招　标　文　件

项目名称：溧阳市城市运行“一网统管”项目

项目编号：JSZC-320481-JZCG-G2024-0001

溧阳市政府采购中心

2024 年 1 月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受溧阳市市域社会治理现代化指挥中心的委托，溧阳市政府采购中心就项目名称：溧阳市城市运行“一网统管”项目(JSZC-320481-JZCG-G2024-0001)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(溧阳市城市运行“一网统管”项目) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年 1 月 26 日 09 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320481-JZCG-G2024-0001

2.项目名称：溧阳市城市运行“一网统管”项目

3.预算金额：1010万元

4.最高限价：1010万元。

5.采购需求：本项目利用电子政务外网、视频专线作为网络基础，政务云服务和AI主机托管为依托，运用人工智能、无人机、融合通讯等技术手段，以推进治理能力现代化为方向，按照“整体设计、分步实施”的建设路径，以统筹事件和职能为主，重在连通上下、衔接左右，发挥系统枢纽作用，聚焦“高效处置一件事”，营造“观全面、管到位、防见效”的智能应用生态，打通多部门数据壁垒数据共建共享，建立统一研判分析模型，流程再造、高效联动，形成“一网感知态势、一网决策指挥、一网协同共治”的运行模式。

主要采购内容包括：基础网络、政务云、主机托管、无人机、融合通信等支撑系统，进行软件系统总集，开发城运工作系统、森林防火等应用场景。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：3个月

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目  不接受    联合体投标。

5.落实政府采购政策需满足的资格要求：不专门面向中小企业采购。

（二）本项目的特定资格要求

1.本项目是否接受分支机构参与响应：是。

2.其他特定资格要求：供应商具有《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.   2024 年 1 月 26 日 09 点 30 分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：　溧阳市市域社会治理现代化指挥中心

地址：　江苏省常州市溧阳市永定路45号

联系人：   彭女士

联系方式：　0519-80993625

2.集中采购机构信息

名称：溧阳市政府采购中心

地址：溧阳市琴园路8号

3.项目联系方式

相关联系人：吕先生

电　话：0519-87216894

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

- 溧阳市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据溧阳市政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后10日内，采购人支付中标单位合同金额的50%。

8.1.2 完工款支付时间：验收合格并经审计结束后,采购人收到发票后15日内，支付至审定金额的95%。

8.1.3尾款支付时间：2年维保服务结束后，采购人收到发票后15日内，支付审定金额的5%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

采购背景

市领导在调研城市运行“一网统管”工作，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于数字政府建设的重要论述，加快数字常州建设，更好发挥“一网统管”作用，全面提升城市数字化、智能化、现代化治理能力，真正把“一网统管”打造成为市域治理现代化的新范式。市领导强调下一步，“一网统管”工作要着眼从“搭台”到“唱戏”转变，从“技术为主”到“业务为主、技术支撑”转变。要全面加强“一网统管”指挥体系建设，加快构建市、区、街道、社区、网格“三级联动、五级响应”的城市运行指挥体系。

采购内容

本项目利用电子政务外网、视频专线作为网络基础，政务云服务和AI主机托管为依托，运用人工智能、无人机、融合通讯等技术手段，以推进治理能力现代化为方向，按照“整体设计、分步实施”的建设路径，以统筹事件和职能为主，重在连通上下、衔接左右，发挥系统枢纽作用，聚焦“高效处置一件事”，营造“观全面、管到位、防见效”的智能应用生态，打通多部门数据壁垒数据共建共享，建立统一研判分析模型，流程再造、高效联动，形成“一网感知态势、一网决策指挥、一网协同共治”的运行模式。

主要采购内容包括：基础网络、政务云、主机托管、无人机、融合通信能支撑系统，进行软件系统总集，开发城运工作系统、森林防火等应用场景。

搭建城运城运工作系统汇聚城市运行中的各类数据资源，根据不同场景建设不同分析研判模型，最终通过系统流转闭环处置，最后形成复盘分析，进而预警预测。制定系统总集标准，统一UI设计规范、统一用户入口、统一数据资源、统一物联接入。建设森林防火预警监测、天然气管道安全监测、城市治理创新示范街镇建设、镇指挥中心建设、智慧旅游、城运地图、水生态综合治理、矛盾纠纷联动化解、网格治理精细化、防汛防涝预警监测、应急指挥调度场景。

融合通信平台是城运中心基于数字赋能安全的考虑而建设的一套集应急通讯、视频融合以及GIS技术于一体的综合安全管理和应急指挥系统。系统依托大数据、视频处理、音频处理、媒体通信等技术，结合数据资源汇聚、分析、挖掘，为城市运行态势感知、监测预警、决策分析及重大事件的全景式指挥，城市应急处置，城市管理科学化和决策智能化提供能力支撑。

系统承载于政务网，最大程度地保证所有视频资源（目前已接入，监控资源、移动视频APP、视频会议，电话）的安全。

按照市、辖市(区)、镇(街道)三级联动的要求，充分复用本地已有的无线图传设备(单兵、指挥箱、布控球、车载等)，有条件的可配置无人机等前端设备，利旧或新建城运视频会议系统，接入市、辖市(区) 融合通讯平台，实现资源共建共享、互联互通。本系统可大幅提高安全管理的便捷性和高效性，并能在发生突发事件时灵活、科学地实时掌握现场态势、合理调配应急资源，实现统一决策指挥调度的目的。

采购清单

| 序号 | 类别 | 名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、“一网统管”平台服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 城运工作系统 | 工作台 | 总览事件，汇聚代办任务，分类汇总事项占比情况。 | 套 | 1 |
| 2 |  | 数据服务体系 | 对数据、业务、应用进行管理，主要包括区级部门数据采集、区级业务数据关联、区级业务数据结构化、部门业务模型构建、部门应用赋能集成。 | 套 | 1 |
| 3 |  | 工作运营体系 | 对场景涉及工单标准化处理 | 套 | 1 |
|  |  |  | 工单接受处置、通用化流程改造、智能识别分析、工单集成下派。 |  |  |
| 4 |  | 业务赋能体系 | 通过业务驱动处置，进行协同指挥调度。 | 套 | 1 |
| 5 |  | 图层导览引擎 | 根据语音输入场景名称对场景进行切换，依托热点部门推荐对事件类别筛选、事件进度查看。 | 套 | 1 |
| 6 | 系统总集 | 统一UI设计规范 | 统一UI设计规范主要包括：布局规范、字体规范、色彩规范、图表规范、导航菜单，场景配套建设16：9中屏，32：9宽屏，确保各个赋能场景在用户界面上的一致性、规范性，提供良好的用户体验。 | 套 | 1 |
| 7 |  | 统一用户入口 | 统一用户入口主要包括：应用登录入口、应用登录集成说明、场景登录入口、场景集成说明，使得市管理人员可以通过一个统一的登录界面，访问到各种赋能场景的功能，方便快捷。 | 套 | 1 |
| 8 |  | 统一数据资源 | 统一数据资源主要包括：数据资源归集、市级数据交换、部门数据推送、场景赋能，便于数据的共享和交叉分析，实现数据的最大化利用，为城市运行指挥提供更准确、综合的信息支持。 | 套 | 1 |
| 9 |  | 统一物联接入 | 统一物联接入主要包括：感知中枢、感知反馈、设备列表。将各个赋能场景中的物联设备接入到统一的平台中。实现设备之间的互联互通，方便信息的传递和协调，提高城市运行指挥的效率和智能化水平。 | 套 | 1 |
| 10 | 森林防火预警监测 | 研判分析端 | 研判分析区域概况、预警事件、天气概况、人员架构情况、报警统计信息、报警区域分布、报警处置排行、报警日期分布、巡护任务，结合GIS地图进行指挥调度。对接溧阳森林防火系统，汇聚全市森林基本信息、分布情况，结合无人机、卫星火灾监测、无人机巡航和人工巡查，全面监测森林防火状态。对容易引起森林火险的时间节点进行巡飞，对旅游景点、网红打卡点等点位全覆盖巡检进行森林火险预警；火情出现后，通过无人机、现场实时回传画面手段快速实现定位，实时查看火情，将消防点位、处置流程结合加入应急指挥处置机制，配合开展森林火灾扑救。 | 套 | 1 |
| 11 |  | PC管理端 | 通过组织架构管理、重要防火目标管理、防火物资仓库管理、应急预案管理对森林防火预警监测进行管理。 | 套 | 1 |
| 12 | 天然气管道安全监测 | 研判分析端 | 研判分析天然气管道概况、违规施工预警、安全重点区域、天然气管道隐患概况、瓶装气概览、气瓶充配概况、预警分析、瓶装气用户概况。接入安顺燃气管网系统，嵌入最新的城运地图，掌握我市天然气门站、调压站、LNG储气罐、高中压管网等重点风险源分布和监测预警处置设施；结合燃气管线巡检、泄漏监测以及相关风险分析，预警规则触发后通过城运大脑多级联动进行对应事件推送，联合相关部门处置；运用无人机巡航对天然气管道附近的施工进行监测预警，推送燃气管线位置信息至相关部门，预防天然气管道错挖；发生第三方施工导致的爆管事件，运用爆管分析判定受影响区域，辅助应急处置。 | 套 | 1 |
| 13 |  | PC管理端 | 通过气瓶管理、瓶装气场站管理、车辆管理、人员管理对燃气安全进行管理。 | 套 | 1 |
| 14 | 城市治理创新示范街（溧城街道） | 研判分析端 | 分析研判街区概况、街区热词、街区事件状态分析、街区容貌风采、街区事项来源分析、街区事项趋势分析、AI识别概况、街区流量分析、街区多发事件。接入城市治理相关系统，聚焦街区治理、宜居宜业、历史风貌、智慧出行等领域，应用体征监测、城乡体检成果，将技术感知与群众意见建议相结合，通过线上“感知、联动、分析”，推动线下“建设、更新、治理”，提升溧阳城市治理水平。 | 套 | 1 |
| 15 |  | PC管理端 | 通过城市创新示范街管理和AI识别预警处置，对示范街进行管理。 | 套 | 1 |
| 16 | 镇指挥中心（社渚镇） | 智慧党建管理 | 对党建机构、党建活动和党员进行管理。 | 套 | 1 |
| 17 |  | 综合执法管理 | 通过案件管理、执法队伍管理、双随机抽查、文书配置管理企业巡查管理、绩效考核管理对综合执法模块进行管理。 | 套 | 1 |
| 18 |  | 基础数据管理 | 对实有人口、户籍人口、流动人口、境外人口、特殊人群、重点人员、服务对象进行管理。 | 套 | 1 |
| 19 |  | 经济发展管理 | 通过通知公告、经济指标、地块管理、一企一档、安全隐患、产值销售税金、企业检查清单配置对经济发展模块进行管理。 | 套 | 1 |
| 20 |  | 研判分析端 | 结合GIS地图对社渚概况、党建引领、基础数据、网格管理、综合执法、指挥调度、经济发展模块进行研判分析。 | 套 | 1 |
| 21 | 城运地图 | 场景接入 | 接入市级下放数据，包括溧阳概况、五大中轴、六个常有、多标多实。接入常州城运地图，获取空间地理信息基础、实景三维数据，推进人房企等重点数据与空间地理信息的关联，丰富城运地图各类应用场景并同时作为基础能力向各业务领域输出，为数字政府建设提供二、三维自主可控的空间数据支撑。 | 套 | 1 |
| 22 | 水生态综合治理 | 研判分析端 | 通过站点信息、设备监测、地表水达标情况、实时监测数据、地表水质预警水质达标趋势、河长制人数统计、巡河上报、巡河统计分析水生态整体状态。归集水生态环境、水利、资规等多部门数据资源，整合水污染源数据监控、污水处理设施监控、水环境管理模块功能，打造水生态数字化场景，实现水位、水质、水生态监测监控预警，推动水生态环境管理跨部门业务协同。全面汇聚群众举报、部门上报和存量黑水臭水工单事项，分析易发区域、高频事件主体，研判后推送至部门闭环处置，确保水源地的安全。 | 套 | 1 |
| 23 |  | PC管理端 | 通过地表水站点信息、地表水因子信息、地表水原始小时数据对水生态进行管理。 | 套 | 1 |
| 24 | 矛盾纠纷联动化解 | 矛盾分析 | 接入市级矛盾系统，分析统计组织配备情况、矛盾纠纷趋势分析、纠纷热词、数据来源渠道、数据来源情况、中心概览、纠纷类型占比情况、纠纷区域分、纠纷类型环比同比。针对涉众型投资利益受损群体矛盾、房地产和物业领域矛盾、涉退役人员群体矛盾、涉医疗矛盾等各类矛盾纠纷数据汇总。提供实时工作动态交互掌握的功能，实现各类矛盾的汇聚、风险事项的综合分析，进行风险要素的风险等级评估，实现对重大风险的提前感知预警。平台系统与司法行政现有人民调解信息系统实现数据互通。完成省高质量发展和党的建设考核相关模块工作要求。 | 套 | 1 |
| 25 | 网格治理精细化 | 网格精细治理分析 | 接入市域社会治理平台数据，汇总分析网格治理单元情况、网格联动共治、巡查走访情况、一网格一支部一阵地、三官一律联动服务、矛盾化解情况、精细治理示范村概况、示范村容貌风采、精细治理示范村事件概况、网格精细服务知晓率。全面汇聚精网微格工作内容，对微网格（网格）划分、微网格联络员（网格员）配备情况、微网格（网格）事项流转等进行动态监测和分析研判。打通平台数据交换渠道，多方位接入部门数，用好多源感知数据及警网融合数据，强化基层治理信息化支撑。为多元共治力量参与网格治理提供信息和事项双向流转路径，同步提供监测、统计、分析等功能，实时汇聚情况。创新多部门协同联动效率评价模块，提高网格事项处置效率。完成省高质量发展和党的建设考核相关模块工作要求。 | 套 | 1 |
| 26 | 防汛、防涝预警监测 | 研判分析端 | 通过天气概况、预警事件、气象预警、人员架构、灾情统计分析、物资信息对防汛防涝进行分析、管理。接入水利局现有防汛防台业务系统，汇聚实时水雨情、水库视频监控等数据；梳理防台防汛资源，完善资源调配计划及撤离预案，根据实时监测数据和模型预测结果，及时向多个渠道发送预警信息。建立以市政道路易积涝点为重点防御对象的城市排水防涝预警监测系统，在发生暴雨、持续性降雨、台风强降雨时，通过物联监测实时感知市政排水设施运行工况、路面积淹水情况，及时预报预警，为有效防范可能发生的或减少已经发生的积淹涝对城市交通畅通、市民出行安全的影响提供研判依据，支持指挥人员高效调度抢险助排人员和车辆装备开展应急处置，有效提升辖内市政道路防御积水内涝和应急保障水平。 | 套 | 1 |
| 27 | 应急指挥调度 | 场景接入 | 接入常州市应急指挥调度场景，分析展示应急指挥地图、事件统计、应急保障力量物资保障能力、应急预案情况。建设指挥调度模块，打通融合通信平台，接入现场实时音视频，实现城运中心、三方现场音视频互联互通，支撑三方及其他联动单位的指挥调度。 | 套 | 1 |
| 28 | 智慧文旅 | 旅游产业运行监测平台 | 旅游产业监测一张图 | 套 | 1 |
|  |  |  | 突发灾害天气预警监测 |  |  |
|  |  |  | 文旅活动人流过载预警监测 |  |  |
|  |  |  | 游客来源与消费分析监测 |  |  |
| 29 |  | 旅游指挥调度平台 | 针对旅游事件的指挥调度，功能包括线索接报、事件管理、预案响应、态势研判、任务指派与跟踪、任务提醒通知、任务关闭全流程管理。 | 套 | 1 |
| 30 |  | 旅游公共服务平台 | 包含对旅游事件综合报告分析后，提供对外统一发布功能，提供调取报告发布标准接口。 | 套 | 1 |
| 31 |  | 旅游专题库 | 旅游专题数据采集 | 套 | 1 |
|  |  |  | 溧阳旅游专题库 |  |  |
| 32 |  | 对接调测 | 一网统管工单系统对接 | 套 | 1 |
|  |  |  | 任务追踪进度对接 |  |  |
|  |  |  | AI视频算法预警对接 |  |  |
| 33 |  | PC管理端 | 通过景区景点、产业基本信息、景区客流分析、消费分析、旅游路线、交通服务、溧阳乡贤对智慧文旅板块进行管理 | 套 | 1 |
| 34 |  | 研判分析端 | 结合GIS地图统计分析文旅概况、客源占比分析、景点实时客流分析、产业服务、游客人群分析、客流趋势分析、全域消费分析、消费类型、景区预警、消费来源分析、游客关注问题类型分析。 | 套 | 1 |
| 二、融合通信服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础通信 | 云主机 | 32vCPU、128G内存、4T存储，50M互联网带宽。 | 台 | 2 |
| 2 |  | 电路接入 | 500M视频专线 | 条 | 1 |
| 3 |  |  | 500M电子政务专线 | 条 | 1 |
| 4 |  |  | 20M视频专线 | 条 | 20 |
| 5 |  |  | 20M电子政务 | 条 | 20 |
| 6 | 融合通信平台 | 调度平台（含融合通信调度基础模块） | 1.支持最高60fps实时预监输入信号源，支持音视频同步预监； | 套 | 1 |
|  |  |  | 2.支持多画面合成广播，最多支持25路画面合成广播； |  |  |
|  |  |  | 3.支持本地监看功能，最多支持8个画面； |  |  |
|  |  |  | ▲4.支持多类型多媒体音视频传输，音频编解码支持G.711a（PCMA）、G.711u（PCMU）、ADPCM、G.722、G.728、G.722.1C、AACLC、MP3、opus等格式，视频编解码支持H.264、H.265、MJPEG、SVAC等格式。（投标人需提供检测报告证明） |  |  |
|  |  |  | 5.支持GB/T28181前端设备接入，支持H.323、RTSP设备接入； |  |  |
|  |  |  | 6.支持1、2、4、9、16、20、25等多种灵活的画面组合模式； |  |  |
|  |  |  | 7.支持通过音视频融合调度系统，实时显示设备在线、离线状态； |  |  |
|  |  |  | 8.支持显示出会场状态、预案状态，具有调度中、空闲等2种状态； |  |  |
|  |  |  | ▲9.支持一机三屏的操作模式，系统登陆后自动生成三个窗口并且全屏显示在三个显示器上，分别是地图屏、操作屏、播放屏；（投标人需提供检测报告证明） |  |  |
|  |  |  | 10.资源列表中显示所有的设备资源，包含全局列表、调度列表、人员组织列表、视信通群组列表、网络摄像机列表、视频会议终端列表、执法记录仪列表、单兵列表、对讲机列表、电话列表、移动终端列表等； |  |  |
|  |  |  | 11.预案模式可设置为多点模式、点名模式。 |  |  |
|  |  |  | 12.支持组会功能，可将需要开会的设备进组会，完成组会后会在调度列表中显示。 |  |  |
|  |  |  | ▲13.支持多会场集成管理模块，融合通信调度平台支持管理多个会场的多块大屏及多个会场的音视频设备，实现在一套平台上管理多个会场。（投标人需提供检测报告证明） |  |  |
|  |  |  | 14.支持将网络摄像机、视频会议终端、手机、固话、执法记录仪、即时通信APP等设备进行组会。 |  |  |
|  |  |  | 15.在会议开启的情况下，可将资源列表中未参会设备添加至该会议中。 |  |  |
|  |  |  | 16.在会议开启的情况下，可将调度列表中参会设备移除。 |  |  |
|  |  |  | 17.支持在调度列表中添加分组、修改分组、删除分组，支持把设备移动到指定的分组。 |  |  |
|  |  |  | 18.支持开启级联会议，可在同级间或不同级间进行 |  |  |
|  |  |  | 19.支持对会场进行全场静音/哑音、临时添加、多路监看、挂断控制，一键挂断、一键呼叫，支持对单个设备麦克风调节、扬声器调节、静音、哑音、双流。 |  |  |
|  |  |  | 20.支持以预案方式组建跨制式音视频设备多方通话； |  |  |
|  |  |  | ▲21.支持双流广播，在组会过程中可以将第三方业务系统页面和音视频画面同时发送到参会终端。（投标人需提供检测报告证明） |  |  |
|  |  |  | 22.支持手动设置画面分割方式，具有自动分割及1~25画面的分割方式。 |  |  |
|  |  |  | 23.支持对参会设备进行点名，具有被点名人、点名人、点名人与被点名人等3种模式。 |  |  |
|  |  |  | 24.支持在点名表中显示会议中的点名结果，并可将点名结果标记为正常应答、无人应答等2种模式，并支持对参会设备进行二次点名。 |  |  |
|  |  |  | 25.支持多个不同用户对同一个会场或预案进行操作。 |  |  |
|  |  |  | 26.支持临时呼叫会议终端、固话、手机入会 |  |  |
|  |  |  | 27.支持通过融合通信组建调度视频会议，可通过IP直接呼叫终端； |  |  |
|  |  |  | 28.支持单独呼叫内线电话、IP电话；支持同时向多个手机、固话设备发起呼叫。 |  |  |
|  |  |  | 29.支持对第三方数字集群平台的整合接入；支持点呼、组呼、动态重组功能； |  |  |
|  |  |  | 30.支持对指定设备进行静音、哑音设置。 |  |  |
|  |  |  | 31.支持设置全局静音、全局哑音。 |  |  |
|  |  |  | 32.支持调节设备的麦克风、扬声器音量大小。 |  |  |
|  |  |  | 33.支持不少于4个岗位协作，平台支持划分基层操作岗、中心调度岗、中心导播岗、中心大屏岗等多个岗位，中心调度岗可向基层操作岗下达任务指令，基层操作岗基于指令迅速组织与任务指令相关的音视频资源，中心导播岗可对基层操作岗上报的音视频资源进行快速筛选，中心大屏岗则在导播岗音视频资源筛选的基础上，将筛选后的音视频资源送到大屏的合适位置。 |  |  |
|  |  |  | 34.支持固话、手机、移动执法仪、350M设备、移动终端等设备的多方混合通话。 |  |  |
|  |  |  | 35.支持多网级联调度，通过多网多平台应用架构，将分布在多个物理网络中的音视频资源多网整合，通过安全边界，级联汇聚到中心网络中统一调度。 |  |  |
|  |  |  | ▲36.支持设备资源级联功能，下级平台将设备信息推送至上级平台，上级部门将设备信息推送至下级平台（投标人需提供检测报告证明） |  |  |
|  |  |  | ▲37.支持平台互联功能，依托融合通信平台，实现多套融合通信平台间音视频资源的相互推送。（投标人需提供检测报告证明） |  |  |
|  |  |  | ▲38.需与常州市城运中心融合通信平台数字级联，实现两级平台数据共享。（投标人提供对接承诺函） |  |  |
| 7 |  | 数字集群调度模块 | 1.支持对集群通信系统（对讲机）的整合接入； | 套 | 1 |
|  |  |  | 2.支持添加集群手台设备入会，参与音视频多方融合调度； |  |  |
|  |  |  | 3.支持对第三方数字集群平台的整合接入；支持点呼、组呼、动态重组功能； |  |  |
|  |  |  | 4.支持图上调度，在地图上展示手台、车载台实时位置；支持通过地图拉框的方式，将多个固定组的手台动态重组； |  |  |
|  |  |  | 5.支持地图上通过单个手台呼叫手台所在的固定组。 |  |  |
| 8 |  | 融合通信APP模块（核心产品） | 1.支持手机APP端与PC端、手机APP端与手机APP端之间的即时通信。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 2.支持文字通信、语音对讲、语音通话、视频通话、文件传输。 |  |  |
|  |  |  | 3.支持文字、短语音、短视频、图片、拍照、文件、终端之间双向音视频通话、终端接受指挥中心双向音视频调度的功能。 |  |  |
|  |  |  | 4.支持群组功能，可支持多人在同一个群组中进行即时通讯。 |  |  |
|  |  |  | 5.支持历史语音、文字、图片、短语音、短视频记录的翻查和回放，支持对收到的支持对收到的信息进行分享和收藏。 |  |  |
|  |  |  | 6.支持创建群组功能. |  |  |
|  |  |  | 7.支持终端设备定位服务，支持定位信息分享到移动终端功能。 |  |  |
|  |  |  | 8.支持与PCWeb客户端一键告警功能。 |  |  |
|  |  |  | 9.支持通讯录功能：常用联系人、同步组织架构、人员及部门的搜索和添加。 |  |  |
|  |  |  | 10.支持移动看视频功能，可通过移动终端实时调阅视频监控图像。 |  |  |
|  |  |  | 11.支持移动终端地图点调功能，通过地图便捷点调各种通信设备，包括：移动终端、固话、手机、4G执法仪、会议终端、集群手台。 |  |  |
| 9 |  | 开放模块 | 1.提供融合通信调度平台API接口，供第三方业务系统调用； | 套 | 1 |
|  |  |  | ▲2.支持以web组件的形式提供音视频资源组会接口；（投标人需提供检测报告证明） |  |  |
|  |  |  | 3.支持平台第三方应用的注册、授权；支持记录第三方应用调用日志查询。 |  |  |
| 10 |  | 第三方地图引擎对接模块 | 1.支持通过鼠标对电子地图进行放大、缩小、左右移动操作。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 2.支持在地图上实时展示设备位置。 |  |  |
|  |  |  | 3.支持在电子地图上框选设备，并可对这些设备进行组会、监看、聊天、移除操作。 |  |  |
|  |  |  | ▲4.在缩放电子地图的过程中，会自动把附近的点位聚合在一起，以数量的形式展现出来。（投标人需提供检测报告证明） |  |  |
|  |  |  | 5.支持对电子地图上的设备进行实时视频监看。 |  |  |
|  |  |  | 6.支持在搜索框中搜索出某一设备，点击该设备后，会自动在地图上跳转定位至该设备。 |  |  |
|  |  |  | 7.支持地图基本功能，包含截图、清除、面积测量、距离测量、鹰眼、复位等操作。 |  |  |
|  |  |  | 8.支持设备的框线、圈选、自定义图形选择，支持图上选择不同的终端设备直接进行组会，最多支持16路终端入会 |  |  |
|  |  |  | 9.支持对移动APP、对讲机、车载、执法仪的实时轨迹和历史轨迹展示 |  |  |
|  |  |  | 10.图上组会过程中，支持对单个入会终端静音、哑音操作，支持一键静音、哑音、挂断，支持不影响其他参会终端开会情况下，添加、挂断其中一路终端。 |  |  |
|  |  |  | ▲11.支持图上调度组会功能，可以基于指挥中心应急事件进行快速定位，在地图上直接对事件周边的多个物理网络中的音视频资源进行融合组会。（投标人需提供检测报告证明） |  |  |
|  |  |  | 12.支持调度资源在地图上的点聚合，将分布在多个物理网络中的音视频资源汇聚到中心网络中地图屏上，支持以数字的形式展示周边可调度资源数。 |  |  |
| 11 |  | 模拟环路IP语音网关（16路） | 1.应支持1E1/T1，双千兆网口； | 台 | 1 |
|  |  |  | 2.支持50路并发； |  |  |
|  |  |  | 3.支持SIP、RTP、TFTP、FTP、HTTP、STUN协议，ISDN PRI信令。 |  |  |
| 三、基础支持服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 络安安全服务 | 边界防火墙 | 网络层吞吐量(Mbps，双向，IPv4、长字节): 6000,内存:8GB,TCP并发连接数(IPv4):480万,TCP每秒新建连接速率(个/秒):100000管理口(个):1硬盘(原配硬盘规格):1TB,CPU芯片:飞腾,保修政策:三年,千兆光口(个):4（满配原厂光模块）,入侵检测防御规则库:支持,操作系统:国产系统；TCP并发连接数(IPv6): 300万,HA口(个): 0,应用层吞吐量(Mbps，单向、IPv4、长字节):3000,千兆电口(个): 4,应用规则库: 三年,高度(U):1U,防病毒规则库:支持,万兆光口(个):0,应用层吞吐量(Mbps，单向、IPv6、长字节):3000,扩展槽: 2,网络层吞吐量(Mbps，双向，IPv6、长字节):6000,安装方式:标准机架式,其它接口(个):1个CON口，2个USB口 | 台 | 1 |
| 2 |  | 等保测评 | 对一网统管平台进行等保三级测评 | 次 | 1 |
| 3 |  | 安全运维 | 进行安全运维，采取安全加固、日常监测、业务培训、检查抽查等运维管控手段，从事前、事中、事后全方位进行安全运行维护，实现持续性按需防御的安全需求。 | 项 | 1 |
| 4 | 指挥大厅功能提升 | 大厅 | 优化多媒体展厅、会商室视频调度室、应急值班室等功能区域设置；完善照明、显示设备、音频设备、会议终端设备、控制室设备的供电系统升级坐席系统，配置具备独立显卡的高性能电脑。 | 项 | 1 |
| 5 | 无人机租赁 | 垂直起降固定翼无人机 | 翼展：4.35m 机长：2.1m 续航时间：120min（光电吊舱） 控制半径：50km（通视无干扰环境） 防护等级：IP43 最大起飞海拔：4500m 最大载荷：7kg | 架 | 1 |
| 6 |  | 任务载荷 | 可见光分辨率：1920×1080 红外分辨率：640×512 可见光变焦能力：30倍光学变焦 红外变焦能力：2倍 | 套 | 1 |
| 7 |  | 地面控制站 | 双屏幕，双席位； 无人机控制；载荷控制；距离50km； | 套 | 1 |
| 8 |  | 云管控平台 | 管控平台：集任务航线规划、任务计划管理、任务指挥调度、数据可视化、数据存储于一体的操作平台，采用WEB端访问运行，云端部。 无人机设备管理、任务管理、调度功能；支持实时飞行轨迹信息查看；支持历史飞行轨迹回放；支持实时飞行数据查看；云端录像、云端录像检索、云端录像点播、云端录像下载。 | 套 | 1 |
| 9 |  | 无忧服务 | 100万额度第三者意外险，无忧保险； 4人次，7*24小时人员保障； 空管协调； 飞行安全管理。 | 套 | 1 |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取3名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 所需提供的评审材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 满足采购文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/投标报价）×分值，小数点后保留2位。 | 30分 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的投标报价。 |
| 2 | 主观分 |  | 20分 |  |
| 2.1 | 需求理解 | 由评委根据投标人根据投标人在投标文件中针对项目建设背景、现状描述及需求分析等方面的内容判断，能够准确阐述现状及运行情况、应用环境、存在问题、解决方法等进行综合评价。项目理解准确，解决方案细致全面、科学合理、完全响应需求得10分；项目理解较为准确，解决方案基本完整得6分；项目理解不够准确，解决方案有疏漏得3分；未提供的不得分。 | 10 |  |
| 2.2 | 系统整体架构 | 由评委根据根据投标人提供的针对项目的整体架构设计、安全设计、系统性能方面的内容进行综合评价。系统整体架构细致全面、科学合理、完全响应需求得5分；系统整体架构较全面、较合理、基本响应需求得3分；系统整体架构有疏漏、响应度低得1分；未提供的不得分。 | 5 |  |
| 2.3 | 系统功能设计 | 根据投标人对各功能模块理解的完整性、准确性、专业性等方面进行综合评价。各功能模块完整、准确、专业、完全响应需求、技术可行性强得5分；各功能模块较完整准确、基本响应需求、可行得3分；各功能模块不够完整、有疏漏、可行性差，得1分；未提供的不得分。 | 5分 |  |
| 3 | 客观分 |  | 50分 |  |
| 3.1 | 企业综合实力 | 投标人拥有IT服务管理体系认证证书（ISO/IEC 20000系列）的得2分。 | 2 | 须提供相应有效期内证书，不提供不得分。 |
| 3.2 |  | 投标人拥有信息安全管理体系认证证书(ISO/IEC 27001)的得2分。 | 2 |  |
| 3.3 | 项目组人员 | 项目负责人（1名）： 具有虚拟化认证证书（VMware/华为/华三/阿里/腾讯/亚马逊）、网络专家证书（CCIE/HCIE/H3CIE）、信息系统安全专业认证证书（CISSP）。 以上证书有一项得2分，全部满足得6分。 | 6 | 须提供相应证书及投标人为其缴纳的最近3个月社保证明，不提供不得分。 |
| 3.4 |  | 项目组成员（除项目负责人）： 具有程序员（高级）证书的得2分，最高得4分。 具备软件设计师（中级或以上）证书的得2分，最高得2分 具有中国航空运输协会认证的无人机操作手合格证证书的每个得2分，最高得4分。 具备运维专家认证证书（ITIL）证书的得2分，最高得2分 | 12 |  |
| 3.5 | 本地化服务能力 | 明确售后服务的范围和内容，在溧阳市有固定的维保机构的得2分，以营业执照为准；或承诺签订合同前在溧阳市设立售后服务机构并配备专职人员的得2分。本项目最高2分。 | 2 | 须提供相应证明材料，不提供不得分。 |
| 3.6 | 类似业绩 | 供应商承担过类似业绩的每提供1个得3分。本项目最高6分。 | 6 | 须提供合同扫描件，不提供不得分。 |
| 3.7 | 主要技术指标 | 技术指标不低于采购文件要求的得20分；加▲的主要性能指标出现负偏离扣2分/处，其他性能指标出现负偏离扣1分/处，扣完为止。 | 20 |  |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

致：溧阳市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加溧阳市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加溧阳市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

八、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表（实质性格式）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。