常州市政府采购项目

公开采购文件示范文本

（试行）（2022年版）

项目名称：溧阳市2024年度市区绿化养护服务采购项目

项目编号：立诚采标公[2023]19号

采 购 人：溧阳市市政市容管理中心

采购代理机构：江苏立诚建设项目管理咨询有限公司

- 目      录

第一章   采购公告	3

第二章   投标供应商须知	7

第三章   资格审查	18

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	20

第五章   采购需求	28

第六章   拟签订的合同文本	43

第七章   投标文件格式	55

- 第一章   采购公告

一、项目基本情况

1.项目编号：立诚采标公[2023]19号

2.项目名称：溧阳市2024年度市区绿化养护服务采购项目

3.项目预算金额：1356万元

4.项目最高限价：1标段（燕山河一标）：205.79万元/年；2标段（新区）：180.42万元/年；3标段（天目湖大道城区段）：167.28万元/年；4标段（企业园）：154.98万元/年；5标段（古县段）：154.32万元/年；6标段（燕山河二标段）：140.03万元/年；7标段（永定路东段）：129.98万元/年；8标段（平陵西路）：120.86万元/年；9标段（昆仑绿地）：99.11万元/年

5.采购需求：本项目分为9个标段。对9个标段的绿地进行养护，具体要求详见采购文件。

每个投标供应商可根据自己的养护能力，同时参与9个标段的投标，但只能中1个标段。

中标顺序为评标顺序，评标顺序为标段顺序，已经中标的单位仍然参与后续标段的评分，但不得再次中标。

6.合同履行期限：一年（具体时间以合同签订时间为准），合同期满年度考核合格的可续签1年合同。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：具有有效营业执照。

三、获取采购文件

1.时间：公告发布之日起至2023年12月18日9:00~16:30（北京时间）。

2.地点：苏采云

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”系统获取电子版采购文件。

4.售价： 0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年1月3日09点30分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标供应商登录“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：扶持中小企业、残疾人福利单位、监狱企业。

2.本项目的采购年限为2年、预算金额为2712万元、当年安排数为1356万元。

3.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”系统注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

3.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-““苏采云”系统供应商操作手册”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

3.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动”下载相关控件和客户端。

3.4 获取电子采购文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”获取电子采购文件。未在规定期限内通过“苏采云”获取采购文件的投标无效。

3.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在“苏采云”提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”进行电子化不见面开标。

3.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标供应商自行承担。

4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：溧阳市市政市容管理中心

地    址：溧阳市老体育场内

联系方式：0519-87880151

2.采购代理机构信息

名    称：江苏立诚建设项目管理咨询有限公司

地    址：溧阳市建设西路58号景盛苑

联系方式：0519-87925608

3.项目联系方式

项目联系人：包女士

电      话：0519-87925608

- 第二章   投标供应商须知

投标供应商须知资料表

本表是对投标供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性：服务 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 2.4 | 核心产品 | 本项目不适用。 |
| 3.1 | 现场考察 | 不组织 |
|  | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 4.1 | 样品 | 本项目不适用。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定：无 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 不允许 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏立诚建设项目管理咨询有限公司； 联系电话：0519-87925608； 通讯地址：溧阳市建设西路58号景盛苑商109。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象：中标供应商 收费标准：按国家收费标准《计价格[2002]1980号》计取； 缴纳时间：领取中标通知书的同时。 |

投标供应商须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购公告》。

  - 投标供应商（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标供应商须知资料表》。

  - 核心产品见《投标供应商须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标供应商自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目不适用。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 本项目不适用。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

供应商提供的服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购公告》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 本项目不适用。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 本项目不适用。

  - 正版软件

    - 本项目不适用。

  - 政府采购创新产品政策

    - 本项目不适用。

- 投标费用

  - 投标供应商应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   采购文件

- 采购文件构成

  - 采购文件包括以下部分：

- 采购公告

- 投标供应商须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标供应商应认真阅读采购文件的全部内容。投标供应商应按照采购文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对采购文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对采购文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取采购文件的潜在投标供应商。

  - 澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，并对所有获取采购文件的潜在投标供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取采购文件的潜在投标供应商；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标供应商可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标供应商应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除采购文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标供应商自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标供应商应当按照采购文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于采购文件中标记了“实质性格式”文件的，投标供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和采购文件未提供格式的内容，可由投标供应商自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标供应商认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标供应商的报价应包括但不限于下列内容，《投标供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照采购文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照采购文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标供应商不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本采购文件《投标供应商须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于采购文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 采购文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 采购文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”系统。投标供应商根据采购文件及“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标供应商应在采购文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标供应商可以通过“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标供应商对投标文件的补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按采购文件的规定，在投标截止时间的同一时间和采购文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”在线进行开标。投标供应商应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用“苏采云”公布投标供应商名称、投标价格和采购文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标供应商代表在规定时间内确认。投标供应商超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标供应商代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标供应商不足3家的，不予开标。

  - 投标供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标供应商

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标供应商发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标供应商。

- 签订合同

  - 中标供应商、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

  - 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标供应商可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 采购文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标供应商为自然人的，应当由本人签字；投标供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标供应商须知资料表》。由中标供应商支付的，中标供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标供应商进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除采购文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标供应商《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标供应商不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购公告》 |  |
| 1-1 | 投标供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《投标供应商资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商，其投标无效。 | 无须投标供应商提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购公告》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、投标供应商单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按采购文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购公告》 |  |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 具有有效营业执照。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标供应商的投标文件是否实质上响应采购文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标供应商《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按采购文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过采购文件中规定的项目预算金额或者相应标段最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（采购文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足采购文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照采购文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按采购文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足采购文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 10 | 报价合理性 | 报价合理，或投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 11 | 公平竞争 | 投标供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标供应商的合法权益情形的； |
| 12 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标供应商串通投标的情形：（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标供应商的投标文件相互混装； |
| 13 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 14 | 其他无效情形 | 投标供应商、投标文件不存在不符合法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”系统以书面形式要求投标供应商对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标供应商在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标供应商不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含采购文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标供应商在规定的时间内对此进行书面确认，投标供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 采购文件对于报价修正是否另有规定：无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标供应商书面确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

    - 落实政府采购政策的价格调整：/。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：综合评分法，指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，采购文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标供应商的评标排序，依次推荐本项目的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目评标委员会共推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准

本项目采用综合评分法，由评标委员会对所有有效投标文件进行详细的评分，采用百分制计分方法。评标时，评标委员会各成员遵循公平、公正、择优原则，独立对每个有效投标供应商的投标文件进行评价、打分，各个投标供应商的最终得分为汇总计算所有评标委员会成员所评定分值的平均值（保留2位小数）。评标委员会按评审后最终综合得分由高到低顺序排列名次，并推荐第一中标候选供应商。如得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐成第一中标候选供应商。如得分相同，报价相同，则由采购人抽签确定第一中标候选供应商。评分细则如下：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 主观分 | 37 |  |  |
| 2.1 | 全年养护计划 | 6 | 1、养护月历 2、冬季涂白实施计划与标准 3、标段情况调查和养护情况分析 4、总体养护组织布置及规划 计划全面完善，科学合理，可操作性强的得6分；计划基本完整，较合理、操作性一般的得4分；计划凌乱、有缺失，少量有操作性的得2分；不提供不得分。 |  |
| 2.2 | 病虫害防治方案 | 6 | 1、食叶性害虫防治方案 2、蛀干性害虫防治方案 3、刺吸式害虫防治方案 4、常见病害防治方案 方案全面完善，针对性及可行性强得6分；方案基本完整，针对性及可行性一般的得4分；方案内容不完整，缺漏较多，少量具有可行性的得2分；不提供不得分。 |  |
| 2.3 | 植物修剪方案 | 6 | 1、大型乔木修剪方案 2、绿篱色块修剪方案 3、草坪修剪方案 4、常见花灌木修剪方案 方案全面完善，针对性及可行性强得6分；方案基本完整，针对性及可行性一般的得4分；方案内容不完整，缺漏较多，少量具有可行性的得2分；不提供不得分。 |  |
| 2.4 | 极端天气和突发事件预案 | 5 | 1、抗旱保苗预案 2、防台风应急预案 3、防寒防冻应急预案 4、排水防涝应急预案 5、聚众上访事件应急预案 预案全面完善，科学合理，可操作性强的得5分；预案基本完整，较合理、操作性一般的得3分；预案内容缺失，少量有操作性的得1分；不提供不得分。 |  |
| 2.5 | 安全文明 保障措施 | 5 | 包括但不限于安全文明保障措施、作业安全管理措施、安全设施设备、安全检查记录、安全教育培训计划等。 措施全面完善，针对性及可行性强得5分；措施基本完整，针对性及可行性一般的得3分；措施内容不完整，缺漏较多，部分具有可行性的得1分；不提供不得分。 |  |
| 2.6 | 管理制度 | 5 | 1、请销假制度 2、着装管理制度 3、上下班考勤制度 4、保安管理制度 5、人员罚惩制度 制度全面完善，科学合理，可操作性强的得5分；制度基本完整，较合理、操作性一般的得3分；计划凌乱、有缺失，少量有操作性的得1分；不提供不得分。 |  |
| 2.7 | 报价合理性 | 4 | 投标供应商的报价应根据项目的特点、养护条件，以及服务期、质量等要求，结合投标供应商现有技术装备、人力、物力、资金状况等因素，对本项目的报价组成进行分析。报价组成内容详细、科学合理、贴合现实、具有合理利润的得4分；报价组成内容较详细，较科学合理、较贴合现实、具有利润的得3分；报价组成内容缺失，欠缺合理、偏离现实、具有利润的得2分；报价组成内容模糊，无合理性、偏离现实、无利润或负利润的得1分。未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 33 |  |  |
| 3.1 | 企业实力 | 9 | 投标供应商自2020年1月1日以来承担的绿化施工或绿化养护项目获得过地市级（含）以上政府职能部门颁发的荣誉或奖项的，有1个得3分，本项最高9分。 | 须提供获奖证明材料，时间以获奖证明材料所载时间为准，不提供不得分。 同一个项目获得不同奖项的，仅计分一次。 |
| 3.2 | 类似业绩1 | 2 | 投标供应商自2020年1月1日以来承担过已完成或正在实施中的绿化养护或绿化施工业绩的，有1个得1分，本项最高2分。 | 供应商业绩与拟派项目负责人业绩不得重复，否则仅计一次分。 上述业绩均须提供合同、合同价款部分发票；不提供不得分。 时间以合同履行时间为准。 |
| 3.3 | 类似业绩2 | 1 | 拟派项目负责人自2020年1月1日以来承担过已完成或正在实施中的绿化养护或绿化施工业绩的得1分。 |  |
| 3.4 | 机具配备1 | 2 | 投标供应商自有垃圾运输车（核定载重量≥3吨），且承诺用于本项目的得2分。 | 须提供机具购买发票及车辆权属登记证，不提供不得分。 |
| 3.5 | 机具配备2 | 1 | 投标供应商自有梳草机，且承诺用于本项目的得1分。 |  |
| 3.6 | 机具配备3 | 1 | 投标供应商自有打孔机，且承诺用于本项目的得1分。 |  |
| 3.7 | 机具配备4 | 2 | 采购文件要求配置的最低作业机具中的洒水车（核定载重量≥3吨）为供应商自有的得2分。 |  |
| 3.8 | 机具配备5 | 7 | 采购文件要求配置的最低作业机具中的绿化专业绿篱机、草坪机、割灌机、药水机、水泵、吹风机、油锯均为供应商自有的，有一类得1分，本项最高7分。 |  |
| 3.9 | 人员配备1 | 3 | 拟派人员中具有绿化工职业技能等级证书的得1分，三级（含）以上的再加2分，本项最高3分（限评1人）。 | 须提供相应证书及供应商为其缴纳的近期社保证明（如为退休人员，须提供返聘合同），不提供不得分。 专业以职称证书所载专业为准，职称证书上不显示专业的，以职称评审申报表上所载专业为准。 |
| 3.10 | 人员配备2 | 5 | 拟派人员中具有园林绿化专业初级职称证书的得1分，中级职称证书的得3分，高级（含）以上职称证书的得5分，本项最高5分（限评1人）。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注：本项目评分细则中需要提供的相关证明材料由投标供应商自行提供，评审专家根据投标供应商提供的相关证明材料进行评审，相关证明材料的全面性、有效性、完整性、真实性由投标供应商自行负责。如发现投标供应商涉嫌资料造假等，采购人将取消其中标资格，并保留进一步追究其法律责任的权利。

- 第五章   采购需求

- 采购标的

| 标段号 | 标段名称 | 面积(m2) | 具体地点 | 管养等级 | 主要设施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燕山河一标段 | 315000 | 清溪南路至奥体大道两侧绿地（含燕山河对岸）、奥体大道至长山路南侧绿地（含河对岸）、长山路口东北侧绿地、长山路至游子吟两侧绿地、吾悦广场附属绿地 | 一、二级 | 亭子、廊架、园路、宣传牌及垃圾桶等 |  |
| 2 | 燕山新区标段 | 220000 | 罗庄路（育才南路—南山大道）、长阳路（南大街—育才南路）、阳笪路、望湖路（映山湖路—昆仑南路）、映山湖路、垫前路（罗庄路-燕河路）、东泰路（燕河路—游子吟大道）两侧及周边绿化、文华苑、金汇路（东泰路—南山大道周边绿化）、两河绿地 | 一、二级 | 亭子、廊架、园路、宣传牌、垃圾桶及水面等 |  |
| 3 | 天目湖大道城区段 | 181000 | 码头西街至平陵西路东侧绿地、平陵西路至永平大道两侧绿地 | 一、二级 | 亭子、廊架、园路、宣传牌、垃圾桶及水面等 |  |
| 4 | 企业园标段 | 180000 | 企业总部经济园景观一、二、三期；游子吟大道与南大街西侧节点；高铁站广场西侧、茶亭河东侧地块绿化 | 一、二级 | 亭子、廊架、园路、、水面、垃圾桶、宣传牌等 |  |
| 5 | 天目湖大道古县段 | 188000 | 游子吟大道至滨河路两侧绿地 | 一、二级 | 亭子、廊架、园路、宣传牌、垃圾桶、水面、厕所等 |  |
| 6 | 燕山河二标段 | 171000 | 育才桥东南侧小游园、育才桥至南港桥河两侧绿地、燕河路南侧绿地 | 一、二级 | 亭子、廊架、园路、垃圾桶、宣传牌等 |  |
| 7 | 永定东路标段 | 150000 | 永定东路（昆仑南路—永平大道）、兴业路、丁园路、夏林路（平陵东路—永平大道） | 一、二级 | 亭子、廊架、园路、垃圾桶、宣传牌等 |  |
| 8 | 平陵西路标段 | 189000 | 平陵西路（241省道—游子吟绿地）两侧绿地、游子吟绿地城市出入口绿化、奥体大道与平陵西路交界处绿地、下份路、码头西街西延伸段及城西教堂绿地、清泓路北延伸段（平陵西路-中江桥）、西后街 | 一级 二级 | 廊架、园路、宣传牌、垃圾桶及水面等 |  |
| 9 | 昆仑绿地标段 | 114000 | 昆仑北路（沧屿桥-昆仑绿地）、昆仑绿地（原昆仑转盘周边）、溧金路（申特钢铁段）、沧屿桥两侧绿地 | 二级 | 亭子、廊架、园路、水面、垃圾桶、宣传牌等 |  |

- 商务要求

1. 服务期限和地点

服务期限：一年（具体时间以合同签订时间为准），合同期满年度考核合格的可续签1年合同。

服务地点：溧阳市

2. 付款条件

合同签订后预付合同价款（扣除甲供材料费、应急费及“五金”）的10%作为预付款，第一个季度满后付至合同价款（扣除甲供材料费、应急费、“五金”及相应考核扣款）的25%，第二个季度满后付至合同价款（扣除甲供材料费、应急费、“五金”及相应考核扣款）的50%，第三个季度满后付至合同价款（扣除甲供材料费、应急费、“五金”及相应考核扣款）的75%，第四个季度满后付至合同价款（扣除甲供材料费、应急费、“五金”及相应考核扣款）的100%。

- 技术要求

一）绿地管养相应要求及说明

| 标段号 | 标段名称 | 面积 (m2) | 最低管养人数（人） | 甲供材料费（万元/年） | 应急费 （万元/年） | 最低作业机具数量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燕山河一标段 | 315000 | 40（其中5人为机动） | 3 | 2 | 绿化专业绿篱机、草坪机、割灌机各不少于5台；吹风机3台；油锯3台；药水机、水泵各不少于3台；洒水车（核定载重量≥3吨）不少于1辆 |
| 2 | 燕山新区标段 | 220000 | 35人（其中5人为机动） | 4 | 2 | 绿化专业绿篱机、草坪机、割灌机各不少于5台；吹风机3台；油锯3台、药水机、水泵各不少于3台；洒水车（核定载重量≥3吨）不少于1辆 |
| 3 | 天目湖大道城区段 | 181000 | 33人（其中5人为机动） | 3 | 2 | 绿化专业绿篱机、草坪机、割灌机各不少于4台；药水机、水泵各不少于3台；吹风机2台；油锯2台；洒水车（核定载重量≥3吨）不少于1辆 |
| 4 | 企业园标段 | 180000 | 30人（其中3人为机动） | 3 | 2 | 绿化专业绿篱机、草坪机、割灌机、药水机、水泵各不少于3台；吹风机2台；油锯2台；洒水车（核定载重量≥3吨）不少于1辆 |
| 5 | 天目湖大道古县段 | 188000 | 30人（其中5人为机动） | 3 | 2 | 绿化专业绿篱机、草坪机、割灌机、药水机、水泵各不少于3台；吹风机2台；油锯2台；洒水车（核定载重量≥3吨）不少于1辆 |
| 6 | 燕山河二标段 | 171000 | 27人（其中3人为机动） | 3 | 2 | 绿化专业绿篱机、草坪机、割灌机、药水机、水泵各不少于3台；吹风机2台；油锯2台；洒水车（核定载重量≥3吨）不少于1辆 |
| 7 | 永定东路段标 | 150000 | 25人（其中4人为机动） | 3 | 2 | 绿化专业绿篱机、草坪机、割灌机、药水机、水泵各不少于3台；吹风机2台；油锯2台；洒水车（核定载重量≥3吨）不少于1辆 |
| 8 | 平陵西路标段 | 189000 | 23人（其中3人为机动） | 3 | 2 | 绿化专业绿篱机、草坪机、割灌机、药水机、水泵各不少于3台；吹风机2台；油锯2台；洒水车（核定载重量≥3吨）不少于1辆 |
| 9 | 昆仑绿地标段 | 114000 | 19人（其中3人为机动） | 3 | 2 | 绿化专业绿篱机、草坪机、割灌机、药水机、水泵各不少于3台；吹风机2台；油锯2台；洒水车（核定载重量≥3吨）不少于1辆 |

★1、投标供应商承接本项目必须按要求派驻人员，且不得低于相应标段最低管养人数要求（其中固定工人数按日考核；机动工不得少于100工日/人*年，出工人数按年考核），否则作无效投标处理。

中标后，中标供应商未按要求派驻人员或低于相应标段最低管养人数要求的，采购人有权取消其中标资格或单方面终止合同（取消中标资格的，中标资格顺延或重新招标；终止合同的，由相邻标段中标供应商临时代管，代管期限最长不得超过3个月，且代管期内遇合同到期则代管自动终止），其所有损失由原中标供应商承担。

- 在进行劳动力测算时，供应商根据自身经验及现场情况等因素自行配置，但不得低于最低管养人数要求，供应商需在投标报价中充分考虑该因素，一旦中标，投标报价不随人员配置数量增加而调整。

- 甲供材料费：根据管养需要，由采购人安排一定量的肥料、园林专用药剂和规定的统一服装标志及雨具，供应商在报价时应将甲供材料费计入投标报价，但不列入管养费用支付。

- 应急费：为有效预防暴雪、台风等恶劣天气的影响和绿地设施的安全使用，考虑一部分应急费，用于抢险、设施安全检测，以及迎接各类检查所产生的支出。供应商在报价时应将应急费计入投标报价，但不列入日常管养费中支付，按实际发生情况适当追加。

★5、甲供材料费及应急费在报价时不得改变，投标供应商须按采购人列出的金额计入相应标段投标报价，否则作无效投标处理。

6、现有绿地内的苗木发生缺失或死亡，由中标供应商按同品种同规格赔偿并包栽包活管理1年。由于自然灾害和不可抗力原因造成的苗木缺损，由中标供应商向采购人提出书面申请，经采购人组织有关人员现场核实后再做处理决定。

7、绿地电费由采购人支付，不计入投标报价，中标供应商应做好用电设施和其他一切绿地内设施的日常开放及维修工作。除电费外的其它管养期内发生的一切费用包括但不限于园林建筑、喷泉、公厕、园路、广场、侧石、坐凳、果壳箱等所有设施的日常维修管理均由中标供应商承担。

★8、投标供应商承接本项目须确保管养人员工资不低于最新的溧阳市最低工资标准的（合同履行期限内，有新标准执行新标准），按时足额缴纳各项税费，支付“五金”、商业险、高温费（不低于溧阳市最新的发放标准，合同履行期限内，有新标准执行新标准）、加班费、劳保费、过节费、补贴等其他人员费用，并建立职工有关档案，否则按无效投标文件处理。

9、中标后，一旦发现中标供应商未规范用工，且拒不改正的，采购人有权取消其中标资格或单方面终止合同（取消中标资格的，中标资格顺延或重新招标；终止合同的，由相邻标段中标供应商临时代管，代管期限最长不得超过3个月，且代管期内遇合同到期则代管自动终止），其所有损失由原中标供应商承担。

10、供应商须按溧阳地区社保部门最低起点标准为其职工缴纳“五金”（养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、生育保险金、失业保险金）。本项目暂按1标段：22万元、2标段：19万元、3标段：18万元、4标段：17万元、5标段：17万元、6标段：15万元、7标段：14万元、8标段：13万元、9标段：11万元计入相应标段投标报价，但不列入日常管养费中支付，按实际发生情况进行追加。管养费结算时中标供应商须提供缴纳清单凭证后按实际缴纳人数*溧阳地区社保部门所规定的最低起点标准计算。

★11、投标供应商报价时不得改变“五金”费用，供应商须按采购人列出的金额计入相应标段投标报价，否则作无效投标处理。

★12、投标供应商承接本项目必须按各标段要求配置作业机具，且不得低于相应标段最低配置数量要求，否则按无效投标文件处理。

13、中标后，中标供应商未按要求配置作业机具或低于相应标段最低配置数量要求的，采购人有权取消其中标资格或单方面终止合同（取消中标资格的，中标资格顺延或重新招标；终止合同的，由相邻标段中标供应商临时代管，代管期限最长不得超过3个月，且代管期内遇合同到期则代管自动终止），其所有损失由原中标供应商承担。

14、项目负责人包含在最低管养人数中，须为供应商的正式职工或者聘用人员，如项目负责人需更换人员，须报经采购人书面同意后方可更换。

15、工作时间：当日7：00—当日18：00，由中标供应商根据季节制定轮值计划并报采购人同意。

★16、供应商须按采购文件附件格式出具一份承诺书，并对相应内容进行承诺，否则按无效投标文件处理。

★17、供应商必须承诺一旦中标，必须在中标通知书发出后1周内在溧阳市设有固定的办公经营场所，能够满足办公、仓储等要求，提供相关产权证明或租赁合同等材料。否则，采购人有权取消其中标资格。

二）绿地管理要求

| 序号 | 内容 | 一级 | 二级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乔灌木 | 1、树木生长正常，不歪斜（造型树木除外）； 2、乔木树形完美，主侧枝均匀，数量适宜，内膛通风透光，无枯死枝、过密枝、下垂枝等； 3、花灌木开花及时，正常，花后修剪及时。 4、乔木根部无萌蘖枝； 5、无缺株、死树，无杂树，无明显杂草； 6、基本无病虫害危害迹象。 | 1、树木生长正常，不歪斜（造型树木除外）； 2、乔木树形基本完整，符合其自然特征，无明显的枯、死枝； 3、花灌木开花及时，花后修剪及时； 4、无缺株、死树，无杂树，无藤本缠绕； 5、无明显病虫害危害迹象； |
| 2 | 绿篱色块地被 | 1、生长茂盛，枝条茂密，密度适宜； 2、生长季节修剪、追肥及时，修剪形态符合景观观赏要求； 3、无人为践踏、断行缺株现象； 4、基本无病虫害危害。 | 1、生长良好； 2、生长季节及时修剪、追肥，修剪形态符合生长要求； 3、无人为践踏、断行缺株现象； 4、无明显病虫害危害。 |
| 3 | 草坪 | 1、草坪生长茂盛，景观效果好； 2、修剪及时，修剪高度符合要求； 3、草坪边缘线清晰（树穴、花坛交界处、其他植物间）； 4、基本无杂草，基本无病虫害危害现象； 5、草坪集中空秃面积不超过0.2㎡； 6、绿地平整，无坑洼积水。 | 1、草坪生长正常，无明显空秃，集中空秃面积不超过0.5㎡； 2、修剪及时，高度符合要求； 3、无阔叶杂草、大型野草等，杂草控制高度在5㎝以下； 4、无明显病虫害危害迹象； 5、绿地平整，无大面积的坑洼积水现象。 |
| 4 | 水体 | 1、水面无漂浮物，河内水草清理及时； 2、水生植物生长健壮，观赏期长，秋冬季按要求收割及时； 3、无垂钓、游泳现象； | 1、水面无漂浮物，河内水草清理及时； 2、水生植物生长良好，保持正常形态特征，无明显有害生物危害； 3、无垂钓、游泳现象； |
| 5 | 园林设施维护 | 1、园林建构筑物、小品及各类便民设施保持完好，无安全隐患、无破损现象，无乱涂写、乱张贴、乱涂刻现象； 2、设施损坏后修复及时； 3、供电照明管线等设施常年完整、正常运转； 4、园路、铺装平整，无破损、无积水现象； 5、树木支撑桩位扎缚规范、有效。 | 1、园林设施基本完好，有问题及时处理并上报； |
| 6 | 卫生 保洁 | 1、公共厕所的保洁、灭杀到位，无臭味； 2、绿地各类便民设施整洁，无陈旧积尘； 3、绿地整洁，无枯枝落叶，无杂物、无白色垃圾（树挂）、无建筑垃圾，垃圾日产日清。 4、作业废弃物（如树枝、树叶、草屑等）、水面杂物，日产日清。 5、无卫生死角。 | 1、绿地基本整洁，无枯枝落叶，无明显杂物、无白色垃圾、无建筑垃圾。 2、作业废弃物（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水面杂物，日产日清。 3、无卫生死角。 |
| 7 | 绿地 秩序 | 1、无侵占毁绿行为和现象； 2、秩序良好，无乱堆乱放、晾晒衣物、无乱设摊和车辆乱停放现象； 3、对被破坏或其他原因引起的绿地损坏及时上报； 4、及时清运各种垃圾杂物等，严禁现场焚烧。 | 1、无侵占毁绿行为和现象； 2、秩序良好，无乱堆乱放、晾晒衣物、无乱设摊和车辆乱停放现象； 3、对被破坏或其他原因引起的绿地损坏及时上报； 4、及时清运各种垃圾杂物等，严禁现场焚烧。 |
| 8 | 人员要求 | 1、上岗人员符合国家用工规定，固定工人数和机动工出工次数符合要求； 2、在岗人员统一着装，穿戴整齐，安全、规范、文明作业。 | 1、上岗人员符合国家用工规定，固定工人数和机动工出工次数符合要求； 2、在岗人员统一着装，穿戴整齐，安全、规范、文明作业。 |
| 9 | 组织管理 | 1、绿化管理台账齐全，有专人负责； 2、根据绿地情况，制定绿地管养技术措施及年度养护计划、月度工作计划等； 3、有应急抢险预案措施； 4、加强对职工培训，提高职工的技术水平； 5、按照安全生产操作规程组织作业。 6、现场作业符合最新疫情防控要求。 | 1、绿化管理台账齐全，有专人负责； 2、根据绿地情况，制定绿地管养技术措施及年度养护计划、月度工作计划等； 3、有应急抢险预案措施； 4、加强对职工培训，提高职工的技术水平； 5、按照安全生产操作规程组织作业。 6、现场作业符合最新疫情防控要求。 |
| 10 | 其它 | 1、工作时间为当日7：00—当日18：00； 2、绿地保洁、养护人员见具体标段。 | 1、工作时间为当日7：00—当日18：00； 2、绿地保洁、养护人员见具体标段。 |

三）管理及考核要求

1、绿地管养考核工作由采购人组织实施。考核实行百分制，当月考核综合评分分数低于80分为不合格。年度考核得分为整年度12个月的月考核平均得分，年度考核得分≥80分为合格，可以续签1年合同。

2、乙方在年度管养期内出现以下问题之一，年度养护合同将自动终止：

（1）1个养护年度中有连续两次月考核不合格的（考核评分80分以下）。

（2）1个养护年度内，发生重大质量、安全方面的责任事故，对绿化景观造成严重破坏或造成严重社会影响的，采购人将取消其管养资格，扣除管养保证金，并依法继续向中标供应商追究相应法律和经济责任。

（3）管养合同进行转包的。

被取消管养资格后，由相邻标段中标供应商临时代管，并同样采用以上方法考察单位管养能力，代管期限最长不得超过3个月，且代管期内遇合同到期则代管自动终止。

原中标供应商不得以设备采购、人员招聘、办公经营场所租赁（购买）等任何理由向采购人提出经济补偿要求。

3、绿化管养考核实施细则

| 项目 | 分值 | 考核标准 | 扣分细则 |  | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生 保洁 | 20 | 1、花坛、树池、绿地内无白色垃圾、落叶、建筑垃圾；水面无漂浮物等。 | 发现有陈旧垃圾、杂物扣2分/处；发现有卫生死角扣5分/处；发现园林设施及水体不整洁扣1分/处；垃圾当天不及时清运扣2分。 |  |  |
|  |  | 2、园林设施整洁卫生；厕所无异臭、地面无积水、无积渍、定期喷药灭菌、灭虫。 |  |  |  |
|  |  | 3、生产垃圾日产日清，重点地段随产随清。 |  |  |  |
| 草坪 养护 | 10 | 1、生长期长势好，草坪绿期长，抗旱浇水和雨后排水及时，无退化现象。 | 未及时做好浇水、排水工作致草坪生长不良扣1分/处；修剪不合格每平方扣1分；病虫害防治不力造成危害影响景观的每平方扣1分；杂草明显、界线不清扣1分/处 |  |  |
|  |  | 2、修剪平整，冬绿型草坪高度不超过10厘米，夏绿型草坪高度不超过6厘米，休眠期前作较低修剪。 |  |  |  |
|  |  | 3、草坪无病虫害，无空秃，有一定厚度，草根不裸露。 |  |  |  |
|  |  | 4、无杂草，与绿篱色块、地被之间界线清晰。 |  |  |  |
| 乔灌木 养护 | 20 | 1、树木生长正常，无死树、断枝及明显枯死枝，无倾斜、歪倒现象，绿篱色块基本无空缺。 | 管护不到位，未及时做好浇水、排水工作致苗木死亡的扣5分/处；歪斜树不及时扶正、死树、枯枝、断枝不及时处理扣1分/株。修剪、清理不及时及修剪手法过重扣1分/处；绿篱色块成片死亡未及时补缺到位扣1分/处。出现病虫害症状，防治不力的扣1分/次，造成严重危害的扣2分/次，造成一定范围植株死亡的扣5分/次。 发现明显杂草、杂树扣1分/处。 |  |  |
|  |  | 2、树木的修剪符合景观观赏要求，乔木根部无萌孽枝，绿篱、色块修剪及时到位，垂直绿化牵引、绑扎到位。 |  |  |  |
|  |  | 3、树木病虫害防治及时、有效，蛀干害虫<3%,食叶性害虫<5%,刺吸性害虫<10%。 |  |  |  |
|  |  | 4、绿地内无大型杂草、无缠绕性、攀缘性杂草，无乱牵乱挂现象，杂树、树桩清除及时。 |  |  |  |
| 设施 维护 | 15 | 1、建筑小品、辅助设施和标志标牌等完好，无人为损坏或遗失，如有缺损及时上报并按原貌修复。 | 设施破损未能及时上报或未按要求恢复的扣2分/件次，每延迟1天扣1分；设施不按规定开放扣5分/次,重大检查或节日设施不能正常运行，加倍扣分；乱张贴、乱涂写每发现1处扣1分。公厕无专人管理的扣5 分，管理不到位的扣1分/项。 |  |  |
|  |  | 2、各类灯光、喷泉等设施按规定开放；公厕有专人负责，严格按相关要求开放管理。 |  |  |  |
|  |  | 3、定期清洗，无灰尘污渍，无乱张贴、乱涂写现象。 |  |  |  |
| 绿地 秩序 | 10 | 1、绿地上有杂物堆放、乱停车、乱披挂、乱设摊、乱晾晒、乱焚烧生产垃圾的现象。 | 发现一辆扣1分，管养人员自己的车辆扣2分/辆,杂物堆放、乱披挂、乱晾晒扣1分/处，乱设置扣2分/处，乱焚烧生产垃圾扣3分/处，扣完为止。绿地侵占、破坏设施未发现制止或发现未汇报的扣2分/次。 |  |  |
|  |  | 2、发现绿地侵占、偷盗苗木、破坏设施等现象，要立即制止，同时第一时间与采购人联系并汇报。 |  |  |  |
| 台账记录 | 10 | 1、提供当月考勤情况记录表、管理工作小结及次月工作计划安排。 2、及时做好各类灾害性天气的应急预案。 3、做好每月安全例会和文明作业的台账资料。 | 未按要求完成上交的，每缺一项扣2分 |  |  |
| 其他 | 15 | 1、管理人员符合管养绿地要求，人员齐全。定职定岗，按规定着标志服装。 | 上岗人员有缺少或不符合要求扣5分，聚众聊天、串岗离岗发现1人扣1分；不着标志服装,每发现1人扣1分。未按作业安全操作规程进行登高、机械操作的发现一次扣1分。不服从采购人管理，未能按要求完成任务的一次扣2分。机械不按合同要求配备，少一台扣2分。 |  |  |
|  |  | 2、安全要求，按绿化作业安全操作规程执行 |  |  |  |
|  |  | 3、机械未按照合同要求配备 |  |  |  |
| 合计 | 100 |  | 得分 |  |  |
| 特别 条款 | - 被媒体曝光或受到各级领导通报批评的，发生一次扣5分； - 各部门发现的问题或者群众来信来访未能及时整改处理或回复处理不及时、不真实的，每次扣5分； - 城市长效管理，数字化城管中因管理出现扣分的，直接按实际扣分。 4、不服从采购人统一管理,未完成采购人安排的其它任务的，发生一次扣5分。 |  |  |  |  |

说明：1.考核细则实施扣分，每一项扣分以扣完本项目分值为止。

2.日常考核时，对于人员上岗、着装、日常保洁、病虫害以及一些直接造成损害的问题直接扣分；其他问题按要求整改处理，在规定期限未能处理到位的进行扣分。月考核中，发现问题直接扣分。

3.本细则最终解释权归溧阳市市政市容管理中心。

四）绿化养护管理奖惩办法

1.绿化管养综合评分在95分以上者（含95分）按合同价正常结算；综合评分在90（含）-95分，每下降1分，扣款200元，以此类推计算；85（含）-90分，每下降1分，扣款500元；综合评分在80（含）-85分，每下降1分，扣款1000元；综合评分在80分以下者，扣除当月养护经费。

2.有下列情形之一的，采购人有权单方面终止与中标供应商的管养合同，当月的管养经费不予结算：

（1）未按采购文件的要求组织养护工作的（如管养期间没有固定经营场所、机具缺失等）；

（2）连续二次考核综合评分在80分以下的；

（3）管养合同进行转包的；

（4）因工人集体罢工、上访、群众举报和投诉等事件致使采购人名誉受损或其它损失的，除按考核要求扣分外，直接扣款2000元/次，情节特别严重的终止管养合同；

3.绿化管养考核由日常考核巡查和月考核组成，由采购人组织实施。

4.综合评分=100-日常考核扣分×70%-月度考核扣分×30%－特别条款扣分。

5.暴露出的同一问题采购人电话通知乙方两次后仍未整改到位，采购人将开出“整改通知书”，并在当月综合评分中扣除5分。

6.日常检查过程中，出现下列情况时，除按规定扣分外，还需直接扣除养护经费：

（1）现场负责人应按时按规定参加溧阳市市政市容管理中心组织的各项培训、会议；无故缺席的一次扣500元；

（2）按合同规定的固定工人数到岗到位，不足规定的固定人数时，按每人每天200元扣除；机动工不能按甲方要求到位时，按每人每天200元扣除；

（3）处于失管状态的地块，采购人有权根据失管的严重程度，在扣分的基础上，直接扣除当月的养护费用；

7.该措施中所指的扣款是每月考核综合评分扣款，中标供应商在结算资金时结清。

8.如不当养护造成绿化损失或严重社会影响，如草坪杂化、乔木修剪过重、地被花境长势衰退或严重不良等由中标供应商负责更新，费用由中标供应商自行承担。

9.应急管理：各中标供应商必须制定灾害性天气应急预案，建立一支稳定的应急抢险队伍，并保证有能力调配到高空作业车、大功率电锯等必须的应急设备，确保出现灾害性天气时，能够第一时间投入抢险救灾中，并服从采购人另行安排的其它范围内的应急抢险任务。

10.安全责任事故等风险问题：管养期内，中标供应商须加强安全生产管理，积极主动采取防范措施，解除安全隐患，同时为养护工人购买保险等方式来规避风险。如养护标段中发生安全事故、人员伤亡事件，由中标供应商自行负责处理解决，处理过程中发生的费用（包括赔偿费用）由中标供应商独立承担。

| 标段号 | 绿地名称 | 人员安排 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燕山河一标段 | 固定工上午35名以上、下午35名以上，其中固定工中必须含1名现场负责人。 | 当日7：00—当日18：00，根据季节调整。节假日进行轮休，但人员不得低于固定工的50%，重大节日由养护管理承包方制定轮值计划并报市溧阳市市政市容管理中心同意。 |
| 2 | 燕山新区标段 | 固定工上午30名以上、下午30名以上；其中固定工中必须含1名现场负责人。 | 当日7：00—当日18：00，根据季节调整。节假日进行轮休，但人员不得低于固定工的50%，重大节日由养护管理承包方制定轮值计划并报市溧阳市市政市容管理中心同意。 |
| 3 | 天目湖城区段 | 固定工上午28名以上、下午28名以上；其中固定工中必须含1名现场负责人。 | 当日7：00—当日18：00，根据季节调整。节假日进行轮休，但人员不得低于固定工的50%，重大节日由养护管理承包方制定轮值计划并报市溧阳市市政市容管理中心同意。 |
| 4 | 企业园 | 固定上午27名以上、下午27名以上，其中固定养工中必须含1名现场负责人。 | 当日7：00—当日18：00，根据季节调整。节假日进行轮休，但人员不得低于固定工的50%，重大节日由养护管理承包方制定轮值计划并报市溧阳市市政市容管理中心同意。 |
| 5 | 天目湖古县段 | 固定工上午25名以上、下午25名以上；其中固定工中必须含1名现场负责人。 | 当日7：00—当日18：00，根据季节调整。节假日进行轮休，但人员不得低于固定工的50%，重大节日由养护管理承包方制定轮值计划并报市溧阳市市政市容管理中心同意。 |
| 6 | 燕山河二标段 | 固定工上午24名以上、下午24名以上；其中固定工中必须含1名现场负责人。 | 当日7：00—当日18：00，根据季节调整。节假日进行轮休，但人员不得低于固定工的50%，重大节日由养护管理承包方制定轮值计划并报市溧阳市市政市容管理中心同意。 |
| 7 | 永定路东段标 | 固定工上午21名以上、下午21名以上；其中固定工中必须含1名现场负责人。 | 当日7：00—当日18：00，根据季节调整。节假日进行轮休，但人员不得低于固定工的50%，重大节日由养护管理承包方制定轮值计划并报市溧阳市市政市容管理中心同意。 |
| 8 | 平陵西路标段 | 固定工上午20名以上、下午20名以上；其中固定工中必须含1名现场负责人。 | 当日7：00—当日18：00，根据季节调整。节假日进行轮休，但人员不得低于固定工的50%，重大节日由养护管理承包方制定轮值计划并报市溧阳市市政市容管理中心同意。 |
| 9 | 昆仑绿地标段 | 固定工上午16名以上、下午16名以上；其中固定工中必须含1名现场负责人。 | 当日7：00—当日18：00，根据季节调整。节假日进行轮休，但人员不得低于固定工的50%，重大节日由养护管理承包方制定轮值计划并报市溧阳市市政市容管理中心同意。 |

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关要求，本项目面向中小企业预留份额100 %。

- 第六章   拟签订的合同文本

（主要条款）

合同编号：

签约地点：               签约时间：  年   月   日

| 采购人:（甲方）溧阳市市政市容管理中心 | 中标供应商：（乙方） |
| --- | --- |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目的采购结果签订本合同。

一、项目概况及合同金额

1. 项目编号：

2. 项目名称：

3. 养护范围及内容：

4. 合同金额：人民币元/年(大写：)

包含：甲供材料费万元/年，应急费万元/年

二、管养期

管养合同期限：一年（年月日至年月日），合同期满年度考核合格的可续签1年合同。

四、付款方式

合同签订后预付合同价款（扣除甲供材料费、应急费及“五金”）的10%作为预付款，第一个季度满后付至合同价款（扣除甲供材料费、应急费、“五金”及相应考核扣款）的25%，第二个季度满后付至合同价款（扣除甲供材料费、应急费、“五金”及相应考核扣款）的50%，第三个季度满后付至合同价款（扣除甲供材料费、应急费、“五金”及相应考核扣款）的75%，第四个季度满后付至合同价款（扣除甲供材料费、应急费、“五金”及相应考核扣款）的100%。

五、项目负责人

项目负责人：

六、绿地管养要求

| 序号 | 内容 | 一级 | 二级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乔灌木 | 1、树木生长正常，不歪斜（造型树木除外）； 2、乔木树形完美，主侧枝均匀，数量适宜，内膛通风透光，无枯死枝、过密枝、下垂枝等； 3、花灌木开花及时，正常，花后修剪及时。 4、乔木根部无萌蘖枝； 5、无缺株、死树，无杂树，无明显杂草； 6、基本无病虫害危害迹象。 | 1、树木生长正常，不歪斜（造型树木除外）； 2、乔木树形基本完整，符合其自然特征，无明显的枯、死枝； 3、花灌木开花及时，花后修剪及时； 4、无缺株、死树，无杂树，无藤本缠绕； 5、无明显病虫害危害迹象； |
| 2 | 绿篱色块地被 | 1、生长茂盛，枝条茂密，密度适宜； 2、生长季节修剪、追肥及时，修剪形态符合景观观赏要求； 3、无人为践踏、断行缺株现象； 4、基本无病虫害危害。 | 1、生长良好； 2、生长季节及时修剪、追肥，修剪形态符合生长要求； 3、无人为践踏、断行缺株现象； 4、无明显病虫害危害。 |
| 3 | 草坪 | 1、草坪生长茂盛，景观效果好； 2、修剪及时，修剪高度符合要求； 3、草坪边缘线清晰（树穴、花坛交界处、其他植物间）； 4、基本无杂草，基本无病虫害危害现象； 5、草坪集中空秃面积不超过0.2㎡； 6、绿地平整，无坑洼积水。 | 1、草坪生长正常，无明显空秃，集中空秃面积不超过0.5㎡； 2、修剪及时，高度符合要求； 3、无阔叶杂草、大型野草等，杂草控制高度在5㎝以下； 4、无明显病虫害危害迹象； 5、绿地平整，无大面积的坑洼积水现象。 |
| 4 | 水体 | 1、水面无漂浮物，河内水草清理及时； 2、水生植物生长健壮，观赏期长，秋冬季按要求收割及时； 3、无垂钓、游泳现象； | 1、水面无漂浮物，河内水草清理及时； 2、水生植物生长良好，保持正常形态特征，无明显有害生物危害； 3、无垂钓、游泳现象； |
| 5 | 园林设施维护 | 1、园林建构筑物、小品及各类便民设施保持完好，无安全隐患、无破损现象，无乱涂写、乱张贴、乱涂刻现象； 2、设施损坏后修复及时； 3、供电照明管线等设施常年完整、正常运转； 4、园路、铺装平整，无破损、无积水现象； 5、树木支撑桩位扎缚规范、有效。 | 1、园林设施基本完好，有问题及时处理并上报； |
| 6 | 卫生 保洁 | 1、公共厕所的保洁、灭杀到位，无臭味； 2、绿地各类便民设施整洁，无陈旧积尘； 3、绿地整洁，无枯枝落叶，无杂物、无白色垃圾（树挂）、无建筑垃圾，垃圾日产日清。 4、作业废弃物（如树枝、树叶、草屑等）、水面杂物，日产日清。 5、无卫生死角。 | 1、绿地基本整洁，无枯枝落叶，无明显杂物、无白色垃圾、无建筑垃圾。 2、作业废弃物（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水面杂物，日产日清。 3、无卫生死角。 |
| 7 | 绿地 秩序 | 1、无侵占毁绿行为和现象； 2、秩序良好，无乱堆乱放、晾晒衣物、无乱设摊和车辆乱停放现象； 3、对被破坏或其他原因引起的绿地损坏及时上报； 4、及时清运各种垃圾杂物等，严禁现场焚烧。 | 1、无侵占毁绿行为和现象； 2、秩序良好，无乱堆乱放、晾晒衣物、无乱设摊和车辆乱停放现象； 3、对被破坏或其他原因引起的绿地损坏及时上报； 4、及时清运各种垃圾杂物等，严禁现场焚烧。 |
| 8 | 人员要求 | 1、上岗人员符合国家用工规定，固定工人数和机动工出工次数符合要求； 2、在岗人员统一着装，穿戴整齐，安全、规范、文明作业。 | 1、上岗人员符合国家用工规定，固定工人数和机动工出工次数符合要求； 2、在岗人员统一着装，穿戴整齐，安全、规范、文明作业。 |
| 9 | 组织管理 | 1、绿化管理台账齐全，有专人负责； 2、根据绿地情况，制定绿地管养技术措施及年度养护计划、月度工作计划等； 3、有应急抢险预案措施； 4、加强对职工培训，提高职工的技术水平； 5、按照安全生产操作规程组织作业。 6、现场作业符合最新疫情防控要求。 | 1、绿化管理台账齐全，有专人负责； 2、根据绿地情况，制定绿地管养技术措施及年度养护计划、月度工作计划等； 3、有应急抢险预案措施； 4、加强对职工培训，提高职工的技术水平； 5、按照安全生产操作规程组织作业。6、现场作业符合最新疫情防控要求。 |
| 10 | 其它 | 1、工作时间为当日7：00—当日18：00； 2、绿地保洁、养护人员见具体标段。 | 1、工作时间为当日7：00—当日18：00； 2、绿地保洁、养护人员见具体标段。 |

- 管理及考核

1、绿地管养考核工作由甲方组织实施。考核实行百分制，当月考核综合评分分数低于80分为不合格。年度考核得分为整年度12个月的月考核平均得分，年度考核得分≥80分为合格，可以续签1年合同。

2、乙方在年度管养期内出现以下问题之一，年度养护合同将自动终止：

（1）1个养护年度中有连续两次月考核不合格的（考核评分80分以下）。

（2）1个养护年度内，发生重大质量、安全方面的责任事故，对绿化景观造成严重破坏或造成严重社会影响的，采购人将取消其管养资格，扣除管养保证金，并依法继续向中标供应商追究相应法律和经济责任。

（3）管养合同进行转包的。

被取消管养资格后，由相邻标段中标供应商临时代管，并同样采用以上方法考察单位管养能力，代管期限最长不得超过3个月，且代管期内遇合同到期则代管自动终止。

乙方不得以设备采购、人员招聘、办公经营场所租赁（购买）等任何理由向甲方提出经济补偿要求。

3、绿化管养考核实施细则

| 项目 | 分值 | 考核标准 | 扣分细则 |  | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生 保洁 | 20 | 1、花坛、树池、绿地内无白色垃圾、落叶、建筑垃圾；水面无漂浮物等。 | 发现有陈旧垃圾、杂物扣2分/处；发现有卫生死角扣5分/处；发现园林设施及水体不整洁扣1分/处；垃圾当天不及时清运扣2分。 |  |  |
|  |  | 2、园林设施整洁卫生；厕所无异臭、地面无积水、无积渍、定期喷药灭菌、灭虫。 |  |  |  |
|  |  | 3、生产垃圾日产日清，重点地段随产随清。 |  |  |  |
| 草坪 养护 | 10 | 1、生长期长势好，草坪绿期长，抗旱浇水和雨后排水及时，无退化现象。 | 未及时做好浇水、排水工作致草坪生长不良扣1分/处；修剪不合格每平方扣1分；病虫害防治不力造成危害影响景观的每平方扣1分；杂草明显、界线不清扣1分/处 |  |  |
|  |  | 2、修剪平整，冬绿型草坪高度不超过10厘米，夏绿型草坪高度不超过6厘米，休眠期前作较低修剪。 |  |  |  |
|  |  | 3、草坪无病虫害，无空秃，有一定厚度，草根不裸露。 |  |  |  |
|  |  | 4、无杂草，与绿篱色块、地被之间界线清晰。 |  |  |  |
| 乔灌木 养护 | 20 | 1、树木生长正常，无死树、断枝及明显枯死枝，无倾斜、歪倒现象，绿篱色块基本无空缺。 | 管护不到位，未及时做好浇水、排水工作致苗木死亡的扣5分/处；歪斜树不及时扶正、死树、枯枝、断枝不及时处理扣1分/株。修剪、清理不及时及修剪手法过重扣1分/处；绿篱色块成片死亡未及时补缺到位扣1分/处。出现病虫害症状，防治不力的扣1分/次，造成严重危害的扣2分/次，造成一定范围植株死亡的扣5分/次。 发现明显杂草、杂树扣1分/处。 |  |  |
|  |  | 2、树木的修剪符合景观观赏要求，乔木根部无萌孽枝，绿篱、色块修剪及时到位，垂直绿化牵引、绑扎到位。 |  |  |  |
|  |  | 3、树木病虫害防治及时、有效，蛀干害虫<3%,食叶性害虫<5%,刺吸性害虫<10%。 |  |  |  |
|  |  | 4、绿地内无大型杂草、无缠绕性、攀缘性杂草，无乱牵乱挂现象，杂树、树桩清除及时。 |  |  |  |
| 设施 维护 | 15 | 1、建筑小品、辅助设施和标志标牌等完好，无人为损坏或遗失，如有缺损及时上报并按原貌修复。 | 设施破损未能及时上报或未按要求恢复的扣2分/件次，每延迟1天扣1分；设施不按规定开放扣5分/次,重大检查或节日设施不能正常运行，加倍扣分；乱张贴、乱涂写每发现1处扣1分。公厕无专人管理的扣5 分，管理不到位的扣1分/项。 |  |  |
|  |  | 2、各类灯光、喷泉等设施按规定开放；公厕有专人负责，严格按相关要求开放管理。 |  |  |  |
|  |  | 3、定期清洗，无灰尘污渍，无乱张贴、乱涂写现象。 |  |  |  |
| 绿地 秩序 | 10 | 1、绿地上有杂物堆放、乱停车、乱披挂、乱设摊、乱晾晒、乱焚烧生产垃圾的现象。 | 发现一辆扣1分，管养人员自己的车辆扣2分/辆,杂物堆放、乱披挂、乱晾晒扣1分/处，乱设置扣2分/处，乱焚烧生产垃圾扣3分/处，扣完为止。绿地侵占、破坏设施未发现制止或发现未汇报的扣2分/次。 |  |  |
|  |  | 2、发现绿地侵占、偷盗苗木、破坏设施等现象，要立即制止，同时第一时间与采购人联系并汇报。 |  |  |  |
| 台账记录 | 10 | 1、提供当月考勤情况记录表、管理工作小结及次月工作计划安排。 2、及时做好各类灾害性天气的应急预案。 3、做好每月安全例会和文明作业的台账资料。 | 未按要求完成上交的，每缺一项扣2分 |  |  |
| 其他 | 15 | 1、管理人员符合管养绿地要求，人员齐全。定职定岗，按规定着标志服装。 | 上岗人员有缺少或不符合要求扣5分，聚众聊天、串岗离岗发现1人扣1分；不着标志服装,每发现1人扣1分。未按作业安全操作规程进行登高、机械操作的发现一次扣1分。不服从采购人管理，未能按要求完成任务的一次扣2分。机械不按合同要求配备，少一台扣2分。 |  |  |
|  |  | 2、安全要求，按绿化作业安全操作规程执行 |  |  |  |
|  |  | 3、机械未按照合同要求配备 |  |  |  |
| 合计 | 100 |  | 得分 |  |  |
| 特别 条款 | 1、被媒体曝光或受到各级领导通报批评的，发生一次扣5分； 2、各部门发现的问题或者群众来信来访未能及时整改处理或回复处理不及时、不真实的，每次扣5分； 3、城市长效管理，数字化城管中因管理出现扣分的，直接按实际扣分。 4、不服从采购人统一管理,未完成采购人安排的其它任务的，发生一次扣5分。 |  |  |  |  |

说明：1.考核细则实施扣分，每一项扣分以扣完本项目分值为止。

2.日常考核时，对于人员上岗、着装、日常保洁、病虫害以及一些直接造成损害的问题直接扣分；其他问题按要求整改处理，在规定期限未能处理到位的进行扣分。月考核中，发现问题直接扣分。

3.本细则最终解释权归溧阳市市政市容管理中心。

八、绿化养护管理奖惩办法

1.绿化管养综合评分在95分以上者（含95分）按合同价正常结算；综合评分在90（含）-95分，每下降1分，扣款200元，以此类推计算；85（含）-90分，每下降1分，扣款500元；综合评分在80（含）-85分，每下降1分，扣款1000元；综合评分在80分以下者，扣除当月养护经费。

2.有下列情形之一的，甲方有权单方面终止与乙方的管养合同，当月的管养经费不予结算：

（1）未按采购文件的要求组织养护工作的（如管养期间没有固定经营场所、机具缺失等）；

（2）连续二次考核综合评分在80分以下的；

（3）管养合同进行转包的；

（4）因工人集体罢工、上访、群众举报和投诉等事件致使采购人名誉受损或其它损失的，除按考核要求扣分外，直接扣款2000元/次，情节特别严重的终止管养合同；

3.绿化管养考核由日常考核巡查和月考核组成，由采购人组织实施。

4.综合评分=100-日常考核扣分×70%-月度考核扣分×30%－特别条款扣分。

5.暴露出的同一问题采购人电话通知乙方两次后仍未整改到位，采购人将开出“整改通知书”，并在当月综合评分中扣除5分。

6.日常检查过程中，出现下列情况时，除按规定扣分外，还需直接扣除养护经费：

（1）现场负责人应按时按规定参加溧阳市市政市容管理中心组织的各项培训、会议；无故缺席的一次扣500元；

（2）按合同规定的固定工人数到岗到位，不足规定的固定人数时，按每人每天200元扣除；机动工不能按甲方要求到位时，按每人每天200元扣除；

（3）处于失管状态的地块，采购人有权根据失管的严重程度，在扣分的基础上，直接扣除当月的养护费用；

7.该措施中所指的扣款是每月考核综合评分扣款，中标人在结算资金时结清。

8.如不当养护造成绿化损失或严重社会影响，如草坪杂化、乔木修剪过重、地被花境长势衰退或严重不良等由中标人负责更新，费用由中标人自行承担。

9.应急管理：各中标人必须制定灾害性天气应急预案，建立一支稳定的应急抢险队伍，并保证有能力调配到高空作业车、大功率电锯等必须的应急设备，确保出现灾害性天气时，能够第一时间投入抢险救灾中，并服从采购人另行安排的其它范围内的应急抢险任务。

10.安全责任事故等风险问题：管养期内，乙方须加强安全生产管理，积极主动采取防范措施，解除安全隐患，同时为养护工人购买保险等方式来规避风险。如养护标段中发生安全事故、人员伤亡事件，由乙方自行负责处理解决，处理过程中发生的费用（包括赔偿费用）由乙方独立承担。

| 标段号 | 绿地名称 | 人员安排 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燕山河一标段 | 固定工上午35名以上、下午35名以上，其中固定工中必须含1名现场负责人。 | 当日7：00—当日18：00，根据季节调整。节假日进行轮休，但人员不得低于固定工的50%，重大节日由养护管理承包方制定轮值计划并报市溧阳市市政市容管理中心同意。 |
| 2 | 燕山新区标段 | 固定工上午30名以上、下午30名以上；其中固定工中必须含1名现场负责人。 | 当日7：00—当日18：00，根据季节调整。节假日进行轮休，但人员不得低于固定工的50%，重大节日由养护管理承包方制定轮值计划并报市溧阳市市政市容管理中心同意。 |
| 3 | 天目湖城区段 | 固定工上午28名以上、下午28名以上；其中固定工中必须含1名现场负责人。 | 当日7：00—当日18：00，根据季节调整。节假日进行轮休，但人员不得低于固定工的50%，重大节日由养护管理承包方制定轮值计划并报市溧阳市市政市容管理中心同意。 |
| 4 | 企业园 | 固定上午27名以上、下午27名以上，其中固定养工中必须含1名现场负责人。 | 当日7：00—当日18：00，根据季节调整。节假日进行轮休，但人员不得低于固定工的50%，重大节日由养护管理承包方制定轮值计划并报市溧阳市市政市容管理中心同意。 |
| 5 | 天目湖古县段 | 固定工上午25名以上、下午25名以上；其中固定工中必须含1名现场负责人。 | 当日7：00—当日18：00，根据季节调整。节假日进行轮休，但人员不得低于固定工的50%，重大节日由养护管理承包方制定轮值计划并报市溧阳市市政市容管理中心同意。 |
| 6 | 燕山河二标段 | 固定工上午24名以上、下午24名以上；其中固定工中必须含1名现场负责人。 | 当日7：00—当日18：00，根据季节调整。节假日进行轮休，但人员不得低于固定工的50%，重大节日由养护管理承包方制定轮值计划并报市溧阳市市政市容管理中心同意。 |
| 7 | 永定路东段标 | 固定工上午21名以上、下午21名以上；其中固定工中必须含1名现场负责人。 | 当日7：00—当日18：00，根据季节调整。节假日进行轮休，但人员不得低于固定工的50%，重大节日由养护管理承包方制定轮值计划并报市溧阳市市政市容管理中心同意。 |
| 8 | 平陵西路标段 | 固定工上午20名以上、下午20名以上；其中固定工中必须含1名现场负责人。 | 当日7：00—当日18：00，根据季节调整。节假日进行轮休，但人员不得低于固定工的50%，重大节日由养护管理承包方制定轮值计划并报市溧阳市市政市容管理中心同意。 |
| 9 | 昆仑绿地标段 | 固定工上午16名以上、下午16名以上；其中固定工中必须含1名现场负责人。 | 当日7：00—当日18：00，根据季节调整。节假日进行轮休，但人员不得低于固定工的50%，重大节日由养护管理承包方制定轮值计划并报市溧阳市市政市容管理中心同意。 |

九、履约担保：乙方在中标后，正式管养合同签订前须向甲方缴纳合同价的5%作为履约担保，履约担保在管养服务结束后一个月内无息退还。

十、合同生效及其它：

1、生效：本合同自双方签字盖章之日起成立，并依法生效。

2、下列文件均为本合同不可分割的部分：

1)合同书及补充协议，

2)中标通知书，

3)询标纪要(如有)，

4)甲乙双方签署的文件、电传、协商纪要等文件，

5)采购文件及其补充文件，

6)投标文件及其补充文件。

十一、合同份数：本合同一式五份，甲乙双方各执二份，送代理机构备案一份。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 开户行： | 开户行： |
| 账号： | 账号： |
| 税号： | 税号： |
| 法定代表人(签字)： | 法定代表人(签字)： |
| 委托代理人(签字)： | 委托代理人(签字)： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 邮编： | 邮编： |
| 地址： | 地址： |

- 第七章   投标文件格式

投标供应商编制文件须知

1、投标供应商按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于采购文件中标记了“实质性格式”文件的，投标供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和采购文件未提供格式的内容，可由投标供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标供应商名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标供应商资格声明函（实质性格式）

投标供应商资格声明函

致：（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标供应商。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

- 2-1中小企业声明函（实质性格式）

说明：

（1）本项目专门面向中小企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（2）为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

3 本项目的特定资格要求

3-3其他特定资格要求（实质性格式）

二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部采购文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应采购文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照采购文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当采购文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 标段号 | 投标供应商名称 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

5  分项报价表（实质性格式）

分项报价表（格式自拟）

- 6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号（页码） | 采购文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号(页码) | 采购文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

- 对采购文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

9  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标供应商正式职工。

投标供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

10  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11  投标承诺书（实质性格式）

投 标 承 诺 书

（采购人）：

我们参加贵单位组织的                 （项目名称、标段号） 投标，我单位承诺：一旦我单位中标，

1、保证作业人员配备不低于采购文件要求；

2、保证作业人员工资不低于溧阳市最低工资标准；

3、保证按时足额缴纳各项税费，支付“五金”、商业险、高温费、加班费、劳保费、过节费、补贴等及合同要求的其他人员费用，并建立职工有关档案。

4、保证按要求足额配置作业机具。

5、保证在中标通知书发出后1周内在溧阳市内具有能满足办公、仓储等要求的办公经营场所。

如违反上述承诺，我单位自愿承担违约责任，采购人有权拒绝支付费用，并有权进行经济处罚，直至解除合同。

投标供应商名称（加盖公章）：____________

法定代表人（签字或签章）：____________

日期：_____年______月______日

- 12   采购文件要求提供或投标供应商认为应附的其他材料