南医大常州医疗健康科技园新建工程一期项目全过程跟踪审计（含竣工结算审计）

公 开 招 标

采 购 文 件

项目编号：JSZC-320412-JJJC-G2023-0015

项目名称：南医大常州医疗健康科技园新建工程一期项目

全过程跟踪审计（含竣工结算审计）

采 购 人：常州西太湖科技产业园管理委员会

采购代理机构：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司

- 目      录

- 投标邀请

- 投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件的组成及提交须知

第八章  投标文件格式

- 第一章   投标邀请

受 常州西太湖科技产业园管理委员会的委托，江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司就南医大常州医疗健康科技园新建工程一期项目全过程跟踪审计（含竣工结算审计）进行公开招标采购，各潜在投标人可在“苏彩云”平台自行免费下载招标文件，并于2024年1月8日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-JJJC-G2023-0015

2.项目名称：南医大常州医疗健康科技园新建工程一期项目全过程跟踪审计

（含竣工结算审计）

3.项目预算金额：200万元

4.项目最高限价：200万元，其中本项目全过程造价咨询服务费(除因采购人设计变更引起的部分)为人民币160万元；因采购人设计变更引起的工程造价咨询部分费用为人民币40万元。

5.采购需求：南医大常州医疗健康科技园新建工程一期建设项目概算总投资312388万元，以工程设计、采购、施工总承包（EPC）形式实施，本项目造价咨询服务内容包括但不限于全过程跟踪、结算及相关服务等，包含：投资决策阶段、工程发承包/招投标阶段、工程施工阶段造价咨询服务及其他相关的造价咨询其它业务。

6.合同履行期限：自合同生效之日起至本项目竣工结算工程造价审计结束。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.本项目是否接受进口产品投标：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目专门面向中小企业预留采购份额。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造、服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否。

3.2本项目是否属于政府购买服务：是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

3.3其他特定资格要求： 无  。

三、获取招标文件

1.时间：本公告发布之日起至 2023年12月26日17:00（北京时间）。

2.获取方式：在“苏采云”平台自行免费下载采购文件。注：因本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。

3.下载方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4. 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间、开标时间：2024年1月8日14:00（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名　称：常州西太湖科技产业园管理委员会

地    址：江苏省常州市武进区绿杨路8号

联系方式：0519-86362060

2.采购代理机构信息

名　称：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司

地　址：常州市武进区晓柳花苑一期007号

联系方式：0519-88887808    15961256000

3.项目联系方式

采购单位联系人：郑先生

代理机构联系人：王工

4、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163

- 八、其他

1、根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

- 第二章   投标人须知

第一节 投标人须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：服务 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目不适用。 |
| 4 | 现场考察 | 不组织 |
| 5 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 6 | 样品 | 投标样品递交：不需要 |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | 本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 |
| 8 | 标的所属行业 | 本项目属于服务类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 （《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 9 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 10 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 11 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于 2023 年 12 月 27日 9 时 00 分前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件 的询问内容”）发送至邮箱（jjc_cz123@163.com）进行咨询，如口头 可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标 文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告 将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。 |
| 12 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章投标邀请》。 （2）代理机构：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司 联系部门：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司常州分公司； 联系电话：0519-88887808 15961256000 ； 通讯地址：常州市武进区晓柳花苑一期007号。 |
| 13 | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达, 江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司和采购人各一份，联系方式见《第一章 投标邀请》） |

第二节 说明

一、 总则

- 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理单位和采购人不收取标书工本费

4.3中标服务费

（1）本项目代理费由中标供应商支付：按以下标准的70%计取，不足人民币5000元的按5000元收取。

| 预算价 | 费率 |
| --- | --- |
| 100（含，下同）以下 | 1.5% |
| 100-500 | 0.8% |
| 备注：代理费按预算价乘以费率计取，按差额定率累进法计算。 |  |

（2）代理服务费账户：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司常州分公司

账号：1032000000001429

开户银行：江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行

（3）代理费由中标（成交）供应商领取中标通知书时（签订合同前）结清。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）投标文件的组成及提交须知

（8）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理单位联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理单位可以对招标文件进行修改。

8.2 代理单位有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理单位就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，评标时按开标一览表中的价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为代理单位规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理单位于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理单位的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理单位可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 代理单位拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 代理单位将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理单位组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，代理单位将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理单位均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理单位和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理单位将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理单位将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理单位的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理单位及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理单位将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理单位行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理单位或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理单位、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理单位提出，由代理单位负责答复。

采购人及代理单位只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和代理单位不接受未填写快递运单的快件）。

代理单位质疑接收部门为：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司常州分公司

联系地址：常州市武进区晓柳花苑一期007号

联系电话0519-88887808    15961256000

29.5 以下情形的质疑不予受理：

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理单位有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理单位将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 第三章  资格审查

- 第一节 资格审查程序

- 一、开标结束后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 投标人资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 投标人信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 无 |  |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 第一节 符合性审查程序

- 一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

- 二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理

（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

- 三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

- 四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会对评分汇总情况进行复核，对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

- 一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

- 二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同，则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

- 三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

第四节 评标标准

| 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） | 提供材料要求及备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 （12） | 1、采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价得分= (评标基准价/投标报价)×12分 | 12 |  |
| 主观分 （44分） | 2.1、体现本项目审计的基本要求，思路清晰、内容完整；明确审计目标，突出审计重点。针对被审计项目的专业特点具体策划，思路清晰、内容完整、重点突出的得6分；思路较清晰、内容较完整、重点较突出的得4分；一般的得2分，没有不得分。 | - 6 |  |
|  | 2.2、针对本项目有反映审计成果的具体举措，措施可行的得6分，措施较可行的得4分，一般的得2分，没有不得分。 | - 6 |  |
|  | 2.3、针对审计过程中具体问题的具体处理方式及措施，处理方式及措施可行的得6分；处理方式及措施较可行的得4分；一般的得2分；没有不得分。 | - 6 |  |
|  | 2.4、各专业人员的安排及人员相关职责的明确等： 专业安排合理、职责明确的得4分；专业安排较合理、职责较明确的得2分；专业安排和职责一般的得1分；没有不得分。 | - 4 |  |
|  | 2.5、根据本项目特点，制定全过程跟踪及结算造价咨询服务方案，针对本项目的特点有具体策划，提出措施，分析科学合理、数据准确，突出重点，并审计成效明显。分析的内容及质量控制完整全面，重点突出，措施可行的得6分；分析的内容及质量控制较为完整全面，重点较突出，措施较可行的得4分；一般得2分；没有不得分。 | - 6 |  |
|  | 2.6、根据本项目特点，提供类似项目的案例分析，内容包括投资决策阶段、工程发承包/招投标阶段、工程施工阶段、结算阶段等各个阶段的造价控制分析：内容详细全面、造价控制效果明显得6分，内容全面、造价控制效果一般得4分，内容简单，造价控制效果不明显，得2分；没有不得分。 注：须另行提供类似项目的造价咨询报告、审定单及委托合同。 | - 6 |  |
|  | 2.7、项目服务便利：针对本项目提出自身服务的便利条件，且切实可行的。便利条件优势明显得4分；便利条件优势较明显得2分；无优势不得分。 | - 4 |  |
|  | 2.8、现场服务：根据本项目实际情况编制现场服务计划，包括现场的人员、专业、时间安排：服务计划、专业安排科学详细，派出的人员、时间明显优于本项目人员现场服务基本要求得4分；服务计划、专业安排、派出的人员、时间合理可行的得2分；其他不得分。 | - 4 |  |
|  | 2.9、针对本项目特点审计要求提出合理化建议，建议合理得2分，建议一般得1分，无合理化建议不得分。 | - 2 |  |
| 客观分（44分） | 3.1、投标单位获得省行业协会工程造价咨询企业信用评定等级的（在有效期内），5A级得5分，4A级得4分，3A得3分,2A得2分，1A得2分，其他等级不得分。（外省单位提供与江苏省相应等级的证明,全国工程造价咨询企业信用等级评价AAA相当于江苏省5A，AAA-相当于江苏省4A，AA级相当于江苏省3A，AA-相当于江苏省2A，A相当于江苏省1A）。 | - 5 | (1)提供信用评定等级； (2)认证证书提供国家认证认可监督管理委员会网上核验的截图，且证书认证业务范围中必须包含工程造价咨询否则不得分。评标时根据认监委官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询结果后作为评审依据。 （3）如投标单位既有所在省的造价咨询企业信用等级评价又有全国性的企业信用等级评价且均在有效期内，则以评定等级标准高的得分。 |
|  | 3.2、投标单位提供质量管理体系认证，职业健康体系认证,环境管理体系认证证书，每一项认证得2分，最高得6分。 | - 6 |  |
|  | 3.3、投标单位提供自2020年12月1日以来政府性投资或国有资金投资类别的公共建筑类（住宅、厂房除外）跟踪及结算审计项目的，每有一项得1分；最高得3分。 注：以上仅限3个项目。 | - 3 | 提供中标（成交）通知书、中标（成交）结果公告网上截图、合同，时间以合同订立时间为准。（合同不能反应建筑内容的，另行提供立项批文，若立项批文的项目名称与合同不一致的，另行提供委托方出具的证明） |
|  | 3.4、项目负责人： （1）高级工程师及以上职称的得1分。 （2）自2020年12月1日承担过政府性投资或国有资金投资类别的公共建筑类（住宅、厂房除外）跟踪及结算项目的项目负责人的得1分，最高得1分。 （3）除造价工程师资格外具有其他国家级建设类执业资格的得2分。 （4）项目负责人一级注册造价工程师执业年限15年（含）以上得2分；15年（不含）-10年（含）得1分；其余不得分。 | - 6 | （1）提供人员职称证书和投标单位为前述人员缴纳的官方社保证明（2023年9月-2023年11月），退休返聘人员不计分。 （2）业绩提供审计通知书或合同或审定单，时间以审计通知书或合同或审定单为准 （3）项目负责人以审定单载明的为准。 （4）提供有效期内注册证书、执业资格证书，执业年限以执业资格证书所载的批准日期至响应文件提交截止之日（含）的实足时间为准。 （5）若人员已办理延续并通过后还未能领取注册证书的，以中华人民共和国住房和城乡建设部网站“全国建筑市场监管公共服务平台”（www.mohurd.gov.cn）查询的有效时间为准。投标单位在证书后附该网站查询截图。 |
|  | 3.5、技术负责人： （1）高级工程师及以上职称的得1分。 （2）自2020年12月1日承担过政府性投资或国有资金投资类别的公共建筑类（住宅、厂房除外）跟踪及结算审计的得1分，最高得1分。 （3）除造价工程师资格外具有其他国家级建设类执业资格的得2分。 （4）技术负责人一级注册造价工程师执业年限15年（含）以上得2分；15年（不含）-10年（含）得1分；其余不得分。 | - 6 |  |
|  | 3.6、专业咨询员： （1）项目组成人员基本配置表中的5名专业咨询员具备高级职称及以上资格的，每有一人得2分，最高得6分。 （2）在满足项目组成人员基本要求的基础上：每增加一名一级注册造价师或国家注册造价师（土建或土木建筑专业）的得2分，最高得8分；每增加一名一级注册造价师或国家注册造价师（安装）的得2分，最高得4分。 | - 18 | 提供人员职称证书、有效期内的注册证书和投标单位为前述人员缴纳的官方社保证明（2023年9月-2023 年11月），退休返聘人员不计分。 若人员已办理延续并通过后还未能领取注册证书的，以中华人民共和国住房和城乡建设部网站“全国建筑市场监管公共服务平台”（www.mohurd.gov.cn）查询的有效时间为准。投标单位在证书后附该网站查询截图。 |

- 注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第五章   采购需求

一、采购标的

（一） 采购标的

南医大常州医疗健康科技园新建工程一期项目全过程跟踪审计（含竣工结算审计）服务。

（二）项目概述

南医大常州医疗健康科技园新建工程一期建设项目以工程设计、采购、施工总承包（EPC）形式实施，项目用地面积约231324 ㎡， 总建筑面积235830  ㎡，其中新建地上建筑面积约208841 ㎡，新建地下建筑面积约26989 ㎡。主要新建实验实训楼4栋（60006 ㎡）、医疗健康中试中心3栋（96740 ㎡）、医疗健康孵化中心4栋（27600 ㎡）、产学研合作楼4栋（49909 ㎡）、门卫（137 ㎡）实验废弃物暂存房 （378 ㎡）、能源中心垃圾房（1060 ㎡）等同步实施道路管网、水电气及相关智能化基础等配套设施。

项目概算总投资312388万元，其中：建安费157353万元(含医疗健康孵化中心D专项工程暂估价5796万元)，设备采购费90768万元(其中舞台工艺设备1290万元、分体空调491万元、智能化设备9030万元、园区办公设备6000万元、厨房设备500万元)，工程规费及服务费10055万元，工程水电气外接费用8500万元，土地费20820万元，建设期利息11500万元，预备费13392万元。

★二、商务要求

（一）合同履行期限：自合同生效之日起至本项目竣工结算工程造价审计结束。

（二）付款条件

（1）工程造价咨询服务费(除因采购人设计变更引起的部分)：自合同签订后支付包干价的10%作为预付款，每年年底根据实际完成投资额的相应比例*70%*中标价为年度付款最高上限，其余费用在项目竣工验收并经结算审计后一次性支付。

（2）因采购人设计变更引起的工程造价咨询部分：每年度年底支付实际发生费用的80%，竣工验收前累计支付金额不得超过32万元；余款在项目竣工验收并经结算审计后一次性支付。

（3）竣工结算后扣除已付咨询费，余额在提交咨询成果文件后于当年年底支付。

（4）每年度付款总金额不得超过财政年度预算金额。

★三、技术要求

1、项目实施内容：（1）工程实施过程中的全过程（投资决策、设计、招标、施工等阶段）造价控制；（2）工程结算审核；（3）造价咨询其他业务。

2、拟派项目组人员基本要求（以下人员不得兼任，不满足视为未实质性响应招标文件要求，并将项目组成员配置表上传至“投标文件的组成及提交须知” —“符合证明文件格式材料”—“投标文件有效性”,人员配置表格式可参见“第八章 投标文件组成”——“十四 其他格式材料1”，不满足此配置或未上传视为无效投标）：

| 序号 | 人员 | 拟派人数 | 负责内容 | 人员执业要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 资格 | 专业 |  |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 项目总负责 | 一级注册造价师或国家注册造价师 | 土木建筑或土建 |  |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 技术总负责 | 一级注册造价师或国家注册造价师 |  |  |
| 3 | 专业咨询员 | 2 | 土建 | 一级注册造价师或国家注册造价师 | 土木建筑或土建 |  |
|  |  | 1 | 安装 | 一级注册造价师或国家注册造价师 | 安装 |  |
|  |  | 1 | 市政 | 一级注册造价师或国家注册造价师 |  |  |
|  |  | 1 | 装饰 | 一级注册造价师或国家注册造价师 |  |  |

受聘或者执业：

①同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

若有上述情形，一经查实弄虚作假行为，采购人有权取消该投标单位的投标资格，同时上报至行政主管单位并处罚。

现场服务要求：每周确保不少于3人派至现场，且每人每周不得低于4次。如现场要增加的人员的应满足现场实际需要。

3、成果要求：本次采购包括项目范围内的所有内容及采购人合理要求的其他内容，当采购人有合理要求时，中标人不得以任何理由予以拒绝。此外，中标人应按照符合相关法律、法规及技术规范的要求，出具结算审计报告及阶段性跟踪审计报告。若有复审，应全面配合复审单位进行复审。若行业标准及规范发生变化，则以国家发布最新的行业标准、法规及技术规范要求为准。

4、任务大纲

（一）工程造价审计

投标人的审计服务应严格按照国家、行业、地方有关技术标准、规范、政策执行。并按照《江苏省工程造价咨询业务指导规程》、《委托合同》开展业务，按照相关规定提交符合格式要求的审查成果报告及档案，并及时做好终审或竣工资料归集工作；

1、全过程跟踪审计：

1.1分析制定审计实施方案，明确审查目标，确定审计重点；跟踪审计编制项目造价控制目标及相关有效措施等其他相关要求；

1.2对工程设计、招标及采购过程提出合理化建议，对采购文件及合同中相关的经济条款提出审核建议，对合理控制造价，优化设计，优化施工组织措施方面提出合理化建议，审核各阶段的施工图预算及设计费用。

1.3参与项目例会、协调会及基础、主体结构、隐蔽工程等方面的验收并审核相关工程量及价格，审核定价材料的价格，审核并配合建设单位处理合同变更有关事宜；

1.4执行项目审计报告制度（包括审查意见反馈制度、项目审计月报表制度等）并建立相应的台帐；审核项目月工程量涉及的合同内、合同外部分的价格，分析合同外价格的组成，分析变更的原因及合理性，阶段性跟委托单位汇报审计过程中发现的建设单位、施工单位、代理单位、设计单位出现或可能出现的不符合相关法律法规的问题，并提出合理化建议；

1.5审计进度结算，审查项目资金用款计划或支付申请并签署书面审核意见；在工程进度支付环节，出具相应的审定报告，该审定报告作为竣工结算文件的组成部分，竣工后原则上不再重复审核。

1.6接受建设单位及相关部门考核。

1.7定期出具投资控制分析报告或招标人要求的其它分析成果；应包含投资控制分析及建设单位要求的其他分析成果。

1.8项目竣工验收（完工交付）合格后，一个月内出具跟踪审计报告。包括项目可研报告、施工中标通知书、施工合同、招投标文件、图纸（电子图）、设计院变更及隐蔽签证及过程中涉及造价成果；

2、结算审计：

2.1相关审计依据充分，工程量准确，价格根据施工合同及相关文件相对合理，出具结算审计报告；

2.2结算审核时间：按项目实际进度及采购人要求执行，原则上竣工验收后六个月内完成；

2.3配合复审单位复审，并配合提供相关资料；

2.4接受相关部门的考核。

四、报价要求

本项目全过程造价咨询服务费(除因采购人设计变更引起的部分)报价为固定总价；因采购人设计变更引起的工程造价咨询服务费包含基本收费和效益收费两部分，均按费率报价；基本收费按7150万元暂估建安造价，效益收费按过程造价核减金额715万元暂估，最终按实结算。

（1）除因采购人设计变更引起部分外的咨询服务费报价为     元，

（2）因采购人设计变更引起的工程造价咨询部分的咨询服务费：基本收费按7150万元的   ‰计取，金额     元，效益收费按715万元的     %计取，金额     元。

（3）本项目投标总价         元。

五、其他

1、中标审计单位应响应采购文件全部内容，并严格按照签订的项目合同全部内容提供优质而高效的服务。

2、中标审计单位须承诺对待工作认真负责，高效优质；如不能履行服务承诺，甲方有权扣减服务费作为处罚，直至终止合同。

- 第六章   拟签订的合同文本

- 江苏省建设工程造价咨询合同

（示范文本）

项 目 名 称：

建 设 地 点：

采 购 编 号：

咨 询 类 型：

| 江苏省住房和城乡建设厅 | 制定 |
| --- | --- |
| 江苏省工商行政管理局 |  |

- 第一部分　建设工程造价咨询协议书

委托人： 常州西太湖科技产业园管理委员会

咨询人：

依据《中华人民共和国民法典》及工程造价相关管理规定，经过公开招投标确定中标单位，并经双方协商一致，签订本工程造价咨询（审计）合同。

一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

1、项目名称：南医大常州医疗健康科技园新建工程一期项目全过程跟踪审计（含竣工结算审计）

2、建设地点：             ；

3、资金来源：              ；

4、采购编号：           ；

5、工程用途：　  /

6、项目规模：总投资额         万元，建筑面积        平方米。

7、咨询业务范围及内容：全过程跟踪审计、结算审计

二、本协议书的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同通用条款赋予的定义相同。

三、本合同的组成部分及解释顺序为：

1、建设工程造价咨询协议书；

2、 建设工程造价咨询合同专用条款；

3、建设工程造价咨询合同通用条款；

4、建设工程造价咨询合同履行中共同签署的补充文件；

5、通过招标方式获得咨询业务的，还包括下列资料：

（1）采购文件；

（2）投标书及其附件；

（3）中标通知书。

四、咨询人同意按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定范围内的建设工程造价咨询业务。

五、委托人同意按照专用条款中约定的期限、方式、币种和额度向咨询人支付酬金。

六、本合同的建设工程造价咨询业务自    年     月   日开始实施，至     年    月       日终结。若委托人提供咨询资料延后则时间相应顺延，若增加工作内容具体完成时间另行约定。

七、本合同一式五份，委托人 贰 份，咨询人 贰份，代理机构壹份。

委　托　人：（盖章）　　　　　　　　咨　询　人：（盖章）

法定代表人或                        法定代表人或

委托代理人：（签字）　　　　  　    委托代理人：（签字）

住所：　　　　　　　　　　　　      住所：

开户银行：　　　　　　　　　　　  　开户银行：

帐　　号：　　　　　　　　　　　    帐　　号：

电　　话：　　　　　　　　　　　  　电　　话：

传　　真：　　　　　　　　　　　  　传　　真：

电子邮箱：　　　　　　　　　　　　  电子邮箱：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　  邮政编码：

年　　月　　日　　　　　　　  　  　 年     月  　日

第二部分　建设工程造价咨询合同通用条款

词语定义、适用语言和法律、法规

第一条　下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

1、“委托人”是指在建设工程造价咨询协议书上指明并与咨询人在该协议书上签字、盖章的当事人。

2、“咨询人”是指具有《工程造价咨询企业资质证书》,在建设工程造价咨询协议书上指明并与委托人在该协议书上签字、盖章的当事人。

3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

4、“日”是指任何一个午夜至下一个午夜的时间段。

5、“正常服务”是指双方在专用条款中约定的工程造价咨询工作；

6、“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；

7、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，咨询人增加的额外工作量。

第二条　建设工程造价咨询合同适用的法律、法规是中华人民共和国的法律、法规，以及专用条款中约定的部门规章、工程造价有关计价办法、规定，及项目所在地的地方法规、地方规章。

第三条　建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

咨询人的义务

第四条　向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业资质证书及承担本合同咨询业务的专业人员名单、咨询工作计划等。

第五条　咨询人按专用条款中约定的工作范围和内容，向委托人提供工程造价咨询专业服务，包括正常服务、附加服务和额外服务。并在合同约定的时间内，提供符合行业管理规定的咨询成果文件。

第六条  咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与本工程造价咨询项目有关的任何报酬。咨询人不得参与可能影响合同规定的委托人利益的任何活动。

第七条　咨询人不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

委托人的义务

第八条　委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系，解决在咨询业务中的委托方问题，并代表委托人签署相关文件。

第九条　委托人在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。并对资料的真实性、完整性负责。

第十条 委托人在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第十一条　委托人应当按合同条款规定及时支付咨询费用。

咨询人的权利

第十二条　咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

第十三条  咨询人在咨询过程中，有权对与本咨询业务有关的问题进行核对或查问，以及到工程现场勘察。

第十四条  咨询人在咨询过程中，由于委托人原因造成咨询人无法继续履行合同时，咨询人有权解除合同并要求委托人承担相应赔偿。

第十五条  咨询人在咨询过程中，有独立执行工程造价咨询业务工作的权利。

咨询人有权拒绝委托人提出的有失公平、公正及违反法律法规的要求，由此原因造成的咨询合同终止咨询人免责。对于造成咨询人损失的，由委托人给予赔偿。

委托人的权利

第十六条　委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

第十七条  委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

第十八条  当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

第十九条  当委托人认定咨询人执行的专业咨询业务不符合相关规范时，有向行业主管部门申诉的权利。

咨询人的责任

第二十条　咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务。因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额（除去税金）。

第二十一条　咨询人对委托人或第三人所提出的咨询业务范围内的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担相应的责任。

第二十二条　咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

委托人的责任

第二十三条　委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。

第二十四条　委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

合同生效、变更与终止

第二十五条　本合同自双方签字盖章之日起生效。

第二十六条　由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍、延误或重复以致增加了工作量或延长了约定的咨询时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

第二十七条　当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在7个工作日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

第二十八条　咨询人由于非自身原因暂停或中止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。

第二十九条　变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

咨询业务酬金

第三十条　正常服务，附加服务和额外服务的酬金，按照建设工程造价咨询合同专用条款约定的方法计取，并按约定的时间、数额和币种支付。

第三十一条　如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利率计算。

第三十二条　如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议部分酬金的支付。

第三十三条　支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条款约定。

其　　他

第三十四条　因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。

第三十五条　咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

第三十六条　未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

第三十七条  咨询人应对咨询报告的质量负责，委托人有对咨询工作和实施效果进行评价的权利。评价时间在咨询成果报告提交后一个月完成，并根据有关规定填写《咨询效果评价意见表》。对评价结果有争议时，以项目所在地造价行业主管部门裁定意见为准。

合同争议的解决

第三十八条　因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院提起诉讼。

第三部分　建设工程造价咨询合同专用条款

第二条  本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定

1．适用法律和法规：　现行法律法规

2．工程造价计价办法：　现行工程造价计价办法

3.标准规范：现行标准规范。

第四条  本合同咨询项目负责人由         担任，负责本咨询项目的具体实施及与委托方的联系等事宜。

第五条　建设工程造价咨询业务范围及内容

1．委托工程造价咨询的工程范围： 包含但不限于项目整个建设周期的跟踪审计及结算审计工作

2.委托工程造价咨询业务的内容（下列内容有委托的在□中打  ）：

2.1 建设工程造价咨询业务

投资决策阶段

□编制建设工程投资估算       审核建设工程投资估算

建设工程项目经济评价       其它

工程设计阶段

□编制建设工程概算        审核建设工程概算

额设                    设计方案经济比较

其它

工程发承包/招投标阶段

审核招标文件造价控制条款

□编制工程量清单   □编制招标控制价/发包工程预算（标底）

审核工程量清单   审核招标控制价/发包工程预算（标底）

参与审查经济标   参与合同谈判，协助起草合同文本

其它（对项目投资控制相关的造价咨询）

工程施工阶段

审核施工图预算

分析合同价款（投标报价/发包工程预算），确定工程造价控制目标，编制资金使用计划

审核工程计量与价款支付    审核工程索赔与签证费用

审核工程价款调整    业主分包的专业工程招标咨询，材料设备询价

分析工程投资偏差，调整工程造价控制目标

审核业主采购的货物、服务、工程的价格

其它

工程竣工阶段

□编制工程竣工结算书         审核工程竣工结算     其它

2.2 造价咨询其它业务

工程造价鉴定及仲裁咨询      编制工程造价计价依据

提供工程造价信息服务        其它

第八条  实施工程施工阶段造价咨询业务，要求咨询人常驻施工现场时，由委托人提供下列必要的办公条件    /        。

第九条　双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间：

施工图纸、招标文件、商务合同文件等。

上述资料委托人提供的时间要求：本协议签订（/ ）日内，委托人应及时提供以上完整资料，在委托人及时、完整提供上述资料的基础上咨询人才能确保按时提交咨询成果，否则咨询人提交咨询成的时间应顺延。

第十条　委托人应在　/  日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第十一条  委托人授权    /      为本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

第二十条　咨询人在其责任期内如果因自身原因给委托方造成经济损失时，同意按以下办法承担责任，向委托方支付赔偿金：

赔偿金=直接经济损失乘以酬金比率（扣除税金）。酬金比率=酬金金额（减去税金）除以工程（合同）总价。赔偿金最高不高于酬金金额减去税金。

1、复审结果与初审结果误差为1%以下（含1%）的，不扣分，配合相关手续；

2、复审结果与初审结果误差为1%-3%（含3%）的，按结算审核费打9.5折；

3、复审结果与初审结果误差为3%-5%（含5%）的，按结算审核费打8折；

4、复审结果与初审结果误差为5%-10%（含10%）的，按结算审核费打7折；

5、复审结果与初审结果误差为10%以上的，按结算审核费打5折。

第二十三条  委托人对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责，由此造成的咨询人工作的缺陷或失误及额外工作由委托人负责对咨询人进行赔偿。

第二十六条  咨询人发生额外工作包括：

□由于委托人提供的图纸等条件资料不全或发生变化，咨询人根据变化的条件资料发生的重复咨询工作；

□实施工程施工阶段造价咨询业务，由于委托人或第三人的原因工程建设周期延长；

□其它。

第三十条　委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的正常服务酬金：

1、正常酬金计算方法：

（1）工程造价咨询服务费(除因采购人设计变更引起的部分)：按     万元总价包干。

（2）采购人设计变更部分的工程造价咨询服务费：基本收费按审定金额的     ‰计取，效益收费按核减额的     %计取。

2、正常酬金支付方式：

（1）工程造价咨询服务费(除因采购人设计变更引起的部分)：自合同签订后支付包干价的10%作为预付款，每年年底根据实际完成投资额的相应比例*70%*中标价为年度付款最高上限，其余费用在项目竣工验收并经结算审计后一次性支付。

（2）因采购人设计变更引起的工程造价咨询部分

每年度年底支付实际发生费用的80%，竣工验收前累计支付金额不得超过32万元；余款在项目竣工验收并经结算审计后一次性支付。

（3）竣工结算后扣除已付咨询费，余额在提交咨询成果文件后于当年年底支付。

（4）每年度付款总金额不得超过财政年度预算金额。

注：供应商收款时应提供符合规定的发票。每次付款前均需提供付款申请，否则甲方有权延期支付。

第三十三条　双方同意用　转账方式　支付酬金。

第三十八条  咨询人依据造价行业主管部门及国家的有关规定及要求开展造价咨询工作，咨询质量满足委托方及行业主管的要求。咨询人提交的咨询成果报告须文字清晰整齐，有较强的可复查性。为保证咨询质量，委托人与咨询人约定，质量奖罚条款如下：按《常州市武进区政府性投资项目受托社会中介机构考核管理办法》实施。

第三十九条　建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，可以按下列第  2  种方式解决：

1、提交　　　　　　仲裁委员会仲裁；

2、依法向甲方所在地的人民法院起诉。

附加协议条款： /

常州市武进区财政局

常州市武进区监察局

常州市武进区审计局

武财经[2009] 2号

—————————————————————————————

关于印发《常州市武进区政府性投资项目

受托社会中介机构考核管理办法》的通知

区各相关部门、社会中介机构：

现将《常州市武进区政府性投资项目受托社会中介机构考核管理办法》印发你们，请认真遵照执行。

常州市武进区财政局               常州市武进区监察局

常州市武进区审计局

二OO九年五月七日

主题词：考核  建设  中介机构  办法

常州市武进区财政局办公室           2009年5月11日印发

共印50份

常州市武进区政府性投资项目

受托社会中介机构考核管理办法

为了加强对受托社会中介机构的管理，更好地开展政府性投资项目跟踪审计，提高跟踪审计的质量和效果，根据《武进区财政投资项目跟踪审计办法》、《关于规范区政府性投资项目跟踪审计管理的实施意见》以及《常州市武进区政府性投资项目跟踪审计操作指南》等文件和有关规定，特制定本考核办法。

一、考核范围、对象

区级政府性投资项目中受托实施项目全过程跟踪审计的社会中介机构。

二、考核内容

1、跟踪审计业务考核

审计业务工作考核建设项目的前期准备阶段、施工阶段、竣工结算、财务决算四大类及审计方案编制及人员安排情况、审计工作月季报表的报送。跟踪审计的中介机构和审计人员必须具备相应的专业知识和相应的资质证书，按《关于规范区政府性投资项目跟踪审计管理的实施意见》的要求，并参照《常州市武进区政府性投资项目跟踪审计操作指南》开展各项审计工作，做到审计方案详实有针对性，审计关键环节落实到位，审计质量内控制度完善，并严格执行审计技术规范，工程量计算、定额套用准确，取证资料、工作底稿正确完整，审计报告规范、内容完整、层次清晰、数字正确、手续完备。上报的跟踪项目报表，做到报送准确及时，审计档案符合要求。

2、跟踪审计成果考核

审计工作成果考核审计人员在审计期间作出的有价值的审计意见或建议被建设单位采纳；重要审计事项或信息上报后被领导批示；跟踪审计核减客观、公证、有力度，为项目节约资金，受到相关单位好评等三项内容。

3、跟踪审计纪律考核

审计工作纪律重点考核八个方面内容。中介机构及审计人员必须严格遵守审计职业道德和审计行为规范，团结一致，严格廉洁自律。区监察、财政、审计等部门将不定期派员深入被审计单位了解跟踪审计人员遵守纪律情况，对跟踪审计人员的执行纪律情况进行监督考核。

三、考核方法、实施步骤

（一）考核方法分为部门考核和专业考核两种。

部门考核由监察、财政、审计部门组成，对受托社会中介机构的审计业务、成果、工作纪律等内容实施考核。

专业考核由工程造价专业人员对咨询机构审计执业质量、技术规范的执行情况进行考核。

1、部门考核

（1）、成立考核工作组。由监察、审计、财政共同组成考核工作组，委托单位业务科室指定一专人负责建立考核台帐和分值记录工作。

（2）、根据量化后的考核内容（见附件），按照受托社会中介机构履行职责情况进行考核记分。考核分值小数点后保留一位小数。

（3）、部门考核以项目为单位，单个项目逐一考核。采取定期考核的形式，定期考核原则上每半年一次。由考核组根据平时掌握情况及现场考核评定分值，其中审计业务的考核得分由考核组对完成工程量相关考核分折算。

（4）、项目跟踪结束，考核工作小组按照各次考核结果的平均分作为最终考核结果。

（5）、每项考核累计扣分超过该项分值时，按该项分值扣分。

（6）、考核等级

| 分值（不含上限） | 等次 | 设定系数 |
| --- | --- | --- |
| 60分以下 | 不合格 | 0 |
| 60~70分 | 基本合格 | 0.8 |
| 70~80分 | 合格 | 0.9 |
| 80~90分 | 良好 | 1.0 |
| 90以上 | 优秀 | 1.15 |

2、专业考核

（1）、由专业工程造价咨询人员成立考核组，对年度审计完工项目实施再审计，对咨询机构的审计执业质量进行考核监督。

（2）、对年度审计完成的项目进行抽查审核，一般每个咨询公司抽审一至两个项目。对发现问题的单位将扩大检查范围。

（3）、考核组针对再审结果，量化分值，作为年度考核的一部分。

3、结合部门考核和专业考核两块考核结果，对受托社会中介机构进行年度考核，部门考核和专业考核的权数为60：40，两类考核内部以各自的项目个数作为权重，没有年度审计完工项目的受托社会中介机构专业考核暂按平均分得分，根据对受托社会中介机构的考核结果进行排名。

七、考核结果应用

1、委托单位与受托中介机构签订的合同中应写明跟踪审计经费结算办法。其中：基本收费的70%作为保底工作经费，基本收费的30%和核减收费（核减金额的1.5%）作为考核基数。

2、考核表作为跟踪审计经费结算的必备附件。以考核结果系数作为计算考核经费的权数，应结算考核经费等于考核基数乘以部门考核系数。

3、经专业考核，发现因中介机构的原因导致区政府资金损失的情况，由中介机构承担相应的赔偿责任。

4、经考核，对优秀的委托单位进行表扬或作为后期跟踪项目的优选单位，对不合格的委托单位进行通报并取消一年区政府性投资项目审计资格。

5、对连续两年在年度考核排名末五位的受托社会中介机构进行通报，并取消一年区政府性投资项目审计资格。

6、本办法自公布之日起执行。原《常州市武进区财政性建设项目委托跟踪审计考核实施办法》（试行）（武审发〔2007〕24号）同时废止。

附件：政府性投资项目委托跟踪审计考核表

政府性投资项目委托跟踪审计考核表

项目名称:                           委托单位:             考核时间:   年   月   日

| 序号 | 考核内容 | 分值 | 考核计分办法 | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 审计业务 | 75 |  |  |
| （一） | 审计方案编制及人员安排情况 | 3 | 编制方案及人员安排是否合理，没有编制方案、人员安排严重混乱的不得分，编制不完整、不合理、不及时，人员安排不到位的按严重程度扣分，扣完为止 |  |
| （二） | 建设项目前期准备阶段 | 10 |  |  |
| 1 | 基本建设程序审计 | 2 | 按操作指南要求,实施审计，记录真实、完整、及时得2分，不真实、不完整、不及时的分别扣1分，扣完为止 |  |
| 2 | 设计概算情况审计 | 2 | 按操作指南要求,实施审计，记录真实、完整、及时得2分，不真实、不完整、不及时的分别扣1分，扣完为止 |  |
| 3 | 征地拆迁安置审计 | 2 | 按操作指南要求,实施审计，记录真实、完整、及时得2分，不真实、不完整、不及时的分别扣1分，扣完为止，不含单独委派的拆迁安置跟踪审计 |  |
| 4 | 招投标、合同情况审计 | 2 | 按操作指南要求,实施审计，记录真实、完整、及时得2分，不真实、不完整、不及时的分别扣1分，扣完为止 |  |
| 5 | 前期准备阶段基建财务审计 | 2 | 按操作指南要求,实施审计，记录真实、完整、及时得2分，不真实、不完整、不及时的分别扣1分，扣完为止 |  |
| （三） | 建设项目实施阶段 | 22 |  |  |
| 1 | 工程进度款审计 | 4 | 按国家相关规定、操作指南要求及甲方的时间进度要求,实施审计，记录完整得4分，审计底稿记录不规范、完整的，每发现一处扣1分，最高扣4分 |  |
| 2 | 设备、材料采购审计 | 5 | 按操作指南要求,实施审计，记录完整得5分，审计中未履行审计职责的，有一次扣2分；建设单位未能履行先定价，后施工的，需事先向委托单位书面报告，无报告的有一次扣2分。最高扣5分 |  |
| 3 | 设计变更审计 | 3 | 按操作指南要求,实施审计，记录完整得3分，审计底稿记录不详细的，每发现一处扣1分，最高扣3分 |  |
| 4 | 隐蔽工程验收审计 | 8 | 按操作指南要求,实施审计，记录完整得8分，审计记录不详细、审计人员不能第一时间到现场的，每发现一次扣8分，并对跟踪审计机构作不良记录一次 |  |
| 5 | 基建财务收支审计 | 2 | 按操作指南要求,实施审计，记录完整得2分，记录完整的扣2分，最高扣10分 |  |
| （四） | 建设项目工程结算审计 | 20 |  |  |
| 1 | 工程决算书编制是否按合同规定方式编制 | 2 | 按操作指南要求实施审计，记录完整得2分，不详细、不规范、不完整扣2分 |  |
| 2 | 工程决算书工程量选套定额是否符合规定原则或招标办法 | 3 | 按操作指南要求实施审计，记录完整得3分，不详细、不规范、不完整扣3分 |  |
| 3 | 工程决算书中甲供设备、材料用量是否与实际数量一致，是否在决算书中按规定程序和方式扣除 | 3 | 按操作指南要求实施审计，记录完整得3分，不详细、不规范、不完整扣3分 |  |
| 4 | 设计变更和现场签证是否符合相关程序，是否存在重复计算现象 | 3 | 按操作指南要求实施审计，记录完整得3分，不详细、不规范、不完整扣3分 |  |
| 5 | 未定价材料、设备是否经过规定程序采购或定价，是否做到“先定价，后施工”，对未经过定价的材料、设备不予认可 | 2 | 按操作指南要求实施审计，记录完整得2分，不详细、不规范、不完整扣2分 |  |
| 6 | 工程决算书的编制形式是否符合清单规范，各项计算是否正确 | 2 | 按操作指南要求实施审计，记录完整得2分，不详细、不规范、不完整扣2分 |  |
| 7 | 审计报告情况 | 5 | 符合书面规范要求，应用法规依据准确，计算结果正确得5分，审计报告出现差错，有一处扣1分，最高扣5分 |  |
| （五） | 建设项目财务决算审计 | 10 |  |  |
| 1 | 建设单位财务决算报告的真实、合法和完整情况 | 1 | 按操作指南要求实施审计，记录完整得1分，审计记录不详细、不完整扣1分 |  |
| 2 | 经济合同执行情况 | 1 | 按操作指南要求实施审计，记录完整得1分，审计记录不详细、不完整扣1分 |  |
| 3 | 建设工程投资、设备投资、其他投资、待摊投资的发生情况 | 2 | 按操作指南要求实施审计，记录完整得1分，审计记录不详细、不完整扣2分 |  |
| 4 | 各项清理工作情况，如节余资金清理情况 | 2 | 按操作指南要求实施审计，记录完整得1分，审计记录不详细、不完整扣2分 |  |
| 5 | 交付使用资产的结转情况 | 1 | 按操作指南要求实施审计，记录完整得1分，审计记录不详细、不完整扣1分 |  |
| 6 | 审计报告情况 | 3 | 符合书面规范要求，应用法规依据准确，计算结果正确得3分，审计报告出现差错，有一处扣1分，最高扣3分 |  |
| (六) | 审计工作月季报表的报送 | 10 | 是否按要求报送报表，不在规定时间报送、报表不完整、调查不尽责、与事实明显不符有一次扣一分。 |  |
| 二 | 审计工作成果 | 10 |  |  |
| 1 | 书面提出有价值审计意见或建议被建设单位采纳 | 4 | 被审计单位采纳意见书，有一份得0.5分，超过分值按规定分值计算 |  |
| 2 | 重要审计事项或信息被领导批示 | 3 | 被审计单位采纳意见书，有一份得2分，超过分值按规定分值计算 |  |
| 3 | 审计核减客观、公正、有力度，受到相关单位好评 | 3 | 有关单位出具的肯定意见书，有一份得2分，超过分值按规定分值计算 |  |
| 三 | 审计工作纪律 | 15 |  |  |
| 1 | 有无由被审计单位支付或补贴住宿费、餐费 | 10 | 违反审计纪律规定中任何一项的,一经查实,本项分值全部扣除。 |  |
| 2 | 有无使用被审计单位的交通工具等办理与审计工作无关的事项 |  |  |  |
| 3 | 有无参加被审计单位安排的旅游、娱乐等活动 |  |  |  |
| 4 | 有无接受被审计单位的任何礼品 |  |  |  |
| 5 | 有无在被审计的单位报销任何费用 |  |  |  |
| 6 | 有无利用审计职权为自己和他人谋利 |  |  |  |
| 7 | 有无向被审计单位提出任何与审计工作无关的要求 |  |  |  |
| 8 | 准时参加委派单位、建设单位召集的会议及施工现场会 | 5 | 不参加的有一次扣1分，不准时的有一次扣0.5分，扣完为止 |  |
|  | 总得分 | 100 |  |  |

第七章   投标文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件组 成 | 基本目录 | 投标文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法人授权书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △联合体协议（如有） |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合条件 | *报价明细表 |
|  |  | *投标（响应）函 |
|  |  | *商务、技术偏离表 |
|  |  | *投标（响应）文件有效性(根据采购文件要求填写,如采购文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审评分项 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
| 响应文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以采购文件规定的资格条件、评分标准要求及采购文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 - 3.投标人应严格按照以上顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。 - 4.投标文件应按照采购文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

- 第八章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、投标文件封面

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

二、开标一览表（实质性格式）

（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

- 三、报价明细表（实质性格式）

（格式一，适用于设备采购）

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  | 大写： |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小写： |  |  |

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

（格式二，适用于服务类项目）

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项服务名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  | 大写： |
|  |  |  |  |  | 小写： |

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细服务要求如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

四、中小企业声明函（实质性格式）

注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

- 六、项目实施方案

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 投标人认为需要添加的内容

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

八、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位及江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

十一、联合体协议（如有，为实质性格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 十二、投标函（实质性格式）

致：常州西太湖科技产业园管理委员会

根据贵方的            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：________年____月____日

- 十三-1、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 招标文件技术参数 | 投标文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

- 请按上表格式，依照采购文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据采购文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；采购文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

- 十三-2、商务偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 招标文件技术参数 | 投标文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

- 请按上表格式，依照采购文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据采购文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；采购文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

- 十四、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、关于招标文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

投标单位名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

时间：    年   月  日