常 州 市 政 府 采 购 项 目

公 开 招 标 文 件

项目名称：2024-2026年武进区农村分散式生活污水处理工程PPP项目第三方监管服务

项目编号：JSZC-320412-ZZNF-G2023-0001

采 购 人：常州市武进区农业农村局

采购代理机构：常州市智泽南福工程招投标咨询有限公司

- 目      录

- 投标邀请

- 投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件的组成及提交须知

第八章  投标文件格式

- 第一章   投标邀请

受常州市武进区农业农村局的委托，常州市智泽南福工程招投标咨询有限公司就2024-2026年武进区农村分散式生活污水处理工程PPP项目第三方监管服务（项目名称）进行公开招标采购，各潜在投标人可在“苏采云”平台自行免费下载招标文件，并于    2024年1月10日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-ZZNF-G2023-0001

2.项目名称：2024-2026年武进区农村分散式生活污水处理工程PPP项目第三方监管服务

3.项目预算金额：345万元/年

4.项目最高限价：345万元/年

5.采购需求：为武进区农村分散式生活污水处理工程PPP项目约633个（一期PPP项目212个、二期PPP项目421个）自然村生活污水处理运营情况进行第三方监管服务；服务内容包括日常监管（含水质监测）、绩效考核、现场核定及其它相关事项。

6.合同履行期限：3年（2024年2月16日起至2027年2月15日），合同一年一签，考核合格后续签下一年合同，年度考核完成前应继续履行合同所要求的服务。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.本项目是否接受进口产品投标： 否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目专门面向小微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造、服务全部由符合政策要求的小微企业承接。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否。

3.2本项目是否属于政府购买服务：是。

3.3其他特定资格要求：

本项目不接受承接过武进区农村分散式生活污水处理工程PPP项目规划设计、设备供应、工程建设、运营维护的承包商及为本项目提供水质监测服务的供应商。

## 三、获取招标文件

1.时间：本公告发布之日起至 2023年12月27日17:00（北京时间）。

2.获取方式：在“苏采云”平台自行免费下载采购文件。注：因本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。

3.下载方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4. 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间、开标时间：2024年1月10日14:00（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：常州市武进区农业农村局

地址：常州市武进区行政中心2号楼4楼

联系人：范先生

联系方式：0519-85388550

2. 采购代理机构信息

名称：常州市智泽南福工程招投标咨询有限公司

地址：常州市武进区湖塘镇武进万达广场2幢2305室

联系人：张先生

联系方式：18015817375

3、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163

- 八、其他

1、根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

- 第二章   投标人须知

## 第一节 投标人须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：服务 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目：不适用。 £本项目为单一产品采购项目。 £本项目为非单一产品采购项目，核心产品为： 。 |
| 4 | 现场考察 | 不组织 |
| 5 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 6 | 样品 | 投标样品递交：不需要 |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | 本项目专门面向小微企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 |
| 8 | 标的所属行业 | 本项目属于服务类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 9 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 10 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 11 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2023年12月28日17时00分前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（251616277@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。 |
| 12 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章投标邀请》。 （2）代理机构：常州市智泽南福工程招投标咨询有限公司 联系电话：18015817375； 通讯地址：常州市武进区湖塘镇武进万达广场2幢2305室。 |
| 13 | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,常州市智泽南福工程招投标咨询有限公司和采购人各一份，联系方式见《第一章 投标邀请》） |
| 14 | 代理费 | 收费对象：中标人 收费标准： 服 费 务 类 率 型 中标金额（万元）; 服务类. 100（含100万，下同）以下; 1.5%. 100-500; 0.8%. 500-1000; 0.45%. 1000-5000; 0.25%. ……; ……. 按上述计算方法不足3000 元; 3000元. 中标服务收费按差额定率累进法计算。 缴纳时间：成交后，领取中标通知书时。 收款单位：常州市智泽南福工程招投标咨询有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司常州湖塘支行 银行账号：32050162673800001584 |

## 第二节 说明

## 一、 总则

- 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市智泽南福工程招投标咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）投标文件的组成及提交须知

（8）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购代理机构质疑接收地址为：

联系地址：常州市武进区湖塘镇武进万达广场2幢2305室；

联系电话：18015817375；

29.5 以下情形的质疑不予受理：

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 第三章  资格审查

- 第一节 资格审查程序

- 一、开标结束后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 投标人资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 投标人信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 本项目不接受承接过武进区农村分散式生活污水处理工程PPP项目规划设计、设备供应、工程建设、运营维护的承包商及为本项目提供水质监测服务的供应商。 | 提供承诺函 |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 第一节 符合性审查程序

- 一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）； （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）； （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

- 二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理

（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

- 三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

- 四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

- 一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

- 二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同，则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签，抽到的供应商即确定为中标单位。

- 三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

第四节 评标标准

| 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） | 提供材料要求及备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 | 1采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价得分= (评标基准价/投标报价)×分值。 | 15 |  |
| 主观分 （64分） | 2.1对项目的认识和理解 投标人对武进区农村分散式生活污水处理工程PPP项目基本情况及采购单位监管需求理解充分，并对武进区农村分散式生活污水处理工程PPP项目第三方监管服务有全面、系统、深入研究和认识，项目分析系统、全面、透彻的，得10分； 项目分析系统性、全面性一般的，得7分； 项目分析不到位或片面、零碎的，得4分； 未提供的不得分。 | 10 |  |
|  | 2.2实施本项目的优势 投标人根据自身优势（与本项目相关的环保资质证书、专利技术、参与本项目相关的技术标准、规范的编制、获得与本项目相关的科学技术奖项或鉴定证书、承接与本项目相关业绩等）更好的有利于本项目实施进行阐述，自身优势突出，更加有利于项目实施的，得10分； 自身优势较强，有利于项目实施的，得7分； 自身优势一般，能顺利实施项目的，得4分； 未提供的不得分。 | 10 | 提供自身优势证明材料（环保资质证书、专利证书、技术标准/规范证明或科学技术奖证书或成果鉴定证书、合同等） |
|  | 2.3巡查方案 根据投标人第三方监管巡查方案进行评审，包括监管范围、工作内容、工作方案、内控制度、信息上报制度、应急预案等。 阐述清晰、方案科学、措施合理的得10分； 阐述较清晰、方案较科学、措施较合理的得7分； 阐述一般、措施一般的，得4分； 未提供不得分。 | ### 10 |  |
|  | 2.4水质检测方案 根据投标人第三方监管对水质检测的监管方案进行评审。包括检测单位的选定、检测配合、对检测报告的监管等。 阐述清晰、方案科学、措施合理的得10分； 阐述较清晰、方案较科学、措施较合理的得7分； 阐述一般、措施一般的，得4分； 未提供不得分。 | ### 10 |  |
|  | 2.5信息监控方案 根据投标人第三方监管对远程监控信息系统的监管方案进行评审。 阐述清晰、方案科学、措施合理的得5分； 阐述较清晰、方案较科学、措施较合理的得3分； 阐述一般、措施一般的，得1分； 未提供不得分。 | ### 5 |  |
|  | 2.6绩效考核方案 根据投标人第三方监管对半年度考核评价、年度绩效考核方案进行评审。 阐述清晰、方案科学、措施合理的得10分； 阐述较清晰、方案较科学、措施较合理的得7分； 阐述一般、措施一般的，得4分； 未提供不得分。 | ### 10 |  |
|  | 2.7现场核定方案 根据投标人第三方监管对现场核定工作方案进行评审。 阐述清晰、方案科学、措施合理的得3分； 阐述较清晰、方案较科学、措施较合理的得2分； 阐述一般、措施一般的，得1分； 未提供不得分。 | ### 3 |  |
|  | 2.8合理化建议 根据投标人第三方监管立场对本项目运营工作提出确实可行的合理化建议进行评审。 阐述清晰、方案科学、措施合理的得6分； 阐述较清晰、方案较科学、措施较合理的得4分； 阐述一般、方案不够科学、措施不够合理的得2分； 未提供不得分。 | ### 6 |  |
| 客观分 （21分） | 3.1水质检测能力 （1）投标人自身具有检测能力的或投标人委派具有检验检测机构资质认定证书(CMA)的检测机构检测的，得9分； （2）投标人承诺中标后，将水质检测工作委托给具有检验检测机构资质认定证书(CMA)的检测机构检测的，得6分。 | ### 9 | (1) 自身具有检测能力的，提供中国国家认证认可监督管理委员会或省级质量技术监督局认证的检验检测机构资质认定证书(CMA)（证书附表中含化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、PH值、悬浮物和动植物油类检测项目）。 （2）委派检测机构检测的提供中国国家认证认可监督管理委员会或省级质量技术监督局认证的检验检测机构资质认定证书(CMA)（证书附表中含化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、PH值、悬浮物和动植物油指标检测项目）及委托意向书。 （3）承诺中标后委托检测机构检测的提供承诺书。 |
|  | 3.2企业业绩 投标人自2019年1月1日以来承接过：①污水第三方监管服务经验、②污水工程建设经验、③污水处理设施运维的案例； （1）投标人同时承担过上述三项工作的，得12分； （2）投标人在上述三项工作中，承担过任意2项工作的，得7分； （3）投标人在上述三项工作中，承担过任意一项工作的，得3分； | ### 12 | 提供监管、建设、运维合同（时间以合同签订日期为准） |

- 注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第五章   采购需求

一、采购标的

本项目服务范围为武进区农村分散式生活污水处理工程PPP项目约633个（一期PPP项目212个、二期PPP项目421个）自然村运营情况的第三方监管服务；服务内容包括日常监管、绩效考核、现场核定及其它相关事项。

二、商务要求及服务要求

（一）项目预算

1、本项目总预算金额：1035万；345万元/年。

2、本项目最高限价：1035万；345万元/年。

（二）监管服务期限

本项目服务期3年（2024年2月16日起至2027年2月15日），本项目合同一年一签，中标单位年度考核合格后续签下一年合同，年度考核完成前应继续履行合同所要求的服务。

（三）监管目标要求

1、对武进区分散式生活污水处理工程PPP项目运维公司的运营情况进行监管、考核，提高其运营管理水平，保障武进区农村分散式生活污水处理工程PPP项目正常运营。

2、监管单位应根据常州市武进区农村分散式生活污水处理工程PPP项目（一期PPP项目、二期PPP项目）的绩效考核要求和指标开展监管工作。

（四）监管服务内容

1、监管服务包括日常监管、绩效考核、现场核定及其它相关事项。监管单位按年度向采购人提交第三方监管总体方案，经采购人审核通过后，作为年度监管工作总体计划。

2、日常监管（巡查及监测）

日常监管工作是指对武进区分散式生活污水处理工程PPP项目运维公司进行日常考核，监管单位应按照项目考核办法，对照各项考核指标，对运维公司的日常运营情况进行考核，主要包括：

2.1对运维公司的运营管理情况进行考核，检查运维公司的管理制度和规程，检查运营台账和记录，对违反考核指标的事项进行记录、督查，并上报采购人；

2.2对远程监控信息系统记录的项目运营情况、运行报警、维修记录、保养情况等进行监管，对超期未解决的报警或故障进行跟踪和督办，并上报采购人；

2.3对管网运行情况进行考核，通过现场巡查，对污水收集、运送情况进行检查，对管网维护、维修情况进行监督，对违反考核指标的事项进行记录、督查，并上报采购人；

2.4对设施运行情况进行考核，通过远程监控信息系统和现场巡查相结合，对污水处理设施、人工湿地等设备设施的运行、维保情况进行监督，对违反考核指标的事项进行记录、督查，并上报采购人；

2.5水质监测，监测项目包括COD、氨氮、总氮、总磷、PH值、悬浮物、动植物油七项指标，判定水质是否达到采购单位要求的排放标准。检测频率见第五条，需同时检测进水、出水的水质。监管单位若无水质检测资质，应委托有资质的水质检测单位，按采购人要求的频率进行水质检测并出具正式检测报告，对水质检测情况进行记录汇总分析并上报采购人。

2.6社会舆论监督，对运维公司处理群众投诉的情况进行考核，记录媒体负面曝光情况，对违反考核指标的事项进行记录、督查，并上报采购人；

2.7对农户的三水收集变动情况进行巡查，并及时记录，定期汇报。

2.8监管单位应对工作人员进行培训，使用常州市武进区农村分散式污水处理监管APP及其配套网站，开展日常监管工作，包括：处理监管平台报警任务、站点现场拍照描述情况上传及监管平台发布的其他相关任务等。

监管单位应按照武进区农村分散式生活污水处理工程（一期）PPP项目、武进区农村分散式生活污水处理工程（二期）PPP项目合同要求，分别开展日常监管工作，分别整理汇总监管资料。

3、绩效考核：

绩效考核包括半年度考核评价工作和年度绩效考核工作两部分，其中：

3.1采购人每半年度对武进区农村分散式生活污水处理工程PPP项目运维公司进行考核评价，监管单位应配合采购人组织好半年度考核工作。监管单位应在考核会议15天前提交半年度绩效评价报告，对半年度中监管发现的问题进行汇总，并提出合理的改进建议。

3.2年度绩效考核指对武进区农村分散式生活污水处理工程PPP项目的年度运行绩效（包括设施正常运行率、设备完好率、水质达标率、污染物处理效率等）、环境绩效（包括污染物入河削减量、污泥处置途径、水环境质量改善效果等）、管理绩效（包括是否建立建全了长效管理机制、是否配备了负责人、是否有专业人员对各负责人进行专业化培训指导、是否建立了相关台账制度等）、社会绩效（包括公众满意率、投诉次数等）等指标进行绩效评价，并根据采购方及财政部门PPP项目绩效管理的相关要求，制定和完善PPP项目的绩效目标和绩效指标，根据实际需求修改完善绩效评价报告。

3.3监管单位应按照武进区农村分散式生活污水处理工程（一期）、武进区农村分散式生活污水处理工程（二期）合同（附件）要求考核，分别进行绩效考核，分别出具绩效评价报告。

4、现场核定及其它事项

现场核定工作主要包括对受益户数的增减变动情况进行现场核定完成情况，做好户数变动台账，并上报采购人。

5、其它事项是指采购人要求监管单位完成的其它工作。

（五）巡查、监测和报告频率要求

1、各自然村的现场巡视每2个月至少1次；特殊时期内按采购方要求现场巡视每1个月至少1次，执行特殊时期巡查频次不超过4个月；

2、水质监测采样需同时检测进水、出水的水质，检测的指标和频率要求：

| 序号 | 站点规格 | 站点数 | 检测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PPP项目站点100吨及以上 | 约24个 | COD、氨氮、总氮、总磷、PH值、悬浮物、动植物油指标4次/年 |
| 2 | PPP项目站点100吨以下 | 约456个 | COD、氨氮、总氮、总磷指标2次/年；PH值、悬浮物、动植物油指标1次/年 |

3、水质监测按上述指标和频次要求外，另需增加不超过所有站点数的20%（包括进出水）为专项检测数量。

4、对运维公司的台账至少一个月检查一次，提出健全和完善各类台账的建议；

5、日常监管情况报告应在次月月初递交（每年12次）；

6、半年度绩效评价报告应在采购人提出提交报告的时间内提交给采购人（每年2次）；

7、年度绩效评价报告应在采购人提出提交报告的时间内提交给采购人（每年1次）；

8、现场核定及其它事项应在采购人规定时间内核查完毕，并向采购人报告。

9、巡查发现紧急情况的，应及时通知采购人。

10、根据采购人要求做好其他现场巡查监管服务。

（六）巡查要求

中标人应按照采购人要求的频率对各自然村进行巡查，巡查报告及表式需经采购人审核同意，巡查报告次月月初递交，巡查发现的问题应视紧急性及时通知采购人。巡查需现场巡查与平台巡查相结合。

现场巡查内容：站点、管线、提升泵等的运行情况，修复混凝土路面保养等情况（管线有无堵塞、有无污水泄漏、检查井有无堵塞、有无安全隐患等），站点及周边环境，并结合监管平台要求使用手机APP完成相关任务。

平台巡查内容：派专人每天通过监管平台对设施运行情况、绿化等进行巡查，发现问题及时现场核实通知运维单位并提出整改意见。

（七）监测要求

1、监测分析方法按照《江苏省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB32/3462-2020)的要求执行，如遇上级部门出台最新要求时，按最新要求执行。

2、采样应按照最新相关水样采集规程规定进行操作。

（八）信息上报要求

1、日常监管发现的重大情况，应在第一时间上报采购人并提出合理建议，根据采购人的指示，连续跟踪问题事件进展情况，直至问题解决。

2、监测数据报送内容包括：检测报告、检测数据汇总表等。

3、报送执行以下规定：一般情况下次月月初将电子版监测结果发送至采购单位，正式文本同时送至采购单位，特殊紧急情况需按照采购人要求的最短时间出具监测结果。

（九）报告要求

1、日常监管情况报告应包括（但不限于）日常监管各项工作的组织情况、实施情况、资料审查情况、现场巡查情况、数据收集情况、水质监测结果、社会反响、发现的问题及督查结果、提出的改进建议及落实情况等内容；

2、半年度绩效评价报告应包括（但不限于）对武进区农村分散式生活污水处理工程PPP项目运维公司从公司运营管理、远程监控信息系统记录的项目运营情况、管网运行、设施运行、水质管理、社会舆论等方面进行综合评价，针对绩效考核要求进行结果汇总，为半年度考核提供基础数据；半年度绩效评价报告应对半年度中监管发现的问题进行汇总，并提出合理的改进建议。

3、年度绩效评价报告是指对武进区农村分散式生活污水处理工程PPP项目的年度运行绩效（包括设施正常运行率、设备完好率、水质达标率、污染物处理效率等）、环境绩效（包括污染物入河削减量、污泥处置途径、水环境质量改善效果等）、管理绩效（包括是否建立建全了长效管理机制、是否配备了负责人、是否有专业人员对各负责人进行专业化培训指导、是否建立了相关台账制度等）、社会绩效（包括公众满意率、投诉次数等）等指标进行绩效评价，并根据采购方及财政部门PPP项目绩效管理的相关要求，制定和完善PPP项目的绩效目标和绩效指标，根据实际需求修改完善绩效评价报告。

（十）其它要求

1、供应商中标后，应在一个月内在项目范围所在行政区建立固定的项目部。

2、投标人中标后应及时组建人员队伍，安排不少于10人派驻于本项目。

3、投标人中标后应安排不少于4辆汽车进行巡查，其中至少有3辆汽车用于项目日常巡查使用。所有车辆需安装GPS定位装置，并提供可查看车辆巡查轨迹的平台，次月月初将GPS数据上报给采购人。

4、投标人应在投标文件中明确拟投入本项目服务的人员的配备及分工，按照工作范围和内容完成监管服务工作，并按约定向采购人汇报工作进展。

5、中标人须遵守国家保密制度和商业秘密，未经采购人同意不得擅自向外透露监测数据、公开发表或出版。

6、中标人应自行承担项目实施过程中的安全生产责任，采购人任何情况下均不承担因此产生的任何法律责任和经济责任。

7、服务期内，若监管范围的自然村数量增加或减少，服务费从自然村数量变动的次月起进行调整，单个自然村调整后服务费金额=中标价折算到自然村数量的单价×实际监管月份数÷12。

（十一）付款条件

每年支付三次，签订合同后一个月内支付总服务费的10%为预付款；服务期满6个月后，支付总服务费的40%；年度服务期到期后，根据年度考核评价结果在年度考核结束后30天内支付剩余年度服务费。

三、对监管服务的考核

运营期内，采购人按半年度对监管单位的监管服务情况进行考核，并将考核结果与服务费用的支付挂钩。

（1）需要监管单位配合的考核事项，监管单位应在规定的时间内向采购人提交指定的材料。

（2）考核结果与监管服务费的支付挂钩。考核满分100分，上半年度和下半年度考核的平均得分为监管单位的年度考核得分。年度考核得分大于等于90分时，足额支付年度服务费；年度考核得分小于90分时，支付的年度服务费=年度服务费×年度得分÷90。年度考核得分≥80分为考核合格，可续签下一年合同。

（3）监管单位有以下行为的，采购人有权单方面终止监管服务合同，采购人有权收回已付给中标人的服务费，并拒绝支付年度剩余服务费：

（a）未在规定时间内建立项目部，组建人员队伍和车辆等；

（b）故意拖延、不配合采购人或相关部门进行考核的；

（c）因巡查工作失误，未能发现隐患，且发生重大及以上质量、生产安全事故的；

（d）在水质监测中弄虚作假，篡改数据，隐瞒包庇的。

（e）若半年度考核低于90分，监管单位未按采购人要求提交书面说明、提出解决办法及未整改到位。

（4）绩效考核指标如下：

| 考核 项目 | 序号 | 考核内容及评分标准 | 考核情况 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1监管体系 | 1-1 | 建立符合项目监管要求的监管体系，如组织结构、监管制度（现场监管、水质监管等）等；根据项目运营需要制定年度监管计划与相关工作方案。监管体系制度缺失或者存在缺陷的，视情况扣分，每缺一项最多扣2分。 |  |  |
|  | 1-2 | 配有足够的监管人员和监管设施（车辆等），未按合同配置人员数量及车辆的，每少1人或1辆车扣1分；造成监管工作能力不足，视情况扣分，最多扣10分。 |  |  |
| 2日常监管 | 2-1 | 对运维公司的组织结构、管理制度、安全操作规程、应急机制、运营等台账资料进行检查，督促运维公司及时整改检查中发现的问题；适时提出运维公司不断健全运营工作机制体制和完善台账资料的建议。每月应开展台账检查至少1次，根据需要进行复查，每缺少1次扣2分，台账中有缺项或缺陷但检查中未发现的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 2-2 | 对污水管网、设施设备、站点环境等进行现场巡视，发现问题应进行记录、督查，并上报采购人。未认真巡查出现遗漏或现场巡查不到位导致问题长期存在的，采购人检查时每发现一处问题扣1分；不得低于规定的频次巡查，遗漏一个自然村，扣0.5分；巡查中发现的紧急事项未在第一时间上报的，视情况扣分，每次最多扣2分。 |  |  |
|  | 2-3 | 开展监管平台监管巡查，通过远程监控查看信息系统记录的项目运营情况、故障记录、维修记录、保养情况等，记录异常况并上报采购人。监管存在失误或者监管不力的，视情况扣分，每次最多扣1分；未及时上报每次扣0.5分。对监管平台要求执行的报警任务及监管平台发布的其他任务不及时执行的，视情况扣分，每次最多扣2分；不提供监管车辆巡查平台及轨迹数据每次扣1分。 |  |  |
|  | 2-4 | 合理制定水质监测计划，按采购人要求的频率进行水质监测，对水质监测发现的问题及时督促运维公司整改到位。若监测频率未达到采购人要求，少一次扣1分；若无检测报告或检测报告不规范的，每次扣0.5分。若对水质监测发现的问题未能督促运维公司整改到位，视情况扣分，每次最多扣5分。 |  |  |
|  | 2-5 | 监管过程中发现的及其他途径获取的各类项目运营问题，要及时核查，并督促运维公司限期整改到位。未及时核查到位、未督促运维公司限期整改到位的或者整改报备程序审核不合理的，视情况扣分，每次最多扣5分；隐瞒、虚报存在问题及整改落实情况的，视情况扣分，每次最多扣6分。（与2-3、2-4不重复扣分） |  |  |
| 3社会舆论监督 | 3-1 | 监管单位应有效监督项目运营的社会舆论，对运维公司处理群众投诉与用户反馈情况进行跟踪督查。在投诉处理工作中疏忽失职或监管不力的，造成较大社会影响或被媒体曝光负面事件的，视情况扣分，每次最多扣10分。 |  |  |
|  | 3-2 | 因自身监管工作失职被媒体曝光负面事件或者受到群众投诉的，视情况扣分，每次最多扣10分。 |  |  |
| 4绩效考核 | 4-1 | 建立完善的项目监管台账，客观真实记录项目运营的监管情况，形成格式相对固定、体系科学合理的台账资料；根据监管要求及主管部门的要求，形成专项工作台账；各项台账资料应内容齐全、佐证充分、流程完整。监管台账记录等资料不符合要求，存在失误、不完善或不真实的，视情况扣分，每次最多扣5分。 |  |  |
|  | 4-2 | 未能按合同要求时间提交月度监管报告和半年度绩效评价报告的，报告未按时提交的扣5分，报告未提交的扣10分。 |  |  |
|  | 4-3 | 未能按合同要求时间提交年度绩效考核评估报告的，报告未按时提交的扣5分，报告未提交的扣10分。 |  |  |
|  | 4-4 | 监管单位应及时向运维公司提出专业、合理、客观的监管要求或监管建议，并跟踪督促落实，及时上报相关情况。月度监管报告、半年度绩效评价报告或年度绩效评价报告无法满足监管要求，内容疏漏、敷衍马虎，未能发现问题，或发现问题却未能提出合理的改进建议的，视情况扣分，每次最多扣10分。 |  |  |
|  | 4-5 | 组织开展半年度绩效考核工作。未按要求开展绩效考核工作，或发现对运维公司考核有包庇现象，视情况扣分，每次最多扣15分。 |  |  |
| 5现场核定及其它事项 | 5-1 | 未能按照采购人要求的时间完成现场核定完成情况的，每次扣2分。 |  |  |
|  | 5-2 | 现场核定工作不细致，敷衍马虎，错误疏漏情况严重的，核定台账资料不规范完整的，视情况扣分，每次最多扣5分。 |  |  |
|  | 5-3 | 监管工作的安全生产制度与措施应落实到位，做到工作人员不带病工作、巡查保护措施到位或者不得酒后驾车等。若发现监管工作存在安全隐患的，视情况扣分，每次最多扣2分；监管工作发生安全事故的，视情况扣分，每次最多扣5分；若发生其它严重影响监管工作的行为，视情况扣分，每次最多扣5分。 |  |  |
|  | 5-4 | 未能按采购人要求完成其他事项的或不服从工作安排的，视情况扣分，每次最多扣5分。 |  |  |
| 总扣分 |  |  |  |  |

注：采购人有权根据实际情况对考核指标进行调整，指标解释权归采购人所有。

四、其他

1、本次采购包括项目范围内的所有内容及采购人合理要求的其他内容，当采购人有合理要求时，中标人不得以任何理由予以拒绝。

2、本项目实施过程中，中标人配备的人员与设备由中标人负责。在项目实施前应做好人员安全培训与设备维护，并做好应急处置预案。如在项目实施过程中，有人员安全和设备安全隐患应由中标人承担并自行处理解决，采购人不承担任何与安全相关的责任和风险。

- 第六章   拟签订的合同文本

2024-2026年武进区农村分散式生活污水处理工程PPP项目第三方监管服务合同文本

甲方（采购人）：常州市武进区农业农村局

乙方（监管人）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照政府采购结果签订本合同。

第一条  采购内容

1、项目名称：2024-2026年武进区农村分散式生活污水处理工程PPP项目第三方监管服务

2、采购内容：武进区农村分散式生活污水处理工程PPP项目约633个（一期PPP项目212个、二期PPP项目约421个）自然村运营情况的第三方监管服务；服务内容包括日常监管、绩效考核、现场核定及其它相关事项。

3、服务范围：

（1）日常监管工作是指对武进区分散式生活污水处理工程PPP项目运维公司进行日常考核，监管单位应按照武进区分散式生活污水项目考核办法，对照各项考核指标，对运维公司的日常运营情况进行考核。包括对运维公司的运营管理情况、远程监控信息系统的运营和维修记录、管网和设施运行情况、水质监测、社会舆论监督等方面。其中，水质监测项目包括COD、氨氮、总氮、总磷、PH值、悬浮物、动植物油七项指标，监管单位应委托有资质的检测单位，按采购人要求的频率（详细要求见招标文件第三章）进行水质检测并出具正式检测报告，对水质检测情况进行记录并上报采购人。对农户的三水收集变动情况进行巡查并及时汇报。

（2）绩效考核包括半年度考核评价工作和年度绩效考核工作两部分，其中半年度考核评价工作是指监管单位配合采购人组织对武进区分散式生活污水处理工程PPP项目运维公司的半年度考核工作，撰写半年度绩效评价报告，对半年度中监管发现的问题进行汇总，并提出合理的改进建议。

年度绩效考核工作是指对年度绩效考核工作是指对武进区农村分散式生活污水处理工程PPP项目的年度运行绩效（包括设施正常运行率、设备完好率、水质达标率、污染物处理效率等）、环境绩效（包括污染物入河削减量、污泥处置途径、水环境质量改善效果等）、管理绩效（包括是否建立建全了长效管理机制、是否配备了负责人、是否有专业人员对各负责人进行专业化培训指导、是否建立了相关台账制度等）、社会绩效（包括公众满意率、投诉次数等）等指标进行绩效评价，并根据采购方及财政部门PPP项目绩效管理的相关要求，制定和完善PPP项目的绩效目标和绩效指标，根据实际需求修改完善绩效评价报告。

- 现场核定工作主要包括对受益户数的增减变动情况进行现场核定完成情况，做好台账，并上报采购人。

（4）其它事项是指采购人要求监管单位完成的其它工作。

4、服务期限：2024年2月16日起至2027年2月15日止。合同按2024年度、2025年度、2026年度（2026年度合同签至2027年2月15日止）分别签署。

第一年服务期自2024年 2月16 日-2025年 2月15 日。

5、乙方项目负责人：

第二条  合同总价款

本合同人民币总价款为              （小写），                （大写）。每年度总价款为              （小写），                （大写），具体年度总价款根据当年实际监管自然村数确定。

折合到自然村单价             （小写），                （大写）。

服务期内，若监管范围的自然村数量增加或减少，服务费从自然村数量变动的次月起进行调整，单个自然村调整后服务费金额=中标价折算到自然村数量的单价×实际监管月份数÷12。

合同总价款采用总承包方式，“合同总价款”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用、监管平台运维费、巡查人工费、安全措施费、设备费、水质采样检测费、办公费、绩效考核费等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，合同另有规定的除外，甲方不再支付合同总价款以外的任何费用。

第三条  组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）成交通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条  权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条  质量保证和售后服务

1、乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、项目范围内采购人有合理要求时（如特殊情况下要求乙方增加巡查和水质检测工作等），成交供应商不得以任何理由予以拒绝。

3、质量保证： 水质检测工作应符合国家相关法律法规要求，其它服务应符合招标文件的要求。

3、售后服务： /

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第六条  验收

验收标准：按招标文件所规定的服务标准和乙方投标文件的承诺。

第七条  付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：每年支付三次，签订合同后一个月内支付总服务费的10%为预付款；服务期满半年后，支付总服务费的40%；年度服务期到期后，根据年度考核评价结果在年度考核结束后30天内支付剩余年度服务费。

第八条  违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10％的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期 1  天应向乙方偿付欠款总额0.5％的违约金，但违约金总额累计不得超过欠款总额的5％；一旦违约金总额累计达到欠款总额的5％，乙方有权解除合同。区财政因素除外。

3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5％的违约金，但违约金累计不得超过逾期交付合同总额的5％；一旦违约金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，甲方有权解除合同。逾期超过1年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

8、其他： 项目实施过程中的一切安全责任由乙方承担。乙方应为投入本项目人员和车辆办理保险。

第九条  不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十条  合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条  争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 2  种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向常州仲裁委员会申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条  合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式     份，甲方、乙方各执          份，采购代理机构1份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（中标人）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

★.备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。

第七章   投标文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件组 成 | 基本目录 | 投标文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法人授权书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △联合体协议（如有） |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合条件 | *报价明细表 |
|  |  | *投标（响应）函 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *投标（响应）文件有效性(根据采购文件要求填写,如采购文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审评分项 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
| 响应文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以采购文件规定的资格条件、评分标准要求及采购文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 - 3.投标人应严格按照以上顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。 - 4.投标文件应按照采购文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

- 第八章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、投标文件封面

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

二、开标一览表（实质性格式）

（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

（二）本项目报价为3年度总报价。

- 三、报价明细表（实质性格式）

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项服务名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 每年合计（元/年） |  | 小写： 元/年 大写： 元/年 |  |  |  |
| 3年度投标总价（元） |  | 小写： 元 大写： 元 |  |  |  |

注：1、本报价明细表的“3年度投标总价”应与开标一览表“总价”一致。

2、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用、监管平台运维费、巡查人工费、安全措施费、设备费、水质采样检测费、办公费、绩效考核费等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外，采购人不再支付投标总报价以外的任何费用。

4、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细服务要求如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

## 四、中小企业声明函（实质性格式）

## 注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

- 六、项目实施方案

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 投标人认为需要添加的内容

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

八、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-            号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位及常州市智泽南福工程招投标咨询有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                                           ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

十一、联合体协议（实质性格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市智泽南福工程招投标咨询有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 十二、投标函（实质性格式）

致：常州市智泽南福工程招投标咨询有限公司

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：________年____月____日

- 十三、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 招标文件技术参数 | 投标文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

- 请按上表格式，依照采购文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据采购文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；采购文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

- 十四、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、关于招标文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

投标单位名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

时间：    年   月  日