招　标　文　件

项目名称：常州市钟楼区绿化养护作业服务项目

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2023-0019

常州市政府采购中心

2023年12月13日

总 目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	19

第四章  采购需求	24

第五章  评标方法与评标标准	- 46 -

第六章  投标文件格式	- 55 -

# 投标邀请

受常州市钟楼区城市管理局的委托，常州市政府采购中心就常州市钟楼区绿化养护作业服务项目(JSZC-320400-JZCG-G2023-0019)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

常州市钟楼区绿化养护作业服务项目 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年1月5日 09 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2023-0019

2.项目名称：常州市钟楼区绿化养护作业服务项目

3.预算金额：包号01：518.48万元；包号02：445.31万元；包号03：381.02万元；包号04：130.92万元；包号05：109.26万元。

4.本项目设定最高限价，最高限价为：包号01：518.48万元；包号02：445.31万元；包号03：381.02万元；包号04：130.92万元；包号05：109.26万元。

5.采购需求：（详细内容见本招标文件第四章）

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额（万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 钟楼区北港街道绿化养护作业服务项目一标 | 518.48 | 1 | 本项目主要是对北港街道、西林街道、五星街道、新闸街道、永红街道绿化进行委托管养（具体范围详见清单及现场交办边界），达到市城市长效管理考核要求。 |
| 02 | 钟楼区西林街道绿化养护作业服务项目二标 | 445.31 | 1 |  |
| 03 | 钟楼区五星街道绿化养护作业服务项目三标 | 381.02 | 1 |  |
| 04 | 钟楼区新闸街道绿化养护作业服务项目四标 | 130.92 | 1 |  |
| 05 | 钟楼区永红街道绿化养护作业服务项目五标 | 109.26 | 1 |  |

6.合同履行期限：各标段路段养护开始时间，以清单备注日期为准，终止时间2024年12月31日。

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目 不接受 联合体投标

（二）本项目的特定资格要求：无

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 投标截止时间、开标时间：2024年1月 5日 9 点 30 分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：常州市钟楼区城市管理局

地址：常州市钟楼区星港路88号

联系人：杜科

联系方式：0519-81986006

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：姚先生

电  　话：0519-85588165

开标评审相关联系人：戴女士

电  　话：0519-85588161

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

### 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

#### 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

年常州市钟楼区绿化养护作业服务合同

甲方(需方):                                    合同编号：

乙方(供方):                                    签订地点：

签订时间:      年    月    日

依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，甲方、乙方经协商一致，订立本合同。

一、 合同标的之名称、型号、规格、数量

| 标段序号 | 项目名称 | 范围 | 规模(㎡) | 项目金额 (万元)(一年) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

合同期：    年  月  日至2024年12月31日。

二、下列文件为本合同不可分割部分

1.乙方中标的投标书；

2.招标文件；

3.乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

三、合同价款：

合同价款人民币：

(大写                )(￥               元)；

四、甲方权利和义务

1．代表和维护产权人及使用人的合法权益；

2．不得干涉乙方依法或依本合同规定内容所进行的管理活动；

3．负责处理非乙方原因而产生的各种纠纷；

4．审定乙方撰写的绿化养护管理服务管理制度及考核细则；

5．检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况；

6．审定乙方提出的绿化养护管理服务年度、月度计划及财务预决算；

7．协助乙方做好绿化养护服务管理工作；

8．法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

五、乙方权利和义务

1．根据有关法律、法规、本合同的规定及本绿化养护的实际情况，制定绿化养护服务管理制度及管理方案、年度及月度管理计划等工作目标；

2、乙方独立负责本绿化养护项目，并独自承担管理期间因未尽安全保障义务或其它原因导致他人的人身、财产损害责任。

2．在本绿化养护管理区域内设立专门机构负责本绿化养护的日常管理工作，并独自承担全部人员的用工风险。

3．自主开展各项绿化养护管理活动，但不得侵害甲方、使用人及他人的合法权益，不得利用提供绿化养护管理服务的便利获取不当利益；

4．根据有关法律、法规的规定和本合同的规定，及时向甲方公告本管理区域内的重大服务事项；

5．不得将本绿化养护的管理及责任转嫁给第三方；

6．对本绿化养护的公用设施不得擅自占用和改变使用功能，如需改、扩建或完善配套项目，须与甲方协商，经甲方同意报有关部门方可实施；

7．按本合同第九条第1、2款规定，对甲方的违约行为进行处理；

8．合同终止时，向甲方移交全部档案资料和属甲方所有的其他资产，并办理交接手续；

9. 在岗的养护人员统一着装，衣帽整齐，佩戴工号牌，且有所属单位的明显标志。以上着装由中标单位自行负责购买，式样报采购方确定。

10.根据甲方要求，做好典范性文明城市测评的服务内容及文明城市氛围布置。

11．法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

六、绿化养护管理内容的调整

在管理过程中，因下列因素所致的损害，不论其为直接或间接，均构成对乙方的免责事由，乙方均不负赔偿之责：

1．天灾、地震等不可抗力的事由所致的损害；

2．暴动、持械抢劫、爆炸、重大刑事犯罪等重大违法行为等事由所致的损害，但因乙方故意或过失所致，不在此限。

3.为维护公众、甲方及使用人的合法利益，在不可预见情况下，如发生煤气泄露、漏电、火灾、水管破裂、救助人命、协助公安机关执行任务等情况，乙方因未采取紧急避险措施造成财产损失的，按有关法律规定处理。

七、质量保证

1、建立质量管理系统并有效运行，能够接受质量审核。

2、各项承诺指标及所采取的措施详见“投标文件”。

3、其他绿化养护管理服务质量要求按采购要求及常州市有关标准执行。

八、款项支付

1、每月进行考核，按季度汇总，每季度结束后15天内支付服务费用。中标人按要求本项目服务内容开具发票，凭票向采购人申请付款，采购人收到发票及相应所需付款材料后内向中标人支付相应费用。因中标人未及时提供发票导致相应后果的，采购人不承担任何责任。

2、零星工程费（如有），经验收合格后依据审定金额支付，不足部分予以扣减，支付金额不超过合同总价；

3、以银行转帐、转账支票等方式结算支付。

4、在常州市城市长效综合管理考评中扣分的，甲方有权在月度考核中，加倍扣分以外，额外处罚5000元人民币/0.1分，（长效综合管理考核扣分分值），在常州市城市长效综合管理考评最终确认扣分情况的季度管养费中扣除（如遇管养期末，甲方有权缓发最后一个月管养经费，直到确认扣分情况，扣除后发放）；

5、被各类媒体曝光（报纸、电视、电台、网站等）的，经招标人调查确认，中标养护单位确实存在过错的，根据负面影响程度，扣1-5分，另处罚2000元/次，在调查确认当月考核得分中扣除，罚金在调查确认当月管养经费中扣除。

6、在养护期间，养护单位需加强对地块范围内绿地看护，严禁发生毁绿种菜现象，一经发现，经招标人调查确认，除恢复原有绿化外，额外处罚1000元人民币/平方米.次（不足1平方米以1平方米计算），在调查确认当月管养经费中扣除。

7、项目负责人等相关人员应按时参加由区园林绿化管理中心召集的月度养护检查、月度工作例会及其它临时通知的须由项目负责人等相关人员参加的检查、会议，无故缺席一次扣500元。

8、如不当养护造成绿化损失或严重社会影响，如草坪杂化、乔木修剪过重、地被花境长势衰退或严重不良等由管养单位负责更新，费用由管养单位自行承担。

九、不可抗力

1.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生严重后果的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十、合同的解除和转让

1.合同的解除：

(1)甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

(2)有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

①因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。

②因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

③有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

(3)有下列情形之一，甲方可以解除合同：

①乙方在月度考核中综合得分两次低于80(含80)分。

②未按招标文件的要求(如管养期间固定经营场所、养护机械等)组织养护工作的。

③管养合同进行转包的。

④同一事项，二次未按甲方要求及时进行整改，并无正当书面理由的。

⑥由于政策调整或管理权属发生变化，甲方有权解除合同。

2.合同的转让：

合同的部分和全部都不得转让。

十一、合同的生效

本合同在双方签字盖章后生效。

十二、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十三、附则

1、合同份数

本合同一式六份，甲乙双方各执叁份。

2、未尽事宜：

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

甲    方：常州市钟楼区城市管理局           乙    方：

单位名称(章)：                         单位名称(章)：

单位地址：                             单位地址：

法定代表人：                           法定代表人：

分管领导：

经办人：                               委托代理人：

签订日期：                             签订日期：

# 第四章  采购需求

本项目属性:服务类项目

一、采购内容：常州市钟楼区绿化养护作业服务项目

二、标段的划分：本次采购项目共5个标段。

| 序号 | 项目名称 | 范围 | 规模（㎡） | 最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一标段 | 北港街道 | 1824668.00 | 518.48 |
| 2 | 二标段 | 西林街道 | 1185742.52 | 445.31 |
| 3 | 三标段 | 五星街道 | 1012666.25 | 381.02 |
| 4 | 四标段 | 新闸街道 | 550246.00 | 130.92 |
| 5 | 五标段 | 永红街道 | 391760.08 | 109.26 |

注：

1、本项目共分五个标段。评标、定标顺序依次从一标段至五标段，在前一标段作为中标第一候选人的单位在后续标段无中标资格。

2、参加养护的投标人，应具备应急抢险机制与能力，按110联动要求，能在出险半小时内到达现场组织抢险。

三、报价方式

1、本项目投标报价为固定总价，应包括在承包期内绿化养护需要的人工、材料、机械、 管理、维护修理、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。 所报绿化养护价格涵盖绿化养护各种作业，即基于现有绿化和绿化设施发生的一切与养护有关的费用。主要有修剪、除草、 浇水、施肥、植保、松土、平整土方与开堰沟、斜树扶正与支撑、防寒与保暖、死树杂物和落叶的清理、果实的摘除、设施的维护和修缮等、应急抢险、补种、资料文档的积累、绿化现场的巡查等。

2、除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

四、管理服务期限

1、服务期限：各标段路段养护开始时间，以清单备注日期为准，终止时间2024年12月31日。

2、进场时间：拟定于  年 月  日进场，具体以合同签订内容为准。

五、养护范围及等级标准(详见采购公告附件，另行下载）。

六、绿地养护质量标准要求：

参照常园发【2012】44号《常州市城市园林绿化养护管理技术规范》（试行）、《常州市城市绿化养护管理质量标准》（试行）、《常州市城市绿地养护技术要求》质量标准、《市政府关于进一步完善常州市城市长效综合管理考核工作的实施意见》和采购人及其上级发布的管理规定、规范、办法、文件等执行。如遇新标准，按最新标准执行。

七、人员配置

★1、人员配置表。响应格式见投标文件格式《实质性要求承诺函》。

| 标段 | 工种 | 人员数量 |
| --- | --- | --- |
| 一标段 | 项目经理（养护项目负责人） | 1人 |
|  | 专职巡查员 | 1人 |
|  | 养护工 | ≥104人 |
| 一标段人数汇总 |  | ≥106人 |
| 标段 | 工种 | 人员数量 |
| 二标段 | 项目经理（养护项目负责人） | 1人 |
|  | 专职巡查员 | 1人 |
|  | 养护工 | ≥89人 |
| 二标段人数汇总 |  | ≥91人 |
| 标段 | 工种 | 人员数量 |
| 三标段 | 项目经理（养护项目负责人） | 1人 |
|  | 专职巡查员 | 1人 |
|  | 养护工 | ≥76人 |
| 三标段人数汇总 |  | ≥78人 |
| 标段 | 工种 | 人员数量 |
| 四标段 | 项目经理（养护项目负责人） | 1人 |
|  | 专职巡查员 | 1人 |
|  | 养护工 | ≥24人 |
| 四标段人数汇总 |  | ≥26人 |
| 标段 | 工种 | 人员数量 |
| 五标段 | 项目经理（养护项目负责人） | 1人 |
|  | 专职巡查员 | 1人 |
|  | 养护工 | ≥20人 |
| 五标段人数汇总 |  | ≥22人 |

注：养护单位在合同期内如遇国家最低工资、最低社会保险缴纳基数等政策性调整，需保障其员工的基本法定待遇。

2、人员要求

（1）养护作业人员男女不限。女性：主要以年龄50周岁以下为主；男性：主要以年龄60周岁以下为主。所有人员身体健康，具有一定的绿化养护经验，工作效率高。项目经理（养护项目负责人）与专职巡查员不能是同一人。

（2）工作时间。根据园林绿化行业特性和季节性特点，在保证满足长效管理要求的前提下，双方协商确定。

（3）服装及装备要求。养护作业人员应统一着装上岗，制服应符合市级上级部门统一着装要求；

（4）确保安全、文明施工。养护作业应注意自身和第三方的施工操作人员和行人的安全，注意不损害周边市政设施和建筑物，不影响市容环境。做好各项围护、防护措施，配合采购人的管理。养护工作中确保零安全事故。如有，由养护单位自行承担。

3、养护机械设备要求

（1）巡查车每天用于路段巡视，要求车辆便于巡查时随时停放。

（2）每天固定清运卡车用于路段清运垃圾。

（3）洒水车必须是正规原装水车。不允许使用私自改装的水车，禁止在正规水车槽罐上乱涂乱刷。

（4）登高车必须是正规原装登高车。

（5）打药工具必须按照安全、环保和危化品要求管理使用。

八、验收

绿化养护履约期间将依照招标文件要求、养护单位投标文件内承诺及采购人制定的相关办法、细则进行考核或验收。

九、采购人终止合同的情形

1、将承包的绿地养护管理转包他人。

2、经查证，发现中标人提供虚假材料谋取中标,报相关部门依法查处。

3、未按投标文件要求配置项目人员或中标人未经采购人同意擅自更改现场项目负责人及项目成员的；未经采购人同意，项目负责人或专职巡查员缺岗累计3日/月。

4、管理质量方面由于承包人的原因达不到常园发【2012】44号《常州市城市绿化养护管理质量标准》（试行）等有关规定。

5、未按采购人要求及时进行整改，无正当书面理由的。

6、绿化养护期间，被考核标段月度考核不合格的绿化养护中标人，均可被取消本标段的养护资格，终止本轮养护合同。

7、法律规定的其它情形；

十、付款方式：

1、每月进行考核，按季度汇总，每季度结束后由甲方收到发票15日内（含当日）向乙方支付。中标人按要求本项目服务内容开具发票，凭票向采购人申请付款，采购人收到发票及相应所需付款材料后内向中标人支付相应费用。因中标人未及时提供发票导致相应后果的，采购人不承担任何责任。

2、零星工程费（如有），经验收合格后依据审定金额支付，不足部分予以扣减，支付金额不超过合同总价；

3、以银行转帐、转账支票等方式结算支付。

4、在市级城市长效综合管理考评中扣分的，甲方有权在季度考核中，处罚5000元人民币/0.1分，（长效综合管理考核扣分分值），在常州市城市长效综合管理考评最终确认扣分情况的季度管养费中扣除（如遇管养期末，甲方有权缓发最后一个月管养经费，直到确认扣分情况，扣除后发放）；

5、被各类媒体曝光（报纸、电视、电台、网站等）的，经招标人调查确认，中标养护单位确实存在过错的，根据负面影响程度，处罚2000元/次，在调查确认当月考核得分中扣除，罚金在调查确认当月管养经费中扣除。

6、在养护期间，养护单位需加强对地块范围内绿地看护，严禁发生毁绿种菜现象，一经发现，经招标人调查确认，除恢复原有绿化外，处罚500元人民币/次，在调查确认当月管养经费中扣除。

7、项目负责人、专职巡查员等相关人员应按时参加由主管部门召集的检查、巡查例会，无故缺席，处罚500元人民币/次。

8、如不当养护造成绿化损失或严重社会影响，如草坪杂化、乔木修剪过重、地被花境长势衰退或严重不良等由管养单位负责更新，费用由管养单位自行承担。

★十一、场地要求

因绿化修剪、风雪灾害等带来的大量树枝垃圾等堆放、处理矛盾突出，投标单位自有或租赁堆放场所。场所水电费用由投标人自行承担。格式见投标文件格式《实质性要求承诺函》。

注：以上“★”为实质性要求，未提供视为未响应采购文件实质性要求，做无效标处理。

附件1：

常州市城市绿地养护技术要求

一、总体要求

1.绿化养护必须由具有相应绿化施工能力的专业队伍来承担。

2.绿化养护按照《江苏省植物养护技术规范》、《常州市城市绿地养护技术要求》等规定执行。

3.养护单位应具备专业养护管理人员和专业技术工人进行作业，每万平方米绿地安排养护工人3名，施工过程中无违章操作现象，无安全事故。

4.养护单位在常州市区有固定的管理用房及垃圾堆场，所提供的植物材料、生产资料、机械设备和工具必须满足绿化养护的要求，并且对环境没有污染。

5.养护后的绿地应植物生长旺盛，设施完善，环境整洁美观。

二、养护技术要求

1.园林植物养护

（1）修剪

所有乔灌木秋冬季修剪原则上在当年11月开始至次年1月底结束。

行道树和园林乔木主要修剪内膛枝、徒长枝、病虫枝等，无枯枝危膀，园林乔木要求树型优美，新植行道树要求分枝点高度留养一致，不影响交通。生长季节及时剥芽，芽长不超过10厘米。

花灌木秋冬季修剪要有利于短枝和花芽的形成，遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则进行修剪，生长季节及时剥芽（含脚芽），芽长不超过10厘米。

色块、绿篱、地被要及时修剪，促其分枝，保持全株枝叶丰满，加速覆盖。球形灌木应常年保持形态完整，色块灌木应保持一定高度，常年保持完整，曲线清晰流畅，无缺株、无空洞。

草坪在生长季节，应采用条纹状交叉修剪方式，按三分之一原则适时进行修剪，修剪后高度宜为5－7公分，年修剪次数：冷季型为40次 (冬季12－2月份，2 次／月；春季3－4月份，3次／月；5－6月份，5次／月；夏季7－8月份，2次／月；秋季9－11月份，5次／月) ，暖季型为20次。（以上数值为最低数值，不得少于上述数量）

所有修剪剩余物要当日清理完毕，保证现场整洁，防止滋生病虫害。

（2）浇水

植物浇水应根据不同的立地条件、季节差异和生长状况及时进行，并要浇透。

草坪浇水必须湿透根系层，冷季型草坪在春秋二季充分浇水，暖季型草坪夏季要勤浇水， 1－2月，1次／周；3－6月，3次／周；7－8月，4次／周；9－10月，3次／周；11－12月，2次／周。（以上数值为最低数值，不得少于上述数量）

对于名贵树木及新种植树木，视天气干旱情况和植物生长情况对树干和树体进行喷雾。

对于球类、色块等植物要每周进行冲洗蒙尘，保持植物叶面清洁卫生，色泽光洁。

植物周围雨后积水应及时排除。

（3）松土、除草

树木根部周围的土壤要保持疏松，易板结的土壤在蒸腾旺季须每月松土一次，松土深度以不伤根系生长为限。

种植在草坪内的树木在树穴周围要根据甲方具体要求对草坪切边，乔、灌木下的杂草应及时铲除。

地被植物在未覆盖前，应及时进行松土、除草，松土除草时要防止损伤根系和地下茎。

景观草坪杂草应及时连根清除，做到除早、除小、除净，草坪覆盖度不少于95％，集中空秃不大于0.5平方米。清除方法可采用人工除草、生物除草、机械除草，慎用化学除草。

（4）病虫害防治

做好植物病虫害的预测、预报，及时防治、控制，用药配比正确，安全操作。根据甲方下发的病虫害防治通知，在规定时间内按要求统一完成规定对象、规定配比、规定农药的喷洒工作，做好病虫害的预防工作。病虫害高发季节，在农药统一喷洒后仍须落实专业植保员做好日常巡查工作，及时发现病虫害，及时喷洒农药，确保在2天内治理完毕。病虫害应控制在以不影响观赏效果的范围之内，其中食叶害虫危害的叶片，每株不超过5%，刺吸性害虫危害的叶片，每株不超过10%，无蛀干性害虫的活虫、活卵。用药必须符合环保要求，使用生态农药比例不少于50%。

喷药时间宜在清早或傍晚，为防止产生抗药性，应以使用无公害农药为主，禁止使用国家明令禁止的剧毒农药，且应多种农药轮流使用。

6－8月病害多发季节，冷季型草坪修剪后1－2天内，应喷洒一次常规抗菌剂（如甲基托布津、代森锌等）防止病害发生。

（5）施肥

施肥应根据不同的树种、树龄、生长势和土壤理化性质而定。树木休眠期施基肥，生长期施追肥，花灌木应在花前、花后进行施肥。

各类绿地应以施有机肥为主，有机肥应腐熟后施用。应用微量元素和根外施肥技术，推广应用复合肥料和长效缓释肥料。

绿地内树木施肥应先挖好施肥环沟，其外径与冠幅相适应。环沟深、宽均为25－30公分。

草坪主要施肥时期在春秋季，施肥可采用撒施和根外追肥，每次修剪后需立即施肥，不发生明显的肥害现象。1－2月，1次／月，结合打孔施用鸡粪等草坪专用有机肥，130g/㎡·次；3－6月，2次／月施复合肥（N∶P∶K＝10∶5∶5 ），20g/㎡·次；7－8月基本不需施肥；9－10月，2次／月，施复合肥（N∶P∶K＝10∶6∶4 ），15g/㎡·次；11－12月，1次／月，结合中耕施用复合肥（N∶P∶K＝5∶10∶5 ），15g/㎡·次。

（6）保护

每年的初冬，均需对行道树进行抗冻处理（根际培土、主干包扎、涂白），并在树木休眠期内，进行扶正。对树体上出现的伤口应清理后用药剂消毒，涂保护剂或抹灰膏。出现树洞要及时修补，防止腐朽进一步扩大；对腐烂部位应按外科方法进行处理。

台风季节，做好高大乔木抗风暴的预防工作，根据树木的实际情况，采取立支柱、绑扎、加土、扶正、疏枝等措施。一旦风暴来临，应及时检查，发现问题，妥善处理。用于支撑、固定的材料应坚固耐用美观，并采用软性材料同植物接触。

（7）补植

发现枯枝、死枝需24小时内处理完毕；如出现树木死亡，应及时报批，认定死亡原因后，根据责任进行倒伐或补植。死亡树木须连同根部在一周内挖除，并填平挖穴，如须补植的须在一星期内补种完毕，补植树木应选用同品种、同规格苗木，并确保成活。

因人为破坏或其它因素造成的花灌木、地被、草坪及草花缺损的，应在3天内补种完成。

（8）专项养护

1）草坪

草坪更新可采用补播草籽复壮、条状更新、定期封闭和断根更新等方法。

每年早春土壤解冻之际，应对草坪进行滚压一次，滚压后及时对草坪进行疏耙，并追施复合肥25公斤/亩。

每年深秋采用专用草坪打孔机进行打孔，打孔深度达到5-8厘米，以改良草坪的物理性能，增加土壤透气性，促进地下部分生长。

每年夏末和初秋用松土机或中耕机进行近地表的垂直刈剪或划破草皮，中耕后需及时修剪一次，并清除枯草、修正草坪。

冬季应在草坪上覆盖厚为0.5－1公分的细土或细砂，为保证草坪的弹性和保护根系。用专门机械对草坪疏草一次，以减少来年病虫害的发生。

2）露地花卉

A.常规草花品种为：春秋季以矮牵牛、三色堇、万寿菊等为主，夏季以鸡冠花、秋海棠等为主，冬季以羽衣甘蓝、三色堇、金盏菊等为主；球根、宿根类地被植物，经2－3年生长后，根部拥挤以致影响其正常生长时，必须按不同品种的生理习性进行分株或更新移植。

B.质量要求，露地种植花卉应使用F1代品种，营养钵苗，生长健壮、色彩鲜艳，数量要求原则上按49株/平方米计算，蓬径15公分以上。换花移栽前必须深翻细耙，除尽土中石块、草屑、残茎、落叶等杂物，并施足基肥，填土或清土至10㎝高台种植；

C.草花一年更换六期，具体更换时间、以甲方通知为准，草花更换后应加强水肥、除草、保洁等常规管理，一旦出现草花死亡、长势不良等明显影响观赏效果的，而草花更换时间尚未到期的，养护单位应及时无偿更换、补植到位。

2.设施维护

公共绿地内的园林建筑、雕塑喷泉、园路广场、花坛等基础设施以及桌椅、垃圾桶、指示牌、围栏等园林设施应维护良好，保持完整、安全、整洁，无墙面破损、路面残缺、油漆剥落等现象，设施小修小补要及时进行，剥落油漆要及时修补，缺损应在三天内修补完成。桌面、凳面等要经常性擦拭，确保清洁、不积灰尘。

绿化隔离带护栏、侧石、花坛、行道树树穴等设施每日巡查，发现损坏，当日整理安置好，三天内修补完成。

3.绿地保护

应安排专门地方用于养护工具、机械的安放，绿地中严禁停放任何车辆。

绿地中无堆物、堆料、搭棚，建筑墙面和树干上无钉拴刻画等现象。

绿地秩序维护全天候24小时，无重大破坏和偷盗案件，如遇重大事件及时上报，未及时上报而造成的损失由养护单位承担。

绿地占用必须持有严格的审批手续，未经审批，严禁各种侵占绿地行为发生。经审批同意占用的，须全过程跟踪，严格控制施工作业面，临时占用的要及时恢复。

中标人接收养护后，应在第一时间内对现有乔灌木的绕杆草绳、木结构支撑、铅丝支撑等进行一次整理，能去除的去除，如确须保留的应加以更换、整理，并在今后管理中，加强检查、随时整理，确保美观整齐。

4.绿化养护台帐

应建立完整的绿化养护台帐，并由专人负责。绿化资料记录详细，分类清楚，数据详实。

月度养护计划及养护作业应按时记录、及时上报，并符合现状和季节特点，针对性强，不弄虚作假。

附件2            常州市城市绿化专项考核标准及扣分细则

| 大类 名称 | 分类 | 小类代码 | 小类名称 | 立案条件(扣分依据) | 处置时限 | 结案(处置) 标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 古树 名木 | 1 | 法律法规等严 禁损害古树名 木的行为 | 在树上刻划、钉钉、缠绕铁丝及绳索、张贴或者悬挂物品 | 3工作日 | 整改、清除 | 1 |
|  |  | 2 |  | 在生活、施工等使用时借树木作为支撑物或者固定物 | 3工作日 | 整改、清除 | 1 |
|  |  | 3 |  | 随意攀树、折枝、挖根摘采果实种子或者剥损树枝、树干、树皮 | 3工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 4 |  | 树冠垂直投影范围内堆放物料、挖坑取土、种植植物、新建临时设施建筑、倾倒有 害污水、污物垃圾，动用明火或者排放烟气 | 7工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 5 |  | 在树下擅自设置加工、装配、修理、销售和娱乐场所 | 15工作 日 | 整改、取缔 | 1 |
|  |  | 6 |  | 在距离树干基部边缘2—3米内新浇封地面；在古树名木生长保护范围内新铺砌不 透气材料 | 7 工 作 日 | 整改、清除 | 1 |
|  |  | 7 |  | 损毁树木支架、保护栏杆等保护设施 | 7工作日 | 整改 | 1 |
| 园林 绿化 | 古树 名木 | 8 |  | 擅自移植、砍伐、转让买卖 | 15工作日 | 整改 | 5 |
|  |  | 9 |  | 未有明确的日常养护人(单位),或通讯不畅通；未按要求设置常州市古树名木统 一标识的古树名木养护责任牌；树牌破损、字迹模糊 | 7工作日 | 整改、修复 | 1 |
|  |  | 10 | 水肥管理 | 未做到适树、适地、适时、适量水肥管理，植物干旱萎蔫或主要枝条枯亡；或根 部积水未及时排出 | 7工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 11 | 病虫害 | 有明显可视病虫危害症状 | 7工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 12 | 松土除草 | 根部周围土壤板结严重或土质恶劣；未及时去除大型恶性杂草 | 7工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 13 | 新、扩、改建 建设工程 | 在古树名木生长保护范围内的新、扩、改建建设工程无审批手续；未按审批要求 在古树名木生长保护范围内实施新、扩、改建建设工程；在施工期间未落实保护 和养护措施 | 15工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 14 | 伤疤、树洞、 断枯枝 | 有明显伤疤和树洞未及时进行科学修补；断枝、枯枝未及时清理 | 15工作日 | 整改、修复 | 1 |
|  |  | 15 | 树体倾斜 | 树体倾斜未采取安全加固措施，存在严重安全隐患的 | 1工作日 | 整改、修复 | 1 |
|  |  | 16 | 修剪 | 需进行截除树木主干、去除树冠等超出常规修剪技术规范要求的重度修剪的未制 定方案报主管部门批准 | 15工作日 | 整改 | 1 |

附件3：

常州市口袋公园养护管理质量标准（试行）

| 管护类别 |  |  | 养护管理标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务和功能设施维护 服务和功能设施维护 | 服务设施 | 多功能驿站 | 1、外貌整洁，无结构、装修和设备隐患，无渗漏；2、室内整洁美观，配备必要设施；3、公共设施定期检查和维护，确保设施功能完好；4、具备特殊功能的设施，明示使用说明；5、倡导打造市民歇脚点、党建示范点、服务聚集点的多功能驿站；可置入休憩、阅读、售卖、文化宣传、教育科普、卫生服务、人社服务等功能；6、有可持续的运营维护，共建共管共享。 |
|  |  | 文化宣传 | 1、位置合理，整洁美观；2、设施构件完好，牢固安全；3、陈列材料内容丰富，及时更换；4、倡导选用墙面、地面、雕塑、小品、艺术装置等作为载体，弘扬社会主义核心价值观、普及科学知识及宣传当地历史文化。 |
|  |  | 便民服务 | 户外晾晒架、智能充电、宠物角等：1、位置合理，整洁美观；2、构件完好，牢固安全；3、设施完好，正常使用；4、使用便捷，管理有序。 |
|  |  | 公共卫生间 | 1、每日8：30，13：30完成2次集中保洁，其余时间巡回保洁（巡回时间不超过15分钟）；2、外墙周围5m范围内环境清洁、卫生；3、建筑及各项设施完好，正常使用；4、无秽物污水外溢，无断水缺电现象，废弃物滞留时间不长于5分钟；5、保洁、灭杀到位，无气味。盘香，卫生球，消毒液等清洁用品和机械排风等设备正常使用或运转；6、保持通风；7、引导标识醒目。 |
|  |  | 园椅桌凳 | 1、整洁美观，表面清洁；2、布点合理，牢固无松动，无缺损；3、竹木类材料无腐朽，其他类材料无锈蚀无刻划。 |
|  |  | 果壳箱 | 1、外观清洁、完整，内壁无污垢陈渍，箱内无陈积垃圾；2、布点合理；3、箱体周围2m范围内地面整洁，无垃圾。 |
|  |  | 非机动车存放 | 1、存放场地平整清洁，停车带标识清晰，车辆停放有序；2、防止车辆入园，车挡设置牢固，有效遏制车辆占绿、损绿、毁绿行为和乱停乱放现象。 |
|  | 活动设施 活动设施 | 儿童友好空间 | 1、整体结构牢固可靠，重要零部件按照规定检查维护；2、可接触的游乐设施表面，无外露的锐边、尖角、毛刺和危险凸出物等；3、沙池每月清理翻晒1次，保持卫生，无积水、玻璃碎片、烟头、瓦砾等；4、每周检查设施的绳网结构和安全强度，确保牢固可靠，无脆化、断裂、松脱等情况；5、环境整洁，运转正常，色彩常新。 |
|  |  | 乐龄活动区 | - 场地平整洁净；2、无障碍设施、轮椅坡道完好、通畅；3、扶手、椅背牢固可靠。 |
|  |  | 健身器材 | 1、设施按照规定检查维护，安全运转，严禁带故障运行；2、所有设施应明示生产单位及使用要求、操作规程；3、环境整洁，运转正常，色彩常新。 |
|  |  | 健身步道 | 1、定期检查和清洁，保持至少每季度一次的频率；2、色泽鲜艳，弹性适中，防滑性能好；3、场地上严禁车辆行驶，堆压重物和锋利之物刺划；4、场地边缘应加以保护，不得任意掀动，边缘破损或翘起应尽快处理。 |
|  | 安全防护设施 | 道口车挡 | 车挡设置有效，防止车辆占绿、损绿、毁绿行为和乱停乱放现象。 |
|  |  | 护栏 | 护栏设置合理、安全牢固，地形险要地段应设置安全防护设施、提示标志标识和安全警示线。 |
|  |  | 安防监控 | 监控系统设施完好，视线无遮挡。 |
|  | 景观照明设施 | 景观照明 | 1、供电照明管线等设施常年完整、正常运转；2、照明设施清洁、有适宜照度；3、无带电裸露部分，各项管线设施完整、安全；4、照明灯具应随坏随换，保持完好。 |
|  | 标识设施 | 标识标牌 | 1、位置合理，形式美观，构件完整；2、书写端正，字迹清晰，图形符号符合规范。 |
|  | 其他设施 | 音响 | 1、外壳完整、稳固、清洁；2、设备完好；3、适时广播，白天音响小于 55 分贝，晚间小于45分贝。 |
|  |  | 给排水 | 1、管道通畅；2、外露的给排水等设施清洁、完整；3、井盖、井篦安放平稳，与井框吻合，无倾覆；4、防汛、消防等设备完好，使用正常。 |
|  |  | 电气 | 1、各类弱电系统设备完好，使用正常；2、各项管线设施完整、安全。 |
| 景观小品 景观小品 | 建构筑物及景观小品 |  | 1、外观完整，外貌整洁；2、墙面、屋面、地面及时粉刷、清洗；3、油漆、涂料无翘裂、脱落现象；4、无污染、无渗漏，管道无堵塞及锈蚀；5、小品及各类便民设施清洁卫生，保持完好，无安全隐患、无破损现象，无灰尘污渍，无乱张贴、涂刻现象；6、防蚁（古建、仿古建）、防火、防雪、防台风暴雨等保护措施落实有效；7、及时维修，无安全隐患。 |
|  | 道路地坪 |  | 1、平整，无损缺，排水良好，无积水；2、材质外观必须统一协调；3、道路地坪清洁率100%；4、无障碍设施必须完好、通畅，应急通道必须畅通无阻；5、道路侧石应高出土层 3cm~5cm。 |
|  | 雕塑及艺术装置 |  | 1、雕塑结构、基础安全完整；2、表面清洁无垢，无刻写痕迹。 |
|  | 水景设施 |  | 1、设备按照规定检查维护，损坏部件及时更换，确保安全运行；2、喷嘴无堵塞，喷涌效果好，景观优良；3、循环、动力及水位控制设施完好，运行正常。 |
|  | 水体 |  | 1、景色优美和谐，层次丰富；2、水质良好，无污染、无异味；3、驳岸安全稳固，无缺损；4、规范设置安全警示；5、水面整洁、无漂浮垃圾。 |
|  | 假山叠石 |  | 1、假山叠石完整、安全、稳固；2、不适于攀爬的假山叠石必须有规范醒目标志和防护设备；3、假山四周及石缝不得有影响安全和景观的杂草、杂物，种植穴不得空缺；4、假山石及孤赏石表面无乱图乱刻画痕迹。 |
|  | 花箱、花架、围栏 |  | 1、完整，无缺损，满足植物攀爬需要；2、坚固安全，美观，色彩与周围环境统一协调；3、材质环保。 |
| 植物养护 植物养护 | 群落结构 |  | 1、群落合理完整，植株疏密得当，层次分明，黄土不裸露；2、季相明显，整体观赏效果好。 |
|  | 乔木 |  | 1、生长健壮，树冠完整，树形优美；2、分枝点合适，无枯枝死杈；3、主侧枝分布匀称、数量适宜；4、修剪及时、合理，内膛不乱，通风透光；5树木不歪斜（造型树木除外）；6、叶片大小、颜色正常，无黄叶、焦叶。 |
|  | 花灌木 |  | 1、株形丰满，枝叶茂密，开花适时；2、花后修剪及时合理，无残花。 |
|  | 孤植树 |  | 1、树姿优美，树冠丰满，观赏价值高；2、树穴覆盖与环境协调、完整；3、枝叶生长茂盛；4、观花、观果、观叶树种花繁果硕，叶色纯正。 |
|  | 地被花卉、花境 |  | 1、植物配置错落有致，色彩、叶形对比协调，背景丰满，季相变化明显；2、观花花卉适时开花，花色鲜艳，观叶植物叶色正常，观赏期长；3、株行距适宜，层次分明，高矮有序，无残化花及花梗。 |
|  | 花坛花卉、草花 |  | 1、花卉植株丰满，生长健壮、长势均衡，无枯枝、残花(残花量≤10%)，无缺株、倒伏；2、花坛图案清晰，线条流畅，色彩鲜艳，花朵繁茂，花期-致；3、花间隙无杂草，密植，株间距不超过5cm；4、花卉层次分明，高矮有序，无残化花及花梗；5、四季有花，草花全年换花不少于四次，换花时间不得超过7天，工完场地清，无杂物、无泥浆。 |
|  | 绿篱（模纹、色块）等 |  | 1、生长健康、枝叶茂盛、密度适宜，规格大小基本一致；2、生长季节修剪、追肥及时，修剪形态优美；3、无人为践踏、断行缺株现象；4、无病虫害。 |
|  | 球类、造型植物 |  | 1、造型完整、优美；2、生长健壮，适时开花，叶色亮丽；植株饱满，枝叶紧密，无缺株，无枯株；3、造型树木根据不同的生长特性及时摘心、攀扎。 |
|  | 垂直绿化、攀援植物 |  | 1、景观优美，设施安全完好；2、枝叶分布均匀，疏密合理；3、生长健壮，藤蔓枝叶茂盛，花大色艳；4、无枯枝残花，无萎蔫现象。 |
|  | 水生植物 |  | 1、配置合理，景观优美；2、花、叶色纯，观花、观叶期长；3、植株生长健康，保持形态特征，无枯株残花；4、观花观果植株正常开花结果，花繁叶茂；5、基本无有害生物危害状；6、无影响景观面貌的杂草。 |
|  | 草坪、草地 |  | 1、草种纯、生长旺盛，草坪平整，色泽均匀，无空秃、草根不裸露；2、生长季节不枯黄，无杂草；3、修剪及时，修剪高度符合要求；4、草坪与色块、乔木、灌木之间有明显的分隔沟、分隔带；5、无病虫害为害现象；6、保持清洁，无枯枝落叶，无坑洼积水。 |
| 安全管理 | 景观安全 |  | 1、随时扶正倾斜度超过10度的树木；2、及时扶正或清理倒伏树木；3、对松动、歪斜的树木支撑及时更换、加固。 |
|  | 服务、功能设施和景观小品安全 |  | 1、定期做好服务设施、活动设施、安全防护设施、景观小品的安全检查工作，排除安全隐患；2、涉及安全的结构、构件完好率保持100%；3、各类设施安全使用范围内无杂物堆放现象，确保使用安全。4、用电设施应定期检测和保养，排除安全隐患。 |
|  | 消防安全 |  | 1、具有安全和防火要求的园林建筑和设施，应设置警示标志。2、在公园关键区域设置防火警示标志；3、确保消防设施完好；4、保证消防通道畅通；5、做好防火宣传。 |
|  | 应急管理 |  | 应制定口袋公园防汛、防火、突发事件等专项应急预案，定期组织培训演练，在发生灾害和险情时进行及时、妥善处理。 |
| 其他管理 | 卫生保洁 |  | 1、每日8：30，13：30完成2次集中保洁，其余时间巡回保洁（巡回时间不超过15分钟），保洁工具干净整洁、不乱放；2、公园内（含水体等）卫生整洁，无明显积尘、积水、污渍，无宠物粪便，无白色垃圾等；3、绿化废弃物（如树枝、树叶、草屑等）随产随清，需临时堆放过夜的，应在隐蔽处完整覆盖并插牌提示。 |
|  | 秩序管理 |  | 1、公园内有秩序维护人员；2、公园内无堆物、堆料、搭棚，无乱拉乱披挂、乱张贴等现象，无乱设摊和车辆乱停放现象:3、无侵占毁绿行为；4、绿地投诉举报机制健全（公示牌），养护管理人员着装统一；5、游客无不文明行为。 |
|  | 其他管理 |  | 应在绿地显要位置公示养护管理单位及联系方式等基本信息；维修必须设置明显标志，标注完成时间。 |

附件4：

常州市口袋公园长效综合管理考核细则（试行）

| 大类名称 | 分类 | 小类代码 | 小类名称 | 立案条件（扣分依据） | 处置时限 | 结案（处置）标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 园 林 绿 化 | 口袋公园 | 1 | 安全保护 | 警示标识不清、不明显或缺失，有安全隐患处未及时采取围挡、支撑、提醒等警示措施，应急措施不到位、应急物资配备不足或未到位。 | 3工作时 | 处置、整改 | 1 |
|  |  | 2 | 服务设施 | 有松动或损坏情况，新增游乐设施、健身设施等无生产单位铭牌或无使用说明（操作规程），标识不清晰，未妥善处理锐角（边）、凸出物等，未开展定期检修。 | 2工作日 | 整改、修复 | 1 |
|  |  | 3 | 附属设施 | 公园内有设施松动、损坏、缺失现象或使用功能缺失，标识不清晰、锈蚀，立面、贴面、漆面有破损、剥落、脱落等现象，重要设施未开展定期检修。 | 1工作日 | 整改、修复 | 1 |
|  |  | 4 | 景观小品 | 有破损、缺失、乱张贴涂写等现象，人文、宣传等设施字迹模糊、缺字、图案不清晰等。 | 1工作日 | 整改、修复 | 1 |
|  |  | 5 | 园容保洁 | 公园内脏乱、路面积水（尘），巡回保洁不到位，工具乱放，绿化废弃物未及时清理且未按规范处置，水体黑、臭或有漂浮、沉底垃圾，游客休憩设施脏乱，有宠物粪便、烟头等。 | 4工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 6 | 植物养护 | 绿化景观差，长势不良，有明显杂草、明显空秃、明显病虫害，造型植物、草坪修剪不及时，有死株、缺株、枯桩、枯死枝，景观树树冠不完整。 | 2工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 7 | 观花植物及花境 | 未及时修剪，残花（果）、枯杆多，宿根植物未及时收割、清理枯死部分；生长凌乱、平整度差，不同植物相互侵入生长，造型图案不清晰，草花未及时更换。 | 1工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 8 | 秩序管理 | 公园内有随意堆放、搭棚现象（公园开放区域除外），有乱披（拉）挂、乱张贴、乱设摊、乱停车、占毁绿等现象，有不文明行为，养护人员着装不统一。 | 4工作时 | 整改、劝阻 | 1 |
|  |  | 9 | 公共厕所 | 厕所内部环境不干净整洁，设施有损坏。 | 4工作时 | 整改 | 1 |

注：1.口袋公园专项考核细则中未有规定的参照现行绿化专项考核细则执行；

2.口袋公园厕所考核参照常政发〔2022〕113号文件相关细则实施，有市统一编号的公厕，同步接受市环卫专项考核。

附件5：                                        常州市城市绿化专项考核标准及扣分细则

| 大类名称 | 分类 | 小类代码 | 小类名称 | 立案条件（扣分依据） | 处置时限 |  | 结案（处置）标准 |  | 扣分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 园林绿化 | 专项基础养护 | 1 | 植物长势 | 有明显灼叶、焦叶、卷叶、枯叶，修剪或修复后仍影响景观效果等现象（有挂牌且在植物观察期间20天内除外） | 1工作日 |  | 整改 |  | 1 |  |  |
|  |  | 2 | 植物长势 | 景观树树冠不完整、偏冠、有萎蔫现象 | 7工作日 |  | 整改 |  | 1 |  |  |
|  |  | 3 | 植物长势 | 绿化植物杂乱拥挤、层次不清 | 7工作日 |  | 整改 |  | 1 |  |  |
|  |  | 4 | 修剪绑扎 | 乔灌木根部、主干、一级分枝等有萌蘖枝（5枝及以上、枝条长度超过20厘米，更新枝除外）、徒长枝未修剪；支撑、绑扎物影响植物正常生长，未及时清除 | 1工作日 |  | 整改、清除 |  | 1 |  |  |
|  |  | 5 | 修剪绑扎 | 乔灌木（花灌木）违反植物生物习性的错误修剪（已报备并核准的除外） | 1工作日 |  | 整改 |  | 1 |  |  |
|  |  | 6 | 修剪绑扎 | 藤本植物长度超过1米未绑扎、未牵引等（每平方米超过3枝）；花灌木修剪不及时，内膛枝多、残花多、株型差 | 3工作日 |  | 整改、剪除 |  | 1 |  |  |
|  |  | 7 | 病虫草害防治 | 有可视病虫或危害症状（乔灌木单株叶片受害率大于20%、蛀干性害虫新虫口5个及以上，其他植物受害面积大于2平方米） | 5工作日 |  | 整改 |  | 1 |  |  |
|  |  | 8 | 病虫草害防治 | 未按联防联治要求开展工作或未见明显成效 | 1工作日 |  | 整改 |  | 1 |  |  |
|  |  | 9 | 药物使用 | 使用国家禁用的农药或未妥善处理药物包装 | 3工作时 |  | 整改 |  | 1 |  |  |
|  |  | 10 | 调整补植 | 行道树补植品种与原行道树品种不一致、使用截干苗（新完工绿地与原苗木规格一致的除外），乔灌木、绿篱、色块等补植品种与原有植物品种不一致，衔接杂乱、生硬 | 5工作日 |  | 整改、更换 |  | 1 |  |  |
|  |  | 11 | 调整补植 | 待种植期间，死株清理后未平整地表、未进行绿色覆盖（土壤病虫消杀期间除外） | 1工作日 |  | 整改 |  | 1 |  |  |
|  |  | 12 | 土、水管理 | 绿地土层薄、土壤瘠薄、土壤明显板结，有明显建筑垃圾、油料等污染；地形不平整且凹凸落差超过10厘米（含树池堆土）或有非养护需要的土块 | 5工作日 |  | 整改 |  | 1 |  |  |
|  |  | 13 | 土、水管理 | 绿地内有明显积水且未采取有效排涝措施的 | 1工作日 |  | 整改 |  | 1 |  |  |
|  |  | 14 | 安全警示 | 有安全隐患处未设置防护设施、警示牌、标识，未划标线等；机械作业（施工）现场未设置围挡、警戒线、未张贴作业（施工）告示 | 1工作日 |  | 整改 |  | 1 |  |  |
|  |  | 15 | 安全警示 | 高大乔木修剪、道路绿化养护作业未设置安全区、无专人引导、未设置警示 | 3工作时 |  | 整改 |  | 1 |  |  |
| 大类名称 | 分类 | 小类代码 | 小类名称 | 立案条件（扣分依据） |  | 处置时限 |  | 结案（处置）标准 |  | 扣分 |  |
| 园林绿化 | 专项基础养护 | 16 | 植物修护 | 乔灌木树体有明显蛀洞、腐烂直径超过5厘米，未及时科学修复，存在安全隐患；乔灌木修剪伤口直径超过5厘米未做保护处理 |  | 7工作日 |  | 整改、修复 |  | 1 |  |
|  |  | 17 | 树木倾斜 | 乔木、行道树倾斜角度超过10度未扶正，或未进行支撑，有安全隐患 |  | 3工作日 |  | 整改 |  | 1 |  |
|  |  | 18 | 作业保护 | 登高作业时无安全防护措施，或穿戴不规范，或登高设备不符合作业规范；植保作业时无安全防护措施 |  | 3工作时 |  | 整改 |  | 1 |  |
|  |  | 19 | 人员保障 | 绿化养护作业人员未按规定统一着装；现场无养护作业人员 |  | 5工作日 |  | 整改 |  | 1 |  |
|  |  | 20 | 工作台账 | 未按要求记录绿化养护工作台账 |  | 3工作日 |  | 整改 |  | 1 |  |
|  |  | 21 | 行政审批许可 | 未按行政审批许可要求施工 |  | 4工作时 |  | 整改、恢复 |  | 1 |  |
|  |  | 22 | 养护重点 | 项目经理、现场负责人未掌握当月养护重点 |  | 4工作时 |  | 整改 |  | 1 |  |
|  |  | 23 | 绿地保洁 | 养护作业工具随意摆放（含保洁工具等） |  | 4工作时 |  | 整改 |  | 1 |  |
|  |  | 24 | 绿化废弃物处置 | 绿篱、色块、草坪修剪后，未及时清扫；绿化废弃物随意堆放，未日产日清（清运至封闭式集中堆放处除外） |  | 1工作日 |  | 整改 |  | 1 |  |
|  | 专项设施管理 | 25 | 绿化设施维护 | 养护插牌不规范，无标注（观察期、待补植等）、无起始及结束日期，有污损、字迹模糊、倾斜、倒伏、未及时回收等 |  | 1工作日 |  | 整改 |  | 1 |  |
|  | 专类养护 | 26 | 月季专项 | 枯枝、病死枝、砧木萌蘖枝、树状月季内堂枝过密，剪口不平整且芽点未朝外、剪口与芽点距离未控制在1厘米—2厘米；藤本月季修剪后高度不得超出网片沿口上方20厘米或未对枝条绑扎固定 |  | 2工作日 |  | 整改 |  | 1 |  |
|  |  | 27 | 月季专项 | 花后修剪未在结果前完成 |  | 2工作日 |  | 整改 |  | 1 |  |
|  |  | 28 | 月季专项 | 冬季修剪未在翌年1月15日之前完成（包含树状月季的大花月季保留5—8个芽点） |  | 2工作日 |  | 整改 |  | 1 |  |
|  |  | 29 | 草坪专项 | 草坪生长季未及时修剪，不平整（暖季型草坪高度不超过5厘米，冷季型草坪高度不超过7厘米），暖季型草坪休眠期厚度不超过3厘米 |  | 1工作日 |  | 整改 |  | 1 |  |
|  |  | 30 | 草坪专项 | 草坪杂化（杂草） |  | 7工作日 |  | 整改 |  | 1 |  |
|  |  | 31 | 草坪专项 | 草坪边缘与其他植物交界处无分割沟或分割沟宽度未控制在10厘米—20厘米、深度未控制在5厘米—10厘米（已采取其他有效措施除外）或分割沟、树圈等分割线条不流畅 |  | 3工作日 |  | 整改 |  | 1 |  |

| 大类名称 | 分类 | 小类代码 | 小类名称 | 立案条件（扣分依据） | 处置时限 | 结案（处置）标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 园林绿化 | 专类养护 | 32 | 绿篱色块专项 | 修剪过重造成1平方以上无叶片或不同品种层次、边界不清 | 1工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 33 | 绿篱色块专项 | 修剪后侧面不整齐、平面坑洼、边角线条缺断 | 15工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 34 | 花境专项 | 造景植物绑扎（铝丝、扎带等）内陷，层次凌乱；植物品种互相干扰，生长凌乱，层次不清 | 3工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 35 | 草花专项 | 草花株距过大（叶间距大于5厘米）；开花量小于30%/平方米、残花率大于30%/平方米（宿根类草花除外）；草花倒伏超过1平方米；草花更换空置时间超过7天，未做到工完场清（插牌标注换花时间） | 3工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 36 | 冬季涂白 | 乔木涂白高度未在1.3米、沿口不平整、涂白面有缝隙、四周有滴漏、涂白质量差、保护时间短 | 3工作时 | 整改 | 1 |
|  |  | 37 | 冬季涂白 | 冬季涂白超过11月11日未完成的 | 2工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 38 | 宿根植物 | 植物休眠季未及时收割地表枯死部分或收割后未妥善处置（清理、平整、覆盖地表等） | 2工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 39 | 游园专项 | 有取土、堆物、放生、饲养、投喂、露营（共享开放区域除外）、烧烤等现象 | 3工作时 | 整改、取缔 | 1 |
|  | 古树名木 | 40 | 法律法规等严禁损害古树名木的行为 | 在树上刻划、钉钉、缠绕铁丝及绳索、张贴或者悬挂物品 | 3工作日 | 整改、清除 | 1 |
|  |  | 41 |  | 在生活、施工等使用时借树木作为支撑物或者固定物 | 3工作日 | 整改、清除 | 1 |
|  |  | 42 |  | 随意攀树、折枝、挖根摘采果实种子或者剥损树枝、树干、树皮 | 3工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 43 |  | 树冠垂直投影范围内堆放物料、挖坑取土、种植植物、新建临时设施建筑、倾倒有害污水、污物垃圾，动用明火或者排放烟气 | 7工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 44 |  | 在树下擅自设置加工、装配、修理、销售和娱乐场所 | 15工作日 | 整改、取缔 | 1 |
|  |  | 45 |  | 在距离树干基部边缘2—3米内新浇封地面；在古树名木生长保护范围内新铺砌不透气材料 | 7工作日 | 整改、清除 | 1 |
|  |  | 46 |  | 损毁树木支架、保护栏杆等保护设施 | 7工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 47 |  | 擅自移植、砍伐、转让买卖 | 15工作日 | 整改 | 5 |
|  |  | 48 |  | 未有明确的日常养护人（单位），或通讯不畅通；未按要求设置常州市古树名木统一标识的古树名木养护责任牌；树牌破损、字迹模糊 | 7工作日 | 整改、修复 | 1 |

| 大类名称 | 分类 | 小类代码 | 小类名称 | 立案条件（扣分依据） | 处置时限 | 结案（处置）标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 园林绿化 | 古树名木 | 49 | 水肥管理 | 未做到适树、适地、适时、适量水肥管理，植物干旱萎蔫或主要枝条枯亡；或根部积水未及时排出 | 7工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 50 | 病虫害 | 有明显可视病虫危害症状 | 7工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 51 | 松土除草 | 根部周围土壤板结严重或土质恶劣；未及时去除大型恶性杂草 | 7工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 52 | 新、扩、改建建设工程 | 在古树名木生长保护范围内的新、扩、改建建设工程无审批手续；未按审批要求在古树名木生长保护范围内实施新、扩、改建建设工程；在施工期间未落实保护和养护措施 | 15工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 53 | 伤疤、树洞、断枯枝 | 有明显伤疤和树洞未及时进行科学修补；断枝、枯枝未及时清理 | 15工作日 | 整改、修复 | 1 |
|  |  | 54 | 树体倾斜 | 树体倾斜未采取安全加固措施，存在严重安全隐患的 | 1工作日 | 整改、修复 | 1 |
|  |  | 55 | 修剪 | 需进行截除树木主干、去除树冠等超出常规修剪技术规范要求的重度修剪的未制定方案报主管部门批准 | 15工作日 | 整改 | 1 |

细则说明：1.明显影响美观或存在安全隐患的树体钉钉作为问题。原有的，具有支撑稳定作用的钉钉不作考核扣分，其余钉钉应去尽去，新种树不得用钉钉加固方式；

2.3-4月份红叶石楠、红花继木、金边黄杨等色叶类绿篱、色块修剪应保证基本景观面貌不受影响（新枝不能超出原轮廓15厘米）；

3.7-8月绿地补植不作考核，但需清理死株，待补植地面应平整后合理覆盖；

# 第五章  评标方法与评标标准

一、定标规则与定标顺序

1、本项目共5个包，投标人可自由选择所投包号数量，但仅能中标一个包。

2、各包号评分全部结束后，分别选取3名中标候选人，确定程序如下：各包号综合得分最高的投标人为本包号第一中标候选人；若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为第一中标候选人。若投标人在多个包号中综合得分最高的，按照定标顺序表依次确定第一中标候选人。前序包号已确定为第一中标候选人的，后续包号不再入选第一中标候选人名单，后续包号由综合得分排名第二的投标人上升为第一中标候选人，以此类推，直至最终确定该包号第一中标候选人。

3、定标顺序

| 定标顺序 | 包 号 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 包号01北港 | 518.48 |
| 2 | 包号02西林 | 445.31 |
| 3 | 包号03五星 | 381.02 |
| 4 | 包号04新闸 | 130.92 |
| 5 | 包号05永红 | 109.26 |

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标方法与评标标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 评标材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、投标报价（20分） |  |  |  |  |
| 1.1 | 投标报价 | 20分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分20分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=评标基准价/投标报价×20分×100%。计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 | 投标报价（单位：人民币元，报价金额按四舍五入保留小数点后两位。） |
| 二、主观分（45分） 下列2.1-2.7评分项属于暗标评审项 |  |  |  |  |
| 2.1 | 道路绿地管理人力资源配置及管理落实制度 | 8分 | 有项目部组织网络图。 有人员落实到位措施。 有项目负责人、秩序维护员、保洁、养护人、技术员、专职巡查员等人员的权责、分工描述。 有巡视时间安排合理措施及巡视资料上报准确性、及时措施，并承诺绿地发生破坏或侵占第一时间上报制度。 有安全、文明管养措施和统一着装计划。 以上技术方案及规章制度要与投标标段实际情况相符，有针对性。 评委根据各项描述打分，方案、规章制度比较完整，具有可操作性、针对性的得8分；方案、规章制度基本完整的得5分；方案、规章制度针对性欠缺、描述一般的得3分；没有不得分。 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.2 | 绿化养护类-重要树种及其他乔灌草的修剪措施 | 8分 | 针对不同行道树制定有针对性修剪措施。 其他乔木、花灌木、草坪、绿篱及地被等根据生长特性和季节制定合理的修剪措施。 以上养护措施要与投标标段实际情况相符，有针对性。 评委根据各项描述打分，方案比较完整，具有可操作性、针对性的得8分；方案基本完整的得5分；方案针对性欠缺、描述一般的得3分；没有不得分。 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.3 | 绿化养护类-植物除草、灌溉、施肥方案 | 8分 | 根据养护区域、季节采取相应除草措施，有响应养护手册的浇水、排水要求，根据生长规律制定出有效的施肥方案。 以上养护措施要与投标标段实际情况相符，有针对性。 评委根据各项描述打分，方案比较完整，具有可操作性、针对性的得8分；方案基本完整的得5分；方案针对性欠缺、描述一般的得3分；没有不得分。 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.4 | 绿化养护类-绿化补种方案 | 8分 | 有绿化补种可行措施（绿化补种含绿化踩踏、缺株、死株更换）。 责任期内绿地内植物的小范围调整方案。 以上养护措施要与投标标段实际情况相符，有针对性。 评委根据各项描述打分，方案比较完整，具有可操作性、针对性的得8分；方案基本完整的得5分；方案针对性欠缺、描述一般的得3分；没有不得分。 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.5 | 绿化养护类-农药施工方案 | 8分 | 有详细的全年病虫害防治计划，针对常发性病害和虫害，制定科学合理的病虫害防治月历。 病虫害使用低毒高效农药防治措施，有采用生物防治、化学防治、物理防治相结合的手段防治病虫害实例。 评委根据各项描述打分，方案比较完整，具有可操作性、针对性的得8分；方案基本完整的得5分；方案针对性欠缺、描述一般的得3分；没有不得分。 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.6 | 道路绿地管理服务类-零星维修服务方案 | 2分 | 道路绿地设施日常维修养护计划及实施方案，定期维修养护计划及实施方案具体详尽、符合实际、切实可行，得1分；并承诺维修完成期限的，得1分，无承诺不得分。 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.7 | 应急处置类-灾害性天气和突发事件应急预案 | 3分 | 根据道路绿地实际情况制定应急事件处理预案，含恶劣天气应急预案和及时合理抢险救灾措施等道路上可能发生的应急事件。各项描述齐全的得1分，并承诺第一时间进行应急抢险的再得2分，无承诺不得分。 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 三、客观分（35分） |  |  |  |  |
| 1 | 近三年内获园林绿化养护方面的表彰 | 2分 | 自2020年1月1日至今获得市级及以上政府绿化行政管理部门颁发的与园林绿化或公共绿地养护相关的表彰或奖励的有一个得1分。本项最多得2分（同一项荣誉，取最高荣誉计分） | 提供本公告发布之日前获得的表彰文件或证书复印件，时间以文件发布时间为准，不包括各种专业协会所发的表彰。 |
| 2 | 道路绿化管理设备配置-特殊车辆、设备 | 7分 | （1）投标人自有或租赁辆登高车（登高有效高度14米及以上，不含改装），有1辆得1分（每辆登高车需配备2名登高作业人员），本项最多得2分。 （2）投标人自有或租赁绿化树枝粉碎机（移动式），有1辆（台）得1分。本项最多得2分。 （3）投标人自有或租赁洒水车的，有1辆（台）得1分。本项最多得2分。 （4）投标人自有或租赁清运车辆的，有1辆得1分。本项最多得1分。 目前没有，但承诺中标后按招标文件要求购置或租赁设备的，同样得分。目前没有也未承诺中标后按招标文件购置或租赁车辆设备的不得分。*目前已购置需提供发票，租赁的提供租赁合同；目前没有，但承诺中标后按照招标文件要求购置或租赁，并通过交管部门核对，投标人需提供承诺书（格式自拟）加盖投标人公章，否则不得分。 | 需提供车辆行驶证或租赁合同或提供承诺书，格式自拟（中标后交管部门车辆核对手续自行办理，未能完成核对的，视为虚假应标，采购人将上报财政部门，由相关行政部门处理，给采购人造成损失的，由中标人进行赔偿）；政府主管部门颁发的含高处作业内容的证书复印件；投标人为其缴纳的近三个月社保缴纳证明并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3 | 道路绿化管理设备配置-绿化养护类 | 6分 | 自有或租赁草坪机、割灌机、油锯、绿篱机、汽油泵各5台，打药机2台。每单项数量齐全得1分，本项最多得6分。 目前没有，但承诺中标后按招标文件要求购置或租赁设备的，同样得分。目前没有也未承诺中标后按招标文件购置租赁车辆设备的不得分。*目前已购置需提供发票，租赁的提供租赁合同；目前没有，但承诺中标后按照招标文件要求购置或租赁，投标人需提供承诺书（格式自拟）加盖投标人公章，否则不得分。 | 需提供设备实物照片、购置发票复印件并加盖投标人公章。 |
| 4 | 投标人具有市政类公共绿地、管养诚信度及投标人自身绿地养护管理能力 | 4分 | 自2020年1月1日（以合同签订时间为准）至今承接过市政类园林绿化养护管养业绩或开放的公共绿地养护管养业绩，有一个得1分，本项最高得4分。 | 提供合同复印件及合同有效期内任意时间段的付款发票复印件（不提供不得分） |
| 5 | 企业为本项目投入的园林绿化技术人员（不含项目负责人） | 5分 | （采购人将对本项目企业投入拥有绿化技术人员进行长期考察） （1）企业投入园林绿化技工人员（中级及以上技术等级）1人－3人的得3分。 （2）企业投入园林绿化技工人员（中级及以上技术等级）4人－5人的得4分。 （3）企业投入园林绿化技工人员（中级及以上技术等级）5人以上的得5分。 | 提供人社部门颁发的个人专业技术职称、技术等级证书（人社或住建部门所认可且备案的颁发机构（提供授权或备案证书）所颁发的园林绿化技工等级证书）及投标人为其缴纳的近三个月社保缴纳证明（注：社保机构出具的投标单位为职工缴纳的社会保险的凭证加盖社保机构公章或社保中心官网上缴纳记录加投标单位公章的参加社保人员缴费清单证明，该证明须包括人员姓名、身份证号码、个人社保编号及交费情况等）复印件。▲投标人提供的人员名单，将纳入区城管局效能中心统一管理，合同期内不得更换，如遇更换，需报主管部门同意。 |
| 6 | 企业为本项目投入的项目负责人资格 | 6分 | 企业投入项目负责人履历： - 自2020年1月1日（以合同签订时间为准）至今承接过市政类园林绿化养护管养业绩或开放的公共绿地养护管养业绩，有一个得1分，最高得2分。 （2）本项目负责人技术职称（园林绿化专业）具备高级及以上工程师证书的得2分。 （3）自2020年1月1日至今获得市级及以上政府绿化行政管理部门颁发的与园林绿化或公共绿地养护相关的表彰或奖励的有一个得1分。本项最多得2分。 | （1）提供项目合同复印件，合同中不能体现相关评审信息的，还需提供绿地养护项目发包方证明。 （2）人社部门或住建部门颁发的工程师证书复印件及投标人为其缴纳的连续近三个月社保缴费证明复印件。 （3）提供本公告发布之日前获得的表彰文件或证书复印件，时间以文件发布时间为准，不包括各种专业协会所发的表彰。 ▲投标人提供的人员名单，将纳入区城管局效能中心统一管理，合同期内不得更换，如遇更换，需报主管部门同意。 |
| 7 | 企业为区行业主管部门投入的1名专职巡查员。 | 2分 | 专职巡查员履历： 具备中级及以上工程师证书的得2分；中级及以上技术工人等级的得1分；初级技术工人等级的得0.5分；无技术等级的不得分。 | 提供人社部门或住建部门颁发的工程师证书复印件及投标人为其缴纳的连续近三个月社保缴费证明复印件。 ▲投标人提供的人员名单，将纳入区城管局效能中心统一管理，合同期内不得更换，如遇更换，需报主管部门同意。 |
| 8 | 管理体系论证 | 3分 | 投标人具有中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的下列证书：质量管理体系论证、环境管理体系论证、职业健康安全管理体系论证。 有1个得1分，最高得3分。 | 投标文件中同时提供证书扫复印件。 |

注：在投标文件技术标编制中，所有分包的技术方案以“包号01”采购内容为例编制绿化养护方案，并分别上传。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标人资格声明函

二、法人授权书

三、投标函

四、小微企业声明函

五、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

六、投标分项报价表

七、投标单价报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、开标一览表

十一、拟投入作业机械设备配置表

十二、实质性要求承诺函

十三、投标人状况一览表

十四、项目负责人情况一览表

十五、质量、服务及优惠条件承诺

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

三、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

四、小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

五、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

六、投标分项报价表

投标分项报价表（适用于包01）

单位：人民币

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 养护面积 （平方米） | 养护单价 （元/平方） | 养护合价 （元） | 备注 |
| 1824668.00 |  |  | 养护单价包括了本标段项目清单中所有绿地、行道树、厕所等的养护费用。 |
| 27200.00 | 15 | 408000.00 | 口袋公园 |
| 1棵 | / | 5000.00 | 古树名木（玉龙路银杏） |
| 1项 | / | 10000.00 | 四新技术(香樟有害生物防治） |
| 合计： | 大写： 小写： 元 （表格中已填金额为不可竞争费） |  |  |
| 养护期 |  |  |  |
| 专职养护 项目负责人 |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

注：1.此表中，每标段的投标报价应和《投标单价报价表》中的总价相一致。

2.所有报价（包括子项）均保留两位小数。

投标分项报价表（适用于包02）

单位：人民币

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |
| 养护面积 （平方米） |  | 养护单价 （元/平方） | 养护合价 （元） | 备注 |
| 1185742.52 |  |  |  | 养护单价包括了本标段项目清单中所有绿地、行道树、厕所等的养护费用。 |
| 3000 |  | 15 | 45000.00 | 口袋公园 |
| 1325（米） |  | 50 | 66250.00 | 月季花篱 |
| 1项 |  | / | 20000.00 | 四新技术（中吴大道月季复壮） |
| 合计： |  | 大写： 小写： 元（表格中已填金额为不可竞争费） |  |  |
| 养护期 |  |  |  |  |
| 专职养护 项目负责人 |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

注：1.此表中，每标段的投标报价应和《投标单价报价表》中的总价相一致。

2.所有报价（包括子项）均保留两位小数。

投标分项报价表（适用于包03）

单位：人民币

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 养护面积 （平方米） | 养护单价 （元/平方） | 养护合价 （元） | 备注 |
| 1012666.25 |  |  | 养护单价包括了本标段项目清单中所有绿地、行道树、厕所等的养护费用。 |
| 24591.00 | 15 | 368865.00 | 口袋公园 |
| 1项 | / | 10000.00 | 四新技术（黄山栾树蚜虫防治） |
| 1项 | / | 10000.00 | 四新技术（劳动西路法桐天牛防治） |
| 合计： | 大写： 小写： 元（表格中已填金额为不可竞争费） |  |  |
| 养护期 |  |  |  |
| 专职养护 项目负责人 |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

注：1.此表中，每标段的投标报价应和《投标单价报价表》中的总价相一致。

2.所有报价（包括子项）均保留两位小数。

投标分项报价表（适用于包04）

单位：人民币

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 养护面积 （平方米） | 养护单价 （元/平方） | 养护合价 （元） | 备注 |
| 550246.00 |  |  | 养护单价包括了本标段项目清单中所有绿地、行道树、厕所等的养护费用。 |
| 1项 |  | 10000.00 | 四新技术（运河路黄山栾树蚜虫防治） |
| 合计： | 大写： 小写： 元（表格中已填金额为不可竞争费） |  |  |
| 养护期 |  |  |  |
| 专职养护 项目负责人 |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

注：1.此表中，每标段的投标报价应和《投标单价报价表》中的总价相一致。

2.所有报价（包括子项）均保留两位小数。

投标分项报价表（适用于包05）

单位：人民币

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 养护面积 （平方米） | 养护单价 （元/平方） | 养护合价 （元） | 备注 |
| 391760.08 |  |  | 养护单价包括了本标段项目清单中所有绿地、行道树、厕所等的养护费用。 |
| 22500 | 15 | 337500.00 | 口袋公园 |
| 770（米） | 50 | 38500.00 | 月季花篱 |
| 1项 | / | 10000.00 | 四新技术（清潭路法桐飞絮防治） |
| 合计： | 大写： 小写： 元（表格中已填金额为不可竞争费） |  |  |
| 养护期 |  |  |  |
| 专职养护 项目负责人 |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

注：1.此表中，每标段的投标报价应和《投标单价报价表》中的总价相一致。

2.所有报价（包括子项）均保留两位小数。

七、投标单价报价表

投标单价报价表（适用于包01）

招标编号：

| 项目 | 分项 | 年投标价格（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、日常养护人工部分总报价 | 工资+社会保险费 | （人数）人* 元/人·月*12月=元；4494*25.7%*12月*（人数）人=元 | 最低人数要求106人，否则按无效标处理。 |
|  | 高温费 | 1200*总人数 | 最低人数要求106人，否则按无效标处理。 |
|  | 法定假日加班费 | 2280/21.75*11*3*总人数 | 最低人数要求106人，否则按无效标处理。 |
| 二、企业费用 |  |  | 按1项计取，根据企业情况自主报价 |
| 三、税金（%） |  |  |  |
| 四、投标总价 （1+2+3） |  | 人民币：元（大写） 人民币：元（小写） |  |

注：1、企业费用包括耗材、福利、服装、培训、管理、利润、办公、工会等费，税金、政策风险、物价风险等一切其他费用。还包括标准化运行材料及公共部位的用具以及含管理产生的一切费用，并达到全国文明城市等重大活动的相关要求。

2、所有报价应确保计算正确无误。如出现报价金额大、小写不一致时，以大写金额为准；单项报价金额计算合计与投标总报价不一致时，以单项报价金额为准。

3、测算相关明细，不低于以下标准：

①绿化养护公司必须严格执行常州市政府用工工资标准的有关规定，并承担其雇员的劳动报酬、福利待遇、按劳动法缴纳社会保险、劳动保护、工伤抚恤等所有用人费用，承担未正确执行劳动法用工规定所产生的法律责任，维护和保障员工的合法权益，具体要求如下：所有人员最低月工资标准2280元/人；社保月缴费基数不低于4494元，社保月缴费比例不低于25.7%；高温费按不低于1200元/人*年计算，税金投标标价费率不得低于6%。(投标人在填写本表时应符合本条要求），测算时必须包含在投标单位报价中，否则作为无效标。

②投标报价分项报价表中的数量严格按招标文件中规定的数量进行计算，不得减少，否则按无效投标文件处理。

③低于上述任何一项测算标准报价的，按无效投标文件处理。

4.所有报价（包括子项）均保留两位小数。

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标单价报价表（适用于包02）

招标编号：

| 项目 | 分项 | 年投标价格（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、日常养护人工部分总报价 | 工资+社会保险费 | （人数）人* 元/人·月*12月=元；4494*25.7%*12月*（人数）人=元 | 最低人数要求91人，否则按无效标处理。 |
|  | 高温费 | 1200*总人数 | 最低人数要求91人，否则按无效标处理。 |
|  | 法定假日加班费 | 2280/21.75*11*3*总人数 | 最低人数要求91人，否则按无效标处理。 |
| 二、企业费用 |  |  | 按1项计取，根据企业情况自主报价 |
| 三、税金（%） |  |  |  |
| 四、投标总价 （1+2+3） |  | 人民币：元（大写） 人民币：元（小写） |  |

注：

1、企业费用包括耗材、福利、服装、培训、管理、利润、办公、工会等费，税金、政策风险、物价风险等一切其他费用。还包括标准化运行材料及公共部位的用具以及含管理产生的一切费用，并达到全国文明城市等重大活动的相关要求。

2、所有报价应确保计算正确无误。如出现报价金额大、小写不一致时，以大写金额为准；单项报价金额计算合计与投标总报价不一致时，以单项报价金额为准。

3、测算相关明细，不低于以下标准：

①绿化养护公司必须严格执行常州市政府用工工资标准的有关规定，并承担其雇员的劳动报酬、福利待遇、按劳动法缴纳社会保险、劳动保护、工伤抚恤等所有用人费用，承担未正确执行劳动法用工规定所产生的法律责任，维护和保障员工的合法权益，具体要求如下：所有人员最低月工资标准2280元/人；社保月缴费基数不低于4494元，社保月缴费比例不低于25.7%；高温费按不低于1200元/人*年计算，税金投标标价费率不得低于6%。(投标人在填写本表时应符合本条要求），测算时必须包含在投标单位报价中，否则作为无效标。

②投标报价分项报价表中的数量严格按招标文件中规定的数量进行计算，不得减少，否则按无效投标文件处理。

③低于上述任何一项测算标准报价的，按无效投标文件处理。

4.所有报价（包括子项）均保留两位小数。

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标单价报价表（适用于包03）

招标编号：

| 项目 | 分项 | 年投标价格（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、日常养护人工部分总报价 | 工资+社会保险费 | （人数）人* 元/人·月*12月=元；4494*25.7%*12月*（人数）人=元 | 最低人数要求78人，否则按无效标处理。 |
|  | 高温费 | 1200*总人数 | 最低人数要求78人，否则按无效标处理。 |
|  | 法定假日加班费 | 2280/21.75*11*3*总人数 | 最低人数要求78人，否则按无效标处理。 |
| 二、企业费用 |  |  | 按1项计取，根据企业情况自主报价 |
| 三、税金（%） |  |  |  |
| 四、投标总价 （1+2+3） |  | 人民币：元（大写） 人民币：元（小写） |  |

注：1、企业费用包括耗材、福利、服装、培训、管理、利润、办公、工会等费，税金、政策风险、物价风险等一切其他费用。还包括标准化运行材料及公共部位的用具以及含管理产生的一切费用，并达到全国文明城市等重大活动的相关要求。

2、所有报价应确保计算正确无误。如出现报价金额大、小写不一致时，以大写金额为准；单项报价金额计算合计与投标总报价不一致时，以单项报价金额为准。

3、测算相关明细，不低于以下标准：

①绿化养护公司必须严格执行常州市政府用工工资标准的有关规定，并承担其雇员的劳动报酬、福利待遇、按劳动法缴纳社会保险、劳动保护、工伤抚恤等所有用人费用，承担未正确执行劳动法用工规定所产生的法律责任，维护和保障员工的合法权益，具体要求如下：所有人员最低月工资标准2280元/人；社保月缴费基数不低于4494元，社保月缴费比例不低于25.7%；高温费按不低于1200元/人*年计算，税金投标标价费率不得低于6%。(投标人在填写本表时应符合本条要求），测算时必须包含在投标单位报价中，否则作为无效标。

②投标报价分项报价表中的数量严格按招标文件中规定的数量进行计算，不得减少，否则按无效投标文件处理。

③低于上述任何一项测算标准报价的，按无效投标文件处理。

4.所有报价（包括子项）均保留两位小数。

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标单价报价表（适用于包04）

招标编号：

| 项目 | 分项 | 年投标价格（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、日常养护人工部分总报价 | 工资+社会保险费 | （人数）人* 元/人·月*12月=元；4494*25.7%*12月*（人数）人=元 | 最低人数要求26人，否则按无效标处理。 |
|  | 高温费 | 1200*总人数 | 最低人数要求26人，否则按无效标处理。 |
|  | 法定假日加班费 | 2280/21.75*11*3*总人数 | 最低人数要求26人，否则按无效标处理。 |
| 二、企业费用 |  |  | 按1项计取，根据企业情况自主报价 |
| 三、税金（%） |  |  |  |
| 四、投标总价 （1+2+3） |  | 人民币：元（大写） 人民币：元（小写） |  |

注：1、企业费用包括耗材、福利、服装、培训、管理、利润、办公、工会等费，税金、政策风险、物价风险等一切其他费用。还包括标准化运行材料及公共部位的用具以及含管理产生的一切费用，并达到全国文明城市等重大活动的相关要求。

2、所有报价应确保计算正确无误。如出现报价金额大、小写不一致时，以大写金额为准；单项报价金额计算合计与投标总报价不一致时，以单项报价金额为准。

3、测算相关明细，不低于以下标准：

①绿化养护公司必须严格执行常州市政府用工工资标准的有关规定，并承担其雇员的劳动报酬、福利待遇、按劳动法缴纳社会保险、劳动保护、工伤抚恤等所有用人费用，承担未正确执行劳动法用工规定所产生的法律责任，维护和保障员工的合法权益，具体要求如下：所有人员最低月工资标准2280元/人；社保月缴费基数不低于4494元，社保月缴费比例不低于25.7%；高温费按不低于1200元/人*年计算，税金投标标价费率不得低于6%。(投标人在填写本表时应符合本条要求），测算时必须包含在投标单位报价中，否则作为无效标。

②投标报价分项报价表中的数量严格按招标文件中规定的数量进行计算，不得减少，否则按无效投标文件处理。

③低于上述任何一项测算标准报价的，按无效投标文件处理。

4.所有报价（包括子项）均保留两位小数。

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标单价报价表（适用于包05）

招标编号：

| 项目 | 分项 | 年投标价格（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、日常养护人工部分总报价 | 工资+社会保险费 | （人数）人* 元/人·月*12月=元；4494*25.7%*12月*（人数）人=元 | 最低人数要求22人，否则按无效标处理。 |
|  | 高温费 | 1200*总人数 | 最低人数要求22人，否则按无效标处理。 |
|  | 法定假日加班费 | 2280/21.75*11*3*总人数 | 最低人数要求22人，否则按无效标处理。 |
| 二、企业费用 |  |  | 按1项计取，根据企业情况自主报价 |
| 三、税金（%） |  |  |  |
| 四、投标总价 （1+2+3） |  | 人民币：元（大写） 人民币：元（小写） |  |

注：1、企业费用包括耗材、福利、服装、培训、管理、利润、办公、工会等费，税金、政策风险、物价风险等一切其他费用。还包括标准化运行材料及公共部位的用具以及含管理产生的一切费用，并达到全国文明城市等重大活动的相关要求。

2、所有报价应确保计算正确无误。如出现报价金额大、小写不一致时，以大写金额为准；单项报价金额计算合计与投标总报价不一致时，以单项报价金额为准。

3、测算相关明细，不低于以下标准：

①绿化养护公司必须严格执行常州市政府用工工资标准的有关规定，并承担其雇员的劳动报酬、福利待遇、按劳动法缴纳社会保险、劳动保护、工伤抚恤等所有用人费用，承担未正确执行劳动法用工规定所产生的法律责任，维护和保障员工的合法权益，具体要求如下：所有人员最低月工资标准2280元/人；社保月缴费基数不低于4494元，社保月缴费比例不低于25.7%；高温费按不低于1200元/人*年计算，税金投标标价费率不得低于6%。(投标人在填写本表时应符合本条要求），测算时必须包含在投标单位报价中，否则作为无效标。

②投标报价分项报价表中的数量严格按招标文件中规定的数量进行计算，不得减少，否则按无效投标文件处理。

③低于上述任何一项测算标准报价的，按无效投标文件处理。

4.所有报价（包括子项）均保留两位小数。

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

八、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、开标一览表（实质性格式）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

| 包 号 | 投标总价（人民币：元） |
| --- | --- |
| 包号01北港 | 小写： 大写： |
| 包号02西林 | 小写： 大写： |
| 包号03五星 | 小写： 大写： |
| 包号04新闸 | 小写： 大写： |
| 包号05永红 | 小写： 大写： |

日期：       年   月   日

十一、拟投入作业机械设备配置表（实质性格式）

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 主要参数 | 购买日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

十二、实质性要求承诺函

本公司郑重承诺：

1、承诺中标后提供自有或租赁堆放场所，合同签订前需提供房屋产权证、土地使用证或不动产权证，如租赁，需提供租赁合同（租赁期限至少覆盖2024年1月-2024年12月）、出租方的房屋产权证、土地使用证或不动产权证及租金支付票据。

2、承诺中标后人员按照各标段人员配置要求提供，并在合同签订前全部到位。

企业名称(盖章)：

日  期：

十三、投标人状况一览表

投标人状况一览表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 职工人数 | 人 | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  | 人 |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 |  | 2022年 万元 |  |
| 实现利润 | 2022年 万元 | 绿化养护产值 |  | 2022年 万元 |  |
| 管理用房及垃圾堆场面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |
| 是否处于被行政或司法机关责令停业或停止承接工程任务或停止投标资格 |  |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |  |
| 最近3年内有无被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

十四、项目负责人情况一览表

项目负责人情况一览表

| 1 | 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话 |  | 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 4 | 最高学历 |  | 专业 |  | 职称 |  |
| 5 | 何时开始从事绿化养护作业管理工作 |  |  |  |  |  |
| 6 | 从事绿化养护作业管理经历： 1、___________________________________________ 2、__________________________________________ 3、__________________________________________ …………… |  |  |  |  |  |
| 7 | 本公司承诺： 该项目负责人在我单位从业经历中没有任何违法、违规而被查处的不良记录。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |

投标人名称：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

十五、质量、服务及优惠条件承诺

质量、服务及优惠条件承诺

投标人就本次项目的承诺如下：

- 质量承诺：

二、服务承诺：

- 优惠条件承诺：

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。