招　标　文　件

项目名称：常州科教城园区一、二期外环境绿化养护及保洁物业外包服务

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0014

（全流程电子化-服务类项目，适用苏采云系统，非专门面向中小企业）

常州市政府采购中心

_2024___年_1__月__11_日

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受常州市科教城管理委员会的委托，常州市政府采购中心就常州科教城园区一、二期外环境绿化养护及保洁物业外包服务([JSZC-320400-JZCG-G2024-0014])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

常州科教城园区一、二期外环境绿化养护及保洁物业外包服务 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于  2024  年2月 5 日  9  点  30  分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0014

2.项目名称：常州科教城园区一、二期外环境绿化养护及保洁物业外包服务

3.预算金额：810万元/3年

4.本项目 设定 最高限价，最高限价为810万元/3年

5.采购需求（简介）：本项目为常州科教城园区一、二期外环境绿化养护及外环境保洁服务，绿化养护面积共计约370900㎡，外环境保洁服务面积约333900㎡。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：3年

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目 不接受   联合体投标（接受/不接受）。

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2024   年 2 月 5  日  9  点 30   分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：常州市科教城管理委员会

地址：常武中路18号

联系人：谢建坤

联系方式：0519-86339558

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：_郭女士___________

电  　话：___0519-85588150_________

开标评审相关联系人：_杭先生___________

电  　话：_0519-85588156___________

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

第三章  合同文本

常州市政府采购（服务）（合同编号）

项目名称：                            项目编号：

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据常州市政府采购中心常州科教城园区一、二期外环境绿化养护及保洁物业外包服务目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容：

1、常州科教城园区一、二期外环境绿化养护及保洁物业外包服务目

2、作业范围：

（1）常州科教城绿化养护面积共计370900㎡，养护范围包括：科教城西区：香樟大道南北两侧公共部位（以院校围栏为界），常武路大转盘，银杏路、玉兰路、含笑路、樱花路四条支路东西两侧（以院校围栏为界）；科教城东区：科教城二期用地红线范围内（东至湖塘河、西至常武路、南至新研路、北至天健路），湖塘河东侧名仕园，大学科技研发园。养护内容：乔灌木、色块、绿地的日常养护，绿化带内的垃圾清扫清理等；

（2）常州科教城外环境保洁服务面积约333900㎡，保洁范围包括：科教城西区：香樟大道（东至常武路、西至武宜路）、常武路地道转盘（不含市政道路）、玉兰路、银杏路、含笑路、樱花路硬质地面、绿化带内园路、景观小品、各类广场、公共卫生间等；科教城东区：科教城二期用地红线范围内（东至湖塘河、西至常武路、南至新研路、北至天健路）的主干道路及各支路硬质地面、绿化带内园路、景观小品、各类广场、水池等，大学科技研发园主、次干道硬质地面、绿化带内园路、景观小品、各类广场、水池等；园区水域养护：科教城西区主要包括整个绿地内河道、香樟大道上各景观水池及常州大学、信息学院、纺织学院、工业学院与科教城交界水域；科教城东区主要包括湖塘河画舫周边（鸣凰桥—龙腾桥河段西侧）、天润大厦、工研院、惠研楼、惠弘楼、大学科技研发园等周边景观水池、科教会堂、现代工业中心西侧河道。保洁养护内容：道路、道板、广场等硬质地面垃圾的清扫清理，景观小品、清水平台、垃圾筒等公共物品的清洁，水池、河道飘浮物的打捞、水生物的清理、荷花、芦苇等植物枯枝烂叶清理，西区公共厕所的清扫保洁等。

3、服务期限：自202   年    月  日起至202年   月    日止（本项目合同1年1签，当年考核合格续签下1年合同）。

4、服务地点：常州科教城园区一、二期

二、下列文件为本合同不可分割部分：

①中标通知书；

②乙方的投标文件；

③招标文件；

④乙方在招标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

三、合同价款：

合同价款：人民币                      （大写）（          元）。该价款为合同执行不变含税价格，不因任何政策等因素变化而变化，包括了服务费用及与之配套的技术服务等全部价款，除此之外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

四、甲方权利和义务：

1.根据甲方绿化养护及外环境保洁服务要求及乙方投标文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核；

2.因突发事件、重大活动等，甲方需调动乙方人员、设备时，乙方应服从甲方安排予以配合；

3.严格按照《常州科教城绿化养护技术规程》、《绿化养护安全生产操作规程》、《绿化养护及外环境保洁考核办法》、《绿化养护考核内容》等相关绿化养护及外环境保洁管理条例和甲方指令开展工作，甲方对乙方养护及保洁管理工作进行检查考核并打分，根据考核结果支付养护费用；

4. 甲方有义务在适当的范围内公开考核结果；

5. 听取乙方提出的建议并给予答复，监督乙方履行承诺。

五、乙方权利和义务

1.根据《绿化养护及外环境保洁考核办法》、《绿化养护安全生产操作规程》和投标文件所作的承诺开展绿化养护及清扫保洁工作。确保承包清扫保洁的道路、公共设施、环卫设施等稳定呈现干净整洁的面貌，确保绿化养护达到标准养护；

2.为保证绿化养护及清扫保洁工作正常有效开展，乙方负责组成固定的专业绿化养护及清扫保洁工作作业队伍，严禁使用65周岁以上的作业员工，按要求提交作业计划和相关的工作预案，经甲方认可并备案；

3. 做好园区乔灌木、湿块及地皮植物等绿化的统计工作，进场三个月内按区域(具体区域由甲方确定)提供明细清单及图纸，每年12月25前将按现状统计变化并制定清单上交至甲方核查；

4.接受并配合甲方和相关管理部门的监督，并接受其考核；

5.独立承担绿化养护及清扫保洁工作作业中的安全责任和经济赔偿；

6.在任何情况下（如灾害天气期间或重大活动期间），乙方均应保质保量按时完成甲方安排的指令性任务；

7.自觉执行国家的法律、法规，签订劳动用工合同，作业及管理人员工资不得低于常州市最低工资标准，发生工伤或者造成第三人人身伤害、劳资纠纷等，由乙方负责处理；

8.接受甲方和社会监督，对存在的问题在指定时间内整改到位，并将整改结果提交甲方；

9. 植物死亡应负责及时补植和修复，或照价赔偿；

10.乙方应做好详细的绿化养护及外保洁服务台账，包括日常养护、肥料、农药、保洁工作等部分，建立档案，于每周五下午报下周工作计划，并在每月二十五日前将每月的养护及保洁总结及下月的工作计划，以及当月的台账报送甲方；

11.肥料和农药的使用，乙方必须征得甲方同意并经现场抽样合格，并通过用药和施肥方案后，才可以组织实施(每年2月份前需制定包括全年病虫害防治计划，各类植物的施肥计划，施肥和病虫害实施方案并报甲方认可)；

12.乙方应保证派遣投标文件响应的本项目人员名单上的所有人员为本标段服务人员。

13.准时参加甲方召开的会议；向甲方提出合理化建议。

六、绿化养护及外环境保洁内容的调整

1.合同签订时因实际绿化养护面积、外环境保洁面积与招标文件中所述面积有差异，以实际面积为准，且不再因此调整合同总价；

2.在合同履行过程中，若绿化养护、外环境保洁面积出现重大变化时，以原合同综合平均单价和实际增减面积按实调整养护金额，不再予以任何其他形式的补偿。

七、绿化养护及外环境保洁基本要求

1.为确保绿化养护及外环境保洁质量，乙方需对中标后的绿地、道路保洁落实专人进行动态管理，统一按甲方批准的着装上岗，必须保证工人穿着整洁；

2.养护及保洁过程中，乙方必须采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害，乙方在操作中造成人身伤害或财产损失的，由乙方自行负责承担；

3.因不可抗拒因素(如由于台风、暴雨、大雪等自然灾害引起树木突然倒塌，碰线、碰屋、非养护原因造成的树枝伤人、伤物)乙方在接到甲方通知后应迅速组织力量，半小时内到达现场并及时处理；

4.必须具备两天内对全养护范围内植物浇灌一遍透水、绿化空秃自发现之日起两天完成恢复的能力，发现死亡植物应立即上报甲方并征得甲方同意后清除死株；

5.对于乙方养护、保洁期间由于工作不能及时完成，且造成较大影响的，甲方有权安排第三方进行养护及保洁，所发生的费用从乙方养护费中扣除；

6、乙方养护期间的乔灌花草保存率低于要求的，必须在适合的季节及时补植同品种、同规格的苗木，并确保成活。若乙方未按规定补植，认定为当月考核不合格。甲方有权安排第三方进行种植，所发生的苗木费及补植费从养护费中扣除；

7、服务期间要做好安全管理工作，确保无重大破坏和偷盗情况发生，如遇违法行为或重大事件，应及时处置并上报。

八、价格与支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付；

2.绿化养护保洁服务费用根据每季考核扣除相应处罚费用后按季支付，季服务费用支付金额=年服务合同金额20%-季度绿化养护保洁作业部分扣款，余款最后一个季度按实结清；满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付；

3.肥料、䓍籽等养护物资由乙方按要求报方案，并按方案甲方现场监督乙方组织人员实施，费用按实结算。每年度十一月底一次性结算；满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付；

4.甲方付款前，乙方应提供与付款金额相等的增值税发票（税率  %），甲方核对无误后进行付款；乙方提供的发票有误的，甲方有权拒绝付款。

九、作业权的交付和回收

甲方应于合同签订后，于      年     月    日负责向乙方转交绿化养护及外环境保洁作业权，乙方应于合同期满当日无条件向甲方交还绿化养护及外环境保洁作业权。甲乙双方应提前10天进行交接手续和准备，确保准时交接。若乙方逾期交出作业权，每逾期一天，按照合同总价万分之五支付延期交付违约金。

十、违约责任

1.合同一方不履行合同义务或违反履行合同义务约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任；

2.除不可抗力外，若乙方未按照本合同约定的时间提供服务，则视为乙方违约，每延迟一日，乙方向甲方支付1000元作为违约金，违约金总额不超过本合同总价的 10  %；乙方延迟提供服务10天以上，甲方有权单方解除本合同，并且要求乙方承担合同总价10%的违约金，因此产生的相关损失全部由乙方承担，解除通知送达对方时本合同即解除；

3.在合同生效后，任意一方无正当理由单方解除合同的，应向守约方偿付合同总金额的10%作为违约金。若在试用期内经镇政府相关部门监督、综合评估结果较差，或者社会、群众反馈意见普遍较差或社会反响强烈的的原因，甲方选择解除合同，无需承担违约责任；

4.甲方有权对乙方的服务提出整改要求，乙方无故拒绝配合甲方的合理要求，乙方应向甲方支付10%作为违约金，经甲方考核连续三个月为不合格的，不仅需要按照考核计算得分扣除相应的服务费，甲方有权解除合同，要求乙方承担合同总价10%的违约金，并且承担甲方的相关损失；

十一、不可抗力

1.因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除其责任；

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十二、合同生效及其它

1.合同经甲乙双方签字并盖章后即生效；

2.合同面积与实际面积差异小于百分之五，合同不予变更；

3.合同价不因本市最低工资标准的上调或下调、油价浮动而调整。

十三、合同的解除和转让

1.甲方和乙方协商一致，可以解除合同；

2.有下列情况之一，合同方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3.如出现下列情况甲方将立即终止合同：

（1）如采购方相关部门监督考核结果较差的；

（2）社会、群众反馈意见普遍较差或社会反响强烈的；

4.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后30天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除；

5.合同的部分或全部都不得转包或分包。

十四、争议解决

甲乙双方因履行本合同发生争议，协商未果，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

十五、合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

十六、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。

十七、本合同在执行过程中如出现未尽事宜，双方在不违背合同和投标文件的原则下协商解决，协商结果以书面记录在案，并经签证同意，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：            法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日                            年     月    日

第四章 采购需求

一、项目属性:服务类项目

二、项目服务内容：

1、常州科教城绿化养护面积共计约370900㎡。养护范围包括：科教城东区：科教城二期用地红线范围内（东至湖塘河、西至常武路、南至新研路、北至天健路），湖塘河东侧名仕园，大学科技研发园；科教城西区：香樟大道南北两侧公共部位（以院校围栏为界），常武路大转盘，银杏路、玉兰路、含笑路、樱花路四条支路东西两侧（以院校围栏为界）。养护内容：乔灌木、色块、绿地的日常养护，绿化带内的垃圾清扫清理等。

2、常州科教城外环境保洁服务面积约333900㎡。保洁范围包括：科教城东区：科教城二期用地红线范围内（东至湖塘河、西至常武路、南至新研路、北至天健路）的主干道路及各支路硬质地面、绿化带内园路、景观小品、各类广场、水池等，大学科技研发园主、次干道硬质地面、绿化带内园路、景观小品、各类广场、水池等；科教城西区：香樟大道（东至常武路、西至武宜路）、常武路地道转盘（不含市政道路）、玉兰路、银杏路、含笑路、樱花路硬质地面、绿化带内园路、景观小品、各类广场、公共卫生间等。园区水域养护：科教城东区主要包括湖塘河画舫周边（鸣凰桥—龙腾桥河段西侧）、天润大厦、工研院、惠研楼、惠弘楼、大学科技研发园等周边景观水池、科教会堂、现代工业中心西侧河道；科教城西区主要包括整个绿地内河道、香樟大道上各景观水池及常州大学、信息学院、纺织学院、工业学院与科教城交界水域。保洁养护内容：道路、道板、广场等硬质地面垃圾的清扫清理，景观小品、清水平台、垃圾筒等公共物品的清洁，水池、河道飘浮物的打捞、水生物的清理、荷花、芦苇等水生植物枯枝烂叶清理，西区公共厕所的清扫保洁等。

3、本项目服务面积以常武路为界，常武路以东为科教城东区，常武路以西为科教城西区。科教城东区由常州科教城置业发展有限公司承担服务费用（非财政资金），占总服务费用的42%。科教城西区由常州市科教城管理委员会承担服务费用（财政资金），占总服务费用的58%。

三、商务要求：

1、采购项目交货日期或服务期限：服务期限3年，合同1年1签，考核合格后签订下一年合同。

2、服务地点：常州科教城一、二期园区。

3、付款方式：1、绿化养护、保洁服务费用根据每季度考核扣除相应处罚费用后按季支付，季服务费用支付金额=年服务合同金额20%-季度绿化养护、保洁作业部分扣款，余款最后一个季度按实结清。

4、肥料和䓍籽等养护物资由中标供应商按采购方要求报方案，并按方案组织人员现场实施，采购方负责监督，费用按实结算。每年度十一月底一次性结算。

5、服务质量要求：详见考核要求。

四、技术要求：

1、人员要求：

★1.1 园区绿化养护人员21人，外环境物业保洁服务人员28人（实质性要求），每日服务人数绿化养护人员不少于15人，外环境物业保洁服务不员不少于20人（实质性要求），以上人员包含1名负责人、2名驾驶员、1名公共卫生间保洁人员。（本项目人员要求须提供承诺函）。

1.2所有服务人员须通过岗前或在岗培训合格后才能独立上岗，并适合园区物业服务工作。

1.3项目负责人、技术人员必须与响应文件中的人员一致，其中技术人员具有中级职称或以上的不得少于2人，在合同履约期间不得随意更换（身体原因、中途离职等特殊情况除外），若私自更换上述人员，每有1人次则扣公司管理费20000元。

1.4其它服务人员必须相对固定，避免经常更换。更换人员或新进人员必须及时通知采购方，得到采购方相关管理部门的同意。中标人不得通过不正当手法频繁更换人员获取利益。对来服务不满2个月就更换人员，每有1人次则扣公司管理费1000元（因采购方要求换人或员工生病等特殊情况除外）。

1.5中标人安排在采购方服务的所有员工必须遵纪守法，不得从事非法活动。如有不服从采购方管理、不熟悉操作或工作态度差的员工，采购方有权要求中标人辞退、更换。

1.6其他要求

1.6.1所有人员最低工资标准不低于2280元/人•月；社保月缴费基数不低于4494元；社保月缴费比例不低于25.7%；高温费（高温费全员缴纳）不低于300元/月，劳保服装费不得低于每人每年500元；人身意外保险不低于每人每年360元；管理人员和保洁人员的工具费不得低于每人每年240元；法定节假日加班费按最低工资标准核算；税金的税率暂按6%计算；

1.6.2驾驶员数量按照车辆每天作业台班数量之和计算得出（车辆数量不一定为驾驶员数量），人员休息休假配备按照5：2配比计算；

1.6.3投标报价包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械装备的折旧、年检、日常运行、维护保养、垃圾处理、管理、保险、税费、利润等一切费用。采购人不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加。投标人应考虑合同期内的物价、政策等所有风险因素，在报价时自行预测并纳入总价中；

1.6.4合同期内若涉及本地区最低工资上调，涉及到工资差额、节假日工资差额、休息日差额部分由投标人按政策予以调整，投标人应综合考虑，在报价时自行预测并纳入总价中；

1.6.5中标所用人员必须按照相关劳动法律法规的规定执行，如遇到工资纠纷问题由物业公司自行解决。

2、设备要求：

2.1养护、保洁机械设备要求：

2.1.1绿化养护机械设备要求：

2.1.1.1清运货车用于清运枯草树枝，严禁使用农用车或拖拉机。

2.1.1.2水车必须是正规原装水车，水车槽罐必须是原装不可拆卸，不允许使用私自改装的水车，禁止在正规水车槽罐上乱涂乱刷，具体式样参考附图。

2.1.1.3登高车必须是正规原装登高车，最大举升高大于等于10米，具体式样参考附图。

2.1.1.4打药工具 禁止使用卡车或农用车装载塑料白桶进行施药，具体打药工具样式参考附图。

养护车辆、设备一览表

| 养护机械设备 | 规格及用途 |
| --- | --- |
| 登高车 | 举升高度≥14米；修剪乔木 |
| 洒水车 | 罐体体积≥10m³； 需原装水车 |
| 雾炮车 | 用于防尘、降尘处理 |
| 清运卡车 | 核载2吨及以上 |
| 草坪修剪车 （手推、自走） | 用于修剪大面积高档草坪，功率≥5.5马力 |
| 高枝锯剪 | 举升高度≥5米；修剪乔木 |
| 绿篱修剪机 | 修剪绿篱用 |
| 油锯 | 排气量≥30cc，切锯树木用 |
| 割灌机 | 修剪草坪用，排量≥30cc |
| 背负式打药机 | 防治低矮绿化病虫害 |
| 打药车 | 2.0~4.5MPa;射程≥15m |
| 水泵 | 出水口径80/3（mm/inch） |
| 梳草机 | 切根深度2cm左右 |
| 背负式鼓风机 | 排气量≥77cc，功率≥3.6/6500kw/r/min |

备注：不仅限于上述表格中的设备。★中标方须在中标通知书发出之日起30日内购置或租赁养护车辆、设备，并在签订合同前报采购方审核，否则将取消中标资格。（本项目车辆要求须提供承诺函）

绿化登高车机械参考样式：

绿化洒水车机械参考式样：

雾炮车样式：

绿化机动施药机械样式：

2.1.2外环境保洁机械设备要求：

★中标方须在中标通知书发出之日起30日内购置或租赁洗扫车（公路扫地车）、垃圾外运车各一辆，并在签订合同前报采购方审核，否则将取消中标资格。（本项目车辆要求须提供承诺函）

*车辆配备要求图示表（主要参数要求）

| 洗扫车 |  | 吸尘容积：3吨 水箱容积：3吨 最大清扫能力：40000m³/h |
| --- | --- | --- |
| 垃圾清运车 |  | 箱体容积：3吨 具备污水箱、举升机构等 |

3、绿化养护要求：

3.1修剪是保证绿化养护面貌的重要手段，修剪包括乔木、花木整形修剪、绿篱与色块的成型修剪和草坪的修剪等。

3.1.1乔木

乔木修剪根据乔木生长期分为休眠期整形修剪和生长期调整树势修剪。休眠期修剪一般安排在冬末至春初。其余月份以调整树势树形为主（包括剥芽、去蘖、疏枝等）。乔木修剪应根据树木本身生长习性与体现园林景观效果的要求进行，以疏密得当、通风透光、树型优美为主要感观标准。

行道树主要分成杯状形（如香樟、悬铃木、栾树、榉树等无明显中央领导枝的）和中央领导干形（如银杏、水杉、雪松等）；孤值景观树以自然式整形为主。

3.1.1.1凡主轴明显的树种，修剪时应注意保护中央领导枝，使其向上直立生长。原中央领导枝受损、折断，应利用顶端侧枝重新培养新的领导枝。

3.1.1.2应逐年调整树干与树冠的合理比例，适当抬高分枝点，不影响行人通行。同一树龄和品种的林地，分枝点高度应基本一致。位于林地边缘的树木分枝点可稍低于林内树木。

3.1.1.3针叶树应剪除基部垂地枝条，随树木生长可根据需要逐步提高分枝点，并保护主尖直立向上生长。

3.1.1.4银杏修剪只能疏枝，不准短截。对轮生枝可分阶段疏除。

3.1.1.5各类乔木生长季节需及时剥芽，修剪内膛枝、徒长枝、病虫枝等。乔木基部至一级分枝点内无萌蘖枝。

3.1.1.6切口必须靠节，剪口应在剪口芽的反侧呈45度倾斜。剪口要平整不劈不裂，涂抹防腐剂（剪口直径大于15公分以上时）。对于粗壮的大枝，应采取分段截枝法，防止撕裂树枝，并做好操作时的安全工作。

3.1.1.7所有乔木休眠期修剪在2月底完成，春季修剪在植物生长开始前完成；修剪枝条等物及时清理，保持作业现场洁净。

3.1.1.8发现病虫枝和枯枝24小时内处理完毕。

3.1.2花木

花木修剪要有利于短枝和花芽的形成，遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则进行修剪。

3.1.2.1当年生枝条开花灌木，如：紫薇、木槿、月季、珍珠梅等，应在冬季或早春以短截和疏枝相结合方法进行修剪，为控制树木高度，对于生长健壮枝条应在保留3个-5个芽处短截，促发新枝。1年可数次开花的如月季、珍珠梅、紫薇等，花落后应及时剪去残花，一般在花下三片叶片处斜面修剪，促使再次开花。

3.1.2.2隔年生枝条开花的灌木，如：碧桃、榆叶梅、连翘等，休眠期适当整形修剪，生长季花落后10天-15天将已开花枝条进行中或重短截，疏剪过密枝，以利来年促生健壮新枝。

3.1.2.3多年生枝条开花灌木，如：紫荆、贴梗海棠等，应注意培育和保护老枝，剪除干扰树型并影响通风透光的过密枝、弱枝、枯枝或病虫枝。

3.1.2.4观枝观叶植物如红瑞木、山麻杆等，应在早春萌动前抽出过密弱枝和枯老枝。

3.1.2.5观果植物如木瓜海棠、石榴、山楂等，应及时摘心、抹芽和摘蕾，促使植物保持中庸树势，有利于花芽分化。

3.1.2.6发现病、虫枝和枯枝24小时内处理完毕。

3.1.3绿篱、色块、灌木

3.1.3.1灌木内膛小枝应适量疏剪，强壮枝进行适当短截，下垂细弱枝及地表萌生的地蘖应彻底疏除。

3.1.3..2栽种多年的丛生灌木应逐年更新衰老枝，疏剪内膛密生枝，培育新枝。栽植多年的有主干的灌木，每年应采取交替回缩主枝控制树冠的剪法，防止树势上强下弱。

3.1.3.3绿篱、色带修剪应使绿篱及色带轮廓清楚，线条整齐，顶面平整，高度一致，侧面上下垂直或上窄下宽。生长季节每月整形修剪2-3次，休眠期每月整形修剪至少1次。修剪后残留绿篱面的枝叶应及时清除干净。

3.1.3.4发现病、虫枝和枯枝24小时内处理完毕。

3.1.4草坪

3.1.4.1修剪次数：根据草坪生长情况，随时修剪。每次剪去的量不超过总长度的三分之一；修剪后高度冷季型不超过6公分，暖季型宜为5－7公分。

3.1.4.2夏季和入冬前的最后一次修剪应提高留茬高度2-3cm，增强草坪抗逆性；复播草坪在两个品种生长交替季节需紧贴地表修剪，促进当季草坪萌发生长。

3.1.4.3修剪时间应选在早晨或傍晚，避免剪湿草。同一草坪应避免用同一种方式刈剪，防止同一点、同一方式多次重复修剪，使该处草坪长势弱，且趋于同一方向生长。一般应采用条纹状交叉修剪。

3.1.4.4所有修剪剩余物随剪随清，保证现场整洁，防止滋生病虫害。

3.1.4.5修剪后过1－2天，应喷洒一次常规抗菌剂（如甲基托布津、代森锌等）防止病害发生，此工作在6－8月病害多发季节尤其重要。

3.1.4.6麦冬每1-2月修剪掉长出路牙的部分，冬季进行一次全面的梳理修剪，去除枯黄叶条；结实季节适当修剪减少种子结实。

灌木、绿篱、色块、草坪各级别养护区域修剪时间安排表如下：

绿篱、色块、草坪修剪次数一览表（参考）

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修剪 次数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 24 |

甲方可跟据天气和苗木生长情况做调整，适当增加或减少修剪次数，乙方应服从甲方安排，并不得以此为依据要求增加费用。

3.1.5藤本

3.1.5.1吸附类藤本，应在生长季剪去未能吸附墙体而下垂的枝条，未完全覆盖的植物应短截空隙周围枝条，以便发生副梢，填补空缺。

3.1.5.2钩刺类藤本，可按灌木修剪方法疏枝；生长到一定程度，树势衰弱时，应进行回缩修剪，强壮树势。

3.1.5.3生长于棚架的藤本，落叶后应疏剪过密枝条，清除枯死枝，使枝条均匀分布架面。

3.1.5.4成年和老年藤本应常疏枝，并适当进行回缩修剪。

3.1.6 草花（盆栽草花及地栽草花（含宿根花卉））

3.1.6.1宿根花卉萌芽前应剪除上年残留枯枝、枯叶。

3.1.6.2宿根花卉萌芽期应特别注意保护新生嫩芽，同时及时剪除多余萌蘖。

3.1.6.3宿根花卉花谢后应及时去除残花、残枝和枯叶 。

3.2 绿化灌溉与排水

3.2.1根据植物的需求及不同环境条件、季节差异、植物生长情况及时浇水。春、秋、冬季连续20天无降雨需及时浇水，浇水量为土壤4-5cm深度湿润为标准；夏季高温期浇水间隔时间减半，浇水量为土壤10-15cm深度湿润为标准.夏季抗旱时能确保车辆、水泵、人员的安排和使用。冬季中午浇水，夏季早晚浇水。

3.2.2用水车浇灌树木时，应接软管，进行缓流浇灌，保证一次浇足浇透，严禁用高压水流冲毁树堰。水车及水泵浇水不得影响交通，并注意做好作业队的安全防护工作，浇水如造成路面污染，同时安排人员清扫冲洗干净。

3.2.3在雨季应采用开沟、埋管、打孔等排水措施及时对绿地和树池排涝，防止植物因涝至死。绿地和树池内积水不得超过24小时；宿根花卉种植地积水不得超过12小时。

3.2.4养护区域树木叶面适时进行清洗，常年保持叶面的清洁卫生。

3.2.5采购人为提供取水口，该用水口水费由采购人承担，取水、装水、洒水等费用由养护实施单位承担。严禁擅自打开消防水笼头或窨井盖取水。

3.3．绿化施肥

3.3.1草坪，花、灌木，藤本长藤，草花

3.3.1.1每年冬季12月-1月前，施用有机肥料，如堆肥或泥炭土，肥料养分指标总养分N+P2O5+K2O含量（以干基计）≥5%，每亩施用有机肥30公斤。有机肥随灌水或降雨撒施，让肥料充分溶解渗透。

3.3.1.2春季4-5月份施用返青复合肥，肥料养分指标总养分（N-P2O5-K2O）≥45.0%，总N含量≥20%，每亩15公斤复合肥均匀施下。复合肥随灌水或降雨撒施，让肥料充分溶解渗透。

3.3.1.3花灌木、草花在花期前后，需根据甲方要求适当施用磷、钾肥。

3.3.1.4绿化施肥必须填写《绿化养护相关作业质量报验单》，通过发包方（监理）验收后支付相关月度费用。

3.3.2乔木

3.3.2.1施肥应根据不同的树种、胸径、生长势和土壤理化性质而定。树木施肥应先挖好施肥环沟，其外径与冠幅相适应。环沟深、宽均为25-30cm。不具备环施条件则采用穴施。

3.3.2.2早春和深秋土壤冻结前给大树施有机肥，如堆放或泥炭土，胸径（干径）<10cm时，用量不少于1.5kg/棵；胸径（干径）>10cm时，用量不少于为2kg/棵。

3.3.2.3春季4-5月份施用返青复合肥，胸径（干径）<10cm时，用量不少于0.5kg/棵；胸径（干径）>10cm时，用量不少于为1kg/棵。复合肥随灌水或降雨环施，保证肥料充分溶解渗入树木根系。

3.4．绿化松土、除草

3.4.1草坪

3.4.1.1草坪杂草要本着“除早、除小、除了”原则，及时连根清除，严禁出现恶性杂草（如一枝黄花等）。

3.4.1.2疏松土壤，土壤板结时应疏草打孔松土输氧。冷季型草坪（高羊茅、黑麦草、早熟禾等）每年3-4月份疏草、打孔一次，暖季型草坪（马尼拉、狗牙根等）每年7-8月份疏草、打孔一次，打孔深度5-8cm；先用剪草机将草重剪一次，用疏草机疏草，用打孔机打孔，用人工扫除或用旋刀剪草机吸走打出的泥块及草渣，施用土壤改良肥，培沙。

3.4.1.3枯草及落叶层厚度在1.5cm以上时，易产生病虫害，影响树下草坪生长，水不易渗入土壤，应及时清除。

3.4.1.4草坪与板块、绿篱等交界处每2个月切边切沟一次，保证品种间界线清晰，线条流畅。

3.4.2 花、灌木，藤本长藤，草花

3.4.2.1绿篱、色块、草花、藤本植物中无明显杂草及其他类植物，保持纯净。

3.4.2.2松土结合除草、施肥进行，一年多次。夏季松土宜浅，秋后松土宜深些。

3.4.3 乔木

3.4.3.1以主干为中心1米直径的树盘内重点松土和除草，保持树穴内无明显杂草。

3.4.3.2种植在草坪内的树木每2个月在树穴周围对草坪切边切沟一次，保证树穴界线清晰，线条流畅。

3.4.3.3松土一般在5厘米以上，浅根性乔木松土宜浅，深根性乔木松土宜深。

3.4.3.4所有区域的行道树、林带乔木和孤值景观树需松土。

3.5病虫害防治

3.5.1做好病虫害和越冬病虫害的预防和防治工作，苗木施药品种及防治时间、次数保证按照甲方的要求，在规定时间内及时完成。其中果岭草、高羊茅草坪在6、7、8、9四个月病虫害高发期，确保每月至少各防治2次，共计8次；草坪修剪后过1－2天，应喷洒一次常规抗菌剂（如甲基托布津、代森锌等）防止病害发生。苗木在养护期内发现病虫害在2天内治理完毕，病虫害控制在以不影响观赏效果的范围之内，其中食叶害虫危害的叶片，每株不超过5%，刺吸性害虫危害的叶片，每株不超过10%，无蛀干性害虫的活虫、活卵。

3.5.2禁止使用国家或本地区禁止使用的农药和广谱性高毒杀虫剂，购买的农药由中标方负责采购，采购方负责保管，使用时填写领用单。

3.5.3喷药应成雾状，做到由内向外、由上向下、叶面叶背喷药均匀，不留空白。喷药应在无风的晴天进行，阴雨或高温炎热的中午不宜喷药。喷药时要注意行人安全、避开人流高峰时段，喷药范围内有食品、水果、鱼池等，要待移出或遮盖后方能进行。喷药后要立即清洗药械，不准乱倒残液。

3.5.4凡进行病虫害防治，均必须建立防治技术档案，以利于总结经验、改进和提高防治效果、进行技术考核等。

3.5.5档案的记载以防治对象为单位，每次防治工作均应作记录，其内容主要为：防治时间、天气情况、防治对象、为害植物、防治地点、防治方法、使用药剂名称及浓度、使用工具、防治效果、防治人员等。

3.6草坪追播、复壮

3.6.1追播

3.6.1.1混播草坪应在9月下旬至10月上中旬追播冷季型草坪。

3.6.1.2播籽前应低修剪，留茬高度应低于3cm。

3.6.1.3 冷季型草坪播种量应为20g/m2 — 25g/m2，种子纯度98%以上，播种要均匀。

3.6.1.4播种后必须均匀喷水保持土壤湿润，出苗后正常养护。

3.6.2 复壮

3.6.2 .1当枯草层增厚，土层通气性差，空秃严重，杂草明显，必须复壮更新。

3.6.2 .2枯草层可采用疏草机或钢齿耙消除；应用打孔机打孔改善土壤通气性；结合打孔增施有机肥、复合肥,并适当覆黄沙改良表层土壤。

3.6.2 .3 草坪高低悬殊出现秃斑或成片杂草侵入,在采取相应的平整除草措施后用同类草籽或草皮修补。

3.7．绿化移植、空缺补种

3.7.1 迁移苗木开挖要求

3.7.1 .1土球开挖：土球开挖决定迁移苗木的成活率，为重点质量控制点。开挖土球直径不得小于胸径的8倍、厚度不小于胸径的6倍，外表光洁整齐，主根断面齐整，毛细根保护较多。土球直径大于1米或原土松散的，必须包扎。如因特殊原因不能满足以上要求的（如临近构筑物无法开挖相应规格土球等），养护单位应征得甲方同意。

3.7.1 .2苗木修剪：树木修剪决定苗木的形态和价值，也应作为重点质量控制点。修剪原则是不得破坏树木原有形态，在确保成活率的前提下按照“七去五留”的原则进行修剪，尤其是必须保留主干枝（三级以下的枝干）和轮廓枝等。如因树木长势或季节原因必须重修剪的，应由甲方同意。

3.7.2 迁移苗木种植要求

3.7.2.1苗木的种植：当天挖树需当天运输、种植。随掘、随运、随种最能保障苗木成活率。苗木挖掘至种植时间不得超过24小时。大树尤其应严控挖树、种树间隔时间。

3.7.2.2苗木种植穴的规格大小，应按苗木的根盘和土球直径适当放大，使根系能充分舒展。种植穴规格应不小于下表：

| 苗木种类 | 种植穴直径 | 种植穴深度 |
| --- | --- | --- |
| 乔木 | 胸径的15倍 | 胸径的12倍 |
| 灌木 | 蓬径的0.8—1倍 | 蓬径的0.6—0.8倍 |
| 竹类 | 80—100cm | 60—80cm |

3.7.2.3种植穴开挖如遇到土质差，有大量生活、建筑垃圾，影响植物生长，必须加大开挖规格，将有害垃圾尽可能去除，并进行换土。

3.7.2.4针对大树补种时，需施基肥或改良土壤的，可施腐熟的有机肥或复合肥，将肥料施于穴底，施后覆土，改良土壤可将介质土、泥炭土或砻糠灰等与种植土混合后使用。肥料由乙方按要求自行采购。

3.7.2.5带土球苗木补种时，先在种植穴用种植土填到一定高度，土球放置在填土上，土球表层与种植穴周围高度相平，随后确定植物种植面，将形状较好的一面朝观赏面，然后将植物放端正，行列式种植还需行、列对齐，覆土时，边覆土边将土捣实，覆土完成后在植物根部做浇水围堰，以利浇透定根水。

3.7.2.6裸根苗木补种时，先将植株放入种植穴，扶下后定好方向，舒展根系，均匀填土，扶正后继续填土并捣实，覆土完后做围堰。

3.7.2.7支撑要求 杉木支撑，支撑应牢固，绑扎树木处应加垫物，不得磨损树干。支撑形式有龙门撑、三角撑、四角撑等。

3.7.2.8板块、地被空缺大于0.5m2时补种，不得采用插补的方式进行补种，应当将空缺处修整出不小于1×1㎡见方的空地，对土壤进行翻挖改良后，方可补种。补种苗种类、规格应与周边统一。

3.7.2.9对被破坏或其他原因引起死亡的草坪在72小时内更换补植，保持完整，无裸露地面。补植时应补种与原草坪相同的草种；适当密植，并加强管理养护，尽快与周围草坪一致。

3.7.2.10一年生草花花后失去观赏价值的应及时修剪、更换。

3.8防台抗灾

3.8.1夏秋季节台风频繁时，应做好树木防台工作。台风前对过密枝条进行梳枝、剥芽，结合修剪，去除病枝、枯枝。做好树木加固支撑。风害后倾斜树木应及时扶正。挖松倾斜反向面的土，树冠相应疏枝。扶正树木，加土夯实。固定树身。

3.8.2冬季极端气候时，应做好树木防寒、防雪工作。秋季少施氮肥，增施钾肥，增加植物抗寒性。根颈部加土，略呈馒头形，确保根颈部不受冻。及时对枝条过密，尤其是树冠浓密常绿乔灌木疏枝。对易断裂枝条进行支撑。及时清除过厚积雪。

3.9绿化涂白及树木保暖防冻

3.9.1树干涂白时间及配方

3.9.1.1当月平均气温降至5℃以下，应对树木进行涂白。

3.9.1.2涂白剂配方为生石灰：石硫合剂：水=5：2：3

3.9.2 涂白要求

3.9.2 .1使用要将涂白剂充分搅拌，以利刷匀。

3.9.2 .2在使用涂白剂前，仔细检查，如发现树干上已有害虫蛀孔，要用棉花浸药（内吸性农药如氧化乐果等）把蛀孔堵住后再进行涂白处理。

3.9.2 .3大乔木（含行道树、林带或孤值景观树）涂白高度在离地1.2米，并且要保持同一高度，以利美观。

小乔木、花木呈群落式种植的，同品种、同规格的高度应统一，高度在50cm—100cm之间。

3.9.2 .4涂白前应清理树木附着死皮，涂抹要均匀，确保涂白剂与树干充分粘合，并要防止滴洒在周围的路面上或树池中，影响美观。

3.9.3 树木保暖防冻

3.9.2 .1每年初冬，均需对行道树进行抗冻处理（根基培土），并在树木的休眠期内，进行扶正，易发生冻害树木主干包扎。

4、外环境保洁要求：

4.1时间要求：

4.1.1机械作业每日4：00开始组织清扫、冲洗作业，次日上午7:00全部撤离作业路段；

4.1.2人工保洁主要路段、绿化带及河面：上午7:00-11:00，下午13:00-17:00；

4.1.3重要地点及路段上午7:00-下午17:00循环；

4.1.4有关休息时间的说明：遇重大检查时作业方式按采购人的要求执行；高温季节作业时间中标方拟定并告知采购方。

4.2重点地段作业时间由采购人作相应调整，作业时间段内均必须安排人员进行不间断作业。遇园区重大活动服从采购人安排。

4.3园区保洁容貌要求：

4.3.1车行道、人行道及绿化带内无废弃物，如果皮、纸屑、塑膜、烟蒂、痰迹等不得大于零废弃物控制指标，且路面无污水，人行道板、广场杂草及时清理。

4.3.2全路段清扫无死角，垃圾无漏收；雨水窨井无阻塞，每年清理两次以上。

4.3.3降雪天气，应及时组织铲雪作业。道路融雪后，路面树叶及其它废弃物应在3日内清扫干净。

4.3.4花岗岩花台、园区坐凳、周边标牌等要每天清洗一次，并巡回保洁。

4.3.5园区各类乱装贴、小广告及时组织清理。

4.3.6园区水体环境要求：

4.3.6.1园区水体环境做到水面清洁，及时清理打捞白色垃圾、成片漂浮的枯枝落叶及其他漂浮物等。

4.3.6.2河道内的水䓍、芦苇等水生植物做到定期养护定期清理。

4.3.6.3河道内荷花、芦苇等水生植物的枯枝烂叶要做到及时清理。

4.3.6.4定期清理各类景观水池底部青苔、淤泥等，做到无杂物，每年彻底清洗两次（具体要求根据采购人情况安排）。

4.3.7园区公共卫生间环境要求：

4.3.7.1地面干燥洁净，无垃圾、污迹、积水、杂物等；

4.3.7.2坐/蹲便器外侧无水锈、粪便、污物等，内侧洁净无积粪、堵塞杂物等；

4.3.7.3小便器内无垃圾、尿垢、水锈等，管道沟眼保持畅通；

4.3.7.4厕位隔断板无积灰、污迹、蛛网、乱涂乱画、乱张贴等；

4.3.7.5墙面、天花板、排风扇、灯具保持干净，无积灰、污渍、渗漏、蛛网，无乱涂乱画、无张贴等；

4.3.7.6洗手池及台面、拖把池、搁物台、镜子完好，无积灰、污迹、蛛网、水垢、毛发、杂物、乱涂乱画、乱张贴等；

4.3.7.7门面和门把手洁净，无污迹、吊挂物等，门缝无积灰、蛛网等；

4.3.7.8窗玻璃干净明亮，窗台、窗框、窗纱等处无垃圾、杂物、蛛网、积灰等；

4.3.7.9垃圾桶内垃圾物不超过2/3；

4.3.7.10厕所每天消杀，无蚊蝇，无异味，消杀作业时应穿戴好防护用品。

4.3.8果壳箱清运清洗要求：

4.3.8.1果壳箱要每天清运及清洗。

4.3.8.2果壳箱垃圾清运完成时间（按每日早晚两次）：8:00前、15:00前，清洗完成时间：9:00前、16:00前。

4.3.9垃圾清运要求：

4.3.9.1垃圾收集清运实行一日两清，时间为5:00-9:00、13:00-16:00。

4.3.9.2垃圾清运点周围2米内必须打扫干净，无死角，无乱张贴。

4.3.9.3垃圾清运车辆必须自觉遵守交通规则，做到安全生产。

4.3.9.4垃圾清运车辆应保持容貌整洁，车牌编号每日清洗，做到车辆性能完好、干净整洁。

4.3.9.5承包清扫保洁的道路、公共设施、环卫设施等必须呈现出干净整洁的面貌；收集的生活垃圾需直运至指定的垃圾焚烧站；园区零星建筑垃圾、花盆等固体垃圾清运出园区，严禁随意偷倒。

4.3.9.6每年5月1日至10月31日期间，做好对垃圾收集点的蚊蝇等消杀工作。

4.4机械化作业基本要求：

4.4.1作业时间安排：

4.4.1.1园区道路环卫机械化作业应充分考虑道路交通状况、园区行道树落叶情况合理安排时间。

4.4.1.2每日4:00开始组织冲洗、清扫作业，次日上午7:00全部撤离作业路段，但落叶季节，落叶地段可延长至次日上午10:00，。

4.4.1.3园区花岗岩广场、道路路沿石、花台等要求每周冲洗一次。

4.4.1.4遇园区重大活动、扬尘控制等需要进行洒水作业，必须服从采购人安排，费用应在报价中综合考虑，每年不多于100车(如不服从采购人安排，扣委托管理费3000元/次）。

4.4.2作业行驶要求：

4.4.2.1清扫作业时行驶速度不超过10公里/小时，副机转速不超过2000转/分。应严格按照放刷、喷水、调整箱体压力和刷盘转速、清扫的顺序进行操作；非特殊气候情况下，避免“干扫”；作业时禁止扫刷、吸嘴不落地。

4.4.2.2作业时须开启警示灯和示宽灯，夜间禁鸣，日间适当鸣号。

4.4.2.3作业人员必须按照规定的时间、线路、频次和作业模式作业；作业时应穿戴统一的、具有明显警示标识的工作服，并保持着装整洁。不得有滞留马路和加油加水超时等情况。

4.4.3机械化作业车辆容貌要求：

4.4.3.1车况良好，各类手续齐全。车体整洁明亮、各种配件齐全、使用功能齐备，各项作业装置保持完好、有效。车身如有宣传标贴，须保持清洁完整。

4.4.3.2应保持标志清晰、齐全，车体无破损、无锈蚀、无污物、无灰垢。车尾应有反光标志（或加贴反光膜）。车体杜绝吊挂、抛洒污物、滴漏水、油液体等现象。

4.4.4调度和管理要求：

4.4.4.1建立健全车辆维修、保养和检查制度，必须确保出车车况良好。

4.4.4.2如遇死角、深沟、垃圾杂物体积过长过大、落叶季节、道路两侧雨水收集井不畅通、有杂物或被堵塞等情况无法满足环卫机械化作业条件时，需组织人工配合作业。

4.5具体作业标准

| 区域 | 质量标准 | 作业频次 |
| --- | --- | --- |
| 区间道路 | 路纹清晰，无垃圾、无泥沙、无积水 | 每日集中清扫1次，随时保洁 |
| 地面 | 无垃圾、无水迹、无污迹、无积尘、无杂草、有光泽 | 彻底清扫2次 |
| 栏杆、灯箱、广告牌 | 无污迹、无积尘、无蜘蛛网 | 随时保洁；每日擦拭1次 |
| 绿化带 | 无废弃物、无枯枝烂叶、无白色垃圾 | 每日集中清理一遍，随时保洁 |
| 水面 | 无漂浮物、无水生杂草 | 每日打捞 |
| 果壳箱、垃圾桶 | 见底色、无污痕、垃圾量不超过容积的2/3 | 每日2次，随时保洁，每周冲洗内胆1次 |
| 花盆、花槽、花台 | 植株整洁，盆内无异物、盆身无污迹、槽壁无青苔 | 每日2次，随时保洁；青苔处理每周1次。 |
| 路灯 | 无蜘蛛网虫迹、无粘贴物、表面光洁 | 灯柱2米以下每日掸尘擦拭2次。 |
| 硬质地面 | 无异物、无积尘、无污渍、无青苔 | 清扫每日2次，随时保洁清理；冲洗每周1次 |
| 铁栏杆 | 表面光洁无尘 | 每日2次，随时保洁（雨后即时擦拭） |
| 标识牌 | 见底色图案，无污迹 | 每日2次 |
| 防鼠网 | 无任何果屑、烟头等垃圾 | 随时清理 |
| 草坪灯具 | 无污迹 | 每日2次，随时保洁清理 |

附件一：常州科教城绿化养护技术规程（表格部分）

附件二：绿化养护安全生产操作规程

附件三：绿化养护及外环境保洁考核办法

附件四：绿化养护考核内容

附件一：常州科教城绿化养护技术规程（表格部分）

| 常州科教城绿化养护技术规程（表格部分） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 养护内容 | 技术要求 | 具体要求 | 备注 |
| 一月 | 1、冬季修剪 | 1、树木：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。 2、色块：保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。 3、修剪物及时清理。 | 花灌木、藤本整形修剪一次；乔木整形修剪一次；大小乔木上的枯枝、伤残枝、病虫枝及妨碍架空线和建筑物的枝杈进行修剪 ； 对于受低温冻伤的植物如杜英、茶梅、栀子、八角金盘嫩梢等，应修剪清除伤枝残叶，防天暖时病虫害乘虚而入。 所有养护区域草坪、色块修剪一次； | 1、本月为冬季养护工作的关键阶段，属冬季养护质量、措施巩固提高阶段。尤其注意施肥实施。 |
|  | 2、一般树木补缺（适宜冬季补缺的树种） | 1、树木：品种、规格种植点必须符合原设计要求或原种植方案。带冠栽种并支撑固定。 2、色块地被：品种、种植方式按原方案，规格与现场一致或合理调整，确保效果整齐美观。 3、草坪：品种按原方案,密度要求：黄土不裸。 | 冬季土壤冻结，没有要求一般不补种。 |  |
|  | 3、深施基肥 | 1、行道树：开环状沟或开塘穴施复合肥。 2、色块、草坪：普施有机肥。 3、施肥量：单株苗木：１０公分以上2公斤/株（行道树）；其他树木、色块、地被、草坪:15公斤/亩。 4、施肥均匀，适时，严禁烧苗。 | 草坪，花、灌木冬季施用堆肥或泥炭土，每亩施用有机肥50公斤；乔木10公分以上2公斤/株，十公分一下1.5公斤/株，增强植物生长，提高植物抵御病虫侵害的能力 |  |
|  | 4、防冻保暖 | 1、戴帽：对易受冻害植物用双层塑料膜加稻草或其它材料防冻。 2、遇有大雪,对易遭雪压的植物要组织打雪。 3、对新栽、不耐寒树种树干基部以上缠绕草绳、塑料膜御寒。 4、天气干燥，在晴天对植物适当浇水，保持土壤湿润。 | 绿地内注意防冻浇水，过于干旱可适当再浇水；选择中午时间段浇水。 |  |
|  | 5、防除越冬虫害 | 1、消灭越冬虫包、虫茧和幼虫。 2、单株树木在主干1.3米处以下涂石灰液（浆）加盐刷白，做到涂布均匀，上缘平整。 | 冬季是消灭园林害虫的有利季节。可在树下疏松的土中挖集刺蛾的虫蛹、虫茧，集中烧死。1月中旬的时候，蚧壳虫类开始活动，但这时候行动迟缓，我们可以采取刮除树干上的幼虫的方法。在冬季防治害虫，往往有事半功倍的效果 |  |
|  | 6、土壤深翻熟化 | 1、对草坪、色块地被空隙地深翻20－25公分。 2、养护区域内植株缺株，做好补植树木开塘工作。 | 除行道树与孤值景观树之外，不要求 |  |
|  | 7、鲜花管理（如有需要） | 1、对元旦更换、摆放鲜花加强管理。 | 加强节日期间鲜花摆放管理，被破坏地方及时更换 |  |
|  | 8、绿地清理 | 1、清理死株、死苗、及形态差影响景观的半死半活的树木。 2、及时清理绿地中杂物、杂草。 | 1、绿地内杂物及时清理。一周一次。 2、专职巡查人员和养护人员加强巡查。 3、绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 4、注意落叶绿化，防治绿化被野火烧毁。 5、及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 |  |
|  | 9、其它 | 1、专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。 2、做好冬季防火工作。 3、对行道树、单株乔木支撑或检查加固。 | 1、专职巡查人员和养护人员加强巡查，每天一次。 2、绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3、注意落叶绿化，防治绿化被野火烧毁。 4、及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 |  |
| 二月 | 1、继续冬季修季、深施基肥 | 1、对一月未完成地段按计划要求继续，要求同一月。 | 继续对大小乔木的枯枝、病枝进行修剪。月底以前，各种树木修剪工作完成 | 本月冬季养护工作的尾期，主要是冬季养护效果的检查及早春病虫害防治。 |
|  | 2、一般树木补缺 | 1、继续进行一般树木的补植,本月上旬可开始竹类的补植. | 同一月 |  |
|  | 3、防冻保暖 | 1、加强对防冻保暖措施的检查和加固。 2、其它同一月。 | 同一月 |  |
|  | 4、绿地清理及其它 | 1、及时清除绿地杂物。 2、专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。 3、做好冬季防火工作。 4、对行道树、单株乔木支撑或检查加固。 | 1、绿地内杂物及时清理，一周一次。 2、专职巡查人员和养护人员加强巡查，每天一次。 3、绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 4、注意落叶绿化，防治绿化被野火烧毁。 5、及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 |  |
|  | 5、防除越冬虫害 | 1、消灭越冬虫包、虫茧和幼虫。 2、加强病虫害发生预测预报，发现病虫害及时防治。 | 1、樟、桂花等植物叶片上有叶螨卵、成螨和若螨建议花保80倍液或中保杀螨3000倍液或者蛾螨灵1800倍液喷雾，半个月后再次喷杀； 2、其他病虫害：粉虱，樟木虱，草履蚧等蚧虫，蚜虫，重阳木斑蛾，黄杨绢野螟，栀子、樟、杜鹃等黄化病，大叶黄杨、桂花、山茶叶斑病、女贞炭疽病，月季黑斑病 |  |
| 三月 | 1、整形修剪 | 1、花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。 2、色块：保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。 3、草坪适时修剪1－2次，保持草坪整齐美观。 4、修剪物及时清理。 | 1、乔木主要修剪荫枝、下垂枝、干枯枝、侧缘线、下缘线以外枝，下缘线根据现场实际情况控制整齐，一般在1.8-2.5米。 2、开花植物应在花芽萌动前修剪干枯枝、冻伤枝。 3、绿篱、板块该月根据生长情况修剪一次。 4、草坪修剪一次，并将长出路牙的草去掉。 | 本月养护工作重点是补缺、整形修剪。 |
|  | 2、苗木补缺（不适宜冬季补缺的树木、人为踩出的土路和黄土裸露、花坛缺株进行补植） | 1、树木：品种、规格种植点必须符合原设计要求或原种植方案。带冠栽种并支撑固定。 2、色块地被：品种、种植方式按原方案，规格与现场一致或合理调整，确保效果整齐美观。 3、草坪：品种按原方案,密度黄土不裸。 4、配合春季植树活动。 | 春季是植树的有利时机。土壤解冻后，应立即抓紧时机补种。植大小乔木前作好规划设计，事先挖（刨）好树坑，要做到随挖、随运、随种、随浇水。种植灌木时也应做到随挖、随运、随种，并充分浇水，以提高苗木存活率 |  |
|  | 3、适时撤除防寒设施 | 1、5日平均气温摄氏10度，寒潮已过适时撤除。 | 根据当年实际温度操作 |  |
|  | 4、防病治虫（主要是早春发生的病虫害） | 1、坚持以防为主，综合防治。 2、病虫害：主要是蚜虫、红蜘蛛、白粉病、煤污病等。 3、对症下药，防治及时。 4、需设专职技术人员巡查。 | 草履蚧等蚧虫，各类蚜虫，黑刺粉虱，方翅网椿，重阳木斑蛾，黄杨绢野螟，叶螨，叶蝉，葱兰炭疽病，梨桧锈病 |  |
|  | 5、浇水 | 1、根据天气情况适时浇水。 | 连续20天无降水需及时浇水，每次浇水浇湿土层在10cm以上。绿化积水人工排除，积水时间不超过6小时。 |  |
|  | 6、除草和绿地清理 | 及时清除杂草、杂物、落叶，保持绿地整洁。 | 每月杂草需清除1-2次；绿地杂物随见随清。 |  |
|  | 7、施肥（绿地和苗木普施） | 1、品种以复合肥为主 2、施肥量每亩15公斤左右。 | 1、草坪，花、灌木每亩15公斤复合肥均匀施下。然后浇足量水，让肥料充分溶解渗透。 2、乔木施肥要求：胸径（干径）<10cm时，用量不少于1.5kg/棵；胸径（干径）>10cm时，用量不少于为2kg/棵，复合肥随灌水或降雨环施，保证肥料充分溶解渗入树木根系。 |  |
|  | 8、其它 | 1、专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。 2、对行道树、单株乔木支撑或检查加固。 | 1、专职巡查人员和养护人员加强巡查，每天一次。 2、绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3、及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 |  |
| 四月 | 1、整形修剪（每月2次） | 1、花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽技及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。 2、色块：保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。 3、草坪适时修剪1－3次。 4、修剪物及时清理。 | 1、乔木主要修剪荫枝、下垂枝、干枯枝、侧缘线、下缘线以外枝，下缘线要控制在1.8-2.5米，每月作业一次。 2、花木剥萌蘖芽，每月作业一次。 3、 绿篱、板块、草坪等该月根据生长情况修剪2-3次。 | 本月养护工作重点是防病治虫和除草。 |
|  | 2、防病治虫（全年防病治虫关键月） | 1、坚持以防为主，综合防治，最大限度地控制病虫基数。 2、病虫害：主要是锈病、炭疽病，白粉病、叶斑病、蚜虫、红蜘蛛、柳毒蛾、天幕毛虫、蚧壳虫、天牛等。 3、对症下药，防治及时。 4、需设专职技术人员巡查。 | 1、蚧壳虫在第二次蜕皮后陆续转移到树皮裂缝内、树洞、树干基部、墙角等处分泌白色蜡质薄茧化蛹。可以用硬竹扫帚扫除，然后集中深埋或浸泡。或者采用喷洒杀螟松等农药的方法 2、天牛、木蠹蛾开始活动了，可以采用嫁接刀或自制钢丝挑除幼虫，但是伤口要做到越小越好 3、月季黑斑病 喷灭菌成或烯唑醇2000倍液，10天左右喷一次。 4、柳叶甲、金叶女贞潜叶跳甲 成虫开始活动 用苦烟乳油1000倍液喷杀。 5、其他病虫害叶蝉、白粉病、葱兰炭疽病、大叶黄杨斑蛾等发现及时防治。 |  |
|  | 3、抗旱排涝 | 1、根据天气情况适时浇水或排除积水。 | 1、连续20天无降水需及时浇水，每次浇水浇湿土层在10cm以上。 2、绿化积水人工排除，积水时间不超过6小时。 |  |
|  | 4、杂草防除 | 1、坚持“除早、除小、除了”原则，及时连根清理。 2、及时清除杂草、杂物，保持绿地整洁。 3、人工清除，需要除草剂需上报经甲方同意后使用。 | 杂草随长随清，每10天清除一次绿地杂物随见随清。 |  |
|  | 5、其它 | 1、及时清除绿地杂物。 2、专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。 3、对行道树、单株乔木支撑或检查加固。 | 1、专职巡查人员和养护人员加强巡查，每天一次。 2、绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3、及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 |  |
| 五月 | 1、整形修剪（每月至少2次） | 1、花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。 2、色块：保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。 3、草坪适时修剪2次。 4、修剪物及时清理。 | 1、乔木剥芽修剪每半月一次。 2、花木剥萌蘖芽每半月一次。 3、所有区域绿篱、板块、草坪等该月根据生长情况至少修剪2次。 | 本月养护工作重点是除草、病虫害防治和整形修剪 |
|  | 2、防病治虫 | 1、坚持以防为主，综合防治，最大限度地控制病虫基数。 2、病虫害：主要是蚜虫、刺蛾、黑斑病、白粉病、叶斑病、红蜘蛛、金龟子、蚧壳虫、地老虎等。 3、对症下药，防治及时。 4、需设专职技术人员巡查。 | 1、蚜虫危害在栾树、香樟、红叶李、月季、海桐、杜鹃、栀子、樱花、木槿、慈孝竹等植物嫩梢上大面积发生，用花保100倍液防治。 2、继续捕捉天牛、蠹蛾；灯光诱杀金龟子。 3、刺蛾第一代孵化，但尚未达到危害程度，根据养护区内的实际情况做出相应措施。 4、由蚧壳虫、蚜虫等引起的煤污病也进入了盛发期（在紫薇、海桐、夹竹桃等上），在5月中、下旬喷洒10—20倍的松脂合剂及50%三硫磷乳剂1500—2000倍液以防治病害及杀死虫害。（其它可用扑杀磷、杀虫素、树大夫等农药） |  |
|  | 3、抗旱排涝 | 1、根据天气情况适时浇水或排除绿地、树坑基部积水。 | 1、连续20天无降水需及时浇水，每次浇水浇湿土层在10cm以上。 2、绿化积水人工排除，积水时间不超过6小时。 |  |
|  | 4、杂草防除 | 1、坚持“除早、除小、除了”原则，及时连根清理。 2、及时清除杂草、杂物，保持绿地整洁。 3、人工清除，需要除草剂需上报经甲方同意后使用。 | 杂草随长随清，每10天清除一次，绿地杂物随见随清。 |  |
|  | 5、其它 | 1、及时清除绿地杂物。 2、专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。 3、对行道树、单株乔木支撑或检查加固。 4、加强鲜花管理。 | 1、专职巡查人员和养护人员加强巡查，每天一次。 2、绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3、及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 |  |
| 六月 | 1、整形修剪（每月至少2次） | 1、花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。 2、草坪、色块：适时修剪，保持整齐美观，做到线直面平。 3、修剪物及时清理。 | 1、乔木剥芽修剪，每半月一次。 2、花灌木清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美，每半月一次。 3、绿篱、色块保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。 4、所有区域绿篱、板块、草坪等该月根据生长情况至少修剪2次；果岭草、高羊茅草坪每次修剪留茬高度5~6厘米。 | 本月养护工作重点是除草、病虫害防治和抗旱排涝。 |
|  | 2、防病治虫 | 1、、坚持以防为主，综合防治，最大限度地控制病虫基数 2、病虫害：主要是黑斑病、叶斑病、红蜘蛛、金龟子、刺蛾、尺蠖、蝽象、樟巢螟、天牛、黄杨卷叶螟等。 3、对症下药，防治及时。 4、需设专职技术人员巡查。 | 1、刺蛾6月中旬至7月下旬为第1代幼虫为害期，被害寄主广泛，主要有杨、柳、悬铃木、重阳木、栾树、乌桕、无患子、苦楝、喜树、杜英、樱花、紫荆，采用50%杀螟松乳剂500—800倍液喷洒。（或用复合BT乳剂进行喷施） 2、樟巢螟预计6月中旬左右出现第一代幼虫，6月下旬趁低龄且粘结叶片较少时防治，及时剪除，并销毁虫巢。 3、天牛 6月为多种天牛成虫羽化盛期，采用人工捕杀或喷绿色威雷300倍液触杀成虫，减少其下代危害。 4、黄杨绢野螟 6月上中旬发生第一代幼虫危害，阿维毒1500倍液或灭幼脲2000倍喷虫苞，或摘除虫苞销毁。 5、草坪害虫 斜纹夜蛾、淡剑夜蛾、灰翅夜蛾、地老虎等草坪害虫危害6月显现，6月中下旬用地虫杀星剂拌土撒施或用奥力克500倍浇灌当月至少防治两次。 6、其他病虫害介壳虫 蚜虫 网椿 粉虱 木虱 叶部病害等发现及时防治。 |  |
|  | 3、浇水、排涝 | 1、根据天气情况适时浇水或排除绿地、树坑基部积水。 2、浇水应浇透。 3、时间为早、晚，避开中午高温。 | 1、连续20天无降水需及时浇，每次浇水浇湿土层在10cm以上。 2、绿化积水人工排除，积水时间不超过6小时。 |  |
|  | 4、杂草防除 | 1、坚持“除早、除小、除了”原则，及时连根清理。 2、及时清除杂草、杂物，保持绿地整洁。 3、人工清除，需要除草剂需上报经甲方同意后使用。 | 杂草随长随清，每10天清除一次，绿地杂物随见随清。 |  |
|  | 5、其它 | 1、及时清除绿地杂物。 2、专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。 3、对行道树、单株乔木支撑或检查加固，做好防台工作。 4、加强鲜花管理。 | 1、专职巡查人员和养护人员加强巡查，每天一次。 2、绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3、及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 |  |
| 七月 | 1、整形修剪 | 1、花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。 2、草坪、色块：保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。 3、修剪物及时清理。 | 1、乔木剥芽修剪，每半月一次。 2、花木剥萌蘖芽每半月一次。 3、 绿篱、板块、草坪该月10天至少修剪1次。 | 本月养护工作重点是抗旱。 |
|  | 2、防病治虫 | 1、坚持以防为主，综合防治，最大限度地控制病虫基数。 2、病虫害：主要是刺蛾、尺蠖等。 3、对症下药，防治及时。 4、需设专职技术人员巡查。 | 1、大叶黄杨尺蠖 7月中旬用苦烟乳油1000倍液或者灭幼脲3号2000倍液防治 2、青桐木虱、合欢木虱、网椿、叶蝉等危害进一步加重，每10天防治一次，花保、吡虫啉、啶虫脒等药剂交换使用。 3、其他同六月病虫害。 |  |
|  | 3、浇水 | 1、根据天气情况适时浇水,保持土壤充足水分。 2、浇水应浇透。 3、时间为早、晚，避开中午高温。 | 1、连续20天无降水需及时浇水，每次浇水浇湿土层在10cm以上。 2、绿化积水人工排除，积水时间不超过6小时。 |  |
|  | 4、杂草防除 | 1、坚持“除早、除小、除了”原则，及时连根清理。 2、及时清除杂草、杂物，保持绿地整洁。 3、人工清除，需要除草剂需上报经甲方同意后使用。 | 杂草随长随清，每10天清除一次，绿地杂物随见随清。 |  |
|  | 5、其它 | 1、及时清除绿地杂物。 2、专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。 3、对行道树、单株乔木支撑或检查加固，做好防台工作。 4、加强鲜花管理。 | 1、专职巡查人员和养护人员加强巡查，每天一。 2、绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3、及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 |  |
| 八月 | 1、整形修剪 | 1、花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。 2、草坪、色块：保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。 3、修剪物及时清理。 | 1、乔木剥芽修剪，每半月一次。 2、花木剥萌蘖芽，清理 死苗、修剪病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后的花梗以及藤蔓寄生植物，保持树形优美，每半月一次。 3、绿篱、板块、草坪该月每10天至少修剪1次。 | 本月养护工作重点是浇水、施服及时防治樟巢螟。 |
|  | 2、防病治虫 | 1、坚持以防为主，综合防治，最大限度地控制病虫基数。 2、病虫害：主要是刺蛾、樟巢螟等。 3、对症下药，防治及时。 4、需设专职技术人员巡查。 | 同七月 |  |
|  | 3、浇水 | 1、根据天气情况适时浇水,保持土壤充足水分。 2、浇水应浇透。 3、时间为早、晚，避开中午高温。 | 1、连续20天无降水需及时浇水，每次浇水浇湿土层在10cm以上。 2、绿化积水人工排除，积水时间不超过6小时。 |  |
|  | 4、杂草防除 | 1、坚持“除早、除小、除了”原则，及时连根清理。 2、及时清除杂草、杂物，保持绿地整洁。 3、人工清除，需要除草剂需上报经甲方同意后使用。 | 杂草随长随清，每10天清除一次，绿地杂物随见随清。 |  |
|  | 5、其它 | 1、及时清除绿地杂物。 2、专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。 3、对行道树、单株乔木支撑或检查加固，做好防台工作。 4、加强鲜花管理。 | 1、专职巡查人员和养护人员加强巡查，每天一次。 2、绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3、及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 |  |
| 九月 | 1、整形修剪 | 1、花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。 2、草坪、色块：保持整齐美观，节前全面进行一次修剪。 3、修剪物及时清理。 | 1、乔木剥芽修剪，每半月一次。 2、花灌木清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美，每半月一次。 3、绿篱、色块保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。 4、所有区域绿篱、板块、草坪等该月根据生长情况至少修剪2次；果岭草、高羊茅草坪每次修剪留茬高度5~6厘米。 | 本月养护工作重点是修剪、除杂、补缺。 |
|  | 2、防病治虫 | 1、病虫害：主要是刺蛾、樟巢螟等。 2、对症下药，防治及时。 3、需设专职技术人员巡查。 | 1、樟、狗骨、海棠、玉兰、等枝叶上红蜡蚧、藤壶蚧或龟蜡蚧若虫增多，紫薇绒蚧，紫竹、枫香粉蚧、海桐绵蚧等均有发生，加强防治。 2、其他同上月 |  |
|  | 3、浇水排涝 | 1、根据天气情况适时浇水,保持土壤充足水分。 2、浇水应浇透。 | 1、连续20天无降水需及时浇水，每次浇水浇湿土层在10cm以上。 2、绿化积水人工排除，积水时间不超过6小时。 |  |
|  | 4、杂草防除 | 1、坚持“除早、除小、除了”原则，及时连根清理。 2、及时清除杂草、杂物，保持绿地整洁。 3、人工清除，需要除草剂需上报经甲方同意后使用。 | 杂草随长随清，每10天清除一次，绿地杂物随见随清。 |  |
|  | 6、其它 | 1、及时清除绿地杂物。 2、专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。 3、对死树、死苗补缺。 4、对行道树、单株乔木支撑或检查加固，做好防台工作。 | 1、专职巡查人员和养护人员加强巡查，每天一次。 2、绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3、被破坏或其他原因引起死亡的草坪在72小时内更换补植；板块、地被空缺大于0.5㎡时补种，应当将空缺处修整出不小于1×1㎡见方的空地，对土壤进行翻挖改良后补种，补种苗种类、规格应与周边统一。 4、及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 |  |
| 十月 | 1、整形修剪 | 1、花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。 2、草坪、色块：保持整齐美观，草坪进行年最后一次修剪。 3、修剪物及时清理。 | 1、乔木剥芽修剪。 2、花灌木清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美。 3、绿篱、色块、草坪保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，至少修剪2次。 | 本月养护工作重点是补缺、整形修剪。 |
|  | 2、浇水 | 1、根据天气情况适时浇水。 | 1、连续20天无降水需及时浇水，每次浇水浇湿土层在10cm以上。 2、绿化积水人工排除，积水时间不超过6小时。 |  |
|  | 3、杂草防除 | 1、坚持“除早、除小、除了”原则，及时连根清理。 2、及时清除杂草、杂物，保持绿地整洁。 3、人工清除，需要除草剂需上报经甲方同意后使用。 | 该月是各类杂草集中结实期， 类杂草每10天至少清除一次。 |  |
|  | 4、病虫害防治 | 1、病虫害：主要是天牛等。 2、对症下药，防治及时。 3、需设专职技术人员巡查。 | 1、斜纹夜蛾、蛴螬等草坪虫害十月危害加重 危害马蹄莲、高羊茅、白三叶等，防治方法参照六月。 2、其他病虫害 蚜虫 网椿 粉虱 樟巢螟 疥虫 刺蛾 卷叶蛾等 |  |
|  | 5、其它 | 1、及时清除绿地杂物。 2、专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。 3、对行道树、单株乔木支撑或检查加固，做好防台工作。 4、加强鲜花管理。 | 1、专职巡查人员和养护人员加强巡查，每天一次。 2、绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3、及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 |  |
| 十一月 | 1、整形修剪 | 1、花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。 2、草坪、色块：保持整齐美观，草坪进行年最后一次修剪。 3、修剪物及时清理。 | 1、行道树法桐整形修剪，按照“三股六叉十二枝”的原则，以“七去五留”的手法进行人工造型修剪；行道树香樟的修剪保持树木原有形态，以抽稀、疏枝为主，使其树型圆整，通风透光，疏密适中；黄山栾剥萌蘖芽。 2、花灌木的修剪应当适当区分：当年生枝条上开花的如月季、紫薇、木槿、石榴应当冬季修剪，主要以短截和疏枝为主；在二年生枝条上开花的如樱花、红叶李、梅树、桃树、迎春等应在花后修剪。在多年生枝条上开花的如紫荆、海棠等，修剪量较小，可适当摘心。 3、绿篱、色块、草坪保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，适时修剪2次。 | 本月养护工作重点是整形修剪、绿地除杂。 |
|  | 2、浇水 | 1、根据天气情况适时浇水。 | 1、连续20天无降水需及时浇水，每次浇水浇湿土层在10cm以上。 2、绿化积水人工排除，积水时间不超过6小时。 |  |
|  | 3、杂草防除 | 1、坚持“除早、除小、除了”原则，及时连根清理。 2、及时清除杂草、杂物，保持绿地整洁。 3、人工清除，需要除草剂需上报经甲方同意后使用。 | 该月是各类杂草集中结实期，各类杂草每10天至少清除一次。 |  |
|  | 4、其它 | 1、及时清除绿地杂物。 2、专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。 3、对行道树、单株乔木支撑或检查加固，做好防台工作。 4、加强鲜花管理。 | 1、专职巡查人员和养护人员加强巡查，每天一次。 2、绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3、及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 |  |
| 十二月 | 1、冬季修剪 | 1、树木：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。 2、色块：保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。 3、修剪物及时清理。 | 1、行道树法桐整形修剪，按照“三股六叉十二枝”的原则，以“七去五留”的手法进行人工造型修剪；行道树香樟的修剪保持树木原有形态，以抽稀、疏枝为主，使其树型圆整，通风透光，疏密适中；黄山栾剥萌蘖芽。 2、花灌木的修剪应当适当区分：当年生枝条上开花的如月季、紫薇、木槿、石榴应当冬季修剪，主要以短截和疏枝为主；在二年生枝条上开花的如樱花、红叶李、梅树、桃树、迎春等应在花后修剪。在多年生枝条上开花的如紫荆、海棠等，修剪量较小，可适当摘心。 3、绿篱、色块、草坪保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，适时修剪一次。 | 本月养护工作重点是防冬保暖、树干涂白、数据统计。 |
|  | 2、防冻保暖 | 1、戴帽：对易受冻害植物用双层塑料膜加稻草或其它材料防冻。 2、遇有大雪,对易遭雪压的植物要组织打雪。 3、对新栽、不耐寒树种树干基部以上缠绕草绳、塑料膜御寒。 4、天气干燥，在晴天对植物适当浇水，保持土壤湿润 | 1、均需对行道树进行抗冻处理（根基培土），并在树木的休眠期内，进行扶正，易发生冻害树木主干包扎。 2、冬季积雪达到5—6CM时保证及时组织人员进行打雪。 |  |
|  | 3、涂白 | 1、单株树木在主干1.2米处以下涂石灰液（浆）加盐刷白，做到涂布均匀，上缘平整。 | 1、当月平均气温降至5℃以下，应对树木进行涂白 2、涂白剂配方为生石灰：石硫合剂：水=5：2：3。 |  |
|  | 4、补缺前准备 | 1、成活率、保存率调查，做好全面补缺准备。 | 绿化缺株需补种处，翻整好土地，待来年解冻时补种 |  |
|  | 6、其它 | 1、专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。 2、做好冬季防火工作。 3、对行道树、单株乔木支撑或检查加固。 4、年度总结考评。 | 1、专职巡查人员和养护人员加强巡查，每天一次。 2、绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3、及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 4、养护单位做好一年养护总结。 |  |

附件二：绿化养护安全生产操作规程

绿化养护安全生产操作规程

- 为规范日常绿化养护安全生产操作，确保绿化养护安全文明进行，特制定本规程。

第二条  本规程适用于绿化养护工人日常安全生产管理。

第三条  具体操作规程

一 、行道树及各类乔木修剪安全操作规程

1、作业人员要戴安全帽，穿着帆布鞋。

2、作业范围内要设置安全警示牌，提醒行人车辆不要进入作业区，并派专人指挥交通，注意避让。作业时要注意树下和周边建筑物的安全，以免树枝下掉时伤人或损坏公私财物，必要时可请求交警配合。

3、注意树木上方各种缆线如电力线、电话线等，尤其在电力线下，影响操作时，必须先取得电力部门配合，先断电，后作业。作业前要检测电线是否有电，确已断电方可作业，严禁带电作业。作业中，剪断的枝条应避免压断缆线或挂在线上。

4、修剪长枝条或长主干截短时，不能一次截断，要分段进行。存在安全隐患的枝条，要预先用绳索吊好，锯断后慢慢放下。特大树枝修剪或砍伐、迁移树木时，应由专人负责统一指挥。

5、使用竹梯上树修枝，竹梯要有足够长度，依靠枝条时须先检查其牢度，竹梯置放要有安全的倾斜角度，一般跟地面成60度左右，竹梯两腿根部都要包上防滑材料。上下树要放稳梯子后再登梯，不得穿滑底鞋上梯。

6、如竹梯不够长，需攀至更高枝条修剪时应特别注意要攀登的每个枝条的牢度，必要时须佩系安全带。

7、使用高空车作业者必须熟练掌握吊臂伸缩、升降、旋转的各种控制按钮及操作流程，吊臂下严禁站人。

8、使用油锯截枝必须仔细了解油锯的性能、注意事项，熟悉操作方法，正确安全操作。

二、绿篱、草坪修剪安全操作规程

1、操作人员必须穿着有醒目的施工作业的外套。特别注意交通安全，遵守交通规则。

2、作业现场，要确定适当的安全作业范围并设置安全警示标牌，工作时工作点周围5米以内不准有其他人员。提醒行人车辆安全通行，操作人员要在安全作业范围内作业，密切注意行人车辆通行情况，防止发生安全事故。

3、使用绿篱机、割灌机、草坪机作业，必须仔细了解各机具的性能、使用方法、注意事项；熟悉操作方法，正确、安全操作，专人使用、机具定期保养。

4、使用绿篱机操作时操作人须穿密封鞋袜、长衣长裤，剪割方向由右向左，脚踏实地稳定身体，循序渐进。

5、使用草坪机、割灌机剪草作业前须清理草坪中的大小石块，以免损坏刀片及石子崩弹伤人。

三、洒水、喷药作业安全操作规程

1、遵守交通法规，安全行车。

2、正确使用消防栓、消防带、喷淋枪头，进行洒水浇灌时，水花尽量避免溅及行人。 注意节约用水。

3、喷洒农药时间尽量避开人流高峰，尤其是繁忙路段，注意不要喷及行人及沿街店铺。

4、使用高压喷雾机时操作人员应站在上风口，不能逆风喷，有人走过时应压低枪口或暂时关闭喷枪，等人走过后再开枪喷。

5、机车上应安装扩音器材，喷药作业时播放文明警示语音，提醒路人注意避让，以免药雾溅及行人。

6、使用高效低毒农药，科学配比，对人与植物保证安全，严禁使用高毒农药。

7、喷药车使用完毕，应及时清洗罐内遗留的药液，解缓罐体腐蚀。

8、喷药时应注意戴好手套、口罩等保护物品，喷完后要洗手、脸、漱口并更换衣服，以防中毒。

四、车辆安全操作规程

1、出车前，应对车辆的汽（柴）油、机油、冷却液、指示灯、制动、方向、档位及发动机运行等情况进行全面的检查，一切正常方可出车。

2、行驶中驾驶人员思想要集中，起步、上路、加减速均应按车辆驾驶有关规定操作，密切注意观察发动机运行情况和仪表盘反映情况，发现异常及时修复。

3、文明行车，遵守交规，严禁酒后驾车，不准无证驾车，谨慎驾驶，注意安全，严格执行驾驶规章制度。

4、按规定停放车辆，保持车辆清洁，及时进行车辆保养，车辆使用完毕及时入库。

第四条  其他

1、绿化养护操作前不得饮酒，严禁酒后作业。

2、绿化养护人员定期进行身体检查，确保养护人员无心脏病、高血压等疾病。

3、夏天进行绿化养护作业时注意避高温，不在高温时段进行机械作业。

4、养护作业完成后，对各类机械进行维修、保养，并填写《养护日志》

附件三：绿化养护及外环境保洁考核办法

绿化养护及外环境保洁考核办法

一、评价构成与计分方式

（一）月度计分

月度得分＝每月监督考核评价分数。

每月监督考核评价分数＝100－每月考评问题累计扣分－每月考评问题未按时整改或未整改扣分。

每月考评问题扣分：采取现场考评和随机抽查暗访的方法进行，对服务范围内所有考核项目进行考评，现场考评发现问题进行通报并即时按照考核标准及扣分细则进行扣分，原则上每周考评两次。在月底根据现场考评情况结合抽查暗访情况汇算评分，原则上同一天对同一问题不重复扣分。

每月考评问题未按时整改或未整改扣分：对考核问题整改情况，进行照片核查或现场核查，未整改（核查不通过）或超时整改的，每个问题加倍扣分。

（二）年度计分

年度计分＝各月度平均计分。

二、考核等次及对应奖惩条款

1.月考核分数 95 分以上（含 95 分）为优秀，得月平均服务费，即年服务费的1/12；

2.月考核分数 90 分以上（含 90 分）－95 分以下（不含 95分）为良好，与 95 的分差，每分扣月服务费的 1%；（如94 分则扣除当月服务费的 1%）；

3.月考核分数 85 分以上（含 85 分）－90 分以下（不含 90分）为合格，与满分的分差，每分扣月服务费的 1%；（如89分则扣除当月服务费的 11%）；

4.月考核分数低于 85 分的为不合格，与满分的分差，每分扣月服务费的 2%；（如84分则扣除当月服务费的32%）。

附件四：绿化养护考核内容

| 序号 | 一、绿化养护考核内容 | 规定分值 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化养护 | 48 |  |  |
| ① | 绿地秩序：绿地整洁，无杂物，无白色垃圾，无建筑垃圾；禁止种菜、设摊、乱停车、乱晾晒、乱焚烧现象。无明显高于草坪、草花或灌木植株的杂草杂苗，乔灌木无大型缠绕性 杂草。 | 6 | 每项或每处扣 0.5 分 |  |
| ② | 草坪：草坪修剪及时，冬季草坪高度不超过 10cm，夏季草坪高度不超过 8cm；无杂草或少杂草，且杂草高度不高于草坪；无枯黄现象；无空秃。 | 6 | 每项或每处扣 0.5 分 |  |
| ③ | 行道树、高大乔木：树冠饱满，无枯死树；树上有死枝、枯枝、病虫枝、萌芽枝、劈裂枝及时修剪。 | 6 | 每项或每处扣 0.5 分 |  |
| ④ | 花灌木、绿篱：花灌木按其生长习性，每年修剪，不乱蓬；萌蘖枝、枯枝、病虫枝等及时修剪；绿篱修剪整齐，线条流畅；开花植物，能及时开花结果，季相明显，植株健壮。 | 6 | 每项或每处扣 0.5 分 |  |
| ⑤ | 病虫害及防治：乔木、灌木无或少病虫害；草坪无或少受病虫害，无斑秃；防治喷洒打药， 避开工作日；病虫害防治及时，无虫害，蛀杆害虫<5%,食叶性害虫<10%，刺吸性害虫<20%； 用药恰当，不过量，没有药害。 | 6 | 每项或每处扣 0.5 分 |  |
| ⑥ | 水域：每日巡检清理，水体颜色正常，无明显异味；无杂草、绿萍、水花生、漂浮物等； 各类水池，池底干净，水面无杂物，每年清理两次；冬季水生植物及时修剪、打捞清运。 | 9 | 每项或每处扣 0.5 分 |  |
| ⑦ | 树木花草施肥及时，用肥量恰当，不出现不足或过量的现象。 | 3 | 每项或每处扣 0.5 分 |  |
| ⑧ | 灌溉：树木花草浇灌及时，没有萎蔫现象。 | 3 | 每项或每处扣 0.5 分 |  |
| ⑨ | 保洁：垃圾堆放时间过长、发臭，未清理；修剪废弃物未及时处理。 | 3 | 每项或每处扣 0.5 分 |  |

| 序号 | 二、外环境保洁考核内容 | 48 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环卫车辆机械化作业月度考核 | 6 |  |  |
| ① | 机械化道路清扫完成日作业量，1 次/天。 | 2 | 每项或每处扣 0.5 分 |  |
| ② | 道路冲洗和洒水作业在非作业季节按完成率 100%计算（冬季属于非作业季）。 | 1 | 每项或每处扣 0.5 分 |  |
| ③ | 环卫车辆机械化作业日完成月作业量考核结果。 | 1 | 每项或每处扣 0.5 分 |  |
| ④ | 每日 4:00 开始组织冲洗、清扫作业，当日上午 8:30 全部撤离作业路段，但落叶季节，落叶地段可延长至次日上午 10:00，作业车辆由中标人自行采购。 | 1 | 每项或每处扣 0.5 分 |  |
| ⑤ | 道路冲洗车要求每周冲洗一次，主要对园区花岗岩广场、道路路沿石、花台等进行冲洗。 | 1 | 每项或每处扣 0.5 分 |  |
| 2 | 现场督查考核 | 42 |  | 分值 |
| ① | 路（桥）面清扫不干净，有边脚泥或灰沙、明显的混凝土、沙、石、渣土等废弃物（每 2 平方米的及有较明显脏、差的为一处）。 | 2 | 每项或每处扣 0.5 分 |  |
| ② | 道路漏扫，垃圾漏收的。（8:30 点后主干道路垃圾包/摊） | 2 | 每项或每处扣 0.5 分 |  |
| ③ | 道路交界处未按规定扫通的。 | 2 | 每项或每处扣 0.5 分 |  |
| ④ | 窨井泉眼未扫清或窨井泉眼未通的。 | 1 | 每项或每处扣 0.5 分 |  |
| ⑤ | 公共场所乱倒清扫垃圾，焚烧垃圾、树叶或有焚烧痕迹 | 2 | 每项或每处扣 0.5 分 |  |
| ⑥ | 降雪天气未及时组织铲雪作业，融雪后未及时清扫干净的。 | 1 | 每项或每处扣 0.5 分 |  |
| ⑦ | 道路隔离设施底部散乱垃圾多或明显尘土的，每 2 平方米为一处。 | 1 | 每项或每处扣 0.5 分 |  |
| ⑧ | 路（桥）面、绿地、绿化隔离带、水面有废弃物、漂浮物（包括瓜皮果壳、纸屑、白色垃 圾塑膜、烟蒂、痰迹、混凝土、渣土、沙、石、砖、粪便、呕吐物、动物尸体），每 2 平方米为一处 | 2 | 每项或每处扣 0.5 分 |  |
| ⑨ | 污水、雨水积水未及时清扫，每 2 平方米范围为一处。 | 1 | 每项或每处扣 0.5 分 |  |
| ⑩ | 道路未按规定时间清扫完毕，每日 8:30 前未完成道路清扫的。每 10 米为一处。 | 2 | 每项或每处扣 0.5 分 |  |
| ⑪ | 机械化作业道路未按规定要求每班次清扫、保洁一遍、车辆未按规定速度行驶。 | 2 | 每项或每处扣 0.5 分 |  |
| ⑫ | 道路、绿地、绿化隔离带、行道树旁发现建筑垃圾等垃圾类杂物堆放。 | 1 | 每项或每处扣 0.5 分 |  |
| ⑬ | 道路两侧的花台未清洗保洁，有乱涂写、乱张贴每 2 米为一处；坐凳等公共设施未清洗， 花台、坐凳未列入作业任务的除外。 | 1 | 每项或每处扣 0.5 分 |  |

| ⑭ | 果壳箱、垃圾房（箱、亭、桶）设施应该完好，如有缺失、破损、锈蚀或腐蚀、未在2 日内上报的。 | 2 | 每项或每处扣 0.5 分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ⑮ | 果壳箱、垃圾房（ 箱、亭、桶） 垃圾满溢， 箱体不整洁； 周边有废弃物、污水、油污及焚烧痕迹等，垃圾桶盖未盖 | 2 | 每项或每处扣 0.5 分 |  |
| ⑯ | 7:00 第一次清运后果壳箱满溢（垃圾超出桶口）的，未按规定时间清洗的。 | 1 | 每项或每处扣 0.5 分 |  |
| ⑰ | 道路两侧违规设置垃圾桶（含简易垃圾桶、筐等） ， 垃圾桶、果壳箱无明显分类标志，未成对摆放 | 1 | 每项或每处扣 0.5 分 |  |
| ⑱ | 机械化作业按规定操作、作业车辆整洁、配套设施齐全、不乱倒垃圾、车辆不滞留路面 | 2 | 每项或每处扣 0.5 分 |  |
| ⑲ | 每日 9:00 后、15:00 前的两小时内，垃圾清运点（房、箱、道、桶、摊）的垃圾存量超过半板车的，未做到一日二清的。 | 1 | 每项或每处扣 0.5 分 |  |
| ⑳ | 垃圾清运点周围两米内未打扫干净的。 | 1 | 每项或每处扣 0.5 分 |  |
| ㉑ | 车辆外挂垃圾袋、车容车貌差、垃圾车辆运输途中有滴、泼、撒、漏现象的 | 2 | 每项或每处扣 0.5 分 |  |
| ㉒ | 发现焚烧垃圾、垃圾乱倒或接到举报经查证属实的。 | 1 | 每项或每处扣 0.5 分 |  |
| ㉓ | 水体水面有白色垃圾、成片漂浮的枯枝落叶或其他物体漂浮等；没有定期清理各类景观水池，有杂物、青苔、淤泥、堆积落叶等。 | 3 | 每项或每处扣 0.5 分 |  |
| ㉔ | 地面不洁净，有垃圾、污迹、积水、杂物等；坐/蹲便器外侧有水锈、粪便、污物等，内侧洁净有积粪、堵塞杂物等；小便器有垃圾、尿垢、水锈等，管道沟眼不畅通；厕位隔断板有积灰、污迹、蛛网、乱涂乱画、乱张贴等；墙面、天花板、排风扇、灯具不干净，有积灰、污渍、渗漏、蛛网，有乱涂乱画、有张贴等；洗手池及台面、拖把池、搁物台、镜子有积灰、污迹、蛛网、水垢、毛发、杂物、乱涂乱画、乱张贴等；门面和门把手不洁净，有污迹、吊挂物等，门缝有积灰、蛛网等；窗玻璃不干净，窗台、窗框、窗纱等处有垃圾、杂物、蛛网、积灰等；垃圾桶内垃圾物超过2/3；厕所没消杀，有蚊蝇，有异味。 | 3 | 每项或每处扣 0.5 分 |  |
| ㉕ | 因焚烧站停电、设施设备维修等客观原因无法消纳，中标人未按采购人的要求，有序地对垃圾进行分流，组织不力的。 | 2 | 每项或每处扣 0.5 分 |  |
| ㉖ | 消杀没有达到标准的。 | 1 | 每项或每处扣 0.5 分 |  |

| 序号 | 三、组织作业 | 4 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 日常组织工作：建立基础管理台帐，包括《人员作业情况登记本》、《日常检查情况登记 本》每缺 1 本扣 1 分，登记不及时的每本每次扣 1 分；及时制定绿化管养技术措施及养护计划、绿化保洁月度工作计划等。 | 2 | 每项或每处扣 0.5 分 |  |
| ② | 园林器械使用：规范操作园林机械，高空作业系安全带、戴安全帽，安全生产，文明作业， 无事故、无差错。 | 1 | 每项或每处扣 0.5 分 |  |
| ③ | 安全应急管理：遇见台风、暴雪等自然灾害，疫情等不可抗力因素等特殊情况及时处理， 按照安全生产操作规程组织作业。 | 1 | 每项或每处扣 0.5 分 |  |
|  | 总 分 |  |  |  |

考核小组签字:

被考核单位代表签字(盖章) :

★投标分项报价表

项目编号/包号：_________ 项目名称：__________  报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务 时间 | 服务标准 | 服务人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理员 | 常州科教城一、二期 | 详见采购文件第四章相关要求 | 36个月 | 详见采购文件第四章相关要求 | 1 | 员工费用和管理人员费用、保险费用、机械装备日常运行费（折旧费、年检、维护保养等）、绿化养护物资费、管理费、培训费、法定节假日加班费、高温费、服装费、社保、员工福利、利润、设备、工具、消耗品、垃圾处理、各种税费、利润等政策性文件规定及合同明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。上述未列明，但投标人认为所需的其他费用也包含在内，采购人不接受投标方任何因遗漏报价而发生的费用追加。投标人考虑合同期内的物价、政策等所有风险因素，在投标时自行预测并纳入投标总价中。合同期内若涉及本地区最低工资上调，涉及到工资差额、固定岗位工资差额、假日工资差额部分由中标人承担。 |
| 2 | 养护保洁员 |  |  | 36个月 |  | 46 |  |
| 3 | 驾驶员 |  |  | 36个月 |  | 2 |  |
| 4 | 草花 更换 | 1600㎡/年 （服务期36个月） |  |  |  |  | 1年更换4次（时间为3月、6月、9月、12月）品种分别为矮牵牛、太阳花、孔雀草、四季海棠、一串红、三色堇等，，每平均不少于100棵。 按年度（壹年）计算 |
| 每月投标 单价 |  | 金额小写（单位：元） |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 金额小写（单位：元） |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

5.投标人的投标报价应包括为完成本项目所发生的一切相关费用和税费等，招标人将不再支付报价以外的任何费用。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目分包选取3名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 所需提供的评审材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=评标基准价/投标报价×30分×100%。计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 | 30 | 投标报价（单位：人民币元，报价金额按四舍五入保留小数点后两位。） |
| 2 | 主观分（技术分） |  | 25 |  |
| 2.1 | 道路绿地管理人力资源配置及管理落实制度 | 有项目部组织网络图。 有人员落实到位措施。 有项目负责人、秩序维护员、保洁、养护人、技术员、专职巡查员等人员的权责、分工描述。 有巡视时间安排合理措施及巡视资料上报准确性、及时措施，并承诺绿地发生破坏或侵占第一时间上报制度。 有安全、文明管养措施和统一着装计划。 以上技术方案及规章制度要与科教城实际情况相符，具有针对性。 评委根据各项描述打分，方案、规章制度比较完整，具有可操作性、针对性的得4分；方案、规章制度基本完整的得3分；方案、规章制度针对性欠缺、描述一般的得2分；没有不得分。 | 4 |  |
| 2.2 | 绿化养护类-重要树种及其他乔灌草的修剪措施 | 针对不同行道树制定有针对性修剪措施。 其他乔木、花灌木、草坪、绿篱及地被等根据生长特性和季节制定合理的修剪措施。 以上养护措施要与科教城实际情况相符，有针对性。 评委根据各项描述打分，方案比较完整，具有可操作性、针对性的得4分；方案基本完整的得3分；方案针对性欠缺、描述一般的得2分；没有不得分。 | 4 |  |
| 2.3 | 绿化养护类-植物除草、灌溉、施肥方案 | 根据养护区域、季节采取相应除草措施，有响应养护手册的浇水、排水要求，根据生长规律制定出有效的施肥方案。 以上养护措施要与科教城实际情况实际情况相符，有针对性。 评委根据各项描述打分，方案比较完整，具有可操作性、针对性的得4分；方案基本完整的得3分；方案针对性欠缺、描述一般的得2分；没有不得分。 | 4 |  |
| 2.4 | 绿化养护类-绿化补种方案 | 有绿化补种可行措施（绿化补种含绿化踩踏、缺株、死株更换）。 责任期内绿地内植物的小范围调整方案。 以上养护措施要与科教城实际情况实际情况相符，有针对性。 评委根据各项描述打分，方案比较完整，具有可操作性、针对性的得4分；方案基本完整的得3分；方案针对性欠缺、描述一般的得2分；没有不得分。 | 4 |  |
| 2.5 | 绿化养护类-农药施工方案 | 有详细的全年病虫害防治计划，针对常发性病害和虫害，制定科学合理的病虫害防治月历。 病虫害使用低毒高效农药防治措施，有采用生物防治、化学防治、物理防治相结合的手段防治病虫害实例。 评委根据各项描述打分，方案比较完整，具有可操作性、针对性的得4分；方案基本完整的得3分；方案针对性欠缺、描述一般的得2分；没有不得分。 | 4 |  |
| 2.6 | 道路绿地管理服务类-道路保洁服务方案 | 具有道路环卫机械化作业管理制度（含机械化清扫、冲洒水、清洗）、人工作业管理制度（含道路保洁、绿化保洁等）、垃圾收运作业管理制度、内部监督机制、作业人员的培训计划、录用与考核及淘汰机制。方案具有可操作性、针对性的得3分；方案基本完整的得2分；方案针对性欠缺、描述一般的得1分；没有不得分。 | 3 |  |
| 2.7 | 应急处置类-灾害性天气和突发事件应急预案 | 根据道路绿地实际情况制定应急事件处理预案，含恶劣天气应急预案和及时合理抢险救灾措施等道路上可能发生的应急事件。预案、措施描述齐全的得2分，描述一般的得1分，没有描述的不得分。 | 2 |  |
| 3 | 客观分（商务分） |  | 45 |  |
| 3.1 | 近三年内获园林绿化养护方面的表彰 | 自2021年1月1日至今获得市级及以上政府绿化行政管理部门颁发的与园林绿化或公共绿地养护相关的表彰或奖励的有一个得3分。本项最多得6分（同一项荣誉，取最高荣誉计分） | 6 | 提供本公告发布之日前获得的表彰文件或证书复印件，时间以文件发布时间为准，不包括各种专业协会所发的表彰。 |
| 3.2 | 道路绿化管理设备配置-特殊车辆、设备 | （1）投标人自有或租赁辆登高车（登高有效高度14米及以上，不含改装），（登高车需配备1名登高作业人员），自有或租赁车辆的1 辆得2分，承诺中标后购置或租赁车辆的1 辆得1分。本项限评1 辆，最多得2分。 （2）投标人自有或租赁洒水车，核载10吨以上，自有或租赁车辆的1 辆得2分，承诺中标后购置或租赁车辆的1 辆得1分。本项限评1辆，最多得2分。 （3）投标人自有或租赁清运车辆的，自有或租赁车辆的1 辆得2分，承诺中标后购置或租赁车辆的1 辆得1分。本项限评1辆，最高得2分。 （4）投标人自有或租赁公路扫地车（或洗扫车），自有或租赁车辆的1 辆得2分，承诺中标后购置或租赁车辆的1 辆得1分。本项限评1辆，最多得2分。 （5）投标人自有或租赁多功能抑尘车（或雾炮车）原装，自有或租赁车辆的1 辆得2分，承诺中标后购置或租赁车辆的1 辆得1分。本项限评1辆，最高得2分。 （6）投标人自有或租赁吊车，自有或租赁车辆的1 辆得2分，承诺中标后购置或租赁车辆的1 辆得1分。本项限评1 辆，最高得2分。 目前没有也未承诺中标后按招标文件购置或租赁车辆设备的不得分。 *目前已购置需提供发票，租赁的提供租赁合同；目前没有，但承诺中标后按照招标文件要求购置或租赁，并通过交管部门核对，投标人需提供承诺书（格式自拟）加盖投标人公章，否则不得分。 | 12 | 自有或租赁的，需提供设备实物照片、购置发票复印件或提供租赁合同复印件、车辆行驶证复印件并加盖投标人公章；目前没有的，提供承诺书，格式自拟（中标后交管部门车辆核对手续自行办理，未能完成核对的，视为虚假应标，采购人将上报财政部门，由相关行政部门处理，给采购人造成损失的，由中标人进行赔偿）；政府主管部门颁发的含高处作业内容的证书复印件；投标人为其缴纳的近三个月社保缴纳证明并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3.3 | 道路绿化管理设备配置-绿化养护类 | 自有或租赁草坪修剪机、绿篱修剪机、高枝锯剪、割灌修剪机、粉碎机、打药机、梳草机、微耕机，自有或租赁设备有一件得0.5分，承诺中标后购置或租赁得0.25分，最高得4分。 目前没有也未承诺中标后按招标文件购置租赁车辆设备的不得分。 目前已购置需提供发票，租赁的提供租赁合同；目前没有，但承诺中标后按照招标文件要求购置或租赁，投标人需提供承诺书（格式自拟）加盖投标人公章，否则不得分。 | 4 | 自有或租赁的，需提供设备实物照片、购置发票复印件或提供租赁合同复印件并加盖投标人公章；目前没有的，提供承诺书。 |
| 3.4 | 投标人具有市政类公共绿地、管养诚信度及投标人自身绿地养护管理能力 | 自2021年1月1日至今承接过绿化养护及道路保洁项目业绩（同一项目须包含绿化养护及路面保洁2项内容）有一个得2分，本项最高得6分。 | 6 | 提供合同复印件及合同有效期内任意时间段的付款发票复印件（不提供不得分） |
| 3.5 | 企业为本项目投入的园林绿化技术人员（不含项目负责人） | （1）企业投入园林绿化技工人员（中级及以上技术等级）3人及以上的得3分。 （2）企业投入园林绿化技工人员（中级及以上技术等级）5人及以上的得5分。 （3）企业投入园林绿化技工人员（中级及以上技术等级）7人及以上的得7分。 （采购人将对本项目企业投入拥有绿化技术人员进行长期考察） | 7 | 提供个人专业技术职称、技术等级证书、投标人为其缴纳的近三个月社保缴纳证明（注：社保机构出具的投标单位为职工缴纳的社会保险的凭证加盖社保机构公章或社保中心官网上缴纳记录加投标单位公章的参加社保人员缴费清单证明，该证明须包括人员姓名、身份证号码、个人社保编号及交费情况等）复印件。 |
| 3.6 | 企业为本项目投入的项目负责人资格 | 企业投入项目负责人履历： （1）本项目负责人技术职称（园林绿化专业）具备高级及以上工程师证书的得3分；具备中级的得2分。本项最高得3分。 （2）自2021年1月1日至今获得市级及以上政府绿化行政管理部门颁发的与园林绿化或公共绿地养护相关的表彰或奖励的有一个得1分。本项最高得3分。 | 6 | （1）人社部门颁发的工程师证书复印件及投标人为其缴纳的连续近三个月社保缴费证明复印件。 （2）提供本公告发布之日前获得的表彰文件或证书复印件，时间以文件发布时间为准，不包括各种专业协会所发的表彰。 |
| 3.7 | 管理体系论证 | 投标人具有中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的下列证书：质量管理体系论证、环境管理体系论证、职业健康安全管理体系论证。有1个得1分，最高得3分。 | 3 | 投标文件中同时提供证书扫描、复印件。 |
| 3.8 | 承诺 | 供应商承诺一旦中标，需固定停放养护现场抑尘车（或雾炮车）、洒水车、公路扫地车（或洗扫车）各1辆，用于本现场的施工作业，有承诺得1分，不提供不得分。本项最高得1分。 | 1 | 格式自拟，此条款将作为考评细则，如中标后达不到此项要求，将取消该单位中标资格 |

.

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、开标一览表

十二、投标（响应）文件通用模版编制和评审要求

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 投标分项报价表

项目编号/包号：_________ 项目名称：__________  报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务 时间 | 服务标准 | 服务人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理员 | 常州科教城一、二期 | 详见采购文件第四章相关要求 | 36个月 | 详见采购文件第四章相关要求 | 1 | 员工费用和管理人员费用、保险费用、机械装备日常运行费（折旧费、年检、维护保养等）、绿化养护物资费、管理费、培训费、法定节假日加班费、高温费、服装费、社保、员工福利、利润、设备、工具、消耗品、垃圾处理、各种税费、利润等政策性文件规定及合同明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。上述未列明，但投标人认为所需的其他费用也包含在内，采购人不接受投标方任何因遗漏报价而发生的费用追加。投标人考虑合同期内的物价、政策等所有风险因素，在投标时自行预测并纳入投标总价中。合同期内若涉及本地区最低工资上调，涉及到工资差额、固定岗位工资差额、假日工资差额部分由中标人承担。 |
| 2 | 养护保洁员 |  |  | 36个月 |  | 46 |  |
| 3 | 驾驶员 |  |  | 36个月 |  | 2 |  |
| 4 | 草花 更换 | 1600㎡/年 （服务期36个月） |  |  |  |  | 1年更换4次（时间为3月、6月、9月、12月）品种分别为矮牵牛、太阳花、孔雀草、四季海棠、一串红、三色堇等，，每平均不少于100棵。 按年度（壹年）计算 |
| 每月投标 单价 |  | 金额小写（单位：元） |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 金额小写（单位：元） |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

5.投标人的投标报价应包括为完成本项目所发生的一切相关费用和税费等，招标人将不再支付报价以外的任何费用。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表（实质性格式）（备注：确定后该备注删除。）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元/年）

日期：       年   月   日

十二、投标（响应）文件通用模版编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 落实政府采购政策的资格要求 | 提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于非专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除，无需提供） |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除） |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。