常州市政府采购项目

公开采购文件示范文本

（试行）（2022年版）

项目名称：溧阳市城市防洪工程四枢纽五节制闸运行管理及维护服务项目

项目编号：立诚采标公[2024]1号

采 购 人：溧阳市水利管理中心

采购代理机构：江苏立诚建设项目管理咨询有限公司

- 目      录

第一章   采购公告	3

第二章   投标人须知	7

第三章   资格审查	18

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	21

第五章   采购需求	27

第六章   拟签订的合同文本	31

第七章   投标文件格式	67

- 第一章   采购公告

一、项目基本情况

1.项目编号：立诚采标公[2024]1号

2.项目名称：溧阳市城市防洪工程四枢纽五节制闸运行管理及维护服务项目

3.项目预算金额：520万元/年、最高限价：515万元/年

4.采购需求：对溧阳市城市防洪新村枢纽、窑头枢纽、蒋家荡枢纽、新区枢纽及油榨头节制闸、花园头节制闸、茶亭河节制闸、南港节制闸、西山河节制闸进行运行管护。

5.合同履行期限：3年（36个月），合同起始时间以合同签约约定时间为准。

6.本项目是否接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：具有有效营业执照。

三、获取采购文件

1.时间：2024年1月16日至2024年1月23日，9:00至4:30（北京时间）。

2.地点：苏采云

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”获取电子版采购文件。

4.售价： 0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年2月6日09点30分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：给予小微企业、残疾人福利单位、监狱企业价格优惠。

2.本项目的采购年限为3年（36个月）、预算金额为1560万元、当年安排数为520万元。

3.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”系统注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

3.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-““苏采云”系统供应商操作手册”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

3.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动”下载相关控件和客户端。

3.4 获取电子采购文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”获取电子采购文件。未在规定期限内通过“苏采云”获取采购文件的投标无效。

3.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在“苏采云”提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”进行电子化不见面开标。

3.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标供应商自行承担。

4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：溧阳市水利管理中心

地    址：溧阳市溧城镇南大街135号

联系方式：0519-87221978

2.采购代理机构信息

名    称：江苏立诚建设项目管理咨询有限公司

地    址：溧阳市建设西路58号景盛苑

联系方式：0519-87925608

3.项目联系方式

项目联系人：包女士

电      话：0519-87925608

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性：服务 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 2.4 | 核心产品 | 本项目不适用。 |
| 3.1 | 现场考察 | 不组织 |
|  | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 4.1 | 样品 | 本项目不适用。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定：无 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 不允许 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏立诚建设项目管理咨询有限公司； 联系电话：0519-87925608； 通讯地址：溧阳市建设西路58号景盛苑商109。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象：中标人 收费标准：国家收费标准《计价格[2002]1980号》； 缴纳时间：领取中标通知书的同时。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目不适用。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 本项目不适用。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

供应商提供的服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 本项目不适用。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 本项目不适用。

  - 正版软件

    - 本项目不适用。

  - 信息安全产品

    - 本项目不适用。

  - 政府采购创新产品政策

    - 本项目不适用。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   采购文件

- 采购文件构成

  - 采购文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读采购文件的全部内容。投标人应按照采购文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对采购文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对采购文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取采购文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，并对所有获取采购文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除采购文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照采购文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于采购文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和采购文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 按照采购文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本采购文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于采购文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 采购文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 采购文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”。投标人根据采购文件及“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在采购文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按采购文件的规定，在投标截止时间的同一时间和采购文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用“苏采云”公布投标人名称、投标价格和采购文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 采购文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除采购文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 具有有效营业执照。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应采购文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按采购文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过采购文件中规定的项目预算金额或者最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（采购文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足采购文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照采购文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按采购文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足采购文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 10 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 11 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 12 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装； |
| 13 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 14 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含采购文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 采购文件对于报价修正是否另有规定：无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

  - 对监狱企业、残疾人福利单位、小型和微型企业服务的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业在响应文件中应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。残疾人福利企业在响应文件中应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。中小微企业在响应文件中提供签署的《中小企业声明函》，可以认定为中小微企业。未在响应文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关采购政策。上述优惠政策不重复享受。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：综合评分法，指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，采购文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目评标委员会共推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 10 | 满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 主观分 | 34 |  |  |
| 2.1 | 服务方案1 | 6 | 根据采购项目实际情况，结合现场勘验，采取的管理方式、工作计划和物资装备情况，能够有效实施管护，评标委员会根据投标文件进行综合评分。 | 描述详尽、全面、措施可行的得各要点满分；描述较详细、较全面、措施可行性较高的得各要点满分的90%；描述基本全面、措施基本可行的得各要点满分的80%；描述简单、措施可行性较低的得各要点满分的60%；描述明显缺乏针对性、措施明显缺乏可行性的得各要点满分的30%；不提供的不得分。 |
| 2.2 | 服务方案2 | 6 | 评标委员会根据各投标供应商对本项目人员管理制度、工作标准、考核制度等进行综合评分。 |  |
| 2.3 | 服务方案3 | 8 | 针对本项目实施存在的重难点问题，投标人的应对措施阐述详细、全面、可行。 |  |
| 2.4 | 服务方案4 | 6 | 评标委员会根据设备管护方案的完整，措施有效扎实、管理责任清晰等进行综合评分。 |  |
| 2.5 | 服务方案5 | 8 | 评标委员会根据投标供应商针对本项目编制的应急预案，包括但不限于防汛预案、防台预案、消防预案、突发事件应急处置方案等进行综合评分。 |  |
| 3 | 客观分 | 56 |  |  |
| 3.1 | 企业实力1 | 6 | 投标供应商自2020年1月1日以来获得过省级（含）以上政府职能部门颁发的有关“水利工程运行管理”奖项或荣誉的，有1个得2分，本项最高6分。 | 须提供获奖证明材料，时间以获奖证明材料所载时间为准，不提供不得分。 |
| 3.2 | 企业实力2 | 5 | 投标供应商自2020年1月1日以来获得（包含复核通过的）过“国家级水利工程管理单位”荣誉称号的得5分，“省级水利工程管理单位”荣誉称号的得3分，本项最高5分。 |  |
| 3.3 | 类似业绩1 | 8 | 投标供应商自2020年1月1日以来承担过中型（含）以上泵站或节制闸工程运行管护项目的，有1个得4分，本项最高8分。 | 须提供合同及合同价款部分发票，项目负责人、时间、泵站（或节制闸）大小以合同所载为准，如合同上不能体现，由建设单位出具证明材料，并加盖建设单位公章，备注建设单位联系人及联系电话，不提供不得分。 |
| 3.4 | 类似业绩2 | 4 | 拟派项目负责人自2020年1月1日以来作为项目负责人（或项目经理）承担过中型（含）以上泵站或节制闸工程运行管护项目的得4分。 |  |
| 3.5 | 项目团队1 | 2 | 拟派项目负责人具有水利类高级（含）以上技术职称的得2分，中级职称的得1分，本项最高2分。 | 上述人员均须提供相应证书及供应商为其缴纳的近期社保证明（如为退休人员，须提供退休证明及返聘合同），不提供不得分。 |
| 3.6 | 项目团队2 | 2 | 除项目负责人外，拟派人员中具有水利类高级（含）以上技术职称的得2分，中级职称的得1分，本项最高2分。 |  |
| 3.7 | 项目团队3 | 2 | 拟派人员中具有泵站运行工的，有1个得0.5分，本项最高2分。 |  |
| 3.8 | 项目团队4 | 2 | 拟派人员中具有高压电工的，有1个得0.5分，本项最高2分。 |  |
| 3.9 | 项目团队5 | 2 | 拟派人员中具有起重工的，有1个得0.5分，本项最高2分。 |  |
| 3.10 | 项目团队6 | 2 | 拟派人员中具有闸门运行工的，有1个得0.5分，本项最高2分。 |  |
| 3.11 | 项目团队7 | 1 | 拟派人员中具有安全员的得1分。 |  |
| 3.12 | 项目团队8 | 20 | 拟派人员自2020年1月1日起在省级（含）以上水利行业职业技能竞赛中获得过奖项的，有1人得2分，本项最高20分。 | 须提供获奖证明材料，时间以获奖证明材料所载时间为准，不提供不得分。1人多奖项仅计一人次 。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注：中型（含）以上节制闸：最大过闸流量≥100m³/s；中型（含）以上泵站：单站装机流量≥10m³/s或单站装机功率≥1MW。

评标办法中所需材料均应真实、有效，如发现供应商涉嫌资料造假等，采购人将有权取消其成交资格，并保留进一步追究其法律责任的权利。

- 第五章   采购需求

一、运维管理内容及范围

负责对溧阳市城市防洪新村枢纽、窑头枢纽、蒋家荡枢纽、新区枢纽及油榨头节制闸、花园头节制闸、茶亭河节制闸、南港节制闸、西山河节制闸进行运行管护；对城中河、燕山河、湾溪河、护城河的河道进行巡查。

新村枢纽位于溧城镇歌歧桥以东，是溧阳城区防洪大包围的东大门。工程规模为：4台竖井贯流泵，总流量60m³/s单向排涝泵站及单孔净宽16m节制闸。

窑头枢纽工程地处溧城镇马垫窑头村，是昆仑南区东面的一个控制口门。工程规模为：3台竖井贯流泵，总流量30m³/s单向排涝泵站及单孔净宽10m节制闸。

蒋家荡枢纽位于芜申运河与丹金凓漕河交汇处以南，是溧阳城区防洪大包围的北大门。工程规模为：4台竖井贯流泵，总流量40m³/s排涝泵站，其中20m³/s（2台机泵）具备双向排涝功能及单孔净宽16m节制闸。

新区枢纽位于老戴埠河与溧戴河交叉口处。工程规模为：单孔净宽10m节制闸和25m3/s单向泵站各一座，其中泵站排涝设计流量为25m3/s，城区换水时要求的泵站设计流量采用5m3/s。

油榨头节制闸位于溧城镇泓口南河上，是溧阳城区防洪大包围的西大门。工程规模为单孔净宽16m节制闸。

花园头节制闸地处溧城镇泓口，是城西北区北面的控制口门。工程规模为单孔净宽10m节制闸。

茶亭河节制闸位于茶亭河，是城南的一个控制口门，工程规模为单孔净宽10m节制闸。

南港节制闸位于燕山河与老戴埠河交叉口处。工程规模为：两孔节制闸，单孔净宽10m，其中一侧闸孔与燕山河连通，另一侧闸孔与老戴埠河连通。

西山河节制闸位于西山河与城中河交叉口上游侧，距离城区大包围油榨头节制闸约450m处。工程规模为：单孔节制闸，单孔净宽16m。

枢纽：枢纽正常运行管护、枢纽管理区范围内河道及进水池内河面保洁及打捞物清运、建筑物维修养护（泵站、节制闸、控制楼）、工程范围内室内日用设施维修养护及保洁（泵站、节制闸、控制楼）、枢纽管理区内安保（包括枢纽管理区门卫），不包含设备及建筑物单机单件单次费用超过8000元的维修项目，但中标供应商须积极配合做好故障原因排查，并根据具体情况于故障发生日起7日内上报维修方案。

节制闸：工程正常运行管护、管理区范围内河道保洁及打捞物清运、建筑物维修养护（桥头堡、启闭机房）、工程范围内室内日用设施维修养护及保洁（桥头堡、启闭机房）、节制闸管理区内安保（包括节制闸管理区门卫），不包含设备及建筑物单机单件单次费用超过8000元的维修项目，但中标供应商须积极配合做好故障原因排查，并根据具体情况于故障发生日起7日内上报维修方案。

二、运维管理相关要求

2.1 制度管理

（1）根据采购人的要求和工程管理的实际需要，成立相应的管理组织机构。

（2）根据技术规范和行业管理的要求，编制各类规章制度和操作规程，报采购人审批后执行。

（3）合同生效后，中标供应商应依据《泵站技术管理规程GB/T30948-2014》、《节制闸工程管理规程 DB32/T3259-2017》、等规范的要求，结合所管工程的特点，分别制定《**泵闸运行规程》、《**泵闸安全操作规程》、《**泵闸规章制度》，并报采购人审批后执行。

（4）建立健全工程各类应急预案上报采购人。

（5）按照采购人要求及时报送各类报告、报表，提供相关信息。

2.2运行管护

（1）闸站工程运行应严格服从采购人调度，不得随意启动机组、启闭闸门。

（2）接到采购人运行指令后，泵站应在2小时内开机投入运行，停机运行应在1小时内完成；节制闸应在1小时内完成下闸，开闸应在1小时内完成。采购人在整个管理期内随时有权通知开、停机，开、关闸。

（3）运行、维修、养护应严格操作票、工作票、运行值班、交接班、巡视检查制度，并做好运行值班记录，健全各类台帐记录。

（4）运行的人员素质及数量应符合有关规定要求。

（5）进入汛期，必须有人员24小时值班，观测水位，及时向采购人通报有关防汛信息。

（6）中标供应商需将各类“操作规程”、“安全规程”和工程的主要技术指标等相关图表在适当位置张贴上墙。

（7）调度指令、工程运行、主机泵、电气设备、辅机等运行资料记录齐全，分期整理并存档。

（8）运行中发生突发事故时，应按事故紧急处理制度的要求执行，视情况作相应处理，并及时向采购人报告。

（9）为确保中标供应商能及时响应调度命令，处理突发故障，中标供应商在运行管护服务期限内必须于我市配备1辆汽车，车辆只应用于本项目，中标供应商不得擅自他用，未经采购人允许，车辆不得离开本市。未按要求配备的，做无效投标处理。

2.3设备管理

（1）严格遵守水利工程的各类管理规范及泵站、节制闸设备管理规程以及其他相关规定中设备管理的周期、质量要求。中标供应商应按规定定期对工程设备进行评级。

（2）负责泵站机组、节制闸闸门、启闭机及相关机电控制设备的日常操作、检查、维护、保养和设备校验工作，确保设备完好。如发生设备或建筑物非人为原因故障损坏，单机单件单次维修费用在8000元（含）以内的，乙方须在15个工作日内维修到位，若乙方未能及时维修到位，逾期采购人有权自行维修，产生的费用于合同总价中扣除；单机单件单次维修费用在8000元以上的，中标供应商须积极配合做好故障原因排查，并根据具体情况于故障发生日起7日内上报维修方案。

（3）按照要求，对所管设备每年进行汛前、汛后、经常检查，确保设备处于完好状态。

（4）所有机电设备按规定编号、标色；开关、阀门等有开关方向标志的都必须标明。

（5）所有机电设备应建档挂卡，记录设备维修及现状情况，并明确责任人。建筑物、设备养护完好，设备表面无油污、积尘及破损现象。

（6）按规定对电气设备（包括避雷设施）、仪表、安全器具等进行各项试验、校验、油化验及特种设备的检测等。试（校）验记录齐全，手续齐备，资料及时整理、分析、存档。校验不合格的机具,采购人负责解决更换资金，中标供应商负责更换到位。

（7）中标供应商应对引进的新设备加强检查观测，积累资料，并与国产设备分析比较。

2.4 河道巡查管理

（1）合同期内，中标供应商需保证每周不低于2次对城中河、湾溪河、燕山河、护城河的河道巡查，合同签订7日内，中标供应商应向采购人上报巡查路线及观测点位。

（2）河道巡查应有台账记录，内容包括但不限于河道颜色、气味等异常情况，并附有图片资料，每次河道巡查后，应于当日向采购人进行汇报，否则本次巡查视为缺失。

（3）河道巡查不低于每周2次。河道巡查每缺失一次，采购人从当季应支付款项中扣除人民币2000元整；每季度巡查累计缺失3次及以上的，在扣除支付款项基础上，当季所有枢纽或节制闸考核评分在实际评分基础上扣5分/次。

2.5建、构筑物的管理

（1）负责相关建（构）筑物的除尘、保洁等。

（2）保护避雷、接地装置，对相关外露装置要做好保养工作；做好避雷装置和绝缘装置的定期巡检和测试工作，并做好记录。

（3）负责构、建筑物的检查和观测工作。

2.6其他附属设施的管理

对管理范围内的变配电系统、监控设施、清污机等其他设备进行日常操作、维护和保养，确保完好及安全运行。

运行所必须的消耗性物资、备品备件（单件费用大于3000元的除外）的采购、更换与补充，由中标供应商负责，费用计入相应投标报价中；单件费用大于3000元的备品备件，由中标供应商列出计划，上报采购人，由采购人根据实际情况制定采购方案。

2.7安全管理

（1）按规定建立安全防火、安全保卫、安全教育与考核、事故处理、事故调查与报告制度。

（2）按规定建立安全组织网络。

（3）定期组织管理人员进行安全知识的培训，定期组织安全教育活动，特种作业人员应专门培训。

（4）安全器械、用具应专人管理、按点放置、定期保养。

（5）事故发生后，应立即采取措施限制事故的扩大，并按规定及时上报。

（6）发生事故后，中标供应商应积极配合事故调查和事故处理工作。

2.8环境管理

（1）中标供应商应确保管理范围内的环境卫生、整洁。

（2）做好其他环境管理工作。

2.9档案管理

⑴ 中标供应商按规定建立档案室，采取防火、避光、防潮、防虫等保护措施。

⑵ 明确熟悉、掌握档案管理知识的专职或兼职人员管理档案。

⑶ 档案管理分别按照有关规定执行，且排列有序、文件齐全。

三、其他要求：

1、质量要求：满足溧阳市水利工程（泵站及节制闸）运行管护标准要求，达到江苏省一级管理单位水平。

2、为确保城市防洪大包围运行正常可靠，投标供应商在进行劳动力测算时，根据自身经验及现场情况等因素自行配置，但不得低于《溧阳市城市防洪枢纽闸站运行人员测算表》中的相应人数要求，否则作无效投标处理。投标供应商需在投标报价中充分考虑，一旦中标，投标报价不得改变。

3、对项目负责人、技术负责人、管理与技术人员及运行管护人员的要求：

3.1委派到现场管理机构履行本合同的人员中，至少有1人需持有档案管理资格证书，专职负责档案资料的收集整编工作。

3.2未经采购人允许，中标供应商不得私自更换现场派驻人员。若中标供应商私自更换现场派驻人员，则该人员所在枢纽或节制闸考核评分在实际评分基础上扣5分/人。

3.3所有现场人员须保证非汛期每月不低于22天，汛期每月不低于26天的人员出勤，人员有事需离开溧阳市的需征得甲方允许后方可离市，否则视为无故缺勤。出勤考核方式由甲方决定，凡有缺勤低于该要求的，则该人员所在枢纽或节制闸考核评分在实际评分基础上扣2分/人/天（天数为缺勤天数）。

4、采购人有权按照《溧阳市泵闸运行管护水利工程管理考核办法（试行）》（见附件）对中标供应商进行考核，中标供应商须无条件接受采购人或其委托的第三方机构对其的考核及考核结果。

注：中型（含）以上节制闸：最大过闸流量≥100m³/s；

中型（含）以上泵站：单站装机流量≥10m³/s或单站装机功率≥1MW。

溧阳市城市防洪枢纽闸站运行人员测算表

|  | 汛期 |  |  |  | 非汛期 |  |  |  | 合计人数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 管理与 技术人员 | 主要 操作人员 | 辅助人员 | 后勤人员 | 管理与 技术人员 | 主要 操作人员 | 辅助人员 | 后勤人员 | 汛期 | 非汛期 |
| 新村枢纽 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 |
| 蒋家荡枢纽 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 10 | 10 |
| 窑头枢纽 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 |
| 新区枢纽 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 |
| 油榨头节制闸 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 花园头节制闸 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 茶亭河节制闸 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 南港节制闸 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 西山河节制闸 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 合计 | 5 | 36 | 0 | 13 | 5 | 20 | 0 | 13 | 54 | 38 |

- 第六章   拟签订的合同文本

合同编号：

签约地点：溧阳                签约时间：

| 采购人（甲方）： | 中标供应商（乙方）： |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏立诚建设项目管理咨询有限公司的采购结果签订本合同。

一、项目清单及合同金额（详见报价表，附后）

1. 项目名称：                                     。

2. 具体内容：                     (详见乙方报价表)。

3. 服务年限：        年，（     -     ）

4. 年度合同金额：人民币         元/年

5. 总合同金额：             (大写：            )

二、付款方式及期限

1、运行管护费按季度结算，合同签订后预付年度合同价款的10%，每个季度满后，结合季度考核结果，按实支付每季度的运行管护费。

2、运行管护报酬的支付方式为：银行转账。

3、运行管护报酬的支付时间为：考核完成，乙方提供发票后20个工作日内支付到位。

4、因甲方责任而延期支付管理酬金，应向乙方支付利息，其利率为：同期银行贷款利率。

三、乙方的义务和责任

1、乙方除在投标文件中提交外，还应在管理合同生效后的14 天内，按中标文件的承诺向甲方提交详细的运行管护方案、现场管理机构组成以及委派的项目负责人、技术负责人和主要管理人员（具备相应执业资格）的名单、简历。所有管理人员应是有从事过类似工程管理的经验。

2、乙方的管理范围：由双方现场进行移交。

3、乙方的管理工作内容和主要措施：见采购文件。

4、乙方应在管理合同生效后的5日内，派出管理人员进驻管理现场。

5、乙方更换项目负责人及技术负责人须经甲方同意，拟继任人选的资历应不低于采购文件要求，且现场管理机构中管理人员（不含后勤服务人员）应保持相对稳定，如需调整需报甲方同意后方可执行。工程运行期项目负责人离开现场需报甲方同意后方可离开，离开现场期间技术负责人须保证在现场。

6、乙方在合同签定、人员进场后，全面了解和掌握工程及设备的状况，并依据《泵站技术管理规程 GB/T30948-2014》、《节制闸工程管理规程 DB32/T3259-2017》等相关规范要求，结合所管工程的特点，30天内完成相关管理制度的制定，并报甲方履行批准手续后执行。

应建立的制度包括但不限于：

1、	**泵闸工程管理细则；

2、	汛期工作制度；

3、	运行期工作制度；

4、	运行值班制度；

5、	各种运行规程；

6、	闸门启闭制度；

7、	巡回检查制度；

8、	交接班制度；

9、	设备管理制度；

10、	设备操作制度；

11、	安全组织网络

12、	安全用具管理制度；

13、	消防器具管理制度

14、	危险品管理制度

15、	项目负责人、技术负责人、各运行管护岗位的岗位责任制

16、	运行管护人员工作考核制度

17、	事故处理制度。

7、因乙方的过失造成甲方的直接经济损失，乙方负责恢复设施或赔偿甲方赔偿金。根据责任大小，赔偿金额直至经济损失的100%，同时承担相应的法律责任。

四、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方和见证方通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方和见证方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

五、履约担保

乙方应于签订合同前向甲方交纳合同价的10%作为履约担保，合同履约结束后两周内一次性退还（不计息）。

六、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向合同签约地法院通过法律诉讼解决。

七、其它：

1、本合同一式五份，甲乙双方各执两份，送代理机构备案一份。

2、本合同自签订之日起生效。

3、本项目的采购文件、中标文件等是本合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

甲方（印章）：                  乙方（印章）：

法人代表（签字）：              法人代表（签字）：

委托代理人（签字）：            委托代理人（签字）：

地址：                          地址：

电话：                          电话：

开户银行：                      开户银行：

账号：                          账号：

附件：

溧阳市泵闸运行管护水利工程管理考核办法（试行）

一、目的和依据

为加强我市城市防洪大包围枢纽泵闸站水利工程管理，科学评价工程管理水平，保障工程安全，充分发挥工程效益，根据《江苏省水利工程管理考核办法》，结合我市实际，制定本办法。

二、适用范围

本次招标范围内泵闸站管理。

三、考核内容

泵闸运行管理考核主要包括：组织管理、控制运行、巡视检查、维修保养、安全生产、环境管理等内容，评分实行百分制。考核表以采购公告附件形式发布。

四、考核等级

考核分为优秀、优良、合格、基本合格、不合格5个等级。其中：考核结果95分（含95分）以上的，为优秀；考核结果90分（含90分）以上，为优良；考核结果80分（含80分）以上的，为合格；考核结果70分（含70分）以上的，为基本合格；考核结果70分以下的，为不合格。

五、考核安排

考核分为：季度考核和运行期考核。由甲方组织牵头，会同我市相关职能部门实施。考核结果于次月以书面形式通报。

1、季度考核初定安排在每年1月、4月、7月、10月进行，甲方有权根据实际情况提前或延期考核；

2、非必要时，季度考核与运行期考核可结合进行；

六、考核奖惩

1、每个枢纽节制闸季度考核单项成绩均为优秀或优良的，不扣除运行管护保证金。

2、每个枢纽节制闸李度考核单项成绩中有合格及以下的，则扣除当季的运行管护保证金。

3、全年度考核中，有两次考核为不合格的，除扣除运行管护保证金外，将终止合同，取消运行管护资格。
    4、未经甲方允许，乙方不得私自更换现场派驻人员。若乙方私自更换现场派驻人员，则当季该人员所在枢纽或节制闸考核评分在实际评分基础上扣5分/人。
    5、河道巡查不低于每周2次。河道巡查每缺失一次，甲方从当季应支付款项中扣除人民币2000元整:每季度巡查累计缺失3次及以上的，在扣除支付款项基础上，当季所有枢纽或节制闸考核评分在实际评分基础上扣5分/次。
    6、为确保乙方能及时响应调度命令，处理突发故障，合同期内乙方在本市须配备1辆汽车，未经甲方允许，车辆不得擅离本市，发生车辆擅离的，当季所有枢纽或节制闸考核评分在实际评分基础上扣5分/天。
    7、所有现场人员需保证非汛期每月不低于22天，汛期每月不低于26天的人员出勤，人员有事需离开溧阳市的需征得甲方允许后方可离市，否则视为无故缺勤。出勤考核方式由甲方决定，凡有缺勤低于该要求的，则该人员所在枢纽或节制闸考核评分在实际评分基础上扣2分/人/天(天数为缺勤天数)。

七、考核经费
    以季度运行管护经费的5%作为每季度的运行管护保证金，用作每季度考核的奖惩经费。季度运行管护经费=年度合同价款/4个季度。

八、其他

1、本办法由甲方负责解释。

2、本办法自发布之日起施行。

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于采购文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和采购文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

3 本项目的特定资格要求

3-3其他特定资格要求

二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部采购文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应采购文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照采购文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当采购文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中，自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号（页码） | 采购文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号(页码) | 采购文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对采购文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

7  项目实施方案等

8  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

9  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 10  中小企业声明函

中小企业声明函（服务）格式

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 11  采购文件要求提供或投标人认为应附的其他材料