常州市政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：江南春地块片区生态绿地工程设计

项目编号：JSZC-320404-JSZG-C2024-0013

采 购 人：常州市钟楼区住房和城乡建设局

采购代理机构：江苏中冠工程咨询有限公司

- 目      录

第一章   采购邀请	1

第二章   供应商须知	5

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	18

第四章   采购需求	28

第五章   合同草案条款	34

第六章   响应文件格式	43

- 第一章   采购邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320404-JSZG-C2024-0013

2.项目名称：江南春地块片区生态绿地工程设计

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：人民币90万元；最高限价：人民币90万元

5.采购需求：采购江南春地块片区生态绿地工程设计，详见“第四章 采购需求”。

6.合同履行期限：自合同签订后10日历天内，按采购人要求及规划要求提供全套设计成果（含概算），如遇政策调整等根据实际情况调整。

7.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

8.本项目是否接受进口产品响应：□是  ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

供应商须具有工程设计综合资质甲级或风景园林工程设计专项乙级及以上资质。

## 三、获取采购文件

1.时间：2024年2月22日至2024年2月29日。

2.地点：政府采购一体化平台”苏采云”

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台”苏采云”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取电子版磋商文件。

4.售价：0元。

## 四、响应文件提交

截止时间：2024年3月4日14:00（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录政府采购一体化平台”苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

## 五、开启

时间：2024年3月4日14:00（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录政府采购一体化平台”苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习政府采购一体化平台”苏采云”发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行政府采购一体化平台”苏采云”注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519  85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录政府采购一体化平台”苏采云”“新CA办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录政府采购一体化平台”苏采云” 下载“ 用户注册”查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录政府采购一体化平台”苏采云” 下载“驱动下载”，安装驱动。

2.4 获取电子磋商文件

供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台”苏采云”获取电子磋商文件。未在规定期限内通过政府采购一体化平台”苏采云”获取磋商文件的响应无效。

2.5编制电子响应文件

供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在政府采购一体化平台”苏采云”提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录政府采购一体化平台”苏采云”进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目成交通知书或成交合同，为成交中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名   称：常州市钟楼区住房和城乡建设局

地   址：常州市钟楼区星港路88号

联系方式：0519-81597713

2.采购代理机构信息

名    称：江苏中冠工程咨询有限公司

地　　址：常州市新北区龙锦路1259-2号9楼

联系方式：0519-85580366

3.项目联系方式

项目联系人：牛先生

电　　  话：0519-85580366

- 第二章   供应商须知

## 供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： ■无 □有 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面方式。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏中冠工程咨询有限公司； 联系电话：0519-85580366； 通讯地址：常州市新北区龙锦路1259-2号9楼901室。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准： 2.代理服务收费按差额定率累进法计算。 3.代理服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。 4.缴纳时间：在发出成交通知书后五个工作日内。 服 费 务 类 率 型 中标金额（万元）; 服务招标. 100以下; 1.5%. 100-500; 0.8%. 500-1000; 0.45%. 1000-5000; 0.25%. 5000-10000; 0.1%. ……; ……. 收款单位：江苏中冠工程咨询有限公司 开户银行：中国工商银行常州分行营业部 银行账号：11105020119000676959 |

供应商须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

## 三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

  - 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用政府采购一体化平台”苏采云”。供应商根据竞争性磋商文件及政府采购一体化平台”苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

- 响应文件截止时间

  - 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至政府采购一体化平台”苏采云”。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## 五   评审

- 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 本项目采用不见面招交易模式，使用政府采购一体化平台”苏采云”在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致政府采购一体化平台”苏采云”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

## 六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

    - 平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

  - 集中采购机构不收取代理费。

- 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

## 一、评审程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、供应商单独参与磋商的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体响应 | 1、如本项目接受联合体响应，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目响应和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。 7、本项目不接受联合体响应，供应商不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《响应文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 16 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过政府采购一体化平台”苏采云”系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过政府采购一体化平台”苏采云”系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过政府采购一体化平台”苏采云”系统提交最终报价

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 20 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×分值。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价。 |
| 2 | 主观分 | 70 |  |  |
| 2.1 | 项目设计概况，对采购项目的理解 | 4 | 项目工程概况、地理位置描述清楚，对项目背景、实施必要性、进度的理解全面和深入，对项目的功能与作用理解深刻、到位得4分；项目工程概况、地理位置描述较清楚，对项目背景、实施必要性、进度的理解较全面和深入，对项目的功能与作用理解较深刻、到位得3分；项目工程概况、地理位置描述一般，对项目背景、实施必要性、进度的理解模糊，对项目的功能与作用理解一般得2分。 | 须提供概况及理解方案，否则不得分 |
| 2.2 | 建设条件分析 | 10 | 对项目现状调研清晰、分析全面，充分调查，尊重民意，走访现场。道路交通、现状建筑、现状景观、地下管线等现状情况进行调查分析，现场测绘，提供调查测绘资料，要求调查充分深入，分析清晰，提供各节点现状对比分析图及测绘图纸，分析方案全面、清晰得10分，分析方案较全面、清晰得6分，分析方案不全面、模糊得2分。 | 须提供建设条件分析方案及图纸，否则不得分 |
| 2.3 | 总平面设计 | 20 | （1）因地制宜、合理充分利用现状用地。考虑城市周边的环境关系，整体空间与周边城市空间环境协调。（2）根据项目具体的地形、区位、景观朝向等要求，因地制宜，动静态交通应组织合理，通达性好。（3）道路系统构架清晰、合理，充分考虑景观与功能相结合。（4）对本项目总平面设计的重点、难点分析准确可行，并提出合理化建议。（5）根据现场条件情况合理设置地下室出入口。提供总平面布置图，交通流线分析图、停车布置图、日照分析图、鸟瞰效果图等，不提供图纸本项不得分。总平面设计方案切实可行、合理准确得20分，总平面设计方案基本可行、较合理得13分，总平面设计方案与实际情况稍有偏离、合理性一般得得6分 | 须提供总平面设计方案，否则不得分 |
| 2.4 | 建筑设计方案 | 20 | (1)建筑单体效果考虑城市周边的环境关系，整体空间与周边城市空间环境协调。(2)单体设计以满足使用功能、实用率高、成本低为总设计原则。（3）对本项目建筑设计的重点、难点分析准确可行，并提出合理化建议及相关图纸。建筑设计方案切实可行、合理准确得20分，建筑设计方案基本可行、较合理得13分，建筑设计方案与实际情况稍有偏离、合理性一般得得6分 | 须提供建筑设计方案及图纸，否则不得分 |
| 2.5 | 结构、机电设计方案 | 10 | 针对本项目提供结构设计方案与机电设计方案，进行结构试算，提供计算结果分析。在满足建设单位、设计规范和政府审批部门的要求的前提下，尽量节省造价。对本项目结构设计与机电设计的重点、难点分析准确可行，并提出合理化建议。由评委对技术方案的深度、合理性和规范性，横向对比酌情打分。设计方案切实可行、合理准确得10分，设计方案基本可行、较合理得6分，设计方案与实际情况稍有偏离、合理性一般得得2分 | 须提供结构、机电设计方案，否则不得分 |
| 2.6 | 进度计划及保障措施 | 2 | 承诺的工期满足磋商文件要求；总体进度计划和各阶段进度计划是否合理可行、保障措施是够可靠；对可能出现的进度偏差是否有监控及应对措施等。由评委酌情打分。保障措施合理、可行得2分；保证措施较合理得1.5分；保证措施一般得1分 | 须提供进度及计划保障措施，否则不得分 |
| 2.7 | 质量保证体系及保证措施 | 2 | 质量标准符合磋商文件要求，明确质量目标，项目整体及分项工程有完整的质量保证体系，各专业的有机衔接；对可能出现的质量偏差有监控及应对措施等。由评委酌情打分。保障措施合理、可行得2分；保证措施较合理得1.5分；保证措施一般得1分 | 须提供质量保证体系及保证措施，否则不得分 |
| 2.8 | 现场服务承诺的安排及保障措施 | 2 | 设计单位对如何从系统上优化节约投资有深入研究。由评委酌情打分。保障措施合理、可行得2分；保证措施较合理得1.5分；保证措施一般得1分 | 须提供现场服务承诺的安排及保障措施，否则不得分 |
| 3 | 客观分 | 10 |  |  |
| 3.1 | 类似工程业绩 | 8 | 供应商近五年（自投标截止之日起往前推算），承担过与本项目类似设计项目，有一个得2分，本项最高得8分。（建筑类型分类标准按GB/T50841-2013《建设工程分类标准》执行） | 须提供设计合同原件扫描件或项目所在地的《建设工程勘察设计合同备案表》（或《工程勘察设计合同信息表》）原件扫描件，无原件扫描件或原件扫描件不全均不得分。时间、建筑类型、建筑面积、设计费均以设计合同或《建设工程勘察设计合同备案表》（或《工程勘察设计合同信息表》）上载明为准，当两者不一致的，以《建设工程勘察设计合同备案表》（或《工程勘察设计合同信息表》）上载明为准。 如上述证明材料不能体现相应内容的，则必须提供原建设单位出具的说明材料（加盖公章）或提供公共资源交易中心出具的说明材料（加盖印章）或提供建设行政主管部门（招标办）出具的说明材料（加盖印章），否则视为无效证明。 |
| 3.2 | 拟配备的设计人员 | 2 | 除项目负责人外，项目组织人员中具有园林类中级及以上职称，有一个得1分，本项最高得2分。 | 说明：本项评分中所涉职称等级以职称证书为准（需提供职称证书原件扫描件(或电子证照)，无原件扫描件(或电子证照)或扫描件(或电子证照)不全均不得分） |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 第四章   采购需求

受常州市钟楼区住房和城乡建设局的委托，江苏中冠工程咨询有限公司作为采购代理机构，就其单位所需江南春地块片区生态绿地工程设计项目进行竞争性磋商采购。

- 一、项目建设地点

常州市钟楼区江南春地块片区（白荡河南、北岸）。

- 二、项目建设内容

滨河绿化、游憩建筑和服务建筑、园路及铺装场地、对外开放的基层体育活动场地等，占地面积约19227平方米；总投资1655.6万元。

- 三、服务内容

1.设计服务范围

项目全部用地范围内的市政绿化、体育工艺、支护、智能化、海绵、水处理、标识等专业设计（方案、扩初、施工图）、现场指导及景观报建相关图纸设计。

	整体框架方案设计

	车行及人行道路景观系统设计

	园林景观设计

	园林水景设计

	园林铺装设计

	绿化园艺设施

	景观小品设计

	景观挡墙设计（范围定位、标高、3米含3米以下挡墙的结构及饰面、3米以上挡墙的饰面）

	市政车行道绿化带设计及市政人行道铺装、绿化设计

	雕塑、壁画等小品设计

	景观水电系统设计

	服务用房建筑设计

	活动场地体育工艺设计

	游乐设施深化设计

	现状建筑的拆改设计

	成品家具设计

	标识标牌设计

	海绵城市设计

	智能化设计

2.设计服务内容及目标

服务内容包含现场踏勘、概念设计、各专业方案设计、扩初设计、施工图设计、专项设计、景观方案报建、施工现场服务及项目后评估。

- 四、设计要求

1.设计进度要求：自合同签订后10日历天内，按采购人要求及规划要求提供全套设计成果（含概算）。

2.设计范围：方案设计、初步设计、施工图设计及相应的后续服务，具体详见设计任务书。

3.质量要求：设计必须满足现行国家相应规定要求，符合相应阶段设计深度要求。

- 五、设计成果要求

5.1 尺寸应以公制单位标注。

5.2 设计中间交流及设计成果中提交图纸的所有文字均应为中文简体。

5.3 方案设计阶段成果要求:

5.4.1  设计理念及关键点文字说明；

5.4.2  规划布局分析；

5.4.3  景观条件分析；

5.4.4  景观方案彩色总平面图及主要分区图（含主要技术经济指标）；

5.4.5  设计条件分析图；

5.4.6  平面分析图（功能、空间、交通、景观视线等分析）；

5.4.7  彩色分区平面图；

5.4.8  竖向关系分析图（CAD图+整体空间的剖立面）；

5.4.9  重要景观场地剖立面及SU透视效果图；

5.4.11 绿化及景观分析图（软景方案，包括种植手法、植物特征及乔、灌木骨架布置要求），重要景观场地软景效果图或立面图；

5.4.12 主要硬质材料图片意向图，要求标注名称、质感及尺寸；

5.4.13 夜间照明效果设计图，灯具图片意向图，要求标注名称、尺寸、功率；

5.4.14 室外家具小品布置及意向图；

5.4.15 工程成本估算表（提交硬景、软景面积指标）；

5.4.16 CAD景观总平面图；

5.4扩初设计阶段成果要求:

电子文件采用AUTOCAD软件绘制，版本统一为 2007 版。

5.5.1  硬景部分

	硬景设计说明（中文）；

	初步设计总平面图、分区图、放线定位图、索引图、物料分布及色彩分析图、竖向设计图（包含土壤造型）；

	局部放大平面图、重要地形剖面、剖面图（包括材料、标高、材质）；

	景观构筑物、小品的平、立、剖及详图；

	水景设计详图、动态水景必须明确与效果相关的参数；

	景观小品（座椅、花盆、洗手池等）选型图片

	围墙总平布置及做法详图；

	景观细部构造（台阶、栏杆、道牙、挡墙等）详图及材料选择；

	铺装大样图（平、剖面）；

	各节点大样索引图、详图及其平、立、剖图；

	物料选用表，应针对不同区域使用的物料进行分类列表表达，并提供样板及样板图片、A/B/C管理分类（分级列出材料的重要程度及可替换条件）；

	提供甲方成本概算所需的工程量清单及成本估算表。

5.5.2   软景部分

	软景设计说明（中文）；

	乔木平面配置图，附乔木配置标准表（干径、冠幅、高度、分枝点、数量、树型控制图样、重要程度及替换条件、特殊植物种植要求）；

	大树、主景树点位控制图；

	灌木及地被植物林缘线，附灌木配置暂估清单（品种、数量估算）

	重要节点种植放大平面图及典型立面图；

	标志树参考图片、关键点植物组合意向图及效果控制要求；

	植物名录（品种、数量、规格及栽植方式）；

	提供甲方成本概算所需的工程量清单及成本估算表；

	草花品种及草花分布定位。

5.5.3  水电部分

	夜间照明布点图（分普通照明及深夜照明）；

	重点部位（如入口、木平台、特色种植区、水景等）泛光照明详图；

	灯具初步选型表（含样品照片并说明重要程度及替换条件）；

	水景设计图：喷泉、旱喷及室外游泳池等（除结构、机电设计外图纸）；

	初步给排水、灌溉指示图；

	提供甲方成本概算所需的工程量清单及成本估算表。

5.5施工图设计阶段（建造费用不超出规定的投资预算）：

5.6.1  硬景部分

	索引图(景观布置图)

	标高图（含园路坡度及排水方向、雨水汇集点及标高控制；地形竖向剖面图；地形标高等）

	定线图及分区定线图

	物料图

	灯具配置图、施工图

	重点地区的放大详细施工图

	水景(泳池/戏水池/喷泉等)平、立、剖面设计及施工图

	景观细部施工图(花棚架、凉亭、景墙、水景墙、台阶、栏杆等)

	景观小品的设计及施工图

	雕塑/儿童游具/健身设施等的配置及具体选型图

	户外家具的配置及选型图、材料说明图

	户外灯具的配置及选型图、材料说明图

	铺地/台阶施工图

	道牙/花槽/坐墙施工图

5.6.2   软景部分

	乔木种植图, 并附植物名录及规格、数量

	灌木及地被植物图，并附植物名录及规格、数量

5.6.3  水电部分

	水景/喷泉施工施工图（需要有详细尺寸、做法、专业管线布局、泵坑、供电、灯光等，水景灯应结合水面标高确定安装高度）

	景观给排水施工设计详图（含灌溉用水管网），循环水系统图；喷泉、喷灌系统平面布点图（包括泵坑位置、设备用房位置、设备末端平面定位，及节点剖面索引图）；

	景观照明施工设计详图（含灯具名称、规格、数量；安装详图等）；电专业相关图（含电气设计说明；电气总平面图；电气系统图、控制原理图等）

5.6.4其他专项设计

	服务用房建筑设计

提供建筑平面布局、技术清单。

	活动场地体育工艺设计

提供专业场地做法及平面布局施工图；

	游乐设施深化设计

提供方案深化、指导现场施工的施工图、技术清单；

	成品家具设计

提供成品家具选型及技术清单；

	标识标牌设计

主要包含步行者导向标识系统的规划设计。包含：全景导览标识、区域导览标识、主要服务设施（如：公共卫生间）的位置标识、环境文化解说标识、科普标识、故事类标识、警示关怀类标识等；提供方案设计、方案深化设计、施工图设计、技术清单；

	海绵城市设计

包含蓄水池、雨水花园、下凹绿地的施工图设计及设计清单；

	智能化设计

主要包含监控系统及室外广播的设计。包含：监控摄像头，监控机房及主机、背景音乐的施工图设计及设备清单。

5.6.5   其他

	硬景材料设计样板封样，根据甲方提供的《设计样板表》和《设计样板标签》。

- 六、设计深度要求

1.必须达到中华人民共和国的有关规范、规定及本项目规定的设计标准、设计深度、设计效果的要求。

2.工作内容应满足采购人提出的设计合同、设计任务书及中间交流书面文件（传真等） 的要求。

3.在方案阶段设计人与采购人中间过程的设计沟通中，设计人不仅应以平、立面图还应提交工作模型以便甲方明确设计意图，提高沟通效率。

- 七、付款方式

1.本合同生效后15日内，采购人支付设计费合同总额的10%；

2.施工图审查通过（内部或外部）后15日内，采购人支付至设计费合同总额的50%；

3.竣工后15日内，采购人支付至合同总额的70%；

4.工程竣工验收，成交供应商报送结算，提供所有专项的后评估报告，并经有相关资质的造价咨询单位审定后支付审定结算价剩余尾款。

5.采购人有权根据实际情况与成交供应商协商调整支付比例。

6. 最终设计费结算价：调整结算价-合同期间内违约金。

- 八、其他说明

1.成交供应商应执行现行的标准、规范、规程和技术条例，确保设计成果质量。

2.成交供应商不得将采购人提供的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本项目外的项目，如发生上述情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

3.成交供应商提交的设计成果的知识产权归采购人所有，未经采购人同意，成交供应商不得向第三方泄露、转让该设计成果或用于本合同外的项目；采购人有权就该设计成果进行使用或复制，无须征得成交供应商同意；如本合同因故提前终止，本项目的设计成果的知识产权归属不变。

- 第五章   合同草案条款

GF—2000—0210

建设工程设计合同（二）

（专业建设工程设计合同）

项 目 名 称：江南春地块片区生态绿地工程项目设计

工 程 地 点：

合 同 编 号：

设计证书等级：

发   包   人：常州市钟楼区住房和城乡建设局

设   计   人：

勘   察   人：

签 订 日  期：

发包人：常州市钟楼区住房和城乡建设局

设计人：

发包人委托设计人承担江南春地块片区生态绿地工程项目设计（以下简称“项目”或“本项目”）的设计总包工作（下称“工作”或“总包工作”），设计人接受委托。为明确双方的责任、保护双方的合法权益，确保设计总包工作的顺利完成，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计管理条例》等相关法律法规签署本协议，以资共同遵守。

第一条 本合同签订依据

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《建设工程勘察设计管理条例》及《建设工程质量管理条例》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条  设计依据

2.1 发包人给设计人的委托书或中标通知书。

2.2发包人提交的基础资料：

（1）工程建设设计任务书

（2）规划资料

（3）规划批复

(4) 地质勘探报告

2.3 设计人采用的主要技术标准是：

（1）按各专业的设计规范以及国家标准；

（2）符合项目所在地各部门审批要求 。

第三条  合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1 合同书

3.2中标通知书

3.3设计标准、规范等技术文件

3.4设计任务书

3.5招标文件

3.6投标文件及附件

3.7各专项设计合同（设计分包）

第四条  工程概况

4.1工程名称：江南春地块片区生态绿地工程项目设计

4.2工程地点：常州市天宁区兰陵街道范围内，北起白荡河支流之一的白荡浜，南至中吴大道

第五条  设计阶段及设计内容（根据行业特点填写）

5.1设计阶段：方案设计、初步设计、施工图设计及相应的后续服务。

5.2设计内容：本项目位于常州市钟楼区江南春地块片区（白荡河南、北岸）；主要建设内容为滨河绿化、游憩建筑和服务建筑、园路及铺装场地、对外开放的基层体育活动场地等，占地面积约19227平方米；总投资1655.6万元。具体设计内容详见设计任务书。

5.3设计人必须在发包人指导、监督下，对本项目的计划、进度、质量、成本、品质、服务、绿建、合约、档案、分包等方面工作，全面行使“总负责、总管理、总协调”的管理职责，并对所有成果承担全部责任。

5.4必须由设计人自行设计的工作内容：

（1）方案设计；

（2）施工图设计；

（3）                                        ；

（4）。

5.5设计人经发包人同意，可以委托其他单位进行部分专项和专业的设计或设计咨询。专项和专业设计单位的确定须得到发包人认可，发包人有否定权。

5.6设计人必须配合发包方，就以下各项内容对本项目的计划、档案等方面工作，行使“总协调”的管理职责，并对相关资料进行审核确认，将相关设计成果在本项目施工图上进行完善，图纸深度应满足招标及施工的要求。

（1）前期报规、报建类；

（2）政府配套类，如：热力、燃气、自来水、电力、交通、环评、通讯、路灯；

（3）地方类；市政；

（4）其他需要设计人提供相应服务的事项（含用地范围内的管网综合及雨污水施工图）。

5.7其他配合事项

（1）设计人按照报规报建文件资料要求，制作和完善相关资料，并配合发包人的报批报建及前期的市政及规划调研工作；

（2）负责并确保设计阶段各方案评审专题论证会的顺利通过；

（3）设计人负责分包单位图纸的审核、协调、出图盖章及施工图审图、消防报批工作，并在设计过程中行使设计总包管理职责；

（4）设计人负责审核本项目工程施工总承包商提交的施工节点深化图及模型进行审核确认并在图纸审核确认单上签字盖章；完成需设计确认的技术方案审核与签字盖章确认工作；

（5）其他需要设计方提供配合的事项。

5.8 设计成果要求

设计成果须符合国家及地方现行规范、规程和行业主管部门的有关规定，及发包人设计任务书的要求。设计要求详见设计任务书。

- 发包人向设计人提交的有关资料、文件

| 序号 | 资料文件名称 | 份数 | 提交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中标通知书 | 1 | 按进度要求 |  |
| 2 | 规划资料 | 1 | 按进度要求 |  |
| 3 | 规划批复 | 1 | 按进度要求 |  |

第七条 设计人向发包人交付的设计文件

7.1文件内容

| 序号 | 设计文件名称 | 份数 | 提交时间 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计（含各专项设计） | 8 | 按进度要求 |  |
| 2 | 扩初文件 | 8 | 按进度要求 |  |
| 3 | 设计概算 | 2 | 按进度要求 |  |
| 4 | 施工图设计 | 8 | 按进度要求 |  |
| 5 | 全套设计文件的电子文件 | 2 | 按进度要求 |  |

7.2设计文件的交付方式

7.2.1上述文件内容中需设计人提供的方案、施工图及效果图等（总数在20份内增晒不再另行收费）；效果图制作总数不少于/张，如有重点区域需出模型和效果图多角度展示。

7.2.2设计人提供的蓝图（8份） 需折叠装盒；盒子封面需注明项目名称，图纸类别、张数，同一类型图纸多盒装的，需注明图号顺序；交图时，需提供图纸清单并签字盖章。

7.2.3设计人送交的施工图阶段设计成果（如有）必须签字盖章，若未签字盖章，视为设计成果不合格。

7.2.4设计人负责审图在报送、审核、回复期间的所有对接工作，包括出具缴纳审图费的概算，确保在发包方规定的时间内取得审图合格证，若不提供概算则发包人有权扣减由此造成的相应支出；在审图完成后，负责将盖审图章且完整的施工图纸、审图回复及清单、目录移交到发包方资料档案室完成归档工作，发包方确认无误并签收后，方可认为施工图设计阶段工作完成。

7.3 设计文件交付的时间

10日历天（收到中标通知书后，3日历天内提交方案设计文件；7日历天内提交全套专业施工图设计文件。）

第八条 合同价款

8.1本工程设计费为     元（含税价，税率为6%）（总价包干）。除税价为     元。明细如下

| 序号 | 设计内容 | 单价 （元/㎡） | 面积 （㎡） | 小计 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政绿化设计 |  | 13133 |  | 总价包干 |
| 2 | 体育工艺 | / | 项 |  |  |
| 3 | 支护 | / | 项 |  |  |
| 4 | 智能化 | / | 项 |  |  |
| 5 | 海绵 |  | 21200 |  |  |
| 6 | 水处理 | / | 项 |  |  |
| 7 | 标识 | / | 项 |  |  |
| 8 | 专家论证费 | / | 项 |  |  |
| 9 | 总包服务费 | / | 项 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |

本项目费用以第五条所列设计范围为准。

上述费用包括如下工作内容：方案设计、初步设计、施工图设计、专家论证费、设计技术交底、处理施工中的设计问题、驻场服务、参加竣工验收。

8.2合同价是招标文件所确定的设计范围内、设计服务期限内的全部设计工作的体现。包括设计服务期内方案设计（含评审）、初步设计(含概算)、施工图设计(含部分材料、设备、苗木工程数量表)、设计变更费、机电二次深化设计、各类设计接口协调、应招标人要求进行国内外设计调研、编制相关设备用户需求书、技术规格书、资料搜集费、赶工费、增晒图纸费（合同约定范围内）、设计文件审查后的修改工作、配合招标人进行招标工作(包括监理、施工、设备等的招标)、向招标人提交招标用图纸和满足招标深度要求的工程量数量、设计技术交底、设计联络、派驻现场设计代表配合施工、参加各阶段设备系统招标谈判、设备订货、设计联络、系统调试、竣工验收试运营配合等合同规定的所有设计工作的服务价格，并考虑了设计单位的成本、费用、税金、利润、保险、专利、风险等所有因素。

8.3合同价包括完成合同规定范围内所有责任和义务（包括现场调查、一般性资料搜集、多方案论证、各种报告及图纸、文件整理并按统一格式编写成电子文件和书面文件后提交发包人），以及工程前期咨询、施工招标配合、设备招标配合、施工配合等服务。

8.4设计变更费用已包含在合同价中，初步设计及施工图阶段的任何形式、类型、规模的设计变更或补充设计均不另行支付设计变更费用及相关图纸费用，设计人已在合同价中须充分考虑。如发生双方一致确认的颠覆性变化修改（指由于发包人原因引起的项目单体建筑整体方案的全盘修改所带来的各设计分项施工图设计修改），相关费用由双方协商确定。

8.5合同价均为含税报价。设计人应出具合法有效的6%增值税专用发票，否则发包人有权拒绝付款。如遇国家政策性调整，相关税前价格不变，税后价格按国家政策调整后税率做相应变更调整。若因设计人自身原因，未能提供6%的增值税票，按税前价加上实际可以开具的增值税额调整合同价。

8.6设计人应对工程现场和周围环境进行现场考察，以获取那些须设计人自己负责的有关编制投标和签署合同所需的所有资料及任何足以影响投标报价的因素，已在合同价中考虑。任何因忽视或误解现场情况而导致的成本增加或设计工期延长的申请将不获发包人批准。

8.7在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，退还发包人已付的预付款；设计人已完成施工图设计，并通过审图的设计成果，但因发包人的原因未予实施，该部分设计费按原设计费的60%计入结算。

第九条 支付方式

9.1本合同生效后15日内，发包人支付设计费合同总额的10％，计 万元作为预付款；

9.2施工图审查通过（内部或外部）后15日内，发包人支付至设计费合同总额的50%，计 万元；

9.3 竣工后15日内，发包人支付至合同总额的70%，计 万元；

9.4工程竣工验收，设计人报送结算，提供所有专项的后评估报告，并经有相关资质的造价咨询单位审定后支付审定结算价剩余尾款。

9.5 发包人有权根据实际情况与设计人协商调整支付比例。

最终设计费结算价：调整结算价-合同期间内违约金

第十条 发包人责任

10.1 发包人义务

10.1.1 发包人按本合同第六条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性、及时性负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

10.1.2发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期。

10.2发包人权利

10.2.1由于本案是发包人付费委托设计，由此设计而产生的包括但不限于所有文件、方案、图纸、数据、软件等知识产权所有权属发包方。

10.2.2在未签订合同前，设计人为发包人所做的各项设计工作，均属其为签订设计合同而作的前期准备工作，发包人无需支付其任何费用。

10.2.3发包人负责本项设计管理协调的代表：李燕联系电话：15961400710。

任何蓝图、技术文件，未经设计协调人员签字认可，不得自行发至施工现场。

10.2.4如果合作过程中出现设计人员不能准确理解发包人意图、不能按时保质提交设计成果、设计方案多次调整不能满足发包人要求等情况，发包人有权要求设计单位更换设计人员。在更改设计人员后仍不能满足发包人要求，发包人有权单方面终止本合同，设计费支付金额由发包人最终根据设计人的工作量经有资格的审计单位审核后确定。

10.2.5发包人保留调整发包人合同范围内专项设计内容的权利，且发包人有权在设计过程中对合同内的分包设计另行委托其他单位进行，若设计内容发生变化，按实际协商价格调整。

第十一条 设计人责任

11.1设计人总包义务

设计人必须在发包人指导、监督下，对本项目的计划、进度、质量、成本、品质、服务、绿建、合约、档案、分包等方面工作，全面行使“总负责、总管理、总协调”的管理职责，并对所有成果承担全部责任。

11.1.1对设计分包单位及人员的管控：

（1）设计人分包的各专项设计，由设计人审核分包单位资质及以往业绩等材料，确保分包单位具备满足项目要求的专项设计能力，并向发包人推荐分包单位，设计人选择的分包单位需经得发包人认可后方能确定，发包人有权要求设计人更换不符合项目要求的分包单位；

（2）设计人需向发包人提交设计分包单位主要联络人、各项目负责人、各专业负责人及主要设计人员名单、联系方式、相关资格证书及以往业绩清单，并征得发包人同意后方可确认，发包人有权选择和指定参与该项目的人员构成。

（3）若在项目实施过程中，如发包人发现设计人安排的设计专业负责人不能胜任该工作，发包人可根据项目需要提出变更设计单位专业负责人，设计人不得擅自变更或减少专业负责人（因长期病休、死亡等属于不可抗力因素导致的除外）。如由设计人原因引发的专业负责人变更，须提前15天书面文件告知发包人并取得发包人书面同意。设计人应及时响应发包人提出的关于本项目的各项服务要求，专业负责人应随时保持通讯通畅。

11.1.2对设计进度的管控：

（1）设计人需按照发包人的进度目标要求编制各专项设计进度计划，并对计划进行可行性分析，在综合形成总体计划后提交发包人，总体计划应标明各关键时间节点、注意事项（预警）及前提要求等信息，方便发包人管控设计进度。并协助发包人做好各专业设计之间的技术协调工作，确保各专项设计按时间节点完成。

（2）设计人根据实际设计情况，若需调整设计进度，应及时通报发包人，并每周以书面形式向发包人提交修改后的设计进度计划。设计计划总的完成时间点不得调整。

（3）需发包人参与的设计工作会议和设计成果汇报会议，设计人需至少提前3日向发包人提出，并将会议内容提前通知发包人，以便发包人做好准备工作。

11.1.3对设计质量的管控：

（1）设计人应加强各分包专业设计过程中的协调统一工作，杜绝因设计协同原因而发生设计变更。

（2）设计人应对本单位及分包单位设计成果负责，确保设计成果的完备、可靠，能有效指导现场施工，图纸中不得出现“二次设计”。

（3）设计人必须定期对分包单位进行工作审查，通过各项措施强化质量及进度过程监管，最终形成审查报告并提交发包方备案，做到过程监管有据可查。

（4）设计文件应准确、详尽地反映客观实际，对现场地形、地貌、地质、项目周边环境及实施条件调查充分，资料准确、齐全。设计文件中出现设计与现状明显不符、设计深度不足以指导施工、设计方案未考虑与现状的衔接（如高差处理、平面顺接、景观协调等）等情况的，发包人有权视情况核减设计费。

（5）在设计文件中出现明显错漏、前后设计文件矛盾、各专业图纸间存在明显矛盾、材料品种及规格选择不当、选用的建筑材料耐久性差、设计方案明显不利于后期交接及管养等情况，违反设计变更流程，擅自出具变更文件，发包人有权视情况核减设计费。

11.1.4对项目投资的管控：

（1）设计人应根据发包人招投标文件规定的项目总投资额、预期目标及其它相关要求，综合考虑场地布局、建设规模、材料使用等设计要素，实施限额设计，严格管控项目投资，不得超出总概算。

（2）设计人根据限额设计目标，在设计过程中采取科学的技术和方式，保证项目在满足发包人要求的前提下尽可能减少投入，提高效率，缩短工期。根据发包人的要求，对本合同范围内的施工图进行限额设计，限额不超过发包人的概算金额1300万元（建设工程费用）。设计人同意执行发包人提供的限额设计要求。

（3）设计人必须严格控制设计变更发生，如必须变更，需事先取得发包人的书面确认。如发现设计人未按规定程序私自出具变更，将承担相应损失。

（4）设计人如采用新工艺、新技术、新材料及设备选型，需提前告知发包人并征得发包人同意。

11.1.5对设计后服务的管控：

（1）设计人在施工过程中应根据施工现场实际需要派驻现场设计服务人员，以确保施工顺利实施，派驻人员应有现场决定能力。

（2）需协助发包人做好现场技术及设计技术文件资料管控工作。

（3）需协助发包人对阶段性设计文件资料进行整理。

11.1.6对设计分包合约的管控：

（1）设计人负责编制、签订并管理、执行与各设计分包单位的合同。

（2）设计人对合同的管理，应包括对合同的订立，以及对合同生效后的履行、变更、违约索赔、争议处理、终止等全部活动实施监督和控制。

（3）设计人应将需要签订的分包合同纳入整体合同管理范围，同时分包合同管理与总包合同管理应保持协调一致。

（4）设计人应建立总包、分包合同管理程序，明确合同管理人员在合同文件管理中的职责，并按相关程序和规定进行合同商务管理。

（5）设计人应对合同履行过程中产生的信息、文件和资料，进行分析、整理、传送、反馈、保管和归档。

11.1.7对设计分包的管控：

（1）设计人负责对承包范围内所有设计成果进行审查，并确保各专项设计审图通过。设计人必须对其指定设计分包单位的全部成果的计划、质量、成本、品质、合约、档案、绿建、后期服务等向发包人承担全部责任；

（2）设计人负责对其指定设计分包单位进行考核及评估，并将考核结果提报给发包人。

（3）设计人负责其指定设计分包单位设计费的支付，如其指定分包单位未能及时履行本合同项下的相关合同义务或履行义务不符合合同约定的，设计人必须向发包人报备，经发包人书面同意后，设计人有权暂时不支付其指定分包单位的当期设计费，直至分包履行合同义务符合约定为止。

（4）设计人协助发包人建立分包调解机制，通过向发包人反馈双方信息，以得到合理公正的解决。

11.2设计人一般义务

11.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程、合同约定及发包人的要求进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。

11.2.2 设计人采用的主要技术标准是：国家、省、市现行设计规范及规定。负责对设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。

11.2.3 本工程的设计合理使用年限为： 50 年

11.2.4 双方商定设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由设计人负责解决。

11.2.5设计人按照发包人进度要求负责完成项目设计总控时间节点计划，并协助发包人做好各专业设计之间的技术协调工作，确保各专项设计按时间节点完成。

11.2.6设计人每周定时需按发包人要求提交各专项设计与服务的一周完成情况及下周计划。

11.2.7由于发包人项目进度推进较快等原因，需设计人分批次出具设计成果，设计人应积极配合提供分批次过程设计成果，待整体设计工作完成后应提供整套完整图纸，过程设计成果设计人承诺不另行收费。若发包人需要提前提交设计成果是，设计人应积极配合。

11.2.8设计过程中，设计人应按发包人要求参加设计汇报、审核等工作，负责介绍方案、解释设计图纸并协调设计工作，并确保设计阶段各方案评审专题论证会的顺利通过，形成书面的会议纪要。

11.2.9设计人按项目推进需要，每周至少一次定期组织召开专项设计协调会，提前拟定会议需讨论协调的内容发给参会各方，并在协调会上完成落实，牵头形成推进计划并负责跟踪落实，会议结论及会议纪要提供给各专项设计单位并抄送发包人,关于会议议题如发包人有需求提出的需积极配合在专项设计协调会中讨论落实，若不执行则每次扣1000元。参加会议的人员，会后应积极落实会上提出的内容，设计人应做好各专项设计的协调工作与技术总控。原则上需要发包人做决策的，由设计人将需决策内容汇总提供给发包人；一些关于设计上的问题对接、各专业对接、各专项设计对接等由设计人组织对接事宜，定期召开项目对接讨论会，最后把决策意见汇总提交发包人，由发包人决策后告知设计人，由设计人负责落实各专项设计单位的相应修改工作。

11.2.10设计人须配合发包人在招投标期间的图纸答疑，提交发包方需要提交的技术文件及技术参数，提供主要用材的样品选型并提交签字确认的样品；推荐品牌应具有多样性并不少于三个，价格符合市场行情，能够合理竞争，杜绝供货渠道单一性；在材料选择时，设计人应选择市场化率较高的品种；对市场化率相对较低的品种，必须进行实景、实物调查，编制书面报告，对来源地、价格及供应情况应详细说明，并按发包人要求无偿提供样品及实物图片；在施工图设计中使用量大或非常规材料需经发包人书面确认后方可使用；如选用的材料无法达到发包人公开招标的要求或选用材料后的预算超出控制限额时，设计人必须无条件换用其他材料并负责修改相应图纸、配合图纸的报审等手续。当各专项设计进入施工阶段，设计人应积极做好设计、材料选样审核、设计图纸与现场施工成果等的质量把控，保证专项设计施工符合设计要求。

11.2.11设计人须按合同约定提供设计审图配合服务，全面负责完成施工图审图、消防审图等各项工作，确保在发包人规定的时间取得审图合格证。负责完成报审复审报审单的填报工作，需由专业设计人员进行图纸的送审、分发及审图后的盖章整理工作；送审时需出具各专项设计概算文本并核对面积配合审图中心完成审图费的计算工作；设计人需负责审图在报送、审核、回复期间的所有对接工作；在审图完成后，负责将盖审图章且完整的施工图纸、审图回复及清单、目录移交到发包人资料档案室完成归档工作，发包人确认无误并签收后，方可认为施工图设计阶段工作完成。设计人须按合同约定提供设计审图配合服务。如设计人未按约定或法律规定配合以上工作，发包人有权扣除合同总价款5%的设计审图配合服务保证金作为违约金。

各专项设计审图中心审图意见出来后，设计人需审核各专项设计单位的审图回复，如需与专家沟通的需配合专项设计单位与专家进行沟通，直至问题解决，设计人需以邮件形式回复发包人专项设计审图回复已可以送审直至审图通过。负责对所有设计分包单位的设计工作进行协调、管控，并对承包范围内所有设计成果进行审查，并确保各专项设计审图通过。

11.2.12发包人内审意见必须与审图中心外审意见一并落实到送审的施工图蓝图版中，禁止以变更图的形式随施工图蓝图发施工现场。未经发包人负责本项设计管理协调的代表同意，禁止进行设计变更；凡涉及对原设计文件（图）内容的变动均需要出具正式设计变更文件；每次变更时应提供变更专业的设计变更汇总清单，注明"变更编号"、“变更日期”、“状态”、“局部变更”、“替换变更”的内容，此清单随每次变更文件（图）更新提供至发包人。

11.2.13设计人负责对各专项设计单位的中间成果、最终施工图及后续变更完成审图工作，牵头组织相关专项互审，并跟踪落实调整。若整改措施对效果、成本或采购有较大影响，需书面汇总告知发包人进行决策，书面认可后方可正式交付。若设计人未完成上述工作或完成效果未达到发包人要求，则设计人每次需承担违约金1000元/次。

11.2.14各专项单位图纸出图前，设计人应确保总协调审核及专项互审意见已整改完成，无误后方能通知出图。

11.2.15项目开始施工后，设计人负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加各项验收工作，主动与各专业单位及相关部门协调与项目有关的咨询、调查、收集资料等事宜。

11.2.16任何蓝图、技术文件等设计成果未经发包人认可，不得自行发至施工现场。

11.2.17设计人负责建设项目全过程的设计管理工作评估总结，完成并提交项目的全阶段全专业各专项设计后评估报告。

11.2.18设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。设计人免收该部分的设计费并无条件整改到位，若因设计质量低劣而被要求返工从而造成质量问题的或者造成施工进度延误的，发包人可视造成的时间延误和费用损失计扣设计人合同价5%的违约金；若因此造成一般质量事故的，除计扣上述违约金外，设计人应负责采取补救措施，并免收受损失部分的设计费，承担相当于直接损失部分的赔偿金；造成重大质量事故的，除执行上述规定外，发包人将报请建设行政主管部门给予其它处罚。建议设计人自行向保险公司投保建设工程设计责任险，一旦发生由于设计人设计错误造成工程质量事故或损失，由保险公司理赔。投保费用由设计人承担，并已视为已包含在投标价中。

设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。投保费用由设计人承担，并已视为已包含在投标价中。工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

11.2.19设计人针对图纸对接、设计内容衔接的问题，及时组织技术对接，确保各专项设计之间内容的一致性与正确性，同时每次会议应由设计人做好会议纪要，落实会议纪要内容，会后提供给各专项设计单位并抄送给发包人。

11.3项目负责人

11.3.1项目负责人

姓    名：       ；

执业资格及等级：       ；

注册证书号： ；

联系电话：                               ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：

项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。

11.3.2设计人需要更换项目负责人的，应提前14天书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第11.3.1项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，发包人在设计价款中扣除违约金10万元人民币。

发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后7天内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，发包人在设计价款中扣除违约金10万元人民币。

11.4设计人人员

11.4.1本工程主要设计人员组成如下表：

| 序号 | 姓名 | 本项目中任职 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目负责人 |  |  |
| 2 |  | 专业负责人 |  |  |
| 3 |  | 专业负责人 |  |  |
| 4 |  | 专业负责人 |  |  |
| 5 |  | 专业负责人 |  |  |

11.4.2上述人员中，      负责本工程施工时的现场服务，配合和解决相关问题，设计人发生的各项费用视为已包含在本合同设计费总额之中。

11.4.3设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换设计人员时，应提前7天书面通知发包人，除设计人员无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。

11.4.4发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，发包人在设计价款中扣除违约金5万元人民币。

第十二条 知识产权和保密

12.1发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的知识产权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

12.2由于本项目是发包人付费委托设计，由此设计而产生的包括但不限于所有文件、方案、图纸、数据、软件等知识产权属于发包方，设计人享有署名权。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

12.3设计人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担。发包人有权向设计人索赔因此遭受的直接损失和间接损失，包括因此而产生的相关费用，包括但不限于手续费、诉讼费、公证费、保全费、保险费、律师费等。发包人可直接从应付款中扣除，设计人对此无异议。

12.4设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

第十三条 违约责任

13.1发包人违约责任

13.1.1合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，退还发包人已付的预付款。设计人已开始设计工作的，依据设计工作量大小由双方协商确定相关设计费。

13.1.2发包人在设计人未违约的情况下，未按合同约定的金额和期限向设计人支付设计费的，设计人有权书面通知发包人支付设计费。逾期超过45天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起45天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过45天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。

13.2设计人违约责任（按项目实际情况违约条款可进行增减与修改）

13.2.1合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，发包人可没收设计人的履约保证金，设计人应双倍返还发包人已支付的预付款；如因设计人终止或解除合同给发包人造成损失，发包人有权要求其承担赔偿责任。

13.2.2设计人应严格按照本合同约定的各项工作的时间节点要求履行职责，由于设计人原因，延误了设计资料及文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二；逾期超过30天的，发包人有权单方解除本合同，设计人除应双倍返还预付款外还应赔偿发包人的其他所有损失；

13.2.3 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。如设计人或设计分包单位因出现重大设计遗漏、错误或在项目服务中未达到项目发包人需要或者造成施工进度延误的，对项目的质量、投资、进度等管控目标造成重大影响，发包人有权重新更换设计分包单位及设计人员，并对设计人扣除相应专项设计费合同价 5% 违约金；若因此造成一般质量事故的，除计扣上述违约金外，设计人应负责采取补救措施，并免收受损失部分的设计费，承担相当于直接损失部分的赔偿金；造成重大质量事故的，除执行上述规定外，发包人将报请建设行政主管部门给予其它处罚。

13.2.4对设计质量及深度问题造成施工工程经济损失及施工进度延迟，发包人根据工程经济损失情况，每次从设计人设计费中扣除违约金1000元—5000元人民币，并及时通知设计人，该违约金的扣除不足以弥补发包人损失的，发包人有权继续向设计人追偿直至设计人承担全部损害赔偿责任。此条款设定并不影响发包人依照本合同其他条款和相关法律法规规定所享有的权利。

13.2.5设计人应与发包人充分沟通，并根据发包人要求前往发包人所在地参加图纸交底会议，解释其设计图纸，设计人未及时响应发包人要求的，按每次3000元人民币的标准承担违约责任。

13.2.6施工期间需积极配合现场工作，解决现场问题，做到接通知后及时达到现场，24小时内提供可实施方案，48小时内提供图纸。设计人需参加设计问题相关工程例会，协调并解决与设计有关的问题，并提交会议纪要。设计人负责派各相关专业负责人每周一次或应发包人要求到施工现场解决施工中发现的设计图纸问题，并及时配合处理施工中发生的与设计有关的问题，设计人必须全方位解答。一次未参加在设计价款中扣除违约金1000元人民币。若因设计人解答不当，造成发包人损失，须承担赔偿责任。设计人随时接受发包人现场负责人在设计上的咨询。考虑设计师对接的延续性，对同一设计事项原则上要求由同一设计师参加会议，确保到场设计师能解决问题并及时给予答复。到场参加会议后7天内发包人提出问题未能得到解决或者回复，在设计价款中扣除1000元人民币违约金。

13.2.7现场设计技术问题协调应及时，且安排能妥善处理问题的专业负责人。项目服务人员应固定，且需积极与建设方沟通，不能存在故意不接建设方人员电话现象，若有急事不能接电话的事后应及时回复，若出现三次不接电话也无及时回复，每次扣200元/人/次；设计单位需根据建设单位要求安排相关专业负责人准时参加各种会议；在建设单位规定的时间内，完成设计或设计变更。存在无故缺席、迟到行为的违约金500元/人/次；发包人提出的问题，设计人应及时做好记录，并跟踪解决问题，并于2个自然日给予书面回复落实结果及完成时间，若未及时回复扣1000元/人/次；不能按期设计成果提交等影响项目进展行为的违约金1000元/人/次。

13.2.8设计人不得因其他项目造成与本项目的服务冲突，推脱服务工作，每发现一次设计人支付给发包人违约金1000元/次。

13.2.9项目中如需变更设计，设计人应及时安排变更设计，不得影响工程施工进度，若未按要求及时变更，则每次催告未果，设计人支付给发包人违约金10000元/次。

13.2.10对工程承包商提交的因施工技术无法实施而导致的技术变更及时进行审核确认，自收到申请后，最长审核时间一般情况不超过2天，特殊情况另行协商，若提出的问题未能在规定时间内得到设计人的解决或者回复，则发包人在设计价款中扣除违约金1000元/次。

13.2.11所有设计图纸及变更图纸设计人应及时清单核对无误后与清单一起送达发包人。根据发包人校核清单，若出现图纸缺漏或清单与图纸不一致的，发包人在设计价款中扣除违约金1000元/次。

13.2.12设计人须配合发包人进行施工验收及办理竣工图盖章手续，并协助发包人取得竣工证明和房产权证书等文件。因设计人不予以协助对发包人造成影响及损失的，设计人承担由此产生的发包人的损失和责任，并扣设计合同价款的的20％作为违约金。

13.2.13如无明确正当理由，若未在竣工验收备案表上签字盖章，设计人承担合同金额20%的违约金。

13.2.14如设计人不能按投标承诺保证人员到位（包括项目负责人、专业设计人员及现场服务人员），发包人将从设计费中扣除5万元/人（项目负责人20万元）的违约金。

13.2.15设计人履行合同的过程中对发包人或第三者造成的损失由设计人承担损害赔偿责任。设计人根据损害的程度和责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金额双方可另行协商。

13.2.16设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，且设计人应支付合同金额20%的违约金。

第十四条 合同解除

14.1发包人与设计人协商一致，可以解除合同。

14.2设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后,在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人有权单方解除本合同，设计人除应返还发包人已支付的合同价款外还应承担合同金额20%的违约金。

14.3因不可抗力致使合同无法履行；一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行；以上情形合同一方或双方可解除合同。

14.4任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

第十五条  争议解决方式

本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意向发包人所在地  人民法院起诉。

第十六条其他

16.1本合同双方签字盖章即生效，一式捌份，发包人陆份，设计人肆份。

16.2 设计人为本合同项目的服务至工程竣工验收合格并投入运营使用1年后为止。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

16.3由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

16.4双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

16.5 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

16.6 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

本合同条款为格式版本，具体条款需根据项目实际情况进行相应调整。以双方签订为准。

以下为合同盖章页:

| 发包人名称：（盖章） 法定代表人：（签字） 委托代理人：（签字） 住所： 邮政编码： 电话： 传真： 开户银行： 银行帐号： | 设计人名称：（盖章） 法定代表人：（签字） 委托代理人：（签字） 住所： 邮政编码： 电话： 传真： 开户银行： 银行帐号： |
| --- | --- |

廉 政 责 任 书

工程项目名称：

合 同 金  额：

甲        方：

乙        方：

为切实加强政府性投资工程廉政建设，强化对工程建设领域突出问题的治理，从源头上预防腐败，确保工程建设优质、高效、廉洁，依据工程建设的法律法规和廉政建设有关规定，特订立本责任书。

一、甲乙双方的责任

（一）严格遵守国家、省、市关于工程建设的各项法律规章和廉政建设的各项规定。

（二）业务活动应坚持公开、公平、公正和诚实守信原则，不得为获取不正当的利益损害国家、集体利益。

（三）加强对本方人员的廉政监督，建立健全廉政工作制度，认真查处本方人员的违法违纪行为。

（四）双方均有对本方人员开展廉政告知、廉政教育以及诚实守信教育的责任和义务。

（五）发现对方在业务活动中有违法违规行为的，应及时提醒，自觉抵制，或及时向上级主管部门、纪检监察和司法机关举报。

二、甲方责任

（一）甲方人员不得接受或索要乙方的回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）甲方人员不得到设计人报销应由甲方或个人支付的费用。

（三）甲方人员不得参加有可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

（四）甲方人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的就业、旅游以及出国（境）等提供方便。

（五）甲方人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

（六）甲方人员不得以任何理由向乙方强行推荐分包单位，不得强行要求乙方购买合同规定以外的材料和设备。

（七）自觉接受乙方的监督，不得以任何形式和理由对乙方及其人员的投诉举报行为进行打击报复。

三、乙方责任

（一）不得以任何形式和理由向甲方人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不得以洽谈业务等为借口，邀请甲方人员外出考察旅游或进入高档消费娱乐场所。

（三）不得为甲方及其人员报销应由对方支付的费用，或为甲方及其人员提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等物品。

（四）不得擅自与甲方人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变更、工程验收以及工程质量问题处理等进行私下商谈或达成默契。

（五）自觉接受甲方监督。

四、违约责任

（一）甲方及其工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，依法予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，在依法对乙方企业给予相应处罚的同时，依据有关法律法规和规定给予当事人党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，依法予以赔偿。

五、本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。本责任书自双方签署之日起生效。

六、本责任书一式壹拾陆份，甲方四份，乙方各四份。

| 发包人名称：（盖章） 法定代表人：（签字） 委托代理人：（签字） 住所： 邮政编码： 电话： 传真： 开户银行： 银行帐号： | 设计人名称：（盖章） 法定代表人：（签字） 委托代理人：（签字） 住所： 邮政编码： 电话： 传真： 开户银行： 银行帐号： |
| --- | --- |

本合同条款为格式版本，具体条款需根据项目实际情况进行相应调整。以双方签订为准。

- 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：江苏中冠工程咨询有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

- 2-1 中小企业声明函（实质性格式）

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商非必须提供；当小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其它

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（服务）格式

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加______________（单位名称）的_________________（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于_______（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 2-2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

无。

- 3 本项目的特定资格要求（如有）

供应商须具有工程设计综合资质甲级或风景园林工程设计专项乙级及以上资质。

- 4  响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 5  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

- 6  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7  报价一览表（实质性格式）

报价一览表

项目编号：JSZC-320404-JSZG-C2024-0013             项目名称：江南春地块片区生态绿地工程设计

| 序号 | 供应商名称 | 报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写（元） | 小写（元） |

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 8  分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号：JSZC-320404-JSZG-C2024-0013               项目名称：江南春地块片区生态绿地工程设计

报价单位：人民币元

| 序号 | 设计内容 | 单价 （元） | 数量 | 单位 | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政绿化设计 |  | 13133 | 平方米 |  | 总价包干 |
| 2 | 体育工艺 |  | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 支护 |  | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 智能化 |  | 1 | 项 |  |  |
| 5 | 海绵 |  | 21200 | 平方米 |  |  |
| 6 | 水处理 |  | 1 | 项 |  |  |
| 7 | 标识 |  | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 专家论证费 |  | 1 | 项 |  |  |
| 9 | 总包服务费 |  | 1 | 项 |  |  |
| 项目总价（含税） |  | ￥ 元（大写： 元整） |  |  |  |  |

注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

2.本表行数可以按照项目分项情况增加。

3.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 9  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：JSZC-320404-JSZG-C2024-0013            项目名称：江南春地块片区生态绿地工程设计

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 10  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：JSZC-320404-JSZG-C2024-0013              项目名称：江南春地块片区生态绿地工程设计

| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 11  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目设计概况，对项目的理解；

2）建设条件分析；

3）总平面设计；

4）建筑设计方案；

5）结构、机电设计方案；

6）进度计划及保障措施；

7）质量保证体系及保证措施；

8）现场服务承诺的安排及保障措施。

- 12  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：JSZC-320404-JSZG-C2024-0013           项目名称：江南春地块片区生态绿地工程设计

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 13  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：JSZC-320404-JSZG-C2024-0013          项目名称：江南春地块片区生态绿地工程设计

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 14  磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料