常州市政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：腾龙路沿线路口信号灯及电子警察迁移安装服务

项目编号/包号：JSZC-320404-XHJS-C2024-0006

采 购 人：常州市钟楼区邹区镇人民政府

采购代理机构：江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司

目      录

第一章   采购邀请	1

第二章   供应商须知	4

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	17

第四章   采购需求	27

第五章   拟签订的合同文本	38

第六章   响应文件格式	44

- 第一章   采购邀请

受常州市钟楼区邹区镇人民政府（采购单位）的委托，就腾龙路沿线路口信号灯及电子警察迁移安装服务进行竞争性磋商采购，各潜在投标人可在“苏采云”平台自行免费下载招标文件，并于2024 年2月23 日 09 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320404-XHJS-C2024-0006

2.项目名称：腾龙路沿线路口信号灯及电子警察迁移安装服务

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：86.9万元，项目最高限价：862419.00元

5.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 腾龙路沿线路口信号灯及电子警察迁移安装服务 | 86.9万元 | 1项 | 对腾龙路新西路口、腾龙路岳杨路口等6个路口信号灯及电子警察停止使用，需要迁移安装。 |

6.合同履行期限：合同签订后30日历天完成迁移安装并通过验收。

7.本项目是否接受联合体：否。

8.本项目是否接受进口产品响应：否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目专门面向中小/小微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：否；（仅当项目涉及银行、保险、石油石化、电力、电信等行业有特殊情况的，可以接受分支机构参与）

3.2 本项目是否属于政府购买服务：是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无

## 三、获取采购文件

1.时间：本公告发布之日起至2024年2月8日17:00（北京时间）。

2.获取方式：在“苏采云”平台自行免费下载磋商文件。

## 注：因本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。

## 3.下载方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

## 4. 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

## 四、提交响应文件截止时间、开启时间和地点

## 1、响应截止时间、开启时间：2024年2月23日9：00（北京时间）。

## 2、地点：“苏采云”政府采购交易系统。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 七、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：常州市钟楼区邹区镇人民政府

地  址：江苏省常州市钟楼区邹区镇会灵东路9号

电  话： 0519-83839092

2.采购代理机构信息

名    称：江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司

地    址：常州市武进区湖塘镇夏城中路29号华东机电城8#楼10楼

联系方式：0519-89980195

3.项目联系方式

项目联系人：陆工

电      话：0519-89980195

4、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163

八、其他

1、根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

- 第二章   供应商须知

第一节 供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：■服务 货物 工程 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：是否 |
| 3 | 现场考察 | ■不组织 组织（考察时间：__年_月_日_时_分，考察地点：____________。） |
| 4 | 答疑会 | ■不召开 召开（召开时间：__年_月_日_时_分，召开地点：____________。） |
| 5 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 需要，具体要求如下： （1）样品递交要求：样品必须在_年_月_日_时_分前送至江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司，并至__室做好样品送达登记工作，联系人：__，电话：__，逾期将不予接收。 （2）中标（成交）单位样品留样封存，未中标（成交）单位样品自开标之日起三天内由供应商运回。 （3）样品不能出现制造厂或供应商的标志、标记。 （4）样品递交及退还必须出具供应商的授权委托书及被授权委托人身份证。 （5）样品制作及运输费用由供应商自行承担。 |
| 6 | 是否专门面向中小企业 | ■本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予/%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 7 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除 |
| 8 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 9 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 10 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对磋商文件如有疑问，可于2024年 2月 9日17:00时前将相关疑问（格式详见磋商文件中“关于磋商文件的询问内容”）发送至邮箱（3277837481@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同磋商文件，逾期将不接受其对于磋商文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在常州市政府采购网公布。 |
| 11 | 磋商报价次数 | 本项目采用二轮报价，电子响应文件中的书面报价为首轮报价，第二轮报价为最后报价(通过系统在线报价)。最后报价不得超过预算、最高限价及首轮报价，否则作无效报价文件处理。 |
| 12 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章投标邀请》。 （2）代理机构：江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司 联系电话：0519-89980195/1350614728； 通讯地址：武进楼区华东机电城8号楼10层1007。 |
| 13 | 纸质中标（成交）文件 | 中标（成交）单位在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达, 江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司和采购人各一份，联系方式见《第一章 采购邀请》） |
| 14 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：代理费以中标（成交）金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算：100万元以下1.5%，100-500万元0.8%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整，则服务费按人民币3000元整计取。 缴纳时间：由成交供应商在领取中标通知书前一次性直接支付给代理机构。 |

## 第二节  说  明

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评审标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

- 11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、报价明细表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报报价明细表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为代理机构规定的提交响应文件截止之日后60天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由采购人代表依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”或进行电话沟通磋商，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第四章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照主观分由高到低的顺序推荐；并列第一的供应商各部分得分均相同的,由采购人代表现场随机抽取确定成交单位。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.5成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.6将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司质疑接收：

联系地址：常州市武进区湖塘镇夏城中路29号华东机电城8#楼10楼；

联系电话：0519-89980195；

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

## 一、评审程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 资格承诺声明函 | 资格承诺声明函 | 格式见《响应文件格式》 |
| 4 | 供应商信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：响应文件递交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他磋商文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式参加的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 5 | 政府采购供应商信用承诺 | 政府采购供应商信用承诺书 | 格式见《响应文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《响应文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 无 |  |
| 8 | 联合体协议（如有） | 本项目不接受联合体投标 | 格式见《响应文件格式》 |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函 | 按磋商文件要求提供响应函 |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 1、响应报价未超过磋商文件中规定的采购包最高限价； 2、投标报价中综合单价未超过招标人设定的标底价（招标控制价）中的综合单价的； 3、投标文件的已标价工程量清单与采购文件提供的清单中的项目名称、项目特征、计量单位、工程量一致； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 16 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过苏采云一体化系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过常州市政府采购业务管理平台系统提交最终报价

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

  - 磋商报价次数：按《供应商须知资料表》规定，如有多轮报价，合同单价按照最终报价同比例浮动。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：/。

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：/。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）/。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评审标准

一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同，则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签，抽到的供应商即确定为中标单位。

三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 评审依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足采购文件要求且最终投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/最终投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评审程序、评审方法和评审标准》 |
| 2 | 主观分 | 42 |  |  |
| 2.1 | 项目组织管理机构 | 6 | 项目管理组织机构及主要技术、管理人员的配备，方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得6分；方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得4分；方案内容较差、无针对性或可行性较差，得2分；方案未提供的不得分。 |  |
| 2.2 | 实施方案 | 6 | 根据投标人提供的实施方案进行综合评审，方案完整且具体可行的得6分；方案基本满足要求，可操作性较强的得4分；方案基本全面，可操作性一般的得2分。方案未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 质量管理及保证措施 | 6 | 投标人提供本项目的质量管理及保证措施方案。方案描述完整、阐述清晰、有针对性、可操作性强的得6分；方案描述较完整、阐述较清晰、可操作性较强的得4分；方案一般、阐述不够清晰、可操作性一般的得2分；方案未提供的不得分。 |  |
| 2.4 | 进度计划及保障措施 | 6 | 对投标人提出的实施计划及保障措施的完整性、合理性、针对性、可行性进行综合比较与评价。内容完整，科学合理，针对性、可行性强，得6分；内容较完整，较合理，针对性、可行性较强，得4分；内容欠完整，欠合理，针对性、可行性一般，得2分；方案未提供的不得分。 |  |
| 2.5 | 安全文明及环境保障措施 | 6 | 安全保障措施，包括但不限于组织保障措施、安全保障体系、安全管理制度、安全技术交底培训等；方案完全满足项目需求，详细、可行性强得6分；方案满足项目需求，详细、有可行性得4分；方案基本满足项目需求，详细、可行性一般得2分；方案未提供的不得分。 |  |
| 2.6 | 售后服务及应急方案 | 6 | 根据投标人提供的售后服务及应急方案进行综合评审，方案完整且具体可行的得6分；方案基本满足要求，可操作性较强的得4分；方案基本全面，可操作性一般的得2分。方案未提供不得分。 |  |
| 2.7 | 合理化建议 | 6 | 根据投标人针对项目提出的合理化建议等情况进行综合评审：方案全面，可操作性强的，得6分；方案较全面，可操作性较强的，得4分；方案基本全面，可操作性一般的，得2分；方案未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 28 |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 15 | 2020年1月1日以来供应商具有交通设施的新建、改造或迁移等类似业绩，有1个得3分，限评5份业绩，本项最高得15分。 | 投标文件中提供合同扫描件；时间以合同签订的时间为准。 |
| 3.2 | 企业资质 | 2 | 供应商具有有效的公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包二级及以上资质或公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包二级及以上资质，有1个得2分，本项最高得2分。 | 投标文件中提供有效的资质证书扫描件 |
| 3.3 | 体系认证 | 3 | 供应商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，有一个得1分，最高得3分。 | 投标文件中提供证书扫描件及对应证书在国家认证认可监督管理委员会网站查询为“有效”状态截图扫描件。 |
| 3.4 | 项目负责人 | 4 | 1、具有建设工程类或交通工程类中级及以上职称的得2分； 2、具有建设行政主管部门或交通主管部门核发的有效的安全B证的得1分； 3、具有有效的公路工程专业二级建造师及以上资格的得1分； | 1、投标文件中提供相关证书扫描件。 2、一级建造师必须符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市【2021】40 号）文件的要求。 3、若相关证照为电子证书的，须符合发证部门的使用要求。 4、提供供应商为其缴纳的2023年8月-2024年1月中任意1个月的社保记录扫描件。 |
| 3.5 | 项目团队（不含项目负责人） | 4 | 具有建设工程类或交通工程类中级及以上职称的得，有1人得2分，限评2人，本项最高得4分； | 1、投标文件中提供职称证书扫描件。 2、提供供应商为其缴纳的2023年8月-2024年1月中任意1个月的社保记录扫描件。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注意事项：评审标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第四章   采购需求

第一条、项目概况

一、项目名称：腾龙路沿线路口信号灯及电子警察迁移安装服务

二、项目地点：腾龙路沿线路口

三、项目内容：对腾龙路沿线路口信号灯及电子警察迁移安装服务，包括不限于设施的拆除、改造、安装调试、验收及质保期内的免费服务等。

第二条、项目服务质量要求：合格，一次性通过采购人及相关部门验收。

第三条、维保期：本项目免费维保期为验收合格后2年。

第四条、报价方式

本项目投标报价为固定单价，报价应包含但不限于本磋商文件《服务清单》所列的服务、随配货物附件，备品备件，垂直运输、成品保护（自身及其他各专业成品），工具，劳务，运抵至项目现场指定地点（含工地卸货），安装，调试，维护，各项措施费、管理，培训，保险，利润，税金，政策性文件规定、合同包含的所有风险、责任以及相关专业配合费、检测费用，开洞口、封堵、垃圾清运、现场清理、二次深化设计布局图，直至通过其他相关单位的验收，全程技术支持（包括但不限于技术资料、图纸的提供等）、人员培训至交付使用和承诺维保期内的免费质量包修和售后服务等全过程服务费用，所有清单均含安装水电费，具体费用供应商单位自行考虑。

第五条、服务期限：合同签订后30日历天完成迁移安装并通过验收。

第六条、付款方式：合同签订后支付合同价的10%，项目经审计审定后支付至结算审定价的80%，维保期2年满后30天内支付结算审定价20%的余款（期间均不计利息）。

第七条、其他要求:

1、知识产权：采购人在使用成果任何部分时不受任何关于侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的指控（采购人是免责的）。如果任何第三方提出侵权指控，中标人承担一切与之有关的责任。

2、在项目实施或服务过程中，供应商必须采取必要的安全措施，费用含在投标价格内，期间发生的人员事故等一切责任均由乙方负责，采购人不承担任何法律及经济责任。

第八条、服务清单（含两年维保）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S239－殡仪馆（路口） |  |  |  |  |  |  |  |
| 一） | 信号灯 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灯杆 | φ320信号灯杆移位，含拆除、运输、安装、恢复等，新建杆件基础1.2*1.2*1.8m，含土方 | 根 | 2 | 6800.00 | 13600.00 |  |
| 2 | 灯杆 | φ240信号灯杆移位，含拆除、运输、安装、恢复等，新建杆件基础1*1*1.5m，含土方 | 根 | 1 | 5552.00 | 5552.00 |  |
| 3 | 灯杆 | φ114人行灯杆移位，含拆除、运输、安装、恢复等，新建杆件基础0.6*0.6*0.8m，含土方 | 根 | 3 | 578.00 | 1734.00 |  |
| 4 | 信号灯 | 车行信号灯移位，JX400L-3LED，含拆除、运输、安装、调试等，含固定用紧固件 | 套 | 6 | 404.00 | 2424.00 |  |
| 5 | 信号灯 | 人行信号灯移位，JX300L，含拆除、运输、安装、调试等，含固定用紧固件 | 套 | 4 | 323.00 | 1292.00 |  |
| 6 | 电源箱 | 电源箱移位，含拆除、运输、安装、恢复等，新建电源箱基础0.6*0.6*0.8m，含土方 | 台 | 1 | 578.00 | 578.00 |  |
| 7 | 设备控制机箱 | 宝康信号机移位，含拆除、运输、安装、调试、恢复等，新建机箱基础1*0.8*1m，含土方 | 台 | 1 | 850.00 | 850.00 |  |
| 8 | 管内配线 | 管内穿电源线，YJV3×10mm² | m | 20 | 41.00 | 820.00 |  |
| 9 | 管内配线 | 管内穿电缆线，RVV4×1.5mm² | m | 800 | 15.00 | 12000.00 |  |
| 10 | 电缆保护管 | DN75PE增强 塑料管，含开挖、埋管、废料外运、恢复（或回填）等所有内容 | m | 70 | 79.00 | 5530.00 |  |
| 11 | 电缆保护管 | DN50PE增强塑料管，含开挖、埋管、废料外运、恢复（或回填）等所有内容 | m | 50 | 61.00 | 3050.00 |  |
| 12 | 水平导向钻进 | DN75PE增强塑料管牵引（不计主材） | m | 60 | 260.00 | 15600.00 |  |
| 13 | 水平导向钻进 | DN75PE增强塑料管牵引（只计主材） | m | 180 | 43.00 | 7740.00 |  |
| 14 | 人（手）孔井 | 砖砌公安窨井及复合材料井盖，500×500，含土方及所有工作内容 | 座 | 4 | 599.00 | 2396.00 |  |
| 15 | 1光4电千兆工业交换机 | 支持4个10/100/1000Base-X电口和1个1000Base-X FC/ST/SC光口，交换容量10G，IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70℃。 | 台 | 1 | 2220.00 | 2220.00 |  |
| 16 | 40km千兆光模块（后端） | SFP 1.25G/1.0625G 40km千兆光模块 | 只 | 2 | 1973.00 | 3946.00 |  |
| 17 | 光纤租用费 | 包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等，双芯裸光纤，禁止串联，5年租赁费 | 条 | 1 | 10000.00 | 10000.00 |  |
| 二） | 标线 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 清除标线 | 清除原有路面标线 | ㎡ | 50 | 94.00 | 4700.00 |  |
| 19 | 标线 | 热熔实线，线宽15cm，厚1.6-1.8mm | m | 250 | 7.00 | 1750.00 |  |
| 20 | 标线 | 热熔虚线，2-4，线宽15cm，厚1.6-1.8mm | m | 100 | 3.00 | 300.00 |  |
| 21 | 横道线 | 热熔人行横道线、停止线、导流、中心黄线等，厚2.0-2.5mm | ㎡ | 65 | 170.00 | 11050.00 |  |
| 22 | 标记 | 热熔直行箭头（6m），厚2.0-2.5mm | 个 | 11 | 393.00 | 4323.00 |  |
| 23 | 标记 | 热熔左右转弯箭头（6m），厚2.0-2.5mm | 个 | 3 | 444.00 | 1332.00 |  |
| 24 | 标记 | 热熔直行转弯箭头（6m），厚2.0-2.5mm | 个 | 6 | 446.00 | 2676.00 |  |
| 25 | 标志 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 标杆 | φ159立杆移位，含拆除、运输、安装、恢复等，新建杆件基础1*1*1.5m，含土方 | 根 | 2 | 2890.00 | 5780.00 |  |
| 27 | 标志 | 3700*800mm标志移位，运输、安装等，含固定用紧固件 | 块 | 1 | 2468.00 | 2468.00 |  |
| 28 | 标志 | φ1200mm标志移位，含拆除、运输、安装等，含固定用紧固件 | 块 | 4 | 289.00 | 1156.00 |  |
| 29 | 标志板 | φ1200mm标志，IV类反光膜，底板为铝板，厚2mm | 块 | 1 | 700.00 | 700.00 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  | 125567.00 |  |
| S340－江飞路（路口） |  |  |  |  |  |  |  |
| 一） | 信号灯 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灯杆 | φ320信号灯杆移位，含拆除、运输、安装、恢复等，新建杆件基础1.2*1.2*1.8m，含土方 | 根 | 2 | 6800.00 | 13600.00 |  |
| 2 | 灯杆 | φ240信号灯杆移位，含拆除、运输、安装、恢复等，新建杆件基础1*1*1.5m，含土方 | 根 | 1 | 5552.00 | 5552.00 |  |
| 3 | 灯杆 | φ114人行灯杆移位，含拆除、运输、安装、恢复等，新建杆件基础0.6*0.6*0.8m，含土方 | 根 | 3 | 578.00 | 1734.00 |  |
| 4 | 信号灯 | 车行信号灯移位，JX400L-3LED，含拆除、运输、安装、调试等，含固定用紧固件 | 套 | 6 | 404.00 | 2424.00 |  |
| 5 | 信号灯 | 人行信号灯移位，JX300L，含拆除、运输、安装、调试等，含固定用紧固件 | 套 | 4 | 323.00 | 1292.00 |  |
| 6 | 电源箱 | 电源箱移位，含拆除、运输、安装、恢复等，新建电源箱基础0.6*0.6*0.8m，含土方 | 台 | 1 | 578.00 | 578.00 |  |
| 7 | 设备控制机箱 | 宝康信号机移位，含拆除、运输、安装、调试、恢复等，新建机箱基础1*0.8*1m，含土方 | 台 | 1 | 850.00 | 850.00 |  |
| 8 | 管内配线 | 管内穿电源线，YJV3×10mm² | m | 20 | 41.00 | 820.00 |  |
| 9 | 管内配线 | 管内穿电缆线，RVV4×1.5mm² | m | 800 | 15.00 | 12000.00 |  |
| 10 | 电缆保护管 | DN75PE增强 塑料管，含开挖、埋管、废料外运、恢复（或回填）等所有内容 | m | 50 | 79.00 | 3950.00 |  |
| 11 | 电缆保护管 | DN50PE增强塑料管，含开挖、埋管、废料外运、恢复（或回填）等所有内容 | m | 100 | 61.00 | 6100.00 |  |
| 12 | 水平导向钻进 | DN75PE增强塑料管牵引（不计主材） | m | 100 | 260.00 | 26000.00 |  |
| 13 | 水平导向钻进 | DN75PE增强塑料管牵引（只计主材） | m | 300 | 43.00 | 12900.00 |  |
| 14 | 人（手）孔井 | 砖砌公安窨井及复合材料井盖，500×500，含土方及所有工作内容 | 座 | 4 | 599.00 | 2396.00 |  |
| 15 | 1光4电千兆工业交换机 | 支持4个10/100/1000Base-X电口和1个1000Base-X FC/ST/SC光口，交换容量10G，IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70℃。 | 台 | 1 | 2220.00 | 2220.00 |  |
| 16 | 40km千兆光模块（后端） | SFP 1.25G/1.0625G 40km千兆光模块 | 只 | 2 | 1973.00 | 3946.00 |  |
| 17 | 光纤租用费 | 包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等，双芯裸光纤，禁止串联，5年租赁费 | 条 | 1 | 10000.00 | 10000.00 |  |
| 二） | 标线 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 清除标线 | 清除原有路面标线 | ㎡ | 100 | 94.00 | 9400.00 |  |
| 19 | 标线 | 热熔实线，线宽15cm，厚1.6-1.8mm | m | 750 | 7.00 | 5250.00 |  |
| 20 | 标线 | 热熔虚线，2-4，线宽15cm，厚1.6-1.8mm | m | 200 | 3.00 | 600.00 |  |
| 21 | 横道线 | 热熔人行横道线、停止线、导流、中心黄线等，厚2.0-2.5mm | ㎡ | 55 | 170.00 | 9350.00 |  |
| 22 | 标记 | 热熔直行箭头（6m），厚2.0-2.5mm | 个 | 13 | 393.00 | 5109.00 |  |
| 23 | 标记 | 热熔转弯箭头（6m），厚2.0-2.5mm | 个 | 3 | 339.00 | 1017.00 |  |
| 24 | 标记 | 热熔直行转弯箭头（6m），厚2.0-2.5mm | 个 | 3 | 446.00 | 1338.00 |  |
| 25 | 标记 | 热熔左右转弯箭头（6m），厚2.0-2.5mm | 个 | 3 | 444.00 | 1332.00 |  |
| 三） | 标志 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 标杆 | φ159×3000mm双柱式标志杆及砼基础（双柱按1根计量），详见图纸 | 根 | 1 | 8022.00 | 8022.00 |  |
| 27 | 标志板 | 3700×800mm标志，IV类反光膜，底板为铝板，厚2mm | 块 | 1 | 2959.00 | 2959.00 |  |
| 28 | 标志 | φ1200mm标志移位，含拆除、运输、安装等，含固定用紧固件 | 块 | 4 | 289.00 | 1156.00 |  |
| 29 | 防撞护栏 | 迁移双面型防撞护栏，含拆解、割除立柱、运输、打孔、打桩安装、混凝土灌缝等，立柱为新建 | m | 50 | 280.00 | 14000.00 |  |
| 四） | 电子警察 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 电警杆 | φ320电警杆移位，含拆除、运输、安装、恢复等，新建杆件基础1.2*1.2*2m，含土方 | 根 | 2 | 7500.00 | 15000.00 |  |
| 31 | 电警杆 | φ240电警杆移位，含拆除、运输、安装、恢复等，新建杆件基础1.2*1.2*1.6m，含土方 | 根 | 1 | 6362.00 | 6362.00 |  |
| 32 | 摄像机 | 摄像机移位，含拆除、运输、安装、调试等，含固定用紧固件 | 套 | 4 | 578.00 | 2312.00 |  |
| 33 | 补光灯 | 补光灯移位，含拆除、运输、安装、调试等，含固定用紧固件 | 套 | 9 | 347.00 | 3123.00 |  |
| 34 | 监控球机 | 监控球机移位，含拆除、运输、安装、调试等，含固定用紧固件 | 套 | 2 | 578.00 | 1156.00 |  |
| 35 | 设备控制机箱 | 电警设备大机箱移位，含拆除、运输、安装、调试、恢复等，新建机箱基础1*0.8*1m，含土方 | 台 | 1 | 850.00 | 850.00 |  |
| 36 | 抱杆机箱 | 抱杆机箱移装，含拆除、运输、安装、调试等，含固定用紧固件 | 台 | 3 | 150.00 | 450.00 |  |
| 37 | 电缆保护管 | DN75PE增强 塑料管，含开挖、埋管、废料外运、恢复（或回填）等所有内容 | m | 100 | 79.00 | 7900.00 |  |
| 38 | 总电源线及敷设 | Rvv3×2.5mm | m | 20 | 12.00 | 240.00 |  |
| 39 | 电源线及敷设 | RVV3×1.5mm | m | 450 | 11.00 | 4950.00 |  |
| 40 | 摄象机电源线及敷设 | RVV3×1mm | m | 150 | 9.00 | 1350.00 |  |
| 41 | 光纤及敷设 | 4芯 | 米 | 450 | 5.00 | 2250.00 |  |
| 42 | 补光灯控制线及敷设 | Rvv6×0.5mm | 米 | 110 | 9.00 | 990.00 |  |
| 43 | 光纤熔接 | 光纤熔接包跳线 | 处 | 3 | 600.00 | 1800.00 |  |
| 44 | 接入调试 | 各类交换机安装调试，终端接入公安专用网络并调试正常 | 项 | 1 | 8500.00 | 8500.00 |  |
| 45 | 人（手）孔井 | 砖砌公安窨井及复合材料井盖，500×500，含土方及所有工作内容 | 座 | 3 | 599.00 | 1797.00 |  |
| 46 | 标志牌 | 抓拍提示牌2000*1000 | 块 | 3 | 820.00 | 2460.00 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  | 227385.00 |  |
| 振中路－Y510（路口） |  |  |  |  |  |  |  |
| 一） | 信号灯 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灯杆 | φ320信号灯杆移位，含拆除、运输、安装、恢复等，新建杆件基础1.2*1.2*1.8m，含土方 | 根 | 2 | 6800.00 | 13600.00 |  |
| 2 | 灯杆 | φ240信号灯杆移位，含拆除、运输、安装、恢复等，新建杆件基础1*1*1.5m，含土方 | 根 | 2 | 5552.00 | 11104.00 |  |
| 3 | 灯杆 | φ114人行灯杆移位，含拆除、运输、安装、恢复等，新建杆件基础0.6*0.6*0.8m，含土方 | 根 | 4 | 578.00 | 2312.00 |  |
| 4 | 灯杆 | 新建φ114人行灯杆移位，运输、安装等，新建杆件基础0.6*0.6*0.8m，含土方 | 根 | 3 | 1388.00 | 4164.00 |  |
| 5 | 信号灯 | 车行信号灯移位，JX400L-3LED，含拆除、运输、安装、调试等，含固定用紧固件 | 套 | 8 | 404.00 | 3232.00 |  |
| 6 | 信号灯 | 人行信号灯移位，JX300L，含拆除、运输、安装、调试等，含固定用紧固件 | 套 | 8 | 323.00 | 2584.00 |  |
| 7 | 电源箱 | 电源箱移位，含拆除、运输、安装、恢复等，新建电源箱基础0.6*0.6*0.8m，含土方 | 台 | 1 | 578.00 | 578.00 |  |
| 8 | 设备控制机箱 | 宝康信号机移位，含拆除、运输、安装、调试、恢复等，新建机箱基础1*0.8*1m，含土方 | 台 | 1 | 850.00 | 850.00 |  |
| 9 | 管内配线 | 管内穿电源线，YJV3×10mm² | m | 500 | 41.00 | 20500.00 |  |
| 10 | 管内配线 | 管内穿电缆线，RVV4×1.5mm² | m | 1200 | 15.00 | 18000.00 |  |
| 11 | 电缆保护管 | DN75PE增强 塑料管，含开挖、埋管、废料外运、恢复（或回填）等所有内容 | m | 100 | 79.00 | 7900.00 |  |
| 12 | 电缆保护管 | DN50PE增强塑料管，含开挖、埋管、废料外运、恢复（或回填）等所有内容 | m | 50 | 61.00 | 3050.00 |  |
| 13 | 人（手）孔井 | 砖砌公安窨井及复合材料井盖，500×500，含土方及所有工作内容 | 座 | 5 | 599.00 | 2995.00 |  |
| 14 | 1光4电千兆工业交换机 | 支持4个10/100/1000Base-X电口和1个1000Base-X FC/ST/SC光口，交换容量10G，IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70℃。 | 台 | 1 | 2220.00 | 2220.00 |  |
| 15 | 40km千兆光模块（后端） | SFP 1.25G/1.0625G 40km千兆光模块 | 只 | 2 | 1973.00 | 3946.00 |  |
| 16 | 光纤租用费 | 包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等，双芯裸光纤，禁止串联，5年租赁费 | 条 | 1 | 10000.00 | 10000.00 |  |
| 二） | 标线 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 清除标线 | 清除原有路面标线 | ㎡ | 20 | 94.00 | 1880.00 |  |
| 18 | 标线 | 热熔实线，线宽15cm，厚1.6-1.8mm | m | 300 | 7.00 | 2100.00 |  |
| 19 | 标线 | 热熔虚线，2-4，线宽15cm，厚1.6-1.8mm | m | 100 | 3.00 | 300.00 |  |
| 20 | 横道线 | 热熔人行横道线、停止线、导流、中心黄线等，厚2.0-2.5mm | ㎡ | 25 | 170.00 | 4250.00 |  |
| 21 | 标记 | 热熔直行箭头（6m），厚2.0-2.5mm | 个 | 2 | 393.00 | 786.00 |  |
| 22 | 标记 | 热熔左右转弯箭头（6m），厚2.0-2.5mm | 个 | 6 | 444.00 | 2664.00 |  |
| 三） | 标志 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 标志 | φ1200mm标志移位，含拆除、运输、安装等，含固定用紧固件 | 块 | 8 | 289.00 | 2312.00 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  | 121327.00 |  |
| 镇中路－邹新路（路口） |  |  |  |  |  |  |  |
| 一） | 信号灯 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灯杆 | φ240信号灯杆移位，含拆除、运输、安装、恢复等，新建杆件基础1*1*1.5m，含土方 | 根 | 4 | 5552.00 | 22208.00 |  |
| 2 | 灯杆 | φ114人行灯杆移位，含拆除、运输、安装、恢复等，新建杆件基础0.6*0.6*0.8m，含土方 | 根 | 4 | 578.00 | 2312.00 |  |
| 3 | 信号灯 | 车行信号灯移位，JX400L-3LED，含拆除、运输、安装、调试等，含固定用紧固件 | 套 | 8 | 404.00 | 3232.00 |  |
| 4 | 信号灯 | 人行信号灯移位，JX300L，含拆除、运输、安装、调试等，含固定用紧固件 | 套 | 8 | 323.00 | 2584.00 |  |
| 5 | 电源箱 | 电源箱移位，含拆除、运输、安装、恢复等，新建电源箱基础0.6*0.6*0.8m，含土方 | 台 | 1 | 578.00 | 578.00 |  |
| 6 | 设备控制机箱 | 宝康信号机移位，含拆除、运输、安装、调试、恢复等，新建机箱基础1*0.8*1m，含土方 | 台 | 1 | 850.00 | 850.00 |  |
| 7 | 管内配线 | 管内穿电源线，YJV3×10mm² | m | 50 | 41.00 | 2050.00 |  |
| 8 | 管内配线 | 管内穿电缆线，RVV4×1.5mm² | m | 1200 | 15.00 | 18000.00 |  |
| 9 | 电缆保护管 | DN75PE增强 塑料管，含开挖、埋管、废料外运、恢复（或回填）等所有内容 | m | 100 | 79.00 | 7900.00 |  |
| 10 | 电缆保护管 | DN50PE增强塑料管，含开挖、埋管、废料外运、恢复（或回填）等所有内容 | m | 50 | 61.00 | 3050.00 |  |
| 11 | 水平导向钻进 | DN75PE增强塑料管牵引（不计主材） | m | 30 | 260.00 | 7800.00 |  |
| 12 | 水平导向钻进 | DN75PE增强塑料管牵引（只计主材） | m | 90 | 43.00 | 3870.00 |  |
| 13 | 人（手）孔井 | 砖砌公安窨井及复合材料井盖，500×500，含土方及所有工作内容 | 座 | 5 | 599.00 | 2995.00 |  |
| 14 | 1光4电千兆工业交换机 | 支持4个10/100/1000Base-X电口和1个1000Base-X FC/ST/SC光口，交换容量10G，IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70℃。 | 台 | 1 | 2220.00 | 2220.00 |  |
| 15 | 40km千兆光模块（后端） | SFP 1.25G/1.0625G 40km千兆光模块 | 只 | 2 | 1973.00 | 3946.00 |  |
| 16 | 光纤租用费 | 包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等，双芯裸光纤，禁止串联，5年租赁费 | 条 | 1 | 10000.00 | 10000.00 |  |
| 二） | 标线 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 清除标线 | 清除原有路面标线 | ㎡ | 20 | 94.00 | 1880.00 |  |
| 18 | 标线 | 热熔实线，线宽15cm，厚1.6-1.8mm | m | 600 | 7.00 | 4200.00 |  |
| 19 | 标线 | 热熔虚线，2-4，线宽15cm，厚1.6-1.8mm | m | 200 | 3.00 | 600.00 |  |
| 20 | 横道线 | 热熔人行横道线、停止线、导流、中心黄线等，厚2.0-2.5mm | ㎡ | 50 | 170.00 | 8500.00 |  |
| 21 | 标记 | 热熔直行箭头（6m），厚2.0-2.5mm | 个 | 4 | 393.00 | 1572.00 |  |
| 三） | 标志 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 标志 | φ1200mm标志移位，含拆除、运输、安装等，含固定用紧固件 | 块 | 8 | 289.00 | 2312.00 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  | 112659.00 |  |
| 灯城路－通灵路（路口） |  |  |  |  |  |  |  |
| 一） | 信号灯 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灯杆 | φ240信号灯杆移位，含拆除、运输、安装、恢复等，新建杆件基础1*1*1.5m，含土方 | 根 | 4 | 5552.00 | 22208.00 |  |
| 2 | 灯杆 | φ114人行灯杆移位，含拆除、运输、安装、恢复等，新建杆件基础0.6*0.6*0.8m，含土方 | 根 | 4 | 578.00 | 2312.00 |  |
| 3 | 信号灯 | 车行信号灯移位，JX400L-3LED，含拆除、运输、安装、调试等，含固定用紧固件 | 套 | 6 | 404.00 | 2424.00 |  |
| 4 | 信号灯 | 人行信号灯移位，JX300L，含拆除、运输、安装、调试等，含固定用紧固件 | 套 | 8 | 323.00 | 2584.00 |  |
| 5 | 电源箱 | 电源箱移位，含拆除、运输、安装、恢复等，新建电源箱基础0.6*0.6*0.8m，含土方 | 台 | 1 | 578.00 | 578.00 |  |
| 6 | 设备控制机箱 | 宝康信号机移位，含拆除、运输、安装、调试、恢复等，新建机箱基础1*0.8*1m，含土方 | 台 | 1 | 850.00 | 850.00 |  |
| 7 | 管内配线 | 管内穿电源线，YJV3×10mm² | m | 350 | 41.00 | 14350.00 |  |
| 8 | 管内配线 | 管内穿电缆线，RVV4×1.5mm² | m | 1000 | 15.00 | 15000.00 |  |
| 9 | 电缆保护管 | DN75PE增强 塑料管，含开挖、埋管、废料外运、恢复（或回填）等所有内容 | m | 100 | 79.00 | 7900.00 |  |
| 10 | 电缆保护管 | DN50PE增强塑料管，含开挖、埋管、废料外运、恢复（或回填）等所有内容 | m | 50 | 61.00 | 3050.00 |  |
| 11 | 水平导向钻进 | DN75PE增强塑料管牵引（不计主材） | m | 90 | 260.00 | 23400.00 |  |
| 12 | 水平导向钻进 | DN75PE增强塑料管牵引（只计主材） | m | 270 | 43.00 | 11610.00 |  |
| 13 | 人（手）孔井 | 砖砌公安窨井及复合材料井盖，500×500，含土方及所有工作内容 | 座 | 4 | 599.00 | 2396.00 |  |
| 14 | 1光4电千兆工业交换机 | 支持4个10/100/1000Base-X电口和1个1000Base-X FC/ST/SC光口，交换容量10G，IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70℃。 | 台 | 1 | 2220 | 2220 |  |
| 15 | 40km千兆光模块（后端） | SFP 1.25G/1.0625G 40km千兆光模块 | 只 | 2 | 1973.00 | 3946.00 |  |
| 16 | 光纤租用费 | 包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等，双芯裸光纤，禁止串联，5年租赁费 | 条 | 1 | 10000.00 | 10000.00 |  |
| 二） | 标志 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 标志 | φ1200mm标志移位，含拆除、运输、安装等，含固定用紧固件 | 块 | 8 | 289.00 | 2312.00 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  | 127140.00 |  |
| 康庄大道－市场北路（路口） |  |  |  |  |  |  |  |
| 一） | 信号灯 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灯杆 | φ320信号灯杆移位，含拆除、运输、安装、恢复等，新建杆件基础1.2*1.2*1.8m，含土方 | 根 | 2 | 6800.00 | 13600.00 |  |
| 2 | 灯杆 | φ240信号灯杆移位，含拆除、运输、安装、恢复等，新建杆件基础1*1*1.5m，含土方 | 根 | 1 | 5552.00 | 5552.00 |  |
| 3 | 灯杆 | φ114人行灯杆移位，含拆除、运输、安装、恢复等，新建杆件基础0.6*0.6*0.8m，含土方 | 根 | 4 | 578.00 | 2312.00 |  |
| 4 | 信号灯 | 车行信号灯移位，JX400L-3LED，含拆除、运输、安装、调试等，含固定用紧固件 | 套 | 6 | 404.00 | 2424.00 |  |
| 5 | 信号灯 | 人行信号灯移位，JX300L，含拆除、运输、安装、调试等，含固定用紧固件 | 套 | 6 | 323.00 | 1938.00 |  |
| 6 | 电源箱 | 电源箱移位，含拆除、运输、安装、恢复等，新建电源箱基础0.6*0.6*0.8m，含土方 | 台 | 1 | 578.00 | 578.00 |  |
| 7 | 设备控制机箱 | 宝康信号机移位，含拆除、运输、安装、调试、恢复等，新建机箱基础1*0.8*1m，含土方 | 台 | 1 | 850.00 | 850.00 |  |
| 8 | 管内配线 | 管内穿电源线，YJV3×10mm² | m | 600 | 41.00 | 24600.00 |  |
| 9 | 管内配线 | 管内穿电缆线，RVV4×1.5mm² | m | 1000 | 15.00 | 15000.00 |  |
| 10 | 电缆保护管 | DN75PE增强 塑料管，含开挖、埋管、废料外运、恢复（或回填）等所有内容 | m | 50 | 79.00 | 3950.00 |  |
| 11 | 电缆保护管 | DN50PE增强塑料管，含开挖、埋管、废料外运、恢复（或回填）等所有内容 | m | 50 | 61.00 | 3050.00 |  |
| 12 | 水平导向钻进 | DN75PE增强塑料管牵引（不计主材） | m | 80 | 260.00 | 20800.00 |  |
| 13 | 水平导向钻进 | DN75PE增强塑料管牵引（只计主材） | m | 240 | 43.00 | 10320.00 |  |
| 14 | 人（手）孔井 | 砖砌公安窨井及复合材料井盖，500×500，含土方及所有工作内容 | 座 | 4 | 599.00 | 2396.00 |  |
| 15 | 1光4电千兆工业交换机 | 支持4个10/100/1000Base-X电口和1个1000Base-X FC/ST/SC光口，交换容量10G，IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70℃。 | 台 | 1 | 2220.00 | 2220.00 |  |
| 16 | 40km千兆光模块（后端） | SFP 1.25G/1.0625G 40km千兆光模块 | 只 | 2 | 1973.00 | 3946.00 |  |
| 17 | 光纤租用费 | 包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等，双芯裸光纤，禁止串联，5年租赁费 | 条 | 1 | 10000.00 | 10000.00 |  |
| 二） | 标线 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 清除标线 | 清除原有路面标线 | ㎡ | 100 | 94.00 | 9400.00 |  |
| 19 | 标线 | 热熔实线，线宽15cm，厚1.6-1.8mm | m | 350 | 7.00 | 2450.00 |  |
| 20 | 标线 | 热熔虚线，2-4，线宽15cm，厚1.6-1.8mm | m | 100 | 3.00 | 300.00 |  |
| 21 | 横道线 | 热熔人行横道线、停止线、导流、中心黄线等，厚2.0-2.5mm | ㎡ | 30 | 170.00 | 5100.00 |  |
| 22 | 标记 | 热熔直行箭头（6m），厚2.0-2.5mm | 个 | 8 | 393.00 | 3144.00 |  |
| 23 | 标记 | 热熔直行转弯箭头（6m），厚2.0-2.5mm | 个 | 6 | 446.00 | 2676.00 |  |
| 三） | 标志 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 标志 | φ1200mm标志移位，含拆除、运输、安装等，含固定用紧固件 | 块 | 6 | 289.00 | 1734.00 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  | 148341.00 |  |
|  | 分部分项合计 |  |  |  |  | 862419.00 |  |

注：

1、本项目实行综合单价、总价双控，凡投标清单单价超过采购清单单价或投标总价超过清单总价的，按符合性审查不通过处理。

2、实施方案PDF图纸详见常州政府采购网采购公告附件。

- 第五章 拟签订的合同文本

采购人（以下称甲方）:                       合同编号：

供应商（以下称乙方）:                       签订地点：

合同时间：    年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称：腾龙路沿线路口信号灯及电子警察迁移安装服务

2、采购内容：对腾龙路新西路口、腾龙路岳杨路口等6个路口信号灯及电子警察停止使用，进行迁移安装服务。

3、服务范围：腾龙路新西路口、腾龙路岳杨路口等6个路口，具体详见服务清单及实施方案图

4、合同履行期限：合同签订后30日历天完成迁移安装并通过验收。

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写），本项目为固定单价合同，合同价应包含但不限于本磋商文件《服务清单》所列的服务、随配货物附件，备品备件，垂直运输、成品保护（自身及其他各专业成品），工具，劳务，运抵至项目现场指定地点（含工地卸货），安装，调试，维护，各项措施费、管理，培训，保险，利润，税金，政策性文件规定、合同包含的所有风险、责任以及相关专业配合费、检测费用，开洞口、封堵、垃圾清运、现场清理、二次深化设计布局图，直至通过其他相关单位的验收，全程技术支持（包括但不限于技术资料、图纸的提供等）、人员培训至交付使用和承诺维保期内的免费质量包修和售后服务等全过程服务费用，所有清单均含安装水电费，具体费用供应商单位自行考虑。中标采购清单见合同附件。

第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）磋商文件；

（2）响应文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

磋商文件、响应文件、合同条款及中标通知书，中标人在响应、评审过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第四条　甲、乙权利保证

一：甲方权利义务

1、代表和维护产权人及使用人的合法权益；

2、不得干涉乙方依法或依本合同规定内容所进行的管理活动；

3、在处理特殊事件和紧急、突发事件时，对乙方单位的项目人员有直接指挥权。负责处理非乙方原因而产生的各种纠纷；

4、审定乙方上报的各类方案；

5、检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况；

6、审定乙方提出的管理服务进度计划；

7、协助乙方做好项目服务管理工作；

8、法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

二：乙方权利义务

1、1、乙方应按磋商文件规定的服务要求、技术要求、成果要求向甲方提供服务。

2、接受甲方各项管理及考核；

3、自主开展各项项目服务活动、但不得侵害甲方、使用人及他人的合法权益，不得利用提供服务的便利获取不当利益；

4、建立、保存项目实施过程中的档案资料，及时向甲方公告本管理区域内的重大服务事项；

5、不得将本项目服务及责任转嫁给第三方，或分割或转包第三方；

6、在任何情况下（如灾害天气期间或重大活动期间），乙方均应保质保量按时完成甲方安排的指令性任务，不得以任何理由推脱和拒绝甲方的工作任务；

7、法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

8、知识产权：采购人在使用成果任何部分时不受任何关于侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的指控（采购人是免责的）。如果任何第三方提出侵权指控，中标人承担一切与之有关的责任。

9、在项目实施或服务过程中，乙方必须采取必要的安全措施，费用含在合同价格内，期间发生的人员事故等一切责任均由乙方负责，采购人不承担任何法律及经济责任。

第五条　项目服务质量要求：合格，一次性通过采购人及相关部门验收。

1、乙方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则甲方有权拒绝验收。

2、技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方应保证甲方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，乙方应负责交涉并承担一切费用和法律责任。

3、乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

4、乙方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方应按招标书的有关规定提供合格货物及服务，质量符合国家通用标准。

第六条　验收

1、验收标准：乙方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足采购文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和乙方承诺的其它指标。

2、根据甲方检验的结果或当地相关部门的检验结果，或者在2年维保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权以书面形式通知乙方维修或更换，并满足相关要求。

4、甲方及相关单位根据合同规定的内容和验收标准进行验收，经验收合格后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

5、如双方对验收结果有分歧，由双方认可的第三方权威机构的验收结果为准，相关费用由有过失的一方支付。

第七条、售后服务

1.本项目免费维保期为验收合格后2年。

2、乙方应以优良的服务态度，设备在质保期内发生软、硬件故障，报修后2小时内响应，确定问题后根据实际情况4小时内紧急处理，8小时以内完成采购单位提出的维修要求。如需更换设备或送修，必须在两天（48小时）内负责解决。否则甲方将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。

3.其它按乙方投标文件及相关承诺中等同或优于采购文件的要求执行。

第八条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具增值税发票。

2、结算方法：本合同采用固定全费用综合单价（单价以乙方的分项投标报价×磋商最终报价/投标总价），数量按实结算，如无参考单价则由甲乙双方共同确定综合单价，数量按实际发生结算。

3、付款方式：

合同签订后支付合同价的10%，项目经审计审定后支付至结算审定价的80%，维保期2年满后30天内支付结算审定价20%的余款（期间均不计利息）。

第九条　违约责任

1、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

2、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，甲方有权解除合同。逾期超过1年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

3、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

4、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金。

5、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

6、其他：

第十条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十一条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十三条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 （1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式5份，甲方 2 份，乙方2 份，代理机构 1 份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（投标人）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

- 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、响应文件封面

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

二、报价一览表（实质性格式）

（一）供应商在提交响应文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交报价一览表，报价一览表格式以投标工具中的为准。

三、报价明细表（实质性格式）

项目编号/包号：_____________________

项目名称：_______________________

按采购清单格式编制

注：

1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应磋商文件。

供应商名称（加盖CA电子公章）：____________

日期：_____年______月______日

## 四、中小企业声明函（实质性格式）

## 注意事项：请按照第二章第一节《供应商须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于            （磋商文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （磋商文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：   年   月   日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

- 六、项目实施方案

磋商文件中提出的需求是最基本的服务要求，各供应商须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 供应商应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 供应商认为需要添加的内容

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

八、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位 ：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

十一、联合体协议（实质性格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加采购人组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（加盖CA电子公章）：

日 期：________年____月____日

十二、响应函（实质性格式）

致：                      ：

根据贵方的项目编号：             磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日 期：________年____月____日

十三、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 磋商文件技术参数 | 响应文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

- 请按上表格式，依照磋商文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据磋商文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；磋商文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如供应商提供的货物或服务与磋商文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足磋商文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

十四、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

后附业绩证明材料。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料