天目湖镇毛尖村村民活动中心建设工程清单与控制价编制说明

- 工程概况及招标范围：

本工程为天目湖镇毛尖村村民活动中心建设工程，建筑面积约820.8平米。具体招标范围明确如下：

- 本次招标范围具体为：天目湖镇毛尖村村民活动中心土建及配套水电；具体详见工程量清单。

- 不在本次招标范围的内容有：室内装修、洁具、空调(含空调室内外机电源管线)、水表井、砖砌阀门井、智能化、家具软装、室外铺装景观、室外花坛、室外排水沟及挡墙。

- 工程类别详见工程类别单；安全文明施工费暂计基本费、扬尘污染防治费，结算时按招标文件中相关条款及相关文件执行。

- 三、工程量清及控制价编制依据：施工设计图纸文件、建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013)、2014《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014《江苏省安装工程计价定额》、2014费用定额及招标文件、跟踪审计标底审核意见等。控制价中材料价格按常州市2024年2月份工程造价信息计取，部分材料按市场行情酌情定价；人工工资按苏建函价【2023】391号文调整。

四、本项目计价按营改增一般计税法计取。

五、本工程除素水泥浆、干硬性水泥砂浆以外所用砂浆均为预拌商品砂浆（无论清单项目特征是否注明砂浆拌和方式），投标人应按此要求报价，并含在相应的投标综合单价内，结算时不再进行调整。

六、所有门窗综合单价中已包含制作、运输、安装到位、优质五金配件（滑轮个数满足实际需要）、门窗框灌浆、封堵及可能发生的所有费用，投标人在投标时应综合考虑在投标报价中，结算时不另行增加费用。

七、本工程推荐使用品牌见“类似材料、设备品牌一览表”，承包人可使用“类似材料、设备品牌一览表”中的同等档次、质量为优等品的其他品牌。

（1）如承包人拟使用同等档次、质量为优等品的其他品牌，须在要求澄清招标文件的截止时间前提出，发包人将对该品牌的性能、技术指标、技术参数、质量、使用寿命等方面进行审查，如该品牌均不低于推荐品牌相应性能、技术指标、技术参数、质量、使用寿命等方面的要求，发包人将补充该品牌至招标文件推荐品牌中，并以招标文件补充文件形式公开发布至所有投标人。

（2）承包人在投标时应明确所选的材料品牌，如果承包人未在投标文件中明确所选的材料、设备品牌，成交后由承包人在发包人提供的“类似材料、设备品牌一览表”中选定一种品牌，经发包人同意后方可使用，且投标报价不作调整。如果承包人选择其他品牌的材料、设备，须经发包人同意后方可使用，且材料、设备价格应由承包人、监理人、发包人、跟踪审计通过市场询价等方式确定，确定的价格应低于承包人的投标报价。

（3）承包人未经发包人同意擅自使用其他品牌的材料、设备，发包人有权要求承包人立即更换，承包人应提供整改方案报监理人审批，监理人在更换后再次进行检查和检验，由此产生的费用、造成发包人的损失和工期延误，均由承包人承担；如发包人不要求承包人进行更换的，材料、设备价格应由承包人、监理人、发包人、跟踪审计通过市场询价等方式确定，确定的价格应低于承包人的投标报价。

（4）承包人采购和使用假冒伪劣的材料、设备，承包人应立即更换，并提供整改方案报监理人审批，监理人在更换后再次进行检查和检验，由此产生的费用、造成发包人的损失和工期延误，均由承包人承担。

类似材料、设备品牌一览表

| 序号 | 材料、设备名称 | 品牌（简称） | 供应厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材 | 沙钢 | 江苏沙钢集团有限公司 | 类似于所列品牌产品中的优等品或同等档次、质量为优等品的其他品牌 |
|  |  | 永钢 | 江苏永钢集团有限公司 |  |
|  |  | 中天钢铁 | 中天钢铁集团有限公司 |  |
|  |  | 鞍钢 | 鞍山钢铁集团有限公司 |  |
|  |  | 无锡新三洲 | 无锡新三洲特钢有限公司 |  |
| 2 | 水泥 | 扬子 | 江苏扬子水泥有限公司 | 类似于所列品牌产品中的优等品或同等档次、质量为优等品的其他品牌 |
|  |  | 金峰 | 江苏金峰水泥集团有限公司 |  |
|  |  | 南方 | 南方水泥有限公司 |  |
| 3 | 外墙涂料 | 立邦 | 立邦涂料（中国）有限公司 | 类似于所列品牌产品中的优等品或同等档次、质量为优等品的其他品牌，满足环保E0级或以上要求 |
|  |  | 多乐士 | 阿克苏诺贝尔漆油（上海）有限公司 |  |
|  |  | 晨光 | 江苏晨光涂料有限公司 |  |
| 4 | 防水材料 | 恒顺 | 江苏恒顺防水材料有限公司 | 类似于所列品牌产品中的优等品或同等档次、质量为优等品的其他品牌 |
|  |  | 太湖 | 宜兴市太湖防水材料有限公司 |  |
|  |  | 天元 | 潍坊天元防水材料股份有限公司 |  |
| 5 | 玻璃 | 南玻 | 中国南玻集团股份有限公司 | 类似于所列品牌产品中的优等品或同等档次、质量为优等品的其他品牌 |
|  |  | 浙江长兴 | 浙江长兴玻璃有限公司 |  |
|  |  | 山东蓝星 | 山东蓝星玻璃（集团）有限公司 |  |
|  |  | 台玻 | 台玻长江玻璃有限公司 |  |
| 6 | 门窗铝型材 | 龙鼎 | 江苏龙鼎集团有限公司 | 类似于所列品牌产品中的优等品或同等档次、质量为优等品的其他品牌 |
|  |  | 鑫裕 | 江阴鑫裕装潢材料有限公司 |  |
|  |  | 华铝 | 浙江华铝铝业股份有限公司 |  |
| 7 | 电线、电缆 | 上上 | 江苏上上电缆集团公司 | 类似于所列品牌产品中的优等品或同等档次、质量为优等品的其他品牌 |
|  |  | 远东 | 江苏远东电缆有限公司 |  |
|  |  | 熊猫 | 上海熊猫线缆股份公司 |  |
| 8 | 给排水、电工塑料管 | 联塑 | 广东联塑管业科技有限公司 | 类似于所列品牌产品中的优等品或同等档次、质量为优等品的其他品牌 |
|  |  | 公元 | 公元塑业集团有限公司 |  |
|  |  | 中财 | 浙江中财管道科技股份有限公司 |  |
| 9 | 照明灯具 | 雷士 | 惠州雷士光电科技有限公司 | 类似于所列品牌产品中的优等品或同等档次、质量为优等品的其他品牌 |
|  |  | 欧普照明 | 广东欧普照明有限公司 |  |
|  |  | TCL | TCL集团股份有限公司 |  |
| 10 | 开关、插座 | 德力西 | 中国德力西控股集团 | 类似于所列品牌产品中的优等品或同等档次、质量为优等品的其他品牌 |
|  |  | 鸿雁 | 杭州鸿雁电器有限公司 |  |
|  |  | 公牛 | 公牛集团股份有限公司 |  |
| 11 | 配电箱元器件 | 上海人民 | 上海人民电器厂 | 类似于所列品牌产品中的优等品或同等档次、质量为优等品的其他品牌 |
|  |  | 正泰 | 正泰电器股份有限公司 |  |
|  |  | 常熟开关 | 常熟开关制造有限公司 |  |
| 12 | 镀锌钢管 | 国强 | 江苏镀锌实业有限公司 | 类似于所列品牌产品中的优等品或同等档次、质量为优等品的其他品牌 |
|  |  | 金州 | 浙江金洲管道科技股份有限公司 |  |
|  |  | 天津友发 | 天津友发钢管集团股份有限公司 |  |
| 13 | 阀门 | 上海标一 | 上海标一阀门有限公司 | 类似于所列品牌产品中的优等品或同等档次、质量为优等品的其他品牌 |
|  |  | 上阀 | 上海阀门厂股份有限公司 |  |
|  |  | 埃美柯 | 上海埃美柯阀门有限公司 |  |

注：承包人提供的材料、设备品牌应为《类似材料、设备品牌一览表》中供应厂家或其控股、授权单位生产的正品。

八、因设计图纸不详尽，控制价中以下项目或材料作暂估价处理。

暂定材料、项目暂估价一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化粪池1座 | 项 | 13000 | 专业工程暂估价 |
| 2 | 外立面仿木纹格栅 | 项 | 40000 | 专业工程暂估价 |
| 3 | 钢结构雨棚 | 项 | 80000 | 专业工程暂估价 |

九、投标文件中投标报价材料消耗量低于完成清单要求的实物工作量的最低标准数量的，作废标处理。投标单位不得以自有机械设备和材料作为投标文件中明显低于材料市场价格的报价理由。

十、图纸中不明确的和设计沟通后做法说明：

1、外墙灰泥涂料改外墙涂料，具体详见清单；

2、内墙及天棚面层灰泥和腻子取消；

3、内墙基层：一般抹灰、柱、梁面一般抹灰、内墙卫生间、内墙水井、强弱电间抹灰、天棚抹灰方案统一优化为10厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平、取消专用界面剂一道甩毛；

4、洗漱台、卫生间隔断、无障碍扶手取消；

5、集成吊顶、铝扣板吊顶、室内墙地砖取消；

6、卫生间门、室内门取消。