常州市政府采购项目

竞争性谈判文件示范文本

（试行）（2022年版）

项目名称：华罗庚高新区雨污水分流工程（一期）电子警察采购项目

项目编号/包号：JSZC-320413-CZMY-T2024-0005

采 购 人：江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区管理委员会

采购代理机构：常州名源全过程工程咨询有限公司

使用说明

为促进政府采购活动的公开、公平和公正进行，进一步优化我市政府采购营商环境，提高谈判文件编制质量和采购工作效率，根据政府采购有关法律法规及政策要求，制定《常州市政府采购项目竞争性谈判文件示范文本（试行）（2022年版）》（以下简称《示范文本》），并在我市政府采购项目中推广使用。

一、适用范围

《示范文本》适用于我市采用竞争性谈判方式采购的政府采购项目。

二、填写规则

条款中以空格和下划横线“___”形式标记的部分，为采购人或采购代理机构需要填写的内容。采购人或采购代理机构应根据采购项目具体特点和实际需要进行具体化填写，确实没有需要填写的，在空格或下划横线“___”中用“ / ”标记。

条款中以“□”形式标记的内容，为采购人或采购代理机构需要确定的选项。编制谈判文件时，适用于本项目的选项标记为“■”，不适用于本项目的选项标记为“□”，或者根据项目实际情况自行选择编辑使用。

三、提示条款

《示范文本》中 “（）”形式标记的红色斜体内容，属于提示编制谈判文件的注意事项，谈判文件发出前，有关提示内容应予以删除。

四、资料表的运用

为了便于供应商高效阅览、避免遗漏重点内容，《示范文本》对第二章“供应商须知”设置了资料表形式。“供应商须知资料表”用于进一步明确“供应商须知”正文中的未尽事宜，采购人或采购代理机构在编制谈判文件时，应根据采购项目实际需要，对于需要修改和补充的内容在资料表中选择和补充列明。“供应商须知资料表”与“供应商须知”正文内容不一致的，以“供应商须知资料表”为准。

为避免谈判文件编制过程中出现的相同内容在文件中前后不一致等错误，谈判文件尽量做到相同内容只出现一次，其他章节涉及有关内容的，以标明条款号引用的方式体现。

五、采购需求与合同草案条款

《示范文本》在第四章“采购需求”部分列出了需求大纲供采购人或采购代理机构参考。

采购人或采购代理机构应当依据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规和政策要求，结合采购项目合同类型和特点，规范拟定和签署项目采购合同。在拟定合同草案条款时，应优先选择国家或行业制定推荐的有关标准或示范合同文本。

六、响应文件格式的统一与简化

为便于供应商制作响应文件，便于谈判小组评审时统一标准，《示范文本》对适宜的内容提供了统一的响应文件参考格式，尽可能对格式中需要填列的内容进行了简化，尽可能减少了格式中需要签字、盖章的要求。

七、实施及修改

请常州市各级预算单位、采购代理机构认真组织好《示范文本》的推广使用，使用中有任何意见建议，请及时与常州市财政局政府采购管理处联系。我们将及时总结经验，以进一步修订完善《示范文本》并协同推进其规范运用。

示范文本采用全流程电子化不见面交易模式，如是采用线下现场开标或者纸质投标响应文件的，可以自行调整例如提交投标文件、开标等相关内容。

采购人或代理机构可根据法律法规、政府采购政策文件等更新情况或项目具体特点，对示范文本适当进行更新或调整。

- 目      录

第一章   采购邀请	6

第二章   供应商须知	10

第三章   评审程序和评定成交的标准	23

第四章   采购需求	30

第五章   合同草案条款	40

第六章   响应文件格式	48

第一章   采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320413-CZMY-T2024-0005

2.项目名称：华罗庚高新区雨污水分流工程（一期）电子警察采购项目

3.采购方式：竞争性谈判

4.项目预算金额：301.19万元、项目最高限价（如有）：2751872元

5.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 华罗庚高新区雨污水分流工程（一期）电子警察采购项目 | 301.19 | 1 | 详见采购需求 |

6.合同履行期限：90日历天

7.本项目是否接受联合体响应：□是  ☑否。

8.本项目是否接受进口产品响应：□是  ☑否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：☑是   □否；（仅当项目涉及银行、保险、石油石化、电力、电信等行业有特殊情况的，可以接受分支机构参与）

3.2本项目是否属于政府购买服务：

□否

☑是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3 其他特定资格要求：须具有完成本项目信号和数据传输必需的通信线路资源以及范围内铺设必要的光缆和线路的许可和能力（银行、保险、石油石化、电力、电信有行业特殊情况的，可以由其法人分支机构参加投标）。

三、获取采购文件

1.时间：2024年3月19日至2024年3月21日，每天上午08:30至11:30，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台；

3.方式：供应商持政务CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2024年3月26日14点00分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，响应人登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：   /   。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210、0519-85588163

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-““苏采云”系统供应商操作手册”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动”下载相关控件和客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由响应人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资

根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）、《常州市财政局关于全面开展常州市中小企业政府采购信用融资工作的通知》等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资。金融机构根据政府采购项目中标通知书或中标合同，为中标中小企业供应商提供相应额度贷款的融资。

申请条件及操作流程等事项详见《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区管理委员会

地    址：常州市金坛区科教路126号

联系方式：17706141883

2.采购代理机构信息

名    称：常州名源全过程工程咨询有限公司

地    址：常州市金坛区金沙科技金融中心B栋1202

联系方式：17805082350

3.项目联系方式

项目联系人：袁女士

电      话：17805082350

第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性： ☑服务 □货物 □工程 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ☑否 |
| 3 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 4 | 报价 | 报价的特殊规定： □无 ☑有，具体情形：本项目采用二轮报价，响应文件中书面报价为首轮报价（首轮不唱标），第二轮报价不得高于首轮报价，第二轮报价即为最终报价；否则作无效报价文件处理。 |
| 5 | 保证金 | 免收 |
| 6 | 履约保证金 | 是，中标供应商在合同签订前，向采购人提供相当于合同总价5%的履约保证金（中标供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交），采购人将在终验完毕后返还乙方履约保证金； |
| 7 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算_60_日历天。 |
| 8 | 分包 | 本项目是否允许分包： ☑不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：__________； （2）允许分包的金额或者比例：__________； （3）其他要求：__________。 |
| 9 | 询问 | 询问送达形式：书面原件形式递交。（注：询问函：① 必须加盖供应商公章；② 以采购代理机构收到时间为准。否则采购代理机构有权拒收其递交的文件） 询问时间：2024年 月 日11:30前。 |
| 10 | 采购人对谈判文件澄清、修改时间 | 2024年3月19日至响应文件接收截止之日3日前 |
| 11 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式： 联系部门：常州名源全过程工程咨询有限公司、江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区管理委员会； 联系电话：17805082350、17706141883； 通讯地址：常州市金坛区金沙科技金融中心B座12层、常州市金坛区科教路126号。 |
| 12 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ☑成交供应商 收费标准：10000元整人民币； 缴纳时间：领取成交通知书前。 |
| 13 | 注意事项 | 1、各投标单位应认真自行踏勘施工现场的地形、道路、地下和周围环境，了解一切可能影响施工、投标报价的因素，且对自行获得的资料、信息的正确性负全部责任，因此所需费用自行承担。一旦中标，不得以不完全了解施工现场为由而提出额外的赔偿、补偿、增加费用和延长工期。 2、投标人中标后在施工过程中应确保施工人员和工地现场其他人员的安全以及施工过程中的一切安全问题，由此造成的一切责任及经济损失自行承担。 |

供应商须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审程序和评定成交的标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审程序和评定成交的标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则响应无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加竞争性谈判响应有关的费用，无论响应的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   谈判文件

- 谈判文件构成

  - 谈判文件包括以下部分：

- 谈判邀请

- 供应商须知

- 评审程序和评定成交的标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读谈判文件的全部内容。供应商应按照谈判文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对谈判文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对谈判文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取谈判文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，并对所有获取谈判文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以更正公告形式通知所有获取谈判文件的潜在供应商；不足3个工作日的，将顺延提交首次响应文件截止之日。

三   响应文件的编制

- 响应范围、响应文件中计量单位的使用及响应语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所投采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

  - 除谈判文件有特殊要求外，本项目响应所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于谈判文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和谈判文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审程序和评定成交的标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照谈判文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（谈判文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本谈判文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于谈判文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 谈判文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），响应文件中应使用原件的电子件。

  - 谈判文件要求盖章的内容，一般通过响应文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。供应商根据竞争性谈判文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，保证金除外。

- 提交响应截止时间

  - 供应商应在竞争性谈判文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照谈判文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

- 解密

  - 采购人或采购代理机构将按谈判文件的规定，在提交响应文件截止时间的同一时间和《供应商须知资料表》约定的地点组织解密。

  - 本项目采用不见面招交易模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 供应商不足3家的，不予解密（法律法规或谈判文件另有规定的除外）。

  - 本项目不公开报价。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者谈判小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者谈判小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 谈判小组

  - 谈判小组根据政府采购有关规定和本次竞争性谈判采购项目的特点进行组建，并负责具体评审与谈判事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审程序和评定成交的标准

  - 见第三章《评审程序和评定成交的标准》。

六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最终报价最低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构自成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 终止

  - 出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但公开招标的货物、服务采购项目，经财政部门批准后可以与两家供应商进行竞争性谈判采购的情形除外。

    - 平台系统出现序号16.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为谈判文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 谈判文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 第三章   评审程序和评定成交的标准

- 响应文件的资格审查和符合性审查

  - 谈判小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行审查，并形成审查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，视为未实质性响应谈判文件。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

  - 《资格审查要求》中对格式有要求的，除谈判文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格审查要求》见下表：

资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、供应商单独参与谈判的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按谈判文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 完成本项目信号和数据传输必需的通信线路资源以及范围内铺设必要的光缆和线路的许可和能力的相关证书； | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按谈判文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过谈判文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（谈判文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足谈判文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照谈判文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按谈判文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足谈判文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按谈判文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 进口产品 （如有） | 谈判文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 16 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。 |

- 谈判、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

  - 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将及时通过苏彩云系统平台系统以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

  - 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，谈判小组会将通过苏彩云系统平台系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过苏彩云系统平台系统提交最终报价。

  - 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含谈判文件全部内容，如最终分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价进行调整。谈判小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 谈判文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：____________________________

☑无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》3.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。如是专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照谈判文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按谈判文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）：______。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）：_________。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购（如涉及）：______________。

- 谈判环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足谈判文件★号条款或谈判文件技术指标超出谈判文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照谈判小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过谈判文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（谈判文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：_________________。

- 评定成交的标准与确定成交候选人名单

  - 谈判小组将从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价（如有按本章节进行算术修正或政策调整的，以修正或调整后的最终报价计算）由低到高的顺序提出不少于3名成交候选人，并编写评审报告。

  - 谈判小组要对评审结果进行复核，特别是对排名第一的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 谈判小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 第四章   采购需求

- 采购标的

1.采购标的：华罗庚高新区雨污水分流工程（一期）电子警察采购项目

2.因项目须通过专线对接上级平台实现数据接入，统一管理：包括网络传输设备信息、控制的接入，系统实现统一的监视，采集数据的接入，通过简单、直观的操作，高效的完成信号管控任务。综上所述，该项目应由具备信号和数据传输必需的通信线路资源以及范围内铺设必要的光缆和线路的许可和能力的单位承接。

3.设备须满足公安交警部门接入且支持新能源汽车车牌抓拍、车道流量监控。

- 商务要求

1. 合同履行期限：90日历天。

2. 付款条件：

1）竣工验收合格后一个月内支付至合同价的70%；

2）审计结束后一个月内付至审定价的97%；

3）质保期满后付清余款（无息）。

注：付款时乙方需提供合法有效的全额增值税发票，否则甲方有权拒绝付款。

- 服务内容及要求

1、如出现成交供应商自身管理或沟通不利使员工通过各类渠道或以其他方式对采购人的声誉造成不利影响，以及因成交供应商服务质量或员工素质等原因有损采购人的社会公众形象、口碑等情况，成交供应商必须第一时间负责将不利影响降到最低并及时妥善处理，同时承担由此造成的声誉损失后果。采购人保留从经济、法律或其他形式向成交供应商追究责任的权利。

2、成交供应商擅自将服务合同转包或分包给第三人的，以及成交供应商违反法律法规、规章或其他相关规范性文件的规定，影响合同履行的，采购人可以单方面解除合同而无须向成交供应商支付任何费用或承担其他任何责任，由此产生的经济损失和法律责任均由成交供应商承担。

3、建筑垃圾、渣土清运施工时需配备必要的防尘抑尘设备，采取持续加压喷淋措施，禁止扬尘产生，现场运输车要封闭严密，不带泥土上路。

4、严格控制作业噪音，作业时间按市环保等有关部门规定执行并以不影响周边第三人日常生活为准。

5、作业期间要保持场地整洁卫生，建筑垃圾及时清理，做到工完场清。

- 验收标准：合格，符合国家或相关行业标准、满足采购人要求。

五、货物清单：

| 序号 | 编号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、华罗庚高新区雨污水分流工程（一期）-尧夏路改造工程-交通-监控 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一) |  | 电子警察系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 900万AI生态电警一体化抓拍单元 包含高清一体化嵌入式摄像机、室外防护罩、电源适配器、高清镜头、万向节、抱箍 20cm-80cm等成套配件；含SD卡，存储容量32GB;详见图纸设计； | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 900万AI生态卡口一体化抓拍单元 包含高清一体化嵌入式摄像机、室外防护罩、电源适配器、高清镜头、万向节、抱箍 20cm-80cm等成套配件；含SD卡，存储容量32GB;详见图纸设计； | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 030507008003 | 监控摄像设备 | 400万AI球机 含高清镜头、电杆抱箍、合设支架、防护罩、万向节、电源、抱箍 20cm-80cm及相关软件等成套配件 详见图纸设计； | 套 | 2 |  |  |
| 4 | 030412001001 | 普通灯具 | 四合一生态补光灯 含抱箍详见图纸设计； | 套 | 4 |  |  |
| 5 | 030411005002 | 接线箱 | 不锈钢弱电箱 400*500*200、304不锈钢喷塑壁厚1.0、含插座、电源防雷 220v、自动合闸 63A、抱箍 20cm-80cm、接电配套等成套配件。详见图纸设计； | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 030501010001 | 收发器 | 工业级光端机 支持4个10/100Base-X电口和1个100Base-X光口(单模单纤20kmSC)，交换容量1.6G，全线速转发，卡轨式波纹型材机壳，双电源冗余输入，5.08mm工业端子电源接口，IP40保护等级，符合EMC工业四级要求 工作温度-40~85℃ | 套 | 2 |  |  |
| 7 | 03B001 | 补充清单项目 | 光模块 千兆单模 | 块 | 2 |  |  |
| 8 | 03B002 | 补充清单项目 | GPON ONU 满足设备传输所需码流、带宽、端口等条件下，端口需有1-2个冗余 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 040205001001 | 人（手）孔井 | 线缆窖井砌筑 500*500*500 含井盖（钢筋骨架、金属包边、表面“金坛公安”字样、砼预制井盖）及井圈（钢筋骨架、砼预置井圈） | 座 | 1 |  |  |
| 10 | 030502005001 | 双绞线缆 | 五类以太网线 | m | 28 |  |  |
| 11 | 030411004001 | 配线 | 电源线，国标无氧铜RVV3*1.5 | m | 182 |  |  |
| 12 | 030411004002 | 配线 | 电源线，国标无氧铜RVV2*1.0 | m | 28 |  |  |
| 13 | 030411004003 | 配线 | 电源线，国标无氧铜RVV8*1.0 | m | 28 |  |  |
| 14 | 030502007001 | 光缆 | 4芯单模铠装光缆 | m | 182 |  |  |
| 15 | 03B003 | 补充清单项目 | 光缆熔接 含熔接、尾纤、熔接盒等 | 项 | 1 |  |  |
| 16 | 040804001001 | 配管 | 1、名称：PE管 2、规格型号：DN75 壁厚不小于5mm 3、埋地敷设 详见图纸设计 | m | 60 |  |  |
| 17 | 040205003001 | 标杆 | 1、名称：标杆 6.2米立杆，壁厚≥8mm，12米横臂 ，壁厚≥6mm 整体热浸锌，喷塑 含基础、预埋件及标杆配套配件等 详见图纸设计； | 根 | 1 |  |  |
| 18 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管敷设公称直径 PVC ￠20 | m | 50 |  |  |
| 19 | 050307009002 | 标志牌 | 前方监控交通违法告知牌 设置有电子警察全路段安装“交通违法监控”标志，根据《道路交通信息监测记录设备设置规范》尺寸要求：60CM*80CM (含紧固件)标志板采用牌号为3004的铝合金板材 厚度2mm 标志板反光材料采用Ⅴ类反光膜； | 块 | 1 |  |  |
| 20 | 03B005 | 补充清单项目 | 原监控杆上设备拆除运至甲方指定位置 | 项 | 1 |  |  |
| 21 | 03B006 | 补充清单项目 | 原监控杆拆除 | 根 | 1 |  |  |
| 22 | 03B007 | 补充清单项目 | 原监控杆处置费 | 根 | 1 |  |  |
| 23 | 03B008 | 补充清单项目 | 辅材 按交叉路口计：包括3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、抱箍、压线端子、焊锡丝、六类成品跳线、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、杆件铭牌、打印旗形标签、机柜丝网印刷“金坛公安”字样、二维码粘贴等 | 处 | 2 |  |  |
| 24 | 03B009 | 补充清单项目 | 传输费 专线费5年100M | 点 | 4 |  |  |
| 二) |  | 附属配套 |  |  |  |  |  |
| 25 | 040203007001 | 锯缝机锯缝 | 道路面层 锯缝机锯缝。 按甲方要求施工； | m | 60 |  |  |
| 26 | 041001001001 | 拆除路面及余方弃置 | 施工所需的原砼道路破除，工序内容:拆除、垃圾清运、运距及弃置点由投标单位自行考虑，计量规则:按实际破除体积计量（以签证为准）。按甲方要求施工； | m3 | 1.50 |  |  |
| 27 | 041001001002 | 拆除路面及余方弃置 | 施工所需的原沥青道路破除，工序内容:拆除、垃圾清运、运距及弃置点由投标单位自行考虑，计量规则:按实际破除体积计量（以签证为准）。按甲方要求施工； | m3 | 0.50 |  |  |
| 28 | 040202011001 | 碎石 | 人机配铺装碎石垫层、整平、碾压，厚度5cm 按甲方要求施工； | m3 | 0.75 |  |  |
| 29 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 15cm厚C30非泵送商品砼路面，包括模板制作安装拆除、砼浇筑、振捣、整平、压纹、养生、沥青木板伸缝等一系列工序。按甲方要求施工； | m3 | 0.38 |  |  |
| 30 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 15cm厚沥青路面，包括模板制作安装拆除、沥青浇筑、振捣、整平、压纹、养生、沥青木板伸缝等一系列工序。按甲方要求施工； | m3 | 1.13 |  |  |
| 31 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 人工挖土、深度按设计图纸； 挖土、抛土于槽边；计算规则同2014市政工程计价定额 | m3 | 9.94 |  |  |
| 32 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 人工挖沟槽土方 挖土、抛土于槽边；计算规则同2014市政工程计价定额 | m3 | 8.75 |  |  |
| 33 | 010103001001 | 回填方 | 填土夯实 槽、坑 就地取土、平整，工程计量规则：按实填方计量。 | m3 | 3.75 |  |  |
| 二、华罗庚高新区雨污水分流工程（一期）-汇福路改造工程-交通-监控 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一) |  | 电子警察系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 900万AI生态电警一体化抓拍单元 包含高清一体化嵌入式摄像机、室外防护罩、电源适配器、高清镜头、万向节、抱箍 20cm-80cm等成套配件；含SD卡，存储容量32GB详见图纸设计； | 套 | 18 |  |  |
| 2 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1英寸900万像素高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机具有防尘、防水、网络防雷、防浪涌等功能包含高清一体化嵌入式摄像机、室外防护罩、电源适配器、高清镜头、万向节、抱箍 20cm-80cm等成套配件；含SD卡，存储容量32GB详见图纸设计； | 套 | 18 |  |  |
| 3 | 030507008003 | 监控摄像设备 | 900万AI生态卡口一体化抓拍单元 包含高清一体化嵌入式摄像机、室外防护罩、电源适配器、高清镜头、万向节、抱箍 20cm-80cm等成套配件；含SD卡，存储容量32GB详见图纸设计； | 套 | 18 |  |  |
| 4 | 030507008004 | 监控摄像设备 | 双400万25倍拼接臻全彩枪球 包含高清一体化嵌入式摄像机、室外防护罩、电源适配器、高清镜头、万向节、抱箍 20cm-80cm等成套配件；含SD卡，存储容量32GB详见图纸设计； | 套 | 11 |  |  |
| 5 | 030412001001 | 普通灯具 | 四合一生态补光灯 含抱箍详见图纸设计； | 套 | 120 |  |  |
| 6 | 030411005002 | 接线箱 | 不锈钢弱电箱 400*500*200、304不锈钢喷塑壁厚1.0、含插座、电源防雷 220v、自动合闸 63A、抱箍 20cm-80cm、接电配套等成套配件。详见图纸设计； | 台 | 24 |  |  |
| 7 | 030404016001 | 控制箱 | 不锈钢落地箱 1300*600*400、304不锈钢喷塑壁厚1.0、含（插座、基础）、抱箍 20cm-80cm、自动合闸 63A、电源防雷等全套配件，220v。详见图纸设计； | 台 | 3 |  |  |
| 8 | 030501010001 | 收发器 | 工业级光端机 支持4个10/100Base-X电口和1个100Base-X光口(单模单纤20kmSC)，交换容量1.6G，全线速转发，卡轨式波纹型材机壳，双电源冗余输入，5.08mm工业端子电源接口，IP40保护等级，符合EMC工业四级要求 工作温度-40~85℃ 详见图纸设计； | 套 | 48 |  |  |
| 9 | 030501012001 | 交换机 | 交换机 1.固化千兆以太网电口≥24，千兆光口≥4；2.交换容量:336Gbps/3.36Tbps，包转发率: 51Mpps/126Mpps。3.MAC地址表≥16K；4.实现ERPS功能，能够快速阻断环路；5.支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗；6.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05；详见图纸设计； | 套 | 3 |  |  |
| 10 | 03B003 | 补充清单项目 | 光模块 千兆单模 | 块 | 48 |  |  |
| 11 | 03B004 | 补充清单项目 | GPON ONU 满足设备传输所需码流、带宽、端口等条件下，端口需有1-2个冗余 详见图纸设计； | 套 | 9 |  |  |
| 12 | 030503003001 | 控制器 | 红灯信号检测器 处理器工业级嵌入式微控制器红/绿灯信号输入 可接入16路220V/AC红绿灯信号;红/绿灯信号检测 支持最多16个红/绿灯信号同时检测;拨码开关1个八位拨码开关，用于参数设置;RS232串口1个RS232串口，用于系统升级;RS485接口4个RS485接口，用于信息交互;尺寸（mm）440.0mm×300.0mm×42.6mm5.支持记录最多1700条日志，并通过配置工具查询设备的操作日志、校时日志、ping成功/失败日志、红/绿灯输入信号异常及异常恢复等日志，用于查询设备的操作记录及异常情况；6.支持通过配置工具设置NTP校时/同步PC时间；详见图纸设计； | 套 | 6 |  |  |
| 13 | 030504001001 | 服务器 | 终端服务器 图片六合一时，可接入12路网络接口；设备具有16个1000M以太网接口，1个内部和1个外部10/100/1000M自适应以太网接口，其他接口：设备具有大于等于1个RS-232接口、大于等于1个RS-485接口、1个USB 3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口。详见图纸设计； | 套 | 6 |  |  |
| 14 | 040205001001 | 人（手）孔井 | 线缆窖井砌筑 500*500*500 含井盖（钢筋骨架、金属包边、表面“金坛公安”字样、砼预制井盖）及井圈（钢筋骨架、砼预置井圈）详见图纸设计； | 座 | 32 |  |  |
| 15 | 030502005001 | 双绞线缆 | 六类以太网线 | m | 1122.00 |  |  |
| 16 | 030408001001 | 电力电缆 | 一般铜芯四芯电缆敷设 YJV-3*4 | m | 2024.00 |  |  |
| 17 | 030411004001 | 配线 | 电源线，国标无氧铜RVV3*1.5 | m | 5150.02 |  |  |
| 18 | 030411004002 | 配线 | 电源线，国标无氧铜RVV2*1.0 | m | 1122.00 |  |  |
| 19 | 030411004003 | 配线 | 电源线，国标无氧铜RVV8*1.0 | m | 632.00 |  |  |
| 20 | 030502007001 | 光缆 | 4芯单模铠装光缆 | m | 4310.02 |  |  |
| 21 | 03B005 | 补充清单项目 | 光缆熔接 含熔接、尾纤、熔接盒等 | 项 | 9 |  |  |
| 22 | 040804001001 | 配管 | 1、名称：PE管 2、规格型号：DN75 壁厚不小于5mm 3、埋地敷设 详见图纸设计 | m | 2390.8 |  |  |
| 23 | 040205003001 | 标杆 | 1、原监控杆移位利旧安装 详见图纸设计； | 根 | 12 |  |  |
| 24 | 041001010001 | 拆除电杆 | 1、原监控杆拆除 详见图纸设计； | 根 | 12 |  |  |
| 25 | 040901009001 | 预埋铁件 | 1、名称：基础预埋件 2、详见图纸设计； | t | 4.72 |  |  |
| 26 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1、名称：C30混凝土基础及模板（含压顶混凝土及压顶模板） 2、详见图纸设计； | m3 | 80.64 |  |  |
| 27 | 040305001001 | 垫层 | 1、名称：碎石垫层 2、详见图纸设计； | m3 | 5.18 |  |  |
| 28 | 040205003002 | 标杆 | 1、名称：标杆 6.2米立杆，壁厚≥6mm，4米横臂 ，壁厚≥6mm 整体热浸锌，喷塑 含基础、预埋件及标杆配套配件等 详见图纸设计； | 根 | 2 |  |  |
| 29 | 040205003003 | 标杆 | 1、名称：标杆 6.2米立杆，壁厚≥6mm，6米横臂 ，壁厚≥6mm 整体热浸锌，喷塑 含基础、预埋件及标杆配套配件等 详见图纸设计； | 根 | 1 |  |  |
| 30 | 040205003004 | 标杆 | 1、名称：标杆 6.2米立杆，壁厚≥6mm，8米横臂 ，壁厚≥6mm 整体热浸锌，喷塑 含基础、预埋件及标杆配套配件等 详见图纸设计； | 根 | 4 |  |  |
| 31 | 040205003005 | 标杆 | 1、名称：标杆 6.2米立杆，壁厚≥8mm，12米横臂 ，壁厚≥6mm 整体热浸锌，喷塑 含基础、预埋件及标杆配套配件等 详见图纸设计； | 根 | 2 |  |  |
| 32 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管敷设公称直径 PVC ￠20 | m | 1610 |  |  |
| 33 | 03B007 | 补充清单项目 | 辅材 按交叉路口计：包括3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、抱箍、压线端子、焊锡丝、六类成品跳线、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、杆件铭牌、打印旗形标签、机柜丝网印刷“金坛公安”字样、二维码粘贴等 | 处 | 11 |  |  |
| 34 | 03B009 | 补充清单项目 | 传输费 专线费5年100M满足一个点位使用 | 点 | 24 |  |  |
| 二) |  | 监控中心扩容 |  |  |  |  |  |
| 35 | 030501004001 | 存储设备 | 云存储数据节点 含云数据存储节点48盘位1套, 须与交警监控中心现有存储系统无缝对接 | 套 | 1 |  |  |
| 36 | 030507008010 | 监控摄像设备 | 硬盘 8T 7200转 | 块 | 48 |  |  |
| 37 | 030504001001 | 视频分析专用GPU服务器 | CPU：Hygon 7360（24C,2.2GHz，64MB）*2 / 内存：DDR4 3200 32G*4 / 硬盘：6TB 3.5吋7.2K 6Gb SATA硬盘*4 /480G 2.5 6Gb R SSD*2 /横插04盘12G SAS 硬盘背板*2 / 网络：双口10G无模块OCP3.0光纤网卡 /10G SFP+多模光模块*2 / GPU卡：NV TESLA T4 -E3X16 16GB 70W 单宽 GPU卡*2 硬盘控制器：2GB SAS 12Gb 8口RAID卡 / 电源：1600W电源模块*2 / 其他：滑轨 /150cm 机柜电源线*2 / | 台 | 1 |  |  |
| 38 | 030504001001 | 数据分析服务器 | CPU：Hygon 7360(24C,2.2GHz，64MB)*2 / 内存：DDR4 3200 32G*8 / 硬盘：2.4TB 2.5吋10K 12Gb SAS硬盘*6 /480G 2.5 6Gb R SSD*2 ，横插12盘12G SAS EXP硬盘背板 / 阵列卡：2GB SAS 12Gb 8口RAID卡 / 网络：双口1G RJ45网卡*2 / 电源：800W电源模块*2 / 其他：滑轨 /150cm 机柜电源线*2 / | 台 | 1 |  |  |
| 39 | 030502009001 | 跳线 | 网络跳线 国标1.5米、六类、颜色按现场定制 | 根 | 16 |  |  |
| 40 | 03B011 | 补充清单项目 | 机房辅材 含胶带、扎带、水晶头等 | 项 | 1 |  |  |
| 三) |  | 附属配套 |  |  |  |  |  |
| 41 | 040203007001 | 锯缝机锯缝 | 道路面层 锯缝机锯缝。 按甲方要求施工； | m | 557.16 |  |  |
| 42 | 041001001001 | 拆除路面及余方弃置 | 施工所需的原砼道路破除，工序内容:拆除、垃圾清运、运距及弃置点由投标单位自行考虑，计量规则:按实际破除体积计量（以签证为准）。按甲方要求施工； | m3 | 15.05 |  |  |
| 43 | 041001001002 | 拆除路面及余方弃置 | 施工所需的原沥青道路破除，工序内容:拆除、垃圾清运、运距及弃置点由投标单位自行考虑，计量规则:按实际破除体积计量（以签证为准）。按甲方要求施工； | m3 | 16.49 |  |  |
| 44 | 040202011001 | 碎石 | 人机配铺装碎石垫层、整平、碾压，厚度5cm 按甲方要求施工； | m3 | 6.97 |  |  |
| 45 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 15cm厚C30非泵送商品砼路面，包括模板制作安装拆除、砼浇筑、振捣、整平、压纹、养生、沥青木板伸缝等一系列工序。按甲方要求施工； | m3 | 20.89 |  |  |
| 46 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 15cm厚沥青路面，包括模板制作安装拆除、沥青浇筑、振捣、整平、压纹、养生、沥青木板伸缝等一系列工序。按甲方要求施工； | m3 | 16.49 |  |  |
| 47 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 人工挖土、深度按设计图纸； 挖土、抛土于槽边；计算规则同2014市政工程计价定额 | m3 | 278.21 |  |  |
| 48 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 人机配合挖沟、槽土方 挖土、抛土于槽边；计算规则同2014市政工程计价定额 | m3 | 410.87 |  |  |
| 49 | 010103001001 | 回填方 | 填土夯实 槽、坑 就地取土、平整，工程计量规则：按实填方计量。 | m3 | 234.78 |  |  |
| 注：(1）本项目单价为全费用综合单价，全费用综合单价包括：设备（材料）费、运输费(含上、下人力资费)、机械费、管理费、利润、措施费、规费、税金、成品保护费、风险、备品备件、承诺质保期内的免费质量包修和售后服务等的一切费用。(2)清单内设备及材料的相关参数及做法如有不全的根据招标人的要求执行等。(3)本项目工程量按净用量计取，相关损耗及其它相关费用包含在相应报价中，结算时综合单价不予调整。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 第五章   合同草案条款

- 合同协议书

项目名称：

项目编号：

合同编号：

采购人（采购人）：

中标供应商（中标供应商）：

甲方：

乙方：

签订时间：     年    月    日

签订地点：

所需          以公开招标方式进行采购。确定         为中标人。采购人、中标人双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、协议书及补充协议

2、中标通知书

3、投标函

4、采购文件及其补充文件

5、投标文件

6、本合同附件

二、项目清单：详见附件

三、合同金额

合同总金额：

四、付款方式

1）竣工验收合格后一个月内支付至合同价的70%；

2）审计结束后一个月内付至审定价的97%；

3）质保期满后付清余款（无息）。

注：付款时乙方需提供合法有效的全额增值税发票，否则甲方有权拒绝付款。

五、项目结算：

1、本项目采用全费用固定综合单价合同。

2、项目货款结算价包括：

①合同范围内的工程量

②变更项目

3、项目货款的结算原则：

①结算时单价按合同单价固定不变，工程量根据采购人、中标人双方合同中约定应予计量且实际完成的并经采购人、审计审核的合格工程量确定；

完成采购人要求的合同以外的工程或发生非中标人责任事件的工程量按采购人、中标人双方、审计现场签证确认。

②变更项目：

a因乙方过错（包括设计不合理）、乙方违反合同或乙方责任造成的变更：由此而产生的额外费用由乙方承担；

b因上述乙方的变更而造成设备的闲置、浪费和损坏的损失，由乙方承担。

c因客观情况或特殊原因变更或者增补的设备、系统，经甲乙双方共同书面确认后可以对本项目部分设备或者系统进行变更，在本合同中有价格的按本合同单价进行计算；本合同中没有单价的设备、系统按审定价（不得高于市场价格）进行结算。

d项目变更按甲方变更指令，甲方、乙方、审计单位现场签证确认的工程量予以结算。

e非乙方原因出现项目不可实施部分，甲方应配合进行项目变更。

4、本项目费用的结算以审计单位审定的金额为准。

六、建设时间

1、工期：    天，（根据甲方书面通知的时间、数量进行供应，且满足工程整体进度计划和甲方的要求）。

因非乙方自身原因（包括但不限于甲方原因、现场不具备安装条件或者恶劣天气、影响公共卫生的传染性疾病等原因）工期如要适当顺延，应由乙方及时办理工期顺延的手续(提请甲方书面确认)后才能适当顺延工期，在此情况下乙方无需承担相应责任。如甲方在3日历天之内未予答复，则视为同意乙方的工期顺延请求。

2、乙方应向甲方承诺按照合同约定进行供货并在质量保修期内承担质量保修责任。本工程的质量保修期为五年。

七、质量

乙方所提供的服务必须符合国家有关标准和       （工程名称）采购招标文件（含技术要求）和投标文件的要求。

1、乙方保证本项目所涉设备及其各部件应为全新、未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供原厂承诺的产品质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。在合同履行过程中一旦发现不能满足技术要求的产品，乙方应无条件更换符合甲方及本项目技术要求的产品。

2、该项目建设过程中，乙方在项目建设过程中必须服从常州市公安局金坛分局的统一协调。对项目实施过程中出现的不配合导致项目推进困难的，甲方有权协同其它相关部门提请终止合作，重新选择合作单位，并保留追究赔偿责任的权力。

3、乙方投标文件技术负偏离表中未提出参数负偏离的产品，视为能完全满足甲方及本项目技术要求，合同履行期一旦发现不能满足参数要求的产品，乙方必须无条件更换，甲方不另行支付费用。

4、乙方应充分考虑项目建设期产品更新换代甚至停产的风险，项目建设期内如遇产品此类风险，应无条件升级或更换符合甲方要求的产品，甲方不另行支付费用。

八、技术要求

（一）所有设备和安装均需满足采购清单所标明的相应技术参数。

九、服务承诺

1、质保期限、维护管理期限、考核期限按合同期限执行：自项目通过竣工验收合格之日起计算五年。

2、乙方安装队伍必须满足项目质量、进度和文明安装等方面的要求，设备供应、安装期间，机械、人身安全由乙方负责。货物送至现场工地由乙方、甲方双方共同验收签字。

十、资产归属

本项目所有设备及系统归甲方所有。

十一、知识产权

1、乙方保证对所提供的设备拥有所有权和处分权，对该设备的出卖是乙方合法有权的行为。

2、乙方保证所供设备不侵犯第三人的知识产权和其他权益。

3、乙方应保证甲方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十二、双方责任

1、甲方的责任：

（1）甲方应妥善保管和合理使用设备，并按规范管理，如遇意外事故出现问题或故障，甲方应及时通知乙方，并配合乙方按协议约定的内容检查线路设备和系统。

（2）甲方组织并进行工程验收工作，按本合同约定向乙方支付合同所述支付款项。

2、乙方的责任：

（1）乙方负责对本合同相关设备的采购及安装建设。

（2）乙方保证所提供的设备质量符合国家主管部门的质量标准和技术要求，符合投标文件内容并达到整套系统的运行质量要求，满足甲方招标文件所规定的参数需求，达到采购文件要求。

（3）乙方负责提供本项目所需的维护工作。

（4）乙方负责系统整体安装，以及在协议期内约定范围内系统的日常维护工作。

（5）乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全管理规定安装，并随时接受行业安全人员依法监督检查，采取必要安全防护措施，消除事故隐患。在工程建设维护过程中发生的安全事故及纠纷均由乙方负责解决，并承担相应责任。

（6）乙方应对安装现场工作人员进行安全教育，并对其安全负责，甲方不得要求乙方违反安全管理的规范进行安装。

（7）乙方在工程推进过程中如需开挖道路、绿化、接电、迁移等作业安装的，所有手续由乙方自行办理，甲方配合，因此产生的费用也由乙方自行承担。

（8）乙方应及时支付农民工工资、费用及材料等款项，如有拖欠投诉且情况属实，甲方将从下一次支付工程款中扣除拖欠金额，并按有关规定直接支付投诉方，支付金额纳入乙方总工程款中结算。

（9）合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

3、甲方违约责任

在合同生效后，甲方无正当理由要求取消或解除合同的，应向乙方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

4、乙方违约责任

（1）在本合同生效后，乙方无理由要求终止本合同或解除合同的，应向甲方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求中标人补足。

（2）若因乙方责任影响进度（不可抗力引发的除外）或交付不合格从而影响甲方按期正常使用的，每延期壹天，乙方应向甲方支付合同总价款3‰的人民币作为违约金，最高不超过本合同总价的10％。实际安装进度对照乙方递交的安装推进表，延期超过安装推进表15天，甲方开具工作联系函予以警告，延期超过安装推进表30天，甲方有权无条件解除合同，乙方向甲方支付合同总价的10%作为补偿金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求中标人补足。

（3）乙方提供的产品不符合本合同要求的，甲方有权拒绝接收，同时要求乙方提供本合同约定的产品，由此产生的损失全部由乙方承担。

（4）乙方在免费维保期内不履行本合同约定义务的，甲方有权要求乙方履行，否则甲方自行更换，乙方承担由此造成的损失和责任。

十三、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，经双方确认后双方互不承担责任，并在15天内提供有关不可抗力的相应证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

（1）提交常州仲裁委员会仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院起诉。

本合同发生纠纷，经双方协商不能解决时，采用第（2）种方式予以解决。

十五、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同相关规定。

十六、其他

1、技术培训

甲方认为可以培训的前一周提出需求，由乙方提供培训计划及资料进行培训，确保甲方培训后能熟练操作、了解构造原理、日常维护、排除一般故障。乙方保证对甲方各单位两名以上人员进行现场培训。培训时间地点由甲方、乙方双方另行协商确定。

乙方派出的培训指导人员，应在所在的技术领域具有五年以上的维修经验。培训指导人员的简历连同培训计划一并提交甲方，甲方认为培训指导人员不合适可要求更换，培训教程应按不同等级的受训人员分别制定，每一组应能对所有系统的特性、操作要求和维修有一个完整的了解，其中特别对软件系统进行专项培训。

2、检验和验收

（1）设备检验在每批设备到达甲方指定的项目实施地点后由甲乙双方在7个工作日内共同进行检验（具体到货设备以中标人提供的设备检验单为准），逾期不验收的则视为设备检验合格。甲乙双方共同验收签字。

（2）所涉项目内容实施完成或者相关功能系统实施完成后由乙方自行检查确认达到招标要求后，向甲方提交竣工验收申请及项目建设测试报告。经甲方认可后，乙方提交相关工程资料、验收资料。甲方接收资料后20日内须会同相关部门针对乙方已完成项目开展竣工验收，竣工验收合格的出具验收合格通知书，甲方逾期不验收的则视为验收合格。

（3）已完成项目自竣工验收合格之日起开始进入质保期。

（4）对于暂缓安装的及所需调整的工作量，由甲方出具项目调整点位清单，乙方根据甲方出具的增补清单进行设备采购并安排实施。因特殊原因不安装的由甲方办理相关手续做为调整合同金额的依据。

3、合同履行过程中甲方有权对招标文件中规定的货物数量、系统和服务予以增加或减少，乙方不改变报价单价。

4、合同生效后，甲方如因实际使用需要增加已供设备数量时，乙方提供应不高于成交时的单价（以设备供应商采购合同和发票复印件为准）。

十七、合同生效

本合同经甲乙双方法定（授权）代表人签字并加盖单位公章后生效：

本合同一式肆份，由甲方执贰份，中标人执贰份。

甲方（采购人）：（盖章）     乙方（成交供应商）：（盖章）

地址：                       地址：

法定（授权）代表人：         法定（授权）代表人：

年   月     日               年    月    日

- 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于谈判文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和谈判文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：常州名源全过程工程咨询有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和谈判文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-2其他特定资格要求：须具有完成本项目信号和数据传输必需的通信线路资源以及范围内铺设必要的光缆和线路的许可和能力（银行、保险、石油石化、电力、电信有行业特殊情况的，可以由其法人分支机构参加投标）。

4  响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部谈判文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应谈判文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照谈判文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

5  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人授权委托书（实质性格式）

本授权委托书声明：注册于            （响应人住址）的            （响应人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （响应人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                     项目，项目编号：          ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

日期：

联系电话：

身份证号码：

响应人代表签字或盖章：

日期：

联系电话：

身份证号码：

响应人全称：

响应人公章：

响应人代表身份证（复印件）

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

6  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7  报价一览表

报价一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 供应商名称 | 报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

8  分项报价表

分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 编号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、华罗庚高新区雨污水分流工程（一期）-尧夏路改造工程-交通-监控 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一) |  | 电子警察系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 900万AI生态电警一体化抓拍单元 包含高清一体化嵌入式摄像机、室外防护罩、电源适配器、高清镜头、万向节、抱箍 20cm-80cm等成套配件；含SD卡，存储容量32GB;详见图纸设计； | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 900万AI生态卡口一体化抓拍单元 包含高清一体化嵌入式摄像机、室外防护罩、电源适配器、高清镜头、万向节、抱箍 20cm-80cm等成套配件；含SD卡，存储容量32GB;详见图纸设计； | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 030507008003 | 监控摄像设备 | 400万AI球机 含高清镜头、电杆抱箍、合设支架、防护罩、万向节、电源、抱箍 20cm-80cm及相关软件等成套配件 详见图纸设计； | 套 | 2 |  |  |
| 4 | 030412001001 | 普通灯具 | 四合一生态补光灯 含抱箍详见图纸设计； | 套 | 4 |  |  |
| 5 | 030411005002 | 接线箱 | 不锈钢弱电箱 400*500*200、304不锈钢喷塑壁厚1.0、含插座、电源防雷 220v、自动合闸 63A、抱箍 20cm-80cm、接电配套等成套配件。详见图纸设计； | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 030501010001 | 收发器 | 工业级光端机 支持4个10/100Base-X电口和1个100Base-X光口(单模单纤20kmSC)，交换容量1.6G，全线速转发，卡轨式波纹型材机壳，双电源冗余输入，5.08mm工业端子电源接口，IP40保护等级，符合EMC工业四级要求 工作温度-40~85℃ | 套 | 2 |  |  |
| 7 | 03B001 | 补充清单项目 | 光模块 千兆单模 | 块 | 2 |  |  |
| 8 | 03B002 | 补充清单项目 | GPON ONU 满足设备传输所需码流、带宽、端口等条件下，端口需有1-2个冗余 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 040205001001 | 人（手）孔井 | 线缆窖井砌筑 500*500*500 含井盖（钢筋骨架、金属包边、表面“金坛公安”字样、砼预制井盖）及井圈（钢筋骨架、砼预置井圈） | 座 | 1 |  |  |
| 10 | 030502005001 | 双绞线缆 | 五类以太网线 | m | 28 |  |  |
| 11 | 030411004001 | 配线 | 电源线，国标无氧铜RVV3*1.5 | m | 182 |  |  |
| 12 | 030411004002 | 配线 | 电源线，国标无氧铜RVV2*1.0 | m | 28 |  |  |
| 13 | 030411004003 | 配线 | 电源线，国标无氧铜RVV8*1.0 | m | 28 |  |  |
| 14 | 030502007001 | 光缆 | 4芯单模铠装光缆 | m | 182 |  |  |
| 15 | 03B003 | 补充清单项目 | 光缆熔接 含熔接、尾纤、熔接盒等 | 项 | 1 |  |  |
| 16 | 040804001001 | 配管 | 1、名称：PE管 2、规格型号：DN75 壁厚不小于5mm 3、埋地敷设 详见图纸设计 | m | 60 |  |  |
| 17 | 040205003001 | 标杆 | 1、名称：标杆 6.2米立杆，壁厚≥8mm，12米横臂 ，壁厚≥6mm 整体热浸锌，喷塑 含基础、预埋件及标杆配套配件等 详见图纸设计； | 根 | 1 |  |  |
| 18 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管敷设公称直径 PVC ￠20 | m | 50 |  |  |
| 19 | 050307009002 | 标志牌 | 前方监控交通违法告知牌 设置有电子警察全路段安装“交通违法监控”标志，根据《道路交通信息监测记录设备设置规范》尺寸要求：60CM*80CM (含紧固件)标志板采用牌号为3004的铝合金板材 厚度2mm 标志板反光材料采用Ⅴ类反光膜； | 块 | 1 |  |  |
| 20 | 03B005 | 补充清单项目 | 原监控杆上设备拆除运至甲方指定位置 | 项 | 1 |  |  |
| 21 | 03B006 | 补充清单项目 | 原监控杆拆除 | 根 | 1 |  |  |
| 22 | 03B007 | 补充清单项目 | 原监控杆处置费 | 根 | 1 |  |  |
| 23 | 03B008 | 补充清单项目 | 辅材 按交叉路口计：包括3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、抱箍、压线端子、焊锡丝、六类成品跳线、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、杆件铭牌、打印旗形标签、机柜丝网印刷“金坛公安”字样、二维码粘贴等 | 处 | 2 |  |  |
| 24 | 03B009 | 补充清单项目 | 传输费 专线费5年100M | 点 | 4 |  |  |
| 二) |  | 附属配套 |  |  |  |  |  |
| 25 | 040203007001 | 锯缝机锯缝 | 道路面层 锯缝机锯缝。 按甲方要求施工； | m | 60 |  |  |
| 26 | 041001001001 | 拆除路面及余方弃置 | 施工所需的原砼道路破除，工序内容:拆除、垃圾清运、运距及弃置点由投标单位自行考虑，计量规则:按实际破除体积计量（以签证为准）。按甲方要求施工； | m3 | 1.50 |  |  |
| 27 | 041001001002 | 拆除路面及余方弃置 | 施工所需的原沥青道路破除，工序内容:拆除、垃圾清运、运距及弃置点由投标单位自行考虑，计量规则:按实际破除体积计量（以签证为准）。按甲方要求施工； | m3 | 0.50 |  |  |
| 28 | 040202011001 | 碎石 | 人机配铺装碎石垫层、整平、碾压，厚度5cm 按甲方要求施工； | m3 | 0.75 |  |  |
| 29 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 15cm厚C30非泵送商品砼路面，包括模板制作安装拆除、砼浇筑、振捣、整平、压纹、养生、沥青木板伸缝等一系列工序。按甲方要求施工； | m3 | 0.38 |  |  |
| 30 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 15cm厚沥青路面，包括模板制作安装拆除、沥青浇筑、振捣、整平、压纹、养生、沥青木板伸缝等一系列工序。按甲方要求施工； | m3 | 1.13 |  |  |
| 31 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 人工挖土、深度按设计图纸； 挖土、抛土于槽边；计算规则同2014市政工程计价定额 | m3 | 9.94 |  |  |
| 32 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 人工挖沟槽土方 挖土、抛土于槽边；计算规则同2014市政工程计价定额 | m3 | 8.75 |  |  |
| 33 | 010103001001 | 回填方 | 填土夯实 槽、坑 就地取土、平整，工程计量规则：按实填方计量。 | m3 | 3.75 |  |  |
| 二、华罗庚高新区雨污水分流工程（一期）-汇福路改造工程-交通-监控 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一) |  | 电子警察系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 900万AI生态电警一体化抓拍单元 包含高清一体化嵌入式摄像机、室外防护罩、电源适配器、高清镜头、万向节、抱箍 20cm-80cm等成套配件；含SD卡，存储容量32GB详见图纸设计； | 套 | 18 |  |  |
| 2 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1英寸900万像素高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机具有防尘、防水、网络防雷、防浪涌等功能包含高清一体化嵌入式摄像机、室外防护罩、电源适配器、高清镜头、万向节、抱箍 20cm-80cm等成套配件；含SD卡，存储容量32GB详见图纸设计； | 套 | 18 |  |  |
| 3 | 030507008003 | 监控摄像设备 | 900万AI生态卡口一体化抓拍单元 包含高清一体化嵌入式摄像机、室外防护罩、电源适配器、高清镜头、万向节、抱箍 20cm-80cm等成套配件；含SD卡，存储容量32GB详见图纸设计； | 套 | 18 |  |  |
| 4 | 030507008004 | 监控摄像设备 | 双400万25倍拼接臻全彩枪球 包含高清一体化嵌入式摄像机、室外防护罩、电源适配器、高清镜头、万向节、抱箍 20cm-80cm等成套配件；含SD卡，存储容量32GB详见图纸设计； | 套 | 11 |  |  |
| 5 | 030412001001 | 普通灯具 | 四合一生态补光灯 含抱箍详见图纸设计； | 套 | 120 |  |  |
| 6 | 030411005002 | 接线箱 | 不锈钢弱电箱 400*500*200、304不锈钢喷塑壁厚1.0、含插座、电源防雷 220v、自动合闸 63A、抱箍 20cm-80cm、接电配套等成套配件。详见图纸设计； | 台 | 24 |  |  |
| 7 | 030404016001 | 控制箱 | 不锈钢落地箱 1300*600*400、304不锈钢喷塑壁厚1.0、含（插座、基础）、抱箍 20cm-80cm、自动合闸 63A、电源防雷等全套配件，220v。详见图纸设计； | 台 | 3 |  |  |
| 8 | 030501010001 | 收发器 | 工业级光端机 支持4个10/100Base-X电口和1个100Base-X光口(单模单纤20kmSC)，交换容量1.6G，全线速转发，卡轨式波纹型材机壳，双电源冗余输入，5.08mm工业端子电源接口， IP40保护等级，符合EMC工业四级要求 工作温度-40~85℃ 详见图纸设计； | 套 | 48 |  |  |
| 9 | 030501012001 | 交换机 | 交换机 1.固化千兆以太网电口≥24，千兆光口≥4；2.交换容量:336Gbps/3.36Tbps，包转发率: 51Mpps/126Mpps。3.MAC地址表≥16K；4.实现ERPS功能，能够快速阻断环路；5.支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗；6.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05；详见图纸设计； | 套 | 3 |  |  |
| 10 | 03B003 | 补充清单项目 | 光模块 千兆单模 | 块 | 48 |  |  |
| 11 | 03B004 | 补充清单项目 | GPON ONU 满足设备传输所需码流、带宽、端口等条件下，端口需有1-2个冗余 详见图纸设计； | 套 | 9 |  |  |
| 12 | 030503003001 | 控制器 | 红灯信号检测器 处理器工业级嵌入式微控制器红/绿灯信号输入 可接入16路220V/AC红绿灯信号;红/绿灯信号检测 支持最多16个红/绿灯信号同时检测;拨码开关1个八位拨码开关，用于参数设置;RS232串口1个RS232串口，用于系统升级;RS485接口4个RS485接口，用于信息交互;尺寸（mm）440.0mm×300.0mm×42.6mm5.支持记录最多1700条日志，并通过配置工具查询设备的操作日志、校时日志、ping成功/失败日志、红/绿灯输入信号异常及异常恢复等日志，用于查询设备的操作记录及异常情况；6.支持通过配置工具设置NTP校时/同步PC时间；详见图纸设计； | 套 | 6 |  |  |
| 13 | 030504001001 | 服务器 | 终端服务器 图片六合一时，可接入12路网络接口；设备具有16个1000M以太网接口，1个内部和1个外部10/100/1000M自适应以太网接口，其他接口：设备具有大于等于1个RS-232接口、大于等于1个RS-485接口、1个USB 3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口。详见图纸设计； | 套 | 6 |  |  |
| 14 | 040205001001 | 人（手）孔井 | 线缆窖井砌筑 500*500*500 含井盖（钢筋骨架、金属包边、表面“金坛公安”字样、砼预制井盖）及井圈（钢筋骨架、砼预置井圈）详见图纸设计； | 座 | 32 |  |  |
| 15 | 030502005001 | 双绞线缆 | 六类以太网线 | m | 1122.00 |  |  |
| 16 | 030408001001 | 电力电缆 | 一般铜芯四芯电缆敷设 YJV-3*4 | m | 2024.00 |  |  |
| 17 | 030411004001 | 配线 | 电源线，国标无氧铜RVV3*1.5 | m | 5150.02 |  |  |
| 18 | 030411004002 | 配线 | 电源线，国标无氧铜RVV2*1.0 | m | 1122.00 |  |  |
| 19 | 030411004003 | 配线 | 电源线，国标无氧铜RVV8*1.0 | m | 632.00 |  |  |
| 20 | 030502007001 | 光缆 | 4芯单模铠装光缆 | m | 4310.02 |  |  |
| 21 | 03B005 | 补充清单项目 | 光缆熔接 含熔接、尾纤、熔接盒等 | 项 | 9 |  |  |
| 22 | 040804001001 | 配管 | 1、名称：PE管 2、规格型号：DN75 壁厚不小于5mm 3、埋地敷设 详见图纸设计 | m | 2390.8 |  |  |
| 23 | 040205003001 | 标杆 | 1、原监控杆移位利旧安装 详见图纸设计； | 根 | 12 |  |  |
| 24 | 041001010001 | 拆除电杆 | 1、原监控杆拆除 详见图纸设计； | 根 | 12 |  |  |
| 25 | 040901009001 | 预埋铁件 | 1、名称：基础预埋件 2、详见图纸设计； | t | 4.72 |  |  |
| 26 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1、名称：C30混凝土基础及模板（含压顶混凝土及压顶模板） 2、详见图纸设计； | m3 | 80.64 |  |  |
| 27 | 040305001001 | 垫层 | 1、名称：碎石垫层 2、详见图纸设计； | m3 | 5.18 |  |  |
| 28 | 040205003002 | 标杆 | 1、名称：标杆 6.2米立杆，壁厚≥6mm，4米横臂 ，壁厚≥6mm 整体热浸锌，喷塑 含基础、预埋件及标杆配套配件等 详见图纸设计； | 根 | 2 |  |  |
| 29 | 040205003003 | 标杆 | 1、名称：标杆 6.2米立杆，壁厚≥6mm，6米横臂 ，壁厚≥6mm 整体热浸锌，喷塑 含基础、预埋件及标杆配套配件等 详见图纸设计； | 根 | 1 |  |  |
| 30 | 040205003004 | 标杆 | 1、名称：标杆 6.2米立杆，壁厚≥6mm，8米横臂 ，壁厚≥6mm 整体热浸锌，喷塑 含基础、预埋件及标杆配套配件等 详见图纸设计； | 根 | 4 |  |  |
| 31 | 040205003005 | 标杆 | 1、名称：标杆 6.2米立杆，壁厚≥8mm，12米横臂 ，壁厚≥6mm 整体热浸锌，喷塑 含基础、预埋件及标杆配套配件等 详见图纸设计； | 根 | 2 |  |  |
| 32 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管敷设公称直径 PVC ￠20 | m | 1610 |  |  |
| 33 | 03B007 | 补充清单项目 | 辅材 按交叉路口计：包括3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、抱箍、压线端子、焊锡丝、六类成品跳线、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、杆件铭牌、打印旗形标签、机柜丝网印刷“金坛公安”字样、二维码粘贴等 | 处 | 11 |  |  |
| 34 | 03B009 | 补充清单项目 | 传输费 专线费5年100M满足一个点位使用 | 点 | 24 |  |  |
| 二) |  | 监控中心扩容 |  |  |  |  |  |
| 35 | 030501004001 | 存储设备 | 云存储数据节点 含云数据存储节点48盘位1套, 须与交警监控中心现有存储系统无缝对接 | 套 | 1 |  |  |
| 36 | 030507008010 | 监控摄像设备 | 硬盘 8T 7200转 | 块 | 48 |  |  |
| 37 | 030504001001 | 视频分析专用GPU服务器 | CPU：Hygon 7360（24C,2.2GHz，64MB）*2 / 内存：DDR4 3200 32G*4 / 硬盘：6TB 3.5吋7.2K 6Gb SATA硬盘*4 /480G 2.5 6Gb R SSD*2 /横插04盘12G SAS 硬盘背板*2 / 网络：双口10G无模块OCP3.0光纤网卡 /10G SFP+多模光模块*2 / GPU卡：NV TESLA T4 -E3X16 16GB 70W 单宽 GPU卡*2 硬盘控制器：2GB SAS 12Gb 8口RAID卡 / 电源：1600W电源模块*2 / 其他：滑轨 /150cm 机柜电源线*2 / | 台 | 1 |  |  |
| 38 | 030504001001 | 数据分析服务器 | CPU：Hygon 7360(24C,2.2GHz，64MB)*2 / 内存：DDR4 3200 32G*8 / 硬盘：2.4TB 2.5吋10K 12Gb SAS硬盘*6 /480G 2.5 6Gb R SSD*2 ，横插12盘12G SAS EXP硬盘背板 / 阵列卡：2GB SAS 12Gb 8口RAID卡 / 网络：双口1G RJ45网卡*2 / 电源：800W电源模块*2 / 其他：滑轨 /150cm 机柜电源线*2 / | 台 | 1 |  |  |
| 39 | 030502009001 | 跳线 | 网络跳线 国标1.5米、六类、颜色按现场定制 | 根 | 16 |  |  |
| 40 | 03B011 | 补充清单项目 | 机房辅材 含胶带、扎带、水晶头等 | 项 | 1 |  |  |
| 三) |  | 附属配套 |  |  |  |  |  |
| 41 | 040203007001 | 锯缝机锯缝 | 道路面层 锯缝机锯缝。 按甲方要求施工； | m | 557.16 |  |  |
| 42 | 041001001001 | 拆除路面及余方弃置 | 施工所需的原砼道路破除，工序内容:拆除、垃圾清运、运距及弃置点由投标单位自行考虑，计量规则:按实际破除体积计量（以签证为准）。按甲方要求施工； | m3 | 15.05 |  |  |
| 43 | 041001001002 | 拆除路面及余方弃置 | 施工所需的原沥青道路破除，工序内容:拆除、垃圾清运、运距及弃置点由投标单位自行考虑，计量规则:按实际破除体积计量（以签证为准）。按甲方要求施工； | m3 | 16.49 |  |  |
| 44 | 040202011001 | 碎石 | 人机配铺装碎石垫层、整平、碾压，厚度5cm 按甲方要求施工； | m3 | 6.97 |  |  |
| 45 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 15cm厚C30非泵送商品砼路面，包括模板制作安装拆除、砼浇筑、振捣、整平、压纹、养生、沥青木板伸缝等一系列工序。按甲方要求施工； | m3 | 20.89 |  |  |
| 46 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 15cm厚沥青路面，包括模板制作安装拆除、沥青浇筑、振捣、整平、压纹、养生、沥青木板伸缝等一系列工序。按甲方要求施工； | m3 | 16.49 |  |  |
| 47 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 人工挖土、深度按设计图纸； 挖土、抛土于槽边；计算规则同2014市政工程计价定额 | m3 | 278.21 |  |  |
| 48 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 人机配合挖沟、槽土方 挖土、抛土于槽边；计算规则同2014市政工程计价定额 | m3 | 410.87 |  |  |
| 49 | 010103001001 | 回填方 | 填土夯实 槽、坑 就地取土、平整，工程计量规则：按实填方计量。 | m3 | 234.78 |  |  |
|  | 含税总计 |  | 大写： |  |  |  |  |
| 注：(1）本项目单价为全费用综合单价，全费用综合单价包括：设备（材料）费、运输费(含上、下人力资费)、机械费、管理费、利润、措施费、规费、税金、成品保护费、风险、备品备件、承诺质保期内的免费质量包修和售后服务等的一切费用。(2)清单内设备及材料的相关参数及做法如有不全的根据招标人的要求执行等。(3)本项目工程量按净用量计取，相关损耗及其它相关费用包含在相应报价中，结算时综合单价不予调整。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应谈判文件。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 9  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 谈判文件条目号（页码） | 谈判文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 10  采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 谈判文件条目号(页码) | 谈判文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对谈判文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 11  中小企业声明函

说明：

1）供应商如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

12营业执照扫描件

- 13 谈判文件要求提供或供应商认为应附的其他材料