竞 争 性 磋 商 文 件

项目名称：2024年武进区“人大代表之家”布展服务采购项目（二次）

项目编号： JSZC-320412-XYCX-C2024-0022

采 购 人：常州市武进区行政审批局

采购代理机构：常州新一诚项目管理有限公司

2024年3月

目录

第一章   采购邀请	3

第二章   供应商须知	7

第三章   资格审查	20

第四章   评审程序、评审方法和评审标准	24

第五章   采购需求	34

第六章   拟签订的合同文本	77

第七章   响应文件的组成及提交须知	77

第八章   响应文件格式	89

第一章   采购邀请

项目概况

2024年武进区“人大代表之家”布展服务采购项目（二次）(项目名称)竞争性磋商项目的潜在供应商可在“苏采云”平台自行免费下载磋商文件，并于2024年 3 月 18 日14时30分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-XYCX-C2024-0022

2.项目名称：2024年武进区“人大代表之家”布展服务采购项目（二次）

3.项目预算金额：290万元；项目最高限价：290万元。

4.采购需求：2024年武进区“人大代表之家”布展服务项目，包含展厅（至少应包括展示宣传和代表活动两大功能区域）和基础装修改造的设计、采购和施工一体化[总承包单位承包整个布展项目的设计、采购、施工，并对所承包的布展项目的质量、安全、工期、造价等全面负责，最终向采购人提交一个符合合同约定、满足使用功能、具备使用条件并经竣工验收达到合格的项目]。具体内容包括但不限于：

（1）本项目方案深化设计、施工图设计（展厅布展、基础装饰、消防暖通、安防及其他相关配套等）以及项目实施过程中的技术交底、指导和变更等；

（2）本项目所有设备的供货及建造、催交、运输、保险、接车、卸车、仓储保管等；

（3）本项目基础装修改造、所有展览布展、消防暖通、安防及其他相关配套等及其他满足采购人使用功能的内容；

（4）本项目宣传片制作、活动策划及其他满足采购人使用功能的内容。

5.合同履行期限：合同签订后10日历天内完成方案设计及施工图设计并交由采购人确认，采购人最终确认后，40日历天内完成所有采购内容（除宣传片制作及活动策划外）；1年内完成宣传片制作及活动策划。

6.本项目接受联合体投标，若联合体投标的，应满足下列要求：必须确定展厅部分实施单位为联合体投标的牵头单位，联合体成员单位为建筑装修装饰工程专业承包资质的单位。联合体成员不能同时参加两个或两个以上联合体投标，如果出现这种情况，与此有关的各联合体的投标文件将被拒绝。项目负责人、授权委托人必须为联合体牵头方人员。

7.本项目是否接受进口产品响应：□是  ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策：本项目专门面向中小企业采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与磋商：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

（1）基础装修部分具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；

（2）基础装修部分项目负责人具有建筑工程二级及以上注册建造师资格，同时具有安全生产考核合格证书（B证）；

（3）基础装修部分项目负责人无在建工程。

## 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起至2024年 3 月 13 日17：00（北京时间）。

2.方式：在“苏采云”平台自行免费下载磋商文件。

3.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

## 四、响应文件提交

1、截止时间：2024年 3 月 18日14时30分（北京时间）。

2、地点：供应商登录“苏采云”系统供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

## 五、开启

1、开标时间：2024年 3 月 18 日14时30分（北京时间）。

2、地点：供应商登录“苏采云”系统供应商端，通过系统在线解密电子响应文件。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习“苏采云”系统发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”系统注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210  0519-85588163

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “苏采云”系统（供应商）政务CA证书办理指南，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统（供应商）操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动下载相关控件及客户端。

2.4 获取电子磋商文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”系统获取电子磋商文件。未在规定期限内通过“苏采云”系统获取磋商文件的响应无效。

2.5编制电子响应文件

供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在“苏采云”系统提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”系统进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

## 八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市武进区行政审批局

地    址：常州市武进区湖塘镇花园街1号

联 系 人：黄女士

联系方式：0519-86318039

2.采购代理机构信息

名    称：常州新一诚项目管理有限公司

地    址：常州市武进区湖塘镇长安路9-33号

(阳湖名城北门进小区往东28米上3楼)

联系方式：黄文成   0519-88865352

3.项目联系方式

项目联系人：黄文成

电      话：0519-88865352

- 第二章   供应商须知

## 第一节 供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：■服务 £货物 £工程 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：£是■否 |
| 3 | 现场考察 | ■不组织 £组织 |
| 4 | 答疑会 | ■不召开 £召开 |
| 5 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 £需要，具体要求如下：/ |
| 6 | 是否专门面向中小企业 | ■本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 £本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 7 | 标的所属行业 | 本项目属于 服务类 ，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业 《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除 |
| 8 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 9 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：允许分包，但实施过程中需经采购人同意。 |
| 10 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对磋商文件如有疑问，可于2024年 3 月 14 日10时00分前将相关疑问（格式详见磋商文件中“关于磋商文件的询问内容”）发送至邮箱（czxycxm @126.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同磋商文件，逾期将不接受其对于磋商文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。 |
| 11 | 磋商报价次数 | - 本项目采用二轮报价，电子响应文件中的书面报价为首轮报价，后续报价通过系统在线报价。后续报价不得超过预算、最高限价及首轮报价，否则作无效报价文件处理。 - 最后报价中的单价按总价同比例下调。 |
| 12 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （1）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章采购邀请》。 （2）代理机构：常州新一诚项目管理有限公司 联系部门：综合办公室； 联系电话：0519-88865352； 通讯地址：常州市武进区湖塘镇长安路9-33号(阳湖名城北门进小区往东28米上3楼)。 |
| 13 | 纸质中标（成交）文件 | 中标（成交）单位在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件三份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达，联系方式见《第一章 采购邀请》） |
| 14 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：以中标（成交）金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算：100万元以下1.5%，100万元（含）―500万元0.8%，以上略。按上述标准计算；如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整，则服务费按人民币3000元整计取。 缴纳时间：领取中标（成交）通知书之前。 |
| 15 | 其他 | 本项目为二次公告采购项目，如果合格供应商仍只有2家，采购人可根据情况，参照本项目原竞争性磋商方式继续开展采购活动，如果合格供应商只有1家的，采购人可根据情况，变更采用单一来源方式进行采购。 |

## 第二节 说  明

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，常州新一诚项目管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费：收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评审标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）响应文件的组成及提交须知

（8）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应按供应商须知资料表中要求通知代理机构。

- 8、磋商文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商,更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2 代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

- 11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、报价明细表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报报价明细表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为代理机构规定的提交响应文件截止之日后60天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

26.3.10 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.11响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”或进行电话沟通磋商，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第四章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.5成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.6将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

代理机构质疑接收部门为：综合办公室

联系地址：常州市武进区湖塘镇长安路9-33号(阳湖名城北门进小区往东28米上3楼)；

联系电话：0519-88865352；

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、标的物的追加

32.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 八、政府采购政策

- 33、进口产品：

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

- 34、政府采购节能产品、环境标志产品

34.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

34.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

34.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

34.5非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

- 35、商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

- 36、支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

- 37、正版软件

37.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

37.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

- 38、信息安全产品

具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

- 39、政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 40、绿色采购政策

40.1绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

40.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

40.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 第三章   资格审查

- 第一节 资格审查程序

一、响应文件开启后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对供应商进行资格审查，并形成资格审查结果。

二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

三、供应商《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其响应无效。

四、资格审查合格的供应商不足3家的，不进行评审。

- 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 供应商资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 4 | 供应商信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：响应文件递交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他磋商文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式参加的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 注1：监狱企业、残疾人福利性单位视同为中小企业。 注2：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注3：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《响应文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求（如有） | 见第一章《采购邀请》 | 提供相关证书电子扫描件 |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体磋商，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目磋商和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。 7、若本项目不接受联合体谈判时，供应商不得为联合体。 | 格式见《响应文件格式》 |

- 第四章   评审程序、评审方法和评审标准

- 第一节 符合性审查程序

一、磋商小组对资格审查合格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

二、磋商小组根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对供应商的响应文件是否实质上响应磋商文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。响应文件不符合《符合性审查要求》的，响应无效。

- 第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应函 | 响应函； | 格式见《响应文件格式》 |
| 2 | 响应完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 报价 | 报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |  |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |  |
| 14 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |  |
| 15 | 串通响应 | 不存在视为供应商串通相应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 16 | 附加条件 | 相应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 17 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |  |

二、磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

（一）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。具体要求详见第二章27.1磋商程序。

（二）最后报价的算术修正及政策调整

1、最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

2、最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.1、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.2、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最后报价一览表的总价为准，并修改单价；

2.3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

（三）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

三、评审方法和评审标准

（一）本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

四、确定成交候选人名单

1、磋商小组根据最终供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

2、磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

五、报告违法行为

（一）磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 第三节 评标方法

一、磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐；并列第一的供应商各部分得分均相同的,由采购人代表现场随机抽取确定成交单位。

二、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

三、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 第四节 评审标准

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） | 提供材料要求及备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的磋商报价为基准价，其价格分为满分15分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算：磋商报价得分=基准价／最后磋商报价×15 | 15 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策（如有，根据供应商须知前附表要求）进行价格调整后的最终报价 |
| 2 | 商务分 |  | 30 |  |
| 2.1 | 类似业绩 | （1）自2021年1月1日以来，供应商具有类似文化宣传、文化布展、展厅设计业绩，每提供一份合同得3分,最高得12分。 （2）自2021年1月1日以来，供应商具有类似布展、展会或赛式活动策划及会务活动项目业绩，每提供一份合同得3分,最高得6分。 （3）自2021年1月1日以来，供应商具有类似装饰装修项目业绩，每提供一份合同得3分,最高得6分。【若联合体投标，提供联合体单位的业绩合同】 | 24 | 提供合同电子扫描件，时间以合同签订日期为准，不提供或提供不符合要求均不得分。 |
| 2.2 | 认证体系 | 供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书得2分，具有ISO14001环境管理体系认证证书得2分，具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书得2分，总分6分。【若联合体投标，提供主办单位或联合体单位均可得分】 | 6 | 提供有效证书电子扫描件，同时须提供国家认监委网站查询状态为“有效”截图扫描件 |
| 3 | 技术分 |  | 55 |  |
| 3.1 | 总体认识 | 对本项目认识、理解和总体把握进行评分，全面、合理、准确、深入到位、构思新颖得5分，总体认识较全面、较合理、较准确得4分；总体认识一般得3分；总体认识差的2分；未提供不得分。 | 5 |  |
| 3.2 | 效果图 | 供应商提供的展厅设计效果图是否符合设计规范要求，与建设场景的融合度，场景、造型设计的构思，各区域设计的完整度、表现力，形式、色调、内容相统一。效果图完整详尽、规范性高、与环境协调性高、场景造型、展具完全满足现场实际及采购人需求的得8分；效果图较为完整详尽、符合规范、与环境协调性较好、造型能结合现场实际的得6分；效果图基本完整、符合规范、结合了环境协调、造型能满足使用功能的得4分；效果图没有针对性，未与现场环境协调、造型未考虑实际功能需求的得2分；未提供不得分。 | 8 |  |
| 3.3 | 平面布局 | 针对该项目的整体布局是否科学、参观流线是否合理、各功能区域之间是否过渡自然，单个区域主线是否明晰、总平面布局、各功能区或主题区的平面、剖面设计示意图和必要的设计说明等是否全面完整进行综合比较评分。平面布局科学、合理、各展区与公共空间之间过渡自然、展区主线明晰得8分；平面布局较科学、较合理、各展区与公共空间之间过渡较自然、展区主线较明晰得6分；平面布局一般科学、一般合理、各展区与公共空间之间过渡一般自然、展区主线一般明晰得4分；平面布局差的得2分；未提供不得分。 | 8 |  |
| 3.4 | 安全及文明施工保障 | 提供针对本项目安全保证体系及文明施工、环境保护和消防措施等进行评分： 安全保证及文明施工措施规范合理、标准化体系建设完善、各项措施可操作性强的得5分；安全保证及文明施工措施完整、标准化体系建设、各项措施可操作性合理的得4分；安全保证及文明施工措施、标准化体系建设、各项措施可操作性一般的得3分；各项措施较差的得2分；未提供不得分。 | 5 |  |
| 3.5 | 宣传片策划 | 对宣传片内容充分理解，不局限于传统拍摄方式、流于表面，能很好的把握内容上观念性的提炼与方式上艺术性的表现，理解到位、表现优美的得5分； 对宣传片内容基本理解，不局限于传统拍摄方式、流于表面，能较好的把握内容上观念性的提炼与方式上艺术性的表现，理解基本到位、表现较为优美的4分； 对宣传片内容理解一般，不局限于传统拍摄方式、流于表面，能较好的把握内容上观念性的提炼与方式上艺术性的表现，一般理解到位、表现一般的得3分； 对宣传片内容不够理解，局限于传统拍摄方式、流于表面，不能把握内容上观念性的提炼与方式上艺术性的表现，理解不够到位、表现不够优美的得2分； 未提供的不得分。 | 5 |  |
| 3.6 | 实施进度计划 | 针对本项目实施进度计划的描述，以及为完成该计划所定措施、影响进度要素分析及所采取的措施，各阶段的进度保证措施等进行评分： 进度计划详尽，要素分析有针对性，进度保证措施科学、可执行力强的得4分； 进度计划较为详尽，要素分析针对性较强，进度保证措施较为合理的得3分； 进度计划简单，要素分析针对性一般，进度保证措施简单的得2分；进度计划，要素分析针对性，进度保证措施等较差的得1分；未提供不得分。 | 4 |  |
| 3.7 | 质量保障措施 | 包括但不限于：质量目标，质量标准，项目整体及各分项内容的质量保证体系，多重审核机制等方面： 对以上方面分析非常到位，理解准确，能够完全满足项目技术要求，具有科学性、完整性，得4分； 对以上方面分析到位，理解比较准确，能够基本满足项目技术要求，得3分； 对以上方面分析一般，理解一般，勉强满足项目技术要求，得2分； 对以上方面理解不够准确，不能很好满足项目技术要求，得1分； 未提供不得分。 | 4 |  |
| 3.8 | 关键技术、工艺 | 结合本项目建设特点，针对关键技术、工艺及项目实施的重点、难点和解决方案等进行评分：方案内容明确、针对性强、可操作性强的得4分，方案内容完整、有一定的针对性、可操作性的得3分；方案内容简单，针对性及可操作性一般的得2分；方案内容针对性及可操作性较差的得1分；未提供不得分。 | 4 |  |
| 3.9 | 项目团队能力 | 根据本次项目情况组织专业的项目实施团队的专业度、组织架构合理性、工作制度、责任分工、协调措施等各方面进行综合评比： 团队人员的专业度高、团队组织架构设置全备、各项制度健全、责任分工明确、工作协调措施得当的得4分；团队人员的专业度较高、团队组织架构设置较全备、各项制度较全、责任分工较明确、工作协调措施较得当的得3分；团队人员的专业度一般，团队组织架构设置一般、各项制度一般、责任分工一般、工作协调措施一般的得2分；团队人员的专业度较差、团队组织架构设置不全、各项制度不足，责任分工不明、工作协调措施不当的得1分；未提供不得分。 | 4 |  |
| 3.10 | 拟投入设备 | 针对本项目的设备配备情况，包括但不限于项目所使 用的设备工具等，针对性强的得4分；具有一定针对 性的得3分；针对性一般的得2分；针对性较差的得1分。未提供不得分。 | 4 |  |
| 3.11 | 售后服务 | 提供详细的售后服务方案包含但不限于质保期内外售后服务标准、售后服务方式、明确的响应时间、定期维护（修）、培训、保养设施设备计划和措施、详细完整的“三包”、备品备件提供、应急维修方案等，提供材料齐全，售后服务方案科学合理、有效、可靠，对本项目针对性强、具有实际可操作性得4分，提供材料较为齐全，售后服务方案较为科学合理，基本能满足本项目需求的得3分，提供材料基本齐全，售后服务方案一般的得2分，售后服务方案较差的得1分；未提供不得分。 | 4 |  |
|  | 合计 |  | 100 |  |

注意事项：评审标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第五章   采购需求

- 项目概况

1.指导思想：为深入贯彻落实中央和省市区委人大工作会议精神，进一步加强代表履职平台建设，不断密切人大代表与人民群众的血肉联系，根据常州市人大《关于加强家站点履职平台建设的意见》 及武进区人大《关于进一步规范和加强人大代表履职平台建设的实施意见》要求，在武进区政务服务中心建设武进区人大代表之家（全过程人民民主实践点），通过深化履职平台功能、创新代表活动形式，着力打造全区人大代表线下理论学习、宣传人大制度、依法开展监督、定期接待选民、展示履职风采的平台阵地，为人大代表闭会期间依法履职提供有力支撑。

2.采购内容：2024年武进区“人大代表之家”布展服务项目，包含展厅（至少应包括展示宣传和代表活动两大功能区域）和基础装修改造的设计、采购和施工一体化[总承包单位承包整个布展项目的设计、采购、施工，并对所承包的布展项目的质量、安全、工期、造价等全面负责，最终向建设单位提交一个符合合同约定、满足使用功能、具备使用条件并经竣工验收达到合格的项目]。具体内容包括但不限于：

（1）本项目方案深化设计、施工图设计（展厅布展、基础装饰、消防暖通、安防及其他相关配套等）以及项目实施过程中的技术交底、指导和变更等；

（2）本项目所有设备的供货及建造、催交、运输、保险、接车、卸车、仓储保管等；

（3）本项目基础装修改造、所有展览布展、消防暖通、安防及其他相关配套等及其他满足采购人使用功能的内容。

（4）本项目宣传片制作、活动策划及其他满足采购人使用功能的内容。

3.合同履行期限：合同签订后10日历天内完成方案设计及施工图设计并交由采购人确认，采购人最终确认后，40日历天内完成所有采购内容（除宣传片制作及活动策划外）；1年内完成宣传片制作及活动策划。

4.本项目涉及的强制节能产品：LED屏幕、空调均为政府采购强制节能产品，LED屏幕、空调等供货时需提供中国节能产品认证证书。

5.展厅要求

5.1基本要求

本次展厅采购集设计、采购、施工为一体。设计应结合设计方案做出以具体实施为出发点的深化及完善，供应商对本项目背景的解读与理解程度的深度、针对性及准确性等作出阐述；对本次项目的关键性问题和重点问题的理解和把握；投入本项目的整体技术水平与技术力量；项目实施组织设计；对本项目的建设性意见与建议评价。施工成品要牢固耐用，制作布展能较好还原设计意图，制作（定制）的装置、设施等达到较高工艺水平；展项制作精度，工艺考究、美观大方、质感好；宣传片拍摄制作贴合实际，展示新时代武进人大工作高质量发展成果。

5.2实施具体要求

5.2.1必须符合国家有关规范和标准，并不得破坏原有建筑。

5.2.2.应满足本项目的要求，材料、结构和安装方式应科学、环保。

5.2.3.布展应确保安全可靠，结构合理、并保证其强度、稳定性和可靠性达到采购人的要求，符合结构负荷要求。

5.2.4.布展的结构完善应与展示主题以及各展项的展示设计要求相结合。

5.2.5.布展材料的品种、规格、性能应符合国家现行有关标准的规定。

5.2.6.严禁使用国家明令淘汰的材料。

5.2.7.图文版的平面制作和安装

必须使用高精度喷绘、PVC板、防水无纺布等易清洁、防水、使用寿命长并易于更换的材料和制作工艺，做到收口平整、不起泡、无色差，安装方便、更新便利。

5.2.8.适当运用现代高科技技术(如声、光、电)手段，提高展示效果，其设计要科学合理，富有创意，采用的技术要具有成熟性。

5.2.9.设施小品制作的具体要求

必须贴近主题，比例合理，色彩层次分明，细节有棱有角，采用绿色环保材料，易清洁、易维护。

5.2.10.项目管理要求

负责项目实施现场的安全、保安和文明生产管理。

负责项目实施过程中产生的技术资料和图纸的归档管理。

负责项目实施过程中产生的技术资料和图纸文件档案的移交。

4.3、设计依据

5.3.1.建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)；

5.3.2.国家有关的规范、标准(包括但不限于以下标准规范) ；

5.3.3.中华人民共和国工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)；

5.3.4.建筑内部设计防火规范；

5.3.5.建筑装修工程质量验收规范；

5.3.6.GB/T 10001.1-2012 标志用公共信息图形符号：通用符号；

本项目的设计依据、技术规格及技术标准包括但不限于以上内容，应采用相关的国家标准、行业标准及企业标准，当相关标准互相冲突时，以高一级的标准为准，所有这些采用的标准应是有关机构发布的最新版本的标准；没有国家标准的，按照江苏省标准及规范执行。

5.4、设计及布展范围

设计及布展范围包含但不限于：基础装修（含水电）、展示布置深化、布展总体规划、流线组织、内容单元的功能区域空间落实、空间总体风格设计、展项方案设计等。

5.4.1.设计及布展规模：基础装修总建筑面积约1300平方米，其中核心展示区约480平方（含展示宣传和代表活动两大功能区域），人大代表之家大讲堂（兼会议室）约250平方（容纳约120-150人）配备音控室、储藏间、茶水间、卫生间、候会室等功能用房，同时配套不少于办公室2间及阅览室、活动室等。

5.4.2.功能需求：设计范围内的基础装修（含水电、消防）、暖通、室内布展、安装（展墙、展板、展标、文字、图片、图表、灯光照明等），多媒体设备安装及调试；人大代表之家大讲堂（兼会议室）、走廊等功能区域范围内室内布展、安装等。

5.4.3.设计深度要求

供应商应以可实施性为指导进行技术方案响应，设计深度力求详尽，投标深度包括但不限于创意方案、策划思路、展示大纲、展示文案、展示素材、设计说明、设计效果图、平面布置、展项技术图等及采购文件规定的“投标方案具体要求”中内容。

空间布局合理，空间节点设计美观，各功能区域特色明显，有机联系，自然衔接，展板展项表现形式与所在展厅主题、内容脉络相吻合，在表现内容上形成展区的核心功能。

展项设计充分考虑传达知识准确性和创新性，技术先进成熟，设备及选材配置稳定可靠；展品图文板、说明牌的内容设计，符合主题特色。

5.5、设计方案具体要求

供应商中标后应提交详尽的展厅、展区、展项设计方案及其相关的资料文件，包括但不限于以下资料：

5.5.1.设计总说明：包括但不限于总体功能定位、展陈主题、建设目标、总体设计风格；阐述设计构思、创意及主要展示内容；描述设计方案的逻辑思路，说明其展示方式和观众的体验等。

5.5.2.效果图：区域效果图（不少于10张）、功能区效果图（不少于5张）；需要表达的局部效果图或分析图若干；

5.5.3.施工图：包括但不仅限于布展平面图、顶面图、立面图及节点详图、水电图（含消防改造、水电暖）、多媒体展项系统图、标识标牌等，以上图纸需采购人确认后实施。

5.5.4.展厅、展区、展项平面规划布置设计

5.5.4.1平面布置图及功能分区图；

5.5.4.2整体及流线分析图；

5.5.4.3墙面、文字等展示内容

5.5.4.4需要表达的其他内容总平面；

5.5.5展厅和展区的空间设计

展区整体彩色效果图及细节效果图；彩色效果图应充分表现各展区的总体氛围；主要展项的环境效果和需要表达的其他内容等。

5.5.6主要的多媒体展项设计及技术应用

5.5.6.1主要展项的展示内容描述：包括但不限于展项主题、互动实施方案；

5.5.6.2主要展项的彩色效果图；

5.6.灯光系统

5.6.1总体要求

展厅内展品的照明应根据展品的类别确定，结合采购人要求，严格控制紫外辐射、红外辐射、照度、年曝光量。

5.6.2照明质量

（1）对“眩光”的消除与限制

展厅内应严格防止“直接眩光”和“反射眩光”。首先要科学、合理的进行专业的展示灯光设计，其次，使用先进的、有利于保护视力的展馆专用照明灯具，必须配置各种防眩光配件。

（2）灯具基本要求

1）所有灯具为 LED 灯具。

2）所有灯具需具备在工作过程中无频闪现象，可以进行高清摄像、拍照。

5.7.多媒体对接

5.7.1 综合布线、设备（含备品备件、特殊工具）等确保整个布展各项功能使用的全部内容。

5.7.2 显示系统软硬件等应根据展厅建设功能进行对接。

5.8.宣传片拍摄

宣传武进人大建设取得的一系列成就，创意策划、拍摄制作两部宣传片：武进人大代表履职微电影15分钟以上，以及武进人大制度、人大代表之家建设情况宣传5分钟以上。

最终经双方确认的宣传片脚本，视为本项目合同的附件，确认方式包括但不限于电子邮件，微信，钉钉等社交媒体软件往来内容。供应商应严格按照此分镜头脚本进行制作，采购人将据此为依据进行验收。

成交供应商完成形象宣传片的制作后，交由采购人审核，并根据采购人具体的指导要求在规定时间内做出相应调整。

5.9.活动策划及会务

负责武进区人大代表之家宣传系列活动（含揭牌仪式）的整体策划、线下布展、宣传直播等工作。体现专业性，拥有整体会务策划、设计、文案、布展、宣传推广等综合协调服务能力。统筹协调开幕仪式等相关策划设计工作，确保各项活动有序开展。

5.10.宣传片拍摄

5.10.1.成交供应商需具备舆论宣传经验，对视频拍摄制作有成熟的操作经验。

5.10.2.成交供应商应充分了解项目的形象及背景特色。

5.10.3.成交供应商应负责宣传片的设计、策划、文稿撰写、拍摄、制作、推广等全部工作。

5.10.4.成交供应商应考虑拍摄、制作、审核、报播的时间，并列出时间安排计划表。

5.10.5.宣传视频制作由成交供应商负责收集、采制产品制作所需要的材料并设计脚本，经采购人确认后拍摄制作，成交供应商对拍摄内容的真实性、合法性、完整性、准确性负责。成交供应商响应时提供的脚本创意、文案撰写不能存在剽窃抄袭，所涉各类视，视频的原创音乐必须确保无版权纠纷。否则采购人有权终止合同，如已给采购人造成损失，则采购人有权要求成交人按照实际赔偿损失费。

采购人审阅本次制作的影片时，对作品是否符合拍摄脚本进行验收。并于成交供应商提供初剪样片后 5 个工作日内，提出明确合理的修改意见；成交供应商在得到相关修改意见后，由供应商在最短的时间内提供免费修改，直至采购人认可验收为止。

6.质量及验收要求

（1）本项目的设计、实施和验收均按照设计方案、合同要求及现行国家和行业相关标准规范执行，严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》等法律和法规的规定，满足环保要求。

（2）布展及施工部分

成交供应商应严格按设计图纸和已确认的布展实施制作技术方案组织实施，并无条件地接受采购人对项目质量的监督和管理。必须保证项目负责人全程在项目现场。如果遇到特殊情况需要更换项目负责人，必须得到采购人同意。

由于项目场地位于公共区域的特殊性，要求在开工前和布展（或布置）实施期间做好安全文明标化管理。在项目实施过程中以及一切由于成交供应商实施的工作问题导致的安全责任均由成交供应商承担。

如有现场变更事项，成交供应商提交书面申请、签证资料，必须由采购人签字。成交供应商应对安装实施质量、安全全面负责，如成交供应商原因造成质量、安全事故，由成交供应商承担一切责任。

如规范与设计图纸上的说明有矛盾和分歧或另有说明，成交供应商须以两者中采购人确认的较优者为准进行实施。

项目施工质量要求：工程施工质量必须确保按国家标准规范一次性验收合格。

（3）硬件部分

硬件设备到达采购人指定地点，经双方及有关部门共同验收合格后方能开封实施。供应商所投硬件产品应能够至少达到采购时设计要求的标准，同时明确所投产品的品牌、型号、规格和外形（提供图片、图纸等）、尺寸、安装尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。

若成交供应商对本次投标未提供材料或设备品牌及规格型号，采购人可自行选择材料或设备品牌，但由成交供应商负责供货。

所有报价的硬件产品，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准产品按采购约定的技术要求和规范。所有报价产品应是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购规定的质量、规格和性能的要求。

软硬设备整体的安装调试验收需由采购人及其他有关部门共同组织验收；同时，成交供应商需提供质保书、保修证明、检测报告等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求验收。采购文件、供应商响应文件、最终的合同均作为验收依据。

7、售后服务要求

质保期自出具验收合格报告之日起算，装饰装修及布展、空调质保期自竣工验收合格之日起不少于二年，LED屏质保期自竣工验收合格之日起不少于三年。在规定的质保期内，成交供应商应对由于设计制作、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。质保期内免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机并相应延长此保修期，否则，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由成交供应商承担；质保期满后提供有偿服务，响应文件中应提供质保期内和质保期满后的质保服务措施方案。质保期过后如采购人要求需提供上门维修服务，终身维修并标明保修期后的具体维修维护事宜；成交供应商应在响应文件中提供详细具体的售后服务保证条款及承诺。

免费保修期内需提供7×24小时响应服务，确保2小时内响应，3小时内到达现场，24小时内提供解决方案，如遇重大活动，需提供现场技术支持和服务。

成交供应商需至少为采购人提供一周以上时间无偿的现场培训，保证采购人的操作人员可以熟练操作、使用相关设施设备。

8、合同支付方式

（1）合同签订生效后，深化设计完成后且经采购人书面确认后，支付合同金额的20%作为预付款；

（2）基础装修完成且经采购人书面确认后，支付合同金额的20%作为进度款；

（3）布展完成且经采购人书面确认后，付至审计价（包含设计、基础装修、布展部分等）的70%；

（4）宣传片制作完成、活动策划等所有内容完成，符合验收要求，且经过采购人书面确认后，按审计价作为布展项目最终结算价，支付合同金额的剩余款项。

具体根据财政资金情况，采购人保留协商付款进度和金额的权利。

以上价格均为含增值税价，乙方需开具合规的符合甲方要求的增值税发票。若乙方延迟或拒绝提供发票，甲方有权延迟或拒绝付款，甲方不承担逾期付款违约责任。

9、知识产权

投标供应商响应文件中设计成果、展示内容、宣传成果等项目所有成果，不论是否中标，采购人有权借鉴使用，不作任何经济补偿。成交供应商响应文件及后期深化设计成果、展示内容、宣传成果等项目所有成果，知识产权归采购人所有。成交供应商应保证采购人免除且成交供应商承担由于采购人使用该项目或项目任何一部分时而引起第三方提出的侵犯知识产权、专利权、商标权或设计权的起诉、行政程序索赔、请求等，且如有上述纠纷，采购人有权取消其中标资格，成交供应商应承担采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出，包括律师费用等。与本次采购项目有关的质量、安全问题均由供应商负责，相关的人员、财产责任风险均由供应商承担。

10、保密要求

参加本项目的单位和个人，对属于国家秘密、商业机密的信息，必须严格遵守有关保密法律法规，确保不发生失泄密问题。

11、响应报价要求：

（1）供应商在投标前应对现场进行认真踏勘，熟悉工程现场和周围环境，了解一切可能影响投标文件方案、报价等编制磋商响应文件磋商响应文件的资料，并承担考查现场的责任和风险以及踏勘现场所发生的自身费用。成交后，供应商不得以不完全了解施工现场及周围环境为由，提出额外款项增加、补偿或延长工期等要求。

（2）投标人报价时，根据市场行情及自身实际情况进行报价。

（3）响应报价中设计（应提供设计方案及设计图纸经采购人确认后实施）、布展实施、宣传片制作、活动策划及会务、空调系统、多媒体、基础装修（含消防及监控）、其他等内容实行固定总价包干。在布展实施过程中，取消或减少的工作内容，结算时扣减相应价格。暂列金根据甲方的实际需求，按实结算。

采购人提供交付要求（配置）仅供参考，清单数量的风险均应考虑在报价中。固定总价包括但不限于经采购人确认的图纸范围内所需人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、措施费、规费、税金以及合同明示或暗示的所有责任、义务和因国家政策及市场行情的变化所带来的所有风险等，还包括为完成本项目可能发生的和自身认为需要的一切费用因素的价格表示。同时应考虑承担合同所示责任、义务和一般风险，以及可能因工程量的调整及实施项目的变更而引起的价格调整风险。

报价清单包括但不限于以下内容：

| 序号 | 分项名称 | 服务内容 | 分项报价要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设计 | 不限于总体构想设计、整体视觉效果设计、施工图设计、展区划分设计、平面图的绘制、文字设计、标志设计与装饰设计、展品设计、色彩设计、照明设计等 | 不得高于10万元 | 根据需求内容报价 |
| 二 | 布展实施 |  | 不得高于60万元 | 根据需求内容报价 |
| 2.1 | 展厅布展 | 不限于原有部分拆除、基础装饰装修、水电改造、布展、强弱电等 |  |  |
| （1） |  | 明细自行列 |  |  |
| （2） |  |  |  |  |
| （3） | …… |  |  |  |
| 2.2 | 走廊布展 | 不限于水电改造、布展、小品、强弱电等 |  |  |
| （1） |  | 明细自行列 |  |  |
| （2） |  |  |  |  |
| （3） | …… |  |  |  |
| 2.3 | 会议室布展 | 不限于布展布置等 |  |  |
| （1） |  | 明细自行列 |  |  |
| （2） |  |  |  |  |
| （3） | …… |  |  |  |
| 三 | 宣传片制作、活动策划及会务 | 宣传武进人大建设取得的一系列成就，创意策划、拍摄制作两部宣传片及活动总体策划和会务服务 | 不得高于30万元，其中宣传片拍摄单价不得高于15000元/分钟 |  |
| （1） | 宣传片拍摄 | 武进人大代表履职微电影15分钟以上； |  |  |
|  |  | 武进人大制度、人大代表之家建设情况宣传5分钟以上 |  |  |
| （2） | 活动策划及会务 | 人大代表之家系列活动（含揭牌仪式）的总体策划和会务服务，包括但不限于项目整体策划、会场搭建及布置、会务服务、嘉宾邀请等 |  |  |
| 四 | 空调系统 | 包含空调及新风系统等 | 不得高于45万元 | 交付要求仅供报价参考 |
| 五 | 多媒体 | 包括但不限于会议系统及大屏等 | 不得高于40万元 | 交付要求仅供报价参考 |
| 六 | 基础装修 | 包括但不限于拆除工程、地面、墙面、顶面同步实施水电改造、消防及监控等 | 不得高于90万元 | 交付要求仅供报价参考 |
| （1） |  | 装饰装修 |  |  |
| （2） |  | 安装工程（含消防及监控工程） |  |  |
| 七 | 暂列金 | 15万元，不可竞争费，不得调整 |  |  |
| 八 | 其它 |  |  | 自行列项，自行考虑 |
| 九 | 合计 |  |  | 一+二+三+四+五+六+七+八 |

附件1：

一、空调系统交付要求

1、风机盘管：低静压风管机;制冷量：3.6kw；制热量：4.0kw;风量：550m3/h(高档)；噪音：25(A)(低档);额定功率：0.037/0.03kw;减震装置;	不少于1台；

2、风机盘管：低静压风管机;制冷量：6.3kw；制热量：7.1kw;风量:850m3/h(高档)；噪音：30dB(A)(低档)；额定功率：0.055/0.045kw；减震装置；不少于2台；3、风机盘管：中静压风管机；制冷量：7.1kw；制热量：8.0kw;风量:1100m3/h(高档)；噪音：30dB(A)(低档);额定功率：0.055/0.05kw;减震装置; 不少于7台；

4、风机盘管：中静压风管机;制冷量：10.0kw；制热量：11.2kw;风量:1700m3/h(高档)；噪音：32dB(A)(低档);额定功率：0.11kw;减震装置; 不少于1台；

5、风机盘管：中静压风管机;制冷量：12.5kw；制热量：14.0kw;风量:2000m3/h(高档)；噪音：37dB(A)(低档);额定功率：0.17kw;减震装置; 不少于13台；

6、空调室外机：制冷量：50.4kw；制热量：56.5kw;风量:16000m3/h；额定功率：18.78kw;设备基础;减震装置；不少于1台；

7、空调室外机：制冷量：61.5kw；制热量：69.0kw;风量:16500m3/h；额定功率：25.8kw;设备基础;减震装置; 不少于1台；

8、空调室外机：制冷量：90.0kw；制热量：100.0kw;风量:28000m3/h；额定功率：35.65kw;设备基础;减震装置; 不少于1台；

9、新风机组：室内机;风量:4000m3/h；额定功率：1.85kw;噪音：62DB；静压：260Pa；热交换率：68%；设备基础;减震装置; 不少于2台

10、铜管：冷媒铜管;含不同规格尺寸;含管件、管道试压及吹扫;满足现场施工及安装要求并满足采购人使用要求。

11、塑料管：冷凝水管;PVC塑料管；含不同规格尺寸;粘接; 满足现场施工及安装要求并满足采购人使用要求。

12、配件：包括但不限于分歧管、管道保温、管道支架制作安装（管道除锈;刷银粉漆漆2道,调和漆2道）、过墙过楼板钢套管制作、过墙、过楼板开孔、配线、配管、接线盒、ABS风口、散流器、百叶窗等内容;数量若干，满足现场施工及安装要求并满足采购人使用要求；

13、冷媒、空调开关;新风开关：数量若干，满足现场施工及安装要求并满足采购人使用要求；

备注

1、室内机、室外机制冷量负偏离均不得超过5%，负偏离超5%（含）的作无效标处理，正偏离不作要求。

2、中标供应商负责供应的设备等材料，其品牌、型号等必须与投标报价单一致，必须是最新生产、全新、未使用过的，不得以次充好。并提供产品说明书，性能及技术指标应达到该设备说明书（含样本）中提供的相关参数及要求。施工中不得损坏一切管线及其他设施，如有损坏则由中标供应商全额赔偿。一切安全责任由中标供应商负责。该项目不得分包和转包，严禁伪劣产品，不合格产品。

3、中标供应商必须服从采购人管理，按规范要求申报施工方案，做好材料报验、隐蔽验收等质量监管工作。

4、中标供应商严格按照合同提供设备等材料的供应、拆除、安装调试和售后服务，并对其质量负责。中标供应商负责采购的设备等所有材料在安装或使用前，应按要求，根据标准、规范要求进行检验或试验，检验或试验费用由中标供应商承担。

5、双方对工程质量有争议，由双方同意的质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。

6、验收标准：空调设备制造和安装应符合《采暖通风与空气调节规范》GBJ50019-2015；《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2016；根据所提供品牌及规格的代表值，须符合 GB7725的消音室内运转时测得的运转值；电器应符合国际电工IEC和相应国家规范要求。最终应根据国家有关空调技术规范和标准、合同等进行空调的安装验收，确保一次性验收合格。

7、如有任何设备经检验和试验不符合技术规范的要求，采购人可以拒收。中标供应商应更换被拒收的设备，使之符合技术规范书的要求，中标供应商承担由此发生的一切费用。

8、质保期结束，中标供应商对于设备维修只收取基本材料备件费，不收取工时费。

9、质保期结束，不能视为中标供应商对设备中存在的可能引起设备损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指设备在制造过程中未被发现的隐患，中标供应商对纠正潜在缺陷应负责任,其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），中标供应商应立即予以无偿修复或更换。

10、因中标供应商所提供的设备造成采购人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，中标供应商必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。

11、质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外），质量保证期满后按成本价有偿提供更换配件，免收人工费。

12、培训要求

设备安装调试结束，中标供应商须在安装现场对采购人相关使用人员进行培训，主要培训内容为：设备的功能、基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

中标供应商须每年免费组织采购人相关使用人员参加至少2次原厂培训，每次培训不少于3人，培训内容包含设备及系统数据更新等。培训资料及相关费用均由中标供应商免费提供。

二、多媒体配置交付要求

1、人大代表之家大讲堂（兼会议室）声音采集-纯数字会议系统

（1）数字会议主机数量不少于1台，配置要求：有USB接口，有录音功能，可以全程记载会议记录；具有S端子和5P接线端子接口，连接标清或高清摄像头，支持SONY VISCA、EVI HD、PELCO P/D、BRC300通讯协议；3.内置6进2出（RCA接口）视频器，最多可连接4个标清摄像头；具有视频切换RS-232通讯接口，可连接高清视频切换器,可接中控，多路音频输入输出接口，可连接扩声或录音设备；具有多种会议模式：、FIFO（先进先出模式）、LIFO（后进先出模式）、FREE（全开放模式）、APPLY（申请模式）、C-ONLY（主席模式）。

（2）数字会议主席单元数量不少于1台，配置要求：台面可移动式、柱阵式方管咪杆；内置高性能双核CPU，处理速度快，音质效果好；支持48k的音频采样率，频率响应20 Hz - 20000 Hz；基于先进的数字音频处理和传输技术；支持热插拨。

（3）数字会议代表单元数量不少于3台，配置要求：台面可移动式、柱阵式咪杆；全数字音频技术，内置高性能双核CPU，处理速度快，音质效果好；支持48k的音频采样率，频率响应20 Hz - 20000 Hz；基于先进的数字音频处理和传输技术；主席话筒有优先权和一键关闭代表话筒功能；支持热插拨；抗手机、电磁干扰功能。

（4）自动反馈抑制器数量不少于1台，配置要求：每通道最多可设24个动态陷波器,24个PEQ；分辨精度1HZ，工作频率20-20KHZ；自动扫描啸叫点并抑制；模拟输入：2CH-XLR和1/4"TRS(母）输入，电子平衡/不平衡；音频范围：100至20000Hz；反馈消除量：6db-60db (最大值)；降噪：17dB(最大值)。

（5）其他配件：包括但不限于HDMI、RGB、音频、控制线、电源线、网线、音箱线等及各类管材、接头、其他线材及支架等内容;数量若干，满足现场施工及安装要求并满足采购人使用要求；

2、人大代表之家大讲堂（兼会议室）扩声系统

（1）16路数字调音台数量不少于1台，配置要求：12路MIC单声通道+ 4路立体声输入，带4编组输出；4组AUX母线辅助输出（包括EFF)；来自立体声的LPF低通滤波器输出（60-150HZ可调）；内置24种DSP数字效果器；内置USB播放器，MP3播放，USB直插录音；USB音频声卡（连接电脑)将电脑播放的声音传输到调音台；内置48V幻象电源供电，每个通道带独立开关；主输出9段立体声图示均衡器；单声通道100HZ低频衰减开关（高通滤波器）；单声通道带（350Hz-3.5K中音扫频）.12KHz；每输入通道MUTE静音开关，PFL耳机开关；12V (LAMP) DJ灯卡侬接口。

（2）全频主扩声音箱数量不少于4只，配置要求：频率响应：72Hz-18kHz（±3dB）/ 50Hz-19kHz(-1 0dB)；灵敏度：101dB；标称阻抗：8 Ohm ；额定功率：300W(AES) 600W（长期最大功率）；低音单元：4×4.5〞；高音单元：1×2〞；标称覆盖角：70°(H)×70°(V)。

（3）全频补声音箱数量不少于4只，配置要求：频率响应：65Hz-18kHz（±3dB）/55-20kHz(-10dB)；灵敏度：95dB；标称阻抗：8 Ohm；额定功率：200W(AES)；低音单元：1×8〞；高音单元：1×1.4〞；标称覆盖角：110°(H)×110°(V)；最大声压级： 118dB SPL,124dB SPL peak；

（4）四通道功率放大器数量不少于2只，配置要求：系统保护内置：短路、过热、电涌、低电压、高频、开关机静音、失真限制等保护设置；输出功率：8欧姆立体声  800W/4欧姆立体声  1200W；频响：20Hz～20KHz,-0.5dB；总谐失真：＜0.01%；输入阻抗：30KΩ；信噪比：103 dB

（5）音频处理器数量不少于1台，配置要求：模拟输入通道：8；模拟输出通道：8；DSP处理能力：400 MIPS，1.6 GFLOPS；采样率：48 kHz，± 100 ppm；THD+N：0.002% @+4dBu；输入、输出动态范围：110dB；1路RS232；内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议（如：ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等）；独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB;噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB；8段英式参量均衡，提供多种滤波器选择；具有中央控制功能，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能。

（6）无线麦克风（一拖四鹅颈）数量不少于1套，配置要求：UHF频段传输信号，频率范围：600MHz；四通道接收信号,每通道≧10个信道可选，每信道间隔≧250KHz；各通道增强抗干扰功能，支持4台叠机使用；高保真单指向性电容咪芯，拾音距离可达到30-50CM；2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备；信道中互通互用；灵活的鹅颈式咪杆，可360°全方位调节，咪杆灯环指示发言状态；主机和发射器均具备LCD屏显示工作状态等内容。

（7）无线麦克风（一拖二手持）数量不少于1套，配置要求：双RF通道分集接收；接收频率范围：UHF640-690MHz；灵敏度：-100dBm(1kHz,-18dBV,40dB SINAD)；失真度：0.5% max(1kHz,-18dBV)；平衡输出：0mv~0.5V；发射功率：1~10mW；频率响应：40Hz~15kHz；动态范围：100dB；麦克风类型：动圈式。

（8）有线麦克风数量不少于2个，配置要求：鹅颈与底座固定，咪杆可自由调整角度；按键上有指示灯；频率响应：100Hz-20kHz；输出阻抗（欧姆）：200Ω；开关：无声轻触；咪管长度：≥300mm。

（9）天线分配器数量不少于1套，配置要求：12dB可调的射频信号电平；可链接8台无线接收机组成大型系统；频率：450-970MHz；输入/输出阻抗：50欧姆；通道：2*5（10路）输出；接口：B型母座；增益：+6dB；3阶互调截取点：+38dBm（典型）；增益：平坦度：+1dB；

（10）电源时序器数量不少于1台，配置要求：8路万用插座继电器受控；单路功率/总功率/输出电流：2000W/6000W/30A 277VAC；输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座；开启类型：按键式轻触开关；短路过流保护断路器配置：断路器零，火线控制,过流保护,（63A短路保护)。

（11）豪华机柜数量不少于1套，配置要求：42U 600*800服务器机柜及辅材等内容;数量若干，满足现场施工及安装要求并满足采购人使用要求；

（12）其他配件：包括但不限于HDMI、RGB、音频、控制线、电源线、网线、音箱线等及各类管材、接头、其他线材及支架等内容;数量若干，满足现场施工及安装要求并满足采购人使用要求；

3、人大代表之家大讲堂（兼会议室）LED屏系统

（1）小间距LED高清大屏数量不少于13.1㎡，配置要求：间距≤1.86mm，显示面积(宽*高)：5.12m*2.56m=13.10㎡（长宽尺寸偏离控制在1%内）；视角：水平：≥160°；垂直：≥140°；对比度：≥5000：1；亮度均匀性：≥99% 平整度≤0.1mm；换帧频率、刷新频率：60Hz、3840Hz 高刷新；颜色处理灰度：14Bit ；典型寿命：≥100000小时；色温1000K~15000K ，0-100%连续可调，并可自定义色温值，色域空间≥120% YIQ (NTSC)；≥170% YUV (PAL)可设置亮度定时调节，支持通过客户端、遥控器、物理按键进行调节；屏体覆盖有散射膜和增透膜，反光率≤2%；防眩光；支持抑制摩尔纹功能；有防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%，无380nm～400nm波长辐射，波长460nm蓝光辐射亮度≤0.0138W（㎡·sr·nm）；支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线，支持信源接入状态显示，画面延时≤1ms； 灯管耐焊耐热灯珠引脚无氧化，灯管抗静电（ESD）测试HBM模式：ESD＞2000V，灯珠点亮无异常，灯管气密性良好。

（2）LED屏接收卡数量不少于32台，配置要求：集成12个标准 HUB75 接口；单卡输出 RGB 数据 24 组；单卡带载像素为 256×226；支持网线通讯状态检测；支持供电电压检测；支持高灰度高刷新；支持逐点亮色度校正；支持接收卡预存画面设置。

（3）视频拼接处理系统数量不少于1台，配置要求：集成发送卡、视频处理、U盘播放功能于一体；支持 1 路 3G-SDI，2 路 HDMI1.3，1 路 DVI，1 路 USB 播放；支持6路网口输出，650万像素带载；支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式；支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能；支持10个预设场景。

（4）LED专用配电柜数量不少于1套，配置要求：LED专用配电柜，含抗涌流、防雷、分区延时供电功能，支持智能远程控电；依据提供依据GB/T14598.10-2012量度继电器和保护装置的电气干扰试验试验设备的保护、命令和控制功能在规定的限值内性能正常；配电柜具备多种数据接口的智能检测功能，实时监测动力参数。

（5）大屏钢结构数量不少于1套，配置要求：304不锈钢包边、热镀锌钢结构，饰面板拆除，结构嵌入式安装；钢结构需由LED显示屏原厂设计施工。

（6）大屏控制系统软件数量不少于1套，配置要求：具备C/S和B/S架构,提供多语言版本;可通过客户端软件、移动端和web端对大屏系统进行统一管理,包括大屏门户、场景配置、预案切换、远程操控、信号控制、一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作；支持查看信号源实时画面,实时查看大屏中正在播放的内容等功能,支持维护和升级；具有大屏显控、信息发布、字幕管理、中控管理、音频配置、实时浏览等功能；可管理配置的素材包括：图片、音频、视频、动画、PDF、网页等；可实时查看大屏正在播放内容;支持画面模式和文字模式的切换；支持对电视墙默认底图的管理和显示,支持上传自定义图片作为底图；支持分辨率为4096×2160；支持4/6/9/16/25/36/49/64画面分割,可根据接入设备上限进行M*N的分割设置；软件与LED显示屏同一品牌。

（7）其他配件：包括但不限于HDMI、RGB、音频、控制线、电源线、网线、音箱线等及各类管材、接头、其他线材及支架等内容;数量若干，满足现场施工及安装要求并满足采购人使用要求；

4、展厅LED屏系统

（1）小间距LED高清大屏数量不少于6.76㎡，配置要求：点间距≤1.86mm，显示面积(宽*高)：3.52m*1.92m=6.76㎡（长宽尺寸偏离控制在1%内）；视角：水平：≥160°；垂直：≥140°；对比度：≥5000：1；亮度均匀性：≥99% 平整度≤0.1mm；换帧频率、刷新频率：60Hz、3840Hz 高刷新；颜色处理灰度：14Bit；典型寿命：≥100000小时；色温1000K~15000K ，0-100%连续可调，并可自定义色温值，色域空间≥120% YIQ (NTSC)；≥170% YUV (PAL)可设置亮度定时调节，支持通过客户端、遥控器、物理按键进行调节；屏体覆盖有散射膜和增透膜，反光率≤2%；采用黑色防眩光；支持抑制摩尔纹功能；具备防蓝光护眼功能，无380nm～400nm波长辐射，波长460nm蓝光辐射亮度≤0.0138W（㎡·sr·nm）；支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线，支持信源接入状态显示，画面延时≤1ms；灯管耐焊耐热灯 珠引脚无氧化，灯珠点亮无异常，灯管气密性良好。

（2）LED屏接收卡数量不少于11台，配置要求：集成12个标准 HUB75 接口；单卡输出 RGB 数据 24 组；单卡带载像素为 256×226；支持网线通讯状态检测；支持供电电压检测；支持高灰度高刷新；支持逐点亮色度校正；支持接收卡预存画面设置。

（3）视频拼接处理系统数量不少于1台，配置要求：集成发送卡、视频处理、U盘播放功能于一体；支持 1 路 3G-SDI，2 路 HDMI1.3，1 路 DVI，1 路 USB 播放；支持6路网口输出，650万像素带载；支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式；支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能；支持10个预设场景。

（4）LED专用配电柜数量不少于1套，配置要求：LED专用配电柜，含抗涌流、防雷、分区延时供电功能，支持智能远程控电；依据提供依据GB/T14598.10-2012量度继电器和保护装置的电气干扰试验试验设备的保护、命令和控制功能在规定的限值内性能正常； 配电柜具备多种数据接口的智能检测功能，实时监测动力参数。

（5）大屏钢结构数量不少于1套，配置要求：304不锈钢包边、热镀锌钢结构，饰面板拆除，结构嵌入式安装；钢结构需由LED显示屏原厂设计施工。

（6）大屏控制系统软件数量不少于1套，配置要求：具备C/S和B/S架构,提供多语言版本;可通过客户端软件、移动端和web端对大屏系统进行统一管理,包括大屏门户、场景配置、预案切换、远程操控、信号控制、一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作；支持查看信号源实时画面,实时查看大屏中正在播放的内容等功能,支持维护和升级；具有大屏显控、信息发布、字幕管理、中控管理、音频配置、实时浏览等功能；可管理配置的素材包括：图片、音频、视频、动画、PDF、网页等；可实时查看大屏正在播放内容;支持画面模式和文字模式的切换；支持对电视墙默认底图的管理和显示,支持上传自定义图片作为底图；支持分辨率为4096×2160；支持4/6/9/16/25/36/49/64画面分割,可根据接入设备上限进行M*N的分割设置；软件与LED显示屏同一品牌。

（7）其他配件：包括但不限于HDMI、RGB、音频、控制线、电源线、网线、音箱线等及各类管材、接头、其他线材及支架等内容;数量若干，满足现场施工及安装要求并满足采购人使用要求；

5、展厅扩声发言系统

（1）调音台数量不少于1台，配置要求：8路MIC单声通道+ 4路立体声输入；带4编组输出+4组AUX母线辅助输出（包括EFF)；1组立体声返回（可分配主输出或编组输出）；一组监听耳机输出；来自立体声的LPF低通滤波器输出（60-150HZ可调）；内置USB播放器，MP3播放，USB直插录音；内置蓝牙5.0接收播放；USB音频声卡（连接电脑)将电脑播放的声音传输到调音台；USB可与一路立体声切换，USB可独立调节；单声通道100HZ低频衰减开关（高通滤波器）；每通道3段参量均衡，80Hz；每输入通道MUTE静音开关，PFL耳机开关，平滑100MM行程推子器；12V (LAMP) DJ灯卡侬接口。

（2）全频主扩声音箱数量不少于2台，配置要求：频率响应：65Hz-18kHz（±3dB）/55-20kHz(-10dB)；灵敏度：95dB；标称阻抗：8 Ohm ；低音单元： 1×8〞；高音单元： 1×1.4〞；最大声压级： 118dB SPL,124dB SPL peak.

（3）功率放大器数量不少于1台，配置要求：输出功率：8欧姆立体声  350W/ 4欧姆立体声  600W；频响：20Hz～20KHz,-0.5dB；内置系统保护：短路、过热、电涌、低电压、高频、开关机静音、失真限制等保护设置；总谐失真 ＜0.01%；输入阻抗 30KΩ；信噪比 103 dB；输入插座 卡侬公/母；输出插座 NL4MP 4芯插座。

（4）无线麦克风（一拖二手持）数量不少于1套，配置要求：接收类型：双RF通道分集接收；频道数：200；灵敏度：-100dBm(1kHz,-18dBV,40dB SINAD)；失真度：0.5% max(1kHz,-18dBV)；频率响应：40Hz~15kHz；动态范围：100dB。

（5）有线麦克风数量不少于2个，配置要求：鹅颈与底座固定，咪杆可自由调整角度；按键上有指示灯；频率响应：100Hz-20kHz。

（6）电源时序器数量不少于1台，配置要求：8路万用插座继电器受控；单路功率/总功率/输出电流：2000W/6000W/30A 277VAC；输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座；开启类型：按键式轻触开关；短路过流保护断路器配置：断路器零，火线控制,过流保护,（63A短路保护)。

（7）豪华机柜数量不少于1套，配置要求：42U 600*800服务器机柜及辅材等内容;数量若干，满足现场施工及安装要求并满足采购人使用要求；

（8）其他配件：包括但不限于HDMI、RGB、音频、控制线、电源线、网线、音箱线等及各类管材、接头、其他线材及支架等内容;数量若干，满足现场施工及安装要求并满足采购人使用要求；

备注：

安装调试及验收要求

1、供货：投标人应确保提供的软、硬件设备的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。

2、系统集成：中标单位应根据采购人的需要，在规定的时间内，保证质量完成投标所提供设备的使用规划、安装、调试及投入运行。中标单位需要在项目实施前对系统进行充分调研，以满足部署和实施的要求。中标单位应在施工前提供详细的施工方案，并提交采购人认可。设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由投标人自行解决。施工过程应严格执行相关的强弱电施工规范，并保证施工安全。投标人应向采购人提交测试内容和方法。测试计划和技术内容由投标人拟定。

三、基础装修交付要求：

1、拆除要求：根据现场及效果图、施工图及采购人的要求，拆除原部分装饰、安装及消防设备等内容，数量不少于1批；

2、地面要求：根据现场及效果图、施工图及采购人的要求，主要有地砖楼面、石塑楼面、自流平楼面、地胶楼面、复合楼面、地毯地面等。同步实施地砖美缝、需要做防水部位，涂抹防水材料；符合相关规范要求。

3、墙面要求：根据现场及效果图、施工图及采购人的要求，主要有加气混凝土砌块墙、轻质隔墙等。轻质隔墙面积不少于750 m2，同步做好隔音效果，部分实施加气混凝土砌块墙，同步做好装饰（不限于乳胶漆等）；需要做防水部位，涂抹防水材料；门根据效果图的要求布置，开门方式符合相关规范要求，含五金件及门锁等。

4、顶面要求：主要采用石膏板吊顶、木纹色饰面吊顶、蜂窝不锈钢吊顶。其中石膏板吊顶不少于1000㎡，同步做好装饰（不限于乳胶漆等），木纹色饰面吊顶不少于20㎡，颜色在施工前由采购人确定，蜂窝不锈钢吊顶不少于50㎡；

5、根据现场及效果图、施工图及采购人的要求，主要固定家具（柜体）、电动幕布不少于120寸及装饰、投影设备等。

6、根据现场及效果图、施工图及采购人的要求，主要有监控摄像设备，不少于15个；同步配备硬盘录像机，数量不少于1台；监控硬盘（硬盘容量不小于8T），数量不少于2块；

7、根据现场的要求，强弱电管线同步改造、布置基础照明灯具、开关、插座安装。配电箱、配线、配管、开关、面板、排水、洁具、水龙头等包含通电所需进户主电缆的采购（不少于300米）、施工等。

四、消防交付要求

1、根据现场的要求，涉及消防移位，同步实施消防改造，符合验收要求；同步实施配线、配管、点型探测器、声光报警器、消防广播、接线盒、消防箱玻璃门更换、消防主机的配置。

2、消防施工需要由消防工程专业承包二级（含）以上资质及安全生产许可证的单位施工（可分包）。

五、施工要求：

1、应做到安全施工，文明施工，确保施工区域内部及外部清洁和安全，并及时解决由施工造成的对周围环境的影响。

2、施工时做好工程的防护措施，施工单位施工完毕，及时清运所有垃圾。

3、施工单位所提供的材料必须是正规厂家的产品，有相关的产品合格证书、环保无污染。

4、施工质量不符合要求的，采购单位有权要求其进行重新施工，并达到规定质量要求，费用自理，并有权扣罚履约保证金。

5、主要成果资料提交：中标供应商提供成果资料的同时，提供本项目竣工图纸质版及所有成果的电子文档。

建筑平面图原始平面图如下，公告附件有PDF格式的原始平面图，如需CAD格式，请联系代理机构领取，联系方式详见公告。

- 第六章   拟签订的合同文本

2024年武进区“人大代表之家”布展服务采购合同

甲方(采购人)：                      签订地点：

乙方（供应商）：                    合同时间：     年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及其他有关法律的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方按照          项目的采购结果签订本合同。

一、项目概况

2024年武进区“人大代表之家”布展服务项目，包含展厅（至少应包括展示宣传和代表活动两大功能区域）和基础装修改造的设计、采购和施工一体化，内容包括但不限于展厅（含基础装修改造）设计（方案设计、施工图设计等）；深化实施基础装修改造（同步实施水电改造等）、功能区域布局、大厅内外装饰、软硬件配套装饰、体验装置、灯光、空间布局、功能性配套设施、宣传片制作、活动策划及其他满足采购人使用功能的内容。

项目地点：常州市武进区政务服务中心3楼

二、合同履行期限：合同签订后10日历天内完成方案设计及施工图设计并交由采购人确认，采购人最终确认后，40日历天内完成所有采购内容（除宣传片制作及活动策划外）；1年内完成宣传片制作及活动策划。

三、质量标准：设计符合国家现行相关规范要求，货物采购、施工达到合格及合同约定标准；宣传片制作及活动策划符合合同的约定，并满足采购人的实际使用需求。

四、合同总价款

（一）签约合同价为：含税价：人民币 ¥          （大写）(       )。具体价格组成详见附件：“报价明细表”。

（二）合同价款约定：

1.本合同设计（应提供设计方案及施工图经甲方确认后实施）、布展实施部分、宣传片制作、活动策划及会务、空调系统部多媒体、基础装修（含消防及监控）、其他等内容实行固定总价包干。在布展实施过程中，取消或减少的工作内容，结算时扣减相应的合同价格。暂列金根据甲方的实际需求，按实结算。

固定总价包括但不限于经采购人确认的图纸范围内所需人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、措施费、规费、税金以及合同明示或暗示的所有责任、义务和因国家政策及市场行情的变化所带来的所有风险等，还包括为完成本项目可能发生的和自身认为需要的一切费用因素的价格表示。同时应考虑承担合同所示责任、义务和一般风险，以及可能因工程量的调整及实施项目的变更而引起的价格调整风险。

2.签约合同价作为乙方的方案设计、深化及施工图设计时设计的依据，材料、设备、施工等费用结算价格（不包含新增需求）不得高于合同总价。

3.合同价包含经甲方确认的设计方案、设计图纸及报价清单的每一项工程项目和材料设备采购、制作安装价格。图纸中包含的内容不管乙方在磋商响应时是否已报价，在实际施工中该项取消或减少的，应视作变更扣减合同价格。

4.对报价清单中未列出或未说明的，而乙方为使设备能够按技术要求长期正常有效运行所需的货物（包括：软件、设备、服务、附件、材料等），已包含在合同价内。

结算原则：本合同设计（应提供设计方案及施工图经甲方确认后实施）、布展实施、宣传片制作、活动策划及会务、空调系统、多媒体、基础装修（含消防及监控）、其他等内容实行固定总价包干，中标供应商报价及实施内容应完全满足采购需求及交付要求的内容，自行考虑实施过程中的各种风险。在布展实施过程中，取消或减少的工作内容，结算时扣减相应的合同价格。暂列金根据甲方的实际需求，按实结算。

采购需求及交付要求内容以外的，经采购人要求新增的需求内容结算时数量按实结算，成交单价有的按成交价或成交价同口径计算，成交价没有的按市场价定价，乙方申报，甲方、监理（如有）、审计核定为准。（现场应按甲方指令单供货，实际数量按现场实际情况确定，乙方不得以甲方要求数量增减为由拒绝实施）。

本项目按审计价作为布展项目最终结算价。

其他说明：本次采购涉及的内容，如果合同实施期间有最新政府采购框架性协议要求，按框架协议采购政策执行，甲方不做任何经济补偿。

五、组成本合同的有关文件

下列关于         的采购文件或与本次磋商活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和报价表；

（2）中标通知书；

（3）甲乙双方商定的其他文件。

六、双方权利义务

（一）甲方权利义务

1.甲方委派代表：       ，并赋予甲方代表职权：依本合同规定对项目质量、进度进行监督检查，签发变更单并组织验收与项目交接，按时履行付款义务。

2.甲方需在合同签订后提供符合设计要求的文字、图片及相关资料、设备，甲方需于乙方提供设计方案10日内对所有方案进行最终确认，若因甲方方案确认工作或资料提供及确认工作的延误造成工期的延误，则工期相应顺延。需要与有关部门联系和协调的工作由甲方负责，同时提供乙方合适的现场工作条件。

3.关于甲方应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水源、电源已接至施工现场，施工用水、电由乙方在水源、电源接口后分别装表计量(表后水、电管线布置由乙方根据施工方案自行敷设并承担相应的敷设费用)，乙方按市场价支付水电费。合同价中已包含水、电费用。

4.知识产权：本项目的设计成果、展示内容成果等项目相关成果知识产权归甲方所有。乙方应保证甲方免除且乙方承担由于甲方使用该项目或项目任何一部分时而引起第三方提出的侵犯知识产权、专利权、商标权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费用），且如有上述纠纷，甲方有权向乙方主张权利，包括但不限于因乙方原因导致甲方向第三方支付的侵权费用以及按侵权费用20%计算的违约金。

（二）乙方权利义务

1.乙方提交的竣工资料的内容：工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图，国家法律规定和当地建设工程档案管要求、技术标准已有规定的其他应交资料、施工合同约定的其他应交资料，甲方、监理公司（如有）要求的其他应交资料。

2.乙方应履行合同约定的其他义务以及下述义务：

①乙方项目负责人为         ，负责本合同的履行。在合同履行期间必须保证项目负责人全程在项目现场。如果遇到特殊情况需要更换项目负责人，必须得到甲方同意。需在项目完工后派专业的售后维护人员对项目进行现场维护管理并对甲方的技术人员进行培训和指导。如未做到，乙方承担2000元/人次的违约金。

②乙方在响应文件或经甲方确定的项目负责人、项目班子主要成员、项目经理及相应资质的专业技术、管理人员未经甲方书面同意，不作调换和撤离，完全按项目进度及时到位。甲方有权要求乙方撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和项目质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员及项目经理，直至甲方满意为止。如项目经理及相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，甲方有权单方面终止合同。

③本项目的设计、实施和验收均按照采购需求、合同要求及现行国家和行业相关标准规范执行。乙方应严格按设计图纸和已确认的布展实施制作技术方案组织实施，并无条件地接受甲方对项目质量的监督和管理。如有现场变更事项，乙方提交书面申请及工作量清单，必须由甲方签字。乙方应对展成、改造、安装实施等质量、安全全面负责，如乙方原因造成质量、安全事故，乙方承担一切责任。

④需乙方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用均已含在合同价中，甲方不另行支付（如有发生）：

⑤施工场地清洁卫生的要求：按照省、市文件的规定相关要求的执行。施工人员进场必须规范着装(包括安全装备、设施)、禁止在非规定地点吸烟、大小便、倒垃圾，违者将按施工过程中的相关管理办法或制度承担违约金。

⑥有关方面重大活动期间或甲方需要的特别时间段内，可能对施工作出某些限制和配合要求，乙方应予无条件服从，并按照有关要求作出必要的配合，这可能造成乙方的损失，但甲方将不承担乙方的任何损失。

⑦乙方必须高度重视安全生产，严格按有关操作规程施工，做好安全生产教育，并做好相应的各种施工安全台账，树立“安全第一”的思想，坚决杜绝安全隐患和安全事故。一旦因乙方原因发生安全事故，乙方必须承担由此产生的全部经济损失和社会责任，并承担由此对甲方所发生的一切经济损失和名誉损失。

3.材料、设备的准备要求：

①乙方应在材料、设备进场前7天向监理人（如有）或甲方申报相关资料，监理人（如有）或甲方在收到申报资料后3天内完成审批。

②主要材料由乙方自行选择，但须得到甲方、监理人（如有）的认可。未经甲方、监理人（如有）的决定或认可，乙方不得私自将材料运进现场，更不得将材料用于本工程。材料的供应以保障工程施工顺利进行为原则，由乙方自理。具体事宜由乙方与材料供应方在签订的供应合同中明确，供应合同中明确具体品种、数量、标准、规格、型号、尺寸、供应办法、供货地点、下力方式。

③甲方、监理人（如有）对材料供应方的决定或认可并不解除乙方应负的质量、工期的责任，也不解除乙方对材料应负的责任。乙方采购的材料与设计或规范要求不符时，乙方应按甲方或监理工程师（如有）要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

④乙方采购的材料在使用前，乙方应按甲方或监理工程师（如有）的要求进行检验或试验，如甲方或监理工程师（如有）对检验过材料表示怀疑时，有权随机抽样检验。不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。

⑤因发现乙方采购并使用不符合设计或标准要求的材料，致使工程不符合合同规定的质量要求，乙方应按甲方或监理工程师（如有）的要求进行修复、拆除或重新采购，乙方承担由此发生的一切费用，延误的工期不予顺延。

⑥材料供应方与乙方的材料供应量按材料供应方与乙方双方共同签认的施工图数量进行计量。甲方有权监督乙方与材料供应方的合同履行情况，若乙方不按合同规定支付材料款，甲方有权从应支付给乙方的任一款项中扣除该部分并支付给材料商。

⑦乙方需要使用代用材料时，应向甲方或监理工程师（如有）提出使用代用材料对本工程质量、成本、进度等方面的影响报告，经甲方或监理工程师（如有）审核并报甲方代表批准后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。甲方的批准并不能解除乙方对代用材料的质量和使用代用材料引起的不良结果的责任。

⑧乙方应该对各种材料、器材、设备按规范进行检查，拒绝不符合要求的材料、器材、设备用于工程。乙方必须严格按照合同要求及招投标过程中确定的材料品种、规格、型号进行使用，严禁擅自更改，若发现有材料品种、规格、型号不符合上述要求，或采用假冒伪劣产品，每一项罚款3万元，并要求无条件更换，同时承担相关责任。无论何种原因，出现不合格材料、器材、设备用于工程的情况，均由乙方承担。

⑨本工程使用的所有材料的质量及检验资料须达到设计要求及国家现行验收规范。

4.货物部分要求

（1）货物的到货验收：

①乙方提供的所有货物在交接过程中都须进行严格的检验和试验。所有检验、试验必须有正式的记录文件，这些记录文件作为技术资料的组成部分应送达甲方。

②如有任何货物经检验和试验不符合技术规范的要求，甲方可以拒收。乙方应更换被拒收的货物，使之符合技术规范书的要求，乙方承担由此发生的一切费用。

③乙方如对甲方提出的修理、更换、索赔要求有异议，应在接到甲方书面通知后3天内提出，并在该时间内自费派代表赴现场同甲方代表共同复验。

④双方代表在工程现场会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，可由双方委托权威的第三方检验机构或双方的权威检验机构联合进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。

⑤乙方在接到甲方按本合同规定提出的索赔通知后，应在24小时内完成修理、更换或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运费及保险费均由乙方负担。

⑥上述各项检验仅是现场的到货检验，尽管没有发现问题或乙方已按索赔要求予以更换或修理均不能被视为乙方应承担的质量保证责任的解除。

（2）乙方应将所提供货物的装箱清单、全套随机文件（含用户手册、原厂保修卡、产品合格证书、原理图、使用维护说明书、验收报告书等）、配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

（3）货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方响应文件的承诺（不低于国家相关标准）。

①甲乙双方应在安装调试完成且软硬件运行正常后进行项目验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录，乙方应将记录提供给甲方。

②调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权要求乙方重新调试直至合格为止；若重新调试后仍不合格，乙方须对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。因此所产生的所有费用均由乙方承担。

七、质量保证

1.质量标准和要求：甲方要求乙方的竣工工程质量必须满足国家相关标准的要求，质量等级：合格或以上。如果乙方因自身原因未能达到该质量等级，甲方将按合同总金额的 20％对乙方进行处罚。

2.设计质量相关要求

（1）方案及施工图等各阶段设计深度应满足相关设计规范要求。

（2）设计人向甲方交付的设计文件6份，施工图增晒不再另行收费。

3.装饰装修及布展、空调质保期自竣工验收合格之日起2年，LED屏质保期自竣工验收合格之日起3年。

4.质量保证：

①乙方所投展示意硬件部分产品应能够至少达到采购设计要求的标准，合同附件清单明确所投产品的品牌、型号、规格和外形（提供图片、图纸等）、尺寸、安装尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。

②所有产品各项技术标准应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准产品按招标约定的技术要求和规范。所有产品应是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

③乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

5.软硬设备整体的安装调试验收需由甲方及其他有关部门共同组织验收；同时，乙方需提供质保书、保修证明、检测报告等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收，质保期自出具验收合格报告之日起算。

6.在规定的质量保证期内，乙方应对由于设计制作、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。质保期内免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机并相应延长此保修期，否则，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担；质保期满后提供有偿服务，响应文件中提供质保期内和质保期满后的质保服务措施方案。质保期过后如甲方要求需提供上门维修服务，终身维修并标明保修期后的具体维修维护事宜；乙方应按响应文件中详细具体的售后服务保证条款及承诺执行。

7.质保期内需提供7×24小时响应服务，确保2小时内响应，3小时内到达现场，24小时内提供解决方案，如遇重大活动，需提供现场技术支持和服务。

8.宣传视频制作由乙方负责收集、采制产品制作所需要的材料，根据双方确定的脚本拍摄制作，乙方对拍摄内容的真实性、合法性、完整性、准确性负责。成交供应商响应时提供的脚本创意、文案撰写不能存在剽窃抄袭，所涉各类视，视频的原创音乐必须确保无版权纠纷。否则采购人有权终止合同，如已给采购人造成损失，则采购人有权要求成交人按照实际赔偿损失费。

采购人审阅本次制作的影片时，对作品是否符合拍摄脚本进行验收。并于成交供应商提供初剪样片后 5 个工作日内，提出明确合理的修改意见；成交供应商在得到相关修改意见后，对不涉及补拍画面、重新制作声音、三维制作特效等需要成交供应商发生相关费用的修改由供应商在最短的时间内提供免费修改，如采购人所提修改方案需要供应商完全重新产生重大制作费用等问题时，双方另行协商。

9.验收要求

(1)质量标准必须满足国家相关标准的要求，质量等级：合格或以上。

(2)采购文件、供应商响应文件、最终的合同均作为验收依据。

（3）满足甲方的实际使用需求。

10.验收合格后成交供应商须向采购人提供相关技术培训。

八、履约保证金：合同金额的10%。

九、合同支付方式

（1）合同签订生效后，深化设计完成后且经采购人书面确认后，支付合同金额的20%作为预付款；

（2）基础装修完成且经采购人书面确认后，支付合同金额的20%作为进度款；

（3）布展完成且经采购人书面确认后，付至审计价（包含设计、基础装修、布展部分等）的70%；

（4）宣传片制作完成、活动策划等所有内容完成，符合验收要求，且经过采购人书面确认后，按审计价作为布展项目最终结算价，支付合同金额的剩余款项。

具体根据财政资金情况，采购人保留协商付款进度和金额的权利。

以上价格均为含增值税价，乙方需开具合规的符合甲方要求的增值税发票。若乙方延迟或拒绝提供发票，甲方有权延迟或拒绝付款，甲方不承担逾期付款违约责任。

十、违约责任

（1）在本合同生效后，乙方无理由要求终止本合同或解除合同的，应向甲方偿付合同总价款的20%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方承诺：乙方应确保农民工工资、专业分包工程款、货物、材料供应款的支付到位，承担因农民工工资、专业分包工程款、货物、材料供应款不到位而引发的一切责任。乙方未按照我国劳动法律法规及乙方与工人、民工的劳动关系向工人、民工发放劳动报酬、购买社保综保，引起民工闹事、聚集、投诉、索赔等的，每发生一次，乙方向甲方支付违约金拾万元，由此产生的一切责任和损失由乙方负责承担，甲方有权在乙方工程款中扣除相应款项，并直接支付给乙方所属工人。

（3）在项目整个实施过程中，乙方不得以任何理由来拒绝设计变更和甲方要求的额外工程施工，否则乙方将按1万元/次承担违约金，并追究相关责任。

（4）在项目整个实施过程中，所产生的争议按合同约定的争议解决原则在项目竣工验收后解决，乙方不得以中途变更、签证、索赔等未达成一致意见为由来停止施工，否则乙方将按1万元/次承担违约金，并追究相关责任。

（5）在项目整个实施过程中，乙方必须服从甲方、建设行政主管部门和监理单位（如有）的管理。由于乙方原因造成质量、安全达不到合同要求，甲方、建设行政主管部门和监理单位（如有）有权下达停工指令。如乙方拒不执行停工指令的，乙方将按5万元/次承担违约金，并追究相关责任。

（6）若因乙方责任影响进度或交付不合格从而影响甲方按期正常使用的，乙方应向甲方支付本合同总价20％的违约金，同时甲方有权解除合同。

（7）若因甲方上级主管部门或政策性变化等特殊原因，造成本工程暂停时，甲方只对已发生的合格工程量负责，根据已发生的合格工程量与乙方办理结算，不承担其它违约责任。

（8）乙方编制的工程结算应实事求是，不得故意多估冒算，如工程结算审计核减额超出工程送审结算价的，由乙方根据甲方的规定承担其超出部分核减额的审计费，并由甲方在工程结算时从乙方的工程结算款中扣除。

3.依本合同规定所产生的所有违约金事项，甲方均有权在与乙方结算审核时从应付的款项中予以扣除。

十一、合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。如遇政策、法规调整等因素、需变更或终止本合同时，甲方不承担任何违约责任。

十二、不可抗力

1.如果发生签约时不能预见的事故，而双方又不能避免或克服其影响，该事故即构成不可抗力。这些事故包括但不限于自然灾害（如地震、失火、洪水、恶劣天气造成超过正常设计标准的风暴等）和战争。

2.在履行本合同期间，由于各方面都无法控制的不可抗力因素而造成本合同无法履行或延迟履行，不应视为违约。

3.当不可抗力发生后，受害方应以最快的方式通知对方，并提供有效的书面证明，而且在所有情况下，均应积极采取措施，以消除或减少不可抗力所造成的影响。

4.当不可抗力终止时，受害方同样应以最快的方式通知对方。

十三、争议的解决

1.因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。相关鉴定费用由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向常州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3．在解决争议期间，本合同应继续履行。

十四、其它约定

1.乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务；若乙方擅自转让其合同义务，则应向甲方偿付合同总价款的20%作为违约金。

2.除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

3.乙方应充分考虑项目建设期产品更新换代及停产的风险，项目建设期内如遇产品此类风险，应无条件升级为不低于原投标产品品牌、性能的替代产品，或更换符合甲方要求的产品，甲方不另行支付费用。

第十四条 合同生效

1.本合同项目开展过程中经双方认可的工作大纲、来往传真、会议纪要等均视为本合同的组成文件，如与合同文件存在歧义或不一致，则以后形成的文件内容为准。

2.合同未尽事宜，经双方协商一致，可另行签订补充协议，视为本合同的不可分割的组成部门，补充协议与本合同具有同等效力；如果补充协议与本合同存在歧义或不一致，则以补充协议为准。

3.除法律规定或双方明示的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。如遇政策、法规调整等因素、需变更或终止本合同时，甲方不承担任何违约责任。

4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释，条款中如与国家规定、条例有抵触的，则该条款无效并按国家规定和条例执行，合同的其它条款继续有效。

5.本合同经甲、乙双方签字并盖章后生效。

甲    方：                                乙    方：

单位名称（章）：                          单位名称（章）：

法定代表人：                              法定代表人：

委托代理人：                              委托代理人：

合同签订日期：

- 第七章   响应文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 响应文件组成 | 基本目录 | 响应文件封面 |
|  |  | *报价一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法人授权书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △联合体协议（如有） |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合条件 | *报价明细表 |
|  |  | *投标（响应）函 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *投标（响应）文件有效性(根据磋商文件要求填写,如磋商文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审评分项 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
| 响应文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以磋商文件规定的资格条件、评分标准要求及磋商文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 - 3.供应商应严格按照以上顺序及要求对应上传响应文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致响应文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。 - 4.响应文件应按照磋商文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.响应文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

- 第八章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、响应文件封面

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 二、报价一览表（实质性格式）

（一）供应商在提交响应文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交报价一览表，报价一览表格式以投标工具中的为准。

- 三、报价明细表（实质性格式）

项目编号：_________ 项目名称：__________          报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 服务内容 | 投标报价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设计 | 不限于总体构想设计、整体视觉效果设计、施工图设计、展区划分设计、平面图的绘制、文字设计、标志设计与装饰设计、展品设计、色彩设计、照明设计等 |  | 根据需求内容报价 |
| 二 | 布展实施 |  |  | 根据需求内容报价 |
| 2.1 | 展厅布展 | 不限于原有部分拆除、基础装饰装修、水电改造、布展、强弱电等 |  |  |
| （1） |  | 明细自行列 |  |  |
| （2） |  |  |  |  |
| （3） | …… |  |  |  |
| 2.2 | 走廊布展 | 不限于水电改造、布展、小品、强弱电等 |  |  |
| （1） |  | 明细自行列 |  |  |
| （2） |  |  |  |  |
| （3） | …… |  |  |  |
| 2.3 | 会议室布展 | 不限于布展布置等 |  |  |
| （1） |  | 明细自行列 |  |  |
| （2） |  |  |  |  |
| （3） | …… |  |  |  |
| 三 | 宣传片制作、活动策划及会务 | 宣传武进人大建设取得的一系列成就，创意策划、拍摄制作两部宣传片及活动总体策划和会务服务 |  |  |
| （1） | 宣传片拍摄 | 武进人大代表履职微电影15分钟以上 |  | 宣传片拍摄部分单价不得高于15000元/分钟，报总价及宣传片单价 |
|  |  | 武进人大制度、人大代表之家建设情况宣传5分钟以上 |  |  |
| （2） | 活动策划及会务部分 | 人大代表之家系列活动（含揭牌仪式）的总体策划和会务服务，包括但不限于项目整体策划、会场搭建及布置、会务服务、嘉宾邀请等 |  |  |
| 四 | 空调系统 | 包含空调及新风系统等 |  | 交付要求仅供报价参考 |
| 五 | 多媒体 | 不限于会议系统及大屏等 |  | 交付要求仅供报价参考 |
| 六 | 基础装修 | 包括但不限于拆除工程、新建墙体、地面、墙面、顶面同步实施水电改造、消防及监控等 |  | 交付要求仅供报价参考 |
| （1） |  | 装饰装修 |  |  |
| （2） |  | 安装工程（含消防及监控工程） |  |  |
| 七 | 暂列金 | 15万元，不可竞争费，不得调整 | 150000 |  |
| 八 | 其它 |  |  | 自行列项，自行考虑 |
| 九 | 合计 |  |  | 一+二+三+四+五+六+七+八 |

注：1、如果不提供报价明细表将视为没有实质性响应磋商文件。

2、投标单位各项报价时均不得高于采购需求中相应的分项报价要求，暂列金为不可竞争费。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

4、本表报价并非最后报价。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

各投标分项报价明细表（根据各分项，自行分别列明细）

- 四、中小企业声明函（实质性格式）

## 注意事项：请按照第二章第一节《供应商须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于          （磋商文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于          （磋商文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于            （磋商文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （磋商文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：   年   月   日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

- 五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日  期：

- 六、项目实施方案

磋商文件中提出的需求是最基本的服务要求，各供应商须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 供应商应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要采购人协助的事项

  - 供应商认为需要添加的内容

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 八、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就       （项目名称，项目编号/包号）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

- 九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位及常州新一诚项目管理有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

- 十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

- 十一、联合体协议（实质性格式，如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州新一诚项目管理有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

- 十二、响应函（实质性格式）

致：常州新一诚项目管理有限公司：

根据贵方的           （项目名称，项目编号/包号）磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日 期：________年____月____日

- 十三、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 磋商文件技术参数 | 响应文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

- 请按上表格式，依照磋商文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据磋商文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；磋商文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如供应商提供的货物或服务与磋商文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足磋商文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

- 十四、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、基础装修部分项目负责人无在建工程承诺书

常州市武进区行政审批局：

我司在此声明，我方拟派往           （项目名称）的         （注册建造师） 在上述项目的投标截止时间前无在建工程。我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律责任。我方若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、取消中标资格等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

特此承诺 ！

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

4、关于磋商文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

投标单位名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

时间：    年   月  日