青龙街道次干道及园区道路绿化养护(服务期三年)

公开招标文件

项目名称：青龙街道次干道及园区道路绿化养护(服务期三年)

项目编号：JSZC-320402-SYZB-G2024-0018

采 购 人：常州市天宁区青龙街道办事处

采购代理机构：江苏尚阳工程管理有限公司

目      录

第一章   投标邀请	3

第二章   投标人须知	7

第三章   资格审查	23

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	25

第五章   采购需求	33

第六章   拟签订的合同文本	40

第七章   投标文件格式	126

- 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号： JSZC-320402-SYZB-G2024-0018

2.项目名称： 青龙街道次干道及园区道路绿化养护(服务期三年)

3.项目预算金额： 990 万元/三年、项目最高限价： 01包：1099994.50元/年；02包：1019271.00元/年；03包：1025980.50元/年。

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额（万元/三年） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 青龙街道次干道及园区道路绿化养护(服务期三年)（标段一） | 330 | 1 | 养护范围包括路段沿线行道树、隔离绿化带、道路两侧的绿化、街旁绿地、滨河绿地等绿化附属设施养护、绿化残留物及废弃物的卫生保洁、绿地巡查保护、采购人指定的迁移、补种、设施维护等零星服务。 |
| 02 | 青龙街道次干道及园区道路绿化养护(服务期三年)（标段二） | 330 | 1 |  |
| 03 | 青龙街道次干道及园区道路绿化养护(服务期三年)（标段三） | 330 | 1 |  |

本项目共分3个采购包，投标人可对本次采购的单个采购包或全部采购包进行投标，只能中一个采购包。投某一采购包时，必须响应该采购包的全部内容，并在投标文件中注明采购包号。评审顺序依次从包01至包03，在前一采购包作为中标第一候选人的投标人在后续采购包无中标资格。

5.合同履行期限： 三年，合同一年一签，前一年合同期满经采购人考核合格后，续签后一年合同。

6.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：  /  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：  /  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：  /  。

三、获取招标文件

1.时间： 2024 年 2 月 29 日至 2024 年 3 月 7 日，每天上午 8：30 至 11:30 ，下午 13：00 至 17：00 （北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.方式：投标人登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.售价： 0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间： 2024 年 3 月 21 日 9 点 00 分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：  /  。

2.本项目的采购年限为 3 年、01包、02包、03包、预算金额为 330 万元、当年安排数为 110 万元。

3.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

4.领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

5.本项目采用远程“不见面”交易方式，无需到现场提交，请投标人在提交时间截止前提前登入“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?rf=http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/workspaceForPurchaseCenter），通过系统在线提交电子投标文件。

6.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

7.本次招标不收取投标保证金。

8.注意事项

投标供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标供应商自行承担。

9.投标供应商可以在“江苏政府采购网”或者“常州市政府采购网”自行免费下载采购文件，但本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，投标供应商通过“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统按照获取采购文件方式要求进行登记、参与及下载电子采购文件方可通过系统进行投标文件的编制和提交。

10.投标供应商在“苏采云”系统进行登记、参与及下载电子采购文件，选择“我要参与”点提交的日期视同为依法获取采购文件日期。报名成功后须打印、保留“投标供应商确认函”，质疑时“投标供应商确认函”与质疑函一并提交；未依照招标公告要求实行网上报名的投标供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因投标供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使投标供应商权益受损的除外。

11.如潜在投标供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

12.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称： 常州市天宁区青龙街道办事处

地    址： 常州市天宁区河海东路9号

联系方式： 0519-85508920

2.采购代理机构信息

名    称： 江苏尚阳工程管理有限公司

地    址： 常州市新北区嵩山路1-301号（太湖明珠苑综合市场3楼）

联系方式： 0519-88818225

3.项目联系方式

项目联系人： 嵇玲

电      话： 0519-88818295（8000）

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 考察地点： / 。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点： / 。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： / 。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： / 。 （1）可以分包履行的具体内容： / ； （2）允许分包的金额或者比例： / ； （3）其他要求： / 。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式： 于2024年3月8日11:00（北京时间）前以书面形式递交至江苏尚阳工程管理有限公司 。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门： 嵇玲 ； 联系电话： 0519-88818295（8000） ； 通讯地址： 常州市新北区嵩山路1-301号（太湖明珠苑综合市场3楼） 。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标供应商 收费标准： 收费比例按差额定率分档累进法计算，收费差额费率：中标金额在100万元(含)以下的为1.5%，中标金额在100万元（不含）至500万元（含）的为0.8%，中标金额在500万元（不含）至1000万元（含）的为0.45%，中标服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取 ； 缴纳时间： 中标供应商应在领取中标通知书时将中标服务费付至采购代理机构的账户并备注项目编号 。 收款单位：江苏尚阳工程管理有限公司 银行账号：406010100100626575 开户银行：兴业银行股份有限公司常州分行 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。（本项目不涉及）

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。（本项目不涉及）

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品（本项目不涉及）

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品（本项目不涉及）

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品（本项目不涉及）

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（本项目不涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理（本项目不涉及）

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》。

  - 正版软件（本项目不涉及）

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策（本项目不涉及）

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

- 依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

- 采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

- 采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标总价应包括招标文件所确定的招标范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，投标人需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标供应商

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，在江苏政府采购网、常州市政府采购网和江苏尚阳工程管理有限公司网公告中标结果，同时向中标供应商发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作实质响应的投标供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标供应商、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商的投标文件作实质性修改。

  - 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对投标供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标供应商支付的，中标供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价或养护清单中各项单价限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 9 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 10 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 11 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； |
| 12 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 13 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：  /  ；

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：  /  。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：  /  。

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定  /  。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定  /  。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 评标标准

本项目共分3个采购包，投标人可对本次采购的单个采购包或全部采购包进行投标，只能中一个采购包。投某一采购包时，必须响应该采购包的全部内容，并在投标文件中注明采购包号。评审顺序依次从包01至包03，在前一采购包作为中标第一候选人的投标人在后续采购包无中标资格。

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、报价（10分） |  |  |  |
| 1 | 价格 | 满足招标文件要求且投标报价（三年总价）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 注：此处投标报价指经过报价修正后的报价。 | 10 |
| 二、履约能力（55分） |  |  |  |
| 1 | 业绩 | 投标人自2021年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过类似绿化养护业绩的，有一个得2分，最高得8分。 注：提供中标通知书及中标(成交)公告截图及合同及每份合同的一张结算发票为证明材料。投标文件中提供证明材料的原件或复印件,扫描形成的电子文档，并加盖投标人公章，否则不得分。 | 8 |
| 2 | 企业荣誉 | 投标人近3年（自投标截止之日起往前推算，时间以文件签发日期为准）获得市级及以上园林绿化管理部门颁发的绿化养护荣誉，有一个得2分，最高得4分。 注：提供市级及以上园林绿化管理部门颁发的证书或公示的表彰文件为证明材料。投标文件中提供证明材料的原件或复印件,扫描形成的电子文档，并加盖投标人公章，否则不得分。 | 4 |
| 3 | 体系认证 | 投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，有一个得2分，最高得6分。 注：提供认证证书（认监委官网查询为有效状态）为证明材料。投标文件中提供认证证书的原件或复印件,扫描形成的电子文档，并加盖投标人公章，否则不得分。 | 6 |
| 4 | 项目人员 | 1.拟投入本项目的项目负责人具有人社部门颁发的相关专业(相关专业指园林或园艺或林业或植保专业)高级及以上职称的，得3分。 2.拟投入本项目的项目负责人近5年（自投标截止之日起往前推算，时间以文件签发日期为准）获得市级及以上园林绿化管理部门颁发的绿化方面的荣誉的，有一个得2分，最高得4分。 3.拟投入本项目的项目组成员(除项目负责人外)具有人社部门颁发的相关专业(相关专业指园林或园艺或林业或植保专业)高级及以上职称的，有一个得3分，最高得6分。 4.拟投入本项目的项目组成员(除项目负责人外)近5年（自投标截止之日起往前推算，时间以文件签发日期为准）获得市级及以上园林绿化管理部门颁发的绿化方面的荣誉的，有一个得4分，最高得4分。 注：提供上述人员的毕业证书、职称证书、市级及以上园林绿化管理部门颁发的证书或公示的表彰文件及近三个月（自投标截止之日起往前推算）投标人为上述人员缴纳的社保缴费证明作为证明材料。投标文件中提供证明材料的原件或复印件,扫描形成的电子文档，并加盖投标人公章，否则不得分。 | 17 |
| 5 | 多功能车辆(非改装车) | 投标人为本项目配备用于应急除雪的多功能抑尘车(洒水车除外)，自有一辆的得6分；租赁一辆的得3分，限评1辆，最高得6分。 注：（1）车辆若为自有，提供车辆购买发票及车辆行驶证及车辆登记证作为证明材料。投标文件中提供证明材料的原件或复印件,扫描形成的电子文档，并加盖投标人公章，否则不得分。 （2）车辆若为租赁，提供车辆购买发票及车辆行驶证及车辆登记证及租赁合同作为证明材料。投标文件中提供证明材料的原件或复印件,扫描形成的电子文档，并加盖投标人公章，否则不得分。 | 6 |
| 6 | 清运卡车(应急抢险) | 投标人为本项目配备的清运卡车(核载1.8吨及以上)，自有一辆的得3分，租赁一辆的得1.5分，限评2辆，最高得6分。 注：（1）车辆若为自有，提供车辆购买发票及车辆行驶证及车辆登记证作为证明材料。投标文件中提供证明材料的原件或复印件,扫描形成的电子文档，并加盖投标人公章，否则不得分。 （2）车辆若为租赁，提供车辆购买发票及车辆行驶证及车辆登记证及租赁合同作为证明材料。投标文件中提供证明材料的原件或复印件,扫描形成的电子文档，并加盖投标人公章，否则不得分。 | 6 |
| 7 | 洒水车 | 投标人为本项目配备的洒水车(核载8吨及以上)，自有一辆的得2分，租赁一辆的得1分，限评2辆，最高得4分。 注：（1）车辆若为自有，提供车辆购买发票及车辆行驶证及车辆登记证作为证明材料。投标文件中提供证明材料的原件或复印件,扫描形成的电子文档，并加盖投标人公章，否则不得分。 （2）车辆若为租赁，提供车辆购买发票及车辆行驶证及车辆登记证及租赁合同作为证明材料。投标文件中提供证明材料的原件或复印件,扫描形成的电子文档，并加盖投标人公章，否则不得分。 | 4 |
| 8 | 自有养护机械 | 投标人为本项目配备的割灌机、绿篱机、汽油泵、草坪机、打药机等。各项机械齐全且均不少于1台的，得4分，缺一项不得分。 注：提供设备购置发票(购置发票上的所有人名称必须与投标人名称一致)作为证明材料。投标文件中提供证明材料的原件或复印件,扫描形成的电子文档，并加盖投标人公章，否则不得分。 | 4 |
| 三、服务方案（35分） |  |  |  |
| 1 | 绿化养护措施 | 评标委员会根据投标人提供的绿化养护措施（包括：树木、草坪、花卉、绿篱及地被等养护措施和养护台账制度的建立等）进行综合评审。 （1）措施内容具体，针对性强，能完全满足项目实施要求的，得7分； （2）措施内容较具体，针对性较强，能基本满足项目实施要求的，得5分； （3）措施内容较简单，针对性不强，对项目实施要求响应一般的，得3分； （4）措施内容简单、不够完善，没有针对性的，得1分； （5）不符合招标文件要求或未提供的，不得分。 | 7 |
| 2 | 设施维修措施 | 评标委员会根据投标人提供的设施维修措施（包括：设施的保护、维修措施等）进行综合评审。 （1）措施内容具体，针对性强，能完全满足项目实施要求的，得7分； （2）措施内容较具体，针对性较强，能基本满足项目实施要求的，得5分； （3）措施内容较简单，针对性不强，对项目实施要求响应一般的，得3分； （4）措施内容简单、不够完善，没有针对性的，得1分； （5）不符合招标文件要求或未提供的，不得分。 | 7 |
| 3 | 安全、文明管养措施 | 评标委员会根据投标人提供的安全、文明管养措施（包括：安全、文明管养措施和统一着装计划等）进行综合评审。 （1）措施内容具体，针对性强，能完全满足项目实施要求的，得7分； （2）措施内容较具体，针对性较强，能基本满足项目实施要求的，得5分； （3）措施内容较简单，针对性不强，对项目实施要求响应一般的，得3分； （4）措施内容简单、不够完善，没有针对性的，得1分； （5）不符合招标文件要求或未提供的，不得分。 | 7 |
| 4 | 巡查方案 | 评标委员会根据投标人提供的巡查方案（包括：巡视时间安排措施及巡视资料上报准确及时措施，绿地发生破坏或侵占第一时间上报制度等）进行综合评审。 （1）方案内容完整，针对性强，能完全满足项目实施要求的，得7分； （2）方案内容较具体，针对性较强，能基本满足项目实施要求的，得5分； （3）方案内容较简单，针对性不强，对项目实施要求响应一般的，得3分； （4）方案内容简单、不够完善，没有针对性的，得1分； （5）不符合招标文件要求或未提供的，不得分。 | 7 |
| 5 | 应急预案 | 评标委员会根据投标人提供的应急预案（包括：针对灾害性天气和突发事件(如交通事故)等情况，做出相应的应急预案等）进行综合评审。 （1）预案内容完整，针对性强，能完全满足项目实施要求的，得7分； （2）预案内容较具体，针对性较强，能基本满足项目实施要求的，得5分； （3）预案内容较简单，针对性不强，对项目实施要求响应一般的，得3分； （4）预案内容简单、不够完善，没有针对性的，得1分； （5）不符合招标文件要求或未提供的，不得分。 | 7 |

注：1.评分细则中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供并加盖公章，否则不得分。

2.评审时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评审依据，不得分。

- 第五章   采购需求

一、采购标的

本项目是青龙街道次干道及园区道路绿化养护(服务期三年)，养护范围包括路段沿线行道树、隔离绿化带、道路两侧的绿化、街旁绿地、滨河绿地等绿化附属设施养护、绿化残留物及废弃物的卫生保洁、绿地巡查保护、采购人指定的迁移、补种、设施维护等零星服务。

养护内容主要包括有修剪、中耕除草、浇水、施肥、植保、平整土方与开堰沟、扶正与支撑、防寒与保暖、死树杂物和绿化残留物的清理、设施维护和修缮等零星项目、绿化现场的巡查，形成绿化管护巡查等文档资料，不含大规模土方填筑与新增苗木。

养护要求：植物保存率100%，设施完好率100%，景观效果良好。

二、商务要求

（一）服务期限

三年，合同一年一签，前一年合同期满经采购人考核合格后，续签后一年合同。

（二）付款方式

合同签订后，养护经费以每季度为周期进行支付，年度支付四次。由每月考核得分作为依据，得分95分以上（含95分），按合同价支付该养护期养护经费；得分低于95分，每低一分，按照合同价扣除该月养护期管护经费的1%，以此类推计算。

三、技术要求

（一）养护范围及最高限价

| 01包 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务范围 | 面积及棵数 | 最高限价单价 | 最高限价总价 （万元/年） |
| 高速公路两侧 | 420750㎡ | 1元/㎡ | 420750.00 |
| 阳岐路路南侧、高速公路北 | 211300㎡ | 1元/㎡ | 211300.00 |
| 龙福宫 | 3500㎡ | 4.5元/㎡ | 15750.00 |
| 洋岐路等物流园园区道路行道树 | 851棵 | 60元/棵 | 51060.00 |
| 常药物流、申通快递周边绿化 | 37467㎡ | 4.5元/㎡ | 168601.50 |
| 桃花港两侧 | 15000㎡ | 4.5元/㎡ | 67500.00 |
| 福阳路沿线绿化 | 13474㎡ | 4.5元/㎡ | 60633.00 |
| 福成工业园 | 23200㎡ | 4.5元/㎡ | 104400.00 |
| 合计 |  |  | 1099994.50 |
| 02包 |  |  |  |
| 服务范围 | 面积及棵数 | 最高限价单价 | 最高限价总价（万元/年） |
| 玫瑰湖绿化 | 13000㎡ | 4.5元/㎡ | 58500.00 |
| 龙锦路沿线绿化 （青洋路高架-桐阳路） | 18016㎡ | 4.5元/㎡ | 81072.00 |
| 华阳南路 | 34900㎡ | 4.5元/㎡ | 157050.00 |
| 天宁吾悦周边绿化 | 10600㎡ | 4.5元/㎡ | 47700.00 |
| 丁塘港西路 | 21312㎡ | 4.5元/㎡ | 95904.00 |
| 新阳路 | 13307㎡ | 4.5元/㎡ | 59881.50 |
| 伊顿电力周边 | 23576㎡ | 4.5元/㎡ | 106092.00 |
| 紫云苑小学周边 | 9885㎡ | 4.5元/㎡ | 44482.50 |
| 行道树（紫云苑小学周边） | 221棵 | 60元/棵 | 13260.00 |
| 亚新地块泉港纸业南绿化 | 4750㎡ | 4.5元/㎡ | 21375.00 |
| 同心河两侧绿化 | 18418㎡ | 4.5元/㎡ | 82881.00 |
| 糜家塘河两侧绿化 | 9514㎡ | 4.5元/㎡ | 42813.00 |
| 华阳西路 | 960㎡ | 4.5元/㎡ | 4320.00 |
| 青龙西路沿线绿化 | 23000㎡ | 4.5元/㎡ | 103500.00 |
| 横塘浜两侧绿化 （横塘河西圩排涝站-龙锦路） | 22320㎡ | 4.5元/㎡ | 100440.00 |
| 合计 |  |  | 1019271.00 |
| 03包 |  |  |  |
| 服务范围 | 面积及棵数 | 最高限价单价 | 最高限价总价（万元/年） |
| 华阳北路 | 12568㎡ | 4.5元/㎡ | 56556.00 |
| 景阳路 | 5538㎡ | 4.5元/㎡ | 24921.00 |
| 虹阳路 | 6700㎡ | 4.5元/㎡ | 30150.00 |
| 北塘河路沿线绿化 （青洋北路-和田路） | 24145㎡ | 4.5元/㎡ | 108652.50 |
| 青龙苑南区围墙边绿化 | 2600㎡ | 4.5元/㎡ | 11700.00 |
| 竹林北路两侧 （青洋北路高架至横塘河东路） | 9072㎡ | 4.5元/㎡ | 40824.00 |
| 和电路、华电路、集电路 | 18000㎡ | 4.5元/㎡ | 81000.00 |
| 青龙互通青洋北路西侧 （青洋路西侧及虹阳路南北侧） | 47318㎡ | 4.5元/㎡ | 212931.00 |
| 青龙苑北区围墙边绿化 | 1846㎡ | 4.5元/㎡ | 8307.00 |
| 青龙苑七期周边绿化 | 2133㎡ | 4.5元/㎡ | 9598.50 |
| 洪丰路 | 1046㎡ | 4.5元/㎡ | 4707.00 |
| 青龙中学（二十四中分校）周边绿化 | 550㎡ | 4.5元/㎡ | 2475.00 |
| 青龙街道新堂北路、龙锦路、北塘河东路等道路外侧 | 46207㎡ | 4.5元/㎡ | 207931.50 |
| 青峰泵站、勤丰泵站内绿化 | 750㎡ | 4.5元/㎡ | 3375.00 |
| 横塘浜（国光桥-竹林北路）两侧绿化 | 2500㎡ | 4.5元/㎡ | 11250.00 |
| 阳光龙庭小区东侧桥边绿化 | 3000㎡ | 4.5元/㎡ | 13500.00 |
| 青竹苑贺家塘河两侧及社区门前 | 8608㎡ | 4.5元/㎡ | 38736.00 |
| 横塘浜景观道两侧绿化 （家家爱北侧） | 19677㎡ | 4.5元/㎡ | 88546.50 |
| 阳光龙庭周边绿化 | 3057㎡ | 4.5元/㎡ | 13756.50 |
| 景秀世家周边绿化 | 1316㎡ | 4.5元/㎡ | 5922.00 |
| 景瑞望府周边绿化 | 2541㎡ | 4.5元/㎡ | 11434.50 |
| 新丰苑周边绿化 | 3692㎡ | 4.5元/㎡ | 16614.00 |
| 二实小周边绿化 | 254㎡ | 4.5元/㎡ | 1143.00 |
|  | 56棵 | 60元/棵 | 3360.00 |
| 华阳北路新建段 | 4131㎡ | 4.5元/㎡ | 18589.50 |
| 合计 |  |  | 1025980.50 |

注：1.上述面积为采购人根据目前现有情况暂估，具体以采购人实际需求为准。

2.各投标人所投报价不得高于养护清单中各项单价限价，否则视为无效响应。

（二）养护要求

严格按照《常州市城市绿地养护管理质量标准》、《常州市城市绿地养护技术要求》、常政发〔2019〕110号市政府关于进一步完善常州市城市长效综合管理考核工作的实施意见、常城管委办[2021]1号常州市城市管理委员会办公室关于调整城市长效综合管理考核方式方法的意见、常城管委办[2021]7号关于调整城市绿化专项考核计分办法和细则的通知、天宁区道路、绿化养护考核办法等相关绿化管理条例及采购人指令开展养护工作。

（三）养护区域人员配备要求

| 人员岗位 | 人数 |
| --- | --- |
| 包1 |  |
| 项目经理 | 1 |
| 养护人员 | 19 |
| 包2 |  |
| 项目经理 | 1 |
| 养护人员 | 18 |
| 包3 |  |
| 项目经理 | 1 |
| 养护人员 | 18 |

1.为确保安全、文明施工原则，养护作业应注意自身和第三方的施工操作人员和行人的安全，注意不损害周边市政设施和建筑物，不影响市容环境。做好各项围护、防护措施，配合城建部门的管理。养护工作中确保零安全事故，如有由中标人自行承担。

2.中标人须配备专职巡查人员，按常政发〔2019〕110号市政府关于进一步完善常州市城市长效综合管理考核工作的实施意见、常城管委办[2021]1号常州市城市管理委员会办公室关于调整城市长效综合管理考核方式方法的意见、常城管委办[2021]7号关于调整城市绿化专项考核计分办法和细则的通知等有关规定展开巡查工作，每周全面巡查养护不少于三次，且绿化巡更点每日一次打点。巡查人员每日对当天工作情况进行记录，每周做一次小结，月底对分工范围内的绿地的养护情况进行全面总结，并实时将巡查情况上报采购人。专职巡视员日常巡查内容包含但并不限于考核标准及采购人另行规定的巡查内容并形成相应的巡查台账：

（1）养护区域有无私开、私挖、私自修剪、占用绿地乱堆放等违绿现象；

（2）养护区域内有无苗木偷盗、绿化带毁绿种菜现象；

（3）养护区域内有无苗木死亡、空秃及病虫害现象；

（4）养护区域内设施的损坏现象；

（5）其他各类采购人另行规定的巡查内容。

如巡查不到位造成的绿化补种、恢复等费用由中标人自行承担（除行政审批开挖占用及采购人另行约定的）并按常政发〔2019〕110号市政府关于进一步完善常州市城市长效综合管理考核工作的实施意见、常城管委办[2021]1号常州市城市管理委员会办公室关于调整城市长效综合管理考核方式方法的意见、常城管委办[2021]7号关于调整城市绿化专项考核计分办法和细则的通知、天宁区道路、绿化养护考核办法等有关规定的相关条款进行处罚。

注：具体考核办法以采购人要求为准。

四、移交要求

移交时以绿化交接单为移交依据，由采购人、原养护单位、现养护单位签字认可后为正式移交。

五、养护交接时间与养护期限

1.养护交接时间：合同签订生效之日起即接收养护。

2.养护期限：三年。养护时间以实际开始养护为准，具体养护开始日期以采购人指令为准。

六、若中标人在承包养护期间，违反下列规定将被解除承包合同：

1.严禁将承包的绿地养护管理转包他人；

2.常政发〔2019〕110号市政府关于进一步完善常州市城市长效综合管理考核工作的实施意见、常城管委办[2021]1号常州市城市管理委员会办公室关于调整城市长效综合管理考核方式方法的意见、常城管委办[2021]7号关于调整城市绿化专项考核计分办法和细则的通知、天宁区道路、绿化养护考核办法等有关规定；

3.法律规定的其它情形；

4.养护作业部分中，年度考核有二次考核综合评分在85（含85）分以下的；

5.主要管理人员（养护负责人或专职巡查资料员）不到岗、不履责三次以上的；

6.养护工人数量少于额定人数30%及以上的三次；

中标人被解除承包合同后，采购人可以按中标候选人的排列顺序，选择下一中标候选人按原中标价承接本项目的绿化养护管理。

七、报价方式

（一）本项目投标报价为固定单价，投标报价应包括招标文件所确定的采购范围内相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、社会保险费、高温费、办公场所及设施、水电费、肥料、农药、草花（水源自行解决）、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。如国家出台最低基本工资和最低社会保险缴纳基数标准等规定，中标人应保障服务人员的基本法定待遇，但采购人并不为此支付增加的有关费用。

（二）报价货币为人民币，评审时以人民币为准。

（三）报价应考虑整个承包期限内绿地内全部乔灌花草等园林植物的养护、以及充分考虑恢复因人为因素造成对苗木、设施等损坏所发生的费用。

1.含巡查车辆、洒水车、垃圾清运车等运行成本、车辆保养、维修等一切费用。

2.含绿化修剪、绿化补种（含黑麦草复播）、园林设施维护、农药、肥料购买等以及其他附属于绿化养护工作设备购买、维护等一切费用。

3.其中绿化补种含绿化踩踏、缺株、死株更换、绿地种菜恢复、无手续行政开挖恢复等除采购人指令性以外所有的绿化补种费用。

4.安全文明措施费（含养护工作时设置安全维护；裸土覆盖；雾炮车降尘等费用）。报价自行考虑。

5.因突发情况（如台风、雨雪、冰雹、霜或冰冻等天气或气候因素，或车辆、居民、行人等人为因素，或是其它因素，以及复合因素或不明原因的情况）导致的，不论这些因素是可预测或不可预测的，均已包含在投标报价中。除采购人要求外，不作调整。

（四）人员费用测算：工资标准不低于2490元/人•月，社保月缴费基数不低于4494元，社保月缴费比例不低于25.7%，高温费按不低于1200元/人*年计算，税金税率不低于1%，如不提供详细分项报价或填报不符合实质性要求将被视为无效响应文件（本项为实质性要求）。

八、其他要求

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关要求，采购人应当面向中小企业预留采购份额，本项目面向中小企业预留份额 100 %。

附件1：

常州市城市绿地养护管理质量标准

一、道路绿地养护标准

| 内容 | 道 路 养 护 质 量 要 求 |
| --- | --- |
| 乔灌木 | 1、生长旺盛，树冠完整，主侧枝均匀，数量适宜，内膛通风透光；2、叶色正常，无卷叶、黄叶（生长季节），无病虫害；3、枝干健壮，无枯、死枝、过密枝、下垂枝等，无蛀干害虫为害；4、无死缺株，及时清除绿地内的杂树，及时更换死树；5、乔木根部无萌蘖枝；6、树上无乱牵乱挂现象；7、乔木下方以乔木直径的5倍为准切边，松土；8、成片林下杂草不得高于20公分,无藤本缠绕；9、树木按时开花结果，季相明显，无黄化现象，每年施基肥一次、追肥若干次，施肥量不少于0.3千克/棵*年；10、入冬前涂白，涂白高度为1.2米；11、花灌木及时修剪、整形，及时摘除残花，全年全年施基肥1次，开花前追施磷钾肥。 |
| 草坪 | 1、生长旺盛，草坪平整，色泽均一，草根不裸露；2、生长季节不枯黄，无杂草，覆盖率95以上（>95%）；3、修剪及时，修剪高度符合要求；4、草坪与色块、乔木、灌木之间有明显的分隔沟，沟宽30厘米；5、草坪全年施基肥两次、追肥若干次，施肥量不少于0.12千克/平方米*年；6、草坪无病虫害；7、草坪上保持清洁，无枯枝落叶，无垃圾及堆料堆物。 |
| 绿篱及地被 | 1、生长茂盛，枝条茂密；2、绿篱生长季节及时修剪、追肥，修剪形态符合景观观赏要求；3、无人为践踏、断行缺株现象；4、无垃圾杂物；5、无病虫害；6、全年施基肥1次、追肥若干，施肥量不少于0.12千克/平方米*年。 |
| 其它 | 1、公共厕所保洁、灭杀到位，无臭味，设施完备，无偷盗现象；2、绿地平整、土肥状况良好，浇水及时，无建筑垃圾；3、无乱堆放、乱设摊和车辆乱停放现象；4、现场秩序维持到位；5、绿地内每天16小时不间断保洁，管理人数不少于2人/万平方米,着装统一；6、垃圾日积日清、建立完备的绿化管养台帐；7、绿地边界清晰，有明显的分隔沟；绿地内无垃圾、杂物、杂草；8、针对不同季节按要求实施养护管理。 |

附件2：

常州市城市绿地养护技术要求

一、总体要求

1、绿化养护必须由具有相应绿化施工资质的专业队伍来承担。

2、绿化养护按照《江苏省城市园林绿化植物技术规定（试行）》和《江苏省住宅物业管理服务标准》等规定执行。

3、养护单位应具备专业养护管理人员和专业技术工人进行作业，施工过程中无违章操作现象，无安全事故。

4、养护单位在常州市区有固定的办公场所，所提供的植物材料、生产资料、机械设备和工具必须满足绿化养护的要求，并且对环境没有污染。

5、养护后的绿地应植物生长旺盛，设施完善，环境整洁美观。

二、养护技术要求

（一）园林植物养护

1、修剪

所有乔灌木秋冬季修剪原则上在当年11月开始至次年1月底结束。

行道树和园林乔木主要修剪内膛枝、徒长枝、病虫枝等，无枯枝危膀，园林乔木要求树型优美，新植行道树要求分枝点高度留养一致，不影响交通。生长季节及时剥芽，芽长不超过10厘米。

花灌木秋冬季修剪要有利于短枝和花芽的形成，遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则进行修剪，生长季节及时剥芽（含脚芽），芽长不超过10厘米。

色块、绿篱、地被要及时修剪，促其分枝，保持全株枝叶丰满，加速覆盖。球形灌木应常年保持形态完整，色块灌木应保持一定高度，常年保持完整，曲线清晰流畅，无缺株、无空洞。

草坪在生长季节，应采用条纹状交叉修剪方式，按三分之一原则适时进行修剪，修剪后高度宜为5－7公分，年修剪次数：冷季型为40次 (冬季12－2月份，2 次／月；春季3－4月份，3次／月；5－6月份，5次／月；夏季7－8月份，2次／月；秋季9－11月份，5次／月) ，暖季型为20次。

所有修剪剩余物要当日清理完毕，保证现场整洁，防止滋生病虫害。

2、浇水

植物浇水应根据不同的立地条件、季节差异和生长状况及时进行，并要浇透。

草坪浇水必须湿透根系层，冷季型草坪在春秋二季充分浇水，暖季型草坪夏季要勤浇水， 1－2月，1次／周；3－6月，3次／周；7－8月，4次／周；9－10月，3次／周；11－12月，2次／周。

对于名贵树木及新种植树木，视天气干旱情况和植物生长情况对树干和树体进行喷雾。

对于球类、色块等植物要每周进行冲洗蒙尘，保持植物叶面清洁卫生，色泽光洁。

植物周围雨后积水应及时排除。

3、松土、除草

树木根部周围的土壤要保持疏松，易板结的土壤在蒸腾旺季须每月松土一次，松土深度以不伤根系生长为限。

种植在草坪内的树木在树穴周围要根据甲方具体要求对草坪切边，乔、灌木下的杂草应及时铲除。

地被植物在未覆盖前，应及时进行松土、除草，松土除草时要防止损伤根系和地下茎。

景观草坪杂草应及时连根清除，做到除早、除小、除净，草坪覆盖度不少于95％，集中空秃不大于0.5平方米。清除方法可采用人工除草、生物除草、机械除草，慎用化学除草。

4、病虫害防治

做好植物病虫害的预测、预报，及时防治、控制，用药配比正确，安全操作。根据甲方下发的病虫害防治通知，在规定时间内按要求统一完成规定对象、规定配比、规定农药的喷洒工作，做好病虫害的预防工作。病虫害高发季节，在农药统一喷洒后仍须落实专业植保员做好日常巡查工作，及时发现病虫害，及时喷洒农药，确保在2天内治理完毕。病虫害应控制在以不影响观赏效果的范围之内，其中食叶害虫危害的叶片，每株不超过5%，刺吸性害虫危害的叶片，每株不超过10%，无蛀干性害虫的活虫、活卵。用药必须符合环保要求，使用生态农药比例不少于50%。

喷药时间宜在清早或傍晚，为防止产生抗药性，应以使用生物农药为主，禁止使用国家明令禁止的剧毒农药，且应多种农药轮流使用。

6－8月病害多发季节，冷季型草坪修剪后1－2天内，应喷洒一次常规抗菌剂（如甲基托布津、代森锌等）防止病害发生。

5、施肥

施肥应根据不同的树种、树龄、生长势和土壤理化性质而定。树木休眠期施基肥，生长期施追肥，花灌木应在花前、花后进行施肥。

各类绿地应以施有机肥为主，有机肥应腐熟后施用。应用微量元素和根外施肥技术，推广应用复合肥料和长效缓释肥料。

绿地内树木施肥应先挖好施肥环沟，其外径与冠幅相适应。环沟深、宽均为25－30公分。

6、保护

每年的初冬，均需对行道树进行抗冻处理（根际培土、主干包扎、涂白），并在树木休眠期内，进行扶正。对树体上出现的伤口应清理后用药剂消毒，涂保护剂或抹灰膏。出现树洞要及时修补，防止腐朽进一步扩大；对腐烂部位应按外科方法进行处理。

台风季节，做好高大乔木抗风暴的预防工作，根据树木的实际情况，采取立支柱、绑扎、加土、扶正、疏枝等措施。一旦风暴来临，应及时检查，发现问题，妥善处理。用于支撑、固定的材料应坚固耐用美观，并采用软性材料同植物接触。

7、补植

发现枯枝、死枝需24小时内处理完毕；如出现树木死亡，应及时报批，认定死亡原因后，根据责任进行倒伐或补植。死亡树木须连同根部在一周内挖除，并填平挖穴，如须补植的须在一星期内补种完毕，补植树木应选用同品种、同规格苗木，并确保成活。

因人为破坏或其它因素造成的花灌木、地被、草坪及草花缺损的，应在3天内补种完成。

（二）卫生保洁

日常保洁人员应统一着装上岗，穿戴整齐。

绿地（包括水面）、设施应巡视保洁，及时清理，做到无垃圾、石子砖块、各种杂物、白色污染（树挂）。无绿色废弃物（如树枝、树叶、草屑等）。

绿地垃圾出处由中标人自行选择，费用均包含在投标报价中。

（三）绿地保护

应安排专门地方用于养护工具、机械的安放，绿地中严禁停放任何车辆。

绿地中无堆物、堆料、搭棚，建筑墙面和树干上无钉拴刻画等现象。

绿地保安全天候24小时，无重大破坏和偷盗案件，如遇重大事件及时上报，未及时上报而造成的损失由养护单位承担。

绿地占用必须持有严格的审批手续，未经审批，严禁各种侵占绿地行为发生。经审批同意占用的，须全过程跟踪，严格控制施工作业面，临时占用的要及时恢复。

中标人接收养护后，应在第一时间内对现有乔灌木的绕杆草绳、木结构支撑、铅丝支撑等进行一次整理，能去除的去除，如确须保留的应加以更换、整理，并在今后管理中，加强检查、随时整理，确保美观整齐。

（四）绿化养护台帐

应建立完整的绿化养护台帐，并由专人负责。绿化资料记录详细，分类清楚，数据详实。

月度养护计划及养护作业应按时记录、及时上报，并符合现状和季节特点，针对性强，不弄虚作假。

附件3：常政发〔2019〕110号市政府关于进一步完善常州市城市长效综合管理考核工作的实施意见

常州市人民政府文件

常政发〔2019〕110号

市政府关于进一步完善常州市城市长效

综合管理考核工作的实施意见

各辖市、区人民政府，常州经开区管委会，市各有关单位：

围绕深化精美常州提升行动，提升生态环境，提升城市品质，更大力度打造美丽家园的总要求，结合《数字化城市管理国家标准》，现对城市长效综合管理考核工作提出如下实施意见：

一、指导思想

坚持以党的十九届四中全会精神为指导，深入贯彻落实习近平总书记“提高城市管理水平，要在科学化、精细化、智能化上下功夫，城市管理应该像绣花一样精细”的总要求和建设“强富美高”新常州、高质量明星城的目标，围绕“提升”做精品质，深入开展城市环境综合整治，着力解决城市管理突出问题，不断提升城市环境质量，大力推进城市管理转型，推进智慧化平台共建共享共用，完善城乡一体长效管理办法，不断提升人居环境质量和市民的获得感、幸福感。

二、考核范围及内容

常州市城市长效综合管理考核由城区考核和城乡一体化考核两部分组成。

（一）考核范围

溧阳市、金坛区、武进区、新北区、天宁区、钟楼区、常州经济开发区部分区域，共478.36平方公里，其中城区考核面积403.74平方公里，城乡一体化考核面积74.62平方公里。

根据城市管理要求的不同，将各辖市（区）城区考核区域（网格）区分为一、二、三级，以30-50万平方米为单元划分，实行网格化管理。具体考核范围、面积、区域网格等级以常州市测绘院测绘数据为准。

一级区域（网格）：政府所在地（含镇、街道）；商业集聚区；城市窗口地区（公园，旅游景点，高速公路、汽车站、火车站等城市出入口）；医院、学校周边等地区。

二级区域（网格）：人口集中居住区域。

三级区域（网格）：除一、二级以外的区域。

（二）考核内容

1. 城区考核内容

市容环境、街面秩序、宣传广告、园林绿化、交通秩序、施工管理、住宅小区、菜市场、城中村、生态绿道、轨道交通、市区河道、垃圾分类、示范路示范社区，共十四项城市长效综合管理考核项目。其中，住宅小区管理、园林绿化管理、市容环境中的公共厕所管理、菜市场管理、城中村管理实行分类考核。

住宅小区划分：按照住宅小区物业管理费收缴标准进行分类，分别采用不同的考核标准。

一类小区：物业管理费用在1.42元/平方米（含）以上的小区。

二类小区：物业管理费用在1.42元/平方米（不含）至1.0元/平方米（含）之间的小区。

三类小区：物业管理费用在1.0元/平方米（不含）以下的小区（含无物业、自治小区）。

公共厕所划分：分专人看管和非专人看管两类，采用不同的考核标准。

菜市场划分：分改造提升和未改造提升两类，采用不同的考核标准。

城中村划分：分涉农自然村和非涉农自然村两类，采用不同的考核标准。

城市绿化划分：根据公园绿地的功能、影响力及重要性进行分类，采用不同的考核标准。

一级管护绿地：一般包括城市中具有较大影响且服务功能辐射辖市区的各类公园、重要的街旁绿地和广场绿地、城市主干道及重要次干道附属绿地、城市主要出入口绿地等。

二级管护绿地：一般包括能满足一定区域居民休闲游憩需求的各类公园、城市中具有一定影响的街旁绿地和广场绿地、城市次干道附属绿地等。

三级管护绿地：除一级、二级以外的其它公园绿地和道路附属绿地。

2. 城乡一体化考核内容

市容环境、街面秩序、宣传广告、园林绿化、施工管理、住宅小区、菜市场、城中村、市区河道共九项城市长效综合管理考核项目。

三、责任主体

（一）辖市、区政府（管委会）（7个）

溧阳市、金坛区、武进区、新北区、天宁区、钟楼区、常州经济开发区。

（二）市职能部门（8个）

公安局、民政局、自然资源和规划局、住房和城乡建设局、城市管理局、交通运输局、水利局、商务局

（三）相关责任单位（12个）

轨道交通发展有限公司、邮政公司、常州日报社、城建集团、交通产业集团、晋陵公司、供电公司、电信公司、移动公司、联通公司、铁塔公司、广电信息网络公司。

四、评价构成与方式

城市长效综合管理考核由公众服务评价、监督考核评价和奖惩得分三部分构成。其中公众服务评价占40%，监督考核评价占60%。

（一）公众服务评价

公众服务评价由第三方评价和公众评价构成，评价占比各占50%。

1. 第三方评价：每季度聘请国家统计局常州调查队对城市长效综合管理工作满意度进行民意测评和综合评价，评价结果作为考核成绩。

2. 公众评价

①考核范围

全市范围内公众举报问题纳入公众评价考核。

②考核指标

各责任主体在接到派遣的公众举报（12319热线、微信上报、舆情受理、市民来访、领导督办）案卷后，应按照考核标准明确的整改时限和结案标准进行整改和反馈。不符合结案标准的回退至责任主体重新处置。

综合指标：主要反应各责任主体在规定时间内按照结案标准进行问题处置的总体情况。

处置率：处置数/应处置数。

按期处置率：按期处置数/应处置数。

返工率：返工数/处置数。

特殊指标：主要反映各责任主体特殊案卷处置情况。

超时案卷扣分：对未按规定的处置时限回复的案卷进行审核扣分，每个案卷扣0.1分。

推诿案卷扣分：对进入指挥协调流程经确认责任主体推诿扯皮的案卷进行审核扣分，每个案卷扣0.1分。

反复性案卷扣分：对同一问题当月出现三次举报（在处置时限内的或按照结案标准正在查处等法律程序中的多次举报视为一次）的作为反复性问题进行审核扣分，每个案卷扣0.1分。

案卷核查扣分：对经电话、微信回访与案卷处置回复不一致的、触发12319重点问题库的举报按比例进行现场核查，经核查不符合结案标准的进行审核扣分，每个案卷扣0.2分。

重点问题扣分：对当月超过3次以上（不含）举报的问题纳入重点问题进行审核扣分，每个案卷扣0.3分。

（二）监督考核评价

监督考核评价由市级综合评价、专业部门评价和区级综合评价构成。其中，市级综合评价和专业部门评价各占40%，区级综合评价各占20%。

1. 市级综合评价

在既定考核范围内，按照突出重点的原则，实行分级分类考核。具体考评标准及扣分细则见附件3。

（1）评价方式

①建立城市长效综合管理考评部（事）件、网格基础数据库。

②制订年度、季度考评计划并予以公布。

③按计划组织考核，实施月度通报、季度点评、年度总评。

（2）评价方法

辖市、区城市长效综合管理考核由整改核查（日常巡查）、现场考评、重点区域（问题）考评和城乡一体化考评构成，各类考核评价各占25%。

市职能部门和相关责任单位考核由整改核查（日常巡查）和现场考评构成，考核评价各占50%。

①整改核查（日常巡查）

组织相关人员对市级综合评价（不含城乡一体考评）、区级综合评价问题整改情况，按比例进行现场核查。

对计划任务外发现的问题，由12319平台立案派遣整改。

②现场考评

现场考评由部（事）件考评、网格考评组成。

组织相关人员，采取现场考评与视频监控考评的方法进行，发现问题即时扣分，并由12319平台立案派遣整改。

部（事）件考评：组织相关人员，对考核区域范围内部（事）件进行考评。

网格考评：组织相关人员，对网格范围内所有考核项目进行考评。

③重点区域（问题）考评

组织相关人员，采取现场考评与视频监控考评的方法，对重点区域（问题）进行考评，发现问题即时扣分，并由12319平台立案派遣整改。

④城乡一体化考评

组织相关人员，对常州市城市长效综合管理城区考核区域以外的各镇、街道（含撤并镇的镇区）以及联接各镇区的主要道路（含国道、省道），每季度组织一次现场考评，发现问题即时扣分，并由12319平台立案派遣整改。

具体考核镇（街道）及区域范围见附件1。

2. 专业部门评价

受委托的相关部门或单位，对照相关专业性考核条款，采取日常巡查和现场考评的方式进行考核，发现问题按照日常巡查和现场考评的方式进行扣分，并由12319平台立案派遣整改。

专业部门评价主要由园林绿化管理、建筑渣土管理、垃圾分类处置及市容环境中的垃圾转运和餐厨垃圾、执法队伍管理构成，各类考核评价各占25%。

3. 区级综合评价

各辖市、区应按照市级考核评价要求，制定考核计划，按计划自行组织城市长效管理考核。

区级综合评价由处置率、按期处置率和案卷准确率三部分组成，其中处置率占比40%，按期处置率和案卷准确率各占30%。

（1）处置率：处置数/应处置数。

应处置数：按照考核标准明确的整改时限和结案标准，对自行组织考核的案卷，辖市、区受理的公众举报案卷（热线、微信上报、舆情受理、市民来访、辖市区领导督办），自查上报案卷，市级考核评价案卷及专业部门评价案卷进行处置。

（2）按期处置率：按期处置数/应处置数。

（3）案卷准确率：案卷处置准确数/应处置数。

案卷处置准确数：指各类案卷派遣大小类区分准确，处置回复有照片等。

五、计分办法

城市长效管理考核按百分制计分，由公众服务评价和监督考核评价计分构成，公众服务评价占40%，监督考核评价占60%。具体计分办法见附件2。

（一）公众服务评价计分

1. 第三方评价得分。国家统计局常州调查队对城市长效综合管理工作评价结果作为考核得分，占公众服务评价考核成绩的50%。

2. 公众评价得分。由综合指标值（基数100分）和特殊指标组成。占公众服务评价考核成绩的50%。

（二）监督考核评价计分

考评由即时扣分和未整改扣分两种方式组成。

即时扣分：现场考评、重点区域（问题）考评、城乡一体化考评按考评标准及扣分细则，每个问题扣1分。

未整改扣分：整改核查（日常巡查）、现场考评、重点区域（问题）考评问题和辖市、区自行考核或自查上报问题未整改或超时整改的，每个扣2分。

1. 市级综合评价计分

由整改核查（日常巡查）、现场考评、重点区域（问题）考评、城乡一体化考评组成。市级综合评价得分占考核成绩的40%。

（1）辖市、区：由整改核查（日常巡查）、现场考评、重点区域（问题）考评、城乡一体化考评组成，各占25%。

（2）市职能部门和单位：由整改核查（日常巡查）、现场考评组成，各占50% 。

2. 专业部门评价计分

由整改核查（日常巡查）、现场考评组成。专业部门评价得分占考核成绩的40%。

3. 区级综合评价计分

区级考评评价由处置率、按期处置率和案卷准确率三部分组成。区级综合评价得分占考核成绩的20%。各辖市、区未按要求制定考核计划并自行组织城市长效管理考核的，该季度区级考核评价不得分。

（三）季度分数构成

由公众服务评价得分、监督考核评价得分组成。具体计分办法见附件2。

（四）年度分数构成

由季度平均得分和综合加（扣）分项目组成。

1. 本年度获得省级以上城市管理方面优胜项目的每个加0.2分，未通过复检的每个扣0.2分。

2. 本年度经市、辖市（区）共同确认的重难点问题，解决的每个加0.1分，超额完成的每个加0.2分，未解决的每个扣0.1分。

3. 本年度列入市委市政府督查项目（问题）未完成的，在年度得分中每个扣1分。

4. 相关涉及城市长效综合管理考核，并纳入年度省、市高质量发展考核的内容（项目），未完成的，在年度得分中每个扣1分。

六、考核等次

城市长效综合管理考核成绩，季度按得分排名，年度按得分确定优秀、良好、合格、不合格四个等次。

具体等次如下：90分（含）以上为优秀，80分（含）以上为良好，70分（含）以上为合格，70分以下为不合格。

七、保障措施

（一）每月组织召开一次工作例会，通报月度考核情况。市政府每季度召开一次点评会，辖市、区、部门（单位）季度排名前列的给予奖励，排名末位或成绩明显下滑的作表态发言。年终对考核成绩优良的辖市、区、部门（单位）和有贡献的个人予以奖励。

（二）每季度考评成绩在市级主要媒体及户外电子屏进行公布。

八、相关要求

（一）提高认识，压实责任。城市长效综合管理是我市建设全国文明城市和高质量明星城的一项基础性工作，各辖市、区、部门（单位）要提高对城市长效综合管理的认识，坚持以人民为中心，坚持问题为导向，以积极主动的态度抓好各项工作的落实。

（二）信息互通，资源共享。各辖市、区、部门（单位）要按照基础数据建设的基本要求和标准，搞好与城市管理综合服务平台的对接，打通基础数据信息系统的壁垒，进一步厘清职能权限，达到基础数据的互联互通和数据资源共享。

（三）认真组织，有效落实。各辖市、区、部门（单位）要进一步理顺本级城市长效综合管理考核体制机制，明确职能权限范围。参照本意见制定相应考核办法并落实相关保障措施，严格组织考核，确保各类问题有效解决，做到城市管理工作常态、长效。

本实施意见自2020年1月1日起施行。

附件：1.常州市城市长效综合管理城乡一体化考核范围

2.常州市城市长效综合管理考评计分办法

3.常州市城市长效综合管理考评标准及扣分细则

常州市人民政府

2019年12月24日

（此件公开发布）

附件4

常州市城市长效综合管理城乡一体化考核范围

| 辖市、区 | 考 核 范 围 |
| --- | --- |
| 溧阳市 | 上兴镇、竹箦镇、天目湖镇、戴埠镇、南渡镇、社渚镇、别桥镇、埭头镇、上黄镇 |
| 金坛区 | 儒林镇、直溪镇、尧塘街道、指前镇、薛埠镇、朱林镇 |
| 武进区 | 礼嘉镇、西湖街道、嘉泽镇、牛塘镇、南夏墅街道、雪堰镇、前黄镇、洛阳镇、湟里镇 |
| 新北区 | 奔牛镇、罗溪镇、春江镇、孟河镇、西夏墅镇 |
| 天宁区 | 郑陆镇 |
| 钟楼区 | 邹区镇 |
| 经开区 | 遥观镇、横山桥镇、横林镇 |
| 具体考核范围、面积、部（事）件等基础数据以常州市规划测绘院测绘数据为准 |  |

附件5

常州市城市长效综合管理考评计分办法

一、年度计分

年度分数＝各季度分数相加÷4＋年度加（减）分

二、季度计分

季度分数（100分）＝公众服务评价40%+监督考核评价60%

（一）辖市、区季度计分

1. 公众服务评价得分＝（第三方测评成绩×50%+公众评价得分×50%）×40%

（1）第三方测评成绩＝满意率×100

（2）公众评价得分＝综合指标值-超时案卷扣分-推诿案卷扣分-反复性案卷扣分-案卷核查扣分-重点问题扣分

综合指标值＝处置率×100×20%+按期处置率×100×30%+（1-返工率）×100×50%。

2. 监督考核评价得分＝（市级综合评价得分+专业部门评价得分+区级综合评价得分）×60%

（1）市级综合评价得分＝［日常核查（日常巡查）＋现场考评＋重点区域（问题）考评＋城乡一体化考评］×40%

日常核查（日常巡查）分数＝（100－巡查未按时整改或未整改问题、辖市区自查未整改问题累计扣分）×25%

现场考评分数＝［100－事（部）件考评、网格考评累计扣分－现场考评未按时整改或未整改问题累计扣分］×25%

重点区域（问题）考评分数＝［100－重点区域（问题）累计扣分－重点区域（问题）考评未按时整改或未整改问题累计扣分］×25%

城乡一体化考评分数＝（100－城乡一体化考评累计扣分÷镇、街道数量）×25%

（2）专业部门评价得分＝（绿化管理专项+建筑渣土专项+垃圾分类专项+执法队伍管理）×40%

绿化管理专项＝（100－现场考评、日常巡查问题未按时整改或未整改问题累计扣分）×25%

建筑渣土专项＝（100－现场考评、日常巡查问题未按时整改或未整改问题累计扣分）×25%

垃圾分类专项＝（100－现场考评、日常巡查问题未按时整改或未整改问题累计扣分）×25%

执法队伍管理＝（100－现场考评累计扣分）×25%

（3）区级综合评价得分＝（处置率×40%+按期处置率×30%+案卷准确率×30%）×100×20%+未按要求组织考核扣分

（二）市职能部门和单位计分

职能部门和单位得分＝公众评价得分40%+监督考核评价得分60%

1. 公众评价得分＝综合指标值-超时案卷扣分-推诿案卷扣分-反复性案卷扣分-案卷核查扣分-重点问题扣分

2. 监督考核评价得分＝（100－巡查问题未按时整改或未整改问题累计扣分）×50%+（100－事（部）件考评累计扣分－现场考评未按时整改或未整改问题累计扣分）×50%

附件6

常州市城市长效综合管理考评标准及扣分细则

（辖市、区政府）

| 大类 名称 | 分类 |  |  | 小类 代码 | 小类名称 |  |  |  | 立案条件（扣分依据） |  | 处置 时限 | 结案（处置） 标准 |  | 每处（个） 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市容 环境 | 违章搭建 |  |  | 1 | 私搭乱建 |  |  |  | 私自开凿及搭建建筑物、构筑物或其他设施 |  | 7工作日 | 按违法建设分类处置办法处置 |  | 1 |
|  |  |  |  | 2 | 违章接坡 |  |  |  | 道路违章接坡 |  | 3工作日 | 清除 |  | 1 |
|  | 建筑物外立面管理 |  |  | 3 | 外立面破损 |  |  |  | 私自开凿建筑物，外立面墙砖、涂料剥落，墙砖（面）破损 |  | 2工作日 | 封堵、修复 |  | 1 |
|  |  |  |  | 4 | 外立面不洁 |  |  |  | 建筑物外立面脏污（含玻璃幕墙） |  | 1工作日 | 清除 |  | 1 |
|  |  |  |  | 5 | 临街建筑物挂彩旗 |  |  |  | 擅自在临街建筑物插挂彩旗、加装灯饰以及其他装饰物 |  | 1工作日 |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 6 | 空调外机无遮挡 |  |  |  | 主要街道（含高架沿线）、商业广场和重点地区建（构）筑物空调外机无遮挡 |  | 5工作日 | 整改 |  | 1 |
|  |  |  |  | 7 | 违规设置防盗设施 |  |  |  | 主要街道（含高架沿线）、商业广场和重点地区建（构）筑物防盗设施超出外立面、遮挡（防盗设施）与墙体颜色不符 |  | 5工作日 |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 8 | 违规设置晾衣设施 |  |  |  | 主要街道（含高架沿线）、商业广场和重点地区建（构）筑物外立面设置晾衣架 |  | 5工作日 |  |  | 1 |
|  | 环境秩序 |  |  | 9 | 沿街晾晒 |  |  |  | 沿街道路两侧晾晒（公共设施、绿化）、悬挂 |  | 2工作时 | 清除 |  | 1 |
|  |  |  |  | 10 | 杆线私拉乱接 |  |  |  | 擅自架设管线、杆子线设施 |  | 1工作日 | 整改 |  | 1 |
|  |  |  |  | 11 | 商业噪音 |  |  |  | 公共场所使用音箱器材播音或铝合金现场加工造成声音污染 |  | 1工作时 | 制止 |  | 1 |
|  |  |  |  | 12 | 油烟污染 |  |  |  | 餐饮业油烟 |  | 3工作时 |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 13 | 露天烧烤 |  |  |  | 在露天公共场所内烧烤食物 |  | 2工作时 |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 14 | 乱堆物料 |  |  |  | 道路两侧、公共场所杂物堆放、物（材）料堆放 |  | 4工作时 | 清除 |  | 1 |
|  |  |  |  | 15 | 擅自饲养家禽 |  |  |  | 有散养鸡、鸭、鹅等家禽 |  | 3工作时 | 制止 |  | 1 |
|  | 清扫保洁 |  | 16 |  |  | 暴露垃圾 |  | 垃圾亭（箱、桶）、果壳箱满溢，周边环境脏乱，有暴露垃圾 |  |  | 2工作时 |  | 清除 | 1 |
|  |  |  | 17 |  |  | 积存垃圾渣土 |  | 路（桥）面有明显的混凝土、沙、石、渣土等废弃物 |  |  | 4工作时 |  |  | 1 |
|  |  |  | 18 |  |  | 道路不洁 |  | 路（桥）面、地下过街通道、过街天桥）有明显积尘、油污、淤泥、污水、垃圾包、瓜皮果壳、纸屑、烟蒂（3个／㎡以上）等废弃物 |  |  | 2工作时 |  |  | 1 |
|  |  |  | 19 |  |  | 焚烧垃圾、树叶 |  | 公共场所焚烧垃圾、树叶或有焚烧痕迹 |  |  | 2工作时 |  | 制止并清除 | 1 |
|  | 公共厕所 |  | 20 |  |  | 标志牌缺失 |  | 公共厕所无标志牌或标志牌破损 |  |  | 2工作日 |  | 修复 | 1 |
|  |  |  | 21 |  |  | 墙面破损 |  | 内外墙面（皮）磁砖（墙砖）破损或剥落 |  |  | 2工作日 |  | 修复 | 1 |
|  |  |  | 22 |  |  | 内部设施破损 |  | 内部照明设施、冲水设备、洗手器具损坏或缺失 |  |  | 4工作时 |  | 修复 | 1 |
|  |  |  | 23 |  |  | 化粪池破损 |  | 化粪池与出粪口盖板破损；粪槽、便槽（斗）和管道破损 |  |  | 4工作日 |  | 修复 | 1 |
|  |  |  | 24 |  |  | 粪便收集设施破损 |  | 粪便收集设施泄漏、堵塞；沟管堵塞漫溢；地下储粪槽渗漏或漫溢 |  |  | 4工作日 |  | 修复并清除 | 1 |
|  |  |  | 25 |  |  | 内部环境脏乱 |  | 公厕内杂物堆放；蹲位便纸乱扔、污物；烟头3个（专人）或5个（无专人）以上；蚊蝇孳生季节（5-10月）可视范围内蚊蝇和飞虫超过6只/次以上；非法张贴、喷涂、手写、刻画的广告（内外） |  |  | 2工作时 |  | 清除 | 1 |
|  |  |  | 26 |  |  | 粪便池清洗不及时 |  | 座便器（蹲坑）内有粪便、小便池或大便槽两侧有明显尿垢或污垢 |  |  | 2工作时 |  | 清除 | 1 |
|  |  |  | 27 |  |  | 外部环境脏乱 |  | 公厕外5米（专人）或3米（无专人）范围内，有垃圾、粪便、污水等污物 |  |  | 2工作时 |  | 清除 | 1 |
|  | 餐厨垃圾 |  | 28 |  |  | 收集桶破损 |  | 收集桶破损 |  |  | 4工作时 |  | 整改 | 1 |
|  |  |  | 29 |  |  | 废弃物未分类 |  | 餐厨废弃物未单独存放、分类收集 |  |  | 4工作时 |  |  | 1 |
|  |  |  | 30 |  |  | 收集桶设置不规范 |  | 收集桶未按规定地点设置 |  |  | 4工作时 |  |  | 1 |
|  |  |  | 31 |  |  | 收集桶周边环境脏乱 |  | 收集桶周边地面有散落餐厨废弃物 |  |  | 1工作时 |  | 清除 | 1 |
|  | 餐厨垃圾 | 32 |  |  |  |  | 违规倾倒餐厨废弃物 |  | 乱排餐厨废弃物（如雨、污水管道等） | 4工作时 |  |  | 制止并清除 | 1 |
|  |  | 33 |  |  |  |  | 收运车辆遗撒 |  | 收运车辆有滴漏现象 | 4工作时 |  |  | 清除并修复 | 1 |
|  |  | 34 |  |  |  |  | 擅自处置餐厨废弃物 |  | 擅自处置餐厨废弃物 | 4工作时 |  |  | 制止并处罚 | 1 |
|  |  | 35 |  |  |  |  | 收运设备脏乱 |  | 收运车、收集桶脏污、有明显污渍 | 4工作时 |  |  | 清除 | 1 |
|  | 环卫设施 | 36 |  |  |  |  | 垃圾箱破损 |  | 果壳箱、垃圾房（箱、亭、桶）设施缺失、破损、锈蚀或腐蚀 | 1工作日 |  |  | 修复 | 1 |
|  |  | 37 |  |  |  |  | 垃圾未及时清理 |  | 果壳箱、垃圾房（箱、亭、桶）垃圾满溢；箱体不整洁 | 2工作时 |  |  | 清除 | 1 |
|  |  | 38 |  |  |  |  | 垃圾箱脏污 |  | 果壳箱、垃圾房（箱、亭、桶）周边有废弃物、污水、油污及焚烧痕迹 | 2工作时 |  |  |  | 1 |
|  |  | 39 |  |  |  |  | 垃圾桶设置不合理 |  | 垃圾桶无明显分类标志，未成对摆放 | 4工作时 |  |  | 整改 | 1 |
|  | 垃圾转运 | 40 |  |  |  |  | 转运场未及时清理 |  | 垃圾转运站生产作业过程中和完成后，场内有散落垃圾和污水积存 | 2工作时 |  |  | 清除 | 1 |
|  |  | 41 |  |  |  |  | 转运站蚊蝇超标 |  | 蚊蝇孳生季节（5-10月）可视范围内蚊蝇和飞虫超过6只/次以上 | 4工作时 |  |  |  | 1 |
|  |  | 42 |  |  |  |  | 垃圾运输车脏污 |  | 垃圾运输车（清扫保洁）辆外部有污物、垃圾拖挂、集水装置破损 | 1工作时 |  |  | 清除并修复 | 1 |
|  |  | 43 |  |  |  |  | 垃圾运输车辆遗撒 |  | 垃圾运输过程中有垃圾扬洒、污水滴漏 | 1工作时 |  |  | 清除 | 1 |
|  |  | 44 |  |  |  |  | 垃圾混装 |  | 工业垃圾与生活垃圾混装 | 4工作时 |  |  | 整改 | 1 |
|  |  | 45 |  |  |  |  | 拖拉机收运垃圾 |  | 区域范围内有拖拉机收运垃圾 | 4工作时 |  |  | 取缔 | 1 |
|  | 机械化清扫 | 46 |  |  |  |  | 路面积尘 |  | 路（桥）面有边脚泥、灰沙、积尘 | 2工作时 |  |  | 清除 | 1 |
|  |  | 47 |  |  |  |  | 路面垃圾杂物 |  | 路边车辆停放时，路面有明显垃圾杂物 | 2工作时 |  |  |  | 1 |
|  |  | 48 |  |  |  |  | 道板积尘 |  | 人行道板有泥沙、积尘、油污 | 2工作时 |  |  |  | 1 |
|  |  | 49 |  |  |  |  | 隔离设施底部不洁 |  | 道路隔离设施底部有散乱垃圾或明显尘土 | 2工作时 |  |  |  | 1 |
|  |  | 50 |  |  |  |  | 路面未见本色 |  | 道路转弯处有积尘、泥沙、路面未见本色 | 2工作时 |  |  |  | 1 |

| 大类 名称 | 分类 |  | 小类 代码 |  | 小类名称 |  |  | 立案条件（扣分依据） | 处置时限 |  | 结案（处置） 标准 | 每处（个） 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 街面 秩序 | 道路桥梁管理 |  | 1 |  | 道路破损 |  |  | 道路（桥梁）及其附属设施破损（含道板）、锈蚀、塌陷、松动、倾斜 | 3工作日 |  | 修复 | 1 |
|  |  |  | 2 |  | 消防栓破损 |  |  | 消防栓部件（盖）破损、缺失、漏水 | 4工作时 |  | 修复 | 1 |
|  |  |  | 3 |  | 井盖破损 |  |  | 各类井盖、雨（污）水格栅、雨（污）水箅子等基础设施缺失、破损、移位 | 4紧急 工作时 |  | 修复或围护 | 1 |
|  |  |  | 4 |  | 各类立杆破损 |  |  | 通讯（电力、路灯、监控、停车等）立杆油漆剥落、断裂、倾倒、倾斜、废弃 | 2工作日 |  | 修复 | 1 |
|  |  |  | 5 |  | 桥梁破损 |  |  | 桥体（桥面）及其附属设施破损、锈蚀（含过街天桥） | 5工作日 |  |  | 1 |
|  |  |  | 6 |  | 地下通道设施破损 |  |  | 地面、墙面及其附属设施破损、锈蚀 | 5工作日 |  |  | 1 |
|  | 标志标牌 |  | 7 |  | 擅自设置标志标牌 |  |  | 未经批准擅自设置各类指示标志牌 | 1工作日 |  |  | 1 |
|  |  |  | 8 |  | 路名牌破损 |  |  | 路名牌破损、断裂、倾斜、锈蚀、内容错误 | 5工作日 |  |  | 1 |
|  |  |  | 9 |  | 指示牌破损 |  |  | 各类指示（路）牌破损、断裂、倾斜、锈蚀、内容错误 | 5工作日 |  | 整改并修复 | 1 |
|  | 城市家具 |  | 10 |  | 交（派）接箱损坏 |  |  | 各类交（派）接箱体（门）破损、锈蚀、腐蚀、敞开、缺失 | 2工作日 |  | 修复 | 1 |
|  |  |  | 11 |  | 宣传栏破损 |  |  | 宣传栏破损、锈蚀 | 3工作日 |  |  | 1 |
|  |  |  | 12 |  | 邮筒破损 |  |  | 破损、锈蚀、倾斜 | 2工作日 |  |  | 1 |
|  |  |  | 13 |  | 电话亭破损 |  |  | 亭体破损、倾斜、锈蚀、电话机缺失（待定） | 2工作日 |  |  | 1 |
|  |  |  | 14 |  | 自动售货机破损 |  |  | 破损、锈蚀、倾斜 | 1工作日 |  |  | 1 |
|  |  |  | 15 |  | 安全套发放机破损 |  |  | 安全套发放机破损、锈蚀、画面脱落（破损） | 2工作日 |  |  | 1 |
|  |  |  | 16 |  | 变压器（箱）破损 |  |  | 破损、存在安全隐患、锈蚀、警示标志缺 | 4工作时 |  |  | 1 |
|  |  |  | 17 |  | 户外健身设施破损 |  |  | 破损、缺失、锈蚀、影响安全 | 5工作日 |  |  | 1 |
|  |  |  | 18 |  | 充电桩损坏 |  |  | 破损、锈蚀、倾斜 | 1工作日 |  |  | 1 |
|  | 景观照明 |  | 19 |  | 路灯破损 |  |  | 路（地）灯破损、缺失、倾斜 | 1工作日 |  |  | 1 |
|  |  |  | 20 |  | 景观照明设施破损 |  |  | 景观照明设施（含管线、支架、电柜等）破损、缺失、锈蚀、松动、脱落，电柜箱门敞开，存在安全隐患 | 1工作日 |  | 整改并修复 | 1 |
|  |  |  | 21 |  | 景观照明缺亮 |  |  | 景观照明设施灯具不亮（含路灯），亮灯效果不符 | 1工作日 |  | 整改 | 1 |
|  |  | 市容市貌 |  | 22 |  | 无证经营 | 流动摊贩 |  | 2工作时 | 清除 |  | 1 |
|  |  |  |  | 23 |  | 店外经营、堆放 | 店外摆放物品，出摊 |  | 2工作时 |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 24 |  | 占道经营 | 违法占用道路（桥梁、广场等）进行商品买卖或服务（含设置亭棚） |  | 2工作时 | 整改 |  | 1 |
|  |  |  |  | 25 |  | 违规组织商品展示 | 擅自举办宣传展示活动和设置各类游乐设施，或未遵守批准时间、地点等规定 |  | 2工作时 |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 26 |  | 流浪乞讨 | 公共场所从事乞讨、卖艺（残疾人员除外）露宿等 |  | 2工作时 |  |  | 1 |
|  |  | 摊点管理 |  | 27 |  | 早餐点超时经营 | 未在规定的时间段经营 |  | 3工作时 |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 28 |  | 早餐点设置不规范 | 擅自移位、占用盲道、乱拉乱挂 |  | 3工作时 |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 29 |  | 早餐点环境脏乱 | 未设置垃圾收集容器、周边有垃圾、杂物堆放 |  | 3工作时 | 清除 |  | 1 |
|  |  |  |  | 30 |  | 便民服务点不规范 | 未按规定地点设置、未设标志、占用盲道、超范围经营 |  | 3工作时 |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 31 |  | 便民服务点脏乱 | 杂物乱放、周边环境脏乱 |  | 3工作时 |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 32 |  | 临时摊点管理不善 | 经批准设置的临时摊点超时段、超区域、超经营范围、周边环境脏乱 |  | 3工作时 | 整改并清除 |  | 1 |
|  |  | 报刊亭管理 |  | 33 |  | 废弃报刊亭 | 报刊亭废弃或闲置超过三个月 |  | 5工作日 |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 34 |  | 报刊亭破损 | 亭体破损、锈蚀 |  | 2工作日 | 修复 |  | 1 |
|  |  |  |  | 35 |  | 设置不规范 | 擅自移位、占用盲道 |  | 2工作时 | 整改 |  | 1 |
|  |  |  |  | 36 |  | 环境秩序乱 | 亭外出摊、杂物堆放、乱拉电线、周边环境脏乱 |  | 4工作时 | 清除 |  | 1 |
|  |  |  |  | 37 |  | 超范围经营 | 超出规定范围开展经营 |  | 4工作时 | 整改 |  | 1 |
|  |  | 非机动车管理 |  | 38 |  | 租赁设施破损 | 自行车租赁点、停车设施破损、缺失、锈蚀 |  | 1工作日 | 修复 |  | 1 |
|  |  |  |  | 39 |  | 非机动车乱停放 | 非机动车未在划线区域停放或划线区域停放混乱 |  | 4工作时 | 整改 |  | 1 |
|  |  |  |  | 40 |  | 非机动车占用盲道 | 非机动占用盲道或妨碍其他车辆和行人通行 |  | 4工作时 |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 41 |  | 停放秩序混乱 | 租赁点自行车未停放在存车支架上 |  | 4工作时 |  |  | 1 |

| 大类 名称 | 分类 | 小类 代码 | 小类名称 | 立案条件（扣分依据） | 处置时限 | 结案（处置） 标准 | 每处（个）扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宣传 广告 | 设施画面破损 | 1 | 宣传栏破损 | 宣传栏破损、锈蚀 | 3工作日 | 整改并修复 | 1 |
|  |  | 2 | 广告设施破损 | 户外广告和店招标牌设施破损、倾斜、断裂、锈蚀、存在安全隐患 | 10工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 3 | 店招广告断字缺亮 | 户外广告和店招标牌设施缺字缺亮、错别字 | 10工作日 | 整改并修复 | 1 |
|  |  | 4 | 广告画面破损 | 户外广告和店招标牌画面破损、污渍、弯曲、卷边、脱落 | 1工作日 |  | 1 |
|  | 违规设置 | 5 | 违规标语宣传品 | 擅自设置气球、气模、条幅广告（含附属于路灯及其他立杆上的帆旗、灯箱等） | 4工作时 | 查处、清除 | 1 |
|  |  | 6 | 违规设置灯箱 | 擅自设置移动式灯箱或其他广告宣传物品 | 1工作日 |  | 1 |
|  |  | 7 | 违规设置电子屏 | 擅自设置以电子显示装置、展示牌等为载体形式的户外广告设施 | 5工作日 |  | 1 |
|  |  | 8 | 违规设置广告 | 临街建筑物立柱、台阶踏步、玻璃橱窗、围墙顶部、透空围墙上设置户外广告设施 | 5工作日 |  | 1 |
|  |  | 9 | 控制地带设置广告 | 在国家机关、文物保护单位、名胜风景点及其建筑控制地带设置户外广告设施 | 5工作日 |  | 1 |
|  |  | 10 | 绿化隔离带设置广告 | 城市道路的各类设施上及道路中央绿化分隔带擅自设置商业广告设施 | 5工作日 |  | 1 |
|  |  | 11 | 隔离栏设置广告 | 道路隔离栏、人行天桥护栏、高架隔声窗（隔声墙）、道路及桥梁防撞墙与隔声窗（隔声墙）设置商业广告设施 | 5工作日 |  | 1 |
|  |  | 12 | 跨越道路设置广告 | 跨越城市道路、公路设置户外广告设施 | 5工作日 |  | 1 |
|  | 设置规范 | 13 | 一店多招 | 临街店招标牌一店多招或多层多招设置的 | 5工作日 |  | 1 |
|  |  | 14 | 设施遮挡窗户 | 户外广告和店招标牌设施的设置遮挡玻璃幕墙和窗户 | 5工作日 |  | 1 |
|  |  | 15 | 广告语言不规范 | 广告文字明显违反国家通用语言文字法以及其他相关规章 | 1工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 16 | 店招设置不规范 | 临街店招标牌标注经营服务、产品宣传、电话号码等 | 5工作日 | 清除 | 1 |
|  | 张贴涂写 | 17 | 非法小广告 | 公共场所内、公共设施上非法张贴、喷涂、手写、刻画的各类广告及乱涂乱画 | 2工作时 | 查处、清除 | 1 |
|  |  | 18 | 街头散发广告 | 在公共场所散发广告 | 2工作时 | 制止 | 1 |

| 大类 名称 | 分类 | 小类 代码 | 小类名称 | 立案条件（扣分依据） |  | 处置时限 |  |  | 结案（处置） 标准 |  | 每处（个）扣分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 园林 绿化 | 基础设施 | 1 | 筑物外立面破损 | 园林建（构）筑物外立面破损、墙皮剥落（大于0.2平方米） |  | 3工作日 |  |  | 修复 |  | 1 |  |
|  |  | 2 | 公厕墙面破损 | 内外墙面（皮）磁砖（墙砖）破损或剥落 |  | 2工作日 |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 3 | 公厕内部设施破损 | 内部照明设施、冲水设备、洗手器具等设施损坏或缺失 |  | 4工作时 |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 4 | 公厕环境脏乱 | 公厕内脏乱，污水外溢，非法张贴、喷涂、手写、刻画的广告 |  | 2工作时 |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 5 | 绿化设施破损 | 绿化箱体、花台（坛）、护树、绿地护栏、雕塑、花架花钵等破损、缺失、锈蚀 |  |  | 3工作日 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 6 | 园内道路破损 | 绿地内园路、铺装地坪破损和积水的（破损大于0.2平方米；积水大于1㎡） |  |  | 3工作日 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 7 | 附属设施破损 | 园椅、果壳箱、驳岸、桥梁、景观灯、健身器材、指示牌等设施缺失、破损、锈蚀 |  |  | 3工作日 |  |  |  | 1 |  |
|  | 秩序管理 | 8 | 绿地脏乱 | 绿地范围（隔离带、行道树穴、绿化箱体）内脏乱、有垃圾杂物烟头（5个／㎡以上）等 |  |  | 2工作时 |  | 清除 |  | 1 |  |
|  |  | 9 | 绿化积尘 | 行道树、绿化隔离带树叶积尘严重 |  |  | 4工作时 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 10 | 水域不洁 | 绿地范围内水面有漂浮物、水质差、有异味 |  |  | 3工作时 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 11 | 违规设置广告 | 未经许可设置广告、指示牌、气球、拱门、条幅、帆旗、杆牌、灯箱等设施 |  |  | 4工作时 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 12 | 违规摆摊设点 | 擅自举办商业性经营活动、乱设摊、流动摊贩 |  |  | 2工作时 |  | 取缔 |  | 1 |  |
|  |  | 13 | 非法小广告 | 非法张贴、喷涂、手写、刻画的广告 |  |  | 2工作时 |  | 清除 |  | 1 |  |
|  |  | 14 | 乱晾晒 | 绿化（含设施）上晾晒、悬（吊）挂 |  |  | 2工作时 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 15 | 绿地停车 | 绿地内停放车辆 |  |  | 4工作时 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 16 | 绿地种菜 | 在绿地（绿化带）范围内种菜 |  |  | 3工作日 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 17 | 无证砍伐 | 擅自砍伐、修剪或移植树木 |  |  | 2工作时 |  | 制止并处罚 |  | 1 |  |
|  | 行道 树 | 18 | 行道树缺株死株 | 行道树（箱体绿化）缺株、死株、倒伏、有明显枯枝、死（枯）树未清理 |  |  | 5工作日 |  | 修复 |  | 1 |  |
|  |  | 19 | 死树清理未覆盖 | 非种植期间缺株清理后未进行绿色覆盖 |  |  | 5工作日 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 20 | 行道树池未覆盖 | 行道树池未用草坪、地被、盖板覆盖的或草坪、地被枯死，盖板缺损 |  |  | 5工作日 |  | 恢复 |  | 1 |  |
|  | 行道 树 | 21 | 萌蘖枝未修剪 | 有萌蘖芽超过3枝（含）未修剪 |  |  | 2工作日 | 整改 |  | 1 |  |  |
|  |  | 22 | 枝下高过低 | 枝下高低于2.5米 |  |  | 5工作日 |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 | 树干倾斜 | 树干明显倾斜角度超过10度未采取措施、支撑明显破损 |  |  | 3工作日 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 24 | 树体腐烂蛀洞 | 树体有明显蛀洞、腐烂直径超过5厘米未修复 |  |  | 7工作日 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 25 | 未做保护处理修剪 | 修剪伤口直径超过5厘米未做保护处理 |  |  | 7工作日 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 26 | 补植品种不一致 | 行道树（绿篱、色块）补植品种与原行道树（植物）不一致、行道树使用截干苗 |  |  | 5工作日 |  |  | 1 |  |  |
|  | 乔木 花灌木 | 27 | 死树缺株 | 乔灌木有明显枯枝、有死树、树桩、缺株，有大型缠绕性杂草 |  |  | 5工作日 | 整改并清除 |  | 1 |  |  |
|  |  | 28 | 有杂树 | 杂树未清除；死树、杂树未连根清除；清除死树、杂树后的空穴未填平 |  |  | 7工作日 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 29 | 蛀洞、腐烂未修复 | 树体有明显蛀洞、腐烂直径超过5厘米未修复 |  |  | 7工作日 | 整改 |  | 1 |  |  |
|  |  | 30 | 修剪伤口未处理 | 修剪伤口直径超过5厘米未做保护处理 |  |  | 7工作日 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 31 | 树干倾斜 | 树干明显倾斜角度超过10度未采取措施 |  |  | 7工作日 |  |  | 1 |  |  |
|  | 绿篱 色块 球类 | 32 | 绿篱、色块生长差 | 生长差，空秃、死亡大于1㎡（待种植的平整地除外） |  |  | 3工作日 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 33 | 绿篱、色块未修剪 | 未及时修剪（新梢超过10厘米）或修剪不整齐的，线条缺断、不整齐 |  |  | 3工作日 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 34 | 补植植物不一致 | 补植品种与原有植物不一致 |  |  | 5工作日 |  |  | 1 |  |  |
|  | 水生植物 | 35 | 水生植物死亡 | 生长季（6-7月）死亡面积大于4㎡ |  |  | 3工作日 |  |  | 1 |  |  |
|  | 攀援植物 容器绿化 | 36 | 攀援植物枯死 | 攀援植物生长季（5-10月）枯死面积大于1㎡ |  |  | 3工作日 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 37 | 容器绿化枯死 | 容器绿化整个容器植物枯死（30%以上） |  |  | 3工作日 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 38 | 攀援植物未绑扎 | 生长季（5-10月）未及时绑扎牵引，长度超过1 米且每平方米超过5枝 |  |  | 3工作日 |  |  | 1 |  |  |
|  | 一二年生草花 | 39 | 草花空秃 | 大于0.5平方米的集中空秃、枯死 |  |  | 1工作日 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 40 | 草花种植密度不适 | 种植密度不适宜（叶间距大于5厘米） |  |  | 3工作日 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 41 | 草花开花量不达标 | 新换花开花量小于30%/平方米；盛花期开花量小于85%/平方米；残花率大于30%/平方米 |  |  | 3工作日 |  |  | 1 |  |  |
|  | 地被花境 | 42 | 地被植物未修剪 |  | 地被植物未及时修剪或修剪不整齐 |  | 3工作日 | 整改 |  | 1 |  |  |
|  |  | 43 | 地被植物非正常枯死 |  | 非正常枯死面积大于1㎡的；补植品种与原有植物不一致 |  | 3工作日 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 44 | 植物枯萎未及时收割 |  | 花境植物枯萎季未及时收割 |  | 3工作日 |  |  | 1 |  |  |
|  | 草坪 | 45 | 草坪空秃 |  | 草坪空秃大于1㎡（绿地分割沟和待种植的平整地除外） |  | 3工作日 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 46 | 草坪未及时修剪 |  | 草坪未及时修剪，高度超过15cm |  | 3工作日 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 47 | 草坪边缘未分隔 |  | 草坪边缘无分隔 |  | 3工作日 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 48 | 草坪分隔沟不规范 |  | 分隔沟切边不规范（宽度小于10厘米，深度小于5厘米） |  | 3工作日 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 49 | 草坪枯死 |  | 草坪出现黄化、退化、死亡，面积大于4㎡ |  | 3工作日 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 50 | 草坪杂化 |  | 杂化率大于10%（16平方米内杂化率大于20%） |  | 3工作日 |  |  | 1 |  |  |
|  | 竹类 | 51 | 竹子枯死 |  | 整株、整丛（单丛超过5株）死亡 |  | 3工作日 |  |  | 1 |  |  |
|  | 古树名木 | 52 | 古树名木生长衰弱 |  | 生长明显衰弱，无养护措施 |  | 3工作日 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 53 | 古树名木无养护牌 |  | 未设置养护责任牌、挂牌不规范 |  | 3工作日 |  |  | 1 |  |  |
|  | 土肥水管理 | 54 | 施肥肥害 |  | 施肥造成明显肥害（枯黄面积超过10㎡） |  | 3工作日 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 55 | 绿化干旱 |  | 明显缺水症状导致枯死面积超过10㎡ |  | 3工作日 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 56 | 绿化涝害 |  | 明显涝害症状面积超过10㎡ |  | 3工作日 |  |  | 1 |  |  |
|  | 病虫草害防治 | 57 | 杂草丛生 |  | 有明显区别于草坪、草花、灌木植株的杂草或杂树 |  | 3工作日 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 58 | 绿化病虫害 |  | 有明显可视病虫危害症状（乔灌木单株叶片受害率大于20%、蛀干性害虫新虫口大于5个，其他植物受害面积大于1㎡） |  | 3工作日 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 59 | 绿化药害 |  | 用药不合理造成明显药害（生长不良、叶片畸形、凋萎、落叶、落花、落果） |  | 1工作日 |  |  | 1 |  |  |

说明：一级绿地考核适用范围1--59项；二级绿地考核适用范围1-17；18-25；27-30；33-35；37；38-39；41-42；44-45；47-50；53；54-55；56；57-58项；三级绿地考核适用范围1-17；18-23；27-28；33-34；37；38-39；41-42；44-45；47-49；53；54-55；56；58项；工业园区按照三级绿地考核标准考核。

| 大类 名称 | 分类 | 小类 代码 | 小类名称 | 立案条件（扣分依据） | 处置时限 | 结案（处置） 标准 | 每处（个）扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通 秩序 | 基础设施 | 1 | 场地破损 | 停车场场地及设施（含附属设施）明显破损、坑洼 | 7工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 2 | 出租车站牌破损 | 出租车站牌破损、倾斜、锈蚀 | 5工作日 |  | 1 |
|  |  | 3 | 公交站台破损 | 公交候车站（亭、台、场）破损及其附属设施破损、缺失、锈蚀 | 7工作日 |  | 1 |
|  |  | 4 | 交通标志牌破损 | 交通标志牌（限高架标志）破损、缺失、变形、转向、倾斜、锈蚀、内容错误 | 5工作日 |  | 1 |
|  |  | 5 | 交通信号灯破损 | 交通信号灯破损、缺亮 | 4工作时 |  | 1 |
|  |  | 6 | 交通信号设施破损 | 交通信号设施（各类交通标杆、交接箱等）破损、缺失、倾斜、锈蚀、油漆剥落 | 7工作日 |  | 1 |
|  |  | 7 | 交通护栏破损 | 交通护栏（机非隔离护栏、人行隔离护栏）破损、脱落、缺失、锈蚀、油漆剥落 | 2工作日 |  | 1 |
|  |  | 8 | 道路信息显示屏破损 | 道路信息显示屏破损、断字、缺亮、内容错误 | 1工作日 |  | 1 |
|  |  | 9 | 隔音屏破损 | 道路隔音屏破损、缺失 | 5工作日 |  | 1 |
|  |  | 10 | 岗亭破损 | 交通岗亭、交通检查站（亭）、治安站（亭）破损、锈蚀 | 5工作日 |  | 1 |
|  |  | 11 | 信号灯等候亭破损 | 非机动车（行人）信号灯等候亭破损、倾斜、锈蚀 | 5工作日 |  | 1 |
|  | 环境秩序 | 12 | 设施占用盲道 | 交通设施占用盲道 | 1工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 13 | 张贴、悬挂 | 隔离护栏张贴（悬挂）与交通管理工作无关的横幅、标语 | 4工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 14 | 广告破损 | 交通、治安、公交（站、亭、场、牌）内外广告破损、卷曲、脱落 | 1工作日 |  | 1 |
|  |  | 15 | 杂物堆放 | 公交站台（亭）车辆停放；交通、治安、公交站台（亭）周边杂物堆放 | 2工作时 |  | 1 |
|  |  | 16 | 非法小广告 | 非法张贴、喷涂、手写、刻画的广告 | 2工作时 |  | 1 |
|  |  | 17 | 交通标线不清晰 | 交通标线不清晰、磨损、缺失、废旧标线清除不彻底 | 2工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 18 | 站台脏污 | 车辆停靠站、岗亭（治安、交通、交通检查站）、护栏（墩）有明显污渍、积尘 | 4工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 19 | 回车场环境脏乱 | 公交回车场（站）环境脏乱、有暴露垃圾 | 3工作时 |  | 1 |
|  |  | 20 | 机动车乱停放 | 未经许可、未合法设置停车泊位的地点停放机动车辆 | 2工作时 |  | 1 |
|  |  | 21 | 废弃车辆 | 长期占用道路停放无人使用的车辆（机动车、非机动车） | 3工作日 |  | 1 |

| 大类 名称 | 分类 | 小类 代码 |  |  | 小类名称 |  | 立案条件（扣分依据） |  | 处置时限 |  | 结案（处置） 标准 |  | 每处（个）扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工 管理 | 围挡管理 | 1 |  |  | 围挡未达标 |  | 无围墙、围挡或高度低于标准（建设、拆迁2.5米；市政1.8米；收储2.0米） |  | 5工作日 |  | 整改 |  | 1 |
|  |  | 2 |  |  | 围挡破损 |  | 围挡设置未落地，围墙（围挡）破损、缺失、倾斜、存在安全隐患 |  | 3工作日 |  | 修复 |  | 1 |
|  |  | 3 |  |  | 拆迁工地无围档折进 |  | 出入口无围档折进或折进不达标，垃圾外露（拆迁） |  | 5工作日 |  | 整改 |  | 1 |
|  |  | 4 |  |  | 围墙未粉刷 |  | 实体围墙未粉刷出新 |  | 3工作日 |  |  |  | 1 |
|  |  | 5 |  |  | 未采用定型化围挡 |  | 不封闭施工的市政工地未采用定型化围挡 |  | 3工作日 |  |  |  | 1 |
|  |  | 6 |  |  | 未设反光标志 |  | 围挡未按标准设置反光标志； |  | 1工作日 |  |  |  | 1 |
|  |  | 7 |  |  | 围墙脏污 |  | 围墙（围挡）墙面有明显污渍 |  | 2工作时 |  | 清除 |  | 1 |
|  | 施工秩序 | 8 |  |  | 未公示工地情况 |  | 工地简介未公示（建设、市政） |  | 1工作日 |  | 整改 |  | 1 |
|  |  | 9 |  |  | 施工现场环境脏乱 |  | 施工现场（含生活区）环境脏乱，生活垃圾未入箱或满溢 |  | 1工作日 |  | 清除 |  | 1 |
|  |  | 10 |  |  | 非作业区裸土未覆盖 |  | 非作业区裸土、施工现场堆放易造成扬尘的材料未覆盖 |  | 4工作时 |  | 整改 |  | 1 |
|  |  | 11 |  |  | 工地扬尘 |  | 施工现场高空抛洒，拆迁施工、现场拌灰未采取抑尘措施、场地清理等造成扬尘 |  | 1工作时 |  |  |  | 1 |
|  |  | 12 |  |  | 施工扰民 |  | 施工产生的噪音、灯光污染等扰民现象 |  | 1工作时 |  |  |  | 1 |
|  |  | 13 |  |  | 工地物料乱堆放 |  | 工地内建筑材料未集中堆放或放置不整齐 |  | 2工作日 |  |  |  | 1 |
|  |  | 14 |  |  | 工棚影响市容 |  | 施工现场搭设材料看护棚影响市容（市政） |  | 3工作日 |  |  |  | 1 |
|  |  | 15 |  |  | 裸土地面未覆盖 |  | 未对裸土地面进行绿化或覆盖（拆迁、收储） |  | 4工作时 |  |  |  | 1 |
|  |  | 16 |  |  | 无证掘路 |  | 未经许可，擅自挖掘道路 |  | 5工作日 |  | 制止并恢复 |  | 1 |
|  |  | 17 |  |  | 施工占道 |  | 未经许可，擅自占用道路施工 |  | 1工作日 |  | 整改 |  | 1 |
|  |  | 18 |  |  | 占道施工未设围护 |  | 经批准临时占用道路施工，未设围护、安全警示标志 |  | 4工作时 |  |  |  | 1 |
|  |  | 19 |  |  | 施工完成后未清场 |  | 施工完成后未做到工完、场清、路净（市政） |  | 1工作日 |  | 整改并清除 |  | 1 |
|  |  | 20 |  |  | 腾空房未封堵 |  | 临街腾空房未封堵或封堵破损（拆迁） |  | 3工作日 |  | 整改 |  | 1 |
|  | 市容市貌 |  | 21 | 暴露垃圾 |  | 收储地块垃圾外露 |  | 4工作时 |  | 整改并清除 |  | 1 |  |
|  |  |  | 22 | 在建楼盘设置广告 |  | 在建楼盘防护网或已建成楼盘墙体上有商业性广告 |  | 3工作日 |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 23 | 占道堆放 |  | 占用人行道施工或建筑垃圾、物料等在围墙（围挡）外堆放或批准堆放零乱 |  | 1工作日 |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 24 | 非法小广告 |  | 非法张贴、喷涂、手写、刻画的广告（内外） |  | 1工作时 |  |  |  | 1 |  |
|  | 出入口管理 |  | 25 | 违规开设出入口 |  | 收储地块在市区主干道开设出入口 |  | 3工作日 |  | 整改 |  | 1 |  |
|  |  |  | 26 | 出入口无冲洗设施 |  | 建筑工地出入口无冲洗平台、冲洗设备、沉淀池、排水沟等设施 |  | 3工作日 |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 27 | 出入口道路未硬化 |  | 建筑工地（包括消纳场所）出入口道路未硬化 |  | 3工作日 |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 28 | 工地出入口污染 |  | 工地（包括消纳场所）出入口两侧50米有渣土污染未及时清理和冲洗 |  | 3工作时 |  | 清除 |  | 1 |  |
|  | 建筑渣土管理 |  | 29 | 未落实防尘措施 |  | 建筑垃圾运输车辆密闭、冲洗等扬尘防治措施未落实即驶离施工场所（含消纳场所） |  | 4工作时 |  | 查处并整改 |  | 1 |  |
|  |  |  | 30 | 未统一标识 |  | 建筑垃圾运输车辆未按照规定安装密闭装置、安装顶灯、统一单位标识的 |  | 7工作日 |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 31 | 违规行驶 |  | 建筑垃圾运输车辆超速行驶，未按照规定的路线和时间行驶 |  | 3工作日 |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 32 | 未放大号牌 |  | 建筑垃圾运输车辆未按照规定统一放大车辆号牌或放大号牌不可辨识 |  | 7工作日 |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 33 | 未装警示标识 |  | 建筑垃圾运输车辆未统一安全警示标识 |  | 7工作日 |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 34 | 未装定位系统 |  | 建筑垃圾运输车辆未按照规定安装定位系统，定位系统未正常使用 |  | 7工作日 |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 35 | 未密闭 |  | 建筑垃圾运输车辆未密闭上路行驶 |  | 4工作时 |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 36 | 偷倒乱倒 |  | 建筑垃圾运输车辆偷倒乱倒建筑垃圾 |  | 4工作时 |  | 查处并清除 |  | 1 |  |
|  |  |  | 37 | 渣土污染未清理 |  | 路（桥）面有渣土污染未及时清理和冲洗 |  | 4工作时 |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 38 | 渣土污染未查处 |  | 对工地（包括消纳场所）出入口有渣土污染未依法立案查处 |  | 5工作日 |  | 整改 |  | 1 |  |
|  |  |  | 39 | 未密闭行驶未查处 |  | 对建筑垃圾运输车辆未密闭上路行驶未依法立案查处 |  | 5工作日 |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 40 | 未纳入监管系统 |  | 未依法许可或许可信息未纳入监管系统 |  | 1工作日 |  |  |  | 1 |  |

| 大类 名称 | 分类 | 小类 代码 | 小类名称 | 立案条件（扣分依据） | 处置时限 | 结案（处置） 标准 | 每处（个）扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅 小区 | 基础设施 | 1 | 外立面破损 | 房屋、附属构筑物外立面墙皮脱落、破损 | 3工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 2 | 小区道路破损 | 小区内部道路坑洼（大于0.5㎡）、破损 | 3工作日 |  | 1 |
|  |  | 3 | 门牌号缺失缺损 | 大楼幢数、单元门牌号缺失或破损 | 3工作日 |  | 1 |
|  |  | 4 | 井盖缺损 | 各类井盖（含雨水箅子、格栅）破损、缺失 | 3工作日 |  | 1 |
|  |  | 5 | 消防设施缺损 | 消防栓（箱）设施破损、漏水、缺失 | 3工作日 |  | 1 |
|  |  | 6 | 公共设施缺损 | 公共设施（宣传栏，公告栏，健身、游乐器材，信报箱，景观灯、路灯，监控，各类立杆、标示标牌，休息桌椅、花台等）破损、锈蚀、缺失、倾斜、断裂 | 3工作日 |  | 1 |
|  |  | 7 | 环卫设施缺损 | 环卫设施（公厕、垃圾箱、垃圾房、果壳箱、垃圾亭等）缺失、破损 | 3工作日 |  | 1 |
|  | 环境秩序 | 8 | 清扫保洁不干净 | 小区内有散落垃圾、淤泥、积尘、污水横溢，水面有漂浮物 | 2工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 9 | 焚烧垃圾 | 焚烧垃圾（树叶）现象（痕迹）的 | 2工作时 | 制止并清除 | 1 |
|  |  | 10 | 乱堆物料 | 小区内杂物堆放 | 2工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 11 | 擅自饲养家禽 | 有散养鸡、鸭、鹅等家禽 | 2工作时 | 消除 | 1 |
|  |  | 12 | 建筑垃圾处置不规范 | 建筑（装潢）垃圾临时堆放点未设明显标志；建筑（装潢）垃圾未袋装化或未设围护或未覆盖 | 1工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 13 | 环卫设施脏乱 | 环卫设施（公厕、垃圾箱、垃圾房、果壳箱等）脏乱（含周边环境） | 2工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 14 | 非法小广告 | 小区内有违章（规）张贴、涂写、悬（披）挂、刻画现象 | 2工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 15 | 违规晾晒 | 小区内有违规晾晒（公共设施、绿化、树木） | 2工作时 |  | 1 |
|  |  | 16 | 垃圾筒设置不规范 | 垃圾筒、果壳箱设置在绿化带内或绿地上（无绿化或植被的除外） | 2工作时 |  | 1 |
|  |  | 17 | 广告、店招破损 | 广告、店招破损 | 3工作日 | 清除并恢复 | 1 |
|  |  | 18 | 擅自设置广告 | 擅自设置广告、店招、杆牌、灯箱的 | 1工作日 | 修复 | 1 |
| 住宅 小区 | 环境秩序 | 19 | 无证经营 | 流动摊贩 | 2工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 20 | 店外经营、堆放 | 乱设摊、商铺占道经营（堆放） | 2工作时 |  | 1 |
|  |  | 21 | 除“四害” | 无固定灭鼠用毒饵站或未按时有效投药 | 3工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 22 | 占用消防通道 | 消防通道被占用 | 4工作时 | 清除 | 1 |
|  | 绿化管理 | 23 | 绿化管养不佳 | 绿化管养（修剪、除草）不到位，有空秃（大于1㎡）、死树枯枝、明显病虫害、垃圾、杂物 | 3工作日 | 清除 | 1 |
|  |  | 24 | 破坏绿化 | 绿地（篱）、树木被破坏，有占（毁）绿、种菜、堆放、绿地停车现象 | 4工作时 | 取缔 | 1 |
|  |  | 25 | 绿化设施破损 | 绿化箱体、花台（坛）、护树、绿地护栏、雕塑、花架花钵等破损、缺失、锈蚀 | 3工作日 | 清除 | 1 |
|  | 违法建设 | 26 | 私搭乱建 | 私自开凿及搭建建筑物、构筑物或其他设施 | 7工作日 | 按违法建设分类处置办法处置 | 1 |

说明：一类小区考核1-26项；二类小区1-3、26项不作现场扣分处理；三类小区1-6、15-18、23-26项不作现场扣分处理。

| 大类 名称 | 分类 | 小类 代码 | 小类名称 | 立案条件（扣分依据） | 处置时限 | 结案（处置） 标准 | 每处（个）扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 菜 市 场 | 场外 秩序 | 1 | 无证经营 | 流动摊贩、乱设摊（含设置亭棚） | 2工作时 | 取缔 | 1 |
|  |  | 2 | 店外经营 | 占道经营、堆放 | 2工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 3 | 违规吊挂 | 违章吊（悬、披）挂横幅等（内外） | 2工作时 |  | 1 |
|  |  | 4 | 非法小广告 | 非法张贴、喷涂、手写、刻画的各广告及乱涂乱画（内外） | 2工作时 |  | 1 |
|  |  | 5 | 店招破损 | 临街商铺店招破损 | 1工作日 |  | 1 |
|  |  | 6 | 场外环境脏乱 | 场外责任区（含绿化带、停车场）有垃圾、污水、渣土、杂物等 | 4工作时 |  | 1 |
|  |  | 7 | 非机动车停放混乱 | 非机动车未在划线区域按统一方向停放，秩序混乱、占用盲道 | 2工作时 | 恢复 | 1 |
|  | 场内秩序 | 8 | 通道内停车 | 通道车辆停放（周转推车放在划定区域除外） | 4工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 9 | 占通道经营 | 场内占通道经营、杂物堆放（大客户购买商品临时堆放除外） | 2工作时 |  | 1 |
|  |  | 10 | 通道内垃圾 | 公共通道地面有垃圾 | 2工作时 |  | 1 |
|  |  | 11 | 柜台内部停放车辆 | 柜内经营区域停放车辆 | 4工作时 |  | 1 |
|  |  | 12 | 柜台秩序混乱 | 空置柜台及内部堆放零乱 | 3工作时 |  | 1 |
|  |  | 13 | 设施脏乱 | 墙壁、柜台、门窗、灯具、立柱、挡板脏乱，有明显蛛网、积尘、污渍 | 2工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 14 | 超挡板经营 | 商品出样超出挡板 | 2工作时 | 恢复 | 1 |
|  |  | 15 | 在地面上杀鱼 | 剖鱼在地上操作，污染地面 | 4工作日 | 清除 | 1 |
|  |  | 16 | 未开启通风设备 | 活禽区营业场所脏乱，营业期间未开启通风设备 | 2工作时 | 清除并恢复 | 1 |
|  | 公共设施 | 17 | 设施破损 | 设施（墙壁、柜台、门窗、灯具、立柱、挡板）破损 | 2工作时 | 修复 | 1 |
|  |  | 18 | 垃圾清运不及时 | 垃圾收集房垃圾清运不及时，周边有垃圾堆放、污水沉积 | 4工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 19 | 公厕环境脏乱 | 公厕内部环境脏乱、杂物堆放、违章（规）张贴、涂写等小广告 | 2工作时 |  | 1 |
|  |  | 20 | 公厕设施破损 | 公厕内外立面破损，基础设施破损或缺失 | 2工作日 | 修复 | 1 |

注：未改造菜市场第8、11、13、14、15、16、17项不作现场考评扣分处理

| 大类 名称 | 分类 | 小类 代码 | 小类名称 | 立案条件（扣分依据） | 处置时限 | 结案（处置） 标准 | 每处（个） 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城 中 村 | 基础设施 | 1 | 垃圾房破损 | 垃圾房（箱、桶、亭）破损、锈蚀 | 1工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 2 | 垃圾房周边环境脏乱 | 垃圾房（箱、桶、亭）周边环境脏乱、污水横溢 | 2工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 3 | 公厕环境脏乱 | 公厕内部环境脏乱、杂物堆放、非法张贴、喷涂、手写、刻画的广告 | 2工作时 |  | 1 |
|  |  | 4 | 公厕设施破损 | 公厕内外立面破损，基础设施破损或缺失 | 2工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 5 | 公厕堵塞 | 公厕排水不畅，粪便淤塞；贮粪池未加盖、破损、满溢 | 4工作日 | 修复并清除 | 1 |
|  |  | 6 | 广告破损 | 店招广告破损、脱落，宣传栏破损、锈蚀 | 1工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 7 | 无灭鼠用毒饵站 | 无固定灭鼠用毒饵站或未按时投药 | 2工作日 | 整改 | 1 |
|  | 环境秩序 | 8 | 环境脏乱 | 暴露垃圾（涉农自然村只考进出村庄主要道路及两侧） | 6工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 9 | 焚烧垃圾 | 焚烧垃圾、树叶现象（痕迹） | 2工作时 | 制止并清理 | 1 |
|  |  | 10 | 水面垃圾 | 水面及斜坡或驳岸有漂浮物、垃圾 | 2工作日 | 清除 | 1 |
|  |  | 11 | 露天粪缸 | 露天粪缸（坑），贮粪池未加盖或盖板破损 | 4工作日 |  | 1 |
|  |  | 12 | 污水沟塘 | 污水沟塘，水质黑臭 | 4工作日 |  | 1 |
|  |  | 13 | 非法小广告 | 非法张贴、喷涂、手写、刻画的广告（2处）（涉农自然村3处） | 2工作时 |  | 1 |
|  |  | 14 | 无证经营 | 流动摊贩、乱设摊（2处）（涉农自然村3处），马路市场 | 2工作时 | 取缔 | 1 |
|  |  | 15 | 店外经营、堆放 | 临街区域有占道经营（堆放） | 2工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 16 | 物料堆放零乱 | 杂物堆放（涉农自然村房前屋后堆放零乱） | 3工作日 |  | 1 |
|  |  | 17 | 擅自饲养家禽 | 有散养鸡、鸭、鹅等家禽 | 3工作时 | 整改并清除 | 1 |
|  |  | 18 | 绿地种菜 | 公共绿地有种菜 | 3工作日 | 清除 | 1 |
|  | 违法建设 | 19 | 私搭乱建 | 私自搭建建筑物、构筑物或其他设施 | 7工作日 | 按违法建设分类处置办法处置 | 1 |

注：涉农自然村第6、11、18、19项不作现场考评扣分处理

| 大类 名称 | 分类 | 小类 代码 | 小类名称 | 立案条件（扣分依据） | 处置时限 | 结案（处置） 标准 | 每处（个） 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态 绿道 | 基础设施 | 1 | 绿道破损 | 绿道破损、坑洼（合计2平方米/次） | 3工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 2 | 附属设施破损 | 驿馆、驿站等设施（自行车停放点、休息椅、垃圾箱、路灯、景观灯、栈道等）破损、缺失、锈蚀 | 1工作日 |  | 1 |
|  |  | 3 | 井盖缺失 | 各类井盖缺失、破损、移位 | 4紧急 工作时 | 恢复或围护 | 1 |
|  |  | 4 | 标志标牌标识破损 | 各类标志标牌标识破损、倾斜、缺失 | 3工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 5 | 私自开挖 | 未经批准在绿道范围内挖掘 | 5工作日 | 制止并恢复 | 1 |
|  |  | 6 | 违章搭建 | 未经批准搭建亭棚等 | 5工作日 | 拆除 | 1 |
|  | 绿化管养 | 7 | 绿化生长不良 | 成片病虫害现象、空秃（一处面积超过1平方米），缺株、死株 | 3工作日 | 恢复 | 1 |
|  |  | 8 | 死株清理未覆盖 | 死株清理后未进行绿色覆盖（非种植期间） | 5工作日 |  | 1 |
|  |  | 9 | 绿化箱体破损 | 箱体（盆栽）绿化箱体或花盆破损 | 2工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 10 | 未及时修剪或除草 | 未及时修剪或除草，有明显的枯枝、杂草 | 工作日 | 清除 | 1 |
|  | 环境秩序 | 11 | 绿道停车 | 绿地内停放车辆（含机动车和非机动车） | 4工作时 |  | 1 |
|  |  | 12 | 绿道不洁 | 路面有积尘、油污、积水、淤泥，垃圾包，瓜皮果壳、纸屑、烟蒂（3个／㎡以上）、沙、石、砖、渣土等废弃物 | 3工作时 |  | 1 |
|  |  | 13 | 暴露垃圾 | 绿道两侧有暴露垃圾 | 3工作时 |  | 1 |
|  |  | 14 | 垃圾箱周边环境脏乱 | 垃圾（果壳）箱周边暴露垃圾 | 3工作时 |  | 1 |
|  |  | 15 | 无证经营 | 流动摊贩、占道堆放（经营）、乱设摊 | 2工作时 | 取缔、清除 | 1 |
|  |  | 16 | 违规设置广告 | 未经许可设置广告、指示牌、气球、拱门、条幅、帆旗、杆牌、灯箱等设施 | 4工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 17 | 非法小广告 | 非法张贴、喷涂、手写、刻画的广告 | 2工作时 |  | 1 |
|  |  | 18 | 乱晾晒 | 绿化（含设施）上晾晒、悬（吊）挂 | 2工作时 |  | 1 |
|  |  | 19 | 焚烧垃圾树叶 | 焚烧（焚烧痕迹）垃圾树叶、烧烤、燃放烟花爆竹等现象 | 2工作时 | 制止并清除 | 1 |

| 大类 名称 | 分类 | 小类 代码 | 小类名称 | 立案条件（扣分依据） | 处置时限 | 结案（处置） 标准 | 每处（个）扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河道 管理 | 基础设施 | 1 | 河堤破损 | 河堤（岸坡）塌陷、破损 | 7工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 2 | 河道护栏破损 | 河道护栏锈蚀、松动、破损 | 7工作日 |  | 1 |
|  |  | 3 | 管护牌破损 | 河道管护牌缺失、破损、变形、倾斜 | 7工作日 |  | 1 |
|  |  | 4 | 管护牌内容错误 | 河道管护牌内容错误 | 3工作日 | 整改 | 1 |
|  | 环境秩序 | 5 | 非法小广告 | 非法张贴、喷涂、手写、刻画的广告 | 2工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 6 | 违规晾晒悬挂 | 沿河护栏有违章（规）晾晒、悬（披）挂 | 2工作时 |  | 1 |
|  |  | 7 | 岸坡种菜 | 河道岸坡种菜 | 7工作日 |  | 1 |
|  |  | 8 | 水域不洁 | 水面有垃圾、漂浮物 | 2工作日 |  | 1 |
|  |  | 9 | 河滩不洁 | 河道岸坡垃圾、杂物堆放 | 4工作时 |  | 1 |
|  |  | 10 | 河道污染 | 市河水体变色、有异味 | 1工作日 |  | 1 |
|  | 岸坡绿化 | 11 | 绿化带死树枯枝 | 岸坡绿化带有死树、枯枝、病虫害、杂草丛生 | 5工作日 |  | 1 |

| 大类 名称 | 分类 | 小类 代码 | 小类名称 | 立案条件（扣分依据） | 处置时限 | 结案（处置） 标准 | 每处（个）扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 垃圾 分类 | 基础设施 | 1 | 收集设施破损 | 分类收集容器缺失、破损、缺盖 | 1工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 2 | 宣传设施破损 | 分类宣传设施破损、缺失 | 1工作日 |  | 1 |
|  |  | 3 | 收集设施不足 | 分类收集容器、分类宣传设施数量不足 | 3工作日 |  | 1 |
|  |  | 4 | 收集容器不达标 | 分类收集容器颜色、标识不符合市级标准 | 1工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 5 | 有害垃圾收集 | 小区、行政村（自然村）有害垃圾未采用专用收集容器 | 3工作日 | 清除 | 1 |
|  |  | 6 | 位置设置不达标 | 分类收集容器设置位置不固定，地面未硬化 | 3工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 7 | 宣传内容不标准 | 分类宣传内容不符合市级标准 | 3工作日 |  |  |
|  |  | 8 | 收运车不规范 | 分类收运车车身两侧无醒目易识、规范的分类收集标识 | 1工作日 |  |  |
|  |  | 9 | 易腐垃圾去向 | 易腐垃圾无去处或去处为非生态处理场所 | 7工作日 |  |  |
|  | 环境秩序 | 10 | 收集容器脏污 | 分类收集容器表面有污垢，分类标识脱落、不清晰，摆放不规范 | 1工作日 | 整改并清除 | 1 |
|  |  | 11 | 宣传设施脏污 | 分类宣传设施有污垢，宣传内容残缺模糊、有遮挡 | 3工作日 |  | 1 |
|  |  | 12 | 收运车脏污 | 分类收运车存在跑冒滴漏，车身分类标识模糊、破损或遮挡现象 | 1工作日 |  | 1 |
|  | 投放收集处理 | 13 | 垃圾清运不及时 | 分类收集容器内垃圾满溢未及时清运 | 6工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 14 | 垃圾混投 | 可回收物、有害垃圾、易腐垃圾收集容器内存在混投现象 | 4工作时 | 制止并消除 | 1 |
|  |  | 15 | 垃圾混收混运 | 分类收运车混收混运已分类的生活垃圾 | 4工作时 |  | 1 |
|  |  | 16 | 处理设施异常 | 易腐垃圾处理设施运转不正常或停运 | 1工作日 | 整改 | 1 |

常州市城市长效综合管理考评标准及扣分细则

（住房和城乡建设局）

| 大类 名称 | 分类 | 小类 代码 | 小类名称 | 立案条件（扣分依据） | 处置时限 | 结案（处置） 标准 | 每处（个） 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市容环境 | 环卫设施 | 1 | 垃圾箱破损 | 地下过街通道果壳箱、垃圾箱（桶）设施缺失、破损、锈蚀或腐蚀 | 1工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 2 | 垃圾未及时清理 | 地下过街通道果壳箱、垃圾箱（桶）垃圾满溢；箱体不整洁 | 2工作时 |  | 1 |
|  |  | 3 | 垃圾箱脏污 | 地下过街通道果壳箱、垃圾箱（桶）周边有废弃物、污水、油污 | 2工作时 |  | 1 |
|  | 清扫保洁 | 4 | 道路不洁 | 地下过街通道有油污、垃圾包、瓜皮果壳、纸屑、烟蒂（3个／㎡以上）等废弃物 | 2工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 5 | 环境脏乱 | 新建未移交道路环境脏乱、保洁不到位的 | 2工作时 |  | 1 |
| 街面秩序 | 道路桥梁管理 | 1 | 道路破损 | 道路（桥梁）及其附属设施破损、塌陷、松动、倾斜 | 3工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 2 | 消防栓破损 | 消防栓部件（盖）破损、缺失、漏水 | 4工作时 |  | 1 |
|  |  | 3 | 井盖破损损坏 | 各类井盖、雨（污）水格栅、雨（污）水箅子等基础设施缺失、破损、移位 | 4紧急 工作时 |  | 1 |
|  |  | 4 | 桥梁破损 | 桥体（桥面）及其附属设施破损、锈蚀（含过街天桥） | 5工作日 |  | 1 |
|  |  | 5 | 地下通道设施破损 | 地面、墙面及其附属设置破损、锈蚀 | 5工作日 |  | 1 |
|  | 景观照明 | 6 | 交（派）接箱损坏 | 路灯（景观照明）交（派）接箱体（门）破损、锈蚀、腐蚀、敞开、缺失 | 2工作日 |  | 1 |
|  |  | 7 | 路灯杆破损 | 路灯杆油漆剥落、断裂、倾倒、倾斜、废弃 | 2工作日 |  | 1 |
|  |  | 8 | 路（地、景观）灯破损 | 破损、缺亮、缺失、倾斜 | 1工作日 | 整改并修复 | 1 |
|  | 标志标牌 | 9 | 路名牌破损 | 路名牌破损、断裂、倾斜、锈蚀、内容错误 | 5工作日 | 取缔并清除 | 1 |
|  | 市容市貌 | 10 | 无证经营 | 地下过街通道有流动摊贩 | 2工作时 |  | 1 |
|  |  | 11 | 店外经营、堆放 | 地下过街通道店外摆放物品 | 2工作时 |  | 1 |
| 宣传广告 | 设施画面破损 | 1 | 广告设施破损 | 广告设施破损、倾斜、断裂、锈蚀、存在安全隐患 | 2工作时 | 修复 | 1 |
|  |  | 2 | 广告画面破损 | 广告画面破损、污渍、弯曲、卷边、脱落 | 1工作日 | 整改 | 1 |
|  | 张贴涂写 | 3 | 非法小广告 | 公共场所内、公共设施上非法张贴、喷涂、手写、刻画的各广告及乱涂乱画 | 2工作时 | 清除 | 1 |
| 施工 管理 | 围挡管理 | 1 | 工地无围挡 | 无围墙、围挡或高度低于标准（建设2.5米；市政1.8米） | 5工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 2 | 围挡破损 | 围挡设置未落地，围墙（围挡）破损、缺失、倾斜、存在安全隐患 | 3工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 3 | 未采用定型化围挡 | 不封闭施工的市政工地未采用定型化围挡 | 3工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 4 | 未设反光标志 | 围挡未按标准设置反光标志； | 1工作日 |  | 1 |
|  |  | 5 | 围墙脏污 | 围墙（围挡）墙面有明显污渍 | 2工作时 | 清除 | 1 |
|  | 施工秩序 | 6 | 未公示工地情况 | 工地简介未公示（建设、市政） | 1工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 7 | 施工现场环境脏乱 | 施工现场（含生活区）环境脏乱，生活垃圾未入箱或满溢 | 1工作日 | 清除 | 1 |
|  |  | 8 | 非作业区裸土未覆盖 | 非作业区裸土、施工现场堆放易造成扬尘的材料未覆盖 | 4工作时 | 整改 | 1 |
|  |  | 9 | 工地扬尘 | 施工现场高空抛洒，现场拌灰未采取抑尘措施、场地清理等造成扬尘 | 1工作时 |  | 1 |
|  |  | 10 | 施工扰民 | 施工产生的噪音、灯光污染等扰民现象 | 1工作时 |  | 1 |
|  |  | 11 | 工地物料乱堆放 | 工地内建筑材料未集中堆放或放置不整齐 | 2工作日 |  | 1 |
|  |  | 12 | 工棚影响市容 | 市政施工现场搭设材料看护棚影响市容 | 3工作日 |  | 1 |
|  |  | 13 | 施工完成后未清场 | 施工完成后未做到工完、场清、路净 | 1工作日 | 整改并清除 | 1 |
|  | 出入口管理 | 14 | 出入口无冲洗设施 | 建筑工地出入口无冲洗平台、冲洗设备、沉淀池、排水沟等设施 | 3工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 15 | 出入口道路未硬化 | 建筑工地（包括消纳场所）出入口道路未硬化 | 3工作日 |  | 1 |
|  |  | 16 | 工地出入口污染 | 工地出入口两侧50米有渣土污染未及时清理和冲洗 | 3工作时 | 清除 | 1 |
| 施工 管理 | 建筑渣土管理 | 17 | 未落实防尘措施 | 建筑垃圾运输车辆密闭、冲洗等扬尘防治措施未落实即驶离施工场所 | 4工作时 | 整改 | 1 |
|  | 张贴涂写 | 18 | 非法小广告 | 非法张贴、喷涂、手写、刻画的广告（内外） | 1工作时 | 清除 | 1 |
| 河道 管理 | 基础设施 | 1 | 河道护栏破损 | 河道护栏锈蚀、松动、破损 | 7工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 2 | 泵站非正常溢污 | 截污泵站管理不到位、截污设施运转不正常，出现非正常溢污 | 2工作时 | 整改 | 1 |
|  | 张贴涂写 | 3 | 非法小广告 | 河道护栏非法张贴、喷涂、手写、刻画的广告 | 2工作时 | 清除 | 1 |
| 住宅小区 |  | 1 | 按照辖市、区住宅小区考核内容考核 |  |  |  |  |
| 园林 绿化 | 新建道路 | 1 | 绿化种植不及时 | 新建道路配套绿化未及时种植、泥土长时间裸露的 | 3工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 2 | 新建未移交绿化工程考核按照辖市、区园林绿化考核内容考核 |  |  |  |  |
| 生态绿道 |  | 1 | 新建未移交生态绿道考核按照辖市、区生态绿道考核内容考核 |  |  |  |  |

常州市城市长效综合管理考评标准及扣分细则

（公安局）

| 大类 名称 | 分类 | 小类 代码 | 小类名称 | 立案条件（扣分依据） | 处置时限 | 结案（处置） 标准 | 每处（个）扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通 秩序 | 基础设施 | 1 | 场地破损 | 停车场场地及设施（含附属设施）明显破损、坑洼 | 7工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 2 | 交通标志牌破损 | 交通标志牌（限高架标志）破损、缺失、变形、转向、倾斜、锈蚀、内容错误 | 5工作日 |  | 1 |
|  |  | 3 | 交通信号灯破损 | 交通信号灯破损、缺亮 | 4工作时 |  | 1 |
|  |  | 4 | 交通信号设施破损 | 交通信号设施（各类交通标杆、交接箱等）破损、缺失、倾斜、锈蚀、油漆剥落 | 7工作日 |  | 1 |
|  |  | 5 | 交通护栏破损 | 交通护栏（机非隔离栏、人行隔离栏）破损、脱落、缺失、锈蚀、油漆剥落 | 2工作日 |  | 1 |
|  |  | 6 | 道路信息显示屏破损 | 道路信息显示屏破损、断字、缺亮、内容错误 | 1工作日 | 整改并修复 | 1 |
|  |  | 7 | 岗亭破损 | 交通（治安）岗亭破损、锈蚀 | 5工作日 |  | 1 |
|  |  | 8 | 信号灯等候亭破损 | 非机动车（行人）信号灯等候亭破损、倾斜、锈蚀 | 5工作日 |  | 1 |
|  | 环境秩序 | 9 | 设施占用盲道 | 交通设施占用盲道 | 1工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 10 | 张贴、悬挂 | 隔离护栏张贴（悬挂）与交通管理工作无关的横幅、标语 | 4工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 11 | 广告破损 | 交通（治安）岗亭内外广告破损、卷曲、脱落 | 1工作日 | 整改并清除 | 1 |
|  |  | 12 | 杂物堆放 | 交通（治安）岗亭周边杂物堆放 | 2工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 13 | 非法小广告 | 非法张贴、喷涂、手写、刻画的广告 | 2工作时 |  | 1 |
|  |  | 14 | 交通标线不清 | 交通标线不清晰、磨损、缺失、废旧标线清除不彻底 | 2工作日 | 整改并修复 | 1 |
|  |  | 15 | 护栏脏污 | 交通（治安）岗亭、隔离护栏（墩）有明显污渍 | 4工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 16 | 机动车乱停放 | 未经许可、未合法设置停车泊位的地点停放机动车辆 | 2工作时 | 查处 | 1 |
|  |  | 17 | 废弃车辆 | 长期占用道路停放无人使用的车辆（机动车） | 3工作日 | 清除 | 1 |
| 施工 管理 | 建筑渣土管理 | 1 | 渣土车违规行驶 | 建筑垃圾运输车辆超速行驶，未按照规定的路线和时间行驶 | 3工作日 | 查处 | 1 |
|  |  | 2 | 渣土车未放大号牌 | 建筑垃圾运输车辆未按照规定统一放大车辆号牌或放大号牌不可辨识 | 7工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 3 | 渣土车未装警示标识 | 建筑垃圾运输车辆未统一安全警示标识 | 7工作日 |  | 1 |

常州市城市长效综合管理考评标准及扣分细则

（交通运输局）

| 大类 名称 | 分类 | 小类 代码 | 小类名称 | 立案条件（扣分依据） | 处置时限 | 结案（处置） 标准 | 每处（个）扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通 秩序 | 基础设施 | 1 | 场地破损 | 公交停车场（回车场）场地及设施（含附属设施）明显破损、坑洼 | 7工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 2 | 出租车站牌破损 | 出租车站牌破损、倾斜、锈蚀 | 5工作日 |  | 1 |
|  |  | 3 | 公交站台破损 | 公交候车站（亭、台、场）破损及其附属设施破损、缺失、锈蚀 | 7工作日 |  | 1 |
|  |  | 4 | 岗亭破损 | 交通检查站（亭）破损、锈蚀 | 5工作日 |  | 1 |
|  | 环境秩序 | 5 | 广告破损 | 公交（站、亭、场、牌）、检查站内外广告破损、卷曲、脱落 | 1工作日 |  | 1 |
|  |  | 6 | 设施占用盲道 | 公交站台（牌）占用盲道 | 1工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 7 | 张贴、悬挂 | 公交站（亭、台）、检查站张贴（悬挂）与交通管理工作无关的横幅、标语 | 4工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 8 | 杂物堆放 | 公交站台（亭）车辆停放；交通、公交站台（亭）周边杂物堆放 | 2工作时 |  | 1 |
|  |  | 9 | 非法小广告 | 非法张贴、喷涂、手写、刻画的广告 | 2工作时 |  | 1 |
|  |  | 10 | 站台脏污 | 车辆停靠站（牌、亭）、岗亭（交通检查站）有明显污渍 | 4工作时 |  | 1 |
|  |  | 11 | 回车场环境脏乱 | 公交回车场（站）环境脏乱、有暴露垃圾 | 3工作时 |  | 1 |
| 街面秩序 | 非机动车管理 | 1 | 租赁设施破损 | 公共自行车租赁点、停车设施破损、缺失、锈蚀 | 1工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 2 | 租赁点占用盲道 | 公共自行车租赁点占用盲道或妨碍其他车辆和行人通行 | 4工作时 | 整改 | 1 |
|  |  | 3 | 停放秩序混乱 | 租赁点公共自行车未在划线区域按统一方向停放，未停放在存车支架上 | 4工作时 |  | 1 |
| 园林绿化 |  | 1 | 按照辖市、区园林绿化考核内容考核 |  |  |  |  |
| 市容环境 | 清扫保洁 | 1 | 省道环境脏乱 | 城区外围主要道路（道路两侧各一米）及出入口暴露垃圾、焚烧现象 | 5工作时 | 清除 | 1 |
|  | 新建道路 | 2 | 新建道路环境脏乱 | 新建未移交道路环境脏乱、保洁不到位 | 3工作时 | 清除 | 1 |

常州市城市长效综合管理考评标准及扣分细则

（水利局）

| 大类 名称 | 分类 | 小类 代码 | 小类名称 | 立案条件（扣分依据） | 处置时限 | 结案（处置） 标准 | 每处（个）扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河道管理 |  | 1 | 按辖市、区市区河道考核内容考核 |  |  |  |  |
| 园林绿化 |  | 1 | 按辖市、区市区园林绿化考核内容考核 |  |  |  |  |

（城市管理局）

| 大类 名称 | 分类 | 小类 代码 | 小类名称 | 立案条件（扣分依据） | 处置时限 | 结案（处置）标准 | 每处（个）扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宣传广告 |  | 1 | 按辖市、区宣传广告内容进行考核 |  |  |  |  |
| 施工 管理 | 建筑渣土管理 | 1 | 渣土车未统一标识 | 建筑垃圾运输车辆未按照规定安装密闭装置、安装顶灯、统一单位标识的 | 7工作日 | 整改 | 1 |
| 市容环境 | 餐厨垃圾 | 1 | 收集桶破损 | 收集桶破损 | 4工作时 | 清除、修复 | 1 |
|  |  | 2 | 餐厨收运车辆遗撒 | 收运车辆有滴漏现象 | 1工作时 |  | 1 |
|  |  | 3 | 餐厨收运设备脏乱 | 收运车脏污；收集桶脏污、有明显污渍 | 4工作时 | 清除 | 1 |
| 生态 绿道 |  | 1 | 按辖市、区生态绿道考核内容考核 |  |  |  |  |
| 园林绿化 |  | 1 | 按辖市、区园林绿化考核内容考核 |  |  |  |  |

常州市城市长效综合管理考评标准及扣分细则

（轨道交通发展有限公司）

| 大类 名称 | 分类 | 小类 代码 | 小类名称 | 立案条件（扣分依据） | 处置时限 | 结案（处置）标准 | 每处（个）扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轨道交通施工管理 | 施工围挡 | 1 | 工地无围挡 | 无围墙、围挡或高度低于标准（建设、拆迁2.5米；市政1.8米；收储2.0米） | 5工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 2 | 围挡破损 | 围挡设置未落地，围墙（围挡）破损、缺失、倾斜、存在安全隐患 | 3工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 3 | 围墙未粉刷 | 实体围墙未粉刷 | 3工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 4 | 未采用定型化围挡 | 不封闭施工的市政工地未采用定型化围挡 | 3工作日 |  | 1 |
|  |  | 5 | 未设反光标志 | 围挡未按标准设置反光标志； | 1工作日 |  | 1 |
|  |  | 6 | 围墙脏污 | 围墙（围挡）墙面有明显污渍 | 2工作时 | 清除 | 1 |
|  | 施工秩序 | 7 | 未公示工地情况 | 工地简介未公示 | 1工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 8 | 施工现场环境脏乱 | 施工现场（含生活区）环境脏乱，生活垃圾未入箱或满溢 | 1工作日 | 清除 | 1 |
|  |  | 9 | 非作业区裸土未覆盖 | 非作业区裸土、施工现场堆放易造成扬尘的材料未覆盖 | 4工作时 | 整改 | 1 |
|  |  | 10 | 工地扬尘 | 施工现场高空抛洒、现场拌灰未采取抑尘措施、场地清理等造成扬尘 | 1工作时 |  | 1 |
|  |  | 11 | 施工扰民 | 施工产生的噪音、灯光污染等扰民现象 | 1工作时 |  | 1 |
|  |  | 12 | 工地物料乱堆放 | 工地内建筑材料未集中堆放或放置不整齐 | 2工作日 |  | 1 |
|  |  | 13 | 裸土地面未覆盖 | 收储地块裸土地面进行绿化或覆盖 | 4工作时 |  | 1 |
|  |  | 14 | 施工完成未清场 | 管线迁改、站点施工结束，未做到工完、场清、路净 | 1工作日 | 整改并清除 | 1 |
|  |  | 15 | 工棚影响市容 | 施工现场搭设材料看护棚影响市容的 | 3工作日 | 整改 | 1 |

| 大类 名称 | 分类 | 小类 代码 | 小类名称 | 立案条件（扣分依据） | 处置时限 | 结案（处置）标准 | 每处（个）扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轨道交通施工管理 | 施工秩序 | 16 | 管线迁改未恢复 | 管线迁改结束后，路面、绿化等未及时临时恢复 | 3工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 17 | 迁改绿化缺管理 | 管线迁改临时恢复的绿化缺乏管理，杂草丛生 | 1工作日 | 整改并清除 | 1 |
|  | 出入口管理 | 18 | 收储地块开出入口 | 市区主干道开设出入口，垃圾外露 | 3工作日 |  | 1 |
|  |  | 19 | 出入口无冲洗设施 | 工地出入口无冲洗平台、冲洗设备、沉淀池、排水沟等设施 | 3工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 20 | 出入口道路未硬化 | 建筑垃圾运输车辆密闭、冲洗等扬尘防治措施未落实即驶离施工场所 | 4工作时 |  | 1 |
|  |  | 21 | 工地出入口污染 | 工地出入口100米内有渣土污染未及时清理和冲洗 | 3工作时 | 清除 | 1 |
|  | 张贴涂写 | 22 | 非法小广告 | 非法张贴、喷涂、手写、刻画的广告（内外） | 2工作时 | 清除 | 1 |
| 轨道交通日常管理 | 清扫保洁 | 1 | 暴露垃圾 | 地铁站点内垃圾桶、果壳箱满溢，周边环境脏乱，有暴露垃圾 | 2工作时 |  | 1 |
|  |  | 2 | 通道内不洁 | 地铁站点内有明显积尘、油污、淤泥、污水、垃圾包、瓜皮果壳、纸屑、烟蒂（3个／㎡以上）等废弃物 | 2工作时 |  | 1 |
|  | 基础设施 | 3 | 指示牌破损 | 地铁指示牌破损、倾斜、锈蚀 | 5工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 4 | 通道地面破损 | 地面、墙面及其附属设置破损、锈蚀 | 5工作日 |  | 1 |
|  |  | 5 | 出入口设施破损 | 地铁出入口（站台）破损、锈蚀（含附属设施） | 5工作日 |  | 1 |
|  |  | 6 | 环卫设施破损 | 果壳箱等环卫设施缺失、破损、锈蚀或腐蚀 | 1工作日 |  | 1 |
|  |  | 7 | 广告设施破损 | 广告设施破损、倾斜、断裂、锈蚀、存在安全隐患 | 2工作日 |  | 1 |
|  | 站内秩序 | 8 | 无证经营 | 站台内流动摊贩 | 2工作时 | 清除 | 1 |
|  | 宣传广告 | 9 | 广告画面破损 | 广告画面破损、污渍、弯曲、卷边、脱落 | 1工作日 |  | 1 |
|  |  | 10 | 非法小广告 | 站台内（外）非法张贴、喷涂、手写、刻画的各广告及乱涂乱画 | 2工作时 |  | 1 |
| 园林绿化 |  | 1 | 按辖市、区园林绿化考核内容考核 |  |  |  |  |

常州市城市长效综合管理考评标准及扣分细则

（民政局）

| 大类 名称 | 分类 | 小类 代码 | 小类名称 | 立案条件（扣分依据） | 处置时限 | 结案（处置） 标准 | 每处（个） 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 街面 秩序 | 市容市貌 | 1 | 流浪乞讨 | 公共场所从事乞讨、卖艺（残疾人员除外）露宿等 | 2工作时 | 整改 | 1 |

（商务局）

| 大类 名称 | 分类 | 小类 代码 | 小类名称 | 立案条件（扣分依据） | 处置时限 | 结案（处置） 标准 | 每处（个）扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 街面秩序 | 摊点管理 | 1 | 早餐点超时经营 | 未在规定的时间段经营 | 3工作时 | 整改 | 1 |
|  |  | 2 | 早餐点设置不规范 | 擅自移位、占用盲道、乱拉乱挂 | 3工作时 |  | 1 |
|  |  | 3 | 早餐点环境脏乱 | 未设置垃圾收集容器、周边有垃圾、杂物堆放 | 3工作时 | 整改并清除 | 1 |

（自然资源和规划局）

| 大类 名称 | 分类 | 小类 代码 | 小类名称 | 立案条件（扣分依据） | 处置时限 | 结案（处置）标准 | 每处（个）扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工 管理 | 围挡 管理 | 1 | 工地无围挡 | 收储地块无围墙或高度低于标准（2.0米） | 5工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 2 | 围挡破损 | 收储地块围墙破损、倾斜、存在安全隐患 | 3工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 3 | 围墙未粉刷 | 实体围墙未粉刷、出新 | 3工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 4 | 围墙脏污 | 围墙墙面有明显污渍收 | 2工作时 | 清除 | 1 |
|  | 出入口管理 | 5 | 违规开设出入口 | 储地块在市区主干道开设出入口 | 3工作日 | 整改 | 1 |
|  | 市容 市貌 | 6 | 非法小广告 | 非法张贴、喷涂、手写、刻画的广告 | 2工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 7 | 裸土地面未覆盖 | 收储地块未对裸土地面进行绿化或覆盖 | 3工作时 | 整改、清除 | 1 |
|  |  | 8 | 暴露垃圾 | 收储地块垃圾外露 | 4工作时 | 清除 | 1 |

常州市城市长效综合管理考评标准及扣分细则

（常州日报社、邮政公司）

| 大类 名称 | 分类 | 小类 代码 | 小类名称 | 立案条件（扣分依据） | 处置时限 | 结案（处置）标准 | 每处（个）扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 街面秩序 | 报刊亭管 理 | 1 | 废弃报刊亭 | 报刊亭废弃或闲置超过三个月 | 5工作日 | 整改并清除 | 1 |
|  |  | 2 | 报刊亭破损 | 亭体破损、锈蚀 | 2工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 3 | 报刊亭设置不规范 | 擅自移位、占用盲道 | 2工作时 | 整改 | 1 |
|  |  | 4 | 报刊亭环境秩序乱 | 亭外出摊、杂物堆放、乱拉电线、周边环境脏乱 | 4工作时 | 整改并清除 | 1 |
|  |  | 5 | 报刊亭超范围经营 | 超出规定范围开展经营 | 4工作时 | 整改 | 1 |
|  | 城市 家具 | 6 | 邮筒破损 | 破损、锈蚀、倾斜 | 2工作日 | 修复 | 1 |
| 宣传广告 | 设施画面破损 | 1 | 广告画面破损 | 户外广告和店招标牌画面破损、卷边、脱落 | 1工作日 |  | 1 |
|  | 违规 设置 | 2 | 违规设置广告 | 未经批准擅自设置广告或宣传品 | 1工作日 | 整改并清除 | 1 |
|  | 张贴 涂写 | 3 | 非法小广告 | 非法张贴、喷涂、手写、刻画的广告 | 2工作时 | 清除 | 1 |

常州市城市长效综合管理考评标准及扣分细则

（交通产业集团）

| 大类 名称 | 分类 | 小类 代码 | 小类名称 | 立案条件（扣分依据） | 处置时限 | 结案（处置） 标准 | 每处（个） 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市容 环境 | 环卫 设施 | 1 | 垃圾箱破损 | 地下过街通道果壳箱、垃圾箱（桶）设施缺失、破损、锈蚀或腐蚀 | 1工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 2 | 垃圾未及时清理 | 地下过街通道果壳箱、垃圾箱（桶）垃圾满溢；箱体不整洁 | 2工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 3 | 垃圾箱脏污 | 地下过街通道果壳箱、垃圾箱（桶）周边有废弃物、污水、油污 | 2工作时 |  | 1 |
|  | 清扫 保洁 | 4 | 道路不洁 | 地下过街通道有油污、垃圾包、瓜皮果壳、纸屑、烟蒂（3个／㎡以上）等废弃物 | 2工作时 |  | 1 |
| 街面 秩序 | 道路 桥梁 | 1 | 地下通道设施破损 | 地面、墙面及其附属设置破损、锈蚀 | 5工作日 | 修复 | 1 |
|  | 市容 市貌 | 2 | 无证经营 | 地下通道有流动摊贩 | 2工作时 | 取缔 | 1 |
|  |  | 3 | 店外经营、堆放 | 地下通道店外摆放物品 | 2工作时 | 清除 | 1 |
| 宣传广告 | 张贴涂写 | 1 | 非法小广告 | 公共场所内、公共设施上非法张贴、喷涂、手写、刻画的各广告及乱涂乱画 | 2工作时 |  | 1 |
|  | 设施画面破损 | 2 | 广告设施破损 | 广告设施破损、倾斜、断裂、锈蚀、存在安全隐患 | 10工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 3 | 广告画面破损 | 广告画面破损、污渍、弯曲、卷边、脱落 | 1工作日 |  | 1 |
| 施工 管理 | 围挡 管理 | 1 | 工地无围挡 | 收储地块无围墙或高度低于标准（2.0米） | 5工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 2 | 围挡破损 | 收储地块围墙破损、倾斜、存在安全隐患 | 3工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 3 | 围墙未粉刷 | 实体围墙未粉刷、出新 | 3工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 4 | 围墙脏污 | 围墙墙面有明显污渍 | 1工作时 | 清除 | 1 |
|  | 市容 市貌 | 5 | 非法小广告 | 非法张贴、喷涂、手写、刻画的广告 | 1工作时 |  | 1 |
|  |  | 6 | 裸土地面未覆盖 | 收储地块未对裸土地面进行绿化或覆盖 | 3工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 7 | 露暴露垃圾 | 收储地块垃圾外露 | 4工作时 | 清除 | 1 |
|  | 出入口管理 | 8 | 违规开设出入口 | 收储地块在市区主干道开设出入口 | 3工作日 | 整改 | 1 |

常州市城市长效综合管理考评标准及扣分细则

（城建集团）

| 大类 名称 | 分类 | 小类 代码 | 小类名称 | 立案条件（扣分依据） | 处置时限 | 结案（处置）标准 | 每处（个）扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工 管理 | 围挡 管理 | 1 | 工地无围挡 | 收储地块无围墙或高度低于标准（2.0米） | 5工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 2 | 围挡破损 | 收储地块围墙破损、倾斜、存在安全隐患 | 3工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 3 | 围墙未粉刷 | 实体围墙未粉刷、出新 | 3工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 4 | 围墙脏污 | 围墙墙面有明显污渍收 | 2工作时 | 清除 | 1 |
|  | 出入口管理 | 5 | 违规开设出入口 | 收储地块在市区主干道开设出入口 | 3工作日 | 整改 | 1 |
|  | 市容 市貌 | 6 | 非法小广告 | 非法张贴、喷涂、手写、刻画的广告 | 2工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 7 | 裸土地面未覆盖 | 收储地块未对裸土地面进行绿化或覆盖 | 3工作时 | 整改、清除 | 1 |
|  |  | 8 | 暴露垃圾 | 收储地块垃圾外露 | 4工作时 | 清除 | 1 |
| 街面秩序 | 城市 家具 | 1 | 井盖破损 | 通信井盖盖缺失、下陷、凸出、破损、移位 | 4紧急 工作时 | 恢复或围护 | 1 |
|  |  | 2 | 线缆脱落 | 通讯线缆脱落 | 4紧急 工作时 |  | 1 |
|  |  | 3 | 交（派）接箱损坏 | 通信交（派）接箱体（门）破损、锈蚀、腐蚀、敞开、缺失 | 2工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 4 | 通信立杆破损 | 通讯立杆油漆剥落、断裂、倾倒、倾斜、废弃 | 2工作日 |  | 1 |
| 宣传广告 | 张贴 涂写 | 1 | 非法小广告 | 非法张贴、喷涂、手写、刻画的广告 | 2工作时 | 清除 | 1 |

常州市城市长效综合管理考评标准及扣分细则

（晋陵公司）

| 大类 名称 | 分类 | 小类 代码 | 小类名称 | 立案条件（扣分依据） | 处置时限 | 结案（处置）标准 | 每处（个）扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工 管理 | 围挡 管理 | 1 | 工地无围挡 | 收储地块无围墙或高度低于标准（2.0米） | 5工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 2 | 围挡破损 | 收储地块围墙破损、倾斜、存在安全隐患 | 3工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 3 | 围墙未粉刷 | 实体围墙未粉刷、出新 | 3工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 4 | 围墙脏污 | 围墙墙面有明显污渍收 | 2工作时 | 清除 | 1 |
|  | 出入口管理 | 5 | 违规开设出入口 | 储地块在市区主干道开设出入口 | 3工作日 | 整改 | 1 |
|  | 市容 市貌 | 6 | 非法小广告 | 非法张贴、喷涂、手写、刻画的广告 | 2工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 7 | 裸土地面未覆盖 | 收储地块未对裸土地面进行绿化或覆盖 | 3工作时 | 整改、清除 | 1 |
|  |  | 8 | 暴露垃圾 | 收储地块垃圾外露 | 4工作时 | 清除 | 1 |
| 市容环境 |  | 1 | 按辖市、区市容环境考核内容考核 |  |  |  |  |
| 街面秩序 |  | 1 | 按辖市、区街面秩序考核内容考核 |  |  |  |  |
| 园林绿化 |  | 1 | 按辖市、区园林绿化考核内容考核 |  |  |  |  |
| 宣传广告 |  | 1 | 按辖市、区宣传广告考核内容考核 |  |  |  |  |

常州市城市长效综合管理考评标准及扣分细则

（电信公司）

| 大类 名称 | 分类 | 小类 代码 | 小类名称 | 立案条件（扣分依据） | 处置时限 | 结案（处置） 标准 | 每处（个） 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 街面秩序 | 城市家具 | 1 | 井盖破损 | 通信井盖盖缺失、下陷、凸出、破损、移位 | 4紧急工作时 | 恢复或围护 | 1 |
|  |  | 2 | 线缆脱落 | 通讯线缆脱落 | 4紧急工作时 |  | 1 |
|  |  | 3 | 交（派）接箱损坏 | 通信交（派）接箱体（门）破损、锈蚀、腐蚀、敞开、缺失 | 2工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 4 | 通信立杆破损 | 通讯立杆油漆剥落、断裂、倾倒、倾斜、废弃 | 2工作日 |  | 1 |
|  |  | 5 | 电话亭破损 | 亭体破损、倾斜、锈蚀、电话机缺失 | 2工作日 |  | 1 |
| 宣传广告 | 设施画面破损 | 1 | 广告画面破损 | 户外广告和店招标牌画面破损、卷边、脱落 | 1工作日 |  | 1 |
|  | 张贴涂写 | 2 | 非法小广告 | 非法张贴、喷涂、手写、刻画的广告 | 2工作时 | 清除 | 1 |

（供电公司、移动公司、联通公司、铁塔公司、广电信息网络公司）

| 大类 名称 | 分类 | 小类 代码 | 小类名称 | 立案条件（扣分依据） | 处置时限 | 结案（处置） 标准 | 每处（个）扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 街面秩序 | 城市家具 | 1 | 井盖破损 | 通信井盖盖缺失、下陷、凸出、破损、移位 | 4紧急工作时 | 恢复或围护 | 1 |
|  |  | 2 | 线缆脱落 | 通讯线缆脱落 | 4紧急工作时 |  | 1 |
|  |  | 3 | 交（派）接箱损坏 | 通信交（派）接箱体（门）破损、锈蚀、腐蚀、敞开、缺失 | 2工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 4 | 通信立杆破损 | 通讯立杆油漆剥落、断裂、倾倒、倾斜、废弃 | 2工作日 |  | 1 |
| 宣传广告 | 张贴涂写 | 1 | 非法小广告 | 非法张贴、喷涂、手写、刻画的广告 | 2工作时 | 清除 | 1 |

江苏省城市管理示范路考评标准及扣分细则

| 大类名称 | 分类 | 小类代码 | 小类名称 | 立案条件（扣分依据） | 整改时限 | 结案（处置）标准 | 每处（个）扣 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础 设施 维护 | 道路 设施 | 1 | 道路破损 | 道路面破损，道板松动、破损的 | 3工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 2 | 树池破损 | 树池侧石松动、破损，挡土墙破损，有泥土裸露现象的 | 3工作日 | 整改并清除 | 1 |
|  |  | 3 | 盲道不通畅 | 盲道不能保持连续通畅的 | 5工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 4 | 新建道路挖掘 | 新建（改扩建）道路交付使用5年内、大修的城市道路竣工后 3 年内挖掘的 |  |  | 1 |
|  | 管线 杆线 设施 | 1 | 检查井破损、堵塞 | 各类检查井、井盖、雨水口等设施沉降、破损、松动、缺失、堵塞的 | 1工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 2 | 井盖缺失 | 井盖缺失，无安全措施的 | 2工作时 |  | 1 |
|  |  | 3 | 废弃倾斜杆线 | 临街有废弃、倾斜杆线现象的 | 2工作日 | 整改并清除 | 1 |
|  |  | 4 | 交接箱破损 | 各类交接箱箱体破损、锈蚀、油漆剥落、箱门敞开的 | 1工作日 | 修复 | 1 |
|  | 交通 管理 设施 | 1 | 出租车站牌破损 | 出租车站牌破损、倾斜、锈蚀 | 5工作日 |  | 1 |
|  |  | 2 | 公交站台破损 | 公交候车站（亭、台、场）破损及其附属设施破损、缺失、锈蚀 | 7工作日 |  | 1 |
|  |  | 3 | 交通标志牌破损 | 标志牌破损、缺失、变形、转向、倾斜、锈蚀、内容错误 | 5工作日 |  | 1 |
|  |  | 4 | 交通信号灯破损 | 信号灯破损、缺亮 | 4工作时 |  | 1 |
|  |  | 5 | 交通信号设施破损 | 信号设施（交通标杆、交接箱）破损、缺失、倾斜、锈蚀、油漆剥落 | 7工作日 |  | 1 |
|  |  | 6 | 交通护栏破损 | 交通护栏（机非、人行隔离栏）破损、脱落、缺失、锈蚀、油漆剥落 | 2工作日 |  | 1 |
|  |  | 7 | 道路信息显示屏破损 | 道路信息显示屏破损、断字、缺亮、内容错误 | 1工作日 |  | 1 |
|  |  | 8 | 隔音屏破损 | 道路隔音屏破损、缺失 | 5工作日 |  | 1 |
|  |  | 9 | 岗亭破损 | 交通岗亭、交通检查站（亭）、治安站（亭）破损、锈蚀 | 5工作日 |  | 1 |
|  |  | 10 | 信号灯等候亭破损 | 非机动车（行人）信号灯等候亭破损、倾斜、锈蚀 | 5工作日 |  | 1 |
|  |  | 11 | 护栏（站台）脏污 | 车辆停靠站台、岗亭、护栏（墩）有明显污渍 | 4工作时 | 清除 | 1 |

| 大类名称 | 分类 | 小类代码 | 小类名称 | 立案条件（扣分依据） | 处置时限 | 结案（处置）标准 | 每处（个）扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础 设施 维护 | 环卫 设施 | 1 | 环卫设施安装不牢固 | 垃圾箱（房、桶）、果壳箱、垃圾转运站、公厕等安装不牢固 | 3工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 2 | 垃圾筒放置影响通行 | 移动式垃圾筒排放位置影响交通通行，存在未密闭现象 | 4工作时 |  | 1 |
|  |  | 3 | 沿街公厕无无障碍设施 | 沿街公厕无无障碍设施、未采用独立式卫生器具 | 5工作日 |  | 1 |
|  |  | 4 | 规定范围内无厕 | 500米范围内无公共（公用）厕所 | 90工作日 |  | 1 |
|  |  | 5 | 垃圾箱破损 | 果壳箱、垃圾房（箱、亭、桶）设施缺失、破损、锈蚀或腐蚀 | 1工作日 | 整改并修复 | 1 |
|  |  | 6 | 垃圾未及时清理 | 果壳箱、垃圾房（箱、亭、桶）垃圾满溢；箱体不整洁 | 2工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 7 | 垃圾箱脏污 | 果壳箱、垃圾房（箱、亭、桶）周边有废弃物、污水、油污及焚烧痕迹 | 2工作时 |  | 1 |
|  | 标牌 设施 | 1 | 道路起止点未设路铭牌 | 道路起点、终点以及与主要道路交叉口未设置路铭牌，街牌、巷牌、楼牌、门牌等地名标牌的 | 7工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 2 | 擅自设置标志标牌 | 未经批准擅自设置各类指示标志牌 | 1工作日 |  | 1 |
|  |  | 3 | 路名牌破损 | 路名牌破损、断裂、倾斜、锈蚀、内容错误 | 5工作日 | 整改并修复 | 1 |
|  |  | 4 | 指示牌破损 | 各类指示（路）牌破损、断裂、倾斜、锈蚀、内容错误 | 5工作日 |  | 1 |
|  | 停车 设施 | 1 | 长期占用停车泊位 | 停车泊位被长期占用的 | 4工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 2 | 停车区域标识不清晰 | 路内停车区域标识标线不清晰的 | 7工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 3 | 场地破损 | 停车场场地及设施（含附属设施）明显破损、坑洼 | 7工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 4 | 租赁设施破损 | 自行车租赁点、停车设施破损、缺失、锈蚀 | 1工作日 | 整改并修复 | 1 |
|  | 照明 设施 | 1 | 路灯破损 | 各种功能照明设施（含路灯、地灯、景观灯）缺失、破损的 | 2工作日 |  | 1 |
|  |  | 2 | 景观照明设施破损 | 景观照明设施（含管线、支架、电柜等）破损、缺失、锈蚀、松动、脱落，电柜箱门敞开，存在安全隐患 | 1工作日 |  | 1 |

| 大类名称 | 分类 | 小类代码 | 小类名称 | 立案条件（扣分依据） | 处置时限 | 结案（处置）标准 | 每处（个）扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市容 秩序 管理 | 占道经营 | 1 | 无证经营 | 流动摊贩 | 2工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 2 | 店外经营、堆放 | 店外摆放物品，出摊 | 2工作时 |  | 1 |
|  |  | 3 | 占道经营 | 违法占用道路（桥梁、广场等）进行商品买卖或服务（含设置亭棚） | 2工作时 | 整改并清除 | 1 |
|  |  | 4 | 违规组织商品展示 | 擅自举办宣传展示活动和设置各类游乐设施，或未遵守批准时间、地点等规定 | 2工作时 |  | 1 |
|  |  | 5 | 早餐点超时经营 | 早餐点未在规定的时间段经营 | 3工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 6 | 早餐点设置不规范 | 早餐点擅自移位、占用盲道、杂物堆放 | 3工作时 | 整改并清除 | 1 |
|  |  | 7 | 便民服务点不规范 | 未按规定地点设置、未设标志、占用盲道 | 3工作时 | 整改 | 1 |
|  |  | 8 | 临时摊点管理不善 | 经批准设置的临时摊点超时段、超区域经营 | 3工作时 |  | 1 |
|  |  | 9 | 报刊亭出摊堆放 | 亭外出摊、杂物堆放 | 4工作时 | 清除 | 1 |
|  | 车辆 停放 | 1 | 非机动车乱停放 | 非机动车未在划线区域按统一方向停放 | 4工作时 | 整改 | 1 |
|  |  | 2 | 非机动车占用盲道 | 非机动占用盲道或妨碍其他车辆和行人通行 | 4工作时 |  | 1 |
|  |  | 3 | 停放秩序混乱 | 租赁点自行车未停放在存车支架上 | 4工作时 |  | 1 |
|  |  | 4 | 机动车乱停放 | 未经许可、未合法设置停车泊位的地点停放机动车辆 | 2工作时 |  | 1 |
|  |  | 5 | 废弃车辆 | 长期占用道路停放无人使用的车辆（机动车、非机动车） | 3工作日 | 清除 | 1 |
|  | 户外广告 | 1 | 户外广告设置超高 | 10米以下建筑屋顶有户外广告或10～25米建筑屋顶户外广告设施高度超过6米的 | 7工作日 |  | 1 |
|  |  | 2 | 宣传栏破损 | 宣传栏破损、锈蚀 | 3工作日 | 整改并修复 | 1 |
|  |  | 3 | 广告设施破损 | 户外广告和店招标牌设施破损、倾斜、断裂、锈蚀、存在安全隐患 | 10工作日 |  | 1 |

| 大类名称 | 分类 | 小类代码 | 小类名称 | 立案条件（扣分依据） | 处置时限 | 结案（处置）标准 | 每处（个）扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市容 秩序 管理 | 户外 广告 | 4 | 店招广告断字缺亮 | 户外广告和店招标牌设施缺字缺亮、错别字 | 10工作日 | 整改并修复 | 1 |
|  |  | 5 | 广告画面破损 | 户外广告和店招标牌画面破损、污渍、弯曲、卷边、脱落 | 1工作日 |  | 1 |
|  |  | 6 | 违规标语宣传品 | 擅自设置气球、气模、条幅广告（含附属于路灯及其他立杆上的帆旗、灯箱） | 4工作时 | 整改并清除 | 1 |
|  |  | 7 | 违规设置灯箱 | 擅自设置移动式灯箱或其他广告宣传物品 | 1工作日 |  | 1 |
|  |  | 8 | 违规设置电子屏 | 擅自设置以电子显示装置、展示牌等为载体形式的户外广告设施 | 5工作日 | 查处并整改 | 1 |
|  |  | 9 | 违规设置广告 | 临街建筑物立柱、台阶踏步、玻璃橱窗、围墙顶部、透空围墙上设置户外广告设施 | 5工作日 |  | 1 |
|  |  | 10 | 控制地带设置广告 | 在国家机关、文物保护单位、名胜风景点及其建筑控制地带设置户外广告设施 | 5工作日 |  | 1 |
|  |  | 11 | 绿化隔离带设置广告 | 城市道路的各类设施上及道路中央绿化分隔带擅自设置商业广告设施 | 5工作日 |  | 1 |
|  |  | 12 | 隔离栏设置广告 | 道路隔离栏、人行天桥护栏、高架隔声窗（隔声墙）、道路及桥梁防撞墙与隔声窗（隔声墙）设置商业广告设施 | 5工作日 |  | 1 |
|  |  | 13 | 跨越道路设置广告 | 跨越城市道路、公路设置户外广告设施 | 5工作日 |  | 1 |
|  |  | 14 | 一店多招 | 临街店招标牌一店多招或多层多招设置的 | 5工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 15 | 设施遮挡窗户 | 户外广告和店招标牌设施的设置遮挡玻璃幕墙和窗户 | 5工作日 |  | 1 |
|  |  | 16 | 广告语言不规范 | 广告文字明显违反国家通用语言文字法以及其他相关规章 | 1工作日 | 整改并清除 | 1 |
|  |  | 17 | 广告板面空置 | 户外广告设施版面长期空置 | 5工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 18 | 店招设置不规范 | 临街店招标牌标注经营服务、产品宣传、电话号码等 | 5工作日 | 整改并清除 | 1 |
|  |  | 19 | 非法小广告 | 公共场所、公共设施上非法张贴、喷涂、手写、刻画各类广告及乱涂乱画 | 2工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 20 | 街头散发广告 | 在公共场所散发广告 | 2工作时 |  | 1 |

| 大类名称 | 分类 | 小类代码 | 小类名称 | 立案条件（扣分依据） | 处置时限 | 结案（处置）标准 | 每处（个）扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市容 秩序 管理 | 工地 管理 | 1 | 围挡不达标 | 无围墙、围挡或高度低于标准（建筑、拆迁2.5米；收储2.0米，市政1.8米） | 7工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 2 | 围挡破损 | 围挡设置未落地、围墙（围挡）破损、倾斜等存在安全隐患的 | 3工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 3 | 围挡脏污 | 围墙（围挡）污损、有违章（规）张贴涂写（内外）的 | 2工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 4 | 违规开设出入口 | 收储地块在市区主干道开设出入口 | 3工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 5 | 出入口无冲洗设施 | 建筑工地出入口无冲洗平台、冲洗设备、沉淀池、排水沟等设施 | 3工作日 |  | 1 |
|  |  | 6 | 出入口道路未硬化 | 建筑工地出入口道路未硬化 | 3工作日 |  | 1 |
|  |  | 7 | 未落实防尘措施 | 建筑垃圾运输车辆密闭、冲洗等扬尘防治措施未落实即驶离施工场所 | 4工作时 |  | 1 |
|  |  | 8 | 未统一标识 | 建筑垃圾运输车辆未安装密闭装置、安装顶灯、统一单位标识的 | 7工作日 |  | 1 |
|  |  | 9 | 违规行驶 | 建筑垃圾运输车辆超速行驶，未按照规定的路线和时间行驶 | 3工作日 | 整改并处罚 | 1 |
|  |  | 10 | 未放大号牌 | 建筑垃圾运输车辆未按照规定统一放大车辆号牌或放大号牌不可辨识 | 7工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 11 | 未装警示标识 | 建筑垃圾运输车辆未统一安全警示标识 | 7工作日 |  | 1 |
|  |  | 12 | 未装定位系统 | 建筑垃圾运输车辆未按照规定安装定位系统，定位系统未正常使用 | 7工作日 |  | 1 |
|  |  | 13 | 未密闭 | 建筑垃圾运输车辆未密闭上路行驶 | 4工作时 |  | 1 |
|  |  | 14 | 偷倒乱倒 | 建筑垃圾运输车辆偷倒乱倒建筑垃圾 | 4工作时 | 清除并处罚 | 1 |
|  |  | 15 | 渣土污染未清理 | 路（桥）面有渣土污染未及时清理和冲洗 | 4工作时 |  | 1 |
|  |  | 16 | 渣土污染未查处 | 对工地（包括消纳场所）出入口有渣土污染未依法立案查处 | 5工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 17 | 未密闭行驶未查处 | 对建筑垃圾运输车辆未密闭上路行驶未依法立案查处 | 5工作日 |  | 1 |
|  |  | 18 | 未纳入监管系统 | 未依法许可或许可信息未纳入监管系统 | 1工作日 |  | 1 |

| 大类名称 | 分类 | 小类代码 | 小类名称 | 立案条件（扣分依据） | 处置时限 | 结案（处置） 标准 | 每处（个） 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑 立面 管理 | 建筑 外墙 | 1 | 外立面破损 | 外立面墙砖（玻璃幕墙）、涂料剥落，墙砖（面）破损 | 2工作日 | 整改并修复 | 1 |
|  |  | 2 | 外立面不洁 | 建筑物外立面脏污（含玻璃幕墙） | 1工作日 | 清除 | 1 |
|  |  | 3 | 临街建筑物挂彩旗 | 擅自在临街建筑物插挂彩旗、加装灯饰以及其他装饰物 | 1工作日 |  | 1 |
|  |  | 4 | 空调外机无遮挡 | 主要街道（含高架沿线）、商业广场和重点地区建（构）筑物空调外机无遮挡 | 5工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 5 | 违规设置防盗设施 | 主要街道（含高架沿线）、商业广场和重点地区建（构）筑物防盗设施超出外立面、遮挡（防盗设施）与墙体颜色不符 | 5工作日 |  | 1 |
|  |  | 6 | 违规设置晾衣设施 | 主要街道（含高架沿线）、商业广场和重点地区建（构）筑物外立面设置晾衣架 | 5工作日 |  | 1 |
|  |  | 7 | 非法小广告 | 乱涂写、乱张贴（内外），或清理覆盖未按相近色覆盖或覆盖不彻底 | 2工作时 | 清除 | 1 |
|  | 门窗 护栏 | 1 | 私自开凿建筑物 | 擅自破墙开门（窗）现象 | 7工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 2 | 门窗设置超出墙面 | 门窗及防护（盗）栏设置超出墙面，存在无安全隐患 | 7工作日 |  | 1 |
|  |  | 3 | 卷帘门破损 | 卷帘门破损、锈蚀 | 5工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 4 | 张贴涂写 | 有乱涂写、乱张贴，或清理覆盖未按相近色覆盖或覆盖不彻底 | 2工作时 | 清除 | 1 |
|  | 附着物件 | 1 | 油烟扰民 | 外排抽油烟机设置不规范，油烟扰民、存在安全隐患 | 5工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 2 | 管线凌乱 | 管线设置凌乱 | 3工作日 |  | 1 |
|  |  | 3 | 遮阳蓬安装不规范 | 遮阳（雨）蓬安装不规范、有破旧现象 | 5工作日 |  | 1 |
|  |  | 4 | 空调外机无外罩 | 临街建（构）筑物空调外机无外罩或挡板 | 5工作日 |  | 1 |
|  | 建筑屋顶 | 1 | 屋顶环境秩序脏乱 | 破损残旧、有垃圾杂物、乱披乱挂等现象 | 1工作日 | 整改并清除 | 1 |
|  |  | 2 | 私搭乱建 | 有乱搭乱建现象 | 7工作日 | 按违法建设分类处置办法处置 | 1 |

| 大类名称 | 分类 | 小类代码 | 小类名称 | 立案条件（扣分依据） | 处置时限 | 结案（处置）标 准 | 每处（个）扣 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路景观 建设维护 | 建筑景观 | 1 | 擅自改变外立面 | 临街建（构）筑物未经批准擅自改变原设计风格、外立面色调的 | 7工作日 | 整改 | 1 |
|  | 绿化景观 | 1 | 行道树缺株死株 | 行道树（箱体绿化）缺株、死株、倒伏、有明显枯枝、死（枯）树未清理 | 3工作日 |  | 1 |
|  |  | 2 | 绿化带泥土外溢 | 绿化带有泥土外溢现象的（超过0.5平方米） | 1工作日 | 整改并清除 | 1 |
|  |  | 3 | 绿地破坏 | 绿地内停放车辆、在绿地（绿化带）范围内种菜（超过0.5平方米） | 3工作日 |  | 1 |
|  |  | 4 | 绿化未及时修剪 | 绿化未及时修剪或绿篱、色块修剪不整齐的，线条缺断、不整齐 | 3工作日 | 整改 | 1 |
|  | 人文景观 | 1 | 人文景观破损 | 各类人文景观（文化墙、雕塑、街景小品）有脱落、破损、锈蚀、老化等现象 | 3工作日 | 整改并修复 | 1 |
|  | 亮化景观 | 1 | 亮化景观效果不佳 | 街景亮化设施不亮、亮灯效果不符 | 1工作日 |  | 1 |
|  | 水体景观 | 1 | 水面岸坡垃圾 | 水面、岸坡无暴露垃圾、无杂物杂草 | 4工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 2 | 水质恶化 | 水体变色、有异味 | 1工作日 | 整改 | 1 |
| 长效管理 | 环卫管理 | 1 | 未设垃圾分类设施 | 未设置垃圾分类设施并开展宣传引导活动的 | 3工作日 |  | 1 |
|  |  | 2 | 未落实市容环卫责任 | 未签订市容环卫责任书、未落实市容环境责任区制度的 | 3工作日 |  | 1 |
|  |  | 3 | 暴露垃圾 | 垃圾亭（箱、桶）、果壳箱满溢，周边环境脏乱，有暴露垃圾 | 2工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 4 | 积存垃圾渣土 | 路（桥）面有明显的混凝土、沙、石、渣土等废弃物 | 4工作时 |  | 1 |
|  |  | 5 | 道路不洁 | 有明显积尘、油污、淤泥、污水、垃圾包、瓜皮果壳、纸屑、烟蒂等 | 2工作时 |  | 1 |
|  |  | 6 | 焚烧垃圾、树叶 | 公共场所焚烧垃圾、树叶或有焚烧痕迹 | 2工作时 | 整改并清除 | 1 |
|  | 执法管理 | 1 | 队伍行为不规范 | 违反着装、车辆、队容风纪、行为规范等管理规定，有损队伍形象 | 3工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 2 | 执法不规范 | 执法管理中出现暴力执法、不文明、不规范执法现象的 | 3工作日 |  | 1 |
|  |  | 3 | 未依法履职 | 未依法履职的 | 3工作日 |  | 1 |
|  | 监督考核 | 1 | 未设举报投诉电话 | 未设立举报投诉电话 | 3工作日 |  | 1 |

江苏省城市管理示范社区考评标准及扣分细则

| 大类名称 | 分类 | 小类代码 | 小类名称 | 立案条件（扣分依据） | 处置时限 | 结案（处置）标准 | 每处（个）扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境卫生 | 作业体系 | 1 | 未设环卫保洁责任牌 | 道路、小区、水域等公共区域未设置环卫保洁责任牌的 | 5工作日 | 整改 | 1 |
|  | 清扫保洁 | 1 | 暴露垃圾 | 垃圾亭（箱、桶）、果壳箱满溢，周边环境脏乱，有暴露垃圾 | 2工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 2 | 积存垃圾渣土 | 路（桥）面有明显的混凝土、沙、石、渣土等废弃物 | 4工作时 |  | 1 |
|  |  | 3 | 道路不洁 | 有明显积尘、油污、淤泥、污水、垃圾包、瓜皮果壳、纸屑、烟蒂等 | 2工作时 |  | 1 |
|  |  | 4 | 焚烧垃圾、树叶 | 公共场所焚烧垃圾、树叶或有焚烧痕迹 | 2工作时 | 整改并清除 | 1 |
|  | 垃圾收运 | 1 | 未开展垃圾分类 | 住宅小区未开展垃圾分类试点工作的 | 5工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 2 | 转运场未及时清理 | 垃圾转运站生产作业过程中和完成后，场内有散落垃圾和污水积存 | 2工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 3 | 转运站蚊蝇超标 | 蚊蝇孳生季节（5-10月）可视范围内蚊蝇和飞虫超过6只/次以上 | 4工作时 |  | 1 |
|  |  | 4 | 垃圾运输车脏污 | 垃圾运输车（清扫保洁）辆外部有污物、垃圾拖挂、集水装置破损 | 1工作时 |  | 1 |
|  |  | 5 | 垃圾运输车辆遗撒 | 垃圾运输过程中有垃圾扬洒、污水滴漏 | 1工作时 |  | 1 |
|  |  | 6 | 垃圾混装 | 工业垃圾与生活垃圾混装 | 4工作时 | 整改 | 1 |
|  |  | 7 | 拖拉机收运垃圾 | 区域范围内有拖拉机收运垃圾 | 4工作时 |  | 1 |
|  | 环卫设施 | 1 | 垃圾箱破损 | 果壳箱、垃圾房（箱、亭、桶）设施缺失、破损、锈蚀或腐蚀 | 1工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 2 | 垃圾未及时清理 | 果壳箱、垃圾房（箱、亭、桶）垃圾满溢；箱体不整洁 | 2工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 3 | 垃圾箱脏污 | 果壳箱、垃圾房（箱、亭、桶）周边有废弃物、污水、油污及焚烧痕迹 | 2工作时 |  | 1 |
|  |  | 4 | 公厕数量不达标 | 每平方公里少于3座公厕的 | 90工作日 | 整改 | 1 |
| 设施配套 | 道路设施 | 1 | 路面破损 | 道路路面（含道板、广场）坑凹、破损、松动、积水等现象 | 5工作日 | 修复并清除 | 1 |
|  |  | 2 | 盲道不连续通畅 | 人行道无障碍设施破损、盲道不能保持连续通畅的 | 5工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 3 | 擅自挖掘占用道路 | 擅自挖掘、占用道路；经批准的临时挖掘未设围护、安全警示标志 | 4工作时 | 整改 | 1 |
|  | 排水设施 | 1 | 井盖等缺失破损 | 各类井盖、雨（污）水格栅、雨（污）水箅子等基础设施缺失、破损的 | 2工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 2 | 污水外溢 | 排水、排污管道堵塞、有污水外溢 | 1工作日 | 清除 | 1 |
|  | 照明设施 | 1 | 照明设施破损不亮 | 道路街巷照明设施（路灯、景观灯等）缺失、破损、不亮 | 1工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 2 | 未使用节能灯的 | 道路街巷照明设施使用白炽灯等非节能灯的 | 1工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 3 | 小区照明设施破损 | 住宅小区路灯、楼道灯、景观灯缺失、破损、不亮 | 1工作日 | 修复 | 1 |
|  | 服务设施 | 1 | 设施缺失破损 | 各类设施（农贸市场、公交站点、停车设施、康乐设施、电话书报亭、报刊宣传栏等）缺失、破损、残旧、锈蚀的 | 3工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 2 | 停车设施被挪用 | 各类停车设施被挪作他用的 | 1工作日 | 整改 | 1 |
|  | 标识标牌 | 1 | 门牌标识缺失破损 | 门牌标识（含住宅小区楼栋号标牌、单元号等）缺失、破损的 | 3工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 2 | 出入口未设平面图 | 小区主出入口未设平面示意图的 | 5工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 3 | 擅自设置标志标牌 | 未经批准擅自设置各类指示标志牌 | 1工作日 |  | 1 |
|  |  | 4 | 路名牌破损 | 路名牌破损、断裂、倾斜、锈蚀、内容错误 | 5工作日 | 修复并整改 | 1 |
|  |  | 5 | 指示牌破损 | 各类指示（路）牌破损、断裂、倾斜、锈蚀、内容错误 | 5工作日 |  | 1 |
| 市容面貌 | 户外广告 | 1 | 宣传栏破损 | 宣传栏破损、锈蚀 | 3工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 2 | 广告设施破损 | 户外广告和店招标牌设施破损、倾斜、断裂、锈蚀、存在安全隐患 | 10工作日 |  | 1 |
|  |  | 3 | 店招广告断字缺亮 | 户外广告和店招标牌设施缺字缺亮、错别字 | 10工作日 | 修复并整改 | 1 |
|  |  | 4 | 广告画面破损 | 户外广告和店招标牌画面破损、污渍、弯曲、卷边、脱落 | 1工作日 |  | 1 |
| 市容面貌 | 户外广告 | 5 | 违规标语宣传品 | 擅自设置气球、气模、条幅广告（含路灯及其他立杆上的帆旗、灯箱等） | 4工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 6 | 违规设置灯箱 | 擅自设置移动式灯箱或其他广告宣传物品 | 1工作日 |  | 1 |
|  |  | 7 | 违规设置电子屏 | 擅自设置以电子显示装置、展示牌等为载体形式的户外广告设施 | 5工作日 | 查处并整改 | 1 |
|  |  | 8 | 违规设置广告 | 临街建筑物立柱、台阶踏步、玻璃橱窗、围墙顶部、透空围墙上设置户外广告设施 | 5工作日 |  |  |
|  |  | 9 | 控制地带设置广告 | 在国家机关、文物保护单位、名胜风景点及其建筑控制地带设置户外广告设施 | 5工作日 | 查处并整改 | 1 |
|  |  | 10 | 绿化隔离带设置广告 | 城市道路的各类设施上及道路中央绿化分隔带擅自设置商业广告设施 | 5工作日 |  | 1 |
|  |  | 11 | 隔离栏设置广告 | 道路隔离栏、人行天桥护栏、高架隔声窗（隔声墙）、道路及桥梁防撞墙与隔声窗（隔声墙）设置商业广告设施 | 5工作日 |  | 1 |
|  |  | 12 | 跨越道路设置广告 | 跨越城市道路、公路设置户外广告设施 | 5工作日 |  | 1 |
|  |  | 13 | 一店多招 | 临街店招标牌一店多招或多层多招设置的 | 5工作日 |  | 1 |
|  |  | 14 | 设施遮挡窗户 | 户外广告和店招标牌设施的设置遮挡玻璃幕墙和窗户 | 5工作日 |  | 1 |
|  |  | 15 | 广告语言不规范 | 广告文字明显违反国家通用语言文字法以及其他相关规章 | 1工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 16 | 广告板面空置 | 户外广告设施版面长期空置 | 5工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 19 | 店招设置不规范 | 临街店招标牌标注经营服务、产品宣传、电话号码等 | 5工作日 |  | 1 |
|  | 建筑立面 | 1 | 外立面破损 | 私自开凿建筑物，外立面墙砖、涂料剥落，墙砖（面）破损 | 2工作日 |  | 1 |
|  |  | 2 | 外立面不洁 | 建筑物外立面脏污（含玻璃幕墙） | 1工作日 | 清除 | 1 |
|  |  | 3 | 临街建筑物挂彩旗 | 擅自在临街建筑物插挂彩旗、加装灯饰以及其他装饰物 | 1工作日 |  | 1 |
|  |  | 4 | 空调外机无遮挡 | 主要街道、商业广场和重点地区建（构）筑物空调外机无遮挡 | 5工作日 | 整改 | 1 |
| 市容 面貌 | 建筑立面 | 5 | 违规设置防盗设施 | 主要街道、商业广场和重点地区建（构）筑物防盗设施超出外立面、遮挡（防盗设施）与墙体颜色不符 | 5工作日 |  | 1 |
|  |  | 6 | 违规设置晾衣设施 | 主要街道、商业广场和重点地区建（构）筑物外立面设置晾衣架 | 5工作日 |  | 1 |
|  |  | 7 | 非法小广告 | 乱涂写、乱张贴（内外），或清理覆盖未按相近色覆盖或覆盖不彻底 | 2工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 8 | 油烟扰民 | 外排抽油烟机设置不规范，油烟扰民、存在安全隐患 | 5工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 9 | 管线设置线凌乱 | 附着外立面管线设置线凌乱 | 3工作日 |  | 1 |
|  |  | 10 | 遮阳蓬安装不规范 | 遮阳（雨）蓬安装不规范、有破旧现象的 | 5工作日 |  |  |
|  | 小区环境 | 1 | 外立面破损 | 房屋、附属构筑物外立面墙皮脱落、破损 | 3工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 2 | 小区道路破损 | 小区内部道路坑洼（大于0.5㎡）、破损 | 3工作日 |  | 1 |
|  |  | 3 | 门牌号缺失缺损 | 大楼幢数、单元门牌号缺失或破损 | 3工作日 |  | 1 |
|  |  | 4 | 井盖缺损 | 各类井盖（含雨水箅子、格栅）破损、缺失 | 3工作日 |  | 1 |
|  |  | 5 | 消防设施缺损 | 消防栓（箱）设施破损、漏水、缺失 | 3工作日 |  | 1 |
|  |  | 6 | 公共设施缺损 | 公共设施（宣传、公告栏，健身、游乐器材，信报箱，监控，各类立杆、标示标牌，休息桌椅、花台等）破损、锈蚀、缺失、倾斜、断裂 | 3工作日 |  | 1 |
|  |  | 7 | 环卫设施缺损 | 环卫设施（公厕、垃圾箱、垃圾房、果壳箱、垃圾亭等）缺失、破损 | 3工作日 |  | 1 |
|  |  | 8 | 清扫保洁不干净 | 小区内有散落垃圾、淤泥、积尘、污水横溢，水面有漂浮物 | 2工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 9 | 焚烧垃圾 | 焚烧垃圾（树叶）现象（痕迹） | 2工作时 |  | 1 |
|  |  | 10 | 乱堆物料 | 小区内杂物堆放 | 2工作时 |  | 1 |
|  |  | 11 | 擅自饲养家禽 | 有散养鸡、鸭、鹅等家禽 | 2工作时 | 整改 | 1 |
| 市容 面貌 | 小区环境 | 12 | 建筑垃圾处置不规范 | 建筑（装潢）垃圾临时堆放点未设明显标志；建筑（装潢）垃圾未袋装化或未设围护或未覆盖 | 1工作日 | 整改并清除 | 1 |
|  |  | 13 | 环卫设施脏乱 | 环卫设施（公厕、垃圾箱、垃圾房、果壳箱等）脏乱（含周边环境） | 2工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 14 | 非法小广告 | 小区内有违章（规）张贴、涂写、悬（披）挂、刻画现象 | 2工作时 |  | 1 |
|  |  | 15 | 违规晾晒 | 小区内有违规晾晒（公共设施、绿化、树木） | 2工作时 |  | 1 |
|  |  | 16 | 垃圾筒设置不规范 | 垃圾筒、果壳箱设置在绿化带内或绿地上（无绿化或植被的除外） | 2工作时 | 整改 | 1 |
|  |  | 17 | 广告、店招破损 | 广告、店招破损 | 3工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 18 | 擅自设置广告 | 擅自设置广告、店招、杆牌、灯箱的 | 1工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 19 | 无证经营 | 流动摊贩 | 2工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 20 | 店外经营、堆放 | 乱设摊、商铺占道经营（堆放） | 2工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 21 | 除“四害” | 无固定灭鼠用毒饵站或未按时有效投药 | 3工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 22 | 占用消防通道 | 消防通道被占用 | 4工作时 |  | 1 |
|  |  | 23 | 绿化管养不佳 | 绿化管养（修剪、除草）不到位，空秃（大于1㎡）、死树枯枝、垃圾、杂物 | 3工作日 | 清除 | 1 |
|  |  | 24 | 破坏绿化 | 绿地（篱）、树木被破坏，有占（毁）绿、种菜、堆放、绿地停车现象 | 4工作时 |  | 1 |
|  |  | 25 | 绿化设施破损 | 绿化箱体、花台（坛）、护树、绿地护栏、雕塑、花架花钵等破损、缺失、锈蚀 | 3工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 26 | 宠物管理缺失 | 公共区域宠物活动未实施有效管理（遛狗不牵绳、宠物粪便不及时清理现象） | 2工作时 | 整改并清除 | 1 |
|  |  | 27 | 楼道堵塞 | 楼道堵塞，被杂物、车辆侵占楼道现象 | 2工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 28 | 楼道内非法小广告 | 楼门内有乱张贴乱涂写现象 | 2工作时 |  | 1 |
|  |  | 29 | 楼道保洁不到位 | 楼道不干净整洁、墙面、玻璃有污秽破损 | 2工作时 |  | 1 |
|  |  | 30 | 楼道照明缺损 | 楼道照明灯不完好，有损坏 | 3工作日 | 修复 | 1 |
| 市容 面貌 | 绿化环境 | 1 | 绿地建设不达标 | 居民出行500米以内无公园绿地的 | 90工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 2 | 绿化带泥土外溢 | 大面积泥土裸露、绿化带泥土外溢 | 1工作日 | 整改并清除 | 1 |
|  |  | 3 | 绿地破坏 | 私自改建、破坏（停车、种菜）、占用绿地现象的（含住宅小区） | 3工作日 |  | 1 |
|  |  | 4 | 绿化设施破损 | 绿化箱体、花台（坛）、护树、绿地护栏、雕塑、花架花钵等破损、缺失、锈蚀 | 2工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 5 | 园内道路破损 | 绿地内园路、铺装地坪破损和积水的 | 3工作日 | 清除 | 1 |
|  |  | 6 | 附属设施破损 | 园椅、果壳箱、驳岸、桥梁、景观灯、健身器材等设施缺失、破损、锈蚀 | 3工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 7 | 绿地脏乱 | 绿地范围（隔离带、行道树穴、绿化箱体）内脏乱、有垃圾杂物 | 2工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 8 | 绿化积尘 | 行道树、绿化隔离带树叶积尘严重 | 4工作时 |  |  |
|  |  | 9 | 水域不洁 | 绿地范围内水面有漂浮物、水质差、有异味 | 3工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 10 | 违规设置广告 | 未经许可设置广告、指示牌、气球、拱门、条幅、帆旗、杆牌、灯箱等设施 | 4工作时 | 整改清除 | 1 |
|  |  | 11 | 违规摆摊设点 | 擅自举办商业性经营活动、乱设摊、流动摊贩 | 2工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 12 | 非法小广告 | 非法张贴、喷涂、手写、刻画的广告 | 2工作时 |  | 1 |
|  |  | 13 | 乱晾晒 | 绿化（含设施）上晾晒、悬（吊）挂 | 2工作时 |  | 1 |
|  |  | 14 | 行道树缺株死株 | 行道树（箱体绿化）缺株、死株、倒伏、有明显枯枝、死（枯）树未清理 | 3工作日 |  | 1 |
|  |  | 16 | 绿化未及时修剪 | 绿化未及时修剪或绿篱、色块修剪不整齐的，线条缺断、不整齐 | 3工作日 | 整改 | 1 |
| 秩序规范 | 占道经营 | 1 | 无证经营 | 流动摊贩 | 2工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 2 | 店外经营、堆放 | 店外摆放物品，出摊 | 2工作时 |  | 1 |
|  |  | 3 | 占道经营 | 违法占用道路（桥梁、广场等）进行商品买卖或服务（含设置亭棚） | 2工作时 |  | 1 |
| 秩序 规范 | 占道经营 | 4 | 违规组织商品展示 | 擅自举办宣传展示活动和设置各类游乐设施，或未遵守批准时间、地点等规定 | 2工作时 | 整改 | 1 |
|  |  | 5 | 早餐点超时经营 | 早餐点未在规定的时间段经营 | 3工作时 |  | 1 |
|  |  | 6 | 早餐点设置不规范 | 早餐点擅自移位、占用盲道、杂物堆放 | 3工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 7 | 便民服务点不规范 | 未按规定地点设置、未设标志、占用盲道 | 3工作时 | 整改 | 1 |
|  |  | 8 | 临时摊点管理不善 | 经批准设置的临时摊点超时段、超区域经营 | 3工作时 |  | 1 |
|  |  | 9 | 报刊亭出摊堆放 | 亭外出摊、杂物堆放 | 4工作时 | 清除 | 1 |
|  | 停车管理 | 1 | 机动车停放混乱 | 机动车辆无专人管理，违规占道、逆向停车、占用盲道等现象的 | 2工作时 | 整改 | 1 |
|  |  | 2 | 小区停车混乱 | 住宅小区内未设非机动车定点停放点位，停车秩序混乱 | 2工作时 |  | 1 |
|  |  | 3 | 租赁设施破损 | 自行车租赁点、停车设施破损、缺失、锈蚀 | 1工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 4 | 非机动车乱停放 | 非机动车未在划线区域按统一方向停放 | 4工作时 | 整改 | 1 |
|  |  | 5 | 非机动车占用盲道 | 非机动占用盲道或妨碍其他车辆和行人通行 | 4工作时 |  | 1 |
|  |  | 6 | 停放秩序混乱 | 租赁点自行车未停放在存车支架上 | 4工作时 |  | 1 |
|  |  | 7 | 机动车乱停放 | 未经许可、未合法设置停车泊位的地点停放机动车辆 | 2工作时 | 查处 | 1 |
|  |  | 8 | 废弃车辆 | 长期占用道路停放无人使用的车辆（机动车、非机动车） | 3工作日 | 清除 | 1 |
|  | 违建管控 | 1 | 私搭乱建 | 私自开凿及搭建建筑物、构筑物或其他设施 | 7工作日 | 按违法建设分类处置办法处置 | 1 |
|  | 工地管理 | 1 | 围挡未达标 | 无围墙、围挡或高度不达标（建设、拆迁2.5米；市政1.8米；收储2.0米） | 5工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 2 | 围挡破损 | 围挡设置未落地，围墙（围挡）破损、缺失、倾斜、存在安全隐患 | 3工作日 |  | 1 |
|  |  | 3 | 无围档折进 | 拆迁工地出入口无围档折进或折进不达标，垃圾外露 | 5工作日 |  | 1 |
| 秩序 规范 | 工地管理 | 4 | 围墙未粉刷 | 实体围墙未粉刷 | 3工作日 |  | 1 |
|  |  | 5 | 未采用定型化围挡 | 不封闭施工的市政工地未采用定型化围挡 | 3工作日 |  | 1 |
|  |  | 6 | 未设反光标志 | 围挡未按标准设置反光标志 | 1工作日 |  | 1 |
|  |  | 7 | 围墙脏污 | 围墙（围挡）墙面有明显污渍 | 1工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 8 | 违规开设出入口 | 收储地块在市区主干道开设出入口 | 3工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 9 | 出入口无冲洗设施 | 建筑工地出入口无冲洗平台、冲洗设备、沉淀池、排水沟等设施 | 3工作日 |  | 1 |
|  |  | 10 | 出入口道路未硬化 | 建筑工地（包括消纳场所）出入口道路未硬化 | 3工作日 |  | 1 |
|  |  | 11 | 工地出入口污染 | 工地（包括消纳场所）出入口两侧50米有渣土污染未及时清理和冲洗 | 3工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 12 | 未统一标识 | 建筑垃圾运输车辆未按照规定安装密闭装置、安装顶灯、统一单位标识的 | 7工作日 | 整改 | 1 |
|  | 工地管理 | 13 | 违规行驶 | 建筑垃圾运输车辆超速行驶，未按照规定的路线和时间行驶 | 3工作日 | 查处 | 1 |
|  |  | 14 | 未放大号牌 | 建筑垃圾运输车辆未按照规定统一放大车辆号牌或放大号牌不可辨识 | 7工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 15 | 未装警示标识 | 建筑垃圾运输车辆未统一安全警示标识 | 7工作日 |  | 1 |
|  |  | 16 | 未装定位系统 | 建筑垃圾运输车辆未按照规定安装定位系统，定位系统未正常使用 | 7工作日 |  | 1 |
|  |  | 17 | 未密闭 | 建筑垃圾运输车辆未密闭上路行驶 | 4工作时 |  | 1 |
|  |  | 18 | 偷倒乱倒 | 建筑垃圾运输车辆偷倒乱倒建筑垃圾 | 4工作时 | 查处并清除 | 1 |
|  |  | 19 | 渣土污染未清理 | 路（桥）面有渣土污染未及时清理和冲洗 | 4工作时 |  | 1 |
|  |  | 20 | 渣土污染未查处 | 对工地（包括消纳场所）出入口有渣土污染未依法立案查处 | 5工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 21 | 未密闭行驶未查处 | 对建筑垃圾运输车辆未密闭上路行驶未依法立案查处 | 5工作日 |  | 1 |
|  |  | 22 | 未纳入监管系统 | 未依法许可或许可信息未纳入监管系统 | 1工作日 |  | 1 |
| 长效管理 | 长效管理机制 | 1 | 未建立长效管理 工作网络图 | 未建立长效管理工作网络图的 | 3工作日 | 整改 | 1 |
|  | 自我服务体系 | 1 | 未签订市容环卫 责任书 | 辖区内店家、企事业单位未签订市容环卫责任书的 | 3工作日 |  | 1 |
|  | 城管服务网络 | 1 | 未设立城管服务窗口 | 社区服务中心未设立城管服务窗口的 | 3工作日 |  | 1 |
|  |  | 2 | 未配备城管执法联络员 | 社区未配备城管执法联络员的 | 3工作日 |  | 1 |
|  |  | 3 | 未设立举报电话 | 未设立举报投诉电话的 | 3工作日 |  | 1 |

附件7：常城管委办[2021]1号常州市城市管理委员会办公室关于调整城市长效综合管理考核方式方法的意见

附件8：常城管委办[2021]7号关于调整城市绿化专项考核计分办法和细则的通知

- 第六章   拟签订的合同文本

采购人（以下称甲方）:                     合同编号：

中标供应商（以下称乙方）:                 签订地点：

合同时间:     年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：         ，系指根据合同规定乙方须承担与服务有关的所有辅助服务。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：             元（小写       ）。

本合同总价包括招标文件所确定的招标范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件（编号：JSZC-320402-SYZB-G2024-0018）；

（2）乙方提供的投标文件；

（3）中标通知书；

（4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：固定单价，按实结算。

4.付款方式：合同签订后，养护经费以每季度为周期进行支付，年度支付四次。由每月考核得分作为依据，得分95分以上（含95分），按合同价支付该养护期养护经费；得分低于95分，每低一分，按照合同价扣除该月养护期管护经费的1%，以此类推计算。

第五条 违约责任

1.如乙方不能按约定进行服务的，甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

4.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

5.乙方有虚假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

6.其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第六条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第七条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第八条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在   个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第九条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十一条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                          单位名称（章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：

电话：                                   电话：            传真：

传真：                                   开户银行：        账号：

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：江苏尚阳工程管理有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求

2-1中小企业声明函

说明：

（1）本项目专门面向中小企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（2）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。

2）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

3）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest）

中小企业声明函格式

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（此处填单位名称）的（此处填项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（此处填标的名称），属于（此处填采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（此处填企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于选择其中一类填写（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动，由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

二、商务技术文件格式

1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2 法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人有效期内的身份证正反面电子件。

投标供应商：（加盖公章）

法定代表人签字或签章或印鉴：

日期：    年    月    日

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

4 开标一览表

开标一览表（ 01 包）

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 服务范围 | 面积及棵数 | 面积单价 （元/㎡） | 每棵单价 （元/棵） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速公路两侧 | 420750㎡ |  | / |  |
| 2 | 阳岐路路南侧、高速公路北 | 211300㎡ |  | / |  |
| 3 | 龙福宫 | 3500㎡ |  | / |  |
| 4 | 洋岐路等物流园园区道路行道树 | 851棵 | / |  |  |
| 5 | 常药物流、申通快递周边绿化 | 37467㎡ |  | / |  |
| 6 | 桃花港两侧 | 15000㎡ |  | / |  |
| 7 | 福阳路沿线绿化 | 13474㎡ |  | / |  |
| 8 | 福成工业园 | 23200㎡ |  | / |  |
| 合计（元/年） |  |  | 大写： 小写： |  |  |
| 总价（元/三年） |  |  | 大写： 小写： |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

开标一览表（ 02 包）

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 服务范围 | 面积及棵数 | 面积单价 （元/㎡） | 每棵单价 （元/棵） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玫瑰湖绿化 | 13000㎡ |  | / |  |
| 2 | 龙锦路沿线绿化 （青洋路高架-桐阳路） | 18016㎡ |  | / |  |
| 3 | 华阳南路 | 34900㎡ |  | / |  |
| 4 | 天宁吾悦周边绿化 | 10600㎡ |  | / |  |
| 5 | 丁塘港西路 | 21312㎡ |  | / |  |
| 6 | 新阳路 | 13307㎡ |  | / |  |
| 7 | 伊顿电力周边 | 23576㎡ |  | / |  |
| 8 | 紫云苑小学周边 | 9885㎡ |  | / |  |
| 9 | 行道树（紫云苑小学周边） | 221棵 | / |  |  |
| 10 | 亚新地块泉港纸业南绿化 | 4750㎡ |  | / |  |
| 11 | 同心河两侧绿化 | 18418㎡ |  | / |  |
| 12 | 糜家塘河两侧绿化 | 9514㎡ |  | / |  |
| 13 | 华阳西路 | 960㎡ |  | / |  |
| 14 | 青龙西路沿线绿化 | 23000㎡ |  | / |  |
| 15 | 横塘浜两侧绿化 （横塘河西圩排涝站-龙锦路） | 22320㎡ |  | / |  |
| 合计（元/年） |  |  | 大写： 小写： |  |  |
| 总价（元/三年） |  |  | 大写： 小写： |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

开标一览表（ 03 包）

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 服务范围 | 面积及棵数 | 面积单价 （元/㎡） | 每棵单价 （元/棵） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华阳北路 | 12568㎡ |  | / |  |
| 2 | 景阳路 | 5538㎡ |  | / |  |
| 3 | 虹阳路 | 6700㎡ |  | / |  |
| 4 | 北塘河路沿线绿化 （青洋北路-和田路） | 24145㎡ |  | / |  |
| 5 | 青龙苑南区围墙边绿化 | 2600㎡ |  | / |  |
| 6 | 竹林北路两侧 （青洋北路高架至横塘河东路） | 9072㎡ |  | / |  |
| 7 | 和电路、华电路、集电路 | 18000㎡ |  | / |  |
| 8 | 青龙互通青洋北路西侧 （青洋路西侧及虹阳路南北侧） | 47318㎡ |  | / |  |
| 9 | 青龙苑北区围墙边绿化 | 1846㎡ |  | / |  |
| 10 | 青龙苑七期周边绿化 | 2133㎡ |  | / |  |
| 11 | 洪丰路 | 1046㎡ |  | / |  |
| 12 | 青龙中学（二十四中分校）周边绿化 | 550㎡ |  | / |  |
| 13 | 青龙街道新堂北路、龙锦路、北塘河东路等道路外侧 | 46207㎡ |  | / |  |
| 14 | 青峰泵站、勤丰泵站内绿化 | 750㎡ |  | / |  |
| 15 | 横塘浜（国光桥-竹林北路）两侧绿化 | 2500㎡ |  | / |  |
| 16 | 阳光龙庭小区东侧桥边绿化 | 3000㎡ |  | / |  |
| 17 | 青竹苑贺家塘河两侧及社区门前 | 8608㎡ |  | / |  |
| 18 | 横塘浜景观道两侧绿化 （家家爱北侧） | 19677㎡ |  | / |  |
| 19 | 阳光龙庭周边绿化 | 3057㎡ |  | / |  |
| 20 | 景秀世家周边绿化 | 1316㎡ |  | / |  |
| 21 | 景瑞望府周边绿化 | 2541㎡ |  | / |  |
| 22 | 新丰苑周边绿化 | 3692㎡ |  | / |  |
| 23 | 二实小周边绿化 | 254㎡ |  | / |  |
|  |  | 56棵 | / |  |  |
| 24 | 华阳北路新建段 | 4131㎡ |  | / |  |
| 合计（元/年） |  |  | 大写： 小写： |  |  |
| 总价（元/三年） |  |  | 大写： 小写： |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

5  投标分项报价表

投标分项报价表（ 01 包）

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 项目 | 分项 |  | 计算 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1)人工费用 | 工资 |  | 月工资/人 |  | 年工资/人 |  | 人数 |  |  | 合计（元） |  |
|  |  | 项目经理 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 养护人员 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |
|  |  | 小计1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会保险费（企业缴纳） |  | 缴费基数 |  | 缴费比例 |  | 人数 |  |  | 合计（元） |  |
|  |  | 项目经理 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 养护人员 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |
|  |  | 小计2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高温费和法定假日加班费用 |  | 元/年/人 |  |  | 人数 |  |  | 合计（元） |  |  |
|  |  | 高温费 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 法定假日加班费 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工费用合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2)企业费用 | 按项计取 |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）税金 | 按比例计取 |  | [（1）+（2）]*税率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元/年） |  |  | （1）+（2）+（3） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.本表行数可以按照项目分项情况增加。

3.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

4.填报说明：

（1）月工资标准不得低于常州市最低工资标准2490元；社保月缴费基数不得低于常州市最低标准4494元，缴费比例不低于25.7%；高温费按不低于1200元/人*年计算，税率不得低于1%。如不提供详细分项报价或填报不符合实质性要求将被视为无效响应文件；（本项为实质性要求）

（2）企业费用包括含管理费、利润、办公费、政策风险、物价风险费等一切其他费用；

（3）上表中各工种岗位表式不得随意更改，人数不得低于表中人数。（本项为实质性要求）

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

投标分项报价表（ 02 包）

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 项目 | 分项 |  | 计算 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1)人工费用 | 工资 |  | 月工资/人 |  | 年工资/人 |  | 人数 |  |  | 合计（元） |  |
|  |  | 项目经理 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 养护人员 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | 小计1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会保险费（企业缴纳） |  | 缴费基数 |  | 缴费比例 |  | 人数 |  |  | 合计（元） |  |
|  |  | 项目经理 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 养护人员 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | 小计2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高温费和法定假日加班费用 |  | 元/年/人 |  |  | 人数 |  |  | 合计（元） |  |  |
|  |  | 高温费 |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |
|  |  | 法定假日加班费 |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工费用合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2)企业费用 | 按项计取 |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）税金 | 按比例计取 |  | [（1）+（2）]*税率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元/年） |  |  | （1）+（2）+（3） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.本表行数可以按照项目分项情况增加。

3.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

4.填报说明：

（1）月工资标准不得低于常州市最低工资标准2490元；社保月缴费基数不得低于常州市最低标准4494元，缴费比例不低于25.7%；高温费按不低于1200元/人*年计算，税率不得低于1%。如不提供详细分项报价或填报不符合实质性要求将被视为无效响应文件；（本项为实质性要求）

（2）企业费用包括含管理费、利润、办公费、政策风险、物价风险费等一切其他费用；

（3）上表中各工种岗位表式不得随意更改，人数不得低于表中人数。（本项为实质性要求）

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

投标分项报价表（ 03 包）

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 项目 | 分项 |  | 计算 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1)人工费用 | 工资 |  | 月工资/人 |  | 年工资/人 |  | 人数 |  |  | 合计（元） |  |
|  |  | 项目经理 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 养护人员 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | 小计1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会保险费（企业缴纳） |  | 缴费基数 |  | 缴费比例 |  | 人数 |  |  | 合计（元） |  |
|  |  | 项目经理 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 养护人员 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | 小计2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高温费和法定假日加班费用 |  | 元/年/人 |  |  | 人数 |  |  | 合计（元） |  |  |
|  |  | 高温费 |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |
|  |  | 法定假日加班费 |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工费用合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2)企业费用 | 按项计取 |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）税金 | 按比例计取 |  | [（1）+（2）]*税率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元/年） |  |  | （1）+（2）+（3） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.本表行数可以按照项目分项情况增加。

3.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

4.填报说明：

（1）月工资标准不得低于常州市最低工资标准2490元；社保月缴费基数不得低于常州市最低标准4494元，缴费比例不低于25.7%；高温费按不低于1200元/人*年计算，税率不得低于1%。如不提供详细分项报价或填报不符合实质性要求将被视为无效响应文件；（本项为实质性要求）

（2）企业费用包括含管理费、利润、办公费、政策风险、物价风险费等一切其他费用；

（3）上表中各工种岗位表式不得随意更改，人数不得低于表中人数。（本项为实质性要求）

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

7 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

8  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

（1）绿化养护措施；

（2）设施维修措施；

（3）安全、文明管养措施；

（4）巡查方案；

（5）应急预案。

9  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

10  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料