常 州 市 政 府 采 购 项 目

公 开 招 标 文 件

项目名称：长沟河生态廊道（人民路以北先导段）景观规划方案项目

项目编号：JSZC-320412-XHJS-G2024-0008

采 购 人：常州市武进区市政公用事业管理处

采购代理机构：江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司

- 目      录

- 投标邀请

- 投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件格式

- 第一章   投标邀请

受 常州市武进区市政公用事业管理处（采购单位）的委托，就长沟河生态廊道（人民路以北先导段）景观规划方案项目进行公开招标采购，各潜在投标人可在“苏采云”平台自行免费下载招标文件，并于2024年4月22日09点00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号： JSZC-320412-XHJS-G2024-0008

2.项目名称：长沟河生态廊道（人民路以北先导段）景观规划方案项目

3.项目预算金额：450万元

4.项目最高限价：450万元

5.采购需求：本项目为长沟河生态廊道（人民路以北先导段）景观规划方案设计，规划设计总面积约为31.9公顷。供应商需结合整体空间景观提升要求提出现状优化的建议，对重点区域进行相应的景观优化方案设计，以助整体空间意境的落地和实现，具体详见采购需求。

6.合同履行期限：合同签订后175天（25周）内完成景观规划方案并通过采购人及相关部门审查。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.本项目是否接受进口产品投标：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否。

3.2本项目是否属于政府购买服务：■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：本公告发布之日起至2024年4月10日17:00（北京时间）。

2.获取方式：在“苏采云”平台自行免费下载采购文件。

注：因本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。

3.下载方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4. 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间、开标时间：2024年4月22日09:00（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称： 常州市武进区市政公用事业管理处

地    址：常州市武进区湖塘广电西路178号

联系方式：0519-86596805

2.采购代理机构信息

名    称：江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司

地    址：常州市武进区湖塘镇夏城中路29号华东机电城8#楼10楼

联系方式：0519-89980195

3.项目联系方式

项目联系人：陆工

电      话：0519-89980195

4、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163

- 八、其他

1、根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

- 第二章   投标人须知

第一节 投标人须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：☑服务 £货物 £工程 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：£是 否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目£适用☑不适用。 £本项目为单一产品采购项目。 £本项目为非单一产品采购项目，核心产品为： 。 |
| 4 | 现场考察 | ☑不组织 £组织（考察时间：__年_月_日_时_分，考察地点：____________。） |
| 5 | 开标前答疑会 | ☑不召开 £召开（召开时间：__年_月_日_时_分，召开地点：____________。） |
| 6 | 样品 | 投标样品递交： ☑不需要 £需要，具体要求如下： （1）样品递交要求：样品必须在_年_月_日_时_分前送至江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司，并至__室做好样品送达登记工作，联系人：__，电话：__，逾期将不予接收。 （2）中标（成交）单位样品留样封存，未中标（成交）单位样品自开标之日起三天内由投标人运回。 （3）样品不能出现制造厂或投标人的标志、标记。 （4）样品递交及退还必须出具投标人的授权委托书及被授权委托人身份证。 （5）样品制作及运输费用由投标人自行承担。 |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | £本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 ☑本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小、微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 8 | 标的所属行业 | 本项目属于 服务类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |

| 9 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 11 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2024年4月10日17时00分前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（3277837481@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。 |
| 12 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章投标邀请》。 （2）代理机构：江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司 联系电话：0519-89980195； 通讯地址：武进区华东机电城8号楼10楼 。 |
| 13 | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达, 江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司和采购人各一份，联系方式见《第一章 投标邀请》） |
| 14 | 代理费 | 收费对象： ☑采购人 □成交供应商 收费标准：/； 缴纳时间：/。 |

第二节 说明

一、 总则

- 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

代理机构质疑接收：

联系地址：常州市武进区湖塘镇夏城中路29号华东机电城8#楼10楼；

联系电话：0519-89980195；

29.5 以下情形的质疑不予受理：

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购政策：

33.1进口产品：

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.2政府采购节能产品、环境标志产品

33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.4支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.5正版软件

33.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

33.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

33.6信息安全产品

所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

33.7政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

33.8绿色采购政策

33.8.1绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

33.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

33.9中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.9.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.9.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.9.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.9.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

33.9.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

33.9.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 第三章  资格审查

- 第一节 资格审查程序

一、开标结束后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 资格承诺声明函 | 资格承诺声明函 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 供应商信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 5 | 政府采购供应商信用承诺 | 政府采购供应商信用承诺书 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 无 |  |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 无 |  |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 第一节 符合性审查程序

一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

- 第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理

（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 第三节 评标方法

一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同，则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 第四节 评标标准

一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同,则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 10 | 满足采购文件要求且最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/报价）×分值。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价 |
| 2 | 主观分 | 70 |  |  |
| 2.1 | 项目理解、认识 | 10 | 对本项目的理解和规划条件的认识全面、准确得10分；对本项目的理解和规划条件的认识相对全面、准确得6分；对本项目的理解和规划条件的认识不全面、准确得4分；不提供不得分。 |  |
| 2.2 | 核心议题 | 15 | 从相关政策背景、资源条件、发展目标、空间格局等方面出发，研究提炼本项目的核心议题，核心议题研究提炼准确得15分；核心议题研究提炼相对准确得10分；核心议题研究提炼不准确得6分；不提供不得分。 |  |
| 2.3 | 对比研究 | 5 | 结合案例分析，对标案例借鉴、并结合同空间类型进行深入对比研究，对比研究透彻得5分；对比研究相对透彻得3分；对比研究不透彻得1分；不提供不得分。 |  |
| 2.4 | 设计策略 | 15 | 深入理解场地现状，尊重现状，提出相应设计策略，设计策略可行得15分；设计策略相对可行的10分；设计策略不符合现状得6分；不提供不得分。 |  |
| 2.5 | 项目与区域周边环境关系 | 10 | 理解项目所在区位以及所在环境的特点，梳理本项目与区域周边环境的关系，理解透彻梳理清晰得10分；理解较透彻梳理清晰得6分；理解不透彻梳理不清晰得4分；不提供不得分。 |  |
| 2.6 | 质量保证措施 | 5 | 将采取的质量保证措施或质量保证体系完整、能够管理到项目的各个方面得5分；质量保证措施或质量保证体系较完整、能够管理到项目的部分方面得3分；质量保证措施或质量保证体系不完整得1分；不提供不得分。 |  |
| 2.7 | 项目进度安排 | 5 | 针对本项目制定的进度计划安排合理，满足项目后续推进要求得5分；进度计划安排比较合理，比较满足项目后续推进要求得3分；进度计划安排不合理，不能满足项目后续推进要求得1分；不提供不得分。 |  |
| 2.8 | 合理化建议 | 5 | 对本项目提出的保障策略及实施意见合理可靠，操作性强的得5分；对本项目提出的保障策略及实施意见比较合理，操作性较强的得3分；对本项目提出的保障策略及实施意见有一定的合理性和操作性的得1分；不提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 20 |  |  |
| 3.1 | 企业业绩 | 10 | 投标人自2019年4月1日起至开标之日截止承担过类似景观规划或景观设计项目，有一个得2分，本项最高得分为10分。 | 投标文件提供业绩合同原件扫描件加盖公章，时间以合同签订时间为准。 |
| 3.2 | 企业荣誉 | 6 | 自2019年4月1日起至开标之日截止，投标人承担的设计项目获得过市级（即地级市）及以上建设行政主管部门或市级（即地级市）及以上勘察设计协会、规划协会颁发的景观规划或景观设计奖项的，每项得2分，最高得6分。 | 1、投标文件中提供获奖证书或发文原件扫描件加盖公章，不提供不得分。 2、获奖时间以发文或发证时间为准，如发文与发证不一致的，以发文为准； 3、同一项目获多个奖项的，只计分一次，不重复得分。 |
| 3.3 | 项目组人员 | 4 | （1）项目负责人具有一级注册建筑师的得2分。 （2）拟投入本项目人员（除项目负责人外）：具有中级及以上职称的，每人得1分，最高得2分。 | 投标文件中提供相关证书原件扫描件加盖公章，不提供不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第五章   采购需求

一、项目名称

长沟河生态廊道（人民路以北先导段）景观规划方案项目

二、设计范围

项目位于江苏省常州市武进区。

启动区工作范围为长沟河（京杭运河至人民路）北部先导段（如图1红线区域所示），总面积约为31.9公顷。

乙方需结合整体空间景观提升要求给到现状优化的建议，重点区域还会给到相应的景观优化方案设计，以助整体空间意境的落地和实现。

具体范围包括：

先导段北区：

1、重点区——景观设计（总计约10.97公顷）：

设计范围包括京杭运河沿岸、大通河水闸站周边、徐湖渰公园二期河道东侧公共绿地等公共绿地。

上述区域提供景观方案设计。

2、非重点区——景观提升建议（总计约7.29公顷）：

设计范围包括绿地香颂花园及绿城玉兰广场等小区周边水岸绿地等区域。

上述启动区非重点区域提供景观提升建议，主要为已有设计或已建成的公共绿地。

先导段南区：

1、重点区——景观设计（总计约6.98公顷）：

设计范围包括长沟河聚湖路至人民路段河道西侧公共绿地。

上述区域提供景观方案设计。

2、支浜（管庄浜裴家浜）沿岸绿地景观方案设计（总计约6.66公顷）

（图1：确切范围以甲方提供的CAD范围图为准）

三、服务内容

乙方将工作内容分为三个任务，共25周的时间完成设计任务。工作内容及安排如下：

| 任务 | 阶段工作内容 |
| --- | --- |
| 任务一：启动区及支浜景观设计及水岸生境及湿地营造建议（9周） | 第一阶段：启动区重点区域、管庄浜裴家浜沿岸绿地的景观方案草案，非重点区域的景观提升建议及初步生境策略及湿地运作布局研究（4周） |
|  | 第二阶段：启动区重点区域、管庄浜裴家浜沿岸绿地的景观方案设计，非重点区域的景观提升建议及生境策略及湿地运作布局研究（4周） |
|  | 第三阶段：最终成果整合（1周） |
| 任务二：视觉系统VI、导视（标识）与城市家具全要素设计及宣传多媒体制作（9周） | 第一阶段：背景调研、品牌定位策划（2周） |
|  | 第二阶段：导视系统、城市家具方案设计（3周） |
|  | 第三阶段：宣传多媒体制作（3周） |
|  | 第四阶段：最终成果整合（1周） |
| 任务三：服务建筑设计（7周） | 第一阶段：服务建筑方案设计（6周） |
|  | 第二阶段：最终成果整合（1周） |

以上各阶段工作时间从签订正式设计合同、自取得启动金之日起计算（工作时间将不包括法定节假日、周六、日以及各阶段间甲方讨论回馈的时间）。

任务一：启动区及支浜景观设计及水岸生境及湿地营造建议（9周）

第一阶段：启动区重点区域、管庄浜裴家浜沿岸绿地的景观方案初稿，非重点区域的景观提升建议及初步生境策略及湿地运作布局研究（4周）

乙方与甲方商讨一致的确认目标和定位，对长沟河沿岸启动区及管庄浜裴家浜沿岸绿地景观方案进行进一步完善和深化。在景观总体方案深化同时，同步开始区域生物多样性及湿地布置的策略研究，作为方案阶段成果生态部分的重要支持。设计过程中，乙方将与甲方保持紧密的沟通，以确保设计的整体方向一致性和落地性。

此阶段成果内容包含如下部分：

初步生境策略及湿地运作布局研究：

- 启动区重点区域及支浜（管庄浜裴家浜）水岸微生境营造策略讨论

- 启动区重点区域重要湿地节点（主要为北侧的现状离线水塘湿地以及河口湿地，其他结合实际布置需要做增补，不超过4处）指认及初步布局

景观方案设计草案与提升建议：

- 设计概念生成

- 启动区景观方案平面示意

- 主要局部节点平面示意及设计意向参考

- 人/车动线初步建议

- 主要构筑物/水景等的参考意向

- 重要景观策略建议

- 其他非重点区域景观提升建议

此阶段完成时乙方主要设计人员将向甲方提出汇报。于汇报后乙方提供一式三（3）份图纸（A3尺寸）及磁盘/光盘一套。

以上成果提交予甲方后，需待甲方同意本阶段之工作及提供书面确认后，乙方开始下一阶段工作。

第二阶段：启动区重点区域、管庄浜裴家浜沿岸绿地的景观方案设计，非重点区域的景观提升建议及生境策略、湿地运作布局优化（4周）

在上一阶段提交成果的基础上，乙方将根据甲方反馈，进一步深化成果。甲乙方将以上阶段的递交成果作为后续设计阶段工作的共识基础。

此阶段成果内容包含如下部分：

生境策略及湿地运作布局优化：

- 启动区重点区域及支浜（管庄浜裴家浜）水岸微生境营造策略

- 启动区重点区域重要湿地节点（主要为北侧的现状离线水塘湿地以及河口湿地，其他结合实际布置需要做增补，不超过4处）运作及布局设计

景观方案设计与提升建议：

- 启动区景观方案设计平面图

- 场地竖向标高及重要空间断面示意

- 主要局部节点放大方案设计

- 人/车动线系统图

- 铺装和物料选择示意

- 景观家具和小品策略

- 主要构筑物/水景等的设计意向

- 夜景灯光策略

- 植栽布置策略

- 分区设计及意向说明

- 节点效果图（不超过 5张，A4图幅）

- 其他非重点区域景观提升建议

备注：

1 详细水景设计应由甲方聘请水景设计顾问提供

2 详细灯光设计应由甲方聘请灯光设计顾问提供

3详细桥梁设计应由甲方聘请专业结构设计顾问提供

此阶段完成时乙方主要设计人员将向甲方提出汇报。于汇报后乙方提供一式三（3）份图纸（A3尺寸）及磁盘/光盘一套。

以上成果提交予甲方后，需待甲方同意本阶段之工作及提供书面确认后，乙方开始下一阶段工作。

第三阶段：最终成果整合（1周）

对第二阶段向向甲方汇报并获书面形式反馈意见后，乙方将对各阶段成果作微调和整理及进行最终成果报告书制作。此阶段不再汇报。

最终成果：

- 乙方提供一式三（3）份文本（A3尺寸）。

- 在甲方结清相关阶段的服务费用后提交相关设计文档电子文件（报告书文件PDF/PPT格式）

- 多媒体成果文件

任务二：视觉系统VI、导视（标识）与城市家具全要素设计与宣传多媒体制作（9周）

第一阶段：背景调研、品牌定位策划（2周）

此项任务主要工作内容包含：

1.品牌策划

综合考虑调研结果，制定公园品牌形象计划。

- 品牌形象愿景与定位

- 同类项目案例分析

- 主题与功能策划

2.视觉识别系统导则

- 视觉识别系统思路框架

3.导视系统初步框架

- 牌示功能分类

- 牌示版面设计思路框架

4.景观家具初步框架

- 景观家具设计原则

- 景观家具设计思路框架

第二阶段：导视系统、城市家具方案设计（3周）

此项任务主要工作内容包含：

1.视觉识别系统导则

- 标志标准稿

- 标志墨稿

- 标志反白效果稿

- 标准色

2.导视系统方案设计

- 牌示版面方案设计

- 导览图样式（全景与区域）

- 牌示外观方案设计

- 空间模拟（针对不同类型的空间及功能需求，进行空间模拟示范，并提供效果图以供参考）

3.景观家具方案设计

- 景观家具功能分类（座椅、垃圾桶、特色景观灯等）

- 景观家具单体设计

第三阶段：宣传多媒体制作（3周）

景观方案设计阶段获甲方书面确认后，乙方将配合业主需求，完成时长不超过5分钟的宣传多媒体制作。成片还将包括不超过一分钟的展现空间场景的动画。

第四阶段：最终成果整合（1周）

对第三阶段向甲方汇报并获书面形式反馈意见后，乙方将对各阶段成果作微调和整理及进行最终成果报告书制作。此阶段不再汇报。

最终成果：

- 乙方提供一式三（3）份文本（A3尺寸）。

- 在甲方结清相关阶段的服务费用后提交相关设计文档电子文件（报告书文件PDF/PPT格式）

- 多媒体成果文件

任务三：服务建筑设计（7周）

总建筑面积不超过1000平方米的服务建筑设计，单个服务建筑面积不超过350平方米。

第一阶段：服务建筑方案设计（6周）

此项任务主要工作范围包括服务建筑的方案设计（总建筑面积不超过1000平方米，单个建筑面积不超过350平方米）。工作内容包含：

- 项目地块及现状分析

- 建筑设计概念

- 平面布局及功能配置

- 建筑设计说明及经济技术指标

- 建筑平面图

- 建筑立面图

- 建筑剖面图

- 建筑单体及其他反映设计概念的透视图（不超过3张）

- 表达特殊设计意图的图纸及辅助设计理念表达所必要的分析图

第二阶段：最终成果整合（1周）

对第一阶段向甲方汇报并获书面形式反馈意见后，乙方将对各阶段成果作微调和整理及进行最终成果报告书制作。此阶段不再汇报。

最终成果：

- 乙方提供一式三（3）份文本（A3尺寸）。

- 在甲方结清相关阶段的服务费用后提交相关设计文档电子文件（报告书文件PDF/PPT格式）

- 多媒体成果文件

备注：

在每个阶段结束时，乙方以PPT或汇报文本等形式完成阶段性成果，并且通过汇报和会议方式与甲方进行讨论和商议。甲方须对乙方的工作成果进行审阅并指示一个明确的修改方向，甲方的书面成果确认与下一阶段深化意见将作为乙方后续工作开展的前提条件。各阶段工作确认不以通过政府汇报为前提，乙方将在收到本阶段工作款项后，提交阶段性PDF电子文件成果。

四、报价方式:

本项目报价为固定总价，总价应包括采购文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、方案的专家论证评审费、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

报价货币为人民币，评审时以人民币为准。

五、其他要求:

1、知识产权：采购人在使用成果任何部分时不受任何关于侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的指控（采购人是免责的）。如果任何第三方提出因中标人原因导致的侵权指控，中标人承担一切与之有关的责任。

2、在项目实施或服务过程中因中标人原因发生的人员事故等一切责任均由中标人负责，采购人不承担任何法律及经济责任。

- 第六章   合同文本

项目名称： 长沟河生态廊道（人民路以北先导段）景观规划方案项目

委托方（甲方）：常州市武进区市政公用事业管理处

受托方（乙方）：

合同编号：

签订地点：

签订时间：



项目名称：长沟河生态廊道（人民路以北先导段）景观规划方案项目

合同编号：

签订地点：常州市武进区

签订日期：2024年   月   日

甲方（采购人）：

乙方（设计人）：

代理公司：

甲方委托乙方承担长沟河生态廊道（人民路以北先导段）景观规划方案项目，并支付相关设计费用，工程地点为常州市武进区，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条  本合同签订依据

1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国城乡规划法》《城市规划编制办法》《建设工程勘察设计管理条例》及其它相关法律、法规；

1.2 国家、省以及地方有关法规、规章及技术规范、标准及其它规定；

1.3 规划项目批准文件。

第二条  组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（）采购文件；

（）投标文件；

（）中标通知书；

（）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（）甲、乙双方商定的其他文件等。

第三条  本合同项目名称、规模、性质及编制内容

3.1 项目名称：

3.2 编制范围及具体内容

3.2.1服务范围：

项目位于常州市武进区。

启动区工作范围为长沟河（京杭运河至人民路）北部先导段（如图1红线区域所示），总面积约为31.9公顷。

乙方需结合整体空间景观提升要求给到现状优化的建议，重点区域还会给到相应的景观优化方案设计，以助整体空间意境的落地和实现。

具体范围包括：

先导段北区：

1、重点区——景观设计（总计约10.97公顷）：

设计范围包括京杭运河沿岸、大通河水闸站周边、徐湖渰公园二期河道东侧公共绿地等公共绿地。

上述区域提供景观方案设计。

2、非重点区——景观提升建议（总计约7.29公顷）：

设计范围包括绿地香颂花园及绿城玉兰广场等小区周边水岸绿地等区域。

上述启动区非重点区域提供景观提升建议，主要为已有设计或已建成的公共绿地。

先导段南区：

1、重点区——景观设计（总计约6.98公顷）：

设计范围包括长沟河聚湖路至人民路段河道西侧公共绿地。

上述区域提供景观方案设计。

2、支浜（管庄浜裴家浜）沿岸绿地景观方案设计（总计约6.66公顷）

(图1：确切范围以甲方提供的CAD范围图为准)

3.2.2 具体内容要求：详见设计任务书。

第四条  编制依据

4.1 甲方提交的基础文件、资料。

4.2 规划和设计编制标准要求和技术规范。

第五条  甲方向乙方提交的文件及资料

与本项目有关的法定规划和专项规划设计的文本成果资料。

第六条  乙方向甲方交付的设计成果文件

详见设计任务书。

第七条  实施期限

根据本项目具体情况，本次工作内容分为三个任务共25周，以本合同生效时间为开始时间。

具体工作内容如下：

| 任务 | 阶段工作内容 |
| --- | --- |
| 任务一：启动区及支浜景观设计及水岸生境及湿地营造建议（9周） | 第一阶段：启动区重点区域、管庄浜裴家浜沿岸绿地的景观方案草案，非重点区域的景观提升建议及初步生境策略及湿地运作布局研究（4周） |
|  | 第二阶段：启动区重点区域、管庄浜裴家浜沿岸绿地的景观方案设计，非重点区域的景观提升建议及生境策略及湿地运作布局研究（4周） |
|  | 第三阶段：最终成果整合（1周） |
| 任务二：视觉系统VI、导视（标识）与城市家具全要素设计及宣传多媒体制作（9周） | 第一阶段：背景调研、品牌定位策划（2周） |
|  | 第二阶段：导视系统、城市家具方案设计（3周） |
|  | 第三阶段：宣传多媒体制作（3周） |
|  | 第四阶段：最终成果整合（1周） |
| 任务三：服务建筑设计（7周） | 第一阶段：服务建筑方案设计（6周） |
|  | 第二阶段：最终成果整合（1周） |

完成日期以乙方向甲方提交符合本合同（包括附件）各项规定要求的工程设计范围内的（另行约定的除外）全部成果文件的日期为准。

如遇不可抗力因素导致工期延滞，实际完成设计时间由甲、乙双方另行协商约定。

第八条  验收评价方法

本项目采用评审方式验收，标准如下：

8.1  乙方采用的主要技术标准应符合国家现行规范、规程和当地现行的规划、设计等技术规范和要求。

8.2  最终成果需经甲方认可并审查通过，或未经甲方书面确认但已实际投入使用的。

8.3  验收合格后甲方应积极配合出具项目验收证明。乙方提交成果后甲方应在10个工作日内反馈书面修改意见，甲方逾期未提出书面意见，或甲方直接通知乙方开始下阶段服务工作的，或直接使用乙方设计的，视为甲方已经确认乙方上一阶段服务成果。

第九条  合同金额及支付方式

9.1 本项目为固定总价，总价应包括采购文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、方案的专家论证评审费、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

9.2本合同所涉项目费用为乙方向甲方提供设计服务产生的费用，包括组织评审会议产生的相关费用、差旅费、文件编制、材料打印装订等乙方完成本合同约定服务内容相关的所有费用。

本项目费用合计为人民币￥          元，（大写）：人民币         万元整。其中，不含税金额_          _元，增值税金额_           _元，增值税税率6%。

9.3 乙方应当在收取服务费用前，开具对应金额发票给甲方，项目费用采用银行转账分期支付方式，由甲方按照下列约定的付款进度和付款安排支付给乙方。具体支付时间和方式如下：

任务一：启动区及支浜景观设计及水岸生境及湿地营造建议

| 付 款 阶 段 | 支付比例 | 支付金额 （万元） |
| --- | --- | --- |
| 第一次付款：签订合同后20天内 | 30% |  |
| 第二次付款：完成第一阶段成果并进行阶段汇报，经甲方书面认可后20天内 | 35% |  |
| 第三次付款：完成第二阶段成果并进行阶段汇报，经甲方书面认可后20天内 | 30% |  |
| 第四次付款：最终成果提交，经甲方书面认可后20天内 | 5% |  |
| 合计（万元） | 100% |  |

任务二：视觉系统VI、导视（标识）与城市家具全要素设计及宣传多媒体制作

| 付 款 阶 段 | 支付比例 | 支付金额 （万元） |
| --- | --- | --- |
| 第一次付款：签订合同后20天内 | 30% |  |
| 第二次付款：完成第一阶段成果并进行阶段汇报，经甲方书面认可后20天内 | 30% |  |
| 第三次付款：完成第二阶段成果并进行阶段汇报，经甲方书面认可后20天内 | 20% |  |
| 第四次付款：第三阶段成果提交，经甲方书面认可后20天内 | 15% |  |
| 第五次付款：最终成果提交，经甲方书面认可后20天内 | 5% |  |
| 合计（万元） | 100% |  |

任务三：服务建筑设计

| 付 款 阶 段 | 支付比例 | 支付金额 （万元） |
| --- | --- | --- |
| 第一次付款：签订合同后20天内 | 30% |  |
| 第二次付款：完成第一阶段成果并进行阶段汇报，经甲方书面认可后20天内 | 65% |  |
| 第三次付款：竣工验收后1个月内 | 5% |  |
| 合计（万元） | 100% |  |

乙方开户银行名称、地址和账号如下：

开户名称：

开户银行：

账号：

地址电话：

9.3设计过程中如遇设计规模或内容调整，超出本合同约定范围的，则项目服务费用和时间做相应调整，具体由双方协商确定。

第十条  双方权利和义务

10.1  甲方权利和义务

10.1.1  甲方委托设计编制任务时，必须向乙方明确设计编制的内容、技术深度要求和阶段划分，按本合同约定向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、准确性和时效性负责；

10.1.2  甲方应按本合同第九条之约定按时支付项目服务费用；

10.1.3  甲方应对乙方设计成果及时审核并做出判断、必要时积极将乙方的设计成果与相关政府主管部门沟通，并将意见综合后以书面形式传达乙方。因甲方自身原因延误沟通或反馈，乙方工作时间相应延长，并不承担相应的违约责任。

10.1.4  甲方指定代表人负责与乙方联络，传达甲方意见、乙方疑问及设计成果确认的相关信息。甲方联络人超越合同授权范围发出指示，未经甲方书面确认，该越权指示所作的任何行为对甲乙双方不具约束力。本合同甲方指定代表人：               ，电话：              ，电子邮箱：              。

10.1.5  甲方听取项目阶段性和最终成果汇报，并接收相应成果文件。

10.1.6  相关合同组成文件及补充协议中甲方应负的其他责任。

10.2  乙方权利和义务

10.2.1  乙方应组成固定的设计团队，同时明确相对固定的专业负责人；乙方应确保设计人员名单的准确性和稳定性，并将设计人员名单向甲方报备；

10.2.2  乙方按本合同约定向甲方交付成果，成果应符合国家及地方有关城乡规划技术规范和技术标准和合同约定的设计编制内容和技术深度要求；

10.2.3  最终向甲方提交的设计编制成果的内容和质量，由乙方全权向甲方负责，并由乙方全权负责对设计编制成果出现的遗漏或错误进行修改、补充；

10.2.4  乙方在项目过程中应派主创人员参加甲方组织的关于该项目的相关讨论、论证、评审、验收等会议活动，乙方必须做好汇报、收集意见、听取相关会议的意见和建议等工作；

10.2.5  乙方指定代表人负责与甲方联系并汇报设计进展及成果，并征求甲方意见及接受甲方文件。本合同乙方指定代表人：             ，联系电话：             ，电子邮箱：             。

10.2.6  乙方须对甲方提供的资料及本项目设计成果承担保密责任，不得将甲方提供的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本项目外的项目，如发生上述情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任；乙方对甲方提供的资料或数据有异议、或需要补充提交时，应及时用书面形式通知甲方，甲方应及时予以校对并提供补充；

10.2.7  乙方提交的设计编制成果待甲方付清全部设计费后的知识产权归甲方所有，未经甲方同意，乙方不得向第三方泄露、转让该设计编制成果或用于本合同外的项目，但乙方拥有正常宣传业绩的权利，可使用该项目名称及相应图片（经过甲方同意）用作业绩宣传；

10.2.8  乙方承诺，乙方对本合同项下提供的成果及结论性文件均为乙方独立调研、规划、设计、撰写，具备全部知识产权，其成果不会侵犯、导致或引起侵犯任何第三方的知识产权及其他合法权益。乙方违反本款规定而导致甲方被第三方追究法律责任，或导致甲方运用本合同项目成果受到不利影响的，乙方应承担全部责任并赔偿由此给甲方造成的全部损失，损失包括甲方为解决纠纷而支出的差旅费、律师费、咨询费、鉴定费。

10.2.9  乙方承诺不超过10次前往项目地块所在地或甲方指定的会议地点进行现场调查、讨论、汇报，交通费和住宿费等由乙方负责（差旅不超过10次，线上汇报不超过5次）。

10.2.10  相关合同组成文件及补充协议中乙方应负的其他责任。

第十一条  违约责任

11.1  甲方未按本合同之规定及时提交有关资料及文件的，乙方有权将交付编制文件的时间相应顺延，并不承担违约责任；

11.2  合同生效后，甲方有权通知终止合同，如遇甲方要求终止、解除合同或项目停建缓建时，乙方向甲方提供已完成的工作成果并经甲方书面确认20日后，甲方应根据甲方书面确认的工作成果对应的实际工作量按比例支付设计费；

11.3  由于乙方自身原因延误完成阶段性工作或延误合同规定的设计文件交付时间的，每延误一天，应承担该阶段合同金额万分之三的逾期违约金，甲方有权在下一阶段服务费用中直接扣除该违约金。如逾期交付超过30天的，甲方有权终止设计业务，并不承担违约责任。

11.4  甲方接到书面付款文件后20天内完成该阶段合同金额支付工作。如甲方逾期付款，每逾期一天，应向乙方承担该阶段合同金额万分之三的逾期违约金，如逾期支付超过30天的，乙方有权暂停设计业务，直至甲方支付款项为止。

11.5  乙方团队人员不得擅自、任意更换，确需更换人员需得到甲方书面确认，未经同意擅自更换团队人员超过3名及以上的，甲方有权立即解除合同。但因乙方人员发生长期病假、产假、离职、丧失劳动能力等非乙方可控制因素导致的更换的除外。

11.6  无论本合同是否有相反约定，合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给其他方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括诉讼费（仲裁费）、律师费、公证费、保全费等相关费用。但是违约金及损失赔偿金额总额以甲方已向乙方在本合同下已支付的服务费为限，在任何情况下累计赔偿金额不超过本合同约定的服务费总额。即使本合同中有任何与此相反的规定，在任何情况下，一方都不应对另一方的利润或收入的减少、使用权的丧失、替代物品的支出、资本的损失或者其它类似损失或损害，或者任何间接的损失或损害承担责任。

第十二条  不可抗力

12.1如果发生签约时不能预见的事故，而甲、乙双方又不能避免或克服其影响，该事故即构成不可抗力。这些事故包括但不限于自然灾害（如地震、失火、洪水、恶劣天气造成超过正常设计标准的风暴等）和战争；

12.2在履行本合同期间，由于各方面都无法控制的不可抗力因素而造成本合同无法履行或延迟履行，不应视为违约；各方均不承担违约责任，但是如果乙方已经实际开展工作或完成相应的设计任务，甲方应当根据与乙方确认的实际完成工作量对应的设计费用予以结算；如甲方按合同约定已支付的设计费超出了前述实际应结算费用的，则乙方应当在甲乙双方确认结算金额后20日内将超出部分费用返还甲方；

12.3 当不可抗力发生后，受损方应以最快的方式通知对方，并提供有效的书面证明，而且在所有情况下，均应积极采取措施，以消除或减少不可抗力所造成的损失。

第十三条  其它条款

13.1  合同暂停

13.1.1 若经甲方要求暂停、但不终止合同时，甲、乙双方协商确定工作量，甲方须按照确定的工作量以及确定的服务费用向乙方支付已经完成的项目服务费用。

13.1.2 暂停时间不超过12个月的，甲方要求复工时，双方重新协商工作时间及付款日期，其它条款按合同继续执行。

13.1.3 暂停时间超过12个月后，甲方要求复工时，乙方有权拒绝复工，且原合同视为终止；若乙方同意复工，则甲、乙双方需重新协商并书面确定工作量及项目服务费用。

13.2  合同解除

13.2.1 任何一方根据法定或约定的理由要求解除本合同的，须提前十天通过书面通知对方。

13.2.2 合同解除的，违约方仍应按照本合同约定向守约方承担相应的违约责任。

13.3  可分割性

若本合同条款中有被认定不合法的，该条款视为可分割，本合同将被理解为不包含此项条款，其它合法的条款则继续有效。

第十四条  争议解决方式

本合同在履行期间，甲、乙双方如发生争议，应及时协商解决，协商不成的，任何一方均有权向 甲方 所在地人民法院提起诉讼。

第十五条  合同生效及其他

15.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效，合同签署日期以甲方签注的日期为准。

15.2 甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务，另行商议签订协议并支付费用。

15.3 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

15.4本合同自甲乙双方签章后生效，合同有效期为2年。服务期结束后甲方仍需乙方继续提供服务的，双方就后续工作内容另行签订补充协议。

15.5本合同壹式捌份，甲方肆份，乙方肆份。

15.6未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

（以下无正文）

（本页为合同签署页）

| 甲方 | 法定代表人或授权代表（签字）： 经办人： 单位名称：（盖章） 邮寄地址： 邮政编码： 联系电话： 电子邮箱： 日期：2024年 月 日 |
| --- | --- |
| 乙方 | 法定代表人或授权代表（签字）： 经办人： 单位名称：（盖章） 邮寄地址： 邮政编码： 联系电话： 电子邮箱： - 开户银行： 银行账号： 日期：2024年 月 日 |

采购代理机构(盖业务备案章):

代理人：

附件1：设计任务书

设计任务书

一、设计范围

项目位于江苏省常州市武进区。

启动区工作范围为长沟河（京杭运河至人民路）北部先导段（如图1红线区域所示），总面积约为31.9公顷。

乙方需结合整体空间景观提升要求给到现状优化的建议，重点区域还会给到相应的景观优化方案设计，以助整体空间意境的落地和实现。

具体范围包括：

先导段北区：

1、重点区——景观设计（总计约10.97公顷）：

设计范围包括京杭运河沿岸、大通河水闸站周边、徐湖渰公园二期河道东侧公共绿地等公共绿地。

上述区域提供景观方案设计。

2、非重点区——景观提升建议（总计约7.29公顷）：

设计范围包括绿地香颂花园及绿城玉兰广场等小区周边水岸绿地等区域。

上述启动区非重点区域提供景观提升建议，主要为已有设计或已建成的公共绿地。

先导段南区：

1、重点区——景观设计（总计约6.98公顷）：

设计范围包括长沟河聚湖路至人民路段河道西侧公共绿地。

上述区域提供景观方案设计。

2、支浜（管庄浜裴家浜）沿岸绿地景观方案设计（总计约6.66公顷）

s

（图1：确切范围以甲方提供的CAD范围图为准）

二、服务内容

乙方将工作内容分为三个任务，共25周的时间完成设计任务。工作内容及安排如下：

| 任务 | 阶段工作内容 |
| --- | --- |
| 任务一：启动区及支浜景观设计及水岸生境及湿地营造建议（9周） | 第一阶段：启动区重点区域、管庄浜裴家浜沿岸绿地的景观方案草案，非重点区域的景观提升建议及初步生境策略及湿地运作布局研究（4周） |
|  | 第二阶段：启动区重点区域、管庄浜裴家浜沿岸绿地的景观方案设计，非重点区域的景观提升建议及生境策略及湿地运作布局研究（4周） |
|  | 第三阶段：最终成果整合（1周） |
| 任务二：视觉系统VI、导视（标识）与城市家具全要素设计及宣传多媒体制作（9周） | 第一阶段：背景调研、品牌定位策划（2周） |
|  | 第二阶段：导视系统、城市家具方案设计（3周） |
|  | 第三阶段：宣传多媒体制作（3周） |
|  | 第四阶段：最终成果整合（1周） |
| 任务三：服务建筑设计（7周） | 第一阶段：服务建筑方案设计（6周） |
|  | 第二阶段：最终成果整合（1周） |

以上各阶段工作时间从签订正式设计合同、自取得启动金之日起计算（工作时间将不包括法定节假日、周六、日以及各阶段间甲方讨论回馈的时间）。

任务一：启动区及支浜景观设计及水岸生境及湿地营造建议（9周）

第一阶段：启动区重点区域、管庄浜裴家浜沿岸绿地的景观方案初稿，非重点区域的景观提升建议及初步生境策略及湿地运作布局研究（4周）

乙方与甲方商讨一致的确认目标和定位，对长沟河沿岸启动区及管庄浜裴家浜沿岸绿地景观方案进行进一步完善和深化。在景观总体方案深化同时，同步开始区域生物多样性及湿地布置的策略研究，作为方案阶段成果生态部分的重要支持。设计过程中，乙方将与甲方保持紧密的沟通，以确保设计的整体方向一致性和落地性。

此阶段成果内容包含如下部分：

初步生境策略及湿地运作布局研究：

- 启动区重点区域及支浜（管庄浜裴家浜）水岸微生境营造策略讨论

- 启动区重点区域重要湿地节点（主要为北侧的现状离线水塘湿地以及河口湿地，其他结合实际布置需要做增补，不超过4处）指认及初步布局

景观方案设计草案与提升建议：

- 设计概念生成

- 启动区景观方案平面示意

- 主要局部节点平面示意及设计意向参考

- 人/车动线初步建议

- 主要构筑物/水景等的参考意向

- 重要景观策略建议

- 其他非重点区域景观提升建议

此阶段完成时乙方主要设计人员将向甲方提出汇报。于汇报后乙方提供一式三（3）份图纸（A3尺寸）及磁盘/光盘一套。

以上成果提交予甲方后，需待甲方同意本阶段之工作及提供书面确认后，乙方开始下一阶段工作。

第二阶段：启动区重点区域、管庄浜裴家浜沿岸绿地的景观方案设计，非重点区域的景观提升建议及生境策略、湿地运作布局优化（4周）

在上一阶段提交成果的基础上，乙方将根据甲方反馈，进一步深化成果。甲乙方将以上阶段的递交成果作为后续设计阶段工作的共识基础。

此阶段成果内容包含如下部分：

生境策略及湿地运作布局优化：

- 启动区重点区域及支浜（管庄浜裴家浜）水岸微生境营造策略

- 启动区重点区域重要湿地节点（主要为北侧的现状离线水塘湿地以及河口湿地，其他结合实际布置需要做增补，不超过4处）运作及布局设计

景观方案设计与提升建议：

- 启动区景观方案设计平面图

- 场地竖向标高及重要空间断面示意

- 主要局部节点放大方案设计

- 人/车动线系统图

- 铺装和物料选择示意

- 景观家具和小品策略

- 主要构筑物/水景等的设计意向

- 夜景灯光策略

- 植栽布置策略

- 分区设计及意向说明

- 节点效果图（不超过 5张，A4图幅）

- 其他非重点区域景观提升建议

备注：

1 详细水景设计应由甲方聘请水景设计顾问提供

2 详细灯光设计应由甲方聘请灯光设计顾问提供

3详细桥梁设计应由甲方聘请专业结构设计顾问提供

此阶段完成时乙方主要设计人员将向甲方提出汇报。于汇报后乙方提供一式三（3）份图纸（A3尺寸）及磁盘/光盘一套。

以上成果提交予甲方后，需待甲方同意本阶段之工作及提供书面确认后，乙方开始下一阶段工作。

第三阶段：最终成果整合（1周）

对第二阶段向向甲方汇报并获书面形式反馈意见后，乙方将对各阶段成果作微调和整理及进行最终成果报告书制作。此阶段不再汇报。

最终成果：

- 乙方提供一式三（3）份文本（A3尺寸）。

- 在甲方结清相关阶段的服务费用后提交相关设计文档电子文件（报告书文件PDF/PPT格式）

- 多媒体成果文件

任务二：视觉系统VI、导视（标识）与城市家具全要素设计与宣传多媒体制作（9周）

第一阶段：背景调研、品牌定位策划（2周）

此项任务主要工作内容包含：

1.品牌策划

综合考虑调研结果，制定公园品牌形象计划。

- 品牌形象愿景与定位

- 同类项目案例分析

- 主题与功能策划

2.视觉识别系统导则

- 视觉识别系统思路框架

3.导视系统初步框架

- 牌示功能分类

- 牌示版面设计思路框架

4.景观家具初步框架

- 景观家具设计原则

- 景观家具设计思路框架

第二阶段：导视系统、城市家具方案设计（3周）

此项任务主要工作内容包含：

1.视觉识别系统导则

- 标志标准稿

- 标志墨稿

- 标志反白效果稿

- 标准色

2.导视系统方案设计

- 牌示版面方案设计

- 导览图样式（全景与区域）

- 牌示外观方案设计

- 空间模拟（针对不同类型的空间及功能需求，进行空间模拟示范，并提供效果图以供参考）

3.景观家具方案设计

- 景观家具功能分类（座椅、垃圾桶、特色景观灯等）

- 景观家具单体设计

第三阶段：宣传多媒体制作（3周）

景观方案设计阶段获甲方书面确认后，乙方将配合业主需求，完成时长不超过5分钟的宣传多媒体制作。成片还将包括不超过一分钟的展现空间场景的动画。

第四阶段：最终成果整合（1周）

对第三阶段向甲方汇报并获书面形式反馈意见后，乙方将对各阶段成果作微调和整理及进行最终成果报告书制作。此阶段不再汇报。

最终成果：

- 乙方提供一式三（3）份文本（A3尺寸）。

- 在甲方结清相关阶段的服务费用后提交相关设计文档电子文件（报告书文件PDF/PPT格式）

- 多媒体成果文件

任务三：服务建筑设计（7周）

总建筑面积不超过1000平方米的服务建筑设计，单个服务建筑面积不超过350平方米。

第一阶段：服务建筑方案设计（6周）

此项任务主要工作范围包括服务建筑的方案设计（总建筑面积不超过1000平方米，单个建筑面积不超过350平方米）。工作内容包含：

- 项目地块及现状分析

- 建筑设计概念

- 平面布局及功能配置

- 建筑设计说明及经济技术指标

- 建筑平面图

- 建筑立面图

- 建筑剖面图

- 建筑单体及其他反映设计概念的透视图（不超过3张）

- 表达特殊设计意图的图纸及辅助设计理念表达所必要的分析图

第二阶段：最终成果整合（1周）

对第一阶段向甲方汇报并获书面形式反馈意见后，乙方将对各阶段成果作微调和整理及进行最终成果报告书制作。此阶段不再汇报。

最终成果：

- 乙方提供一式三（3）份文本（A3尺寸）。

- 在甲方结清相关阶段的服务费用后提交相关设计文档电子文件（报告书文件PDF/PPT格式）

- 多媒体成果文件

备注：

在每个阶段结束时，乙方以PPT或汇报文本等形式完成阶段性成果，并且通过汇报和会议方式与甲方进行讨论和商议。甲方须对乙方的工作成果进行审阅并指示一个明确的修改方向，甲方的书面成果确认与下一阶段深化意见将作为乙方后续工作开展的前提条件。各阶段工作确认不以通过政府汇报为前提，乙方将在收到本阶段工作款项后，提交阶段性PDF电子文件成果。

附件2：项目团队组成人员一览表

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、投标文件封面

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

二、开标一览表（实质性格式）

（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

三、报价明细表（实质性格式）

项目编号：___________                             报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 启动区及支浜景观设计及水岸生境及湿地营造 | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 视觉系统VI、导视（标识）与城市家具全要素设计及宣传多媒体制作 | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 服务建筑设计 | 1 | 项 |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、本表行数可以按照项目分项情况增加。

3、上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

四、中小企业声明函（实质性格式）

注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加 常州市武进区市政公用事业管理处 （采购单位名称）的 长沟河生态廊道 （人民路以北先导段）景观规划方案项目（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、 长沟河生态廊道 （人民路以北先导段）景观规划方案项目 （标的名称），属于 其他未列明行业 （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

- 六、项目实施方案

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 投标人认为需要添加的内容

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 八、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。代理人作出任何我单位放弃权利或承担义务的意思表示，应加盖我单位有效印章方对我单位具有约束力，我单位均予以承认。

代理人无转委托权。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

- 九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位 ：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

- 十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

- 十一、联合体协议（实质性格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 十二、投标函（实质性格式）

致：

根据贵方的JSZC-            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物、服务或工程。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：________年____月____日

- 十三、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 招标文件技术参数 | 投标文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

- 请按上表格式，依照采购文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据采购文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；采购文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如投标人提供的货物或服务或工程与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

- 十四、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、招标文件要求提供或供应商认为应附的其他材料