招　标　文　件

项目名称：丁堰街道2024-2026年环卫保洁服务项目 （三年期）

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0157

常州市政府采购中心

2024年05月17日

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………01

- 投标人须知…………………………………06

- 合同文本……………………………………21

- 采购需求……………………………………26

- 评标方法与评标标准………………………40

- 投标文件格式………………………………47

第一章  投标邀请

受[常州市武进区丁堰街道办事处]的委托，常州市政府采购中心就[丁堰街道2024-2026年环卫保洁服务项目（三年期）]([JSZC-320400-JZCG-G2024-0157])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

丁堰街道2024-2026年环卫保洁服务项目 （三年期） 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年06月12日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0157

2.项目名称：丁堰街道2024-2026年环卫保洁服务项目（三年期）

3.预算金额：1623.000000万元（采购包1：1219.500000万元；采购包2：403.500000万元）

4.本项目设定最高限价，最高限价为1623.000000万元（采购包1：1219.500000万元；采购包2：403.500000万元）。

5.采购需求（简介）：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 常丰社区 丁堰社区 梅港社区 | 1219.50 | 1项 | 包含道路清扫保洁、环卫设施保洁、垃圾收集、垃圾运输、清除乱张贴、涂写、乱种植:偷倒建筑垃圾处置(含村乱堆乱放处置):村庄河道保洁、绿化保洁(含覆绿地块)、绿化养护(部分绿化)、公厕维护及管理等。 |
| 02 | 芳渚社区 | 403.50 | 1项 |  |

本项目共分2个采购包，投标人可对本次采购的单个采购包或全部采购包进行响应，在投标文件中注明所投采购包并响应该采购包全部内容。每个供应商仅限中标一个采购包。2个采购包同时评审，按采购包1、采购包2的顺序依次确定中标人，前一采购包确定为第一中标候选人的投标人不再列为后续采购包的中标候选人，由第二中标候选人递补。详细内容见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：服务期限为三年，合同一年一签，其中：前三个月为试用期，试用期满须经采购人考核，考核不合格，采购人有权解除合同。每年合同期满经采购人考核合格后续签下一年度合同。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业。

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年06月12日09点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：常州市武进区丁堰街道办事处

地址：常州市武进区延陵东路508号

联系人：刘先生

联系方式：0519-86025105

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：戴女士

电   话：0519-85588161

开标评审相关联系人：姚先生

电   话：0519-85588165

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 常州市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：丁堰街道2024-2026年环卫保洁服务项目                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据常州市政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：丁堰街道2024-2026年环卫保洁服务项目

1.2标的质量：根据《常州市城市长效综合管理考核标准》、《常州市城市环卫作业服务要求（2021版）》和投标文件所作的承诺开展清扫保洁工作。

1.3 标的数量（规模）：

| 包号 | 标的名称 | 服务范围 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 常丰社区 | 主干道路 | 总面积约26705㎡ |
|  |  | 村基 | 总面积约296256㎡ |
|  |  | 厕所 | 公厕6座 |
|  |  | 垃圾亭、桶清洗、清运 | 垃圾箱22座 |
|  |  | 河道、绿化保洁、小广告清理 | 河道41724㎡ 绿化10546㎡ |
|  |  | 复绿地块、收储地块 | 总面积约208924㎡ |
|  | 丁堰社区 | 主干道路 | 总面积约53320㎡ |
|  |  | 村基 | 总面积约263617㎡ |
|  |  | 厕所 | 公厕13座 |
|  |  | 垃圾亭、箱清洗、清运 | 垃圾亭25座 |
|  |  | 河道、绿化保洁、小广告清理 | 河道10150㎡ 绿化78192㎡ |
|  |  | 复绿地块、收储地块 | 总面积41864㎡ |
|  | 梅港社区 | 主干道路 | 总面积约55933㎡ |
|  |  | 村基 | 总面积约145783㎡ |
|  |  | 厕所 | 公厕5座 |
|  |  | 垃圾亭、箱清洗、清运 | 垃圾亭17座 |
|  |  | 河道、绿化保洁、小广告清理 | 河道16200㎡ 绿化14500㎡ |
| 02 | 芳渚社区 | 主干道路 | 总面积约57593㎡ |
|  |  | 村基 | 总面积约255000㎡ |
|  |  | 厕所 | 公厕9座 |
|  |  | 垃圾亭、箱清洗、清运 | 垃圾亭38座 |
|  |  | 河道、绿化保洁、小广告清理 | 村庄河道14442㎡ 村庄绿化11488㎡ |
|  |  | 复绿地块、收储地块 | 总面积约26640㎡ |

1.4 履行时间（期限）：服务期限为三年，合同一年一签，其中：前三个月为试用期，试用期满须经甲方考核，考核不合格，甲方有权解除合同。每年合同期满经采购人考核合格后续签下一年度合同。

1.5 履行地点：丁堰街道

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目不要求缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订（收到发票）后10个工作内支付合同价款的30%作为预付款（供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）；

8.1.2 尾款支付时间：按季支付，次季度第一个月15日前，中标人凭结算单位的考核表向采购人申报。由采购人向结算单位拨款后，由结算单位按时向中标人支付已完工（即上一季度）的作业服务款。

8.1.3.扣款方式：根据市、区两级长效管理考评成绩以及督查考核结果进行扣款后按实际支付服务费用。

8.1.4.结算方式及支付比例

| 包号 | 结算单位 | 付款比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 常丰社区 | 36% | 本项目由各结算单位根据考核结果进行扣款后按实际支付服务费用的付款比例自行结算支付合同款。 |
|  | 丁堰社区 | 39% |  |
|  | 梅港社区 | 25% |  |
| 02 | 芳渚社区 | 100% |  |

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

- 一、采购标的

1.项目名称：丁堰街道2024-2026年环卫保洁服务项目（三年期）

2.采购标的：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 常丰社区 丁堰社区 梅港社区 | 1219.50 | 1项 | 包含道路清扫保洁、环卫设施保洁、垃圾收集、垃圾运输、清除乱张贴、涂写、乱种植:偷倒建筑垃圾处置(含村乱堆乱放处置):村庄河道保洁、绿化保洁(含覆绿地块)、绿化养护(部分绿化)、公厕维护及管理等。 |
| 02 | 芳渚社区 | 403.50 | 1项 |  |

本项目共分2个采购包，投标人可对本次采购的单个采购包或全部采购包进行响应，在投标文件中注明所投采购包并响应该采购包全部内容。每个供应商仅限中标一个采购包。2个采购包同时评审，按采购包1、采购包2的顺序依次确定中标人，前一采购包确定为第一中标候选人的投标人不再列为后续采购包的中标候选人，由第二中标候选人递补。

3.预算金额：1623.000000万元（采购包1：1219.500000万元；采购包2：403.500000万元）

4.最高限价：1623.000000万元（采购包1：1219.500000万元；采购包2：403.500000万元）

5.采购需求（简介）：本项目是丁堰街道2024-2026年环卫保洁服务（三年期），包括包含道路清扫保洁、环卫设施保洁、垃圾收集、垃圾运输、清除乱张贴、涂写、乱种植：偷倒建筑垃圾处置(含村乱堆乱放处置)：村庄河道保洁、绿化保洁(含覆绿地块)、绿化养护(部分绿化)、公厕维护及管理等。

6.合同履行期限：服务期限为三年，合同一年一签，其中：前三个月为试用期，试用期满须经采购人考核，考核不合格，采购人有权解除合同。每年合同期满经采购人考核合格后续签下一年度合同。

7.是否接受联合体投标，对联合体的要求：不接受

8.是否接受分支机构参与响应：否

9.是否属于政府购买服务：是

10.是否接受进口产品投标：否

11. 是否专门面向中小企业预留采购份额：是

- 二、商务要求

1.付款时间：

（1）合同签订（收到发票）后10个工作内支付合同价款的30%作为预付款（供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）；

（2） 按季支付，次季度第一个月15日前，中标人凭结算单位的考核表向采购人申报。由采购人向结算单位拨款后，由结算单位按时向中标人支付已完工（即上一季度）的作业服务款。

2.扣款方式：根据市、区两级长效管理考评成绩以及督查考核结果进行扣款后按实际支付服务费用。

3.结算方式及支付比例

| 包号 | 结算单位 | 付款比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 常丰社区 | 36% | 本项目由各结算单位根据考核结果进行扣款后按实际支付服务费用的付款比例自行结算支付合同款。 |
|  | 丁堰社区 | 39% |  |
|  | 梅港社区 | 25% |  |
| 02 | 芳渚社区 | 100% |  |

- 三、技术要求

项目属性:服务类项目。

一、项目概况

本项目是丁堰街道2024-2026年环卫保洁服务（三年期），包括包含道路清扫保洁、环卫设施保洁、垃圾收集、垃圾运输、清除乱张贴、涂写、乱种植：偷

倒建筑垃圾处置(含村乱堆乱放处置)：村庄河道保洁、绿化保洁(含覆绿地块)、绿化养护(部分绿化)、公厕维护及管理等。

二、环卫作业服务要求

（一）整体要求

投标人应具有健全的日常清扫保洁、垃圾清运制度、管理制度、应急处理制度、自检自查制度。

（二）基本要求

1.道路保洁

1.1道路清扫保洁采用机械化清扫保洁和人工清扫保洁。

1.2道路清扫保洁作业时间、方式

| 道路 等级 | 道路 分类 | 具体作业时间 | 作业方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 十二小时保 洁的主、次 干道 | 早晨05：00-07：30 | 全面清扫 |
|  |  | 下午13：00－14：00 |  |
|  |  | 07：30－17：30 | 时段内巡回保洁 |
| 二、三级 | 八小时保 洁的主、次 干道 | 早晨6：00-8：00 | 全面清扫 |
|  |  | 下午13：00－14：00 |  |
|  |  | 08：00－17：00 | 时段内巡回保洁 |
| 说明：1、遇重大检查时作业方式按采购人的要求执行。 2、高温作业时间由采购人员另行通知。 3、巡回保洁时段内人员作业时不得离岗倾倒或拖运垃圾，否则视为脱岗。 4、机械化清扫保洁道路作业，要求每班次一清扫一保洁。 |  |  |  |

1.3道路的大扫必须在每日7：30前完成，大扫结束后实行不间断保洁作业。高温季节作业时间按采购人的通知执行。

1.4道路车行道、人行道废弃物、如果皮、纸屑、塑膜、烟蒂、痰迹等不得大于零废弃物控制指标,且路面无污水。

1.5全路段清扫无死角，垃圾无漏收；雨水窨井无阻塞；街巷交界处清扫保洁应各延伸3米。

1.6降雪天气，应及时组织铲雪作业。道路融雪后，路面煤渣、灰沙及其它废弃物应及时清扫干净。

2.垃圾收集清运

2.1垃圾桶要每天三次机械化清运，（早晨7：30分前，下午分别为13：30和17：00前）。清洗为上午九点前、下午三点前清洗结束并及时收集垃圾。

2.2垃圾桶收运要定人、定时、定段，不丢桶（点），收运完毕后做到清洗见本色、归位（隐蔽）整齐、定期喷洒药物及保养转向轮，保证垃圾桶（点）的环境清洁。

2.3果屑箱每日清掏二次清洗一次，早晨7：30前完成第一次清掏、清洗，18：00前完成第二次清掏、清洗，每次作业之后进行巡回清掏。随时保持果屑箱不满不冒、桶体清洗见本色，果屑箱周边的环境清洁，定期进行喷洒药物灭蝇1.8道路清扫保洁工在作业时应统一着具有反光标志的工作装。

2.4垃圾收集清运实行一日一清，时间为上午5：00－10：00、下午13：30分－16：00。临街垃圾收集上午必须在7：00前完成。

2.5垃圾清运车辆必须自觉遵守交通规则，做到安全生产。

2.6垃圾清运车辆要进行编号，经常清洗，做到车辆性能完好、干净整洁。

2.7垃圾清运点周围二米内必须打扫干净，无死角，无乱张贴。

2.8确保承包清扫保洁的道路、公共设施、环卫设施等稳定呈现干净整洁的面貌，收集的清扫垃圾送往附近指定的转运站或垃圾房，不得拒绝沿线居民向垃圾收集车辆内倾倒生活垃圾。

2.9机械化作业车辆整洁明亮、车辆各种配件齐全、使用功能齐备，车辆机扫装置做到保持完好，有效。

3.公厕

3.1专人管理，清洁卫生冲洗及时，每日保洁不得低于3次。

3.2无臭味、无蝇蛆、无尿垢，室内外无乱张贴、乱涂写。

3.3化粪池畅通、粪便不满溢，周边2m范围内无垃圾、粪便的等。

4.绿化带保洁

4.1绿化带内无成堆或零散成片垃圾等。

5.河道保洁

5.1水面无垃圾、漂浮物。

5.2两侧岸坡无垃圾、杂物堆放和乱种植。

6.文明作业

6.1清扫保洁工人上岗期间不得有闲聊、窜岗，休息时坐在马路边；机械化作业车辆滞留马路和加油加水超时等违反劳动纪律的情形。

6.2环卫作业人员必须穿有安全标志的工作服装上岗，无脱岗、到岗不到位和聚集聊天现象

6.3认真落实各项工作制度，无，服从工作安排，发现影响环境卫生的突发性问题及时汇报、积极解决。

7.维护管理

7.1随时对垃圾桶、果屑箱进行普查，发现损坏影响使用功能或影响观瞻，及时上报予以维修、更换或拆除。

7.2垃圾桶漆面完好，转向轮、桶盖无缺损。

7.3公厕水电设施、排污管道完好，内饰安全、美观，无明显损坏等。

7.4遇到问题，及时报修。

★8.本项目配置人员最低要求：(提供承诺函）

| 包号 | 标的名称 | 服务范围 | 配置人员人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 常丰社区 （26人） | 主干道路清扫 | 4 |
|  |  | 村基清扫 | 5 |
|  |  | 厕所看管冲洗 | 2 |
|  |  | 垃圾亭、桶清洗、清运 | 5 |
|  |  | 河道、绿化保洁、小广告清理 | 3 |
|  |  | 复绿地块、收储地块 | 6 |
|  |  | 项目经理 | 1 |
|  | 丁堰社区（28人） | 主干道路清扫 | 7 |
|  |  | 村基清扫 | 5 |
|  |  | 厕所看管冲洗 | 3 |
|  |  | 专人看管公厕 | 1 |
|  |  | 垃圾亭、箱清洗、清运 | 5 |
|  |  | 河道、绿化保洁、小广告清理 | 5 |
|  |  | 复绿地块、收储地块 | 2 |
|  | 梅港社区（18人） | 主干道路清扫 | 7 |
|  |  | 村基清扫 | 3 |
|  |  | 厕所看管冲洗 | 1 |
|  |  | 专人看管公厕 | 1 |
|  |  | 垃圾亭、箱清洗、清运 | 4 |
|  |  | 河道、绿化保洁、小广告清理 | 2 |
| 02 | 芳渚社区（23人） | 主干道路清扫 | 5 |
|  |  | 村基清扫 | 4 |
|  |  | 厕所看管冲洗 | 2 |
|  |  | 垃圾亭、箱清洗、清运 | 7 |
|  |  | 河道、绿化保洁、小广告清理 | 3 |
|  |  | 复绿地块、收储地块 | 1 |
|  |  | 项目经理 | 1 |

（三）服务方式：承包制

与中标人签订承包合同，中标人若发生违约行为或考评不合格，采购人有权终止合同的履行。

（四）服务期限：服务期限为三年，合同一年一签，其中：前三个月为试用期，试用期满须经采购人考核，考核不合格，采购人有权解除合同。每年合同期满经采购人考核合格后续签下一年度合同。

（五）服务质量标准及要求

根据《常州市城市长效综合管理考核标准》、《常州市城市环卫作业服务要求（2021版）》和投标文件所作的承诺开展清扫保洁工作。

三、作业服务量清单说明

（一）作业量清单

| 包号 | 标的名称 | 服务范围 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 常丰社区 | 主干道路 | 总面积约26705㎡ |
|  |  | 村基 | 总面积约296256㎡ |
|  |  | 厕所 | 公厕6座 |
|  |  | 垃圾亭、桶清洗、清运 | 垃圾箱22座 |
|  |  | 河道、绿化保洁、小广告清理 | 河道41724㎡ 绿化10546㎡ |
|  |  | 复绿地块、收储地块 | 总面积约208924㎡ |
|  | 丁堰社区 | 主干道路 | 总面积约53320㎡ |
|  |  | 村基 | 总面积约263617㎡ |
|  |  | 厕所 | 公厕13座 |
|  |  | 垃圾亭、箱清洗、清运 | 垃圾亭25座 |
|  |  | 河道、绿化保洁、小广告清理 | 河道10150㎡ 绿化78192㎡ |
|  |  | 复绿地块、收储地块 | 总面积41864㎡ |
|  | 梅港社区 | 主干道路 | 总面积约55933㎡ |
|  |  | 村基 | 总面积约145783㎡ |
|  |  | 厕所 | 公厕5座 |
|  |  | 垃圾亭、箱清洗、清运 | 垃圾亭17座 |
|  |  | 河道、绿化保洁、小广告清理 | 河道16200㎡ 绿化14500㎡ |
| 02 | 芳渚社区 | 主干道路 | 总面积约57593㎡ |
|  |  | 村基 | 总面积约255000㎡ |
|  |  | 厕所 | 公厕9座 |
|  |  | 垃圾亭、箱清洗、清运 | 垃圾亭38座 |
|  |  | 河道、绿化保洁、小广告清理 | 村庄河道14442㎡ 村庄绿化11488㎡ |
|  |  | 复绿地块、收储地块 | 总面积约26640㎡ |

（二）作业服务量说明

1.作业服务量清单及说明包括本说明、作业量总表及明细表、作业服务范围图。

2.本作业服务量清单中的作业服务范围包括：

A.道路清扫保洁作业服务、道路环卫机械化作业服务（具备机械化作业条件的道路）。

B.道路保洁垃圾的收集清运。

C.街巷交界处延伸道路的保洁。

D.果壳箱、垃圾桶、收集房、垃圾收集点的清洗保洁与垃圾清运(包括零星垃圾包)。

E.生活垃圾的收集清运。

F.零星建筑垃圾的收集运输。

G.绿化带保洁

H.公厕冲洗保洁

I.乱张贴、乱涂写（包括电线杆、公厕等公共区域）

J.河道保洁

K.部分绿化养护（村委绿化、青洋花苑西南、东南支路绿化）

3.合同期内中标人必须无条件地接受采购人的新增垃圾清运点的收集清运。其垃圾量与运距由采购人核定。合同期内采购人有权对垃圾收集清运目的地中转站进行调整，但中标人不得擅自改变垃圾收集清运目的地中转站。

4.合同期内因拆迁、施工等原因减少作业量的，需及时上报采购人的相关职能部门认可，不得自行停工，或改变作业时间与方式。如若不报或上报不及时，其减少作业量的时间由采购人确定。

5.因突发情况（如台风、雨雪、冰雹、霜或冻等天气或气候因素，或车辆、居民或行人等人为因素，或是其它因素，以及复合因素或不明原因的情况）导致的道路污染必须及时清除，不论这些因素是可预测或不可预测的，均已包含在投标报价中。除采购人要求外，不作调整。

6.合同期内，实施“门前三包”保洁的道路商业区域的保洁标准与道路保洁标准一致。对于不在道路保洁作业范围内的商业区域，中标人不得擅自接手作业，由中标人以书面形式报采购人同意后，以《作业派遣单》的形式下达任务后，中标人才能开始保洁作业。

7.合同期内，由于突发事件等原因造成的作业服务范围及工程量以外的增量工作，由采购人以《作业派遣单》的形式下达任务后，中标人按采购人要求完成任务后，纳入结算。

8.作业服务量清单所列面积不包含“街巷交界处清扫保洁应各延伸3米”的作业面积。作业服务量清单中的道路长度仅供参考，实际作业服务范围现场交接时加以明确。

9.风险因素的变化，除采购人要求外，投标总价不作调整。

10.投标报价不得以其他任何形式进行贴补，进行让利时只得对测算利润及管理费用进行让利其他不得让利。

11.中标人加强对作业人员的安全教育，每月至少进行一次安全教育。独立承担一切安全责任事故。

12.由于大气管控、恶劣天气、各类活动、节假日期间等因素导致的费用，均不包含在投标总价中，由中标人与采购人另行结算。

四、报价方式

1.本项目投标报价为固定总价，投标总价应包括招标文件所确定的招标范围相应服务的提供、员工工资、社会保险费、人身意外保险、公积金、加班费（包括全年法定假日、双休日及职工带薪年假加班费，不包括使用人特别要求所产生的加班费）、福利费、体检费、培训费（至少每季度一次）、制服费（服务人员必须统一配置工作服装）、其他人员费用支出、车辆资产折旧、车保险、保养及维修费、行政办公费、低值耗材费、固定资产折旧费、公共设施日常运行及维护、物价风险、政策性风险、合理利润、税费和规费等一切费用,采购人不再支付其他任何费用。如国家出台最低基本工资和最低社会保险缴纳基数标准等规定，投标人应保障服务人员的基本法定待遇，但采购人并不为此支付增加的有关费用。

★2.本项目每标段须配备8吨洗扫车一辆，所产生的车辆驾驶员、加油费、维修、保养等相关费用应包含在投标报价中，采购人不再另行支付。(提供承诺函）

3、保洁耗材费用包含在总费用中，由中标人自行承担。

五、环卫作业考核

采购人根据市、区两级长效管理考评成绩以及相关督查考核办法对供应商进行考核(甲方有权根据实际情况调整督查考核方案)。

附件一：

常州市城市环卫作业服务要求

(2021版)

1.1总体要求

投标人应具有较为完善的道路人工保洁、机械化作业、垃圾清运、公厕管理、内部管理、应急处置、自检自查等规章制度。如遇突发事件，采购人有权调用中标人的人员和车辆参与应急。

1.2人工作业基本要求

1.2.1本次招标人工作业包括道路保洁、公厕保洁、果壳箱/垃圾桶清运清洗和区域内生

活垃圾清运。作业范围详见各标段《作业服务量清单及说明》及相关附件。

1.2.2时间要求：

①“道路人工保洁日工作小时数”说明：18小时是指每天的5:00-23:00,16小时是指每天的5:00-21:00,14小时是指每天的5:00-19:00,12小时是指每天的5:00-17:00。主次干道每日保洁时间不得少于16小时，街巷路面每日保洁时间不得少于12小时。作业时间段内均必须安排人员进行不间断作业。作业时不得离岗倾倒垃圾。

②公厕开放及保洁作业时间说明：全市建成区范围内所有环卫公共厕所24小时开放，公共厕所保洁维护管理作业时间、方式按下表执行：

表11   环卫作业服务项目公厕管理要求列表

| 作业类型 | 公厕分类 | 作业方式 |
| --- | --- | --- |
| A | 专人管理 | 一人一保洁 |
| B | 巡回保洁 | 巡回保洁，≥三次 |
| 说明：1、巡回保洁作业安排由乙方书面向甲方报批 2、特殊情况下，由甲方指定作业时间和方式 3、消杀时间为每年5月至10月。 |  |  |

1.2.3道路保洁容貌要求：

①车行道、人行道及绿化带内废弃物，如果皮、纸屑、塑膜、烟蒂、痰迹等不得大于零废弃物控制指标，且路面无污水。

②全路段清扫无死角，垃圾无漏收；雨水窨井无阻塞；街巷交界处清扫保洁应各延伸3米。

③严禁手推车工人离岗倾倒垃圾。

④手推车必须套袋或装内胆以便向电瓶车转移，严禁垃圾倾倒在路面，造成二次污染。

⑤降雪天气，应根据甲方指令及时组织铲雪除冰作业。道路融雪后，路面煤渣、灰沙及其它废弃物应及时清扫干净。

⑥花岗岩花台每天清洗两次，并巡回保洁。

1.2.4果壳箱清运清洗要求：

①14小时以内(含)保洁道路的果壳箱每天两清运两清洗；14小时以上保洁道路的果壳箱每天三清运两清洗。

②果壳箱垃圾清运完成时间(按每日早中晚三次):7:00前、15:00前、21:00前；清洗完成时间：9:00前、15:00前，清洗结束应及时收集沿街垃圾。

1.2.5垃圾清运(含)要求：

①垃圾收集清运时间为5:00-19:00,全天杜绝垃圾清运点出现满溢。临街垃圾收集上午必须在7:00前完成。各区自有产权的垃圾房、垃圾亭、垃圾桶每天清洗一次。遇车辆故障等原因报由甲方临时调整。

②垃圾清运点周围2米内必须打扫干净，无死角，无乱张贴。

③垃圾清运车辆必须自觉遵守交通规则，做到安全生产。

④垃圾清运车辆应保持容貌整洁，车辆编号、每日清洗，做到车辆性能完好、干净整洁。

⑤电瓶收集车应确保收集的生活垃圾送往指定的转运站或垃圾房/亭，不得拒绝沿线居民向垃圾收集车辆内倾倒生活垃圾；直收直运车辆应确保收集的生活垃圾送住指定终端。

⑥每年5月1日至10月31日，应做好对垃圾收集点的蚊蝇等消杀工作。

⑦所有作业单位(特殊约定的除外)和个人严禁从事生活垃圾有偿清运服务。

⑧所有车辆严禁收运生活垃圾以外的任何废弃物。

1.2.6公厕保洁要求：

①公共厕所须保持清洁卫生无异味，即地面干燥，无积水、无杂乱脚印，无纸屑、烟头、痰迹和杂物，大便器内无积粪，小便器(糟)内不积存尿液，无尿垢、杂物，墙壁、顶棚、隔板完整清洁，无蛛网蚊蝇，无积尘、无乱张贴。

公厕保洁质量指标：

| 项目 | 水冲式公厕 |  | 旱厕 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 专人管理 | 巡回保洁 |  |
| 纸片(块) | 无 | ≤1 | ≤2 |
| 烟蒂(个) | 无 | ≤1 |  |
| 粪迹(处) | 无 | ≤1 | ≤2 |
| 痰迹(处) | 无 |  | ≤2 |
| 窗格积灰 | 无 | 无 | 微 |
| 蛛网 | 无 | 无 | 无 |
| 成蝇(只) | 无 | ≤1 | ≤5 |
| 蝇蛆(尾)* | 无 | 无 | 无 |
| 臭味强度(级) | 无 | ≤1 | ≤3 |

*指在厕室的大小便器内外、地面和贮粪池周围30～50cm以内用肉眼观察不到蝇蛆。

②公厕每个厕位都要放置便纸篓，收集的便纸按规定处理。按甲方要求投放专用樟脑球、檀香。

③公厕外环境(巡回保洁公厕3米、专人管理公厕5米)保持干净，公厕周边及绿地内不得种植蔬菜等，不得随意乱吊挂，不得堆放废品及杂物等。内部照明设施、冲水设备、洗手器具完好，无损坏或缺失，粪槽、便槽(斗)和管道无破损；内外墙面粉刷、墙地砖无破损或剥落；保持下水畅通，化粪池与出粪口盖板无破损；公厕标志牌完好醒目。

④增加安装照明插座或空调等电器设备必须向甲方申报，同意后方可安装，禁止使用电炉和不规范的电器设备，不准私自乱拉、乱接电源，不准超负荷用电。

⑤专人管理公厕人员的管理间应保持整洁，工具堆放有序。公厕免费开放，严禁利用公厕进行有偿服务。公厕用水、用电按核定量使用，保证市民正常使用。

⑥消杀期内，严格执行消杀作业要求。

⑦粪便清运要按作业服务量清单要求组织，并按指定场地倾倒，无满溢现象，工作完后，出粪口要打扫干净，盖板要盖好，严禁沿途滴、漏。

⑧人力清运从底部向上量50公分，汽车清运从上向下量30公分(梅雨季另定)。窖底做到定期清理，捞出杂物及时带走。

⑨粪便存放场地必须清洁卫生，车辆冲洗干净停放整齐。

1.2.7人员基本要求：

①道路清扫保洁工及垃圾清运工在作业时应统一着具有反光标志的工作服、帽。上岗期间不得有闲聊、窜岗、散坐现象。

②公厕保洁人员工作时应文明服务，礼貌待客，遵章守纪，上岗穿戴标识服，佩证上岗、配合检查考核人员正常检查。严禁作业时做与工作无关事务，无断岗、脱岗现象。

1.3机械化作业基本要求

1.3.1作业时间安排：

①城市道路环卫机械化作业应充分考虑道路交通状况，日间安排机械化洒水作业，夜间安排机械化冲洗作业，机械化清洗作业可根据实际情况和需要安排在日间或夜间进行。

②每日20:00开始组织冲洗作业，然后安排清洗作业(也可安排日间作业),至次日上午8:00前全部撤离作业路段；洒水季节组织车辆在8:00—17:00作业。非核心区域路段的各项作业和一级道路每日的第2次机械化清洗作业，在确保回避交通高峰的情况下，作业时间可根据需要自行组织。

③当气温≤5℃时，洒水作业应暂停，桥面、坡道的冲洗作业应暂停，清洗采用干扫(不喷水)作业方式；当气温≤2℃时，必须停止全部冲洗作业，同时道路清洗全部采用干扫(不喷水)作业方式。

1.3.2作业定额标准及作业频次详见作业量清单

1.3.3作业行驶要求：

①冲洗作业时控制车速为15公里/小时，冲洗压力≥300千帕，洒水量0.2～2.0升/平方米，喷水口喷水有力，不得出现断续喷水的现象；

②洒水作业时控制车速不超过20公里/小时，喷水口喷水有力，不得出现断续喷水的现象，洒水作业应覆盖道路的所有机动车道，不得漏洒，作业后路面无干燥路段和片区；

③清洗作业车速不超过12公里/小时，副发动机转速控制在1800转/分(正常档),路面较脏时，副发动机转速控制在2200转/分(强洗档),并应开双侧吸嘴喷杆喷水。

④作业时须开启警示灯和示宽灯，夜间禁鸣，洒水作业日间必须播放提示音乐。

⑤所有机械化作业必须双侧同时开启，严禁单边作业(除特殊情况下的冲洗作业)。

⑥作业人员必须按照规定的时间、线路、频次和作业模式作业；作业时应穿戴统一的、具有明显警示标识的工作服，并保持着装整洁。不得有滞留马路和加油加水超时等情况。

1.3.4机械化作业车辆容貌要求：

①车体整洁明亮、各种配件齐全、使用功能齐备，各项作业装置保持完好、有效。车身如有宣传标贴，须保持清洁完整。

②应保持车牌及车身标志清晰、齐全，车体无破损、无锈蚀、无污物、无灰垢。车尾应有反光标志(或加贴反光膜)。车体杜绝吊挂、抛洒污物，滴漏水、油液体等现象。

1.3.5调度和管理要求：

①科学合理调配作业车辆分布比例及运行。每班作业应按规定填写出车日志，作业车辆应在规定地点取水、清洁污物箱，机械化作业收集的垃圾倒入指定转运站。车辆作业收集的废弃物按甲方指定的收集点归集，严禁随意倾倒。

②建立健全车辆维修、保养和检查制度，必须确保出车车况良好。

③如遇死角、深沟、道路两侧行道树过低过近、垃圾杂物体积过长过大、落叶季节、窨井泉眼不畅通、有杂物或被堵塞等工况无法满足环卫机械化作业条件时，需组织人工配合作业。

1.4服务方式：承包制

由采购人与中标单位签订合同，根据招标文件规定和中标人的投标承诺具体事项和考核

办法，中标人若发生违约行为或考评不合格，招标单位有权终止合同的履行。

1.5服务质量标准及要求

根据《常州市城市长效综合管理考核标准》、《常州市城市环卫作业服务要求（2021版）》和投标文件所作的承诺开展清扫保洁工作。

七、本项目不接受进口产品投标。

八、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 丁堰街道2024-2026年环卫保洁服务项目（三年期） | 其他未列明行业 |

九.采购需求中如有必须满足的实质性要求，应当以斜体且下划线标注、或者加“★”号标注。并另行以表格形式单独逐条列明，且明确需要提供的证明材料。

| 序号 | 实质性条款 | 评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本项目配置人员最低要求：包1：常丰社区（26人）主干道路清扫4人、村基清扫5人、厕所看管冲洗2人、垃圾亭、桶清洗、清运5人、河道、绿化保洁、小广告清理3人、复绿地块、收储地块6人、项目经理1人；丁堰社区（28人）主干道路清扫7人、村基清扫5人、厕所看管冲洗3人、专人看管公厕1人、垃圾亭、箱清洗、清运5人、河道、绿化保洁、小广告清理5人、复绿地块、收储地块2人；梅港社区（18人）主干道路清扫7人、村基清扫3人、厕所看管冲洗1人、专人看管公厕1人、垃圾亭、箱清洗、清运4人、河道、绿化保洁、小广告清理2人；包2：芳渚社区（23人）主干道路清扫5人、村基清扫4人、厕所看管冲洗2人、垃圾亭、箱清洗、清运7人、河道、绿化保洁、小广告清理3人、复绿地块、收储地块1人、项目经理1人。 | 提供承诺函加公章 |
| 2 | 本项目每标段须配备8吨洗扫车一辆，所产生的车辆驾驶员、加油费、维修、保养等相关费用应包含在投标报价中，采购人不再另行支付。 | 提供承诺函加公章 |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目分包选取3名中标候选人。

政府采购政策功能落实

本项目属于专门面向中小企业预留份额采购项目，按规定不再执行小微型企业价格扣除政策。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 10 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 主观分 |  |  |  |
| 2.1 | 管理机构和管理制度 | 8 | 有完整的管理机构配备；有道路环卫机械化及人工作业管理制度；有垃圾收运作业管理制度；有公厕管理和保洁作业制度；有员工录用、考核和淘汰制度和员工培训计划。 制度完善、精细、操作性强，人员培训计划内容精细详尽，可行性强的，得8分； 制度良好、较简单、操作性一般，人员培训计划内容较完整，可行性较强的，得6分； 机制制度笼统、操作性差无针对性，人员培训计划内容笼统，可行性一般的，得4分； 未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 机械化作业方案 | 8 | 道路环卫机械化作业组织方案及流程（含机械化清扫、冲洗、洒水、清洗和机械化收集的全过程）。 实施方案详尽、精细，科学合理，操作性强的，得8分； 实施方案较为全面，较详细合理、规范科学的，得6分； 实施方案简单，操作性一般的，得4分； 未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 人工作业方案 | 8 | 人工作业组织方案及流程（含道路人工保洁、小型高压冲洗作业（重点突出道板和局部污染的冲洗）、花台石凳保洁、公厕保洁/清窖、果壳箱/垃圾桶收集清洗维护）。 实施方案详尽、精细，科学合理，操作性强的，得8分； 实施方案较为全面，较详细合理、规范科学的，得6分； 实施方案简单，操作性一般的，得4分； 未提供不得分。 |  |
| 2.4 | 垃圾收运方案 | 8 | 垃圾收运作业组织方案及流程。 实施方案详尽、精细，科学合理，操作性强的，得8分； 实施方案较为全面，较详细合理、规范科学的，得6分； 实施方案简单，操作性一般的，得4分； 未提供不得分。 |  |
| 2.5 | 车辆及设备投入方案 | 8 | 作业人员配备及作业时间安排方案；作业车辆及设备投入方案；进退场交接措施方案。 人员配备合理、职责划分明确，作业车辆及设备投入与本项目所需匹配、针对性强、合理实用，进退场交接措施科学合理，可行性强的，得8分； 人员配备较为合理、职责划分较为明确，作业车辆及设备投入与本项目所需部分匹配、针对性较强、较合理实用，进退场交接措施较合理，可行性较强的，得6分； 人员配备职责划分一般，作业车辆及设备投入与本项目所需不匹配、无针对性，进退场交接措施简单，可行性一般的，得4分； 未提供不得分。 |  |
| 2.6 | 安全作业保障措施 | 6 | 供应商建立的安全生产、风险防控工作管理方案，方案制定针对性强，清晰且有切实有效的措施和控制标准的，得6分； 方案精细度差、合理程度和操作性一般的，得4分； 概念笼统、操作性差无针对性的，得2分； 未提供不得分。 |  |
| 2.7 | 文明作业保障措施 | 6 | 供应商针对本项目制定的文明作业实施方案及保障措施，措施科学合理，可行性强的，得6分； 内容完整，措施合理，可行性较强的，得4分； 内容简单，可行性一般的，得2分； 未提供不得分。 |  |
| 2.8 | 恶劣天气应急预案 | 8 | 供应商制定的恶劣天气应急预案： 对可能发生的应急情况分析深入，见解到位、全面、完善、防范及应对措施精细、准确，整体针对性强的，得8分； 问题分析较为深入，应对措施可行，针对性较强的，得6分； 方案笼统、简单，应对措施缺乏合理性，针对性差的，得4分； 未提供不得分。 |  |
| 2.9 | 重大活动，检查评比和节假日保障措施 | 8 | 有重大活动，检查评比和节假日保障方案，且具可操作性。 保障措施科学、合理，操作性强，针对性强的，得8分； 保障措施较科学、合理，操作性较强，针对性较强的，得6分； 措施简单、笼统，一般的，得4分； 未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 |  |  |  |
| 3.1 | 管理体系 | 3 | 提供有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，有一个得1分，本项最高3分。 | 提供认证证书扫描件。 |
| 3.2 | 供应商道路清扫保洁作业从业经验 | 8 | 供应商提供2021年1月1日以来完成的类似项目业绩证明材料，每提供一份合同得2分，最高得8分。 | 提供合同扫描件。 |
| 3.3 | 供应商为本项目配备的人力资源 | 3 | 项目管理负责人具备学历：大专学历及以上得3分；高中或中专得2分；其余不得分。 | 提供项目经理的学历证书和劳动合同及投标人近三个月内任意一个月（自开标之日往前推）为其缴纳社保的记录扫描件。 |
| 3.4 | 应急保障设施 | 2 | 自有或租赁迎接重大活动、检查评比、日常巡查、应急保障的指挥车辆（汽车），得2分。 | 提供车辆（能够承担巡查、突击工作的车辆）权属登记证、有效行驶证扫描件。租赁的提供租赁合同扫描件。 |
| 3.5 |  | 2 | 自有或租赁汽车推雪铲，得2分。 | 提供购置发票扫描件（如为随车赠送的，需提供有赠送描述的合同）。租赁的提供租赁合同扫描件。 |
| 3.6 |  | 2 | 自有或租赁装载机，得2分。 | 提供购置发票扫描件。租赁的提供租赁合同扫描件。 |
| 3.7 | 企业荣誉 | 2 | 获城管（环卫）部门颁发的荣誉的，得2分。 | 提供发文材料或荣誉证书扫描件。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、中小企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

五、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：如是残疾人福利单位的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

八、投标分项报价表（分包号：**）

分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 包号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间（月） | 服务标准 | 服务人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | 常丰社区 | 主干道路清扫 | 详见采购需求 | 36 | 详见采购需求 | 4 | 投标人的投标总价应包括为完成本项目所发生的一切相关费用和税费等，包含招标范围相应服务的提供、员工工资、社会保险费、公积金、加班费（包括全年法定假日、双休日及职工带薪年假加班费、不包括使用人特别要求所产生的加班费）、福利费、体检费、培训费（至少每季度一次）、制服费（服务人员必须统一配置工作服装）、工作期间工作人员受伤产生的费用、工作人员在工作期间所造成的损失、其他人员费用支出、行政办公费、低值耗材费、固定资产折旧费、公共设施日常运行及维护、物价风险、政策性风险、合理利润、税费和规费等一切费用。如国家出台最低基本工资和最低社会保险缴纳基数标准等规定，供应商必须严格执行常州市政府用工工资标准的有关规定，并承担其雇员的劳动报酬、福利待遇、按劳动法缴纳社会保险、劳动保护、工伤抚恤等所有用人费用，维护和保障员工的合法权益，但采购人并不为此支付增加的有关费用。 |
| 2 |  |  | 村基清扫 | 详见采购需求 | 36 | 详见采购需求 | 5 |  |
| 3 |  |  | 厕所看管冲洗 | 详见采购需求 | 36 | 详见采购需求 | 2 |  |
| 4 |  |  | 垃圾亭、桶清洗、清运 | 详见采购需求 | 36 | 详见采购需求 | 5 |  |
| 5 |  |  | 河道、绿化保洁、小广告清理 | 详见采购需求 | 36 | 详见采购需求 | 3 |  |
| 6 |  |  | 复绿地块、收储地块 | 详见采购需求 | 36 | 详见采购需求 | 6 |  |
| 7 |  |  | 项目经理 | 详见采购需求 | 36 | 详见采购需求 | 1 |  |
| 8 |  | 丁堰社区 | 主干道路清扫 | 详见采购需求 | 36 | 详见采购需求 | 7 |  |
| 9 |  |  | 村基清扫 | 详见采购需求 | 36 | 详见采购需求 | 5 |  |
| 10 |  |  | 厕所看管冲洗 | 详见采购需求 | 36 | 详见采购需求 | 3 |  |
| 11 |  |  | 专人看管公厕 | 详见采购需求 | 36 | 详见采购需求 | 1 |  |
| 12 |  |  | 垃圾亭、箱清洗、清运 | 详见采购需求 | 36 | 详见采购需求 | 5 |  |
| 13 |  |  | 河道、绿化保洁、小广告清理 | 详见采购需求 | 36 | 详见采购需求 | 5 |  |
| 14 |  |  | 复绿地块、收储地块 | 详见采购需求 | 36 | 详见采购需求 | 2 |  |
| 15 |  | 梅港社区 | 主干道路清扫 | 详见采购需求 | 36 | 详见采购需求 | 7 |  |
| 16 |  |  | 村基清扫 | 详见采购需求 | 36 | 详见采购需求 | 3 |  |
| 17 |  |  | 厕所看管冲洗 | 详见采购需求 | 36 | 详见采购需求 | 1 |  |
| 18 |  |  | 专人看管公厕 | 详见采购需求 | 36 | 详见采购需求 | 1 |  |
| 19 |  |  | 垃圾亭、箱清洗、清运 | 详见采购需求 | 36 | 详见采购需求 | 4 |  |
| 20 |  |  | 河道、绿化保洁、小广告清理 | 详见采购需求 | 36 | 详见采购需求 | 2 |  |
| 21 |  | 设备 | 详见采购需求 | 详见采购需求 | 36 | 详见采购需求 | 8吨洗扫车一辆 |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每月投标单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（三年） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

5.投标人的投标总价应包括为完成本项目所发生的一切相关费用和税费等，招标人将不再支付投标总价以外的任何费用。

6.“投标分项报价表”中“三年总计”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：____________年______月______日

分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 包号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间（月） | 服务标准 | 服务人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02 | 芳渚社区 | 主干道路清扫 | 详见采购需求 | 36 | 详见采购需求 | 5 | 投标人的投标总价应包括为完成本项目所发生的一切相关费用和税费等，包含招标范围相应服务的提供、员工工资、社会保险费、公积金、加班费（包括全年法定假日、双休日及职工带薪年假加班费、不包括使用人特别要求所产生的加班费）、福利费、体检费、培训费（至少每季度一次）、制服费（服务人员必须统一配置工作服装）、工作期间工作人员受伤产生的费用、工作人员在工作期间所造成的损失、其他人员费用支出、行政办公费、低值耗材费、固定资产折旧费、公共设施日常运行及维护、物价风险、政策性风险、合理利润、税费和规费等一切费用。如国家出台最低基本工资和最低社会保险缴纳基数标准等规定，供应商必须严格执行常州市政府用工工资标准的有关规定，并承担其雇员的劳动报酬、福利待遇、按劳动法缴纳社会保险、劳动保护、工伤抚恤等所有用人费用，维护和保障员工的合法权益，但采购人并不为此支付增加的有关费用。 |
| 2 |  |  | 村基清扫 | 详见采购需求 | 36 | 详见采购需求 | 4 |  |
| 3 |  |  | 厕所看管冲洗 | 详见采购需求 | 36 | 详见采购需求 | 2 |  |
| 4 |  |  | 垃圾亭、箱清洗、清运 | 详见采购需求 | 36 | 详见采购需求 | 7 |  |
| 5 |  |  | 河道、绿化保洁、小广告清理 | 详见采购需求 | 36 | 详见采购需求 | 3 |  |
| 6 |  |  | 复绿地块、收储地块 | 详见采购需求 | 36 | 详见采购需求 | 1 |  |
| 7 |  |  | 项目经理 | 详见采购需求 | 36 | 详见采购需求 | 1 |  |
| 8 |  | 设备 | 详见采购需求 | 详见采购需求 | 36 | 详见采购需求 | 8吨洗扫车一辆 |  |
| 每月投标单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（三年） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

5.投标人的投标总价应包括为完成本项目所发生的一切相关费用和税费等，招标人将不再支付投标总价以外的任何费用。

6.“投标分项报价表”中“三年总计”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：____________年______月______日

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十二、投标（响应）文件通用模版编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 落实政府采购政策的资格要求 | 提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于非专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除，无需提供） |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除） |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。