竞争性磋商文件

项目名称：常州市住房公积金管理中心2024年应用软件系统运维服务项目

项目编号：JSZC-320400-JZCG-C2024-0182

（全流程电子化-服务类项目，适用苏采云系统，专门面向中小企业）

常州市政府采购中心

2024年5月30日

- 总  目  录

- 磋商邀请……………………………………

- 供应商须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评审方法与评审标准………………………

- 响应文件格式………………………………

- 第一章  磋商邀请

受[常州市住房公积金管理中心]的委托，常州市政府采购中心就[常州市住房公积金管理中心2024年应用软件系统运维服务项目]([JSZC-320400-JZCG-C2024-0182])项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

常州市住房公积金管理中心2024年应用软件系统运维服务项目竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2024 年 6 月 14 日 9 点 30 分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-C2024-0182

2.项目名称：常州市住房公积金管理中心2024年应用软件系统运维服务项目

3.预算金额：1428000.00

最高限价：1428000.00

4.采购需求（简介）：（1）日常运维服务：常州市住房公积金综合办公平台功能模块、微信、网厅以及第三方渠道接入功能、住建部银行结算应用系统接口开发、数据库系统日常维护、外部数据共享接口维护、数据报送、安全漏洞整改等。（2）专项运维服务：为支撑常州市住房公积金业务及办公需要进行系统优化改造的专项运维，一件事、应上尽上、长三角一网通办、苏服办APP等第三方接口、常州市住房公积金政策调整等工作。（详细内容见本磋商文件第四章）

5.合同履行期限：自合同签订生效之日起一年。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供供应商资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业。

4.本项目 不接受  联合体参与磋商。

（二）本项目的特定资格要求

无

- 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起至提交响应文件截止之日止。

2.方式：在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”自行免费下载磋商文件。

- 四、提交响应文件截止时间

1.2024年6月14日 9点 30分（北京时间）。

- 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜

无

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：常州市住房公积金管理中心

地址：常州市天宁区锦绣路2号

联系人：何先生

联系方式：0519-85588711

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：李女士

电  　话：0519-85588159

开标评审相关联系人：卢先生

电  　话：0519-85588157

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

- 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次磋商不收取磋商保证金。

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购中心可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购中心将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购中心可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

10.2供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函、响应一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函、响应一览表

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函、响应一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，响应一览表中的总报价应与分项报价表中的总报价一致，如不一致，不作为无效响应处理，但评审时按响应一览表中价格为准。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为采购中心规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1采购中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购中心将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　　29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

33.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

33.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

33.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.7正版软件

33.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

33.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

33.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

33.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

- 第三章  合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

- 常州市政府采购合同（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据常州市政府采购中心         项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目不要求缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：采购合同签订后30日内，预付款支付比例：合同款项（中标金额）的40%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

8.1.2进度款支付时间：中标供应商专项运维服务完成且经采购人验收合格后于2024年12月底前支付不超过50%的合同款项（中标金额）；采购合同期满后，经采购人验收合格支付剩余合同款项。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值  5%    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性：服务类项目

- 采购标的

1.项目名称：常州市住房公积金管理中心2024年应用软件系统运维服务项目

2.采购标的：为保障常州市住房公积金综合办公平台、数据库系统软件、以及线上渠道业务稳定运行，提供应用软件系统的日常运维和专项运维服务。

3.预算金额：1428000.00

4.最高限价：1428000.00

5.采购需求（简介）：

（1）日常运维服务：常州市住房公积金综合办公平台功能模块、微信、网厅以及第三方渠道接入功能、住建部银行结算应用系统接口开发、数据库系统日常维护、外部数据共享接口维护、数据报送、安全漏洞整改等。

（2）专项运维服务：为支撑常州市住房公积金业务及办公需要进行系统优化改造的专项运维，一件事、应上尽上、长三角一网通办、苏服办APP等第三方接口、常州市住房公积金政策调整等工作。

6.合同履行期限：自合同签订生效之日起一年。

7.是否接受联合体投标，对联合体的要求：否

8.是否接受分支机构参与响应：否

9.是否属于政府购买服务：是

10.是否接受进口产品投标：否

11. 是否专门面向中小企业预留采购份额：是

- 商务要求

1.实施的时间和地点

1.1采购合同签订生效之日起12个月内，常州市住房公积金管理中心指定地点。

1.2在接到供应商以书面形式提出验收申请后，在15个工作日内及时组织验收，并出具验收报告，作为支付尾款的依据。

2. 付款条件

2.1 预付款支付时间：采购合同签订后30日内，预付款支付比例：合同款项（中标金额）的40%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

2.2进度款支付时间：中标供应商专项运维服务完成且经采购人验收合格后于2024年12月底前支付不超过50%的合同款项（中标金额）；采购合同期满后，经采购人验收合格支付剩余合同款项。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

3. 售后服务

3.1成交供应商在维护期内，根据采购方的需要不定期地对相关操作操作人员进行系统的培训，培训时间及地点由采购方确定。

3.2成交供应商需提供完善的维护计划并与中心协商，在不影响正常业务的情况下对设备进行部署与实施。

3.3成交成交供应商在日常维护工作中，如果涉及技术对接等问题需要与原系统建设单位进行技术对接的，因此发生的费用由成交供应商自行承担。

- 技术要求

1．项目背景

常州市住房公积金管理中心（以下简称中心）目前在用业务办公系统于2014年元旦建成并投入使用，在“十三五”期间不断对该平台进行升级优化，以满足中心业务和服务不断发展的需要。目前综合办公平台已经全面覆盖住房公积金日常各类业务，包括归集、提取、贷款、资金结算、会计核算、电子档案、稽核审计、柜面管理、查询报表等，同时集成了行政办公、人事管理、标准化管理、客服管理、信息发布等办公应用。2017 年中心开始全面按照《住房公积金基础数据标准》的要求进行贯标改造，同时接入住建部结算平台，系统底层设计贯彻《住房公积金基础数据标准》（JGJ/T 320-2014），资金结算以全国统一的住房公积金银行结算数据应用系统为主，实现全部业务的资金结算，实现资金、业务和财务信息的自动平衡匹配。

从2017年下半年开始，中心根据住建部下发的《综合服务平台建设导则》，进行综合服务平台的项目建设工作，通过近三年的努力完成了导则要求的主要建设内容。

2019年，中心在借鉴商业银行个人住房贷款业务审贷流程设置经验做法的基础上，开始推进业务集中审批改革，将一线窗口前台受理及初审与后台集中复审（终审）相分离。当年12月，住房公积金征信查询和贷款综合审核实现集中审批（一期），其中上线运行的征信查询前置系统将之前通过人民银行客户端进行征信查询的方式调整为在中心内网系统直接操作，前置系统进行征信的方式。2020年10月集中审批(二期)的建设完成上线运行。

2021年，中心开展灵活就业人员参加住房公积金制度试点，制定了《常州市灵活就业人员参加住房公积金制度试点实施方案》和《常州市灵活就业人员参加住房公积金制度试点管理办法》，改革完善住房公积金制度探索可行路径、积累改革经验。

2022年，中心开展住房公积金业务数据场景化分析系统项目建设，按照“场景驱动，数据赋能”的建设思路，以中心现有数据资源汇集为基础，结合外部成熟平台工具，打造统一规范的数据分析应用支撑体系，实现数据在住房公积金业务场景中的融合分析应用，提升数据分析质量和应用效果，充分释放数据要素价值，赋能业务模式、服务模式和管理模式创新，全面推进中心数字化转型。

中心通过与外部单位主动沟通协调，采用实时数据接口、登录web页面、手工文件传递等方式，先后与市社保信息中心、市房管信息中心、市不动产登记交易中心、市公安局人口支队、人民银行、市财政局、市审计局、市地方企业征信服务公司，以及商业银行等单位实现了信息共享和信息传递。

中心系统经过多年持续建设，复杂性较高，涉及业务种类繁多，是一个复杂、全面的综合信息系统，具有功能全面、运行环境复杂、外联接口较多、持续工作能力要求高的特点，为了保障信息系统持续稳定高效的运行，需要着重加强维保服务工作，主要情况有以下几点：

（1）目前系统环境为基于B/S的多层架构，运行环境较为复杂，各项系统软件运行性能需要在运行中进行持续监控及调优。

（2）按照省市“放管服”改革、强力惠民生、住房公积金数字化发展的部署要求，中心按照“互联网+公积金”的工作思路，强化数据共享，实现职工办业务“跑多次”向“跑一次”甚至“不见面”转变。至今中心各项外联接口日益增加，由于与外联单位数据交换需求的变换，需要不定期的对涉及到的接口进行修改完善和开发调试。

（3）目前中心系统接入住建部结算应用系统，实现全业务、全资金覆盖；同时中心需要定期向住建部和住建厅报送各类公积金报表数据，因此带来系统维护工作量明显提升。

（4）根据中心综合服务平台建设的要求，为了更好地发挥各服务渠道功能，需要定期更新维护核心业务系统与综合服务平台、外围服务渠道的接口内容，及时性和准确性要求较高。

（5）为了在保证软件质量前提下充分提高日常问题解决的效率，需要有熟悉中心目前所用业务系统的技术人员长期驻点在中心现场，以便于在最短时间内对中心由于管理和政策变化所带来的软件变更进行现场的开发和测试。

（6）由于目前中心业务系统中的功能多而复杂，在使用过程中存在大量需要沟通和数据协查的情况，也需要有对软件系统核心架构、程序细节和数据结构都比较清楚的技术人员现场提供服务。

2.服务内容

2.1常规运维服务

2.1.1．运维范围

（1）中心住房公积金综合办公平台(内网全部功能模块)。

（2）中心综合服务平台及各个服务渠道接入（官方微信、网上服务厅、自助终端、12329热线及短信、第三方APP接入等）。

（3）住建部银行结算数据应用系统接口。

（4）第三方互联接口(与市大数据管理局、江苏政务服务一张网、市不动产云平台、人行、法院、民政、财政、人社、商业银行网络信用贷款等信息共享或者数据交换接口等)。

（5）数据库系统、中间件、数据灾备软件。

（6）其他相关应用软件。

2.1.2．服务内容

（1）系统日常运行维护。负责中心应用软件系统运行维护手册的编制和更新，完成系统缺陷检测、BUG修正、故障排除、系统优化等工作，日常维护中由于临时需求变化而对软件系统进行的小范围完善修改，对系统重大功能的修改与扩展，涉及工作量较大的，双方另行协商确定。

（2）数据库维护。负责中心Oracle数据库的安装、数据处理备份、技术支持、应急处理、数据库性能优化、数据库补丁升级等，每3个月提供一次数据库现场巡检服务并提供巡检报告，包括RAC状态中各服务、OGG服务状态、Alert日志、AWR报告生成分析等内容。

（3）中间件及补丁服务。负责中心Weblogic、Nginx、Apache等中间件的安装配置维护，负责安全补丁更新，为外网系统提供SSL证书服务。

（4）柜面无纸化系统运行维护服务。包括柜外清设备、身份证读卡器、摄像头、扫码抢等设备的接口维护，以及中心电子签章系统及接口的维护。

（5）关键业务保障。协助中心相关职能处室做好月度汇总、公积金年度结息（6月30日）、年终结算（12月31日）、基数调整、利率调整等关键业务的正常实施。

（6）协助统计分析和需求分析。协助中心相关岗位进行数据移植、数据排查、数据统计等工作；参与中心各部门的新增业务需求的讨论分析，协助信息管理处提出新增功能需求的实施意见和技术方案。

（7）人行征信相关系统维护。负责维护人行征信数据报送工具，配合维护人行征信查询前置系统接口程序。

（8）运维监控服务。每日检查中心现有各项数据同步、数据报送、数据接收、数据备份工作，确保上述工作正常进行。

（9）根据中心的需要，双方协商一致，不定期的提供信息系统相关培训服务。

2.1.3．服务要求

（1）供应商提供3名技术人员的驻场服务，其中一人为运维经理，负责中心内部处室运维需求的对接、运维工作的统筹安排和分配、运维成果的检查和反馈；一人主要负责住房公积金业务系统的日常运维(包括线下线上)；另一人主要负责行政办公、人事管理、标准化管理等非业务类功能模块的日常运维。

（2）供应商驻场服务人员应遵守中心的相关制度，若有事需要请假的应得到中心信息管理处的同意，如请假时间超过1天，需要提供相同资质的人员驻场替换。中心有权对不满足要求的驻点服务人员进行撤换。

（3）供应商提供7*24小时的技术支持服务，系统运行出现故障，驻场技术人员超过半小时仍然不能解决问题的，应在1小时内安排相关技术人员到达现场提供技术支持。对于非软件原因导致的故障，也应派人现场积极配合、协调解决办法。问题完全解决后，在3个工作日内提交完整的问题解决文档和预防方案。

（4）供应商应遵守公积金中心有关保密规定，在服务过程中接触到中心的业务数据、系统运行信息、参数配置等在没有得到中心的书面许可时，严禁向任何第三方泄露，不得用于任何与运维服务无关的其他用途。

（5）中标供应商需与公积金中心签订数据保密协议，且每季度提供一份系统运维报告。

2.2专项运维服务

2.2.1政务一件事

2.2.1.1企业信息变更一件事

根据《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》（国发【2024】3号）要求，加快推进“信息变更一件事”工作，市场监管部门进行企业变更登记，完成后将企业基本信息及变更信息通过省公共数据平台共享至住建部门，住建部门进行变更业务一件事办理；住建部门将办件结果信息通过省公共数据平台反馈至市场监管部门，市场监管部门将办件进度和结果反馈至申请人，完成信息变更一件事办理，形成工作闭环。

数据共享：（1）省市场监管局登记注册系统将企业变更登记信息及住建部门采集变更信息流转至省市场监管局数据中台；（2）省市场监管局数据中台将相关数据共享至省公共数据平台；（3）住建部门自行访问省公共数据平台获取所需变更信息；（4）住建部门完成其变更或信息确认手续。

信息回流：（1）住建部门将办件结果信息反馈至省公共数据平台；（2）省市场监管局数据中台访问省公共数据平台获取办件结果信息；（3）省市场监管局数据中台将办件结果信息反馈至登记注册系统，供申请人查看。

省市场监管局根据企业变更登记申请事项，将企业变更信息与住建部门共享。按照住建部门实际信息需求不同，交换的内容包括：企业基本信息、变更信息。

2.2.1.2身后一件事

按照《省政府办公厅关于加快推进“一件事一次办”打造政务服务升级版的指导意见》(苏政办发〔2022〕87号)文件精神，省民政厅牵头公民“身后一件事一次办”改革，上线公民“身后一件事”联办平台。根据联办平台公民身后住房公积金销户提取工作需要，特制定该技术方案。

公民身后住房公积金销户提取的申请人和逝者信息由省民政厅采集后发布资源共享目录并定时将增量数据推送至省大数据中心，通过省大数据共享交换平台下发至各设区市大数据局，各设区市大数据局在省大数据共享交换平台订阅由省民政厅发布的相关资源目录并通过前置数据库方式将公民身后住房公积金销户提取数据共享给当地住房公积金管理中心。各公积金中心接收数据并按照流程处理，业务办结后反馈办件结果至当地大数据局前置库，由大数据局通过省大数据共享交换平台级联汇总至省大数据中心并最终反馈给省民政厅。

（1）省民政厅将申请人和逝者相关数据推送至省大数据中心。

（2）省民政厅发布公民身后“一件事”资源共享目录。

（3）设区市大数据局在省大数据共享交换平台订阅省民政厅发布的资源。

（4）设区市大数据局按照技术方案标准与省大数据中心资源级联并构建前置库。

（5）各公积金中心按照技术方案标准改造自身业务系统并受理公民身后住房公积金销户提取相关业务。

（6）各公积金中心反馈公民身后住房公积金销户提取办件结果至当地大数据局前置库。

（7）设区市大数据局将办件结果通过省大数据共享交换平台级联汇总至省大数据中心。

（8）省大数据中心汇总各地业务办件结果反馈至省民政厅。

2.2.1.3企业破产一件事

根据《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》(国发〔2024〕3号),省高院和省数据局就企业破产信息核查“一件事”,要求全省各部门4月12日前完成数据接口改造，4月15日前将查询接口发布在省数据共享交换平台，5月底前试点运行企业破产信息核查“一件事”服务。

数据接口参考 "jczx":"缴存中心",(参照缴存中心码列表) "tyxydm":"统一信用代码" 出参： "zxbh":"缴存中心",(参照缴存中心码列表) "tyxydm":"统一信用代码", “cxjg”:“查询结果”,(0:未查询到该单位信息，1:查询到该单位 信息，-1:其他) "zgrs”:”职工人数(未销户)", “zgyjce”:"职工月缴存额", "dwyjce":"单位月缴存额", "zhye":"账户余额", "jczt":"缴存状态",(01:正常，02:开户，03:缓缴，04:销户， 05:封存，99:其他) "jzny":"缴至年月"(YYYYMM)

2.2.1.3公租房申请一件事

为贯彻落实省委省政府、市委市政府深化“放管服”改革要求、加快统筹推进数字政府建设的决策部署，根据《江苏省人民政府办公厅关于加快推进“一件事一次办”打造政务服务升级版的实施意见》(苏政办发〔2022〕87号)、《江苏省推进公租房申请“一件事”改革试点工作方案的通知》(苏建住保〔2022〕246号)、《常州市关于加快推进“一件事一次办”打造政务服务升级版的实施意见》(常协调小组〔2023〕2号),制定本实施方案。

(一)实施方式

（1）服务内容。申请政府投资建设公租房保障，保障方式包括实物配租与租赁补贴。

（2）办理方式。线下办理，在各镇(街道)便民服务中心开设公租房申请“一件事”综合窗口，全面推行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”等，实现一次告知、一表申请、一套材料、一窗受理、限时办结、结果反馈。线上办理，通过江苏政务服务网常州综合服务旗舰店“一件事”专栏、苏服办APP、常州住房一体化平台或常州市公租房信息系统APP等，多渠道便捷办理。

（3）办理时限

①城市中低收入住房困难家庭申请政府投资建设公租房保障，自材料齐全受理之日起50个工作日内办结。

②新就业人员、外来务工人员申请政府投资建设公租房保障，自材料齐全受理之日起20个工作日内办结。

(二)重点任务

（1）精简材料。根据诚信申报、依法授权、客观公正、精准科学的原则，通过数据校验方式归集申请人的收入、住房、金融资产等信息，简化相关纸质证明材料；不同事项相同的证明材料免于重复提交，各类申请材料“一次提交、多次复用”。

（2）网上办理。充分利用身份认证、数字签名、电子签章等技术手段，加快建设完善公租房线上申请系统，支持通过数据平台获取申请所需材料，实现流程交互、数据流转，推动公租房申请“一次登录、全网通办”。

（3）委派专人。将公租房申请“一件事”工作落实到具体专人负责，明确专职人员进行统一收件办理，并为无网络操作能力人群提供全程系统操作代办服务，及时录入申请信息，提供制式表单。

（4）数据安全。各部门确保材料安全流转至相关部门或申请人，各环节业务办理人员要严格做好申请人信息和材料的真实性审查，不泄露公示信息以外的申请人信息，所有通过政务服务网平台传输的信息和材料均应按照“谁上传、谁负责”的原则对材料真实性负责。

- 2.2.1.4老旧小区改造加装电梯

为了贯彻落实《国务院办公厅转发国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知》（国办函〔2023〕70 号）以及《商务部等 13 部门关于促进家居消费若干措施的通知》(商消费发〔2023〕146 号)中关于提取住房公积金支持加装电梯的要求：

（一）扩大支持范围

（1）继续支持城镇居民提取住房公积金用于自住住房加装电梯，政策扩大到本人及配偶双方父母。即：加装电梯时，可以提取本人及配偶住房公积金个人账户资金，也可以提取子女及配偶的住房公积金个人账户资金。其提取本人住房公积金的人以下简称“提取人”。

（2）城镇公有住房和产权房加装电梯同等对待。其加装电梯房屋产权人及公有住房承租人以下简称“业主”。

（二）精简申请资料

坚持“非必要不需要”原则，提供相关所需资料原件或授权通过政务查询获得信息资料。

（1）提取人身份证明和关系证明资料。

①提取人身份证件；

②提取人非业主的，还应当提供业主的身份证件以及关系证明资料（包括同一户籍地址的户口簿或结婚证、出生证明或户籍档案等）。

（2）加装电梯的证明资料。

①加装电梯房屋的不动产权证书或者租用居住公房凭证；

②加装电梯施工许可证；

③加装电梯费用分摊协议。

（3）提取人银行账户资料。

提取人名下的银行Ⅰ类借记卡。提取人住房公积金账户已绑定银行卡的，与公积金中心核对提取人信息无误后可不提供。

（三）不设提取时限

无论何时完工或开工的项目，只要提供的资料符合提取住房公积金加装电梯的，均可办理。

（四）约定提取限额

提取住房公积金加装电梯的资金额度，可以按财政补贴前分摊的建设费用为上限，其所有人提取累计总额不超过加装电梯房屋应分摊的费用。

（五）简化业务流程

（1）项目信息登记备案。各住房公积金管理中心要加强部门协作，主动从加装电梯审批部门批量获取加装电梯项目审批信息（如规划许可证、施工许可证等），进行登记备案。

（2）推行业务线上办理。各公积金中心应加强数据信息联通和数据共享，结合数字化转型，鼓励开通加装电梯提取公积金线上办理服务，让群众少跑腿、信息更准确。

（3）落实限时办结制度。对资料完备、信息能查的项目可当场办结；其他项目，公积金中心可先行收件，在 3 个工作日内核实项目信息，作出准予提取或者不准提取的决定，并通知提取住房公积金本人。

（六）支持跨省通办

符合条件的提取人住房公积金缴存地非加装电梯房屋所在地的，向加装电梯房屋所在城市住房公积金中心申请加装电梯异地提取，除提供第二条所规定材料外，还需提供本人全国住房公积金小程序缴存信息查询结果。加装电梯房屋所在城市住房公积金中心审核加装电梯真实性后通过跨省通办平台向提取人缴存城市住房公积金发起申请，并传送收件材料，缴存城市住房公积金审核后办理提取业务。

2.2.1.5外国人永久居留证

公安部发布了《外国人永久居留身份证技术规范》 (GA2102-2023), 与2017年版外国人永久居留身份证(以下简称永居证)相比，新版永居证在证件号码、芯片存储信息方面均有所调整。为确保新版永居证持证人正常办理住房公积金业务，中心需确保信息系统、线上服务平台将永居证纳入认可的证件类型，具备手工录入永居证相关信息功能。通过接口调用或全国住房公积金监管服务平台页面查询方式，实现新版永居证联网核验、新版和旧版永居证关联认证、永居证与护照关联认证、永居外国人中文姓名核验等功能。中心要按照兼容并用原则开展适配性改造，重点做好旧版永居证应用环境保留、永居证强制性校验规则调整，以及换发新版永居证后的住房公积金缴存人账户变更、关联等工作。

新版永居证参照居民身份证“公民身份号码”国家标准，在证件号码构成与表现形式方面作了调整，由 15 位（3 位拉丁字母+12 位数字）调整为 18 位（17 位数字+1 位校验位），原号码构成中，代表国家和地区的 3 位拉丁字母代码转为数字代码。

新版永居证号码首位设置为“9”，作为外国人的身份标识码，区别于我国公民身份号码首位（按照省级地址码排序，公民身份号码首位为 1-8）。各应用单位在适配性改造时，可将新版永居证号码首位身份标识码作为区分中外人员、识别证件类型的依据。新版永居证号码最后一位采用 MOD11-2 算法设置为校验码，与公民身份号码校验方式相同。

- 2.2.1.6苏服办移动端标准清单

根据省政府办公厅关于印发江苏省数字政府建设2023年工作要点的通知》(苏政办发〔2023〕18号)和《市政府印发关于进一步提升政务服务标准化规范化便利化数字化水平完善“畅通办”全方位服务体系的行动方案的通知》(常政发〔2022〕103号)文件精神，结合江苏省营商环境评价和江苏省数字经济发展综合评价指标要求，为进一步深化我市政务服务移动端“苏服办”APP·常州的建设和运行，不断巩固拓展“畅通办”改革成果。

（1）拓展移动应用接入。切实落实《关于印发<“苏服办”移动端标准应用清单(第三版)>的通知》(苏政务办发〔2023〕25号)(附件1)要求，对照《常州市“苏服办”移动端标准应用清单(第三版)》(附件2),明确对接计划，全力推进应用接入。在标准应用清单之外，聚焦教育、公安、卫健、司法、社保、医保、市场、公积金、不动产等重点领域，围绕与企业群众生产生活密切相关的高频服务，推动本地区本部门特色应用持续接入“苏服办”APP并实际运行，不断丰富政务服务“掌上办”应用场景。

（2）规范移动应用运行。各地区各部门要加强对接入“苏服办”APP的移动应用的运行管理，结合改革要求不断拓展和完善移动应用服务功能，持续优化“掌上办”服务能级。建立健全应用日常监测机制，明确专人负责，做好数据、接口更新维护工作，对出现问题的应用要及时采取纠错、下架等措施，确保相关服务应用安全可靠运行，切实提升企业和群众“掌上办、指尖办”体验度。请各地区各部门根据本单位实际情况填写《“苏服办”APP移动应用联络表》(附件3),并于5月31日前加盖公章发送至市政务办信息技术处。

（3）强化移动应用推广。各地区各部门要全力做好“苏服办”APP应用推广工作，积极引导企业和群众通过“苏服办”APP完成相应事项办理、服务查询，提高移动端应用普及率。各级政务中心、便民服务中心、便民服务站(点)要在显著位置张贴宣传海报，安排服务人员引导办事群众下载安装和使用“苏服办”APP,扩大社会知晓面、覆盖面。各地区各部门年内至少要打造3个本地区本部门热门应用，力争实现移动端月活用户数突破12万。市政务办将对各地区各部门应用接入、访问、办事、管理等情况开展日常监测，监测结果将纳入本年度综合考核。

| 市“苏服办”移动端标准应用清单（公积金） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 应用名称 | 应用描述 | 责任单位 |
| 1 | 公积金查询（公积金贷款明细） | 与省统一用户对接完成单点登录，查询公积金贷款明细，包含贷款金额、贷款利率、每月还贷额度、还款期限等 | 市公积金中心 |
| 2 | 退休提取住房公积金 | 与省统一用户对接完成单点登录，填写银行卡号、提取金额等信息提交退休提取住房公积金的申请 | 市公积金中心 |
| 3 | 租房提取住房公积金 | 与省统一用户对接完成单点登录，填写银行卡号、提取金额等信息提交租房提取住房公积金的申请 | 市公积金中心 |
| 4 | 购房提取住房公积金 | 与省统一用户对接完成单点登录，填写银行卡号、提取金额等信息提交购房提取住房公积金的申请 | 市公积金中心 |
| 5 | 偿还商业住房贷款提取住房公积金 | 与省统一用户对接完成单点登录，填写银行卡号、提取金额等信息提交偿还商业住房贷款提取住房公积金的申请 | 市公积金中心 |
| 6 | 外地户籍离职提取住房公积金 | 与省统一用户对接完成单点登录，提交外地户籍离职提取住房公积金的申请，包含封存半年后提取等离职相关情况下的提取 | 市公积金中心 |
| 7 | 丧失劳动能力提取公积金办理 | 与省统一用户对接完成单点登录，填写银行卡号、提取金额等信息提交丧失劳动能力提取公积金的申请 | 市公积金中心 |
| 8 | 申请住房公积金贷款（购买、建造、翻建、大修自住住房） | 与省统一用户对接完成单点登录，填写相关信息申请住房公积金贷款（购买、建造、翻建、大修自住住房） | 市公积金中心 |
| 9 | 提前还清住房公积金贷款 | 与省统一用户对接完成单点登录，提交提前还清住房公积金贷款的申请 | 市公积金中心 |
| 10 | 开具住房公积金个人贷款全部还清证明 | 与省统一用户对接完成单点登录，开具住房公积金个人贷款全部还清证明，支持证明下载 | 市公积金中心 |
| 11 | 不动产登记办理进度查询（查询不动产登记办理业务进度） | 与省统一用户对接完成单点登录，查询不动产登记办理进度 | 市公积金中心 |
| 12 | 公积金动账提醒 | 与江苏一体化政务服务平台消息中心对接，在苏服办移动端提供公积金动账消息提醒服务，点击消息提醒可跳转至应用查看公积金账户变动详情 | 市公积金中心 |
| 13 | 公积金办事进度提醒 | 与江苏一体化政务服务平台消息中心对接，在苏服办移动端提供公积金办事进度消息提醒服务，点击消息提醒可跳转至应用查看公积金办事进度详情 | 市公积金中心 |
| 14 | 【2024新增】公积金专区 | 集合公积金查询、公积金证明、公积金提取、公积金贷款等功能的公积金专区 | 市公积金中心 |

- 2.2.1.7长三角购房提取

（一）线上办理

在线上渠道，微信公众号“我要提取-购房提取”增加“长三角一网通办提取”子项目。在内网系统，“线上业务管理”—“后台审批管理”—“初审”界面增加相关内容，“集中审批管理”-“审批任务审核”-“集审审核”界面增加相关内容。

（1） 进入购房提取界面时，提示“您办理本次购房提取后，仅您的配偶、父母、子女可办理提取，其他产权人不可办理。您的配偶可在线上办理，父母、子女需携带材料至线下办理。如有疑问，请拨打0519-12329进行咨询。”。

（2）以房屋产权证号为标准，若第一个购房人已提取（包括线上、线下），则第二个人以该套房屋名义提取时，展现第一个提取人的信息（姓名，若第一个提取人非产权人，则显示该提取人对应的购房人姓名），并让第二个人勾选与第一个（购房）人的关系（只可以选本人、配偶）。若该提取人为该套房屋的第一个提取人，则直接显示该提取作为购房人。

界面下方提示：（1）如您为上述购房人的父母、子女，请携带材料至线下办理。（2）非配偶、非直系亲属共同购买存量住房的，仅允许其中一位产权人及其配偶、直系亲属办理住房公积金购房提取，直系亲属仅指产权人的父母、子女。

选择配偶关系后，联网校验本次申请人与第一个购房人的婚姻关系，校验不通过的不予提交，提示“您的婚姻关系无法通过校验，请携带材料至线下办理。如有疑问，请拨打0519-12329进行咨询。”。

（3）比对是否存在房源一致、房屋产权证号不一致的提取记录，最后一次提取记录距离本次购房提取的房屋产证出证日期，若间隔超过12个月（控制到月），则不控制；若间隔小于12个月，判断本次提取时间是否超过产权证书出证日期12个月，小于12个月则提示“该套住房在此次交易前12个月内有过购房提取记录，须在取得不动产权证书12个月后才可办理住房公积金购房提取。如有疑问，请拨打0519-12329进行咨询。”，控制不予提交。

（二）线下办理

（1）比对是否存在房源一致、房屋产权证号不一致的提取记录。若最后一次提取记录距离本次购房提取的房屋产证出证日期，若间隔超过12个月（控制到月），则不控制；若间隔小于12个月，判断本次提取时间是否超过产权证书出证日期12个月，小于12个月则提示“该套住房在此次交易前12个月内有过购房提取记录，须在取得不动产权证书12个月后才可办理住房公积金购房提取”，控制不予保存。

（2）非资金监管购房提取：勾选同时办理贷款的，增加“合同号”字段（为必填项，无需校验。不同时办理贷款的，该字段隐藏）。以合同号关联贷款，提取资金在办妥抵押之后再支付（同资金监管购房提取）。

同一产权证号，第一笔提取保存后，之后其他人再做该套房的提取时，购房人姓名、证件号码固定不允许修改（勾选同步办理贷款的，购房人姓名、证件号码可录入）。

（3）勾选同时办理贷款的，提取不受以上系统限制。

（4）贷款删除：以合同号关联提取记录，若未支付的，删除贷款时同步终止对应的提取记录（同资金监管。勾选了同步办理贷款的）。若已支付，则提示对应的提取记录（勾选了同步办理贷款的），提取记录全部红冲后才可删除贷款。

（三）其他

（1）提取业务查询界面中，查询条件增加“购房人身份证号”。

（2）溧阳地区的非监管存量房提取增加房产校验功能。

- 对接流程

- 提取人登录一网通办平台开始办理，进入申报页面后，填写提取人信息。

- 如果提取人本人已婚，配偶需做实名认证（人脸识别）操作。

- 长三角平台调数据资源部提供的国家民政部婚姻接口校验婚姻信息，通过后调户籍所在地省政务gf006接口查询户籍信息。

- 获取户籍信息后，调缴存地gf001接口校验提取人是否在缴存地缴存过公积金。缴存地返回结果并附带后续需要房屋要素信息及提取人银行信息。

- 提取人填写银行卡信息、房屋信息和发票信息。

- 长三角平台调房屋所在地省政务gf002接口校验房屋信息、gf002-2校验发票信息。校验通过后调用缴存地gf003接口推送房屋核验结果，缴存地返回最高可提取金额。

- 提取人填写提取金额。

- 长三角平台调用缴存地gf004接口推送全部受理信息。

- 缴存地接收全部受理信息后，对提取业务进行审核。

- 审核后，调用长三角gf005接口返回办理结果信息。

2.2.1.8合同期间内，新增的其他专项政策性运维。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 为保障常州市住房公积金综合办公平台、数据库系统软件、以及线上渠道业务稳定运行，提供应用软件系统的日常运维和专项运维服务 | 软件和信息技术服务业 |

- 第五章  评审方法与评审标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。本项目分包选取3名成交候选人。

政府采购政策功能落实

本项目属于专门面向中小企业预留份额采购项目，按规定不再执行小微型企业价格扣除政策。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 所需提供的 评审材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分评标基准价／投标报价×价格权值×100。 | 10 |  |
| 2 | 主观分 （技术分） |  | 70 |  |
| 2.1 | 住房公积金综合办公平台维保方案 | 常规运维-住房公积金综合办公平台包括内网归集、提取、贷款等全部功能模块。提供人员保障、响应服务时限、季度运维报告等内容的维保方案：方案完整有序，可操作性强，得5分；方案较为合理，通俗可操作，得3分；方案基本合理，具有一定可操作性的，得1分；方案与本项目无关或未提供不得分。 | 5 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.2 | 综合服务平台及各个服务渠道接入维保方案 | 常规运维-综合服务平台及各个服务渠道接入包括官方微信、网上服务厅、自助终端、12329热线及短信等全部功能模块，提供人员保障、响应服务时限、季度运维报告等内容的维保方案：方案完整有序，可操作性强，得5分；方案较为合理，通俗可操作，得3分；方案基本合理，具有一定可操作性的，得1分；方案与本项目无关或未提供不得分。 | 5 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.3 | 住建部银行结算数据应用系统接口维保方案 | 常规运维-住建部银行结算数据应用系统接口包括住建部银行结算数据应用系统接口、第三方互联接口，提供人员保障、响应服务时限、季度运维报告等内容的维保方案：方案完整有序，可操作性强，得5分；方案较为合理，通俗可操作，得3分；方案基本合理，具有一定可操作性的，得1分；方案与本项目无关或未提供不得分。 | 5 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.4 | 系统软件软件维保方案 | 常规运维-系统软件维保方案，包括数据库系统、中间件、数据灾备软件，提供人员保障、响应服务时限、季度运维报告等内容的维保方案：方案完整有序，可操作性强，得5分；方案较为合理，通俗可操作，得3分；方案基本合理，具有一定可操作性的，得1分；方案与本项目无关或未提供不得分。 | 5 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.5 | 政务一件事方案 | 专项运维-政务一件事包括企业信息变更一件事、身后一件事、企业破产一件事、公租房申请一件事，提供人员保障、响应服务时限、开发测试等内容的方案：方案完整有序，可操作性强，得5分；方案较为合理，通俗可操作，得3分；方案基本合理，具有一定可操作性的，得1分；方案与本项目无关或未提供不得分。 | 5 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.6 | 老旧小区改造加装电梯方案 | 专项运维-老旧小区改造加装电梯包括功能和系统改造，提供人员保障、响应服务时限、开发测试等内容的方案：方案完整有序，可操作性强，得5分；方案较为合理，通俗可操作，得3分；方案基本合理，具有一定可操作性的，得1分；方案与本项目无关或未提供不得分。 | 5 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.7 | 外国人永久居留证方案 | 专项运维-外国人永久居留证包括功能和系统改造，提供人员保障、响应服务时限、开发测试等内容的方案：方案完整有序，可操作性强，得5分；方案较为合理，通俗可操作，得3分；方案基本合理，具有一定可操作性的，得1分；方案与本项目无关或未提供不得分。 | 5 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.8 | 苏服办移动端标准清单方案 | 专项运维-苏服办移动端标准清单包括应用接入和系统改造，提供人员保障、响应服务时限、开发测试等内容的方案：方案完整有序，可操作性强，得5分；方案较为合理，通俗可操作，得3分；方案基本合理，具有一定可操作性的，得1分；方案与本项目无关或未提供不得分。 | 5 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.9 | 长三角购房提取方案 | 专项运维-长三角购房提取包括功能和系统改造，提供人员保障、响应服务时限、开发测试等内容的方案：方案完整有序，可操作性强，得5分；方案较为合理，通俗可操作，得3分；方案基本合理，具有一定可操作性的，得1分；方案与本项目无关或未提供不得分。 | 5 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.10 | 业务的熟悉与理解 | 业务的熟悉与理解，包括现状分析、招标需求理解：对采购单位业务系统以及数据结构情况非常熟悉，了解采购人的服务需求，重点难点分析正确，针对重点难点的措施切实可行得5分；基本熟悉和有一定的可操作性的得3分；基本情况熟悉度一般的得1分；方案与本项目无关或未提供不得分。 | 5 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.11 | 系统优化方案 | 系统优化方案，包括结合中心业务实际提出的性能优化、数据管理规范等方面，提供人员保障、响应服务时限、开发测试、安全保密等内容的方案：方案完整有序，可操作性强，得5分；方案较为合理，通俗可操作，得3分；方案基本合理，具有一定可操作性的，得1分；方案与本项目无关或未提供不得分。 | 5 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.12 | 与现有系统的对接方案 | 与现有系统的对接包括各类组建、接口、规则、流程等方面，提供人员保障、响应服务时限、开发测试、安全保密等内容的方案：评审小组根据各投标人针对本项目提出运维过程中的与现有业务系统无缝对接方案进行评审：方案完整有序，可操作性强，得5分；方案较为合理，通俗可操作，得3分；方案基本合理，具有一定可操作性的，得1分；方案与本项目无关或未提供不得分。 | 5 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.13 | 售后服务方案 | 售后服务方案，包括售后服务保证措施、服务和技术支持等，提供人员保障、响应服务时限、安全保密等内容的方案：评审小组根据各投标人针对本项目提供的方案进行评审：方案完整有序，可操作性强，得5分；方案较为合理，通俗可操作，得3分；方案基本合理，具有一定可操作性的，得1分；方案与本项目无关或未提供不得分。 | 5 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.14 | 培训计划 | 培训计划，包括培训目的、培训对象、培训时间、培新计划等内容：评审小组根据各投标人针对本项目提供的方案进行评审：方案完整有序，可操作性强，得5分；方案较为合理，通俗可操作，得3分；方案基本合理，具有一定可操作性的，得1分；方案与本项目无关或未提供不得分。 | 5 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 3 | 客观分 （商务分） |  | 20 |  |
| 3.1 | 类似业绩 | 2021年1月1日以来，投标人具有软件维保类似项目案例的（时间以合同签订时间为准），每1个得1分，最高4分，不提供不得分。 | 4 | 提供合同复印件并加盖投标人公章。否则不得分。 |
| 3.2 | 综合实力 | 1、具有有效的ISO9001质量管理体系认证，得2分，未提供不得分。 2、具有有效的ISO27001信息安全管理体系认证证书，得2分，未提供不得分。 3、具有有效的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，得2分，未提供不得分。 4、具有软件著作权或产品证书，内容关于业务规则接入应用平台、运维管理平台。每提供1个得2分，本项最高得4分，未提供不得分。 | 10 | 提供证书复印件并加盖投标人公章 |
| 3.3 | 项目团队专业能力 | 1、具备项目成员中具有信息安全证书（CISP或CISSP）得2分。 2、具备软件设计师证书，得2分。 3、具备信创规划管理师证书，得2分。 项目成员须为本单位正式员工，须提供近三个月任意一个月投标人为其缴纳社保证明，不接受社保委托代缴证明材料复印件；1、2、3项同一人限评一次，不得重复计分；未提供的或无效的不得分。 | 6 | 相应证明材料加盖投标人公章 |

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件主要格式目录

一、供应商资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、中小企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、响应一览表

一、供应商资格声明函

供应商资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 四、磋商响应函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-     号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

五、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效响应。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：如是残疾人福利单位的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效响应。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效响应。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子公章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子公章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

八、分项报价表（分包号：**）（服务类）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注： 1. 磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。2. “分项报价表”中“总报价”数额应当与“响应一览表”中“总报价”数额一致。

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、响应一览表（实质性格式）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十二、投标（响应）文件通用模版编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 落实政府采购政策的资格要求 | 提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于非专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除，无需提供） |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除） |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。