常州市金坛区政府采购

- 竞争性磋商文件（服务类）

- 资格后审

项目名称：金坛区西城街道2024年度城镇老旧小区（翠园新村）改造监理项目

项目编号：JSZC-320413-JSKT-C2024-0009

采 购 人：常州市金坛区西城街道办事处

江苏开天工程咨询有限公司

# 目录

第一章   采购邀请

第二章   响应须知

第三章   评审程序、评标方法和评标标准

第四章   采购需求

第五章   合同文本（范本）

第六章   响应文件组成

# 第一章  采购邀请

江苏开天工程咨询有限公司(以下简称采购代理)就下述采购项目的相关服务进行竞争性磋商采购，邀请合格供应商进行响应。

- 一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320413-JSKT-C2024-0009

1.2项目名称：金坛区西城街道2024年度城镇老旧小区（翠园新村）改造监理项目

1.3预算金额：95万元

1.4采购项目分包情况：

| 包号 | 服务名称 | 数量 | 最高限价 （万元） | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 金坛区西城街道2024年度城镇老旧小区（翠园新村）改造监理项目 | 1 | 95 | 包含但不限于以下内容：（1）施工阶段监理服务范围内的质量、进度、投资控制管理、安全生产监督管理；（2）合同、信息等方面协调管理；（3）施工组织协调及招标人交办的与工程相关的事项；（4）缺陷责任期内的监理服务和相关专业技术咨询服务；（5）履行项目管理的职责。 |

1.5采购方式：竞争性磋商

1.6合同履行期限：与施工工期同步。

- 二、供应商资格要求（须同时满足）：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

2.1.1未被“信用中国 ”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

2.1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 2.2.1 中小企业政策：本项目专门面向  ☑中小 □小微企业采购。即：服务全部由符合政策要求的中小微企业承接。

- 2.3本项目的特定资格要求：

- 2.3.1本项目是否接受分支机构参与响应：否。

- 2.3.2 本项目是否属于政府购买服务：

- þ是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

- 2.3.3其他特定资格要求： ①供应商具有国家建设部颁发的监理综合资质或建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程监理甲级资质。

- ②拟派总监理工程师具有国家注册监理工程师证书（房屋建筑工程专业）。

- 三、获取磋商文件

- 3.1时间：公告发布之日起至2024年6月20日23时59分（北京时间）。

3.2方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

3.3提醒：1）供应商可以在“江苏政府采购网”或者“常州市政府采购网”自行免费下载采购文件，但本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统按照上述第3.2要求进行登记、参与及下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。

- 2)供应商在“苏采云”系统进行登记、参与及下载电子采购文件，选择“我要参与”点提交的日期视同为依法获取采购文件日期。报名成功后须打印、保留“投标供应商确认函”，质疑时“投标供应商确认函”与质疑函一并提交；未依照磋商公告要求实行网上报名的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

- 3.4售价： 0 元。

- 四、提交（上传）响应文件截止时间、开启时间和地点

- 4.1提交（上传）响应文件截止时间、开启时间：2024年6月28日14时30分（北京时间）。响应截止时间后上传的响应文件将被拒收，在规定时间内上传的响应文件不符合相关规定要求的也将被拒收。

- 4.2地点：本项目采用远程“不见面”交易方式，无需到现场提交，请供应商在开启时间截止前提前登入“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?rf=http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/workspaceForPurchaseCenter），供应商自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的时间内进行解密开启（系统语音提示允许解密后，供应商30分钟内完成解密，否则视为该供应商自动放弃该项目的响应，其响应文件采购人不予受理）。

- 五、公告期限

- 自本公告发布之日起 5 个工作日。

- 六、其他补充事宜

- 6.1本项目采用“不见面”交易方式，请供应商可自行下载（下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》及相关资料。

- 6.2根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称“苏采云”系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果响应人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

- 6.3领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），相关链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html；请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

- 6.4有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”发布的信息更正公告。

- 6.5供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由响应人自行承担。

- 6.6如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 6.7关于常州市政府采购供应商信用管理

- 6.7.1为了维护政府采购市场秩序，规范供应商的政府采购行为，促进供应商诚信经营和公平竞争，参加政府采购活动获取磋商文件的响应人，应当履行以下诚信义务:

- 1）自觉遵守政府采购法律法规，维护政府采购市场秩序和公平竞争环境，接受财政部门的监督检查;

- 2）诚信参与政府采购活动，依法履行政府采购合同和政府采购活动中的各项承诺，为采购人提供符合采购文件规定的货物、工程和服务;

- 3）保守在政府采购活动中获悉的国家秘密和他人商业秘密;

- 4）法律法规规定的其他诚信义务。

- 6.7.2供应商在参与政府采购活动中失信行为具体详见《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》。

- 6.7.3供应商在参与政府采购活动中失信行为惩戒相关规定具体详见磋商文件第二章投标须知。

- 6.8关于常州市中小企业政府采购信用融资：

- 根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

- 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

- 名称：常州市金坛区西城街道办事处

- 联系人：凌先生

- 联系电话：0519-82658860

- 地址：常州市金坛区金城镇东环一路555号

- 2.采购代理机构信息

- 名称：江苏开天工程咨询有限公司

- 地址：江苏省常州市金坛区翠园商业广场三楼

- 邮箱：1153600743@qq.com

项目经办人：汤女士         联系电话：0519-82352656

# 第二章  响应须知

- 响应须知前附表

- 本表是本项目的具体资料，是对响应须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| - 序号 | - 条款名称 | - 内容 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 采购人名称 | - 常州市金坛区西城街道办事处 |
| - 2 | - 最高限价 | - *2.1最高限价为：95万元。 - *2.2供应商应有明确报价，超过最高限价或者无报价响应的，作无效响应文件处理。 - *2.3磋商报价次数：本项目采用二轮报价，响应文件中书面报价为首轮报价，第二轮报价不得超过首轮报价，第二轮报价即为最终报价；否则作无效报价文件处理。 |
| - 3 | - 是否接受分支机构参与响应 | - ■ 否 |
| - 4 | - 响应人提供的资格要求材料 | - *4.1响应人基本资格条件材料：提供承诺书，具体详见响应人资格审查承诺书。 |
|  |  | - *4.2响应人特定资格要求材料： - ①供应商具有国家建设部颁发的监理综合资质或建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程监理甲级资质。 - ②拟派总监理工程师具有国家注册监理工程师证书（房屋建筑工程专业）。 |
|  |  | *4.3信用记录查询材料：采购人于资格审查时通过“信用中国 ”网站、“中国政府采购网”网站查询，无需响应人另外提供。 |
|  |  | - *4.4政府采购政策需满足的资格要求材料：《中小企业声明函》 |
| - 5 | - *是否需要通过系统上传演示视频 | - ■ 否 |
| - 6 | - *是否允许联合体响应 | - ■ 否 |
| - 7 | - *是否接受进口产品响应 | - ■ 否 |
| - 8 | - 响应人应提交的响应文件格式（因系统模板设置原因，系统模块中的“响应文件格式”名词等同于“响应文件格式”该名词） | - 8.1封面； - 8.2 响应人情况说明； - *8.3开标一览表； - *8.4响应函； - *8.5法定代表人授权委托书； - *8.6法人或者其他组织的需提供营业执照等证明文件； - *8.7主要投标标的情况表； - *8.8商务条款及服务偏离表。 |
| - 9 | - 响应人应提交的资性证明文件格式 | - *9.1资格审查材料格式； - 注：资格审查材料包含：本表第4.1条、4.2条（如有）、4.4条（如有）材料以及联合体投标（响应）协议书（如本表第6条已要求且响应人是联合体的提交） - *9.2政府采购供应商信用承诺书； - 9.3与资性证明相关的其他材料。 |
| - 10 | - 响应人应提交的符合证明文件格式 | - 与评审相关的其他符合证明文件格式材料。 |
| - 11 | - 响应人应提交的综合评审文件格式 | - 根据第三章评标标准中相关要求提供材料。 |
| - 12 | - 是否组织现场考察（标前答疑会） | - ■ 否 |
| - 13 | - 构成磋商文件的其他材料 | - 磋商文件答疑纪要、澄清、更正、说明等 |
| - 14 | - 答疑截止时间（质疑程序详见本章第25.2条） | - 本项目不召开标前答疑会，响应人如对磋商文件有疑问，须在2024年6月21日12时00分前将相关疑问（格式详见磋商文件中“关于磋商文件的询问内容”）发送至邮箱（1153600743@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同磋商文件，逾期将不接受其对于磋商文件的相关异议。 |
| - 15 | - 采购人对磋商文件澄清、修改时间 | - 2024年6月14日至响应文件接收截止之日5日前 |
| - 16 | - 采购人对磋商文件澄清方式 | - 在“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”媒体上以澄清公告的形式公告。 |
| - 17 | - 响应文件（电子标书）份数及相关说明 | - *17.1磋商开启前不需要提供纸质响应文件。 - *17.2如因“苏采云”系统自身原因而导致所有电子响应文件无法解密的，本项目作废标处理。 - 注：以上材料未按要求提供的或不符合要求的作无效响应文件处理。 |
| - 18 | - 是否允许响应人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | - ■ 不允许 |
| - 19 | - 响应文件有效期 | - * 120 日历天（响应有效期从提交响应文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的响应无效） |
| - 20 | - 采购资金的支付方式、时间、条件 | - 详见采购需求、合同部分 |
| - 21 | - 磋商保证金 | - ■ 本项目不收取磋商保证金 |
| - 22 | - 是否收取履约保证金 | - ■ 是，成交供应商向采购人提供相当于合同总价5%的履约保证金（成交供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交），采购人将工程竣工验收合格后退还履约保证金(不计息)； |
| - 23 | - 是否提供样品 | - ■ 否 |
| - 24 | - 主观分是否暗标 | - ■ 否。 |
| - 25 | - 项目属性及中小微企业有关政策 | - 25.1本项目属于服务类，采购标的对应的中小企业划分标准属于建筑业行业【《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）】，按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》。请正确填写中小企业申明函，如未填报或缺项、漏项则报价不做相应扣除。提交中小企业声明函并成交的，随成交公告一同公示。 - 25.2以上规定未尽事项，具体详见第二章响应须知第一节说明中的第五条—政府采购政策。 |
| - 26 | - 是否有节能、环保产品 | - ■ 否 |
| - 27 | - 其他 | - *满足本磋商文件第四章采购需求中加“★”的采购需求。 - 代理服务费： - 收费标准：3000元； - 缴纳时间：由中标供应商领取中标通知书时一次性支付给采购代理单位，供应商在报价时需综合考虑在响应报价中。 |

- 注：

- 1.上表中加 * 项目若有缺失或无效，响应将被拒绝或响应无效且不允许在磋商开启后补正；

- 2.扫描件要求：

- 1）扫描件必须直接用原件扫描，要求字迹清晰，确保文字内容能看清无变形。

2）采用电子证书或者网络截图，必须使用经过备案的政府官方网站截图，且必须是可供任何人查询的公开信息。截图必须包含网址和网站名称，保证他人能够通过网址再次查询到。

本文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及国家和江苏省有关法律、法规、规章制度编制。参加本项目响应人应接受本磋商文件关于电子招投标各项规定。

- 第一节  说明

1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于本次采购公告中所涉及的项目和内容。

1.2 本磋商文件的解释权为江苏开天工程咨询有限公司，以书面解释为准。

1.3 本磋商文件响应人若存在任何理解上无法确定之处，均应当按照磋商文件所规定的澄清等程序提出，否则，可能导致的任何不利后果均应当由响应人自行承担。

2.定义

2.1“采购人”：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人详见响应须知前附表第1条。

2.2“采购代理机构”：是指采购代理机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构：江苏开天工程咨询有限公司（以下简称“采购代理”）。

2.3“响应人”（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3.1合格响应人的条件详见第一章采购邀请。

2.3.2关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：

2.3.2.1采购人于资格审查时通过“信用中国 ”网站、“中国政府采购网”输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录。

2.3.2.2采购人在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门、法院、工商、税务等部门惩戒的失信信息，包括：

1）被列入失信被执行人名单；

2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处较大数额罚款等行政处罚的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。注：较大数额罚款金额：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元（含）以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定，较大数额罚款金额认定来源于《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》财库【2022】3号文。

2.3.2.3对存在失信信息的供应商，采购人应填写《常州市金坛区政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签字确认。同时，采购代理工作人员应根据采购人确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

2.3.2.4响应人参加政府采购活动（磋商开启当日）前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，响应人须在响应文件中提交没有重大违法记录的书面声明（详见第六章响应文件组成），响应人只要存在上述2.3.2.2项中失信信息情形的，均视为未实质性响应，作无效响应文件处理。“信用中国 ”网站、“中国政府采购网”为供应商信用记录查询的主要网站，供应商失信信息记录查询包含了但并不限于“信用中国”网站。

2.4“服务”是指响应人按磋商文件要求，完成第四章采购需求所述响应人应该履行的承诺和义务。

2.5“联合体”是指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。本项目是否允许联合体投标（响应）详见响应须知前附表第6条。如果允许联合体投标（响应），联合体各方应符合下列要求：

2.5.1以联合体形式参加投标（响应）的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并按照响应须知前附表要求提交相关材料。采购人根据采购项目的特殊要求规定响应人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

2.5.2联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

2.5.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若该等情形被发现，其单独的投标（响应）和与此有关的联合体的投标（响应）均将被拒绝。

2.5.4联合体必须确定其中一方为投标（响应）的全权代表参加投标（响应）活动，并承担投标（响应）及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标（响应），联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。

2.5.5联合体成交后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的全权代表方的签署或类似的意思表示具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购代理与采购人承担连带责任。

2.6 本磋商文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

3.资金来源、项目属性

3.1本项目的采购人已获得足以支付本次采购后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金，预采购项目除外）。

3.2项目属性详见响应须知前附表第25.1条

4.样品

4.1 不需要提供样品

5.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1进口产品

5.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.1.2进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。

5.1.3本项目是否接受进口产品详见响应须知前附表第7条

5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

5.2.1.2供应商提供的服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额详见响应须知前附表第4.4条。

5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见响应须知前附表第25.1条。

5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整详见响应须知前附表第25.2条

5.3政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则响应人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；详见响应须知前附表第26条（如涉及）。

5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体详见响应须知前附表第26条或第三章评审程序、评标方法和评标标准（如涉及）。

5.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在磋商文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

5.4支持乡村产业振兴管理

5.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求详见第四章采购需求（如涉及）。

5.5正版软件

5.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则响应无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.6信息安全产品

5.6.1具体详见：国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

5.7政府采购创新产品政策

5.7.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在磋商文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 6.相关要求

- 6.1供应商应承担所有与准备和参加报价的全部费用。不论电子响应结果如何，采购人和采购代理均无义务和责任承担这些费用。

6.2本项目涉及的采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：

6.2.1 必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

6.2.2 国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

6.2.3供应商应保证，其所提供的货物（服务）在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该货物（服务）或货物（服务）的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，供应商应承担全部责任。

- 第二节  磋商文件

7.磋商文件的构成

7.1磋商文件由下列六章内容组成：

第一章   采购邀请

第二章   响应须知

第三章   评审程序、评标方法和评标标准

第四章   采购需求

第五章   合同文本（范本）

第六章   响应文件组成

7.2响应人应认真阅读磋商文件的全部内容。响应人应按照磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

8.磋商文件的澄清和修正

8.1响应人在收到磋商文件后，如有疑问需要澄清，应在答疑规定的时间前以书面形式向采购人提出，如无疑问,视作响应人完全认可磋商文件的条款和要求。采购人作出的澄清或修改将以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的潜在响应人。

8.2在响应截止时间前无论出于何种原因采购人可对磋商文件进行澄清或修正，根据具体情况，可酌情延长响应截止时间。

8.3磋商文件及磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以常州市政府采购网发布的内容为准。可通过“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”——“更正公告”栏定期自行查看、下载相关采购项目的补充通知。

8.4磋商文件的更正（含澄清、修改等）内容与原磋商文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近磋商开启时间的公告为准。磋商文件的更正（含澄清、修改等）内容将在“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”媒体上发布，作为磋商文件的组成部分，对响应人起约束作用。

- 第三节  响应文件的编制

9.响应范围、响应文件中计量单位的使用及响应语言

9.1本项目如划分采购包，响应人可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。响应人应当对所投采购包对应第四章采购需求所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

9.2除磋商文件有特殊要求外，本项目响应所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。响应人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由响应人自行承担。

10响应文件组成及相关要求

10.1响应文件组成为响应文件格式、资性证明文件格式、符合证明文件格式和第三章评审程序、评标方法和评标标准中相关要求提供材料。四部分内容指响应人提交的证明其有资格参加响应和成交后有能力履行合同以及能够证明响应人提供的货物及服务符合磋商文件规定的文件等材料。本次采购，响应人应按响应须知前附表第8至11条规定提交响应文件格式、资性证明文件格式、符合证明文件格式和第三章评审程序、评标方法和评标标准中相关要求提供材料，其中加*项目若有缺失或无效，将导致响应被拒绝且不允许在磋商开启后补正（具体填写要求详见磋商文件第六章）。

10.2响应文件规格幅面（A4）应与正文一致，按照磋商文件第六章对响应文件格式部分规定的顺序统一编制。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任应当由响应人承担。

10.3对于磋商文件第六章响应文件组成中的格式材料涉及加“*”的章节材料格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应响应，从而导致该响应被拒绝，作无效响应文件处理。未加“*”的章节材料格式文件内容，可由响应人自行编写。

11.报价

11.1所有响应均以人民币报价。

11.2响应人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。响应人的报价应包括但不限于下列内容，响应须知资料表中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2按照磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4响应人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其响应无效

12评审相关材料要求

12.1响应人依据响应人资格要求、采购需求、评标标准等中相关应提交的各类证明资料，提供扫描件，材料内容、印章必须完整、清晰可辨且在有效期内。磋商小组成员半数以上认定模糊无法辨认的被认定为无效响应，或者不得分。

12.2其他需响应人对本次响应的详细说明（响应人视具体项目情况自行编制）；

12.3扫描件要求

12.3.1扫描件必须直接用原件扫描，要求字迹清晰，确保文字内容能看清无变形。

12.3.2采用电子证书或者网络截图，必须使用经过备案的政府官方网站截图，且必须是可供任何人查询的公开信息。截图必须包含网址和网站名称，保证他人能够通过网址再次查询到。

12.4电子签章

12.4.1 磋商文件要求加盖公章的内容，一般通过响应文件编制工具加盖电子签章。

13磋商保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收磋商保证金。

14响应有效期

14.1响应文件应在本磋商文件响应须知前附表中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于磋商文件规定期限的，其响应无效。

14.2在特殊情况下，采购人或采购代理可与响应人协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的响应人除按照采购人或代理机构要求修改响应文件有效期外，不得修改响应文件的其他内容。

- 第四节  响应文件的提交

15.响应内容填写应当符合以下要求

15.1响应人应详细阅读磋商文件的全部内容。响应文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果响应文件填报的内容资料不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，将被视为响应文件完整性有缺陷。

15.2响应文件应按照磋商文件的格式逐项填写，不准有空项。响应文件未按规定提交或留有空项，将被视为响应文件完整性有缺陷。

15.3响应人必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理或磋商小组对其中任何资料进一步审查的要求。

15.4响应人在响应文件中所加盖公章应为与响应人（如为联合体响应，联合体各方均应加盖公章）名称全称相一致的标准公章，并签署法定代表人或响应人代表的全名或加盖名章。

15.5响应人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的响应行为，特别要求响应人应本着诚信精神，在本次响应文件的偏离表和其它偏离文件中（若本次磋商文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，响应人亦应当自制偏离表并在总目录及分目录上清楚表明所在页数），均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若响应人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于响应人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被响应人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评委会有权视具体情形予以处理，包括：按照规则扣分、在规则基础上增加直至加倍扣分或对该响应予以拒绝。

16.响应截止时间

16.1响应人应在磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至“苏采云”系统。响应人应充分评估集中响应带来的网络影响，尽量避开响应高峰时间，错峰进行电子响应，系统以收到响应人发出的递交指令的时间作为其响应时间，截至响应截止时间，“苏采云”系统响应通道将关闭，响应人未完成电子响应文件上传的，响应将被拒绝。

16.2本项目采用不见面交易的方式，响应人无需到现场提交。各响应人须在磋商开启前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，在开评标过程中，必须保证操作电脑前有相关责任人，否则造成相应后果由响应人自行承担。

16.3响应人有下列情形之一的,磋商小组视为响应人串通投标（响应），其响应无效，书面报告财政部门：

16.3.1不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；

16.3.2不同响应人委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；

16.3.3不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

16.3.4不同响应人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

16.3.5不同响应人的响应文件相互混传；

16.3.6不同响应人的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

16.4在评标期间，响应人企图影响采购人、采购代理或磋商小组评审公正性的任何活动，将导致响应无效，并由其承担相应的法律责任。

17.响应文件的补充、修改和撤回

17.1响应人在响应截止时间前，可以通过“苏采云”系统对其所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。响应人在响应截止时间前需要对响应文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作工具重新制作并上传。在响应截止时间之后，响应人不得撤回响应。

- 第五节  磋商开启、资格审查及评审

18.磋商开启

18.1采购代理按磋商文件规定的时间、地点开启响应文件，本项目采用不见面交易的方式，响应人无需到现场，但必须保证操作电脑前有相关责任人，否则造成相应后果由响应人自行承担。

18.2系统语音提示允许解密后，响应人30分钟内完成解密，否则视为该响应人自动放弃该项目的响应，其响应文件采购人不予受理。供应商不足3家的，不予解密。如因“苏采云”系统自身原因而导致所有电子响应文件无法解密的，本项目作废标处理。

18.3响应人代表对采购活动有疑义，以及认为采购人、采购代理相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理对响应人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.4因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由响应人承担。

18.5如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，采购人或采购代理可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

18.5.1平台系统发生故障而无法登录访问的；

18.5.2平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

18.5.3平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

18.5.4病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

18.5.5其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，采购人或采购代理可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

18.6本项目不公开报价。

19.组建磋商小组

19.1采购代理根据有关法律法规和本磋商文件的规定，结合本项目专业要求组建磋商小组，对具备实质性响应的响应文件进行评估和比较。磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

19.2磋商小组成员与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，不能参加评标：

19.2.1参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

19.2.2与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

19.2.3与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

19.3采购人只能以采购人代表的身份参与评标，采购代理工作人员不得参加评标。

19.4磋商小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

19.4.1审查、评价响应文件是否符合磋商文件的资格条件、商务、技术等实质性要求；

19.4.2要求响应人对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

19.4.3对响应文件进行比较和评价；

19.4.4确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

19.4.5向采购人、采购代理或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

20.评审程序、评标方法和评标标准

20.1具体详见第三章评审程序、评标方法和评标标准。

- 第六节  确定成交

21.确定成交供应商

21.1采购代理应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

21.2采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。成交候选人并列的，详见第三章评审程序、评标方法和评标标准。

21.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

22.成交通知

22.1成交供应商确定后，采购人或采购代理应于2个工作日内，在刊登本次招标公告的媒体上发布成交公告，同时以书面形式向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。但该成交结果的有效性不依赖于未成交的响应人是否已经收到该通知。

22.2成交结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，成交公告期限以及评审专家名单。

22.3成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任，出现争议的，报财政部门处理。

23.终止

23.1在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

23.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

23.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

23.1.3除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

23.1.4平台系统出现本章第五节18.5条的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

24.签订合同

24.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

24.2成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

24.3采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，成交供应商可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

24.4成交供应商一旦成交，及签订合同后，不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

24.5采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，具体详见响应须知前附表第18条。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

25.询问、质疑、投诉

25.1询问

25.1.1供应商对政府采购活动有疑问的，可以按照响应须知前附表第14条要求向采购人或采购代理提出询问。

25.2质疑

25.2.1响应人（潜在响应人）对磋商文件条款或技术参数有异议的，应当在响应截止时间前提出，于响应截止时间后对磋商文件提出质疑的，其质疑被视为无效质疑。

25.2.2响应人（潜在响应人）认为磋商文件、招标过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过书面材料向采购代理提出质疑。响应人应知其权益受到损害之日，是指：

25.2.2.1对磋商文件提出质疑的，在满足25.2.1条款的前提下，为获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

25.2.2.2对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

25.2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

25.2.3响应人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理有权不予答复。

25.2.4提出质疑的响应人（潜在响应人）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在响应人已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。

25.2.5磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及响应人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，响应人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

25.2.6质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

25.2.7采购代理只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购代理质疑接收联系地址：常州市金坛区翠园商业广场三楼代理二部，联系电话：0519-82352656。

25.2.8以下情形的质疑不予受理

25.2.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

25.2.8.2超出政府采购法定期限的质疑。

25.2.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

25.2.8.4未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

注：供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

25.3投诉

25.3.1质疑人对采购人、采购代理的答复不满意，或者采购人、采购代理未在规定时间内作出答复的，质疑人可以在答复期满后15个工作日内依法向财政相关部门提起投诉。

26.响应人在参与政府采购活动中失信行为惩戒相关规定：

26.1对于被行政处罚尚在禁止参加政府采购活动期内的响应人，不得参加政府采购活动，否则成交结果无效。

26.2对于被做出失信行为等级记录且该记录尚处于有效期内的响应人，在其参与政府采购活动时给予一定的分数扣减或价格增加。具体标准为:采用综合评分法的，对于一级失信行为供应商给予其总分值2%的减分，二级失信行为供应商给予其总分值4%的减分，三级失信行为供应商给予其总分值6%的减分。采用最低评标价法的，对于一级失信行为供应商给予其报价2%的加价，二级失信行为供应商给予其报价4%的加价，三级失信行为供应商给予其报价6%的加价。

27.保密和披露

27.1响应人自获取磋商文件之日起，须履行本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

27.2采购人或采购代理有权将响应人提供的所有资料向有关政府部门或评审委员会披露。

27.3在采购人或采购代理认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理无须事先征求响应人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、响应人的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及响应人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

28.代理费

28.1不收取代理费。

29.未尽事宜

29.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

- 政府采购告知书

尊敬的响应人项目参与人：

为营造公开、公正的市场环境，确保政府采购工作规范有序开展，特将有关事项告知如下：

一、欢迎响应人及项目参与人对政府采购工作人员进行监督。凡发现政府采购工作人员有以下情形的，均可以书面具名方式举报，请投送至金坛区财政局政府采购监督管理科（金坛区市民中心A楼0830），

（一）接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐等活动；

（二）与供应商或采购人恶意串通的；

（三）在采购过程中接受贿赂或者获取不正当利益的；

（四）违规向关联参与人或供应商透露招投标或评审信息的；

（五）其他违纪违规行为。

二、响应人及项目参与人应当遵守政府采购工作规则，有下列情形之一的，将被政府采购项目实施组织机构列入不良行为纪录，建议政府采购监督管理部门一至三年内不得参与政府集中采购机构组织的一切项目，并在相关媒体网站予以公布：

（一）在政府采购实施过程中，有吵闹、起哄、斗殴等行为，扰乱政府采购开标现场或评审现场秩序的，以及在投标（响应）答疑、领取磋商文件、办理相关手续过程中扰乱正常办公秩序的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（四）向采购人、政府采购机构工作人员行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在招投采购过程中与采购人进行协商招标的；

（六）未按规定程序进行质疑、投诉，影响政府采购项目正常进行的。

监督科办公室：金坛区财政局政府采购监督管理科0830室

政府采购投诉监督电话：0519-82328721

# 第三章   评审程序、评标方法和评标标准

- 第一节  资格审查程序

1.磋商小组将根据本章第二节“资格审查要求”中的规定，对照响应文件资格审查材料对响应人的资格进行审查。

2.“资格审查要求”中对格式有加“*”的章节材料格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应响应，从而导致该响应被拒绝，其响应无效。

3.响应人的《资性证明文件》有任何一项不符合“资格审查要求”的，资格审查不合格，其响应无效。

- 第二节  资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应人基本资格条件 | 具体规定见第一章采购邀请。 | 详见第六章《资性证明文件格式》 |
| 2 | 响应人特定资格要求 | 如有，具体规定见第一章采购邀请。 | 详见第六章《资性证明文件格式》 |
| 3 | 响应人信用记录 | 采购人于资格审查时通过“信用中国 ”网站、“中国政府采购网”网站查询。 | 无须响应人提供，由采购人查询。 |
| 4 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如有，具体规定见第一章采购邀请。 | 详见第六章《资性证明文件格式》 |
| 5 | 是否接受联合体响应 | 如有，具体规定见第二章响应须知。 | 详见第六章《资性证明文件格式》 |
| 6 | 政府采购供应商信用承诺书 | 提供符合磋商文件要求的承诺书。 | 详见第六章《资性证明文件格式》 |
| 7 | 与资性证明相关的其他材料 | 如有，响应人认为的其他资性证明材料。 | 详见第六章《资性证明文件格式》 |

- 第三节  符合性审查

1磋商小组对资格审查合格的响应人的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

2磋商小组根据本章第四节“符合性审查要求”中规定的审查因素和审查内容，对响应人的响应文件是否实质上响应磋商文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。响应文件出现“符合性审查要求”有任何一项的，将作为无效响应文件处理，无效响应文件不予参加评审。

- 第四节  符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加“*”项的格式文件 | 未按磋商文件要求提供加“*”材料文件。 |
| 2 | 响应完整性 | 将一个采购包中的内容拆开响应。 |
| 3 | 报价 | 响应报价超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）。 |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期不满足磋商文件中载明的响应有效期的。 |
| 6 | 签署、加盖公章 | 未按照磋商文件要求签署、加盖公章的。 |
| 7 | 加“★”号条款响应 | 未按磋商文件第四章《采购需求》中“★”号条款要求提供材料的。 |
| 8 | 上传电子响应文件时间 | 逾期上传的电子响应文件。 |
| 9 | 解密电子响应文件 | 响应人因自身原因造成无法在规定时间内解密电子响应文件的。 |
| 10 | 串通投标（响应） | 10.1不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）； 10.2不同响应人委托同一单位或者个人办理投标（响应）事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）； 10.3不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 10.4不同响应人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异； 10.5不同响应人的响应文件相互混传； 10.6不同响应人的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。 |
| 11 | 公平竞争 | 响应人不遵循公平竞争的原则，存在恶意串通，妨碍其他响应人的竞争行为，存在损害采购人或者其他响应人的合法权益情形的。 |
| 12 | 附加条件 | 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的,或者不能满足磋商文件要求的售后服务期限、交货时间或者工期、付款条件的。 |
| 13 | 响应文件材料 | 响应文件材料所述情况和所附相关资料不实的。 |
| 14 | 其他无效情形 | 14.1响应单价超过控制单价的作无效标； 14.2磋商文件明确规定无效的其他情形，或者其他被磋商小组认定无效的情况； 14.3磋商文件中约定的其他无效标要求； 14.4不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。 |

- 第五节  磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

1.磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会（通过系统进行视频对话，必须保证操作电脑前有相关责任人，否则造成相应后果由响应人自行承担。）。

2.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过“苏采云”系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

4.供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.评审过程中，磋商小组会将通过“苏采云”系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

6.磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过“苏采云”系统提交最终报价。

7.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

8.最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

9.已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

10.最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

11.响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

11.1响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

11.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

11.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

11.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

11.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。响应人不确认修正后报价的，其响应无效。

12.落实政府采购政策的价格调整：具体详见响应须知前附表第25条

13.响应人填写有关第二次报价内容（最终报价）(除因磋商文件修改导致成本增加，第二次报价不得超过第一次报价，否则为无效响应报价)，在系统语音提示开始提交最终报价后的，二十分钟内递交第二次报价表（通过系统进行二次报价，必须保证操作电脑前有相关责任人，否则造成相应后果由响应人自行承担。），响应文件中的单价及小微企业优惠报价部分均按总价同比例下调。如未按上述时间进行报价的，响应人的响应文件无效，作无效响应文件处理。

14.磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，响应人的响应文件无效：

14.1供应商对实质性变动不予确认的；

14.2不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

14.3如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

14.4响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

14.5最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

14.6未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

- 第六节  评标方法

- 1.本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

- 2.竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

- 3.磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

- 4.磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

- 5.磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

6.磋商小组在评标过程中发现响应人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第七节  评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 10 | - 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他响应人的价格分统一按照下列公式计算: - 磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×10（小数点保留两位） |  |
| 2 | 主观分 | 48 |  |  |
| 2.1 | 方案的完整性 | 10 | 工程监理方案能够针对本项目特点，对投资控制、进度控制、质量管理、合约管理、安全管理、项目资料管理、文明生产、建设参建各方关系、城市交通、城市管理、环保、市容等相关行政部门、周边单位与居民的的协调与沟通进行简要阐述，对招标文件所列工程监理范围与内容作出明确响应。 方案完整、科学性高、合理性高得10分； 方案较完整、科学性较高、合理性较高得8分； 方案一般完整、科学性一般、合理一般的得6分； 方案不完整、科学性差、合理差的得4分； 未提供不得分，本项共10分。 |  |
| 2.2 | 投资控制 | 10 | 工程监理方案能够结合本项目的特点，明确指出项目工程造价投资控制的关键点及对应具体措施的。 投资控制的关键点明确、对应措施具体清晰的得10分； 投资控制的关键点较明确、对应措施较清晰的得8分； 投资控制的关键点一般明确、对应措施一般清晰的得6分； 投资控制的关键点不明确、对应措施差的得4分； 未提供不得分，本项共10分。 |  |
| 2.3 | 进度控制 | 10 | 工程监理方案能够根据委托人工期安排，制订合理的项目进度控制计划，明确标出项目形象进度的关键点和具体的控制措施，保证按期交付。 计划合理、控制措施明确的得10分； 计划较合理、控制措施较明确得8分； 计划一般合理、控制措施一般明确得6分； 计划一般、控制措施差得4分； 未提供不得分，本项共10分。 |  |
| 2.4 | 质量控制 | 10 | 工程监理方案能够根据项目质量目标，明确列出项目工程质量控制的关键点，并制订具体的质量控制措施。 工程质量关键点明确、质量控制措施具体可行的得10分； 工程质量关键点较明确、质量控制措施具体较可行得8分； 工程质量关键点一般明确、质量控制措施具体一般得6分； 工程质量关键点不明确、质量控制措施具体差得4分； 未提供不得分，本项共10分。 |  |
| 2.5 | 沟通协调 | 4 | 工程监理方案能够针对政府行政管理部门、建设单位、设计勘察、招标代理、编标、监理、施工、设备、材料供应、跟踪审计等相关参建单位的不同，明确各参建单位职责划分、列出控制要点和管理方案，并对参建单位日常工作有明确的管理与控制措施的、流程程序清晰。 职责划分明确、控制要点明确、日常工作流程清晰的得4分； 职责划分较明确、控制要较点明确、日常工作流程较清晰的得3分； 职责划分一般明确、控制要点一般明确、日常工作流程一般的得2分； 职责划分不明确、控制要点不明确、日常工作流程差的得1分； 未提供不得分，本项共4分。 |  |
| 2.6 | 应急处理 | 4 | 工程监理方案能够对项目现场文明生产、安全生产、 施工人员治安管理等制订明确具体的控制措施，对突发事故有合理的应急处理预案。 控制措施具体、突发事故应急处理预案可行的得4分； 控制措施较具体、突发事故应急处理预案较可行的得3分； 控制措施具体、突发事故应急处理预案一般的得2分； 控制措施不具体、突发事故应急处理预案差的得1分； 未提供不得分，本项共4分。 |  |
| 3 | 客观分 | 42 |  |  |
| 3.1 | 项目负责人 | 6 | - 1、总监具备本科及以上学历且所学专业为土木工程或工民建的得3分； - 2、总监具备工程类中级职称的得1.5分；工程类高级及以上职称的得3分； | 提供学历证书、职称证书、执业资格证书扫描件 |
| 3.2 | 其他监理人员（限评3人） | 18 | 1、配备专业监理工程师具有国家注册监理工程师且具备高级工程师及以上职称的得3分，若同时具有一级建造师的得3分，最高得6分；本项限评1人。 2、配备专业监理工程师具有国家注册监理工程师且具备高级工程师及以上职称的得3分，若同时具有注册安全工程师的得3分，最高得6分；本项限评1人。 3、配备专业监理工程师具有国家注册监理工程师且具备高级工程师及以上职称的得3分，若同时具有一级注册结构工程师的得3分，最高得6分；本项限评1人。 | 提供职称证书、注册证书扫描件 |
| 3.3 | 类似业绩 | 12 | 响应人近三年（自磋商截止之日起往前推算）承担过小区改造工程监理服务的，每有一项得6分，最高得12分。 注：时间以合同签订时间为准。 | 提供合同扫描件，合同应能清晰载明项目类型及签订时间 |
| 3.4 | 荣誉奖项 | 6 | 近三年（自磋商截止之日起往前推算）供应商监理的房屋建筑工程项目获得过区级建设主管部门表彰的，每有一项得1分；市级建设主管部门表彰的，每有一项得1.5分；省级及以上建设主管部门表彰的，每有一项得3分，最高得6分；本项限评2个项目。 | ①须提供获奖文件或获奖证书原件的扫描件 ②同一项目获多个奖项的，计最高得分，不重复得分； ③时间以获奖文件或获奖证书所载时间为准，如两者时间不一致，以获奖文件所载时间为准 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注：1）进场时，若有相关服务参数未能满足磋商文件要求而成交供应商未在偏离表中明确的情况，须无条件按采购人及磋商文件要求整改，否则采购人有权解除合同并没收履约保证金，同时追究成交供应商因此造成的损失。

2）评标标准中要求提供的证明文件及资料等在响应文件中提供扫描件，材料内容、印章必须完整、清晰可辨且在有效期内。磋商小组成员半数以上认定模糊无法辨认的不得分；

3）评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。

4）扫描件必须直接用原件扫描，要求字迹清晰，确保文字内容能看清无变形；

5）采用电子证书或者网络截图，必须使用经过备案的政府官方网站截图，且必须是可供任何人查询的公开信息，截图必须包含网址和网站名称，保证他人能够通过网址再次查询到；

6）响应人按评分细则所有得分项目均视为对本次招标的承诺，成交后均作为合同的组成部分。

第四章   采购需求

- 一、项目规模：

- （1）建设内容主要包含:目改造建筑面积合计26.3万平方米，建设内容包括内外墙出新约25万平方米、小区道路出新（增设道路设施）约3.4万平方米、改建小区游园及邻里空间约3400平方米、小区绿化修补约2.5万平方米、雨污水管道改造约2.1万米，同步实施管网改造、公共设施等配套工程。

- （2）工程概算投资额或建筑安装工程费：7000万元。

- 二、服务范围：

包含但不限于以下内容：（1）施工阶段监理服务范围内的质量、进度、投资控制管理、安全生产监督管理；（2）合同、信息等方面协调管理；（3）施工组织协调及招标人交办的与工程相关的事项；（4）缺陷责任期内的监理服务和相关专业技术咨询服务；（5）履行项目管理的职责。

- 三、监理服务期：与施工工期同步。

- 四、质量要求：合格。

- 五、人员配置：总监理工程师1人；专业监理工程师2名；监理员2名。

# 第五章   合同文本（范本）

合同协议书

项目名称：

项目编号：

合同编号：

采购人（甲方）：

成交供应商（乙方）：

合同协议

## 第一部分  协议书

采购人（以下简称委托人）：

成交供应商（以下简称监理人）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

### 一、工程概况

1.项目名称：；

2.建设地点：；

3.工程规模：

3. 工程概算投资额或建筑安装工程费：约  万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

### 四、总监理工程师

总监理工程师姓名：，身份证号码：，注册号：。

### 五、签约酬金

签约酬金（大写）：（¥）。

包括：

1. 监理酬金：。

2. 相关服务酬金：。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：。

（2）设计阶段服务酬金：。

（3）保修阶段服务酬金：。

（4）其他相关服务酬金：。

### 六、期限

1. 监理期限：

自始，至止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自始，至止。

（2）设计阶段服务期限自始，至止。

（3）保修阶段服务期限自始，至止。

（4）其他相关服务期限自始，至止。

### 七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

### 八、合同订立

1. 订立时间：。

2. 订立地点：。

3. 本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执份。

| 委托人： | （盖章） | 监理人： | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或其授权 |  | 法定代表人或其授权 |  |
| 的代理人： | （签字） | 的代理人： | （签字） |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 账号： |  | 账号： |  |
| 电话： |  | 电话： |  |
| 日期： |  | 日期： |  |

## 第二部分  通用条件

### 1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

### 2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

### 3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

### 4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

### 6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

### 7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

## 第三部分  专用条件

### 1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用/。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：/。

### 2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：包含但不限于以下内容：（1）施工阶段监理服务范围内的质量、进度、投资控制管理、安全生产监督管理；（2）合同、信息等方面协调管理；（3）施工组织协调及招标人交办的与工程相关的事项；（4）缺陷责任期内的监理服务和相关专业技术咨询服务；（5）履行项目管理的职责。

2.1.2 监理工作内容还包括：协助业主负责解决与本工程有关的外部事宜。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：国家批准的本项目的建设文件，设计文件，本项目的建筑工程施工合同；有关工程建设的法律、法规；国家颁布的现行建筑工程施工规范、操作规程及质量验收评定标准。

2.2.2 相关服务依据包括：/。

2.3项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：监理方所报现场监理人员在委托方审核确定后不得擅自更换或减少，如有变动须经委托方同意。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：/。

在涉及工程延期/天内和（或）金额/万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：对于项目经理和项目技术负责人要求调换前，需征得委托人的同意。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：

开工前7天内提交监理方案、每月最后一个工作日提交监理月报各两份。

2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人不提供，由监理人自理，相关费用在投标报价中自行考虑。

监理人应在本合同终止后14天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：现场清点移交。

### 3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：/。

3.6 答复

委托人同意在7天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

### 4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

### 5. 支付

5.1 支付货币

币种为：人民币，比例为：/，汇率为：/。

5.3 支付酬金

（1）项目竣工验收合格后付至合同价款的80% ；

（2）监理单位向建设方提交全套竣工监理资料及配合施工单位全部竣工资料移交城建档案馆备案并配合结算审计结束后付清余款。

注：本合同采用总价包干形式，合同价不因任何因素调整而调整合同价款。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位公章。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：

正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

### 7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交建设行政主管部门进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式：

（1）提请常州仲裁委员会进行仲裁。

（2）向常州市金坛区人民法院提起诉讼。

### 8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后/天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后/天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为/%。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：两年。

监理人申明的保密事项和期限：两年。

第三方申明的保密事项和期限：两年。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：/。

- 补充条款：

1.监理人在项目工程全面竣工后15 日内必须提交两套监理竣工资料，并负责督促施工单位竣工资料在项目工程全面竣工后一个月内归档备案，若因监理人原因造成归档延期，视情节扣减相应费用。

2.监理人员在合同履行期间必须常驻现场，施工现场必须保证每天有必须的监理人员（项目总监和专业监理工程师每星期不少于5天，每天不低于8小时，否则支付1000元/小时的违约金），以满足现场管理的需要。如有特殊情况，甲方需总监和专业监理工程师在场，需无条件服从，否则支付20000 元/次的违约金。上述人员必须亲自参加每次现场工地例会、专题例会，如未做到，监理人承担1000 元/人次的违约金。上述违约金从同期监理费中扣除。委托人在发现监理确实不能胜任该项目工程任务时，保留中途撤换监理单位的权利。当委托人认为总监不能坚守岗位或不能胜任该项工作时，委托人可根椐情况要求作出更换处理。

3.监理人在工程实施期间必须每月提交监理月报（包括投资进度和施工进度），切实反映施工进度、质量及安全等情况。

4.监理单位及时准确对施工方资料签署、收集，甲方每月进行考核，如发现收集不及时或者有后补的情况，发现一次，需支付委托人5000 元/次的违约金。

5.监理其它职责：

（1）计量：工作量签证出现严重偏差，如：①与审批方案或图纸不符；②与现场实际完成工作量不符，误差超过10%；③与定额、计价规范、招标文件（招标工程量清单内容不符、重复计量）等明确的计量规则不符的；④未及时有针对性控制和审核施工单位的申报方案的。以上情况每出现一次，按20000 元/次支付违约金。

（2）质量及安全：

①业主代表现场发现施工质量问题需返工处理，而监理此前未指出或未整改的。

以上情况每出现一次，按2000 元/次支付违约金。每个单位工程将根据委托人提供数据并经双方确认后进行处罚。该项每个单位工程累计违约金最高不超过本工程监理费的20%；针对专业监理工程师的出错，业主有权利要求撤换该监理。

安全：发生一起县级建设行政主管部门通报的安全责任事故处以5 万元/次、地级市建设行政主管部门通报的安全责任事故处以20 万元/次、省级及以上建设行政主管部门通报的安全责任事故处以50 万元/次。

6.监理人应切实行使管理职能，如施工单位被质监、安监等行政主管部门通报或要求整改的，将扣除5000 元/次的违约金。

7.监理人应认真履行职责，如经委托人确认不能有效履行职责时：第一次予以警告、约谈公司领导，如无明显改善委托人有权单方解除合同，结清已完成工作量部分的监理费用（以已完成工程量的工程造价与招标概算投资额的比例计算；并扣除已发生的违约金）且不另行支付因此而引起的任何费用。

8.项目审计过程中，根据甲方要求配合审计，若有一次不到场支付2000 元/次的违约金。

9.监理人必须严格按照当地建设、环保、城管等部门的要求，有效控制工程施工扬尘，如发生投诉及主管部门追责，每次由监理人向委托人支付5000 元违约金，从监理人工程款中直接扣除。

10.监理人投标时拟投入现场的设备、检测仪器等在施工现场需配备齐全，如配备不齐全监理人支付5000 元/件的违约金。

11.其它未尽事宜以招标文件（含补充通知）、监理投标书为准，监理招标文件（含补充通知）、投标文件以及本合同具有同等的法律效力。

12.监理期限：与施工工期同步。

13.人员配置：总监理工程师1人；专业监理工程师2名；监理员2名。

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：

。

A-2 设计阶段：

。

A-3 保修阶段：

。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：

。

## 附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

### B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 |  |  |  |
| 2. 辅助工作人员 |  |  |  |
| 3. 其他人员 |  |  |  |

### B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 |  |  |  |
| 2. 生活用房 |  |  |  |
| 3. 试验用房 |  |  |  |
| 4. 样品用房 |  |  |  |
| 用餐及其他生活条件 |  |  |  |

### B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 |  |  |  |
| 2. 工程勘察文件 |  |  |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 |  |  |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 |  |  |  |
| 5. 施工许可文件 |  |  |  |
| 6. 其他文件 |  |  |  |

### B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 |  |  |  |
| 2. 办公设备 |  |  |  |
| 3. 交通工具 |  |  |  |
| 4. 检测和试验设备 |  |  |  |
| 2. 办公设备 |  |  |  |
| 3. 交通工具 |  |  |  |
| 4. 检测和试验设备 |  |  |  |

建设项目监理单位考核办法

为切实维护建设项目工程建设秩序，规范和完善建设现场管理、切实保障合同履行，根据相关法律、法规、规章和制度，结合本工程建设实际和合同约定，制定本办法。

一、考核目的：建立建设工程监理单位合同履约情况数据库，切实保障国家、公共和公司利益不受侵害；加强对监理单位合同履约的监督和管理，为政府主管部门对监理单位信用管理机制提供数据，和后续招标的资格审查、评标提供依据。

二、考核范围：本项目监理单位。

三、考核方法：履约情况考核包括月度考核和季度、年度评定。月度考核是对监理单位每月合同履约情况的综合考核；季度评定是对监理单位本季每月考核结果的综合评定；年度评定是指在项目实施阶段对监理单位本年度每月考核结果的综合评定。

考核评定工作实行分级考核、分工负责、综合评定。建设单位和项目管理公司对监理单位进行全面考核，并按附表格式于每月25日、每季度第一个月5日前将本月、上季度履约情况上报建设单位，并记录数据库，按考核得分情况进行排序。每月、每季、每年对监理单位考核得分加权平均后及时公布。具体实施时由建设单位、项目管理单位对监理单位进行月度考核；

考核情况季、年评定等级分为优、良、合 格、差四级。采用100分制考核，90分（含90分）以上为“优”，80分（含80分）以上为“良”，75分（含75分）以上为“合格”，75分以下为“差”。

对考核结果拒签的，当场宣布考核结果，考核人员签字后视为已确认。

四、考核奖惩：对月度、季度、年度考核评为优的监理单位，以书面形式进行通报表扬。

对月度、季度、年度考核评定为差的监理单位，将予以处罚并通报批评；每次考核评定结果作为合同履约的重要依据，并严格按合同约定履行。

注：

以本合同价的20%为考核应用范围。每次付款时段内的考核平均分达90分(含90分)以上：全额支付考核费用；考核平均分在80~90分（含80分）：扣除当时段内考核费用的5%；考核平均分在70~80分（含70分）：扣除该时段内考核费用10%；考核平均分在70分以下，扣除当时段内考核费用。

附表一

_____年第____月度监理单位合同履约情况考核评分表

建设单位（章）：                                      项目名称：

监理单位（章）：                             　　     考核日期： _______    __     _   _   _

| 序号 | 内容 |  | 评分细则 | 分值 | 应得分 | 实得分 | 扣分（加分）原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理机构 （40） | 项目监理机构应备文件 | 1、招投标项目无监理中标通知书 1分。 2、无委托监理合同 1分 3、企业资质证书、营业执照复印件未留现场。1分 4、无强制性条文，施工规范、图集未按图纸要求收集齐全。扣2分 | 5 |  |  |  |
| 2 |  | 组织机构 | 1、监理人员未按投标文件人员到岗。扣1分 2、组织机构不合理、专业不配套、职责分工不明确。扣2分（一项扣1分） 3、监理人员职称和执业证书不符投标文件要求。 | 5 |  |  |  |
| 3 |  | 总监 | 1、无公司的任命书。扣3分 2、总监变更无手续。扣3分； 3、总监在岗情况。扣4分 | 10 |  |  |  |
| 4 |  | 总监代表 | 1、无国家或省级注册证书。扣5分 2、无总监代表的授权书。扣5分 | 10 |  |  |  |
| 6 |  | 监理设施 | 1、项目部岗位职责未挂贴的、办公场所不整洁有序的。扣2分 2、无计算机、打印机办公设备。扣2分 3、无档案柜、档案盒不齐全，档案整理无序、台帐目录不清晰。扣2分 4、监理现场未配备必要的检测设备及工具。扣4分 | 10 |  |  |  |
| 7 | 监理资料（50） | 监理规划 | 1、监理规划、细则进场2周内未完成报批、随工程进展未不断补充。扣2分 2、旁站监理、安全管理、监理交底书等编制不符合要求。扣5分 3、监理规划编制内容不完整、签字手续不齐全。扣3分 | 10 |  |  |  |
| 8 |  | 设计图纸 | 1、无图或图纸不全。扣1分 2、无施工图设计审查意见书及消防审查意见书。扣1分 3、勘探报告不齐全。扣2分 4、交底、会审记录、技术核定单及变更各单位签章手续齐全。扣1分 | 5 |  |  |  |
| 9 |  | 测量放线 | - 未对施工单位的控制点进行复核，无记录。扣3分 - 原始点、控制点无移交或交接记录。扣2分 | 5 |  |  |  |
| 10 |  | 施工组织设计（方案）审批 | 1、无施工组织设计（方案）。扣3分 2、施工单位签字不齐全，施工组织设计公司技术负责人未签字。扣1分 3、监理审批签字不正确；审批意见不全面、语言不规范。扣1分 4、施工单位资质、营业执照、安全生产许可证不齐全，人员配备未按投标文件配备。扣3分 5、监理对施工总进度计划、总平面图及消防平面图未进行审核。扣2分 | 10 |  |  |  |
| 11 |  | 分包及材料设备商资质 | 1、分包单位未进行资质报审。扣1分 2、管理人员及特殊工种证件不符合要求。扣2分 3、各单位资质审查的审批手续正确齐全，记录详细，审批语言规范，有返签确认手续。扣2分 4、无资质或超越资质施工监理未识别本项不得分。 | 5 |  |  |  |
| 12 |  | 大型机械设备报审 | 1、无进场报审手续，未审查设备的型号、生产许可证、出厂合格证。扣3分 2、无安装及拆除方案。扣2分 3、安装及拆除单位资质未报审 。扣2分 4、无检测合格证、未登记备案、无准用证，监理未识别或识别无结果、无记录。扣3分 5、无安检合格证已使用，监理未识别此单项不得分 | 10 |  |  |  |
| 13 |  | 开工签发 | - 无开工申请。扣2分 - 无开工报告。扣3分 | 5 |  |  |  |
| 14 | 安全文明（10） | 临时用电 | 1、如电缆、电线未悬挂或埋地。扣1分 2、电线电缆有老化破皮。扣1分 3、未采用TN—S系统。扣1分 4、接地系统不可靠。扣1分 5、“三级配电二级保护”不到位。扣2分 6、专职电工不到位。扣1分 | 5 |  |  |  |
| 15 |  | 文明施工 | 1、现场安全文明管理（门卫、七牌一图等）不齐全。扣1分 2、现场安全文明标识、标牌未按要求布置的。扣1分 3、现场未设置冲洗平台。扣1分 4、现场安全通道、材料堆放情况等不符要求。扣1分 5、未进行扬尘控制的。扣2分 6、办公区域、施工区域、生活区域环境卫生不符合要求。扣2分 | 5 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 100 |  |  | 得分率 |

考核人员签字：                                                             被考核人员签收：

监 理 考 核 评 分 表

（基础施工阶段）

建设单位（章）：                                              项目名称：

监理单位（章）：                                              考核日期：

| 序号 | 内容 |  |  | 评分细则 | 分值 | 应得分 | 实得分 | 扣分（加分）原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理资料（40） | 监理月报 |  | 1、监理月报未按规定时间送达。扣1分 2、监理月报不齐全、未建立台帐。扣1分 3、无安全检查报告。扣1分 | 3 |  |  |  |
|  |  | 会议制度 |  | 1、工地例会制度执行正常，纪要规范、齐全、真实。未执行到位扣2分 2、每周一次未书面向项目管理部负责人汇报工作并作记录。扣1分。 | 3 |  |  |  |
|  |  | 监理签发文 |  | 1、通知单、联系单、备忘录、工程暂停令监理用表未使用不正确。扣1分 2、重要通知单未及时回复，不能闭合，资料不齐全。扣1分 3、无收发文本。扣1分 | 3 |  |  |  |
|  |  | 监理日记 |  | 1、各专监日记不齐全，记录未能详细具体。扣2分 2、监理日记未签字、编号不齐全，记录内容未符合规范规定、没有安全记录、问题没有处理结果。扣3分 | 5 |  |  |  |
|  |  | 旁站 |  | 1、未按旁站方案中规定的部位实施旁站。扣2分 2、各专业旁站记录内容不具体、不完整、签字盖章不全。扣3分 3、未留有旁站照片和影像资料的。扣5分 | 10 |  |  |  |
|  |  | 施工方案审批 |  | 1、施工方案不齐全。扣1分 2、报审手续不齐全，施工单位“三审制”签字不齐全。扣1分 3、监理审批签字不正确；审批意见不全面、语言不规范。扣1分 4、监理审核意见不详细、意见未闭合。扣1分 5、需专家论证分项工程无施工方案或有方案但未组织专家论证或经论证但手续不齐全。扣1分 | 4 |  |  |  |
|  |  | 材料设备商资质审查 |  | 1、对材料设备分包商未进行考察。 扣1分 2、分包单位未进行资质报审。扣1分 3、管理人员及特殊工种证件不符合要求。扣1分 4、各单位资质审查的审批手续没有齐全，记录不详细，审批语言不规范，未有返签确认手续。扣1分 5、无资质或超越资质施工监理未识别本项不得分 | 4 |  |  |  |
|  |  | 材料构配件及设备验收 |  | 1、报验资料签字不齐全、原件存放未盖章确认、签批时间符合逻辑、审批语言不规范、返签不及时。扣1分 2、质保资料不完整、不真实有效，监理同意使用。扣1分 3、无材料清单，材料进场数量不明，材料未按规定批次见证送检。扣1分 4、见证取样台帐记录不齐全。扣1分 5、未建立材料台帐或台帐与资料不匹配。扣1分 6、未验收已使用及发现不合格材料监理未及时制止或已制止无记录，扣1分 7、不合格材料监理同意使用的，此单项不得分 | 4 |  |  |  |
|  |  | 检验批验收 |  | 1、无检验批划分计划，有划分计划但实际分批不合理。扣1分 2、各专业工序报验不及时、缺少。扣1分 3、工序验收资料不齐全、验收记录表填写有误。扣1分 4、监理平行检查记录缺少。扣1分 工序报验单编号、签字不齐全，施工单位无返。扣1分 5、工序验收不合格已进入下道工序、未经验收已进入下道工序而监理无措施；将不合格的工序作为合格验收、验收结论错误，此单项不得分 | 4 |  |  |  |
| 2 | 质量控制（30） | 测量放线 |  | 1、未复核现场测量房屋轴线、标高和水准点的定位控制工作。扣2分 | 2 |  |  |  |
|  |  | 土方开挖 |  | 1、未结合工程平面图,没有检查土方开挖施工是否按方案实施。扣1分 2、没有检查基坑支护和降水是否按论证方案实施。扣1分 3、没有检查土方开挖标高是否符合设计要求。扣1分 | 3 |  |  |  |
|  |  | 防水施工 |  | 1、施工时，未检查防水基层是否符合施工要求。扣1分 2、未检查易漏水的薄弱环节如墙角、管道四周是否做附加增强处理。扣1分 3、未检查涂膜防水材料施工厚度及涂膜遍数是否符合设计及规范要求。扣1分 4、卷材防水施工时，未检查施工顺序和搭接长度是否符合设计及规范要求。扣1分 | 5 |  |  |  |
|  |  | 模板施工 |  | 1、未检查模板安装及支撑系统是否按经审批过的方案实施。扣1分 2、未检查模板及支撑系统是否满足钢度、强度和稳定性要求。扣1分 3、未检查模板加固是否牢固，断面尺寸、垂直度、平整度、标高是否正确无误。扣1分 4、未检查模板内的杂物是否清理干净。扣1分 5、砼浇筑时，没有专人专职检查模板，未能及时处理解决问题。扣1分 | 6 |  |  |  |
|  |  | 钢筋施工 |  | 1、未检查钢筋是否严格按批分等级、牌号、直径、长度等挂牌存放，并注明数量。扣1分 2、检查主筋加工时，没有检查钢筋的长度及钢筋的弯起点是否符合设计及规范要求。扣1分 3、未检查箍筋加工的直径、尺寸、末端弯钩弯折角度及弯后平直部分长度是否符合设计要求。扣1分 4、钢筋绑扎时，未检查钢筋的规格、数量、品种、型号是否符合图纸要求，弯钩朝向是否符合要求。 扣1分 5、 保证钢筋位置准确，检查支撑或砼垫块是否按设计规范要求布置。扣1分 6、未检查钢筋的连接方式是否符合设计要求。扣1分 | 7 |  |  |  |
|  |  | 砼施工 |  | 1、未认真核对图纸，未检查浇筑部位的砼标号是否符合设计要求。扣1分 2、未随机抽查砼的塌落度是否符合设计及规范要求。扣1分 3、未检查施工过程中是否随意向砼中添加水。扣1分 4、检查施工现场是否制作标养和同条件砼试块。扣1分 5、未检查商品砼是否在规定时间内浇筑完成，如超过规定时间未用完的商品砼不得再使用到构件上。扣1分 6、未检查砼的施工缝留置是否符合设计及规范要求。扣1分 7、未检查砼养护是否按规范要求实施。扣1分 8、模板拆除时，未检查是否满足砼拆模强度要求后才进行模板拆除，确保砼的外观不受损坏，达到美观要求。扣1分 9、砼修补未严格按修补方案实施。扣1分 | 7 |  |  |  |
| 3 | 进度控制（5） | 阶段性进度计划审批 |  | 1、每月对各单位月进度计划进行审批，未审批。扣1分 2、每月对月进度计划完成情况进行检查、书面分析，未执行。扣2分 3、原因分析的准确性、监理措施的有效性。扣2分 | 5 |  |  |  |
| 4 | 安全文明（20） | 临时用电 |  | 1、如电缆、电线未悬挂或埋地。扣1分 2、电线电缆有老化破皮。扣1分 3、未采用TN—S系统。扣1分 4、接地系统不可靠。扣1分 5、“三级配电二级保护”不到位。扣2分 6、专职电工不到位。扣1分 7、工人违章操作。扣1分 | 5 |  |  |  |
|  |  | 机械设备 |  | 1、大型施工机械设备未安检、备案即使用。扣1分 2、施工机械设备超期后未进行复检复查。扣1分 3、日常维护、保养无制度或未按制度实施。扣1分 4、机操工无证上岗。扣1分 | 5 |  |  |  |
|  |  | 坍塌 |  | 1、如基坑支护方案不合理。扣1分 2、未按已经通过的支护方案施工。扣1分 3、基坑漏水，漏砂；挖土无方案或未按方案施工；基坑边超载堆物。扣1分 4、模板支撑系统、脚手架无计算书、无实施图纸（重点：卸料平台、悬挑部分）。扣1分 5、现场支撑、脚手架搭设不合要求。扣1分 6、搭设材料不合要求。扣1分 | 5 |  |  |  |
|  |  | 文明施工 |  | 1、现场安全文明管理（门卫、七牌一图等）不符合要求。扣1分 2、现场未按审批的场布图进行布置，监理未监管的。扣1分 3、现场安全文明标识、标牌未按要求布置的。扣1分 4、现场安全通道、材料堆放情况等。扣1分 5、未进行扬尘控制的。扣1分 6、办公区域、施工区域、生活区域环境卫生等,。扣1分 | 5 |  |  |  |
| 5 | 投资控制（5） | 变更、签证 |  | 1、变更、签证时效性不合规。扣2分 2、变更、签证工程量核定不正确、手续不齐全、监理意见不规范。扣3分 3、变更、签证工程量存在弄虚作假的此项不得分 | 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 发生重大质量事故的，扣10分 发生重大安全事故的，扣10分 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 100 |  |  | 得分率 |

考核人员签字：                                                              被考核人员签收：

监 理 考 核 评 分 表

（主体施工阶段）

建设单位（章）：                                              项目名称：

监理单位（章）：                                              考核日期：

| 序号 | 内容 |  | 评分细则 | 分值 | 应得分 | 实得分 | 扣分（加分）原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理资料（40） | 监理月报 | 1、监理月报未按规定时间送达。扣1分 2、监理月报不齐全、未建立台帐。扣1分 3、无安全检查报告。扣1分 | 3 |  |  |  |
|  |  | 会议制度 | 1、工地例会制度执行正常，纪要规范、齐全、处理问题不及时。扣1分 2、定期召开内部会议，会议纪要不齐全、不真实。扣1分 3、未每周一次书面向项目管理部负责人汇报工作并作记录。扣1分 | 3 |  |  |  |
|  |  | 监理签发文 | 1、通知单、联系单、备忘录、工程暂停令监理用表使用不正确。扣1分 2、重要通知单及时回复，能闭合，资料不齐全。扣2分 3、无收发文本。扣1分 | 3 |  |  |  |
|  |  | 监理日记 | 1、各监理日记齐全，记录不详细具体。扣1分 2、监理日记签字、编号齐全，记录内容不符合规范规定、有安全记录、问题有处理结果不闭合。扣1分 3、各专业监理内容在日记中记录齐全，签字不齐全。扣1分 | 5 |  |  |  |
|  |  | 旁站 | 1、未按旁站方案中规定的部位实施旁站。扣2分 2、各专业旁站记录内容不具体、不完整、签字盖章不全。扣3分 3、未留有旁站照片和影像资料的。扣5分 | 10 |  |  |  |
|  |  | 施工方案审批 | 1、施工方案不齐全。扣1分 2、报审手续齐全，施工单位“三审制”签字不齐全。扣1分 3、监理审批签字正确；审批意见全面、语言不规范。扣1分 4、监理审核意见详细、意见不闭合。扣1分 5、需专家论证分项工程无施工方案或有方案但未组织专家论证或经论证但手续不齐全。扣1分 | 4 |  |  |  |
|  |  | 材料设备商资质审查 | 1、未对材料设备分包商进行考察。扣1分 2、分包单位未进行资质报审。扣1分 3、管理人员及特殊工种证件不符合要求。 扣1分 4、各单位资质审查的审批手续不正确齐全，记录不详细，审批语言不规范，无返签确认手续。扣1分 5、无资质或超越资质施工监理未识别本项不得分 | 4 |  |  |  |
|  |  | 材料构配件及设备验收 | 1、报验资料签字不齐全、原件存放未盖章确认、签批时间符合逻辑、审批语言不规范、返签不及时。扣1分 2、质保资料不完整、不真实有效，监理同意使用。扣1分 3、无材料清单，材料进场数量不明，材料未按规定批次见证送检。扣1分 4、见证取样台帐记录齐全。扣1分 5、未建立材料台帐或台帐与资料不匹配。扣1分 6、未验收已使用及发现不合格材料监理未及时制止或已制止无记录，扣1分； 7、不合格材料监理同意使用的，此单项不得分 | 4 |  |  |  |
|  |  | 检验批验收 | 1、无检验批划分计划，有划分计划但实际分批不合理。扣1分 2、各专业工序报验不及时、缺少。扣1分 3、工序验收资料不齐全、验收记录表填写有误。扣1分 4、监理平行检查记录缺少。扣1分 工序报验单编号、签字不齐全，施工单位无返。扣1分 5、工序验收不合格已进入下道工序、未经验收已进入下道工序而监理无措施；将不合格的工序作为合格验收、验收结论错误，此单项不得分 | 4 |  |  |  |
| 2 | 质量控制（30） | 测量放线 | 1、未复核现场测量房屋轴线、标高和水准点的定位控制工作。扣2分 | 2 |  |  |  |
|  |  | 模板施工 | 1、未检查模板安装及支撑系统是否按经审批过的方案实施。扣1分 2、未检查模板及支撑系统是否满足钢度、强度和稳定性要求。扣1分 3、未检查模板加固是否牢固，断面尺寸、垂直度、平整度、标高是否正确无误。扣1分 4、未检查模板内的杂物是否清理干净。扣1分 5、砼浇筑时，未有专人专职检查模板，及时处理解决问题。扣1分 | 5 |  |  |  |
|  |  | 钢筋施工 | 1、未检查钢筋是否严格按批分等级、牌号、直径、长度等挂牌存放，并注明数量。扣1分 2、未检查主筋加工时，钢筋的长度及钢筋的弯起点是否符合设计及规范要求。扣1分 3、未检查箍筋加工的直径、尺寸、末端弯钩弯折角度及弯后平直部分长度是否符合设计要求。扣1分 4、钢筋绑扎时，未检查钢筋的规格、数量、品种、型号是否符合图纸要求，弯钩朝向是否符合要求。 扣1分 5、 未保证钢筋位置准确，检查支撑或砼垫块是否按设计规范要求布置。扣1分 6、检查钢筋的连接方式是否符合设计要求。扣1分 | 6 |  |  |  |
|  |  | 砼施工 | 1、未认真核对图纸，检查浇筑部位的砼标号是否符合设计要求。扣1分 2、未随机抽查砼的塌落度是否符合设计及规范要求。扣1分 3、未施工过程中严禁随意向砼中添加水。扣1分 4、未检查施工现场是否制作标养和同条件砼试块。扣1分 5、未检查商品砼是否在规定时间内浇筑完成，如超过规定时间未用完的商品砼不得再使用到构件上。扣1分 6、未检查砼的施工缝留置是否符合设计及规范要求。扣1分 7、未检查砼养护是否按规范要求实施。扣1分 8、模板拆除时，未检查是否满足砼拆模强度要求后才进行模板拆除，确保砼的外观不受损坏，达到美观要求。扣1分 9、砼修补未严格按修补方案实施。扣1分 | 6 |  |  |  |
|  |  | 砌体施工 | 1、未检查砌体砌筑施工是否按方案实施。扣1分 2、未实行样板墙先行制度。扣1分 3、未检查砌体组砌、排版 是否合理。扣1分 3、未检查砌体放线位置、尺寸是否符合图纸要求。扣1分 4、未检查砌筑砂浆是否采用商品砂浆，砌筑砂浆饱满度和灰缝厚度是否满足规范要求。扣1分 5、未检查墙体拉结筋的位置及数量是否符合图纸及规范要求。扣1分 6、未检查二次结构及构造柱的设置数量及位置是否符合图纸及设计规范要求。扣1分 | 6 |  |  |  |
|  |  | 防水施工 | 1、施工时，未检查防水基层是否符合施工要求。扣1分 2、未检查易漏水的薄弱环节如墙角、管道四周是否做附加增强处理。扣1分 3、未检查涂膜防水材料施工厚度及涂膜遍数是否符合设计及规范要求。扣1分 4、卷材防水施工时，未检查施工顺序和搭接长度是否符合设计及规范要求。扣1分 5、防水施工完成后，未进行蓄水试验，检查是否有渗漏现象。扣1分 | 5 |  |  |  |
| 3 | 进度控制（5） | 阶段性进度计划审批 | 1、每月未对各单位月进度计划进行审批。扣1分 2、每月未对月进度计划完成情况进行检查、书面分析。扣2分 3、原因分析的准确性、监理措施的有效性不符合要求。扣2分 | 5 |  |  |  |
| 4 | 安全文明（20） | 临时用电 | 1、电缆、电线未悬挂或埋地。扣1分 2、电线电缆有老化破皮。扣1分 3、未采用TN—S系统。扣1分 4、接地系统不可靠。扣1分 5、“三级配电二级保护”不到位。扣2分 6、专职电工不到位。扣1分 7、工人违章操作。扣1分 | 4 |  |  |  |
|  |  | 机械设备 | 1、大型施工机械设备未安检、备案即使用。扣1分 2、施工机械设备超期后未进行复检复查。扣1分 3、日常维护、保养无制度或未按制度实施。扣1分 4、机操工无证上岗。扣1分 | 4 |  |  |  |
|  |  | 高空作业 | 1、临边洞口防护不符合要求。扣1分 2、脚手架固定不牢。扣1分 3、安全网等防护不全。扣1分 4、未使用安全带。扣1分 5、架子工等无证上岗。扣1分 6、高空抛、洒物品。扣1分 | 4 |  |  |  |
|  |  | 物体打击 | 1、如上下交叉作业防护不到位。扣1分 2、吊运材料、物品无司索工、指挥工。扣1分 3、吊运材料物品绑扎不牢。扣1分 4、未正确戴安全帽。扣1分 5、安全通道不合要求。扣1分 | 4 |  |  |  |
|  |  | 文明施工 | 1、现场安全文明管理（门卫、七牌一图等）不符合要求。扣1分 2、现场未按审批的场布图进行布置，监理未监管的。扣1分 3、现场安全文明标识、标牌未按要求布置的。扣1分 4、现场安全通道、材料堆放情况等。扣1分 5、未进行扬尘控制的。扣1分 6、办公区域、施工区域、生活区域环境卫生等,。扣1分 | 4 |  |  |  |
| 5 | 投资控制（5） | 变更、签证 | 1、变更、签证时效性不符合要求。扣2分 2、变更、签证工程量核定不正确、手续不齐全、监理意见不规范。扣3分 3、变更、签证工程量存在弄虚作假的此项不得分 | 5 |  |  |  |
| 6 |  |  | 发生重大质量事故的，扣10分 发生重大安全事故的，扣10分 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 100 |  |  | 得分率 |

考核人员签字：                                                              被考核人员签收：

监 理 考 核 评 分 表

（装饰施工阶段）

建设单位（章）：                                              项目名称：

监理单位（章）：                                              考核日期：

| 序号 | 内容 |  | 评分细则 | 分值 | 应得分 | 实得分 | 扣分（加分）原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理资料（40） | 监理月报 | 1、监理月报未按规定时间送达。扣1分 2、监理月报不齐全、未建立台帐。扣1分 3、无安全检查报告。扣1分 | 3 |  |  |  |
|  |  | 会议制度 | 1、工地例会制度执行不正常，纪要规范、齐全、处理问题不闭合。扣1分 2、未定期召开内部会议，会议纪要齐全、真实；扣1分 3、未每周一次书面向项目管理部负责人汇报工作并作记录.扣1分。 | 3 |  |  |  |
|  |  | 监理签发文 | 1、通知单、联系单、备忘录、工程暂停令监理用表使用不正确。扣1分 2、重要通知单及时回复，不能闭合，资料不齐全。扣2分 3、无收发文本。扣1分 | 4 |  |  |  |
|  |  | 监理日记 | 1、各监理日记齐全，记录不详细具体。扣1分 2、监理日记签字、编号齐全，记录内容不符合规范规定、有安全记录、问题有处理结果不闭合。扣1分 3、各专业监理内容在日记中记录不齐全，签字不齐全。扣1分 | 5 |  |  |  |
|  |  | 旁站 | 1、未按旁站方案中规定的部位实施旁站。扣2分 2、各专业旁站记录内容不具体、不完整、签字盖章不全。扣3分 3、未留有旁站照片和影像资料的。扣5分 | 10 |  |  |  |
|  |  | 施工方案 审批 | 1、施工方案不齐全；扣1分 2、报审手续不齐全，施工单位“三审制”签字不齐全，扣1分 3、监理审批签字不正确；审批意见全面、语言不规范；扣1分 4、监理审核意见详细、意见不闭合。扣1分 5、需专家论证分项工程无施工方案或有方案但未组织专家论证或经论证但手续不齐全。扣1分 | 5 |  |  |  |
|  |  | 材料设备商资质审查 | 1、未对材料设备分包商进行考察。扣1分 2、分包单位未进行资质报审。扣1分 3、管理人员及特殊工种证件不符合要求。扣1分 4、各单位资质审查的审批手续正确齐全，记录详细，审批语言规范，有返签确认手续。扣1分 5、无资质或超越资质施工监理未识别本项不得分。 | 5 |  |  |  |
|  |  | 材料构配件及设备验收 | 1、报验资料签字不齐全、原件存放未盖章确认、签批时间符合逻辑、审批语言不规范、返签不及时。扣1分 2、质保资料不完整、不真实有效，监理同意使用。扣1分 3、无材料清单，材料进场数量不明，材料未按规定批次见证送检。扣1分 4、见证取样台帐记录不齐全。扣1分 5、未建立材料台帐或台帐与资料不匹配。扣1分 6、未验收已使用及发现不合格材料监理未及时制止或已制止无记录。扣1分 7、不合格材料监理同意使用的，此单项不得分。 | 5 |  |  |  |
|  |  | 检验批验收 | 1、无检验批划分计划，有划分计划但实际分批不合理。扣1分 2、各专业工序报验不及时、缺少。扣1分 3、工序验收资料不齐全、验收记录表填写有误。扣1分 4、监理平行检查记录缺少。扣1分 工序报验单编号、签字不齐全，施工单位无返。扣1分 5、工序验收不合格已进入下道工序、未经验收已进入下道工序而监理无措施；将不合格的工序作为合格验收、验收结论错误，此单项不得分 | 5 |  |  |  |
| 2 | 质量控制（30） | 抹灰工程 | 1、未检查抹灰砂浆是否采用商品砂浆，砂浆标号要求是否满足设计和规范要求。扣1分 2、未检查抹灰工程施工是否按方案实施。扣1分 3、未实行样板房先行制度。扣1分 4、未检查抹灰平整度、垂直度是否符合规范要求。扣1分 5、未检查抹灰是否出现空鼓现象。扣1分 | 5 |  |  |  |
|  |  | 楼地面施工 | 1、未检查楼地面工程施工是否按方案实施。扣1分 2、未检查楼地面施工标高是否符合设计要求。扣1分 3、砼楼面浇筑前，未检查基层是否清理干净达到施工的要求。扣1分 4、未检查楼面地面养护是否按方案实施。扣1分 5、未检查楼地面是否出现空鼓现象。扣1分 | 5 |  |  |  |
|  |  | 门窗工程 | 1、未检查门窗安装施工是否按方案实施。扣1分 2、门窗工程若进行深化设计，未检查深化设计是否通过原设计单位确认。扣1分 3、未检查门窗安装位置、尺寸大小是否符图纸要求。扣1分 4、未检查门窗安装是否牢固。门窗四周填充材料是否符合设计及规范要求。扣1分 5、 未检查门窗四周是否出现渗漏水现象。扣1分 6、门窗安装完成后，未按成品保护措施实施。扣1分 | 5 |  |  |  |
|  |  | 涂料工程 | 1、未检查涂料工程施工是否按方案实施。扣1分 2、未检查涂料施工基层平整度、清洁度是否满足施工要求。扣1分 3、未检查腻子的材料是否符合设计及规范要求。扣1分 4、未检查底漆与面漆的色泽是否一致。扣1分 | 5 |  |  |  |
|  |  | 水电设备安装工程 | 1、条件允许情况下，尽早协调电梯施工单位进场安装调试，协调总包单位与电梯单位之间的关系未协调电梯进场安装事宜扣 1 分，未协调总包与电梯单位之间的配合工作。扣 3 分。 2、配合甲方协调好室内电梯的临时使用问题。未配合甲方协调室内电梯临时使用问题扣 1 分 | 5 |  |  |  |
| 3 | 进度控制（5） | 阶段性进度计划审批 | 1、每月未对各单位月进度计划进行审批。扣1分 2、每月未对月进度计划完成情况进行检查、书面分析。扣2分 3、原因分析的准确性、监理措施的有效性不符合要求。扣2分 | 5 |  |  |  |
| 4 | 安全文明（20） | 临时用电 | 1、电缆、电线未悬挂或埋地。扣1分 2、电线电缆有老化破皮。扣1分 3、未采用TN—S系统。扣1分 4、接地系统不可靠。扣1分 5、“三级配电二级保护”不到位。扣2分 6、专职电工不到位。扣1分 7、工人违章操作。扣1分 | 4 |  |  |  |
|  |  | 机械设备 | 1、大型施工机械设备未安检、备案即使用。扣1分 2、施工机械设备超期后未进行复检复查。扣1分 3、日常维护、保养无制度或未按制度实施。扣1分 4、机操工无证上岗。扣1分 | 4 |  |  |  |
|  |  | 高空作业 | 1、临边洞口防护不符合要求。扣1分 2、脚手架固定不牢。扣1分 3、安全网等防护不全。扣1分 4、未使用安全带。扣1分 5、架子工等无证上岗。扣1分 6、高空抛、洒物品。扣1分 | 4 |  |  |  |
|  |  | 物体打击 | 1、如上下交叉作业防护不到位。扣1分 2、吊运材料、物品无司索工、指挥工。扣1分 3、吊运材料物品绑扎不牢。扣1分 4、未正确戴安全帽。扣1分 5、安全通道不合要求。扣1分 | 4 |  |  |  |
|  |  | 文明施工 | 1、现场安全文明管理（门卫、七牌一图等）不符合要求。扣1分 2、现场未按审批的场布图进行布置，监理未监管的。扣1分 3、现场安全文明标识、标牌未按要求布置的。扣1分 4、现场安全通道、材料堆放情况等不符合要求。扣1分 5、未进行扬尘控制的。扣1分 6、办公区域、施工区域、生活区域环境卫生等不符合要求。扣1分 | 4 |  |  |  |
| 5 | 投资控制（5） | 变更、签证 | 1、变更、签证时效性不符合要求。扣2分 2、变更、签证工程量核定不正确、手续不齐全、监理意见不规范。扣3分 3、变更、签证工程量存在弄虚作假的此项不得分 | 5 |  |  |  |
| 6 |  |  | 发生重大质量事故的，扣10分 发生重大安全事故的，扣10分 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 100 |  |  | 得分率 |

考核人员签字：                                                              被考核人员签收：

监 理 考 核 评 分 表

（室外施工阶段）

建设单位（章）：                                              项目名称：

监理单位（章）：                                              考核日期：

| 序号 | 内容 |  |  | 评分细则 | 分值 | 应得分 | 实得分 | 扣分（加分）原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理资料（40） | 监理月报 |  | 1、监理月报未按规定时间送达。扣1分 2、监理月报不齐全、未建立台帐。扣1分 3、无安全检查报告。扣1分 | 3 |  |  |  |
|  |  | 会议制度 |  | 1、工地例会制度执行正常，纪要规范、齐全、处理问题不闭合。扣1分 2、定期召开内部会议，会议纪要不齐全、真实。扣1分 3、未每周一次书面向项目管理部负责人汇报工作并作记录。扣1分。 | 3 |  |  |  |
|  |  | 监理签发文 |  | 1、通知单、联系单、备忘录、工程暂停令监理用表使用不正确。扣1分 2、重要通知单及时回复，不能闭合，资料齐不全。扣2分 3、无收发文本。扣1分 | 3 |  |  |  |
|  |  | 监理日记 |  | 1、各监理日记齐全，记录不详细具体。扣1分 2、监理日记签字、编号齐全，记录内容不符合规范规定、有安全记录、问题有处理结果不闭合。扣1分 3、各专业监理内容在日记中记录不齐全，签字不齐全。扣1分 | 5 |  |  |  |
|  |  | 旁站 |  | 1、未按旁站方案中规定的部位实施旁站。扣2分 2、各专业旁站记录内容不具体、不完整、签字盖章不全。扣3分 3、未留有旁站照片和影像资料的。扣5分 | 10 |  |  |  |
|  |  | 施工方案审批 |  | 1、施工方案不齐全扣1分 2、报审手续不齐全，施工单位“三审制”签字不齐全。扣1分 3、监理审批签字不正确；审批意见全面、语言不规范。扣1分 4、监理审核意见详细、意见不闭合。扣1分 5、需专家论证分项工程无施工方案或有方案但未组织专家论证或经论证但手续不齐全。扣1分 | 4 |  |  |  |
|  |  | 材料设备商资质审查 |  | 1、未对材料设备分包商进行考察。 扣1分 2、分包单位未进行资质报审。扣1分 3、管理人员及特殊工种证件不符合要求。扣1分 4、各单位资质审查的审批手续正确齐全，记录详细，审批语言不规范，无返签确认手续。扣1分 5、无资质或超越资质施工监理未识别本项不得分。 | 4 |  |  |  |
|  |  | 材料构配件及设备验收 |  | 1、报验资料签字不齐全、原件存放未盖章确认、签批时间符合逻辑、审批语言不规范、返签不及时。扣1分 2、质保资料不完整、不真实有效，监理同意使用。扣1分 3、无材料清单，材料进场数量不明，材料未按规定批次见证送检。扣1分 4、见证取样台帐记录齐全。扣1分 5、未建立材料台帐或台帐与资料不匹配。扣1分 6、未验收已使用及发现不合格材料监理未及时制止或已制止无记录。扣1分 7、不合格材料监理同意使用的，此单项不得分。 | 4 |  |  |  |
|  |  | 检验批验收 |  | 1、无检验批划分计划，有划分计划但实际分批不合理。扣1分 2、各专业工序报验不及时、缺少。扣1分 3、工序验收资料不齐全、验收记录表填写有误。扣1分 4、监理平行检查记录缺少。扣1分 工序报验单编号、签字不齐全，施工单位无返。扣1分 5、工序验收不合格已进入下道工序、未经验收已进入下道工序而监理无措施；将不合格的工序作为合格验收、验收结论错误，此单项不得分。 | 4 |  |  |  |
| 2 | 质量控制（30） | 雨污水施工 |  | 1、未检查雨污水施工是否按方案实施。扣2分 2、未检查雨污水管道走向、标高、排水坡度是否符合设计要求。扣2分 3、未检查雨污水管道接口部位是否严密。扣2分 4、未检查管道保护是否按图施工。扣2分 5、未做好管道闭水试验和视屏检查。扣2分 | 10 |  |  |  |
|  |  | 道路施工 |  | 1、未检查道路施工是否按方案实施。扣2分 2、未检查道路施工放线和标高是否符合设计要求。扣2分 3、未检查路基施工质量是否符合设计规范要求。扣3分 4、未做好道路的基层密实度、弯沉试验检查工作。扣3分 | 10 |  |  |  |
|  |  | 景观绿化 |  | 1、未检查景观绿化施工是否按方案实施。扣2分 2、未检查景观绿化是否按设计图要求施工。扣2分 3、未检查景观施工质量是否符合设计规范要求。扣3分 4、未检查绿化种植的苗木数量、直径、品种等是否符合设计要求。扣3分 | 10 |  |  |  |
| 3 | 进度控制（5） | 阶段性进度计划审批 |  | 1、未每月对各单位月进度计划进行审批。扣1分 2、未每月对月进度计划完成情况进行检查、书面分析。扣2分 3、原因分析的准确性、监理措施的有效性不符合要求。扣2分 | 5 |  |  |  |
| 4 | 安全文明（20） | 临时用电 |  | 1、电缆、电线未悬挂或埋地。扣1分 2、电线电缆有老化破皮。扣1分 3、未采用TN—S系统。扣1分 4、接地系统不可靠。扣1分 5、“三级配电二级保护”不到位。扣2分 6、专职电工不到位。扣2分 7、工人违章操作。扣2分 | 10 |  |  |  |
|  |  | 文明施工 |  | 1、现场安全通道、材料堆放情况等不符合要求。扣3分 2、未进行扬尘控制的。扣4分 3、办公区域、施工区域、生活区域环境卫生等不符合要求。扣3分 | 10 |  |  |  |
| 5 | 投资控制（5） | 变更、签证 |  | 1、变更、签证时效性不符合要求。扣2分 2、变更、签证工程量核定不正确、手续不齐全、监理意见不规范。扣3分 3、变更、签证工程量存在弄虚作假的此项不得分 | 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 发生重大质量事故的，扣10分 发生重大安全事故的，扣10分 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 100 |  |  | 得分率 |

考核人员签字：                                                              被考核人员签收：

# 第六章   响应文件组成

| 名称 | 文档 | 章节 |
| --- | --- | --- |
| 投响应文件组成 | 响应文件格式 | 封面 |
|  |  | 响应人情况说明 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | *响应函 |
|  |  | *法定代表人授权委托书 |
|  |  | *法人或者其他组织的需提供营业执照等证明文件 |
|  |  | *主要投标标的情况表 |
|  |  | *商务条款及服务偏离表 |
|  | 资性证明文件格式 | *Error: Reference source not found |
|  |  | *政府采购供应商信用承诺书 |
|  |  | 与资性证明相关的其他材料 |
|  | 符合证明文件格式 | 与评审相关的其他符合证明文件格式材料 |
|  | 综合评审文件格式 | 根据第三章评审程序、评标方法和评标标准中相关要求提供材料 |
| 响应人提交文件须知 | 1.本部分内容仅提供格式要求，并不代表所有列出格式的文件本项目全部必须提交，但加“*”项章节材料必须提交，否则作无效响应文件处理。 2.响应人应严格按照以下顺序填写和编写下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由响应人承担。 3.响应文件应按照磋商文件要求的格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”等明确的回答文字。 4.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答，并保证所有回答是真实和准确的。 5.对涉及加“*”的章节材料格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该响应被拒绝，作无效响应文件处理。 6.磋商小组将应用响应人提交的资料并根据自己的判断，决定响应人履行合同的合格性及能力。 7.响应人提交的材料将被妥善保存，但不退还。 8.全部文件应按响应人须知中规定的语言和方式提交。 |  |

# 响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

响应人名称 ：

日      期 ：

- 响应人情况说明

响应人简介（含供应商规模、技术能力及装备水平等）、人员情况、典型项目介绍

- *开标一览表

注意:响应人在提交响应文件时，应按照投标工具的提示流程编制提交开标一览表。

- * 响应函

致：江苏开天工程咨询有限公司

我单位收到贵单位                  （项目编号）磋商文件后，经详细研究，我们决定参加该项目采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1.同意在本项目磋商文件中规定的开标日起120天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.提供磋商文件规定的全部响应文件，包括响应文件、开标一览表、资格审查材料等。

3.按磋商文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表。

4.完全理解投标报价超过预算金额或最高限价时，投标无效。

5.开标一览表或响应文件中未注明出处的优惠金额可由采购人按用户利益最大化原则分摊到主要设备费用中，折算后的价格作为维保和追加设备的计费依据，其集成费、服务费、培训费等非设备费用将保持原值不变。

6.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

完全理解磋商文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

7.完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8.愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9.我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

10.采购人若需追加采购本项目磋商文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

11.接受磋商文件中《中标合同》的全部条款且无任何异议。

12.严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

响应人代表姓名：

响应人代表联系电话（手机、座机）：

响应人代表电子邮箱:

响应人名称（电子签章）：

日期：

注：1.除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该响应被拒绝，作无效响应文件处理。

- * 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于            （响应人住址）的            （响应人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （响应人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的            (项目名称），项目编号：            ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人姓名（签字或盖章）：

日期：

联系电话：

身份证号码：

响应人代表姓名（签字或盖章）：

日期：

联系电话：

身份证号码：

响应人全称：

响应人名称（电子签章）：

响应人代表身份证

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

备注：1.除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该响应被拒绝，作无效响应文件处理。

2.仅当磋商文件注明允许分支机构响应的，则法定代表人处的签署人可为单位负责人。

- * 法人或者其他组织的营业执照等证明文件

（上传扫描件）

备注：请响应人按要求扫描上传粘贴到电子响应文件相应位置。

响应人名称（电子签章）：

日期：

- *主要投标标的情况表

项目名称：

项目编号：

响应人名称：

| 序号 | 项目名称 | 响应报价（元） | 项目负责人（总监） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

响应人名称（电子签章）：

日期：

*商务条款及服务偏离表

如响应人提交的响应文件商务条款（合同条款）和服务偏离表与磋商文件的要求存在偏离，需逐项填写。

项目名称：

项目编号：

（一）商务条款（合同条款）

| 对本项目商务条款（合同条款）的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况（据实填写） | 说明 |

注：1.对商务条款（合同条款）中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

响应人名称（电子签章）：

日      期：

（二）服务偏离表

| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.对磋商文件中的采购需求“服务要求”“实施方案”对应内容逐项或合并响应，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“无偏离”或“负偏离”。

响应人名称（电子签章）：

日      期：

- *资格审查材料格式

（一）响应人资格审查承诺书

响应人资格审查承诺书

江苏开天工程咨询有限公司：

贵中心组织的                   （项目编号）采购活动，我单位愿意参加，并承诺的下列文件、证明和陈述均是准确的、真实的。若与真实情况不符，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。

| 序号 | 承诺内容 | 响应人承诺 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 我单位具有独立承担民事责任的能力。 | 是 |
| 2 | 我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 是 |
| 3 | 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 是 |
| 4 | 我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 是 |
| 5 | 我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指响应人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。） | 是 |
| 6 | 我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。 | 是 |

响应人承诺：遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条之规定，如有违反，依法接受相应处罚。

响应人名称（电子签章）：

日期：

说明：1.无此表或对此表作实质性修改，响应无效。

2.响应人须对此表中内容作出承诺，否则响应无效。

3.采购人或采购代理机构可以根据此表查询响应人承诺事项，响应人的承诺和查询结果不一致的，以查询结果为准。

4.采购代理或采购人（采购人负责资审的项目）保留核查中标人上表中所涉及凭证原件或复印件的权利。

（二）响应人特定资格要求材料上传扫描件（如响应须知前附表第4.2条要求响应人提交的）

（上传扫描件）

（三）政府采购政策需满足的资格要求材料上传扫描件（如响应须知前附表第4.4条要求响应人提交的）

- 中小企业声明函

本公司(联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库( 2020 ) 46号）的规定，本公司(联合体）参加                 （采购人名称）的                   (项目名称)采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- (标的名称），属于                  （磋商文件中明确的所属行业）行业;承接企业为                    （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

.................

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人名称（电子签章）：

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.如符合条件的响应人应当出具本《中小企业声明函》，除可填报项目外，不得调整格式，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.如本项目专门面向中小企业预留采购份额的，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该响应被拒绝，作无效响应文件处理。

（四）联合体投标协议书上传扫描件（如响应须知前附表第6条允许联合体投标且响应人是联合体的上传）

（上传扫描件）

- *政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

响应人名称（电子签章）：

日期：

说明：1.无此表或对此表作实质性修改，响应无效。

2.响应人须对此表中内容作出承诺，否则响应无效。

3.采购人或采购代理机构可以根据此表查询响应人承诺事项，响应人的承诺和查询结果不一致的，以查询结果为准。

- 与资性证明相关的其他材料；

- 与评审相关的其他符合证明文件格式材料 ；

- 综合评审文件格式：	根据第三章评审程序、评标方法和评标标准中相关要求提供材料。

（全文完）

- 关于磋商文件的询问内容

项目名称：

项目编号：

内容：

响应人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

联系电话：

日      期：