常州市政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：2024年经开区“公路医生进乡村”隐患路段安全专项整治项目（三次公告）

项目编号：JSZC-320412-JSWJ-C2024-0015

采 购 人：江苏常州经济开发区建设管理服务中心

采购代理机构：江苏武晋工程咨询有限公司

采购时间：二〇二四年六月

- 第一章  采购邀请

项目概况：2024年经开区“公路医生进乡村”隐患路段安全专项整治项目的潜在供应商应在政府采购一体化平台“苏采云”获取磋商文件，并于2024年6月24日14:00（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-JSWJ-C2024-0015

2.项目名称：2024年经开区“公路医生进乡村”隐患路段安全专项整治项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：180万元

项目最高限价：168.8477万元

5.采购需求：

2024年经开区“公路医生进乡村”隐患路段安全专项整治项目图纸和工程量清单范围内的老旧标线清洗、老旧标志和护栏拆除、维修、新建标志、标线、护栏、侧分带等的施工及缺陷修复。具体内容详见采购文件。

6.合同履行期限：计划工期：45日历天，缺陷责任期：2年。

7.本项目是否接受联合体：否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策：本项目面向中小企业预留采购份额。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与磋商：否。

3.2本项目是否属于政府购买服务：否。

3.3其他特定资格要求：

（1）供应商应具有国家建设行政主管部门核发的有效期内的公路交通工程专业承包（公路安全设施分项）二级及以上资质或交通运输主管部门核发的有效期内的公路养护作业（交通安全设施养护）资质；

（2）供应商具有省级及以上建设行政主管部门核发的有效期内的《安全生产许可证》。

## 三、获取磋商文件

1.时间：本公告发布之日起至2024年6月18日23：59（北京时间）。

2.获取方式：在“苏采云”平台自行免费下载磋商文件。

注：因本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。

3.下载方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.售价： 0 元。

## 四、提交响应文件截止时间、开启时间和地点

响应截止时间、开启时间：2024年6月24日14:00（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.磋商保证金：本项目不收取磋商保证金。

2.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 七、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：江苏常州经济开发区建设管理服务中心

地    址：常州市经济开发区东方东路168号

联系方式：0519-89863231

2.采购代理机构信息

名    称：江苏武晋工程咨询有限公司

地    址：常州市延政中大道16号世贸中心大厦A801室

联系方式：0519-89891660

3.项目联系方式

项目联系人及电话：蒋新涛  13506120788

邮箱：86114929@qq.com

上述个人信息由于工作需要，经机构或本人同意对外公布。

- 第二章  供应商须知

## 第一节 供应商须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：服务 £货物 √工程 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：£是 √否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目：不适用。 |
| 4 | 现场考察 | √不组织 £组织（考察时间：__年_月_日_时_分，考察地点：____。） |
| 5 | 答疑会 | √不召开 £召开（召开时间：__年_月_日_时_分，召开地点：_____。） |
| 6 | 样品 | 投标样品递交： √不需要 £需要，具体要求如下： （1）样品递交要求：样品必须在_年_月_日_时_分前送至常州市延政中大道16号世贸中心大厦A801室，联系人：__，电话：__，逾期将不予接收。 （2）中标（成交）单位样品留样封存，未中标（成交）单位样品自开标之日起三天内由供应商运回。 （3）样品不能出现制造厂或供应商的标志、标记。 （4）样品递交及退还必须出具供应商的授权委托书及被授权委托人身份证。 （5）样品制作及运输费用由供应商自行承担。 |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | √本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 £本项目非专门面向中小企业采购。对于符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 £接受联合体响应，对于大中型企业与小微企业组成联合体响应的，且联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 8 | 标的所属行业 | 本项目属于 工程 ，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 9 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 10 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 11 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对磋商文件如有疑问，可于2024年6月3日23：59时前将相关疑问（格式详见磋商文件中“关于磋商文件的询问内容”）发送至邮箱（86114949@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同磋商文件，逾期将不接受其对于竞争性磋商文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在常州市政府采购网公布。 |
| 12 | 磋商报价次数 | （1）本项目采用二轮报价，电子响应文件中的书面报价为首轮报价，第二轮报价为最后报价(通过系统在线报价)。最后报价不得超过预算、最高限价及首轮报价，否则响应无效。 （2）最后报价中的单价按总价同比例下调。 |
| 13 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （1）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章采购邀请》。 （2）代理机构：江苏武晋工程咨询有限公司 联系部门：招标代理部； 联系电话：0519-89891660； 通讯地址：常州市延政中大道16号世贸中心大厦A801室。 |
| 14 | 纸质成交（成交）文件 | 中标（成交）单位在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件叁份（需打印清晰，标注目录及页码，至少一份需彩色打印），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达，送达地点：常州市延政中大道16号世贸中心大厦A801室（江苏武晋工程咨询有限公司），联系方式见《第一章 采购邀请》） |
| 15 | 履约担保 | 本项目不需要提交履约担保。 |
| 16 | 代理费 | 收费对象： □采购人 √成交供应商 收费标准：按《关于印发<江苏省招标代理服务收费的指导意见>的通知（苏招协〔2022〕002）号》标准计取。详见下表（工程招标类）： 缴纳时间：成交供应商在收到成交通知书后7日内向采购代理机构一次性支付代理服务费。 |
| 17 | 其他 | 对响应文件制作和提交要求有疑问的供应商，应主动并尽早联系采购代理机构工作人员加以明确。 |

## 第二节 说明

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏武晋工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购代理机构和采购人不收取标书工本费。采购代理费由成交供应商支付，具体支付标准详见“第一节 供应商须知资料表”。成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）采购邀请

（2）供应商须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评审标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（6）响应文件的组成及提交须知

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商， 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、工程量清单、技术偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

- 11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、工程量清单

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报工程量清单。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为采购代理机构规定的提交响应文件截止之日后60天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由采购人代表依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价的（最后报价超过项目最高限价或综合单价超过工程量清单中对应项目单价最高限价的）。

26.3.6改变竞争性磋商文件提供的工程量清单（包括清单中项目名称、工程内容、计量单位、工程数量），改变工程量清单规定的的暂列金额数额、不可竞争费及计算标准的。

26.3.7不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

26.3.8供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.9响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.10本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.11响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”或进行电话沟通磋商，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第四章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照主观分由高到低的顺序推荐；并列第一的供应商各部分得分均相同的，由采购人代表现场随机抽取确定成交单位。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.5成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.6将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购代理机构接收质疑的联系方式：见供应商须知资料表。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31、签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.4联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 八、其他事项

- 33、政府采购政策

33.1进口产品：进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.2政府采购节能产品、环境标志产品

33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.4支持乡村产业振兴管理：为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.5正版软件

33.5.1依据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

33.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

33.6信息安全产品：具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告（2023年第1号）

33.7政府采购创新产品政策：采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

33.8绿色采购政策：

33.8.1绿色数据中心政策：依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8.2推广应用绿色建材：采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

33.8.3优先使用低挥发性有机化合物产品：采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 第三章  资格审查

## 第一节 资格审查程序

一、响应文件开启后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对供应商进行资格审查，并形成资格审查结果。

二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

三、供应商《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其响应无效。

四、资格审查合格的供应商不足3家的，不进行评审。

## 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 供应商资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 4 | 供应商信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：响应文件递交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他磋商文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式参加的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《响应文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | （1）国家建设行政主管部门核发的有效期内的公路交通工程专业承包（公路安全设施分项）二级及以上资质证书；或交通运输主管部门核发的有效期内的公路养护作业（交通安全设施养护）资质证书； （2）省级及以上建设行政主管部门核发的有效期内的《安全生产许可证》。 | / |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体磋商，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目磋商和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。 7、本项目不接受联合体谈判时，供应商不得为联合体。 | 格式见《响应文件格式》 |

- 第四章  评审程序、评审方法和评审标准

## 第一节 符合性审查程序

一、磋商小组对资格审查合格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

二、磋商小组根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对供应商的响应文件是否实质上响应磋商文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。响应文件不符合《符合性审查要求》的，响应无效。

## 第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应函 | 响应函； | 格式见《响应文件格式》 |
| 2 | 响应完整性 | 工程量清单未有缺项、漏项； | 格式见《工程量清单》 |
| 3 | 报价 | 报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |  |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |  |
| 14 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |  |
| 15 | 串通响应 | 不存在视为供应商串通相应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 16 | 附加条件 | 相应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 17 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |  |

二、磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

（一）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。具体要求详见第二章27.1磋商程序。

（二）最后报价的算术修正及政策调整

1、最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

2、最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.1、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.2、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最后报价一览表的总价为准，并修改单价；

2.3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

（三）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

三、评审方法和评审标准

（一）本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

四、确定成交候选人名单

1、磋商小组根据最终供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

2、磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

五、报告违法行为

（一）磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 第三节 评标方法

一、磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照主观分由高到低的顺序推荐；并列第一的供应商各部分得分均相同的，由采购人代表现场随机抽取确定成交单位。

二、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

三、政府采购政策功能落实

本项目属于专门面向中小企业预留份额采购项目，按规定不再执行小微型企业价格扣除政策。

## 第四节 评审标准

| 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） | 提供材料要求及备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的磋商报价为基准价，其价格分为满分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算：磋商报价得分=基准价／最后磋商报价×分值 | 30 |  |
| 主观分 （40分） | 2.1总体施工方案： 根据供应商响应文件中施工组织设计的文字阐述进行评分，供应商主要施工方案是否完善、切实可行： （1）施工方案阐述完善、切实可行，可操作性非常好的，得10分； （2）施工方案阐述完整、较切实可行，可操作性好的，得7.5分； （3）施工方案阐述较完整，有少量遗漏、尚可行，可操作性较好的，得5分； （4）施工方案阐述不够完整，有较多遗漏、可操作性一般的，得2.5分； （5）未提供相关阐述的，不得分。 | - 10 |  |
|  | 2.2重点难点分析 根据供应商响应文件中施工组织设计的文字阐述进行评分，对本项目施工过程中重点难点的分析是否准确、采取的相应措施是否有效： （1）对项目特点和关键技术问题认识非常清晰、阐述非常详细、对策措施非常合理的，得10分； （2）对项目特点和关键技术文件认识清楚、阐述完整、对策措施合理的，得7.5分； （3）对项目特点和关键技术文件认识不够明确，阐述不够完整有少量遗漏、对策措施较合理的，得5分； （4）对项目特点和关键技术文件认识模糊、阐述有较多遗漏、对策措施不够合理的，得2.5分； （5）未提供相关阐述的，不得分。 | - 10 |  |
|  | 2.3进度计划及工期保证措施： 根据供应商进度计划安排是否符合采购文件要求，是否科学合理；工期保证体系及保证措施是否符合采购文件要求，是否完善、合理进行评分： （1）计划符合采购文件要求或略有提前、工期保证措施非常合理、可操作性非常好的，得6分； （2）计划满足招标文件要求、阐述详细明确，工期保证措施合理、可操作性好的，得4.5分； （3）计划满足招标文件要求、阐述较简单、工期保证措施较简单、具有可操作性的，得3分； （4）计划满足招标文件要求、阐述含糊、工期保证措施空洞不切换实际、可操作性一般的，得1.5分； （5）未提供相关阐述的，不得分。 | - 6 |  |
|  | 2.4质量体系及保证措施 根据供应商质量管理体系是否科学合理，保证措施是否是否完善、合理进行评分： （1）阐述非常清晰、质量保证措施非常完善合理、可操作性非常好的，得6分； （2）阐述详细明确，质量保证措施合理、可操作性好的，得4.5分； （3）阐述较简单、质量保证措施较简单、具有可操作性的，得3分； （4）阐述含糊、质量保证措施空洞不切换实际、可操作性一般的，得1.5分； （5）未提供相关阐述的，不得分。 | - 6 |  |
|  | 2.5安全体系及保证措施： 根据供应商安全管理体系是否科学合理，保证措施是否是否完善、合理进行评分： （1）阐述非常清晰、安全保证措施非常完善合理、可操作性非常好的，得4分； （2）阐述详细明确，安全保证措施合理、可操作性好的，得3分； （3）阐述较简单、安全保证措施较简单、具有可操作性的，得2分； （4）阐述含糊、安全保证措施空洞不切换实际、可操作性一般的，得1分； （5）未提供相关阐述的，不得分。 | - 4 |  |
|  | 2.6环保体系及保证措施： 根据供应商环境保护、水土保持保证体系是否科学合理，保证措施是否是否完善、合理进行评分： （1）阐述非常清晰、保证措施非常完善合理、可操作性非常好的，得4分； （2）阐述详细明确，保证措施合理、可操作性好的，得3分； （3）阐述较简单、保证措施较简单、具有可操作性的，得2分； （4）阐述含糊、证措施空洞不切换实际、可操作性一般的，得1分； （5）未提供相关阐述的，不得分。 | - 4 |  |
| 客观分 （30分） | 3.1企业业绩 （1）供应商提供2021年1月1日以来交通安全设施施工项目业绩的，每个得3分，最高得12分。 | - 12 | 1.提供中标通知书、施工合同、中标公告截图。 2.时间以合同签订时间为准。 3.若合同未能体现评分关键信息的，可提供由项目采购人盖章的证明材料。 4.材料不全的不得分。 |
|  | 3.2项目负责人业绩 （1）2021年1月1日以来，项目负责人具有交通安全设施施工项目的项目负责人业绩的，每个得3分，最高得6分。 | - 6 | 1.提供中标通知书、施工合同、中标公告截图。 2.时间以合同签订时间为准。 3.若合同未能体现评分关键信息的，可提供由项目采购人盖章的证明材料。 4.材料不全的不得分。 |
|  | 3.3仪器及设备 对供应商拟投入本项目的主要设备及仪器进行评分： - 热溶划线机； - 振荡划线机； - 高压喷水标线清除机； - 底漆高压喷涂机； - 护栏打桩机； - 逆反射系数测量仪； 自有设备每项1分，租赁设备每项0.5分，本项最高6分。 | - 6 | 1.自有设备提供设备清单、设备实景照片、设备购销合同或购置发票。 2.租赁设备提供设备清单、设备实景照片、租赁协议、出租方的设备购销合同或购置发票。 3.上述证明材料若无法体现设备名称，须另附相关证明材料。 4.材料不全的不得分。 |
|  | 3.4认证体系 具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供1项得2分，最高得6分。 | - 6 | 提供认监委网站查询状态为“有效”的截图。 |

三、注意事项：评审标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第五章  采购需求

- 一、项目名称及项目概况

1、项目名称：2024年经开区“公路医生进乡村”隐患路段安全专项整治项目。

2、项目概况：

根据《市交通运输局、市公安局、市应急管理局关于印发<江苏省“公路医生进乡村”安全专项行动（2023-2025）工作方案>的通知》（常交公路[2023]10号）文件要求，江苏常州经济开发区建设管理服务中心拟对常州市“公路医生进乡村”安全专项行动2024年挂牌督办点段清单中X308中吴大道（K5+791~K14+789）、XZ03戚月线（K5+908~K9+097）两条路和交通事故多发点XZ03戚月线K12+025新安桥路段开展安全专项整治工作。

（1）X308中吴大道（K5+791~K14+789）路线起于天宁交界，终于无锡，段落长8.998km，双向六车道二级公路，一般路段设计速度60km/h，过境车流量大，沿线村庄、企业交汇口多。存在标志标线缺失、损坏、中分带隔离能力不足、交叉口交通组织不完善等情况。

（2）XZ03戚月线（K5+908~K9+097）路线起于S232，终于朝阳路，路段长3.189km，双向六车道一级公路；XZ03戚月线K12+025新安桥段双向六车道二级公路，运行速度40km/h，现状护栏防撞能力较弱，易发生事故。

- 二、施工范围

本工程采购共一个标段，合同内容包括：图纸和工程量清单范围内的老旧标线清洗、老旧标志和护栏拆除、维修、新建标志、标线、护栏、侧分带等的施工及缺陷修复。

- 三、施工工期、质量、安全要求

计划工期：45日历天。缺陷责任期：自交工验收合格之日起2年。

质量要求：合格。

安全要求：无安全事故。

- 四、项目经理及主要管理人员要求

1、★项目经理（1名）：工程师及以上技术职称，具有建设行政主管部门颁发的公路工程二级及以上注册建造师资质，具备省级交通主管部门核发的有效的安全B证。

2、★项目总工（1名）：工程师及以上技术职称，具备省级交通主管部门核发的有效的安全B证。

3、★专职安全员（1名）：具备省级交通主管部门核发的有效的安全C证。

4、项目组成员（除项目经理、项目总工、专职安全员以外），具备以下要求：

| 人员 | 数量 | 最低资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 交通工程专项工程师 | 1 | 工程师及以上技术职称，具有公路工程养护或施工经历 |
| 测量工程师（可兼任） | 1 | 工程师及以上技术职称，具有公路工程养护或施工经历 |
| 合同计量工程师（可兼任） | 1 | 工程师及以上技术职称，具有公路工程养护或施工经历 |
| 专职资料员及档案员 | 1 | 初级及以上技术职称 |
| 劳资专员 | 1 | 具有大专及以上文化程度，有一定的劳动报酬和劳动力资源管理基础知识 |

注1：项目经理、项目副经理（若有）、项目总工、专职安全员由供应商在采购阶段进行填报。其他管理和技术人员的具体人选由发包人和承包人在合同谈判阶段确定，但必须是本单位职工，提供在承包人所属地社保系统打印的本单位人员社保缴费明细清单。

注2：如在合同谈判阶段，其他主要管理和技术人员不满足发包人提出的最低要求或无法提供社保证明材料的，发包人有权拒绝签订合同。

5、拟投入本项目的项目经理及项目组成员不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：

1）同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

2）将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

若有上述情形，一经查实弄虚作假行为，采购人有权取消该供应商的响应资格，同时上报至行政主管单位并处罚。

- 五、投标报价说明

本项目采用固定单价合同，工程量清单形式报价，且最终结算金额不得超过本项目预算金额。供应商报价时，应考虑以下因素：

1、供应商的报价，应是本项目施工范围内全部工程的报价，并以供应商在工程量清单报价表中提出的单价或总额价为根据。供应商所报的单价或总额价应包括为实施和完成合同工程所需的人工费、材料费、机械使用费、间接费、利润、税金、规费、保险费等费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。施工期间，税费等按照国家、省、市有关规定据实调整。

2、本工程采用固定单价、预估工程量、按实结算的方式，供应商根据预估的工程量测算单价并计算总价，将其填写在响应文件（报价一览表）内。供应商所报单价均应为综合单价。

3、中国政府(江苏省)根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向承包人征收的所有税金及其他应交纳的所有费用均由承包人摊入各工程细目的单价中。

施工过程中需缴纳的规费不单独计量与支付，摊入相关项目单价中。

4、供应商的报价中应含的保险费包括但不限于：工程一切险与第三方责任险的保险费、承包人装备财产险与承包人雇员人身事故险的保险费。其中：

a工程一切险、第三方责任险由承包人自行投保，保险费用由承包人承担并含在合同综合单价中，不单独列支。

b承包人装备险、承包人职工的（人身）事故险、承包人为完成本合同工程的设备、车辆财产保险等其他保险由承包人自行投保，保险费用由承包人承担并含在合同综合单价中，不单独列支。

c承包人根据国家安全监管总局、保监会、财政部印发《安全生产责任保险实施办法》（安监总办〔2017〕140号文）应投保的安全生产责任险由承包人自行投保，保险费用由承包人承担并含在合同综合单价中，不单独列支。如出现应保未保的情况，由此而产生的损失，由承包人自行承担。

5、根据苏人社发[2017]126号文《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》、《省人力资源社会保障厅 省财政厅 关于印发《江苏省工伤保险费率管理办法》的通知》（苏人社规〔2020〕1号）的规定规定，总承包单位应以项目为单位，缴纳工伤保险费。该费用按项目工程合同总造价的3‰计取；保险费用由承包人承担并含在合同综合单价中，不单独列支。成交供应商须在签订合同前足额缴纳工伤保险，并向采购人出具建设项目全员参加工伤保险的证明（《结算单》和《缴费凭证》）。

6、承包人应当按照《劳动合同法》规定雇佣和使用农民工，按照《江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法》（苏人社规[2022]4号文）、《江苏省工程建设领域农民工工资专用账户管理细则》（苏人社规[2022]3号文）等相关法律法规有关禁止拖欠民工工资的要求，需要开设农民工工资专用账户的项目，建设单位将应付工程款中的人工费用单独拨付到施工总承包企业开设的农民工工资（劳务费）专用账户，委托银行通过专用账户直接将工资划入农民工个人实名工资账户。不开设农民工工资专用账户的，应依法落实实名制管理等规定，按月考核农民工工作量并编制工资支付表，由农民工本人签字确认后，通过银行转账等方式足额发放至农民工本人工资卡，并留存相关资料备查。承包人还应采取必要措施保证不拖欠民工工资。合同实施中，发包人将对此进行督查考核，因承包人原因而造成的农民工上访等一切风险因素及后果承包人自行承担。与之相关的费用计入合同总价中，不单独计量与支付。

7、承包人应按《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》及合同条款规定编制竣工文件，本项目竣工验收合格后，承包人提交纸质竣工资料的同时，必须提交全部相应资料的电子档案（含所有资料的扫描件），由此产生的费用由承包人承担并含在合同综合单价中，不单独列支。

8、在本项目交、竣工验收过程中的交、竣工会议相关费用、档案验收等费用由承包人承担，与之相关的费用计入合同总价中，不单独计量与支付。

9、承包人在施工过程中应严格遵守《中华人民共和国大气污染防治法》、《江苏省大气污染防治条例》、《江苏省人民政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的》通知》（苏政发〔2018〕122）号）、关于印发“全省交通建设工程工地扬尘污染防治行动方案”的通知（苏交质公〔2016〕35）号）、省交通运输厅关于印发“江苏省绿色公路建设的实施意见”的通知（苏交公〔2017〕5）号）、省交通运输厅关于招标文件贯彻落实扬尘污染防治有关法律法规规定的指导意见（苏交建〔2018〕17号）、常交质[2018]4号市交通运输局关于印发《常州市交通建设工程工地扬尘污染防治管控行动方案》、关于调整市区禁止使用高排放非道路移动机械区域的通告（常政发[2021]15号）等相关规定，按照招标文件及发包人要求，在合同实施过程中制定扬尘污染防治实施方案并切实有效的开展相关工作，落实施工期施工现场环境保护措施，成立以项目经理为第一责任人的环境保护管理机构，建立覆盖全员的责任制，配备专(兼)职环境保护管理人员，编制环境保护体系，报监理单位审查、建设单位批准后实施，并在实施过程中定期更新；对于公路施工中粉尘污染的主要污染源—施工车辆和筑路机械运行及运输产生的扬尘，应采取有效措施减轻其对施工现场的大气污染；在施工现场出入口醒目位置公示环境保护相关信息，接受社会和公众监督。施工环保费（含扬尘污染防治费）由承包人承担，包含在总报价中，不单独计量与支付。

10、根据“交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》（〔2017〕第25号）”和关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企〔2012〕16号）”、《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》（苏交规〔2012〕9号）的规定，供应商应在总包价中计入安全生产费用，安全生成费用由承包人承担并含在合同综合单价中，不单独列支。

11、为施工安全考虑，施工中凡是上路作业需要设置警戒区的，均需配备防撞缓冲车。防撞缓冲车应在标志摆设前抵达现场，并做好安全设施布置全过程中的安全防护。防撞缓冲车费用按实际使用台班结算。

★供应商需在响应文件中提交防撞缓冲车承诺函（格式见采购需求附件）。

12、暂列金额是在报价表中标明列入合同价的一项款额，作为项目不可预见的预备费用，由发包人控制使用。

13、本项目施工所需水、用电（接电或自发电）等，由承包人自行负责解决，并执行有关部门的用电、用水等管理，为此而发生的一切费用计入合同总价中，不单独计量与支付。

14、所有拆除设施、铣刨废料和废弃材料必须按发包人要求及时清理及外运（抛弃点自行考虑），由此产生的费用均不单独计量，报价时需计入相应单价和总价中。承包人应与垃圾处理站签订垃圾清运协议，如造成公路二次污染，影响路容路貌，则按合同条款处罚，相应扣减工程款。

15、本工程施工段落较多，施工时不中断交通，承包人应在服从全局、保障施工期的基础上制定详细可行的交通组织方案及临时安全设施设置方案，承包人的交通组织方案及临时安全设施设置方案必须遵循发包人及交警、路政部门提出的相关要求，必须经发包人同意且通过交警、路政部门的审批，并按照有关规定向路政、交警等行政主管部门办理行政许可，交纳相关的费用；施工交通安全组织管理所发生的人力、物力、财力及其他费用由供应商自行承担。

施工占用车道交安设施布置及其他相关标志必须严格按照公路养护安全作业规程，标志标牌摆放到位，安全引导醒目、反光效果良好。在项目实施过程中，若因承包人原因导致的一切损失，由承包人负责承担。由此产生的费用均不单独计量，报价时需计入相应单价和总价中。

16、合同实施期间，合同单价不因材料价格涨跌、政府文件调价而调整。

17、由于工程技术管理的需要，承包人应负责承办与本项目相关的关键技术和重要施工方案协调、咨询、评审会等相关会议，相关费用由承包人承担，发包人不单独计量与支付。

18、本项目采购代理费由成交供应商承担，不单独计列，计入供应商报价中。成交供应商应在领取中标通知书时一次性向代理单位支付。计算准和方法见“供应商须知资料表”。

19、供应商应充分了解本项目特点，了解本项目的合同主要条款，知悉项目计量规则、变更估价原则、材差调整办法、资金支付办法、履约考核办法及违约条款等，报价中应充分考虑到一切风险及不可预见性费用，报价中视为已包含此部分因素。供应商无论何种原因造成报价的遗漏，其风险自担，一旦发生不作为调价依据，国家法律、行政法规另有规定的除外。

20、其他详见工程量清单编制说明。

- 六、支付方式

付款方式：

1、合同签订后一个月内支付预付款10%；

2、工程交（竣）工验收合格后支付至合同价的85%（其中包括农民工工资，不含暂列金额）；

3、交（竣）工验收合格一年后支付至审定金额的97%；

4、缺陷责任期满后结清余款（不计利息）。

5、承包人应当在各期支付前，按支付金额提供等额正式发票。

注：根据《苏财购〔2020〕52号》文的相关约定，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用关于预付款的规定。乙方若有此意愿，签订合同时，需附上明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的书面声明。

- 七、其它要求

1、其它要求详见《施工合同》。

2、成交供应商应在响应文件中对于上述项目标准和要求进行响应，作出承诺及说明。

★本项目实质性要求对照表

| 序号 | 采购需求实质性响应条款 | 需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★项目经理（1名），具有建设行政主管部门颁发的公路工程二级及以上注册建造师资质，具备省级交通主管部门核发的有效的安全B证 | 注册建造师证书、安全B证 |
| 2 | ★项目总工（1名），具备省级交通主管部门核发的有效的安全B证 | 安全B证 |
| 3 | ★专职安全员（1名），具备省级交通主管部门核发的有效的安全C证 | 安全C证 |
| 4 | ★防撞缓冲车设备证明 | 承诺函及相关证明材料，格式如下 |

注：以上“★”为实质性要求，未提供视为未响应采购文件实质性要求，做无效标处理。

防撞缓冲车承诺函

（采购人名称）：

我单位郑重承诺，在 （项目名称）   中，若我单位中标，我单位将投入（自有/租赁）  防撞缓冲车     辆。其规格型号如下：

| 序号 | 车辆品牌 | 规格型号 | 购买日期 |
| --- | --- | --- | --- |

若我单位成交后，未按上述承诺配备防撞缓冲车，采购人可无条件取消我方成交资格。

特此承诺！

附：1、自有防撞缓冲车提供资产证明：购置合同或购置发票。

2、租赁防撞缓冲车提供租赁证明：租赁意向书（格式自拟）及出租方的资产证明（购置合同或购置发票）。

供应商名称：(加盖CA电子公章)

日期：    年   月   日

- 第六章  拟签订的合同文本

2024年经开区“公路医生进乡村”隐患路段安全专项整治项目

## 合同协议书

发包人：江苏常州经济开发区建设管理服务中心

承包人：

江苏常州经济开发区建设管理服务中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施2024年经开区“公路医生进乡村”隐患路段安全专项整治项目，己接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

项目概况：

（略）

1．下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本合同协议书及附件（含合同谈判中澄清文件）；

（2）成交通知书；

（3）响应函（含承包人在磋商期间递交和确认并经委托人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）

（4）专用合同条款（含采购文件澄清中与此有关部分，如果有）；

（5）通用合同条款；

（6）供应商须知（含采购文件澄清中与此有关部分，如果有）；

（7）采购需求；

（8）设计图纸；

（9）供应商报价清单；

（10）响应文件其它组成部分；

（11）构成本合同组成部分的其他文件。

2．上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3．根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）      元（￥   元）。

4．承包人项目经理：    ；项目总工：    ；专职安全员：    。

5．工程质量符合 合格 标准，工程安全目标：无安全事故。

6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8．承包人应按照发包人指示开工，计划工期：     。缺陷责任期：     。

9．本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经验收合格后失效。

10．本协议书正本二份，副本 四 份，合同双方各执正本一份，副本 二 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

签订协议单位：

发包人：江苏常州经济开发区建设管理服务中心        承包人：

（盖单位章）                                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：                法定代表人或其委托代理人（签字）：

年     月     日                               年     月     日

## 第一节 通用合同条款

“通用合同条款”采用《标准施工招标文件》（2007年版）的“通用合同条款”。

## 第二节 专用合同条款

### A．专用合同条款

“A．公路工程专用合同条款”的内容详见《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）。

### B．项目专用合同条款

#### 项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

| 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- |
| 1.1.2.2 | 发包人：江苏常州经济开发区建设管理服务中心 地址：常州市经济开发区东方东路168号 |
| 1.1.2.6 | 监理人及其地址、邮编：待定 |
| 1.1.4.5 | 缺陷责任期：2年 |
| 1.6.3 | 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 7 天签发图纸修改图给承包人。 |
| 3.1.1 | 监理人在行使下列权利前需要经发包人事先批准： （6）根据第15.3款发出的变更指示，所有单项工程变更不论金额大小均需经发包人签署同意意见后，由承包人实施。 |
| 5.2.1 | 发包人是否提供材料或工程设备：否 |
| 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施：否 |
| 8.1.1 | 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：发出开工通知后7天内。 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在收到发包人提供的上述资料后5天内。 |
| 11.5 | 逾期交工违约金：2000元/天 |
| 11.5 | 逾期交工违约金限额：10%签约合同价 |
| 11.6 | 提前交工的奖金：无 |
| 11.6 | 提前交工的奖金限额：无 |
| 15.5.2 | 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益，发包人不予奖励 |
| 16.1 | 因物价波动引起的价格调整：不调整 |
| 17.2.1 | 开工预付款金额：10%合同价 材料设备预付款比例：无 |
| 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：4份 |
| 17.3.3（1） | 进度付款证书最低限额：不适用 |
| 17.3.3（2） | 逾期付款违约金的利率：不计利息 |
| 17.4.1 | 质量保证金：结算审定金额的3% 质量保证金是否计付利息：否 |
| 17.5.1 | 承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：4份 |
| 17.6.1 | 承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：4份 |
| 18.2 | 交（竣）工资料的份数：4份 |
| 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 |
| 18.6.1 | 本工程及工程设备是否试运行：否 |
| 19.7 | 保修期：自实际交工日期起计算5年 |
| 20.1 20.2 | a建筑工程一切险及第三者责任险：工程一切险、第三方责任险由承包人自行投保，保险费用由承包人承担并含在合同综合单价中，不单独列支。 b 承包人装备财产险与承包人雇员人身事故险：由承包人自行投保，其费用包含在投标总价中，不单独报价。 |
| 20.4 | 工伤保险：根据省人力资源社会保障厅、省财政厅关于印发《江苏省工伤保险费率管理办法》的通知（苏人社规[2020]1号）、《江苏省人力资源社会保障厅江苏省财政厅江苏省税务局关于印发江苏省工伤保险费率管理办法（修订版）的通知》（苏人社规〔2023〕2号）规定，总承包单位应以项目为单位，缴纳工伤保险费。该费用为中标金额的3‰，保险费用由承包人承担并含在合同综合单价中，不单独列支。承包人须在签订合同前足额缴纳工伤保险，并向发包人出具建设项目全员参加工伤保险的证明（《结算单》和《缴费凭证》）。具体缴纳程序可与常州市社保中心联系。 |
| 24.1 | 争议的最终解决方式：仲裁 仲裁委员会名称：常州仲裁委员会，仲裁费用由败诉方承担。 |

#### 项目专用合同条款

说明：本项目专用合同条款是对“通用合同条款”、“公路工程专用合同条款”的补充、细化和约定，应对照通用合同条款、公路工程专用合同条款中同一编号的条款一起阅读和”理解。如果本“项目专用合同条款”与“公路工程专用合同条款”、“通用合同条款”不一致时，以本“项目专用合同条款”的规定为准。

##### 1  一般约定

###### 1.1 词语定义

1.1.2.2 发包人：江苏常州经济开发区建设管理服务中心。

1.1.2.6 监理人： 待定

1.1.3工程和设备

第1.1.3.10目细化为：

永久占地：指为实施本合同工程所需的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用地。除发包人同意外，承包人不可将施工现场用于本工程施工以外的目的，不得将永久占地范围内的用地作为预制场地。

第1.1.3.11目细化为：

临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥、借土场地和现场的临时出入通道，以及生产、办公、生活等临时设施用地。承包人应根据施工组织计划确定本工程施工所必需的临时用地数量，并承担相应费用，该费用以亩为单位，按实计量。

###### 1.5 合同协议书

通用条款本款后增加一段：“承包人在签订并履行合同协议时，同时应签订并履行《廉政协议》、《安全生产协议》、《环境保护协议书》。

###### 1.6 图纸和承包人文件

删除1.6.3款内容。

1.6.4款内容修改为：

本款进一步细化为：如果这些差错、遗漏或缺陷是一个有经验的承包人在本合同工程实施过程中应当能够及时发现的，而承包人未能及时书面通知监理人，则承包人承担由这些差错、遗漏或缺陷所造成的有关费用和损失。

补充 1.6.6 项：

设计文件中提供的施工方案仅作参考，承包人应进行现场查勘，根据实际情况，结合自身技术水平、施工经验和设备配备等细化、完善、优化以满足工程项目质量、安全、进度、环保 等方面因素，报监理工程师同意后组织实施。承包人不得因最终施工方案与投标施工方案和设计文件所示施工方案的不同而要求增加费用。

##### 2  发包人义务

###### 2.8 发包人的其它义务

（一）提供与本工程相关的设计文件及相关资料。

（二）组织承包人、设计人等进行图纸会审，向承包人进行设计及技术交底。

（三）协助承包人办理施工所需有关证件和批件，并协助协调交警、路政及地方等关系。

（四）制定本合同项目的管理制度、技术要求等。

（五）检查和监督承包人的施工管理、施工质量、进度以及安全生产和环境保护工作。

（六）审查承包人上报的工程计量支付申请，按工程进度及双方的约定及时支付工程款。

（七）不定期组织中间工程或隐蔽工程的检查。接到承包人的申请后，组织工程的中间验收和交、竣工验收。

（八）双方约定发包人应做的其他工作。

##### 4  承包人

###### 4.1 承包人的一般义务

4.1.10  其他义务

本款（6）目细化为：

- 承包人应仔细研究本项目的施工方案和技术要求，了解施工地点的水文、地质、气象情况，编制施工组织设计，明确确保工程质量、安全的施工技术方案、施工工艺要求及施工计划（特别是关键工程、重点部位、关键工序的施工技术方案和施工工艺及人员、设备、材料、后勤保障及紧急处理措施等），并报监理人批准后严格执行，以保证合同工程的顺利施工。必要时需进行专家论证，为执行本款要求而发生的费用均已含入承包人的报价之中，发包人将不另行支付。凡因承包人采取措施不力而造成本合同工程的一切损失、工期拖延及施工费用的增加等均由承包人自行负责。

- 针对本项目为在通行道路上进行工程施工，施工期间需保持过往车辆顺利通行，不能中断交通，承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》、《江苏省安全生产条例》和《公路养护安全作业规程》、《江苏省公路施工路段管理办法》的规定，制定合理的交通安全组织方案。在封闭施工作业区前将车辆通过标志引导到另一幅道路实行双向行驶或引导到另一车道行驶，并在施工作业区结束后通过标志引导回原道路正常行驶。双向行驶道路及单车道封闭均需设置安全设施进行隔离。

- 严格遵守工程建设安全生产的有关规定，严格按照安全标准施工，采取必要的安全防护措施并对施工人员进行安全生产教育和管理；健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，确保作业人员和车辆、设备的安全。乙方在施工过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，甲方概不承担任何责任和费用。

乙方上路作业应按规定办理相关手续，并服从交警、路政部门的管理；作业人员须穿着统一的安全标志服在作业封闭区内作业，严禁随意穿越车道；在作业封闭区内的车辆和设备应按要求设置安全标志，并开启黄色警示灯和双跳灯；运输车辆进出作业封闭区应遵守现场管理人员指挥；白天滞留在公路上的施工设备应整齐地停放在公路外侧，不得侵占行车道，并按规定设置相应的警示和隔离标志。

- 本工程实施时不中断交通，承包人应在服从全局、保障施工期的基础上制定详细可行的交通组织方案及临时安全设施设置方案，承包人的交通组织方案及临时安全设施设置方案必须遵循发包人及交警、路政部门提出的相关要求，必须经发包人同意且通过交警、路政部门的审批，并按照有关规定向路政、交警等行政主管部门办理行政许可，交纳相关的费用；施工交通安全组织管理所发生的人力、物力、财力及其他费用由承包人自列，同时施工占用车道交安设施布置及其他相关标志必须严格按照公路养护安全作业规程，标志标牌摆放到位，安全引导醒目、反光效果良好。在项目实施过程中，若因承包人原因导致的一切损失，由承包人负责承担。与之相关的费用计入合同总价中，不单独计量与支付。

- 本项目承包人在施工中必须注意保护已有的土建成品，由于自身施工等原因而对其它合同工程造成污染、损坏、损失等，均应立即免费修复或足额赔偿。未经发包人及监理单位同意，禁止随意开挖、开槽。经发包人及监理单位同意，施工中对已有的土建成品造成破坏的，应在施工完成后及时做好恢复工作，相关费用含在合同总价中，不另行支付。

- 施工期间，承包人应服从发包人的指挥和管理，保证道路畅通，不得造成责任性交通中断，并采取切实可行的安全防治措施，保证施工安全及交通安全。发生事故后，应积极配合相关职能部门及时处置，尽快恢复交通。

- 承包人必须设有专门负责交通安全工作的责任人、若干交通安全协管员具体负责现场交通安全管理及交通标志的完好和规范设置。当施工路段发生交通事故时，安全协管人员及时通知有关单位，并保护现场，积极配合处理。

- 承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中的一切施工作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或使用当地道路或其他交通设施所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其他开支。

- 乙方负责施工现场的环境保护工作，保证施工现场环境符合有关规定，加强对作业人员的环境保护意识教育。所有拆除设施、铣刨废料和废弃材料必须按发包人要求及时清理及外运（抛弃点自行考虑），由此产生的费用均不单独计量，计入合同总价中。承包人应与垃圾处理站签订垃圾清运协议，如造成公路二次污染，影响路容路貌，则按合同条款处罚，相应扣减工程款。

- 承包人为实施合同工程需要的施工用水、用电（接电或自发电）等，由承包人自行负责解决，并执行有关部门的用电、用水等管理，为此而发生的一切费用应计入合同价格中。

- 承包人应遵守《江苏省公路条例》的有关规定，服从公安、路政部门的管理，自觉保护施工公路路产；遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，否则将承担由此造成的有权部门的处罚。

- 本工程必须在发包人规定的期限内全部完工，交工验收前认真做好已完工程的保护工作,工程经验收合格后，进入缺陷责任期，在缺陷责任期内，承包人应负责对已完工程进行维护、保养。如发生损坏，除不可抗拒及发包人造成的原因之外，承包人应认真采取修复措施，并承担全部修复费用。

- 承包人须向发包人提供所有员工所购保险、身份证、驾驶证等各种证书复印件，及外地员工暂住证复印件，以备检查。

- 承包人应配备足够数量的人员及机械，未经发包人批准不得随意更换或减少主要管理人员和机械。

- 由于工程技术管理的需要，承包人应负责承办与本项目相关的关键技术和重要施工方案协调、咨询、评审会等相关会议，相关一切费用由承包人自行承担。

- 承包人应按《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》及合同条款规定编制竣工文件，本项目竣工验收合格后，承包人提交纸质竣工资料的同时，必须提交全部相应资料的电子档案（含所有资料的扫描件），由此产生的费用由承包人承担并含在合同综合单价中，不单独列支。

- 在本项目交、竣工验收过程中的交、竣工会议相关费用、档案验收等费用由承包人承担，与之相关的费用计入合同总价中，不单独计量与支付。

- 双方约定承包人应做的其他工作。

###### 4.2 履约担保

本项目不需要提交履约担保。

###### 4.3 分包

第4.3.2款在原款末增加：

4.3.2承包人不得将工程关键性工作分包给第三人。分包包括专业分包和专项分包，但不包含劳务分包。本工程不允许专业分包和专项分包。

如有劳务分包，劳务分包合同应当按照《江苏省公路工程劳务合作合同》（示范文本2015年版）进行签订。

第4.3.3（6）款在原款末增加:

发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任或义务。

本款补充第4.3.8、4.3.9项：

4.3.8承包人不得低于成本价将工程进行分包。出现以下三类情形时，承包人在提交分包合同审查的同时向监理人进行合理解释与书面说明，并提供相关证明和经承包人与分包人双方签字并盖章的书面承诺，否则视为低于成本价分包：

（1）以明显低于合理的市场最低价格水平进行分包的；

（2）以低于本项目中其他合同段同类工程最低单价进行分包的；

（3）承包人提取的分包管理费明显高于该分包工程市场利润水平的。

承包人低于成本价分包的，其分包合同不予审查通过和备案，由监理人督促改正。

4.3.9承包人代发分包人农民工工资，并遵照下列要求：

（1）承包人应与分包人依法订立书面分包合同，约定工程款计量周期、工程款进度结算办法。

（2）承包人应在分包合同中要求分包人按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字确认后，与当月工程进度等情况一并交承包人。

（3）承包人根据分包人编制的工资支付表，通过农民工工资专用账户直接将工资支付到农民工本人的银行账户，并向分包人提供代发工资凭证。

（4）用于支付农民工工资的银行账户所绑定的农民工本人社会保障卡或者银行卡，承包人（包括其分包人）不得以任何理由扣押或者变相扣押。

4.3.10本项目严禁转包、违法分包，一经发现，视其情节严重程度严肃处理，直至清退出场解除合同。

###### 4.4 联合体

删除通用条款本款内容，修改为：“本工程不允许联合体承包。”

###### 4.6 承包人人员的管理

4.6.3项末补充：

无论任何原因，未经发包人批准，承包人不得擅自更换投标时所承诺项目管理人员。即使取得发包人的批准，承包人应按规定向发包人交纳违约金。

本款补充4.6.6-4.6.9项：

4.6.6承包人拟投入本工程的项目经理、技术负责人目前应无在岗项目，并能确保在发包人规定的时间内进场，开展本工程。

4.6.7 为了贯彻落实质量终身制，承包人的有关人员还应遵守以下规定：

（1）承包人在开工令下达后21天内，必须向发包人提交投标文件中所报主要人员的身份证复印件；特殊工种人员，还必须提交专业主管部门签发的专业培训合格证或上岗证，供查对。

（2）承包人还应对各工区、各分项工程负责人，按顺序登记造册、建档立卡，并在阶段性工程交工验收时，向监理人提交副本，做到无论哪道工序出了质量事故，均能找到各级负责人。

4.6.8 成交通知书收到之日起7日内，承包人承诺的项目经理及主要人员必须到位，并进驻现场，否则按照第本合同第22.1条违约处罚，并限期责令整改，若两次整改不到位，情节特别严重的，发包人有权解除合同。

4.6.9 承包人拟投入本项目的项目经理必须确保每月至少有22天（2月份为20天）在施工现场，发包人将实行考勤制度，若承包人不满足上述规定，按2000元/人天的标准扣除承包人违约金。

###### 4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

项目经理原则上不允许更换，承包人除不可抗力以外不得擅自更换项目经理及其他主要人员，即使发包人同意更换项目经理或主要技术人员，发包人将向承包人收取违约金，违约金在当期工程价款支付中扣除。

发包人有权根据工程实施情况要求承包人立即更换项目经理、专业工程师等主要人员，对此，承包人不得拒绝。

###### 4.8 保障承包人人员的合法权益

本款补充第4.8.7～4.8.10项：

4.8.7 承包人应自行聘（雇）用当地或其他来源的职员或工人，但不得从为发包人或监理人服务的人员中招聘雇员和工人。承包人雇用员工应完善劳务注册手续，并与他雇用的员工订立劳务合同，以明确双方的权利和义务。承包人应按监理人规定的格式和间隔时间，向监理人提交一份承包人在现场的各类职员和各个工种、各等级的工人人数及装备数量统计表，这些人员和装备必须满足或超过在投标函中所列的数量和质量。若监理人认为承包人的装备和人员不能满足工程进度和质量要求，应向承包人发出增加人员和装备的指令，承包人在接到指令后14天内，必须按指令要求调整人员和装备。否则，按第22.1款承包人违约处理。

4.8.8 承包人在处理劳务事宜时，应充分考虑和尊重法定的节假日和公认的农作季节，尊重宗教习惯和风俗习惯，由于承包人处理不当引起的费用或纠纷等责任由承包人自负。

4.8.9农民工工资专用账户

承包人应当按照《劳动合同法》规定雇佣和使用农民工，按照《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》（苏建建管[2016]707号文）、《市政府办公室关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（常政办发[2016]156号文）、《江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法》（苏人社规[2022]4号文）、《江苏省工程建设领域农民工工资专用账户管理细则》（苏人社规[2022]3号文）等国家、省市区相关法律法规有关禁止拖欠民工工资的要求，需要开设农民工工资专用账户的项目，建设单位将应付工程款中的人工费用单独拨付到施工总承包企业开设的农民工工资（劳务费）专用账户，委托银行通过专用账户直接将工资划入农民工个人实名工资账户。不开设农民工工资专用账户的，应依法落实实名制管理等规定，按月考核农民工工作量并编制工资支付表，由农民工本人签字确认后，通过银行转账等方式足额发放至农民工本人工资卡，并留存相关资料备查。承包人还应采取必要措施保证不拖欠民工工资。合同实施中，发包人将对此进行督查考核，并将考核结果纳入承包人信用等级评价；合同实施过程中，因承包人原因而造成的农民工上访等一切风险因素及后果承包人自行承担。与之相关的费用计入合同总价中，不单独计量与支付。

如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，发包人将上报上级交通运输行政主管部门并依照有关规定对其作出其它处罚决定。

4.8.10承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和劳务用工工资的法律、法规和规定，及时支付工程中的材料、设备货款及劳务用工工资等费用，且应签订劳务用工合同。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及劳务用工工资，如果出现此种现象，一经查实后，一律通报并责令承包人自行组织资金迅速偿还欠款。在必要时，发包人有权从应付给承包人的工程款中代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，将报交通运输行政主管部门。

###### 4.10 承包人现场踏勘

增加4.10.3条款：

对于本项目永久占地内地下管线和地下设施等的资料，承包人应自行查看图纸及进行现场查勘，施工过程中因地下管线和地下设施的迁移或保护而产生的任何费用计入合同总价中，不单独计量与支付。因承包人失误而造成的事故，承包人负全部责任。

增加4.10.4条款：

承包人应查勘施工场地和周围环境，充分考虑临时通道、临时排水、临时路灯及居民、村民和沿线企事业单位出入的临时通道，可能来自周围居民、村民的干扰，因自身施工或因配合规划管线施工或因维护交通或因安排夜间施工使公交受到影响等因素，合理估计可能发生的费用，并列入综合单价中，发包人不另行支付。

###### 4.11 不利物质条件

第 4.11.1 项不利物质条件的范围包括：下列“不利物质条件”应视为承包人在接受合同时已经预见其影响，并已在合同价中计入因其影响而可能发生的一切费用：

（1）工程实体过冬需要采取必要的保护措施；

（2）工程实体在雨季施工需要采取必要的保护措施。

###### 4.13 开展党建工作要求

有条件的承包人应按规定在项目现场设立基层党组织。不满足上述情形的，承包人应创造条件使党员能够参加党组织生活并接受相应管理。

承包人在项目现场设立基层党组织的，应明确党组织机构设置、党组织负责人及党务工作人员配备情况，编制党务工作开展预案，并按照预案要求在项目实施过程中同步开展党务工作，充分发挥基层党组织在项目实施中的作用。

##### 5  材料和工程设备

###### 5.1 承包人提供的材料和工程设备

补充第 5.1.4-5.1.6项：

5.1.4 本合同工程施工所需的一切材料、设备都将由承包人按合同要求的质量和规格进行采购或加工，委托加工的工厂须报监理人批准。发包人为加强对工程质量的控制，对用于本工程的大宗及主要材料，从材料供应的源头进行控制。本工程承包人自行采购的大宗及主要施工材料、设备均由承包人按采购文件（含设计文件）、技术要求及现行相关规范的规定采购，发包人有权监督。发包人和监理人对上述材料的质量将进行检查或抽查。

5.1.5 为承建本工程需要的所有材料由承包人按照招标文件规定的技术要求和合同执行期间新颁布的现行规范要求自行选择采购。

（1）承包人应据工程有关要求做好备料工作，但不得因施工配合比与设计配合比之间的差异要求发包人赔偿备料造成的损失。

（2）承包人主材进场，应有出厂合格证、材料试验单等资料，所有材料必须经发包人现场代表复检合格认可后方能使用，否则一律清除出场。

5.1.6工程设备进场要求

工程初期必须进场的主要设备必须达到发包人和项目实施的要求。

###### 5.2 发包人提供的材料和工程设备

本项目发包人不提供任何材料和工程设备。

###### 5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备

5.4.4对不符合合同规定的材料或设备，按低劣程度和发包人所受的损失，从支付给承包人的款项中等额扣减。

##### 6  施工设备和临时设施

###### 6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

增加：

6.1.3当发包人提出要求时，承包人应向发包人提交有效的有关设备、物资或材料的所有权证明或者被其租用的或占有的设备、物资材料的协议书。

###### 6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

本项目发包人不提供任何施工设备和临时设施。

##### 8  测量放线

###### 8.2 施工测量

补充8.2.3、8.2.4款：

8.2.3 承包人负责提供与放样工作有关的劳务、机具及仪器设备。承包人配备的测量仪器和工具必须合格和满足工程精度的要求。应经常对使用的测量仪器进行定期检查与校正，填写检查证书报监理人核查。在本合同工程施工过程中，如果工程任何部分的位置、标高、尺寸或线形出现超出合同规定的误差，一经发现，承包人应自费纠正，直到监理人认为符合合同规定为止。

8.2.4 承包人应当将每次施工测量资料报监理人审核，对于重要的主体工程的施工测量资料，应至少在48小时前通知监理人进行复测。

8.2.5 监理人对放样、线形或标高的核查，均不应解除承包人对其上述工作准确性所负的责任。承包人应有效地保护一切基准点、标桩和其他有关标志，必要时，应按监理人的要求，把红线内的基准点、标桩和其他有关标志移至红线外便于保护的地方，并妥善保管至工程交工验收结束。其费用由承包人负责。

##### 9  施工安全、治安保卫和环境保护

###### 9.2 承包人的施工安全责任

第9.2.5项约定为：

根据“交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》（〔2017〕第25号）”和关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企〔2012〕16号）”、《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》（苏交规〔2012〕9号）的规定，承包人应在投标总价中计入安全生产费用，安全生成费用由承包人承担并含在合同综合单价中，不单独列支。

除重大设计变更增补安全生产费用外，承包人安全生产费用实际支出超过合同约定的安全生产费用总额的，由承包人承担，发包人不再支付。工程实施期间，安全生产费应由发包人按照《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》（苏交规〔2012〕9号）和《江苏省公路水运工程安全生产费用使用指南》（苏交规〔2012〕9号）以及发包人的相关规定，根据工程安全生产情况报发包人签字确认后据实支付。

如果承包人的安全措施达不到要求，发包人有权委托其他单位完成，对此发生的所有费用从承包人的安全生产费中支付。

安全生产费用应当用于施工安全防护用具及设施的购买、维护和更新，安全生产措施的落实，安全生产条件的改善，不得挪作他用。

安全生产费的支付：安全生产费根据承包人在施工中采取的安全保护措施和购买安全保护用具等实际发生的费用进行支付，但最高支付额为清单中安全生产费的报价金额。

承包人在申请安全生产费支付时，应向监理人提供相应证明材料，已证明承包人发生的安全生产费用属实。

补充9.2.12项-9.2.24项

9.2.12针对本项目施工时不能封闭交通，施工期间需保持过往车辆顺利通行，承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》、《江苏省安全生产条例》和《公路养护安全作业规程》、《江苏省公路施工路段管理办法》的有关规定，加强施工管理，健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，确保作业人员和车辆行车的安全。

9.2.13安全员在施工现场要佩戴显著标记，并负责现场安全组织协调工作，承包人在开始施工前，安全员负责向发包人汇报施工桩号及施工情况，并接受发包人路政、工程管理人员对现场的询问和指导。遇有紧急情况，发包人与承包人安全联络员联系，安全联络员应及时把信息传达到施工现场。

9.2.14承包人上路作业应办理各种规定手续。作业人员和车辆按要求设置安全标志，服从公安、路政部门的管理。非特殊情况雨雪天、雾大不上路作业 。

9.2.15承包人施工作业人员及管理人员必须穿着带有反光标志的桔红色工装或背心，并不得任意穿越通车车道。施工作业人员年龄不得大于60周岁。工程开工前，必须向施工人员进行安全技术交底，让全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施。

9.2.16承包人施工作业车辆、设备必须按有关要求，喷涂醒目规范施工车辆标识，设置安全标志或警示灯，在作业封闭区内的车辆和设备应按要求设置安全标志，并开启黄色警示灯和双跳灯，运输车辆进出作业封闭区应遵守现场管理人员指挥，按照公路管理规定和要求行驶。加强机具设备、施工材料的管理，车辆、设备及材料不得超越施工安全区域，不得任意侵占行车道，杜绝责任性事故发生。

9.2.17包人在施工过程中产生的任何交通、生产事故与其他第三方发生的任何纠纷，概由承包人负责，与发包人无关。

9.2.18包人应按本合同规定，认真抓好安全教育，加强安全技术管理，保证工程现场施工安全(包括人员等安全)，由于承包人管理不善，或因承包人职工的过失，或因第三者原因造成的人身、设备、工程质量事故以及其它人为事故，从而造成的工期延误和经济损失的全部责任均应由承包人自负，发包人不承担任何责任。

9.2.19承包人应严格遵守工程建设安全生产的有关规定，严格按照安全标准施工，采取必要的安全防护措施并对施工人员进行安全生产教育和管理；健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，确保作业人员和车辆、设备的安全。承包人在施工过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，发包人概不承担任何责任和费用。

###### 9.4 环境保护

补充9.4.12-9.4.14项

9.4.12在施工期间，承包人的运输车辆必须证照齐全，不得污染工地及地方道路等，并服从有关部门的管理。

承包人未能履行以上义务而造成工程、财产或人身伤害，由承包人承担责任以及所发生的费用。

承包人在施工过程必须严格按照国家和省内有关部门扬尘整治和大气污染控制治理的相关要求，拌合楼设置应充分考虑对集镇或居民居住区的影响，对施工现场最好环境保护工作，避免发包人承担因上述原因造成的停工损失、补偿费、诉讼费、损害赔偿费、其他费用及行政处罚。如有上述原因造成的停工损失、补偿费、诉讼费、损害补偿费、其他费用及行政处罚，均由承包人承担费用。

9.4.13承包人在施工过程中应严格遵守《中华人民共和国大气污染防治法》、《江苏省大气污染防治条例》、《江苏省人民政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的》通知》（苏政发〔2018〕122）号）、关于印发“全省交通建设工程工地扬尘污染防治行动方案”的通知（苏交质公〔2016〕35）号）、省交通运输厅关于印发“江苏省绿色公路建设的实施意见”的通知（苏交公〔2017〕5）号）、省交通运输厅关于招标文件贯彻落实扬尘污染防治有关法律法规规定的指导意见（苏交建〔2018〕17号）、省交通综合执法局《关于印发江苏省公路水运工程施工扬尘污染防治指导手册的通知》（苏交执法发〔2021〕48 号）、常交质[2018]4号市交通运输局关于印发《常州市交通建设工程工地扬尘污染防治管控行动方案》等相关规定，按照招标文件及发包人要求，在合同实施过程中制定扬尘污染防治实施方案并切实有效的开展相关工作，落实施工期施工现场环境保护措施，成立以项目经理为第一责任人的环境保护管理机构，建立覆盖全员的责任制，配备专(兼)职环境保护管理人员，编制环境保护体系，报监理单位批准后实施，并在实施过程中定期更新；在施工现场出入口醒目位置公示环境保护相关信息，接受社会和公众监督。施工环保费（含扬尘污染防治费）由承包人承担，包含在投标总价中，不单独计量与支付。

9.4.14根据《市交通运输局关于分解落实2020年度全面加强生态环境建设坚决打好污染防治攻坚战有关工作任务的通知（常交技[2020]3号）》、《关于调整市区禁止使用高排放非道路移动机械区域的通告（常政发[2021]15号）》,本项目实施期间严格禁止使用高油耗车辆，承包人必须做好扬尘防治工作，详细要求见常交技[2020]3号文和常政发[2021]15号文要求。

###### 9.5 事故处理

增加9.5.2条款：

如果承包人未能对其负责的本条上述各款事项采取各种必要的措施，承包人承担由此导致或发生的与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任，并足额补偿发包人因此而引起或导致的任何费用开支或责任承担。

##### 10  进度计划

###### 10.1 合同进度计划

在合同总工期未变的前提下，发包人或监理人根据工程实际情况或他认为有必要的任何其他理由而对工程分阶段所进行的进度计划调整，承包人应无条件地服从。由此而可能引起工程费用投入的变化发包人将不另行考虑。

承包人编制施工方案说明的内容包括（但不限于）：

①组织体系、质保体系、安全体系；

②施工方案；

③交通组织方案。

发包人应在14天内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经发包人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报发包人审批。

###### 10.2 合同进度计划的修订

本款补充：

承包人应根据总体施工计划和年度计划，制定各分部工程的施工计划和某些分项工程的施工计划，并在该分部工程和分项工程开工前14天报请监理人批准。承包人在施工过程中必须严格执行经批准的施工计划，若发现需要调整或修改时，应再次报请监理人批准。如承包人未按批准的施工计划施工监理人有权责令其立即纠正，或令其暂时停工。

##### 11  开工和竣工

###### 11.1开工

补充11.1.3

因发包人或发包人上级或不可抗力、文物勘探、文物保护、疫情、土地征迁、政策变化等原因造成承包人未能在计划开工日期开工的，发包人有权顺延开工日期，且无需承担任何费用。

###### 11.2 竣工

本款末增加：工程交工验收后，若在竣工验收前出现质量问题，所发生的维修费用从承包人的经费（含发包人拨付的其他方面经费）中扣除（无论成本是否超出质保金范围），出现重大质量问题或有重大违法乱纪行为的，按照质量管理办法和有关法律法规规定移交司法机关予以处罚。

临时设施除发包人要求保留外，在交工验收之前全部拆除，并清理外运，如需要复耕，则必须复耕到位，否则不予以验收。

承包人未按要求提交竣工资料时，发包人有权在支付中扣除合同结算价的1%。

###### 11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：指项目所在地30年以上一遇的罕见气候现象[包括发生烈度七度(含七度)以上地震、龙卷风、工地受淹超过桥梁设计洪水水位以及不利的降水等引起的延误的情况]。

上述不利降水的衡量标准如下：

a. 按本省气象部门统计的降水资料，取最近二十年的平均降水天数为标准；

b. 按实际统计的年降水天数与(a)所指的年降水天数之差，每年计算一次；监理人将根据承包人的申请予以评定，监理人评定恶劣气候对工程的影响还将考虑用施工期限内其它月份的异常良好的气候的时间予以补偿。异常气候在每一个月对工程进度影响的评定应在整个合同期内予以累计。

c. 不考虑每一降水过程后所影响的施工时间。

###### 11.5 承包人的工期延误

11.5.1因以下原因造成工期延误，经发包人或其代表确认，工期相应顺延：

（1）发包人未能按本合同的约定提供图纸；

（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

（3）发包人未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（4）设计变更和工程量增加；

（5）不可抗力；

（6）其他情况。

11.5.2承包人在上述情况发生后4天内，就延误的工期以书面形式向发包人或其代表提出报告。发包人或其代表在收到报告后7天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

###### 11.6 工期提前

本款补充：

发包人要求承包人提前交工的，监理人与承包人应共同协商加快工程进度的措施和修订合同进度计划，发包人承担承包人由此增加的费用；承包人提出提前交工、经发包人同意并最终实现的，发包人不承担承包人由此增加的费用。

###### 11.7 工作时间的限制

本款补充：

因政府发布停工文件（如大气管控停工、中高考停工）等，施工工期予以顺延，但发包人不承担承包人由此增加的费用。

##### 12  暂停施工

###### 12.1 承包人暂停施工的责任

12.1（6）由承包人承担的其他暂停施工：无。

##### 13  工程质量

本款补充第 13.1.6～13.1.9项

13.1.6 工程质量交（竣）工验收时本合同项目所含单项工程合格率100%、工程质量等级评定为合格；否则发包人扣除承包人合同价的2%作为违约金。

###### 13.2 承包人的质量管理

13.2.7承包人施工报验经发包人检测未合格的项目，承包人需支付复检费用，复检费用在当月计量款中或在当年年底累计在计量款中一次性扣除。

###### 13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 通知监理人检查

第13.5.1条细化为：

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查；对重要的隐蔽工程，承包人在事先通知监理人的同时，还应通知发包人。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

当监理人有指示时，承包人应对重要隐蔽工程进行拍摄或照相并应保证监理人有充分的机会对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查或量测，特别是在基础以上的任一部分工程修筑之前，对该基础进行检查。

##### 14  试验和检验

补充14.5、14.6款：

14.5承包人与发包人就材料或设备的检验结果发生争端时，发包人可以将材料或设备的检查和检验委托给一家独立的检验单位（必须具有国家技术监督局和专业机构的认证资格）。当该独立检验单位对材料或设备的检验结果证明发包人检验结果是正确的，则承包人应接受发包人的指令，并承担委托检验费，否则，委托费应由发包人承担。

14.6在合同实施期间，根据工程需要，发包人可能在本工程工地进行有关试验，承包人应积极配合并承担相应的工作，但不得对因此可能发生的人工、机械闲置损失向发包人提出补偿要求。

##### 15  变更

###### 15.2 变更权

本款增加：

1﹑如果发包人要求对工程或其中任何部分的形式、质量或数量作出变更，发包人有权指示承包人进行相应的承包内容和进度计划变更。如工程数量的变更导致合同金额减少，不论减少程度有多大，承包人都不得向发包人提出费用补偿。上述变更不应以任何方式使合同作废或失效。

2、施工期间，发包人签署的设计修改通知是对合同及设计图纸的补充和完善，承包人不得拒绝。

对于单价合同项目，由于设计修改而引起本合同工程量清单标价表中未曾出现的追加工程项目时，则该追加项目的单价由发包人比照合同工程量清单标价水平合理确定；不增加工程项目，只是工程数量的增减时，仍按工程量清单标价表中的有关单价计算。

承包人不得以设计修改或工程量的变化为理由，解除或修改其对本合同规定的其他责任或义务。

###### 15.4 变更的估价原则

15.4.4项细化为：

15.4.4 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价时，发包人将根据2024年4月的材料信息价确定预算价格，并按照承包人中标价（不含暂列金额）与最高限价（不含暂列金额）的比值同比例下浮确定综合单价（下浮比例为     %）。

注：材料信息价根据《常州工程造价信息》中的价格确定，若《常州工程造价信息》价格中没有的，以江苏省交通运输厅网上发布的常州地区价格为准，江苏省交通运输厅网上仍没有的由承包人、监理人、发包人、跟踪审计单位几方共同询价确认。

补充 15.4.4 项单价构成分析

承包人在投标期间填报的单价分析构成表将作为确定变更项目单价的重要依据，若单价分析不足够详细，将以经监理人作出发包人认可的构成分析为准。

###### 15.6 暂列金额

15.6.4暂列金额是在报价表中标明列入合同价的一项款额，作为项目不可预见的预备费用，由发包人控制使用。

##### 16  价格调整

###### 16.1 物价波动引起的价格调整

本项目合同实施期间，合同单价不因材料价格涨跌、政府文件调价而调整。

###### 16.3 其它原因引起的价格调整

16.3.1本项目采用单价承包、预估工程量、按实结算的方式，最终合同总价按发包人及承包人共同签认的完成的工程数量及本合同工程量清单单价确定。

16.3.2合同工程量清单外发生的新增项目按照15.4变更估价原则确定结算价格。

###### 16.4 清单调整

承包人中标后，发包人与承包人签订合同前，将对承包人的清单中的相应单价进行平衡性审查，并保留对不平衡单价进行调整的权利，调整的原则是投标总价不变，单价调整。

##### 17．计量与支付

###### 17.1 计量

补充第17.1.6款

17.1.6最终价格的确定

（1）最终结算价格应按中标单价乘以计量工程量得出。

（2）与图纸相符的正常工程量，由监理人按实际计量签字并报发包人签字认可。

（3）实际施工中，发生的隐蔽工程必须先由承包人书面上报监理单位和发包人，由监理单位及时提出处理方案报发包人，经发包人集体研究签字认可后实施并拍照存档；发生的隐蔽工程及图纸变更发生的工程量变化必须先书面上报监理组及发包人，经承包人、监理人、发包人、跟踪审计单位四方联测认可后方可计量，否则不予计量。调整较大的工程量须报请发包人、监理、跟踪审计等单位共同现场确定后方能施工，否则不予计量。

（4）遗漏项目和其他增设项目事宜由发包人确定。发生的增减工程量结算按合同单价计算，合同外单价按变更估计原则确定。

删除17.2、17.3款，变更为：

本工程付款方式：

1、合同签订后一个月内支付预付款10%；

2、工程交（竣）工验收合格后支付至合同价的85%（其中包括农民工工资，不含暂列金额）；

3、交（竣）工验收合格一年后支付至审定金额的97%；

4、缺陷责任期满后结清余款（不计利息）。

5、承包人应当在各期支付前，按支付金额提供等额正式发票。

###### 17.4 质量保证金

第17.4.1项细化为：

本项目质量保证金为审定价3%的，包含在未支付的工程款中，承包人无需支付，质量保证金待缺陷责任期满后结清。

第17.4.2项细化为：

本项目缺陷责任期为工程交工验收合格后2年，在整个合同工程缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人的剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人将在核实完成后将剩余的质量保证金一次退还给承包人。缺陷责任期内，工程质量保证金属建设资金，应专款专用，不得视为承包人的工程结算价款，用于抵债或作为处理承包人经济纠纷的费用。

##### 18  竣工验收

###### 18.3 验收

本款修改为：

18.3.1承包人需按本合同约定的完工日期或经发包人同意的顺延工期按照本合同约定的质量标准完成所有的工程内容。

18.3.2承包人应在工程完工后及时向发包人提出交工验收申请，发包人在接到承包人申请并认定具备验收条件后，应组织进行交工验收。

18.3.3发包人按本合同约定的质量标准、规范对本合同约定的工程内容及其质量进行验收，承包人需在验收时向发包人提交经双方认可的第三方机构出具的工程质量检测报告（必要时）。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

18.3.4双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。

18.3.5交工验收时，工程质量达不到约定标准的部分，发包人有权要求承包人拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用。

##### 20  保险

###### 20.1 工程保险

建筑工程一切险（包括不计免赔）由承包人自行投保，建筑工程一切险的保险金额为工程量清单合计金额。保险费用由承包人承担并含在合同综合单价中，不单独列支。承包人需向发包人提交保险资料复印件。

###### 20.2 第三者责任险

第三者责任险由承包人自行投保，保险费用由承包人承担并含在合同综合单价中，不单独列支。承包人需向发包人提交保险资料复印件。

如果承包人及其分包人雇用的工人或其他人员发生意外伤害或伤亡，应向保险公司索赔。承包人应保障发包人不承担由伤害引起的赔偿以及与此有关的一切索赔、诉讼及其他费用。

###### 20.5 其他保险

本款末增加：

（1）承包人应在整个施工期间（包括缺陷责任期）对其为本合同工程工作的承包人人员投保意外伤害险；承包人还应为其为完成本合同工程的设备、车辆购买财产保险，其投保金额应足以现场重置。办理保险的一切费用均由承包人承担，并已包括在本合同工程量清单价及总额价中。发包人不单独支付。

（2）承包人根据国家安全监管总局、保监会、财政部印发《安全生产责任保险实施办法》（安监总办〔2017〕140号文）应投保的安全生产责任险由承包人自行投保，保险费用由承包人承担并含在合同综合单价中，不单独列支。如出现应保未保的情况，由此而产生的损失，由承包人自行承担。

（3）根据省人力资源社会保障厅、省财政厅关于印发《江苏省工伤保险费率管理办法》的通知（苏人社规[2020]1号）、《江苏省人力资源社会保障厅江苏省财政厅江苏省税务局关于印发江苏省工伤保险费率管理办法（修订版）的通知》（苏人社规〔2023〕2号）的规定，总承包单位应以项目为单位，缴纳工伤保险费。该费用该费用按中标金额的3‰计取，保险费用由承包人承担并含在合同综合单价中，不单独列支。具体缴纳程序可与常州市社保中心联系。承包人须在签订合同前足额缴纳工伤保险，并向发包人出具建设项目全员参加工伤保险的证明（《结算单》和《缴费凭证》）。

###### 20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

本项约定为：

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：合同签订后14天内。

20.6.4 保险金不足的补偿

本款细化为：

保险金不足以补偿损失的（包括免赔偿和超过赔偿限额的部分），应按下列对发包人或承包人责任的规定，由发包人或承包人承担：

1、在承包人负责照管与维护期间，如果本合同工程或其组成部分，或将用于或安装在本合同工程中的材料、设备等发生损失或损害，不论出于什么原因（属于发包人的风险除外），承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按“19缺陷责任和保修责任”规定而实施作业的过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。

2、由于发包人风险所造成的损失或损害：

a、由于本款规定的发包人风险中的任何一种已投保的发包人风险造成的上述损失或损害，承包人应在事故发生后及时报告发包人和保险公司并向保险公司提出索赔。不能从保险公司收回的免赔额部分由承包人自己承担，而超过保险公司最高赔偿限额的损失部分由发包人和承包人平均分担。

b、由于承包人责任引起的事故损失或损害，已投保的保险无法赔偿的部分由承包人承担。

c、由于本款规定的发包人风险中的任何一种无法投保的发包人风险造成的上述损失或损害，承包人应在发包人要求的范围内弥补损失或损害。同时，发包人应按照合同规定在与承包人协商后，确定合同价格的增加额。发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

d、由于发包人风险和若干其他风险结合而造成的上述损失和损害，在按照本款(a)或(c)(视情况而定)进行处理时，应考虑承包人和发包人双方按比例承担的责任。

3、属于发包人的风险包括：

a、地震、海啸、龙卷风及其他自然灾害，但承包人从发包人提供的参考资料中能合理预见或能合理采取防范措施的自然灾害除外；

b、雷电、火灾、爆炸，但因承包人责任造成的火灾和爆炸除外；

c、飞机坠毁，飞机部件或飞行物体坠落；

d、战争、政变、征用、罢工、暴乱、骚乱，但纯系承包人由本合同工程施工引起的骚乱除外；

e、核反应、辐射或放射性污染；

f、除合同规定者外，永久工程的任何区段或单位工程被发包人使用或占用所造成的损失或损害；

g、属于本工程设计引起的损失或损害(由承包人负责的设计除外)；

上述a～c项风险应按照第20条的规定办理保险，以便在风险发生时，能保护发包人和承包人的利益不受到损害。

4、但是，由于下列情况本应却未能从承保人处收回偿额，应由承包人全部负责：

a、承包人未按保险单规定的条件和期限及时向承保人报告事故情况；

b、承包人未履行保险单中规定的被保险人的义务。

##### 21  不可抗力

###### 21.1 不可抗力的确认

21.1.1（6）不可抗力的其他情形：无。

21.1.1 项补充：

本项所述(1)、(4)目风险应按照合同条款第 20 条的规定办理保险，以便在风险发生时，能保护发包人和承包人的利益不受到损害。

###### 21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1项(1)款补充：

a、由于合同条款第21.1.1项中的任何一种已投保的不可抗力风险造成的上述损失或损害，承包人应在事故发生后及时报告发包人和保险人并向保险人提出索赔。不能从保险人收回的免赔额部分由承包人自己承担，而超过保险人最高赔偿限额的损失部分由发包人和承包人平均分担。

b、由于合同条款第21.1.1项中的任何一种无法投保的不可抗力风险造成的上述损失或损害，承包人应在发包人要求的范围内弥补损失或损害。同时，发包人应按照合同规定与承包人协商后，确定合同价格的增加额。发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

c、由于不可抗力风险和若干其他风险结合而造成的上述损失和损害，在按照本目(a)或(b)(视情况而定)进行处理时，应考虑承包人和发包人双方按比例承担的责任。

##### 22  违约

###### 22.1 承包人违约

22.1.2  当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：

（1）发包人可按签约时合同价格的1-10%金额扣缴承包人违约金，该违约金在中期支付证书中扣除。即使交纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；

（2）发包人可雇用其他承包人完成部分工程。承包人无权对此提出反对意见并应按合同规定完成合同工程其他部分的施工和缺陷修复。在这种情况下，发包人向承包人支付的合同价格中不应包括由其他承包人完成的那部分工程的价格。监理人应与发包人协商后确定由于承包人违约而给发包人造成的费用增加和其他损失，并由发包人从应付或到期应付给承包人的款项中扣除。监理人应将上述决定通知承包人，并抄送发包人；

（3）发包人在向承包人发出书面通知的14天之后可以进驻现场和接管工程，终止承包人对本合同工程的承包，但不因此解除合同规定的承包人的任何义务和责任，或影响合同赋予发包人或监理人的各种权利和权限。发包人可自行完成该工程，或邀请其他承包人完成该工程。发包人或其他承包人为了完成本工程可以使用任何承包人设备、临时工程和材料。合同终止后的有关事宜应按照通用合同条款22.1.4和22.1.5款的规定办理。

此外，当承包人发生了下述违约现象之后，发包人可依据下列具体情况扣除承包人的违约金：

（1）承包人的目经理、项目总工（如有）、项目副经理（如有）没有按时进场，或进场后，未经批准又离开工地，发包人将按2000元/人·天扣除违约金。其他工地主要人员没有按时进场，或进场后，未经批准又离开工地，发包人将按1000元/人·天扣除违约金，直至缺员进场为止。

（2）如果承包人撤换了承包人人员时，其标准是：

（a）项目经理：3万元/人次

（b）项目总工、项目副经理（如有）：2万元/人次

（c）安全工程师（员）：1万元/人次

（d）其他主要人员（专业工程师等）：1万元/人次

合同谈判期间发包人同意的人员更换及工程实施期间发包人要求的人员更换除外。

（3）承包人的主要机械及试验、测量设备不能按时进场，每迟到1天，发包人将按照设备的台班费(以承包人投标预算书为准)的三倍扣除违约金，直到设备进场为止。

（4）在工程实施期间，未经发包人批准，承包人进场的施工机械和材料试验、质检仪器设备撤离现场，发包人将按该设备的重置价值从工程期中支付款中扣除违约金。

（5）在工程实施期间，承包人应根据业主要求制定阶段性工期目标并提交监理工程师批准，并努力完成工期目标。若承包人不能完成工期目标，则按2000元/天标准扣除承包人的违约金。

（6）在施工期间，承包人若违反施工操作及管理程序，一经发包人发现，则按10000元/次标准扣除承包人违约金。

（7）承包人在施工期间如果在各种报表及检查试验记录中自己作假或诱导监理人作假，一经查实，发包人将按每次5万元的标准扣除承包人的违约金，并将当事人清理出场。

（8）承包人应无条件接受上级交通运输行政主管部门、质量监督部门、监理单位的质量检查或抽查，如发现承包人出现降低施工标准或偷工减料或出现较大质量问题，发包人将按每次20000元的标准扣除承包人的违约金。

（9）工程质量交工验收时本合同项目所含分项工程合格率应为100%、工程质量等级评定为合格，否则发包人有权扣除承包人合同价的2%作为违约金。

（10）承包人在施工期间未能做好环境保护工作，使得周边环境遭到破坏或污染（包括扬尘污染），经监理人认可后，每次按照10000元/次的标准扣除承包人的违约金。

22.1.3 承包人违约解除合同

在本项后增加：

若承包人在工程实施过程中的质量或进度严重不符合发包人要求，并经两次书面警告无效后，则发包人有权无条件收回本项目全部或部分工程，另行委托施工，由此引起的一切费用均由承包人负责。同时发包人将委托第三方咨询机构对已完工程量进行审核，按合同约定进行结算，承包人必须无条件立即退场。

因承包人发生施工力量不足（尤其是主要管理人员中项目经理、项目总工无法按投标承诺履行职责或主要机械设备低于投标承诺水平）、施工进度滞后或施工质量低劣等违约现象，在发包人发出书面警告无效后，可解除合同或签订补充协议减少承包人承担的工程范围，对收回部分的工程由发包人另行委托实施。承包人应承担由此造成的一切损失。

###### 22.2 发包人违约

22.2.2发包人无正当理由不按时返还质量保证金或农民工工资保证金的，发包人应向承包人支付的违约金如下:

不按时返还质量保证金或农民工工资保证金的：按同期一至三年（含3年）银行贷款利率支付延期支付期间的违约金。

##### 24  争议的解决

###### 24.4 仲裁

双方对本合同产生争议的，由双方本着互利互惠的原则友好协商解决，协商解决不成的，可以提交常州市仲裁委员会仲裁。

##### 25  其它约定

25.1  施工工艺要求

承包人应采取一切必要的措施，严格执行招标文件和技术规范各项规定，以保证达到合同规定的质量要求，对部分工程质量要求比《公路标准招标文件》及本项目专用本中技术规范标准高的，在工程验收质量要求未发生改变的情况下，即使发包人或监理人对施工工艺提出了特别要求，承包人也不得就此要求发包人给予额外费用补贴，由此发生的一切费用视为已计入合同价格中。

25.2工程交（竣）工一个月内提供竣工报告和竣工资料，并在交（竣）工3个月内将竣工决算以及相关资料报送至发包人。

25.3若因发包人上级主管部门政策性变化等特殊原因，造成本工程停建或缓建时，发包人只对已发生的工程量负责，根据已发生的工程量与中标人办理结算，不承担其他违约责任。

25.4为加强工程建设活动中的廉政建设，发包人和承包人必须签订廉政合同。

## 第三节  合同附件格式

附件一：环境保护协议书

附件二：廉政合同

附件三：安全生产合同

附件四：其他管理和技术人员最低要求

附件五：主要机械设备和试验检测设备最低要求

附件一

### 环境保护协议书

发包人（全称）：江苏常州经济开发区建设管理服务中心

承包人（全称）：

依照国家、江苏省、常州市的有关法规和政策，甲、乙双方经充分协商，特签订本环境保护协议书。本环境保护协议书作为              合同的附件，与该合同具有同等效力。

1、承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

2、承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送发包人审批。

3、承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。

4、承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护,维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。

5、承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。

6、承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

7、承包人应切实执行技术规范中有关环境保护方面的条款和规定。

（1）对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除采取使用防护耳塞或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动时间。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区150m以内的施工现场，施工时间应加以控制。

（2）对于公路施工中粉尘污染的主要污染源——灰土拌和、施工车辆和筑路机械运行及运输产生的扬尘，应采取有效措施减轻施工现场的大气污染，保护人民健康，如：

a.拌和设备应有较好的密封，或有防尘设备。

b.施工通道、沥青混凝土拌和站及灰土拌和站应经常进行洒水降尘。

c.路面施工应注意保持水分，以免扬尘。

d.隧道出渣和桥梁钻孔灌注桩施工时排出的泥浆要进行妥善处理，严禁向河流或农田排放。

（3）采取可靠措施保证原有交通的正常通行，维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通讯等管线的正常使用。

8、在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

9、在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工设备和材料、工程设备应整齐妥善存放和储存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走。

10、在施工期间，承包人应严格遵守《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》的相关规定，规范用地、科学用地、合理用地和节约用地。承包人应合理利用所占耕地地表的耕作层，用于重新造地；合理设置取土坑和弃土场，取土坑和弃土场的施工防护要符合要求，防止水土流失。承包人应严格控制临时占地数量，施工便道、各种料场、预制场要根据工程进度统筹考虑，尽可能设置在公路用地范围内或利用荒坡、废弃地解决，不得占用农田。施工过程中要采取有效措施防止污染农田，项目完工后承包人应将临时占地自费恢复到临时占地使用前的状况。

11、承包人应严格按照国家有关法规要求，做好施工过程中的生态保护和水土保持工作。施工中要尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏，需要爆破作业的，应按规定进行控爆设计。雨季填筑路基应随挖、随运、随压，要完善施工中的临时排水系统，加强施工便道的管理。取（弃）土场必须先挡后弃，严禁在指定的取（弃）土场以外的地方乱挖乱弃。

12、废弃物和垃圾外运后应进行无害化消纳，不得随意弃置造成环境污染。

13、本协议未尽事宜，依据有关法规、规章处理，法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。

14、本协议自签订之日起生效。

15、本协议书正本二份，副本 四 份，合同双方各执正本一份，副本 二 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：江苏常州经济开发区建设管理服务中心        承包人：

（盖单位章）                                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：                法定代表人或其委托代理人（签字）：

年     月     日                               年     月     日

附件二

### 安全生产协议

发包人（甲方）：江苏常州经济开发区建设管理服务中心

承包人（乙方）：

为在2024年经开区“公路医生进乡村”隐患路段安全专项整治项目施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 江苏常州经济开发区建设管理服务中心（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人         （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同。

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则， 加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程， 定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本二份，副本 四 份，合同双方各执正本一份，副本 二 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：江苏常州经济开发区建设管理服务中心        承包人：

（盖单位章）                                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：                法定代表人或其委托代理人（签字）：

年     月     日                               年     月     日

附件三

### 廉政协议

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，2024年经开区“公路医生进乡村”隐患路段安全专项整治项目（项目名称）的项目法人江苏常州经济开发区建设管理服务中心（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目施工单位              （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1、发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行2024年经开区“公路医生进乡村”隐患路段安全专项整治项目（项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2、发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的任何宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3、承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加任何宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4、违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6、本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7、本合同作为2024年经开区“公路医生进乡村”隐患路段安全专项整治项目施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8、本协议书正本二份，副本 四 份，合同双方各执正本一份，副本 二 份，发包人和承包人各自送交监督单位一份。

发包人：江苏常州经济开发区建设管理服务中心        承包人：

（盖单位章）                                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：                法定代表人或其委托代理人（签字）：

年     月     日                               年     月     日

附件四：其他管理和技术人员最低要求

| 人员 | 数量 | 最低资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 交通工程专项工程师 | 1 | 工程师及以上技术职称，具有公路工程养护或施工经历 |
| 测量工程师（可兼任） | 1 | 工程师及以上技术职称，具有公路工程养护或施工经历 |
| 合同计量工程师（可兼任） | 1 | 工程师及以上技术职称，具有公路工程养护或施工经历 |
| 专职资料员及档案员 | 1 | 初级及以上技术职称 |
| 劳资专员 | 1 | 具有大专及以上文化程度，有一定的劳动报酬和劳动力资源管理基础知识 |

注1：项目经理、项目副经理（若有）、项目总工、专职安全员由承包人在采购阶段进行填报。其他管理和技术人员的具体人选由发包人和承包人在合同谈判阶段确定，但必须是本单位职工，提供在承包人所属地社保系统打印的本单位人员社保缴费明细清单。

注2：如在合同谈判阶段，其他主要管理和技术人员不满足发包人提出的最低要求或无法提供社保证明材料的，发包人有权拒绝签订合同。

附件五：主要机械设备和试验检测设备最低要求

满足本项目施工需要。

- 第七章  响应文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 响应文件组成 | 基本目录 | 响应文件封面 |
|  |  | *报价一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法人授权书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明） |
|  |  | △联合体协议（若以联合体响应，则必须提供） |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合性条件 | *工程量清单 |
|  |  | *响应函 |
|  |  | *响应文件有效性 （提供“第五章 采购需求”中带★的条款所要求提交的证明材料和相关说明） |
|  |  | *技术偏离表 |
|  | 综合评审 评分项 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评审方法和评审标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明（中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明） |
| 响应文件提交须知 | 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以竞争性磋商文件规定的资格条件、评分标准要求及竞争性磋商文件给定格式等内容为准。 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，响应无效。 3.供应商应严格按照顺序及要求对应上传响应文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致响应文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、响应无效等严重后果。 4.响应文件应按照竞争性磋商文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 5.响应文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

- 第八章  响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于磋商文件成交记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

## 一、响应文件封面

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

供应商名称： （加盖CA电子公章）

日      期：

## 二、报价一览表（实质性格式）

（一）供应商在提交响应文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交报价一览表，报价一览表格式以投标工具中的为准。

注：1、报价一览表价格为含税价格。

2、报价一览表价格并非最后报价。

## 三、工程量清单（实质性格式）

（一）报价说明

1、供应商应按照采购人的提供工程量清单电子文档，逐项填报工程量清单，工程量清单应采用电子版文件打印形成，其格式与数据应与电子版文件相一致。供应商只需输入单价，自动形成合价、总价。

2、供应商不允许修改采购人提供的工程量清单的固定总价或固定单价、编号、细目、数量、运算定义等，否则对该供应商的投标文件作否决投标处理。

3、供应商发现工程量清单电子文档有数量和运算定义等错误时，请及时向采购人提出，在采购人未修改前，切勿自行修改。

4、标价的工程量应采用采购人提供的工程量清单填写并打印，禁止采用报价软件自动生成打印或导出。

5、供应商应按《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》第五章“5.5工程量清单单价分析表”的格式逐项填写单价分析表。

（二）已标价工程量清单

供应商按照采购文件附件的工程量清单填写。

（三）单价分析表（格式）

单价分析表格式可参照下表：

## 四、中小企业声明函（实质性格式）

中小企业声明函(工程)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于            （磋商文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （磋商文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：(加盖CA电子公章)

日期：    年   月   日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

## 五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：    年   月   日

注：监狱和戒毒企业相关说明：

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，则不视同小型、微型企业。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）

## 六、项目实施方案

竞争性磋商文件中提出的需求是最基本的服务要求，各供应商须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

（1）详细实施方案

（2）供应商应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

（3）对原始资料的调查与收集

（4）合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

（5）需要采购人协助的事项

（6）供应商认为需要添加的内容

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：    年   月   日

## 七、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方           号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：    年   月   日

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件和被授权人第二代居民身份证复印件。

## 八、资格承诺声明函（实质性格式）

致：     （本项目采购单位）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及竞争性磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：（加盖CA电子章或签名）

日期：    年   月   日

## 九、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：（加盖CA电子章或签名）

日期：    年   月   日

## 十、响应函（实质性格式）

致：     （本项目采购单位）

根据贵方的         号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：    年   月   日

## 十一、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 磋商文件技术参数 | 响应文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：    年   月   日

注意事项：

- 请按上表格式，依照竞争性磋商文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据竞争性磋商文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；磋商文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如供应商提供的货物或服务与磋商文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足磋商文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

## 十二、联合体协议（联合体响应实质性格式）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）竞争性磋商。现就联合体响应事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）为 （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同采购及实施阶段的主办、组织和协调工作。牵头人以联合体的名义签署的上述各项文件和其以联合体名义所作出的一切行为效力及于全体联合体成员。

3、联合体各方承诺将严格按照竞争性磋商文件、响应文件等的约定承担相应的责任及义务，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员在联合体内部的职责分工如下：

（1）（联合体各方分工）                                    ；

（2）（联合体各方权利义务）                                ；

（3）本项目联合体各方所占的合同份额分别为：（某成员单位名称）   % ， （某成员单位名称）   % ；其中     （联合体成员单位名称）  为小微企业，小微企业所占合同份额为      %；

（4）                                                           ；

5、若联合体各方因自身原因在项目进行过程中产生的纠纷，由联合体各方协商解决，采购人对此不承担任何责任。由此造成采购人损失的，联合体各方应承担相应的连带责任。

6、本协议书自签署之日起生效。

7、本协议书一式   份，联合体各成员和采购人各执一份。

（注：如本协议书由授权代理人签字或签章的，则同时应附上法定代表人签字或签章的授权委托书。）

牵头人名称（盖单位章）：

法定代表人或授权代理人（签字或签章）：

联合体其他成员名称（盖单位章）：

法定代表人或授权代理人（签字或签章）：

日期：       年    月   日

注：若以联合体响应，则必须提供本协议。

## 十三、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

采购项目编号：

| 序号 | 在本项目拟担任的职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 职业资格证书 | 安全证书 | 项目经历或主要工作业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：    年   月   日

2、相关业绩案例一览表

采购项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 项目描述 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：    年   月   日

3、关于磋商文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

供应商（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

时间：    年   月  日