常州市政府采购项目

竞争性磋商文件示范文本

（试行）（2022年版）

项目名称：金坛区金城镇2024年度城镇老旧小区改造项目监理

项目编号/包号：JSZC-320413-JTHR-C2024-0007

采 购 人：常州市金坛区金城镇人民政府

采购代理机构：江苏和润工程项目管理有限公司

使用说明

为促进政府采购活动的公开、公平和公正进行，进一步优化我市政府采购营商环境，提高竞争性磋商文件编制质量和采购工作效率，根据政府采购有关法律法规及政策要求，制定《常州市政府采购项目竞争性磋商文件示范文本（试行）（2022年版）》（以下简称《示范文本》），并在我市政府采购项目中推广使用。

一、适用范围

《示范文本》适用于我市采用竞争性磋商方式采购的政府采购项目。

二、填写规则

条款中以空格和下划横线“___”形式标记的部分，为采购人或采购代理机构需要填写的内容。采购人或采购代理机构应根据采购项目具体特点和实际需要进行具体化填写，确实没有需要填写的，在空格或下划横线“___”中用“ / ”标记。

条款中以“□”形式标记的内容，为采购人或采购代理机构需要确定的选项。编制竞争性磋商文件时，适用于本项目的选项标记为“■”，不适用于本项目的选项标记为“□”，或者根据项目实际情况自行选择编辑使用。

三、提示条款

《示范文本》中 “（）”形式标记的红色斜体内容，属于提示编制竞争性磋商文件的注意事项，竞争性磋商文件发出前，有关提示内容应予以删除。

四、资料表的运用

为了便于供应商高效阅览、避免遗漏重点内容，《示范文本》对第二章“供应商须知”设置了资料表形式。“供应商须知资料表”用于进一步明确“供应商须知”正文中的未尽事宜，采购人或采购代理机构在编制竞争性磋商文件时，应根据采购项目实际需要，对于需要修改和补充的内容在资料表中选择和补充列明。“供应商须知资料表”与“供应商须知”正文内容不一致的，以“供应商须知资料表”为准。

为避免竞争性磋商文件编制过程中出现的相同内容在文件中前后不一致等错误，竞争性磋商文件尽量做到相同内容只出现一次，其他章节涉及有关内容的，以标明条款号引用的方式体现。

五、采购需求与合同草案条款

《示范文本》在第四章“采购需求”部分列出了需求大纲供采购人或采购代理机构参考。

采购人或采购代理机构应当依据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规和政策要求，结合采购项目合同类型和特点，规范拟定和签署项目采购合同。在拟定合同草案条款时，应优先选择国家或行业制定推荐的有关标准或示范合同文本。

六、响应文件格式的统一与简化

为便于供应商制作响应文件，便于磋商小组评审时统一标准，《示范文本》对适宜的内容提供了统一的响应文件参考格式，尽可能对格式中需要填列的内容进行了简化，尽可能减少了格式中需要签字、盖章的要求。

七、实施及修改

请常州市各级预算单位、采购代理机构认真组织好《示范文本》的推广使用，使用中有任何意见建议，请及时与常州市财政局政府采购管理处联系。我们将及时总结经验，以进一步修订完善《示范文本》并协同推进其规范运用。

示范文本采用全流程电子化不见面交易模式，如是采用线下现场开标或者纸质投标响应文件的，可以自行调整例如提交投标文件、开标等相关内容。

采购人或代理机构可根据法律法规、政府采购政策文件等更新情况或项目具体特点，对示范文本适当进行更新或调整。

- 目      录

第一章   采购邀请	1

第二章   供应商须知	6

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	20

第四章   采购需求	30

第五章   合同草案条款	32

第六章   响应文件格式	33

- 第一章   采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320413-JTHR-C2024-0007

2.项目名称：金坛区金城镇2024年度城镇老旧小区改造项目监理

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：  98.5  万元、项目最高限价（如有）： 98.5 万元

5.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 金坛区金城镇2024年度城镇老旧小区改造项目监理 | 98.5 | 1 | 详见采购需求 |

6.合同履行期限：与施工工期同步

7.本项目是否接受联合体：□是  ☑否。

8.本项目是否接受进口产品响应：□是  ☑否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☑本项目专门面向  ☑中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__/_。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：_/_。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ☑否；（仅当项目涉及银行、保险、石油石化、电力、电信等行业有特殊情况的，可以接受分支机构参与）

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

□否

☑是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求： ①供应商具有建设行政主管部门颁发的监理综合资质或建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程监理甲级资质。

②拟投入本项目的总监理工程师具有国家注册监理工程师证书（房屋建筑工程专业） 。

三、获取采购文件

1.时间： 2024 年 7 月  4  日至 2024 年 7 月 10 日，每天上午 00:00 至 12:00 ，下午 12:00 至 23:59 （北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

3.方式：供应商持政务CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2024年 7 月 17日 14 点 30 分（北京时间）。响应截止时间后上传的响应文件将被拒收，在规定时间内上传的响应文件不符合相关规定要求的也将被拒收。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，响应人登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、开启

时间：2024年 7 月 17日 14 点 30 分（北京时间）。

地点：本项目采用远程“不见面”交易方式，无需到现场提交，请供应商在开启时间截止前提前登入“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?rf=http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/workspaceForPurchaseCenter），供应商自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的时间内进行解密开启（系统语音提示允许解密后，供应商30分钟内完成解密，否则视为该供应商自动放弃该项目的响应，其响应文件采购人不予受理）。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

- 1.供应商可以在“江苏政府采购网”或者“常州市政府采购网”自行免费下载采购文件，但本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统按要求进行登记、参与及下载电子采购文件方可通过系统进行投标文件的编制和提交。

- 2.供应商在“苏采云”系统进行登记、参与及下载电子采购文件，选择“我要参与”点提交的日期视同为依法获取采购文件日期。报名成功后须打印、保留“投标供应商确认函”，质疑时“投标供应商确认函”与质疑函一并提交；未依照招标公告要求实行网上报名的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

- 3.本项目采用“不见面”交易方式，请供应商可自行下载（下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》及相关资料。

- 4.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称“苏采云”系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

- 5.领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），相关链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html；请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

- 6.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”发布的信息更正公告。

- 7.供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

- 8.如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 9.关于常州市政府采购供应商信用管理

- 9.1为了维护政府采购市场秩序，规范供应商的政府采购行为，促进供应商诚信经营和公平竞争，参加政府采购活动获取招标文件的投标人，应当履行以下诚信义务:

- 1）自觉遵守政府采购法律法规，维护政府采购市场秩序和公平竞争环境，接受财政部门的监督检查;

- 2）诚信参与政府采购活动，依法履行政府采购合同和政府采购活动中的各项承诺，为采购人提供符合采购文件规定的货物、工程和服务;

- 3）保守在政府采购活动中获悉的国家秘密和他人商业秘密;

- 4）法律法规规定的其他诚信义务。

- 9.2供应商在参与政府采购活动中失信行为具体详见《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》。

- 9.3供应商在参与政府采购活动中失信行为惩戒相关规定具体详见招标文件第二章投标须知。

- 9.4关于常州市中小企业政府采购信用融资：

- 根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

10.若采购公告中有与招标文件不一致的，一切以招标文件为准。

八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市金坛区金城镇人民政府

地    址：常州市金坛区江南路99号

联系方式：13862686235

2.采购代理机构信息

名    称：江苏和润工程项目管理有限公司

地址：常州市金坛区汇贤中路989号

联系方式：15051905224

3.项目联系方式

项目联系人：胡女士

电　　 话：15051905224

- 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ☑服务 □货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ☑否 |
| 3.1 | 现场考察 | ☑不组织 □组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___________。 |
|  | 磋商前答疑会 | ☑不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： ☑有，具体情形：最高限价为人民币98.5万元。 供应商应有明确报价，超过最高限价或者无报价响应的，作无效响应文件处理。 磋商报价次数：本项目采用二轮报价，响应文件中书面报价为首轮报价，第二轮报价不得超过首轮报价，第二轮报价即为最终报价；否则作无效报价文件处理。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 11.2 | 履约保证金 | 成交供应商向采购人提供相当于合同总价5 %的履约保证金（成交供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交），采购人将在终验完毕后返还乙方履约保证金； |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算120日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ☑不允许 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：本项目不召开标前答疑会，投标人如对招标文件有疑问，须在2024年7月 11 日12时00分前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（478104987@qq.com）进行咨询并电话确认（0519-82809789），如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于招标文件的相关异议。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏和润工程项目管理有限公司、常州市金坛区金城镇人民政府； 联系电话：15051905224、13862686235； 通讯地址：常州市金坛区汇贤中路989号、常州市金坛区江南路99号。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： ☑成交供应商 收费标准：5000元； 缴纳时间：由成交供应商在领取成交通知书时一次性支付给招标代理单位，供应商在报价时应综合考虑。 |

供应商须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

4.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

4.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

4.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

4.7 绿色采购政策

4.7.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

4.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

4.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

  - 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用常州市政府采购业务管理平台。供应商根据竞争性磋商文件及常州市政府采购业务管理平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

- 响应文件截止时间

  - 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至常州市政府采购业务管理平台。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

- 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 本项目采用不见面招交易模式，使用常州市政府采购业务管理平台在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“常州市政府采购业务管理平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

    - 平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

  - 集中采购机构不收取代理费。

- 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、供应商单独参与磋商的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（类型一） | / | / |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3-1 | 是否接受联合体响应 | 本项目不接受联合体响应，供应商不得为联合体。 | / |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 16 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过常州市政府采购业务管理平台系统提交最终报价

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

☑无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：______。

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：______。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）______。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）______。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 15 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×15×100%。 | 本项目属于专门面向中小企业采购的项目，不享受第三章《评审程序、评审方法和评审标准》3.3条规定 |
| 2 | 主观分 | 23 |  |  |
| 2.1 | 监理方案 | 5 | 工程监理方案能够针对本项目特点，对投资控制、进度控制、质量管理、合约管理、安全管理、项目资料管理、文明生产、建设参建各方关系、城市交通、城市管理、环保、市容等相关行政部门、周边单位与居民的的协调与沟通进行简要阐述，对招标文件所列工程监理范围与内容作出明确响应。 方案完整、科学性高、合理性高得5分； 方案完整、科学性一般、合理一般的得3分； 方案不完整、科学性差、合理差的得1分； 未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 投资控制 | 4 | 工程监理方案能够结合本项目的特点，明确指出项目工程造价投资控制的关键点及对应具体措施的。 投资控制的关键点明确、对应措施具体的得4分； 投资控制的关键点明确、对应措施一般的得2分； 投资控制的关键点不明确、对应措施差的得1分； 未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 进度控制 | 4 | 工程监理方案能够根据委托人工期安排，制订合理的项目进度控制计划，明确标出项目形象进度的关键点和具体的控制措施，保证按期交付。 计划合理、控制措施明确的得4分； 计划合理、控制措施一般得2分； 计划一般、控制措施差得1分； 未提供不得分。 |  |
| 2.4 | 质量控制 | 4 | 工程监理方案能够根据项目质量目标，明确列出项目工程质量控制的关键点，并制订具体的质量控制措施。 工程质量关键点明确、质量控制措施具体可行的得4分； 工程质量关键点明确、质量控制措施具体一般得2分； 工程质量关键点不明确、质量控制措施具体差得1分； 未提供不得分。 |  |
| 2.5 | 沟通协调 | 3 | 工程监理方案能够针对政府行政管理部门、建设单位、设计勘察、招标代理、编标、监理、施工、设备、材料供应、跟踪审计等相关参建单位的不同，明确各参建单位职责划分、列出控制要点和管理方案，并对参建单位日常工作有明确的管理与控制措施的、流程程序清晰。 职责划分明确、控制要点明确、日常工作流程清晰的得3分； 职责划分明确、控制要点明确、日常工作流程一般的得2分； 职责划分不明确、控制要点不明确、日常工作流程差的得1分； 未提供不得分。 |  |
| 2.6 | 应急处理 | 3 | 工程监理方案能够对项目现场文明生产、安全生产、 施工人员治安管理等制订明确具体的控制措施，对突发事故有合理的应急处理预案。 控制措施具体、突发事故应急处理预案可行的得3分； 控制措施具体、突发事故应急处理预案一般的得2分； 控制措施不具体、突发事故应急处理预案差的得1分； 未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 62 |  |  |
| 3.1 | 总监理工程师 | 15 | （1）具备本科及以上学历且取得国家监理工程师执业资格满 7年及以上的得 5 分，7 年（不含）以下得 2 分。（①年限以国家监理工程师执业资格证书所载的发证日期至磋商截止日实足时间为准；②以执业资格证书为打分依据； （2）具有工程系列高级及以上工程师职称的得5分，具有工程系列中级工程师职称的得2分； （3）具有一级注册造价工程师证书的得5分；本项限评 1 人，最高得15分。 | 注：提供相关证书扫描件、投标人为其缴纳的近三个月（投标截止之日往前推）任意一个月的社保缴纳证明；材料不全不得分。 |
| 3.2 | 监理人员 （不含总监） | 27 | （1）配备的专业监理工程师具有国家注册监理工程师证书的得3分；若同时具有国家注册一级消防工程师证书或一级注册建造师证书的，每有一项证书得3分；本项限评 1 人，最高得9分。 - （2）配备的专业监理工程师具有国家注册监理工程师证书的得3分；若同时具有国家注册电气工程师（供配电）证书或一级注册造价工程师证书的，每有一项证书得3分；本项限评 1 人，最高得9分。 （3）配备的专业监理工程师具有国家注册监理工程师证书的得3分；若同时具有一级注册建造师证书或注册安全工程师证书的，每有一项证书得3分；本项限评 1 人，最高得9分。 | 注：①（1）、（2）、（3）人员不可重复得分。 ②（1）、（2）、（3）人员若无国家注册监理工程师证书，此项均不得分。 ③提供相关证书扫描件、投标人为其缴纳的近三个月（投标截止之日往前推）任意一个月的社保缴纳证明；材料不全不得分。 |
| 3.3 | 企业业绩 | 12 | 响应人近三年（自磋商截止之日起往前推）承担过类似工程监理服务业绩的，每有一项得6分，最高得12分。 | 注：1、时间及金额以合同签订为准，提供合同扫描件，未提供不得分。 |
| 3.4 | 企业荣誉 | 8 | 近三年（自磋商截止之日起往前推）供应商监理的项目获得过省级及以上建设主管部门表彰的，每有一项得4分，市级建设主管部门表彰的，每有一项得2分，区级建设主管部门表彰的，每有一项得1分，最高得8分。同一项目获多个奖项的，计最高得分，不重复得分，限评2项。 | 注：1、提供表彰证书或公示文件扫描件，未提供不得分。 2、时间以获奖文件或获奖证书所载时间为准，如两者时间不一致，以获奖文件所载时间为准。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注：1）进场时，若有相关服务参数未能满足磋商文件要求而成交供应商未在偏离表中明确的情况，须无条件按采购人及磋商文件要求整改，否则采购人有权解除合同并没收履约保证金，同时追究成交供应商因此造成的损失。

2）本评标办法中的建设工程系列中级技术职称，是指设区的市级人事主管部门或其授权的单位评审的工程系列专业技术职称；建设工程系列高级及以上技术职称，是指省级及以上人事主管部门或其授权的单位评审的工程系列专业技术职称；

3）评标标准中要求提供的证明文件及资料等在响应文件中提供扫描件，材料内容、印章必须完整、清晰可辨且在有效期内。磋商小组成员半数以上认定模糊无法辨认的不得分；

4）评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。

5）扫描件必须直接用原件扫描，要求字迹清晰，确保文字内容能看清无变形；

6）采用电子证书或者网络截图，必须使用经过备案的政府官方网站截图，且必须是可供任何人查询的公开信息，截图必须包含网址和网站名称，保证他人能够通过网址再次查询到；

7）响应人按评分细则所有得分项目均视为对本次招标的承诺，成交后均作为合同的组成部分。

- 第四章   采购需求

- 工程规模

1.采购标的：金坛区金城镇2024年度城镇老旧小区改造项目监理

2.项目规模：项目改造建筑面积合计25.95万平方米，建设内容包括小区外墙出新约27.6万平方米、小区道路改造3.5万平方米、屋面改造1.8万平方米、雨污分流改造9800米、燃气管网改造、自来水管网改造及完善公共服务设施配套等。

- 服务的期限和范围

- 合同履行期限：与施工工期同步。

- 地点：常州市金坛区

- 付款条件:

（1）项目竣工验收合格后付至合同价款的 80% ；

（2）监理单位向建设方提交全套竣工监理资料及配合施工单位全部竣工资料移交城建档案馆备案并配合结算审计结束后付至合同价款的97%，工程质保期满后按合同价款付清余款。

注：①本合同采用总价包干形式，合同价不因任何因素调整而调整合同价款。

②各支付节点付款时需同时提供等额的增值税发票。

- 服务内容及要求

1. 服务内容

金坛区金城镇2024年度城镇老旧小区改造项目监理。服务内容包含但不限于：

- 施工阶段监理服务范围内的施工质量控制、进度控制、投资控制、安全生产监督管理；

- 合同、信息等方面协调管理；

- （3）施工组织协调及采购人交办的与工程相关的事项；

- （4）缺陷责任期内的监理服务和相关专业技术咨询服务；

- （5）配合建设单位办理相关前期及竣工手续等服务；

- （6）履行项目管理的职责。

2. 质量要求：合格，满足招标人要求；符合建设工程规范、规程和技术标准。

- 第五章   合同草案条款

合同协议书

项目名称：

项目编号：

合同编号：

采购人（甲方）：

成交供应商（乙方）：

第一部分  协议书

采购人（以下简称委托人）：

成交供应商（以下简称监理人）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.项目名称： 金坛区金城镇2024年度城镇老旧小区改造项目监理 ；

2.建设地点：  常州市金坛区 ；

3.工程规模： 项目改造建筑面积合计25.95万平方米，建设内容包括小区外墙出新约27.6万平方米、小区道路改造3.5万平方米、屋面改造1.8万平方米、雨污分流改造9800米、燃气管网改造、自来水管网改造及完善公共服务设施配套等 ；

3. 工程概算投资额或建筑安装工程费：约8750万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：          ，

身份证号码：                ，

注册号：                    ，

五、签约酬金

签约酬金：¥        （人民币      ）。

包括：

1. 监理酬金：      。

2. 相关服务酬金：/。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：/。

（2）设计阶段服务酬金：/。

（3）保修阶段服务酬金：/。

（4）其他相关服务酬金：/。

六、期限

1. 监理期限：自始，至止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：             。

2. 订立地点： 常州市金坛区金城镇人民政府 。

3.本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执两份，招标代理执壹份；均具有同等法律效力。

| 委托人：（盖章） | 监理人：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或 其授权的代理人（签字或盖章）： | 法定代表人或 其授权的代理人（签字或盖章）： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 电话： | 电话： |

第二部分  通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用/。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：/。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：包括但不限于对范围内的土石方工程，道路工程，雨、污水管道，内、外墙出新，绿化工程，路灯工程，专业管线，智能化等监理工程。包含但不限于以下内容：（1）施工阶段监理服务范围内的施工质量控制、进度控制、投资控制、安全生产监督管理；（2）合同、信息等方面协调管理；（3）施工组织协调及采购人交办的与工程相关的事项；（4）缺陷责任期内的监理服务和相关专业技术咨询服务；（5）配合建设单位办理相关前期及竣工手续等服务；（6）履行项目管理的职责。

2.1.2 监理工作内容还包括：协助业主负责解决与本工程有关的外部事宜。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：国家批准的本项目的建设文件，设计文件，本项目的建筑工程施工合同；有关工程建设的法律、法规；国家颁布的现行建筑工程施工规范、操作规程及质量验收评定标准。

2.2.2 相关服务依据包括：/。

2.3项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：监理方所报现场监理人员在委托方审核确定后不得擅自更换或减少，如有变动须经委托方同意。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：/。

在涉及工程延期/天内和（或）金额/万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：对于项目经理和项目技术负责人要求调换前，需征得委托人的同意。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：

开工前7天内提交监理方案、每月最后一个工作日提交监理月报各两份。

2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人不提供，由监理人自理，相关费用在投标报价中自行考虑。

监理人应在本合同终止后14天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：现场清点移交。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：          。

3.6 答复

委托人同意在7天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付

5.1 支付货币

币种为：人民币，比例为：/，汇率为：/。

5.3 支付酬金

（1）项目竣工验收合格后付至合同价款的 80% ；

（2）监理单位向建设方提交全套竣工监理资料及配合施工单位全部竣工资料移交城建档案馆备案并配合结算审计结束后付至合同价款的97%，工程质保期满后按合同价款付清余款。

注：①本合同采用总价包干形式，合同价不因任何因素调整而调整合同价款。

②各支付节点付款时需同时提供等额的增值税发票。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位公章。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：

正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交建设行政主管部门进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式：

（1）提请常州仲裁委员会进行仲裁。

（2）向常州市金坛区人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后/天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后/天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为/%。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：两年。

监理人申明的保密事项和期限：两年。

第三方申明的保密事项和期限：两年。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：/。

- 补充条款：

9.1 监理服务的时间和期限

（1）监理服务开始时间：监理人应当根据本工程的进展情况，及时做好各项准备工作，按照合同约定投入各类监理人员和所需设施设备，并按委托人的指令开始监理工作。

（2）监理完成服务时间：监理服务完成时间至缺陷责任期后 30 天内，监理人应在监理完成服务时间届满前全面完成合同内监理服务的所有工作。

（3）缺陷责任期：本工程的缺陷责任期为 24 个月。监理人须对缺陷责任期内出现的监理服务工作质量造成的问题承担责任，并在缺陷责任工作需要时，完成相关的监理服务工作。

（4）退场期限：监理服务完成后，监理人应当提出退场申请，并获得委托人批准后组织退场。

（5）开工日期依据委托人进度要求另行通知。监理人必须服从委托人的监管，工期满足工程施工总进度要求。可能因特殊原因项目监理人在投标报价时综合考虑。监理人需配合委托人工期要求，监理费不因工期延长而改变。

9.2监理服务要求：监理人在履行监理服务过程中，须按照委托人对监理人的授权范围和工作要求，依据委托人与承包人签署的工程承包合同，对本工程的准备期、施工期进行全过程、全方位、全天候的监理工作，并对缺陷责任期内承包人实施的本工程的剩余与弥补工作，提供监理服务。委托人或其授权代理人有权要求监理人按照委托人的管理要求定期或不定期地向委托人及时准确的提供与本工程有关的各种形式的报告。

9.3合同履行过程中，监理人作出或签发的与本项目工程变更（包括设计变更和工程洽商）、价款支付相关的一切指令及文件，均应事先得到委托人的批准，否则对委托人不产生法律约束力，如由此造成委托人损失，监理人应据实予以赔偿，且委托人有权从支付给监理人的任何费用中予以扣除。

9.4监理人在项目工程全面竣工后15 日内必须提交两套监理竣工资料，并负责督促施工单位竣工资料在项目工程全面竣工后一个月内归档备案，若因监理人原因造成归档延期，视情节扣减相应费用。

9.5监理人员在合同履行期间必须常驻现场，施工现场必须保证每天有必须的监理人员（项目总监和专业监理工程师每星期不少于5天，每天不低于8小时，否则支付1000元/小时的违约金），以满足现场管理的需要。如有特殊情况，甲方需总监和专业监理工程师在场，需无条件服从，否则支付20000 元/次的违约金。上述人员必须亲自参加每次现场工地例会、专题例会，如未做到，监理人承担1000 元/人次的违约金。上述违约金从同期监理费中扣除。委托人在发现监理确实不能胜任该项目工程任务时，保留中途撤换监理单位的权利。监理人不得随意更换项目总监，也不得随意更换投标报备的专业人员。监理人因工作安排或其它原因，需要更换派驻到工程所在地履行监理服务的监理人员时，应当具备同等资历，并应事先得到委托人的同意。总监理工程师未经委托人同意擅自撤换的，监理人须向委托人支付 5万元/次违约金，有权不予退还监理人递交的履约担保。总监理工程师履行职责不到位，委托人要求更换的，监理人须向委托人支付5万元/次违约金，拒不更换的委托人有权解除合同。专业监理工程师未经委托人同意擅自撤换的，监理人须向委托人支付 3 万元/次违约金，有权不予退还监理人递交的履约担保。委托人有权要求监理人更换不称职的监理人员。监理人应予积极配合，监理人员必须在 7 个工作日内进行更换，每延误一天，委托人有权对监理人处以 0.5万元/天/人的违约金。 委托人保留对监理人更换不称职监理人员引起的损失进行索赔的权利。

9.6双方约定：辅助工作人员包括：司机、文秘、行政后勤、炊事人员等，由监理人自行聘用，费用已包含在监理服务收费报价中。

9.7监理人在工程实施期间必须每月提交监理月报（包括投资进度和施工进度），切实反映施工进度、质量及安全等情况。

9.8监理单位及时准确对施工方资料签署、收集，甲方每月进行考核，如发现收集不及时或者有后补的情况，发现一次，需支付委托人5000 元/次的违约金。

9.9监理其它职责：

（1）计量：工作量签证出现严重偏差，如：①与审批方案或图纸不符；②与现场实际完成工作量不符，误差超过10%；③与定额、计价规范、招标文件（招标工程量清单内容不符、重复计量）等明确的计量规则不符的；④未及时有针对性控制和审核施工单位的申报方案的。以上情况每出现一次，按2万元/次支付违约金。

（2）质量及安全：

①业主代表现场发现施工质量问题需返工处理，而监理此前未指出或未整改的。

以上情况每出现一次，按0.2万元/次支付违约金。每个单位工程将根据委托人提供数据并经双方确认后进行处罚。该项每个单位工程累计违约金最高不超过本工程监理费的20%；针对专业监理工程师的出错，业主有权利要求撤换该监理。

安全：发生一起县级建设行政主管部门通报的安全责任事故处以5 万元/次、地级市建设行政主管部门通报的安全责任事故处以20 万元/次、省级及以上建设行政主管部门通报的安全责任事故处以50 万元/次。

9.10监理人应切实行使管理职能，如施工单位被质监、安监等行政主管部门通报或要求整改的，将扣除5000 元/次的违约金。

9.11监理人应认真履行职责，如经委托人确认不能有效履行职责时：第一次予以警告、约谈公司领导，如无明显改善委托人有权单方解除合同，结清已完成工作量部分的监理费用（以已完成工程量的工程造价与招标概算投资额的比例计算；并扣除已发生的违约金）且不另行支付因此而引起的任何费用。

9.12项目审计过程中，根据甲方要求配合审计，若有一次不到场支付2000 元/次的违约金。

9.13监理人必须严格按照当地建设、环保、城管等部门的要求，有效控制工程施工扬尘，如发生投诉及主管部门追责，每次由监理人向委托人支付5000 元违约金，从监理人工程款中直接扣除。

9.14监理人投标时拟投入现场的设备、检测仪器等在施工现场需配备齐全，如配备不齐全监理人支付5000 元/件的违约金。

9.15履约担保：履约担保的金额为中标价的 10%，履约担保的形式：自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交；履约担保退还的时间：工程竣工验收合格后一个月内一次性退还（不计息）。

9.16监理服务期限:与施工工期同步。

9.17因项目实施地点分布较广，请监理单位合理安排现场监理人员。

9.18其它未尽事宜以招标文件（含补充通知）、监理投标书为准，监理招标文件（含补充通知）、投标文件以及本合同具有同等的法律效力。

9.19监理人员要求

①总监理工程师1人，

②专业监理工程师3名；

③监理员2名。

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：

。

A-2 设计阶段：

。

A-3 保修阶段：

。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：

。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 |  |  |  |
| 2. 辅助工作人员 |  |  |  |
| 3. 其他人员 |  |  |  |

B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 |  |  |  |
| 2. 生活用房 |  |  |  |
| 3. 试验用房 |  |  |  |
| 4. 样品用房 |  |  |  |
| 用餐及其他生活条件 |  |  |  |

B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 |  |  |  |
| 2. 工程勘察文件 |  |  |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 |  |  |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 |  |  |  |
| 5. 施工许可文件 |  |  |  |
| 6. 其他文件 |  |  |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 |  |  |  |
| 2. 办公设备 |  |  |  |
| 3. 交通工具 |  |  |  |
| 4. 检测和试验设备 |  |  |  |
| 2. 办公设备 |  |  |  |
| 3. 交通工具 |  |  |  |
| 4. 检测和试验设备 |  |  |  |

建设项目监理单位考核办法

为切实维护建设项目工程建设秩序，规范和完善建设现场管理、切实保障合同履行，根据相关法律、法规、规章和制度，结合本工程建设实际和合同约定，制定本办法。

一、考核目的：建立建设工程监理单位合同履约情况数据库，切实保障国家、公共和公司利益不受侵害；加强对监理单位合同履约的监督和管理，为政府主管部门对监理单位信用管理机制提供数据，和后续招标的资格审查、评标提供依据。

二、考核范围：本项目监理单位。

三、考核方法：履约情况考核包括月度考核和季度、年度评定。月度考核是对监理单位每月合同履约情况的综合考核；季度评定是对监理单位本季每月考核结果的综合评定；年度评定是指在项目实施阶段对监理单位本年度每月考核结果的综合评定。

考核评定工作实行分级考核、分工负责、综合评定。建设单位和项目管理公司对监理单位进行全面考核，并按附表格式于每月25日、每季度第一个月5日前将本月、上季度履约情况上报建设单位，并记录数据库，按考核得分情况进行排序。每月、每季、每年对监理单位考核得分加权平均后及时公布。具体实施时由建设单位、项目管理单位对监理单位进行月度考核；

考核情况季、年评定等级分为优、良、合 格、差四级。采用100分制考核，90分（含90分）以上为“优”，80分（含80分）以上为“良”，75分（含75分）以上为“合格”，75分以下为“差”。

对考核结果拒签的，当场宣布考核结果，考核人员签字后视为已确认。

四、考核奖惩：对月度、季度、年度考核评为优的监理单位，以书面形式进行通报表扬。

对月度、季度、年度考核评定为差的监理单位，将予以处罚并通报批评；每次考核评定结果作为合同履约的重要依据，并严格按合同约定履行。

注：

以本合同价的20%为考核应用范围。每次付款时段内的考核平均分达90分(含90分)以上：全额支付考核费用；考核平均分在80~90分（含80分）：扣除当时段内考核费用的5%；考核平均分在70~80分（含70分）：扣除该时段内考核费用10%；考核平均分在70分以下，扣除当时段内考核费用。

附表一

_____年第____月度监理单位合同履约情况考核评分表

建设单位（章）：                                      项目名称：

监理单位（章）：                             　　     考核日期： _______    __     _   _   _

| 序号 | 内容 |  | 评分细则 | 分值 | 应得分 | 实得分 | 扣分（加分）原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理机构 （40） | 项目监理机构应备文件 | 1、招投标项目无监理中标通知书 1分。 2、无委托监理合同 1分 3、企业资质证书、营业执照复印件未留现场。1分 4、无强制性条文，施工规范、图集未按图纸要求收集齐全。扣2分 | 5 |  |  |  |
| 2 |  | 组织机构 | 1、监理人员未按投标文件人员到岗。扣1分 2、组织机构不合理、专业不配套、职责分工不明确。扣2分（一项扣1分） 3、监理人员职称和执业证书不符投标文件要求。 | 5 |  |  |  |
| 3 |  | 总监 | 1、无公司的任命书。扣3分 2、总监变更无手续。扣3分； 3、总监在岗情况。扣4分 | 10 |  |  |  |
| 4 |  | 总监代表 | 1、无国家或省级注册证书。扣5分 2、无总监代表的授权书。扣5分 | 10 |  |  |  |
| 6 |  | 监理设施 | 1、项目部岗位职责未挂贴的、办公场所不整洁有序的。扣2分 2、无计算机、打印机办公设备。扣2分 3、无档案柜、档案盒不齐全，档案整理无序、台帐目录不清晰。扣2分 4、监理现场未配备必要的检测设备及工具。扣4分 | 10 |  |  |  |
| 7 | 监理资料（50） | 监理规划 | 1、监理规划、细则进场2周内未完成报批、随工程进展未不断补充。扣2分 2、旁站监理、安全管理、监理交底书等编制不符合要求。扣5分 3、监理规划编制内容不完整、签字手续不齐全。扣3分 | 10 |  |  |  |
| 8 |  | 设计图纸 | 1、无图或图纸不全。扣1分 2、无施工图设计审查意见书及消防审查意见书。扣1分 3、勘探报告不齐全。扣2分 4、交底、会审记录、技术核定单及变更各单位签章手续齐全。扣1分 | 5 |  |  |  |
| 9 |  | 测量放线 | - 未对施工单位的控制点进行复核，无记录。扣3分 - 原始点、控制点无移交或交接记录。扣2分 | 5 |  |  |  |
| 10 |  | 施工组织设计（方案）审批 | 1、无施工组织设计（方案）。扣3分 2、施工单位签字不齐全，施工组织设计公司技术负责人未签字。扣1分 3、监理审批签字不正确；审批意见不全面、语言不规范。扣1分 4、施工单位资质、营业执照、安全生产许可证不齐全，人员配备未按投标文件配备。扣3分 5、监理对施工总进度计划、总平面图及消防平面图未进行审核。扣2分 | 10 |  |  |  |
| 11 |  | 分包及材料设备商资质 | 1、分包单位未进行资质报审。扣1分 2、管理人员及特殊工种证件不符合要求。扣2分 3、各单位资质审查的审批手续正确齐全，记录详细，审批语言规范，有返签确认手续。扣2分 4、无资质或超越资质施工监理未识别本项不得分。 | 5 |  |  |  |
| 12 |  | 大型机械设备报审 | 1、无进场报审手续，未审查设备的型号、生产许可证、出厂合格证。扣3分 2、无安装及拆除方案。扣2分 3、安装及拆除单位资质未报审 。扣2分 4、无检测合格证、未登记备案、无准用证，监理未识别或识别无结果、无记录。扣3分 5、无安检合格证已使用，监理未识别此单项不得分 | 10 |  |  |  |
| 13 |  | 开工签发 | - 无开工申请。扣2分 - 无开工报告。扣3分 | 5 |  |  |  |
| 14 | 安全文明（10） | 临时用电 | 1、如电缆、电线未悬挂或埋地。扣1分 2、电线电缆有老化破皮。扣1分 3、未采用TN—S系统。扣1分 4、接地系统不可靠。扣1分 5、“三级配电二级保护”不到位。扣2分 6、专职电工不到位。扣1分 | 5 |  |  |  |
| 15 |  | 文明施工 | 1、现场安全文明管理（门卫、七牌一图等）不齐全。扣1分 2、现场安全文明标识、标牌未按要求布置的。扣1分 3、现场未设置冲洗平台。扣1分 4、现场安全通道、材料堆放情况等不符要求。扣1分 5、未进行扬尘控制的。扣2分 6、办公区域、施工区域、生活区域环境卫生不符合要求。扣2分 | 5 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 100 |  |  | 得分率 |

考核人员签字：                                                             被考核人员签收：

监 理 考 核 评 分 表

（基础施工阶段）

建设单位（章）：                                              项目名称：

监理单位（章）：                                              考核日期：

| 序号 | 内容 |  |  | 评分细则 | 分值 | 应得分 | 实得分 | 扣分（加分）原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理资料（40） | 监理月报 |  | 1、监理月报未按规定时间送达。扣1分 2、监理月报不齐全、未建立台帐。扣1分 3、无安全检查报告。扣1分 | 3 |  |  |  |
|  |  | 会议制度 |  | 1、工地例会制度执行正常，纪要规范、齐全、真实。未执行到位扣2分 2、每周一次未书面向项目管理部负责人汇报工作并作记录。扣1分。 | 3 |  |  |  |
|  |  | 监理签发文 |  | 1、通知单、联系单、备忘录、工程暂停令监理用表未使用不正确。扣1分 2、重要通知单未及时回复，不能闭合，资料不齐全。扣1分 3、无收发文本。扣1分 | 3 |  |  |  |
|  |  | 监理日记 |  | 1、各专监日记不齐全，记录未能详细具体。扣2分 2、监理日记未签字、编号不齐全，记录内容未符合规范规定、没有安全记录、问题没有处理结果。扣3分 | 5 |  |  |  |
|  |  | 旁站 |  | 1、未按旁站方案中规定的部位实施旁站。扣2分 2、各专业旁站记录内容不具体、不完整、签字盖章不全。扣3分 3、未留有旁站照片和影像资料的。扣5分 | 10 |  |  |  |
|  |  | 施工方案审批 |  | 1、施工方案不齐全。扣1分 2、报审手续不齐全，施工单位“三审制”签字不齐全。扣1分 3、监理审批签字不正确；审批意见不全面、语言不规范。扣1分 4、监理审核意见不详细、意见未闭合。扣1分 5、需专家论证分项工程无施工方案或有方案但未组织专家论证或经论证但手续不齐全。扣1分 | 4 |  |  |  |
|  |  | 材料设备商资质审查 |  | 1、对材料设备分包商未进行考察。 扣1分 2、分包单位未进行资质报审。扣1分 3、管理人员及特殊工种证件不符合要求。扣1分 4、各单位资质审查的审批手续没有齐全，记录不详细，审批语言不规范，未有返签确认手续。扣1分 5、无资质或超越资质施工监理未识别本项不得分 | 4 |  |  |  |
|  |  | 材料构配件及设备验收 |  | 1、报验资料签字不齐全、原件存放未盖章确认、签批时间符合逻辑、审批语言不规范、返签不及时。扣1分 2、质保资料不完整、不真实有效，监理同意使用。扣1分 3、无材料清单，材料进场数量不明，材料未按规定批次见证送检。扣1分 4、见证取样台帐记录不齐全。扣1分 5、未建立材料台帐或台帐与资料不匹配。扣1分 6、未验收已使用及发现不合格材料监理未及时制止或已制止无记录，扣1分 7、不合格材料监理同意使用的，此单项不得分 | 4 |  |  |  |
|  |  | 检验批验收 |  | 1、无检验批划分计划，有划分计划但实际分批不合理。扣1分 2、各专业工序报验不及时、缺少。扣1分 3、工序验收资料不齐全、验收记录表填写有误。扣1分 4、监理平行检查记录缺少。扣1分 工序报验单编号、签字不齐全，施工单位无返。扣1分 5、工序验收不合格已进入下道工序、未经验收已进入下道工序而监理无措施；将不合格的工序作为合格验收、验收结论错误，此单项不得分 | 4 |  |  |  |
| 2 | 质量控制（30） | 测量放线 |  | 1、未复核现场测量房屋轴线、标高和水准点的定位控制工作。扣2分 | 2 |  |  |  |
|  |  | 土方开挖 |  | 1、未结合工程平面图,没有检查土方开挖施工是否按方案实施。扣1分 2、没有检查基坑支护和降水是否按论证方案实施。扣1分 3、没有检查土方开挖标高是否符合设计要求。扣1分 | 3 |  |  |  |
|  |  | 防水施工 |  | 1、施工时，未检查防水基层是否符合施工要求。扣1分 2、未检查易漏水的薄弱环节如墙角、管道四周是否做附加增强处理。扣1分 3、未检查涂膜防水材料施工厚度及涂膜遍数是否符合设计及规范要求。扣1分 4、卷材防水施工时，未检查施工顺序和搭接长度是否符合设计及规范要求。扣1分 | 5 |  |  |  |
|  |  | 模板施工 |  | 1、未检查模板安装及支撑系统是否按经审批过的方案实施。扣1分 2、未检查模板及支撑系统是否满足钢度、强度和稳定性要求。扣1分 3、未检查模板加固是否牢固，断面尺寸、垂直度、平整度、标高是否正确无误。扣1分 4、未检查模板内的杂物是否清理干净。扣1分 5、砼浇筑时，没有专人专职检查模板，未能及时处理解决问题。扣1分 | 6 |  |  |  |
|  |  | 钢筋施工 |  | 1、未检查钢筋是否严格按批分等级、牌号、直径、长度等挂牌存放，并注明数量。扣1分 2、检查主筋加工时，没有检查钢筋的长度及钢筋的弯起点是否符合设计及规范要求。扣1分 3、未检查箍筋加工的直径、尺寸、末端弯钩弯折角度及弯后平直部分长度是否符合设计要求。扣1分 4、钢筋绑扎时，未检查钢筋的规格、数量、品种、型号是否符合图纸要求，弯钩朝向是否符合要求。 扣1分 5、 保证钢筋位置准确，检查支撑或砼垫块是否按设计规范要求布置。扣1分 6、未检查钢筋的连接方式是否符合设计要求。扣1分 | 7 |  |  |  |
|  |  | 砼施工 |  | 1、未认真核对图纸，未检查浇筑部位的砼标号是否符合设计要求。扣1分 2、未随机抽查砼的塌落度是否符合设计及规范要求。扣1分 3、未检查施工过程中是否随意向砼中添加水。扣1分 4、检查施工现场是否制作标养和同条件砼试块。扣1分 5、未检查商品砼是否在规定时间内浇筑完成，如超过规定时间未用完的商品砼不得再使用到构件上。扣1分 6、未检查砼的施工缝留置是否符合设计及规范要求。扣1分 7、未检查砼养护是否按规范要求实施。扣1分 8、模板拆除时，未检查是否满足砼拆模强度要求后才进行模板拆除，确保砼的外观不受损坏，达到美观要求。扣1分 9、砼修补未严格按修补方案实施。扣1分 | 7 |  |  |  |
| 3 | 进度控制（5） | 阶段性进度计划审批 |  | 1、每月对各单位月进度计划进行审批，未审批。扣1分 2、每月对月进度计划完成情况进行检查、书面分析，未执行。扣2分 3、原因分析的准确性、监理措施的有效性。扣2分 | 5 |  |  |  |
| 4 | 安全文明（20） | 临时用电 |  | 1、如电缆、电线未悬挂或埋地。扣1分 2、电线电缆有老化破皮。扣1分 3、未采用TN—S系统。扣1分 4、接地系统不可靠。扣1分 5、“三级配电二级保护”不到位。扣2分 6、专职电工不到位。扣1分 7、工人违章操作。扣1分 | 5 |  |  |  |
|  |  | 机械设备 |  | 1、大型施工机械设备未安检、备案即使用。扣1分 2、施工机械设备超期后未进行复检复查。扣1分 3、日常维护、保养无制度或未按制度实施。扣1分 4、机操工无证上岗。扣1分 | 5 |  |  |  |
|  |  | 坍塌 |  | 1、如基坑支护方案不合理。扣1分 2、未按已经通过的支护方案施工。扣1分 3、基坑漏水，漏砂；挖土无方案或未按方案施工；基坑边超载堆物。扣1分 4、模板支撑系统、脚手架无计算书、无实施图纸（重点：卸料平台、悬挑部分）。扣1分 5、现场支撑、脚手架搭设不合要求。扣1分 6、搭设材料不合要求。扣1分 | 5 |  |  |  |
|  |  | 文明施工 |  | 1、现场安全文明管理（门卫、七牌一图等）不符合要求。扣1分 2、现场未按审批的场布图进行布置，监理未监管的。扣1分 3、现场安全文明标识、标牌未按要求布置的。扣1分 4、现场安全通道、材料堆放情况等。扣1分 5、未进行扬尘控制的。扣1分 6、办公区域、施工区域、生活区域环境卫生等,。扣1分 | 5 |  |  |  |
| 5 | 投资控制（5） | 变更、签证 |  | 1、变更、签证时效性不合规。扣2分 2、变更、签证工程量核定不正确、手续不齐全、监理意见不规范。扣3分 3、变更、签证工程量存在弄虚作假的此项不得分 | 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 发生重大质量事故的，扣10分 发生重大安全事故的，扣10分 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 100 |  |  | 得分率 |

考核人员签字：                                                              被考核人员签收：

监 理 考 核 评 分 表

（主体施工阶段）

建设单位（章）：                                              项目名称：

监理单位（章）：                                              考核日期：

| 序号 | 内容 |  | 评分细则 | 分值 | 应得分 | 实得分 | 扣分（加分）原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理资料（40） | 监理月报 | 1、监理月报未按规定时间送达。扣1分 2、监理月报不齐全、未建立台帐。扣1分 3、无安全检查报告。扣1分 | 3 |  |  |  |
|  |  | 会议制度 | 1、工地例会制度执行正常，纪要规范、齐全、处理问题不及时。扣1分 2、定期召开内部会议，会议纪要不齐全、不真实。扣1分 3、未每周一次书面向项目管理部负责人汇报工作并作记录。扣1分 | 3 |  |  |  |
|  |  | 监理签发文 | 1、通知单、联系单、备忘录、工程暂停令监理用表使用不正确。扣1分 2、重要通知单及时回复，能闭合，资料不齐全。扣2分 3、无收发文本。扣1分 | 3 |  |  |  |
|  |  | 监理日记 | 1、各监理日记齐全，记录不详细具体。扣1分 2、监理日记签字、编号齐全，记录内容不符合规范规定、有安全记录、问题有处理结果不闭合。扣1分 3、各专业监理内容在日记中记录齐全，签字不齐全。扣1分 | 5 |  |  |  |
|  |  | 旁站 | 1、未按旁站方案中规定的部位实施旁站。扣2分 2、各专业旁站记录内容不具体、不完整、签字盖章不全。扣3分 3、未留有旁站照片和影像资料的。扣5分 | 10 |  |  |  |
|  |  | 施工方案审批 | 1、施工方案不齐全。扣1分 2、报审手续齐全，施工单位“三审制”签字不齐全。扣1分 3、监理审批签字正确；审批意见全面、语言不规范。扣1分 4、监理审核意见详细、意见不闭合。扣1分 5、需专家论证分项工程无施工方案或有方案但未组织专家论证或经论证但手续不齐全。扣1分 | 4 |  |  |  |
|  |  | 材料设备商资质审查 | 1、未对材料设备分包商进行考察。扣1分 2、分包单位未进行资质报审。扣1分 3、管理人员及特殊工种证件不符合要求。 扣1分 4、各单位资质审查的审批手续不正确齐全，记录不详细，审批语言不规范，无返签确认手续。扣1分 5、无资质或超越资质施工监理未识别本项不得分 | 4 |  |  |  |
|  |  | 材料构配件及设备验收 | 1、报验资料签字不齐全、原件存放未盖章确认、签批时间符合逻辑、审批语言不规范、返签不及时。扣1分 2、质保资料不完整、不真实有效，监理同意使用。扣1分 3、无材料清单，材料进场数量不明，材料未按规定批次见证送检。扣1分 4、见证取样台帐记录齐全。扣1分 5、未建立材料台帐或台帐与资料不匹配。扣1分 6、未验收已使用及发现不合格材料监理未及时制止或已制止无记录，扣1分； 7、不合格材料监理同意使用的，此单项不得分 | 4 |  |  |  |
|  |  | 检验批验收 | 1、无检验批划分计划，有划分计划但实际分批不合理。扣1分 2、各专业工序报验不及时、缺少。扣1分 3、工序验收资料不齐全、验收记录表填写有误。扣1分 4、监理平行检查记录缺少。扣1分 工序报验单编号、签字不齐全，施工单位无返。扣1分 5、工序验收不合格已进入下道工序、未经验收已进入下道工序而监理无措施；将不合格的工序作为合格验收、验收结论错误，此单项不得分 | 4 |  |  |  |
| 2 | 质量控制（30） | 测量放线 | 1、未复核现场测量房屋轴线、标高和水准点的定位控制工作。扣2分 | 2 |  |  |  |
|  |  | 模板施工 | 1、未检查模板安装及支撑系统是否按经审批过的方案实施。扣1分 2、未检查模板及支撑系统是否满足钢度、强度和稳定性要求。扣1分 3、未检查模板加固是否牢固，断面尺寸、垂直度、平整度、标高是否正确无误。扣1分 4、未检查模板内的杂物是否清理干净。扣1分 5、砼浇筑时，未有专人专职检查模板，及时处理解决问题。扣1分 | 5 |  |  |  |
|  |  | 钢筋施工 | 1、未检查钢筋是否严格按批分等级、牌号、直径、长度等挂牌存放，并注明数量。扣1分 2、未检查主筋加工时，钢筋的长度及钢筋的弯起点是否符合设计及规范要求。扣1分 3、未检查箍筋加工的直径、尺寸、末端弯钩弯折角度及弯后平直部分长度是否符合设计要求。扣1分 4、钢筋绑扎时，未检查钢筋的规格、数量、品种、型号是否符合图纸要求，弯钩朝向是否符合要求。 扣1分 5、 未保证钢筋位置准确，检查支撑或砼垫块是否按设计规范要求布置。扣1分 6、检查钢筋的连接方式是否符合设计要求。扣1分 | 6 |  |  |  |
|  |  | 砼施工 | 1、未认真核对图纸，检查浇筑部位的砼标号是否符合设计要求。扣1分 2、未随机抽查砼的塌落度是否符合设计及规范要求。扣1分 3、未施工过程中严禁随意向砼中添加水。扣1分 4、未检查施工现场是否制作标养和同条件砼试块。扣1分 5、未检查商品砼是否在规定时间内浇筑完成，如超过规定时间未用完的商品砼不得再使用到构件上。扣1分 6、未检查砼的施工缝留置是否符合设计及规范要求。扣1分 7、未检查砼养护是否按规范要求实施。扣1分 8、模板拆除时，未检查是否满足砼拆模强度要求后才进行模板拆除，确保砼的外观不受损坏，达到美观要求。扣1分 9、砼修补未严格按修补方案实施。扣1分 | 6 |  |  |  |
|  |  | 砌体施工 | 1、未检查砌体砌筑施工是否按方案实施。扣1分 2、未实行样板墙先行制度。扣1分 3、未检查砌体组砌、排版 是否合理。扣1分 3、未检查砌体放线位置、尺寸是否符合图纸要求。扣1分 4、未检查砌筑砂浆是否采用商品砂浆，砌筑砂浆饱满度和灰缝厚度是否满足规范要求。扣1分 5、未检查墙体拉结筋的位置及数量是否符合图纸及规范要求。扣1分 6、未检查二次结构及构造柱的设置数量及位置是否符合图纸及设计规范要求。扣1分 | 6 |  |  |  |
|  |  | 防水施工 | 1、施工时，未检查防水基层是否符合施工要求。扣1分 2、未检查易漏水的薄弱环节如墙角、管道四周是否做附加增强处理。扣1分 3、未检查涂膜防水材料施工厚度及涂膜遍数是否符合设计及规范要求。扣1分 4、卷材防水施工时，未检查施工顺序和搭接长度是否符合设计及规范要求。扣1分 5、防水施工完成后，未进行蓄水试验，检查是否有渗漏现象。扣1分 | 5 |  |  |  |
| 3 | 进度控制（5） | 阶段性进度计划审批 | 1、每月未对各单位月进度计划进行审批。扣1分 2、每月未对月进度计划完成情况进行检查、书面分析。扣2分 3、原因分析的准确性、监理措施的有效性不符合要求。扣2分 | 5 |  |  |  |
| 4 | 安全文明（20） | 临时用电 | 1、电缆、电线未悬挂或埋地。扣1分 2、电线电缆有老化破皮。扣1分 3、未采用TN—S系统。扣1分 4、接地系统不可靠。扣1分 5、“三级配电二级保护”不到位。扣2分 6、专职电工不到位。扣1分 7、工人违章操作。扣1分 | 4 |  |  |  |
|  |  | 机械设备 | 1、大型施工机械设备未安检、备案即使用。扣1分 2、施工机械设备超期后未进行复检复查。扣1分 3、日常维护、保养无制度或未按制度实施。扣1分 4、机操工无证上岗。扣1分 | 4 |  |  |  |
|  |  | 高空作业 | 1、临边洞口防护不符合要求。扣1分 2、脚手架固定不牢。扣1分 3、安全网等防护不全。扣1分 4、未使用安全带。扣1分 5、架子工等无证上岗。扣1分 6、高空抛、洒物品。扣1分 | 4 |  |  |  |
|  |  | 物体打击 | 1、如上下交叉作业防护不到位。扣1分 2、吊运材料、物品无司索工、指挥工。扣1分 3、吊运材料物品绑扎不牢。扣1分 4、未正确戴安全帽。扣1分 5、安全通道不合要求。扣1分 | 4 |  |  |  |
|  |  | 文明施工 | 1、现场安全文明管理（门卫、七牌一图等）不符合要求。扣1分 2、现场未按审批的场布图进行布置，监理未监管的。扣1分 3、现场安全文明标识、标牌未按要求布置的。扣1分 4、现场安全通道、材料堆放情况等。扣1分 5、未进行扬尘控制的。扣1分 6、办公区域、施工区域、生活区域环境卫生等,。扣1分 | 4 |  |  |  |
| 5 | 投资控制（5） | 变更、签证 | 1、变更、签证时效性不符合要求。扣2分 2、变更、签证工程量核定不正确、手续不齐全、监理意见不规范。扣3分 3、变更、签证工程量存在弄虚作假的此项不得分 | 5 |  |  |  |
| 6 |  |  | 发生重大质量事故的，扣10分 发生重大安全事故的，扣10分 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 100 |  |  | 得分率 |

考核人员签字：                                                              被考核人员签收：

监 理 考 核 评 分 表

（装饰施工阶段）

建设单位（章）：                                              项目名称：

监理单位（章）：                                              考核日期：

| 序号 | 内容 |  | 评分细则 | 分值 | 应得分 | 实得分 | 扣分（加分）原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理资料（40） | 监理月报 | 1、监理月报未按规定时间送达。扣1分 2、监理月报不齐全、未建立台帐。扣1分 3、无安全检查报告。扣1分 | 3 |  |  |  |
|  |  | 会议制度 | 1、工地例会制度执行不正常，纪要规范、齐全、处理问题不闭合。扣1分 2、未定期召开内部会议，会议纪要齐全、真实；扣1分 3、未每周一次书面向项目管理部负责人汇报工作并作记录.扣1分。 | 3 |  |  |  |
|  |  | 监理签发文 | 1、通知单、联系单、备忘录、工程暂停令监理用表使用不正确。扣1分 2、重要通知单及时回复，不能闭合，资料不齐全。扣2分 3、无收发文本。扣1分 | 4 |  |  |  |
|  |  | 监理日记 | 1、各监理日记齐全，记录不详细具体。扣1分 2、监理日记签字、编号齐全，记录内容不符合规范规定、有安全记录、问题有处理结果不闭合。扣1分 3、各专业监理内容在日记中记录不齐全，签字不齐全。扣1分 | 5 |  |  |  |
|  |  | 旁站 | 1、未按旁站方案中规定的部位实施旁站。扣2分 2、各专业旁站记录内容不具体、不完整、签字盖章不全。扣3分 3、未留有旁站照片和影像资料的。扣5分 | 10 |  |  |  |
|  |  | 施工方案 审批 | 1、施工方案不齐全；扣1分 2、报审手续不齐全，施工单位“三审制”签字不齐全，扣1分 3、监理审批签字不正确；审批意见全面、语言不规范；扣1分 4、监理审核意见详细、意见不闭合。扣1分 5、需专家论证分项工程无施工方案或有方案但未组织专家论证或经论证但手续不齐全。扣1分 | 5 |  |  |  |
|  |  | 材料设备商资质审查 | 1、未对材料设备分包商进行考察。扣1分 2、分包单位未进行资质报审。扣1分 3、管理人员及特殊工种证件不符合要求。扣1分 4、各单位资质审查的审批手续正确齐全，记录详细，审批语言规范，有返签确认手续。扣1分 5、无资质或超越资质施工监理未识别本项不得分。 | 5 |  |  |  |
|  |  | 材料构配件及设备验收 | 1、报验资料签字不齐全、原件存放未盖章确认、签批时间符合逻辑、审批语言不规范、返签不及时。扣1分 2、质保资料不完整、不真实有效，监理同意使用。扣1分 3、无材料清单，材料进场数量不明，材料未按规定批次见证送检。扣1分 4、见证取样台帐记录不齐全。扣1分 5、未建立材料台帐或台帐与资料不匹配。扣1分 6、未验收已使用及发现不合格材料监理未及时制止或已制止无记录。扣1分 7、不合格材料监理同意使用的，此单项不得分。 | 5 |  |  |  |
|  |  | 检验批验收 | 1、无检验批划分计划，有划分计划但实际分批不合理。扣1分 2、各专业工序报验不及时、缺少。扣1分 3、工序验收资料不齐全、验收记录表填写有误。扣1分 4、监理平行检查记录缺少。扣1分 工序报验单编号、签字不齐全，施工单位无返。扣1分 5、工序验收不合格已进入下道工序、未经验收已进入下道工序而监理无措施；将不合格的工序作为合格验收、验收结论错误，此单项不得分 | 5 |  |  |  |
| 2 | 质量控制（30） | 抹灰工程 | 1、未检查抹灰砂浆是否采用商品砂浆，砂浆标号要求是否满足设计和规范要求。扣1分 2、未检查抹灰工程施工是否按方案实施。扣1分 3、未实行样板房先行制度。扣1分 4、未检查抹灰平整度、垂直度是否符合规范要求。扣1分 5、未检查抹灰是否出现空鼓现象。扣1分 | 5 |  |  |  |
|  |  | 楼地面施工 | 1、未检查楼地面工程施工是否按方案实施。扣1分 2、未检查楼地面施工标高是否符合设计要求。扣1分 3、砼楼面浇筑前，未检查基层是否清理干净达到施工的要求。扣1分 4、未检查楼面地面养护是否按方案实施。扣1分 5、未检查楼地面是否出现空鼓现象。扣1分 | 5 |  |  |  |
|  |  | 门窗工程 | 1、未检查门窗安装施工是否按方案实施。扣1分 2、门窗工程若进行深化设计，未检查深化设计是否通过原设计单位确认。扣1分 3、未检查门窗安装位置、尺寸大小是否符图纸要求。扣1分 4、未检查门窗安装是否牢固。门窗四周填充材料是否符合设计及规范要求。扣1分 5、 未检查门窗四周是否出现渗漏水现象。扣1分 6、门窗安装完成后，未按成品保护措施实施。扣1分 | 5 |  |  |  |
|  |  | 涂料工程 | 1、未检查涂料工程施工是否按方案实施。扣1分 2、未检查涂料施工基层平整度、清洁度是否满足施工要求。扣1分 3、未检查腻子的材料是否符合设计及规范要求。扣1分 4、未检查底漆与面漆的色泽是否一致。扣1分 | 5 |  |  |  |
|  |  | 水电设备安装工程 | 1、条件允许情况下，尽早协调电梯施工单位进场安装调试，协调总包单位与电梯单位之间的关系未协调电梯进场安装事宜扣 1 分，未协调总包与电梯单位之间的配合工作。扣 3 分。 2、配合甲方协调好室内电梯的临时使用问题。未配合甲方协调室内电梯临时使用问题扣 1 分 | 5 |  |  |  |
| 3 | 进度控制（5） | 阶段性进度计划审批 | 1、每月未对各单位月进度计划进行审批。扣1分 2、每月未对月进度计划完成情况进行检查、书面分析。扣2分 3、原因分析的准确性、监理措施的有效性不符合要求。扣2分 | 5 |  |  |  |
| 4 | 安全文明（20） | 临时用电 | 1、电缆、电线未悬挂或埋地。扣1分 2、电线电缆有老化破皮。扣1分 3、未采用TN—S系统。扣1分 4、接地系统不可靠。扣1分 5、“三级配电二级保护”不到位。扣2分 6、专职电工不到位。扣1分 7、工人违章操作。扣1分 | 4 |  |  |  |
|  |  | 机械设备 | 1、大型施工机械设备未安检、备案即使用。扣1分 2、施工机械设备超期后未进行复检复查。扣1分 3、日常维护、保养无制度或未按制度实施。扣1分 4、机操工无证上岗。扣1分 | 4 |  |  |  |
|  |  | 高空作业 | 1、临边洞口防护不符合要求。扣1分 2、脚手架固定不牢。扣1分 3、安全网等防护不全。扣1分 4、未使用安全带。扣1分 5、架子工等无证上岗。扣1分 6、高空抛、洒物品。扣1分 | 4 |  |  |  |
|  |  | 物体打击 | 1、如上下交叉作业防护不到位。扣1分 2、吊运材料、物品无司索工、指挥工。扣1分 3、吊运材料物品绑扎不牢。扣1分 4、未正确戴安全帽。扣1分 5、安全通道不合要求。扣1分 | 4 |  |  |  |
|  |  | 文明施工 | 1、现场安全文明管理（门卫、七牌一图等）不符合要求。扣1分 2、现场未按审批的场布图进行布置，监理未监管的。扣1分 3、现场安全文明标识、标牌未按要求布置的。扣1分 4、现场安全通道、材料堆放情况等不符合要求。扣1分 5、未进行扬尘控制的。扣1分 6、办公区域、施工区域、生活区域环境卫生等不符合要求。扣1分 | 4 |  |  |  |
| 5 | 投资控制（5） | 变更、签证 | 1、变更、签证时效性不符合要求。扣2分 2、变更、签证工程量核定不正确、手续不齐全、监理意见不规范。扣3分 3、变更、签证工程量存在弄虚作假的此项不得分 | 5 |  |  |  |
| 6 |  |  | 发生重大质量事故的，扣10分 发生重大安全事故的，扣10分 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 100 |  |  | 得分率 |

考核人员签字：                                                              被考核人员签收：

监 理 考 核 评 分 表

（室外施工阶段）

建设单位（章）：                                              项目名称：

监理单位（章）：                                              考核日期：

| 序号 | 内容 |  |  | 评分细则 | 分值 | 应得分 | 实得分 | 扣分（加分）原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理资料（40） | 监理月报 |  | 1、监理月报未按规定时间送达。扣1分 2、监理月报不齐全、未建立台帐。扣1分 3、无安全检查报告。扣1分 | 3 |  |  |  |
|  |  | 会议制度 |  | 1、工地例会制度执行正常，纪要规范、齐全、处理问题不闭合。扣1分 2、定期召开内部会议，会议纪要不齐全、真实。扣1分 3、未每周一次书面向项目管理部负责人汇报工作并作记录。扣1分。 | 3 |  |  |  |
|  |  | 监理签发文 |  | 1、通知单、联系单、备忘录、工程暂停令监理用表使用不正确。扣1分 2、重要通知单及时回复，不能闭合，资料齐不全。扣2分 3、无收发文本。扣1分 | 3 |  |  |  |
|  |  | 监理日记 |  | 1、各监理日记齐全，记录不详细具体。扣1分 2、监理日记签字、编号齐全，记录内容不符合规范规定、有安全记录、问题有处理结果不闭合。扣1分 3、各专业监理内容在日记中记录不齐全，签字不齐全。扣1分 | 5 |  |  |  |
|  |  | 旁站 |  | 1、未按旁站方案中规定的部位实施旁站。扣2分 2、各专业旁站记录内容不具体、不完整、签字盖章不全。扣3分 3、未留有旁站照片和影像资料的。扣5分 | 10 |  |  |  |
|  |  | 施工方案审批 |  | 1、施工方案不齐全扣1分 2、报审手续不齐全，施工单位“三审制”签字不齐全。扣1分 3、监理审批签字不正确；审批意见全面、语言不规范。扣1分 4、监理审核意见详细、意见不闭合。扣1分 5、需专家论证分项工程无施工方案或有方案但未组织专家论证或经论证但手续不齐全。扣1分 | 4 |  |  |  |
|  |  | 材料设备商资质审查 |  | 1、未对材料设备分包商进行考察。 扣1分 2、分包单位未进行资质报审。扣1分 3、管理人员及特殊工种证件不符合要求。扣1分 4、各单位资质审查的审批手续正确齐全，记录详细，审批语言不规范，无返签确认手续。扣1分 5、无资质或超越资质施工监理未识别本项不得分。 | 4 |  |  |  |
|  |  | 材料构配件及设备验收 |  | 1、报验资料签字不齐全、原件存放未盖章确认、签批时间符合逻辑、审批语言不规范、返签不及时。扣1分 2、质保资料不完整、不真实有效，监理同意使用。扣1分 3、无材料清单，材料进场数量不明，材料未按规定批次见证送检。扣1分 4、见证取样台帐记录齐全。扣1分 5、未建立材料台帐或台帐与资料不匹配。扣1分 6、未验收已使用及发现不合格材料监理未及时制止或已制止无记录。扣1分 7、不合格材料监理同意使用的，此单项不得分。 | 4 |  |  |  |
|  |  | 检验批验收 |  | 1、无检验批划分计划，有划分计划但实际分批不合理。扣1分 2、各专业工序报验不及时、缺少。扣1分 3、工序验收资料不齐全、验收记录表填写有误。扣1分 4、监理平行检查记录缺少。扣1分 工序报验单编号、签字不齐全，施工单位无返。扣1分 5、工序验收不合格已进入下道工序、未经验收已进入下道工序而监理无措施；将不合格的工序作为合格验收、验收结论错误，此单项不得分。 | 4 |  |  |  |
| 2 | 质量控制（30） | 雨污水施工 |  | 1、未检查雨污水施工是否按方案实施。扣2分 2、未检查雨污水管道走向、标高、排水坡度是否符合设计要求。扣2分 3、未检查雨污水管道接口部位是否严密。扣2分 4、未检查管道保护是否按图施工。扣2分 5、未做好管道闭水试验和视屏检查。扣2分 | 10 |  |  |  |
|  |  | 道路施工 |  | 1、未检查道路施工是否按方案实施。扣2分 2、未检查道路施工放线和标高是否符合设计要求。扣2分 3、未检查路基施工质量是否符合设计规范要求。扣3分 4、未做好道路的基层密实度、弯沉试验检查工作。扣3分 | 10 |  |  |  |
|  |  | 景观绿化 |  | 1、未检查景观绿化施工是否按方案实施。扣2分 2、未检查景观绿化是否按设计图要求施工。扣2分 3、未检查景观施工质量是否符合设计规范要求。扣3分 4、未检查绿化种植的苗木数量、直径、品种等是否符合设计要求。扣3分 | 10 |  |  |  |
| 3 | 进度控制（5） | 阶段性进度计划审批 |  | 1、未每月对各单位月进度计划进行审批。扣1分 2、未每月对月进度计划完成情况进行检查、书面分析。扣2分 3、原因分析的准确性、监理措施的有效性不符合要求。扣2分 | 5 |  |  |  |
| 4 | 安全文明（20） | 临时用电 |  | 1、电缆、电线未悬挂或埋地。扣1分 2、电线电缆有老化破皮。扣1分 3、未采用TN—S系统。扣1分 4、接地系统不可靠。扣1分 5、“三级配电二级保护”不到位。扣2分 6、专职电工不到位。扣2分 7、工人违章操作。扣2分 | 10 |  |  |  |
|  |  | 文明施工 |  | 1、现场安全通道、材料堆放情况等不符合要求。扣3分 2、未进行扬尘控制的。扣4分 3、办公区域、施工区域、生活区域环境卫生等不符合要求。扣3分 | 10 |  |  |  |
| 5 | 投资控制（5） | 变更、签证 |  | 1、变更、签证时效性不符合要求。扣2分 2、变更、签证工程量核定不正确、手续不齐全、监理意见不规范。扣3分 3、变更、签证工程量存在弄虚作假的此项不得分 | 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 发生重大质量事故的，扣10分 发生重大安全事故的，扣10分 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 100 |  |  | 得分率 |

考核人员签字：                                                              被考核人员签收：

- 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

- 2-1 中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商非必须提供；当小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式，否则作为无效响应处理）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其它

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 3 本项目的特定资格要求（如有）

- 3-2其他特定资格要求

①供应商具有建设行政主管部门颁发的监理综合资质或房屋建筑工程监理甲级证书。

②拟投入本项目的总监理工程师具有国家注册监理工程师证书（房屋建筑工程专业） 。

- 拟选派项目监理机构人员承诺书（格式）

我公司承诺在                     （项目名称）中，拟派           （姓名）作为项目总监理工程师，在监工程数         个；拟派         名专业监理工程师；拟派         名监理员。

上述填写内容完全真实有效，并完全符合本次采购公告、采购文件要求及工程承接的其他相关法律法规规定，若有瞒报或弄虚作假行为，企业自行承担由此所导致的一切不良后果。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

注：如未提供《拟选派项目监理机构人员承诺书》，或承诺的人员未达到资审要求人员数量，作无效响应处理。

- 4  响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

5  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人（电子签章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：_____年______月______日

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当单一来源采购文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法人或者其他组织的营业执照等证明文件

（上传扫描件）

响应人名称（电子签章）：

日期：

6  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7  报价一览表

报价一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 供应商名称 | 报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 8  分项报价表

分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 响应价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 9  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 10  采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

12  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 13  磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料