常州市政府采购项目

竞争性磋商文件

（2022年版）

项目名称：2024年度溧阳市南渡镇农村公路

养护项目（二次）

项目编号：JSZC-320481-HXZX-C2024-0025

采 购 人：溧阳市南渡镇人民政府

采购代理机构：江苏宏翔工程造价咨询有限公司

目      录

第一章   采购邀请	1

第二章   供应商须知	5

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	19

第四章   采购需求	33

第五章   合同草案条款	34

第六章   响应文件格式	53

- 第一章   采购邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320481-HXZX-C2024-0025

2.项目名称：2024年度溧阳市南渡镇农村公路养护项目（二次）

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：¥106万元、项目最高限价：¥106万元（单价与总价均不得超过采购清单中限价价格）

5.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额（万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2024年度溧阳市南渡镇农村公路养护项目（二次） | 106 | 1 | 南渡镇农村公路道路保洁和绿化养护，具体详见采购清单及采购人要求 |

6.合同履行期限：1年，具体按照采购人需求时间。

7.本项目是否接受联合体：□是  ☑否。

8.本项目是否接受进口产品响应：□是  ☑否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☑本项目专门面向  ☑中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：     /      。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：   无   。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ☑否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

□否

☑是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：   无    。

## 三、获取采购文件

1.时间：2024年 8月7日至2024年8 月 13 日，每天上午09：00至12：00，下午13：00至17：00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版磋商文件。

4.售价：0元。

四、响应文件提交截止时间：2024年  8  月 19  日14点30分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

## 五、开启

时间：2024年  8  月 19 日14点30分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：扶持中小企业、监狱企业、残疾人福利企业。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习“苏采云”的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术保障服务：“苏采云”系统使用期间，由系统开发商江苏富深协通科技股份有限公司提供技术保障服务，指导软件操作，维护系统稳定运行。

运维保障联系方式：0519-85588210、0519-85588163

2.1办理CA认证证书

申请人登录常州政府采购网“下载中心”栏目，根据江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南，按照程序要求办理。地址：锦绣路2号行政服务中心1-1号楼。CA办理窗口联系方式：0519-85588120。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”－“苏采云”系统（供应商）操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动下载相关控件及客户端。

2.4 获取电子磋商文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子磋商文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取磋商文件的响应无效。

2.5编制电子响应文件

供应商应按照“苏采云”系统（供应商）操作手册制作响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网-－政采融资平台栏目。

## 八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：溧阳市南渡镇人民政府

地    址：溧阳市南渡镇五星大道1号

联系方式：0519-87620076

2.采购代理机构信息

名    称：江苏宏翔工程造价咨询有限公司

地    址：溧阳市奥体大道1-1号3楼

联系方式：0519-87770219

3.项目联系方式

项目联系人：赵工

电      话：0519-87770219

- 第二章   供应商须知

## 供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___________。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业 。 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：___________。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求：_______。 （1）可以分包履行的具体内容：_______； （2）允许分包的金额或者比例：_______； （3）其他要求：_______。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式，按24.1.2执行。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏宏翔工程造价咨询有限公司综合办； 联系电话：0519-87770219； 通讯地址：溧阳市奥体大道1-1号3楼。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：按照原国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）收费标准收取，但低于¥2000元时按最低¥2000元收取； 缴纳时间：领取中标通知书前。 |

供应商须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

## 三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 响应文件须准备一式三份，并分别标以“正本”1份、“副本”2份及“电子档”1份，如果它们之间有差异，则以正本为准。

  - 要求第三方出具的（如联合协议、分包意向协议、制造商承诺书等），响应文件正本中应使用原件。

  - 磋商文件要求加盖公章的内容，必须加盖公章。

  - 响应文件的正本应用打印机或不褪色墨水书写，且经授权代表签署并正本文件逐页盖章，副本可以为正本的复印件。

  - 响应文件不应有涂改、增删之处。但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

## 四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。供应商根据竞争性磋商文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

- 响应文件截止时间

  - 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## 五   评审

- 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 本项目采用不见面招交易模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”政府采购一体化平台系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

  - 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

## 六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后 2 个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为 1 个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以“继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

  - 采购代理服务费开票方式：江苏增值税普通发票。

- 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

## 一、评审程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 由供应商在响应文件中提供相关截图 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、供应商单独参与磋商的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 |  |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-1 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |

注：上表中要求提供的证明文件，供应商应当按照现场磋商和不见面磋商的要求提供。

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 16 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装； |
| 17 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

- 注：上表中要求提供的证明文件，供应商应当按照现场磋商和不见面磋商的要求提供。

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内向采购人提交最终报价。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 供应商原则上进行两次报价，在磋商截止时间前提交的磋商响应文件首次报价书是第一次；磋商结束后的报价是第二次。如果符合磋商文件要求的供应商报价因高于项目预算导致合格供应商不足3家，磋商小组可视情况在给予所有符合要求的供应商均等机会条件下，进行第三次报价。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 大中型企业与小微企业组成联合体或者大型企业向小微企业分包的，报价给予6%的扣除（常财购[2022]9号）。用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：无。

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：     /    。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 10 | 采用低价优先法计算：即所有满足磋商文件要求且最后报价最低的投标人的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点后保留两位）：投标报价得分=（投标基准价/最后投标报价）×10×100% | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价，详见第三章《评标方法和评标标准》。 |
| 2 | 主观分 | 50 |  |  |
| 2.1 | 项目文本框架的完整程度 | 7 | 评委根据供应商对项目概况描述是否符合项目整体情况，项目特点分析是否有针对性，进行综合比较评分： 项目总体策划内容重点突出，针对性强，完全符合整体情况的得7分； 项目总体策划内容基本相符，有针对性，基本符合整体情况的得5分； 项目总体策划内容不全面，针对性一般，不符合整体情况的得3分； 不提供不得分。 |  |
| 2.2 | 道路日常保洁方案 | 7 | 提出的方案科学实用、可操作性强、细化程度高，服务人员经验丰富、服务专业规范，能够完全满足服务要求的得7分； 提出的方案基本实用，较为细化，具有一定的可操作性，服务人员经验较丰富、服务较专业规范，能够基本完成服务要求的得5分； 提出的方案粗糙不全面、欠妥当，不够细化，可操作性不强，服务人员经验一般、服务专业性和规范性一般，不能全面完成服务要求的得3分； 不提供不得分。 |  |
| 2.3 | 绿化养护方案 | 7 | 评委对供应商的绿化日常养护服务方案进行综合比较评分： 提出的方案科学实用、可操作性强、细化程度高，能够完全满足服务要求的得7分； 提出的方案基本实用，较为细化，具有一定的可操作性，能够基本完成服务要求的得5分； 提出的方案粗糙不全面、欠妥当，不够细化，可操作性不强，不能全面完成服务要求的得3分； 不提供不得分。 |  |
| 2.4 | 劳动力配备 | 7 | 1、用于该工程的劳动力配备科学、合理、考虑周全完全满足项目实施需要得7分； 2、劳动力配备较合理、基本能满足项目实施需要的得5分； 3、劳动力配备明显欠缺，不能满足项目实施需要的得3分； 4、未提供不得分。 |  |
| 2.5 | 安全文明保障措施 | 7 | 方案考虑周全，保障措施切实可行，操作性强、设施设备储备齐全，公路及附属设施保护措施得当，检查记录完善的得7分； 方案较为细致，操作性较强、设施设备较为齐全，公路及附属设施保护措施合理，能够满足项目实施需要的得5分； 方案一般，基本能满足项目实施需要的得3分； 不提供不得分。 |  |
| 2.6 | 内部管理机制 | 5 | 根据供应商提供的内部管理机制，包含但不限于内部监督机制、人员的培训计划、有录用与考核及淘汰机制，有日常检查及激励制度等进行比较打分。 具有严格的内部管理机制、健全的制度和科学合理的组织架构，能提供专业的保障服务的能力的得5分； 具有较严格的管理细则、较健全的制度，基本能提供专业保障服务的能力得3分； 具有管理细则但有欠缺、管理制度简单、不能保障服务能力得1分； 不提供不得分。 |  |
| 2.7 | 应急预案 | 7 | 根据供应商提供的应急预案，包括但不限于迎接重大活动和检查评比的保障措施、恶劣天气应急预案、节假日期间工作预案、等进行比较打分。 应急预案细化全面，应急措施科学合理，服务响应及时高效优于项目需求，应急保障人力及物资安排合理的得7分； 应急预案较全面，应急措施恰当，服务响应基本符合项目需求，应急保障人力及物资安排较合理的得5分； 应急管理方案不全，应急措施不能落实到位，服务响应时间滞后，未考虑人力及物资安排或安排不合理的得3分； 不提供不得分。 |  |
| 2.8 | 资料和档案管理方案 | 3 | 方案制定详细，档案分类品目齐全，细化，具有实用性、合理性的得3分； 方案制定简单，档案分类较为多类，实用性、合理性一般的得2分； 方案制定粗糙，未进行档案分类管理，合理性较差的得1分； 不提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 40 |  |  |
| 3.1 | 采购需求响应情况 | 10 | 1、供应商提供的服务全部满足磋商文件要求的得10分； 2、有一项负偏离，扣2分，扣完为止。 | 各项响应情况均须提供有效证明材料（中文），包括但不限于方案、承诺书等；未提供证明材料者视为该项响应负偏离。 |
| 3.2 | 业绩 | 10 | 提供自2021年07月01日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目的业绩，每提供一份有效业绩得2分，同一采购单位不重复得分，最高得10分。 | 提供中标通知书或采购合同复印件并签章或提供网上查询途径，如无法查询或查询不到，则本项不得分。 |
| 3.3 | 人员配置证书 | 8 | 项目经理具有高级职称的得3分，具有中级职称的得2分，本项最高3分； 本项目配备的人员（除项目经理）具有公路养护工资格证书的，每提供一个得1分，最高得5分。 | 1、提供证书或证明材料复印件并签章，或提供网上查询途径，如无法查询或查询不到，则本项不得分； 2、提供相关人员最近3个月（2024年4月至2024年6月）在投标单位缴纳的社保证明材料复印件加盖公章。 |
| 3.4 | 配备车辆 | 12 | 1、每有一辆巡查车得1分，最高得1分； 2、每有一辆路面清洗车(路面养护车)得2分，最高得2分； 3、每有一辆中型洗扫车得1分，最高得3分； 4、每有一辆重型洗扫车得1分，最高得3分； 5、每有一辆洒水车得1分，最高得3分。 | 提供车辆购置发票、行驶证复印件加盖公章，发票抬头、行驶证抬头必须为投标单位或其分公司；未购买车辆的投标单位提供租赁合同、行驶证复印件加盖公章，否则本项不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 第四章   采购需求

一、采购标的

1.采购标的

南渡镇农村公路道路保洁和绿化养护。服务内容包括但不限于道路日常保洁、绿化季节性除草、各类基础台账图表资料、日常巡视检查、标志服及必需工具、重大活动、检查突击、死株补植（不含非正常死亡）、修枝整形、除草修剪、浇水、刷白等，具体按照采购人需求。

二、商务要求

1. 实施的期限和范围

（1）实施期限：1年，具体按照采购人需求时间

（2）实施范围：具体详见采购清单内容

一）作业服务量清单

| 序号 | 线路名称 | 线路编码 | 线路起止点 | 道路养护 |  |  | 绿化养护 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 道路 | 桥梁（座） | 道路 | 绿化 | 绿化 | 绿化 |
|  |  |  |  | 宽度（m） |  | 里程（km） | 里程（km） | 宽度（m） | 面积（㎡） |
| 1 | G104-大溪-强埠 | Y011 X302 | 永安路-大溪-强埠 | 6 | 6 | 8.52 | 7.86 | 6 | 47160 |
| 2 | 腾村南观线 | Y772 | 大溪-腾村桥 | 6 | 2 | 2.55 | 2.55 | 4 | 10200 |
| 3 | 永丰线 | Y758 Y756 | 水产桥-小乐家桥-X107 | 6 | 6 | 5.81 | 5.81 | 4 | 23240 |
| 4 | 西圩线 | 无 | X107-西圩村委 | 6 | 4 | 1.75 |  |  |  |
| 5 | 福新线 | Y766 | 104-赵家墩 | 4-6 | 2 | 2.6 | 1.91 | 4 | 7640 |
| 6 | 中河线 | CFAZ | 中渡桥-宝腾桥 | 6 | 无 | 2.6 | 4.82 | 4 | 19280 |
| 7 | 新建线 | C438 | 强埠-新建村 | 4-6 | 无 | 3.1 |  |  |  |
| 8 | 新湖线 | 无 | 大溪-新湖村-S239 | 4-6 | 2 | 2.55 |  |  |  |
| 9 | 南星线 | Y762 | 宁新路-中河线 | 4-6 | 无 | 1.6 |  |  |  |
| 10 | 蒋家庄线 | Y765 | 水西线-蒋家庄村 | 6 | 1 | 1.7 | 3.5 | 4 | 14000 |
| 11 | 东湖线 | C243 | 水西线-东湖村 | 4-6 | 无 | 0.5 | 0.85 | 4 | 3400 |
| 12 | 西湖官庄线 | C001 | 水西线-官庄村 | 6 | 2 | 1.1 | 2.1 | 3 | 6300 |
| 13 | 钱家线 | C006 | 旧县-钱家 | 6 | 1 | 2.53 | 2.53 | 4 | 10120 |
| 14 | 杨笪线 | Y767 | 旧县-杨笪 | 6 | 1 | 1.733 | 1.733 | 3 | 5199 |
| 15 | 南西线 | Y764 | 梅庄村-西洲村-X302 | 4-6 | 1 | 3.6 | 3.85 | 2 | 7700 |
| 16 | 公墓线 | 无 |  | 6 | 无 | 1 | 1 | 2 | 2000 |
| 17 | 南胜线 | Y771 | 大溪-胜笪村 | 6 | 1 | 1.71 | 1.71 | 4 | 6840 |
| 18 | 南黄线 | Y750 | X302-黄山村 | 6 | 1 | 2.2 | 2.2 | 4 | 8800 |
| 19 | 南平线 | Y774 | 永安路-平城村 | 4-6 | 1 | 1 | 1.81 | 3 | 5430 |
| 20 | 南何线 | Y754 | 贞女路-何家村 | 4-6 | 1 | 1.2 | 1.52 | 4 | 6080 |
| 21 | 新淦线 | Y802 | 104-大渚村 | 6 | 1 | 2.53 | 2.53 | 4 | 10120 |
| 22 | 新石线 | Y804 | 104-石街头 | 4 | 无 | 0.58 |  |  |  |
| 23 | 沛旧线 |  | 南渡段 | 9 |  | 5.7 | 5.7 | 14 | 79800 |
| 24 | G104（旧） |  | 239-高速桥-104 | 14 |  | 1.2 | 0.41 | 32 | 13120 |
| 25 | 曹山-庆丰 | YZ623 | 曹山-庆丰 | 7 |  | 0.982 | 0.982 | 8 | 7856 |

- 二）作业内容及要求

| 项目 | 工作内容 | 工作要求 |
| --- | --- | --- |
| 路基巡查 | 主要巡查路基边坡是否稳定；路肩表面 是否平整密实不积水，路肩有无明显轮 迹印，有无 10cm 以上高草、杂物、垃 圾；边沟定否保持通畅，无积水、杂物、 杂草、积淤。 | 1、县道巡查应不少于 2 次/周，乡村道 巡查应不低于 1 次/周，特殊路段或遇 有恶劣天气应适当加大巡查频率。 2、巡查人员应按照要求进行全面巡查， 每一次巡查应及时做好巡查记录，通过 信息化手段做好路线轨迹，收集好影像 资料，并附相关说明等。 3、巡查过程中发现影响行车安全或其 它需要立即维修处理的情况，应立即设 立标志、设置路障等安全措施，确保行 车安全、避免损坏扩大， 并及时上报主 管部门。 4、巡查过程中应详细记录病害发生的 具体位置，准确描述发现的问题，巡查 结束后，及时做好交接工作，严禁伪造 巡查记录，并做好巡查日志。 5、巡查时发现违章建筑和侵占路产路 权的行为，应及时向路政、执法管理单 |
| 路面巡查 | 主要巡查路面有无影响交通安全的堆 积物、抛撒物、油污、积水、积雪等； 沥青路面有无严重裂缝、龟网裂、波浪、 拥包、坑槽、沉陷等病害；水泥砼路面 有无严重裂缝、弹泥、拱起、错台、板 角断裂等病害，填缝料有无老化、无脱 落等情况。 |  |
| 桥梁涵洞巡 查 | 主要观测桥面铺装、桥栏杆等有无损坏 变形或下沉，混凝土桥面有无剥离、渗 漏，钢筋露筋、锈蚀现象，填缝料有无 老化；伸缩缝、泄水孔有无堵塞、破损， 上下部结构有无破损、变形； 桥头示警 桩、桥梁信息公示牌、限载标志等是否 齐全整洁完好；桥墩台基础有无缺损， |  |

|  | 翼墙（侧墙、耳墙） 有无开裂、风化剥 落和异常变形；支座有无明显缺陷，活 动支座灵活是否有效；锥坡、护坡有无 局部塌陷，铺砌面有无缺损、勾缝脱落； 涵洞有无损坏、堵塞等情况。 | 位反映情况，同时上报主管部门。 |
| --- | --- | --- |
| 交通工程及 沿线设施巡 查 | 主要检查护栏等防护设施有无缺少损 坏，各种交通标志标线（含凸起路标） 有无残缺、变形、歪斜、污染、颜色不 鲜明，可变信息板有无故障，里程碑 （牌）、百米桩（牌）、轮廊标、防撞 桶等设施有无缺损、褪色、剥落和污染 等情况。 |  |
| 绿化巡查 | 检查公路沿线绿化植物的抚育管理，有 无歪倒、缺株、死株、病虫害、妨碍视 距、影响交通安全、遮挡标志牌等情况。 |  |
| 道路保洁 | 对道路进行清扫、清洗保洁。可采用人 工配合机械进行清扫，县道不少于 1 次 /天，乡村道不少于 3 次/周，合理确定 洒水降尘频率，原则上不少于 3 次/周 | （1）及时清扫、清洗路面上出现的小 石块等坚硬物、砼混合料、油类物质或 化学药品污染物，保证行车安全。 （2）定期清扫泥土和污物，保持路容 整洁。 （3）及时排除路面积水、积雪，以免 水下渗，破坏路面。 （4）下雪天应及时通过清扫铲除、撤 盐、撒融雪剂等方法清除桥面积雪， 防 止桥面结冰，保证桥面安全。 |
| 路肩及边坡 保洁 | 对公路两侧路肩边坡低洼、超高、不平 整、不密实段进行平整填实。清除路肩 边坡处杂草、垃圾和堆积物。 杂草清理 每年不少于 12 次，垃圾清捡每周不少 | （1）路肩整洁、平整、无超过 10cm 的高草，无堆积物、无种植物。 （2）路肩无坑洼、缺口等病害，横坡 |

|  | 于 2 次。对边沟进行疏通清淤，清捡边 沟处垃圾每周不少于 2 次。 | 适度，边缘顺适，与路面接茬平顺，当 土路肩受损修复后，其外观应恢复至损 坏前状态，并与周围未损坏土路肩外观 保持一致，不得积水。 （3）边坡坡面保持平顺，坚实无冲沟， 稳定、坚固、无松散， 坡度符合设计规 定。 （4）排水设施无淤塞、无损坏，排水 畅通。 （5）挡土墙、护坡等防护设施保持良 好，无损坏。 |
| --- | --- | --- |
| 桥涵保洁 | 及时清除桥面污泥、积雪、积冰、杂物， 保持清洁；及时疏通涵管，疏导桥下河 槽；定期清理桥梁伸缩缝，疏通泄水孔， 栏杆刷漆。涵洞清淤、泄水孔疏通、桥 梁伸缩缝清理，每月不少于 1 次；栏杆 刷漆每年不少于 1 次。 | （1）桥涵外观、泄水口整洁，无杂物、 於堵。 （2）伸缩缝、护墙、栏杆、标线等设 施清洁完整，无泥渍。 （3）涵顶保持平整，洞内排水畅通。 （4）洞身、涵底、进出水口、护坡和 填土完好、清洁。 |
| 交通工程及 沿线设施保 洁 | 对道路（红线范围）内交安附属设施、 公交站台等进行清扫、清洗保洁。 | （1）标志版面内容整洁、清晰。 （2）标线具有良好的可视性，边缘整 齐、线形流畅，无大面积脱落。 （3）轮廓标应进行表面清洗，无缺损， 无明显的褪色。 （4）里程碑、百米桩、指示牌、波形 梁钢护栏、公路防撞桶、减速垫、示警 标柱等交通安全设施清洁完整，无泥 渍。 |

| 绿化维护 | 绿化养护应坚持“栽、管、护”相结合， 及时采取浇水、修剪、松土、施肥、防 治病虫害等管护措施，有效保证公路植 物生长状态。 | （1）根据绿化植物缺水、积水情况， 及时进行浇水和排除积水。 （2）在春、夏植物生长旺盛季节进 行除草和松土。草花应根据草的种类 和生长环境进行修剪 ，草高不超 150mm。 （3）对土壤瘠薄地段、生长不良的 绿化植物，及时施肥，促进生长。 （4）在每年秋季或春季，在乔木树 于上距地面 1~1.5 米高范围内进行 刷涂白剂，预防病虫害侵染，增添公 路美观。 （5）对于已死亡的枯木及影响行车 视距和安全性的树木，应及时伐除， 减少行车安全隐患。 （6）对遮挡标志牌、侧枝繁茂影响 行车视线以及侵入建筑限界的路树 应及时修剪。 （7）其他要求详见《交通绿化养护 计划时间表》。 |
| --- | --- | --- |

交通绿化养护计划时间表

| 工作内容 |  | 频率（不 低于） | 时间 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 缺株补植 |  |  | 3 月 1 日-3 月 31 日 10 月 20 日-11 月 20 日 | 所有缺株按要求补植 到位并报验 | 根据建 设单位 要求施 工 |
| 修枝 整形 | 乔木 | 2 | 11 月 20 日-12 月 10 日 3 月 20 日-5 月 30 日 | 清除枯枝、病枝、畸形 枝、过密过长枝条， 剥 | 路肩 1m 范围内 |

|  | 花 灌木 | 3 | 5 月 10 日-5 月 20 日 6 月 20 日-7 月 20 日 9 月 1 日-9 月 20 日 | 芽及花灌木保持视觉 整齐、层次分明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 除草 及 修剪 |  | 14 | 3 月、4 月、5 月、11 月， 每月除草一遍；6 月-10 月每月除草二遍 | 清除杂草、杂物， 保持 清洁 | 路肩 1m 范围内 |
| 乔木 刷白 |  | 1 | 12 月 1 日-12 月 15 日 | 用生石灰 10 千克、硫 磺粉 1 千克、食盐 0.2 千克，加水 30～40 千 克搅拌均匀，调成糊状 | 乔木刷 白高度 为 1.2米 |

- 三）管理及考核要求

1.养护综合评分在 90 分以上（含 90 分）为优秀，综合评分在 80（含）-90 分为合格； 综合评分在 80 分以下为不合格。

2.有下列情形之一的，采购人有权单方终止与乙方的维护合同：

（1）连续二次考核综合评分在 80 分以下的；

（2）养护合同进行转包、分包的；

（3）因工人集体罢工、上访、群众举报和投诉等事件致使采购人名誉受损或其它损 失的，除按考核要求扣分外，情节特别严重的终止养护合同；。

3、考核以加减分的方式进行，每分 200 元。考核周期为每个季度结算周期。

4、考核评分表

| 序号 | 检查项目 | 分值 | 评分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常养护 | 30 | 养护工人在上班时间内无故缺勤，每发现一人 次扣 1 分； |  |
|  |  |  | 养护工人未着养护标志服上路，每发现一人次 扣 1 分； |  |
|  |  |  | （1）路肩、路缘石脏乱、无序； （2）边沟堵塞； （3）路（桥）面有垃圾、浮土、石块等抛洒 物； |  |

|  |  |  | （4）桥梁伸缩缝、泄水孔有杂物堵塞，护栏 破损。 （5）花卉地被、色块、草坪等范围内有杂草 （6）白色垃圾 （7）倒伏苗木 （8）枯枝死株 （9）边坡种植等； 每发现上述情况之一的扣 1 分； |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 百米桩、警示桩、里程碑、轮廓标及沿线公路 服务设施等存在不清洁、歪斜、未及时扶正等 现象，每发现一次扣 1 分； |  |
|  |  |  | 公交站台、果壳箱外壳、坐凳如出现污渍、乱 张贴，果壳箱垃圾满溢、垃圾袋更换不及时， 站台区域内的环境卫生脏乱差等现象，每发现 一次扣 1 分； |  |
|  |  |  | 发现洗扫车扬尘、拖尾等洗扫效果不好， 每发 现一次扣 1 分； |  |
|  |  |  | 发现人工保洁过程中把垃圾扫入中分带侧分 带绿化带的，每发现一次扣 1 分； |  |
| 2 | 养护质量 | 45 | 路面、桥涵等小型设施出现病害、损坏， 养护 单位未能及时上报，每发现一次扣 5 分；如因 没有及时上报或没有及时处置而发生事故由 养护单位自行承担相应的安全、法律责任； |  |
|  |  |  | 遇特大暴雨、洪水、冰雪恶劣天气，必须上路 检查，详细记录，并及时处理汇报，如上述工 作不能到位，每发现一次扣 5 分；如因没有及 时上报或没有及时处置而导致不良后果的由 乙方承担相应的安全、法律责任； |  |

|  |  |  | 养护单位未能严格按照绿化管理养护专业技 术规范要求及《溧阳市交通绿化养护计划时间 表》， 及时落实死株清除、缺株补植、修枝整 形、施肥、浇水、病虫害防治、乔木刷白等作 业，每发现一次扣 5 分；季节性除草不及时按 要求落实，每发现一次扣 5 分；季节性除草禁 止使用除草剂，每发现一次扣 5 分； |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 养护单位对非法侵占使用所承包绿地的行为 未进行有效的制止、劝阻或未及时上报的， 每 发现一次扣 5 分； |  |
|  |  |  | 不服从采购人统一管理,未完成采购人安排的 其它任务的，每发生一次扣 5 分。 |  |
|  |  |  | 乙方由于施工组织不当造成交通堵塞的，每发 现一次扣 5 分； |  |
|  |  |  | 乙方对公路突发性事件，未及时采取有效措施 的，每发现一次扣 5 分；如因未及时采取有效 措施而造成不良后果的由乙方承担相应的安 全、法律责任； |  |
| 3 | 养护管理 | 25 | 养护单位管养制度、图表、台帐等内业资料不 齐全，巡查记录不及时、不真实， 每发现一次 扣 5 分； |  |
|  |  |  | 被媒体曝光或受到各级领导通报批评的，发生 一次扣 10 分； |  |
|  |  |  | 各部门发现的问题或者群众来信来访未能及 时整改处理或回复处理不及时、不真实的， 每 发现一次扣 10 分； |  |
| 4 | 小计 | 100 |  |  |

| 5 | 特别条款 | ± 10 | 根据省、市考核情况酌情赋分。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 合计 |  |  |  |

5、说明：

①应合理安排作业类型的人员与车辆，涉及机械化清扫路段应做好人机配合清扫保洁 工作及应急清扫工作。

②作业服务量清单中的道路长度、宽度仅供参考，如与现状不符，数据不予调整。

③合同期内，凡新增作业任务，需得到采购人的认定同意，以采购人下达的任务书为 准。凭任务书作为结算依据。

④合同期内，因拆迁、施工等原因， 而减少作业量的需及时上报采购人，不得自行停 工。如有不报或上报不及时，其减少作业量的时间由采购人确定。

⑤由于工程施工、各类活动、节假日期间等因素导致的费用， 不论这些因素是可预测 或不可预测的，均已包含在投标报价中。除采购人要求外，不作调整。

⑥因突发情况（如台风、雨雪、冰雹、霜或冰冻等天气或气候因素，或车辆、居民、 行人等人为因素，或是其它因素，以及复合因素或不明原因的情况）导致的道路污染必须 及时清除，不论这些因素是可预测或不可预测的，均已包含在投标报价中。除采购人要求 外，不作调整。

⑦养护期内，养护单位须加强安全生产管理，积极主动采取防范措施，解除安全隐患， 同时为作业人员购买保险等方式来规避风险。如作业中发生安全事故、人员伤亡事件， 由 养护单位自行负责处理解决，处理过程中发生的费用（包括赔偿费用）由养护单位自行承 担。

2. 付款条件（进度和方式）

（1）本项目结算方式为固定总价，按乙方的成交价一次性包干（考核扣款除外），结算不做任何调整。

（2）合同价为完成本项目所需的全部费用，包括但不限于：管理、劳务、培训、机具、 人工工资、五金缴纳、保险、劳保、利润、各种税费、专利技术、不可预见费用等一切  费用。

（3）合同签订后预付合同价款的 10%，第二个季度满后付至合同价款（扣除相应考核扣款）的 50%，第四个季度满后付至合同价款（扣除相应考核扣款）的 100%

第五章   合同草案条款

甲方（业  主）：溧阳市南渡镇人民政府

乙方（承包方）：

按照《中华人民共和国民法典》的原则，结合本服务招投标具体情况，双方达成如下协议。

一、工程概况

1、工程名称：2024年度溧阳市南渡镇农村公路养护项目（二次）；

2、工程概况：2024年度溧阳市南渡镇农村公路养护项目（二次），具体详见附件-采购清单

二、服务期限

本合同自       年    月     日起至     年     月    日止。

三、服务费用

1、人民币 元(大写：    )。

四、支付办法

（1）本项目结算方式为固定总价，按乙方的成交价一次性包干（考核扣款除外），结算不做任何调整。

（2）合同价为完成本项目所需的全部费用，包括但不限于：管理、劳务、培训、机具、 人工工资、五金缴纳、保险、劳保、利润、各种税费、专利技术、不可预见费用等一切  费用。

（3）合同签订后预付合同价款的 10%，第二个季度满后付至合同价款（扣除相应考核扣款）的 50%，第四个季度满后付至合同价款（扣除相应考核扣款）的 100%

五、履约时间、地点及交付方式

1. 履约时间：   年  月  日-  年  月  日。

2. 履约地点：溧阳市南渡镇。

3. 履约方式：现场服务。

六、项目负责人

项目负责人：

- 七、服务内容及相关要求

| 序号 | 线路名称 | 线路编码 | 线路起止点 | 道路养护 |  |  | 绿化养护 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 道路 | 桥梁（座） | 道路 | 绿化 | 绿化 | 绿化 |
|  |  |  |  | 宽度（m） |  | 里程（km） | 里程（km） | 宽度（m） | 面积（㎡） |
| 1 | G104-大溪-强埠 | Y011 X302 | 永安路-大溪-强埠 | 6 | 6 | 8.52 | 7.86 | 6 | 47160 |
| 2 | 腾村南观线 | Y772 | 大溪-腾村桥 | 6 | 2 | 2.55 | 2.55 | 4 | 10200 |
| 3 | 永丰线 | Y758 Y756 | 水产桥-小乐家桥-X107 | 6 | 6 | 5.81 | 5.81 | 4 | 23240 |
| 4 | 西圩线 | 无 | X107-西圩村委 | 6 | 4 | 1.75 |  |  |  |
| 5 | 福新线 | Y766 | 104-赵家墩 | 4-6 | 2 | 2.6 | 1.91 | 4 | 7640 |
| 6 | 中河线 | CFAZ | 中渡桥-宝腾桥 | 6 | 无 | 2.6 | 4.82 | 4 | 19280 |
| 7 | 新建线 | C438 | 强埠-新建村 | 4-6 | 无 | 3.1 |  |  |  |
| 8 | 新湖线 | 无 | 大溪-新湖村-S239 | 4-6 | 2 | 2.55 |  |  |  |
| 9 | 南星线 | Y762 | 宁新路-中河线 | 4-6 | 无 | 1.6 |  |  |  |
| 10 | 蒋家庄线 | Y765 | 水西线-蒋家庄村 | 6 | 1 | 1.7 | 3.5 | 4 | 14000 |
| 11 | 东湖线 | C243 | 水西线-东湖村 | 4-6 | 无 | 0.5 | 0.85 | 4 | 3400 |
| 12 | 西湖官庄线 | C001 | 水西线-官庄村 | 6 | 2 | 1.1 | 2.1 | 3 | 6300 |
| 13 | 钱家线 | C006 | 旧县-钱家 | 6 | 1 | 2.53 | 2.53 | 4 | 10120 |
| 14 | 杨笪线 | Y767 | 旧县-杨笪 | 6 | 1 | 1.733 | 1.733 | 3 | 5199 |
| 15 | 南西线 | Y764 | 梅庄村-西洲村-X302 | 4-6 | 1 | 3.6 | 3.85 | 2 | 7700 |
| 16 | 公墓线 | 无 |  | 6 | 无 | 1 | 1 | 2 | 2000 |
| 17 | 南胜线 | Y771 | 大溪-胜笪村 | 6 | 1 | 1.71 | 1.71 | 4 | 6840 |
| 18 | 南黄线 | Y750 | X302-黄山村 | 6 | 1 | 2.2 | 2.2 | 4 | 8800 |
| 19 | 南平线 | Y774 | 永安路-平城村 | 4-6 | 1 | 1 | 1.81 | 3 | 5430 |
| 20 | 南何线 | Y754 | 贞女路-何家村 | 4-6 | 1 | 1.2 | 1.52 | 4 | 6080 |
| 21 | 新淦线 | Y802 | 104-大渚村 | 6 | 1 | 2.53 | 2.53 | 4 | 10120 |
| 22 | 新石线 | Y804 | 104-石街头 | 4 | 无 | 0.58 |  |  |  |
| 23 | 沛旧线 |  | 南渡段 | 9 |  | 5.7 | 5.7 | 14 | 79800 |
| 24 | G104（旧） |  | 239-高速桥-104 | 14 |  | 1.2 | 0.41 | 32 | 13120 |
| 25 | 曹山-庆丰 | YZ623 | 曹山-庆丰 | 7 |  | 0.982 | 0.982 | 8 | 7856 |

- 二）作业内容及要求

| 项目 | 工作内容 | 工作要求 |
| --- | --- | --- |
| 路基巡查 | 主要巡查路基边坡是否稳定；路肩表面 是否平整密实不积水，路肩有无明显轮 迹印，有无 10cm 以上高草、杂物、垃 圾；边沟定否保持通畅，无积水、杂物、 杂草、积淤。 | 1、县道巡查应不少于 2 次/周，乡村道 巡查应不低于 1 次/周，特殊路段或遇 有恶劣天气应适当加大巡查频率。 2、巡查人员应按照要求进行全面巡查， 每一次巡查应及时做好巡查记录，通过 信息化手段做好路线轨迹，收集好影像 资料，并附相关说明等。 3、巡查过程中发现影响行车安全或其 它需要立即维修处理的情况，应立即设 立标志、设置路障等安全措施，确保行 车安全、避免损坏扩大， 并及时上报主 管部门。 4、巡查过程中应详细记录病害发生的 具体位置，准确描述发现的问题，巡查 结束后，及时做好交接工作，严禁伪造 巡查记录，并做好巡查日志。 5、巡查时发现违章建筑和侵占路产路 权的行为，应及时向路政、执法管理单 |
| 路面巡查 | 主要巡查路面有无影响交通安全的堆 积物、抛撒物、油污、积水、积雪等； 沥青路面有无严重裂缝、龟网裂、波浪、 拥包、坑槽、沉陷等病害；水泥砼路面 有无严重裂缝、弹泥、拱起、错台、板 角断裂等病害，填缝料有无老化、无脱 落等情况。 |  |
| 桥梁涵洞巡 查 | 主要观测桥面铺装、桥栏杆等有无损坏 变形或下沉，混凝土桥面有无剥离、渗 漏，钢筋露筋、锈蚀现象，填缝料有无 老化；伸缩缝、泄水孔有无堵塞、破损， 上下部结构有无破损、变形； 桥头示警 桩、桥梁信息公示牌、限载标志等是否 齐全整洁完好；桥墩台基础有无缺损， |  |

|  | 翼墙（侧墙、耳墙） 有无开裂、风化剥 落和异常变形；支座有无明显缺陷，活 动支座灵活是否有效；锥坡、护坡有无 局部塌陷，铺砌面有无缺损、勾缝脱落； 涵洞有无损坏、堵塞等情况。 | 位反映情况，同时上报主管部门。 |
| --- | --- | --- |
| 交通工程及 沿线设施巡 查 | 主要检查护栏等防护设施有无缺少损 坏，各种交通标志标线（含凸起路标） 有无残缺、变形、歪斜、污染、颜色不 鲜明，可变信息板有无故障，里程碑 （牌）、百米桩（牌）、轮廊标、防撞 桶等设施有无缺损、褪色、剥落和污染 等情况。 |  |
| 绿化巡查 | 检查公路沿线绿化植物的抚育管理，有 无歪倒、缺株、死株、病虫害、妨碍视 距、影响交通安全、遮挡标志牌等情况。 |  |
| 道路保洁 | 对道路进行清扫、清洗保洁。可采用人 工配合机械进行清扫，县道不少于 1 次 /天，乡村道不少于 3 次/周，合理确定 洒水降尘频率，原则上不少于 3 次/周 | （1）及时清扫、清洗路面上出现的小 石块等坚硬物、砼混合料、油类物质或 化学药品污染物，保证行车安全。 （2）定期清扫泥土和污物，保持路容 整洁。 （3）及时排除路面积水、积雪，以免 水下渗，破坏路面。 （4）下雪天应及时通过清扫铲除、撤 盐、撒融雪剂等方法清除桥面积雪， 防 止桥面结冰，保证桥面安全。 |
| 路肩及边坡 保洁 | 对公路两侧路肩边坡低洼、超高、不平 整、不密实段进行平整填实。清除路肩 边坡处杂草、垃圾和堆积物。 杂草清理 每年不少于 12 次，垃圾清捡每周不少 | （1）路肩整洁、平整、无超过 10cm 的高草，无堆积物、无种植物。 （2）路肩无坑洼、缺口等病害，横坡 |
|  | 于 2 次。对边沟进行疏通清淤，清捡边 沟处垃圾每周不少于 2 次。 | 适度，边缘顺适，与路面接茬平顺，当 土路肩受损修复后，其外观应恢复至损 坏前状态，并与周围未损坏土路肩外观 保持一致，不得积水。 （3）边坡坡面保持平顺，坚实无冲沟， 稳定、坚固、无松散， 坡度符合设计规 定。 （4）排水设施无淤塞、无损坏，排水 畅通。 （5）挡土墙、护坡等防护设施保持良 好，无损坏。 |
| 桥涵保洁 | 及时清除桥面污泥、积雪、积冰、杂物， 保持清洁；及时疏通涵管，疏导桥下河 槽；定期清理桥梁伸缩缝，疏通泄水孔， 栏杆刷漆。涵洞清淤、泄水孔疏通、桥 梁伸缩缝清理，每月不少于 1 次；栏杆 刷漆每年不少于 1 次。 | （1）桥涵外观、泄水口整洁，无杂物、 於堵。 （2）伸缩缝、护墙、栏杆、标线等设 施清洁完整，无泥渍。 （3）涵顶保持平整，洞内排水畅通。 （4）洞身、涵底、进出水口、护坡和 填土完好、清洁。 |
| 交通工程及 沿线设施保 洁 | 对道路（红线范围）内交安附属设施、 公交站台等进行清扫、清洗保洁。 | （1）标志版面内容整洁、清晰。 （2）标线具有良好的可视性，边缘整 齐、线形流畅，无大面积脱落。 （3）轮廓标应进行表面清洗，无缺损， 无明显的褪色。 （4）里程碑、百米桩、指示牌、波形 梁钢护栏、公路防撞桶、减速垫、示警 标柱等交通安全设施清洁完整，无泥 渍。 |

| 绿化维护 | 绿化养护应坚持“栽、管、护”相结合， 及时采取浇水、修剪、松土、施肥、防 治病虫害等管护措施，有效保证公路植 物生长状态。 | （1）根据绿化植物缺水、积水情况， 及时进行浇水和排除积水。 （2）在春、夏植物生长旺盛季节进 行除草和松土。草花应根据草的种类 和生长环境进行修剪 ，草高不超 150mm。 （3）对土壤瘠薄地段、生长不良的 绿化植物，及时施肥，促进生长。 （4）在每年秋季或春季，在乔木树 于上距地面 1~1.5 米高范围内进行 刷涂白剂，预防病虫害侵染，增添公 路美观。 （5）对于已死亡的枯木及影响行车 视距和安全性的树木，应及时伐除， 减少行车安全隐患。 （6）对遮挡标志牌、侧枝繁茂影响 行车视线以及侵入建筑限界的路树 应及时修剪。 （7）其他要求详见《交通绿化养护 计划时间表》。 |
| --- | --- | --- |

交通绿化养护计划时间表

| 工作内容 |  | 频率（不 低于） | 时间 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 缺株补植 |  |  | 3 月 1 日-3 月 31 日 10 月 20 日-11 月 20 日 | 所有缺株按要求补植 到位并报验 | 根据建 设单位 要求施 工 |
| 修枝 整形 | 乔木 | 2 | 11 月 20 日-12 月 10 日 3 月 20 日-5 月 30 日 | 清除枯枝、病枝、畸形 枝、过密过长枝条， 剥 | 路肩 1m 范围内 |

|  | 花 灌木 | 3 | 5 月 10 日-5 月 20 日 6 月 20 日-7 月 20 日 9 月 1 日-9 月 20 日 | 芽及花灌木保持视觉 整齐、层次分明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 除草 及 修剪 |  | 14 | 3 月、4 月、5 月、11 月， 每月除草一遍；6 月-10 月每月除草二遍 | 清除杂草、杂物， 保持 清洁 | 路肩 1m 范围内 |
| 乔木 刷白 |  | 1 | 12 月 1 日-12 月 15 日 | 用生石灰 10 千克、硫 磺粉 1 千克、食盐 0.2 千克，加水 30～40 千 克搅拌均匀，调成糊状 | 乔木刷 白高度 为 1.2米 |

- 三）管理及考核要求

1.养护综合评分在 90 分以上（含 90 分）为优秀，综合评分在 80（含）-90 分为合格； 综合评分在 80 分以下为不合格。

2.有下列情形之一的，采购人有权单方终止与乙方的维护合同：

（1）连续二次考核综合评分在 80 分以下的；

（2）养护合同进行转包、分包的；

（3）因工人集体罢工、上访、群众举报和投诉等事件致使采购人名誉受损或其它损 失的，除按考核要求扣分外，情节特别严重的终止养护合同；。

3、考核以加减分的方式进行，每分 200 元。考核周期为每个季度结算周期。

4、考核评分表

| 序号 | 检查项目 | 分值 | 评分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常养护 | 30 | 养护工人在上班时间内无故缺勤，每发现一人 次扣 1 分； |  |
|  |  |  | 养护工人未着养护标志服上路，每发现一人次 扣 1 分； |  |
|  |  |  | （1）路肩、路缘石脏乱、无序； （2）边沟堵塞； （3）路（桥）面有垃圾、浮土、石块等抛洒 物； |  |

|  |  |  | （4）桥梁伸缩缝、泄水孔有杂物堵塞，护栏 破损。 （5）花卉地被、色块、草坪等范围内有杂草 （6）白色垃圾 （7）倒伏苗木 （8）枯枝死株 （9）边坡种植等； 每发现上述情况之一的扣 1 分； |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 百米桩、警示桩、里程碑、轮廓标及沿线公路 服务设施等存在不清洁、歪斜、未及时扶正等 现象，每发现一次扣 1 分； |  |
|  |  |  | 公交站台、果壳箱外壳、坐凳如出现污渍、乱 张贴，果壳箱垃圾满溢、垃圾袋更换不及时， 站台区域内的环境卫生脏乱差等现象，每发现 一次扣 1 分； |  |
|  |  |  | 发现洗扫车扬尘、拖尾等洗扫效果不好， 每发 现一次扣 1 分； |  |
|  |  |  | 发现人工保洁过程中把垃圾扫入中分带侧分 带绿化带的，每发现一次扣 1 分； |  |
| 2 | 养护质量 | 45 | 路面、桥涵等小型设施出现病害、损坏， 养护 单位未能及时上报，每发现一次扣 5 分；如因 没有及时上报或没有及时处置而发生事故由 养护单位自行承担相应的安全、法律责任； |  |
|  |  |  | 遇特大暴雨、洪水、冰雪恶劣天气，必须上路 检查，详细记录，并及时处理汇报，如上述工 作不能到位，每发现一次扣 5 分；如因没有及 时上报或没有及时处置而导致不良后果的由 乙方承担相应的安全、法律责任； |  |

|  |  |  | 养护单位未能严格按照绿化管理养护专业技 术规范要求及《溧阳市交通绿化养护计划时间 表》， 及时落实死株清除、缺株补植、修枝整 形、施肥、浇水、病虫害防治、乔木刷白等作 业，每发现一次扣 5 分；季节性除草不及时按 要求落实，每发现一次扣 5 分；季节性除草禁 止使用除草剂，每发现一次扣 5 分； |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 养护单位对非法侵占使用所承包绿地的行为 未进行有效的制止、劝阻或未及时上报的， 每 发现一次扣 5 分； |  |
|  |  |  | 不服从采购人统一管理,未完成采购人安排的 其它任务的，每发生一次扣 5 分。 |  |
|  |  |  | 乙方由于施工组织不当造成交通堵塞的，每发 现一次扣 5 分； |  |
|  |  |  | 乙方对公路突发性事件，未及时采取有效措施 的，每发现一次扣 5 分；如因未及时采取有效 措施而造成不良后果的由乙方承担相应的安 全、法律责任； |  |
| 3 | 养护管理 | 25 | 养护单位管养制度、图表、台帐等内业资料不 齐全，巡查记录不及时、不真实， 每发现一次 扣 5 分； |  |
|  |  |  | 被媒体曝光或受到各级领导通报批评的，发生 一次扣 10 分； |  |
|  |  |  | 各部门发现的问题或者群众来信来访未能及 时整改处理或回复处理不及时、不真实的， 每 发现一次扣 10 分； |  |
| 4 | 小计 | 100 |  |  |

| 5 | 特别条款 | ± 10 | 根据省、市考核情况酌情赋分。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 合计 |  |  |  |

5、说明：

①应合理安排作业类型的人员与车辆，涉及机械化清扫路段应做好人机配合清扫保洁 工作及应急清扫工作。

②作业服务量清单中的道路长度、宽度仅供参考，如与现状不符，数据不予调整。

③合同期内，凡新增作业任务，需得到采购人的认定同意，以采购人下达的任务书为 准。凭任务书作为结算依据。

④合同期内，因拆迁、施工等原因， 而减少作业量的需及时上报采购人，不得自行停 工。如有不报或上报不及时，其减少作业量的时间由采购人确定。

⑤由于工程施工、各类活动、节假日期间等因素导致的费用， 不论这些因素是可预测 或不可预测的，均已包含在投标报价中。除采购人要求外，不作调整。

⑥因突发情况（如台风、雨雪、冰雹、霜或冰冻等天气或气候因素，或车辆、居民、 行人等人为因素，或是其它因素，以及复合因素或不明原因的情况）导致的道路污染必须 及时清除，不论这些因素是可预测或不可预测的，均已包含在投标报价中。除采购人要求 外，不作调整。

⑦养护期内，养护单位须加强安全生产管理，积极主动采取防范措施，解除安全隐患， 同时为作业人员购买保险等方式来规避风险。如作业中发生安全事故、人员伤亡事件， 由 养护单位自行负责处理解决，处理过程中发生的费用（包括赔偿费用）由养护单位自行承担。

八、甲、乙双方的责任

1.甲方责任

1.1 指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方勾通，交流情况，互通信息。

1.2 甲方应尊重乙方工作人员的劳动成果，配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务

1.3 甲方依据采购文件、投标文件、服务合同和相关服务标准进行检查考核，同时开展不定期暗访，对工作中的不足将以书面形式汇总至乙方，要求乙方根据要求限期整改并处以罚款。

2.乙方责任

2.1 乙方在服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内若发生安全事故由乙方承担，与甲方无关。

2.2 乙方应及时调整不适应工作需求的员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。

2.3 乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生安全事故对甲方造成一定损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。具体办法于合同签订后经甲乙双方协商后确定。

九、违约责任

1.甲方违约责任

1.1 在合同生效后，甲方要求解除合同的，应向乙方支付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

2.乙方的违约责任

2.1 乙方未按合同要求提供服务，甲方有权解除合同，乙方向甲方支付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2.2 乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包、转包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理；乙方需要分包的都必须在投标文件中明确单位承担和承担单位的情况介绍。

2.3 乙方应执行国家有关规定（如溧阳最低工资标准和其他规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

2.4 乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

十、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在服务时间到期以前及时向甲方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十一、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向合同签约地法院通过法律诉讼解决。

十二、合同标的追加处理

如因在合同履行过程中，需追加与本合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

十三、合同生效及其它

1、生效：本合同自双方签字盖章之日起成立,并依法生效。

2、下列文件均为本合同不可分割的部分：

1）合同书及补充协议

2）中标通知书

3）询标纪要（如有）

4）甲乙双方签署的文件、电传、协商纪要等文件

5）采购文件及其补充文件

6）投标文件及其补充文件

十四、合同生效

本合同一式六份，甲方执三份、乙方执三份

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 开户行： | 开户行： |
| 账号： | 账号： |
| 税号： | 税号： |
| 法定代表人（签字）： | 法定代表人（签字）： |
| 委托代理人（签字）： | 委托代理人（签字）： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 邮编： | 邮编： |
| 地址： | 地址： |
| 签订日期： | 签订日期： |

常州市政府采购供应商信用管理暂行办法

第一章  总则

第一条  为了维护政府采购市场秩序，规范供应商的政府采购行为，促进供应商诚信经营和公平竞争，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》等其他有关法律法规的规定，结合我市实际情况，制定本办法。

第二条  本办法适用于在常州市范围内进行的政府采购活动。

市级单位实施的政府采购项目，涉及供应商失信行为的，由市财政部门进行管理;辖市（区）单位实施的政府采购项目，涉及供应商失信行为的，由辖市（区）财政部门进行管理。

本办法所称供应商，是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

本办法所称采购文件是指公开招标的磋商文件及非公开招标的采购文件。

本办法所称响应文件是指公开招标的投标文件及非公开招标的响应文件。

第三条  财政部门对参加政府采购活动的供应商实行诚信管理制度。诚信管理以公开、公平、公正为基础，遵循统一标准、分级管理、信息共享原则。

第二章  供应商诚信义务

第四条  供应商参与政府采购活动，应当履行以下诚信义务:

（一）自觉遵守政府采购法律法规，维护政府采购市场秩序和公平竞争环境，接受财政部门的监督检查;

（二）诚信参与政府采购活动，依法履行政府采购合同和政府采购活动中的各项承诺，为采购人提供符合采购文件规定的货物、工程和服务;

（三）保守在政府采购活动中获悉的国家秘密和他人商业秘密;

（四）法律法规规定的其他诚信义务。

第三章  供应商失信行为

第五条  供应商在参与政府采购活动中有下列情形之一的，属于失信行为:

（一）响应文件中故意不按采购文件要求提供有关技术、财务状况、信誉、业绩、服务、资质及其他证明材料，或未携带上述原件或者公证件的；

（二）响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的;

（三）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

（四）已响应参加政府采购活动而无故不参加的；

（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;

本办法所列的恶意串通，包括以下情形：

1．不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

2．不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

3．不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

4．不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

5．不同投标人的投标文件相互混装;

6．不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（六）向采购人、采购代理机构及评审小组成员行贿或提供其他不正当利益的;

（七）在采购过程中与采购人进行协商谈判的;

（八）不遵守开标现场纪律,扰乱评审现场的;

（九）在有效期内擅自撤销投标（响应文件），影响采购活动继续进行的;

（十）被确定为中标或成交候选供应商后无正当理由放弃中标或成交资格;中标、成交后无正当理由不签订政府采购合同的;

（十一）不按照采购文件规定签订合同，或者与采购人另行签订背离合同实质性内容协议的;

（十二）将中标、成交项目转让给他人，或者违反采购文件规定，将中标、成交项目分包给他人的;

（十三）拒绝履行合同义务的;

（十四）未按合同规定履行合同义务，造成不良后果的

（十五）擅自变更、解除合同的;

（十六）实物配发和定点采购供应商所提供产品或服务价格高于成交价格或承诺的;

（十七）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

（十八）各级政府采购监管部门认定的其他失信行为。

第六条  供应商在政府采购质疑、投诉和信访举报活动中，有下列情形之一的，属于失信行为:

（一）在常州市域内一年内两次以上质疑、投诉和信访举报均查无实据的;

（二）捏造事实或提供虚假质疑、投诉和信访举报材料的。

（三）不配合相关部门调查取证的。

第四章  失信行为记录

第七条  一般情况下，政府采购代理机构、采购人、供应商等政府采购各方当事人应在发现供应商存在上述失信行为后的7个工作日内，及时将具体情况以书面形式向财政部门报告。报告内容包括:

（一）失信供应商名称、联系人及联系方式;

（二）报告人的姓名或名称、联系人及联系方式;

（三）供应商失信行为的具体表现及事实依据。

供应商失信情况报告实行实名制。报告人为自然人的，应当由本人签字;为法人或者其他组织的，由法定代表人签字并加盖单位公章，同时提供相关身份证明。

第八条  各级财政部门收到供应商失信行为报告后，应积极调查核实，属于应予行政处罚的违法行为，应依法进行行政处罚，并予以失信记录，不属于行政处罚的失信行为，应依照本办法规定予以失信记录。

第九条  失信行为等级记录包括一级失信行为记录，记录期为一年；二级失信行为记录，记录期为二年；三级失信行为记录，记录期为三年；共三个等级。

第十条  供应商在政府采购活动中有本办法规定的一项失信行为，作为一级失信行为予以记录。

第十一条  供应商在政府采购活动中有下列情形之一的，作为二级失信行为予以记录:

（一）存在本办法规定的两项失信行为的;

（二）在一级失信行为记录有效期内，又出现本办法规定的一项失信行为的;

（三）失信行为造成不良后果或影响的。

第十二条  供应商在政府采购活动中有下列情形之一的，作为三级失信行为予以记录:

（一）存在本办法规定的三项以上失信行为的;

（二）一级失信行为记录有效期内，又出现本办法规定的两项失信行为的;

（三）二级失信行为记录有效期内，又出现本办法规定的一项失信行为的;

（四）失信行为情节严重、性质恶劣，造成重大危害或影响的;

第十三条  失信行为等级记录内容包括:

（一）供应商姓名或名称;

（二）失信行为具体表现;

（三）失信行为等级;

（四）记录有效期;

（五）记录日期及记录机关。

第十四条  失信行为等级记录均以书面形式通知供应商，辖市（区）财政部门做出记录后应报市财政部门备案。

第十五条  各级财政部门对供应商做出失信行为等级记录后，应将记录情况纳入常州市公共信息基础数据库并在2个工作日内，在常州市政府采购网、信用常州上公示。

第五章  失信行为惩戒

第十六条  采购人和采购代理机构在制定磋商文件或采购文件时，应就供应商的诚信情况做出相关规定。对于被行政处罚尚在禁止参加政府采购活动期内的供应商，不得参加政府采购活动，否则中标、成交结果无效。对于被做出失信行为等级记录且该记录尚处于有效期内的供应商，应明确在其参与政府采购活动时给予一定的分数扣减或价格增加。具体标准为:采用综合评分法的，对于一级失信行为供应商给予其总分值2%的减分，二级失信行为供应商给予其总分值4%的减分，三级失信行为供应商给予其总分值6%的减分。采用最低评标价法的，对于一级失信行为供应商给予其报价2%的加价，二级失信行为供应商给予其报价4%的加价，三级失信行为供应商给予其报价6%的加价。

第六章  失信行为记录与诚信奖励

第十七条  供应商被做出失信行为等级记录，如能主动消除影响或损害，积极制定并落实整改措施，并在记录有效期内的政府采购活动中无失信行为发生的，经供应商申请并报做出记录的财政部门同意，经调查核实后，可以在记录有效期截止后，撤销网上公示信息。

第十八条  供应商应诚信经营，在企业经营活动及政府采购活动中未有失信记录的，采购人可以在采购文件中明确在同等条件下优先采购其货物、工程与服务。

第七章  附则

第十九条  本办法至公布之日起30日后施行。

第二十条  本办法由市财政局负责解释。

不参与围标串标、不以他人名义投标承诺书

本单位及本单位法定代表人，均清楚知晓我单位参加           项目投标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位及我单位法定代表人保证遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目招标投标活动。

二、我单位及我单位法定代表人以及授权代表人在本项目招标投标活动中，均不存在、也未参与任何围标串标活动，也不存在以他人名义投标的行为。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的或以他人名义投标的，本单位及法定代表人共同承担法律责任，接受相应行政、刑事及失信惩戒等处罚。

四、本承诺书法定代表人签字处须由法定代表人本人亲笔书写，若存在弄虚作假情况的，本人自愿承担直接责任人员法律责任，接受相应行政、刑事及失信惩戒等处罚。

单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

年  月  日

- 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：江苏宏翔工程造价咨询有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2落实政府采购政策需满足的资格要求

- 2-1 中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商非必须提供；当小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其它

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 2-2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

- 4  响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

5  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

6  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7  报价一览表

报价一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 供应商名称 | 报价 |
| --- | --- | --- |

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 8  分项报价表

分项报价表

（格式示例二，适用于服务类项目，可以根据项目实际情况调整，具体详见采购清单）

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 响应价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

9  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 10  采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 11  中小企业声明函

说明：

1）供应商如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

12  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

- 项目文本框架的完整程度；

- 2）公共设施设备管理及维护保养方案；

3）消防系统、智能化系统日常维护保养服务方案；

4）公共区域绿化日常养护服务方案；

- 5）公共区域清洁卫生服务方案；

- 6）安全保障措施；

7）内部管理机制；

- 8）应急预案；

- 9）排班合理性；

10）其他。

13  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

14  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 15  磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

友 情 提 醒

各竞标单位：

你好！

为了提高贵公司的标书有效性，减少不必要的废标，特友情提醒注意以下几点：

1、请谨记磋商文件上表述的各项事宜时间节点，特别是磋商时间和地点，迟到的将一律不能进入开标室。

2、竞标文件正本、副本、电子件须密封并在封袋骑缝处加盖竞标单位公章。资格证明材料提供复印件的一定要加盖公章，有要求提供原件的必须提供原件。

3、需要提供样品的，请严格按磋商文件要求的规格、时间提供。同时注意密封、隐蔽标签的相关要求。

4、因磋商文件文字表述有限，鼓励您现场踏勘，可以在竞标前充分了解现场环境、工程进度和质量要求等信息，为您有针对性的制作竞标文件积累充分的原始资料。

5、设定最高限价的，超过限价一律废标。

6、采取不见面磋商时，按本磋商文件不见面磋商相关要求执行，并详细了解我司在磋商截止时间5日前不见面磋商流程通知。

7、请精心仔细审阅磋商文件。如有疑问，请按磋商文件要求进行询疑。

我们也欢迎您对我们的采购组织工作提出宝贵意见。电话：0519-87770219

最后祝您竞标成功！

本磋商文件的最终解释权归江苏宏翔工程造价咨询有限公司所有

（全文完）