招　标　文　件

项目名称：河流水质提升专项行动溯源排查工作

项目编号：JSZC-JSZC-320400-JZCG-G2024-0328

（全流程电子化-服务类项目，适用苏采云系统，非专门面向中小企业）

常州市政府采购中心

2024年08月13日

总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

# 第一章  投标邀请

受[常州市天宁区住房和城乡建设局]的委托，常州市政府采购中心就[河流水质提升专项行动溯源排查工作]([JSZC-320400-JZCG-G2024-0328])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0328

2.项目名称：河流水质提升专项行动溯源排查工作

3.预算金额：615万元

4.本项目最高限价：615万元

5.采购需求（简介）：完成天宁区7条主要河道排污口的“查、测、溯”工作，完成对污水排放控制区内生活、工业、农业、河道内源和45条重点河道V类、劣V类支浜所有影响河道水质的污染源开展溯源排查工作，形成一套完整的溯源排查成果。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：2024年12月30日前完成排查工作并形成完整溯源排查成果。

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目接受联合体投标,联合体中所有成员数量不得超过3名。

（二）本项目的特定资格要求

申请人须同时满足以下设计资质及测绘资质：

（1）设计资质：工程设计综合甲级资质或市政工程设计行业甲级资质或市政行业资质（燃气工程、轨道交通工程除外）甲级资质或同时具备市政行业（排水工程、给水工程）专业甲级资质。

（2）测绘资质：工程测量乙级及以上测绘资质。

注：若投标人采用联合体，联合体的资格（包括资质）条件必须符合要求，并附有共同投标的联合体协议书，同时应明确具有设计资质的一方为联合体牵头单位，并提供相关材料：①联合体协议书；②联合体各方企业营业执照或法人证书；③联合体各方资质证书。且联合体成员不能同时参加两个或两个以上联合体投标，如果出现这种情况，与此有关的各联合体的投标文件将被拒绝。项目负责人、授权委托人必须为联合体牵头单位人员。联合体成员（含牵头单位）不得超过3个，联合体中标后，其成员不得变更。

### 三、获取招标文件

1.时间：详见招标公告。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

### 四、投标文件提交

1.时间：详见招标公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

无

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：常州市天宁区住房和城乡建设局

地址：江苏省常州市天宁区青龙街道竹林北路256号天宁科技促进中心1407

联系人：聂先生

联系方式：采购包1联系人电话:69660861

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：马女士

电  　话：0519-85588166

开标评审相关联系人:卢先生

电  　话：0519-85588157

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

### 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22、评标委员会

22.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

#### 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

# 第三章  合同文本

常州市政府采购合同（服务）（合同编号）

招标人（以下称甲方）:                          合同编号：

供应商（以下称乙方）:                           签订地点：

合同时间:     年   月   日

依据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲乙双方经友好协商，就乙方为甲方提供技术服务事宜达成一致，特签订本技术服务合同，并承诺共同遵守。

一、服务内容和范围

1.服务内容

按照国家有关法规、规章、标准及政府有关文件要求，乙方服务内容为：完成天宁区7条主要河道排污口的“查、测、溯”工作，完成对污水排放控制区内生活、工业、农业、河道内源和45条重点河道V类、劣V类支浜所有影响河道水质的污染源开展溯源排查工作，形成一套完整的溯源排查成果。

2.技术服务范围

经甲乙双方商定，本技术服务项目的范围定为： 天宁区范围，详见清单 。因国家法律、法规或政府相关政策及企业决策调整，导致服务范围发生变化的，由甲、乙双方另行商定签订书面补充协议。

3.服务标准

提交的成果内容必须符合甲方、国家、省、市相关规范和标准，以及招标文件的相关要求。在合同履行过程中，如果有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则应确保其合同内容达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准，因此而增加的费用及风险由乙方自行承担。

乙方应遵循以下文件要求及内容开展工作：

1.《常州市城镇生活污水排放控制区溯源排查技术指南（技术说明）》（常州市住房和城乡建设局、常州市排水管理处（2024年 5 月））

2. 市生态环境局关于印发《常州市工业企业污水排放溯源排查工作要求》的通知（常环水[2024]13号）

3.关于印发《常州市河流水质提升专项行动农业生态敏感区污染溯源排查工作导则》的通知（常农发[2024]37号）

4.市生态环境局关于印发《常州市农村生活污水溯源排查工作要求》的通知（常环土[2024]43号）

5.关于印发《常州市新一轮长江、太湖流域入河（湖）排污口排查整治专项行动工作方案》的通知（常污防攻坚指办〔2024〕27 号 ）

二、双方权利和义务

1. 甲方

1）甲方有权对乙方承担的项目提出成果要求，并随时督促乙方按计划完成项目并提交符合验收标准的成果。

2）甲方有权纠正和制止乙方在项目实施过程中出现的，未按执行标准及本合同要求开展工作的情形，情节严重的，甲方有权随时取消乙方承担项目的资格并提前解除/终止本合同。

3）因乙方原因造成项目进度、工作质量不符合要求时，甲方有权要求补充修改。

4）指定            联系方式               为甲方项目联系人，项目联系人承担按时提供技术服务所需资料、技术服务工作条件的准备和有关事项的联络等工作。

2. 乙方

1）乙方需按照相关管理行业标准和相关规定进行工作。乙方工作人员应遵守职业道德规范，按计划开展             工作。

2）乙方有权按照合同规定在合理范围内获得甲方的帮助和配合，查阅与本项目有关的技术资料。

3）乙方负责对资料收集的指导，参与与本项目有关的业务会议。

4）乙方对其提交的检查数据、计算数据、技术分析及结论等成果的质量负全部责任。

服务过程及提交的成果报告，经审查不符合相关标准要求的部分，乙方应及时根据甲方或相关部门要求立即进行返工修改、补充和完善，并承担由此引起的一切后果和费用。

5）乙方逾期提交成果（包含提交成果不符合要求亦视为未提交，直至返工修改后的提交视为实际提交时间），或因乙方提交成果存在重大缺陷或错误导致甲方被追究责任的，乙方均应就甲方因此发生的损失（包括直接损失和时间损失）向甲方承担全部赔偿责任。

6）未经甲方书面同意，乙方不得以任何理由和任何形式向其它单位和个人提供、披露或泄露项目成果。

7）本项目所有成果资料、电子文档的所有权、著作权均归甲方所有。乙方在项目实施过程中，未经甲方书面许可，不得利用属于甲方的成果资料为自己谋利或提供给任意第三方。乙方在项目完成后，应将全部成果资料（含纸质和电子档）移交甲方，多余应销毁和删除，不得保留和复制留存。

8）合同执行期间，遵守法律法规及其他有关规定，接受甲方及其他有关部门的监督、检查和管理。

三、合同的履行期限

服务期：2024年12月30日前完成排查工作并形成完整溯源排查成果。

四、服务费、支付方式及发票

1. 技术服务费：本项目的技术服务费为人民币      （大写）。此费用包含但不限于合同范围内相应服务的提供、办公场所及设施、现场勘察、服务调研、资料费、人员驻场、专家论证评审、车旅费、通讯费、人工工资、材料费、设备费、措施费、社保、安全、福利、加班、后期配合、利润、管理、税金、应承担的风险费（包括但不限于商业保险等）及为完成本次合同内容所发生的其他所有费用，与本项目有关的行政主管部门审查、研讨等会务费（含税费）以及相关的协调费等均由乙方自行承担。

合同综合单价在合同实施期间不因政策文件、标准规范、市场价格变化因素而变动。

结算单价按合同单价，数量按审定数量，按此方法计算结算总价。

如有清单外的项目，乙方需先申报综合单价，经甲方、跟踪审计审核后作为结算依据。

结算总价不超过合同总价，超过部分由乙方自行承担。

2.支付方式：

合同签订生效后支付合同暂估金额的30%作为预付款，乙方完成合同工作量递交工作成果并经甲方书面验收合格后付至合同审定金额的70%，审计结束后第二年年底支付合同审定金额剩余的30%。

乙方应在甲方每次付款前提前向甲方开具等额有效的增值税专用发票（发票内容为        ，税率为      %）。甲方将在收到乙方提供发票后10个工作日内支付。甲方只向乙方（即联合体牵头单位）统一付款。

五、履约保证金

本项目(不收取)履约保证金。

（根据财政部门优化营商环境相关文件要求，原则上不收取履约保证金，如实际情况确实需要收取的，按照下列内容填写完整）

5.1乙方交纳人民币/  元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的5%）。供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式交纳或提交，按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

5.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

5.2.1履约保证金退还方式：

5.2.2履约保证金退还时间：

5.2.3履约保证金退还条件：

5.2.4履约保证金不予退还的情形：

六、双方责任

乙方提交的报告信息错误、未按照约定依据实施或结论判断错误的，乙方应按照甲方要求进行更正或免费重新进行，直至结果符合采购单位要求；如因此给甲方造成损失的应予以全额赔偿。

2.乙方必须为甲方提供的技术资料进行保密。乙方不得将甲方提供的技术资料秘密泄漏给第三方；如因此给甲方造成损失的应予以全额赔偿。

3.乙方应自行做好项目期间自身的安全工作，并自行承担安全责任，若给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿。

七、误期赔偿

1.如乙方逾期提交服务，除不可抗力外，乙方应向甲方就逾期部分支付违约金，具体每日按逾期部分总价款的0.5%支付。误期赔偿费的最高限额为合同价的10％。一旦达到误期赔偿的最高限额，可视为乙方不履行合同，甲方有权单方面提前终止合同。

2.乙方不履行合同或履行合同不符合约定的，甲方报财政监管部门同意后，有权解除合同，并要求乙方承担合同总价款10%的违约金。如果甲方因此造成的损失（含直接损失和间接损失）超过约定的违约金，则乙方的赔偿额应以甲方的损失为准。

八、 异议的处理

甲方对项目实施有异议的，可向建设主管部门申请专家论证解决。论证费用由责任方承担。如属于乙方责任，乙方需无条件修改订正以达到甲方要求。

九、 争议的解决方式

双方发生争议的，可协商解决，或向常州市人民法院起诉。

十、附则

1.本合同一式伍份，由甲乙双方各执贰份，采购代理执壹份，采购代理执一份，每份均具有同等法律效力。

2.本合同自双方盖章、签字生效之日起生效。

十一、附件：

1.排查清单。

2.《常州市城镇生活污水排放控制区溯源排查技术指南（技术说明）》（常州市住房和城乡建设局、常州市排水管理处（2024年 5 月））。

3.市生态环境局关于印发《常州市工业企业污水排放溯源排查工作要求》的通知（常环水[2024]13号）。

4.关于印发《常州市河流水质提升专项行动农业生态敏感区污染溯源排查工作导则》的通知（常农发[2024]37号）。

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

甲方（盖公章）：						   乙方（盖公章）：

单位地址：							   单位地址：

法定代表人：								法定代表人：

代理人：									代理人：

电话：										电话：

传真：										传真：

## 附件

## 廉政责任书

招标人（甲方）：

中标人（乙方）：

为规范双方的各项活动，防止发生谋取不正当利益的违法违纪行为，根据有关法律法规和廉政建设责任规定，特订立本廉政责任书：

本协议所称“关系人”是指近亲属、其他关系密切的亲属、朋友等自然人，有股权等经济联系的法人或其他组织。

1、甲乙双方在业务交往中，不论是单位或业务经办人员，均不得以任何形式（如现钞、有价证券、实物等）向对方人员或其他关系人、指定人行贿索贿或给付其他不正当利益。

2、甲乙双方均有责任教育本单位人员，禁止在业务活动中索贿、行贿、受贿，并拒绝对方人员的索贿、行贿行为。

3、在经济交往中，甲乙双方任何一方给予对方让利（返利）、回扣（佣金）、奖励等，均应在主合同中清楚列明，或以书面形式通知对方，并通过双方财务部门收付结算。

4、若因业务人员提出索贿要求，因此影响甲乙双方的正常业务时，任何一方人员均应向对方检举并提供相关证据，且有权向对方相关部门投诉举报。任何一方不得为自己或他人利益而唆使或利诱对方人员离职或背离职务。

5、任何一方或对另一方人员或亲友进行行贿的，另一方除如数上缴外，还有权向行贿单位通报情况，并按行贿价值金额的 10倍收取廉政建设违约金。违约金可以从主合同价款中直接扣除。

6、任何一方行贿造成对方损失的，受害方除对受贿当事人依法追究法律责任外，有权终止主合同的继续履行。所发生的经济损失由行贿方单位承担。情节严重的，受害方可直接向有关单位报案。追究行贿方单位的法律责任。

7、本责任书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。本责任书自双方签署后立即生效。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

年   月   日                            年   月   日

# 第四章 采购需求

一、采购标的

1.项目名称：河流水质提升专项行动溯源排查工作

2.预算金额：6150000元

3.最高限价：6150000元

4.采购项目概况（简介）：

深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记对太湖治理系列重要讲话重要指示批示精神，贯彻落实省委、省政府《推进新一轮太湖综合治理行动方案》及《常州市河流水质提升专项行动工作方案》《天宁区河流水质提升专项行动工作方案》工作要求，以河流水质提升为目标，梳理太湖主要入湖河流及上游关联骨干河流及其重点支流水质情况，全面开展污染溯源排查，同步对划定污水排放控制区内的生活、工业、农业开展污染溯源排查。

溯源排查以推进新一轮太湖综合治理建设活动为中心，以《室外排水设计标准》GB50014-2021、《城市黑臭水体整治——排水口、管道及检查井治理技术指南》、《居住小区排水管道混接排查与改造技术规程》DB3204/T 1015-2020等设计规范为依据，形成的排查报告将作为后续建设的设计方案的支撑。

5.合同履行期限：2024年12月30日前完成排查工作并形成完整溯源排查成果。

6.是/否接受联合体投标：是；

接受联合体的还需填报对联合体组成的要求和数量：

若投标人采用联合体，联合体的资格（包括资质）条件必须符合要求，并附有共同投标的联合体协议书，同时应明确具有设计资质的一方为联合体牵头单位，并提供相关材料：①联合体协议书；②联合体各方企业营业执照或法人证书；③联合体各方资质证书。且联合体成员不能同时参加两个或两个以上联合体投标，如果出现这种情况，与此有关的各联合体的投标文件将被拒绝。项目负责人、授权委托人必须为联合体牵头单位人员。联合体成员（含牵头单位）不得超过3个，联合体中标后，其成员不得变更；

7.是/否接受分支机构参与响应：否

8.是/否属于政府购买服务：是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

9.是/否接受进口产品投标：否

10. 是/否专门面向中小企业预留采购份额：否

11.本项目的特定资格要求：

申请人须同时满足以下设计资质及测绘资质：

（1）设计资质：工程设计综合甲级资质或市政工程设计行业甲级资质或市政行业资质（燃气工程、轨道交通工程除外）甲级资质或同时具备市政行业（排水工程、给水工程）专业甲级资质。

（2）测绘资质：工程测量乙级及以上测绘资质。

注：若投标人采用联合体，联合体的资格（包括资质）条件必须符合要求，并附有共同投标的联合体协议书，同时应明确具有设计资质的一方为联合体牵头单位，并提供相关材料：①联合体协议书；②联合体各方企业营业执照或法人证书；③联合体各方资质证书。且联合体成员不能同时参加两个或两个以上联合体投标，如果出现这种情况，与此有关的各联合体的投标文件将被拒绝。项目负责人、授权委托人必须为联合体牵头单位人员。联合体成员（含牵头单位）不得超过3个，联合体中标后，其成员不得变更。

12.项目类别：服务类。

二、商务要求

1. 实施的时间和地点

2024年12月30日前完成排查工作并形成完整溯源排查成果。

2. 付款条件（进度和方式）

合同签订生效后支付合同暂估金额的30%作为预付款，乙方完成合同工作量递交工作成果并经甲方书面验收合格后付至合同审定金额的70%，审计结束后第二年年底支付合同审定金额剩余的30%。

乙方应在甲方每次付款前提前向甲方开具等额有效的增值税专用发票（发票内容为         ，税率为    %）。甲方将在收到乙方提供发票后10个工作日内支付。甲方只向乙方（即联合体牵头单位）统一付款。

三、技术要求

项目目的：

深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记对太湖治理系列重要讲话重要指示批示精神，贯彻落实省委、省政府《推进新一轮太湖综合治理行动方案》及《常州市河流水质提升专项行动工作方案》《天宁区河流水质提升专项行动工作方案》工作要求，以河流水质提升为目标，梳理太湖主要入湖河流及上游关联骨干河流及其重点支流水质情况，全面开展污染溯源排查，同步对划定污水排放控制区内的生活、工业、农业开展污染溯源排查。

溯源排查以推进新一轮太湖综合治理建设活动为中心，以《室外排水设计标准》GB50014-2021、《城市黑臭水体整治——排水口、管道及检查井治理技术指南》、《居住小区排水管道混接排查与改造技术规程》DB3204/T 1015-2020等设计规范为依据，形成的排查报告将作为后续建设的设计方案的支撑。

服务标准：

服务过程及提交成果内容必须符合甲方、国家、省、市相关规范和标准，以及本招标文件的相关要求。在合同履行过程中，如果有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则应确保其合同内容达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准，因此而增加的费用及风险由中标单位自行承担。

供应商应遵循以下文件要求及内容开展工作：

1.《常州市城镇生活污水排放控制区溯源排查技术指南（技术说明）》（常州市住房和城乡建设局、常州市排水管理处（2024年 5 月））

2. 市生态环境局关于印发《常州市工业企业污水排放溯源排查工作要求》的通知（常环水[2024]13号）

3.关于印发《常州市河流水质提升专项行动农业生态敏感区污染溯源排查工作导则》的通知（常农发[2024]37号）

4.市生态环境局关于印发《常州市农村生活污水溯源排查工作要求》的通知（常环土[2024]43号）

5.关于印发《常州市新一轮长江、太湖流域入河（湖）排污口排查整治专项行动工作方案》的通知（常污防攻坚指办〔2024〕27 号 ） 。

2. 服务内容及要求/货物技术要求

服务内容：

2024年12月底前完成天宁区7条主要河道排污口的“查、测、溯”工作，完成对污水排放控制区内生活、工业、农业、河道内源和45条重点河道V类、劣V类支浜所有影响河道水质的污染源开展溯源排查工作，形成一套完整的溯源排查成果。

3. 验收标准

成果要求：

排查报告应符合本章第三条“服务标准”的要求，包括污染源排查的项目背景、排查范围、排查时段、排查方法、排查成果和排查结论，从工业污染，农业污染，生活污染三方面分别进行阐述，包含但不限于以下内容：

1.天宁区入河排污口“一口一档”。

2.工业、农业、生活污水排放控制区成果图。

3.工业污染控制区溯源排查技术报告，主要包括：水质监测问题点位清单、溯源排查问题清单、工业污水排放控制区雨水管网图以及相关排查台账（需包含排查记录、现场排查照片、排查过程材料等）；四清单（问题清单、整改清单、项目清单、责任清单）、一张图（排查成果图）。

4.城镇生活污水排放控制区生活污水溯源排查技术报告，主要包括：工作开展、技术分析以及符合要求的附表、附图、附件，四清单（问题清单、整改清单、项目清单、责任清单）、一张图（排查成果图）。

5.农村生活污染控制区溯源排查技术报告，主要包括：农村生活污水排放控制区清单、农村生活污水排放控制区内农村生活污水及农村黑臭水体治理现状表、农村生活污水处理设施排查清单、农村生活污水排放控制区内农村黑臭水体数量统计汇总表、农村黑臭水体排查清单。

以上排查成果应包括但不限于排查记录表、排查成果图、排查报告(含复查整改情况、排查结论和初步建议)等部分。排查成果要能够反映污染源的名称、位置、平面布置、水质水量、污水排放去向、内部排水管网分布、污水连接管及外部排水管网分布、内部排水管道及检查井缺陷类型、程度及分布、内部雨污混接点位分布等问题。提供能体现水系连通情况的资料。

4. 其他要求

★人员配备要求：供应商应承诺除项目负责人以外，需配备项目组成员至少六名，成员具有中级职称及以上。投标文件中提供人员表、职称证书原件扫描件及投标人为项目负责人及项目组成员连续缴纳的2024年5月-7月社保原件扫描件。供应商提供承诺函（格式自拟），此项为符合性审查内容，如不满足，按无效投标处理。

设备配备要求：本项目要求至少配备超深管线精确测量设备，管道声呐检测系统，qv管道影像仪，CCTV管道检测仪等设备仪器。

★投标报价不能超过采购文件中规定的最高限价；不能超过综合单价限价；不符合按无效投标处理。

投标报价应包括但不限于招标文件所确定的招标范围相应服务的提供、办公场所及设施、现场勘察、服务调研、资料费、人员驻场、专家论证评审、车旅费、通讯费、人工工资、材料费、设备费、措施费、社保、安全、福利、加班、后期配合、利润、管理、税金、应承担的风险费（包括但不限于商业保险等）及为完成本次招标内容所发生的其他所有费用，与本项目有关的行政主管部门审查、研讨等会务费（含税费）以及相关的协调费等均由中标人承担。除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用，招标人不再支付其他任何费用。

投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，应认真踏勘现场，对项目现场和周围环境进行现场考查，一旦招标结束最终成交，投标综合单价不得调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失由中标人自己承担。中标人不得以任何理由要求增加服务费。

本项目为固定综合单价合同。清单中数量为暂估，最终结算工作量按审计审核数量为准。

如有清单外的项目，乙方需先申报综合单价，经甲方、跟踪审计审核后可作为结算依据。

结算总金额不超过合同总价，超过部分由乙方自行承担。

5. 实质性要求

1、★人员配备要求：供应商应承诺除项目负责人以外，需配备项目组成员至少六名，成员具有中级职称及以上。投标文件中提供人员表、职称证书原件扫描件及投标人为项目负责人及项目组成员连续缴纳的2024年5月-7月社保原件扫描件。供应商提供承诺函（格式自拟），此项为符合性审查内容，如不满足，按无效投标处理。

2、★投标报价不能超过采购文件中规定的最高限价；不能超过综合单价限价；不符合按无效投标处理。

6.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 河流水质提升专项行动溯源排查工作 | 其他未列明行业 |

7.其他项目相关的表格清单、图纸、图片等资料可以电子文件形式通过系统上传。

排查清单

| 常州市天宁区主要河道和湖泊（库）清单 |  |
| --- | --- |
| 辖市区 | 河道、湖泊（库）名称 |
| 天宁区 | 京杭运河（含新运河）、新沟河、北塘河、采菱港、申港、黄昌河、丁塘港 |

| 常州市天宁区重点河道V类、劣V类支浜清单（第一批） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 辖市区 | 镇（街道） | 支浜名称 | 采样断面名称 （以桥名为宜） |
| 1 | 天宁区 | 兰陵街道 | 后周浜 | 中段 |
| 2 | 天宁区 | 雕庄街道 | 团结河 | 南端（雕庄街道） |
| 3 | 天宁区 | 郑陆镇 | 沈家村河 | 中段 |
| 4 | 天宁区 | 茶山街道 | 二十一米河 | 西端 |
| 5 | 天宁区 | 郑陆镇 | 竖河 | 中段 |
| 6 | 天宁区 | 郑陆镇 | 梅沟 | 坝头桥 |
| 7 | 天宁区 | 郑陆镇 | 东沟头 | 东沟排涝站北侧（闸内） |
| 8 | 天宁区 | 郑陆镇 | 门前河 | 留沟桥 |
| 9 | 天宁区 | 郑陆镇 | 朝阳河 | 溪河路 |
| 10 | 天宁区 | 红梅街道、 青龙街道 | 横塘浜 | 风荷桥 |
| 11 | 天宁区 | 郑陆镇 | 长头沟 | 迎宾北路 |
| 12 | 天宁区 | 郑陆镇 | 连家沟 | 迎宾北路 |
| 13 | 天宁区 | 青龙街道 | 青思港 | 中段 |
| 14 | 天宁区 | 开发区 | 蒋家浜 | 中段 |
| 15 | 天宁区 | 开发区 | 尖沟河 | 东端 |
| 16 | 天宁区 | 郑陆镇 | 章家沟梢 | 东端 |
| 17 | 天宁区 | 开发区 | 陈济沟 | 中段 |
| 18 | 天宁区 | 郑陆镇 | 下塘河 | 中段 |
| 19 | 天宁区 | 郑陆镇 | 联丰河 | 东吴下桥 |
| 20 | 天宁区 | 郑陆镇 | 朱蒋家河 | 朝阳路东侧 |
| 21 | 天宁区 | 郑陆镇 | 牟家河 | 牟家西桥 |
| 22 | 天宁区 | 郑陆镇 | 剑河 | 剑河新村西侧 |
| 23 | 天宁区 | 青龙街道 | 白莲浜 | 横塘河东路 |
| 24 | 天宁区 | 红梅街道 | 前林庄河 （大湾浜） | 前林庄桥 |
| 25 | 天宁区 | 郑陆镇 | 红光河支河 | 舜溪佳苑东侧 |
| 26 | 天宁区 | 郑陆镇 | 西大区河 | 泳俊康泳池科技南 50 米 |
| 27 | 天宁区 | 郑陆镇 | 兰青沟 | 爱分类爱回收对面 |
| 28 | 天宁区 | 雕庄街道 | 菱港排涝站河 | 菱港排涝站 |
| 29 | 天宁区 | 青龙街道 | 杨家桥泵站内河 | 杨家桥泵站 |
| 30 | 天宁区 | 雕庄街道 | 朝阳排涝站河 | 朝阳泵站 |
| 31 | 天宁区 | 雕庄街道 | 柏树坟排涝站河 | 采菱柏树坟排涝站 |
| 32 | 天宁区 | 雕庄街道 | 中村排涝站河 | 中村排涝站 |
| 33 | 天宁区 | 郑陆镇 | 草塘浜 | 草塘浜桥 |
| 34 | 天宁区 | 郑陆镇 | 家西河 | 徐家头线桥 |
| 35 | 天宁区 | 雕庄街道 | 雕庄浜 | 中吴大道与雕庄路交叉口 |
| 36 | 天宁区 | 郑陆镇 | 申浦河 | 三河口桥 |
| 37 | 天宁区 | 郑陆镇 | 省岸河 | 五台桥 |
| 38 | 天宁区 | 青龙街道 | 横塘浜 | 塘南桥 |
| 39 | 天宁区 | 红梅街道 | 北环新村内河 | 后黄村桥 |
| 40 | 天宁区 | 郑陆镇 | 河口中心河 | 牟家村西站 |
| 41 | 天宁区 | 兰陵街道 | 童家浜 | 夏雷路北侧 |
| 42 | 天宁区 | 兰陵街道 | 后周浜 | 荡南村委 |
| 43 | 天宁区 | 红梅街道 | 双桥浜 | 润锦桥 |
| 44 | 天宁区 | 茶山街道 | 二十一米河 | 二十一米河 |
| 45 | 天宁区 | 青龙街道 | 永武河 | 薛家浜 |

预算清单

| 序 号 | 排查类别及项目子项 | 单位 | 数量（暂估） | 综合单价限价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入河排口排查 |  |  |  | 160000 |
| 1.1 | 现场排查 | 公里 | 80 | 2000 | 160000 |
| 2 | 入河排口水质监测与溯源排查 |  |  |  | 550000 |
| 2.1 | 水质监测 | 排口 | 1000 | 300 | 300000 |
| 2.2 | 一般排口初步溯源 | 排口 | 1000 | 50 | 50000 |
| 2.3 | 工业类问题排口深度溯源 | 公里 | 20 | 10000 | 200000 |
| 3 | 河流内源溯源排查 |  |  |  | 270000 |
| 3.1 | 底泥淤积情况排查 | 点 | 100 | 300 | 30000 |
| 3.2 | 河道断面测量 | 公里 | 20 | 4000 | 80000 |
| 3.3 | 河道地形测绘 | 公里 | 80 | 2000 | 160000 |
| 4 | 生活污水排放控制区溯源排查 |  |  |  | 1900000 |
| 4.1 | 管网测绘 | 公里 | 30 | 6000 | 180000 |
| 4.2 | 管网疏通清淤检测 | 公里 | 60 | 22000 | 1320000 |
|  |  | 公里 | 30 | 10000 | 300000 |
| 4.3 | 节点井水质检测 | 个 | 2000 | 50 | 100000 |
| 5 | 工业污水排放控制区溯源排查 |  |  |  | 2140000 |
| 5.1 | 管网测绘 | 公里 | 20 | 6000 | 120000 |
| 5.2 | 管网疏通清淤检测 | 公里 | 60 | 22000 | 1320000 |
|  |  | 公里 | 30 | 10000 | 300000 |
| 5.3 | 节点井水质检测 | 个 | 400 | 1000 | 400000 |
| 6 | 农业生态敏感区溯源排查 |  |  |  | 210000 |
| 6.1 | 畜禽养殖 | 点位 | 1 | 10000 | 10000 |
| 6.2 | 池塘养殖 | 亩 | 1000 | 100 | 100000 |
| 6.3 | 农业种植 | 亩 | 1000 | 100 | 100000 |
| 7 | 村庄生活污染控制区溯源排查 |  |  |  | 150000 |
| 7.1 | 农污处理设施调查 | 套 | 100 | 1000 | 100000 |
| 7.2 | 农村黑臭水体排查 | 水体 | 100 | 500 | 50000 |
| 8 | 总结报告编制（最终形成一份总报告+生活污染、农业污染、工业污染三册分报告） |  |  |  | 770000 |
| 8.1 | 入河排口数据省厅系统填报录入 | 个 | 1000 | 40 | 40000 |
| 8.2 | “一河一策”溯源方案编制 | 条河 | 28 | 24000 | 672000 |
| 8.3 | 三年行动计划编制 | 项 | 1 | 40000 | 40000 |
| 8.4 | 全面溯源排查全过程咨询及总结报告编制 | 项 | 1 | 18000 | 18000 |
|  | 预算价及最高限价=1+2+3+…+8 | 元 |  |  | 6150000 |

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。 | 0 | 16 | / | / |
| 序号 | 评分因素 |  | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
| 2 | 技术分（主观分） |  |  | 44 |  |  |
| 2.1 | 技术方案 | 基于项目背景和项目需求，面向建设目标和建设内容，提供合理的技术方案。方案内容响应全面，方案编制完整、可行、规范，得9分；方案内容响应较全面，方案编制较完整、可行、规范，得7分；方案内容响应片面，方案编制一般得5分；方案内容不符合要求，方案编制差或未提供的，得3分；未提供不得分。 | 0 | 9 | 否 |  |
| 2.2 | 组织管理 | 项目组织管理体系的架构及项目的运作规划科学、合理，岗位设置及岗位职责完整。项目进度安排及进度控制科学合理、工期保障措施健全，得9分；项目进度安排及进度控制较科学合理、工期保障措施较健全，得7分；项目进度安排及进度控制一般得5分；项目进度安排及进度控制有偏差、工期保障措施有欠缺，得3分；未提供不得分。 | 0 | 9 | 否 |  |
| 2.3 | 质量保障措施 | 针对项目特点的质量保证措施合理、科学、完备，得9分；质量保证措施较合理、科学、完备，得7分；质量保证措施一般，得5分；质量保证措施有偏差、欠缺，得3分；未提供不得分。 | 0 | 9 | 否 |  |
| 2.4 | 安全、保密措施 | 制定明确的成果资料保密措施和安全保障手段。安全、保密等保障措施完整、合理，得8分；安全、保密等保障措施较完整、合理，得6分；安全、保密等保障措施有偏差、欠缺，得4分；未提供不得分。 | 0 | 8 | 否 |  |
| 2.5 | 合理化建议 | 供应商根据本项目提出的合理化建议，对项目重点和难点进行详细分析。建议合理、对项目重点、难点分析精准，得6分；建议较合理，对项目重点、难点分析较精准，得4分；建议一般，对项目重点、难点分析一般，得2分；未提供不得分。 | 0 | 6 | 否 |  |
| 2.6 | 服务承诺 | 服务承诺细致，技术支持保障措施完善。服务承诺贴合实际，符合项目要求，得3分；服务承诺较贴合实际，较符合项目要求，得2分；服务承诺有偏差、欠缺，得1分；未提供不得分。 | 0 | 3 | 否 |  |
| 3 | 商务分（客观分） |  |  | 40 |  |  |
| 3.1 | 企业能力1 | 2021年1月1日以来承接过类似业绩。 设计资质单位需提供类似业绩，有一个得3分，最高得6分； 测绘资质单位需提供类似业绩，有一个得3分，最高得3分。 1．提供合同原件扫描件。2.分包转包合同无效不得分。3.时间以合同签订时间为准。4.未按要求提供不得分。 | 0 | 9 | / | 是 |
| 3.2 | 企业能力2 | 具有有效的职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的，每有一项得2分，最高得6分。 联合体双方证书均可参加评审。 提供证书原件扫描件，认证证书须在有效期内且业务范围须包括与本项目内容相关的子项，否则不得分。 | 0 | 6 | / | 是 |
| 3.3 | 人员及设备1 | 项目负责人： 项目负责人具有注册公用设备工程师（给水排水）证书得1分； 同时具有其他工程建设类注册执业证书的加1分 (其他工程建设类注册执业资格包括注册造价师、注册建筑师、注册结构工程师及其它勘察设计注册工程师等工程建设类注册执业资格）； 本项最高得2分。 1.提供与评分内容匹配的证明材料、证书原件扫描件（或电子证照），若使用电子证书的，须符合发证部门的使用要求，否则不得分。 2.项目负责人及项目组成员需提供2024年5月-2024年7月投标供应商为其连续缴纳社保的证明材料原件扫描件，需有社保部门印章，否则不得分。 3.注册证书以本单位注册证书为准，否则不得分。 | 0 | 2 | / | 是 |
| 3.4 | 人员及设备2 | 设计资质单位成员要求（除项目负责人外）： 1.项目组成员具有注册公用设备工程师（给水排水），每有1人得1分，最高得1分。 2.项目组成员具有注册结构工程师，每有1人得1分，最高得1分。 3.项目组成员具有注册测绘师，每有1人得1分，最高得1分。 4.项目组成员具有注册造价师，每有1人得1分，最高得1分。 5.项目组成员具有高级及以上工程师职称的，每有1人得1分，最高得4分。 1.提供与评分内容匹配的证明材料、证书原件扫描件（或电子证照），若使用电子证书的，须符合发证部门的使用要求，否则不得分。 2.项目负责人及项目组成员需提供2024年5月-2024年7月投标供应商为其连续缴纳社保的证明材料原件扫描件，需有社保部门印章，否则不得分。 3.注册证书以本单位注册证书为准，否则不得分。 | 0 | 8 | / | 是 |
| 3.5 | 人员及设备3 | 测绘资质单位成员要求： - 项目组成员具有高级及以上工程师职称的，每有1人得2分，最高得2分。 2.项目组成员具有注册测绘师证书的，每有1人得1分，本项最高得2分。 2.项目组成员具有测绘单位核心涉密人员保密培训合格证的，每有1人得1分，最高得3分。 1.提供与评分内容匹配的证明材料、证书原件扫描件（或电子证照），若使用电子证书的，须符合发证部门的使用要求，否则不得分。 2.项目负责人及项目组成员需提供2024年5月-2024年7月投标供应商为其连续缴纳社保的证明材料原件扫描件，需有社保部门印章，否则不得分。 3.注册证书以本单位注册证书为准，否则不得分。 | 0 | 7 | / | 是 |
| 3.6 | 人员及设备4 | 1.具备超深管线精确测量设备，得2分。 2.具备管道声呐检测系统设备，得2分。 3.具有qv管道影像仪设备，得2分。 4.具有CCTV管道检测仪（或CCTV管道内窥检测系统）,得2分。 联合体双方设备均可参加评审。 现有设备提供仪器设备购买发票原件扫描件，发票上购置方必须为联合体任意一方，否则不得分。 未有设备则须承诺中标后提供，并提供承诺函。（格式自拟），不提供不得分。 | 0 | 8 | / | 是 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：   年月日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

### 四、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日 期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

八、投标分项报价表（分包号：**）

项目名称：

招标编号：

| 序 号 | 排查类别及项目子项 | 单位 | 数量（暂估） | 综合单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入河排口排查 |  |  |  |  |
| 1.1 | 现场排查 | 公里 | 80 |  |  |
| 2 | 入河排口水质监测与溯源排查 |  |  |  |  |
| 2.1 | 水质监测 | 排口 | 1000 |  |  |
| 2.2 | 一般排口初步溯源 | 排口 | 1000 |  |  |
| 2.3 | 工业类问题排口深度溯源 | 公里 | 20 |  |  |
| 3 | 河流内源溯源排查 |  |  |  |  |
| 3.1 | 底泥淤积情况排查 | 点 | 100 |  |  |
| 3.2 | 河道断面测量 | 公里 | 20 |  |  |
| 3.3 | 河道地形测绘 | 公里 | 80 |  |  |
| 4 | 生活污水排放控制区溯源排查 |  |  |  |  |
| 4.1 | 管网测绘 | 公里 | 30 |  |  |
| 4.2 | 管网疏通清淤检测 | 公里 | 60 |  |  |
|  |  | 公里 | 30 |  |  |
| 4.3 | 节点井水质检测 | 个 | 2000 |  |  |
| 5 | 工业污水排放控制区溯源排查 |  |  |  |  |
| 5.1 | 管网测绘 | 公里 | 20 |  |  |
| 5.2 | 管网疏通清淤检测 | 公里 | 60 |  |  |
|  |  | 公里 | 30 |  |  |
| 5.3 | 节点井水质检测 | 个 | 400 |  |  |
| 6 | 农业生态敏感区溯源排查 |  |  |  |  |
| 6.1 | 畜禽养殖 | 点位 | 1 |  |  |
| 6.2 | 池塘养殖 | 亩 | 1000 |  |  |
| 6.3 | 农业种植 | 亩 | 1000 |  |  |
| 7 | 村庄生活污染控制区溯源排查 |  |  |  |  |
| 7.1 | 农污处理设施调查 | 套 | 100 |  |  |
| 7.2 | 农村黑臭水体排查 | 水体 | 100 |  |  |
| 8 | 总结报告编制（最终形成一份总报告+生活污染、农业污染、工业污染三册分报告） |  |  |  |  |
| 8.1 | 入河排口数据省厅系统填报录入 | 个 | 1000 |  |  |
| 8.2 | “一河一策”溯源方案编制 | 条河 | 28 |  |  |
| 8.3 | 三年行动计划编制 | 项 | 1 |  |  |
| 8.4 | 全面溯源排查全过程咨询及总结报告编制 | 项 | 1 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+…+8 | 元 |  |  |  |

服务期限或者交付期：

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表（实质性格式）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十二、投标（响应）文件通用模版编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 中小企业声明函等 | 提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于非专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除，无需提供） |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除） |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。