- 竞 争 性 磋 商 文 件

项目名称：天目湖沙河、大溪水库管理范围调整项目

项目编号：JSZC-320481-LYDH-C2024-0013

采 购 人：溧阳市天目湖镇人民政府

采购代理机构：溧阳大华工程项目管理有限公司

- 目       录

第一章   采购邀请

第二章   供应商须知

第三章   评审程序、评审方法和评审标准

第四章   采购需求

第五章   建设工程施工合同

第六章   响应文件格式

- 第一章   采购邀请

- 一、项目基本情况

1.项目编号： JSZC-320481-LYDH-C2024-0013

2.项目名称：天目湖沙河、大溪水库管理范围调整项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：77万   最高限价：77万元

5.采购需求：根据水利部（运管函［2024］4号）“关于抓紧开展水库工程管理与保护范围划定成果上图的通知”，开展两大水库管理范围线调整和成果上图工作。

6.合同履行期限：120日历天（具体时间以合同签订时间为准）

7.本项目是否接受联合体： □是  ■否。

8.本项目是否接受进口产品响应： □是  ■否。

- 二、 申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1 未 被 “ 信 用 中 国 ” 网 站 （ WWW.creditchina.gov.cn ） 或 “ 中 国 政 府 采 购 网 ” 网 站 （www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记 录名单；

1.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一 个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府 采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ☑中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/ 小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政 策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：   /  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：   /  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否接受分支机构参与响应： □是   ■否。

3.2 本项目是否属于政府购买服务： ■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接 主体。

3.3 其他特定资格要求：

（1）具有测绘地理信息行政主管部门颁发的测绘乙级及以上资质且承接业务专业范围须包括工程测量专业、地理信息系统工程专业；

（2）拟选派项目负责人资格等级：具有水利工程类高级工程师及以上职称；

- 三、获取采购文件

1.时间：2024年08月19日至2024年08月23日（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版磋商文件。

4.售价：0元。

- 四、响应文件提交

截止时间：2024年  08 月 28  日  09 点 00 分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

- 五、开启

时间：2024年  08 月 28  日  09 点 00 分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

- 六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

- 其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：本项目专门面向中小企业采购，即承担的工程全部由符合政策的中小企业承接。监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线   0519-85588210  0519-85588163

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 ““苏采云”政府采购一体化平台（供应商）江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动”下载相关控件和客户端。

2.4获取电子磋商文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子响应文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应文件

供应商应于投标截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

- 八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：溧阳市天目湖镇人民政府

地    址：常州市溧阳市协和路8号

项目联系人：彭先生

电      话：13921051123

2.采购代理机构信息

名    称：溧阳大华工程项目管理有限公司

地    址：溧阳市溧城街道平陵中路7号2楼203

联系方式：0519-87228418

3.项目联系方式

项目联系人：彭先生

电      话：13921051123

- 第二章   供应商须知

- 供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“ ■ ”的选项意为适用于本项目，标记“ □ ”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 考察地点： / 。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点： / 。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形：本项目采用二轮报价，响应文件中报价为首轮报价，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过“苏采云”政府采购一体化平台提交第二轮报价，第二轮报价不得超过首轮报价，否则作无效报价文件处理；未提交第二轮报价的供应商作无效报价文件处理。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： / 。 （1）可以分包履行的具体内容： / ； （2）允许分包的金额或者比例： / ； （3）其他要求： / 。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式或邮件（1135487797@qq.com）形式递交。（注：询问函：① 必须加盖供应商公章；② 以采购代理机构收到时间为准。否则采购代理机构有权拒收其询问函） 询问时间：2024年08 月27 日 20:30 前。 |

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：溧阳大华工程项目管理有限公司、溧阳市天目湖镇人民政府； 联系电话：0519-87228418；13921051123 ； 通讯地址：溧阳市溧城街道平陵中路7号2楼203、常州市溧阳市协和路8号。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：代理费按计价格[2002]1980 号及发改价格〔2011〕534 号文件规定， 采用差额定率累进法计算，当单项工程代理费按上述计算方法不足人民币 3000 元的，按人民币 3000 元收取。 缴纳时间：领取成交通知书前。 |

供应商须知

一   说  明

1 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委 托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

1.2 供应商（也称“ 申请人 ”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者 自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体， 以一个供应商的身份 共同参加政府采购。

2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2 项目属性见《供应商须知资料表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

3 现场考察、磋商前答疑会

3.1 若《供应商须知资料表》 中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求 在规定的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、 报价准确性、综合因素响应不全面等问题的， 由供应商自行承担不利评审后果。

4 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1 进口产品

4.1.1 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的 进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、 《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号文）。

4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1 中小企业定义：

4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准 确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控 股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关 于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管 理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕

300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号

或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民 共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货 物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。 其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全 部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、 戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所， 以及新疆生产建设兵团监狱 管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条 件：

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人 人数不少于 10 人（含 10 人）；

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤 保险和生育保险等社会保险费；

4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经 省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品） ，或者提供其他残疾 人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华 人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在 职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审程序、评审方法和评审标准》。

4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境 部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制 采购的产品类别及所依据的相关标准规范， 以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认 证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确 定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实 施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优 化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。

4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品 必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效。

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采 购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

4.3.5 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标 准（试行）〉的通知》 （财办库〔2020〕123 号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供 应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产 品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时 应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

4.4 支持乡村产业振兴管理

4.4.1 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）有关 要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采 购需求》（如涉及）。

4.5 正版软件

4.5.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见  的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设  备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102） 并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证  产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场  成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无  线局域网认证产品政府采购清单 ”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号， 由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.5.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品， 相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算 机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办 公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于 进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

4.6 信息安全产品

4.6.1 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第 33 号） 范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息

安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

4.7 政府采购创新产品政策

4.7.1 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级 政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品， 上述《目录》 内创新产品， 自认定之日起 2 年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业 绩分值为满分。

4.8 绿色采购政策

4.8.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

4.8.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

4.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

5 响应费用

5.1 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采 购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件

6 竞争性磋商文件构成

6.1 竞争性磋商文件包括以下部分：

第一章采购邀请

第二章供应商须知

第三章评审程序、评审方法和评审标准

第四章采购需求

第五章合同草案条款 第六章响应文件格式

6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响 应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

7 对竞争性磋商文件的澄清或修改

7.1 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告 发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

7.2 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在 供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之 日 5 日前， 以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足上述时间的，将顺延提交响 应文件的截止时间。

三   响应文件的编制

8 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

8.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个 采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不

得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

8.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国 法定计量单位。

8.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。 供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文 件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果 由供应商自行承担。

9 响应文件构成

9.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、 合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

9.2 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式 ”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字 所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内 容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式 ”的文件 和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

9.3 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

9.4 对照第四章《采购需求》 ，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应， 或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应 商应当按具体要求提供证明文件。

9.5 供应商认为应附的其他材料。

10 报价

10.1 本项目为固定总价。本项目磋商规则：至少二次报价，响应文件的磋商报价作为首次报价， 在资格性及符合性评审结束后，所有符合继续参加磋商条件的供应商在规定时间内提交最后报价。

10.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外 的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》 中有特殊规定的，从 其规定。

10.2.1 所报价格为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。包括但不限于磋商文件及 其基本技术要求范围内相应服务前的准备（包括现场踏勘等）、服务期内需要的服务管理内容、低 值易耗品、通讯、交通、办公设备、巡检器材、各种税费、人工、保险、劳保、维护、利润、税金、 政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成磋商文件规定的内容所涉及到的一切相关费用。同时， 除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同投标、实施期间不因市场变化因素而变动。

10.2.2 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

10.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

10.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规定的除外）， 否则其响应无效。

11 磋商保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

12 响应有效期

响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应 有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

13 响应文件的签署、盖章

13.1 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），供应商应按照要求，在规定的地方 加盖单位公章以及供应商法定代表人或其委托代理人签字（盖章）；要求第三方出具的盖章件原件 （如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的复印件。

13.2 响应文件应无涂改和行间插字，供应商造成的必须修改的错误，修改处须加盖供应商公章， 并由供应商法定代表人或代理人签字或盖章，否则修改无效。

13.3 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交

14 响应文件的提交

14.1 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。供应商根据竞争性磋商文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保 证金除外。

15 响应文件截止时间

15.1 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

16 响应文件的修改与撤回

16.1 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、 修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或 者撤回通知采购人或采购代理机构。

16.2 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响 应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

17 响应文件的开启

17.1 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间 和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

17.2 本项目采用不见面招交易模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

17.3 供应商不足 3 家的，不予解密。

17.4 本项目不公开报价。

17.5 供应商须在开标前使用“验证 CA ”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、 评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应 商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

17.6 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有 相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守 造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承 担。

17.7 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台 ”系统无法正 常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活 动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不 见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性 的，应当终止本次项目，重新组织采购。

18 磋商小组

18.1 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务， 独立履行职责。

18.2 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关 信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

19 评审方法和评审标准

19.1 见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

20 确定成交供应商

20.1 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的 原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

21 成交公告与成交通知书

21.1 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后 2 个工作日内，在常州市政府网站公告成交

结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为 1 个工作日。

21.2 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发 出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

22 终止

22.1 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发 布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

22.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.1.3 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价 的供应商可以为 2 家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求 的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行 ”的情形外，在采购过程中 符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

22.1.4 平台系统出现序号 17.7 的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

23 签订合同

23.1 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起 30 日内，按照磋商文件确定的合同文本 以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

23.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排 序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应 商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

23.3 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承 担连带责任。

23.4 政府采购合同不能转包。

23.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可 以依法采取分包方式履行合同。本 项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》 。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明 分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商 就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

24 询问与质疑

24.1 询问

24.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载 明的形式及时间送达采购人或采购代理机构。

24.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的 内容不得涉及商业秘密。

24.2 质疑

24.2.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知

道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购 代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

24.2.2 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负 责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出， 由采购人负责接 收和回复。

24.2.3  质 疑 函 须 使 用 财 政 部 制 定 的 范 本 文 件 。 （ 下 载 网 址 ： http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

24.2.4 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表 人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

24.2.5 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对 同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

24.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

25 代理费

25.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供 应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

- 一   评审程序

1 响应文件的资格性检查和符合性审查

1.1 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》 中规定的内容，对供应商 进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符 合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无 效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.2《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性 格式 ”文件。

1.3《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和 国政府采购法》第二 十二条规定及法律 法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商营业执照 | 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文 件 |  |
| 1-2 | 供应商资格声明函 | 提供符合采购文件要求的《供应商资格声明 函》。 | 格式见《响应文 件格式》 |
| 1-3 | 供应商信用记录 | 查询渠道： 信用中国网站和中国政府采购网 (www.creditchina.gov.cn 、 www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格 审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时 间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询 结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他 采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被 执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府 采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其 响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存 在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记 录。 | 无 须 供 应 商 提 供 ， 由采购人查 询。 |
| 2 | 落实政府采购政策 需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 本项 目 的特定资格 要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体响 应 | 本项目不接受联合体响应 | / |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | （1）具有测绘地理信息行政主管部门颁发的测绘乙级及以上资质且承接业务专业范围须包括工程测量专业、地理信息系统工程专业； （2）拟选派项目负责人资格等级：具有水利工程类高级工程师及以上职称； | / |

1.4 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 符合性审查 | 依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文 件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作 出响应。 |
| 2 | 响应函、法定代表人 资格证明书、授权委 托书（如有）和政府 采购供应商信用承 诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书、授权委托 书（如有）和政府采购供应商信用承诺书； |
| 3 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 4 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项 目/采购包最高限价； |
| 5 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的 除外）； |
| 6 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期 的； |
| 7 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 8 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式 ”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 9 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人 的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标 委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 10 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商 的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形 的； |
| 11 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串 通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个 人编制（包含使用同一 MAC 地址的计算机制作电子响应文件的情 |

|  |  | 形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包 含使用同一 MAC 地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（三） 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一 人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供 应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 13 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其 他无效情形。 |
| 14 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对 修正后的报价予以确认；（如有） |

- 2 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

2.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应 商平等的磋商机会。

2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、 服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采 购人代表确认。

2.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过常 州市政府采购业务管理平台系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法 定代表人或授权代表签字或者加盖公章。 由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自 然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.5 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求供应商 对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必 要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式并加盖公章，或者 由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或 者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

2.6 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过“苏彩云”政府采购一体化平台系统提交最终报价。

2.7 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要 求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解 决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设 计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目， 以

及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为 2 家；政府购买服务项目（含 政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争 性磋商采购活动可以继续进行。

2.8 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.9 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 3 最后报价的算术修正及政策调整

3.1 最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他 各项报价中，将不对最后报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间 内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

3.2 最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.2.1 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：   /

■无，按下述 3.2.2-3.2.5 项规定修正。

3.2.2 大写金额和小写金额不一致的， 以大写金额为准；

3.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的， 以最后报价一览表的总价为准，并修改 单价；

3.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.2.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书 面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

3.3 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2 条规定情形的，可 以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

3.3.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目， 以及预留份额项目中的非预留 部分采购包，对小微企业报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目， 以及预留份额项目中的非预留 部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小 微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总 金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接 控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

3.3.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业 声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.3.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含 新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

3.3.7 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见 附件）的，视同小微企业。

3.3.8 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上， 将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3.3.9 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：   /   。

4 磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

4.1 供应商对实质性变动不予确认的；

4.2 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》 中主要技术 参数允许偏差的最大范围的（如有）；

4.3 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；

4.4 如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采 购包最高限价的；

4.5 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

4.6 最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

4.7 其他：   /   。

- 5 评审方法和评审标准

5.1 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文 件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供 应商的评审方法。

5.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

5.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先 采购。优先采购的具体规定（如涉及）   /   。

5.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及） /   。

- 6 确定成交候选人名单

6.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确 定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分 相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣 顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得 分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

6.2 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前 3 名的供应商为成交候选供应商（若 在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供 应商），并编写评审报告。

6.3 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件

被认定为无效的情形进行重点复核。

- 7 报告违法行为

7.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二 评审标准

| 评审因素 | 评分标准 |  | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价得分 （15分） | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：报价得分=（评分基准价/投标报价）×15分。 |  | 15 |
| 业绩 （10分） | 自2021年1月1日（时间以合同签订时间为准）以来，供应商具有河湖和水利工程划界项目业绩的，有1个得2分，本项最高得10分。 注：提供清晰可辨的合同复印件加盖企业公章编入投标文件中，需提供合同原件，未提供不得分。 |  | 10 |
| 获奖成果 （5分） | 自2021年1月1日以来供应商获得测绘工程项目国家级奖项的，有一个得1分，获得省级奖项的，有一个得0.5分，本项最高5分。 注：提供清晰可辨的证书或文件证复印件加盖企业公章编入投标文件中，需提供证书或文件原件，未提供不得分。 |  | 5 |
| 组成人员 （12分） | 1、拟投入的项目负责人具有水利工程高级职称及以上且同时具有注册测绘师证书的得4分。 2、拟投入的技术负责人具有水利工程高级职称及以上且同时具有注册测绘师证书的得3分。 3、拟投入的项目组成员(不含项目负责人和技术负责人)具有水利工程中级及以上职称人员 10 人以上得3分，其中具有水利工程高级及以上职称且为注册测绘师，有一个加1分，最高加2分。 注：（1）提供有效期内人员证书及投标企业近半年内为其缴纳的社保证明材料，清晰可辨的复印件加盖公章装订在投标文件中，需提供证书原件，未提供不得分；提供加盖社保部门电子签章的网上打印凭证的，须同时提供网上查验方式，查验与提交打印凭证一致。如提供为多人社保信息汇总材料，请于证明材料中用明显标识标注出所提供项目组人员社保证明材料所在项，以便评标委员会评审。 |  | 12 |
| 综合能力 （10分） | 1.供应商具有有效期内的安全生产许可证的，得3分，未提供不得分。 2.供应商具有CMA检验检测机构资质认定证书的，得3分，未提供不得分。 3.供应商具有质量管理体系认证、职业安全健康管理体系认证、环境管理体系认证和信息安全管理体系认证证书的，有一项得1分，本项最高得4分。 注：管理体系认证证书需在“全国认证认可信息公共服务平台”中查询状态为“有效”，同时提供清晰可辨的证书复印件加盖企业公章编入投标文件中，需提供证书原件，未提供不得分。 |  | 10 |
| 实施方案（48分） | 方案编制 | 根据各供应商提供的项目实施方案合理性进行综合评审，优秀得6分，良好得4分，一般得2分，未提供的不得分。 | 6 |
|  | 技术方案 | 根据各供应商提供的技术方案先进，周密，具有技术创新，思路清晰合理，可操作性强，全面响应招标人技术的要求进行综合评审。优秀得20分，良好得10分，一般得5分，未提供的不得分。 | 20 |
|  | 进度安排 | 根据各供应商对项目进度安排科学合理，有完善的工期管理措施的进行综合评审，优秀得6分，良好得4分，一般得2分，未提供的不得分。 | 6 |
|  | 质量保证措施及售后服务保障 | 根据供应商对组织机构及服务质量保证措施，做到机构健全，建立完整的工作台帐、工作信息收集、反馈等客户质量保证措施，质量管理关键点分析及应对合理、得当的进行综合评审。优秀得6分，良好得4分，一般得2分，未提供的不得分。 | 6 |
|  | 重点、难点分析 | 对项目重点、难点认识深刻、表述全面准确，解决方案科学、系统、安全、经济，可操作性强的进行综合评审。优秀得5分，良好得3分，一般得1分，未提供的不得分。 | 5 |
|  | 合理化建议 | 根据各供应商提出的对项目创新、创优等合理化建议，根据建议内容由评委酌情打分。优秀得5分，良好得3分，一般得1分，未提供的不得分。 | 5 |

第四章   采购需求

一、项目背景

根据水利部《关于抓紧开展水库工程管理与保护范围划定成果上图的通知》（运管函〔2024〕4号）要求溧阳市将水库划界成果上传水利部“全国水库运行管理信息系统”，考虑沙河、大溪2座水库目前库区管理范围按校核洪水位划定，管理范围较大，不便于日常管理及后续利用开发，根据2023年3月30日江苏省第十四届人民代表大会常务委员会第二次会议《关于修改〈江苏省水库管理条例〉的决定》，水库的管理范围为：

（一）大型水库大坝及其两端各八十至一百米、大坝背水坡坝脚外一百五十至二百米，中型水库大坝及其两端各五十至八十米、大坝背水坡坝脚外一百至一百五十米，小（1）型水库大坝及其两端各三十至五十米、大坝背水坡坝脚外五十至一百米，小（2）型水库大坝及其两端各十至三十米、大坝背水坡坝脚外十至五十米；

（二）库区水域、岛屿和水库征地线以内的区域；已建水库库区未征地或者征地线未达到正常蓄水位线的，按照不低于正常蓄水位线的标准划定；

（三）水库其他工程设施的管理范围按照《江苏省水利工程管理条例》的规定确定。

鉴于上位法发生了变化，将沙河水库库区部分区域管理范围调整至校核洪水位22.53m与兴利水位19.11m之间；大溪水库库区部分区域管理范围调整至校核洪水位15.98m与兴利水位14m。

二、项目概况

1、项目名称：天目湖沙河、大溪水库管理范围调整项目

2、项目地点：溧阳市天目湖镇

3、合同履行期限：120日历天

4、最高限价：77万元

三、采购需求

本次划界调整范围为溧阳市境内沙河水库、大溪水库。

（一）调整依据

1.法律、法规

《中华人民共和国水法》（2016年）；

《中华人民共和国防洪法》（2016年）；

《中华人民共和国土地管理法》（2019年）；

《中华人民共和国河道管理条例》（2018年）；

《江苏省土地管理条例》（2021年）；

《江苏省水利工程管理条例》（2018年）；

《江苏省河道管理条例》（2021年）；

《江苏省湖泊条例》（2021年）；

《江苏省防洪条例》（2021年）；

《江苏省水库管理条例》（2023年）。

2.规范、规程及标准

《堤防工程管理设计规范》（SL 171—2020）；

《水利水电工程测量规范》（SL 197—2013）；

《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》（SL 290—2009）；

《堤防工程设计规范》（GB50286—2013）；

《防洪标准》（GB/T50201—2014）；

《土地利用现状分类》（GB/T21010—2007）；

《工程测量标准》（GB 50026—2020）；

《城市测量规范》（CJJ/T 8—2011）；

《全球定位系统GPS测量规范》（GB/T18314—2009）；

《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T2009—2010）；

《国家基本基本比例尺地图图式第1部分：1:500 1:1000 1:2000地形图图式》（GB/T 20257.1—2017）；

《测绘作业人员安全规范》（CH 1016—2008）；

《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356—2009）。

3.有关规划政策文件

《江苏省防洪规划》；

《江苏省治涝规划》；

《江苏省河湖和水利工程管理范围划定管理办法（试行）》；

其他相关文件。

（二）划界标准

根据江苏省政府批复的《江苏省水库管理条例》内容，本工程符合库区水域、岛屿和水库征地线以内的区域；已建水库库区未征地或者征地线未达到正常蓄水位线的，按照不低于正常蓄水位线的标准划定；常州市及溧阳市法规规定按省级法规执行。故法律法规层面，沙河、大溪2座水库管理范围划界标准可在正常蓄水位线与校核洪水位范围内确定。

（三）勘界定桩实施

1.坐标系

坐标系统一使用2000国家大地坐标系，原有资料图件统一转换到相应坐标系统。

2.高程基准

高程基准统一采用 1985 国家高程基准。

3.图幅规格

3.1划界工作底图

划界工作底图采用原划界1:1000地形图。

3.2图幅分幅要求

图幅采用国家标准分幅，地形图编号采用流水编号法，在一个区县内按河道自西向东或从北向南流水编号，按照河道编制图幅拼接表。

3.3底图范围

底图范围边界满足管理范围线以外20米（平面）。

4.测绘要求

4.1测绘仪器

4.1.1测图、界线测量、放样采用GPS、全站仪进行。

4.1.2所用测量仪器经有资质的单位检定合格并在有效期内。

4.2控制测量技术要求

4.1.1测区引用的起始平面控制点须为五等以上 GPS（GNSS）点或导线点，起始高程控制点须为四等以上水准点。

4.1.2所有引用的控制点需有可追溯的来源并符合相应技术规定。

4.1.3采用 GPS-RTK 测量控制点时，应采用能控制整个测区范围且分布均匀的不少于 3 个控制点进行参数转换，平面坐标转换残差应小于±2 厘米。RTK 控制点测量转换参数的求解，不能采用现场点校正的方法进行。

4.1.4每次作业开始前或重新架设基准站后，均应进行至少一个同等级已知点的检核，平面坐标较差不应大于±7 厘米。

4.1.5RTK高程控制测量应符合 CH/T2009-2010 RTK 技术规范 5.3 节的要求。

4.2界桩测量放样技术要求

4.2.1根据测图资料掌握情况，选择先内业的工作方式。

1:1000 比例尺地形图，内业依据堤脚线、堤肩线绘制范围线，预布拐点界桩，外业对界桩点位置进行放样测量，并校核成果。对于范围线平顺的水利工程，可仅对界线拐点处预布界桩，其他界桩可外业时现场确定；对于实地变化或高程明显不符（高程相差大于 20 厘米）的界桩点应实地进行调整并展绘上图调整已划界线。

4.2.2界桩点应尽量设置在田块的交界处、田埂边、河塘边、道路边等不影响耕作和通行的位置。界线拐点处应设置界桩，圆弧段应加密以准确反映出界线走向为原则。

4.2.3界桩理论位置在实地因故无法埋设，必须进行横向移位时，应测量出实际位置点坐标，并编制《××水利工程管理范围划界测量移位界桩点之记》、《××水利工程安全警戒区范围划界测量移位界桩点之记》注明移位信息。内业在界线图上应将此类移位界桩点作明确标示，并在界桩点成果表中标注。

4.2.4一般情况下要求采用 JSCORS、RTK 进行界桩点放样，也可采用全站仪用极坐标法进行放样。

4.2.5当采用全站仪在基本控制点上不能直接放样时，也可采用在图根导线点或增设支线点上放样。增设支线点不能超出 2 站；使用全站仪放样时边长不宜超过 300 米。

4.2.6界桩点放样前应对测站和方向点的坐标和高程进行检核，满足规范要求后方能进行放样。

4.2.7界桩点相对于邻近控制点的点位中误差不应大于±10 厘米。

5.管理范围桩牌制作、安装、埋设要求

5.1管理线桩（牌）设置

5.1.1已实施管理范围线界桩布置的水利工程，根据本次要求进一步复核，间距过大的，需加密。

5.1.2设置闸站工程桩（牌）时，在其管理范围顺时针布设界桩。水利工程已有护栏作为管理范围标识的，管理界桩布置间距可加大。

5.1.3在下列情况应增设桩（牌）：码头、桥梁等重要涉水项目处；河道（湖泊）转交（角度小于120度）处；水事纠纷和水事案件易发地段或行政界。

5.1.4在相邻水利工程处埋设界桩时，根据其级别埋设界桩，若平级，则以布桩的顺序确定。

5.1.5界桩点位能控制水利工程管理范围边界的基本走向。

5.2桩牌制作安装技术

5.2.1管理线界桩

制作规格：形状为长方形柱体，四角切除棱角，切除棱角边长 10 毫米。高度1000毫米，横截面长150毫米×宽100毫米，顶部预埋十字道钉。

标示：在向水利工程面刻注“严禁破坏”（竖排，字规格为50毫米×50毫米），背水利工程面刻注“严禁移动”（竖排，字规格为50毫米×50毫米），字体为黑体，颜色为蓝色，字间距20毫米。水利标志（蓝色，长 50 毫米×宽 25 毫米）、××水利工程名（红色，字规格为 30 毫米×30毫米，字间距 5 毫米，字数超过 4 个排两行、行间距 10 毫米）、管理范围线（蓝色，字规格为 22 毫米×22 毫米，字间距 5 毫米，与水利工程名称行间距 20 毫米），界桩编号编码可以简化（字体长仿宋、规格 10 毫米×20 毫米，其余水利工程字体高度不变、宽度适当调整），以沙河水库第 5 号界桩“SHSK-CZLY-S0005”为例，可以简化为“SHSK-S5”；在向水利工程面面右侧面刻注“溧阳市人民政府”（红色，竖排，字规格为40毫米×40毫米），以上字体均为阴文，字体为隶书。整个管理界桩盖顶刷亮蓝色，厚度15毫米。以上设计中，数量较多的文字，可适当缩小其大小，以美观、清晰为宜。

制作材料：钢筋混凝土预制，混凝土安装时现浇（混凝土标号不低于 C20）。

埋设要求：地面以下600毫米，地上露出400毫米，下设50毫米C20混凝土垫层，回填时先回填C20混凝土300毫米，再回填土250毫米，保证填筑密实。界桩埋设时，“严禁移动”面应背向水利工程，并与河道岸线平行。界桩垂直方向上偏斜不应超过5゜；水平方向上与河道岸线夹角偏斜不应超过15゜。

5.2.2告示牌

制作规格：告示牌总宽 1600毫米，高2300 毫米（地面以上），其中面板尺寸1500毫米×1000毫米（宽×高）。告示牌正面标书政府告示，反面为有关水法律法规宣传标语（蓝底白字）。

制作材料：采用φ63毫米不锈钢管制作支架，面板采用铝反光面板制作。

埋设要求：告示牌立柱管埋入地下400毫米，四周浇筑600×600毫米的C20砼底座固定。垂直方向上偏斜不应超过5°；水平方向上与河道岸线夹角偏斜不应超过15°。

5.2.3桩牌存档

每座桩（牌）埋设完成后，以数码相机距界桩 3 至 5 米拍摄桩（牌）体正面照，与其坐标表对应，以便存档，并根据管理范围线绘制地形图及时绘制界桩位置略图，标明地理名称，形成界桩身份证。

6.信息化建设

6.1界桩数据采集

以CORS系统为基础，利用GPS-RTK等对管理范围界桩（界桩中心点）进行现场测量、数据采集，经数据转换和校正后形成数据成果，外业数据采集由测量单位实施。

6.2数据编码

6.2.1管理范围数据编码

a.点状要素编码

共桩标识码：0代表无共桩，1代表干河（湖泊、水库）与支河（出入湖河道、溢洪道）管理范围共桩，2代表主次河平行（两河三堤）管理范围共桩，3代表河道（湖泊）与建筑物管理范围共桩，4代表建筑物与建筑物管理范围共桩，5代表跨县河道（湖泊）管理范围共桩。

涵闸、泵站管理范围界桩编码按照“水利普查编码-界桩号-共桩标识码”格式。

b、线状要素编码

c、管理范围线按照“水利普查编码-县级行政区划代码-岸别”格式，不区分左右岸。

面状要素编码

管理范围按照“水利普查编码-县级行政区划代码”格式。

权属范围数据编码a.点状要素编码

权属范围界桩编码按照“水利普查编码-县级行政区划代码-宗地编号-权属界桩编号-Q”格式。

d.面状要素编码

权属范围按照“水利普查编码-县级行政区划代码-宗地编号-Q”格式。

6.2.2测量控制点编码

测量控制点编码按照“水利普查编码-县级行政区划代码-岸别-控制点编号-K”格式。

6.3数据成果

6.3.1图件数据成果

地形要素满足基础地理信息标准，增加界址点界址线等图层，各要素应单独建图层，层名和要素代码：管理范围界址点（JZD 301000），管理范围界址线（JZX 300000），管理范围界址面（JZM 300001），权属界址点（QSJZD 311000），权属界址线（QSJZX 310000），权属界址面（QSJZM 310001）。ARCGIS 格式文件中点、线、面各要素需附加编码属性。

6.3.2管理范围成果

利用采集的点、线、面属性数据建立xls或mdb格式的属性数据库文件。数据库主要内容：点（界址点）：编号、分类信息、高程信息、坐标、埋设年份、移位点之记、管理单位、管理员信息等；线（管理范围线）：编号、长度、分类信息、划界标准及依据、界线协议、变更信息等；面（管理范围）：编号、面积、分类信息、变更说明等。

6.3.3属性项命名

属性项命名采用大写首字母方式命名（已有固定命名的除外），即编号（RN）、分类信息（FLXX）、高程（ELEV）、坐标（ZB）、埋设年份（MSNF）、移位点之记（YWDZJ）、管理单位（GLDW）、管理员（GLY）、长度（CD）、划界标准及依据（HJBZJYJ）、界线协议（JXXY）、变更信息（BGXX）、面积（MJ）、发证单位（FZDW）、权属单位（QSDW）。

3、技术服务内容

对溧阳市境内沙河水库、大溪水库进行管理范围调整，主要工作内容包括：

1.界线测绘：确定调整区域后现场测绘水库划界基准线，形成水库管理范围线。

2.旧桩拆除：拆除不在调整后管理范围线上的旧管理界桩。

3.界桩放样及制作安装：调整后管理范围线与原管理范围线冲突处，重新布设，现场放样点位，安装管理范围界桩。

4.告示牌放样及制作安装：现场放样点位，安装告示牌。

5.勘界定桩：根据地形图上布设的界桩、告示牌位置，现场GPS定位。

6.界线入库：制作界桩身份证，利用采集的点、线、面属性数据建立mdb格式的属性数据库文件。

项目工作量如下表所示：

| 序号 | 项目名称 | 水利工程名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 界线测绘 | 沙河水库 | km | 83.2 |
|  | 界线入库 |  | km | 95.44 |
|  | 界桩预制及安装 |  | 个 | 91 |
|  | 告示牌制作安装 |  | 个 | 6 |
|  | 勘界定桩 |  | 个 | 97 |
|  | 旧桩拆除 |  | 个 | 89 |
| 2 | 界线测绘 | 大溪水库 | km | 52.8 |
|  | 界线入库 |  | km | 62.84 |
|  | 界桩预制及安装 |  | 个 | 84 |
|  | 告示牌制作安装 |  | 个 | 6 |
|  | 勘界定桩 |  | 个 | 90 |
|  | 旧桩拆除 |  | 项 | 109 |

四、付款方式

签订合同后预付款30%；完成水库划界资料评审和上报支付至70%；按照甲方要求完成水库划界全部工作，并完成水利部门审批，支付剩余尾款。

五、报价方式

本项目报价为固定总价，磋商报价应包括竞争性磋商文件所确定的采购范围相应服务的提 供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、 政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用， 以及为完成该项服务项目所涉 及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

报价货币为人民币，评审时以人民币为准。

- 第五章合同

合同格式

甲方：（采购人）_________

乙方：（中标供应商）_________

甲、乙双方根据                          项目中标的结果，按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的规定，结合本工程具体情况，双方签署本合同。

1.定义：

合同中的下列术语应解释为：

1.1 “甲方”系指招标文件中所述购买服务的采购单位。

1.2 “乙方”系指招标文件中所述提供服务的供应商。

1.3 “服务”系指根据本招标文件规定提供的             服务。

1.4 “合同”系指甲方与乙方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

1.5 “合同价”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

2.合同组成部分

下列关于政府采购项目编号：             的招标文件、乙方提交的投标文件是构成本合同不可分割的部分：

(1)磋商承诺函；

(2)开标（报价）一览表；

(3)服务方案及服务承诺；

(4)中标通知书；

(5)甲方、乙方商定的其他必要文件。

3.服务范围和要求

本合同所提供服务详见招标文件第二部分及投标响应文件相应响应及承诺（乙方必须完全实现招标文件中的采购要求，如有不足或缺陷，由乙方自行负责弥补，甲方不再承担任何相关费用）。

4.服务期限及合同价

4.1 服务期：

4.2 合同金额（大写）为人民币           元整 ， ¥        元。

4.3合同金额包括提供招标范围内确定的采购内容、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，合同总金额在合同履行期间不因市场变化因素而变动。

5.付款方式

付款方式：签订合同后预付款30%；完成水库划界资料评审和上报支付至70%；按照甲方要求完成水库划界全部工作，并完成水利部门审批，支付剩余尾款。

6. 甲、乙双方权利义务

6.1甲方的权利义务

……

6.2乙方的权利义务

……

7. 保密条款：

乙方不得将在履行本合同中知悉的甲方任何信息随意泄露、擅自使用。

8. 违约责任与赔偿损失

（1) 乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

（2）乙方未能按本合同规定的时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

（3）甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。

（4）其它违约责任招标文件中的约定和《中华人民共和国民法典》处理。

9 .转让和分包

9.1本合同不得转让和分包。

10.合同纠纷处理

10.1本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商处理，若协商不成，双方一致同意作如下处理：

（1）申请仲裁。选定仲裁机构为项目当地的仲裁委员会。

（2）提起诉讼。约定由甲方所在地法院管辖。

10.2 在诉讼期间，本合同应继续执行。

11.不可抗力

11.1 如果双方由于不可抗拒力的任何事故（须经双方认同），致使影响合同履行时，履行合同的期限应予延长，延长期限相当于事故影响的时间。

11.2 本条所述的“不可抗拒力”系指双方无法控制、不可预见的事件。这些事件包括但不限于：战争、严重水灾、台风、地震以及其他双方商定的事件。

11.3 受事故影响的一方应在不可抗拒力事故发后尽快以传真通知对方，双方应通过友好协商在合理时间内达成进一步履行合同的协议。

12.税费

12.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。

12.2 中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。

13.履约保证金

13.1本项目不收取履约保证金。

14.破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力时，甲方在任何时候书面通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经或将要采取的补救措施的权利。

15.合同生效及其它

15.1本合同经甲方、乙方盖章签字后生效。本合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份。

15.2乙方中标后在履行服务的过程中，若服务达不到甲方要求，经甲方提出而乙方未及时整改的或虽经整改，但仍未达到甲方整改要求的，甲方有权终止本合同。

15.3如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，并签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同不可分割的一部分。

15.4本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（公章）：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签约日期： 年     月     日

乙方（公章）：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签约日期： 年     月     日

- 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供 的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式 ”文件的，供应商不得改变格式中给定的 文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容 相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实 质性格式 ”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子 公章、签字、签章或印鉴。

响 应 文 件 封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称 ：

项 目 编 号 ：

供应商名称 ：

日       期 ：

- 1  满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件

- 1-2 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：溧阳市天目湖镇人民政府

溧阳大华工程项目管理有限公司

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为           ，全称

为         ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为           ，具 有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的， 需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“ 国家企业信用信息系统 ”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和 健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良 好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑 事处罚或者责令停产停业、 吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚 款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款 ”标准的；法律、法规、规章、国务 院有关行政主管部门对“较大数额罚款 ”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府 采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政 府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系 ”的其他单位信息 如下（如无此情形的，填写“无 ”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的 供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国 ”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“ 中国政府采购网 ”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并 承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：     年       月       日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的 ” 有关规定予以处理。

- 2  落实政府采购政策需满足的资格要求

- 2-1 中小企业声明函（实质性格式）

中小企业声明函（服务）格式

本公司（联合体） 郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财 库﹝ 2020﹞46 号） 的规定，本公司（联合体）参加溧阳市天目湖镇人民政府                                     的  天目湖沙河、大溪水库管理范围调整项目采购活动 ，服务全部为符合政策要求的中小企业 （或者： 服务全部由符合政策要求的中小企业承接） 。相关企业（含联合体中的中小 企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 其他未列明 行业；承建（承接）企业为（企业名称）， 从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元 1 ，属于（中型企 业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业； 承建（承接） 企业 为（企业名称） ，从业人员        人 ，营业收入为        万元 ，资产总额为        万 元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存 在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责 。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：

日 期 ：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填 报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业 政府采购政策的通知》 （财库〔2017〕 141 号） 的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位 ，且本单位参加        单位的        项目采 购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务） ，或者提供其他残疾人 福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

- 本单位对上述声明的真实性负责 。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日 期 ：

3  本项目的特定资格要求（如有） 3-2 其他特定资格要求

- 4  响应函（实质性格式）

响应函

致：溧阳市天目湖镇人民政府

我方参加你方就天目湖沙河、大溪水库管理范围调整项目组织的政府采购活动，并对此项目进行响 应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件， 自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起 60 个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提 交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：           。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址                               传真

电话                               电子函件

供应商名称（加盖公章）

日期：      年        月        日

5  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称 :                  地址 :

姓名 :            性别 :               年龄 :             职务 :

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确 认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一 切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。

供应商：（加盖公章）：

法定代表人签字、签章或印鉴：            日期：        年        月         日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的）， 则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

6  授权委托书（如有，实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：本人   （法定代表人姓名）    系    （供应商名称）       的 法定代表人，现授权委托   （被授权人的姓名）     为本次投标中我单位的合法代理人， 全权负责参加本次采购项目的谈判、签订合约以及与之相关的各项工作。本单位对被授权人 的签名负全部责任。

本授权书于            年            月            日起签字生效，特此声明。 被授权人情况如下（必填）：

姓名：           ；性别：        ；联系电话：                ； 身份证号码：                               。

被授权人签字：              。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：       年       月        日

被授权人身份证复印件：

注：

1、法定代表人参加磋商会议时，须携带并按要求提交本人身份证原件。

2、被授权人参加磋商会议时，须携带并按要求提交授权委托书和本人身份证原件。

3、身份证复印件信息必须清晰可辨，如因清晰度不够引起的一切后果由供应商自行承担

7  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政 府采购活动中, 自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》， 自愿按照《常 州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州 ”、常州 市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中 提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负 责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管， 自愿接受依法开展的日常检查；违法失 信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、 自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、 违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定 处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到 常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：

日期：      年       月       日

- 8 报价一览表

报价表

项目编号/包号：

| 项目名称 | 天目湖沙河、大溪水库管理范围调整项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 投标总价 （元） | 小写： 元 | 大写： 元 |
| 备注 |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

日期：      年       月       日

9  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号                     项目名称：

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条 目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况 ”列应据实填写“正偏离 ”或“负偏离 ”。

供应商名称（加盖公章）：

日期：      年       月       日

- 10  采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号                     项目名称：

| 序号 | 磋商文件条目 号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和

响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。 2.“偏离情况 ”列应据实填写“正偏离 ”或“负偏离 ”。

供应商名称（加盖公章）：

日期：      年       月       日

11  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1、其他

- 12  磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料