- 常州市政府采购项目

- 公开招标文件

项目名称：场北河南枢纽金属结构及机电设备维修养护项目

项目编号：JSZC-320412-JZSB-G2024-0003

- 采 购 人：常州市武进区西湖街道办事处

采购代理机构：常州市金沙招标有限公司

二〇二四年八月

目录

第一章   投标邀请	3

第二章   投标人须知	7

第三章   资格审查	22

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	24

第五章   采购需求	33

第六章   拟签订的合同文本	39

第七章   投标文件的组成及提交须知	42

第八章   投标文件格式	43

- 第一章   投标邀请

项目概况

常州市武进区西湖街道办事处的场北河南枢纽金属结构及机电设备维修养护项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件，并于2024年9月20日14点00分（北京时间）前在线提交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-JZSB-G2024-0003

2.项目名称：场北河南枢纽金属结构及机电设备维修养护项目

3.项目预算金额：160万元、项目最高限价：1378745.94元

4.采购需求：本项目为常州市武进区西湖街道场北河南枢纽金属结构及机电设备维修养护，主要内容包括但不限于金属结构维修养护、水泵机组大修、液压系统改造等，具体内容详见项目清单。

5.合同履行期限：合同签订之日起60个日历天。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 2.1 中小企业政策

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行： / 。

- 2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）： / 。

- 3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

- 3.3其他特定资格要求：

- ①投标人具备水利水电工程施工总承包三级（含）及以上资质。

②拟投入的项目负责人具有水利水电工程二级（含）以上建造师资质，同时具有安全生产考核合格证（B证）及本单位为其缴纳的近三个月（2024年5月-2024年7月）社保缴费证明。

## 三、获取招标文件

1.时间：2024年8月29日至2024年9月5日（北京时间，法定节假日除外）。

- 2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.方式：投标人完成注册并办理CA证书后登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login），下载本项目电子版采购文件。

- 4.售价：0元。

## 四、投标文件提交（上传）的截止时间及开标时间、地点

投标截止时间、开标截止时间：2024年9月20日14点00分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

- 1.投标保证金：无需缴纳。

2.本项目采用不见面交易方式，请投标人认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。（技术支持服务热线：0519-85588210，CA认证证书办理联系电话：0519 -85588120）

- 2.1办理CA认证证书

投标人登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

- 2.2注册

投标人登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统（供应商）操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

- 2.3控件、客户端下载

投标人登录常州市政府采购网“下载中心”-政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动下载相关控件及客户端。

- 2.4 获取电子招标文件

投标人持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件的投标无效。

- 2.5编制电子投标文件

投标人应按照“苏采云”系统（供应商）操作手册编制电子投标文件并进行线上投标，投标人电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

- 2.6提交电子投标文件

投标人应于投标截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

- 2.7电子开标

投标人使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

- 2.8注意事项

投标人在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3..关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

名    称：常州市武进区西湖街道办事处

地    址：武进区稻香路2号

联系方式：黄先生  0519-86361025

- 2.采购代理机构信息

名    称：常州市金沙招标有限公司

地    址：常州市武进区牛塘镇漕溪路9号20幢2楼

联系方式：毛先生  0519-85506588

- 3.项目联系方式

项目联系人：毛先生

电      话：0519-85506588  18068559877

上述个人信息由于工作需要，经机构或本人同意对外公布。

- 第二章  投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 考察地点： / 。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点： / 。 |
| 4 | 标的所属行业 | 本项目属于服务类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：水利行业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 5 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： / 。 |
| 6 | 投标保证金 | 免收 |
| 7 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 8 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容： / 。 （2）允许分包的金额或者比例： / 。 （3）其他要求： / 。 |
| 9 | 询问 | 询问送达形式：书面或电子邮件。 投标人对招标文件如有疑问，请将疑问于2024年9月5日17点00分（北京时间）前以书面形式提交或发电子邮件至常州市金沙招标有限公司。邮箱240538739@qq.com。 |
| 10 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系人：毛先生； 联系电话：0519-85506588 18068559877； 通讯地址：常州市金沙招标有限公司（武进区牛塘镇漕溪路9号20幢2楼） |
| 11 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标单位 收费标准：以中标（成交）金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算：100万元以下1.42%，100万元（含）―500万元1.05%，以上略。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整，则服务费按人民币3000元整计取。 缴纳时间：领取中标通知书之前。 注：中标供应商须在中标后向代理公司提供三份纸质标书并加盖公章。 |

投标人须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 5.7     绿色采购政策

- 5.7.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

- 5.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

- 5.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件的组成及提交须知

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。供应商根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

- 投标截止时间

  - 供应商应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

- 投标文件的修改与撤回

  - 提交投标文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## 五   开标、资格审查及评标

- 投标文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标文件提交截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点开启投标文件。

  - 本项目采用不见面招交易模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行解密。供应商应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评标小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评标小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购一体化平台“苏采云””系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 评标小组

  - 评标小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

见招标文件。

## 六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网、江苏省政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

    - 平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为招标文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照或事业单位法人证书 | 营业执照和税务登记证 (或“三证合一”的营业执照）或事业单位法人证书 |  |
| 1-2 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、供应商单独参与投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | - 见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-1 | 其他特定资格要求 | - ①投标人具备水利水电工程施工总承包三级（含）及以上资质； - ②拟投入的项目负责人具有水利水电工程二级（含）以上建造师资质，同时具有安全生产考核合格证（B证）及本单位为其缴纳的近三个月（2024年5月-2024年7月）社保缴费证明。 | 提供相关材料电子件 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标单位推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标单位推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 评标标准

- 1、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

- 2、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同，则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

- 3、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×30。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价，详见第三章《评审程序、评审方法和评审标准》。 |
| 2 | 主观分 | 45 |  |  |
| 2.1 | 实施方案 | 6 | 思路表述清晰，目标明确，重点突出，方案合理清晰的得6分； 思路表述比较清晰，目标较明确，重点较突出，方案比较合理清晰的得3分； 思路表述基本清晰，目标基本明确，重点不突出，有方案的得1分； 不提供不得分。 |  |
| 2.2 | 关键问题分析 | 6 | 关键问题分析全面、准确、清晰，总体布局方案体系完整，重点区域方案科学合理的得6分； 关键问题分析比较全面、准确、清晰，总体布局方案体系比较完整，重点区域方案比较科学合理的得3分； 关键问题分析基本准确，总体布局方案体系不完整，重点区域方案有一定的合理性得1分； 不提供不得分。 |  |
| 2.3 | 合理化建议 | 5 | 对本项目提出的保障策略及实施意见合理可靠，操作性强的得5分； 对本项目提出的保障策略及实施意见比较合理，操作性教强的得3分； 对本项目提出的保障策略及实施意见有一定的合理性和操作性的得1分； 不提供不得分。 |  |
| 2.4 | 服务承诺 | 5 | 对本项目服务质量保障措施针对性强、服务承诺有很强可行性的得5分； 质量保障措施针对性较强、服务承诺可行性较强的得的得3分； 质量保障措施一般、服务承诺有可行性一般的得1分； 不提供不得分。 |  |
| 2.5 | 质量保障措施 | 6 | 方案内容非常完善、合理且可操作性强且响应解决时间小于 1 小时内的，得6分。 方案内容较为完善、较合理且可操作性较强且响应解决时间 2 小时内的，得4分。 方案内容一般、合理且可操作性一般 响应解决时间 3 小时内的，得3分。 方案内容不完善、不太合理且可操作性差响应解决时间 4 小时内的，得 1分。 不提供不得分 |  |
| 2.6 | 技术方案 | 6 | 投标人基于项目背景和项目需求，面向建设目标和建设内容，提供合理的技术方案。 方案内容响应全面，方案编制完整、可行、规范，得6分; 方案内容响应较全面，方案编制较完整、可行、规范，得3分; 方案内容响应片面，方案编制一般得1分; 不提供不得分 |  |
| 2.7 | 施工进度计划 | 5 | 施工进度计划和各阶段进度的保证措施；本项最高得 5分。 措施方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得5分； 措施方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得3分； 措施方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得2分； 措施方案内容较差、无针对性或可 行性较差，得 1分； 不提供不得分 |  |
| 2.8 | 施工安全保证措施 | 6 | 根据现场勘察,确定自身施工方案和物资保护措施本项最高得 6 分。 方案措施完整、可行，能完全满足项目实施要求，得6分； 方案措施较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得4分； 方案措施内容较简单，对项目实施要求响应一般，得3分； 方案措施内容较差、无针对性或可行性 较差，得 1分； 不提供不得分 |  |
| 3 | 客观分 | 25 |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 10 | 供应商自2019年7月1日以来具有泵站水闸维修或安装类项目案例的，有1个得5分，最高得10分。 | 提供合同原件扫描件并加盖公章，时间以合同签订时间为准（附中标通知书）。 |
| 3.2 | 项目负责人 | 9 | 项目负责人自2019年7月1日具有泵站水闸维修或安装类项目案例，有1个得2分， 本项最高得6分。注：①同一业绩既满足企业业绩，又满足投标项目负责人业绩，可重复计分。②投标项目负责人的类似业绩不是投标人承担的项目，则类似业绩不予认可。 | 提供合同原件扫描件并加盖公章，时间以合同签订时间为准。（附中标通知书）。 |
|  |  |  | 项目负责人具有水利类中级及以上工程师职称得2分，且项目负责人同时具有注册安全工程师的得3分。本项最高得3分。 | 专业以职称证书所载专业为准，职称证书未注明专业的以学历证书为准，需提供相关证书及投标人2024年5-7月为其缴纳的社保证明材料电子件 |
| 3.3 | 项目组成员 | 6 | - 项目组成员具有安全生产考核合格证书（C 类）的有一个得2分，最高得6分。 | 提供相关证件及投标人2024年2-7月为其缴纳的社保证明材料电子件 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云”政府采购一体化平台按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 采购需求

- 一、项目概况

- 场北河南枢纽位于常州市场北河与孟津河交界处，主要功能为排涝、水环境改善。枢纽由泵站和节制闸组成，泵站与节制闸为一列式布置，堤身式结构。泵站设计流量为30m³/s，安装6台1400ZLB5-5型轴流泵，单台设计流量 5.0m³/s，配套电机 380KW，额定电压 10KV，转速 365r/min。

- 节制闸采用套闸结构，由一扇净宽 10 米的直升式平面钢闸门(卷扬式启闭机启闭)和一扇净宽 10米的下卧式钢闸门(液压启闭机启闭)组成。

- 场北河南枢纽的防洪标准为100年一遇洪水,于2012年底开工建设2014年10月通过竣工验收,2015年1月由常州市武进区西湖街道农村工作局运行。

- 2020年，场北河南枢纽--套闸项目开展了安全鉴定工作，经综合分析评价，场北河南枢纽--套闸项目运用指标基本达到设计标准，存在一定损坏，经大修后，可达到正常运行。根据《水闸安全评价导则》(SL214-2015)，综合评定场北河南枢纽--套闸项目为二类闸。

- 项目需求

- 本项目为常州市武进区西湖街道场北河南枢纽金属结构及机电设备维修养护项目，主要内容包含金属结构维修养护、水泵机组大修、液压系统改造共3个内容。

- 1、金属结构维修养护

- 金属结构维修养护主要包含卷扬启闭机大修、金属结构防腐出新共2个项目。

- 其中券扬启闭机大修为对场北河南枢纽的节制闸券扬启闭机进行解体大修，卷扬启闭机型号为 OP-2x160KN船闸专用卷扬启闭机;金属结构防腐出新主要为对枢纽内的上闸首节制闸、桥式起重机及进水池清污机进行防腐出新。

- 机组大修

- 水泵机组大修包含机组大修及电机返厂两个项目,机组大修主要为对场北河南枢纽内的6台套1400ZLB5-5 型轴流泵进行解体大修;电机返厂为对6台水泵的附属电机进行返厂大修，电机为YL630-16高压三相异步电动机。

- 3、液压系统改造

- 液压系统改造主要包含液压启闭机房改造、液压启闭系统维修改造更换共2个项目。其中液压启闭机房改造为拆除原钢架玻璃结构机房及外包遮光板后新建 4mx8m砖混框架结构启闭机房一座;液压启闭系统维修改造主要包含液压油站返厂、闸门支臂液压杆整形及液压启闭机控制柜更换3 个内容。

- 4.项目清单（具体项目内容及要求包括但不限于项目清单等）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属结构维修养护 |  |  |  |  |
| 1 | 启闭机 | 卷扬启闭机大修; 节制闸配套的QP-2*160KN卷扬启闭机大修; 大修内容：减速箱解体检修; 更换润滑油; 更新节制闸启闭机刹车系统; 钢丝绳除锈抹油; 卷扬机基座出新; 包含但不限于以上内容,含汽车搬运台班、拆解、辅材等所有费用; 具体详见甲方要求，满足使用功能; | 台 | 1 |
| 2 | 节制闸防腐出新 | 节制闸防腐出新; 手工除锈; 底漆刷环氧（无机）富锌漆60μm一道; 中间漆刷环氧云铁厚80μm一道; 面漆刷氯丁橡胶面漆厚80μm两道; 具体详见DB32/T3839-2020; | ㎡ | 261 |
| 3 | 泵房桥式起重机出新 | 泵房桥式起重机机身及其轨道整体仿佛出新; 手工除锈; 底漆刷环氧清漆30μm一道; 面漆刷聚氨酯面漆厚80μm两道; 具体详见DB32/T3839-2020; | ㎡ | 345 |
| 4 | 清污机防腐出新 | 6台清污机及附属皮带机防腐出新; 手工除锈; 底漆刷环氧（无机）富锌漆60μm一道; 中间漆刷环氧云铁厚80μm一道; 面漆刷氯丁橡胶面漆厚80μm两道; 具体详见DB32/T3839-2020; | ㎡ | 396 |
| 机组大修 |  |  |  |  |
| 1 | 机组大修 | 枢纽内1400ZLB-5型轴流泵解体大修; 包含但不限于以上内容,含汽车搬运台班、拆解、辅材等所有费用; 具体详见甲方要求，满足使用功能; | 组 | 6 |
| 2 | 机组大修 | 枢纽内YL630-16型异步电动机解体大修; 包含但不限于以上内容,含汽车搬运台班、拆解、辅材等所有费用; 具体详见甲方要求，满足使用功能; | 组 | 6 |
| 3 | 轴承更换 | 水泵橡胶轴承更换; 包含所有更换工序及辅材费用; 与原型号配套，需满足使用要求; | 套 | 6 |
| 4 | 推力轴承总成更换 | 推力轴承总成更换; 包括平面轴承、滚珠轴承等; 包含所有更换工序及辅材费用; 与原型号配套，需满足使用要求; | 套 | 6 |
| 5 | 机组油漆出新 | 机组油漆出新; 刷漆品种及要求均需满足防腐要求; 具体详见甲方要求; | 套 | 6 |
| 6 | 显示仪表 | SLX-25示流器; | 台 | 6 |
| 液压系统改造 |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 液压启闭机控制柜更换; 箱内元器件参照原有配置参数，含基础、接线等所有费用; 原有液压启闭机控制柜整体更换，需接入原有控制系统; 满足使用功能; | 台 | 1 |
| 2 | 液压站返厂大修 | 原ALY-Ha10B液压站返厂大修; 包含检查液压油管; 更换相应液压油、阀门件及密封件等; 包含但不限于以上内容,含汽车搬运台班、拆解、辅材等所有费用; 满足甲方及使用要求; | 台 | 1 |
| 3 | 液压启闭机液压杆整形 | 拆除液压启闭机原有变形液压杆; 对液压杆进行整形出新后恢复安装; 包含但不限于以上内容,含汽车搬运台班、拆解、辅材、船只租用及围堰等所有费用; 满足甲方及使用要求; | 根 | 2 |
| 泵站 |  |  |  |  |
| 1 | 门锁安装 | 原入口处玻璃门门锁更换，含旧锁拆除及新锁安装 | 套 | 1 |
| 2 | 沟盖板、井盖板、 井圈 | 室内检修口新增遮挡盖板，检修口尺寸约3m*1.3m，新增盖板选用镀锌钢盖板，具体结构参照《地沟及盖板 02J331》执行，盖板尺寸根据现场实际情况确定 | m2 | 3.9 |
| 3 | 玻璃更换 | 启闭机室周边破碎玻璃墙体及屋面更换，含接缝处密封胶恢复；10mm厚钢化玻璃 | m2 | 24 |
| 4 | 金属面油漆 | 启闭机房室外铁皮保护层外立面及屋面整体除锈，处理完成后涂刷防锈漆，涂料做法防锈漆选用环氧清漆一度（30μm）无气喷涂+环氧云铁中间漆一度（40μm）无气喷涂+脂肪族聚氨酯面漆二度（35×2μm）喷涂 | ㎡ | 110 |
| 5 | 金属面油漆 | 启闭机室钢架结构（含雨棚、立柱、主梁、次梁）整体除锈，处理完成后涂刷防锈漆，涂料做法防锈漆选用环氧清漆一度（30μm）无气喷涂+环氧云铁中间漆一度（40μm）无气喷涂+脂肪族聚氨酯面漆二度（35×2μm）喷涂 | ㎡ | 40 |
| 6 | 金属（塑钢）门 | 入口玻璃门安装，含门锁、铰链、门把手，共两扇，对开门，每扇0.65*2m | ㎡ | 2.6 |
| 7 | 成品雨蓬 | 入口门加装钢架雨棚一个，含10cm*10cm方钢管共5m（含门梁），导水玻璃一块共2m2，导水玻璃与钢架连接处密封胶密封 | m2 | 2 |
| 8 | 自流坪楼地面 | 泵房原有破损环氧地坪铲除后重做，新做环氧地坪厚度不低于3mm，含废料的归堆及外运 | ㎡ | 580 |
| 备用金 |  |  |  |  |
| 1 | 备用金 | 6万元备用金为不可竞争。 | 项 | 1 |

- 本项目结算方式为按实结算，投标报价包括但不限于招标文件所确定的项目需求相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

- 三、商务要求

- 1.实施的期限和地点

合同履约期限：合同签订之日起60个日历天。

合同履约地址：甲方指定地点。

- 2. 付款条件

本项目无预付款，项目全部竣工验收合格后付合同总价的60%，待审计审定后付至审定总价的80%，余20%质保期满后无息付清。

- 3．质保期：二年。

- 三、技术要求

- 1. 基本要求

符合甲方要求和国家及相关行业验收规范；

适用法规及技术要求

- 《江苏省省级水利工程维修项目实施方案管理规定(试行)》;

- 相关竣工图纸;

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001);

- 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007):

- 《水利工程建设标准强制性条文》(2022版);

- 《泵站设计标准》(GB 50265-2022);

- 《泵站设备安装及验收规范》(SL317-2015);

- 《泵站技术管理规程》(GB/T30948-2021);

- 《江苏省大中型泵站机组检修技术规程》(DB32/T 1005-2006);

- 《水闸技术管理规程》(SL75-2014);

- 《水工金属结构防腐蚀规范》(SL105-2007);

- 《水利水电工程钢闸门设计规范》(SL74-2019);

- 《水电工程钢闸门制造安装及验收规范》(GB/T14173-2008);

- 《水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程》(SL101-2014);

- 《卷扬式启闭机》(GBT10597-2022);

- 《水利工程卷扬式启闭机检修技术规程》(DB32/T 2948-2016);

- 《液压式启闭机》(GBT14627-2011);

- 《液压式启闭机系列参数》(SL508-2010);

- 《水电工程启闭机制造安装及验收规范》(NB/T35051-2015);

- 《水利工程液压式启闭机检修技术规程》(DB32/T4636-2024)

- 《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398-2007);

- 《场北河南枢纽--套闸工程安全鉴定报告》

- 《江苏省水利工程精细化二级及以上标准》

- 同类项目施工经验。

- 2. 服务要求

- 2.1质量管理

- 1.建立健全和落实项目质量领导责任制和终身负责制。建立层层负责制，明确分工，责任到人，保证和提供本项目的施工质量。

- 2.项目施工严格按照施工方案实施，项目实施要求满足规范要求，聘请专业监理单位对施工质量进行监测。

- 3.参照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001）和《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)等关行业的质量检验标准和技术规定，由各项目所在管理所安排项目管理人员进行现场监管，施工单位对现场安全和质量等工作负直接责任。

- 2.2安全管理

- 1.落实安全管理责任制。

- 2.现场安全设施和措施由施工单位负责。施工单位应按要求上报安全措施实施方案，经管理所负责人核准后实施，管理所安排项目管理人员加强督查，确保项目施工安全。

- （1）施工操作安全措施

- ①施工前应集中工人进行安全教育，并进行书面交底。施工现场设置专职安全员，保证施工现场专人看守，巡回检查。发现隐患及时排除。

- ②禁止穿硬底鞋、拖鞋、高跟鞋在架子上工作，架子上人数不得集中在一起，工具要搁置稳定，防止坠落伤人，必须配备安全带，无安全带人员，禁止从事高空作业。

- ③机械操作人员必须培训持证上岗，现场一切机械设备，临时用电、非专业人员禁止私接乱动。

- ④涂刷作业时操作工人应佩戴相应的保护设施：防毒面具、口罩、手套等。以免危害工人肺、皮肤等。

- ⑤严格执行安全生产管理制度，确保施工过程不发生任何安全事故。

- ⑥水上作业人员必须佩戴安全帽、穿救生衣、系安全带、穿防滑鞋。作业平台上需备足并正确放置救生设备（救生衣、救生圈、救生绳等）。严格落实水上作业安全技术措施，未经落实时不得进行施工。

- ⑦高处及水上作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备， 必须在施工前进行检查，确认其完好，方能投入使用。

- ⑧水上作业人员，必须经过专业技术培训，做到持证上岗，并必须定期进行体格检查。

- ⑨对水上作业的安全防护设施必须经常检查，发现有缺陷和隐患时， 必须及时解决；危及人身安全时，必须停止作业。

- ⑩水上作业平台上所用的物料，均应堆放平稳，不妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋；作业中平台应随时清扫干净；拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走，不得任意乱置或向下丢弃。

- ⑪水上作业平台周边必须设置防护栏杆，如设置防护栏杆有困难的， 工人作业必须系安全带。水上作业应有牢固的立足作业平台，临边防护要符合规定。在作业船舶已施工完毕或正在施工的水上墩位上设置障碍物夜间警示灯。施工船舶设置明显的标志。照明灯具加装遮光设施，防止眩光干扰船舶的航行。

- （2）环保措施

- ①所用的涂料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定。涂饰项目因施工面积大，所用材料如不符合有关环保要求的，将严重影响装饰装修后的室内环境质量，应使用绿色环保产品。

- ②施工中，应做好半成品、产品的保护，防止对周围环境造成污染。

- ③每天收工后尽量不剩涂料材料，不准乱倒，应收集后集中处理，废弃物（如废油桶、油刷、棉刷等）按环保要求分类堆放指定地点。

- ④建筑垃圾应及时清理、集中堆放，覆盖，运输出施工场地。

- 拟签订的合同文本

- 场北河南枢纽金属结构及机电设备维修养护项目

服务合同

甲方（采购人）：                               签订地点：

乙方（供应商）：                               签订时间：2024年  月   日

（甲方）所需 （项目名称）。经招标后确定 （乙方）为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

- 一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、采购文件

2、投标文件

3、成交通知书

4、成交供应商做出的书面澄清或承诺

5、本合同附件

- 二、适用法规及技术要求

- 《江苏省省级水利工程维修项目实施方案管理规定(试行)》;

- 相关竣工图纸;

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001);

- 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007):

- 《水利工程建设标准强制性条文》(2022版);

- 《泵站设计标准》(GB 50265-2022);

- 《泵站设备安装及验收规范》(SL317-2015);

- 《泵站技术管理规程》(GB/T30948-2021);

- 《江苏省大中型泵站机组检修技术规程》(DB32/T 1005-2006);

- 《水闸技术管理规程》(SL75-2014);

- 《水工金属结构防腐蚀规范》(SL105-2007);

- 《水利水电工程钢闸门设计规范》(SL74-2019);

- 《水电工程钢闸门制造安装及验收规范》(GB/T14173-2008);

- 《水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程》(SL101-2014);

- 《卷扬式启闭机》(GBT10597-2022);

- 《水利工程卷扬式启闭机检修技术规程》(DB32/T 2948-2016);

- 《液压式启闭机》(GBT14627-2011);

- 《液压式启闭机系列参数》(SL508-2010);

- 《水电工程启闭机制造安装及验收规范》(NB/T35051-2015);

- 《水利工程液压式启闭机检修技术规程》(DB32/T4636-2024)

- 《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398-2007);

- 《场北河南枢纽--套闸工程安全鉴定报告》

- 《江苏省水利工程精细化二级及以上标准》

- 同类项目施工经验。

- 三、服务范围及要求

1、服务范围：包括但不限于项目项目清单范围内所有内容。

- 2、服务要求：符合甲方要求和国家及相关行业验收规范。

- 四、服务期

合同签订之日起60个日历天。

五、质保期：二年。

六、服务经费

根据项目成交价，本项目合同总价为人民币（大写）                 元整 （小写）￥            。

- 付款方式：

- 本项目无预付款，项目全部竣工验收合格后付合同总价的60%，待审计审定后付至审定总价的80%，余20%质保期满后无息付清。

- 八、违约责任：

甲方违约责任

1、甲方未按期支付乙方服务费，应按延误天数和当时银行贷款利率，向乙方支付违约金。

2、对于乙方提供的成果，甲方有义务保密，不得向第三方提供或用于本合同以外的项目，否则乙方有权对因此造成的损失追究责任。

乙方违约责任

1、乙方未能按合同规定的日期提交成果时，应向甲方偿付拖期损失费，每天的拖期损失费按本合同约定的项目总价款的0.1%计算。

2、乙方提供的成果质量不符合合同约定的要求，或者存在弄虚作假等情况造成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任，甲方有权选择解除合同。

3、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的技术成果，乙方有义务保密，不得向第三方转让，否则，甲方有权对因引造成的损失追究责任。

- 九、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在15天内提供有关不可抗力的相应证明。

合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

- 十、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同相关规定。合同补充条款应同时报采购代理机构备案。

- 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：（1）提交常州市仲裁委员会仲裁；（2）向常州市人民法院起诉。本合同发生纠纷，经双方协商不能解决时，采用第（1）种方式予以解决。

十二、本合同双方签字盖章即生效，一式5份，甲方 2 份，乙方2份，采购代理机构 1份。

本合同生效后,按规定应到采购代理机构备案,双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

采购人：  (盖章)                       供应商： (盖章)

法定代表人：(签字)                      法定代表人：(签字)

委托代理人：(签字)                      委托代理人：(签字)

住    所：                              住    所：

电    话：                              电    话：

开户银行：

银行帐号：

采购代理机构（备案方）：

单位名称（章）常州市金沙招标有限公司

单 位 地 址：武进区牛塘镇漕溪路9号20幢2楼

备 案 日 期：    年    月    日

- 第七章   投标文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件组 成 | 投标文件格式材料 | 投标文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 中小企业声明函（或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格证明文件格式材料 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法定代表人资格证明书或授权委托书（如有） |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △投标人资格声明函 |
|  |  | △政府采购供应商信用承诺书 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“投标邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 评审程序、评审方法和评审标准”—“资格性检查要求”） |
|  | 符合证明文件格式材料 | *投标函 |
|  |  | *分项报价表 |
|  |  | *合同条款偏离表 |
|  |  | *采购需求偏离表 |
|  |  | *投标文件有效性(根据招标文件要求填写,如招标文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审文件格式材料 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第三章“评审标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
| 投标文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以招标文件规定的资格条件、评分标准要求及招标文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”—“资格性检查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效投标处理。 - 3.投标人应严格按照以上顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效投标等严重后果。 - 4.投标文件应按照招标文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

- 第八章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1营业执照或事业单位法人证书

（提供营业执照和税务登记证 (或“三证合一”的营业执照）或事业单位法人证书)

### 1-2 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州市金沙招标有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

- 三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

- 六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

- 九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求：按招标文件要求提供

- 3 本项目的特定资格要求：按招标文件要求提供

- 4  投标函（实质性格式）

投标函

致：常州市金沙招标有限公司

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

- 1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

- （1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 5  法定代表人资格证明书（实质性格式）

- 法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当投标文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人或开评标评审的现场代表为法定代表人的情形，可不提供本《授权委托书》。

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                       日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

供应商公章：

地址：                                       电话：

传真：                                       邮编：

开户行：

账号：

代理人身份证

（双面复印件）粘贴处

- 6  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

- 政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

- 九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7  开标一览表（实质性格式）

- 开标一览表

（一）供应商在提交响应文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交报价一览表，报价一览表格式以投标工具中的为准。

- 8 分项报价表（实质性格式）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属结构维修养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 启闭机 | 卷扬启闭机大修; 节制闸配套的QP-2*160KN卷扬启闭机大修; 大修内容：减速箱解体检修; 更换润滑油; 更新节制闸启闭机刹车系统; 钢丝绳除锈抹油; 卷扬机基座出新; 包含但不限于以上内容,含汽车搬运台班、拆解、辅材等所有费用; 具体详见甲方要求，满足使用功能; | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 节制闸防腐出新 | 节制闸防腐出新; 手工除锈; 底漆刷环氧（无机）富锌漆60μm一道; 中间漆刷环氧云铁厚80μm一道; 面漆刷氯丁橡胶面漆厚80μm两道; 具体详见DB32/T3839-2020; | ㎡ | 261 |  |  |
| 3 | 泵房桥式起重机出新 | 泵房桥式起重机机身及其轨道整体仿佛出新; 手工除锈; 底漆刷环氧清漆30μm一道; 面漆刷聚氨酯面漆厚80μm两道; 具体详见DB32/T3839-2020; | ㎡ | 345 |  |  |
| 4 | 清污机防腐出新 | 6台清污机及附属皮带机防腐出新; 手工除锈; 底漆刷环氧（无机）富锌漆60μm一道; 中间漆刷环氧云铁厚80μm一道; 面漆刷氯丁橡胶面漆厚80μm两道; 具体详见DB32/T3839-2020; | ㎡ | 396 |  |  |
| 机组大修 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机组大修 | 枢纽内1400ZLB-5型轴流泵解体大修; 包含但不限于以上内容,含汽车搬运台班、拆解、辅材等所有费用; 具体详见甲方要求，满足使用功能; | 组 | 6 |  |  |
| 2 | 机组大修 | 枢纽内YL630-16型异步电动机解体大修; 包含但不限于以上内容,含汽车搬运台班、拆解、辅材等所有费用; 具体详见甲方要求，满足使用功能; | 组 | 6 |  |  |
| 3 | 轴承更换 | 水泵橡胶轴承更换; 包含所有更换工序及辅材费用; 与原型号配套，需满足使用要求; | 套 | 6 |  |  |
| 4 | 推力轴承总成更换 | 推力轴承总成更换; 包括平面轴承、滚珠轴承等; 包含所有更换工序及辅材费用; 与原型号配套，需满足使用要求; | 套 | 6 |  |  |
| 5 | 机组油漆出新 | 机组油漆出新; 刷漆品种及要求均需满足防腐要求; 具体详见甲方要求; | 套 | 6 |  |  |
| 6 | 显示仪表 | SLX-25示流器; | 台 | 6 |  |  |
| 液压系统改造 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 液压启闭机控制柜更换; 箱内元器件参照原有配置参数，含基础、接线等所有费用; 原有液压启闭机控制柜整体更换，需接入原有控制系统; 满足使用功能; | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 液压站返厂大修 | 原ALY-Ha10B液压站返厂大修; 包含检查液压油管; 更换相应液压油、阀门件及密封件等; 包含但不限于以上内容,含汽车搬运台班、拆解、辅材等所有费用; 满足甲方及使用要求; | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 液压启闭机液压杆整形 | 拆除液压启闭机原有变形液压杆; 对液压杆进行整形出新后恢复安装; 包含但不限于以上内容,含汽车搬运台班、拆解、辅材、船只租用及围堰等所有费用; 满足甲方及使用要求; | 根 | 2 |  |  |
| 泵站 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 门锁安装 | 原入口处玻璃门门锁更换，含旧锁拆除及新锁安装 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 沟盖板、井盖板、 井圈 | 室内检修口新增遮挡盖板，检修口尺寸约3m*1.3m，新增盖板选用镀锌钢盖板，具体结构参照《地沟及盖板 02J331》执行，盖板尺寸根据现场实际情况确定 | m2 | 3.9 |  |  |
| 3 | 玻璃更换 | 启闭机室周边破碎玻璃墙体及屋面更换，含接缝处密封胶恢复；10mm厚钢化玻璃 | m2 | 24 |  |  |
| 4 | 金属面油漆 | 启闭机房室外铁皮保护层外立面及屋面整体除锈，处理完成后涂刷防锈漆，涂料做法防锈漆选用环氧清漆一度（30μm）无气喷涂+环氧云铁中间漆一度（40μm）无气喷涂+脂肪族聚氨酯面漆二度（35×2μm）喷涂 | ㎡ | 110 |  |  |
| 5 | 金属面油漆 | 启闭机室钢架结构（含雨棚、立柱、主梁、次梁）整体除锈，处理完成后涂刷防锈漆，涂料做法防锈漆选用环氧清漆一度（30μm）无气喷涂+环氧云铁中间漆一度（40μm）无气喷涂+脂肪族聚氨酯面漆二度（35×2μm）喷涂 | ㎡ | 40 |  |  |
| 6 | 金属（塑钢）门 | 入口玻璃门安装，含门锁、铰链、门把手，共两扇，对开门，每扇0.65*2m | ㎡ | 2.6 |  |  |
| 7 | 成品雨蓬 | 入口门加装钢架雨棚一个，含10cm*10cm方钢管共5m（含门梁），导水玻璃一块共2m2，导水玻璃与钢架连接处密封胶密封 | m2 | 2 |  |  |
| 8 | 自流坪楼地面 | 泵房原有破损环氧地坪铲除后重做，新做环氧地坪厚度不低于3mm，含废料的归堆及外运 | ㎡ | 580 |  |  |
| 备用金 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 备用金 | 6万元备用金为不可竞争。 | 项 | 1 | 60000 | 60000 |
| 投标总价： 元（小写 ） |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

注：1. 如不提供分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

2.投标报价包括但不限于采购文件所确定的项目需求相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 9  合同条款偏离表（实质性格式）

- 合同条款偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

- 2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 10  采购需求偏离表（实质性格式）

- 采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

- 2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 11  中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

- 7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

- 中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为         （企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于         （中型企业/小型企业/微型企业）；

2.       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为         （企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于         （中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 12 项目实施方案

（详见评审程序、评审方法和评审标准”—“评审标准”—“主观分”中明确内容）

- 13  参加本项目人员一览表

- 参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 14  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 15  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料