常州市政府采购项目

竞争性谈判文件

| 项 目 编 号： | JSZC-320411-SCJX-T2024-0022 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称： | 新北区人民医院项目一期试桩检测（二次） |
| 采 购 人： | 常州国家高新技术产业开发区(新北区)卫生健康局 |
| 采购代理机构： | 江苏城建校工程咨询有限公司 |

二〇二四年九月

- 目      录

第一章   采购邀请	1

第二章   供应商须知	4

第三章   评审程序和评定成交的标准	14

第四章   采购需求	22

第五章   合同草案条款	24

第六章   响应文件格式	32

- 第一章   采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320411-SCJX-T2024-0022

2.项目名称：新北区人民医院项目一期试桩检测（二次）

3.采购方式：竞争性谈判

4.项目预算金额：150万元

项目最高限价：55.866万元，供应商响应总价及已标价工程量清单中所有分部分项工程响应单价均不得低于工程成本且不得高于最高限价及相对应分部分项单价，否则作无效响应处理。

5.采购需求：包括但不限于采购文件及其基本技术要求范围内相应检测前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、抗拔检测、抗压检测、低应变、成孔检测、开挖及桩头处理、机械租赁及进退场费用、场地处理（达到机械进退场、移机等条件）、配重运输及采购文件所要求的相关工程等全部内容。

6.合同履行期限：15天，具体以采购人下达的指令为准。

7.本项目是否接受联合体响应：否。

8.本项目是否接受进口产品响应：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目专门面向中小、小微企业采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3 其他特定资格要求：

（1）供应商具有建设行政主管部门核发的《建设工程质量检测机构资质证书》，内容包括地基基础工程专项检测；具有省级及以上技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书（或CMA计量认证合格证书），内容须包括：基桩；

（2）供应商拟派的项目负责人须具备省级及以上建设行政主管部门核发的建设工程质量检测人员岗位合格证；

（3）外地检测单位须办理备案登记手续，提供“常州市《外地进常检测单位信用管理登记表》”。

三、获取采购文件

1.时间：采购公告发布之日起至2024年9月11日下午23：59（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.方式：在“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载电子版谈判文件。

4.售价：0元。

四、响应文件递交

截止时间：2024年9月12日上午9：30（北京时间）

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录”苏采云”系统供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：详见供应商须知。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

2.1领取CA和办理电子签章【请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）】、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2.2电子开标

供应商使用CA认证证书登录”苏采云”系统进行电子化不见面开标。

2.3注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

3.本项目不满3家谈判响应，将重新组织采购。

4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

5.有关本次谈判的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的更正公告。

6.本次谈判不收取谈判保证金。

7.特别说明：因工作需要，本次采购项目涉及的单位及个人相关信息已经取得机构或本人同意后对外公布。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名   称：常州国家高新技术产业开发区(新北区)卫生健康局

地   址：常州市新北区崇信路8号

联系方式：0519-81592135

2.采购代理机构信息

名   称：江苏城建校工程咨询有限公司

地　 址：常州市清潭路85-2号

联系方式：13585347085、0519-86908235-8305

邮   箱：jscjxzb@163.com

3.项目联系方式

项目联系人：钱工

电　 话：13585347085

- 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。供应商须知部分如与采购公告有冲突或不一致的，以采购公告内容为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 3.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 7.1 | 响应范围 | 供应商应当对所投采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。 |
| 9.2 | 报价 | 报价的特殊规定：无 |
| 10.1 | 保证金 | 详见公告要求 |
| 11.1 | 响应有效期 | 自递交响应文件的截止之日起算60个日历日。 |
| 13.1 | 响应文件份数 | 1. 本项目使用“苏采云”系统。供应商根据竞争性谈判文件及“苏采云”系统供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。 2.本项目成交供应商根据采购人要求提供苏采云系统打印的纸质版响应文件。 |
| 22.5 | 分包 | 本项目是否允许分包：不允许 |
| 23.1.1 | 询问 | 询问送达形式： 一、供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。 1.接收质疑函的方式：接收加盖单位公章的书面质疑函 2.质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。 二、供应商应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出的质疑将不予接收。（采购程序环节分为：采购公告、采购文件、采购过程、成交结果） |
| 23.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系单位：江苏城建校工程咨询有限公司 联 系 人：钱工 联系电话：13585347085 通讯地址：常州市钟楼区清潭路85-2号305室 |
| 24.1 | 代理费 | 收费对象：采购人 收费标准：代理服务费根据代理合同约定由采购人支付 |

- 供应商须知

一   说  明

- 1.采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

1.2供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 2.资金来源、科研仪器设备采购

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 3.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

3.1进口产品

3.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

3.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

3.2.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

3.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

3.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

3.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

3.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

3.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

3.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

3.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

3.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

3.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

3.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

3.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审程序和评定成交的标准》。

3.3政府采购节能产品、环境标志产品

3.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

3.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

3.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

3.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审程序和评定成交的标准》（如涉及）。

3.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

3.4支持乡村产业振兴管理

3.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

3.5正版软件

3.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则响应无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

3.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

3.6政府采购创新产品政策

3.6.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 3.7 绿色采购政策

- 3.7.1  绿色数据中心政策

- 依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

- 3.7.2 推广应用绿色建材

- 采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

- 3.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

- 采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。4.响应费用

4.1供应商应自行承担所有与准备和参加竞争性谈判响应有关的费用，无论响应的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   谈判文件

- 5.谈判文件构成

5.1谈判文件包括以下部分：

第一章   谈判邀请

第二章   供应商须知

第三章   评审程序和评定成交的标准

第四章   采购需求

第五章   合同草案条款

第六章   响应文件格式

5.2供应商应认真阅读谈判文件的全部内容。供应商应按照谈判文件要求递交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对谈判文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 6.对谈判文件的澄清或修改

6.1采购人或采购代理机构对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取谈判文件的供应商。

6.2澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，并对所有获取谈判文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在递交首次响应文件截止之日3个工作日前，以更正公告形式通知所有获取谈判文件的潜在供应商；不足3个工作日的，将顺延递交首次响应文件截止之日。

三   响应文件的编制

- 7响应范围、响应文件中计量单位的使用及响应语言

7.1本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所投采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

7.2除谈判文件有特殊要求外，本项目响应所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

7.3除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商递交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 8响应文件构成

8.1供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

8.2对于谈判文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和谈判文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

8.3第三章《评审程序和评定成交的标准》中涉及的证明文件。

8.4对照第四章《采购需求》，说明所提供货物、工程和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

8.5供应商认为应附的其他材料。

- 9报价

9.1所有响应均以人民币报价。

9.2供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

9.2.1本工程采用固定综合单价，响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

9.2.2 供应商所填报的各项基价中的各种材料单价在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动，供应商在填报综合单价时应考虑各种风险因素和自己的承受能力。

9.2.3本工程招标反对盲目压低报价。供应商的响应总价及已标价工程量清单中所有分部分项工程响应单价均不得低于工程成本且不得高于最高限价及相对应分部分项单价，否则作无效响应处理。

9.2.4本项目实行固定综合单价方式，报价应包括但不限于按谈判文件规定的招标范围内工程量清单所列项目的全部费用总和，综合单价是谈判文件、工程量清单及其附属资料所要求范围内的全部工作内容的价格的体现，其应包括按施工图及相关问题回复、工程量清单要求实施和完成本工程所需人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、措施项目费、规费及税金等，同时应考虑承担合同所示责任、义务和一般风险，以及可能因工程量的调整及实施项目的变更而引起的价格调整风险。除非因特殊原因并经双方协商同意，成交供应商不得再要求追加任何费用，采购人不再支付其他任何费用。

9.2.5按照谈判文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

9.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

9.4供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（谈判文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 10保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 11响应有效期

11.1响应文件应在本谈判文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于谈判文件规定期限的，其响应无效。

- 12响应文件的签署、盖章

12.1谈判文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），响应文件中应使用原件的电子件。

12.2谈判文件要求盖章的内容，一般通过响应文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的递交

- 13响应文件的递交

13.1本项目使用“苏采云”系统。供应商根据竞争性谈判文件及“苏采云”系统供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

- 14提交响应截止时间

14.1供应商应在竞争性谈判文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至“苏采云”系统。

- 15响应文件的修改与撤回

15.1提交响应文件截止时间前，供应商可以通过“苏采云”系统对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。保证金的补充、修改或者撤回无需通过“苏采云”系统，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

15.2供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照谈判文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

- 16开标

16.1采购人和采购代理机构将按采购公告中规定，在提交响应文件截止时间的同一时间和《供应商须知资料表》约定的地点组织解密。

16.2本项目采用不见面招交易模式，使用“苏采云”系统在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

16.3供应商不足3家的，不予解密（法律法规或谈判文件另有规定的除外）。

16.4本项目不公开报价。

16.5供应商须在谈判开始前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

16.6因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者谈判小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者谈判小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

16.7如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

17谈判小组

17.1谈判小组根据政府采购有关规定和本次竞争性谈判采购项目的特点进行组建，并负责具体评审与谈判事务，独立履行职责。

17.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 18评审程序和评定成交的标准

18.1见第三章《评审程序和评定成交的标准》。

六   确定成交

- 19确定成交供应商

19.1采购人将从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最终报价最低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 20成交公告与成交通知书

20.1采购人或采购代理机构自成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

20.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 21终止

21.1出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

21.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

21.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

21.1.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但公开招标的货物、服务采购项目，经财政部门批准后可以与两家供应商进行竞争性谈判采购的情形除外。

21.1.4 平台系统出现序号16.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

22签订合同

22.1采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

22.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

22.3联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

22.4政府采购合同不能转包。

22.5采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 23询问与质疑

23.1询问

23.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

23.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，答复的内容不得涉及商业秘密。

23.2质疑

23.2.1供应商认为谈判文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

23.2.2谈判文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

23.2.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

23.2.4供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

23.2.5供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

23.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 24代理费

24.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 第三章   评审程序和评定成交的标准

- 1响应文件的资格审查和符合性审查

- 1.1谈判小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行审查，并形成审查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，视为未实质性响应谈判文件。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

- 1.2《资格审查要求》中对格式有要求的，除谈判文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 1.3《资格审查要求》见下表：资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》及响应文件格式要求 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：递交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 如本项目专门面向中小企业采购，中小企业声明函应在资格审查时提供。 1.供应商单独参与谈判的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2.如谈判文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按谈判文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 如需提供，格式见《响应文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3-1 | 是否接受联合体响应 | 1.如本项目接受联合体响应，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目响应和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时递交。 2.联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1.1-2的证明文件。 3.本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4.联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6.若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。 7.本项目不接受联合体响应，供应商不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《响应文件格式》 |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | （1）供应商具有建设行政主管部门核发的《建设工程质量检测机构资质证书》，内容包括地基基础工程专项检测；具有省级及以上技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书（或CMA计量认证合格证书），内容须包括：基桩； （2）供应商拟派的项目负责人须具备省级及以上建设行政主管部门核发的建设工程质量检测人员岗位合格证； （3）外地检测单位须办理备案登记手续，提供“常州市《外地进常检测单位信用管理登记表》”。 | 提供证明文件的电子件或电子证照并加盖公章 |

1.4《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按谈判文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过谈判文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（谈判文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足谈判文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照谈判文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按谈判文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足谈判文件第四章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 10 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 11 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 12 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机递交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 13 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 14 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。 |

- 2谈判、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

2.1谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

2.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将及时通过“苏采云”系统以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

2.4供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新递交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.5响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，谈判小组会将通过“苏采云”系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

2.6本项目为至少二次报价，响应文件的谈判报价作为首次报价，谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应谈判文件且继续参加谈判的供应商在规定时间内通过“苏采云”系统提交最终报价，最终报价作为评审依据。除因谈判文件修改导致成本增加，第二次报价不得超过第一次报价，否则为无效响应报价。

2.6.1供应商的最终报价为总价，各分项单价根据最终总价同比例浮动（如有）。

2.6.2供应商所报的各分项单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的响应文件，将被认定为无效。

2.6.3★谈判小组认为某供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其提供响应文件中供应商自身出具的产品或服务的详细价格构成说明函原件（包括进货成本、管理费用 、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润 ），同时提供（包含但不限于）以下支撑证明材料：① 行政机构税务部门开具的拟投入项目人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证（与本次投标拟投入项目人员所提供社保同月份）》；②近两年中任意一年经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告[包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用、税收等所有成本及利润）]复印件（原件现场核查或视频展示），成立不满一年的不提供； ③提供至少2个类似业绩的费用成本组成明细（并提供该业绩合同复印件，原件现场核查或视频展示），货物类的提供所有货物生产厂家的联系人和固定联系电话以供确认。以上资料必须齐全，如在规定时间（1小时）内提供不全或不提供或者谈判小组认定其材料不能详尽合理说明其成本的，或者相关资料真实性及合理性不被谈判小组完全接受的，谈判小组将将其作为无效响应处理。

2.7谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内递交最终报价，递交最终报价的供应商不得少于3家。谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内递交最终报价。

2.8最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.9已递交响应文件的供应商，在递交最终报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

- 3最终报价的算术修正及政策调整

3.1最终报价须包含谈判文件全部内容，如最终分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价进行调整。谈判小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

3.2最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.2.1谈判文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：____________________________

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

3.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

3.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.2.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

3.3落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》3.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

3.3.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关

系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

3.3.5中小企业参加政府采购活动，应当按照谈判文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.3.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

3.3.7残疾人福利性单位按谈判文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

3.3.8若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3.3.9非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）：______。

3.3.10关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）：_________。

3.3.11其他为落实政府采购政策实施的优先采购（如涉及）：______________。

- 4谈判环节及递交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

4.1供应商对实质性变动不予确认的；

4.2不满足谈判文件★号条款或谈判文件技术指标超出谈判文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

4.3未按照谈判小组规定的时间、逾期递交最终报价的；

4.4如供应商的最终报价超过谈判文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

4.5响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（谈判文件另有规定的除外）；

4.6最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

4.7其他：无。

- 5评定成交的标准与确定成交候选人名单

5.1谈判小组将从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价（如有按本章节进行算术修正或政策调整的，以修正或调整后的最终报价计算）由低到高的顺序提出不少于3名成交候选人，并编写评审报告。

5.2谈判小组要对评审结果进行复核，特别是对排名第一的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 6报告违法行为

- 6.1谈判小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 第四章   采购需求

- 一、采购标的

采购范围：本项目为新北区人民医院项目一期设计试桩检测服务内容包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应检测前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、抗拔检测、抗压检测、低应变、成孔检测发电机租赁、破桩头、机械租赁及进退场费用、场地处理（达到机械进退场、移机等条件）、配重运输及谈判文件所要求的相关工程等全部内容。

二、商务要求

1.合同履行期限：15天，具体以发包人下达的指令为准。

2.服务地点：常州市新北区，长江路以西、乐山路以东、嫩江路以北地块

3.人员要求：成交供应商须为本项目配备的所有服务人员按规定缴纳社会保险及人身意外险，若在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由成交供应商自行负责，采购人不承担任何责任。

4.检测设备要求：满足本工程工期要求且经采购人认可。

5.报价方式

供应商的响应总价及已标价工程量清单中所有分部分项工程响应单价均不得低于工程成本且不得高于最高限价及相对应分部分项单价，否则作无效响应处理。

本项目报价方式为固定综合单价，响应报价应包括竞争性谈判文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现，应包括但不限于试验所需的人工及机械配合、管理费、利润、规费税金等，即至完成检测，出具静载试验报告的所有费用；措施费工程量按检测的设备套数计算（满足本工程工期要求且经采购人认可），内容包含但不限于机械进退场费用、场地处理（达到机械进退场、移机等条件）、发电机租赁使用等产生的全部费用，同时应考虑承担合同所示责任、义务和一般风险，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

报价货币为人民币，评审时以人民币为准。

6.结算方式

本项目采用固定单价形式，单价按成交价格固定不变，数量按实结算，单价不因数量变化而调整。单价包括按设计要求实施和完成本次招标内容所需人工劳务费（包含人员各项费用）、材料费、机械费、进出场费、转场费、荷载运输费、吊装运输费、静载配重费、水电费、场地处理费、基桩检测及出具报告、规费、税金等，因分阶段实施或设计变更等引起静载配重、检测设备、吊装机械等多次进出场、运输等增加费、保管费（现场设备和材料）均应计入综合单价内，结算时不另行签证。

7.付款方式

①合同签订生效后45日内支付合同价的30%；

②检测完成，提交试桩检测报告后，45日之内付至合同价的60%；

③基础验收合格并经审计审定后60日之内付至100%。

不合格复试费用由供应商向工程承包人收取。

供应商在申报款项时应提供合规的税务发票。供应商未按约提供发票的，采购人有权拒绝付款，直至供应商向采购人提供合规的税务发票。

8.项目清单 详见招标图纸及招标清单

三、技术要求

1.检测质量要求：符合国家及省、市相关标准及规范要求，各项检测满足建设主管部门验收。

2.检测质量标准：符合国家及省、市相关标准及规范要求，各项检测满足建设主管部门验收要求。须保证所出具的检测报告是真实、客观反映所委托的检测内容。

3.检测依据及技术标准不限于：

（1）《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014

（2）《建筑桩基技术规范》JGJ94-2017

（3）《建筑地基基础设计规程》GB5007-2011

（4）桩位平面布置图及设计文件（详见附件）。

四、其他要求

1.服务要求

（1）检测时间节点要求：按工程施工进度及采购人要求。有实体检测要求的项目自接到采购人检测通知起3个工作日内到采购人指定地点开展工作。

（2）服务纪律要求：公正、独立、科学、及时。

（3）采购人不组织现场勘察，供应商应认真踏勘现场，对工程现场和周围环境进行现场考查，以获取有关编制响应文件和签署检测合同所需的各项资料；熟悉项目施工区域内的情况及周围环境，了解一切可能影响投标方案及报价的资料，承担踏勘现场的责任和风险；供应商一旦成交，不得以不完全了解施工现场及周围环境情况为借口，提出额外补偿或延长工期的要求；供应商必须承担踏勘现场的安全责任，并承担一切费用。

（4）现场检测时，所需用的措施费包含但不限于发电机租赁、检测桩的开挖及桩头处理、现场挖掘机费用、场地处理、配重运输、多次抽水、文明城管等产生其他所有费用等均包含在报价内，成交供应商自行考虑。若未考虑在报价中，一切责任由成交供应商承担。

（5）由于技术进步、新材料的应用和工程检测要求的提高，可能会新增检测项目和内容以及采购人根据工程需要提出的新增检测项目和内容所引起的费用增加的风险由成交供应商承担。

（6）采购人有权检查监督成交供应商检测质量及成果报告，对不称职的工作人员有权要求成交供应商在一周内更换，直至人选合格为止。成交供应商对服务缺陷不予更正的，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在服务费中扣除。

（7）成交供应商必须对所提供货物和服务等知识产权方面的一切产权关系负全部责任，由此而引起的法律纠纷以及费用成交供应商须全部承担。

（8）需要成交供应商完成的其他服务要求。

2.安全要求：成交供应商必须切实做好安全工作，加强安装作业时的安全保障，一切安全事故均由成交供应商自行承担。

五、采购清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 含税综合单价(元) | 含税合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设计试桩检测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 预制桩低应变检测：桩型综合考虑；检测要求详见图纸及现行检测规范 | 根数 | 56 | 50 | 2800 |  |
| 2 | 灌注桩低应变检测：桩型综合考虑；检测要求详见图纸及现行检测规范 | 根数 | 4 | 50 | 200 |  |
| 3 | 钻孔桩成孔检测：孔径、孔深、沉渣及垂直度检测；检测要求详见图纸及现行检测规范 | 孔 | 3 | 720 | 2160 |  |
| 4 | 抗压桩：桩型综合考虑，单桩竖向抗压静载试验，估算最大加载量为7500KN，加载至土体破坏或桩身破坏时终止加载（但不超过最大加载量，具体加载要求详见图纸） | t | 3600 | 40 | 144000 | 堆载量 |
| 5 | 抗拔桩:桩型综合考虑，单桩竖向抗拔静载试验，估算最大加载量为2500KN，加载至土体破坏时终止加载（但不超过最大加载量，具体加载要求详见图纸） | 根数 | 20 | 14000 | 280000 |  |
| 6 | 抗拔桩:桩型综合考虑，单桩竖向抗拔静载试验，估算最大加载量为2000KN，加载至土体破坏时终止加载（但不超过最大加载量，具体加载要求详见图纸） | 根数 | 4 | 8000 | 32000 |  |
| 7 | 抗拔桩:桩型综合考虑，单桩竖向抗拔静载试验，估算最大加载量为2200KN，加载至土体破坏时终止加载（但不超过最大加载量，具体加载要求详见图纸） | 根数 | 2 | 11000 | 22000 |  |
|  | 小计 |  |  |  | 483160 |  |
| 二 | 灌注桩原材料质量检测 | 项 | 1 | 500 | 500 |  |
| 三 | 措施费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 抗压检测措施费[包含抗压检测设备机械进退场费用、场地处理（达到机械进退场、移机等条件）、发电机租赁使用等产生的全部费用；工程量计算规则按抗压检测设备套数计算] | 套 | 1 | 60000 | 60000 |  |
| 2 | 抗拔检测措施费[包含抗拔检测设备机械进退场费用、场地处理（达到机械进退场、移机等条件）、发电机租赁使用等产生的全部费用；工程量计算规则按抗拔设备套数计算 | 套 | 3 | 5000 | 15000 |  |
| 3 | 其他（投标人认为需增加的项目） | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  | 75000 |  |
| 四 | 合计[一]+[二]+[三] |  |  | 558660 | 税率6% |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |
| 1、具体参数详试桩图纸； 2、供应商应至现场踏勘实施条件，采购人不提供水电； 3、抗压堆载量为单桩最大加载值的1.2倍； 4、抗拔静载实验综合单价已包含地基处理费用，确保支座反力满足检测要求，供应商报价时需充分考虑此因素后报价； 5、综合单价应包含试验所需的人工及机械配合、管理费、利润、规费税金等，即至完成检测，出具静载试验报告的所有费用； 6、措施费以套包干，包含但不限于机械进退场费用、场地处理（达到机械进退场、移机等条件）、发电机租赁使用等产生的全部费用。如供应商认为招标清单列项不全可在其他项目中自行增加，结算时不再另行增加费用； 7、备用桩不在清单内，若实施，执行报价中已有的综合价格，工程量按实结算。 |  |  |  |  |  |  |

- 第五章   合同草案条款

委托方(全称)：常州国家高新技术产业开发区(新北区)卫生健康局（简称甲方）

受托方(全称)：***（简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量检测管理办法》、甲方检测要求及有关法律规定，予以科学、公正、准确、高效地进行检测，并按照客观的数据出具报告。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就新北区人民医院项目一期试桩检测及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

- 项目名称：新北区人民医院一期试桩检测

- 工程地点：常州市新北区，长江路以西、乐山路以东、嫩江路以北地块

- 工程内容：包括但不限于本项目设计试桩检测及其他检测等甲方要求的所有检测项目及为完成检测所需的一切措施处理费（含场地处理、发电机、进退场等），提供有效、完整的检测报告等相关服务。

- 收费标准

- 本合同采用固定单价合同。

- 三、检测标准

- 所有检测均应符合现行的国家检测标准。

- 桩基检测试验选用的技术标准：《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)；《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)；《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）；《建筑地基基础检测规程》（DGJ32/TJ 142-2012）；桩位平面布置图。

- 四、合同价款

- 签约合同价：含税总价       元（大写：         ），其中，不含税价款为     元（大写：       ），税率为    % ，税金      元（大写：       ）。价格明细详见合同附件。

- 本合同价款包括但不限于试验所需的人工及机械配合、管理费、利润、规费税金等，即至完成检测，出具静载试验报告的所有费用；措施费工程量按检测的设备套数计算（满足本工程工期要求且经委托方认可），内容包含但不限于机械进退场费用、场地处理（达到机械进退场、移机等条件）、发电机租赁使用等产生的全部费用，同时应考虑承担合同所示责任、义务和一般风险，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。结算时不再由于上述理由而另行增加费用；本合同履行过程中，如遇国家政策性税率调整，合同中不含税价不调整，含税价按相关政策文件调整。

- 本合同采用固定单价合同，单价按合同签约价格固定不变，数量按实结算，单价不因数量变化而调整。签约合同价包括按设计要求实施和完成本次招标内容所需人工劳务费（包含人员各项费用）、材料费、机械费、进出场费、转场费、荷载运输费、吊装运输费、静载配重费、水电费、场地处理费、基桩检测及出具报告、利润、规费、税金等，因分阶段实施或设计变更等引起静载配重、检测设备、吊装机械等多次进出场、运输等增加费、保管费（现场设备和材料）均应计入综合单价内，结算时不另行签证。

- 固定单价在合同约定的风险范围内不可调整，合同约定的风险范围：

（1）工程材料（设备）、人工工资市场价格的波动。

（2）工程量的变动对中标单价的影响。

（3）政策性调整对中标单价的影响。

- 风险范围以外合同价款调整方法：

（1）工程计量时，如因招标清单漏项、工程量计算偏差以及工程变更引起工程量的增减，应由乙方在履行合同义务过程中实际完成的工程量计算后向甲方提出，经监理、审计、甲方代表现场计量审查后按审定数量结算。

（2）如因招标清单漏项或非乙方原因的工程变更、额外增加工作量以及工程签证，造成增加新的费用项目，由乙方提出变更价格，经监理、审计、甲方代表审定后作为结算依据。

（3）乙方不得拒绝甲方要求增加的地基基础专项检测内容（检测单位无该项资质的除外），否则将按相应工作内容造价的5%（并不少于5000元/次）向甲方支付违约金，违约金在应付检测费用中扣除。

- 五、付款方式

1、付款方式：

①合同签订生效后45日内支付合同价的30%；

②检测完成，提交试桩检测报告后，45日之内付至合同价的60%；

③基础验收合格并经审计审定后60日之内付至100%。

备注：以上各阶段付款，乙方同意甲方按中国人民银行规定的各类结算方式进行结算，采用银行承兑汇票形式支付的，甲方无需承担贴息费用。乙方需提供合规的增值税专用发票。审定后第一次付款需按审定价（如需审定）提供所有尾款增值税专用发票，若乙方延迟或拒绝提供发票，甲方有权延迟或拒绝付款，甲方不承担逾期付款违约责任。

2、不合格复试费用由乙方向工程承包人收取。

- 六、工期要求

- 工期：15天，具体以甲方下达的指令为准，甲方提出检测要求24小时内，乙方应进场检测，并且自行解决办公室及材料间问题，如乙方未能在规定的时间进场检测，根据延误天数按每天1500元向甲方支付违约金，违约金在应付检测费用中扣除。

- 乙方在检测完成后2天内清场，如未及时清场，根据延误天数按每天1500元向甲方支付违约金，违约金在应付检测费用中扣除。

- 乙方在完成相应检测工作后必须以电话形式或其他形式上报检测结果，同时在接到甲方通知后1天内必须提供中间报告，检测完成2天内必须提交书面检测报告，如未及时提供，则按每天1000元向甲方支付违约金，违约金在应付检测费用中扣除。

- 七、双方权利及义务

1、甲方的主要义务：

（1）甲方委派**   为现场联系人，联系电话：  **    。负责现场施工签证确认，对工种质量和工程进度进行监督，会同处理施工过程中的各种问题，并负责对当天的工程量签证确认，签收施工过程中的往来文件；

（2）工程开工后，按照建设工程验收规范要求及桩基检测规范要求需要进行的相关检测均委托乙方进行；

（3）按照本合同约定支付费用；

（4）现场检测时提供必要的协助；

（5）甲方应确保场地三通（水、电、路），如现场电未及时到位，乙方应考虑相应的发电设备确保项目进展（费用已在报价中考虑），并满足汽车运输和吊车的吊装要求，保障乙方仪器设备顺利进场；负责检测桩的桩头开挖及按乙方要求进行桩头处理；

（6）甲方应及时确定试验桩数、桩位，提供书面选桩单；同时负责试验桩头的开挖和处理，试验支墩处理确认现场试验桩位，保证桩头满足试验条件；

（7）甲方应及时提供建筑场地的工程地质勘察报告、桩基设计图纸和桩基施工记录等技术资料，并对其准确性、可靠性负责；

（8）按双方商定要求提供必要的试验道路、桩头处理、及机械配合。

2、乙方的主要义务：

（1）乙方委派  **  为现场联系人，联系电话： **   。若乙方换人，必须提前2天通知甲方，继续承担前任应负的责任，乙方代表行使合同约定的权力，履行合同约定的职责。乙方的要求、通知，均以书面形式由乙方代表签字后递交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效；

（2）按期完成甲方委托；按期提交检测报告；如检测过程中发现质量异常应及时反馈给甲方；

（3）严格按国家规范、标准进行检测，确保数据公正、准确,以满足工程验收及工程备案要求；必要时提供检测方案；

（4）协助对甲方的技术进行保密；

（5）向甲方提供必要的检测咨询服务；

（6）向现场项目部报审检测方案并附方案预算；

（7）严格按试验技术规范进行试验工作，保证试验结果的准确性、科学性；

（8）积极配合甲方的施工进度，及时安排试验人员进行现场试验工作，并尽快提供试验数据；

（9）乙方现场提供使用的仪器设备完好、使用正常，并经相关部门鉴定；

（10）乙方必须严格按有关规定做好安全设施，因乙方自身责任施工中发生的一切安全事故和人身伤害，均由乙方承担全部法律责任。并且应立即报告甲方和国家相关主管部门；

（11）桩基检测乙方完成野外作业后，1日内提供试验结果。试验过程中，如发现异常情况，应及时通知甲方。2个工作日内提供正式报告，正式报告一式四份。

（12）乙方提供基于精确远程监控技术的地基基础咨询与检测。

（13）乙方在试桩配载进场前需要核定其重量并通知甲方到场见证。

（14）乙方须自行保管现场设备、材料等，费用包含在合同价中，结算时不另行计取。

（15）本工程施工用电、施工用水、场地出入口及施工便道由乙方自行考虑，并已含在合同价内，结算中不另行调整。

（16）乙方应在基础验收合格后一个月内提交经甲方审核通过的两份完整的竣工结算资料（其中一份正本），每延误一天承担5000元的违约金，在当期付款中一次性扣除，并承担由此给甲方造成的一切损失。同时乙方必须充分配合甲方完成工程结算审计，当双方有纠纷导致结算不能正常进行时，按常建规〔2017〕4号文件执行。根据常州市新北区财政局常新财经【2013】9号文件的相关规定，乙方对所上报的审计结算资料需认真复核，若累计审计核减额超出工程结算价的5%时，其超出部分的审核费由乙方承担，并由乙方直接支付给结算审计单位，如发生超额审计费，审定后的付款需提供审计单位出具的超额审计费收款证明。工程结算审计完成后，乙方应配合甲方对初审结果进行复审（若需），复审金额作为审定金额。

- 八、违约责任

- 由于乙方提供的检测成果资料质量不合格或检测质量造成经济损失或工程事故时，乙方除应负法律责任和免收直接损失部分试验费外，并根据损失程度向甲方支付赔偿金。

- 甲方有权对乙方提供的检测结果委托有资质的部门进行鉴定，如果鉴定结论为检测结果错误，或有证据表明乙方提供虚假检测数据或检测结果，则按乙方违约处理，应支付甲方该项检测费10倍的违约金，造成其他损失的，按第1条另行赔偿。

- 检测单位完成相应检测后，必须在接到甲方通知后一个工作日内及时提供中间报告，如未及时提供，则按每天 1000 元支付甲方违约金。

- 乙方未按合同或双方约定的时间向甲方提供检测报告，每延误一天则应偿付相应检测费百分之二作为逾期违约金。

- 乙方应于签订合同后，按甲方开工通知书要求进场试验（提前3-5天通知乙方）。若乙方无法按时进场试验，应与甲方商议决定；否则即开始计算工期。

- 乙方应自行完成合同所有内容，自身资质范围以外的检测项目如未征得甲方同意擅自转包或分包给他人，如有违约按按合同价款的 30%向甲方支付违约金，且甲方有权另行安排检测单位，违约金在应付检测费用中扣除。

- 因不可抗力造成的合同无法履行，违约方不承担违约责任。

- 九、争议解决方式

甲乙双方友好协商，如协商不成，按下列第（2）种方式解决：

（1）向常州仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地管辖权 的人民法院提起诉讼

- 十、其它

1、本合同当事人双方法定代表人或其委托代理人签章后生效，至合同履行完毕效力终止。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

2、本合同一式陆份，由甲乙双方各执叁份，均具同等效力。

甲方：（盖章）                          乙方：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)                            (签字或盖章)

地址：                                  地址：

联系人及电话：                          联系人及电话：

签约日期： 年 月  日                    签约日期： 年  月   日

廉政合约

为进一步加强工程的廉政建设，甲方（常州国家高新技术产业开发区(新北区)卫生健康局）、乙方（            ）特订立如下协议。

一、甲、乙双方的权利和义务

1．甲、乙双方应当严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。

2．甲、乙双方应当严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。

3．甲、乙双方的业务活动应当坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。

4．甲、乙双方不得以任何理由向对方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品，不得在对方报销任何应当由个人支付的费用。

5．甲、乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。

6．甲、乙双方如发现对方严重违反本协议条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、违约责任

1．甲、乙双方及其工作人员违反本协议有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应当予以赔偿。

2．本协议一式陆份，由甲、乙双方各执叁份。

甲方单位（盖章）：                           乙方单位（盖章）：

法定代表人：                                 法定代表人：

日期：                                       日期：

- 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1.供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写递交。

2.对于谈判文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和谈判文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4.实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 编 号：

项 目 名 称：新北区人民医院项目一期试桩检测（二次）

供应商名称 ：

日      期 ：

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：常州国家高新技术产业开发区(新北区)卫生健康局 、江苏城建校工程咨询有限公司

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和谈判文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1.与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2.我单位直接控股的其他单位如下：

3.与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1.在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2.在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

- 2-1 中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商非必须提供；当小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其它

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（工程）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

3本项目的特定资格要求

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：否；

3.3 其他特定资格要求：

（1）供应商具有建设行政主管部门核发的《建设工程质量检测机构资质证书》，内容包括地基基础工程专项检测；具有省级及以上技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书（或CMA计量认证合格证书），内容须包括：基桩；

（2）供应商拟派的项目负责人须具备省级及以上建设行政主管部门核发的建设工程质量检测人员岗位合格证；

（3）外地检测单位须办理备案登记手续，提供“常州市《外地进常检测单位信用管理登记表》”。

4响应函（实质性格式）

响应函

致：常州国家高新技术产业开发区(新北区)卫生健康局 、江苏城建校工程咨询有限公司

我方参加你方就              （项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部谈判文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自递交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应谈判文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照谈判文件要求递交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

5 法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当谈判文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供《授权委托书》。

、

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次谈判中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的谈判、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                       日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

供应商公章：

地址：                                       电话：

传真：                                       邮编：

开户行：

帐号：

代理人身份证

（复印件正反面）

备注：

1.法定代表人参加开标会议时，需提供本人身份证原件彩色扫描件。

2.委托代理人参加开标会议时，需提供授权委托书和本人身份证原件彩色扫描件。

6 政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、中国政府采购网、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中递交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

7报价一览表（实质性格式）

报价一览表

项目编号/包号：

项目名称：新北区人民医院项目一期试桩检测（二次）

| 序号 | 项目名称 | 报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 备注 |  | 本项目报价为含税价，税率为6% |  |

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的合计金额相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

- 8分项报价表（实质性格式）

分项报价表

项目编号/包号：

项目名称：新北区人民医院项目一期试桩检测（二次）          报价单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 含税综合单价(元) | 含税合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设计试桩检测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 预制桩低应变检测：桩型综合考虑；检测要求详见图纸及现行检测规范 | 根数 | 56 |  |  |  |
| 2 | 灌注桩低应变检测：桩型综合考虑；检测要求详见图纸及现行检测规范 | 根数 | 4 |  |  |  |
| 3 | 钻孔桩成孔检测：孔径、孔深、沉渣及垂直度检测；检测要求详见图纸及现行检测规范 | 孔 | 3 |  |  |  |
| 4 | 抗压桩：桩型综合考虑，单桩竖向抗压静载试验，估算最大加载量为7500KN，加载至土体破坏或桩身破坏时终止加载（但不超过最大加载量，具体加载要求详见图纸） | t | 3600 |  |  | 堆载量 |
| 5 | 抗拔桩:桩型综合考虑，单桩竖向抗拔静载试验，估算最大加载量为2500KN，加载至土体破坏时终止加载（但不超过最大加载量，具体加载要求详见图纸） | 根数 | 20 |  |  |  |
| 6 | 抗拔桩:桩型综合考虑，单桩竖向抗拔静载试验，估算最大加载量为2000KN，加载至土体破坏时终止加载（但不超过最大加载量，具体加载要求详见图纸） | 根数 | 4 |  |  |  |
| 7 | 抗拔桩:桩型综合考虑，单桩竖向抗拔静载试验，估算最大加载量为2200KN，加载至土体破坏时终止加载（但不超过最大加载量，具体加载要求详见图纸） | 根数 | 2 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 灌注桩原材料质量检测 | 项 | 1 |  |  |  |
| 三 | 措施费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 抗压检测措施费[包含抗压检测设备机械进退场费用、场地处理（达到机械进退场、移机等条件）、发电机租赁使用等产生的全部费用；工程量计算规则按抗压检测设备套数计算] | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 抗拔检测措施费[包含抗拔检测设备机械进退场费用、场地处理（达到机械进退场、移机等条件）、发电机租赁使用等产生的全部费用；工程量计算规则按抗拔设备套数计算 | 套 | 3 |  |  |  |
| 3 | 其他（投标人认为需增加的项目） | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 四 | 合计[一]+[二]+[三] |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |
| 1、具体参数详试桩图纸； 2、供应商应至现场踏勘实施条件，采购人不提供水电； 3、抗压堆载量为单桩最大加载值的1.2倍； 4、抗拔静载实验综合单价已包含地基处理费用，确保支座反力满足检测要求，供应商报价时需充分考虑此因素后报价； 5、综合单价应包含试验所需的人工及机械配合、管理费、利润、规费税金等，即至完成检测，出具静载试验报告的所有费用； 6、措施费以套包干，包含但不限于机械进退场费用、场地处理（达到机械进退场、移机等条件）、发电机租赁使用等产生的全部费用。如供应商认为招标清单列项不全可在其他项目中自行增加，结算时不再另行增加费用； 7、备用桩不在清单内，若实施，执行报价中已有的综合价格，工程量按实结算。 |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应谈判文件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

9合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：

项目名称：新北区人民医院项目一期试桩检测（二次）

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 谈判文件条目号（页码） | 谈判文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

10采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：

项目名称：新北区人民医院项目一期试桩检测（二次）

| 序号 | 谈判文件条目号(页码) | 谈判文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对谈判文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”、“无偏离”。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

11 参加本项目人员一览表（实质性格式）

参加本项目人员一览表

项目编号/包号：

项目名称：新北区人民医院项目一期试桩检测（二次）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★注：参加本项目人员须是供应商正式职工，须同时提供供应商为其缴纳的谈判开始前连续三个月社保证明材料。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

12相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号/包号：

项目名称：新北区人民医院项目一期试桩检测（二次）

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

13项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

本项内容可根据评审方法和评审标准要求拟制。

14谈判文件要求提供或供应商认为应附的其他材料