常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：2024年金城镇生活垃圾分类省达标小区创建

项目编号：JSZC-320413-CZJY-G2024-0011

采 购 人：常州市金坛区金城镇人民政府

采购代理机构：常州市金盈项目管理有限公司

目录

第一章 投标邀请	1

第二章 投标人须知	5

第三章 资格审查	17

第四章 评标程序、评标方法和评标标准	18

第五章 采购需求	25

第六章 拟签订的合同文本	29

第七章 投标文件格式	38

# 第一章 投标邀请

项目概况 2024年金城镇生活垃圾分类省达标小区创建的潜在投标人应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2024年9月10日9点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320413-CZJY-G2024-0011

2.项目名称：2024年金城镇生活垃圾分类省达标小区创建

3.采购方式：公开招标

4.项目预算金额：220万元

5.项目最高限价：219.977万元

6.采购需求：采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算 金额（万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2024年金城镇生活垃圾分类省达标小区创建 | 219.977 | 1 | - 根据区政府工作要求，今年需对春风二村、景阳花园、金溪新村、幸福新村（1.2）期、凤凰城、文萃苑、金桂美庐、元巷小区、邮堂庙新苑等9个住宅小区实施生活垃圾分类达标小区建设或提升工作，内容包括一次性投入设备，相应产品供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品设计、制造、采购、运输、装卸、安装、调试、技术指导培训、检验、质保期及6个月的维保服务等全部内容，具体内容详见采购需求。 |

6.合同履行期限：6个月（不含建设期）。其中：中标人应在合同签订后2个月内完成全部设备基础设施及运营平台建设（延误一天扣款1000元/天）并通过招标人验收合格投入使用之日作为运营服务起始之日。

7.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

8.本项目是否接受进口产品响应：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行： / 。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）： / 。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：/。

三、获取招标文件

1.时间：2024年8月16日至2024年8月22日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、投标文件提交

截止时间：2024年9月10日9点00分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login），通过系统在线提交电子投标文件。

五、开启

时间：2024年9月10日9点00分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策： / 。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的“苏采云”政府采购一体化平台相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅  “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统供应商操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动”下载相关控件和客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件的响应无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应，投标人电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

投标人应于响应截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

投标人使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

投标人在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市金坛区金城镇人民政府

地    址：江苏省常州市金坛区江南路99号

联系方式：0519-82858576

2.采购代理机构信息

名    称：常州市金盈项目管理有限公司

地    址：常州市金坛区良常中路249号

联系方式：18915833396

3.项目联系方式

项目联系人：陈先生

电      话：18915833396

# 第二章 投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | 关于核心产品本项目■适用 不适用 £本项目为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：清洁小屋 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：详见采购需求 （2）是否需要随样品提交相关检测报告：详见采购需求 （3）样品递交要求：详见采购需求 （4）未中标人样品退还：详见采购需求 （5）中标人样品保管、封存及退还：详见采购需求 （6）其他要求（如有）：详见采购需求 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目属于 货物类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业 （《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：/。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1 | 询问 | 询问送达形式：纸质书面送达。 |
| 26.2 | 质疑 | 质疑送达形式：纸质书面送达。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州市金盈项目管理有限公司； 联系电话：18915833396； 通讯地址：常州市金坛区良常中路249号37号楼常州市金盈项目管理有限公司（综合办公室）。 |
| 28 | 履约保证金 | ■ 是，中标供应商在合同签订前，向采购人提供相当于合同总价5%的履约保证金（中标供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或递交），合同到期后一次性退还（无息）。 |
| 29 | 纸质投标文件 | 中标人在领取签订合同前须向代理机构提供从电子化招投标系统打印出的与投标电子响应文件一致的纸质投标书3份，在每一份纸质投标文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样。并按要求签字盖章，纸质投标书需胶装。 |

投标人须知

一、说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”、“响应人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色包装：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

    - 绿色数据中心政策：依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材：采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品：采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二、招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  资格审查

第四章评标程序、评标方法和评标标准

第五章采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三、投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

  - 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

  - 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金：根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的制作、密封与盖章

  - 招标文件要求签字的内容，可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四、投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”系统。投标人根据招标文件及“苏采云”系统供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”系统以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”系统。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”系统对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。具体操作方法见《操作手册》。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

  - 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”系统在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用“苏采云”系统公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

  - 本项目（每标段）投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”系统”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：1)平台系统发生故障而无法登录访问的；2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 评审内容的保密

    - 开标开始后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评审无关的其他人泄露。

    - 在评审过程中，投标人不得以任何行为影响评审过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

    - 评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

六、确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网、常州市金盈项目管理有限公司网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的；

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）。

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 25.1收费对象：中标人。缴纳时间：中标人在领取成交通知书前按相关收费标准将代理费用一次性支付给招标代理单位，报价应包含代理服务费用，供应商在报价时应综合考虑。

- 履约保证金

  - 本项目履约保证金收取详见《投标人须知资料表》。

- 纸质投标文件

  - 中标人在签订合同前向代理机构提供正本1套、副本2套纸质投标文件，在每一份纸质投标文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样。

  - 纸质投标文件需与政府采购系统的投标文件一致，中标人应按照要求签字、盖章，副本可通过正本复印。

  - 招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章；盖章是指加盖鲜章。

# 第三章 资格审查

一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

| 序号 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供营业执照（如有）及身份证明（双面） | 提供扫描件加盖公章 |
| 1-3 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购代理机构查询。 |

# 第四章 评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书、政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《开标一览表》，详见附件格式 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；（详见附件投标函） |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；除前面已提供的实质性格式文件以外，还需提供：分项报价表、绘本明细表、合同条款偏离表，采购需求偏离表，详见附件格式。 |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的。（如第五章《采购需求》中有★号条款要求的，按照序号逐项提供相关证明材料；如第五章《采购需求》中没有★号条款要求的，则无需供应商提供材料。） |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有，由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（由评委审查，无需供应商提供材料） |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”系统系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正。

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：

■无，按下述2.4.2.2—2.4.7项规定修正

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效；

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价：

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价；

  - 评标方法和评标标准；

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 未通过资格审查或符合性审查的投标人，评标委员会将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

- 二、评标标准

| 评分因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分（30分） |  |  |  |
| 1.1 | 投标报价 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×分值×100%。 | 30 |
| 客观分（20分） |  |  |  |
| 2.1 | 企业业绩 | 供应商近三年来（开标之日往前推）以来具有本项目类似垃圾分类项目相关业绩的，每提供一份业绩得1分，最高得3分。【提供项目合同及合同价款部分发票，原件扫描件上传至指定位置；同一业主单位同一项目不同年度的业绩不重复计分，未提供不得分】 | 3 |
| 2.2 | - 体系认证 | - 供应商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，有一项得0.5分，本项最高得1.5分。【提供有效期内的证书原件电子扫描件，不提供不得分】 | 1.5 |
| 2.3 | 设备设施技术参数 | 采购需求中供应商拟投入的产品需符合招标文件针对硬件设备设施相关技术参数要求，对打“★”标志的检测项进行评分，每满足一条得1.5分，最高分为6分。 ★1、清洁小屋抗风等级需达12级, 抗风数据符合（GB50009-2012）标准。 ★2、抗震设防烈度达8度, 抗震数据符合（GB50011-2010）标准。 ★3、防雨密闭性良好，淋雨强度达8mm/min。 ★4、基本抗压：屋顶密封完好，应能保证基本的抗雪压、冰雹和雨水渗漏。 投标文件中对打“★”标志项提供具有CMA或CNAS的第三方权威检测机构出具的检测合格报告，不提供不得分。【提供证明文件原件扫描件并加盖公章，未提供不得分。】 | 6 |
| 2.4 | 垃圾分类设备专利 | 投标人具有垃圾分类相关设备专利证书的，有一个得2.5分，最高得5分。【注：须提供证书原件扫描件并加盖公章，不提供不得分。】 | 5 |
| 2.5 | 荣誉 | 投标人在近5年（自开标之日起往前推算），获得县（区）及以上主管部门颁发的荣誉证书的得4分， 最高得4分。【注：须提供证书原件扫描件并加盖公章，不提供不得分。】 | 4 |
| 2.6 | 保修承诺 | 供应商承诺投入的产品（具体明细见设备采购清单）免费保修期每增加二年的，得0.5分，最高得0.5分。承诺函格式自拟，单独提供。【注：须提供承诺函原件扫描件并加盖公章，未提供不得分。】 | 0.5 |
| 主观分（50分） |  |  |  |
| 3.1 | 总体实施方案、文明施工及环境保护措施、应急预案 | 检查供应商为本项目提供明确的项目总体实施方案，供应商需按照国家标准及相关行业标准，针对本项目提供完整的实施方案，至少包括管理机构、岗位设置，管理制度、设备生产供应、安装、调试运行、安全、安全文明施工、环境保护措施及应急预案等内容，由评委从方案的科学性、合理性、全面性和可操作性等方面对供应商提供的内容评分： （1）方案科学、全面完整，能完全满足项目实施要求的得12分； （2）方案基本科学、全面完整，能基本满足项目实施要求的得8分； （3）方案描述简单，不全面，对项目实施要求响应一般的的得4分； （4）方案不合理、可操作性差的得1分 （5）未提供不得分。 | 12 |
| 3.2 | 质量保证措施方案 | 供应商针对本项目制定详细的质量保证措施方案，须至少包含质量保证体系，进度保障计划、自检制度、各工序的质量控制措施，由评委针对供应商提供的内容评分： （1）方案完整、可行，各项保障措施完善，能完全满足项目实施要求的得7分； （2）方案具体、可行，各项保障措施一般，能基本满足项目实施要求的得5分； （3）方案简单，各项保障措施一般，对项目实施要求响应一般的得3分； （4）方案不合理、可操作性差的得1分 （5）未提供不得分。 | 7 |
| 3.3 | 供货计划及保障措施 | - 投标人针对本项目提供的供货计划及保障措施（包含供货安排方案、安装进度方案、成品保护方案、相应的质量保障措施）： - （1）非常科学、合理的得7分； - （2）比较科学、合理的得5分； - （3）基本符合要求的得3分； - （4）一般的得1分；（5）未提供本项不得分。 | 7 |
| 3.4 | 项目整体运营方案、垃圾分类宣传方案、分类巡检督导方案、可回收物运营方案、 | 供应商针对本项目制定详细的运维方案，方案须至少包含项目运营方案、垃圾分类宣传方案、分类巡检督导方案、可回收物运营方案等，由评委针对供应商提供的内容评分： （1）方案完整、可行，能完全满足项目实施要求的得7分； （2）方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求的得5分； （3）方案内容较简单，对项目实施要求响应一般的得3分； （4）方案不合理、可操作性差的得1分。 （5）未提供不得分。 | 7 |
| 3.5 | 设备维护方案 | 供应商针对本项目制定详细的设备维护方案，须至少包含设备维护方案，针对所有小区内的设施设备的布局维护等内容，由评委针对供应商提供的内容评分，由评委针对供应商提供的内容评分： （1）方案完整、可行，布局合理、详尽，能完全满足项目实施要求的得7分； （2）方案较具体、可行，布局详细，能基本满足项目实施要求的得5分； （3）方案简单，布局不合理，对项目实施要求响应一般的得3分。 （4）方案不合理、可操作性差的得1分。 （5）未提供不得分。 | 7 |
| 3.6 | 售后服务方案 | 供应商针对本项目售后服务方案（包含不限于售后服务承诺，售后服务响应时间，维保服务体系，售后服务措施等）的合理性、完整性、可行性等内容，由评委针对供应商提供的内容评分： （1）方案科学、全面完整，能完全满足项目实施要求的得5分； （2）方案描述简单，不全面，对项目实施要求响应一般的的得3分； （3）方案不合理、可操作性差的得1分。 （4）未提供不得分。 | 5 |
| 3.7 | 应急 服务 预案 | 根据投标人对项目推进过程中可能出现的问题，有完整的、可行的应对方案，进行横向综合分析比较评分。 - （1）方案满足采购要求，具体合理、可操作性强的得5分； - （2）方案欠合理、可操作性差的得3分； - （3）方案不合理、可操作性差的得1分； - （4）未提供不得分。 | 5 |

注：1.进场时，若有材料未能满足招标文件要求而中标单位未在偏离表中明确的情况，须无条件按采购人及招标文件要求整改，否则采购人有权解除合同并没收履约保证金，同时追究中标人因此造成的损失。

- 响应人按评分细则所有得分项目均视为对本次招标的承诺，中标后均作为合同的组成部分。

- 第五章 采购需求

1、项目预算及最高限价

本项目采购预算为 220万元，最高限价为219.977万元。

2、项目背景

根据《关于住宅小区落实生活垃圾分类收集设施建设的通知》（常城管〔2021〕67号）和《常州市金坛区2023年城乡生活垃圾分类工作实施方案》（坛政办发〔2023〕39号）文件要求，我镇需开展生活垃圾分类省达标示范小区创建工作。根据区政府工作要求，今年需对春风二村、景阳花园、金溪新村、幸福新村（1.2）期、凤凰城、文萃苑、金桂美庐、元巷小区、邮堂庙新苑等9个住宅小区实施生活垃圾分类达标小区建设或提升工作，内容包括一次性投入设备，相应产品供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品设计、制造、采购、运输、装卸、安装、调试、技术指导培训、检验、质保期及6个月的维保服务等全部内容，具体内容详见采购需求。

3、项目内容

建设方面：项目中标方需要完成后续清单范围内设备、设施的建设运输、场地地面硬化改造、设备接线、调试、运行提交，保证设备的正常使用，同时招标方必须具备相应的后台平台支持，保证后续设备的正常运行。

运营方面：项目中标方需要根据项目范围，完成达标小区垃圾分类的宣传组织培训；完成垃圾分类的分类投放、分类收集相关巡检督导运营管理；完成项目范围内可回收物和有害垃圾的收运工作等，按照“两定一撤”开展垃圾分类相关工作。

服务期限：

6个月（不含建设期）。其中：中标人应在合同签订后2个月内完成全部设备基础设施及运营平台建设（延误一天扣款1000元/天）并通过招标人验收合格投入使用之日作为运营服务起始之日。

5、付款方式

（1）合同签订后，甲方支付乙方合同金额10%的预付款。（成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）。

（2）全部设备安装调试结束及运营平台建设完成，经甲方验收合格投入使用后，支付至合同金额的70%。

（3）余款30%做为运营服务费按6个月均摊，甲方每月支付当月均摊服务费的50%（扣除每月考核扣款）。乙方在市、区垃圾分类相关考核中涉及扣分的每扣一例，分别扣款扣款500元、300元和100元。

（4）若乙方省级达标小区创建大于等于1个小区未通过江苏省生活垃圾分类小区评价验收，甲方立即终止合同，并不予支付剩余运营服务费。

（5）乙方运营服务期满，甲方支付剩余全部50%（扣除考核扣款）的运营服务费。

（6）以上款项付款时，乙方须向甲方提供等额的增值税发票（税率6%）。

6、总体服务要求：

（1）中标供应商应按需求投放前端分类收集设备，负责设施设备的基础建设、场地硬化、接电、接水、排污等一切相关建设内容。

（2）中标供应商应负责本项目设备设施的日常运营维护，保持收集容器密闭、干净整洁、定期清洗、更新，做好屋内无污垢、内部无积水、垃圾不满溢，保证智能设备正常运行、无故障。

（3）中标供应商需投放垃圾分类信息化管理平台，APP，实现项目运营过程中的智能化管理。

（4）中标供应商需负责项目内可回收物、有害垃圾及厨余垃圾的日常收集、转运工作，其他垃圾由原单位负责收运。

（5）中标供应商应在项目小区内按需设置相应的宣传包装，不仅限于宣传栏、大型立体雕塑、彩绘、花草牌等，营造浓厚的垃圾分类氛围，宣传包装方案终稿，需由采购方确定。

（6）中标供应商在项目运营期间，应做好居民分类投放时的督导工作，引导居民正确的分类投放行为。

（7）中标供应商在项目运营期间，应利用各种载体开展多样化垃圾分类宣传培训活动；除日常入户宣传外，还应举办但不仅限于积分兑换活动、学校类宣传活动、小区垃圾分类主题宣传活动等。

（8）中标供应商需实现项目范围内居民垃圾分类知晓率达到95%以上，生活垃圾减量35%以上，并保持。

（9）中标供应商应对老弱病残孕等需要提供帮助的群体，提供必要的上门服务。（如上门回收可回收物、上门宣教等）

（10）各种重大活动（包括国家、省、市、区的各类检查等）及重要节假日期间，中标方应加强对所有服务范围的垃圾分类运行工作，做好应急保障工作。

（11）中标供应商需配合采购方做好各类检查及考核工作，采购单位指定安排的其它相关工作。

注：中标供应商保证用人及日常运行管理规定符合国家相关法律法规要求，自行负责服务期限内的各类安全事故，产生后果与招标方无关。

7、采购清单：

（1）、设备设施采购清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价（元） | 总价（元） |  |
| 1 | 清洁小屋（8㎡） | 座 | 19 | 56380 | 1071220 | 含基础硬化、接水通电、配智能称重、灭火器、除臭器、高压冲洗、冷空调 |
| 2 | 清洁小屋（24㎡） | 座 | 1 | 80000 | 80000 | 含基础硬化、接水通电、配智能称重、灭火器、除臭器、高压冲洗、冷空调 |
| 3 | 3连体垃圾箱 | 组 | 57 | 5000 | 285000 | 含硬化、脚踏 |
| 4 | 6连体垃圾箱 | 组 | 13 | 12600 | 163800 | 含硬化、脚踏 |
| 5 | 240L垃圾桶 | 个 | 725 | 170 | 123250 |  |
|  | 合计 |  | 实际数量以审计验收为准 |  | 1723270 |  |
| 全费用综合单价包括但不限于招标文件所确定的采购范围相应设备和服务的供货、包装、运输、保险、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、辅助设备、管理、维护（包括维护期内的一切保养、更换、人工等）、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项目货物或者服务所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。 |  |  |  |  |  |  |

- （2）.运营配置（含人员配备）清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 系统平台使用费 | 项 | 1 | 25000 | 25000 | 本项包含积分系统、清运系统、垃圾分类大数据平台。三个平台均需接入当地监管平台。 |
| 2 | 设备能耗 | 项 | 1 | 23500 | 23500 | 每个小区智能设备的水电耗材等费用。 |
| 3 | 宣传费用 | 项 | 1 | 100000 | 100000 | 每个小区每月至少2次宣传活动；每个小区每周1次积分兑换活动；每个小区包含一个小型垃圾分类宣传阵地。 |
| 4 | 项目经理 | 人/半年 | 1 | 30000 | 30000 | 6个月，包含社保、意外险、高温补贴等员工福利 |
| 5 | 文员 | 人/半年 | 1 | 18000 | 18000 | 6个月，包含社保、员工福利等 |
| 6 | 宣传员 | 人/半年 | 2 | 20000 | 40000 | 6个月，包含社保、员工福利等，两人一组，日常宣传 |
| 8 | 督导员 | 人/半年 | 15 | 12000 | 180000 | 每500户一名督导员，每日两次，每天4小时； |
| 9 | 收运员 | 人/半年 | 1 | 30000 | 30000 | 6个月，包含社保、员工福利等，负责可回收、有害、厨余垃圾清运 |
| 10 | 小区巡检员 | 人/半年 | 1 | 30000 | 30000 | 6个月，包含社保、员工福利等 |
| 合计 |  |  |  |  | 476500 |  |
| 全费用综合单价包括但不限于招标文件所确定的采购范围相应设备和服务的供货、包装、运输、保险、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、辅助设备、管理、维护（包括维护期内的一切保养、更换、人工等）、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项目货物或者服务所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。 |  |  |  |  |  |  |

8、项目具体要求

硬件设备设施技术参数及要求

(1)、清洁小屋主体技术参数要求

| 序号 | 类别 | 规格、技术参数及功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸要求 | 清洁小屋具体尺寸可根据小区现场实际情况定制。（根据设备采购清单要求定制） |
| 2 | 质量要求 | ★1、清洁小屋抗风等级需达12级, 抗风数据符合（GB50009-2012）标准。 ★2、抗震设防烈度达8度, 抗震数据符合（GB50011-2010）标准。 ★3、防雨密闭性良好，淋雨强度达8mm/min。 ★4、基本抗压：屋顶密封完好，应能保证基本的抗雪压、冰雹和雨水渗漏。 （外屏应具有以下功能：耐高温、耐低寒（-30℃-55℃，湿度10%-90%）、防暴防盗、防水防尘、防雷防辐射功能。） |
| 3 | 接电部分 | 1、电源进户线：主线 BV-500/3×2.5mm2，支线 BV-500/3×2.5mm2； 2、插座开关：入墙式安装，五孔电源插座，开关单开单控。冲洗区域插座开关须具备防水防潮性质。 |
| 4 | 外墙结构 | 采用厚度 16mm 金属雕花板 |
| 5 | 支撑柱 | 采用100×100×3.0、40×40×1.5 镀锌钢管拼焊或3.0×150×210mm,镀锌冷轧型钢拼装 |
| 6 | 框架 | 采用100×100×3.0、100×100×2.0、40×40×1.5镀锌钢管做龙骨拼焊或采用3.0×150×210mm、3.0×160×115mm、2.50×180mm、3.0×170×110镀锌冷轧型钢焊接、拼装 |
| 7 | 活动门窗 | 采用铝合金窗：6mm 钢化玻璃，铝合金单门 |
| 8 | 顶部 | 为采用厚度1.5镀锌板+50×800岩棉瓦板+25×30×300木挡+防水卷材50mm厚玻璃丝棉，燃烧性能为A1级不燃，屋面板为0.35mm厚镀锌彩钢板 |
| 9 | 内饰 | 采用环保竹炭纤维板 |
| 10 | 外墙装饰 | 防雨户外海报，亚克力立体字 |
| 11 | 房屋结构形式 | 清洁小屋结构施行模块化设计，产品零部件标准化、通用化程度高，产品易组装、易拆解，方便产品运输与回收利用。 |

(2)、清洁小屋配套设备设施技术参数及功能要求

| 序号 | 名称 | 规格、技术参数及功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能投口 | 清洁小屋投口类型：1厨余+3其他+1可回收+1中控（集成有害） 单个智能投口尺寸：适配240L塑料垃圾桶； 中控尺寸：50（±5）×190（±5）cm（长×高），集成有害收集容器； 功能要求： 1、智能识别功能：支持对投递者手机扫码识别或人体感应、刷卡等识别方式； 2、称重功能：具备对每次投递垃圾进行智能称重及数据处理校正后反馈到服务器的功能，称重量程100~200kg,工作电压5~12V,工作环境-10~35℃； 3、满载警示功能：满载后具备向系统平台或用户发送提示信息和预警信息的功能； 4、投口夜间照明灯； 5、系统远程升级：设备端软件系统能远程操作升级。 6、智能投递系统：在智能识别功能的基础上，在当地已建成积分兑换和其他奖励形式的基础上，通过计算兑成相应积分等(积分或押金兑换等式需因地制宜),投递完毕后自动称重，完成功能联动； 7、智能语音播报功能：可感知人员靠近，感知后可进行语音提示，指导用户没放废弃物。远程通讯与实时定位功能，支持远距离通讯和CPS定位功能，具备远程数据传输和定位显示； 8、温度预警功能：可提前预知箱体内是否存在火药，提高公共设施的安全性能； 9、定时开放 |  |
| 2 | 240L 垃圾桶 | 高密度聚乙烯材质，240L加厚加轮挂车款，挂钩处需做加厚防脱落处理 |  |
| 3 | 高压冲洗设备 | 电压220V，功率≥1.4KW; 出水压力≥100Bar，高压管长度≥10米 |  |
| 4 | 拖把池 | 陶瓷或不锈钢材质540*340*410mm |  |
| 5 | 洗手池 | 陶瓷或不锈钢材质390*390*135mm |  |
| 6 | 灭火器 | 干粉灭火器，4Kg，质量符合国家标准 |  |
| 7 | 除臭设备 | 采用光触媒或溶菌级除臭机，处理主要污染气体：H2S、NH3、甲硫醇、甲硫醚 |  |
| 8 | 监控 | 1、500万星光级1/2.7"CMOS筒型网络摄像机； 2、图像尺寸：最大2560×1920，5MP 20fps，小于5MP的分辨率30/25fps可设置； 3、最低照度：彩色：0.005Lux，黑白：0.0025Lux，0lux（红外开启）； 4、镜头：3.6mm/6mm焦距可选； 5、补光：红外补光距离50米，白光补光距离20米； 6、视频编码：H.265/H.264/MJPEG； 7、智能编码：在同一静止场景相同图像质量情况下下，H.265编码，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约70%；三码流均支持智能编码； 8、抗丢包：具有均匀丢包设置选项，支持抗丢包20%的能力； 9、最低照度: 彩色：0.0002 1X；黑白：0.0001 1X，宽动态≥120dB，照度适应范围≥140dB，亮度等级≥11级； 10、隐私遮盖功能检查：具有隐私区域遮盖功能，区域个数（最大可设32个），大小、方位可设置； 11、预录语音功能检查：摄像机默认自带19条预录语音，并可自定义6条语音，预置音频不能删除； 12、智能编码功能检查：在相同分辨率设置的情况下，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约50%~85%； 13、人体抓拍：抓拍率≥99%； 14、遮挡人脸抓拍：支持遮挡人脸检测，包括戴墨眼镜、鸭舌帽子、口罩等遮挡的人脸抓拍； 15、违法停车检查：支持违法停车行为检测功能，捕获率≥99%，准确率≥99%； 16、外壳防护等级：IP67，IK10； 17、智能补光功能：补光灯开启时，可根据被摄物的距离自动调节补光灯的功率； 18、支撑声音报警功能，报警声音类型不小于3种，可自定义语音，报警重复次数可设置。 |  |
| 9 | 空调 | 1.0P，220V壁挂式、静音空调、冷暖类型 |  |
| 10 | 灭蚊蝇灯 | 输入电压：220V～50Hz，输出电压：1500～2000V，额定功率：40w |  |
| 11 | 照明灯 | 屋内照明2处、屋外照明1处； 室内：不低于16.5W，色温5700k 室外：不低于9W，色温5700K | 夜间照明灯 |
| 12 | 开关及插座面板 | 根国内据现场安装要求配备防水开关及插座面板 | 对内提供电源 |
| 13 | 宣传区 | 广告+门头装饰1项：亚克力+PVC+透光字，符合实际要求；绿植装饰1项：不小于30cm； | 宣传作用 |
| 14 | 排风扇 | 排风扇，至少两个，避免直对居民窗户 | 通风 |

清洁小屋参考示意图

(3)、2连体分类机械箱技术参数及功能要求

3.1开门方式：手推开门；

3.2主要技术指标：

| 类型 | 部件 |  |
| --- | --- | --- |
| 产品尺寸 | 1520*860*1330mm（±20mm）长*深*高 |  |
| 产品容量 | 240L*2（1其他+1厨余） |  |
| 环境温度 | 环境湿度 | 5~90%(无凝霜) |
|  | 存储温度 | -20~85℃ |
|  | 工作温度 | -10~60℃ |

(4)、3连体分类机械箱技术参数及功能要求

4.1开门方式：手推开门；

4.2主要技术指标：

| 类型 | 部件 |  |
| --- | --- | --- |
| 产品尺寸 | 2260*860*1330mm（±20mm）长*深*高 |  |
| 产品容量 | 240L*3（2其他+1厨余） |  |
| 环境温度 | 环境湿度 | 5~90%(无凝霜) |
|  | 存储温度 | -20~85℃ |
|  | 工作温度 | -10~60℃ |

(5)、4连体分类机械箱技术参数及功能要求

5.1开门方式：手推开门；

5.2主要技术指标：

| 类型 | 部件 |  |
| --- | --- | --- |
| 产品尺寸 | 3000*860*1330mm（±20mm）长*深*高 |  |
| 产品容量 | 240L*4（3其他+1厨余） |  |
| 环境温度 | 环境湿度 | 5~90%(无凝霜) |
|  | 存储温度 | -20~85℃ |
|  | 工作温度 | -10~60℃ |

(6)、6连体四分类机械箱技术参数及功能要求

6.1开门方式：手推开门；

6.2主要技术指标：

| 类型 | 部件 |  |
| --- | --- | --- |
| 产品尺寸 | 4480*860*1330mm（±20mm）长*深*高 |  |
| 产品容量 | 240L*6（4其他+2厨余） |  |
| 环境温度 | 环境湿度 | 5~90%(无凝霜) |
|  | 存储温度 | -20~85℃ |
|  | 工作温度 | -10~60℃ |

垃圾分类箱参考示意图

(7)、地基要求

地面硬化：挖深150mm以上整平压实，厚度70mm碎石垫层，100mm C25混凝土硬化，内外地面铺设防滑地砖，三边砌石。

(8)、软件平台功能要求

8.1 居民端移动APP

居民端APP必须符合当下社会大众使用习惯，且须满足如下要求：

8.1.1具有投递码生成功能，包括可回收物投递码、厨余垃圾投递码、其他垃圾投递码；

8.1.2具有投放记录、领袋记录和预约回收记录查看功能；

8.1.3具有针对不同垃圾分类类型的查询功能；

8.1.4具有预约工作人员上门回收的功能；

8.1.5具有分享邀请链接邀请好友的功能。

8.2 垃圾分类信息化管理平台

8.2.1垃圾分类管理平台具有数据看板、基础信息、生活垃圾、可回收物、积分管理、运营管理、数据分析、报警管理、系统管理等功能模块。

8.2.2数据展示看板可查看区域内垃圾分类的数据成效。

8.2.3基础信息管理包含场景、用户、设备信息管理。

8.2.4可回收物模块可查询居民的每一条投放记录如：投放方式、投放时间、可回收物类型、重量等等。还可通过视频回放来查看居民的投放行为。可收集统计回收员清运数据、回收量等。

8.2.5报警管理模块可查询设备异常或收集箱满溢等运行状态。

8.2.6系统管理可进行权限管理、角色设置和基本的参数设置管理等。

八、售后服务要求

1、产品设备到货、安装、调试与验收要求

1.1到货

1.1.1中标人须将产品运送到采购人指定地点，其运送的所有费用由中标人承担。

1.1.2所有主要产品必须是厂家原装生产。

1.1.3供货时提供制造厂家的供货单原件、发票原件及必需的其它相关证明。

1.2安装：

1.2.1中标人应根据需要派遣专业技术人员到工地施工现场按照国家有关标准进行安装，并负责进行产品检测、调试直至验收合格通过。

1.2.2产品安装调试完成后，中标人需提供设备质保书、设备供货清单、设备（材料）供货凭证、软硬件使用操作说明、常见问题及故障修复、紧急情况应急处置措施等书面资料。

1.2.3中标人在合同签订后须及时提供效果图与安装施工图给采购人，采购人有权修改相关方案并协调确定相关事项，费用不再增加。

1.2.4中标人应提供完整的专用工具，以便维护、维修所供仪器设备。

1.2.5做好防腐处理及防水处理。

1.3安装地点：

1.3.1具体安装位置由采购人指定。

1.4、验收：

1.4.1设备验收：清洁小屋主体及配套设施技术参数必须符合招标文件要求，软件平台功能要求（包括居民端移动APP及垃圾分类信息化管理平台）必须符合招标文件要求，运行结果及使用效果符合采购要求及国家相关标准；在进行测试和验收运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到采购人的认可。

1.4.2本项目完成全部设备基础设施及运营平台建设并通过招标人验收合格投入使用之日起计算质量保修期。

2、售后服务

2.1质量保证期及备件供应

自通过招标人验收合格之日起，中标人应保证提供二年的免费保修服务，质保期内，免费更换正常情况下损坏的零配件；任何由于产品设计、制造原因引起的非人为损坏，中标人应负责免费更换全新产品，保证正常使用。保修期满后，中标人须提供最优惠的维修价格（人工费、材料费、设备费等）。

2.2技术服务

提供快捷、周到、规范的技术服务，质保期内，设备产品发生故障，应及时对用户的服务要求做出响应，并及时解决问题。

2.3售后服务响应

中标人在接到用户维修及技术服务要求后应在2小时之内作出响应，在48小时之内派出专业维修人员到现场维修，直至正常使用为止。

2.4日常维护

中标人必须定期进行日常维护，保证产品正常使用。

九、安装施工安全保证

（1）安装现场必须要有一名专业人员在场，安装位置、安装高度必须要征得采购人的认可同意，安装完成后需协同采购人做好设备检测与验收。

（2）中标人应对进场施工人员进行技术、安全、思想和法制教育，教育施工人员树立“质量第一，安全第一”的正确思想，使其遵守有关施工和安全的技术法规等。

（3）中标人必须切实做好安全工作，加强安装作业时的安全保障，在任何情况下都要注意安全。一切安全事故均由中标人自行负责，与采购人无关。

十、验收标准

合格

十一、其他

如出现中标人自身管理或沟通不利使员工通过各类渠道或以其他方式对采购人的声誉造成不利影响，以及因中标人服务质量或员工素质等原因有损采购人的社会公众形象、口碑等情况，中标人必须第一时间负责将不利影响降到最低并及时妥善处理，同时承担由此造成的声誉损失后果。采购人保留从经济、法律或其他形式向中标人追究责任的权利。

# 第六章 拟签订的合同文本

政府采购合同

- 同草案条款

招标人（以下称甲方）:                         合同编号：

中标人（以下称乙方）:                         签订地点：

合同签订时间:       年      月     日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列设备及项目运营服务，系指根据合同规定乙方须承担与项目有关的所有辅助服务。

（1）、设备设施采购清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价（元） | 总价（元） |  |
| 1 | 清洁小屋（8㎡） | 座 | 19 |  |  | 含基础硬化、接水通电、配智能称重、灭火器、除臭器、高压冲洗、冷空调 |
| 2 | 清洁小屋（24㎡） | 座 | 1 |  |  | 含基础硬化、接水通电、配智能称重、灭火器、除臭器、高压冲洗、冷空调 |
| 3 | 3连体垃圾箱 | 组 | 57 |  |  | 含硬化、脚踏 |
| 4 | 6连体垃圾箱 | 组 | 13 |  |  | 含硬化、脚踏 |
| 5 | 240L垃圾桶 | 个 | 725 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 全费用综合单价包括但不限于招标文件所确定的采购范围相应设备和服务的供货、包装、运输、保险、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、辅助设备、管理、维护（包括维护期内的一切保养、更换、人工等）、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金6%及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项目货物或者服务所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。 |  |  |  |  |  |  |

- （2）、运营配置（含人员配备）清单及全费用综合单价定价清单表清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 系统平台使用费 | 项 | 1 |  |  | 本项包含积分系统、清运系统、垃圾分类大数据平台。三个平台均需接入当地监管平台。 |
| 2 | 设备能耗 | 项 | 1 |  |  | 每个小区智能设备的水电耗材等费用。 |
| 3 | 宣传费用 | 项 | 1 |  |  | 每个小区每月至少2次宣传活动；每个小区每周1次积分兑换活动；每个小区包含一个小型垃圾分类宣传阵地。 |
| 4 | 项目经理 | 人/半年 | 1 |  |  | 6个月，包含社保、意外险、高温补贴等员工福利 |
| 5 | 文员 | 人/半年 | 1 |  |  | 6个月，包含社保、员工福利等 |
| 6 | 宣传员 | 人/半年 | 2 |  |  | 6个月，包含社保、员工福利等，两人一组，日常宣传 |
| 8 | 督导员 | 人/半年 | 15 |  |  | 每500户一名督导员，每日两次，每天4小时； |
| 9 | 收运员 | 人/半年 | 1 |  |  | 6个月，包含社保、员工福利等，负责可回收、有害、厨余垃圾清运 |
| 10 | 小区巡检员 | 人/半年 | 1 |  |  | 6个月，包含社保、员工福利等 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 全费用综合单价包括但不限于招标文件所确定的采购范围相应设备和服务的供货、包装、运输、保险、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、辅助设备、管理、维护（包括维护期内的一切保养、更换、人工等）、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金6%及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项目货物或者服务所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。 |  |  |  |  |  |  |

第二条 合同价格及期限：

签约合同总价（人民币，下同）大写：             元（小写：          ）。

合同期限：       年     月     日至       年     月     日

乙方应在合同签订后2个月内完成全部设备基础设施及运营平台建设（延误一天扣款1000元/天）并通过甲方验收合格后投入使用，通过江苏省生活垃圾分类小区评价验收合格之日作为运营服务起始之日。

本合同总价包括但不限于招标文件所确定的采购范围相应设备和服务的供货、包装、运输、保险、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、辅助设备、管理、维护（包括维护期内的一切保养、更换、人工等）、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金6%及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项目货物或者服务所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标采购文件（编号：    ）           （2）乙方提供的投标文件；

（3）中标通知书；                         （4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 履约保证金

1.乙方应按成交金额的5%提供履约保证金。

2.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金直接扣取。

3.履约保证金在中标人承诺的免费保修期满后一次性退还（无息）。

第五条 项目验收

1.设备验收：清洁小屋主体及配套设施技术参数必须符合招标文件要求，软件平台功能要求（包括居民端移动APP及垃圾分类信息化管理平台）必须符合招标文件要求，运行结果及使用效果符合采购要求及国家相关标准；在进行测试和验收运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到采购人的认可；所有合同中规定的运营服务要求、设备和资料都已提交并得到接受。

2.本项目通过江苏省生活垃圾分类小区评价验收合格之日起计算质量保修期。如果验收不通过，采购人有权立即终止合同。

第六条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.付款方式

（1）合同签订后，甲方支付乙方合同金额10%的预付款。（成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）。

（2）全部设备安装调试结束及运营平台建设完成，经甲方验收合格投入使用后，支付至合同金额的70%。

（3）余款30%做为运营服务费按6个月均摊，甲方每月支付当月均摊服务费的50%（扣除每月考核扣款）。乙方在市、区垃圾分类相关考核中涉及扣分的每扣一例，分别扣款扣款500元、300元和100元。

（4）若乙方省级达标小区创建大于等于1个小区未通过江苏省生活垃圾分类小区评价验收，甲方立即终止合同，并不予支付剩余运营服务费。

（5）乙方运营服务期满，甲方支付剩余全部50%的运营服务费。

（6）以上款项付款时，乙方须向甲方提供等额的增值税发票（税率6%）。

3.项目考核：

1.合同履行期间，甲方将定期及不定期地对乙方进行考核，乙方须无条件接受甲方对运营服务质量的检查考核。

2.项目具体运营服务要求、管理考核及奖惩办法见《江苏省生活垃圾分类小区评价标准》、《常州市城乡生活垃圾分类工作考核办法》。在合同履行期间，甲方有权根据政策调整对考核方式及考核内容作出变更，乙方必须无条件接受。若乙方省级达标小区创建大于等于1个小区未通过江苏省生活垃圾分类小区评价验收，甲方立即终止合同。

3. 甲方每月对乙方工作进行考核，乙方在市、区垃圾分类相关考核中涉及扣分的每扣一例，分别扣款扣款500元、300元和100元。

第七条、质保及售后服务响应：

1.乙方应保证提供二年的免费保修服务，质保期内，免费更换正常情况下损坏的零配件；任何由于产品设计、制造原因引起的非人为损坏，乙方应负责免费更换全新产品，保证正常使用。保修期满后，乙方须提供最优惠的维修价格（人工费、材料费、设备费等）。

2. 乙方所供货物必须是全新的，符合国家、行业标准的合格产品，确保其在使用过程的安全性。不得以次充好，不得将不合格品参杂其中。一经发现，取消其供货资格。

3.乙方须严格按甲方时间、数量、品种的要求及准时送货到指定地点，并经验收合格后签字确认。所供货物需要安装的，乙方应配合甲方将货物拆包安装，并提供货物相应的使用说明书或者对货物如何使用进行相应的培训和指导。

4.在质保期内，因使用者使用不当原因出现故障时，乙方接到甲方通知后，须在2小时响应、48小时到达现场维修，帮助排除故障、修复或更换零部件。

5.在质保期满后，出现故障时，乙方仍需做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决。

第八条 违约责任

1.如乙方不能按约定进行服务的，甲方有权解除合同，乙方交纳的全部履约保证金不予退还，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.乙方未按本合同规定向甲方交付履约保证金的，甲方有权拒绝签订本合同，同时乙方应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金。

3.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

4.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

5.乙方投标属虚假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除乙方已交履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

6.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第九条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在  3 个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十二条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第1种方式解决争议。

2.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2.本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，相关部门存档贰份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：                                乙    方：

单位名称（章）：                          单位名称（章）：

单位地址：                                单位地址：

法定代表人或                              法定代表人或

委托代理人（签字或盖章）：                委托代理人（签字或盖章）：

电话：                                    电话：

开户银行：

账号：

金城镇生活垃圾分类市场化工作考核细则

| 考核 部件 |  |  | 部件内容 |  | 存在问题 |  |  |  |  | 分值 | 扣分标准 | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类设施 (10分) |  |  | 分类设施破损 |  | 清洁屋、分类收集容器、分类宣传设施缺失、破损 |  |  |  |  | 5 | 每 处(次、个) 扣1分 |  |  |
|  |  |  | 分类标识 不正确 |  | 分类收集容器颜色、标识不符合规范标准；分类车身两侧无醒目易识、规范的分类收集标识 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 环境 秩序 (15分) |  |  | 垃圾分类收集 |  | 可回收物、厨余垃圾、原垃圾桶点位垃圾未应收尽收 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 收集容器脏污 |  | 分类收集容器表面有污垢，分类标识脱落、不清晰，摆放不规范 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 收运车脏污 |  | 分类收运车存在跑冒滴漏，车身分类标识模糊、破损或遮挡现象 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 分类 收集 处理 (20分) |  |  | 垃圾清运 不及时 |  | 分类收集容器内出现满溢，未及时清运 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | “三定一撤”、 定时定点定人投放 |  | 在规定时间内，三定一撤小区未全部撤桶或未开展定时定点定人投放的 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 垃圾混投 |  | 有害、厨余、其它垃圾收集容器存在混投现象的 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 垃圾混收混运 |  | 分类收运车混收混运已分类的生活垃圾 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 分类宣传台帐资料 (15分) |  |  | 宣传活动 |  | 宣传活动次数，未达到合同约定的 |  |  |  |  | 5 | 少一次扣1分 |  |  |
|  |  |  | 台账 |  | 市级台账有小区扣10分（不含）以上 |  |  |  |  | 10 | 每个小区扣1分 |  |  |
| 体系 运行 (40分） |  |  | 分类效果 |  | 合同期末，未达到居民知晓率95%、参与率90%、分类投准确率85%的； |  |  |  |  | 10 | 每低于1个百分点扣1分 |  |  |
|  |  |  | 人员要求 |  | 作业人员着装不规范、在规定的时间投放点无人督导的 |  |  |  |  | 10 | 每次扣1分 |  |  |
|  |  |  | 投诉曝光 |  | 媒体曝光、群众投诉举报属实的，有关部门通报批评的 |  |  |  |  | 20 | 每次扣5分 |  |  |
| 说明 |  |  |  |  | 1、考核每月组织一次，根据事部件内容扣分； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 江苏省垃圾分类小区评价标准（修订版） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价 项目 | 评价指标 |  | 评分标准 |  | 评价 方法 | 分值 |  | 评分细则 |  |  |  |  |
|  | 组织 管理 （13分） | 制定工作机制 （9分） |  | 责任机制：明确小区垃圾分类工作各方职责，形成工作责任网络，进行公示。 |  | 省厅平台上传 | 2 |  | 在小区明显位置设置垃圾分类公示牌，内容包含物业（无物业小区为相应的管理责任人）、社区、环卫、桶边督导员等岗位职责网络图，得2分。缺任何一方责任不得分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 党建引领：建立健全党建引领机制，推动基层党组织、党员参与垃圾分类、服务群众。 |  |  | 3 |  | 基层党组织每季度研究垃圾分类，记录会议时间、地点、人员、主要内容并拍摄照片，得1分； 本小区党员带头分类、指导居民分类、积极推动分类，记录参与的时间、地点、主要内容并拍摄照片，得1分； 统计志愿参与垃圾分类及相关工作的党员户基础信息（至少包含姓名、性别、年龄、联系方式、户号），得1分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 居民自治：将生活垃圾分类纳入居民自治制度，定期开展民主协商研究垃圾分类工作。 |  |  | 2 |  | 建立社区、物业、业主委员会民主协商机制，得1分。 每季度召开垃圾分类工作民主协商会议，记录会议时间、地点、人员、主要内容并拍摄照片，得1分。 无业主委员会的必须由居民代表代替，无物业公司的必须由负责本小区环卫保洁和垃圾分类的第三方运营企业代替。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 激励机制：在公示栏对垃圾分类好的住户进行公示。建立其他激励措施或者纠错整改机制，有效执行。 |  |  | 2 |  | 在小区明显位置设置激励公示栏，每月公示当月小区内垃圾分类好的住户，得1分； 建立其他2项激励或纠错整改机制并每月执行的，记录内容完整，得1分，缺1项扣0.5分。 |  |  |  |  |
|  |  | 配备人力资源 （4分） |  | 志愿服务：开展生活垃圾分类志愿服务行动和公益活动。 |  |  | 2 |  | 居民加入本小区（或包含本小区范围在内）的垃圾分类志愿服务队伍，统计人员信息清单（至少包含姓名、性别、年龄、联系方式），得1分；每季度开展志愿和公益服务，记录服务时间、地点、人员、主要内容并拍摄照片，得1分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专职人员：配备专人负责小区垃圾分类工作。 |  |  |  | 2 | 在小区配备、明确垃圾分类统筹指导工作和垃圾分类宣传工作各1人专人负责，得1分； 统计垃圾分类专职人员基础信息（至少包含姓名、性别、年龄、联系方式），得1分。 |  |  |  |  |
|  | 宣传 培训 （13分） | 广泛宣传（10分） |  | 宣传阵地：营造垃圾分类浓厚宣传氛围；在小区居民聚集场所开展生活垃圾分类知识宣传。 |  | 现场查看/随机抽查 |  | 2 | 在小区内主要活动场所、主出入口、人行主通道任一地点设置垃圾分类宣传栏，展示垃圾分类基本情况、分类种类、分类投放点布局图、分类收运方式、投诉举报、垃圾分类知识等，内容清晰完整，无张贴、无破损得1分； 在每幢楼内或附近设置至少一处宣传标语，得1分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 宣传活动：合理制定宣传计划，通过广场活动、入户宣传、新媒体渠道等多种宣传途径开展生活垃圾分类宣传引导。 |  | 省厅平台上传 |  | 8 | 合理制定、上传本年度垃圾分类宣传计划，及时更新完成情况，完整清晰记录宣传开展情况和内容，得1分； 开展小区入户宣传，内容包含垃圾分类信息、投放知识、投放位置、普法教育等，每季度入户宣传不少于实际入住户数的25%，记录完整工作台账，得3分； 在小区业主微信群，每月至少发布2次垃圾分类宣传信息，内容含投放设施位置、呼吁居民参与、普及分类知识等，保留微信群完整截图，得2分。少1次扣1分，扣完为止。 每季度组织开展地面宣传活动，记录时间、地点、参与人员、主题等相关内容，得1分； 运用其他多元化手段有效开展垃圾分类宣传，酌情得1分。 |  |  |  |  |
|  |  | 工作培训（3分） |  | 培训指导：组织相关人员参加岗前培训和在岗培训。培训内容包括生活垃圾分类知识、与居民的沟通技巧、生活垃圾分类收集操作规范等。 |  |  |  | 3 | 合理制定、上传并本年度垃圾分类培训计划，及时更新完成情况，完整清晰记录培训开展情况和内容，得1分； 每年对物业相关管理人员、清洁人员、志愿者和桶边督导员等进行在岗培训，记录培训时间、地点、人员、主要内容并拍摄照片，得1分； 对新入职物业相关管理人员、清洁人员、志愿者和桶边督导员在入职1个月内进行岗前培训，记录培训时间、地点、人员、主要内容并拍摄照片，得1分。 |  |  |  |  |
|  | 投放 设施建设 （28分） | 分类投放点（18分） |  | 分类投放点建设及维护管理：根据小区规模按四分类要求，综合考虑居民投放行走距离、噪音异味扰民、收集容器必须的储存空间、分类收运条件等因素，合理设置分类投放点，避免投放设施闲置浪费，设置分类投放指引牌，有效督导居民投放，配置便利化、精细化、人性化投放设施，维护良好环境卫生。 |  | 现场查看/随机抽查 |  | 1 | 有效设置分类投放点指引信息，包含点位布局、位置指引、投放时间等，得1分；缺失或不规范，不得分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 投放设施正常使用、未闲置，得4分。存在1处投放设施无法（未）正常使用等，扣2分，扣完为止。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 投放时间段内，所有分类投放点有桶边督导员现场督导，得4分。存在1处投放点投放时段无人管理或桶边督导员未履行督导职责的，扣2分（小区只有1处分类投放点，且投放时段无人管理或桶边督导员未履行督导职责的扣4分），扣完为止。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 分类投放点配置厨余垃圾破袋工具，得1分；配置洗手设施，得2分。 小区配置垃圾桶就地冲洗及排水场地、设施，得2分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 分类投放点环境卫生质量有效管理，得4分。存在1处投放点处明显积水或异味，扣2分，扣完为止。 |  |  |  |  |
|  |  | 分类收集容器 （10分） |  | 分类收集容器配置及维护管理： 根据小区规模按四分类要求，正确配置分类收集容器，满足居民投放需求。至少设置1个（组）可回收物收集容器，废旧衣物单独收集的小区，至少设置1个废旧衣物收集箱；至少设置1个有害垃圾收集容器，可在楼道口配置有害垃圾回收袋。保障收集容器配置在规定位置，有效分类收集垃圾。 |  | 现场查看/随机抽查 |  | 2 | 垃圾分类收集容器配置满足需求，得2分。存在1类收集容器缺失或无法满足投放需求，扣1分，扣完为止。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 垃圾分类收集容器配置符合外观标准，得2分。存在1处颜色和标志不正确、不符合标准，扣1分，扣完为止。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 垃圾分类收集容器配置符合位置规定，得2分。存在1处随意摆放在分类投放点以外位置，扣1分，扣完为止。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 垃圾分类收集容器功能完好，得2分。存在1处破损漏水、缺少桶盖等，扣1分，扣完为止。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 厨余垃圾收集容器管理完善，得2分。存在1处污渍明显、满溢，扣1分，扣完为止。 |  |  |  |  |
|  | 收运体系建设（14分） | 分类驳运（2分） |  | 收运机具配置及管理：合理配置分类收运机具，设置分类标识。 |  | 现场查看/随机抽查 |  | 2 | 按需配置收运机具且标识无误，得2分；存在1辆机具标识错误，扣1分，扣完为止。 无驳运环节小区即无需驳运机具，得2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 分类收运 （12分） |  | 有害垃圾收运：分类收运管理有序、规范。 |  | 省厅平台上传 |  | 1 | 有害垃圾定期统一送到有害垃圾归集点，得1分；未分类收运或无规范手续和台账不得分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可回收物收运：分类收运管理有序、规范。 |  | 省厅平台上传 |  | 1 | 可回收物定期统一送到城市可回收物分拣中心或再生资源回收利用单位进行分拣再利用，得1分。 未分类收运或无规范手续或台账记录不得分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 厨余垃圾收运：分类收运管理有序、规范。 |  | 省厅平台上传 |  | 1 | 厨余垃圾分类收运、按时统一送到厨余垃圾转运或处置企业，得1分；未分类收运或无规范手续或台账记录不得分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 现场查看/随机抽查 |  | 5 | 厨余垃圾日产日清，得3分；运输中无抛洒滴漏，得2分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他垃圾收运：分类收运管理有序、规范。 |  | 省厅平台上传 | 2 |  | 其他垃圾由环卫部门或第三方运营企业统一收运，得2分。未分类收运或无规范手续或台账记录不得分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 现场查看/随机抽查 | 2 |  | 其他垃圾运输中无抛洒滴漏，得2分。 |  |  |  |  |
|  | 工作成效 （27分） | 分类投放准确率 （20分） |  | 垃圾入桶投放：无散包生活垃圾落地，无大量积存垃圾堆放。 |  | 现场查看/随机抽查 | 6 |  | 无散包生活垃圾落地，得6分。存在1处散包生活垃圾扣1分，扣完为止。发现1处大量垃圾在投放桶外积存、堆放，扣6分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他垃圾和厨余垃圾准确投放：投放准确率较高。 |  |  | 8 |  | 随机抽查一定数量其他垃圾桶、厨余垃圾桶或居民投放的垃圾袋，发现1处未有效进行垃圾分类，扣2分，扣完为止。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有害垃圾准确投放：投放准确率较高。 |  |  | 3 |  | 发现1处有害垃圾收集容器混入其他类别垃圾。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可回收物准确投放：投放准确率较高。 |  |  | 3 |  | 发现1处可回收物收集容器混入其他类别垃圾。 |  |  |  |  |
|  |  | 群众参与 （7分） |  | 分类知晓度：居民针对垃圾分类要求、分类知识等知晓情况。 |  | 问卷调查 | 2 |  | 随机抽取10位小区居民进行问卷调查，问卷包含5道选择题，每题0.4分，满分2分，平均得分为知晓度得分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分类参与度：居民实际参与垃圾分类情况。 |  |  | 2 |  | 随机抽取10位小区居民进行问卷调查，问卷包含5道选择题，每题0.4分，满分2分，平均得分为参与度得分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分类满意度：居民针对垃圾分类工作满意度情况。 |  |  | 3 |  | 随机抽取10位小区居民进行问卷调查，问卷包含5道选择题，每题0.6分，满分3分，平均得分为满意度得分。 |  |  |  |  |
|  | 信息化应用（5分） | 平台建设（2分） |  | 信息化平台：构建小区垃圾分类建立信息化管理平台。 |  | 省厅平台填写网址和账号，供后台查询 | 2 |  | 小区垃圾分类纳入信息化管理平台，得2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 数据应用（3分） |  | 信息化数据：小区垃圾分类实现自动化信息采集。 |  |  | 3 |  | 小区垃圾分类实现自动化信息采集，有效体现分类成效，得3分；采用人工数据录入信息化管理平台，基本反映被评价小区垃圾分类成效，得2分。 |  |  |  |  |
|  | 加分项 （5分） | 实行定时定点投放的小区，增设误时投放点便民投放。 |  |  |  | 现场查看/随机抽查 | 2 |  | 实行定时定点投放的小区，设置误时投放点（或流动收集车等手段）并有效管理，得2分。误时投放点位置可与定时投放点一致，明确误时投放时段并在投放点醒目位置公示。长时间开放的投放点（或流动收集车等手段），不作为误时投放点，误时投放点未在醒目位置公示投放时间不得分，投放时段无桶边督导员进行分类督导不得分。 |  |  |  |  |
|  |  | 小区垃圾分类投放点建立视频监控系统。 |  |  |  | 省厅平台填写网址和账号，供后台查询 | 1 |  | 小区垃圾分类投放点安装视频监控设备，并接入信息化平台，得1分；未接入不得分。 |  |  |  |  |
|  |  | 大件垃圾和装修垃圾定点投放。 |  |  |  | 现场查看/随机抽查 | 1 |  | 大件垃圾有固定堆放点或有上门收集服务协议，得0.5分； 装修垃圾有固定堆放点或有上门收集服务协议，得0.5分；固定点位内混入生活垃圾的，不得分。 |  |  |  |  |
|  |  | 媒体正面报道、荣誉表彰。 |  |  |  | 省厅平台上传 | 1 |  | 生活垃圾分类工作有市级以上媒体正面报道的资料或图片的，得0.5分； 生活垃圾分类工作获县（市、区）级以上通报表彰的文件资料，得0.5分。 |  |  |  |  |
|  | 否决项 | 物业人员不配合，考评人员不能进入小区开展评价。 |  |  |  | 由检查人员提供依据（照片、视频等佐证依据据） |  |  | 本次评价为0分 |  |  |  |  |
|  |  | 小区生活垃圾混装收运。 |  |  |  | 由检查人员提供依据（照片、视频等佐证依据） |  |  | 本次评价为0分 |  |  |  |  |

# 第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

- 一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州市金盈项目管理有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为     ，全称为       ，统一社会信用代码为     ，法定代表人（单位负责人）为      ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有：

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（投标人如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

1-2 营业执照（实质性格式）

投标人为法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件加盖公章，投标人为自然人提供营业执照（如有）及身份证明扫描件加盖公章（双面）。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

2-1 中小企业声明函（实质性格式）

- 注意事项：请按照第二章《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，投标人非必须提供；当小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求投标人以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其它

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于      （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 3 本项目的特定资格要求

- 3-2其他特定资格要求：无

- 注：上述资料为投标人资格后审审查材料的必要材料，必须按要求提供证明文件的电子件或电子证照，否则视作无效响应，资料不全或不符合要求的作资格审查不合格处理，资格审查不合格的投标人不再进入后续评审。

- 二、商务技术文件格式

- 1 投标函（实质性格式）

投标函

致：常州市金盈项目管理有限公司

（采购人名称）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________

传真_________________________

电话_________________________

电子函件_____________________

投标名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 2 法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系      （投标单位名称）的法定代表人。为参与      （项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面扫描件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.投标人为自然人的情形，仅提供身份证电子件并签字、签章或印鉴，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、

澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，

其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：_____年______月______日

附：委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

- 1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

- 2.若法定代表人（单位负责人）参与开标的，则可不提供本《授权委托书》，但须提供

- 《法定代表人资格证明书》（实质性格式）。

3.投标人为自然人的情形，仅提供身份证电子件并签字、签章或印鉴，可不提供本《法定代表人资格证明书》和《授权委托书》。

- 3 政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4 报价一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 （元） | 小写 （元） |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《分项报价表》中总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5 分项报价表

分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________       报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价 |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额（元） |  | 总价（元） |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全费用综合单价：应包括但不限于招标文件所确定的采购范围相应服务的人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、辅助设备、管理、维护（包括维护期内的一切保养、更换、人工等）、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金（税率6%）及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6 合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 7 采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________项目名称_______________________

| 对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则须在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____

- 8 项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

- 9 参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 10相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 11招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

- 评分项涉及和投标人认为需要提供的其它说明和资料

内容：评分项涉及和投标人认为需要提供的其它说明和资料（格式自拟）

- （全文完）