2024年度江苏省常州市金坛区朱林镇黄龙长片高标准农田新建项目（财政补助）工程量清单编制说明

一、工程概况

本工程为2024年度江苏省常州市金坛区朱林镇黄龙长片高标准农田新建项目（财政补助），主要建设内容为：U型渠道、过路涵、放水口、交汇井、节制闸及硬质路修筑等；

二、编制依据

1、江苏省水利厅的《江苏省水利工程设计概(估)算编制规定》(2017年修订版)；

2、江苏省水利厅现行《江苏省水利工程预算定额建筑工程》，《江苏省水利工程预算定额安装工程》和《江苏省水利工程施工机械台时定额》，缺项部分参照江苏省市政等相关定额，结合市场调查。

3、现行水利工程营改增相关文件；

4、有关设计文件及图纸；

5、苏水规【2017】2号文关于《省水利厅关于建设工程安全文明措施费使用管理办法》；

三、基础价格

1、人工预算单价

人工工资标准执行【2015】32号文 《关于发布江苏省水利工程人工预算工时单价标准的通知》，工长:11. 55元/工时，高级工: 10.67 元/工时，中级工:8.9元/工时，初级工: 6. 13元/工时。

2、材料预算价格

主要材料价格，参照《常州工程造价信息》2024年8月份材料除税指导价，8月份没有的依次前推或市场除税询价计入。

3、费用计算标准及依据

（1）、建筑安装工程单价由直接工程费、间接费、企业利润、税金四部分组成（包含未计价材料费），其中直接工程费由直接费、其它直接费、现场经费和价差调整组成。

（2）、直接费:定额基本直接费采用江苏省水利厅现行(江苏省水利工程预算定额建筑工程》，《江苏省水利工程预算定额安装工程》)和《江苏省水利工程施工机械台时定额》，用新点水利预算软件编列。

（3）、相关其他直接费费率、现场经费费率、间接费费率、利润率等按照现行编规执行；

（4）、增值税计税：费率取9%；

四、清单计算口径

1、分部分项详见工程量清单描述；

2、措施费：

（1）环境保护措施：环境保护措施费为不可竞争，含扬尘整治费用，生产生活区水土保持等；结算时凭票支付，但不得超过该项投标总价。

（2）安全文明措施 ：安全文明措施费为不可竞争，若投标单位认为安全文明措施费超出该费用，则自行摊销至各分类分项工程单价中，不予另行结算；结算时按《江苏省水利建设工程安全文明施工措施费使用管理办法》（苏水规[2017]2号）文相关要求执行。

（3）、临时工程：含清单外所有可能发生临时工程项目，总价包干。

（4）、交通工程：含施工进场道路，场内、场外及弃土区等一切道路修建、维护及拆除、破损道路修复，总价包干。

（5）、保险费：保险费为不可竞争，含“工程一切险”、“工伤保险”及“第三者责任险”，结算时凭票支付，但不得超过该项投标总价。

（6）、大型施工设备安拆费，总价包干。

（7）、若再发生清单以外的其他投标人认为的措施费，由投标人包含在投标报价中，不再另行结算。

（8）、清单中，备注栏有相应内容的项目，其内容不得修改，否则作为废标处理。

五、投标报价说明

5.1  工程量清单报价表由以下表格组成：

投标总价封面。

1.工程项目总价表。

2.建筑工程分类分项工程量清单计价表。

3.设备采购和安装工程分类分项工程量清单计价表。

4.措施项目清单计价表。

5.其他项目清单计价表。

6.零星工作项目计价表。

7.安全文明措施费分解表。

5.2  工程量清单计价表填写规定

1．除另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写；未填写的单价和合价，视为已包括在工程量清单的其他单价和合价中。

2．工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接费（包括人工费、材料费、机械使用费和季节、夜间、高原、风沙等原因增加的直接费）、施工管理费、企业利润和税金，并考虑到风险因素。投标人应根据规定的工程单价组成内容，按招标文件和《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）附录A和附录B中的“主要工作内容”确定工程单价。除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入相应有效工程量的工程单价内。

3．投标金额（价格）均应以人民币表示。

4．投标总价应按工程项目总价表合计金额填写。

5．工程项目总价表中一级项目名称按招标文件工程量清单中的相应名称填写，并按分类分项工程量清单计价表中相应项目合计金额填写。

6．分类分项工程量清单计价表中的序号、项目编码、项目名称、计量单位、工程数量和合同技术条款章节号，按招标文件分类分项工程量清单中的相应内容填写，并填写相应项目的单价和合价。

7．措施项目清单计价表中的序号、项目名称按招标文件措施项目清单中的相应内容填写，并填写相应措施项目的金额和合计金额。

8．其他项目清单计价表中的序号、项目名称、金额，按招标文件其他项目清单中相应内容填写。

9．零星工项目计价表的序号、人工、材料、机械的名称、型号规格以及计量单位，按招标文件零星项目清单中的相应内容填写，并填写相应项目单价。

10．辅助表格填写：

（8）安全文明措施费分解表，按实际措施项目清单中的工作内容、单位、单价、数量、合价填写，填写的合价应与措施项目清单计价表中的相应合价相同。