常州市政府采购项目

公开采购文件示范文本

（试行）（2022年版）

项目名称：溧阳市智能化公交站亭日常维护项目

项目编号：JSZC-320481-LCGL-G2024-0120

采 购 人：溧阳市道路运输事业发展中心

采购代理机构：江苏立诚建设项目管理咨询有限公司

- 目      录

第一章   投标邀请	3

第二章   投标人须知	7

第三章   资格审查	18

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	21

第五章   采购需求	29

第六章   拟签订的合同文本	51

第七章   投标文件格式	75

- 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320481-LCGL-G2024-0120

2.项目名称：溧阳市智能化公交站亭日常维护项目

3.项目预算金额：191万元、控制下浮率：12%

4.采购需求：维护包括 219 套智慧站台 LED 电子站牌现场运维服务、219 套电子站牌管理平台及嵌入式系统运维服务、219套站台接电运维维护（含蓄电池更换、市电整改）服务、前期维护服务、物联网卡流量服务、质保未到期的277套智慧站台LED 套电子站牌故障巡检运维告知。通过专网将信号传输至指挥中心，无缝衔接本市智能公交电子站牌控制系统平台，达到实时监测公交到站时间和路况、自动调度发车时间及路线、监测电子站牌设施在线情况、异常情况、更新维护等功能。

5.合同履行期限：1年（具体时间以合同签订时间为准）。

6.本项目是否接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

- 3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：是；

3.2本项目是否属于政府购买服务：是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：投标人必须具有完成本项目信号和数据传输必需的通信线路资源以及在溧阳范围内铺设必要的光缆和线路的能力。

三、获取采购文件

1.时间：2024年9月24日至2024年9月30日，0:00至23:59（北京时间）。

2.地点：苏采云

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”获取电子版采购文件。

4.售价： 0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年10月16日09时30分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”系统注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

1.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

1.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-““苏采云”系统供应商操作手册”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

1.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动”下载相关控件和客户端。

1.4 获取电子采购文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”获取电子采购文件。未在规定期限内通过“苏采云”获取采购文件的投标无效。

1.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

1.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在“苏采云”提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

1.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”进行电子化不见面开标。

1.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标供应商自行承担。

2.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：溧阳市道路运输事业发展中心

地    址：溧阳市南环路3号

联系方式：0519-87308700

2.采购代理机构信息

名    称：江苏立诚建设项目管理咨询有限公司

地    址：溧阳市古县街道奥体大道3001号贝桥嘉苑36幢101室2层-2

联系方式：0519-87925608

3.项目联系方式

项目联系人：袁女士

电      话：0519-87925608

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性：服务 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 2.4 | 核心产品 | 本项目不适用。 |
| 3.1 | 现场考察 | 不组织 |
|  | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 4.1 | 样品 | 本项目不适用。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定：无。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 不允许 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏立诚建设项目管理咨询有限公司； 联系电话：0519-87925608； 通讯地址：溧阳市古县街道奥体大道3001号贝桥嘉苑36幢101室2层-2。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象：中标人 收费标准：招标代理费8000元,造价咨询费5000元； 缴纳时间：领取中标通知书的同时。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目不适用。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 本项目不适用。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

供应商提供的服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 本项目不适用。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 本项目不适用。

  - 正版软件

    - 本项目不适用。

  - 政府采购创新产品政策

    - 本项目不适用。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

本项目不适用。

    - 推广应用绿色建材

本项目不适用。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

本项目不适用。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   采购文件

- 采购文件构成

  - 采购文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读采购文件的全部内容。投标人应按照采购文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对采购文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对采购文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取采购文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，并对所有获取采购文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除采购文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照采购文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于采购文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和采购文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，甲方将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 按照采购文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本采购文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于采购文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 采购文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 采购文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”。投标人根据采购文件及“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在采购文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按采购文件的规定，在投标截止时间的同一时间和采购文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用“苏采云”公布投标人名称、投标价格和采购文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

  - 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 采购文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除采购文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。 | 无须投标人提供，由采购代理机构查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函（如有） | 供应商参与投标的享受价格优惠的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按采购文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应采购文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按采购文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过采购文件中规定的项目预算金额、未低于控制下浮率的； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（采购文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足采购文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照采购文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按采购文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足采购文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 10 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 11 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 12 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装； |
| 13 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 14 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含采购文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 采购文件对于报价修正是否另有规定：无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：/。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：综合评分法，指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，采购文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目评标委员会共推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 20 | 满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 2 | 主观分 | 60 |  |  |
| 2.1 | 维护方案 | 16 | 根据投标文件的总体维护方案（包括但不限于：服务方案描述、服务巡检计划、系统维护措施、服务实施计划等内容） 上述内容齐全且无缺陷（缺陷是指：内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致、内容涉及的规范或标准错误、套用其他项目内容、内容与本项目无关、内容不利于项目实施、内容描述前后不一致、内容过于粗略的任意一种情形）的得16分，每缺少一项内容扣4分，扣完为止；每存在一处缺陷扣1分，扣完为止。未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 质量保障措施 | 16 | 质量保证措施（包含但不限于质保体系、技术保证、材料保证、服务保证等内容） 上述内容齐全且无缺陷（缺陷是指：内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致、内容涉及的规范或标准错误、套用其他项目内容、内容与本项目无关、内容不利于项目实施、内容描述前后不一致、内容过于粗略的任意一种情形）的得12分，每缺少一项内容扣4分，扣完为止；每存在一处缺陷扣1分，扣完为止。未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 安全文明生产保障措施 | 12 | 安全文明生产保障措施（包含但不限于安全文明生产保证体系、安全生产隐患分析、保障措施等内容） 上述内容齐全且无缺陷（缺陷是指：内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致、内容涉及的规范或标准错误、套用其他项目内容、内容与本项目无关、内容不利于项目实施、内容描述前后不一致、内容过于粗略的任意一种情形）的得12分，每缺少一项内容扣4分，扣完为止；每存在一处缺陷扣1分，扣完为止。未提供不得分。 |  |
| 2.4 | 故障恢复能力措施 | 8 | 故障恢复能力措施（包含但不限于故障处理流程、采取相应的措施进行修复等内容） 上述内容齐全且无缺陷（缺陷是指：内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致、内容涉及的规范或标准错误、套用其他项目内容、内容与本项目无关、内容不利于项目实施、内容描述前后不一致、内容过于粗略的任意一种情形）的得8分，每缺少一项内容扣4分，扣完为止；每存在一处缺陷扣1分，扣完为止。未提供不得分。 |  |
| 2.5 | 应急方案 | 8 | 应急方案（包含但不限于出现质量问题的应对措施、备品备件提供方案等内容） 上述内容齐全且无缺陷（缺陷是指：内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致、内容涉及的规范或标准错误、套用其他项目内容、内容与本项目无关、内容不利于项目实施、内容描述前后不一致、内容过于粗略的任意一种情形）的得8分，每缺少一项内容扣4分，扣完为止；每存在一处缺陷扣1分，扣完为止。未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 20 |  |  |
| 3.1 | 企业综合实力 | 9 | 投标人拥有IT服务管理体系认证证书（ISO/IEC 20000系列），得3分。 | 须提供有效期内的证书，未提供不得分 |
|  |  |  | 投标人拥有信息安全管理体系认证证书（ISO/IEC 27001系列），得3分。 |  |
|  |  |  | 投标人拥有质量管理体系认证证书（ISO9001系列），得3分。 |  |
| 3.2 | 类似业绩 | 5 | 投标人自2021年1月1日以来承担过类似智能化项目业绩的，有1个得5分，本项最高得10分。 | 须提供合同，时间以合同签订时间为准，不提供不得分。 |
| 3.3 | 项目团队1 | 3 | 项目团队中具有网络与信息安全应急人员认证证书或注册信息安全专业人员（CISP）证书的得3分。 | 须提供相应证书及供应商为其缴纳的近期社保缴纳证明（如为退休人员，须提供退休证明及返聘合同），不提供不得分。 |
| 3.4 | 项目团队2 | 3 | 项目组人员中具有计算机技术与软件专业技术中级（含）以上职称证书的得3分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注：本项目评分细则中需提供的相关证明材料由供应商自行提供，评审专家根据投标供应商提供的相关证明材料进行评审，相关证明材料的全面性、有效性、完整性、真实性由供应商自行负责。如发现投标供应商涉嫌资料造假等，采购人将取消其中标资格，并保留进一步追究其法律责任的权利。

- 第五章   采购需求

- 采购标的

按照“需求导向、集约运维、高效协同、安全可控 ”的基本原则， 构建溧阳市智能化公交站亭日常维护工程项目，总体运维内容概括如 下：维护包括 219 套智慧站台 LED 电子站牌现场运维服务、219 套电子站牌管理平台及嵌入式系统运维服务、219 套站台接电运维维护服务（含蓄电池更换、市电整改）、前期维护服务、物联网卡流量服务、 277 套智慧站台 LED 套电子站牌巡检运维告知服务。通过专网将信号传输至指挥中心，无缝衔接本市智能公交电子站牌控制系统平台，达到实时监测公交到站时间和路况、自动调度发车时间及路线、监测电子站牌设施在线情况、异常情况、更新维护等功能。

- 商务要求

1、服务期限和地点

服务期限：1年。服务地点：

（一）质保过期的 219个智慧公交候车亭点位如下：

| 序号 | 站台 |
| --- | --- |
| 1 | 新昌小学南 |
| 2 | 新昌小学北 |
| 3 | 淦西村南 |
| 4 | 淦西村北 |
| 5 | 上路桥南 |
| 6 | 上路桥北 |
| 7 | 教场里（清溪上）南 |
| 8 | 教场里（清溪上）北 |
| 9 | 姜笪里村南 |
| 10 | 姜笪里村北 |
| 11 | 通达料站南 |
| 12 | 通达料站北 |
| 13 | 小金山南 |
| 14 | 小金山北 |
| 15 | 湖渎桥南 |
| 16 | 湖渎桥北 |
| 17 | 平城村南 |
| 18 | 平城村北 |
| 19 | 永安小区南 |
| 20 | 永安小区北 |
| 21 | 南渡南 |
| 22 | 南渡北 |
| 23 | 五星大楼南 |
| 24 | 五星大楼北 |
| 25 | 圩东村南 |
| 26 | 圩东村北 |
| 27 | 岳家村南 |
| 28 | 岳家村北 |
| 29 | 中和桥南 |
| 30 | 中和桥北 |
| 31 | 福新村南 |
| 32 | 福新村北 |
| 33 | 席家村南 |
| 34 | 席家村北 |
| 35 | 旧县村南 |
| 36 | 旧县村北 |
| 37 | 旧县南 |
| 38 | 旧县北 |
| 39 | 旧县工业园南 |
| 40 | 旧县工业园北 |
| 41 | 竹箦农贸市场南 |
| 42 | 竹箦农贸市场北 |
| 43 | 南渡客运站（左一台）南 |
| 44 | 六里店村南 |
| 45 | 六里店村北 |
| 46 | 种蓄场南 |
| 47 | 种蓄场北 |
| 48 | 果园南 |
| 49 | 果园北 |
| 50 | 上城村委南 |
| 51 | 上城村委北 |
| 52 | 省人民医院西东 |
| 53 | 省人民医院西西 |
| 54 | 体育中心东 |
| 55 | 体育中心西 |
| 56 | 金峰新城东 |
| 57 | 金峰新城西 |
| 58 | 北固桥东 |
| 59 | 溧城中学东 |
| 60 | 溧城中学西 |
| 61 | 昆仑西苑东 |
| 62 | 昆仑西苑西 |
| 63 | 教堂西 |
| 64 | 古道巷南北 |
| 65 | 古道巷南南 |
| 66 | 万寿寺北 |
| 67 | 万寿寺南 |
| 68 | 东升新村北 |
| 69 | 东升新村南 |
| 70 | 昆仑东苑菜场北 |
| 71 | 昆仑东苑菜场南 |
| 72 | 昆仑东苑北 |
| 73 | 昆仑东苑南 |
| 74 | 凤凰公园北 |
| 75 | 凤凰公园南 |
| 76 | 昆仑花园北 |
| 77 | 昆仑花园南 |
| 78 | 沧屿公园北 |
| 79 | 沧屿公园南 |
| 80 | 教堂北北 |
| 81 | 教堂北南 |
| 82 | 昆仑花园东北 |
| 83 | 昆仑花园东东 |
| 84 | 外国语学校南 |
| 85 | 外国语学校北 |
| 86 | 省人民医院溧阳分院北 |
| 87 | 省人民医院溧阳分院南 |
| 88 | 嘉丰新城东 |
| 89 | 嘉丰新城西 |
| 90 | 锦绣花园东 |
| 91 | 锦绣花园西 |
| 92 | 沧屿桥东 |
| 93 | 沧屿桥西 |
| 94 | 汽车东站东 |
| 95 | 坤泰花苑（大统华）南 |
| 96 | 第二实验小学北北 |
| 97 | 大润发北南 |
| 98 | 文化广场北 |
| 99 | 文化广场南 |
| 100 | 博阳新村北 |
| 101 | 和平新村北 |
| 102 | 凤凰花园西西 |
| 103 | 凤凰花园西东 |
| 104 | 五亭园东 |
| 105 | 五亭园西 |
| 106 | 第二实验小学东 |
| 107 | 第二实验小学西 |
| 108 | 工信局东 |
| 109 | 工信局西 |
| 110 | 实验初中东东 |
| 111 | 实验初中东西 |
| 112 | 水利局东 |
| 113 | 水利局西 |
| 114 | 文化新村西 |
| 115 | 文化新村东 |
| 116 | 移动公司西 |
| 117 | 移动公司东 |
| 118 | 安顺嘉苑北北 |
| 119 | 安顺嘉苑北南 |
| 120 | 东方检测站北 |
| 121 | 东方检测站南 |
| 122 | 花园村北 |
| 123 | 花园村南 |
| 124 | 燕山南村南南 |
| 125 | 燕山南村南北 |
| 126 | 人民广场南北 |
| 127 | 人民广场南南 |
| 128 | 燕山南苑北 |
| 129 | 燕山南苑南 |
| 130 | 文化小学北 |
| 131 | 文化小学南 |
| 132 | 华府天地北 |
| 133 | 华府天地南 |
| 134 | 丁家园村北 |
| 135 | 小吕家村北 |
| 136 | 大吕家村北 |
| 137 | 上河城北北 |
| 138 | 上河城北南 |
| 139 | 大统华南 |
| 140 | 平陵广场北 |
| 141 | 实验初中北 |
| 142 | 实验初中南 |
| 143 | 工商银行北 |
| 144 | 人民银行北 |
| 145 | 人民银行南 |
| 146 | 实验初中西东 |
| 147 | 城中医院东 |
| 148 | 城中医院西 |
| 149 | 水韵华庭东 |
| 150 | 水韵华庭西 |
| 151 | 清溪小区东 |
| 152 | 安顺嘉苑南 |
| 153 | 安顺嘉苑北 |
| 154 | 拾光印南 |
| 155 | 拾光印北 |
| 156 | 东华园南 |
| 157 | 东华园北 |
| 158 | 燕山中学北 |
| 159 | 燕山中学南 |
| 160 | 锦绣菜场南 |
| 161 | 锦绣菜场北 |
| 162 | 世纪名城北 |
| 163 | 世纪名城南 |
| 164 | 湾里公寓北 |
| 165 | 湾里公寓南 |
| 166 | 妇保院北 |
| 167 | 妇保院南 |
| 168 | 公安局北北 |
| 169 | 公安局北南 |
| 170 | 文化广场北北 |
| 171 | 文化广场北南 |
| 172 | 奥体国际北 |
| 173 | 奥体国际南 |
| 174 | 大统华西东 |
| 175 | 大统华西西 |
| 176 | 上河城西 |
| 177 | 燕山南村东 |
| 178 | 燕山南村西 |
| 179 | 三和村北 |
| 180 | 三和村西 |
| 181 | 妇保院东 |
| 182 | 妇保院西 |
| 183 | 湾里村东 |
| 184 | 湾里村西 |
| 185 | 阳光城市东东 |
| 186 | 阳光城市东西 |
| 187 | 图塘村东 |
| 188 | 电影院北 |
| 189 | 溧阳宾馆北 |
| 190 | 劝业场东 |
| 191 | 盛杨苑北 |
| 192 | 盛杨苑南 |
| 193 | 安顺嘉苑东东 |
| 194 | 安顺嘉苑东西 |
| 195 | 铂悦世家东东 |
| 196 | 铂悦世家东西 |
| 197 | 夏林新村东东 |
| 198 | 夏林新村东西 |
| 199 | 法院东 |
| 200 | 法院西 |
| 201 | 公安局东 |
| 202 | 公安局西 |
| 203 | 江南春东 |
| 204 | 人民广场西 |
| 205 | 大润发东 |
| 206 | 汽车总站东 |
| 207 | 汽车总站西 |
| 208 | 交警大队东 |
| 209 | 交警大队西 |
| 210 | 龙亭苑东 |
| 211 | 龙亭苑西 |
| 212 | 东方花园北 |
| 213 | 东方花园南 |
| 214 | 景鸿花园北 |
| 215 | 景鸿花园南 |
| 216 | 省溧中南 |
| 219 | 省溧中北 |
| 218 | 步村村（东） |
| 219 | 步村村（西） |

（二）质保期内的 277 个点位如下：

|  |  |  |  | 序号 | 站台 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 塘头村（南） |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 塘头村（北） |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 胡桥村委（南） |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 动物防疫站（南） |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 动物防疫站（北） |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 下园村（南） |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 下园村（北） |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 大山下新村（南） |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 大山下新村（北） |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 田尺岕村（南） |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 田尺岕村（北） |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 吴家村（南） |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | 吴家村（北） |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | 梅园村（南） |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 梅园村（北） |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 二中队（南） |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 | 二中队（北） |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 | 边界市场（南） |  |  |  |
|  |  |  |  | 19 | 边界市场（北） |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 溧阳中专北（南） |  |  |  |
|  |  |  |  | 21 | 溧阳中专北（北） |  |  |  |
|  |  |  |  | 22 | 万达广场（南） |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 | 万达广场（北） |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 | 安顺燃气（南） |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 | 安顺燃气（北） |  |  |  |
|  |  |  |  | 26 | 华晨路桥（南） |  |  |  |
|  |  |  |  | 27 | 华晨路桥（北） |  |  |  |
|  |  |  |  | 28 | 新村里村（南） |  |  |  |
|  |  |  |  | 29 | 新村里村（北） |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 | 大佛堂（北） |  |  |  |
|  |  |  |  | 31 | 博爱门诊部（南） |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 博爱门诊部（北） |  |  |  |
|  |  |  |  | 33 | 盛扬苑（南） |  |  |  |
|  |  |  |  | 34 | 盛扬苑（北） |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 | 天目辉煌酒店（南） |  |  |  |
|  |  |  |  | 36 | 天目辉煌酒店（北） |  |  |  |
|  |  |  |  | 37 | 敬老院（南） |  |  |  |
|  |  |  |  | 38 | 敬老院（北） |  |  |  |
|  |  |  |  | 39 | 液化气站（南） |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 | 液化气站（北） |  |  |  |
|  |  |  |  | 41 | 西郊公园（南） |  |  |  |
|  |  |  |  | 42 | 西郊公园（北） |  |  |  |
|  |  |  |  | 43 | 金源锻造公司（南） |  |  |  |
|  |  |  |  | 44 | 金源锻造公司（北） |  |  |  |
|  |  |  |  | 45 | 华荣锻造公司（南） |  |  |  |
|  |  |  |  | 46 | 华荣锻造公司（北） |  |  |  |
|  |  |  |  | 47 | 新昌工业园（南） |  |  |  |
|  |  |  |  | 48 | 新昌工业园（北） |  |  |  |
|  |  |  |  | 49 | 义笪村（南） |  |  |  |
|  |  |  | 50 |  | 义笪村（北） |  |  |  |
|  |  |  | 51 |  | 陶家村（南） |  |  |  |
|  |  |  | 52 |  | 陶家村（北） |  |  |  |
|  |  |  | 53 |  | 大陈庄（东） |  |  |  |
|  |  |  | 54 |  | 大陈庄（西） |  |  |  |
|  |  |  | 55 |  | 小溪南村（东） |  |  |  |
|  |  |  | 56 |  | 小溪南村（西） |  |  |  |
|  |  |  | 57 |  | 塘东村（东） |  |  |  |
|  |  |  | 58 |  | 塘东村（西） |  |  |  |
|  |  |  | 59 |  | 杨家边（东） |  |  |  |
|  |  |  | 60 |  | 杨家边（西） |  |  |  |
|  |  |  | 61 |  | 朱迈村（东） |  |  |  |
|  |  |  | 62 |  | 朱迈村（西） |  |  |  |
|  |  |  | 63 |  | 茶亭变电所（东） |  |  |  |
|  |  |  | 64 |  | 茶亭变电所（西） |  |  |  |
|  |  |  | 65 |  | 罗家村（东） |  |  |  |
|  |  |  | 66 |  | 罗家村（西） |  |  |  |
|  |  |  | 67 |  | 岗头新村西（东） |  |  |  |
|  |  |  | 68 |  | 岗头新村西（西） |  |  |  |
|  |  |  | 69 |  | 天目星城（东） |  |  |  |
|  |  |  | 70 |  | 天目星城（西） |  |  |  |
|  |  |  | 71 |  | 中央花园（东） |  |  |  |
|  |  |  | 72 |  | 中央花园（西） |  |  |  |
|  |  |  | 73 |  | 天目云谷（东） |  |  |  |
|  |  |  | 74 |  | 天目云谷（西） |  |  |  |
|  |  |  | 75 |  | 高速大队（东） |  |  |  |
|  |  |  | 76 |  | 高速大队（西） |  |  |  |
|  |  |  | 77 |  | 林家坝村（东） |  |  |  |
|  |  |  | 78 |  | 林家坝村（西） |  |  |  |
|  |  |  | 79 |  | 贝桥村（东） |  |  |  |
|  |  |  | 80 |  | 贝桥村（西） |  |  |  |
|  |  |  | 81 |  | 金桥商贸中心（南） |  |  |  |
|  |  |  | 82 |  | 金桥商贸中心（北） |  |  |  |
|  |  |  | 83 |  | 蓝洋林顿酒店（东） |  |  |  |
|  |  |  | 84 |  | 建东新村（东） |  |  |  |
|  |  |  | 85 |  | 建东新村（西） |  |  |  |
|  |  |  | 86 |  | 中关村创智园西东 |  |  |  |
|  |  |  | 87 |  | 中关村创智园西西 |  |  |  |
|  |  |  | 88 |  | 江苏时代东东 |  |  |  |
|  |  |  | 89 |  | 江苏时代东西 |  |  |  |
|  |  |  | 90 |  | 上汽大通东 |  |  |  |
|  |  |  | 91 |  | 上汽大通西 |  |  |  |
|  |  |  | 92 |  | 中关村互通东 |  |  |  |
|  |  |  | 93 |  | 中关村互通西 |  |  |  |
|  |  |  | 94 |  | 苏高新南 |  |  |  |
|  |  |  | 95 |  | 苏高新北 |  |  |  |
|  |  |  | 96 |  | 蒋店新城南 |  |  |  |
|  |  |  | 97 |  | 蒋店新城北 |  |  |  |
|  |  |  | 98 |  | 中关村科技园南 |  |  |  |
|  |  |  | 99 |  | 中关村科技园北 |  |  |  |
|  |  |  | 100 |  | 泓口大桥东 |  |  |  |
|  |  |  | 101 |  | 泓口大桥西 |  |  |  |
|  |  |  | 102 |  | 泓口家园南 |  |  |  |
|  |  |  | 103 |  | 泓口家园北 |  |  |  |
|  |  |  | 104 |  | 胥泊家园北 |  |  |  |
|  |  |  | 105 |  | 濑江新城北南 |  |  |  |
|  |  |  | 106 |  | 濑江新城北北 |  |  |  |
|  |  |  | 107 |  | 景豪公寓北南 |  |  |  |
|  |  |  | 108 |  | 景豪公寓北北 |  |  |  |
|  |  |  | 109 |  | 铂悦时代南南 |  |  |  |
|  |  |  | 110 |  | 铂悦时代南北 |  |  |  |
|  |  |  | 111 |  | 幸福城南 |  |  |  |
| 112 |  |  |  |  | 幸福城北 |  |  |  |
| 113 |  |  |  |  | 中关村创智园南 |  |  |  |
| 114 |  |  |  |  | 中关村创智园北 |  |  |  |
| 115 |  |  |  |  | 濑阳新村西东 |  |  |  |
| 116 |  |  |  |  | 濑阳新村西西 |  |  |  |
| 117 |  |  |  |  | 江苏立讯东 |  |  |  |
| 118 |  |  |  |  | 江苏立讯西 |  |  |  |
| 119 |  |  |  |  | 中关村大桥东 |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  | 中关村大桥西 |  |  |  |
| 121 |  |  |  |  | 后袁油库东 |  |  |  |
| 122 |  |  |  |  | 后袁油库西 |  |  |  |
| 123 |  |  |  |  | 江苏金源东 |  |  |  |
| 124 |  |  |  |  | 江苏金源西 |  |  |  |
| 125 |  |  |  |  | 城西佳苑东 |  |  |  |
| 126 |  |  |  |  | 城西佳苑西 |  |  |  |
| 127 |  |  |  |  | 王渚村东 |  |  |  |
| 128 |  |  |  |  | 王渚村西 |  |  |  |
| 129 |  |  |  |  | 南庄北南 |  |  |  |
| 130 |  |  |  |  | 南庄北北 |  |  |  |
| 131 |  |  |  |  | 南航北南 |  |  |  |
| 132 |  |  |  |  | 南航北北 |  |  |  |
| 133 |  |  |  |  | 天目新城公交站南 |  |  |  |
| 134 |  |  |  |  | 天目新城公交站北 |  |  |  |
| 135 |  |  |  |  | 阳光巴黎北南 |  |  |  |
| 136 |  |  |  |  | 阳光巴黎北北 |  |  |  |
| 137 |  |  |  |  | 美景天城北南 |  |  |  |
| 138 |  |  |  |  | 美景天城北北 |  |  |  |
| 139 |  |  |  |  | 皇仑西北 |  |  |  |
| 140 |  |  |  |  | 燕南山南 |  |  |  |
| 141 |  |  |  |  | 仙人桥东 |  |  |  |
| 142 |  |  |  |  | 仙人桥西 |  |  |  |
| 143 |  |  |  |  | 万达广场东 |  |  |  |
| 144 |  |  |  |  | 万达广场西 |  |  |  |
| 145 |  |  |  |  | 燕湖公园西东 |  |  |  |
| 146 |  |  |  |  | 燕湖公园西西 |  |  |  |
| 147 |  |  |  |  | 燕阳嘉苑东 |  |  |  |
| 148 |  |  |  |  | 燕阳嘉苑西 |  |  |  |
| 149 |  |  |  |  | 龙泉山庄东 |  |  |  |
| 150 |  |  |  |  | 龙泉山庄西 |  |  |  |
| 151 |  |  |  |  | 阳光硅谷东 |  |  |  |
| 152 |  |  |  |  | 阳光硅谷西 |  |  |  |
| 153 |  |  |  |  | 福阳山庄东 |  |  |  |
| 154 |  |  |  |  | 福阳山庄西 |  |  |  |
| 155 |  |  |  |  | 锦绣路长阳路东 |  |  |  |
| 156 |  |  |  |  | 锦绣路长阳路西 |  |  |  |
| 157 |  |  |  |  | 实验小学新校区东 |  |  |  |
| 158 |  |  |  |  | 实验小学新校区西 |  |  |  |
| 159 |  |  |  |  | 燕河湾东 |  |  |  |
| 160 |  |  |  |  | 燕河湾西 |  |  |  |
| 161 |  |  |  |  | 嘉和湾东 |  |  |  |
| 162 |  |  |  |  | 嘉和湾西 |  |  |  |
| 163 |  |  |  |  | 燕湖公园东 |  |  |  |
| 164 |  |  |  |  | 燕湖公园西 |  |  |  |
| 165 |  |  |  |  | 中医院东 |  |  |  |
| 166 |  |  |  |  | 中医院西 |  |  |  |
| 167 |  |  |  |  | 平陵高中东 |  |  |  |
| 168 |  |  |  |  | 平陵高中西 |  |  |  |
| 169 |  |  |  |  | 汽车东站西 |  |  |  |
| 170 |  |  |  |  | 月星家居东 |  |  |  |
| 171 |  |  |  |  | 月星家居西 |  |  |  |
| 172 |  |  |  |  | 丁园东 |  |  |  |
| 173 |  |  |  |  | 丁园西 |  |  |  |
| 174 |  |  |  |  | 公路中心东 |  |  |  |
| 175 |  |  |  |  | 公路中心西 |  |  |  |
| 176 |  |  |  |  | 东花园东 |  |  |  |
| 177 |  |  |  |  | 东花园西 |  |  |  |
| 178 |  |  |  |  | 时代景城东 |  |  |  |
| 179 |  |  |  |  | 时代景城西 |  |  |  |
| 180 |  |  |  |  | 南和园东 |  |  |  |
| 181 |  |  |  |  | 清安桥东 |  |  |  |
| 182 |  |  |  |  | 清溪小区西 |  |  |  |
| 183 |  |  |  |  | 圣鑫苑南 |  |  |  |
| 184 |  |  |  |  | 圣鑫苑北 |  |  |  |
| 185 |  |  |  |  | 埭头派出所南 |  |  |  |
| 186 |  |  |  |  | 埭头派出所北 |  |  |  |
| 187 |  |  |  |  | 埭头卫生院南 |  |  |  |
| 188 |  |  |  |  | 埭头卫生院北 |  |  |  |
| 189 |  |  |  |  | 别桥镇南 |  |  |  |
| 190 |  |  |  |  | 别桥镇北 |  |  |  |
| 191 |  |  |  |  | 上城苑南 |  |  |  |
| 192 |  |  |  |  | 上城苑北 |  |  |  |
| 193 |  |  |  |  | 浮堰岔路南 |  |  |  |
| 194 |  |  |  |  | 浮堰岔路北 |  |  |  |
| 195 |  |  |  |  | 施家桥村南 |  |  |  |
| 196 |  |  |  |  | 施家桥村北 |  |  |  |
| 197 |  |  |  |  | 石街头南 |  |  |  |
| 198 |  |  |  |  | 石街头北 |  |  |  |
| 199 |  |  |  |  | 王巷山南 |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  | 王巷山北 |  |  |  |
| 201 |  |  |  |  | 前泗村 南 |  |  |  |
| 202 |  |  |  |  | 前泗村 北 |  |  |  |
| 203 |  |  |  |  | 山下村 南 |  |  |  |
| 204 |  |  |  |  | 山下村 北 |  |  |  |
|  | 205 |  |  |  | 山下超市 南 |  |  |  |
|  | 206 |  |  |  | 山下超市 北 |  |  |  |
|  | 207 |  |  |  | 殷家舍村南 |  |  |  |
|  | 208 |  |  |  | 殷家舍村北 |  |  |  |
|  | 209 |  |  |  | 扬子水泥厂 南 |  |  |  |
|  | 210 |  |  |  | 扬子水泥厂 北 |  |  |  |
|  | 211 |  |  |  | 常州驾培中心 南 |  |  |  |
|  | 212 |  |  |  | 常州驾培中心 北 |  |  |  |
|  | 213 |  |  |  | 玕西 南 |  |  |  |
|  | 214 |  |  |  | 玕西 北 |  |  |  |
|  | 215 |  |  |  | 北塘河桥 南 |  |  |  |
|  | 216 |  |  |  | 北塘河桥 北 |  |  |  |
|  | 219 |  |  |  | 闸头河桥南 |  |  |  |
|  | 218 |  |  |  | 闸头河桥北 |  |  |  |
|  | 219 |  |  |  | 破圩村 南 |  |  |  |
|  | 220 |  |  |  | 破圩村 北 |  |  |  |
|  | 221 |  |  |  | 荣晖纸业南 |  |  |  |
|  | 222 |  |  |  | 荣晖纸业北 |  |  |  |
|  | 223 |  |  |  | 亚泰焊材南 |  |  |  |
|  | 224 |  |  |  | 亚泰焊材北 |  |  |  |
|  | 225 |  |  |  | 蒋巷里南 |  |  |  |
|  | 226 |  |  |  | 蒋巷里北 |  |  |  |
|  | 227 |  |  |  | 夏庄南 |  |  |  |
|  | 228 |  |  |  | 夏庄北 |  |  |  |
|  | 229 |  |  |  | 君悦豪庭东东 |  |  |  |
|  | 230 |  |  |  | 君悦豪庭东西 |  |  |  |
|  | 231 |  |  |  | 奥体国际东东 |  |  |  |
|  | 232 |  |  |  | 奥体国际东西 |  |  |  |
|  | 233 |  |  |  | 嘉源广场东 |  |  |  |
|  | 234 |  |  |  | 嘉源广场西 |  |  |  |
|  | 235 |  |  |  | 省人民医院溧阳分院东东 |  |  |  |
|  |  | 236 |  |  | 省人民医院溧阳分院东西 |  |  |  |
|  |  | 237 |  |  | 小山头村东 |  |  |  |
|  |  | 238 |  |  | 小山头村西 |  |  |  |
|  |  | 239 |  |  | 正阳设备有限公司北 |  |  |  |
|  |  | 240 |  |  | 正阳设备有限公司南 |  |  |  |
|  |  | 241 |  |  | 上上电缆集团北 |  |  |  |
|  |  | 242 |  |  | 上上电缆集团南 |  |  |  |
|  |  | 243 |  |  | 二十八所北 |  |  |  |
|  |  | 244 |  |  | 二十八所南 |  |  |  |
|  |  | 245 |  |  | 粘博士新材料公司北 |  |  |  |
|  |  | 246 |  |  | 粘博士新材料公司南 |  |  |  |
|  |  | 247 |  |  | 金纬机械北 |  |  |  |
|  |  | 248 |  |  | 金纬机械南 |  |  |  |
|  |  | 249 |  |  | 上上路环园西路北 |  |  |  |
|  |  | 250 |  |  | 上上路环园西路南 |  |  |  |
|  |  | 251 |  |  | 中关村科技园东北 |  |  |  |
|  |  | 252 |  |  | 中关村科技园东南 |  |  |  |
|  |  | 253 |  |  | 小圩里村北 |  |  |  |
|  |  | 254 |  |  | 小圩里村南 |  |  |  |
|  |  | 255 |  |  | 濑江花园北 |  |  |  |
|  |  | 256 |  |  | 濑江花园南 |  |  |  |
|  |  | 257 |  |  | 蒋店新城西东 |  |  |  |
|  |  | 258 |  |  | 蒋店新城西西 |  |  |  |
|  |  | 259 |  |  | 茶亭医院东 |  |  |  |
|  |  | 260 |  |  | 茶亭医院西 |  |  |  |
|  |  | 261 |  |  | 茶亭菜场东 |  |  |  |
|  |  | 262 |  |  | 茶亭菜场西 |  |  |  |
|  |  | 263 |  |  | 芳基村东 |  |  |  |
|  |  | 264 |  |  | 芳基村西 |  |  |  |
|  |  | 265 |  |  | 亳上村东 |  |  |  |
|  |  | 266 |  |  | 亳上村西 |  |  |  |
|  |  |  | 267 |  | 曾家村东 |  |  |  |
|  |  |  | 268 |  | 曾家村西 |  |  |  |
|  |  |  | 269 |  | 旅游大厦东 |  |  |  |
|  |  |  | 270 |  | 旅游大厦西 |  |  |  |
|  |  |  | 271 |  | 东陵东 |  |  |  |
|  |  |  | 272 |  | 东陵西 |  |  |  |
|  |  |  | 273 |  | 香樟茗岸东 |  |  |  |
|  |  |  | 274 |  | 香樟茗岸西 |  |  |  |
|  |  |  | 275 |  | 客运站东 |  |  |  |
|  |  |  | 276 |  | 牌楼东 |  |  |  |
|  |  |  | 277 |  | 牌楼西 |  |  |  |

（三）质保过期后主要维保设备（技术参数）如下：

| 序号 |  | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 设备支架 型号：定制不锈钢箱体 1、电子站牌站牌箱体 2、壳体使用寿命≥8 年 ;玻璃厚度≥6mm,超白钢化玻璃 ;款式:与候车亭整体款式风格相近。304 不锈钢 1352mm*400mm,1.5mm |  |
| 2 |  | 显示屏、表示盘 1、名称:LED 显示屏 2、规格:显示尺寸:1216mm*304mm 3、类型:发光元器件:P3.75/F4.75 红绿双色高亮，LED 二极管 |  |
| 3 |  | 接口卡 1、名称:LED 控制卡 2、驱动方式:支持 16 扫、1/8 扫、1/4 扫、1/2 扫和静态驱动模式(用 户可随意选择)，显示样式:每行显示多辆车辆信息 3、含 TTS 语音系统模块 |  |
| 4 |  | 控制器 1、名称:集中控制器 2、功能:电子站牌集中控制子系统应集成了通讯、显示屏状态管理, 故障回传管理,时控管理等多接口,集成温控系统、可远程升级,保证智能 化电子站牌发布信息的准确性及系统运行的稳定性。 3、含监控视频解码器模块接口 |  |
| 5 |  | 监控摄像机 |  |
| 6 |  | 路由器 1、名称:4G 路由器 2、功能:采用工业级 4G 通讯模块,保证数据的及时性和稳定性，同时支持网络和串口通讯,至少支持 4 个网口,支持 4G 通讯网络(支持移动、 电信、联通三大运营商) |  |
| 7 |  | 服务器 1、名称:视频服务器 2、采用 2T 硬盘存储,采用高速处理器 HI3521D 和嵌入式操作系统, H.264/H.265 视频压缩/解压缩技术。可实现 1080P、720P、D1 分辨率录 像,远程视频上传,输入电压为+12V~+36V,采用航空头接口,设备能为摄像 头直接供电,录像回放:支持本机回放,最大支持 4 路同步回放,同时对文 件中的车辆信息进行分析 ;支持快进、快退、播放、暂停控制,支持 2, 4, 8, 16 倍速度快进或快退,支持选时回放控制。 |  |
| 8 |  | 扩声系统设备 1、名称:扬声器 2、喇叭类型,高音喇叭,额定功率≥8W,报警声压可调节,不高于 70db, 防水、防尘 ;断路器空气开关:型号 2P,输入电压 200V~400V,输入电流 10A, 结构塑壳式 |  |
| 9 |  | 不间断电源设备 1、智能充放电电源 2、容量:智能充放电管理,对电池进行保护。磷酸铁锂电池,12V,150AH;稳定,安全。 |  |
|  | 10 |  | 开关电源设备 1、种类:开关电源 2、型号:12V/200W 工程专用 |
|  | 11 |  | 开关电源设备 1、种类:开关电源 2、型号:5V/350W 工程专用 |
|  | 12 |  | 避雷器 1、名称:电源三级防雷器 2、型号:最大放电电流 20KA |
|  | 13 |  | 控制开关 1、名称:漏电保护开关 2、型号:二极 16A 3、规格:满足使用要求 |
|  | 14 |  | 控制开关 1、名称:微型空气开关 2、型号:二极 16A 3、规格:满足使用要求 |
|  | 1 |  | 智能充放电电源 |
|  | 2 |  | 户外不锈钢配电箱（含基础） |

（四）软件系统维护（技术参数）如下：

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 系统软件 1、测试类别:电子站牌嵌入式系统软件 2、通过电子站牌控制系统与智能调度系统进行数据对接,显示实时到 站数据,包含线路信息、距离本站站距数、车辆到达时间,以分钟形式显示 (误差要求小于 60 秒)、能远程发布公益广告、天气预报等信息 ; 3、总系统平台分布到每个站台 |

- 三、维护服务要求

## （一）LED 电子站牌运维服务

## 1)  电子站牌内部电器设备故障排查与维修、电子站牌通信故障排查与维修，配备两组人员，两车，一组人员负责南片区，一组人员负责北片区；每日通报以及日常巡检                                                                  （二）电子站牌管理平台及嵌入式系统运维服务

## 1）电子站牌系统在线技术咨询与答疑、在线巡检服务、基础数 据更新与维护；

## 2）云服务器系统维护含常规健康巡检（预防性检查）；

## 3）数据备份服务日/周/月定时备份、动态备份；

## 4）漏洞扫描检测服务提供网络病毒防治、入侵检测等技术类服 务；提供系统补丁分发，防病毒软件升级及策略优化，网络安全性优 化，增加入侵检测系统（IDS）等服务；

## 5）现场技术支持服务；系统运营故障远程排查解决；系统新版 本发布。

## （三）流量卡服务

## 1）负责流量卡删、改；端口的删、改；以及网络数据日常维护工作，确保系统正常运作。由运营商安排对应客户经理以及售后维护经 理提供技术服务。

## （四）接电维护服务

## 1)  电子站牌涉及电池损坏维修以及更换、市电整改。

四、维护服务标准

（一）LED 电子站牌运维服务

1）365×8 小时电话服务，安排对应人员每天进行故障跟进及通报， 日常检修服务响应及排除故障时间：0.5 小时内响应，4 小时内到场 解决一般故障，比如充电器故障、led 屏参数设置问题、控制卡问题、 控制器故障、线路松动、跳闸恢复、路由器重启等问题，重大情况 24 小时内修复，特殊情况，最长一般不得超过 48 小时（因恶劣天气、 道路维修、市电问题、设备需新采购、新需求开发等客观因素除外）。

2）每月进行一次电子站牌巡检、清洁保养，提供巡检报告，包括 外观检查与维护、开关门及门锁锁止状态、显示状态、外观清洁、内 部电器灰尘清理、主件安装固定可靠性、指示灯运行状态、箱体密封 性、喇叭音量。

3）LED 单元板、控制卡、逻辑板等常见故障设备准备五套相关备 品备件。

4）电子站牌线上巡检以及通报服务。

二、以下情况不列入续保范围内，按实际情况处理：

1）电子站牌主体框架损坏需更换维修的情况。

2）因受道路维修、改造等影响需要拆机移机的情况。

3）因交通事故等人为因素等导致电子站牌损坏的情况。

4）因洪水、地震等自然灾害不可抗力因素导致电子站牌损坏或故 障的情况。

（二）电子站牌管理平台及嵌入式系统运维服务

开通平台相关账号给甲方使用，对关键人员进行培训，配备客服人 员，给甲方提供365×8 小时热线服务，保证平台正常运行，进行每日线上巡检，配备系统运行所需的服务器、存储硬盘、网络带宽等硬件资源，具体服务如下：

1）操作类/配置类问题：用户实际操作过程中，因业务熟练度、平台熟悉度等方面出现的操作或配置类问题而非程序开发问题，1 个工作日内给予响应，3 个工作日内予以解决；

2）BUG 类问题：因设计缺陷或第三方支撑软件版本或兼容性问题， 1 个工作日内给予响应，5 个工作日内给予处理回复，并明确修复计划；

3）需求类问题： 自问题接收起 1 个工作日内给予响应，5 个工作日内给予客户答复；

4）系统故障导致关键业务中断：0.5 小时响应，2 小时内恢复中断的业务，12 小时内排除故障。

（三）流量卡服务

正常卡更换当天完成，有特殊情况需要更新开卡资料当周完成，因物联网卡开卡手续繁琐，且电子站牌设备需要使用特殊陶瓷卡保证卡运行的稳定性，故时间稍长。

（四）接电维护服务

1）365×8 小时电话服务，日常检修服务响应及排除故障时间：0.5 小时内响应，4 小时内到场，24 小时内解决故障（因恶劣天气、道路维修、新需求开发等客观因素除外）。

2）每月进行一次电路巡检、清洁保养，提供巡检报告。

3）因市电线路维修，视具体情况解决相关故障。

- 五、电子站牌维护职责

一、电子站牌通电情况。负责排查电子站牌设备电压、电流、用电设备稳定性、蓄电设备等通电情况。

二、协调第三方供电部门保障电子站牌通电线路正常。如遇电子站牌出现因供电线路意外挖断、人为损坏、环境变化损坏、老化等发生的电路故障，需负责第一时间上报业主单位及相关管理部门，协调 第三方供电施工方提供修复计划并进行恢复跟进。

三、保障电子站牌运行时间。电子站牌每日运行 17 小时，早 5:00 至晚 10:00 ，全年不间断运行。

四、巡检及维护。电子站牌前端系统运行巡检、电子站牌屏体巡 检、电子站牌无线通讯设备巡检、电子站牌监控设备巡检、电子站牌供电系统巡检、电子站牌屏幕信息显示准确性巡查、电子站牌屏幕显  示的站点信息与纸质站布信息一致性的巡查、电子站牌主站名称巡查、 电子站牌的主体外观巡检及维护、电子站牌内部设备的巡检及维护  （含设备、零配件更换）。

五、电子站牌主体外观维护。包括站牌主体的漆面涂层、钢化玻 璃、电器盖板、盖板锁具等维护（含设备、零配件更换）。

六、电子站牌内部电器设备维护。包括电子设备、无线配件、屏 体配件、控制卡、主体配件、监控配件、网络配件、各类设备排线、 电器电源、亚克力板等维修和维护（含设备、零配件更换）。

七、电子站牌显示屏维护。包括显示屏的花屏、黑屏、屏幕不动、 网络延迟、设备死机、网络掉线、信息未更新和公告不显示等维修和 维护（含显示屏修复、更换）。

- 六、电子站牌维护标准

为公交电子站牌及相关设备设施提供相应的日常巡检测和维护、 主体外观维护、内部电器设备维护、电子站牌显示屏维护工作，具体服务标准如下。

- 七、 服务响应时间

365×8 小时电话服务。

- 八、平台日常维护

电子站牌智能管理平台系统服务标准如下：

开通平台相关账号给甲方使用，对关键人员进行培训，配备客服人员，给甲方提供 365×8 小时热线服务，配备专职系统维护人员 1 名保证平台正常运行，进行工作日线上巡检，配备系统运行所需的服务器、存储硬盘、网络带宽等硬件资源，具体服务如下：

1）操作类/配置类问题：用户实际操作过程中，因业务熟练度、平台熟悉度等方面出现的操作或配置类问题而非程序开发问题，1 个工作日内给予响应，3 个工作日内予以解决；

2）BUG 类问题：因设计缺陷或第三方支撑软件版本或兼容性问题，1 个工作日内给予响应，2 个工作日内给予处理回复，并明确修复计划；

3）需求类问题： 自问题接收起 1 个工作日内给予响应，2个工作日内给予客户答复；

4）系统故障导致关键业务中断：0.5 小时响应，2 小时内恢复中断的业务，12 小时内排除故障。

5）电子站牌智能管理平台工作日线上巡检服务。每日定时通过电子站牌智能管理平台  在线巡检电子站牌上线率、离线站牌排查、集控器离线问题排查，完成维修派单与修复过程监管。

6）涉及公交线路新增、站点调整、GIS 地图走向规划、坐标点位调整、站台数据调整等情况，于线路正式变动运营前一天完成数据更新与维护，每月检查1 次平台基础数据完整性与准确性。

7）每周一次定期对各云服务器进行健康巡检及数据库空间使用情况监测，保证服务器硬件稳定运行，保证系统完好运行。

8）当系统发生较大调整与变动前后，对系统与数据实行人工动态备份；每周 1 次人工检查备份程序执行结果，确保备份数据的完整性和正确性；每月 1 次人工清理到期数据存储介质；每月 1 次检查服务器日志，并对异常日志进行分析处理。

9）通过定制的扫描规则，形成安全扫描策略文档，对用户指定主机进行一次全面的自动化安全扫描。每季度输出 1 次系统安全扫描报告及修复建议；每季度按报告完成信息安全问题修复与优化。

10）含应急演练、现场汇报演示/答疑等技术支持，按业主要求在规定时间内派遣技术工  程师现场支持。因网络 /服务器等故障导致关键业务中断：0.5 小时 响应，2 小时内恢复中 断的业务，12 小时内排除故障。每季度完成系统 1 次新版本迭代升级与发布验证。

- 九、设备日常维修

（一）365×8小时电话服务，安排对应人员每天进行故障跟进及通报， 日常检修服务响应及排除故障时间：0.5小时内响应，4 小时内到场解决一般故障，比如充电器故障、led 屏参数设置问题、控制卡问题、控制器故障、线路松 动、跳 闸恢复、路由器重启等问题，重大情况 24 小时内修复，特殊情况，最长一般不得超过 48 小时（因恶劣天气、道路维修、市电问题、设备需新采购、新需求开发等客观因素除外）。

（二）站牌发生漏电、破损严重，存在较大安全隐患等突发紧急事件，维护人员应立即到达现场，排除安全隐患；

（三）监控站牌离线报警、群众投诉举报、日常巡检时发生的电子 站牌故障时，现场运维人员应 0.5 小时响应，2 小时内到达现场，4 小时内排除故障；

（四）因道路改造、市政工程施工等需迁移电子站牌，须由商务依 据工程量另行约定，确认工作任务后按规定流程向市交通运输主管部门报告，经批准后进行迁移调整。在道路改造、市政工程施工完成后 迁回电子站牌；

（五）建立电子站牌设备运维台账并及时更新数据，每月 5 号前（节假日顺延）提供上月的运维数据报表（附照片）。

（六）LED 单元板、控制卡、逻辑板等常见故障设备准备五套相关备品备件。

- 十、月度巡检维护

每月进行一次电子站牌巡检、清洁保养，每月 5 号前（节假日顺 延）提供上月的提供巡检报告（附照片），包括：

（一）外观检查与维护，检查站牌主体所有零部件的螺丝无松动和移位现象；

（二）检查开关门及门锁锁止状态，确保锁具安装稳固；

（三）检查显示状态，确保电子站牌上离站数据显示正常、信息准确；

（四）检查钢护玻璃安装可靠性、检查有无气泡、开裂等现象；

（五）进行内部电器灰尘清理；

（六）检查指示灯运行情况、箱体密封性、喇叭音量；

（七）检查通电保护开关工作是否正常。

- 十一、 免责说明

以下情况不列入续保范围内，按实际情况处理：

（一）电子站牌主体框架损坏需更换的情况。

（二）因受道路维修、改造等影响需要拆机移机的情况。

（三）因交通事故等人为因素等导致电子站牌损坏的情况。

（四）因洪水、地震等自然灾害不可抗力因素导致电子站牌损坏或故障的情况。

（五）玻璃破损的情况。

- 十二 考核制度

（一）本次维护的考核制度为综合评分法。即对维护的各个环节进行打分后， 以总得分来作为是否通过考核的标准。

（二）总分值为 100 分。维护方总分 90 分以上的，视为合格。90 分以下的，每少一分扣 10000 元，将在维护费用的尾款中扣除。

（三）使用方（公交企业）在实际使用过程中，如果发现任何问题， 需要及时报给乙方，乙方会及时响应。对于突发的系统故障，如果情况紧急或不便于使用远程手段解决，乙方应指派具有丰富经验的技术人员赶赴现场，进行现场技术支持服务。在评分环节中，由于使用方 责任而造成乙方未及时维护的，不扣分，但乙方有义务将此情况及时 反馈给甲方。

（四）评分标准说明：

1 、响应速度，总分 30 分。在合同规定时间内未响应的，一次 扣 2 分。

2 、按照合同 配备维护人员，总分 5 分。对比合同规定数量，少 一名扣 2 分，多一名加 2 分。

3 、电子站牌完好率，总分 20 分，电子站牌每日在线率低于 90% 的， 每低 1 个百分点扣 2 分，每超过 1 个百分点加 2 分。在线率：电子站牌系统电子站牌上线车辆 /  （电子站牌总数-第三方因断电站牌）。

4 、电子站牌定期巡检，总分 20 分，每年按规定完成 12 次设备定期巡检维护，于每月 5 号前（节假日顺延）提供上月的提供巡检报告。少一次维护， 扣 2 分。

5 、甲方维护响应，总分 10 分，对甲方提出的任何在本维护项目范围内的维护要求进行响应。少一次响应扣 2 分。

6 、客户满意度，总分 10 分，接到使用方有效投诉一次扣 3 分。

7 、加分项：重大活动保障（加分项，最高 10 分）， 对重大活动保障的考核：在维护期间，如果甲方有重大活动，乙方需要能根据 甲方需求，保障顺利，由甲方评估加分（加分幅度为 2 分至 10 分）。 保障失误在总分基础上进行扣分（扣分幅度为 2 分至 10 分）。

8、每发生一次扣分项， 需于双方次月 5 日前签字确认，以作半年度、年度考评依据。

（五）平时考评对照考核制度进行记录，半年度进行累计，全年度考评得分汇总。

| 清单：主要清单及控制单价 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 控制单价 |
|  |  |  |  | （元） |
| 1 | 不间断电源设备 | 1、智能充放电电源2、容量:智能充放电管理,对电池进行保护。磷酸铁锂电池,12V,150AH;稳定,安全。3、电池组具备实时监控功能：电池电压、电池电流、电池欠压告警、电池高温告警等。支持相关数据实时上传至管理平台。4、包含更换及设备调试 | 套 | 3245 |
| 2 | 更换充电器 | 根据现场需求更换充电器，包含更换及设备调试 | 个 | 271 |
| 3 | 更换SIM 卡 | 根据现场需求更换SIM 卡，包含更换及设备调试 | 个 | 135 |
| 4 | 重启设备 | 包含但不限于重启路由器修复、设备死机重启、重新配置屏参数、断电重启、跳闸恢复、线路松动、后台数据问题（包括站台绑定及服务器数据发送），重新绑定站台或者通知后台刷新数据，站台无电需供电等，并进行设备调试 | 次 | 135 |
| 5 | 更换控制卡 | 包含但不限于更换控制卡（逻辑板坏更换修复）并进行设备调试 | 套 | 845 |
| 6 | 更换背光板 | 包含但不限于屏坏返厂维修或提供新产品，技术参数需满足采购文件和采购人要求；包含更换及设备调试 | 套 | 1432 |
| 7 | 更换路由器 | 1、名称：4G 路由器 2、功能：采用工业级 4G 通讯模块，保证数据的及时性和稳定性，同时支持网络和串口通讯，至少支持 4个网口，支持 4G 通讯网络(支持各网络运营商) | 套 | 853 |
| 8 | 更换继电器 | 满足采购人要求；包含更换及设备调试 | 套 | 291 |
| 10 | 市电整改 | 满足采购人需求 | 个 | 3200 |
| 11 | 维护日常巡查 | 电子站台日常巡检，配备两组人员，一 组人员负责南片区，一 组人员负责北片区；每日通报以及日常巡检、通讯故障定位；每个站点每周至少巡查 1 次；人数由采购人安排。 包含但不限于以下工作内容：1）365×8 小时电话服务，安排对应人员每天进行故障跟进及通报， 日常检修服务响应及排除故障时间：0.5 小时内响应，4 小时内到场 解决一般故障，比如充电器故障、led 屏参数设置问题、控制卡问题、 控制器故障、线路松动、跳闸恢复、路由器重启等问题，重大情况 24 小时内修复，特殊情况，最长一般不得超过 48 小时（因恶劣天气、 道路维修、市电问题、设备需新采购、新需求开发等客观因素除外）。 2）每月进行一次电子站牌巡检、清洁保养，提供巡检报告，包括外观检查与维护、开关门及门锁锁止状态、显示状态、外观清洁、内部电器灰尘清理、主件安装固定可靠性、指示灯运行状态、箱体密封性、喇叭音量。 3）LED 单元板、控制卡、逻辑板等常见故障设备准备五套相关备品备件。 4）电子站牌线上巡检以及通报服务。 5）其他服务内容需满足采购需求中的服务要求 | 人/日 | 300 |
| 12 | 车辆使用费 | 车辆使用费（含油费、折旧费、保险费等）。车辆数由采购人安排，每周向采购人提供一次巡检路线及车辆行驶的证明，每个站点每周至少巡查 1 次。 | 元/公里 | 3.5 |
| 13 | 电子站牌管理平台及嵌入式系统运维服务 | 219套电子站牌管理平台及嵌入式系统运维服务和277 套电子站牌巡检运维告知服务。 1）电子站牌系统在线技术咨询与答疑、在线巡检服务、基础数 据更新与维护； 2）云服务器系统维护含常规健康巡检（预防性检查）； 3）数据备份服务日/周/月定时备份、动态备份； 4）漏洞扫描检测服务提供网络病毒防治、入侵检测等技术类服务；提供系统补丁分发，防病毒软件升级及策略优化，网络安全性优化，增加入侵检测系统（IDS）等服务； 5）现场技术支持服务；系统运营故障远程排查解决；系统新版本发布。 开通平台相关账号给甲方使用，对关键人员进行培训，配备客服人员，给甲方提供365×8 小时热线服务，保证平台正常运行，进行每日线上巡检，配备系统运行所需的服务器、存储硬盘、网络带宽等硬件资源，具体服务如下： 1）操作类/配置类问题：用户实际操作过程中，因业务熟练度、平台熟悉度等方面出现的操作或配置类问题而非程序开发问题，1 个工作日内给予响应，3 个工作日内予以解决； 2）BUG 类问题：因设计缺陷或第三方支撑软件版本或兼容性问题， 1 个工作日内给予响应，3个工作日内给予处理回复，并明确修复计划； 3）需求类问题： 自问题接收起 1 个工作日内给予响应，3 个工作日内给予客户答复； 4）系统故障导致关键业务中断：0.5 小时响应，2 小时内恢复中断的业务，12 小时内排除故障。 5）其他服务内容需满足采购需求中的服务要求 | 项 | 300000 |
| 14 | 设备支架 | 定制不锈钢箱体 1、电子站牌站牌箱体 2、壳体使用寿命≥8年；玻璃厚度≥6mm,超白钢化玻璃;款式:与候车亭整体款式风格相近。304不锈钢1440mm*500mm,1.5mm | 套 | 213.64 |
| 15 | 显示屏、表示盘 | 1、名称：LED 显示屏 2、规格：显示尺寸：1216mm*304mm3、类型：发光元器件：P3.75/F4.75 红绿双色高亮，LED 二极管 | 套 | 1338 |
| 16 | 接口卡 | 1、名称：LED 控制卡2、驱动方式：支持 16 扫、1/8 扫、1/4 扫、1/2 扫和静态驱动模式(用户可随意选择),显示样式：每行显示多辆车辆信息3、含 TTS 语音系统模块 | 套 | 732 |
| 17 | 控制器 | 1、名称：集中控制器2、功能：电子站牌集中控制子系统应集 成了通讯、显示屏状态管理，故障回传管理， 时控管理等多接口，集成温控系统、可远程升级，保证智能化电子站牌发布信息的准确性及系统运行的稳定性。3、含监控视频解码器模块接口 | 套 | 4269 |
| 18 | 防爆半球摄像机 | 每站台配置 2 个摄像机： ≥1080P、具备红外夜视、 智能补偿和强光抑制功(自动彩转黑)。具有 200万像素 CMOS 传感器 ， 最大 分 辨 率 1920x1080；最低照度彩色：0.011x,黑白：0.001lx，灰 度等级不小于 11 级；红外补光距离不小于 25 米；在1920x1080@25fps 下 ， 码 率 设 定 为1Mbps,网口输出清晰度不小于 1000TVL；信噪≥55dB；具 100dB 宽动态；摄像机能够在-30~65 摄氏度， 湿度小于93% 环境下稳定工作；航空头接 口 DC12V 供电，且在不小于 DC12V±30%范围内变化时可以正常工作 | 套 | 561 |
| 19 | 服务器 | 采用高速处理器 HI3521D 和嵌入式操作 系统H.264/H.265 视频压缩/解压缩技术。可 实现1080P、720P、D1 分辨率录像，远程视 频上传，输入电压为+12V～+36V,采用航 空头接口，设备能为摄像头直接供电，录像回放：支持本机回放，最大支持 4 路同步回放，同时对文件中的车辆信息进行分析；支持快进、快退、播放、暂停控制，支持 2,4，8,16 倍速度快进或快退，支持选时回放控制。 | 台 | 3064 |
| 20 | 扩声系统设备 | 1、名称：扬声器 2、喇叭类型，高音喇叭，额定功率≥8W, 报警声压可调节，不高于 70db,防水、防尘；断路器空气开关：型号 2P,输入电压 200V~400V,输入电流 10A,结构塑壳式 | 台 | 137 |
| 21 | 避雷器 | 1、名称：电源三级防雷器 2、型号：最大放电电流 20KA | 组 | 199 |
| 22 | 漏电保护开关 | 1、名称：漏电保护开关 2、型号：二极 16A 3、规格：满足使用要求 | 个 | 117 |
| 23 | 控制开关 | 1、名称：微型空气开关 2、型号：二极 16A 3、规格：满足使用要求 | 个 | 68 |
| 24 | 开关电源设备 | 开关电源设备 1、种类:开关电源 2、型号:12V/200W工程专用 | 台 | 141 |
| 25 | 开关电源设备 | 开关电源设备 1、种类:开关电源 2、型号:5V/350W工程专用 | 台 | 161 |
| 26 | 时间控制器 | 时间控制器 工作电压：AC220V 直接负载电流：3A 直接负载功率：660W(更大功率需配接触器 可编程数：16 开 16 关时控范围：1 分~168 小时动作方式：手动开关自动开关输出方式： 一常开触点孔距：63.4mm 安装方式：导轨安装 | 组 | 184.3 |
| 27 | 户外不锈钢配 电 箱 ( 含 基 础 ) | 户外不锈钢配电箱(含基础) | 套 | 256 |
| 28 | 双绞线缆 | 双绞线缆 1、名称:六类非屏蔽双绞线 2、规格:CAT6 3、线缆对数:四对 4、敷设方式:穿管、桥架内敷设 | m | 4.5 |
| 29 | 配线 | 配线 1、名称:电源线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:RVV 4、规格:2*2.5mm2 5、材质:铜芯 6、配线部位:砖混凝土结构 | m | 5.5 |
| 30 | 射频同轴电缆 | 射频同轴电缆 1、名称:视频线 2、规格:SYV-75-5-1(128编） 3、敷设方式:管/暗槽内穿放 | m | 5.3 |
| 31 | 线槽 | 线槽 1、名称:阻燃线槽 2、材质:塑料线槽 3、规格:2.5*3cm | m | 15.5 |
| 32 | 终端调试 | 终端调试 功能:各个云平台对接调试 | 个 | 137 |
| 33 | 5G物联网卡 | 贴片卡、1G流量、1年费用 | 张 | 80 |
| 34 | 供电建设 | 电缆（规格：RVV2*1.5mm） | 米 | 29.5 |
|  |  | 破路（含修复） | 米 | 146.02 |
|  |  | 空气开关 | 个 | 138.13 |
|  |  | 线管 | 米 | 14.8 |
|  |  | 土方开挖 | 米 | 7.88 |
|  |  | 路灯基础开孔（含修补） | 处 | 128.26 |
|  |  | 多用插座 | 只 | 49.33 |
|  |  | 干式电缆头制作 | 处 | 177.59 |

其他要求

付款、结算条件

1.付款方式：合同签订后预付合同价款（扣除暂估价及暂列金额）的10%，服务量每月计量一次，每半年结算一次，于第二个季度满后凭计量签证并考核后支付已完成合格计量款的70%；第四个季度满后且经审定后支付审定价的97%，3%的质保金在1年质保期满后一次性付清（无息）。相应考核扣款在尾款中扣除。

2.结算综合单价=控制单价*（1-成交下浮率）

本项目按固定单价，数量按实结算。结算综合单价在结算时不作任何调整，包括所有政策性调整。其中，所有发生的措施费用以及施工过程中有关部门的检测费用，乙方自行承担，结算不作任何调整。

数量按实结算，以实际服务量按实结算。服务期内增加项目与清单内容相同的或可参照的，按结算综合单价结算。增加项目与清单内容不同的必须经甲方、监理、审计单位共同定价后按实结算。服务量必须经甲方、监理、审计单位共同确认后执行，否则一律不予结算。最终结算价不得超过191万元。

- 第六章   拟签订的合同文本

合同编号：

签约地点：溧阳                签约时间：

| 采购人（甲方）： | 中标供应商（乙方）： |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目的采购结果签订本合同。

一、项目概况及合同金额

1. 项目编号：

2. 项目名称：

3. 具体内容：  (详见乙方报价表)

4. 服务期：一年（年月日至年月日）。

5. 合同金额：人民币元/年(大写：)

下浮率：

二、付款、结算方式及期限

1.付款方式：合同签订后预付合同价款（扣除暂估价及暂列金额）的10%，服务量每月计量一次，每半年结算一次，于第二个季度满后凭计量签证并考核后支付已完成合格计量款的70%；第四个季度满后且经审定后支付审定价的97%，3%的质保金在1年质保期满后一次性付清（无息）。相应考核扣款在尾款中扣除。

2.结算综合单价=控制单价*（1-成交下浮率）

本项目按固定单价，数量按实结算。结算综合单价在结算时不作任何调整，包括所有政策性调整。其中，所有发生的措施费用以及施工过程中有关部门的检测费用，乙方自行承担，结算不作任何调整。

数量按实结算，以实际服务量按实结算。服务期内增加项目与清单内容相同的或可参照的，按结算综合单价结算。增加项目与清单内容不同的必须经甲方、监理、审计单位共同定价后按实结算。服务量必须经甲方、监理、审计单位共同确认后执行，否则一律不予结算。最终结算价不得超过191万元。

三、履约时间、地点及交付方式

1. 履约时间：2024年  月   日—2024年  月   日。

2. 履约地点：甲方指定地点。

3. 履约方式：免费上门维修养护直至满足交付使用要求。

四、履约验收

1. 乙方所交的成果质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权要求乙方修改完善至符合甲方质量要求。

五、相关权利及义务

一）甲方职责、权限

1.甲方负责本项目的具体实施。

2.提供有关设施资料，做好具体业务指导和施工协调。

3.按相关技术规范、标准和要求对项目质量进行验收核查。

4.负责施工派遣单签发，督查工作进度，对乙方进行考核。

5.如遇政策或相关管理规定需要调整及设计更改项目，应以及时通知乙方。

6.审核乙方每月度的项目量、工作数据和经费概算。协调相关部门按期付款。

7.适时组织工作例会。落实对乙方和监理单位的管理考核。

二）乙方职责、权限

- 维护服务要求

- LED 电子站牌运维服务

- 电子站牌内部电器设备故障排查与维修、电子站牌通信故障排查与维修，配备人员，两车，一组人员负责南片区，一组人员负责北片区；每日通报以及日常巡检。

- 电子站牌管理平台及嵌入式系统运维服务

- 电子站牌系统在线技术咨询与答疑、在线巡检服务、基础数 据更新与维护；

- 云服务器系统维护含常规健康巡检（预防性检查）；

- 数据备份服务日/周/月定时备份、动态备份；

- 漏洞扫描检测服务提供网络病毒防治、入侵检测等技术类服务；提供系统补丁分发，防病毒软件升级及策略优化，网络安全性优化，增加入侵检测系统（IDS）等服务；

## 5）现场技术支持服务；系统运营故障远程排查解决；系统新版 本发布。

## （三）流量卡服务

## 1）负责流量卡删、改；端口的删、改；以及网络数据日常维护工 作，确保系统正常运作。由运营商安排对应客户经理以及售后维护经 理提供技术服务。

## （四）接电维护服务

## 1)  电子站牌涉及电池损坏维修以及更换、市电整改。

维护服务标准

（一）LED 电子站牌运维服务

1）365×8 小时电话服务，安排对应人员每天进行故障跟进及通报， 日常检修服务响应及排除故障时间：0.5 小时内响应，4 小时内到场 解决一般故障，比如充电器故障、led 屏参数设置问题、控制卡问题、 控制器故障、线路松动、跳闸恢复、路由器重启等问题，重大情况 24 小时内修复，特殊情况，最长一般不得超过 48 小时（因恶劣天气、 道路维修、市电问题、设备需新采购、新需求开发等客观因素除外）。

2）每月进行一次电子站牌巡检、清洁保养，提供巡检报告，包括外观检查与维护、开关门及门锁锁止状态、显示状态、外观清洁、内部电器灰尘清理、主件安装固定可靠性、指示灯运行状态、箱体密封性、喇叭音量。

3）LED 单元板、控制卡、逻辑板等常见故障设备准备五套相关备品备件。

4）电子站牌线上巡检以及通报服务。

二、以下情况不列入续保范围内，按实际情况处理：

1）电子站牌主体框架损坏需更换维修的情况。

2）因受道路维修、改造等影响需要拆机移机的情况。

3）因交通事故等人为因素等导致电子站牌损坏的情况。

4）因洪水、地震等自然灾害不可抗力因素导致电子站牌损坏或故障的情况。

（二）电子站牌管理平台及嵌入式系统运维服务

开通平台相关账号给甲方使用，对关键人员进行培训，配备客服人 员，给甲方提供365×8 小时热线服务，保证平台正常运行，进行每日线上巡检，配备系统运行所需的服务器、存储硬盘、网络带宽等硬件资源，具体服务如下：

1）操作类/配置类问题：用户实际操作过程中，因业务熟练度、平台熟悉度等方面出现的操作或配置类问题而非程序开发问题，1 个工作日内给予响应，3 个工作日内予以解决；

2）BUG 类问题：因设计缺陷或第三方支撑软件版本或兼容性问题， 1 个工作日内给予响应，5 个工作日内给予处理回复，并明确修复计划；

3）需求类问题： 自问题接收起 1 个工作日内给予响应，5 个工作日内给予客户答复；

4）系统故障导致关键业务中断：0.5 小时响应，2 小时内恢复中断的业务，12 小时内排除故障。

（三）流量卡服务

正常卡更换当天完成，有特殊情况需要更新开卡资料当周完成，因物联网卡开卡手续繁琐，且电子站牌设备需要使用特殊陶瓷卡保证卡运行的稳定性，故时间稍长。

（四）接电维护服务

1）365×8 小时电话服务，日常检修服务响应及排除故障时间：0.5 小时内响应，4 小时内到场，24 小时内解决故障（因恶劣天气、道路维修、新需求开发等客观因素除外）。

2）每月进行一次电路巡检、清洁保养，提供巡检报告。

3）因市电线路维修，视具体情况解决相关故障。

电子站牌维护职责

一、电子站牌通电情况。负责排查电子站牌设备电压、电流、用电设备稳定性、蓄电设备等通电情况。

二、协调第三方供电部门保障电子站牌通电线路正常。如遇电子站牌出现因供电线路意外挖断、人为损坏、环境变化损坏、老化等发生的电路故障，需负责第一时间上报业主单位及相关管理部门，协调 第三方供电施工方提供修复计划并进行恢复跟进。

三、保障电子站牌运行时间。电子站牌每日运行 17 小时，早 5:00 至晚 10:00 ，全年不间断运行。

四、巡检及维护。电子站牌前端系统运行巡检、电子站牌屏体巡 检、电子站牌无线通讯设备巡检、电子站牌监控设备巡检、电子站牌供电系统巡检、电子站牌屏幕信息显示准确性巡查、电子站牌屏幕显  示的站点信息与纸质站布信息一致性的巡查、电子站牌主站名称巡查、 电子站牌的主体外观巡检及维护、电子站牌内部设备的巡检及维护  （含设备、零配件更换）。

五、电子站牌主体外观维护。包括站牌主体的漆面涂层、钢化玻 璃、电器盖板、盖板锁具等维护（含设备、零配件更换）。

六、电子站牌内部电器设备维护。包括电子设备、无线配件、屏 体配件、控制卡、主体配件、监控配件、网络配件、各类设备排线、 电器电源、亚克力板等维修和维护（含设备、零配件更换）。

七、电子站牌显示屏维护。包括显示屏的花屏、黑屏、屏幕不动、 网络延迟、设备死机、网络掉线、信息未更新和公告不显示等维修和 维护（含显示屏修复、更换）。

电子站牌维护标准

为公交电子站牌及相关设备设施提供相应的日常巡检测和维护、 主体外观维护、内部电器设备维护、电子站牌显示屏维护工作，具体服务标准如下。

服务响应时间

365×8 小时电话服务。

平台日常维护

电子站牌智能管理平台系统服务标准如下：

开通平台相关账号给甲方使用，对关键人员进行培训，配备客服人员，给甲方提供 365×8 小时热线服务，配备专职系统维护人员 1 名保证平台正常运行，进行工作日线上巡检，配备系统运行所需的服务器、存储硬盘、网络带宽等硬件资源，具体服务如下：

1）操作类/配置类问题：用户实际操作过程中，因业务熟练度、平台熟悉度等方面出现的操作或配置类问题而非程序开发问题，1 个工作日内给予响应，3 个工作日内予以解决；

2）BUG 类问题：因设计缺陷或第三方支撑软件版本或兼容性问题，1 个工作日内给予响应，2 个工作日内给予处理回复，并明确修复计划；

3）需求类问题： 自问题接收起 1 个工作日内给予响应，2个工作日内给予客户答复；

4）系统故障导致关键业务中断：0.5 小时响应，2 小时内恢复中断的业务，12 小时内排除故障。

5）电子站牌智能管理平台工作日线上巡检服务。每日定时通过电子站牌智能管理平台  在线巡检电子站牌上线率、离线站牌排查、集控器离线问题排查，完成维修派单与修复过程监管。

6）涉及公交线路新增、站点调整、GIS 地图走向规划、坐标点位调整、站台数据调整等情况，于线路正式变动运营前一天完成数据更新与维护，每月检查1 次平台基础数据完整性与准确性。

7）每周一次定期对各云服务器进行健康巡检及数据库空间使用情况监测，保证服务器硬件稳定运行，保证系统完好运行。

8）当系统发生较大调整与变动前后，对系统与数据实行人工动态备份；每周 1 次人工检查备份程序执行结果，确保备份数据的完整性和正确性；每月 1 次人工清理到期数据存储介  质；每月 1 次检查服务器日志，并对异常日志进行分析处理。

9）通过定制的扫描规则，形成安全扫描策略文档，对用户指定主机进行一次全面的自动化安全扫描。每季度输出 1 次系统安全扫描报告及修复建议；每季度按报告完成信息安全问题修复与优化。

10）含应急演练、现场汇报演示/答疑等技术支持，按业主要求在规定时间内派遣技术工  程师现场支持。因网络 /服务器等故障导致关键业务中断：0.5 小时 响应，2 小时内恢复中 断的业务，12 小时内排除故障。每季度完成系统 1 次新版本迭代升级与发布验证。

设备日常维修

（一）365×8小时电话服务，安排对应人员每天进行故障跟进及通报， 日常检修服务响应及排除故障时间：0.5小时内响应，4 小时内到场解决一般故障，比如充电器故障、led 屏参数设置问题、控制卡问题、控制器故障、线路松 动、跳 闸恢复、路由器重启等问题，重大情况 24 小时内修复，特殊情况，最长一般不得超过 48 小时（因恶劣天气、道路维修、市电问题、设备需新采购、新需求开发等客观因素除外）。

（二）站牌发生漏电、破损严重，存在较大安全隐患等突发紧急事件，维护人员应立即到达现场，排除安全隐患；

（三）监控站牌离线报警、群众投诉举报、日常巡检时发生的电子 站牌故障时，现场运维人员应 0.5 小时响应，2 小时内到达现场，4 小时内排除故障；

（四）因道路改造、市政工程施工等需迁移电子站牌，须由商务依 据工程量另行约定，确认工作任务后按规定流程向市交通运输主管部门报告，经批准后进行迁移调整。在道路改造、市政工程施工完成后 迁回电子站牌；

（五）建立电子站牌设备运维台账并及时更新数据，每月 5 号前（节假日顺延）提供上月的运维数据报表（附照片）。

（六）LED 单元板、控制卡、逻辑板等常见故障设备准备五套相关备品备件。

月度巡检维护

每月进行一次电子站牌巡检、清洁保养，每月 5 号前（节假日顺延）提供上月的提供巡检报告（附照片），包括：

（一）外观检查与维护，检查站牌主体所有零部件的螺丝无松动和移位现象；

（二）检查开关门及门锁锁止状态，确保锁具安装稳固；

（三）检查显示状态，确保电子站牌上离站数据显示正常、信息准确；

（四）检查钢护玻璃安装可靠性、检查有无气泡、开裂等现象；

（五）进行内部电器灰尘清理；

（六）检查指示灯运行情况、箱体密封性、喇叭音量；

（七）检查通电保护开关工作是否正常。

免责说明

以下情况不列入续保范围内，按实际情况处理：

（一）电子站牌主体框架损坏需更换的情况。

（二）因受道路维修、改造等影响需要拆机移机的情况。

（三）因交通事故等人为因素等导致电子站牌损坏的情况。

（四）因洪水、地震等自然灾害不可抗力因素导致电子站牌损坏或故障的情况。

（五）玻璃破损的情况。

考核制度办法

（一）本次维护的考核制度为综合评分法。即对维护的各个环节进 行打分后， 以总得分来作为是否通过考核的标准。

（二）总分值为 100 分。维护方总分 90 分以上的，视为合格。90 分以下的，每少一分扣 10000 元，将在维护费用的尾款中扣除。

（三）使用方（公交企业）在实际使用过程中，如果发现任何问题， 需要及时报给乙方，乙方会及时响应。对于突发的系统故障，如果情况紧急或不便于使用远程手段解决，乙方应指派具有丰富经验的技术人员赶赴现场，进行现场技术支持服务。在评分环节中，由于使用方 责任而造成乙方未及时维护的，不扣分，但乙方有义务将此情况及时 反馈给甲方。

（四）评分标准说明：

1 、响应速度，总分 30 分。在合同规定时间内未响应的，一次 扣 2 分。

2 、按照合同 配备维护人员，总分 5 分。对比合同规定数量，少 一名扣 2 分，多一名加 2 分。

3 、电子站牌完好率，总分 20 分，电子站牌每日在线率低于 90% 的， 每低 1 个百分点扣 2 分，每超过 1 个百分点加 2 分。在线率：电子站牌系统电子站牌上线车辆 /  （电子站牌总数-第三方因断电站牌）。

4 、电子站牌定期巡检，总分 20 分，每年按规定完成 12 次设备定期巡检维护，于每月 5 号前（节假日顺延）提供上月的提供巡检报告。少一次维护， 扣 2 分。

5 、甲方维护响应，总分 10 分，对甲方提出的任何在本维护项目范围内的维护要求进行响应。少一次响应扣 2 分。

6 、客户满意度，总分 10 分，接到使用方有效投诉一次扣 3 分。

7 、加分项：重大活动保障（加分项，最高 10 分）， 对重大活动保障的考核：在维护期间，如果甲方有重大活动，乙方需要能根据 甲方需求，保障顺利，由甲方评估加分（加分幅度为 2 分至 10 分）。 保障失误在总分基础上进行扣分（扣分幅度为 2 分至 10 分）。

8、每发生一次扣分项， 需于双方次月 5 日前签字确认，以作半年度、年度考评依据。

六、违约责任

1、如服务期中使用不合材质要求的材料，甲方将按采购文件要求乙方进行返工，返工日期纳入合同工期，逾期将按下款处理：

1.1合同双方均应遵守本合同、竞争性磋商文件、响应文件的要求，如违约则按成交价5%进行赔偿。

1.2乙方有使用材料不合格或未按要求的、偷工减料及值班制度不落实等行为的，首次发现甲方将对乙方进行1000元的处罚，第二次发现甲方将对乙方进行5000元的处罚，三次以上（含三次）发现甲方将对乙方进行10000元的处罚。

七、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在服务时间到期以前及时向甲方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

八、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向合同签约地法院通过法律诉讼解决。

九、合同生效及其它：

1、生效：本合同自双方签字盖章之日起成立，并依法生效。

2、下列文件均为本合同不可分割的部分：

1)合同书及补充协议，

2)中标通知书，

3)询标纪要(如有)，

4)甲乙双方签署的文件、电传、协商纪要等文件，

5)采购文件及其补充文件，

6)投标文件及其补充文件。

十、合同份数：本合同一式五份，甲乙双方各执二份，送代理机构备案一份。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 开户行： | 开户行： |
| 账号： | 账号： |
| 税号： | 税号： |
| 法定代表人(签字)： | 法定代表人(签字)： |
| 委托代理人(签字)： | 委托代理人(签字)： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 邮编： | 邮编： |
| 地址： | 地址： |

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于采购文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和采购文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第九条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

- 2-1 中小企业声明函（如有）

说明：

（1）如本项目专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》。

（2）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

3 本项目的特定资格要求

3-3其他特定资格要求

二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部采购文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应采购文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照采购文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字或签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当采购文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中，自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 下浮率（%） |
| --- | --- | --- |

注：1.因系统模板原因，系统开标一览表中显示为投标优惠率，优惠率=下浮率。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号（页码） | 采购文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号(页码) | 采购文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对采购文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

7  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

8  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

9  投标承诺书（实质性格式）

投 标 承 诺 书

（采购人）：

我们参加贵单位组织的                 （项目名称） 投标，我单位承诺：一旦我单位中标，

1、巡检人员数量不低于最低配置要求；

2、巡检人员工资不低于最新的溧阳市最低工资标准；

3、保证按时足额缴纳各项税费，支付“五金”、商业险、高温费、加班费、劳保费、过节费、补贴等及合同要求的其他人员费用，并建立职工有关档案。

如违反上述承诺，我单位自愿承担违约责任，采购人有权拒绝支付费用，并有权进行经济处罚，直至解除合同。

投标供应商名称（加盖公章）：____________

法定代表人（签字或签章）：____________

日期：_____年______月______日

- 10  采购文件要求提供或投标人认为应附的其他材料