常州市政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：溧阳市全域农村污水管网建设工程穿越交通道路的安全评价服务项目

项目编号/包号：大成恒睿[溧]采竞磋[2024]040号

采 购 人：溧阳市水利局

采购代理机构：江苏大成恒睿土地房地产资产评估咨询有限公司

- 目      录

第二章   供应商须知	5

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	20

第四章   采购需求	27

第五章   合同草案条款	37

第六章   响应文件格式	38

溧阳市全域农村污水管网建设工程穿越交通道路的安全评价服务项目竞争性磋商公告

项目概况

溧阳市全域农村污水管网建设工程穿越交通道路的安全评价服务项目采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2024年11月11日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：大成恒睿[溧]采竞磋[2024]040号

2.项目名称：溧阳市全域农村污水管网建设工程穿越交通道路的安全评价服务项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：122万元

5.最高限价：122万元

6.采购需求：本项目为溧阳市全域农村污水管网建设工程穿越交通道路的安全评价服务项目。具体详见第四章《采购需求》。

7.合同履行期限：90日历天。

8. 本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：___________。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：具有工程设计综合资质甲级或公路行业设计甲级资质或公路行业（公路）专业设计甲级资质。

三、获取采购文件

时间：自竞争性磋商公告发布之日起至2024年11月6日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间）。

地点：苏采云

方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”系统获取电子版磋商文件

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2024年11月11日9点00分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、开启

时间：2024年11月11日9点00分（北京时间）。

地点：溧阳市天目湖镇工业园区溪缘路1-8号3幢3楼开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：扶持中小企业、监狱企业、残疾人福利企业  。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习“苏采云”的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术保障服务：“苏采云”系统使用期间，由系统开发商江苏富深协通科技股份有限公司提供技术保障服务指导软件操作，维护系统稳定运行。

运维保障联系方式：0519-85588210、0519-85588163

2.1办理CA认证证书

申请人登录常州政府采购网“下载中心”栏目，根据江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南，按照程序要求办理。地址：锦绣路2号行政服务中心1-1号楼。CA办理窗口联系方式：0519-85588120。

2.2注册

供应商录常州市政府采购网“下载中心”-"苏采云”系统（供应商）操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动下载相关控件及客户端。

2.4 获取电子磋商文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子磋商文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取磋商文件的响应无效。

2.5编制电子响应文件

供应商应按照“苏采云”系统（供应商）操作手册制作响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：溧阳市水利局

地    址：江苏省常州市溧阳市溧城镇安顺路7号

联系方式：0519-87032137

2.采购代理机构信息

名    称：江苏大成恒睿土地房地产资产评估咨询有限公司

地　　址：溧阳市天目湖镇工业园区溪缘路1-8号3幢3楼

联系方式：谢女士；0519-87630906

3.项目联系方式

项目联系人：谢女士

电　　  话：0519-87630906

- 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___________。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： 。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求：_______。 （1）可以分包履行的具体内容：_______； （2）允许分包的金额或者比例：_______； （3）其他要求：_______。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏大成恒睿土地房地产资产评估咨询有限公司； 联系电话：0519-87630906； 通讯地址：溧阳市天目湖镇工业园区溪缘路1-8号3幢3楼。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： ■采购人 □成交供应商 收费标准：根据国家发展改革委员会发改价格〔2015〕299 号文件精神，中标服务费按照苏招协〔2022〕002 号收取； 缴纳时间：领取成交通知书的同时。 |

供应商须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《竞争性磋商公告》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性磋商公告》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

4.8    绿色采购政策

4.8.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

4.8.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

4.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 竞争性磋商公告

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

  - 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。供应商根据竞争性磋商文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

- 响应文件截止时间

  - 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

- 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 本项目采用不见面招交易模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

  - 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

    - 平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

  - 集中采购机构不收取代理费。

- 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《竞争性磋商公告》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《竞争性磋商公告》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 供应商应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 无 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《竞争性磋商公告》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体响应 | 不接受联合体投标 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 具有工程设计综合资质甲级或公路行业设计甲级资质或公路行业（公路）专业设计甲级资质 | 提供证明文件的电子件或电子证照。 |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | 报价合理性 | 报价合理，或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，能够应磋商小组要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 9 | 报价的修正 | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认； |
| 10 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 11 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 12 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 13 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |
| 14 | 最终报价 | 供应商最终报价未高于首次报价的。 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，有权要求该供应商在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若供应商不能证明其报价合理性，磋商小组将其作为无效响应处理。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过“苏采云”政府采购一体化平台系统提交最终报价（本项目至少二次报价，响应文件中的报价为首次报价，最终报价不得高于首次报价，否则作无效标处理），最终报价作为评分依据。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：  /  。

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：  /  。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 10 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》。 |
| 2 | 主观分 | 48 |  |  |
| 2.1 | 工作方案 | 10 | 磋商小组根据供应商拟制的工作方案进行综合评审。 - 1、方案内容完整清晰，具有很强的实际操作性得得10分； - 2、方案内容比较清晰，具有较强的实际操作性的得7分； - 3、方案内容基本满足要求，可操作性一般的得4分； - 4、方案内容一般针对性差，可操作性差的得1分。 - 5、未提供本项不得分。 |  |
| 2.2 | 质量和安全保证措施 | 8 | 磋商小组根据供应商技术支持保证措施、工作质量与服务保证措施以及安全保证措施等方面进行综合评审。 - 1、质量和安全保证措施全面、合理，可行性强，符合本项目实际情况和磋商文件提出的要求的得8分； - 2、质量和安全保证措施比较全面、合理，可行性较强，符合本项目实际情况和磋商文件提出的要求的得6分； - 3、质量和安全保证措施基本满足要求，可行性一般的得4分； - 4、质量和安全保证措施针对性差，可行性差的得2分。 - 5、未提供本项不得分。 |  |
| 2.3 | 进度控制方案 | 8 | 磋商小组根据供应商拟制的进度控制方案进行综合评审。 - 1、进度方案安排科学合理，针对本项目特点制定的进度保证措施可行性强的得8分； - 2、项目进度方案安排较为合理，针对本项目特点制定的进度保证措施可行性较强的得6分； - 3、项目进度方案安排基本为合理，进度保证措施针对性一般的得4分； - 4、项目进度方案笼统，只做框架性描述，缺乏一定可行性针对性的得2分。 - 5、未提供本项不得分。 |  |
| 2.4 | 人员、设备配备方案 | 8 | 磋商小组根据供应商针对本项目拟定的人员、设备投入方案进行综合评审。 1、人员配置科学、合理，组织严谨，劳动力分配合理，设备配备科学合理的，得8分； 2、人员配置较科学、较合理、组织较严谨，劳动力分配较合理，设备配备较科学合理的，得6分； 3、人员配置基本合理、组织基本严谨，劳动力分配基本合理，设备配备基本科学合理的，得4分； 4、人员配置简单，设备配备一般的，得2分； - 5、未提供本项不得分。 |  |
| 2.5 | 对本项目的重点、难点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 8 | - 磋商小组根据供应商对本项目的重难点分析是否准确、对本项目特点与关键技术问题的认识是否精准、采取的相应措施是否有效和切实可行等方面进行综合评审。 - 1、重点难点分析准确，关键技术问题把握精准到位，对策措施有效性、可行性强的得8分； - 2、重点难点分析较准确，关键技术问题把握较到位，对策措施有效性、可行性较强，得6分； - 3、重点难点分析基本准确，关键技术问题把握基本到位，对策措施有效性、可行性一般，得4分； - 4、内容阐述混乱，重难点分析不明确，应对措施无针对性的得2分。 - 5、未提供本项不得分。 |  |
| 2.6 | 后续服务 | 6 | 磋商小组根据供应商拟制的后续服务内容进行综合评审。 - 1、内容完整且具体可行的得6分； - 2、内容基本满足要求，可操作性一般的得4分； - 3、内容一般，可操作性差的得2分。 - 4、未提供本项不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 42 |  |  |
| 3.1 | 企业实力 | 4 | 具有工程咨询单位甲级资信证书（含公路专业）得4分；具有工程咨询单位乙级资信证书（含公路专业）得2分。 | 提供相关证书原件扫描件加盖公章 |
| 3.2 | 项目负责人 | 8 | 1、项目负责人具有工程类高级职称的，得2分；具有工程类中级职称的，得1分。 2、项目负责人具有公路专业咨询工程师（投资）登记证书的，得2分。 3、项目负责人2021年1月1日（含）以来承担过涉高速公路安全评价项目业绩的，得4分。 本项最高得8分。 | 1、须提供相关证书原件扫描件和人社部门出具的由供应商为其缴纳的社保证明材料并加盖供应商公章（社保缴纳从2024年8月至资审时间内的任何时间均可）。需在附件12：《参加本项目人员一览表》中填写，否则不得分。 2、提供业绩合同原件扫描件并加盖公章。时间以合同签订时间为准。需在附件12：《相关业绩案例一览表》中填写，否则不得分。 |
| 3.3 | 拟投入项目组成员 | 12 | 除项目负责人外，其他拟投入人员： - 具有工程类高级职称的得，每有一个得2分；具有工程类中级职称的，每有一个得1分。本项最高得6分。 - 具有公路专业咨询工程师（投资）登记证书的，每有一个得2分，本项最高得6分。 | 1、以上人员不重复得分； 2、须提供相关证书原件扫描件和人社部门出具的由供应商为其缴纳的社保证明材料并加盖供应商公章（社保缴纳从2024年8月至资审时间内的任何时间均可），否则不得分。 3、以上人员须在附件12：《参加本项目人员一览表》中填写，否则不得分。 |
| 3.4 | 企业 类似业绩 | 18 | 1、2021年1月1日（含）以来供应商承担过涉高速公路安全评价项目业绩的，每有一项得3分，本项最多得9分； 2、2021年1月1日（含）以来供应商承担过涉国省道安全评价项目业绩的，每有一项得2分，本项最多得6分。 3、2021年1月1日（含）以来供应商承担过涉县乡道安全评价项目业绩的，每有一项得1分，本项最多得3分。 | - 1、提供业绩合同原件扫描件并加盖公章。时间以合同签订时间为准。 - 2、需在附件13：《相关业绩案例一览表》中填写，否则不得分。 3、以上业绩不能重复得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 第四章  采购需求

- 一、采购标的

- 1、项目名称：溧阳市全域农村污水管网建设工程穿越交通道路的安全评价服务项目。

- 2、项目内容及范围：对溧阳市全域农村工程污水管网建设工程涉及的高速、国省道、县乡道编制保障公路、公路附属设施质量和安全的技术评价报告，同时对规范要求的路段进行管线探测，编制的技术评价报告通过相关主管部门的审查。具体明细如下：

溧阳市全域农村污水管网建设工程穿越交通道路的安全评价服务项目

服务内容及工作量统计明细

一、高速

| 序号 | 镇街 | 行政村 | 自然村 | 穿越道路名称 | 沿路铺设道路名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 昆仑街道 | 杨庄 | 后庄 | S35阜溧高速 |  | 1处开挖下穿阜溧高速（含沉降观测报告） | 1 | 项 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 1 | 项 |

二、国省道

| 序号 | 镇街 | 行政村 | 自然村 | 穿越道路名称 | 沿路铺设道路名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 古县街道 | 古县村 | 西南干 |  | 天目湖大道G233 | 接入井破绿化 | 1 | 项 |
| 2 | 古县街道 | 茶亭村 | 郑家桥村 |  | 天目湖大道G233 | 接入井破绿化 | 1 | 项 |
| 3 | 古县街道 | 茶亭村 | 王家村 |  | 天目湖大道G233 | 接入井破绿化 |  |  |
| 4 | 古县街道 | 茶亭村 | 罗家桥 |  | 天目湖大道G233 | 接入井破绿化 |  |  |
| 5 | 古县街道 | 茶亭村 | 周家 |  | 天目湖大道G233 | 接入井破绿化 |  |  |
| 6 | 昆仑街道 | 胡桥村 | 牌楼 | G104 | G104 | 1处牵引过路+200m | 1 | 项 |
| 7 | 昆仑街道 | 胡桥村 | 西山脚 |  | G104 | 接入井破绿化 | 1 | 项 |
| 8 | 昆仑街道 | 胡桥村 | 彭家村 |  | G104 | 接入井破绿化 |  |  |
| 9 | 昆仑街道 | 胡桥村 | 江竹园 |  | G104 | 接入井破绿化 |  |  |
| 10 | 昆仑街道 | 合心村 | 西马 |  | S239 | 沿线敷设220m | 1 | 项 |
| 11 | 昆仑街道 | 合心村 | 魏家 |  | S239 | 沿239省道北侧 |  |  |
| 12 | 昆仑街道 | 合心村 | 杨家 | S239 | S239 | 1处牵引+沿路敷设120m | 1 | 项 |
| 13 | 昆仑街道 | 新昌村委 | 前房 |  | G104 | 1处牵引 | 1 | 项 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 7 | 项 |

三、县乡道

| 序号 | 镇街 | 行政村 | 自然村 | 穿越道路名称 | 沿路铺设道路名称 | 服务内容 |  | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 埭头镇 | 余家坝 | 大东荡 | 龙荡路YZ03 | 龙荡路YZ03 | 沿线牵引+1处牵引过路 |  | 1 | 项 |  |
| 2 | 上黄镇 | 坡圩村 | 坝里村 | 溧阳1号公路外环线 |  |  |  | 1 | 项 |  |
| 3 | 南渡镇 | 腾村 | 舍上1、2 | 老104国道 |  | 1处牵引 |  | 1 | 项 |  |
| 4 | 古县街道 | 黄墟村 | 前黄墟 | X104 |  | 1处牵引 |  | 1 | 项 |  |
| 5 | 古县街道 | 新桥村 | 西顶村 | X104 |  | 距道路边缘1.5m外绿化带埋设长100m管道 |  | 1 | 项 |  |
| 6 | 古县街道 | 茶亭村 | 上西圩 | 茶亭街（乡道） |  | 1处牵引 |  | 1 | 项 |  |
| 7 | 古县街道 | 茶亭村 | 河边 |  | X105 | 绿化带内开挖 |  | 1 | 项 |  |
| 8 | 古县街道 | 茶亭村 | 前伍 |  | X105 | 绿化带内开挖 |  |  |  |  |
| 9 | 古县街道 | 茶亭村 | 谈家村、新屋里、山边 | 焦尾琴县道 | 焦尾琴县道 | 沿线敷设 |  | 1 | 项 |  |
| 10 | 昆仑街道 | 徐格笪村 | 宗村 | X104 |  | 沿线敷设600m+1处牵引过路 |  | 1 | 项 |  |
| 11 | 昆仑街道 | 胡桥村 | 下园 |  | 中关村大道 | 接入井破绿化 |  | 1 | 项 |  |
| 12 | 昆仑街道 | 道人度村 | 双龙安村 | 上溧竹线县道 |  |  |  | 1 | 项 |  |
| 13 | 昆仑街道 | 余桥村 | 坡圩 |  | 中关村大道 | 沿路侧开挖约700m |  | 3 | 项 |  |
| 14 | 昆仑街道 | 余桥村 | 蒋家 | 溧竹线X001 | 中关村大道 | 沿路侧开挖约500m+3处公路（1处牵引+2处开挖） |  |  |  |  |
| 15 | 昆仑街道 | 濑阳村 | 西谈、孙家、大圩里、思古桥 |  | 中关村大道 | 分别占用部分绿化带 |  | 1 | 项 |  |
| 16 | 昆仑街道 | 新昌村委 | 前房 | Y801 |  | 开挖过路1处+200m |  | 1 | 项 |  |
| 17 | 昆仑街道 | 杨庄 | 后庄 | YZ01 |  | 1处开挖过画诗路 |  | 1 | 项 |  |
| 18 | 昆仑街道 | 杨庄 | 石塘 | 前圩桥（X001） |  |  |  | 1 | 项 |  |
| 19 | 昆仑街道 |  | 前小渚 | 新民路（Y308） |  |  |  | 1 | 项 |  |
| 20 | 昆仑街道 | 淦西村 | 前小渚 | Y802 |  |  |  | 1 | 项 |  |
| 21 | 溧城街道 | 八字桥 | 北钱家圩 | 穿城东大道X104 | 城东大道 |  |  | 1 | 项 |  |
| 22 | 戴埠镇 |  |  | X002 |  | 1处牵引+沿路敷设860m+1处牵引+沿路敷设595m+1处牵引+340m+1处牵引+1260m+1处牵引+130m+1处牵引+210m+1处牵引+490m |  | 7 | 项 |  |
| 23 | 戴埠镇 |  |  | Y308+YZ54+环镇东路（YZ54）+长江东路（YZ54） |  | 140m+1处牵引+1640m+1处牵引+910m+2处牵引+1530m+1处牵引+330m+1处牵引+720m+1处牵引+390m | 7 |  | 项 |  |
| 24 | 戴埠镇 |  |  |  |  | 3处牵引+220m+1处牵引+500m+1处牵引+1430m+1处牵引+1636m+300m+1处牵引 | 7 |  | 项 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 42 |  | 项 |  |

四、管线探测统计明细

| 序号 | 镇街 | 行政村 | 自然村 | 穿越道路名称 | 沿路铺设道路名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上黄镇 | 坡圩村 | 坝里村 | 溧阳1号公路外环线 |  | 管线探测 | 300 | 米 |
| 2 | 南渡镇 | 腾村 | 舍上1/舍上2 | 老104国道 |  | 管线探测 | 140 | 米 |
| 3 | 古县街道 | 古县村 | 西南干 |  | 天目湖大道G233 | 管线探测 | 30 | 米 |
| 4 | 古县街道 | 黄墟村 | 前黄墟 | 城东大道X014 |  | 管线探测 | 80 | 米 |
| 5 | 古县街道 | 新桥村 | 西顶村 |  | 城东大道X014 | 管线探测 | 100 | 米 |
| 6 | 古县街道 | 茶亭村 | 河边 |  | 天目南路X105 | 管线探测 | 200 | 米 |
| 7 | 古县街道 | 茶亭村 | 前伍 |  | 天目南路X105 | 管线探测 | 100 | 米 |
| 8 | 古县街道 | 茶亭村 | 谈家村 | 溧阳1号公路 | 溧阳1号公路 | 管线探测 | 265 | 米 |
| 9 | 古县街道 | 茶亭村 | 新屋里 |  | 溧阳1号公路 | 管线探测 | 65 | 米 |
| 10 | 古县街道 | 茶亭村 | 山边 |  | 溧阳1号公路 | 管线探测 | 65 | 米 |
| 11 | 古县街道 | 茶亭村 | 郑家桥村 |  | 天目湖大道G233 | 管线探测 | 200 | 米 |
| 12 | 古县街道 | 茶亭村 | 王家村 |  | 天目湖大道G233 | 管线探测 | 200 | 米 |
| 13 | 古县街道 | 茶亭村 | 罗家桥 |  | 天目湖大道G233 | 管线探测 | 200 | 米 |
| 14 | 古县街道 | 茶亭村 | 周家 |  | 天目湖大道G233 | 管线探测 | 200 | 米 |
| 15 | 昆仑街道 | 徐格笪村 | 宗村 | 南山大道X104 |  | 管线探测 | 705 | 米 |
| 16 | 昆仑街道 | 胡桥村 | 牌楼 | 104国道 |  | 管线探测 | 285 | 米 |
| 17 | 昆仑街道 | 胡桥村 | 西山脚 |  | 104国道 | 管线探测 | 200 | 米 |
| 18 | 昆仑街道 | 胡桥村 | 彭家村 |  | 104国道 | 管线探测 | 200 | 米 |
| 19 | 昆仑街道 | 胡桥村 | 江竹园 |  | 104国道 | 管线探测 | 200 | 米 |
| 20 | 昆仑街道 | 胡桥村 | 下园 |  | 中关村大道 | 管线探测 | 200 | 米 |
| 21 | 昆仑街道 | 道人度村 | 双龙安村 | 上溧竹线县道 |  | 管线探测 | 200 | 米 |
| 22 | 昆仑街道 | 余桥村 | 坡圩 |  | 中关村大道 | 管线探测 | 110 | 米 |
| 23 | 昆仑街道 | 余桥村 | 蒋家 | 溧竹线X001 | 中关村大道 | 管线探测 | 290 | 米 |
| 24 | 昆仑街道 | 濑阳村 | 西谈、孙家、大圩里、思古桥 |  | 中关村大道 | 管线探测 | 400 | 米 |
| 25 | 昆仑街道 | 合心村 | 西马 |  | 239省道 | 管线探测 | 220 | 米 |
| 26 | 昆仑街道 | 合心村 | 杨家 |  | 239省道 | 管线探测 | 200 | 米 |
| 27 | 昆仑街道 | 合心村 | 魏家 |  | 239省道 | 管线探测 | 200 | 米 |
| 28 | 昆仑街道 | 新昌村委 | 前房 | 104国道 |  | 管线探测 | 70 | 米 |
| 29 | 昆仑街道 | 杨庄 | 后庄 | 阜溧高速S35 |  | 管线探测 | 100 | 米 |
| 30 | 昆仑街道 | 杨庄 | 石塘 | 城东大道 | X104 | 管线探测 | 200 | 米 |
| 31 | 昆仑街道 | 杨庄 | 石塘 | 前圩桥（X001） |  | 管线探测 | 60 | 米 |
| 32 | 溧城街道 | 八字桥 | 北钱家圩 |  | 城东大道 | 管线探测 | 60 | 米 |
| 33 | 戴埠镇 |  |  | 李家园路 | 南山大道（4.3km）-1号公里外联络线（1.1km）-竹海分流线（10.2km）-长江东路（0.5km） | 管线探测 | 4000 | 米 |
| 34 | 戴埠镇 |  |  | 南山大道 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 10045 | 米 |

- 二、商务要求

1. 合同履行期限：90日历天。

2. 付款方式：合同签订后支付合同价款的30%作为预付款，县乡道、国省道技术评价报告完成并通过相关主管部门审查后支付至合同价款的95%，余款在高速技术评价报告完成并通过审查后付清（无息）。

- 三、技术要求

1、评价需站在公正、客观、科学的立场，对溧阳市全域农村工程污水管网建设工程涉路处进行安全技术评价，本项目应采用开挖结合定向钻方式施工，本次评价主要包含以下内容：

1）涉及的相关法规、标准及规定

2）地质评估；

3）管道敷设位置、埋深及与道路交叉角度等是否满足规范、是否合理；

4）与周边现状管线的位置关系；

5）管道选材分析；

6）路面开挖边坡稳定性分析；

7）路面恢复方案评价分析；

8）穿越处管道自身安全性分析，并行段开挖管沟边坡稳定性验算；

9）穿越处路面沉降验算和孔壁稳定性验算；

10）施工交通组织评价分析；

11）沉降监测方案评价分析；

12）施工方案、安全措施及应急预案是否满足要求；

13）总体安全评价结论和建议。

2、评价依据

评价依据（法律、法规及相关标准和规定）如下：

《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》、《江苏省公路条例》（2012 年修正）、《公路路政管理技术标准》（JTG4110-2024）、《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）、《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）等法律、法规及技术规范。

- 3、服务标准： 安全评价报告达到国家现行有关规定的要求，并通过相关主管部门审查。

- 4、其他要求：成交后，采购人有权不定期对成交物的服务过程等进行查看，如果发现成交供应商存在违反本次采购成交物要求的，采购单位有权中止合同，相关损失由成交供应商承担。

- 四、报价要求

- 1、投标人应按照招标人提供的招标文件的要求并结合国家相关标准及技术规范、项目特点、项目现场的实际情况，结合投标人的自身实际情况，充分考虑投标整个服务期期间人工工资、政策性调整风险及其它各种风险，确定风险系数按照招标文件的要求进行自主报价。投标总价应是完成本招标文件所列招标范围内的全部工作内容可能发生的各项一切费用的总和以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险，还应包括所有影响项目服务费的其他因素，投标报价不得减少项目服务费的构成。

- 2、磋商报价应包括竞争性磋商文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴等）、办公场所及设施、报告编制费用、现场调查费、报告论证评审会务费、专家评审费、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。报价货币为人民币，评审时以人民币为准。项目采购人不负责提供相关资料，投标人为编制方案所需的基本情况调查、现场勘查、现场测量等工作，由投标人根据编制及评审需要自行确定，涉及费用包含在合同内。

3、成交供应商须在合同签订后 3 天内向采购人提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书 3 份，并按要求签字盖章。

- 合同草案条款

- 溧阳市全域农村污水管网建设工程穿越交通道路的安全评价服务项目合同书

| 甲 方 | ： | 溧阳市水利局 |
| --- | --- | --- |
| 乙 方 | ： |  |

年   月   日

甲方：溧阳市水利局                     签订地点：溧阳

乙方：                                 签订时间: 2024年 月 日

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经商一致，订立本合同。

一、项目清单及合同金额

1、项目编号：大成恒睿[溧]采竞磋[2024]040号

2、项目名称：溧阳市全域农村污水管网建设工程穿越交通道路的安全评价服务项目。

- 3、项目要求：对溧阳市全域农村工程污水管网建设工程涉及的高速、国省道、县乡道编制保障公路、公路附属设施质量和安全的技术评价报告，同时对规范要求的路段进行管线探测，编制的技术评价报告通过相关主管部门的审查。具体详见附件：乙方报价表。

- 4、合同金额：人民币      元（大写：        ）。

本项目采用固定单价合同，工程量按实结算。

- 合同金额应包括采购要求所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现，采购服务期内提供以上服务的所有费用，包括本项目人员（包括工资和补贴等）、办公场所及设施、报告编制费用、现场调查费、报告论证评审会务费、专家评审费、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。

- 5、合同履行期限：90日历天。

- 6、服务地点：甲方指定地点。

二、付款方式及期限

合同签订后支付合同价款的30%作为预付款，县乡道、国省道技术评价报告完成并通过相关主管部门审查后支付至合同价款的95%，余款在高速技术评价报告完成并通过审查后付清（无息）。

三、服务要求

1、评价需站在公正、客观、科学的立场，对溧阳市全域农村工程污水管网建设工程涉路处进行安全技术评价，本项目应采用开挖结合定向钻方式施工，本次评价主要包含以下内容：

1）涉及的相关法规、标准及规定；

2）地质评估；

3）管道敷设位置、埋深及与道路交叉角度等是否满足规范、是否合理；

4）与周边现状管线的位置关系；

5）管道选材分析；

6）路面开挖边坡稳定性分析；

7）路面恢复方案评价分析；

8）穿越处管道自身安全性分析，并行段开挖管沟边坡稳定性验算；

9）穿越处路面沉降验算和孔壁稳定性验算；

10）施工交通组织评价分析；

11）沉降监测方案评价分析；

12）施工方案、安全措施及应急预案是否满足要求；

13）总体安全评价结论和建议。

2、评价依据

评价依据（法律、法规及相关标准和规定）如下：

《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》、《江苏省公路条例》（2012 年修正）、《公路路政管理技术标准》（JTG4110-2024）、《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）、《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）等法律、法规及技术规范。

3、服务标准：安全评价报告达到国家现行有关规定的要求，并通过相关主管部门审查。

4、其他要求：成交后，甲方有权不定期对成交物的服务过程等进行查看，如果发现乙方存在违反本次采购成交物要求的，甲方有权中止合同，相关损失由乙方承担。

四、甲乙双方权利与义务

1、甲方权利和义务：

1）根据甲方服务管理要求及乙方的相关承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收。

2）甲方有义务在适当的范围内公开验收结果。

3）因突发情况，甲方需调动乙方人员和器材设备时，乙方应服从安排予以配合。

2、乙方权利和义务：

1）乙方根据国家标准、行业标准和规范要求及标书规定的服务质量标准和有关要求，积极主动保质保量地完成服务工作。

2）接受并主动配合甲方及行业主管部门的检查。

3）服务范围之外的突击性、突发性工作，乙方须服从甲方的安排，不得无故拖延。

4）因乙方管理不善而损坏的硬件、设施应负责及时修复，或照价赔偿

5）乙方应做好详细的管理台账，建立管理档案，并按双方约定将管理情况汇总报送甲方。

五、违约责任

1、由于乙方原因评审达不到要求，乙方在合同工期内整改，直至评审合格。由此发生的费用由乙方承担，服务期不予顺延（由于甲方及政策变化原因导致本项目工期延误或评审达不到要求或不进行报批的，乙方不承担责任。）

2、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用，非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

3、乙方必须针对本合同成立安全评价项目工作小组，制定相应的管理制度，明确责任，对本项目进行全过程管理，并负责定期向甲方通报安全评价工作进展情况。乙方安全评价服务期间应做到文明工作，严格执行有关规定。

4、因乙方提供的安评报告质量问题，造成工期延误或给甲方造成经济损失等，由乙方承担经济责任。

5、合同履行期间，由于工程停建而合同中止或发包人要求解除合同时，甲方应对乙方已完成的有效工作量支付相应费用。

6、乙方应按合同约定的服务期限交付，每逾期一天，应承担合同总金额千分之二元的逾期违约金，逾期超过30天以上时，甲方有权解除合同，乙方应承担合同总价20%的违约金，违约金累计计算。

六、其他要求：

1、如乙方提供的成果资料质量不合格，乙方应无偿予以补充完善使其达到质量合格。如乙方未能在甲方要求的时间内完成上述整改，则该部分工作量不予结算，且甲方有权向乙方追偿因此产生的损失。

2、乙方应对提交的成果真实性、合法性、准确性负责，否则应承担由此产生的全部责任。

3、在现场工作的乙方人员，应遵守甲方的安全生产、文明施工及其它有关的规章制度，承担相关资料保密义务。乙方应对现场人员的人身和财产安全负责，甲方对此不承担任何责任。如发生相关事故导致甲方受到索赔的，甲方有权在赔偿后向乙方进行全额追偿。

4、乙方应确保提交甲方的成果不侵犯任何第三方的知识产权、商业秘密等，否则应承担全部责任。

七、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向合同签约地法院通过法律诉讼解决。

八、合同标的追加处理

在本合同履行中，采购人需要追加与本合同相同服务的，在不改变其他条款的前提下，可与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不得超过本合同的百分之十。

九、本项目的磋商文件、响应文件、成交通知书、补充文件等是本合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

十、本合同自签订之日起生效。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

附件：乙方报价表

单位名称（章）：溧阳市水利局                单位名称（章）：

单位地址：                                  单位地址：

法定代表人或                                法定代表人或

委托代理人：                                委托代理人：

日期：   年    月    日                     日期：   年    月    日

- 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

- 2-1 中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商非必须提供；当小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其它

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 3 本项目的特定资格要求

- 3-2其他特定资格要求

- 4  响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

5  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

6  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7  报价一览表

报价一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 供应商名称 | 报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 8  分项报价表（实质性格式）

分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 一、高速 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 镇街 | 行政村 | 自然村 | 穿越道路名称 | 沿路铺设道路名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 响应价格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 昆仑街道 | 杨庄 | 后庄 | S35阜溧高速 |  | 1处开挖下穿阜溧高速（含沉降观测报告） | 1 | 项 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 二、国省道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 镇街 | 行政村 | 自然村 | 穿越道路名称 | 沿路铺设道路名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 响应价格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 古县街道 | 古县村 | 西南干 |  | 天目湖大道G233 | 接入井破绿化 | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 古县街道 | 茶亭村 | 郑家桥村 |  | 天目湖大道G233 | 接入井破绿化 | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 古县街道 | 茶亭村 | 王家村 |  | 天目湖大道G233 | 接入井破绿化 |  |  |  |  |
| 4 | 古县街道 | 茶亭村 | 罗家桥 |  | 天目湖大道G233 | 接入井破绿化 |  |  |  |  |
| 5 | 古县街道 | 茶亭村 | 周家 |  | 天目湖大道G233 | 接入井破绿化 |  |  |  |  |
| 6 | 昆仑街道 | 胡桥村 | 牌楼 | G104 | G104 | 1处牵引过路+200m | 1 | 项 |  |  |
| 7 | 昆仑街道 | 胡桥村 | 西山脚 |  | G104 | 接入井破绿化 | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 昆仑街道 | 胡桥村 | 彭家村 |  | G104 | 接入井破绿化 |  |  |  |  |
| 9 | 昆仑街道 | 胡桥村 | 江竹园 |  | G104 | 接入井破绿化 |  |  |  |  |
| 10 | 昆仑街道 | 合心村 | 西马 |  | S239 | 沿线敷设220m | 1 | 项 |  |  |
| 11 | 昆仑街道 | 合心村 | 魏家 |  | S239 | 沿239省道北侧 |  |  |  |  |
| 12 | 昆仑街道 | 合心村 | 杨家 | S239 | S239 | 1处牵引+沿路敷设120m | 1 | 项 |  |  |
| 13 | 昆仑街道 | 新昌村委 | 前房 |  | G104 | 1处牵引 | 1 | 项 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 7 | 项 |  |  |
| 三、县乡道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 镇街 | 行政村 | 自然村 | 穿越道路名称 | 沿路铺设道路名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 响应价格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 埭头镇 | 余家坝 | 大东荡 | 龙荡路YZ03 | 龙荡路YZ03 | 沿线牵引+1处牵引过路 | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 上黄镇 | 坡圩村 | 坝里村 | 溧阳1号公路外环线 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 南渡镇 | 腾村 | 舍上1、2 | 老104国道 |  | 1处牵引 | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 古县街道 | 黄墟村 | 前黄墟 | X104 |  | 1处牵引 | 1 | 项 |  |  |
| 5 | 古县街道 | 新桥村 | 西顶村 | X104 |  | 距道路边缘1.5m外绿化带埋设长100m管道 | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 古县街道 | 茶亭村 | 上西圩 | 茶亭街（乡道） |  | 1处牵引 | 1 | 项 |  |  |
| 7 | 古县街道 | 茶亭村 | 河边 |  | X105 | 绿化带内开挖 | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 古县街道 | 茶亭村 | 前伍 |  | X105 | 绿化带内开挖 |  |  |  |  |
| 9 | 古县街道 | 茶亭村 | 谈家村、新屋里、山边 | 焦尾琴县道 | 焦尾琴县道 | 沿线敷设 | 1 | 项 |  |  |
| 10 | 昆仑街道 | 徐格笪村 | 宗村 | X104 |  | 沿线敷设600m+1处牵引过路 | 1 | 项 |  |  |
| 11 | 昆仑街道 | 胡桥村 | 下园 |  | 中关村大道 | 接入井破绿化 | 1 | 项 |  |  |
| 12 | 昆仑街道 | 道人度村 | 双龙安村 | 上溧竹线县道 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 13 | 昆仑街道 | 余桥村 | 坡圩 |  | 中关村大道 | 沿路侧开挖约700m | 3 | 项 |  |  |
| 14 | 昆仑街道 | 余桥村 | 蒋家 | 溧竹线X001 | 中关村大道 | 沿路侧开挖约500m+3处公路（1处牵引+2处开挖） |  |  |  |  |
| 15 | 昆仑街道 | 濑阳村 | 西谈、孙家、大圩里、思古桥 |  | 中关村大道 | 分别占用部分绿化带 | 1 | 项 |  |  |
| 16 | 昆仑街道 | 新昌村委 | 前房 | Y801 |  | 开挖过路1处+200m | 1 | 项 |  |  |
| 17 | 昆仑街道 | 杨庄 | 后庄 | YZ01 |  | 1处开挖过画诗路 | 1 | 项 |  |  |
| 18 | 昆仑街道 | 杨庄 | 石塘 | 前圩桥（X001） |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 19 | 昆仑街道 |  | 前小渚 | 新民路（Y308） |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 20 | 昆仑街道 | 淦西村 | 前小渚 | Y802 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 21 | 溧城街道 | 八字桥 | 北钱家圩 | 穿城东大道X104 | 城东大道 |  | 1 | 项 |  |  |
| 22 | 戴埠镇 |  |  | X002 |  | 1处牵引+沿路敷设860m+1处牵引+沿路敷设595m+1处牵引+340m+1处牵引+1260m+1处牵引+130m+1处牵引+210m+1处牵引+490m | 7 | 项 |  |  |
| 23 | 戴埠镇 |  |  | Y308+YZ54+环镇东路（YZ54）+长江东路（YZ54） |  | 140m+1处牵引+1640m+1处牵引+910m+2处牵引+1530m+1处牵引+330m+1处牵引+720m+1处牵引+390m | 7 | 项 |  |  |
| 24 | 戴埠镇 |  |  |  |  | 3处牵引+220m+1处牵引+500m+1处牵引+1430m+1处牵引+1636m+300m+1处牵引 | 7 | 项 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 42 | 项 |  |  |
| 四、管线探测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 镇街 | 行政村 | 自然村 | 穿越道路名称 | 沿路铺设道路名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 响应价格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 上黄镇 | 坡圩村 | 坝里村 | 溧阳1号公路外环线 |  | 管线探测 | 300 | 米 |  |  |
| 2 | 南渡镇 | 腾村 | 舍上1/舍上2 | 老104国道 |  | 管线探测 | 140 | 米 |  |  |
| 3 | 古县街道 | 古县村 | 西南干 |  | 天目湖大道G233 | 管线探测 | 30 | 米 |  |  |
| 4 | 古县街道 | 黄墟村 | 前黄墟 | 城东大道X014 |  | 管线探测 | 80 | 米 |  |  |
| 5 | 古县街道 | 新桥村 | 西顶村 |  | 城东大道X014 | 管线探测 | 100 | 米 |  |  |
| 6 | 古县街道 | 茶亭村 | 河边 |  | 天目南路X105 | 管线探测 | 200 | 米 |  |  |
| 7 | 古县街道 | 茶亭村 | 前伍 |  | 天目南路X105 | 管线探测 | 100 | 米 |  |  |
| 8 | 古县街道 | 茶亭村 | 谈家村 | 溧阳1号公路 | 溧阳1号公路 | 管线探测 | 265 | 米 |  |  |
| 9 | 古县街道 | 茶亭村 | 新屋里 |  | 溧阳1号公路 | 管线探测 | 65 | 米 |  |  |
| 10 | 古县街道 | 茶亭村 | 山边 |  | 溧阳1号公路 | 管线探测 | 65 | 米 |  |  |
| 11 | 古县街道 | 茶亭村 | 郑家桥村 |  | 天目湖大道G233 | 管线探测 | 200 | 米 |  |  |
| 12 | 古县街道 | 茶亭村 | 王家村 |  | 天目湖大道G233 | 管线探测 | 200 | 米 |  |  |
| 13 | 古县街道 | 茶亭村 | 罗家桥 |  | 天目湖大道G233 | 管线探测 | 200 | 米 |  |  |
| 14 | 古县街道 | 茶亭村 | 周家 |  | 天目湖大道G233 | 管线探测 | 200 | 米 |  |  |
| 15 | 昆仑街道 | 徐格笪村 | 宗村 | 南山大道X104 |  | 管线探测 | 705 | 米 |  |  |
| 16 | 昆仑街道 | 胡桥村 | 牌楼 | 104国道 |  | 管线探测 | 285 | 米 |  |  |
| 17 | 昆仑街道 | 胡桥村 | 西山脚 |  | 104国道 | 管线探测 | 200 | 米 |  |  |
| 18 | 昆仑街道 | 胡桥村 | 彭家村 |  | 104国道 | 管线探测 | 200 | 米 |  |  |
| 19 | 昆仑街道 | 胡桥村 | 江竹园 |  | 104国道 | 管线探测 | 200 | 米 |  |  |
| 20 | 昆仑街道 | 胡桥村 | 下园 |  | 中关村大道 | 管线探测 | 200 | 米 |  |  |
| 21 | 昆仑街道 | 道人度村 | 双龙安村 | 上溧竹线县道 |  | 管线探测 | 200 | 米 |  |  |
| 22 | 昆仑街道 | 余桥村 | 坡圩 |  | 中关村大道 | 管线探测 | 110 | 米 |  |  |
| 23 | 昆仑街道 | 余桥村 | 蒋家 | 溧竹线X001 | 中关村大道 | 管线探测 | 290 | 米 |  |  |
| 24 | 昆仑街道 | 濑阳村 | 西谈、孙家、大圩里、思古桥 |  | 中关村大道 | 管线探测 | 400 | 米 |  |  |
| 25 | 昆仑街道 | 合心村 | 西马 |  | 239省道 | 管线探测 | 220 | 米 |  |  |
| 26 | 昆仑街道 | 合心村 | 杨家 |  | 239省道 | 管线探测 | 200 | 米 |  |  |
| 27 | 昆仑街道 | 合心村 | 魏家 |  | 239省道 | 管线探测 | 200 | 米 |  |  |
| 28 | 昆仑街道 | 新昌村委 | 前房 | 104国道 |  | 管线探测 | 70 | 米 |  |  |
| 29 | 昆仑街道 | 杨庄 | 后庄 | 阜溧高速S35 |  | 管线探测 | 100 | 米 |  |  |
| 30 | 昆仑街道 | 杨庄 | 石塘 | 城东大道 | X104 | 管线探测 | 200 | 米 |  |  |
| 31 | 昆仑街道 | 杨庄 | 石塘 | 前圩桥（X001） |  | 管线探测 | 60 | 米 |  |  |
| 32 | 溧城街道 | 八字桥 | 北钱家圩 |  | 城东大道 | 管线探测 | 60 | 米 |  |  |
| 33 | 戴埠镇 |  |  | 李家园路 | 南山大道（4.3km）-1号公里外联络线（1.1km）-竹海分流线（10.2km）-长江东路（0.5km） | 管线探测 | 4000 | 米 |  |  |
| 34 | 戴埠镇 |  |  | 南山大道 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 10045 | 米 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

9  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 10  采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）工作方案；

2）质量控制方案；

3）进度控制方案；

4）人员、设备配备方案；

5）对本项目的重点、难点、关键技术问题的认识及其对策措施；

6）后续服务；

7）其他。

12  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

13  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 14  磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料