2024年度交警支队道路交通管理科技设施维保项目服务采购合同

项目名称：  2024年度交警支队道路交通管理科技设施维保项目

甲方（全称）： 常州市公安局                  合同编号：

乙方（全称）： 联通（江苏）产业互联网有限公司     签订地点：常州市

集中采购机构（全称）：常州市政府采购中心  签订时间：

根据常州市政府采购中心于 2024年10月21日 进行的常采公JSZC-320400-JZCG-G2024-0383号招标，甲、乙双方就乙方中标的2024年度交警支队道路交通管理科技设施维保项目涉及的有关问题，本着平等互利的原则，通过协商，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，就相关事宜达成如下合同。

# 一、总则

1、合同金额：

乙方按甲方要求， 2024年度交警支队道路交通管理科技设施维保项目 （常采公JSZC-320400-JZCG-G2024-0383号），合同含税金额为人民币大写：柒佰伍拾叁万贰仟捌佰壹拾玖元贰角，小写：7532819.2元；其中工程施工费575000元，开具税率9%增值税发票；通信线路费25000元，开具税率9%增值税发票；运维服务费6932819.2元，开具税率6%增值税发票。

2、2024年度交警支队道路交通管理科技设施维保项目报价表：

| 序号 | 服务名称 |  | 服务内容 | 单位 | 数量 | 人民币价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1.1 | 软件功能维护费用 |  | 包含系统功能维护、感知数据维护及大数据研判及实战应用功能维护 | 项 | 1 | 1220000 |
| 8.1.2 | 前端设备管理、巡检费用 |  | 对前端设备车辆轨迹采集识别率、图片效果、视频存储情况、实时视频清晰度、设备通讯联网情况等进行管理巡检。 | 项 | 1 | 400000 |
| 8.1.3 | 信号配时及交通组织服务费用 |  | 主要为“交通组织优化办公室”和“交通信号配时中心”提供技术支撑，重点开展路口信息维护、交通质态监测、交通运行分析、交通组织优化、交管辅助决策、信号配时优化等工作。 | 项 | 1 | 1640000 |
| 8.1.4 | 交警支队后台设备配件维护费用 |  | 对维护范围内的中心硬件设备（包括视频服务器11台、一体机1台、视频存储2台、机房UPS电源2台，机房空调2台）进行保养、巡检、维修。保养包含线路整理、设备清洁等；巡检包含检查硬件运行状态和故障报警情况；维修包含设备故障排查和限时修复。对于维保范围以外的中心硬件设备故障，维护单位配合支队和其他单位完成相关设备的修复。 | 项 | 1 | 139045 |
| 8.1.5 | 弱电智能化设备配件维护费用 |  | 6个基层大队（高架大队、新北大队、高速一大队、高速二大队、高速五大队、高速六大队）的内部监控、机房设备以及勤务指挥室科技设施等弱电智能化设备进行维保服务。 | 项 | 1 | 161653.2 |
| 8.1.6 | 前端设备保养、维修费用 | 前端维护费用（不含配件费） | 对维护范围内的前端设备（硬件设备、杆件、机箱、线缆、通讯传输设备等）及前端软件按要求进行保养及维护（不含配件费）按实审计结算。 | 项 | 1 | 1634940 |
| 8.1.7 |  | 前端配件费用（不含维护人工、车辆等） | 对维护范围内的前端设备进行维护时相应的更换或维修的配件费用。按实审计结算。 | 项 | 1 | 1737181 |
| 8.1.8 | 土建施工恢复服务费用 |  | 支队安排维护单位进行设备维护配套的土建施工、施工材料更换、穿放线缆、安装调试等服务。按实审计结算。 | 项 | 1 | 600000 |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  | 7532819.2 |
| 服务期限或者交付期： 一年。 |  |  |  |  |  |  |

| 8.1.1软件功能维护费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 说明 | 数量 | 单位 | 单价报价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 常州市公安局大数据智慧交管平台（公安网、图像网）等5个平台系统维护。22个数据治理监测业务应用；感知数据维护；定制化功能维护 | 负责系统运维、软件或功能研发的组织、协调和管理。数据对接，应用功能模块定制。 负责大数据智慧交管平台（公安网、图像网），集成指挥平台等业务系统都是交警支队核心应用系统，每天需要专人对系统进行维护，对系统平台软件功能、操作系统、数据库、应用程序、接口服务等提供巡检、故障排查、运行保障、软件升级，包含系统清理、数据备份、升级补丁、关闭高危端口、升级病毒防护程序、解决程序漏洞和BUG、监测软件服务运行状态和解决反馈报错信息。 负责5个系统平台和22个数据精细化治理监测业务进行业场景开发、测试、应用、数据分析。 | 1 | 项 | 1000000 | 1000000 | 5人驻场 |
| 2 | 大数据管理员 | 机动车轨迹汇聚、违法合图、非机动车违法抓拍、假套牌车研判等22个数据治理监测及应用模型中大数据应用维护与管理 | 1 | 项 | 220000 | 220000 | 1人驻场 |
|  | 软件功能维护费用 |  |  |  |  | 1220000 |  |

| 8.1.2前端设备管理、巡检费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端设备管理、巡检 | 主要通过运行维护管理系统及视频监控系统人工监测在现场巡检时无法检查的设备相关情况，包括视频质量、监控云台及镜头控制情况，设备校时情况，前端设备采集交通流数据情况、最近数据上传时间、车辆通行信息、违法记录信息等，保障重要点位卡口每月心跳中断时间小于15个小时/套，重要点位视频在线天数95%以上。 | 1 | 项 | 400000 | 400000 | 2人驻场 |
|  | 前端设备管理、巡检费用 |  |  |  |  | 400000 |  |

| 8.1.3信号配时及交通组织费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 说明 | 数量 | 单位 | 单价报价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 信号配时及交通组织 | 开展市区1396处交通信号控制路口信息建档，1275套智能信号机配时优化和编号管理，21条（272处信号灯路口）绿波道路线性协调控制维护。保障支队交通信号配时中心常态化运转，开展交通信号优化决策（年度目标优化、工作模式优化、控制策略研究、方案会审决策）、基础信息信息管理（路口渠化信息、路口配时方案、设备台账管理）、质态监测（值班级视频巡查、优化方案效果验收、舆情管理）、交通研判（交通专项研判、市区交通运行）、交通优化（单点/多点优化、自适应控制、绿波干线协调、专题交通优化）、运行保障（设备运行状态监测、硬件维护管理、软件维护管理）等6大项19个小项工作。 “预见者”平台维护，交通数据研判、分析，为交通优化提供数据支撑和保障。 根据工作量测算，专职驻场人员不少于8人。人员根据工作安排在交警支队和天宁、钟楼、新北大队驻场。完成各大队优化服务内容并协助交警支队配时中心建设，实现“一个中心，三个分中心”的信号优化模式 | 1 | 项 | 1640000 | 1640000 | 不少于8人 |
|  | 交通信号优化服务费用 |  |  |  |  | 1640000 |  |

| 8.1.4后台设备配件维护费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备类型 | 型号 | 主要配置 | 数量 | 设备采购单价（元） | 本维护周期设备配件维护费用单价报价（元） | 维护费用报价小计（元） |
| 1 | 视频管理服务器 | 宇视VS-VM8500-E-BK | CPU Intel E3四核处理器 3.30GHz，8GB内存，硬盘2TB，双千兆以太网接口，含专业软件 | 1 | 79,800.00 | 3790.50 | 3790.5 |
| 2 | 媒体转发服务器 | 宇视VS-MS8500-E-BK | CPU Intel E3四核处理器 3.30GHz，8GB内存，硬盘2TB，双千兆以太网接口，含专业软件 | 5 | 45000 | 2137.50 | 10687.5 |
| 3 | 视频存储 | 宇视VX1648 | 宇视VX1648视频存储采用64位多核CPU，8GB带ECC校验的DD3高速缓存；写入带宽2Gbps（512路4M码流），并发读取2Gbps；嵌入式Linux操作系统，且BIOS、操作系统均应为双冗余，满足7*24小时不间断稳定运行；单机柜具备48个热插拔硬盘槽位，可通过SAS接口扩展至480个热插拔硬盘槽位；本次配置含电源模块、电池模块、IPSAN接入授权48块4T企业级硬盘 | 1 | 198000 | 9405.00 | 9405 |
| 4 | 视频管理服务器 | 宇视VS-VM8500-PS | 1个英特尔至强E5-2600V3 6核处理器，32GB DDR4内存; 2块1T硬盘; 2个千兆网口 | 1 | 256000 | 12160.00 | 12160 |
| 5 | 流媒体服务器 | 宇视VS-MS8500-E | 配置1个英特尔至强E5-2600V3 6核处理器，16GB DDR4内存; 2块1T硬盘; 2个千兆网口 | 1 |  |  |  |
| 6 | 数据管理服务器 | 宇视VS-DM8500-E | 1颗英特尔至强E5-2600V3 6核处理器，16GB DDR4内存; 2块1T硬盘; 2个千兆网口 | 1 |  |  |  |
| 7 | 交通媒体交换服务器 | 宇视VS-TMS8500 | 1颗英特尔至强E5-2600V3 6核处理器，16GB DDR4内存; 1T硬盘; 2个千兆网口 | 1 |  |  |  |
| 8 | 应用接入服务器 | 宇视VS-DA8500-AS-C | 1颗英特尔至强E5-2600V3 6核处理器，主频2.4GHz，16GB DDR4内存; 1T硬盘; 2个千兆网口 | 1 |  |  |  |
| 9 | 以图搜车一体机 | HZ-VRISI | 2颗Intel Xeon E5-2630 V3处理器，128GB内存，1块4T 3.5寸企业级硬盘，1块240G SSD，集成RAID卡，4块NVDIA GTX 1080Ti GPU卡，集成双口千兆以太网，冗余电源；具有车辆识别与特征提取功能、涉牌违法行为分析功能 | 1 | 708000 | 33630.00 | 33630 |
| 10 | 视频存储设备扩容 | NI-CX1848-CDS | 云存储主机，采用分布式架构，系统由原数据节点和存储节点组成，原数据节点应支持双机主备、多机集群部署方式，存储节点为全分布对等工作模式且支持无缝扩展； 监控组网时支持IPC的音视频、图片数据直接写入到存储节点，无需部署媒体服务器； 使用统一命名空间管理，存储节点空间虚拟化为统一的存储共享池，并以唯一IP地址对外提供存储服务； 单台云存储节点至少可接入512路高清视频存储，单台节点支持存储容量扩展，最大能扩展超过400TB的存储容量； 支持H .265 编码格式视频的存取； 支持前端摄像机主动直写存储模式，即音视频以iSCSI协议直写入到云存储节点，并同时支持iSCSI 协议、国标GB/T28181、Onvif 1.0及以上标准码流直写，无需媒体服务器中转； 支持容量及性能线性扩展：千兆网络情况下，每增加一台存储节点，视频存储性能平均扩展达到3Gbit/s，单台存储节点图片存储性能达到1Gb/s，且不受图片大小改变而产生大的变化；万兆网络情况下，每增加一台存储节点，视频存储性能平均扩展达到7Gbit/s，单盘损坏时，数据恢复时间小于3分钟/TB； 支持在1秒内返回视频录像查询结果，且结果精度精确到秒，支持在2秒内启动回放解码，且能指定秒级时间点进行播放；支持回放过程中拖动、暂停、倍数快进快退、关键帧回放多种控制； 支持对指定时间、目录进行录像及图片锁定和解锁，锁定期间录像及图片数据不会被满覆盖，解锁后能被正常删除，支持超期图片的自动压缩； 支持NFS、CIFS、iSCSI、FTP、HTTP、REST、POSIX/Windows标准库接口以及客户端API访问，同时支持第三方标准iSCSI、FC、NAS存储设备接入云存储系统； 云存储系统采用块存储格式，无文件系统，图片和视频可以混合存储在同一存储池中，同一数据存储空间做150次数据覆盖存储无性能衰减； 支持蜂鸣器、邮件、SNMP、短信、数码管和指示灯告警； 云存储节点4U高度48盘位云存储节点，不少于5个千兆网口5，不少于1个PCI-E插槽，插槽可接入4端口千兆、4端口万兆、2端口万兆、2端口SAS3.0、4端口16Gb FC卡； 支持双BIOS，当主BIOS异常时，能从备用BIOS启动； 支持电源、电池、风扇为冗余支持热插拔模块； 具备BBU电池模块，在节点异常掉电时给节点缓存数据提供永久保护(掉电后存储节点数码管有显示缓存数据下刷的进度，重启动后数据无丢失)； 每套含满配48块4T企业级硬盘，含电池模块,IPSAN接入授权； | 1 | 320000 | 13104.00 | 13104 |
| 11 | 下送上回式精密空调（一楼） | 艾默生P3090F&LSF52 | 单台制冷量不小于89KW，双系统，下送风上回风，室内外机距离20米，含铜管保温，含网络通讯管理卡485，延长组件。维护要求：每年4次定期维护，每年更换1次空调滤网及压缩机皮带 | 2 | 304000 | 14340.00 | 28680 |
| 12 | UPS主机及配套设备，120KVA（不含电池） | 雷诺士 | 雷诺士，工频机，机内自带输出隔离变压器，380V进380V出， 384V，输出功率因数0.9 | 2 | 290400 | 13794.00 | 27588 |
| 交警支队机房设备配件维护费用 |  |  |  |  |  |  | 139045 |

| 8.1.5弱电智能化设备配件维护费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 管辖大队 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 设备采购单价（元） | 本维护周期设备配件维护费用单价报价（元） | 维护费用报价小计（元） |
| 1 | 新北大队 | 网络键盘 | 宇视KB1000-N | 2 | 台 | 6400 | 349.00 | 698 |
| 2 | 高速一大队 | 130 万 1/3” CMOS ICR 日夜型 半球网络摄像机 | 海康威视DS-2CD5112FWD-IZ | 39 | 台 | 1250 | 68.00 | 2652 |
| 3 | 高速一大队 | 200万像素红外枪式摄像机 | 海康威视DS-2CD5A26EFWD-IZ | 11 | 台 | 1100 | 60.00 | 660 |
| 4 | 高速一大队 | 200W像素网络半球摄像机（温湿度显示屏字符叠加） | 海康威视DS-2CD5126EFWD-IZ | 4 | 台 | 1100 | 60.00 | 240 |
| 5 | 高速一大队 | 星光级200万像素高清球机 | 海康威视DS-2DF6223W-A | 2 | 台 | 4100 | 223.00 | 446 |
| 6 | 高速一大队 | 讯问室温湿度显示屏 | RISUN | 2 | 台 | 2800 | 152.00 | 304 |
| 7 | 高速一大队 | 审讯主机设备，含拾音器。ATBOX | 科达SVR2816-D04E-H | 1 | 台 | 22120 | 1207.00 | 1207 |
| 8 | 高速一大队 | 8防区报警主机一套，含2个吸顶红外双鉴探测器，8门门禁控制器) | 霍尼韦尔DT-6360STC | 1 | 套 | 4040 | 220.00 | 220 |
| 9 | 高速一大队 | 门禁系统，含5台密码单门一体控制器，磁力锁，机箱电源。 | RECREC-8802C-IC-S | 1 | 台 | 5956 | 325.00 | 325 |
| 10 | 高速一大队 | 公安网核心交换机，含4端口光口板，2个光模块 | 思科WS-C3650-48TS-S | 1 | 台 | 36300 | 1981.00 | 1981 |
| 11 | 高速一大队 | 公安内网交换机 | 思科WS-C2960X-48TS-L | 1 | 台 | 8800 | 480.00 | 480 |
| 12 | 高速一大队 | 互联网交换机 | H3CS5110-28P | 2 | 台 | 3650 | 199.00 | 398 |
| 13 | 高速一大队 | 图像网交换机 | H3CS5560-30C-EI | 1 | 台 | 12500 | 682.00 | 682 |
| 14 | 高速一大队 | UPS主机 | RerosKCRT-10KVA | 1 | 台 | 17500 | 955.00 | 955 |
| 15 | 高速一大队 | 机房精密空调 | 佳力图13AU12 | 1 | 台 | 52800 | 2882.00 | 2882 |
| 16 | 高速二大队 | 视频管理服务器 | 宇视VS-VM5500-E-UV | 1 | 台 | 62400 | 3407.00 | 3407 |
| 17 | 高速二大队 | 核心交换机，含1只光模块 | H3CLS-5500-34C-HI | 1 | 台 | 31434 | 1716.00 | 1716 |
| 18 | 高速二大队 | 网络键盘 | 宇视KB1000-N | 4 | 套 | 5850 | 319.00 | 1276 |
| 19 | 高速二大队 | LCD单元（电视墙） | 宇视VS-MW5247-G2-U-UV | 12 | 台 | 11500 | 627.00 | 7524 |
| 20 | 高速二大队 | 图形拼接控制器 | 宇视DMC-2000-4U | 1 | 台 | 43500 | 2375.00 | 2375 |
| 21 | 高速二大队 | 公安网24 口交换机 | WS-C2960X-24TS-LL思科 | 1 | 台 | 6500 | 354.00 | 354 |
| 22 | 高速二大队 | 外网千兆交换机 | S1224H3C | 1 | 台 | 930 | 50.00 | 50 |
| 23 | 高速二大队 | 高清半球摄像机 | DS-2CD71GW-Z海康威视 | 4 | 只 | 1330 | 72.00 | 288 |
| 24 | 高速二大队 | 监控主机，含硬盘 | DS-8016HC海康威视 | 3 | 台 | 8496 | 463.00 | 1389 |
| 25 | 高速二大队 | 高速云台 | HY-1103A/18高速球型摄像机韩国现代 | 3 | 台 | 8614 | 470.00 | 1410 |
| 26 | 高速二大队 | 红外摄像机 | HY-1758A480线摄像机韩国现代 | 7 | 台 | 1121 | 61.00 | 427 |
| 27 | 高速二大队 | 小半球摄像机 | HY-1806H 500线摄像机韩国现代 | 35 | 台 | 1156.4 | 63.00 | 2205 |
| 28 | 高速二大队 | 视频服务器（督察专用） | S2508汉尚 | 1 | 台 | 24006 | 1310.00 | 1310 |
| 29 | 高速二大队 | 避雷器 | MYCVP3in1 监控（电源 数据 视频）三合一避雷器MYCVP | 3 | 套 | 649 | 35.00 | 105 |
| 30 | 高速二大队 | 高灵敏度监听探头 | 新视宝SP-15E台湾 | 10 | 只 | 88.5 | 4.80 | 48 |
| 31 | 高速二大队 | 讯问室环境信息显示屏 | SEEKER-XW-II鼎鑫鸿基 | 1 | 台 | 5900 | 322.00 | 322 |
| 32 | 高速二大队 | 音视频分配器 | 达拉斯DS-5126-3国产 | 1 | 台 | 1156.4 | 63.00 | 63 |
| 33 | 高速二大队 | 防盗、报警系统2套，含3只红外线双鉴防盗探测器，控制键盘 | HONEYWELL238HONEYWELL | 1 | 项 | 9593.4 | 523.00 | 523 |
| 34 | 高速二大队 | 门禁控制系统，含3台门禁控制器，4个ID读头，6个磁力锁，3个控制箱 | ST-2258B-C舒特 | 1 | 套 | 17393.2 | 949.00 | 949 |
| 35 | 高速二大队 | 电子显示屏体（2块）共计6平方，主控系统及软件 | 2.5M*1.2M(3.7双基色)爱立德 | 1 | 套 | 57904 | 3161.00 | 3161 |
| 36 | 高速二大队 | 会议系统，含2只主扩声音箱 ，4只副扩声音箱 ，2台功放，1台八路编组调音台，2台数字均衡器，1台DVD，4只话筒，1幅幕布，1台高速球机，1台监视器，1台专用监控键盘，，1只监听耳机，1台时序电源控制器。 | PA-10MAUDIO | 1 | 套 | 54256.4 | 2962.00 | 2962 |
| 37 | 高速五大队 | 视频管理服务器 | 宇视VS-VM5500-E-UV | 1 | 台 | 62400 | 3407.00 | 3407 |
| 38 | 高速五大队 | 核心交换机，含光模块 | H3CLS-5500-34C-HI | 1 | 台 | 31434 | 1716.00 | 1716 |
| 39 | 高速五大队 | 网络键盘 | 宇视KB1000-N | 4 | 套 | 5850 | 319.00 | 1276 |
| 40 | 高速五大队 | LCD单元（电视墙） | 宇视VS-MW5247-G2-U-UV | 12 | 台 | 11500 | 627.00 | 7524 |
| 41 | 高速五大队 | 图形拼接控制器 | 宇视DMC-2000-4U | 1 | 台 | 43500 | 2375.00 | 2375 |
| 42 | 高速五大队 | 监控主机，含4块3T硬盘 | DS-8616N-ST海康威视 | 3 | 台 | 7920 | 432.00 | 1296 |
| 43 | 高速五大队 | 高清切换器 | 四进一出MT-VIKI | 1 | 台 | 220 | 12.00 | 12 |
| 44 | 高速五大队 | 130万高清日夜一 体化高速球型摄像 机 | DS-2DF7274-A/DS-1614Z海康威视 | 3 | 台 | 6850 | 374.00 | 1122 |
| 45 | 高速五大队 | 高清网络红外枪式摄像机 | DS-2CD855-EI5海康威视 | 7 | 台 | 1,330.00 | 72.00 | 504 |
| 46 | 高速五大队 | 130万1/3"超宽动 态CMOS ICR日夜型 半球型网络摄像机 | DS-2CD4112F海康威视 | 7 | 台 | 1280 | 69.00 | 483 |
| 47 | 高速五大队 | 130 万 1/3" CMOS ICR日夜型半球网 络摄像机 | DS-2CD21A2海康威视 | 21 | 台 | 1160 | 63.00 | 1323 |
| 48 | 高速五大队 | 小半球摄像机宽动态700线 | DS-2CC51G1P-VF海康威视 | 1 | 台 | 1,280.00 | 69.00 | 69 |
| 49 | 高速五大队 | 高清转换器 | 国产 | 1 | 个 | 420 | 22.00 | 22 |
| 50 | 高速五大队 | 网络高清视频服务 器（督察专用） | HS-NVR4016S汉尚 | 1 | 台 | 27500 | 1501.00 | 1501 |
| 51 | 高速五大队 | 高灵敏度监听探头 | 新视宝SP-15E台湾新视宝 | 7 | 只 | 82 | 4.40 | 30.8 |
| 52 | 高速五大队 | 讯问室环境信息显 | SEEKER-XW-H鼎鑫鸿基 | 1 | 台 | 4800 | 262.00 | 262 |
| 53 | 高速五大队 | 交换机 | 24 口H3C | 2 | 台 | 930 | 50.00 | 100 |
| 54 | 高速五大队 | 防盗、报警系统，含1台主机，8只红外线双鉴防盗探测器，控制键盘 | H0NEYWELL238HONEYWELL | 1 | 套 | 6618 | 361.00 | 361 |
| 55 | 高速五大队 | 门禁系统，含6台门禁控制器，7个ID读头，6台电源控制箱 | REC-8504SZREC | 1 | 套 | 13170 | 719.00 | 719 |
| 56 | 高速五大队 | 电子显示屏体，4.13平方 | P6 2. 688*1. 536m爱立德 | 1 | 套 | 34072.5 | 1860.00 | 1860 |
| 57 | 高速五大队 | 外场报警系统，含主机1台，户外红外栅栏6对，控制键盘1台， | H0NEYWELL238HONEYWELL | 1 | 台 | 24295 | 1326.00 | 1326 |
| 58 | 高速六大队 | 130W像素网络半球摄像机 | 海康威视DS-2CD2310D-I | 21 | 台 | 620 | 33.00 | 693 |
| 59 | 高速六大队 | 200W像素网络半球摄像机 | 海康威视DS-2CD4124FWD | 11 | 台 | 1580 | 86.00 | 946 |
| 60 | 高速六大队 | 200W像素红外枪式摄像机 | 海康威视DS-2CD2620FD | 6 | 台 | 750 | 40.00 | 240 |
| 61 | 高速六大队 | 星光级200W像素高清球机 | 海康威视DS-2DF6223W-A | 2 | 台 | 4580 | 250.00 | 500 |
| 62 | 高速六大队 | 询问室温度显示屏 | RISUN | 2 | 台 | 1780 | 97.00 | 194 |
| 63 | 高速六大队 | NVR | 海康威视DS-8632N-E8 | 4 | 台 | 4300 | 234.00 | 936 |
| 64 | 高速六大队 | 网络高清视频服务器 | 汉尚HS-NVR4032S | 1 | 台 | 29800 | 1627.00 | 1627 |
| 65 | 高速六大队 | 审讯主机 | 科达SVR2816-D04E-P | 1 | 台 | 23500 | 1283.00 | 1283 |
| 66 | 高速六大队 | ATBOX | 科达ATBox | 1 | 台 | 2450 | 133.00 | 133 |
| 67 | 高速六大队 | 万能解码器 | 宇视ADU8506 | 2 | 台 | 68800 | 3756.00 | 7512 |
| 68 | 高速六大队 | 网络键盘 | 宇视KB1000-N | 1 | 台 | 7200 | 393.00 | 393 |
| 69 | 高速六大队 | 视频管理服务器 | 宇视VS-VM5500-E | 1 | 台 | 95600 | 5219.00 | 5219 |
| 70 | 高速六大队 | 46寸DID液晶拼接 | 宇视MW5247-G2-U | 12 | 台 | 8650 | 472.00 | 5664 |
| 71 | 高速六大队 | 外置拼接处理器 | 宇视DMC2000 | 1 | 台 | 42800 | 2336.00 | 2336 |
| 72 | 高速六大队 | 8防区报警主机，含4个吸顶红外双鉴探测器，1台控制键盘 | 霍尼韦尔 | 1 | 套 | 3900 | 212.00 | 212 |
| 73 | 高速六大队 | 公安网核心交换机，含4端口光口板，2个光模块 | 思科WS-C3650X-48T-S | 1 | 台 | 50420 | 2752.00 | 2752 |
| 74 | 高速六大队 | 公安网接入交换机 | 思科WS-C2960X-48TS-L | 1 | 台 | 17500 | 955.00 | 955 |
| 75 | 高速六大队 | 互联网接入交换机 | H3CS5110-28P | 1 | 台 | 800 | 43.00 | 43 |
| 76 | 高速六大队 | 图像网核心交换机 | H3CLS-5560-54C-EI | 1 | 台 | 27500 | 1501.00 | 1501 |
| 77 | 高速六大队 | 千兆光纤收发器 | 瑞斯康达千兆单模 | 2 | 对 | 5000 | 273.00 | 546 |
| 78 | 高速六大队 | 远程视频会议系统，含无线话筒，电视机 | 科达H600-B | 1 | 台 | 82450 | 4501.00 | 4501 |
| 79 | 高速六大队 | 门禁系统，含控制器，读卡器，磁力锁，机箱 | REC （饶兴）REC-8802C-IC-S | 1 | 套 | 32790 | 1790.00 | 1790 |
| 80 | 高架大队 | 130W像素网络半球摄像机 | 海康威视DS-2CD5112FWD-1Z | 26 | 台 | 1248 | 68.00 | 1768 |
| 81 | 高架大队 | 200W像素网络半球摄像机 | 海康威视DS-2CD5126EFWD-IZ | 6 | 台 | 1296 | 70.00 | 420 |
| 82 | 高架大队 | 拾音器 | 快鱼C403NX | 7 | 个 | 528 | 28.00 | 196 |
| 83 | 高架大队 | 拾音器电源 | 快鱼AMP211 | 7 | 个 | 70 | 3.80 | 26.6 |
| 84 | 高架大队 | 200万像素红外枪式摄像机 | 海康威视DS-2CD5A26EFWD-¦Z | 14 | 台 | 1296 | 70.00 | 980 |
| 85 | 高架大队 | 星光级200万像素高清球机 | 海康威视DS-2DF6223W-A | 3 | 台 | 4128 | 225.00 | 675 |
| 86 | 高架大队 | 监控电源 | 国产12V/2A | 46 | 只 | 24 | 1.30 | 59.8 |
| 87 | 高架大队 | 讯问室温湿度显示屏 | RISUNWSD-Z1A | 1 | 台 | 1600 | 87.00 | 87 |
| 88 | 高架大队 | NVR | 海康威视DS-8616N-18 | 4 | 台 | 6576 | 359.00 | 1436 |
| 89 | 高架大队 | 网络高清视频服务器 | 汉尚HISOME-NVR4016S | 2 | 台 | 29500 | 1610.00 | 3220 |
| 90 | 高架大队 | 审讯主机 | 科达SVR2816-D04E-H | 1 | 台 | 15500 | 849.00 | 849 |
| 91 | 高架大队 | ATBox | 科达定制 | 1 | 台 | 1392 | 76.00 | 76 |
| 92 | 高架大队 | 控制电脑 | 联想T4900C | 1 | 台 | 5500 | 300.00 | 300 |
| 93 | 高架大队 | 万能解码器 | 宇视ADU8606 | 2 | 台 | 32160 | 1755.00 | 3510 |
| 94 | 高架大队 | 网络键盘 | 宇视KB1000-N | 2 | 台 | 6864 | 374.00 | 748 |
| 95 | 高架大队 | 视频管理服务器 | 宇视VS-VM5500-E-UV | 1 | 台 | 76800 | 4193.00 | 4193 |
| 96 | 高架大队 | LED显示器 | DELLE2214H | 8 | 台 | 1056 | 57.00 | 456 |
| 97 | 高架大队 | 46寸DID液晶拼接屏 | 康丽珑KKEH46-SA | 9 | 台 | 13770 | 751.00 | 6759 |
| 98 | 高架大队 | 外置拼接处理器 | 康丽珑KL-MP1610 | 1 | 台 | 38550 | 2104.00 | 2104 |
| 99 | 高架大队 | DVI/VGA分配器 | 康丽珑KL-DVI0102 | 6 | 套 | 450 | 24.00 | 144 |
| 100 | 高架大队 | LED双色屏 | 国产定制,2.06平米 | 1 | m² | 10712 | 584.00 | 584 |
| 101 | 高架大队 | 吸顶红外双鉴探测器 | 霍尼韦尔DT-6360STC | 7 | 个 | 550 | 30.00 | 210 |
| 102 | 高架大队 | 紧急按钮 | 国产HO-01B+ | 9 | 个 | 25 | 1.30 | 11.7 |
| 103 | 高架大队 | 8防区报警主机 | 霍尼韦尔238 | 1 | 台 | 880 | 48.00 | 48 |
| 104 | 高架大队 | 报警键盘 | 霍尼韦尔配套 | 1 | 台 | 225 | 12.00 | 12 |
| 105 | 高架大队 | 开关电源 | 国产12V30A | 1 | 只 | 180 | 9.80 | 9.8 |
| 106 | 高架大队 | 单模光模块 | 思科GLC-LH-SM-10KM | 8 | 个 | 1876 | 102.00 | 816 |
| 107 | 高架大队 | 单模光模块 | 思科GLC-LH-SM-70KM | 2 | 个 | 5805 | 316.00 | 632 |
| 108 | 高架大队 | 光模块 | H3CSFP-GE-LH40-SM1310 | 2 | 台 | 10790 | 589.00 | 1178 |
| 109 | 高架大队 | 密码单门一体控制器 | RECREC-8802C-IC-S | 9 | 台 | 750 | 40.00 | 360 |
| 110 | 高架大队 | 8门门禁控制器 | RECREC-8600M | 1 | 台 | 2500 | 136.00 | 136 |
| 111 | 高架大队 | 双门磁力锁 | RECREC-1102 | 7 | 把 | 560 | 30.00 | 210 |
| 112 | 高架大队 | 出门按钮 | RECREC-AN110 | 5 | 个 | 25 | 1.30 | 6.5 |
| 113 | 高架大队 | 门禁电源含机箱 | RECREC-1203K | 10 | 套 | 425 | 23.00 | 230 |
| 114 | 高架大队 | 发卡器 | RECREC-FK-4B-USB | 1 | 个 | 1050 | 57.00 | 57 |
| 115 | 高架大队 | 主扩声全频扬声器 | PALPV15 | 2 | 只 | 3420 | 186.00 | 372 |
| 116 | 高架大队 | 补声全频扬声器 | PALTZ10 | 6 | 只 | 1500 | 81.00 | 486 |
| 117 | 高架大队 | 返听全频扬声器 | PALPF10 | 2 | 台 | 1280 | 69.00 | 138 |
| 118 | 高架大队 | 四通道数字D类功放机 | PALQA9600 | 1 | 台 | 9670 | 527.00 | 527 |
| 119 | 高架大队 | 数字功放机 | PALQA5200 | 1 | 台 | 11250 | 614.00 | 614 |
| 120 | 高架大队 | 数字音频处理器 | PALTMC8080A | 1 | 台 | 12360 | 674.00 | 674 |
| 121 | 高架大队 | 数字反馈抑制器 | PALSX1220 | 1 | 台 | 1780 | 97.00 | 97 |
| 122 | 高架大队 | 调音台 | PALM20.2G | 1 | 台 | 3350 | 182.00 | 182 |
| 123 | 高架大队 | 会议系统主控机 | PALLCS5200 | 1 | 台 | 3100 | 169.00 | 169 |
| 124 | 高架大队 | 会议系统主席机(手拉手话筒 ) | PALLCS510A | 1 | 台 | 1150 | 62.00 | 62 |
| 125 | 高架大队 | 会议系统列席机(手拉手话筒 ) | PALLCS510B | 9 | 台 | 1100 | 60.00 | 540 |
| 126 | 高架大队 | 会议延长线 | PAL配套 | 1 | 条 | 550 | 30.00 | 30 |
| 127 | 高架大队 | 无线手持话筒 | PALP282M | 1 | 套 | 2650 | 144.00 | 144 |
| 128 | 高架大队 | 12路电源时序器 | PALB810 | 1 | 台 | 1780 | 97.00 | 97 |
| 129 | 高架大队 | VGA矩阵切换器 | DH | 1 | 台 | 3350 | 182.00 | 182 |
| 130 | 高架大队 | AV矩阵 | DH | 1 | 台 | 2350 | 128.00 | 128 |
| 131 | 高架大队 | 星光级200万像素高清球机 | 海康威视DS-2DF6223 | 2 | 台 | 4128 | 225.00 | 450 |
| 132 | 高架大队 | 200寸电动投影幕 | 红叶200寸 | 1 | 副 | 3230 | 176.00 | 176 |
| 133 | 高架大队 | 工程投影机 | 松下PT-BX621C | 1 | 台 | 11475 | 626.00 | 626 |
| 134 | 高架大队 | 高清视频会议终端(一体机) | 科达H600-B | 1 | 台 | 55250 | 3016.00 | 3016 |
| 135 | 高架大队 | 46寸电视机 | 飞利浦46PFL5528 | 2 | 台 | 3850 | 210.00 | 420 |
| 136 | 高架大队 | UPS主机 | 雷诺士KCRT-20KVA | 1 | 台 | 34300 | 1872.00 | 1872 |
| 137 | 高架大队 | 机房精密空调 | 佳力图13AU/D12 | 1 | 台 | 55250 | 3016.00 | 3016 |
| 138 | 高架大队 | 全彩屏 | 爱立德P4,4.05平米 | 1 | m² | 34223 | 1868.00 | 1868 |
| 弱电设备配件维护费用 |  |  |  |  |  |  |  | 161653.2 |

| 8.1.6前端设备维护费用（不含配件费） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 包含内容 | 报价（元） |
|  |  | 人工及作业车辆维护费用总价+高架高速专项安全结算总价 |
| 前端设备维护费用（不含配件费） | 具体包括前端设备现场故障检查排除、例行巡检保养、故障设备维修更换等过程中产生的人工费、车辆费用、高速高架专项安全费用，以及乙方承担的规费、税费等。 | 1634940 |
| 注： | 1、该部分为按实审计结算。 |  |
|  | 2、前端设备维护费用包含人工及作业车辆费用、高速高架设备维护专项安全费用（不包含配件维修及更换费用）。 |  |

| 8.1.6.1人工及作业车辆费用报价表（不包含配件维修及更换费用） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：人工及作业车辆费用分为需要更换配件及不需要更换配件两种情况，人工及作业车辆费用由预估维护次数*单次维护价格得出，预估维护次数由甲方提供，乙方不得更改，乙方提供单次维护单价报价，经计算得出人工及作业车辆维护费用总报价。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目 | 说明 | 地面道路 | 高架道路 | 高速道路 |
| 1 | 需要更换配件的人工及作业车辆费用报价 | 预估单点维护次数（次） | 预估次数，实际以工作量签单为准 | 400 | 200 | 10 |
| 2 |  | 单次维护单价报价（元） | —— | 650 | 800 | 1250 |
| 3 |  | 该部分维护费用报价（元） | 预估单点维护次数*单次维护单价报价 | 260000 | 160000 | 12500 |
| 4 | 需要更换配件的人工及作业车辆费用报价(应急抢修) | 预估单点维护次数（次） | 预估次数，实际以工作量签单为准 | 40 | 20 | 1 |
| 5 |  | 单次维护单价报价（元） | —— | 800 | 950 | 1580 |
| 6 |  | 该部分维护费用报价（元） | 预估单点维护次数*单次维护单价报价 | 32000 | 19000 | 1580 |
| 7 | 不需要更换配件的人工及作业车辆费用报价 | 预估单点维护次数（次） | 预估次数，实际以工作量签单为准 | 1350 | 200 | 60 |
| 8 |  | 单次维护单价报价（元） | —— | 410 | 470 | 860 |
| 9 |  | 该部分维护费用报价（元） | 预估单点维护次数*单次维护单价报价 | 553500 | 94000 | 51600 |
| 10 | 不需要更换配件的人工及作业车辆费用报价（应急抢修） | 预估单点维护次数（次） | 预估次数，实际以工作量签单为准 | 135 | 20 | 6 |
| 11 |  | 单次维护单价报价（元） | —— | 560 | 645 | 1160 |
| 12 |  | 该部分维护费用报价（元） | 预估单点维护次数*单次维护单价报价 | 75600 | 12900 | 6960 |
| 13 | 人工及作业车辆费用总报价（元） |  | —— | 1279640 |  |  |

| 8.1.6.2高架高速专项安全费用报价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：高架高速专项安全费用总报价由预估维护次数*单次安全专项费用得出，维护次数由甲方提供，乙方不得更改，乙方提供单次安全费用单价报价，经计算得出高架高速专项安全总报价。 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 说明 | 高架公路 | 高速道路 |
| 1 | 预估安全专项维护次数 | —— | 104 | 27 |
| 2 | 单次安全费用单价报价（元）（防撞缓冲车和专职安全员） | 乙方报价，不得高于单次安全专项费用控制价 | 2300 | 4300 |
| 3 | 高架高速专项安全总报价（元） | —— | 355300 |  |
| 注： | 按照高速、高架规范，施工需要防撞缓冲车，防撞车租赁，并有安全员配置。 |  |  |  |

| 8.1.7前端配件费用（不含维护人工、车辆等费用） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 包含内容 | 报价（元） |
| 前端配件费用（不含维护人工、车辆等） | 设备故障或指标不能满足甲方要求，按要求更换全新设备或返厂维修，所需的配件更换或维修费用 | 1737181 |
| 注： | 1、该部分为按实审计结算。 |  |
|  | 2、乙方报价由8.1.7.1表中计算得出，具体计算方式为配件单价报价*预估更换配件数量（预估更换配件数量由甲方提供，乙方不得更改） |  |
|  | 3、如果设备返厂维修，维修费用不得高于该设备更换时单价报价的40%。 |  |

| 8.1.7.1前端配件费用报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：乙方所提供的更换设备应是未经使用过的全新设备，设备质量应符合国家主管部门的质量标准和技术要求，满足甲方工程维护所规定的参数需求。如发生设备停产等客观情况，替换设备应不得低于原设备参数标准，且报交警支队审核批准后方可更换。更换的全新设备在安装之日起1年内提供免费质保。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 涉及设备点位类型 | 主要参数 | 单位 | 预估更换配件数量 | 单价报价 （元） | 预估更换配件报价小计（元） |
| 1 | 环保电警摄像机 | 电警 | 像素：900W ；分辨率：4096(H)×2160(V) ；帧率：≤25fps ；感光器件：1英寸GS-CMOS ；码流：32 Kbps~16 Mbps ；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG ；图像输出格式：JPEG ；接口：RS-485接口、RS-232接口、RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 ；存储支持：支持TF卡；工作电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz；功耗：＜20W ；目标检测：机动车抓拍，非机动抓拍，行人抓拍 ；违法检测：超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为 ；车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别、违法检测、车辆品牌等特征检测；支持视频检测、雷达、线圈三种触发方式；具有网络防雷和防浪涌功能；包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、风扇、电源适配器、安装万向节等 | 台 | 30 | 10600 | 318000 |
| 2 | 高清道路监控球机 | 监控 | 采用400万像素1/1.8英寸CMOS传感器；8寸球机；支持30倍光学变倍，16倍数字变倍；支持星光级超低照度，彩色：0.005Lux/F1.5黑白：0.0005Lux/F1.50Lux（红外灯开启）；支持H.265/H.264/MJPEG编码；红外照射距离不少于200米；支持区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转；支持1路音频输入和1路音频输出；内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能；支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护；支持AC24V±25%宽电压输入 | 台 | 10 | 5800 | 58000 |
| 3 | 高空监控球机 | 监控 | 1/1.8英寸CMOS；400万；2560×1440；最低照度彩色：0.001Lux@F1.4、黑白：0.0001Lux@F1.4；0Lux（红外灯开启）；250m（红外）；雨刷；镜头焦距5.5mm~220mm；40倍；可视域功能支持；支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图；机动车属性（车牌，车牌颜色 ，车辆类型，车身颜色，车标，车系/年款，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）；支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪；支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略；电子防抖；光学透雾；音频输入1路（LINE IN；裸线）；音频输出1路（LINE OUT；裸线）；报警接口7进2出；语音对讲支持；报警输入7路，开关量输入（0~5V DC）；供电方式AC24V/3A±25%（标配）；接口类型RJ45接口+485接口 | 台 | 5 | 7200 | 36000 |
| 4 | 人车环保卡口摄像机 | 卡口 | 像素：900W ；分辨率：4096(H)×2160(V) ；帧率：≤25fps ；感光器件：1英寸GS-CMOS ；码流：32 Kbps~16 Mbps ；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG ；图像输出格式：JPEG ；接口：RS-485接口、RS-232接口、RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 ；存储支持：支持TF卡；工作电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz；功耗：＜20W ；目标检测：机动车抓拍，非机动抓拍，行人抓拍 ；违法检测：超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为 ；车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别、违法检测、车辆品牌等特征检测；支持视频检测、雷达、线圈三种触发方式；具有网络防雷和防浪涌功能；包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、风扇、电源适配器、安装万向节等 | 台 | 8 | 10600 | 84800 |
| 5 | 交通信号控制机 | 信号 | 可通过网络或GPS校时；最多可支持120路信号灯独立控制；最多可支持60路线圈输入或者120路IO输入； | 台 | 2 | 35800 | 71600 |
|  |  |  | 可同时接入视频检测器、地磁检测器、RFID检测器、雷达检测器等多种车辆检测器；绿信号冲突监控功能；红绿冲突监控功能；红灯故障监控功能；最大时基调度表数量：40；最大时段表数量：16；时段表包含最大时段数：48；最大相位表数：16；每张相位表中最大相位数：16；配时方案数：不少于32个；供电电源：220V±20%； |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备消耗功率：＜100W；最大允许总负荷（灯负载）：3.3KW；防雷、防浪涌设计；每路灯输出驱动：≥1000W；工作环境温度：－20～70℃；相对工作湿度：20-95% |  |  |  |  |
| 6 | 高清违停球机 | 电警 | 违停有效检测距离≥300米；光学变倍:≥ 40倍；最大镜头焦距不小于240mm；传感器类型: 至少1/1.8＂ progressive scan CMOS；可配置多种字符叠加、图片合成模式，并支持违法图片叠加防伪水印；支持违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头检测取证；支持多场景巡航检测，并可配置场景巡航自适应功能； 支持对静止或运动车辆的手动取证功能； 支持违法数据的断点续传功能； 支持语音联动功能； 支持违法数据上传FTP服务器、交通终端服务器、中心管理系统平台； 最低照度: 彩色：≤0.0005Lux @ (F1.3，AGC ON)；黑白：≤0.0001Lux @(F1.3，AGC ON) ；0 Lux with IR； 宽动态: 至少120dB超宽动态； 水平范围: 360°；垂直范围: -20°-90°(自动翻转)；水平速度: 水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度：280°/s；垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度：250°/s； 主码流帧率分辨率: 50Hz:25fps(2560×1440); 60Hz:30fps(2560×1440)； 视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG； 网络存储:支持 NAS (NFS, SMB/ CIFS)； 网络接口:支持 RJ45网口,自适应10M/100M网络数据； 供电方式: AC24V，电源接口类型: AC24V±25% | 台 | 15 | 6200 | 93000 |
| 7 | 辅助控制器 | 电警 | 处理器：工业级嵌入式微控制器；红/绿灯信号输入：可接入16路220V/AC红绿灯信号；红/绿灯信号检测：支持最多16个红/绿灯信号同时检测；拨码开关：1个八位拨码开关，用于参数设置；1个RS232串口、4个RS485接口或1个100M网口，用于信息交互；指示灯：1个电源指示灯，1个工作指示灯，16个检测指示灯 | 套 | 4 | 1780 | 7120 |
| 8 | 一体化生态补光灯 | 电警、卡口 | 支持LED灯频闪、白光爆闪，红外爆闪；气体光源回电时间小于67ms，满足摄像机2张连拍要求；白光爆闪与红外爆闪支持日夜切换；支持亮度调节；支持误触发保护 | 个 | 55 | 2750 | 151250 |
| 9 | 电警卡口主控制器 | 电警、卡口 | 嵌入式操作系统；至少配置1块2T硬盘；支持12路IPC接入；设备具有12个1000M以太网接口、2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB3.0接口；支持对通行车辆的信息（记录和图片）存储；可配置多种字符叠加、图片合成模式；支持断网续传，即当设备与平台断开，重连后设备将断开时间段的图片继续传给平台；支持数据防篡改，录像、图片文件无法直接删除 | 台 | 11 | 5380 | 59180 |
| 10 | 前端设备机箱 | 电警、卡口、监控、信号 | 通风、防雨、防尘、防盗，尺寸：710mm×530mm×1665mm | 个 | 2 | 4160 | 8320 |
| 11 | 1光4电千兆工业交换机 | 电警、卡口、监控、信号、流量、信息发布 | 支持4个10/100/1000Base-X电口和1个1000Base-X FC/ST/SC光口，交换容量10G，IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70℃。 | 个 | 20 | 536 | 10720 |
| 12 | 1光8电千兆工业交换机 | 电警、卡口、监控、信号、流量、信息发布 | 支持8个10/100/1000Base-X电口和1个1000Base-X LC光口，交换容量10G，IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70℃。 | 个 | 10 | 1600 | 16000 |
| 13 | 4光8电千兆工业交换机 | 电警、卡口、监控、信号、流量、信息发布 | 支持(4)8个10/100/1000Base-X电口和4个1000Base-X LC光口，交换容量10G，IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70℃。 | 个 | 20 | 1772 | 35440 |
| 14 | 8光8电千兆工业交换机 | 电警、卡口、监控、信号、流量、信息发布 | 支持8个10/100/1000Base-X电口和8个1000Base-X LC光口，交换容量10G，IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70℃。 | 个 | 5 | 2574 | 12870 |
| 15 | 抱杆机箱 | 电警、卡口、监控、信息发布屏 | 通风、防雨、防尘、防盗，尺寸：365mm×307mm×597mm | 个 | 2 | 805 | 1610 |
| 16 | 高清镜头 | 电警、卡口 | 16mm，20mm，25mm等 | 个 | 5 | 720 | 3600 |
| 17 | 硬盘 | 电警、卡口 | SATA，2TB或4TB | 个 | 20 | 516 | 10320 |
| 18 | 24VAC交流变压器 | 电警、卡口、监控 | 输入220VAC~50HZ 400mA 输出24VAC~3000mA | 个 | 4 | 102 | 408 |
| 19 | 20km千兆光模块 | 电警、卡口、监控、信号、流量、信息发布 | SFP 1.25G/1.0625G 20km千兆光模块 | 个 | 10 | 158 | 1580 |
| 20 | 40km千兆光模块 | 电警、卡口、监控、信号、流量、信息发布 | SFP 1.25G/1.0625G 40km千兆光模块 | 个 | 10 | 336 | 3360 |
| 21 | 60km千兆光模块 | 电警、卡口、监控、信号、流量、信息发布 | SFP 1.25G/1.0625G 60km千兆光模块 | 个 | 2 | 626 | 1252 |
| 22 | 80km千兆光模块 | 电警、卡口、监控、信号、流量、信息发布 | SFP 1.25G/1.0625G 80km千兆光模块 | 个 | 2 | 826 | 1652 |
| 23 | 光纤跳线、熔接等配件 | 电警、卡口、监控、信号、流量、信息发布 | 光缆终端盒、尾纤等，含熔接 | 处 | 10 | 188 | 1880 |
| 24 | 电源线及敷设 | 电警、卡口、监控、信号、流量、信息发布 | RVV3×1mm，含管内穿引线、扫管、穿线、接线、包头施工 | 米 | 100 | 4.9 | 490 |
| 25 | 电源线及敷设 | 电警、卡口、监控、信号、流量、信息发布 | RVV3×1.5mm，含管内穿引线、扫管、穿线、接线、包头施工 | 米 | 100 | 6.9 | 690 |
| 26 | 电源线及敷设 | 电警、卡口、监控、信号、流量、信息发布 | RVV3×2.5mm，含管内穿引线、扫管、穿线、接线、包头施工 | 米 | 100 | 9.7 | 970 |
| 27 | 电源线及敷设 | 电警、卡口、监控、信号、流量、信息发布 | RVV3×4mm，含管内穿引线、扫管、穿线、接线、包头施工 | 米 | 100 | 14 | 1400 |
| 28 | 电源线及敷设 | 电警、卡口、监控、信号、流量、信息发布 | RVV3×6mm，含管内穿引线、扫管、穿线、接线、包头施工 | 米 | 100 | 21 | 2100 |
| 29 | 网线及敷设 | 电警、卡口、监控、信号、流量、信息发布 | 超5类线，含管内穿引线、扫管、穿线、接线、包头施工 | 米 | 100 | 3.9 | 390 |
| 30 | 光纤及敷设 | 电警、卡口、监控、信号、流量、信息发布 | 4芯，，含管内穿引线、扫管、穿线施工 | 米 | 100 | 3.5 | 350 |
| 31 | 信号线及敷设 | 电警、卡口、监控、信号、流量、信息发布 | Rvvp4×1mm，，含管内穿引线、扫管、穿线、接线、包头施工 | 米 | 100 | 9.9 | 990 |
| 32 | 成品网线 | 电警、卡口、监控、信号、流量、信息发布 | 超5类线，2米 | 根 | 20 | 9.9 | 198 |
| 33 | 零星配件 | 电警、卡口、监控、信号、流量、信息发布 | 铰链、门锁、断路器（空开）、电源适配器、电源避雷器、网络避雷器、SD卡、信号手控按钮等 | 项 | 100 | 53 | 5300 |
| 34 | 稳压器 | 电警、卡口、监控、信号、流量、信息发布 | 220V，单相，1KW | 台 | 11 | 326 | 3586 |
| 35 | 安装支架 | 监控 | 监控支架，根据现场定制 | 套 | 10 | 418 | 4180 |
| 36 | 信号机手持终端 | 信号 | Ⅳ型，手动遥控器 | 个 | 15 | 2380 | 35700 |
| 37 | 信号控制机主控板 | 信号 | SBK2.908.253_V1.2 | 块 | 15 | 7600 | 114000 |
| 38 | 信号控制机电源板 | 信号 | SBK2.908.259 | 块 | 5 | 4200 | 21000 |
| 39 | 信号机黄闪器板 | 信号 | SBK7.820.262_V1.5 | 块 | 5 | 3256 | 16280 |
| 40 | 信号控制机3U转接板 | 信号 | SBK2.908.268 | 块 | 5 | 2256 | 11280 |
| 41 | 灯组驱动板 | 信号 | SBK2.908.282_V2.4 | 块 | 15 | 3256 | 48840 |
| 42 | 信号机控制机接口扩展板 | 信号 | SBK7.820.254 | 块 | 15 | 5265 | 78975 |
| 43 | 信号机主控器背板 | 信号 | SBK2.908.322 | 块 | 5 | 2362 | 11810 |
| 44 | 串口转网口设备 | 信号 | 串口联网设备，所有串口信号皆内建15 KV ESD突波保护， 支持SNMP MIB-II网管功能，可通过网络/Telnet/控制器端口进行配置，配置工具可在网络上自动寻找NPort设备联网服务器 | 个 | 10 | 560 | 5600 |
| 45 | 变压器 | 信号 | 额定输入电压220V-240VAC，输出8.8V.10.3V,21V,24V,32V,36V | 个 | 11 | 280 | 3080 |
| 46 | 黄闪继电器 | 信号 | 36VAC,50Hz/42V，60HZ | 个 | 50 | 420 | 21000 |
| 47 | 请求式行人过街按钮 | 信号 | 定制，按钮式，IP53防水防尘，工作温度：-40℃至80℃ | 个 | 4 | 420 | 1680 |
| 48 | 主继电器 | 信号 | 3TB/CJX3- 执行标准：Q/JBSE-94 | 个 | 5 | 520 | 2600 |
| 49 | IV型信号机手控面板 | 信号 | 全红控制、黄闪控制、相位步进、色步步进、手动/自动切换 | 个 | 10 | 610 | 6100 |
| 50 | 匝道控制板 | 信号 | 工作环境温度：-40~+75℃；工作环境湿度：90%；储存湿度：45～60％；全电子芯片存储介质，无可移动部件，容量2GB；串行接口：1个RS232全双工；2个RS485/RS422/RS232串行口可选；I/O接口：以太网接口：1个10/100BaseT以太网接口；支持TCP/IP通讯 | 块 | 7 | 11600 | 81200 |
| 51 | 匝道指示箭头灯 | 信号 | 600mm，红叉绿箭 | 套 | 7 | 4680 | 32760 |
| 52 | IP模块板 | 流量 | 以太网接口：1个10/100BaseT以太网接口；支持TCP/IP通讯；通讯协议采用Modbus工业标准规约；与CPU板进行通信. | 块 | 2 | 2380 | 4760 |
| 53 | IC模块板 | 流量 | 提供光隔RS232/RS485/RS422通讯口，传输速率1200-115200bps用户可选；标准配置支持4-32通道数据检测，并可扩充；支持波形检测、状态检测和车型检测； | 块 | 2 | 2380 | 4760 |
| 54 | CPU模块板 | 流量 | 内置快速32M板载存储器，可根据用户数据存储要求进行扩充；装备SD/MMC智能存储卡接口，支持软件升级和日常数据维护；提供每一车道的车辆数、车头时距、平均速度和时间占有率等交通参数； | 块 | 5 | 3200 | 16000 |
| 55 | 探头模块板 | 流量 | 标准配置支持4-32通道数据检测，并可扩充；支持波形检测、状态检测和车型检测；背板采用RS232接口，通讯协议采用Modbus工业标准规约 | 块 | 15 | 2860 | 42900 |
| 56 | 电源模块板 | 流量 | 电源输入：220VAC±20%，50Hz±2Hz，功耗＜50W；环境温度：-40~85摄氏度；防护等级：IP65；良好的防雷电措施；电脉冲干扰防护及静电干扰防护符合IEC801-113级以上严酷等级； | 块 | 5 | 1680 | 8400 |
| 57 | LED文字模块 | 信息发布 | 三基色，点间距：16mm；显示亮度：≥8000cd/㎡；红、黄管：采用AVAGO公司生产的原装管； | 块 | 10 | 2880 | 28800 |
| 58 | LED光带模块 | 信息发布 | 显示模组像素组成使用日亚（NICHIA）的发光二极管；显示模块尺寸128㎜×256㎜；三基色，像素点间距16㎜; | 块 | 5 | 2880 | 14400 |
| 59 | 诱导屏主控板 | 信息发布 | linux系统，3个RS485/RS422/RS232串行口可选；I/O接口：以太网接口：1个10/100BaseT以太网接口；支持TCP/IP通讯 | 块 | 5 | 10810 | 54050 |
| 60 | 车道灯 | 信息发布 | 400mm，绿箭 | 套 | 5 | 2360 | 11800 |
| 61 | 诱导屏控制板 | 信息发布 | 硬件参数：包括处理器、存储容量、通讯接口（如RS-232/RS-485/RS422/UART-TTL）、显示接口、传感器等。支持4Mbit的存储容量，具有RS232和RS485通讯接口，板载显示接口等。亮度调节：提供16级亮度调节，支持分时自动调亮/软件调亮。远程开关支持定时自动开关机/软件开关机，方便用户远程控制显示屏的开关。工作电压和最大功率：工作电压范围通常为3.5V~6V，最大功率小于1W，以确保设备的能耗和安全性。工作温度：能够在-40℃到85℃的环境下工作。 | 块 | 5 | 8260 | 41300 |
| 62 | 专用电源 | 信息发布 | 交流输入200V，直流输出5V,40A | 块 | 25 | 380 | 9500 |
| 汇总 |  |  |  |  |  | 总报价 | 1737181 |

| 8.1.8土建施工恢复服务费用 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 包含内容 | 总报价（元） |
| 土建施工恢复费用 | 按甲方要求，开展设备维护配套的土建施工、施工材料更换、穿放线缆、安装调试等服务 | 600000 |
| 注： | 该部分为按实审计结算 |  |

| 8.1.8.1通信链路租赁费报价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：前端设备故障需更换整机设备时，根据实际情况，重新租赁设备所在点位光纤通信链路，租赁费用纳入项目结算。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 技术参数 | 单位 | 预估数量 | 单价报价（元） |
| 1 | 通信链路租赁费 | 1年使用费 | 路 | 50 | 500 |

| 8.1.8.2土建施工相关项目报价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 技术参数 | 单位 | 预估数量 | 单价报价（元） |
| 1 | 电源线及敷设 | RVV3×1mm，含管内穿引线、扫管、穿线、接线、包头施工 | 米 | 700 | 5.5 |
| 2 | 电源线及敷设 | RVV3×1.5mm，含管内穿引线、扫管、穿线、接线、包头施工 | 米 | 700 | 7.8 |
| 3 | 电源线及敷设 | RVV3×2.5mm，含管内穿引线、扫管、穿线、接线、包头施工 | 米 | 700 | 10.8 |
| 4 | 电源线及敷设 | RVV3×4mm，含管内穿引线、扫管、穿线、接线、包头施工 | 米 | 700 | 16.9 |
| 5 | 网线及敷设 | 超5类线，含管内穿引线、扫管、穿线、接线、包头施工 | 米 | 700 | 4.5 |
| 6 | 光纤及敷设 | 4芯，，含管内穿引线、扫管、穿线施工 | 米 | 700 | 4 |
| 7 | 信号线及敷设 | Rvvp4×1mm，，含管内穿引线、扫管、穿线、接线、包头施工 | 米 | 700 | 11.5 |
| 8 | 成品网线 | 超5类线，2米 | 根 | 10 | 12 |
| 9 | 接地桩 | ￠20，镀锌，长1500mm | 根 | 40 | 77 |
| 10 | 管线试通 | 现场地埋管线试通检查、现场勘查 | 处 | 20 | 200 |
| 11 | 机箱基础及混凝土浇筑 | 含机箱基础预埋件：四头,混凝土及浇筑：900mm×700mm×900mm；开挖及土方清运 | 个 | 5 | 800 |
| 12 | 杆件基础及混凝土浇筑1 | 含杆件基础预埋件：六头φ320-1300；混凝土及浇筑：强度C25，长1000mm×宽1000mm×深1500mm；开挖及土方清运 | 个 | 10 | 1943 |
| 13 | 杆件基础及混凝土浇筑2 | 含杆件基础预埋件：八头φ450-1300；混凝土及浇筑：强度C25，长1200mm×宽1200mm×深1800mm；开挖及土方清运 | 个 | 10 | 2927 |
| 14 | 杆件基础及混凝土浇筑3 | 含杆件基础预埋件：八头φ450-1600；混凝土及浇筑：强度C25，长1300mm×宽1300mm×深2000mm；开挖及土方清运 | 个 | 10 | 3790 |
| 15 | 杆件基础及混凝土浇筑4 | 含杆件基础预埋件：八头φ450-1800；混凝土及浇筑：强度C25，长1400mm×宽1400mm×深2300mm；开挖及土方清运 | 个 | 5 | 4654 |
| 16 | 机动车道开挖 | 500mm×600mm，混凝土浇筑回填（不含管材） | 米 | 500 | 100 |
| 17 | 人行道开挖 | 400×400mm，含恢复（不含管材） | 米 | 800 | 70 |
| 18 | 绿化带开挖 | 尺寸400mm×400mm，含恢复（不含管材） | 米 | 1200 | 30 |
| 19 | 架空线 | 明线架空敷设，钢缆悬挂，外罩警示套架空线缆施工及辅材 | 米 | 485 | 8 |
| 20 | PE管（75） | 直径75mm | 米 | 250 | 47 |
| 21 | 小窨井 | 水泥、砖、尺寸500mm×500mm×500mm、含井盖 | 个 | 63 | 400 |
| 22 | 光纤熔接 | 光缆终端盒、尾纤等，含熔接 | 处 | 100 | 200 |
| 23 | 杆件上设备拆除 | 现场设备拆除 | 套 | 20 | 400 |
| 24 | 气割电焊 | 现场设备拆除 | 处 | 20 | 400 |
| 25 | 杆件拆除 | 杆件拆除 | 套 | 20 | 300 |
| 26 | 杆件吊装 | 杆件吊装 | 套 | 20 | 300 |
| 27 | 机箱拆除 | 机箱拆除 | 个 | 20 | 150 |
| 28 | 机箱安装 | 机箱安装 | 个 | 20 | 150 |
| 29 | 吊车台班 | 杆件吊装或拆除 | 台班 | 50 | 1200 |
| 30 | 货车台班 | 杆件、机箱、设备运输 | 台班 | 50 | 800 |
| 31 | 顶管 | 含PE管(直径75*2) | 米 | 300 | 248 |
| 注：1、含因管线损坏、路面沉降、标志标线变更、信号灯变更、变更点位、自然灾害等非维护方原因导致的设施设备不能正常使用或损坏的，以及不在维护合同设备清单范围内，需要进行线圈切割、土建施工、穿放线缆、现场安装调试等。 |  |  |  |  |  |
| 2、土建施工恢复服务费用由甲方、跟踪监理和跟踪决算审计单位审核后按实结算。由于额外增加部分以及签证部分造成新增的工程量清单综合单价的结算原则为： |  |  |  |  |  |
| （1）合同中已有适用的综合单价 ，按合同中已有的综合单价确定； |  |  |  |  |  |
| （2）合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定； |  |  |  |  |  |
| （3）合同中没有适用或类似的综合单价，依据定额编制综合单价，经审计审定后作为结算依据； |  |  |  |  |  |
| （4）合同中没有适用或类似的综合单价且没有定额标准的，参照类似项目合同、市场询价、实际支出情况编制综合单价，经审计审定后作为结算依据； |  |  |  |  |  |
| （5）暂估价材料及变更增加材料，如未经甲方审核而擅自采购并使用的，不予结算。 |  |  |  |  |  |

# 二、合同文件

下列文件是构成合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、2024年度交警支队道路交通管理科技设施维保项目招标文件（编号：常采公JSZC-320400-JZCG-G2024-0383号）；

2、乙方提交的投标书；

3、评标记录；

4、常州市公安局交通警察支队科技信息化建设管理维护绩效考核办法；

5、乙方投标的其他资料及承诺；

6、甲乙双方商定的其他必要条件。

# 三、服务期限

合同期限：2024年10月24日至2025年10月23日，壹年。

# 四、质量保证

乙方所提供的维保服务必须符合国家有关标准、2024年度交警支队道路交通管理科技设施维保项目招标文件（编号：常采公JSZC-320400-JZCG-G2024-0383号）（含技术说明）和投标文件的要求。

# 五、服务内容及要求：

本项目包含前端设备保养、巡检、维修，后台设备保养、巡检、维修，软件功能维护，信号配时及交通组织服务及土建施工恢复六项内容。

前端设备保养、维修以及土建施工恢复部分，按实际工作量审计结算费用，前端设备保养、巡检、维修实际支付费用不得超过该部分总报价，超过部分由乙方自行承担。

后台设备保养、巡检、维修，系统功能维护，信号配时及交通组织服务，弱电智能化维护，采取包工包料的全包方式，由乙方按其报价承担全部维护责任，不再增加额外费用。

（一）维保内容主要包含以下内容

1、前端设备保养、巡检、维护

1250套前端设备，包含道路交通智能感知系统660套（道路监控165套，电子警察284套，高清卡口61套，交通流量采集150套），道路交通控制系统416套（地面交通信号控制374套，高架匝道控制42套），道路交通出行信息服务系统174套。对维护范围内的前端设备（硬件设备、杆件、机箱、线缆、通讯传输设备等）及前端软件按要求进行保养、巡检、维护。保养包含耗材更换、设备清洁、机箱清洁整理、运行情况检查和安全隐患排查等；巡检包含车辆轨迹采集识别率、图片效果、视频存储情况、实时视频清晰度、设备通讯联网情况等；维修包含设备硬件或软件发生故障时（含效果优化、参数调整）限时排查修复。对因市政施工、通讯裸光纤、自然灾害导致等非设备原因发生的运行故障，维护单位配合支队和其他单位完成相关设备的故障修复。

前端设备的维护费用按次结算，维护前将维护事项汇报交警支队确认，维护完成后，提交维修维护服务记录，由交警支队、监理单位、维护单位三方确认。维护费用包含前端设备维护费用与前端配件费用，最终金额由审计单位确认。乙方在合同执行期内，对维护范围内设备按照项目要求开展维护工作，不得因产生费用超过该部分中标价【分项报价表中8.1.6项《前端维护费用（不含配件费）》及8.1.7项《前端配件费用（不含维护人工、车辆等）》之和】而停止维护服务，经审计后维护费用超出中标价部分由乙方自行承担。

2、后台设备保养、巡检、维修

对维护范围内的中心硬件设备（包括视频服务器11台、一体机1台、视频存储2台、机房UPS电源2台，机房空调2台）进行保养、巡检、维修。保养包含线路整理、设备清洁等；巡检包含检查硬件运行状态和故障报警情况；维修包含设备故障排查和限时修复。对于维保范围以外的中心硬件设备故障，维护单位配合支队和其他单位完成相关设备的修复。

3、软件功能维护

（1）系统功能维护

包含常州市公安局大数据智慧交管平台（公安网、图像网）、公安交通集成指挥平台（含APP）、查验检验监管系统、无纸化理论考试系统、驾驶人考试监管系统共计5个系统平台的运行维护、故障排查、系统资源迁移部署等服务。

（2）感知数据维护

按照支队要求，协助做好辖市区（天宁、钟楼、新北、武进、经开、金坛、溧阳）及其他公安单位（新北分局、技防支队、公交分局、机场分局）等单位视频、图像、轨迹等感知数据的汇聚转发、系统备案、清洗治理、日常质态监测、集指及省厅考核数据支撑工作。

（3）大数据研判及实战应用

对交警支队机动车轨迹汇聚、违法合图、非机动车违法抓拍、假套牌车研判等22个数据治理监测及应用模型及临时交办任务功能维护。

4、信号配时及交通组织服务

主要为“交通组织优化办公室”和“交通信号配时中心”提供技术支撑，重点开展路口信息维护、交通质态监测、交通运行分析、交通组织优化、交管辅助决策、信号配时优化等工作。

5、弱电智能化维护

6个基层大队（高架大队、新北大队、高速一大队、高速二大队、高速五大队、高速六大队）的内部监控、机房设备以及勤务指挥室科技设施等弱电智能化设备进行维保服务。

6、土建施工恢复

支队安排维护单位进行设备维护配套的土建施工、施工材料更换、穿放线缆、安装调试等服务。

（二）维保责任界面

本项目由乙方按其报价承担全部维护责任，不再增加额外费用。乙方应通过设备自带预警信息、软件巡查、数据比对分析、人工巡检和复核等多种方式，开展保养、巡检、维护等工作，实现维保工作全面、准确、高效。具体责任界面要求如下：

（1）设备保养、巡检、维护

乙方对维护范围内的前端设备、中心机房设备、大队勤务指挥室和弱电设备提供保养、巡检、维护服务，乙方需按照维护要求配备技术人员、工程车辆、场地、安全防护、技术培训、工器具、设备故障需要维护或更换的备品备件。

（2）软件功能服务

1）系统功能维护

乙方为维护范围内的常州市公安局大数据智慧交管平台（公安网、图像网）、公安交通集成指挥平台（含APP）、查验检验监管系统、无纸化理论考试系统、驾驶人考试监管系统等平台软件功能和在中心硬件上运行的各类操作系统、数据库、应用程序、软件服务等提供巡检、故障排查、运行保障、实战应用保障，包含但不限于系统清理、升级系统补丁、关闭不需要的服务、升级病毒防护程序、解决程序漏洞和BUG、监测软件服务运行状态和解决反馈报错信息，同时应开展实战应用功能效果优化、参数调整等工作。

2）感知数据维护

乙方负责常州市公安局大数据智慧交管平台（公安网、图像网）与市局超融合平台、省厅车辆轨迹汇聚平台（图像网）、全国公安交通集成指挥平台（公安网）等对接和信息的汇聚、备案、转发、监测、考核数据支撑等工作。

（3）信号配时及交通组织服务

乙方须对市区（天宁、钟楼、新北）范围内所有信号灯控路口，开展基础信息汇总、信号机配时方案整理、信号灯路口配时优化、主要线性协调控制道路运行优化，多路口简易交通信号联动控制、交通信号自适应控制维护调试等交通信号策略研究及设计，进行交通运行质态研判分析。

（4）土建施工服务

一是道路改扩建、水电煤管线施工等导致设备损坏需要修复的，由道路施工单位赔偿修复费用，甲方协助乙方向施工单位进行追偿后修复。因乙方疏忽大意导致无法确认施工单位的，设备修复费用由乙方自行承担（不列入土建施工恢复服务费内）。二是因交通事故造成设备损坏的，由交通肇事人依据有资质的中介评估事务所出具的价格进行赔偿，委托乙方修复；无法确认肇事人的，经甲方认可后，可委托乙方进行修复，纳入土建施工恢复服务费用经审计后结算。三是因管线损坏、路面沉降、标志标线变更、信号灯变更、变更点位、业务需求、设备零星用电、自然灾害等非维护不到位导致的设施设备不能正常使用的，需要进行耗材更换、土建施工、穿放线缆、安装调试、设备零星用电经甲方认可后，可委托乙方进行修复，土建施工恢复服务的费用，在维护期满时，按照实际发生工作量进行费用审计后结算支付。四是前端设备故障需更换整机设备时，根据实际情况，重新租赁设备所在点位光纤通信链路，租赁费用纳入项目结算。五是不在本次维护范围内的设施设备，发生故障的，因甲方工作需要，委托乙方开展现场维护服务的，项目结束后纳入土建施工恢复服务费用经审计后结算。

以上，由乙方在规定时间范围内进行恢复，保障设备正常运行。

（5）协助工作

乙方对维护范围外的设备故障，维护单位配合支队和设备管理责任单位完成相关设备的修复。

（三）人员要求

乙方为本项目配备不少于16名项目管理和技术人员；除上述人员外，乙方还应配备外场维保人员。以上人员应接受甲方和项目监理单位的核查；常驻的项目管理和技术人员在甲方办公地必须着统一工作服装并有明显标识。乙方须提供本项目配备的所有人员的花名册，项目实施过程中，未经甲方同意不得更换人员；因项目需要，乙方增派人员至本项目常驻地进行技术支持服务的，应提前向甲方进行报备、接受安全保密教育，甲方同意后方可进场。

| 岗位名称 | 工作内容 | 岗位要求 | 人员编制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端设备巡检和管理 | 主要通过运行维护管理系统及视频监控系统人工监测在现场巡检时无法检查的设备相关情况，包括视频质量、监控云台及镜头控制情况，设备校时情况，前端设备采集交通流数据情况、最近数据上传时间、车辆通行信息、违法记录信息等，保障重要点位卡口每月心跳中断时间小于15个小时/套，重要点位视频在线天数95%以上。 | 2年以上智能交通行业建设或维护经验，熟悉GB/T28181-《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》、GAT832-2014-《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》等行业规范 | 2人 |
| 系统维护、大数据维护、软件定制化开发维护 | 主要包括常州市公安局大数据智慧交管平台、交警移动警务系统等5个系统平台，机动车轨迹汇聚、违法合图、非机动车违法抓拍、假套牌车研判等22个数据治理监测及应用模型及相关临时交办任务 | 本科（含）以上学历，计算机及相关专业，团队成员中：年以上的大数据开发维护经验。熟悉hadoop体系，熟悉、kafka、redis、flink等组件，sql基础扎实；具备前端页面开发、后端开发、数据库维护、操作系统维护、软件工功能维护及测试、网络管理等相关能力。 | 6人 |
| 交通信号优化工程师 | 为“交通组织优化办公室”和“交通信号配时中心”提供技术支撑，重点开展路口信息维护、交通质态监测、交通运行分析、交通组织优化、交管辅助决策、信号配时优化等工作。 | 技术负责人985、211或双一流学校交通工程相关专业，硕士（含）以上学历，交通信号优化服务相关工作3年以上工作经验。 团队成员：本科（含）以上学历，交通工程相关专业，或从事交通信号优化服务工作1年以上工作经验。 | 8人 |
| 其他项目组成员 | 一线维修人员： 负责设备维修、抢修及维护保养。 厂商技术支持人员： 负责对机房环境设备（机房空调UPS电源）、视频存储系统、服务器等设备提供原厂级服务。 工程实施人员： 施工恢复部分的土建施工、线缆穿放、设备安装及调试等工作。 | 厂商技术支持人员：可非常驻维护人员。 工程实施人员：专业施工队伍，可 非常驻维护人员 | 由乙方根据维护要求自行确定 |

（四）工作时间要求

提供7×24小时维保响应服务，确保随时接听报修电话、随时对设备进行抢修；乙方每天安排不少于1名内场人员7:00-21:00值班，其余内场人员按甲方正常作息时间上班，外场人员轮班，确保维修响应；遇各类活动或重要任务，应根据甲方要求按其规定调整现场人员数量和上下班时间。具体要求见下表：

| 序号 | 工作时段 | 人员 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7:00-21:00 | 值班员 | 每日7:20前报送中心机房巡检简要情况；巡检时遇特殊情况或其他甲方需要了解的情况也应及时向甲方指定的责任人汇报 | 遇到重要活动，项目经理根据甲方要求组织保障 |
| 2 | 24小时 | 项目经理 | 保持电话畅通，应急响应 |  |
| 3 | 8:30-17:30 | 内场维护人员 | 驻场办公室 |  |
| 4 | 24小时 | 外场维护人员 | 接受指挥调度，进行设备维修、维护和保养 |  |

（五）备品备件要求

乙方应当按照公安交管科技信息化实际，在本项目签订合同后14个工作日内在常州本地备齐备品备件，登记保存并报甲方和项目监理单位确认，以确保主要设备在维保周期内不因故障、突发意外（如事故）等情况发生较长时间的停用情况，减少实战业务中断时间。如发生主要设备硬件故障时，维保单位应优先采用配件替代的方式进行维修更换，更换后的配件由维保单位进行返厂等方式进行售后维修。备品备件品牌型号与规格参数原则上应与本项目主要设备保持一致，如因停产等原因无法提供的，其规格参数应不低于本项目维保设备并满足集成接入要求。备品备件清单及数量最低要求如下表所示：

| 序号 | 设备类型 | 最低数量要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高清电子警察摄像机 | 10台 |
| 2 | 高清道路监控数字室外球机 | 5台 |
| 3 | 违停抓拍球机 | 3台 |
| 4 | 电警卡口主控制器 | 5台 |
| 5 | 高清电子警察辅助控制器 | 5台 |
| 6 | 智能频闪灯 | 30只 |
| 7 | 千兆光交换机（前端用） | 5台 |
| 8 | 光模块（不小于20KM、单模） | 5对 |
| 9 | 路口交通信号控制整机 | 1台 |
| 10 | 路口交通信号控制主控器 | 2台 |
| 11 | 路口交通信号控制主控板 | 10块 |
| 12 | 路口交通信号控制接口板 | 5块 |
| 13 | 路口交通信号控制电源板 | 5块 |
| 14 | 网络键盘 | 2台 |
| 15 | 视频解码器（12路） | 1台 |
| 16 | 交通信息发布工控机 | 1台 |
| 17 | 交通信息发布电源 | 51只 |
| 18 | 交通信息发布模块 | 52只 |
| 19 | 交通信息发布控制板 | 21块 |
| 20 | 交通流量采集线圈检测板 | 30块 |
| 21 | 交通流量采集CPU板 | 5块 |
| 22 | 交通流量采集IP板 | 10块 |
| 23 | 交通流量采集机箱 | 5台 |
| 24 | 交通信号控制车道信号灯 | 10个 |

（六）专用设备要求

乙方配备日常维护、应急抢修、紧急救援等专用车辆及专业设备，配备登高作业车3辆、工程抢修车4辆，上述设备应为本维保项目专用，需保证车况、设备性能良好。

具体要求见下表：

| 序号 | 专用设备 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 登高作业车辆 | 至少3辆 | 车况良好，具备登高作业功能，随车应配备警示灯、安装桩等防护警示设施 |
| 2 | 工程抢修车 | 至少4辆 | 车况良好，随车应配备安全桩等防护警示设施 |
| 3 | 其他 |  | 乙方可以根据项目，租赁或配备其他用于项目维护的各类专用设备（如防撞式缓冲车） |

（七）场地要求

乙方在维保服务期间在常州本地配备不低于100平米的办公场所、不低于100平米的室内仓库、不低于200平米的专用室外场地，并专用于本项目维保设备的零配件、易损件、杆件、整机设备的存储安置。具体要求见下表：

| 序号 | 办公场地类型 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 办公场所 | 常州市区范围，不低于100平米的办公场所 |
| 2 | 室外场地 | 常州市区范围，不低于200平米的专用室外场地 |
| 3 | 室内仓库 | 常州市区范围，不低于100平米的室内仓库 |

（八）安全要求

乙方自行建立安全体系，并承担安全事故造成的一切责任，甲方对此不承担连带责任。具体安全体系要求见下表：

| 序号 | 安全体系规范 | 内容要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工安全 | 制定符合公安交通科技设施的工程施工安全规范 |
| 2 | 信息安全 | 制定符合公安交通科技设施的保密规范，数据规范 |
| 3 | 其他 | 其他保障项目安全实施的规范要求 |

（1）施工安全要求

乙方应按照国家相关标准规范制定符合本项目实施要求的工程施工安全规范。

（2）信息安全要求

1）乙方保证其公司人员在服务期间所接触的甲方各种文件、数据、资料、系统操作等严格遵守甲方保密制度，不得向第三方泄露。

2）公安业务系统数据属于公安秘密，乙方应当严格遵守相关规定，严禁泄漏公安秘密，未经甲方确认，乙方的其公司人员不得对甲方业务系统作任何操作，参与项目维保人员必须做到以下几点：

a、只在规定的区域实行规定的工作，不得进入与之无关的工作区域；

b、不得在任何设备上建立与工作无关的网站、网页和服务；不得在设备中传输、粘贴有害信息或与工作无关的信息；

c、不得擅自对设备进行扫描、探测和入侵信息系统；

d、不得对工作信息和资源越权访问、违规使用；

e、不得私自允许无关人员接触和使用设备；

f、严禁擅自将工作用设备和文件带离甲方指定地点；

g、未经甲方同意，严禁以任何方式和介质拷贝任何信息及项目中涉及的信息；

h、对工作中接触到的信息做到保密；

i、不准擅自摘抄、下载、复制、拍摄、提供、销毁或私自留存相关文件、资料（含电子文档）；严禁违反“一机两用”规定；不准在私人交往中谈论相关工作；

j、不得有其他任何危害公安信息安全的行为。

3）按照各级公安机关对公安信息网络的安全要求，由乙方与甲方签订安全保密协议，落实公安网络安全及信息保密的各项规定。乙方对本项目配备人员必须进行相关安全保密教育，与甲方签订保密协议，有履行保密的责任和义务。

4）凡以直接、间接、口头或书面等形式提供涉及保密内容的行为均属泄密，将追究当事人及乙方的责任。

5）项目结束后，所有资料全部移交给甲方。

（九）维保服务具体要求：

- （1）硬件保养工作要求

1）前端设备

前端设备包括交通信号控制、电子警察、道路监控、卡口监控、交通流量采集、交通信息发布以及满足其应用配套的杆件、机箱、配件、管线、通讯井等设备。

保养周期

前端设备在一年维护期内，对设备进行维修的同时，至少开展一次设备安全隐患、管线情况、机箱和摄像设备的清洁整理等保养工作，不再单独进行保养。如果前端设备一年内无现场维修服务，在维护合同结束前，集中开展一次设备维护保养工作，保养仅包含人工、车辆，费用参照“不需要更换配件的人工及作业车辆费用单次维护结算价”。

保养内容：

| 序号 | 保养内容 |
| --- | --- |
| 1 | 对设备外观、运行状态、安全性进行检查，及时发现和解决故障 |
| 2 | 对设备、杆件、机箱进行清洗和清理，设备自然老化严重的影响安全的，向甲方提出更换申请；道路监控等视频类设备应根据实际情况清洗防雨罩或防雨镜片；维保期内，保证维保期内设备正常运行，所更换配件型号及质量须等同或者高于原品牌。 |
| 3 | 对管线、通讯井进行检查，及时发现和消除隐患 |
| 4 | 对影响设备及系统运行的标志标线变更、道路施工、重大活动等环境因素进行记录，并上报至甲方。 |
| 5 | 建立并实时更新前端设备保养档案；做好记录等台帐资料，由甲方进行检查。 |

2）后台与弱电智能化设备

保养周期

后台与弱电智能化设备保养周期为每季度1次。

保养内容

| 类别 | 序号 | 保养内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 后台设备 | 1 | 定期对服务器、视频存储等后台设备进行外观、存储介质、风扇、连接件、电源电压等情况进行检查，清除机箱、机柜的灰尘与异物。 |
|  | 2 | 协助支队更新后台设备硬件档案，对各设备采取标签管理。 |
| 中心 机房 | 1 | 保障机房环境，定期对机房进行打扫，监测机房温度、湿度，做到防火、防尘、防潮、防虫。 |
|  | 2 | 出入机房应锁门，外来人员需经批准、由机房管理员陪同并登记方可进入，负责其行为安全，无关人员不得进入机房。 |
|  | 3 | 配合甲方实施其他项目的设备上架、取电工作，并每季度对机房内的线路进行排查整理。 |
|  | 4 | 每天对机房空调、UPS电源及电池、温湿度环境等情况进行检查，及时发现并处置各类隐患；按照机房精密空调维护要求，定期对空调滤网、压缩机皮带等易损件进行更。 |
| 指挥 大厅 | 1 | 保障指挥大厅各类设备正常运行，满足指挥大厅和各勤务指挥室可视化监管要求，确保指挥大厅内PC终端上屏功能正常可用。 |
| 弱电智能化 | 1 | 定期对勤务指挥室拼接屏、大屏控制器、网络设备等进行外观、运行情况检查，清理设备灰尘，对线路进行整理。 |

- （2）硬件巡检工作要求

巡检工作原则上应当依托智能化手段开展并实现在平台自动预警，对于较为复杂的分析巡检可采用人工+智能的方式进行巡检。乙方应当建立电子台账并做到巡检、处理结果实时更新，通过对各类设备、系统、平台、功能模块等的运行情况分析提出优化和隐患整改建议并向甲方报告。具体要求如下：

| 序号 | 巡检内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 后台设备及系统 | （1）日常工作： 设备、基础设施、UPS、精密空调、温湿度环境运行情况及停电信息等，每天7:20前完成；对交管指挥大厅内的屏体、机柜设备和内部监控运行情况等每日完成1次巡检，发现异常情况及时上报甲方；对各后台设备运行状态每日完成1次巡检并做好记录，及时发现故障并予以解决，分析并解决存在的隐患。 （2）实时工作： a、服务器、视频存储等各类中心硬件进行CPU、内存、硬盘等使用状态进行监测，及时发现问题并进行处理； b、交换机等网络设备进行日志、端口流量、配置情况等进行检查，及时发现问题并进行处理； c、进行系统安全管理，安装杀毒软件，按照要求升级病毒库、设备固件、补丁； d、关闭不必要的服务，设置系统安全策略； e、对服务器帐号、密码实施分级授权管理制度； f、承担网络安全管理责任，杜绝一机两用。 （3）月工作： a、定期对服务器进行系统清理、磁盘整理；检查并优化设备软、硬件参数，提升设备运行效率； b、根据要求对图像网IP的划分使用进行管理，配置网络参数。 |
| 2 | 交通信号控制 | 联网交通信号控制：每日完成1次巡检，巡检内容包括：联网、运行、对时等；未联网交通信号控制：每年完成1次巡检，巡检内容包括：运行、对时等。具备条件的灯控路口通过影像分析信号灯组故障并预警。 |
| 3 | 电子警察 | 车辆轨迹数据、联网情况每工作日完成1次巡检；视频、图片成像细节质量（如曝光过度、偏暗、颜色失真等）和号牌识别质量每季度完成1次巡检；巡检过程中发现标志、标线等交通安全设施变动的应当立即向甲方报告，按照甲方要求停用并调整非现场交通违法抓拍的设置；乙方须确保将电子警察运行质态纳入电子化巡检反馈，及时开展问题跟踪反馈。 |
| 4 | 道路监控 | 视频信息传输情况和视频整体质量每工作日完成1次巡检；视频细节质量（如偏暗、颜色失真等）每季度完成1次巡检。 |
| 5 | 卡口监控 | 人脸识别及车辆轨迹数据、联网情况每工作日完成1次巡检；视频、图片成像细节质量（如曝光过度、偏暗、颜色失真等）和号牌识别质量每季度完成1次巡检。 |
| 6 | 交通信息发布 | 依托数据监测手段，对信息传输每工作日完成1次巡检；依托可视化手段和外场巡查对信息发布状态每季度完成1次巡检，对于存在屏面显示区过暗、显示异常等情况及时修复。 |
| 7 | 交通流量采集 | 设备联网工作状态、交通流量数据传输情况每工作日完成1次巡检。 |

- （3）软件功能服务要求

软件功能包含：（1）系统功能维护：常州市公安局大数据智慧交管平台（公安网、图像网）、公安交通集成指挥平台（含APP）、查验检验监管系统、无纸化理论考试系统、驾驶人考试监管系统，及配套的各子系统、功能模块、数据库、软件组件等。（2）各类感知数据维护。（3）数据治理监测及应用：非机动车违法抓拍、假套牌车研判等22个数据治理监测、应用模型，以及各项临时交办任务。

乙方须根据各系统特点，开展日常运维工作并派员常驻常州市公安局交通警察支队开展现场运维，并建立细化的系统维护工作要求及操作规范。技术人员要求熟悉公安交管业务、掌握上述各类平台的系统功能操作，能够对平台运行环境进行日常巡检，熟悉Oracle数据库、大数据、Windows操作系统、Linux操作系统等，并具备网络管理和应用程序基本修改调试能力。工作具体要求如下：

| 序号 | 类型 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统功能维护 | （1）软件功能环境： a、对各功能模块运行状态进行分析，优化各模块的参数设置；及时发现并处置各类隐患，保障各功能模块正常运行，并根据要求进行弱口令整改、漏洞修复和版本升级。 b、建立备份机制和紧急预案：定期对关键业务配置备份，遇重大调整时应进行全量+增量备份；发生意外情况导致系统崩溃时，应立即启动紧急预案，及时进行恢复处理。 c、配合进行软件功能权限管理，建立严格的授权机制和保密制度，承担数据泄密的安全责任。 d、从应用角度对各服务器、中间件、数据库、对接服务、负载均衡进行调试优化；应用服务器节点增删、集群配置维护；在环境出现瘫痪等重大问题时，配合甲方、第三方厂商联合分析问题原因，配合进行联调联测及相关数据信息恢复工作。 e、对统一版软件运行配套的各类硬件发生的故障和隐患，及时发现问题并向甲方汇报。 （2）传统数据库维护： a、对数据库运行环境进行定期检查和清理，确保数据库运行安全、稳定、高效。 b、分析数据库运行情况，发现问题及时处理，保证数据库状态健康。 c、配合对数据库权限进行管理，建立严格的授权机制和保密制度，承担安全责任。 d、对数据库自动备份情况进行检查，根据要求实时备份关键数据。 e、对数据库表空间和系统磁盘空间检查，必要时进行重新分配或数据转出。 f、根据数据量及数据查询要求，优化数据库结构及表空间，提升数据库查询效率。 （3）软件功能维护： a、通过分析程序应用及代码，主动发现缺陷及不足，及时更改优化错误或冗余代码。 b、根据甲方要求，对不涉及系统核心架构变更的实战软件功能需求优化，加强功能实战效能。 c、对事故信息、车辆信息、违法信息、轨迹信息、道路信息、驾驶人考试信息、监管信息等部、省统一要求的对接进行数据交换、巡检及清洗维护，负责对外提供数据接口、应用层页面调用的维护、管理工作。 d、配合软件部署工作。 |
| 2 | 感知数据维护 | （1）车辆轨迹数据和图片接入常州市公安局大数据智慧交管平台（公安网、图像网），转发至常州市公安局超融合平台、省厅车辆轨迹汇聚平台（图像网）、全国公安交通集成指挥平台（公安网）和其他公安部门（按需），转递至图片二次识别系统并接收返回结果。 （2）人脸识别数据和图片接入常州市公安局大数据智慧交管平台（公安网、图像网），转发至常州市公安局超融合平台。 （3）交通违法文本和图片接入常州市公安局大数据智慧交管平台（公安网、图像网），推送全国公安交通集成指挥平台（公安网）。 （4）视频图像转发或直连推送市局超融合平台。 （5）其他数据，接入交通流量信息、交通控制信息、交通发布信息等数据，为信号远程控制、诱导信息发布、信号配时优化等工作提供支撑。 |
|  | 数据治理监测及应用 | （1）大数据维护： a、对大数据运行环境进行定期检查和清理，确保运行安全、稳定、高效。 b、对接入大数据平台的所有数据进行定期清洗维护，保证大数据平台数据源的质量，以确保大数据平台的分析效果。 c、定期对各个基于大数据架构的应用系统和运行情况进行巡检，确保各个应用系统的运行效果，并形成相应的统计报表。 d、配合应用大数据平台分析，输出符合实战要求的结果项。 （2）22个数据治理监测及应用模型维护： - 开展机动车轨迹汇聚、违法合图、非机动车违法抓拍、假套牌车研判等22个数据治理监测及应用模型的技术支撑工作。 - 根据支队的工作、考核需求，修改、优化原有软件功能，优化原有平台的便捷性操作、研判类数据模型调优。 - 完成各项临时交办任务。 |
| 3 | 资料 管理 | （1）配合进行日常数据统计等基础工作。 （2）每月形成针对系统应用涉及的数据库、服务器、后台服务、系统升级、和数据备份机制、安全风险检查、设备网络传输、数据汇聚转发情况的报告（还应包含平台的运行、维护、升级、隐患的建议）。 （3）建立运行环境台账，记录更新各类服务器硬件设备情况；系统软件情况（包括操作系统、数据库、中间件的版本、用户及相关目录信息等）。 （4）遇重大事项（如断电、硬件故障导致的业务中断、病毒等）应按照甲方要求提交专项报告。 |

- （4）硬件故障维护工作要求

硬件维修与更换的来源包含但不限于巡检发现、系统预警、实战人员报送、甲方告知、第三方告知等。乙方应当建立电子台账并做到接收情况、处理结果等进行实时更新，对于维修异常情况须重点向甲方报告。具体要求如下：

| 序号 | 类型 | 分类 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修 接报 | 维修 接报 | 24小时接报，须确保通讯（电话、短信、微信等）畅通，满足即时接报、发现、处置各类故障的服务要求；重大任务期间，须根据甲方要求调整人员配备及工作时间。 |
| 2 | 维修 响应 | 一般 故障 | （1）前端设备：7:00-21:00，2小时内赶到现场（多个同时故障报修时，以第一处维修时间计算）；其他时间段，3小时内赶到现场（多个同时故障报修时，以第一处维修时间计算）。 （2）中心硬件及软件功能：7:00-21:00，10分钟内赶到现场（市局机房1小时内赶到现场）；其他时间段，1小时内赶到现场。 |
| 3 |  | 应急 抢修 | （1）前端设备：7:00-21:00，1小时内赶到现场（多个同时故障报修时，以第一处维修时间计算）；其他时间段，1.5小时内赶到现场（多个同时故障报修时，以第一处维修时间计算）。 （2）中心硬件及软件功能：7:00-21:00，立即赶到现场（市局机房30分钟内赶到现场）；其他时间段，30分钟内赶到现场。 |
| 4 | 维修 时间 | 一般 故障 | （1）前端设备：到达现场后24小时内修复。 （2）中心硬件及软件功能：到达现场后1小时内修复。 |
| 5 |  | 应急 抢修 | （1）前端设备：到达现场后6小时内修复。 （2）中心硬件及软件功能：到达现场后30分钟内修复。 |
| 6 |  | 维修 逾期 情况 | （1）一般故障：逾期前须向甲方口头汇报，经批准后可适当延期，原则上中心硬件、系统平台故障修复时间不超过48小时，前端设备故障修复时间不超过96个小时；修复完成后须向甲方说明原因和解决办法。因主要设备备品备件未及时补足导致的维修逾期不予认可。 （2）应急抢修：逾期前须向甲方口头汇报，经批准后可适当延期，原则上中心硬件、系统平台故障修复时间不超过8小时，前端设备故障修复时间不超过24个小时；修复完成后须向甲方书面说明原因和解决办法。为保障紧急状态下的实战要求，需临时调配其他位置设备进行维修的，须批准后实施；因主要设备备品备件未及时补足导致的维修逾期不予认可。 |
| 7 | 其他 要求 | 其他 要求 | （1）故障维修完成之日起，同一设备的同样硬件故障重新发生的间隔时间应大于3个月；否则乙方应当更换全新设备，其品牌型号与规格参数原则上应与本项目主要设备保持一致，如因停产等原因无法提供的，其规格参数应不低于本项目维保设备并满足集成接入要求。 （2）设备因维修、升级等原因进行更换时，涉及安全准入管理要求的设备，需向交警支队提出申请，按照安全准入相关规定进行操作。 （3）建立电子台账并做到接收情况、处理结果、配件使用情况等进行实时更新，对于维修异常情况须向甲方报告。 |

前端设备现场维护简要流程如下（具体细节由甲乙双方协商后确定）：

阶段一：在巡检、使用过程中如发现设备故障或相关问题，经甲方、乙方及监理单位三方签字，确认需要现场维护工作的相关内容（包括设备维护点位、维护内容、是否需要应急抢修等）。

阶段二：三方确认后，由乙方安排人员开展现场维护工作，乙方对故障原因或维护内容、处置方式、更换配件的名称型号及数量、是否高架高速专项安全措施等进行登记，并留存现场处置照片和专项安全措施照片作为依据。

阶段三：甲方及监理单位对乙方的维护质量进行检查复核后，甲方、乙方、监理单位三方进行签字确认，每次维护中，每个维护点位均需提供一份维护记录。

信号配时及交通组织服务工作要求

本项目需在常州市区（天宁区、钟楼区、新北区）范围内开展1396个路口交通信号控制基础信息排查和即时更新、1275处智能交通信号控制单点交通信号配时优化和272处（21条）交通信号线性协调控制维护，重点开展路口信息维护、交通质态监测、交通运行分析、交通组织优化、交管辅助决策、信号配时优化等工作。

1、交通信号服务内容

| 序号 | 大项 | 小项 | 工作内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通信号优化决策 | 年度目标优化 | 制定年度优化目标和计划。 |
| 2 |  | 工作模式优化 | 对交通信号服务团队的人员组织、工作安排、绩效考核、工作模式按照工作需要进行优化和调整。 |
| 3 |  | 控制策略研究 | 建立健全符合常州的交通信号控制策略。 |
| 4 |  | 方案会审决策 | 对新建道路的交评提出建议和意见，对交通信号配时中心或大队等单位提出的交通组织方案提出意见和建议，供交警支队决策。 |
| 5 | 基础信息信息管理 | 路口渠化信息 | 对交通信号基础信息的核查和摸查的内容主要包括路口渠化信息、路口信号设施信息、交通流信息等的信号基础信息。信息包括路口基础信息（路口特点）、相位设计、方案设计等。 |
| 6 |  | 路口配时方案 | 灯控路口配时方案表更新。 |
| 7 |  | 设备台账管理 | 灯控路口智能信号机台账管理，辖区、设备类型、联网情况、使用年限等。 |
| 8 | 质态监测 | 值班级视频巡查 | 在交警支队，工作日早晚高峰安排人员值守，监测当日道路交通情况等内容。 |
| 9 |  | 优化方案效果验收 | 对深入优化方案，进行视频观察、现场实测、民警反馈、数据分析等不同方式的效果验证。 |
| 10 |  | 舆情管理 | 通过微信、论坛、现场调研、市民热线等多种途径，收集关于信号灯设置和配时问题，进行下一步优化调整。 |
| 11 | 交通研判 | 交通专项研判 | 根据交警交管工作实际需要开展，如：高架沿线高峰运行情况研判：寒暑假交通流量分析等。 |
| 12 |  | 市区交通运行 | 结合互联网数据和交通感知数据。对城区交通运行整体情况进行评测。 |
| 13 | 交通优化 | 单点/多点优化 | 通过分析交通流量（互联网数据+交通感知数据）、现场勘察、沟通交流等方式，对单个或多个路口进行交通组织优化和交通信号配时优化。并根据实际效果更新改进方案。 |
| 14 |  | 自适应控制 | 对现有的自适应点位进行维护和优化，配合开展其他自适应方式的研究和测试。 |
| 15 |  | 绿波干线协调 | 通过跟车、大数据计算等方式验证已经建成绿波道路设计的合理性，如果不合理，需要对绿波方案进一步的优化。对不合理的绿波道路通过交通调查摸清区域的路网结构和车流的时空分布情况，道路沿线路口的现状相位配时、交通流量和车速分布等。运用图解法或建立信号协同优化控制模型重新设计绿波方案。最后利用实测数据前后对比或交通微观仿真对绿波方案进行评价。 |
| 16 |  | 专题交通优化 | 根据交警交管工作实际需要，开展如配时精细化、节假日专项调整、夜间低峰调整等主题交通优化。 对拥堵路口或区域，市区“老大难”问题，会同交警支队、大队，市政建设等部门进行专题分析，提出建议或解决方案。 |
| 17 | 运行保障 | 设备运行状态监测 | 常州市公安局大数据智慧交管平台，监测系统和设备的运行状态，负责新设备接入。 |
| 18 |  | 硬件维护管理 | 设备故障不能正常运行的，报相关维护单位处理。 |
| 19 |  | 软件维护管理 | 系统故障不能正常运行的，报相关维护单位处理。 |

- （6）土建施工恢复服务工作要求

因市政道路施工、交通事故、不可抗力导致设备损坏时，乙方应具备整套前端设备的拆除、移机、保存、恢复的能力；乙方应具备对外部资金建设的交通管理科技设施拆除、移机、保存、维护的能力。乙方应当按照公安交管科技信息化实际开展土建施工恢复工作。

- （7）管理体系资料要求

乙方应针对本项目须提供的具体管理体系资料，具体要求详见下表（表格所列的纸质、电子档要求为即时性要求，所有管理体系资料应当在每月进行汇总整理并均以纸质档和电子档形式分别留存）：

| 序号 | 大类 | 管理体系资料名称 | 主要内容 | 周期/时间 | 纸质档 | 电子档 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指导性 文档 | 岗位制度 | 符合本项目的组织架构、工作任务分工、管理职能分工等制度 | 合同签订之日提供 |  | √ |
| 2 |  | 工作流程 | 符合本项目的巡检、维修、服务响应等工作流程 | 合同签订之日提供 |  | √ |
| 3 |  | 公安网、图像网使用规范 | 符合本项目的公安网、图像网使用规范 | 合同签订之日提供 |  | √ |
| 4 |  | 机房管理制度 | 符合本项目的中心机房管理制度 | 合同签订之日提供 |  | √ |
| 5 |  | 施工、信息安全管理制度 | 符合公安交通科技设施的工程施工安全规范，制定符合公安交通科技设施的保密规范，数据规范 | 合同签订之日提供 |  | √ |
| 6 |  | 道路监控管理制度 | 符合本项目的的图像网视频图像资源管理制度 | 合同签订之日提供 |  | √ |
| 7 |  | 交通信号服务巡检制度 | 完善交通信号服务的巡查、优化、数据建档工作流程并配套工作文档 | 合同签订之日提供 |  | √ |
| 8 |  | 应急预案 | 符合本项目维护要求的机房硬件重大故障应急预案、数据或软件系统应急预案等 | 合同签订之日提供 |  | √ |
| 9 | 基础台账 | 维保设备清单 | 维保项目中所有前端设备点位清单，后台设备清单，线性协调控制清单，软件功能清单等 | 合同签订之日提供 | √ | √ |
| 10 |  | 2024年核减设备清单 | 因不可抗力或客观原因，无法正常开展维保的设备清单 | 按需 | √ | √ |
| 11 |  | 设备停用/启用管理 | 设备停用、报废、拆除、迁移、启用管理 | 按需 | √ |  |
| 12 | 资源 | 车辆 | 投入项目维护车辆清单 | 合同签订之日提供 |  | √ |
| 13 |  | 专业工具 | 用于维保服务的专业工具清单 | 合同签订之日提供 |  | √ |
| 14 | 考勤、值班 | 人员名单 | 项目人员名单 | 合同签订之日提供 | √ | √ |
| 15 |  | 周考勤记录 | 记录病假、年假、事假等情况，每周汇总当周到岗情况 | 每周 | √ | √ |
| 16 |  | 节假日值班保障记录 | 节假日值班人员安排，节日保障计划文档 | 国庆、春节等法定节假日 |  | √ |
| 17 | 巡检记录 | 日常巡检 | 机房环境巡查、机房硬件巡查、大厅硬件巡查、各类平台主要功能（交通信号控制、道路监控、卡口监控、交通信息发布）巡查、对主干网络传输情况、系统及传统数据库和大数据运行状态、各功能模块、系统响应时间、数据汇聚转发情况等巡查 | 每天 | √ |  |
| 18 |  | 巡检故障登记表 | 汇总登记每日发现的各类设备故障信息 | 每工作日 |  | √ |
| 19 |  | 弱电智能化巡检维护记录 | 弱电系统及勤务指挥室远程+现场巡检，包含监控、解码器、大屏等设备运行情况 | 每季度 | √ |  |
| 20 |  | 交通信号控制巡查记录 | 巡检交通信号控制运行情况 | 联网交通信号控制每天记录，未联网交通信号控制每季度记录 |  | √ |
| 21 | 维修维护 | 维修维护服务记录 | 记录设备故障接报、派单及现场维修维护进展，现场设备配件更换维修记录 | 每天 | √ | √ |
| 22 | 软件、平台、数据、系统维护 | 数据库检查报告 | 按照项目要求，对数据库的安全性、运行性能及效率、数据备份等情况进行检查 | 每月 | √ |  |
| 23 |  | 大数据检查报告 | 对后台运行的各类大数据业务进行检查 | 每月 | √ |  |
| 24 |  | 系统深度检查 | 数据库情况，后台服务运行情况，系统升级，日志分析 | 每月 | √ |  |
| 25 |  | 数据备份机制及登记 | 按照备份要求，检查备份执行情况 | 每月 | √ |  |
| 26 |  | 系统平台分析报告 | 安全风险，漏洞检查，阶段性分析 | 每月 | √ |  |
| 27 |  | 网络检查 | 维保服务内容包含的设备网络状态检查 | 每月 | √ |  |
| 28 |  | 重大事项处理报告 | 断电，业务中断，病毒等较大影响事件。 | 按需 | √ | √ |
| 29 | 信号配时及交通组织服务 | 信号知识库 | 归纳整理交通信号控制知识，建立电子化查询库 | 实时 |  | √ |
| 30 |  | 交通信号基础信息排查整理 | 采集所有路口交通信号基础信息，并按照模板要求制作文档并归档管理建立完整的路口档案库。 | 持续更新 |  | √ |
| 31 |  | 路口信息统计 | 路口配时表 | 每天持续更新 |  | √ |
| 32 |  | 交通信号优化舆情登记 | 登记警情、电台、网络等方面收集的信号配时优化建议 | 每天持续更新 |  | √ |
| 33 |  | 单点优化，联动优化 | 优化记录 | 每天持续更新 |  | √ |
| 34 |  | 自适应设计与优化 | 设计方案，效果报告 | 按需 |  | √ |
| 35 |  | 线性协调控制道路资料 | 线性协调控制道路的设计、优化、测试记录 | 每2周优化或测试不少于1条 | √ | √ |
| 36 |  | 交通信号技术合理化建议 | 提出提高交通信号服务水平的合理化建议 | 按需 |  | √ |
| 37 |  | 交通运行周研判 | 配合甲方进行的交通周研判 | 每周 |  | √ |
| 38 | 实战应用、软件功能优化 | 定时各类统计 | 毒驾研判分析，货车限行分析，全国公安交通集成指挥平台备案和维护，失驾研判分析，渣土车分析，录入数据分析，辖市区市局汇聚分析等 | 提供服务工作清单。涉密不提供详单 |  | √ |
| 39 |  | 软件功能任务单 | 定制功能开发及测试，数据对接开发及测试等 | 按需 | √ | √ |
| 40 |  | 软件服务工作清单 | 接口对接、集成接入、信息汇聚转发等服务等 | 提供服务工作清单。涉密不提供详单 |  | √ |
| 41 | 备品备件 | 备品备件库清单 | 常州属地仓库存放清单 | 合同签订之日提供 |  | √ |
| 42 |  | 配件更换汇总表 | 统计维修更换配件数，具体更换情况详见售后服务记录 | 半年度、年度 |  | √ |
| 43 | 安全管 理类 | 保密学习培训 | 组织每位使用或接触到公安专网、图像专网的人员，定期学习保密要求 | 每季度 | √ |  |
| 44 |  | 合作公司人员使用公安网络完全保密协议 | 按照甲方要求，接触使用公安网、图像网的员工上岗前签订保密协议 | 合同签订之日提供，项目实施过程中不间断跟踪更新 | √ |  |
| 45 |  | 施工安全 | 组织施工人员，定期学习施工安全要求 | 每季度 | √ |  |
| 46 | 其他记录 | 支队交办的各类统计 | 各类临时性统计报表，现场巡检核实等 | 提供服务工作清单。涉密不提供详单 |  | √ |
| 47 |  | 机房环境检查记录 | 机房精密空调、机房UPS设备运行情况巡检 | 每季度和法定长假前 | √ |  |
| 48 |  | 电警（违停）违法抓拍变更记录 | 记录因甲方要求的停用、启用、特殊情况调整、扩大或减少违法取证范围、调整抓拍时段等 | 按需 | √ |  |
| 49 |  | 机房出入登记 | 中心机房出入记录 | 每天 | √ |  |
| 50 | 土建施工服务 | 土建恢复服务签证资料 | 土建施工恢复记录（拆移、恢复、移机、安装调试等） | 每月 | √ | √ |
| 51 |  | 光纤通信租赁确认单 | 更换整机时，按实际情况重新租赁。 | 按需 | √ |  |
| 52 | 周报、阶段性报告 | 周报 | 汇总一周工作情况 | 每周 | √ | √ |
| 53 |  | 阶段性报告 | 对照项目维护要求，撰写阶段性报告 | 维保服务满6个月、维保服务期满 | √ | √ |

（十）验收标准

甲方依据《常州市公安局交通警察支队科技信息化建设管理维护绩效考核办法》，对乙方在本项目实施过程中的文档资料、设备及系统运行、合同履约、工作效能和满意度共5个方面进行绩效考核，以项目联系单的形式对考核情况进行固定。

| 序号 | 考核类型 | 考核内容 | 考核周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文档资料 | （1）各类维保文档提交的及时性。 （2）各类维保文档的记录准确度。 （3）各类维保文档的完整性。 （4）各类维保文档的真实性。 | 半年汇总 |
| 2 | 设备及系统运行 | （1） 设备运行抽样检查情况。对维保项目各类设备平均每日有效点位占比进行抽样统计，随机选取数据，通过数据库数据调取、运维台账核查，设备的运行情况进行检查。 （2）软件功能契合度情况。 （3）信息汇聚转发响应情况。 | 半年汇总 |
| 3 | 合同履约 | （1）合同约定维护人员真实性检查。 （2）合同约定维护人员在岗在位情况检查。 （3）合同约定作业车辆检查。 （4）合同约定的仓储和办公场地使用情况。 （5）备品备件储备情况。 | 半年汇总 |
| 4 | 工作效能 | （1）维保指标完成情况。 （2）设备故障接报情况。 （3）设备故障响应情况。 （4）设备故障维修情况。 （5）故障修复质量情况。 （6）安全保密培训和施工安全执行情况。 （7）巡检工作质量情况。 （8）交通信号服务情况。 （9）土建施工恢复执行情况。 | 半年汇总 |
| 5 | 满意度 | 用户满意度调查。百分制，由甲方提供满意度调查表，采用不记名方式对维保的实战响应情况进行打分，人员至少包含天宁、钟楼、新北、高架交警大队，交管指挥中心，数据研判信息中心民警和辅警。 | 半年汇总 |

- （1）维保工作主要指标要求如下：

1）前端设备

各类设备的日均完好率应不低于95%，其计算方法如下：

其中，因甲方要求、通讯电力中断、市政道路施工、交通事故、不可抗力导致的故障设备经甲方认可后，归为停用设备，不计入当天故障设备数量。

2）后台设备

对关键设备（包含服务器、交换机）需做到年度无故障时间率不小于99.5%，对其他中心设备的年度无故障时间率不小于99%。其计算方法如下：

3）软件功能

各系统正常运行率应不低于99%，各业务需求满意率应不低于80%（由使用人员对应用契合度进行评价），数据传输完好率应不低于99%。其计算方法如下：

系统应用人员的好评数

系统应用人员的总评价数

满意率

=

SHAPE  \* MERGEFORMAT

4）信号配时及交通组织服务

单条线性协调控制路段实际通行效果，实际通行情况与方案不符的次数不高于5次。

- （2）绩效考核的结算方式

本项目绩效考核采用核减+扣除+满意度评估+奖励的方式开展，每半年付款时统一结算。

（1）核减：对于因道路施工、不可抗力等客观原因暂停维护的设备（或工作），经甲方确认批准后，按照投标单价核减维保费用。

（2）扣除：对于因维护不力、主观错误等原因产生的维保效果差、被群众和领导批评并经查证的，按照《常州市公安局交通警察支队科技信息化建设管理维护绩效考核办法》进行惩罚性扣款。

（3）满意度评估：通过每半年付款时的用户满意度调查进行维保实战效能评估。平均得分低于90分的，扣除当期支付款项的1%（不含土建施工恢复费用）；平均得分低于80分的，扣除当期支付款项的3%（不含土建施工恢复费用）；全年满意度得分（2次满意度评估得分均值）低于90分的，再扣除第二次支付款项的3%（不含土建施工恢复费用）。

（4）奖励：乙方在本项目执行期间获群众表扬、上级领导表扬的，按照《常州市公安局交通警察支队科技信息化建设管理维护绩效考核办法》进行奖励。

维保期内，甲方有权根据实际情况对具体考核条款进行调整。

# 六、付款方式

甲方应按以下条款以[ 银行转账 ]（银行转账、电汇、支票等）方式向乙方支付合同款项：

| 序号 | 阶段 | 付款条件 | 付款期限 | 付款比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订后 | 自合同签订之日起10个工作日内支付合同总额（不含土建施工恢复费用）的10%作为预付款 | 10个工作日内支付 | 10% |  |
| 2 | 维保服务满六个月 | 以合同总额（不含土建施工恢复费用）的40%为基准，经维保绩效考核后及审计后于10个工作日内支付 | 10个工作日内支付 | 40% |  |
| 3 | 维保服务期满 | 以合同总额（不含土建施工恢复费用）的50%为基准，经维保绩效考核后及审计后于10个工作日内支付 | 10个工作日内支付 | 50% |  |
| 4 | 土建施工恢复费用（维护期满后支付） | 按照实际发生工作量进行费用申报，经审计后于10个工作日内一次性支付 | 10个工作日支付 | 100% |  |

# 七、服务承诺

乙方严格按照项目招标文件要求、投标文件的承诺提供高质量维保服务，按照甲方既定考核方式接受绩效考核。

# 八、违约责任

1、 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值3%的违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

3、 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额3%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同

# 九、不可抗力

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

2、 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

# 十、合同纠纷处理

双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

# 十一、其他约定事项

本合同所涉系统规划、用户信息、图像资源等均属公安秘密，乙方应对其建设与维保人员等开展相关安全保密教育，并与甲方签订保密协议，有履行保密的责任和义务。该责任和义务不因本合同的终止或解除而失效。

甲乙双方如有违反本合同约定的其他情形的，依照相关法律承担责任。

# 十二、合同生效

本合同经甲乙双方盖章签字后生效，如有变动，必须协商一致后，方可更改。本合同一式伍份，甲方贰份，乙方贰份，集中采购机构一份。

其他未尽事宜，参照相关法律，双方协商解决。

（此页无正文）

甲方：常州市公安局

住所： 常州市龙锦路1588号

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：213000

乙方： 联通（江苏）产业互联网有限公司

住所：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：