招　标　文　件

项目名称：民营经济文化发展展示项目

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0440

（全流程电子化-服务类项目，适用苏采云系统，非专门面向中小企业）

常州市政府采购中心

2024 年 11 月 1 日

总  目  录

- 投标邀请……………………………………01

- 投标人须知…………………………………04

- 合同文本……………………………………20

- 采购需求……………………………………28

- 评标方法与评标标准………………………42

- 投标文件格式………………………………46

# 第一章  投标邀请

受[江苏常州经济开发区经济发展局]的委托，常州市政府采购中心就[民营经济文化发展展示项目]([项目编号JSZC-320400-JZCG-G2024-0440  ])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0440

2.项目名称：民营经济文化发展展示项目

3.预算金额：551万元

4.本项目最高限价为 551 万元 。

5.采购需求（简介）：

民营经济文化发展展示项目，项目位于大运河工业旅游文化带。包含两个区域：民营经济文化发展展示项目工业展示区、民营经济文化发展展示项目党建文化展示区，工业展示区总面积1451平方米，党建文化展示区总面积184平方米，主要通过图文展板、创意展墙、实物展陈、声、光、电多媒体等综合展示民营经济在党领导下，贯彻落实民营经济“两个健康”重要论述取得的瞩目成果和光辉历史，以及重要党建工作开展。项目主要包括展馆设计及展陈文化布置等。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订后90日历天内完成所有采购内容。

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：不专门面向中小企业采购。

4.本项目 不接受 联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

无。

### 三、获取招标文件

1.时间：详见招标公告。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

### 四、投标文件提交

1. 时间：详见招标公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

无。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏常州经济开发区经济发展局

地址：常州市武进区东方东路168号

联系人：余先生

联系方式：0519-89863319

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人： 杭先生

电   话： 0519-85588156

开标评审相关联系人：郭女士

电   话： 0519-85588150

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

### 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的讯地址，以书面形式通知采购中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

#### 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 常州市政府采购合同（合同编号）

项目名称：民营经济文化发展展示项目

项目编号：

委托方（以下简称甲方）：

受托方（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照民营经济文化发展展示项目的招标结果签订本合同。

一、采购标的

1.1 项目为打包式服务，包括但不限于民营经济文化发展展示项目的展陈策划方案、空间规划设计、展品陈列，对立体展陈、展台、专业布展灯具、多媒体声光电制作、配套软件、数字内容、模型制作、场景设计及实施、部分涉及展陈所需的装饰施工及展陈配套的强弱电安装、多媒体等专业工程的设计、施工、设备采购、安装、调试、试运行、预验收和竣工验收、质量保修等，以及因布展需要所需人员培训、维保等内容。

1.2 服务期限：合同签订后90日历天内完成所有采购内容。

1.3 补充条款： 无 。

二、合同金额

2.1 本合同中标金额为人民币（大写）：    （小写￥       ），适应税率    %，不含税金额为人民币（大写）：      （小写￥       ）。

2.2 本合同价为固定总价，包含甲方签字确认的方案范围内所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用（除甲方自行搜集和提供的老物件、展品外），甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。合同总价包括设计(经甲方确认的最终设计方案及设计图纸)以及布展实施制作所需的全部硬件、软件、人工、仓储、发货、运输、安装、调试、验收、培训、质保、保险、专利、风险、利润、税金及其他伴随服务等一切必须费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不要求缴纳履约保证金。

（根据财政部门优化营商环境相关文件要求，原则上不收取履约保证金，如实际情况确实需要收取的，按照下列内容填写完整）

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的5%）。供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式交纳或提交，按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、转包或分包

7.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应；

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、安全责任

8.1 乙方须按照相关行业的施工操作规范展开作业，确保安全生产。

8.2 在与本项目相关的施工过程中，如乙方原因出现安全事故造成人员和财产损伤、损失的，由乙方承担全部责任。

九、质保期

质保期两年。（自项目验收合格之日起计）

十、交付期、交付方式及交付地点

9.1交付期：合同签订后90日历天内。

9.2交付方式：现场验收交付。

9.3交付地点：项目现场。

- 合同款结算及支付

11.1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

11.2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

11.3.结算原则：本项目为固定总价合同，在本合同约定的风险范围内不予调整。

(1)合同中约定的风险范围:

1)市场风险(包括采用新的验收标准，施工期间人工费、机械价格、材料价格不调整);

2)经甲方确认的最终设计方案及设计图纸。

3)经踏勘后的现场条件;

4)设计费包含在合同总价中，设计费包括了设计服务期内设计、设计变更费、各类设计接口协调、应甲方要求进行国内外设计调研、编制相关设备用户需求书、技术规格书、资料搜集费、赶工费、增晒图纸费(合同约定范围内)、设计文件审查后的修改工作、设计技术交底、设计联络、派驻现场设计代表配合施工、设备订货、设计联络、系统调试、竣工验收试运营配合等合同规定的所有设计工作的服务价格，并考虑了乙方的成本、费用、税金、利润、保险、专利、风险等所有因素。

5)合同价包含设计及报价清单的每一项工程项目和材料设备采购、制作安装价格。乙方投标时未填单价或合价的分部分项(包含缺项、漏项)，甲方视作其费用已包括在其它有价款的项目单价内，不在合同外另行支付。

6)对报价清单中未列出或未说明的，而乙方为使设备能够按技术要求长期正常有效运行所需的货物(包括:软件、设备、服务、附件、材料等)，已包含在合同价内。

7)施工过程中，投标设备规格、型号、参数更新换代，市场上已经采购不到，乙方须将原中标设备一对一替换为新设备并同时向甲方申请更新，更新设备的规格、型号、参数配置不低于原设备，更新设备后的价格不得高于原设备的合同价格。

(2)风险费用的计算方法:综合考虑在投标总价内，在合同约定风险范围内不作调整。

(3)风险范围以外合同价款调整方法:

经甲方确认的不在合同约定的风险范围内的设计和制作安装内容所产生的增减项目费用，在工程结算时工程量按实结算，投标单价有的按投标价或投标价同口径计算，投标价没有的按市场价定价，乙方申报，甲方、监理方、跟踪审计核定为准。

乙方投标时未填单价或合价的分部分项(包含缺项、漏项)，甲方视作其费用已包括在其它有价款的项目单价内。甲方最终确认的图纸、清单中包含的内容，乙方在投标时已报价的而在实际施工中该项取消或减少的，在工程结算时按投标报价予以扣除；甲方最终确认的图纸、清单中包含的内容，乙方在投标时未报价且在实际施工中该项取消或减少的，甲方在结算时按照市场价格予以扣除。

11.4乙方应在工程竣工验收合格后一个月内提交经甲方审核通过的一份完整的竣工结算资料，每延误一天承担1000元的违约金，在当期付款中一次性扣除，并承担由此给甲方造成的一切损失。同时承包人必须充分配合发包人完成工程结算审计，承包人对所上报的结算资料需认真复核，若累计审计核减额超出工程结算价的 10%时，其超过部分的审计费由承包人承担，由发包人在工程结算时从承包人的工程结算款中扣除。

11.5付款方式：

合同签订后10日内，甲方根据乙方提供相应发票支付合同价的30%作为预付款（支付前乙方须提供预付款发票）；

项目实施完毕且具备开馆条件10天内，甲方根据乙方提供相应发票支付至合同价的85％；

验收完毕、结算审定后30天内，甲方根据乙方提供相应发票支付至审定价的95%；

质保金5%，项目验收合格满2年无质量问题后结清余款（无息）。

乙方开具合法有效的增值税专用发票（税率9%）。

十二、税费

所付款项乙方开具增值税发票给甲方，本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。如国家调整现行税率的，本合同约定的不含税价款（不含税总价）不变，合同约定的含税总价相应调整，乙方按调整后的税率向甲方开具增值税专用发票。

十三、双方权利义务

（一）、甲方权利义务

1、关于甲方应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水源、电源已接至施工现场，施工用水、电由乙方在水源、电源接口后分别装表计量(表后水、电管线布置由乙方根据施工方案自行敷设并承担相应的敷设费用)，按市场价支付水电费。合同价中已包含水、电费用。

（二）、乙方权利义务

1、乙方提交的竣工资料的内容：工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图、施工合同约定的其他应交资料，甲方、监理公司要求的其他应交资料。

2.乙方应履行合同约定的其他义务以及下述义务：

①乙方项目负责人为         ，负责本合同的履行。在合同履行期间必须保证项目负责人全程在项目现场。如果遇到特殊情况需要更换项目负责人，必须得到甲方同意。需在项目完工后派专业的售后维护人员对项目进行现场维护管理。

②乙方在响应文件或经甲方确定的项目负责人、项目成员未经甲方书面同意，不作调换和撤离，完全按项目进度及时到位。甲方有权要求乙方撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和项目质量事故、违法乱纪的专业技术人员及项目经理，直至甲方满意为止。如项目经理及相应的专业技术人员未按要求到位，视作违约，甲方有权单方面终止合同。

③本项目的设计、实施和验收均按照采购需求、合同要求及现行国家和行业相关标准规范执行。乙方应严格按设计图纸和已确认的布展实施制作技术方案组织实施，并无条件地接受甲方对项目质量的监督和管理。如有现场变更事项，乙方提交书面申请及工作量清单，必须由甲方签字。乙方应对展成、改造、安装实施等质量、安全全面负责，如乙方原因造成质量、安全事故，乙方承担一切责任。

④需乙方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用均已含在合同价中，甲方不另行支付（如有发生）。

⑤施工场地清洁卫生的要求：按照省、市文件的规定相关要求的执行。施工人员进场必须规范着装(包括安全装备、设施)、禁止在非规定地点吸烟、大小便、倒垃圾，违者将按施工过程中的相关管理办法或制度承担违约金。

⑥有关方面重大活动期间或甲方需要的特别时间段内，可能对施工作出某些限制和配合要求，乙方应予无条件服从，并按照有关要求作出必要的配合，这可能造成乙方的损失，但甲方将不承担乙方的任何损失。

⑦乙方必须高度重视安全生产，严格按有关操作规程施工，做好安全生产教育，并做好相应的各种施工安全台账，树立“安全第一”的思想，坚决杜绝安全隐患和安全事故。一旦因乙方原因发生安全事故，乙方必须承担由此产生的全部经济损失和社会责任，并承担由此对甲方所发生的一切经济损失和名誉损失。

3、材料、设备的准备要求：

（1）乙方应在材料、设备进场前7天向监理人申报相关资料，监理人在收到申报资料后3天内完成审批。

（2）主要材料供应商由乙方自行选择，但须得到甲方、监理人的认可。未经甲方、监理人的决定或认可，乙方不得私自将材料运进现场，更不得将材料用于本项目。材料的供应以保障项目顺利进行为原则，由乙方自理。具体事宜由乙方与材料供应商在签订的供应合同中明确，供应合同中明确具体品种、数量、标准、规格、型号、尺寸、供应办法、供货地点、下力方式。

（3）甲方、监理人对材料供应商的决定或认可并不解除乙方应负的质量、工期的责任，也不解除乙方对材料应负的责任。乙方采购的材料与设计或规范要求不符时，乙方应按监理要求的时间运出场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

（4）乙方采购的材料在使用前，乙方应按监理的要求进行检验或试验，如监理对检验过材料表示怀疑时，有权随机抽样检验，检验相关成本费用由甲方承担。若检验结果不合格，材料不得使用，检验或试验费用由乙方承担。

（5）因发现乙方采购并使用不符合设计或标准要求的材料，致使项目不符合合同规定的质量要求，乙方应按监理的要求进行修复、拆除或重新采购，乙方承担由此发生的一切费用，延误的工期不予顺延。

（6）材料供应商与乙方的材料供应量按材料供应商与乙方双方共同签认的施工图纸数量进行计量。甲方有权监督乙方与材料供应商的合同履行情况，若乙方不按合同规定支付材料款，甲方有权从应支付给乙方的任一款项中扣除该部分并支付给材料商。

（7）乙方需要使用代用材料时，应向监理提出使用代用材料对本项目质量、成本、进度等方面的影响报告，经监理审核并报甲方代表批准后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。甲方的批准并不能解除乙方对代用材料的质量和使用代用材料引起的不良结果的责任。

（8）乙方应该对各种材料、器材、设备按规范进行检查，拒绝不符合要求的材料、器材、设备用于施工。乙方必须严格按照合同要求及招投标过程中确定的材料品种、规格、型号进行使用，严禁擅自更改，若发现有材料品种、规格、型号不符合上述要求，或采用假冒伪劣产品，每一项进行罚款，并要求无条件更换，同时承担相关责任。无论何种原因，出现不合格材料、器材、设备用于布展项目的情况，均由乙方承担。

（9）本项目使用的所有材料的质量及检验资料须达到设计要求及国家现行验收规范。

十四、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

2、乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 48 小时内到达甲方现场。

4、在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十五、验收

1、质量标准和要求:甲方要求乙方的竣工工程质量必须达到合格的目标。如果乙方因自身原因未能达到该质量等级，甲方将按合同金额的2%对乙方进行处罚。

设计质量相关要求：方案及施工图等各阶段设计深度应满足相关设计规范要求。

2、乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

3、甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；招标文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

十六、合同内容的交付

1、乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

2、 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

3、 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

4、 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十七、违约责任

1、 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之三向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十八、不可抗力事件处理

1、 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十九、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为常州市。

二十、合同生效及其它

1、 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3、 本合同一式陆份，具有同等法律效力。甲方、乙方及监管部门或代理机构各执贰份。

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                         单位名称（章）：

法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：

电话：                                   电话：            传真：

传真：                                   开户银行：        账号：

# 第四章 采购需求

一、采购标的

1、项目名称：民营经济文化发展展示项目

2.预算金额：551万元

3.最高限价：551万元

4.采购项目概况（简介）：民营经济文化发展展示项目，项目位于大运河工业旅游文化带。包含两个区域：民营经济文化发展展示项目工业展示区、民营经济文化发展展示项目党建文化展示区，工业展示区总面积1451平方米，党建文化展示区总面积184平方米，主要通过图文展板、创意展墙、实物展陈、声、光、电多媒体等综合展示民营经济在党领导下，贯彻落实民营经济“两个健康”重要论述取得的瞩目成果和光辉历史，以及重要党建工作开展。项目主要包括展馆设计及展陈文化布置等。

5.合同履行期限：合同签订后90日历天内完成所有采购内容。

6.是/否接受联合体投标：否

7.是/否接受分支机构参与响应：否

8.是/否属于政府购买服务：是

9.是/否接受进口产品投标：否

10. 是/否专门面向中小企业预留采购份额：否

11.本项目的特定资格要求：无

12.项目类别：服务类

二、商务要求

1.交付的时间和地点

合同履行期限：合同签订后90日历天内完成所有采购内容。

地点：经开区天虹产业园内

2.付款条件

合同签订后10日内，甲方根据乙方提供相应发票支付合同价的30%作为预付款（支付前乙方须提供预付款发票）；

项目实施完毕且具备开馆条件10天内，甲方根据乙方提供相应发票支付至合同价的85％；

验收完毕、结算审定后30天内，甲方根据乙方提供相应发票支付至审定价的95%；

质保金5%，项目验收合格满2年无质量问题后结清余款（无息）。

乙方开具合法有效的增值税专用发票（税率9%）。

三、技术要求

1、基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

1.1.1. 采购内容：本项目是民营经济文化发展展示项目，包含两个区域：民营经济文化发展展示项目工业展示区、民营经济文化发展展示项目党建文化展示区，工业展示区总面积1451平方米，党建文化展示区总面积184平方米，本次采购包含设计服务、布展陈列服务，主要内容包括：

（1）设计服务（包括但不限于方案设计、陈列图设计：展陈策划方案、空间规划设计、展品陈列设计、场景设计等）。

（2）布展陈列服务（包括但不限于立体展陈、展台、专业布展灯具、多媒体声光电制作、配套软件、数字内容、模型制作、场景实施、基础装饰施工及展陈配套的强弱电安装、多媒体等专业工程的施工、设备采购、安装、调试、试运行等）。

1.1.2.项目地点： 经开区天虹产业园内

1.1.3.项目规模：1451㎡+184㎡，总计1635㎡

场地一：民营经济文化发展展示项目工业展示区，总面积1451平米；（详见附件2）

场地二：民营经济文化发展展示项目党建文化展示区，总面积184平方米；（详见附件1）

1.1.4.结构类型：框架结构

1.1.5.服务周期要求：合同签订后90日历天内完成所有采购内容。

1.1.6.质量要求

设计质量要求：满足设计规范；

陈列质量要求：按国家相关陈列及验收规范、标准组织，质量确保达到合格等级。供应商应在投标文件中明确能达到的质量等级。

2. 服务内容及要求

（一）、布展需求

1.1.设计深度要求

供应商应以可实施性为指导进行技术方案响应，设计深度力求详尽，包括但不限于创意方案、策划思路、展示大纲、展示文案、展示素材、设计说明、设计效果图、展项技术图、展品展具结构图等。

1.2.投标方案内容要求

供应商应提交详尽的项目设计方案及其相关的资料文件，包括但不限于以下资料：

（1）设计说明，阐述设计构思、创意及主要展示内容，描述设计方案的逻辑思路，说明其展示方式和观众的体验等。

（2）展厅、展区、展项平面规划布置设计

①基地平面布置图；

②基地整体及每层参观流线分析图。

（3）展厅和展区的空间设计

展区整体彩色效果图及细节效果图；彩色效果图应充分表现各展区的总体氛围和主要展项的环境效果等。

（4）主要的多媒体展项设计及技术应用：常州践行两个健康，积极促进民营经济发展，突出常州民营经济发展区域特色，展示常州发展亮点。

①主要展项的展示内容描述；

②主要展项的彩色效果图；

③支撑展项的技术应用图示说明；

④设计所采用的新技术、新工艺、新设备的适用性、可靠性、安全性说明。

（5）展柜、展台、展架的应用设计

①展示设备造型图、风格、色彩、造型、材质、规格等设计说明及具体参数；

②图文版式设计风格、式样示意图。

（6）艺术场景的应用设计

①彩色效果图；

②展示内容、学术依据说明；

1.3.每部分设计具体内容

（1）供应商根据设计要求和原则，自行进行展区功能划分和动线布置，要求合理合规；

（2）整个展厅需要设置序厅、主题内容展区和结束厅，序厅及结束厅需要有多媒体等现代科技手段进行展示，以展示更多的内容；

（3）对于多媒体部分，需要策划媒体脚本、软件界面设计、数字电影编辑等，需要拍摄的内容自行组织拍摄；

（4）对于立面部分，需要标准各级标题及制作要求，立面内容需要标注制作工艺方法；

（5）主题内容展区需要配置必要的实物设备和产品模型，以真实再现老工业产品的原貌；

（6）策展人需要做到人、文、物相吻合，确保展出的内容详实生动，有据可查；

（7）所有展陈主题框架建议优先选择铝合金型材连接的绿色构建式模块化展示系统，减少现场的陈列量和环境污染；

（8）展区外利用现场现有环境，配备接待区和卫生间等设施。

1.4.设计成果形式提交：电子档

（1）设计成果必须符合任务书提出的有关设计理念、原则、内容等方面的要求；

（2）图纸和文本文件须清晰完整。

（3）本次采购所有文件和往来信件均以中文书写，辅助材料及证明材料以中文说明为准。

（4）本次招投标文件所使用的计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

（5）上述未尽事宜均按采购公告及采购文件执行。

（二）、布展陈列服务要求

2.1.布展陈列服务基本要求

（1）实施原则：本次采购集创意、内容、设计、布展及相关设备实施为一个整体。布展设计应结合设计方案做出以具体实施为出发点的具体深化及完善，供应商对本项目背景的解读与理解程度的深度、针对性及准确性等作出阐述；对本次项目的关键性问题和重点问题的理解和把握；投入本项目的整体技术水平与技术力量；项目实施组织设计；对本项目的建设性意见与建议评价。展品制作要牢固耐用、符合声、光学原理；制作陈列能较好还原设计意图，制作（定制）的艺术装置达到较高工艺水平；展项制作精度，工艺考究、美观大方、质感好。陈列方式要新颖，有互动性。中标供应商在项目布展实施过程中，必须严格遵守有关市容、环境保护等规定，若发生因违反此类规定而被罚款的事件，由中标供应商自行负责。

（2）技术规范：本项目采用国家（行业）、省、市现行规范和标准，若无国家标准，而采用企业、行业标准的，必须提供企业、行业标准的文本文件，及本项目设计图纸及设计说明书作为投入本项目的技术规范。

2.2.布展陈列实施具体要求

（1）环境陈列实施要求

结构部分

①本次展厅改造不得破坏原有建筑；

②应满足本项目的要求，材料、结构和安装方式应科学、环保；

③布展应确保安全可靠，结构合理、并保证其强度、稳定性和可靠性达到采购人的要求；符合场馆结构负荷要求；

④布展的结构完善应与展示主题以及各展项的展示设计要求相结合；

⑤对投入使用的展柜要结合展品陈列的需要运用一些保护措施系统。

材料部分

①展陈墙体主材采用铝合金与锁扣连接的组装式材料为主要结构，表面结合扣件式挂板加热转印画面材质达到展墙效果，同时提供结构连接图以此确认其结构的新型性，并且符合环保要求。

②馆内布展陈列材料的品种、规格、性能应符合国家现行有关标准的规定，具体要求根据布展中涉及的主材铝合金、锁扣、画面的技术参数或检测报告等依据为准；

③严禁使用国家明令淘汰的材料；

1）一律选用符合防火要求的阻燃和难燃材料，按照行业防火规范选用符合防火等级的材料；

2）材料在2年内不得出现变质，表面材料至少2年内不得出现褪变色；

3）使用的各种材料不得对环境和人员造成污染和伤害，热转印画面墨水采用直饮式环保墨水，要求无气味可水洗不褪色，其所含有害物质溢出量不能高于国家规定的标准。符合国家有关环保节能标准要求，使用环保节能材料。

电气部分

①电路走线规范,保证安全距离或设置合乎标准的阻燃隔离层,对走线易损部位采取特别保护措施,线径截面容量满足使用要求；

②综合布线系统电源、防护及接地的设计要符合GB/T50311的规定；

③布线系统材料应选用相应的阻燃型护套线缆和阻燃型配线设备；

④配电箱的壳体和地板宜采用A级材料制作。配电箱不得安装在B2级以下（含B2级）的材料上。开关、插座应安装在B1级以上的材料上；

⑤线路敷设要求美观整齐、合理，原则暗敷，明敷塑料导线应穿管或加线槽板保护，吊顶内的导线应穿金属管保护，导线不得裸露。

⑥满足《电气工程安装标准》的规定。

灯光的使用

①照明与特殊照明均需参照国家标准和行业标准设

②必须运用展馆专业光源，结合整体设计方案的需要达到层次分明，分布合理，效果突出；必须达到使用的照明照度要求；

③分功能区域、结合使用要求分段设置开关控制，须考虑按照不同使用模式设计控制；

④使用节能环保、寿命长灯具，从展品保护方面考虑必须使用无紫外线辐射、冷光源的节能灯具，且达到角度可调、方便维护等最低标准。

（2）版面制作的具体要求

图文版的平面制作和安装，必须使用高精度可移喷绘、PVC板、防水无纺布、铝板等易清洁、防水、使用寿命长并易于更换的材料和制作工艺，做到收口平整、不起泡、无色差，安装方便、更新便利。

（3）艺术品制作的具体要求

艺术创作必须贴近主题，比例合理，色彩层次分明，细节有棱有角，采用绿色环保的铝合金新型材料，可拆卸、可拼装，易清洁、易维护。

2.3.安全规范要求

货品服务、辅助设施符合展览展示需求以及符合公共场所安全消防规范，对参与人员的安全、事故应急措施的保障，设计制造的成品符合相应国家标准、规范要求。

2.4.项目管理要求

（1）负责项目实施现场的安全、保安和文明生产管理。

（2）负责项目实施过程中产生的技术资料和图纸的归档管理。

（3）负责项目实施过程中产生的技术资料和图纸文件档案的移交。

2.5.布展陈列实施的其他要求

中标供应商在进行陈列过程中必须遵循国家相关通用标准和行业规范；遵循相关防火、环保要求；遵循深化设计成果与采购人的原则进行。

中标供应商必须负责陈列过程中产生的建筑垃圾处理及相关费用。

2.5.1布展陈列准备工作

2.5.1.1 中标供应商布展陈列前应充分做好以下技术准备工作

（1）中标供应商应有完善的质量保证体系，有明确的质量方针、切实可行的程序文件和质量保证手册，确保质量体系有效期的运行，并具备完整的质量体系运行记录。

（2）布展陈列技术文件准备。

（3）布展陈列现场作业环境的技术准备。

（4）参与设计图纸会审和技术交底。

（5）编制布展陈列组织和布展陈列安装调试方案。

（6）编制布展陈列技术、安全技术交底和上岗人员的技术认定。

（7）编制材料、加工机具、检测器具的使用计划。

2.5.1.2 设备开箱与清点

（1）箱号箱数以及包装情况。

（2）设备的名称型号和规格。

（3）装箱清单设备技术文件资料及专用工具。

（4）设备有无缺损件表面有无损坏和锈蚀等。

2.5.2布展陈列要求

2.5.2.1 与深化设计成果图纸一致性原则

（1）中标供应商应根据深化设计成果编制“布展陈列方案”。对于制作较为复杂或采用新技术、新材料、新工艺的陈列技术和方法应编制专项制造工艺方案。

（2）中标供应商应严格遵循“布展陈列方案”并按照深化设计图纸中所规定尺寸、技术条件、工艺要求及相关标准进行组织陈列。

2.5.2.2 布展所有制作和陈列所使用材料的品种、规格和质量应符合深化设计和现行的国家标准的规定，严禁使用国家明令淘汰的材料。

2.5.2.3 设计变更控制

（1）中标供应商不得擅自修改设计图纸，确需变更的，要按变更程序进行，应由采购人、监理单位共同协商同意后实施。

（2）设计变更不得违反相关的国家、地方、行业标准及在安全环保方面的政府法令与条例。

（3）当设计做出重大修改、或修改量比较大时，应再次进行设计评审和质量验证。

（4）修改设计图纸的同时，应对相关的图纸进行修改，以保证设计文件的统一性。在项目完成后应将所有的修改部分完善到竣工总图中并备案存档。

2.5.2.4 所有制作和陈列材料的燃烧性能应符合现行国家标准GB50222《建筑内部装修设计防火规范》的规定；环保要求达到E0级。安防、消防要求以及国家相关规范的要求（包括并不仅限于以下标准，如有替代，按现行最新标准执行）。

（1）石材、地面砖等颜色均匀一致，结构紧密不松散、不生锈、无裂痕、无大色差为复合设计要求。

（2）木材：表面陈列木材符合国家标准的AAA级产品，木方采用A级产品，含水率控制15%以内。

（3）钢材：按设计要求选用国标产品，焊接口要打磨平整，做防锈处理。

2.5.2.5 布展陈列所使用的材料在运输、储存和陈列过程中，必须采取有效保护措施防止损坏展厅内的展项，防护材料必须选用阻燃材质，材料的保护设施应在工程竣工时拆除。

2.5.2.6 布展陈列中，严禁擅自改动建筑主体，承重结构或主要使用功能，严禁未经设计确认和采购人的批准擅自拆改水、电、气、通讯等配套设施。

2.5.2.7 布展陈列应遵守有关环境保护的法律、法规，并应采取有效措施控制陈列现场的各种粉尘、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。

2.5.2.8 中标供应商应遵守有关陈列安全劳动保护防火和防毒的法律法规应建立相应的管理制度并应配备必要的设备器具和标识。

2.5.2.9 布展陈列过程中，利用建筑结构作为起吊、搬运的承力点时大构件，应对结构的承载力进行核算，经相关设计单位同意，方可利用。

2.5.2.10 布展陈列基础放线应按陈列图和展厅建筑物的轴线、柱线及标高线划定安装的基准线。

2.5.2.11 布展电气设备安装要求:电器工程需有相应资质的人员进行陈列，复合电路规范，展厅电路与厂区电路分离

（1）主要设备、材料进场验收。

（2）配合土建工程预留预埋。

（3）检查并确认土建工程是否符合电气安装条件。

（4）电气设备就位固定。

（5）电线、电缆、导管、桥架等贯通。

（6）电线穿管、电缆敷设。

（7）电线、电缆绝缘检查并与设备器具连接。

（8）做电气交接试验。

2.5.2.12 布展陈列结构安装要求

（1）基础（平台）放线控制。

（2）结构基础检验控制。

（3）结构与基础连接控制。

（4）柜（架、座、箱）制作要求、固定（含整体、解体组装）、接地保护的要求。

（5）钢结构布展陈列质量控制。

2.5.2.13 空调室外机组需安装防护措施。

2.6. 布展陈列验收

布展陈列全部完成后，进行验收，布展陈列验收主要是对展厅总体环境和运行效果的验收。

2.7．现场安全文明陈列管理

中标供应商在现场安装陈列时，应严格遵守下列各项安全、文明陈列条例和制度。

（1）临时用电安全管理

（2）陈列防火、动火、电气焊作业安全要求

（3）交叉作业安全要求

（4）高处、高空作业安全防护要求

（5）现场器具存放技术要求

（6）电动、气动手持工具使用安全要求

（7）临边井口作业安全要求

（8）布展陈列安全技术要求

（9）起重运输安全技术要求

（10）安全标识文明陈列安全要求

（11）陈列人员入场安全教育与培训

（12）现场安全、文明陈列管理与检查制度

2.8.设计方案布展陈列中需要的多媒体硬件主要材料和设备选型不低于下列表参照要求：

（1）LED屏幕技术参数

LED屏幕推荐采用P2点间距，刷新率≥1920Hz，显示亮度≥600cd/㎡，整屏寿命5万小时以上，信号处理器需支持点对点。

（2）液晶电视设备规格尺寸要求

液晶电视机32-80寸，液晶拼接屏拼缝3.5mm，工业显示器/广告机等22-75寸

（3）触摸屏

采用电容/红外触摸技术，显示比列16:9，亮度≥350cd/㎡，CPU：i5/i7

注：以上材料为本次布展陈列大部分材料，未列入部分按照陈列图设计材质要求列出所选用品牌。所有主材必须保证合格达标，有产品合格证及产品检验报告。如图纸未予说明的部位以发包方确定为准。

注：供应商应承诺完全按上述设计服务要求、布展陈列服务要求执行，否则视为无效投标。

（三）、投标费用及方案调整

不论结果如何，供应商应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，采购代理机构及采购人将不负责供应商参与投标所发生的任何成本或费用。

采购人有权对中标供应商的设计方案的部分内容进行调整，中标供应商应积极配合。

（四）、售后服务和培训要求说明

4.1.售后服务要求：

（1）本项目免费保质期不少于2年（免费保质期从项目验收合格之日起计算）。

（2）质保期内，所有硬件设备及主要设备等维修均为免费。

（3）若本项目设备发生故障，中标供应商提供24小时专业工程师电话服务应答，24个小时内提供解决方案；如需要现场服务的，专业工程师应在24个小时到达现场。特殊情况无法修复的，质保期内中标供应商应无条件更换新设备或提供代用设备，或采取使展品可正常运转的措施。如果是人为造成的设备损坏，维修费用则由责任方承担。

4.2.培训要求：

对采购人2名技术人员进行一周的操作、维修保养技术培训，培训费用由中标供应商负责。

（五）、特别说明

5.1.供应商必须自行对陈列现场及周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用和风险由供应商承担。

5.2.供应商在投标前应对现场进行认真踏勘，熟悉项目现场和周围环境（如给排水、供电等等），了解一切可能影响投标方案、报价等编制投标文件的资料，并承担考查现场的责任和风险以及踏勘现场所发生的自身费用。成交后，供应商不得以不完全了解陈列现场及周围环境为由，提出额外款项增加、补偿或延长工期等要求。同时作为一个有经验的供应商，应充分考虑与陈列现场周边的关系及外围矛盾的协调，投标报价时应包含解决与项目地方各方矛盾所产生的费用，并承担相应的责任。同时，请各供应商自行踏勘现场时充分考虑安装的难度，在安装过程中不得破坏现有建筑，并将由此增加的各项费用全部考虑在投标报价内。结算时，采购人一概不再另行承担和支付任何费用。

5.3.供应商所填报的各项单价在合同实施期间不因市场价格变化、政策调整等因素而变动，供应商在报全费用单价时应考虑各种风险因素和自己的承受能力。

5.4.采购人所提供的采购文件等资料，应认为已包括完成本项目的所有内容。凡采购文件等已指明的内容或完成图纸所示的附属内容、衔接与后续所需的费用，供应商应计入相关项目的含税全费用单价中。供应商未填含税全费用单价或含税全费用合价的项目在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的含税全费用单价或含税全费用合价内，供应商必须按监理工程师的指令完成投标预算中未填入含税全费用单价或含税全费用合价的项目，但不能得到支付与结算。

5.5.主要材料供应商由中标供应商自行选择，但须得到采购人、监理人的认可。未经采购人、监理人的决定或认可，中标供应商不得私自将材料运进现场，更不得将材料用于本项目。材料的供应以保障布展陈列顺利进行为原则，由中标供应商自理。具体事宜由中标供应商与材料供应商在签订的供应合同中明确，供应合同中明确具体品种、数量、标准、规格、型号、尺寸、供应办法、供货地点、下力方式。公共空间所有内装饰的主要材料（墙、地面石材、吊顶材料、木质材料材质、油漆颜色等），中标供应商均应提供样板，样板应由采购人和建筑设计师确认后，方可大面积陈列。关于空间的总体安排，确保空间的合理与充分利用。

5.6.本次采购项目的所有材料，中标供应商应在采购前向采购人送样，由采购人封样保存并经采购人签字确认后方可采购。未经采购人签字确认的或与封样保存材料不一致的材料，采购人有权不予支付。主要材料（展柜、展墙、玻璃、灯具、地材、卫生洁具等）送样经由采购人和监理单位确认后，方可大面积陈列。不合格的不得使用。

5.7.布展要求：中标供应商陈列（制作）完成的布展效果必须达到采购文件和设计的要求，如不能达到，在采购人允许的一定时间内进行修改、完善，使其达到对展示效果的承诺，所涉及的费用由中标供应商承担。场景、多媒体、展柜、展板、照明系统等各项目的制作要求详见经采购人审核通过的设计方案。中标供应商须完成多媒体短片等的编剧、素材搜集整理、拍摄、制作、安装，采购人仅提供已有的素材，且将在尽可能的范围内协助中标供应商获取拍摄所需素材，中标供应商不得以采购人未提供所有素材而拖延甚至于拒绝提交多媒体短片等。隐蔽工程经采购人会同监理单位验收合格后方可进入下道工序陈列（制作）。

5.8.多媒体设备报价清单如非详细完整配置的，对报价清单中未列出和技术规格书内未说明，而中标供应商为使设备能够按技术规格书要求长期正常有效运行所需的货物（包括：软件、设备、服务、附件、材料等），应包含在合同价内。多媒体实施过程中，投标设备规格、型号、参数更新换代，市场上已经采购不到，中标供应商须将原中标设备一对一替换为新设备并同时向采购人申请更新，更新设备的规格、型号、参数配置不低于原设备。

5.9.本项目为总价包干合同，供应商必须承诺，结算总价不得超投标总价，供应商应在结算送审前办理完成所有与项目有关的签证，结算审核过程中一律不得补办。

（六）、报价方式

本次报价货币为人民币，评标时以人民币为准。本项目投标报价方式为固定总价包干，投标总价应包括采购文件所确定的招标范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

供应商根据方案设计及结合采购文件中其它相关要求进行方案商务总报价。

（七）、报价说明

7.1.供应商应在报价表中标明拟提供货物、布展的全费用单价和总价。

7.2.投标报价应是采购文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，其应包括设计服务（包括但不限于方案设计、陈列图设计：展陈策划方案、空间规划设计、展品陈列设计、场景设计等）及布展陈列等全部费用，需分类别、分专业分别详细报价。如清单发生漏项、漏算等，将视为已包含在其它项目中或者为供应商的优惠，供应商须完成本项目的所有工作，而漏项、漏算等将得不到结算。供应商投标报价时应详细了解采购文件及其附件所列明的主要设备及材料的参考品牌和技术参数后进行报价，供应商在投标文件所报的主要设备及材料的技术参数应符合采购文件所列明的要求。

7.3.采购文件中如没有特别说明，对每一项货物和服务仅接受一个价格。

7.4.供应商在投标报价时应将布展涉及的相关材料试验、测试费用（指项目实施过程中对不合格项提出检测的，检测不合格的检测费用由乙方承担）计入报价中，试验应在国家认可的权威机构进行，对确需到其它实验室进行的试验，应报采购人及监理认可。未经认可的，采购人有权要求重新检测、试验，其重新检测的费用由中标供应商承担，此部分费用应考虑在报价中，除此之外的检测、试验费用由供应商根据要求自行考虑。

7.5.本项目采用固定总价合同，所有供应商的报价必须注明数量、单位和单价，只报总价的视为无效投标。除不可抗力因素外，在采购文件、方案图纸以及中标供应商的设计图纸和投标报价规定的项目和内容范围内实行总价包干（采购人另行要求展示陈列的展品除外），中标供应商应按采购文件规定、投标承诺、方案图纸、中标供应商设计陈列图纸、评标委员会的评审意见、本项目采购人的审核意见完成陈列图深化设计，并按照深化陈列图陈列。任何涉及国家和地方技术标准要求的、或评标委员会、采购人提出的要求的，中标供应商均应执行，经认可的陈列图范围内的内容均含在中标供应商的合同总价中，一律不予增加。但采购人同意增加、减少、变更的项目，其价格应予以相应调整，按照程序报批，待项目验收合格、经审计后一并支付。在陈列中，经采购人批准同意的设计变更可按合同规定调整价款；

7.6.设计费报价方式：设计费用为包干价，结算时不予调整。各供应商应根据采购人的要求，结合本项目实际情况和自身的综合实力进行自行报价，必须在采购文件要求的范围内，如供应商没有单独报价则采购人考虑设计费包括在投标总价中。设计费包括设计服务期内陈列图设计、设计变更费、各类设计接口协调、应采购人要求进行国内外设计调研、编制相关设备用户需求书、技术规格书、资料搜集费、赶工费、增晒图纸费（合同约定范围内）、设计文件审查后的修改工作、设计技术交底、设计联络、派驻现场设计代表配合陈列、参加各阶段设备系统采购谈判、设备订货、设计联络、系统调试、竣工验收试运营配合等合同规定的所有设计工作的服务价格，并考虑了设计单位的成本、费用、税金、利润、保险、专利、风险等所有因素。设计费包括完成合同规定范围内所有责任和义务（包括现场调查、资料搜集、多方案论证、各种报告及图纸、文件整理并按统一格式编写成电子文件和书面文件后提交采购人），以及项目前期咨询、陈列配合等服务。设计变更费用应包含在设计费中，陈列图阶段的任何形式、类型、规模的设计变更均不另行支付设计变更费用及相关图纸费用，设计人在合同价中须充分考虑。

7.7.项目保险项目应包括中标供应商向采购人移交合格项目前的一切风险的保险，应包括设计、布展、设备、陈列设备、进场材料、采购人及中标供应商相关人员和第三方人员等保险。

3. 验收标准

详见合同条款。

4. 其他要求

无

5. 实质性要求

采购需求中如有必须满足的实质性要求，应当以斜体且下划线标注、或者加“★”号标注。并另行以表格形式单独逐条列明，且明确需要提供的证明材料。

无

6.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 民营经济文化发展展示项目 | 其它未列明行业 |

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值。 | 0 | 10 |  |  |
| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
|  | 技术分（主观分） |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 设计方案1 | 对本项目认识理解和总体把握全面、合理、准确，思路清晰、深入到位，能够满足本项目设计要求。 （1）方案详细全面，科学合理，可行性高的得8分； （2）方案较详细全面，较有合理性、可行性的得5分； （3）方案简单，合理性一般，可行性一般的得2分； （4）未提供或内容较差的不得分。 | 0 | 8 | 否 | 否 |
| 2.2 | 设计方案2 | 方案对规划、成果把握到位，总体布局规范且合理，分区明确，功能配置完善，参观路线设计合理流畅。 （1）方案科学合理、总体布局合理、分区明确的得8分； （2）方案较完整、总体布局较合理，分区较明确的得5分； （3）方案一般、布局一般得2分； （4）未提供或内容较差的不得分。 | 0 | 8 | 否 | 否 |
| 2.3 | 设计方案3 | 整体风格协调、细节重点突出、空间层次分明、色彩搭配合理。 （1）整体风格全面，空间色彩搭配合理的得8分； （2）整体风格较全面，空间色彩搭配较合理的得5分； （3）整体风格一般，空间色彩搭配一般的得2分； （4）未提供或内容较差的不得分。 | 0 | 8 | 否 | 否 |
| 2.4 | 设计方案4 | 资料内容详实，文本大纲全面完整，具有系统性，方案脉络清晰。 （1）方案详细全面，科学合理，可行性高的得8分； （2）方案较详细全面，较有可行性的得5分； （3）方案简单，可行性一般的得2分； （4）未提供或内容较差的不得分。 | 0 | 8 | 否 | 否 |
| 2.5 | 设计方案5 | 表现形式与项目主题内容紧密结合，能够灵活合理运用展示手段，达到良好的整体效果。 （1）表现形式与项目内容相匹配的得8分； （2）表现形式与项目内容较匹配的得5分； （3）表现形式一般的得2分； （4）未提供或内容较差的不得分。 | 0 | 8 | 否 | 否 |
| 2.6 | 设计方案6 | 效果图设计方案表现总体符合设计要求，展示方案内容准确、完整，重点展项突出。 （1）符合设计要求，与总体设计要求匹配、展示内容全面的，图纸数量不少于8张的得8分； （2）基本符合设计要求，与总体设计较匹配，展示内容较合理的，图纸数量不少于6张的得5分； （3）基本符合设计要求，总体设计匹配一般，展示内容一般的得2分； （4）未提供或内容较差的不得分。 | 0 | 8 | 否 | 否 |
| 2.7 | 新材料运用方案 | 项目为古建筑保护单位，建议减少或不用传统装修材料，以免造成的损害。建议采用新材料技术，模块化制作，装配式陈列，并满足日后结构调整和内容替换时降低成本： （1）提供详细材料介绍、参数、材料报告，精确材料结构图解析，并且整体使用面积超过总布展面积50%（不含），得10分； （2）提供常规材料介绍、参数，简单材料结构图解析，并且整体使用面积为总布展面积30%（含）至50%（含），得6分； （3）提供简单材料介绍，无材料结构图解析，并且整体使用面积在总布展面积30%（不含）以下，得2分； （4）未提供或内容较差的不得分。 | 0 | 10 | 否 | 否 |
| 2.8 | 项目实施方案 | 实施组织方案及项目实施工作计划、工期安排、实施方案，项目工作质量保证措施等完善。对方案进行综合评审： （1）内容全面，描述清晰，各项措施完善合理的得8分； （2）内容较全面，描述基本清晰，措施较完善的得5分； （3）内容一般，措施一般的得2分； （4）未提供或内容较差的不得分。 | 0 | 8 | 否 | 否 |
| 2.9 | 售后服务方案 | 售后服务方案的保证措施完善，包括售后服务管理制度、售后服务响应时间、解决时间及解决方案等。 （1）方案详细全面，科学合理，有针对性的得8分； （2）方案较详细，较有针对性的得5分； （3）方案简单，针对性一般的得2分； （4）未提供或内容较差的不得分。 | 0 | 8 | 否 | 否 |
|  | 商务分 （客观分） |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 投标人业绩 | 投标单位提供自2020年1月1日（时间以合同签订日期为准）以来承接过的类似项目业绩，每有1个得2分，本项最高得10分。 注：投标文件内提供合同复印件并加盖投标人公章。 | 0 | 10 |  | 是 |
| 3.2 | 体系认证 | 投标人具有有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书的，有一项得2分，本项最高得6分； 注：投标文件内提供证书复印件并加盖投标人公章。 | 0 | 6 |  | 是 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 四、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

## 五、小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

## 六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：如是残疾人福利单位的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

八、投标分项报价表（分包号：**）

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 分项单位 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 | 设计服务 | 方案设计、陈列图设计等 | 合同签订后 90 日 | 1项 |  |  |
| 2 | 布展陈列服务 | 明细自行列 | 合同签订后 90 日 |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
| 3 | 其它 | 自行列项，自行考虑 | 合同签订后 90 日 |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应采购文件

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

5.投标人的投标总价应包括为完成本项目所发生的一切相关费用和税费等，招标人将不再支付投标总价以外的任何费用。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：____________年______月______日

★ 备注：投标分项报价表中所列项目内容为采购人根据采购要求所能提供的所有类别，供应商在递交投标文件时，可根据自身设计内容在此基础上进行完善和补充，并在投标分项报价表中详细列明，但设计服务最高不得超过45万元，布展陈列服务不得超过506万元，否则视为无效投标。

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表（实质性格式）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十二、投标（响应）文件通用模版编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》) |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。