常州市政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：北港街道原村级档案资料电子化管理

项目编号：JSZC-320404-TZGC-C2025-0004

采 购 人：常州市钟楼区北港街道办事处

采购代理机构：江苏天诏工程项目管理房地产评估有限公司

- 目      录

第一章   采购邀请 	1

第二章   供应商须知 	6

第三章   评审程序、评审方法和评审标准 	20

第四章   采购需求 	35

第五章   合同草案条款	42

第六章   响应文件格式	47

- 第一章   采购邀请

项目概况

北港街道原村级档案资料电子化管理JSZC-320404-TZGC-C2025-0004采购项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台获取采购文件，并于2025年4月8日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

- 项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320404-TZGC-C2025-0004

2.项目名称：北港街道原村级档案资料电子化管理

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：90万元

5.项目最高限价（如有）：90万元，供应商报价不得高于最高限价，否则作无效响应处理。

6.采购需求：本项目为北港街道原村级档案资料电子化管理，主要内容包括但不限于对北港街道原塘门、韦墅、邹家、蒋家、北港、仕庄、金家、港顶共8个村委1983年后的相关档案资料进行清点、整理、校对、修复、扫描、装订、归档、数据备份及采购人要求的其他服务内容等。

7.合同履行期限：十八个月，其中：前三个月为试用期，试用期满须经采购人考核，考核不合格，采购人有权解除合同。

8.本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

2.2 其他落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：□否    ■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求： /。

三、获取招标文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日 。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取电子版磋商文件。

4.售价：0.00元。

四、响应文件提交

截止时间：2025年4月8日14点00分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

五、开启

时间：2025年4月8日14点00分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅开标室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策： /。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

2.1领取CA和办理电子签章【请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）】、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2.2电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”系统进行电子化不见面开标。

2.3注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

4.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注 “江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的更正公告。

5.本次磋商不收取磋商保证金。

6.本项目个人信息由于工作需要经机构或本人同意对外公布。

八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市钟楼区北港街道办事处

地    址：常州市钟楼区星港路32号

联系方式：钟先生  0519-88891223

2.采购代理机构信息

名    称：江苏天诏工程项目管理房地产评估有限公司

地    址：常州市新北区太湖东路9号4幢创意园D座1409室

联系方式：0519-88188336

3.项目联系方式

项目联系人：陶工

电    话：0519-88188336

- 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： /年/月/日/点/分 考察地点：/。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：/年/月/日/点/分 召开地点：/。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形：本项目采用至少二次报价，磋商响应文件报价一览表的报价作为首次报价，在磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价作为评分依据。除有特殊要求的项目外，分项报价表中的最后报价以磋商响应文件中的首次报价为依据，按下浮率同比例下浮。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 本项目免收磋商保证金。 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 22.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：/； （2）允许分包的金额或者比例：/； （3）其他要求：/。 |
| 22.6 | 履约保证金 | 成交供应商在签订合同之日起5日内，向采购人提交金额30000.00元 的履约保证金或保函。履约保证金将在项目验收完成后30日内无息退返成交供应商（如有扣款、赔偿等费用，以按实扣除后余额退返）。 |
| 23.1.1 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对磋商文件如有疑问，可于2025年 4月 2 日17:00时前将相关疑问送达采购代理机构。 询问送达形式：书面原件形式递交。（注：询问函：① 必须加盖投标单位公章；② 以采购代理机构收到时间为准。否则采购代理机构有权拒收其递交的文件）。 |
| 23.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏天诏工程项目管理房地产评估有限公司； 联系电话：0519-88188336； 通讯地址：常州市新北区太湖东路9号4幢创意园D座1409室。 |
| 24.1 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：代理服务费按下列收费标准，采用差额定率累进法计算，当代理服务费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。 服 费 务 类 率 型 计费基础（万元）; 服务类. 100（含，下同）以下; 1.5%. ……. 缴纳时间：在领取中标（成交）通知书时将中标服务费付至采购代理机构指定账户（备注项目编号）。 收款单位：江苏天诏工程项目管理房地产评估有限公司； 开户银行：中国农业银行常州新北支行； 银行账号：10615101040229562 。 |
| 26 | 纸质中标（成交）文件 | 成交供应商在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件叁份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达江苏天诏工程项目管理房地产评估有限公司，联系方式见《第一章 投标邀请》） |

供应商须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

- 4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

- 4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 4.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

- 4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- 4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

- 4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- 4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- 4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

- 4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

- 4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 4.8 绿色采购政策

- 4.8.1  绿色数据中心政策

- 依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

- 4.8.2 推广应用绿色建材

- 采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

- 4.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

- 采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

10.2  供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支

付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

10.2.1 本项目磋商报价应包括竞争性磋商文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。上述未列明，但供应商认为所需的其他费用也包含在内，采购人不接受供应商任何因遗漏报价而发生的费用追加。供应商应考虑合同期内的物价、政策等所有风险因素，在磋商时自行预测并纳入磋商总价中。合同期内若涉及本地区最低工资、社保缴费基数等上调，涉及到工资差额、固定岗位工资差额、假日工资差额、社保差额部分等均由供应商承担。

10.2.2 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

10.3  采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

10.3  本项磋商规则：至少二次报价，响应文件的磋商报价作为首次报价，在资格性及符合性评审结束后，所有符合继续参加磋商条件的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价作为评分依据。

- 磋商保证金

- 11.1   根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

  - 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。供应商根据竞争性磋商文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的响应文件。

- 响应文件截止时间

  - 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

  - 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

- 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 本项目采用不见面交易模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

  - 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

    - 平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - 成交供应商在签订合同之日起5日内，向采购人提交金额为 30000.00元的履约保证金或保函。履约保证金将在项目验收完成后30日内无息退返成交供应商（如有扣款、赔偿等费用，以按实扣除后余额退返）。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商营业执照 | 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件 | 提供证明材料的原件扫描件（或电子证照）并加盖供应商公章 |
| 1-3 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、供应商单独参与磋商的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 见第一章《采购邀请》 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-1 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书、政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 16 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过“苏采云”政府采购一体化平台系统提交最终报价。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

□无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：______。

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：______。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）______。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）______。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

| 序号 | 评审 | 分值 | 评分标准 | 评审依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格分（20分） |  |  |  |  |
| 1 | 价格分 | 20 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20%×100。 | 此处最后报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最后报价。详见第三章《评审程序、评审方法和评审标准》3.2及3.3 |
| 二、主观分（40分） |  |  |  |  |
| 1 | 项目背景及需求分析 | 5 | 根据供应商提供的项目背景需求分析、项目的重难点分析及解决方案等方面进行综合评审： 1.对项目背景描述清晰，能够准确反映村级档案管理的现状、问题及电子化管理的必要性；需求分析透彻，能够清晰描述村级档案管理的具体需求；对项目的重难点分析透彻，解决方案科学合理，具有可操作性，得5分。 2.对项目背景有一定描述，但不够深入；需求分析基本清晰；对项目的重难点有一定分析，解决方案基本可行，得3分。 3.对项目背景描述较为简单，缺乏细节；需求分析较为简单，不够全面；对项目的重难点分析较为简单，解决方案不够完善，得2分。 4.对项目背景描述模糊，缺乏实质性内容；需求分析模糊，缺乏实质性内容；对项目的重难点分析不足，解决方案不可行，得1分。 5.未提供项目背景需求分析、重难点分析及解决方案的不得分。 |  |
| 2 | 项目管理组织机构 | 5 | 根据供应商提供的项目服务组织及服务团队、项目管理模式、管理机构职能与人员职责、人员管理及员工培训、项目拟投入的设施、设备等方面进行综合评审： 1.服务组织健全，团队人员配备合理，职责分工明确；管理模式科学合理，能够有效保障项目顺利实施；管理机构职能明确，人员职责清晰，分工合理；人员管理制度健全，员工培训计划详细，能够有效提升团队能力；拟投入的设施及设备齐全，完全能够满足项目需求，得5分。 2.服务组织基本健全，团队人员配备基本合理；管理模式基本合理，能够基本保障项目实施；管理机构职能基本明确，人员职责基本清晰；人员管理制度基本健全，员工培训计划基本详细；拟投入的设施及设备基本齐全，能够基本满足项目需求，得3分。 3.服务组织不够健全，团队人员配备不够合理；管理模式不够完善，存在一定风险；管理机构职能不够明确，人员职责不够清晰；人员管理制度不够健全，员工培训计划不够详细；拟投入的设施及设备不够齐全，存在一定不足，得2分。 4.服务组织不健全，团队人员配备不合理；管理模式不合理，难以保障项目实施；管理机构职能不明确，人员职责不清晰；人员管理制度不健全，员工培训计划不详细；拟投入的设施及设备不齐全，难以满足项目需求，得1分。 5.未提供项目服务组织及服务团队、项目管理模式、管理机构职能与人员职责人员管理及员工培训、项目拟投入的设施及设备不得分。 |  |
| 3 | 项目实施方案 | 5 | 根据供应商提供的总体实施原则与流程、数字化加工流程及主要技术方案、历史档案扫描的工作流程方案、图像处理方案、特殊纸张处理方案等方面进行综合评审： 1.总体实施原则明确，流程清晰，操作性强；数字化加工流程科学合理，技术方案先进可行；历史档案扫描的工作流程方案详细具体，操作性强；图像处理方案科学合理，能够有效提升图像质量；特殊纸张处理方案科学合理，能够有效处理特殊纸张，得5分。 2.总体实施原则基本明确，流程基本清晰；数字化加工流程基本合理，技术方案基本可行；历史档案扫描的工作流程方案基本详细，操作性较强；图像处理方案基本合理，能够基本提升图像质量；特殊纸张处理方案基本合理，能够基本处理特殊纸张，得3分。 3.总体实施原则不够明确，流程不够清晰；数字化加工流程不够完善，技术方案不够先进；历史档案扫描的工作流程方案不够详细，操作性一般；图像处理方案不够完善，图像质量提升有限；特殊纸张处理方案不够完善，处理效果一般，得2分。 4.总体实施原则不明确，流程不清晰；数字化加工流程不合理，技术方案不可行；历史档案扫描的工作流程方案不详细，操作性差；图像处理方案不合理，图像质量无法保证；特殊纸张处理方案不合理，处理效果差，得1分。 5.未提供总体实施原则与流程、数字化加工流程及主要技术方案、历史档案扫描的工作流程方案、图像处理方案、特殊纸张处理方案，不得分。 |  |
| 4 | 质量控制方案 | 5 | 根据供应商提供的服务质量控制技术方案、过程与成果质量控制方案、质量控制流程及保障措施等方面进行综合评审： 1.服务质量控制技术方案科学合理，能够有效保障服务质量；过程与成果质量控制方案详细具体，操作性强；质量控制流程科学合理，保障措施完善，能够有效保障项目质量，得5分。 2.服务质量控制技术方案基本合理，能够基本保障服务质量；过程与成果质量控制方案基本详细，操作性较强；质量控制流程基本合理，保障措施基本完善，得3分。 3.服务质量控制技术方案不够完善，服务质量保障有限；过程与成果质量控制方案不够详细，操作性一般；质量控制流程不够完善，保障措施不够全面，得2分。 4.服务质量控制技术方案不合理，服务质量无法保障；过程与成果质量控制方案不详细，操作性差；质量控制流程不合理，保障措施不完善，得1分。 5.未提供服务质量控制技术方案、过程与成果质量控制方案、质量控制流程及保障措施，不得分。 |  |
| 5 | 项目安全保密方案 | 5 | 根据供应商提供的项目安全保密性管理措施、项目安全相关制度、现场安全管理制度、保密管理方案、安全保障措施、安全管理方案等方面进行综合评审： 1.安全保密性管理措施完善，能够有效保障项目安全；安全相关制度健全，能够有效保障项目安全；现场安全管理制度健全，能够有效保障现场安全；保密管理方案科学合理，能够有效保障项目保密性；安全保障措施完善，能够有效保障项目安全；安全管理方案科学合理，能够有效保障项目安全，得5分； 2.安全保密性管理措施基本完善，能够基本保障项目安全；安全相关制度基本健全，能够基本保障项目安全；现场安全管理制度基本健全，能够基本保障现场安全；保密管理方案基本合理，能够基本保障项目保密性；安全保障措施基本完善，能够基本保障项目安全；安全管理方案基本合理，能够基本保障项目安全，得3分； 3.安全保密性管理措施不够完善，存在一定风险；安全相关制度不够健全，存在一定风险；现场安全管理制度不够健全，存在一定风险；保密管理方案不够完善，存在一定风险；安全保障措施不够完善，存在一定风险；安全管理方案不够完善，存在一定风险，得2分； 4.安全保密性管理措施不完善，难以保障项目安全；安全相关制度不健全，难以保障项目安全；现场安全管理制度不健全，难以保障现场安全；保密管理方案不合理，难以保障项目保密性；安全保障措施不完善，难以保障项目安全；安全管理方案不合理，难以保障项目安全，得1分。 5.未提供项目安全保密性管理措施、项目安全相关制度、现场安全管理制度、保密管理方案、安全保障措施、安全管理方案，不得分。 |  |
| 6 | 项目验收方案 | 5 | 根据供应商提供的档案数字化处理标准、数据检验、验收和备份、服务规范要求、项目验收规范等方面进行综合评审： 1.档案数字化处理标准明确，符合国家相关规范；数据检验、验收和备份方案科学合理，能够有效保障数据安全；服务规范要求明确，能够有效保障服务质量；项目验收规范明确，验收程序规范，能够有效保障项目质量，得5分。 2.档案数字化处理标准基本明确，基本符合国家相关规范；数据检验、验收和备份方案基本合理，能够基本保障数据安全；服务规范要求基本明确，能够基本保障服务质量；项目验收规范基本明确，验收程序基本规范，得3分。 3.档案数字化处理标准不够明确，存在一定不足；数据检验、验收和备份方案不够完善，存在一定风险；服务规范要求不够明确，存在一定不足；项目验收规范不够明确，验收程序不够规范，得2分。 4.档案数字化处理标准不明确，不符合国家相关规范；数据检验、验收和备份方案不合理，难以保障数据安全；服务规范要求不明确，难以保障服务质量；项目验收规范不明确，验收程序不规范，得1分。 5.未提供档案数字化处理标准、数据检验、验收和备份方案、服务规范要求、项目验收规范，不得分。 |  |
| 7 | 售后服务方案 | 5 | 根据供应商提供的售后服务原则、服务请求流程、售后服务整体内容、售后服务体系等方面进行综合评审： 1.售后服务原则明确，能够有效保障售后服务质量；服务请求流程清晰，响应及时，能够有效解决问题；售后服务内容全面，能够有效满足客户需求；售后服务体系健全，能够有效保障售后服务质量，得5分。 2.售后服务原则基本明确，能够基本保障售后服务质量；服务请求流程基本清晰，响应基本及时；售后服务内容基本全面，能够基本满足客户需求；售后服务体系基本健全，能够基本保障售后服务质量，得3分。 3.售后服务原则不够明确，存在一定不足；服务请求流程不够清晰，响应不够及时；售后服务内容不够全面，存在一定不足；售后服务体系不够健全，存在一定不足，得2分。 4.售后服务原则不明确，难以保障售后服务质量；服务请求流程不清晰，响应不及时；售后服务内容不全面，难以满足客户需求；售后服务体系不健全，难以保障售后服务质量，得1分。 5.未提供售后服务原则、服务请求流程、售后服务整体内容、售后服务体系，不得分。 |  |
| 8 | 项目服务承诺 | 5 | 根据供应商提供的服务创新承诺、质量保障承诺、服务时效承诺、保密承诺、违约承诺等方面进行综合评审： 1.服务创新承诺明确，能够有效提升服务质量；质量保障承诺明确，能够有效保障项目质量；服务时效承诺明确，能够有效保障服务及时性；保密承诺明确，能够有效保障项目保密性；违约承诺明确，能够有效约束供应商行为，得5分。 2.服务创新承诺基本明确，能够基本提升服务质量；质量保障承诺基本明确，能够基本保障项目质量；服务时效承诺基本明确，能够基本保障服务及时性；保密承诺基本明确，能够基本保障项目保密性；违约承诺基本明确，能够基本约束供应商行为，得3分。 3.服务创新承诺不够明确，存在一定不足；质量保障承诺不够明确，存在一定不足；服务时效承诺不够明确，存在一定不足；保密承诺不够明确，存在一定风险；违约承诺不够明确，存在一定风险，得2分。 4.服务创新承诺不明确，难以提升服务质量；质量保障承诺不明确，难以保障项目质量；服务时效承诺不明确，难以保障服务及时性；保密承诺不明确，难以保障项目保密性；违约承诺不明确，难以约束供应商行为，得1分。 5.未提供服务创新承诺、质量保障承诺、服务时效承诺、保密承诺、违约承诺，不得分。 |  |
| 三、客观分（40分） |  |  |  |  |
| 1 | 类似业绩 | 6 | 供应商具有2020年3月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩的，有1个项目2分，最高得6分。 注：响应文件中提供相关业绩的合同原件扫描件并加盖供应商公章，合同须体现项目内容及签订时间，未能明确体现的，必须随同另附业绩中委托单位出具的且加盖有其公章的书面证明材料原件扫描件，未提供或未按要求提供的不得分。 |  |
| 2 | 项目团队人员 | 14 | - 供应商拟配备项目团队人员（含项目负责人）达10人及以上，并具有省级档案上岗资格证或省级档案人员远程教育上岗培训合格证书的，得10分；拟投入本项目的人员达6人及以上，并具有省级档案上岗资格证或省级档案人员远程教育上岗培训合格证书的，得6分；6人以下不得分，本项最高得10分。 - 供应商拟配备的项目负责人具有档案专业中级及以上职称的，得3分，具有档案专业初级职称的，得1分；限评1人，本项最高得3分。 - 供应商拟配备项目团队人员（不含项目负责人）具有档案专业初级及以上职称的得1分；本项最高得1分。 注：响应文件中提供相关人员有效证书原件扫描件（或电子证照）及供应商为其缴纳的近三个月（自开标之日起往前推算）内任意一月社保证明材料或与供应商签订的有效期内劳动合同电子证明文件并加盖供应商公章，未提供或未按要求提供的不得分。 |  |
| 3 | 拟投入相关设备 | 8 | 配备文书档案、图纸类等数字化加工及整理的相关设备： （1）供应商具有大幅面工程图纸扫描仪的得2分； （2）供应商具有文书资料扫描仪（A3）的得2分；（3）供应商具有文书资料扫描仪（A4）的得2分； （4）供应商具有文书资料智能平扫仪得2分； 本项最高得8分。 - 注：响应文件中提供相关设备的采购合同及发票原件扫描件并加盖公章，购买人须为供应商，未提供或未按要求提供的不得分。 |  |
| 4 | 软件配置 | 12 | （1）供应商具有自主知识产权数字化档案管理系统的，得12分； 注：响应文件中提供数字化档案管理系统截图及软件著作权证书扫描件并加盖公章，未提供或未按要求提供的不得分。 - 供应商具有数字化档案管理系统，但无该软件著作权的，得6分， - 注：响应文件中提供该软件的采购合同及发票原件扫描件并加盖公章，购买人须为供应商，未提供或未按要求提供的不得分。 - 未配备软件的不得分。 - 本项最高得12分。 |  |

说明：1.上述评分标准中须提供相关的各种资格、业绩证明材料等提供原件扫描件加盖公章，供应商必须保证所提供资料的真实性和完整性，如发现存在骗取成交等虚假行为，将依据法律规定取消其中标资格。

2.评标标准中要求提供的证明文件及资料等按要求在响应文件中提供扫描件；扫描件材料内容、印章必须完整、清晰可辨且在有效期内。评标委员会成员半数以上认定模糊无法辨认的不得分。

3.评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。

4.扫描件必须直接用原件扫描，要求字迹清晰，确保文字内容能看清无变形。

5.采用电子证书或者网络截图，必须使用经过备案的政府官方网站截图，且必须是可供任何人查询的公开信息，截图必须包含网址和网站名称，保证他人能够通过网址再次查询到。

6.供应商按评分细则所有得分项目均视为对本次招标的承诺，成交后均作为合同的组成部分。

- 第四章   采购需求

一、项目概况：

1.项目名称：北港街道原村级档案资料电子化管理

2.预算金额：90万元

3.最高限价：90万元，供应商报价不得高于最高限价，否则作无效响应处理。

4.采购需求：本项目为北港街道原村级档案资料电子化管理，主要内容包括但不限于对北港街道原塘门、韦墅、邹家、蒋家、北港、仕庄、金家、港顶共8个村委1983年后的相关档案资料进行清点、整理、校对、修复、扫描、装订、归档、数据备份及采购人要求的其他服务内容等。

5.合同履行期限：十八个月，其中：前三个月为试用期，试用期满须经采购人考核，考核不合格，采购人有权解除合同。

- 二、商务要求

- （一）报价要求

本项目报价为固定总价，磋商报价应包括竞争性磋商文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

本项目工作量为预估量，结算方式为固定总价，超出部分不再另行结算，供应商应自行考虑报价风险。

- 付款方式

1.合同生效后，支付合同总额的20%作为预付款，半年后付至合同总额的50%，一年后付至合同总额的80%，待项目全部完成并验收合格后一次性付清。

- 2.每次付款前，成交供应商与采购人确定服务金额，并按要求开具本项目内容的有效发票，凭票及相关材料向采购人申请付款，采购人收到服务费发票及有关材料齐全后向成交供应商支付相应费用，因成交供应商未及时提供发票及所需材料导致相应后果的，采购人不承担任何责任。

- 三、技术要求

本项目为北港街道原村级档案资料电子化管理，主要内容包括但不限于对北港街道原塘门、韦墅、邹家、蒋家、北港、仕庄、金家、港顶共8个村委1983年后的相关档案资料进行清点、整理、校对、修复、扫描、装订、归档、数据备份及采购人要求的其他服务内容等，预估数量及服务内容具体如下：

| 序号 | 项目内容 |  | 单位 | 数量（预估） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 档案/文件清点、整理、校对、修复 |  | 盒 | 5350 |
| 2 | 档案/文件数字化处理、数据挂接 | 会计记账凭证 | 页 | 573000 |
|  |  | 社保档案 | 页 | 581000 |
|  |  | 股化资料 | 页 | 78500 |
|  |  | 总分类明细 | 页 | 116200 |
|  |  | 年终分配方案 | 页 | 51500 |
|  |  | 党建资料 | 页 | 35300 |
|  |  | 股权证发放明细 | 页 | 19000 |
|  |  | 失地农民安置汇总表 | 页 | 21500 |
|  |  | 地上物及明细材料 | 页 | 24000 |
|  |  | 其他资料 | 页 | 100000 |
| 3 | 条目信息著录、档案封面制作、档案装订、档案盒制作、排序上架、库房管理 |  | 盒 | 5350 |
| 4 | 数据备份、系统维护 |  | 年 | 2 |

注：盒装厚度为3cm。

1.整理

（1）修复破旧档案：把每年度有破旧的档案进行粘贴、折叠、裁剪等修复，对破旧档案卷皮进行修复或更换。

（2）排序：对每一件档案进行以此排序。

（3）编页码：对每一件、每一卷档案进行编制页码。

（4）编制档号：按照采购人档案档号编制规范，对每件档案、每卷档案编制档号，成为档案的唯一编码。

（5）编制卷盒标签：对每一卷盒编制、粘贴档案标签。

2.著目录

（1）著文件级目录：按照档案目录著录规范，通过计算机录入，对所有每件档案编制文件级目录。

（2）著案卷级目录：按照档案机读目录著录规范，通过计算机录入，对所有每卷盒编制案卷级目录。

3.数字化

（1）数字化扫描：对所有应该扫描的档案一页一页地进行扫描、优化图片、转PDF、组合电子文件。

（2）档案数据挂接：把数字化好的档案文件与目录一一对应，进行数据挂接，并挂接到档案管理系统上。

4.组卷装订装盒

组卷装订(装盒)：把所有档案按照分类进行装订或者装盒，建议数字化后，对老旧档案进行组卷装订，制作卷(盒)档案标签，档案盒由供应商自行提供。

（二）质量要求

1.质量要求：档案数字化加工质量必须达到采购人招标文件所规定的要求，发现差错，中标方必须整改。坚持时间服从质量，中标方不得以赶工期而不保证质量。

2.监管措施：在签署加工合同的同时签订安全保密协议，中标方不得下载、留存、持有和使用任何档案信息；项目工作现场必须安装监控设备，其中的数据及其载体在项目结束后无偿向招标人移交。

3.人员管理：项目所有员工无论聘期长短，中标方均必须与其签订保密协议，同时进行身份审查，留下真实身份信息和有效联系方式备案，不得聘用外籍人员。中标方数字化工作人员不能经常变换，必须相对稳定，同时必须遵守采购方日常管理的有关规定。

4.现场管理：项目执行过程中，禁止一切与项目无关人员进入现场，所有参观、考察等活动均须经招标人同意并派管理人员陪同；所有工作人员严禁携带任何非工作必需物品，尤其是具备存储、拍摄或通信功能的设备进入工作现场。

5.案卷管理：招标人不应向中标方提供任何带有密级的档案材料，中标方在项目执行过程中若发现此类档案材料，有义务立即向甲方管理人员汇报并退还相关档案案卷；中标方应确保在加工过程中不对档案原件造成损伤；现场工作人员不得以任何形式将各项档案材料带出指定工作现场，不得以任何形式泄漏、传播、复制档案内容；在档案案卷借、还过程中，必须有甲方管理人员全程陪同监督。

6.网络管理：严禁中标方擅自以其他任何方式将数字化加工设备连接互联网。

7.设备管理：项目使用的所有设备和软件需在投入加工前需接受本级保密行政管理部门进行的安全技术检测，通过检测后方可投入加工；项目执行过程中，中标方必须采取有效措施禁止非法移动存储设备和任何无线设备的连接和使用；中标方必须按招标人要求对指定硬件设备进行编号登记，在设备需要拆卸、维修或调换时，需甲方管理人员在场监督，确保无档案数据留存；项目结束后，所有处理过档案数据的存储设备、存储部件都必须无偿向招标人移交。

8.软件配备：数字化工作中使用的软件必须是正版软件，包括操作系统、加工软件等。

9.工序具体要求：

本期项目的档案数字化加工流程至少应包括以下工序：拆卷、整理、修复、目录著录、扫描、图像处理、质检、装订、数据挂接、数据移交等。

（1）拆卷：最大程度保护档案原件，拆除档案装订的过程中，清点页面数量，检查页面质量，做好登记台帐。

（2）整理：拆卷过程中发现档案原件整理不规范的需要按采购人要求进行重新整理，登记发现的问题和处理方法。

（3）修复：发现档案原件需要修复的要进行基本修复后再进行扫描，无法修复的需要登记造册后向采购人移交。

（4）目录著录：按照案卷信息进行著录。要求电子影像数据准确、索引数据准确并与纸质档案匹配；档案号命名符合规范；图片命名及组成符合采购人档案管理要求；业务档案要求按照卷内目录进行分类并命名。

（5）扫描：压平档案页面后进行扫描，不允许有折叠或缺漏，大幅面档案进行拼接扫描。所有档案均采用彩色模式扫描，分辨率300dpi以上（含300dpi），保证扫描图像与档案原件一致、整洁、清晰，保存为JPG格式，再合并成PDF格式，最后经OCR进行文本识别。与档案实体准确对应。

（6）图像处理：对扫描的图片进行加工裁剪、去边、去污等技术处理，不留文字版面外的暗影或任何其它干扰信息，由于扫描摆放等原因产生的图像歪斜角度不得超出1度，保持图像完整、端正、无扭曲。

（7）质检：中标方在服务过程中负责对所有数据进行100%比例全检，检查项目包括图像质量、目录数据质量和全文挂接质量。

（8）装订：加工结束，须把档案恢复装订，装订时应尽可能使用原装订孔进行装订，力求保护原件。卷内页面顺序不得出现错、漏、页次颠倒等现象。

（9）还卷：在甲方管理人员的陪同下将案卷整理上架，准确清点档案数量并登记。

（10）数据挂接：在加工系统和移交载体中准确建立目录和全文数据的对应关系，做到无缺漏、无错误。

（11）项目交付：数据移交按批次进行，采购方以抽检的方式检查验收，当发现目录数据、图像文件、档案实体三者不完全对应或因加工出现质量问题时，该批次数据定为"不合格"，退回中标方修改，直至通过。验收通过后，中标方需制作“验收报告单”，经招标人分管领导及其他监管人员审核、签字后生效，在实际使用过程中，因加工质量而产生的问题由中标方承担相应责任。数据移交采用双套制（移动硬盘1套+光盘1套），移动硬盘由招标人提供，光盘由中标方提供，统一采用DVD-R光盘。两套载体中，都必须包含JPG图像一份、目录数据一份、OCR识别过的PDF文档一份。加工服务器中数据应尽量保存，在一个批次的数据移交完成之前，禁止删除。在项目结束时，除档案数据以外，各类加工登记表、管理日志台帐等管理材料也应当向招标人一并移交。  
（三）保密要求
  1.中标单位须在合同中进行责任约定（保密安全协议另签）；中标单位在工作期间必须遵守采购人相关保密制度。
  2.档案数字化加工后的各种影像、资料所有权属采购人所有，各种统计资料、影像资料、光盘资料、纸质资料及各种清单等在项目结束时都必须完整移交。
  3.工作人员不得以任何形式将各项档案资料带出指定工作现场，不得以任何形式进行泄漏、传播；不得无故查看及讨论档案内容。
  4.各种档案文件，不得丢失、泄密、损坏。

5.参与项目实施的人员不得有违法犯罪的记录，不得采用临时聘用人员。

6.移动存储介质的使用必须通过采购人同意。
（四）履约验收
  1.数据抽检
   （1）以抽检的方式检查已完成数字化转换的所有数据，包括目录数据库、图像文件及数据挂接的总体质量。
   （2）一个全宗的档案，数据验收时抽检的比率不低于5%。
  2.验收指标
    目录数据库与图像文件挂接错误，卷内目录不完全对应，或目录数据库、图像文件之一出现不完整、不清晰、有错误等质量问题时，抽检标记为"不合格"。
    （1）档案还原：检查所有档案的还原情况，差错率≤1‰。

（2）扫描图像：漏扫率≤0.2‰。

（3）图像质量：图像质量情况完好率99%。

（4）格式封装：图像文件的命名差错率≤1‰。

（5）目录核对、完善：以案卷（文件）为单位，关键字段（题名、责任者、日期、保管期限、页数等）正确率100%，其余字段录入错误率≤5‰。

（6）条目与图像挂接：挂接正确率100%。

（7）档案原始材料：100%不缺失。

3.验收审核（甲方：采购单位；乙方：成交单位）

（1）甲方对乙方数据分批进行验收。数据验收以抽检方式进行。乙方提交验收的数据不论涉及验收标准哪一条，不合格的，全部发回乙方全面自检，在退回自检期间，甲方将不再向乙方提供加工的档案。

（2）甲方在验收中检出的错误，乙方及时、无偿予以纠正并再提交甲方验收。

（3）全部档案验收"通过"的结论，必须经分管领导审核、签字后方有效。

（4）如全部档案完成后不能通过验收的，视为乙方违约。

（5）数据验收合格后，乙方须刻录DVD光盘一式三份提交给甲方。

（六）售后服务

1.项目验收交付使用后，加工单位要提供两年 7*24 免费的售后服务，售后服务期满，有义务向采购人提供有偿的后续技术支持。

2.售后服务方式及响应时间：服务方式一般采用现场维护，成交单位24小时热线响应，在接到电话要求后48小时之内到达维护地点，以保证数据的安全运行，特殊情况双方协商。一般问题4小时内解决，严重问题及时提出用户方可接受的解决方案和服务承诺。

3.售后服务期内为故障光盘提供免费补充刻录服务。

4.售后服务外的服务承诺：长期给予电话、电子邮件等技术支持。

5.人员培训：供应商负责对采购人指定的工作人员进行该项目实施期内的培训，培训内容包括影像管理系统的使用、维护、及数字化加工过程。

（七）其他要求

1.扫描设备：成交供应商需自行携带符合要求的扫描仪等相关设备进场扫描。

2.工作场地、设施：由采购人提供工作场地、电源、办公桌椅等必要设施。

3.成交供应商应指定专人负责数字化加工场所的清洁卫生和固定资产的维护管理。

4.成交供应商应接受采购人的日常管理，并签订保密协议书。

5.服务过程中必要的档案盒、纸张、耗材等由供应商自行提供。

6.成交供应商提供一套数字化档案管理系统，方便采购人日常档案管理，并确保能顺利与采购人电脑系统对接。

★7.为确保项目顺利开展，供应商须派驻业务熟练的工作人员，供应商须承诺响应文件中所列拟投入项目人员为实际派驻人员，如有虚假，将依法承担相应责任。（注：①响应文件中须提供相关承诺书原件扫描件并加盖供应商公章，否则作无效标处理。②承诺书格式自拟。）

- 合同草案条款

采购人（以下称甲方）:                       合同编号：

供应商（以下称乙方）:                       签订地点：

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：         ，系指根据合同规定乙方须承担与服务有关的所有辅助服务。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：             元（大写:         ），其中企业开票税率为   %。

本合同总价包括竞争性磋商文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 合同履行期限

本项目服务期限为十八个月，其中：前三个月为试用期，试用期满须经甲方考核，考核不合格，甲方有权解除合同。

第四条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）竞争性磋商文件（编号：   ）          （2）乙方提供的磋商响应文件；

（3）成交通知书；                         （4）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：固定总价。

4.付款方式：

（1）合同生效后，支付合同总额的20%作为预付款，半年后付至合同总额的50%，一年后付至合同总额的80%，待项目全部完成并验收合格后一次性付清。

- （2）每次付款前，成交供应商与采购人确定服务金额，并按要求开具本项目内容的有效发票，凭票及相关材料向采购人申请付款，采购人收到服务费发票及有关材料齐全后向成交供应商支付相应费用，因成交供应商未及时提供发票及所需材料导致相应后果的，采购人不承担任何责任。

- 第六条 履约保证金

- 1.乙方必须在合同签订之日起5日内，向甲方提供金额为人民币30000.00元的履约保证金或保函。

- 2.如乙方违约、出现被扣罚情况或因过失导致甲方或第三方损失时，甲方可随时对履约保证金进行处置、扣减，如履约保证金不足以赔偿甲方或第三方损失时，甲方还有权继续对乙方进行追讨。

- 3.因处置、扣减履约保证金而使履约保证金数额没达到本项目要求时，甲方有权要求乙方补足保证金。乙方须在接到甲方通知之日起的5个工作日内补足履约保证金，乙方未按时补足履约保证金的，甲方有权解除合同，并没收余下履约保证金。

- 4.合同期满，乙方全部合同义务履行完毕，无违约责任或违约责任已处理完成，甲方在30日内减去处置、扣减金额（如有）后无息退回履约保证金给乙方。

第七条 违约责任

1.如乙方不能按约定进行服务的，甲方有权解除合同，乙方交纳的全部履约保证金不予退还，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3.乙方未按本合同规定向甲方交付履约保证金的，甲方有权拒绝签订本合同，同时乙方应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金。

4.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

5.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6.乙方属虚假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除乙方已交履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

7.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第八条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还。

第九条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在5日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十一条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照竞争性磋商文件要求和磋商承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                         单位名称（章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：

电话：                                   电话：            传真：

传真：                                   开户银行：        账号：

廉  政  合  约

甲方：（建设单位）    （甲方单位全称）

乙方：（承包单位）    （乙方单位全称）

为进一步加廉政建设，就 （项目名称） 特订立如下协议。

一、甲、乙双方的权利和义务

1. 甲乙双方应严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规，坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。

2. 乙方不得以任何理由向甲方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品、消费卡等，甲方不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

3. 甲乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。如甲乙双方发现对方严重违反本协议条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、违约责任

1. 甲、乙双方及其工作人员违反本协议有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2. 本协议一式  （与合同份数相同）  份，甲、乙双方及相关监督部门单位各执一份。

甲方单位（盖章）：                    乙方单位（盖章）：

法定代表人（委托代理人）：            法定代表人（委托代理人）：

日  期：     年   月   日       日  期：     年   月   日

- 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供前期设计、规范编制或者项目管理、监理等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

1-2 供应商营业执照（有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件）

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

- 2-1 中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商非必须提供；当小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其它

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（服务）格式

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加 江苏天诏工程项目管理房地产评估有限公司 组织的（采购单位名称①）采购编号为②，（项目名称③）（分包号：④）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称⑤），属于（采购文件中明确的所属行业⑥）行业；承接企业为（企业名称⑦），从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业⑪）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）⑫：

日  期：

填写说明：

1.（采购单位名称①）：填写本项目采购人单位名称，如常州市XXX局。

2.采购编号为②：填写本项目编号，如JSZC-3204XX-JZCG-G20XX-XX。

3.（项目名称③）：填写本项目名称，如常州市XXX项目。

4.（分包号：④）：填写分包编号，如有分包的，分别填写分包号，没有的填“无”。

5.（标的名称⑤）：填写本项目名称。

6.（采购文件中明确的所属行业⑥）：填写本项目采购标的所属行业。须根据采购文件“第二章  供应商须知”表格中列明的所属行业进行填写。如：其他未列明行业等。

7.（企业名称⑦）：填写投标人或供应商的名称，如XXX公司。

8.从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元：填报投标人或供应商的从业人员、营业收入、资产总额上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

9.（中型企业、小型企业、微型企业⑪）：根据投标人或供应商的企业规模情况填写中型企业、小型企业或微型企业（只能填写三种其中的一种）。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

10.企业名称（盖章）⑫：加盖投标人或供应商CA电子公章。

11.如是专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标（响应）。如是非专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，评审时不享受小微型企业价格扣除政策。此声明函将随中标成交结果同时公告，接受社会监督。供应商应当自行核实是否属于中小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

12.温馨提示

（1）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。

（2）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。

（3）供应商提供第三方（如制造商）书面声明、检测报告等资料作为投标文件组成部分的，供应商应保证投标所提供第三方资料内容真实、完整、准确。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。

（4）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。以联合体形式参加或者合同分包的，需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息。

（5）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承接企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。《中小企业声明函》应当充分、准确反映供应商的信息。

（6）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。

（7）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150 号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚决定在全国范围内生效。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

2-2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 3 本项目的特定资格要求（如有）

- 3-1其他特定资格要求

- 4  响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款如有：_________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

5  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

6  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7  报价一览表

报价一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________________

| 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 磋商报价 （含税） | 小写： 元 | 大写： 元 |
| 项目负责人 |  |  |

注：此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 8 分项报价表

分项报价表

| 序号 | 项目内容 |  | 单位 | 数量 （预估） | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 档案/文件清点、整理、校对、修复 |  | 盒 | 5350 |  |  |
| 2 | 档案/文件数字化处理、数据挂接 | 会计记账凭证 | 页 | 573000 |  |  |
|  |  | 社保档案 | 页 | 581000 |  |  |
|  |  | 股化资料 | 页 | 78500 |  |  |
|  |  | 总分类明细 | 页 | 116200 |  |  |
|  |  | 年终分配方案 | 页 | 51500 |  |  |
|  |  | 党建资料 | 页 | 35300 |  |  |
|  |  | 股权证发放明细 | 页 | 19000 |  |  |
|  |  | 失地农民安置汇总表 | 页 | 21500 |  |  |
|  |  | 地上物及明细材料 | 页 | 24000 |  |  |
|  |  | 其他资料 | 页 | 100000 |  |  |
| 3 | 条目信息著录、档案封面制作、档案装订、档案盒制作、排序上架、库房管理 |  | 盒 | 5350 |  |  |
| 4 | 数据备份、系统维护 |  | 年 | 2 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

注：盒装厚度为3cm。

- 供应商名称（加盖公章）：____________

- 日期：_____年______月______日

- 8  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 9  采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

10 项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

- （详见评审标准）

11  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

12  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上业绩合同需附业绩证明材料，否则不予评分。详见评标办法。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 13 磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

本采购文件的最终解释权归江苏天诏工程项目管理房地产评估有限公司所有。

（全文完）